2025-2026年投资（财务）监理服务封闭式框架协议采购

征

集

文

件

项目编号：310114000241028141107-14165681

征集人：上海市嘉定区财政局

集中采购机构：上海市嘉定区政府采购中心

2024年11月

目 录

第一部分  参加征集活动邀请

第二部分  供应商须知

第三部分  采购需求

第四部分  确定入围供应商及成交供应商

第五部分  响应文件格式

第六部分  框架协议、合同条款及合同格式

第七部分  质疑受理要求及附件

- 第一部分  参加征集活动邀请

一、征集人信息

征集人名称：上海市嘉定区财政局

征集人地址：上海市嘉定区仓场路3333号

征集人联系人：张晨秋

征集人联系方式：021- 69985979

二、采购项目信息

项目名称：2025-2026年投资（财务）监理服务封闭式框架协议采购

项目编号: 310114000241028141107-14165681

适用采购人或者服务对象范围：嘉定区各行政事业单位

采购需求：本项目依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集程序确定第一阶段入围供应商上限25家，并订立框架协议。在框架协议有效期内，采购人使用财政性资金，购买单次或单项采购金额未达到小额采购数额标准的投资（财务）监理中介服务项目，由采购人在入围供应商范围内通过直接选定方式最终确定第二阶段成交供应商。具体采购需求以征集文件相应规定为准。

适用范围（或主体）：根据嘉定区文件规定，购买单次或单项采购金额未达到小额采购数额标准的投资（财务）监理中介服务项目具体范围为：1.总投资400万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级政府投资项目；2.总投资400万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级城市维护工程类项目；3.总投资200万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级政府投资信息化项目。

服务内容：投资（财务）监理负责项目自可行性研究报告获批复后的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。

最高限制单价：参照《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》（沪发改投[2016]70号）》中“财务监理费支出标准”的收费标准执行。以工可批复建安费、其他费和预备费为基数计算投资监理服务费并下浮25%执行。（即优惠率：25%）

三、供应商的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

- 1）提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明；

- 2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 3）本次招标不接受联合响应；

- 4）本项目面向大、中、小、微型企业等各类供应商采购。

- 四、框架协议的期限

本项目协议期限2年。如遇政策或市场情况变化，征集人可以在适当的时间进行下一期框架协议采购。

- 五、获取征集文件的时间、地点和方式

时间：2024年11月29日至2024年12月6日

征集文件上午获取时间：00:00:00-12:00:00

征集文件下午获取时间：12:00:00-23:59:59

获取地址：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www.zfcg.sh.gov.cn

获取征集文件方式：供应商登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 六、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

响应文件提交截止时间：2024年12月20日 9:15

响应文件提交地点（网址）：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www.zfcg.sh.gov.cn；根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。政府采购云平台是由市财政局建设和维护。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在政府采购云平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台中相关专栏的有关内容和操作要求办理。

响应文件开启时间：2024年12月20日 9:15

响应文件开启地点：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www. zfcg. sh.gov.cn；本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消响应投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加远程开标。为保证供应商顺利完成整个框架协议采购过程，建议供应商在上海政府采购网咨询联系网页智能客服，并下载供应商操作手册。

七、注意事项：投标响应单位对征集文件有疑问的可在2024年12月9日上午10点整前以书面传真的形式向嘉定区政府采购中心提出，由采购中心负责统一解答。

八、联系方式

| 征集人：上海市嘉定区财政局 | 采购代理机构：上海市嘉定区府采购中心 |
| --- | --- |
| 地址：上海市嘉定区仓场路3333号 | 地址：上海市嘉定区嘉戬公路118号行政服务中心560 |
| 联系人：张晨秋 | 联系人：严佑亮 |
| 电话：021- 69985979 | 电话：69989888-2608 |

- 第二部分  供应商须知

- 一、总则

1、概述

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备框架协议公开征集条件。

1.2本征集文件仅适用于《参加征集活动邀请》中所叙述的嘉定区2025-2026年投资（财务）监理服务封闭式框架协议采购。

1.3征集文件的解释权属于《参加征集活动邀请》中所述的征集人。

1.4 参与征集活动的所有各方，对在参与征集活动过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。1.5 根据上海市财政局相关规定，本项目征集相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2、定义：

2.1“采购项目”指本征集文件中所描述的所需采购的服务，本项目属于其他未列明行业。

2.2“服务”指征集文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3“征集人”指上海市嘉定区财政局。

2.4“供应商”指按规定获取征集文件，并按照征集文件要求提交响应文件的供应商。

2.5“入围供应商”指通过第一阶段公开征集程序确定入围的供应商。

2.6“成交供应商”指在入围供应商范围内，通过确定第二阶段成交供应商方式与采购人订立采购合同的供应商。

2.7“采购人”系指使用财政性资金采购的本市国家机关、事业单位和团体组织。本项目采购人亦指征集人。

2.8“上海市政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3、合格供应商的条件

3.1凡符合参加征集活动邀请中资格规定的企业，均为合格的供应商。

3.2供应商应遵守国家和上海市地方有关的法律、法规和行政条例。

4．投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何,供应商自行承担所有参与投标有关的全部费用。

4.2本次框架协议采购工作不收取任何中介费用。

- 二、征集文件

5.征集文件的构成

5.1征集文件是阐明采购的项目范围、响应文件的编写、递交、响应程序、确定入围供应商及成交供应商原则、条件和相关的协议条款的文件。征集文件除以下内容外，征集人在征集期间发出的修改和澄清，均是征集文件的组成部分，对供应商起约束作用。征集文件由以下七部分内容组成：

（1）参加征集活动邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）确定入围供应商及成交供应商

（5）响应文件格式

（6）框架协议、合同条款及合同格式

（7）质疑受理要求及附件

5.2除非有特殊要求,征集文件不单独提供具体服务项目的相关情况，供应商被视为熟悉上述与履行协议有关的一切情况。

5.3供应商应详细阅读征集文件的全部内容。如果供应商没有按照征集文件要求提交全部资料或者没有对征集文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝。

6.征集文件的澄清

6.1任何通过电子采购平台获取了征集文件的潜在供应商，均可要求对征集文件进行澄清。澄清要求应于参加征集活动邀请所述日期前，按参加征集活动邀请中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg. sh.gov.cn）公开发布有关信息。

6.2采购中心将视情况确定是否有必要召开答疑会（现场踏勘）。召开答疑会（现场踏勘）的，所有供应商应根据征集文件或者征集人通知的要求参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，征集人不承担任何责任。

7.征集文件的修改

7.1在响应文件截止期15日以前任何时候，采购中心无论出于何种原因，均可对征集文件用补充文件的方式进行修改。

7.2对征集文件的修改，将通过“上海政府采购网”（http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。补充文件将作为征集文件的组成部分，对所有获取了征集文件的潜在供应商均具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按征集文件的修改要求考虑修正响应文件，采购中心可酌情推迟响应文件的提交日期和开启日期，并将具体变更情况通知上述每一供应商。

8.通知

8.1对与本项目有关的通知，采购中心将通过“上海政府采购网”（http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。

8.2征集文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购中心以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为响应的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，采购中心不承担任何责任。

- 三、响应文件

9.响应文件的语言和计量单位

9.1供应商提交的以及供应商与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

9.2供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成及相关要求

10.1响应文件由商务响应文件、技术响应文件两部份构成。

10.2商务响应文件、技术响应文件所应包含的内容如下：

10.2.1商务响应文件：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

（3）报价分类明细表；

（4）供应商基本情况；

（5）资格条件及实质性要求响应表；

（6）提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（7）提供没有重大违法记录的声明；

（8）法定代表人证明书和法人代表委托书；

（9）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）；

（10）中小企业声明函；

（11）供应商近三年已承接的主要项目一览表（附相关采购合同复印件加盖单位公章）；

（12）联合投标协议书（如有）；

（13）供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的的其他材料；

（14）征集文件中要求提供的其他证明资料；

10.2.2技术响应文件：

（1）人员配备情况一览表；

（2）拟从事本项目服务人员及其技术资格一览表；

（3）拟担任本项目负责人一览表；

（4）拟从事本项目服务人员的详细情况表（每人一表）；

（5）项目负责人及项目组其他人员近三年已承接的主要项目一览表（附相关采购合同复印件加盖单位公章）；

（6）主要专业服务条目内容和程序；

（7）规章制度一览表；

（8）同类型项目案例，包括但不限于案例服务要点分析、服务风险等；

（9）针对本项目制定的相关服务方案等

供应商编制的服务方案应能够证明供应商提供的咨询服务是符合征集文件规定的合格的服务，包括但不限于对采购项目服务内容的理解以及供应商完成采购项目的具体实施计划、服务流程、方法，人力、物力、技术力量的投入，相关应急预案，服务质量保证措施等和相关说明；

（10）入围成交后的服务承诺及奖罚措施

（11）对服务满意度的考核测量方案以及供应商建议的服务质量检查方法或方案、对投诉处理的控制管理方案等；

（12）征集文件要求的承诺函；

（13）供应商认为需要提供的其它说明和资料。

10.3上述文件中凡征集文件提供格式文本的以及要求“加盖单位公章”的材料须上传原件彩色扫描件。

10.4如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。征集人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供，否则视作供应商放弃潜在中标资格，并且征集人将对该供应商进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

10.5本项目不接受纸质响应文件。

11.投标内容填写说明

11.1获取了征集文件的潜在供应商应认真阅读征集文件的所有内容，按照征集文件和电子采购平台要求的格式填写相关内容。

11.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11.4响应文件须对征集文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供征集文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第10条（响应文件的组成及相关要求）规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

12.第一阶段响应报价

12.1第一阶段响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣）是第二阶段确定成交供应商的最高限价。所有响应报价均以人民币元为计算单位。响应价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣，应为考虑所有优惠后的最有竞争性价格，不得再以其他形式进行标后优惠，否则视为不诚信行为记入供应商诚信记录。响应报价应已经包含了购买相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了完成全部服务内容所需的一切费用。

12.2供应商提供的财务监理中介服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

12.3供应商应按照征集文件中提供的响应文件格式完整地填写报价一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.4除征集文件说明并允许外，响应的每一种服务的单项报价以及采购项目的响应总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。

12.5除征集文件中说明的量价关系折扣外，第一阶段响应报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的报价，征集人均将予以拒绝。

13.保证金

本项目不收取保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自响应文件开启日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于该规定期限的响应文件，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购中心可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

15.响应文件的签署及其他规定

15.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

15.2响应文件中凡征集文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式的授权代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则必须按征集文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在响应文件中。响应文件若有修改错漏之处，须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

15.3供应商应按征集文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制响应文件。凡征集文件提供有相应格式的，响应文件均应完整的按照征集文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任，供应商需承担其响应在评审时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

15.4用于网上招投标系统上传的扫描件等有关文件应确保清晰、可辨，供应商上传文件的电子数据量不应过大，因数据量过大导致无法正常投标、开标的，供应商将自行承担其责任后果，征集人不承担任何责任。

- 四、响应文件的递交和解密

16.响应文件的递交和解密

16.1供应商在制作响应文件后应在提交响应文件截止时间之前在上海政府采购网上将电子响应文件加密上传。

16.2采购代理机构将按《征集公告》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开启响应文件。

16.3响应文件开启程序在采购云平台进行，所有上传响应文件的供应商应登录采购云平台参加开启。开启主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

16.4提交响应文件截止，采购云平台显示开启后，供应商进行签到操作，供应商签到完成后，由采购代理机构解除采购云平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其响应将作无效响应处理。因采购云平台系统原因导致供应商无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。如采购云平台开启响应文件的程序有变化的，以最新的操作程序为准。

16.5响应文件解密后，采购云平台根据响应文件中《报价信息》的内容自动汇总生成《报价信息》。供应商应及时使用数字证书对《报价信息》内容进行签名确认，供应商因自身原因未作出确认的视为其确认《报价信息》内容。

16.6在响应文件解密之后，供应商不得撤回响应文件。响应文件解密后撤回响应文件的行为将被记录在案，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

17.响应文件截止时间

17.1响应文件须按照征集文件规定的响应文件开启时间、地点解密。

17.2采购中心推迟响应文件截止时间时，将通过“上海政府采购网” （http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。在这种情况下，采购中心和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 五、评审

18.评审

18.1采购中心根据有关法律法规和本征集文件的规定，结合本项目的特点组建评审委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。评审委员会由采购人、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18.2评审原则

（1）评审应严格按照征集文件的要求和条件进行；

（2）评审委员会只对实质上响应征集文件的响应文件进行评价和比较；

（3）评审委员会根据《确定入围供应商及成交供应商》中规定的方法进行评审，并向征集人提交书面评审报告和推荐入围供应商候选人。

18.3确定入围供应商的评审办法：质量优先法，具体详见第四部分。

19.对响应文件的初审

19.1响应文件开启后，采购中心将组织对响应文件进行资格性检查，依据法律法规和征集文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

19.2在详细评审之前，评审委员会对通过资格性检查的响应文件进行符合性检查，依据征集文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

（1）实质上响应的响应文件是指与征集文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指供应商货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足征集文件的要求，或者实质上与征集文件不一致，而且限制了采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在响应文件开启后修正，但采购中心将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应征集文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果实质上没有响应征集文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应符合实质性要求。

19.3初审中，响应文件中如果有下列计算或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾将按不利于出错供应商的原则进行修正：

（1）报价一览表内容与报价明细表及响应文件其他部分内容不一致的，以报价一览表内容为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）修正后的结果应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

19.4评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

20.响应文件的澄清

20.1评审委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评审委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时评审委员会可要求供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经供应商的法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2如评委会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审委员会有权通知供应商限期进行解释。若该供应商未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

21.评审过程保密

21.1响应文件开启之后，直到授予供应商协议止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购中心或评审委员会的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22.征集活动失败

22.1在提交响应文件截止后，参加响应的供应商不足2 家；在资格审查时，发现符合资格条件的供应商不足2 家的；或者在评审时，发现对征集文件做出实质响应的供应商不足2 家，评审委员会确定为征集活动失败的，采购代理机构将通过“上海政府采购网”发布失败公告。

22.2有下列情况之一的响应文件，将做无效投标处理：

(1)  响应文件无法按规定解密；

(2)  不具备征集文件中规定的资格要求的；

(3)  报价不按征集文件规定的计价办法投报或超过征集文件规定的预算金额或最高限制单价；

(4)  响应文件未按征集文件要求签署、盖章的；

(5)  未按规定格式填写,内容不全或字迹模糊,辨认不清；

(6)  经行贿犯罪档案查询，被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的；

(7)  经信用信息查询，投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(8)  不同供应商的响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

(9)  供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，按征集文件规定提交备选方案的除外；

(10)  响应文件未对征集文件作出完全的、实质性响应,导致响应无效；

(11)  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(12)  单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效；

(13)  因不可抗力造成响应文件遗失或损坏的。

- 六、确定入围供应商

23.确定入围供应商

除了第22条规定的征集活动失败情况之外，征集人将根据评审委员会推荐的入围供应商及排序情况，依法确认本采购项目的入围供应商。

24.入围结果公告及入围和未入围通知

24.1征集人确定入围供应商后，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。

24.2入围结果公告发布后，征集人将及时向入围供应商发出《入围通知书》通知入围，向其他未入围供应商发出《入围结果通知书》。《入围通知书》对征集人和供应商均具有法律约束力。

25.响应文件的处理

所有在响应文件开启会上被接受的响应文件都将作为档案保存，不论入围与否，征集人均不退回响应文件。

26.补充征集

如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

- 七、签订框架协议

27.签订框架协议

27.1入围供应商应当在《入围通知书》发出之日起30 日内与征集人签订框架协议。

27.2如果入围供应商无正当理由不及时签订框架协议的，征集人将取消其入围资格，并按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第四十五条规定追究其法律责任。

27.3被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

八、询问和质疑

28.询问和质疑

28.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向征集人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对供应商的询问，征集人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

28.2供应商认为征集文件、征集过程或入围结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。其中，对征集文件的质疑，应当在其收到或下载征集文件之日（以电子采购平台上显示的申请获取时间为准）起七个工作日内提出；对征集过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对入围结果的质疑，应当在入围结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一征集程序环节的质疑。

28.3质疑函应明确阐述征集文件、征集过程或入围结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求，提供相关事实依据、必要的法律依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

28.4征集人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

28.5对供应商询问或质疑的答复将导致征集文件变更或者影响征集活动继续进行的，征集人将通知提出询问或质疑的供应商，并在原征集公告发布媒体上发布变更公告。

28.6供应商提起询问和质疑，应当按照《上海市嘉定区政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当提交供应商法定代表人签署的授权委托书和身份证明。质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。

第三部分  采购需求

一、项目概述

本项目依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集程序确定第一阶段入围供应商上限25家，并订立框架协议。在框架协议有效期内，采购人使用财政性资金，购买单次或单项采购金额未达到小额采购数额标准的投资（财务）监理中介服务项目，由采购人在入围供应商范围内通过直接选定方式最终确定第二阶段成交供应商。购买单次或单项采购金额达到小额采购数额标准的，采购人将委托采购代理机构依法采用其他政府采购方式组织采购。

根据《嘉定区政府投资项目管理办法》《嘉定区区级城市维护项目管理办法》《嘉定区区级政府投资项目委托投资（财务）监理实施细则》等文件规定，购买单次或单项采购金额未达到小额采购数额标准的投资（财务）监理中介服务项目具体范围为：

- 总投资400万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级政府投资项目；

- 总投资400万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级城市维护工程类项目；

- 总投资200万元（含）以上且投资监理服务费小于100万元的区级政府投资信息化项目。

本项目协议期限2年。如遇政策或市场情况变化，征集人可以在适当的时间进行下一期框架协议采购。

本项目不允许联合体响应。

二、服务内容及要求

投资（财务）监理负责项目自可行性研究报告获批复后的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。

投资（财务）监理负责加强项目全过程投资控制，督促执行合同管理，严格控制项目实施过程中工程设计图纸、工作量和工程单价等的变更。

（一）资金监控

1.协助项目法人单位编制年度、月度资金用款计划，并对所编制的计划予以审核，同时出具书面意见。

2.协助项目法人单位对建设资金进行专款管理，督促项目法人单位严格按照批准的项目概算执行，不得挤占挪用。

3.审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并出具书面意见。

4.审核二类费用等各类费用的支出并出具书面意见，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设资金的流失和占用。

（二）财务管理

1.协助项目法人单位按照基本建设财务管理的规定正确设置会计科目，建立健全项目法人单位基本建设财务管理制度和内部控制制度。

2.协助项目法人单位按照政府会计制度等规定，根据批准的概算对项目进行单独核算，指导编制相关财务报表。

3.审定项目的总预算及分年度的基建支出预算，并及时出具书面审核报告。

4.核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告、每年提交年度完成投资分析报告。

5.项目全部完成后，审查全部费用，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行分析，提供总结算审核报告。

6.协助项目法人单位对项目建设过程中物资采购等环节的管理及财务核算。

7.协助项目法人单位正确编制工程竣工财务决算，并配合做好审计及竣工财务决算审批相关工作。

（三）投资控制

1.前期审批环节

（1）审核前期费用（不含征地动拆迁等非投资监理负责的部分项目建设内容），并出具相应的书面意见。

（2）参与初步设计阶段的评估论证，提出初步设计的技术经济分析和优化建议，特别是针对影响造价的主要因素做出具体分析、修正，并出具相应书面意见供项目法人单位参考。

2.招标阶段

（1）参与工程勘察、设计、施工、工程监理、设备采购等招标工作，对征集文件、最高投标限价和工程量清单进行审核，并出具书面审核意见。

（2）参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔等条款的合理性出具书面审核意见。其中建筑施工合同的资金支付一般为：预付款不超过工程合同额30%，审价之前在工程合同额80%之内拨付，尾款以审定结果和合同约定的方式拨付。

（3）预判工程中可能出现的不确定因素，如涨价、设计变更、不可预见费等内容，并出具相关书面意见。

（4）参与有关工程项目的询价与审核，并出具相关的书面意见供项目法人单位参考。

3.施工阶段

（1）制定现场控制造价步骤与措施，并协助项目法人单位制定符合项目特点的造价控制实施细则。

（2）协调配合与工程监理单位（质量、进度控制）的工作，严格签证制度。

（3）参加工程例会和项目法人单位要求参加的其他工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

（4）审核施工单位上报并经工程监理单位认可的每月完成工作量报表，审核月度付款申请表，出具《资金支付审核意见》作为支付当月进度款的依据。

（5）收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助项目法人单位及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，计算因此而产生的工程费用增减，并相应调整预算控制目标，避免不合理的费用支出。

（6）根据施工阶段的每月工作量与付款，核定各项变更费用，动态分析影响造价控制目标的因素，编制投资监理月报（含投资动态分析表），会同项目法人单位办理工程总结算。

（7）及时预警项目法人单位可能发生的工程费用索赔问题，向项目法人单位提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证项目法人单位在合同上的利益。

（8）协助项目法人单位检查各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，并配合做好材料归档。

（9）审核施工图预算，根据施工图做好合同工程量的计算、审核工作，及时调整超出合同范围或出现变化的工程量。

（10）对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

（11）做好工程钢筋及预埋件计算复核工作，并出具相关书面意见。

（12）做好对采购材料、设备合同执行情况等内容的定期检查，并出具相关书面意见。

4.竣工结算阶段

（1）参与项目法人单位组织的项目竣工验收。

（2）及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）。

（3）及时审核材料及设备采购合同、服务类合同的最终结算金额，并提出审查结果书面报告。

（4）结算审价后，对照项目实际造价与总概算进行分析，提交项目总结报告，报告应包含概算、预算、结算“三算”对比表。

三、入围服务要求

（一）工作时效要求

1.接受项目委托后3个工作日内需与项目主管部门、法人单位对接；

2.需落实委托人1小时响应要求，响应包括电话响应和服务地点响应；

3.接受项目委托起至项目竣工验收结束，应当每月至少参加1次例会、踏勘等现场服务；

4.向项目主管部门、法人单位出具资金支付审核意见的同时应抄送嘉定区财政局备案；

5.各类工作报告、书面意见应根据嘉定区财政局要求及时上传备案，并根据嘉定区财政局修改意见，于5个工作日内完成修改；

6.嘉定区财政局日常统计、报送应按要求的时间节点完成。

（二）质量管理要求

- 投资（财务）监理单位应建立相应的质量管理体系，并应通过计划管理、

流程控制保证成果文件的质量；

- 投资（财务）监理单位出具的各类成果文件应由编制人编制，并由审核

人、审定人进行二级审查。

（三）档案管理要求

1.投资（财务）监理单位应依照国家和行业档案管理的有关规定，建立、健全档案管理的各项规章制度，包括档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度和库房管理制度以及档案管理人员守则等。

2.投资（财务）监理技术档案可分为成果文件和过程文件两类。成果文件

包括竣工结算审核报告；过程文件包括编制、审核、审定人员的工作底稿、相应电子版文件等。

3.投资（财务）监理单位的服务成果文件的保存期不少于10年，工程造

价咨询的过程文件的保存期为不少于5年。保存期内接受采购人随时调阅的要求。

（四）人员配备要求

1.供应商应至少为本项目配备10名一级注册造价工程师（须含土建、安装专业的人员至少各1人）和3名中、高级会计师。

2.供应商配备的一级注册造价工程师和中高级会计师，均应是本单位在职职工。

3.项目固定联系人需做好本项目的日常工作的上传下达，固定联系人如有更换需提前向嘉定区财政局备案。

四、投资（财务）监理考核制度

为进一步加强对投资（财务）监理的监督管理，促进投资（财务）监理工作质量的提高，服务期内将组织开展对投资（财务）监理工作质量的考核。

对投资（财务）监理的考核，采取项目阶段性检查和集中考核相结合的方式，考核内容包括基本要求、履职情况和项目抽检等，考核结果与服务费支付、项目委托等相挂钩。

后续由嘉定区财政局向中标供应商下发具体考核制度，如服务期内考核制度有调整，嘉定区财政局将及时发放最新考核制度，供应商需落实最新考核制度要求。

五、付款方式

投资（财务）监理的具体项目收费标准，参照《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》（沪发改投[2016]70号）》中“财务监理费支出标准”的收费标准执行。以工可批复建安费、其他费和预备费为基数计算投资监理服务费并下浮25%执行。

工可评审通过后，由嘉定区财政局、项目主管部门作为委托人共同和投资（财务）监理单位签订具体项目服务合同。具体支付方式为：签订项目合同后支付服务费的10%；招标投标结束后支付服务费的30%；工程竣工后支付服务费的30%；项目审计结束并考核通过后支付服务费的30%。

投资监理服务费实行总额控制，并列入项目建设成本，投资监理费支付金额不超过当年度财政预算资金安排。

六、采购合同授予

确定第二阶段成交供应商应当由采购人依据服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

七、入围供应商的清退和补充规则

1.清退规则：入围供应商有《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，取消其入围资格或解除与其签订的框架协议。被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

2.补充规则：如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

八、★廉洁保密承诺书（供应商须在响应文件内出具，否则响应文件视为非实质性响应，作为响应无效处理。）

★廉洁保密承诺书

上海市嘉定区财政局：

为切实履行嘉定区建设工程领域全面从严治党责任，做到依法监理、廉洁自律、客观公正，保证投资（财务）监理工作质量，现作出如下承诺：

一、自觉遵守国家及本市关于廉洁建设和工程建设的各项制度规定，严格按照《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》《嘉定区政府投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》《关于建立嘉定区政府投资建设工程全过程全领域廉洁从业监管体系的实施意见（试行）》等要求开展投资（财务）监理工作。

二、自觉遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等保密制度规定，履行保密义务，不以任何方式泄露所接触和知道的国家秘密、商业秘密和内部信息，对涉密项目制定相应保密措施，指定专人负责，涉密人员离岗离职实行脱密期管理。

三、建立健全公司内部监督措施，提升公司内部人员的廉洁意识和保密意识，在强化本公司内控管理的基础上，主动接受监管部门和社会的监督，最大程度避免内部人员违法违纪行为的发生。

四、具体履职投资（财务）监理工作期间，我公司承诺本公司或公司工作人员不得有下列行为：

（一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；

（二）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争或以恶意压价核价、暗箱违规收费等方式进行不正当利益索取；

（三）转包承接的投资（财务）监理业务；

（四）在投资（财务）监理工作过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益，包括但不限于：由被服务单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用，接受被服务单位和个人赠送的礼品礼金及其提供的接待物品或未经批准通过咨询等方式获取报酬，参加被服务和个人安排的宴请、娱乐、旅游、健身活动等；

（五）在投资（财务）监理工作过程中实施商业贿赂；

（六）签署或出具有虚假、不实或误导性陈述的工程造价成果文件；

（七）以个人名义承接工程造价业务或允许他人以自己名义从事工程造价业务；

（八）徇私舞弊、滥用职权及违反回避制度造成投资（财务）监理结果严重失实的；

（九）法律、法规、规章禁止的其他行为。

我公司对上述事项负责，如公司或公司工作人员有违背上述承诺，我公司将不再承担区级政府投资项目、区级政府投资信息化项目、区级城市维护工程类项目的投资（财务）监理工作，并依法接受相关监管部门的处理、处罚。

承诺公司（盖章）：                  法人（签字）：

202X年XX月XX日

第四部分  确定入围供应商及成交供应商

一、第一阶段确定入围供应商的评审方法与评审规则

（一）评审方法

本项目确定第一阶段入围供应商的评审方法采用“质量优先法”。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及政府采购相关规定，对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务进行质量综合评分，质量评分从高到低排序，得出相应名次。如出现得分并列情况时，则由评审委员会根据政府采购云平台规则确定名次。排序前80%的供应商（去尾法取整数）作为入围供应商（不超过25家），且至少淘汰一家供应商。

（二）评审规则

（1）评审委员会由专家和征集人代表组成,对各供应商的响应文件进行甄别并经算术修正后得出各响应报价得分，最终结果取算术平均值。

（2）参加评审的专家为上海市政府采购咨询专家库中的专家，并在评审前按规定程序产生。

（3）任何人不得干预评审委员会成员的评审权利，评审及评分表要保存备查。

（4）评审委员会成员必须对所有供应商作出评审。

（三）“质量优先法”评审细则

| 评审内容 | 分值 | 类型 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | 0-15 | 客观分 | 根据拟派至本次招标服务地的专业技术人员配置评分。具体为： 1.一级造价工程师每提供1名得1分，最高可得10分； 2.中、高级会计师每提供1名得1分，最高可得3分； 3.明确本项目固定联系人及联系方式，得2分。 以上三项需须为在职人员，需提供人员清单，其中一级造价工程师需提供专业技术资格证书复印件，中高级会计师需提供中高级会计师证书复印件而非CPA执业证书。 |
| 类似项目业绩 | 0-5 | 客观分 | 根据供应商自2022年1月1日以来承接的有效类似项目业绩评分，是否属于有效类似项目业绩由评标委员会认定。有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为5分，没有有效类似项目业绩的得0分。应提供相关业绩的合同复印件。业绩证明材料如超过5个，则选取响应文件中前5个进行评审。 |
| 服务响应程度 | 0-10 | 主观分 | 供应商需落实委托人1小时响应要求，响应包括电话响应和服务地点响应。具体根据供应商服务响应的承诺（含措施）情况综合打分，服务响应承诺（含措施）全面细致可行性高的得7-10分，服务响应承诺（含措施）基本齐全可行的得4-6分，服务响应承诺（含措施）可行性不强的得0-3分。 |
| 项目管理组织架构及管理制度 | 0-15 | 主观分 | - 项目管理机构及其运作方法与流程（0-4分）； - 各项管理制度（0-4分）； - 服务质量保证措施（0-4分）； 4.服务质量检查、考核方法和标准（0-3分）。 是否有较完善的组织架构，有健全的管理服务制度、作业流程及服务工作计划及实施方案，有完善的档案管理制度，有激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，有可靠的服务质量保证措施，服务质量检查、考核方法和标准、投诉处理和及时整改方案等。较好的为11-15分，一般的为6-10分，较差的为0-5分。 |
| 监理大纲方案 | 0-20 | 主观分 | 本区投资（财务）监理负责项目自可行性研究报告获批复后的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。根据投资（财务）监理工作职责，具体监理大纲方案主要为前期审批阶段（0-5分）、招投标阶段（0-5分）、施工阶段（0-5分）、竣工结算（0-5分）等四个阶段的资金监控、财务管理和投资控制工作。较好的为14-20分，一般的为7-13分，较差的为0-6分。 |
| 重难点工作分析 | 0-20 | 主观分 | 重点、难点的应对措施：具体为分析投资（财务）监理工作中的重难点部分（0-10分），提出合理化应对措施（0-10分）。较好的为14-20分，一般的为7-13分，较差的为0-6分。 |
| 案例分析 | 0-15 | 主观分 | 供应商承接的已审价审计结束的类似项目案例1个进行书面陈述（项目审价审计结束日期为2022年1月1日以后），视方案陈述的完整性、针对性等综合打分。较好的为11-15分，一般的为6-10分，较差的为0-5分。 |

二、第二阶段确定成交供应商的方式与采购合同授予

（一）确定方式

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人依据服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。入围供应商第一阶段响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

（二）采购合同授予

采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订采购合同。根据实际采购数量和协议价格确定合同总价的，合同中应当列明实际采购数量或者计量方式。采购人和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

第五部分 响应文件格式

- 1、响应函

致：                                   （征集人名称）

根据贵方_______________（项目名称、项目编号）采购的征集公告及参加征集活动邀请，____________（姓名和职务）被正式授权代表供应商______________（供应商名称、地址），按照采购云平台规定向贵方提交响应文件1 份。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定，我方的响应报价详见采购云平台报价信息。

2.我方已详细研究了全部征集文件，包括征集文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受征集文件的各项规定和要求，对征集文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应文件有效期为自响应文件开启之日起 90 日。

4.如我方入围，响应文件将作为本项目框架协议及采购合同的组成部分，直至框架协议及采购合同履行完毕止均保持有效，我方将按征集文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成框架协议及采购合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本征集活动有关的一切证据或资料。

6.我方已充分考虑到征集活动期间网上征集可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上征集的任何技术故障、操作失误造成响应内容缺漏、不一致或响应失败的，承担全部责任。

7.我方同意响应文件开启内容以采购云平台开启时的报价一览表内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对报价一览表中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对报价一览表内容无异议。

8.为便于贵方公正、择优地确定入围供应商及服务，我方就本次征集活动的有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表签名：

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

- 2、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 服务期限 | 报价优惠率 |
| --- | --- | --- |

注：1、报价须包含征集文件规定的全部服务内容及要求，采购方不再另行支付其他费用。

2、应投报单一优惠率，否则按响应无效处理。

3、最高限制单价：投资（财务）监理的具体项目收费标准，参照《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》（沪发改投[2016]70号）》中“财务监理费支出标准”的收费标准执行。以工可批复建安费、其他费和预备费为基数计算投资监理服务费并下浮25%执行。（即优惠率：25%）。

4、报价优惠率不满足最高限制单价要求的按响应无效处理。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

- 3、报价分类明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价项目 | 项目费用 | 项目费用组合明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 报价总价 |  |  |  |

说明：（1）请按照项目内容细化，逐项填表。如表栏格式不够可自行划表填写。

（2）所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数。

（3）单价包括必不可少的部件、标准备件、设备制造、安装、调试（单机及联动）、包装、运输、保险、税金等直至项目验收合格时所发生的全部费用。

（4）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（5）报价总价须包含项目验收合格时所发生的全部费用。

供应商授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称：

项目编号：

资格审查要求

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义 | 法定基本条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明。 2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| 2 | 自定义 | 资格要求 | 符合征集文件规定的合格供应商资格条件。 |
| 3 | 自定义 | 联合响应 | 不接受联合体响应。 |

符合性要求

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署等要求 | 符合征集文件规定： （1）响应文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖供应商公章； （2）在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按征集文件规定格式提供法定代表人授权委托书； （3）按征集文件要求提供被授权人身份证。 |
| 2 | 框架协议期限 | 本项目协议期限2年。如遇政策或市场情况变化，征集人可以在适当的时间进行下一期框架协议采购。 |
| 3 | 响应文件有效期 | 符合征集文件规定：不少于90天。 |
| 4 | “★”要求 | 符合征集文件中标有“★”的要求。 |
| 5 | 响应报价 | 1、不得进行选择性报价（响应报价应是唯一的）；2、不得进行可变的或者附有条件的响应报价；3、响应报价不得超出征集文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4、不得低于成本报价。 |
| 6 | 其他无效响应情况 | 不存在征集文件规定的其他无效响应情况。 |

供应商授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

5、供应商基本情况

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

5-1、人员配备情况一览表

| 项目组总人数 |  |
| --- | --- |
| 其中：中高级会计师 |  |
| 其中：注册造价工程师人数 |  |
| ……………………………… |  |

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

5-2、拟从事本项目服务人员及其技术资格一览表

人 员 名 册 汇 总 表

填报单位：                      第   页 共   页

| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 学历 | 职称 等级 | 执业资格及证章编号 | 专业经历 | 成功案例 | 拟从事岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行制表。

2、我方承诺以上人员均为本单位职工，并按时交纳四金。并提供服务人员身份证及相关资格证书等证明材料复印件，并加盖单位公章。

3、此表作为入围成交后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

5-3、拟担任本项目负责人一览表

人 员 名 册 汇 总 表

填报单位：                      第   页 共   页

| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 学历 | 职称 等级 | 执业资格及证章编号 | 专业经历 | 成功案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行制表。

2、请提供上述人员身份证及相关资格证书、工作履历等证明材料复印件，并加盖单位公章。

3、此表作为入围成交后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

5-4、拟从事本项目服务人员的详细情况表（每人一表）

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  |  | 从事咨询服务工作年限 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 聘任时间 |  |  |  |
| 主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年参与同类型咨询服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 参与时间 | 委托单位名称 |  |  |  | 服务项目金额（万元） |  | 参与项目的角色 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

6、供应商2022年1月1日以来承接的主要类似项目一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 合同金额（万元） | 用户情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：类似项目的有效合同复印件（复印合同首页和有合同双方盖章的尾页即可，但须包含合同金额）。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

7、规章制度一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 规章制度名称 | 执行起始时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

各规章制度的具体内容另行提供。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年     月     日

8、法定代表人证明书和法人代表授权委托书

法定代表人证明书

先生/女士现担任                 职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：

公章（盖章）：

年          月        日

法人代表授权委托书

我____________（姓名）系____________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 ____________（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心____________项目的征集活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、开启、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应截止之日起直至我方的响应有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（委托人）签字或盖章：

代理人（受托人）签字或盖章：

单位名称及盖章：

地址：

日期：

法定代表人身份证

（复印件）正面

法定代表人身份证

（复印件）反面

、

被授权人身份证

（复印件）正面

被授权人身份证

（复印件）反面

9、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为 万元，资产总额为 ＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）中小企业划型标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工业与信息化部联企业〔2011〕300号）。

（2）如供应商为联合响应的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

（3）供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受政府采购促进中小企业发展政策。

（4）从业人员，营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

11、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）参加（单位名称）组织的（项目名称）征集活动，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

12、没有重大违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

13、联合投标协议书（本项目不适用）

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市嘉定区政府采购中心组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以  为主办人进行投标，并按照征集文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据征集文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为     元，乙方承担的合同份额为     元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分提交上海市政府嘉定区采购中心。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                             20  年  月  日

第六部分 框架协议、合同条款及合同格式

一、框架协议一阶段协议

协议项目名称

协议编号： [协议-协议编号]

协议各方：

| 甲方： 协议组织实施结构名称 |  |
| --- | --- |
| 住所： 协议-征集人机构地址 | 邮编： 协议-征集人邮编 |
| 电话： 协议-项目联系人电话 | 联系人： 协议-项目联系人名字 |

| 乙方： 协议供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 住所： 协议供应商地址 | 邮编： 协议-供应商邮编 |
| 电话： 协议-协议总联系人电话 | 联系人： 协议总协调人 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》和《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》之规定，甲方与乙方就协议采购事项，签署本框架协议。

第一条 协议适用当事人

本协议适用于甲方根据采购人需求通过框架协议采购的方式确定乙方及其响应的产品，并签订本框架协议。

在本协议确定的协议期限内，采购人登录上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），在入围供应商范围内通过直接选定、二次竞价和顺序轮候等方式最终确定所购产品，并由采购人与乙方指定的代理商直接签订采购合同，乙方及其指定代理商根据本框架协议和采购合同向采购人履行合同义务。

本协议所称采购人是指通过上海政府采购网以框架协议采购方式采购产品的本市各级国家机关、事业单位、团体组织，在采购合同中为买方。

本协议所称代理商是指乙方指定的在上海政府采购网提供协议产品的供应商，在采购合同中为卖方。乙方与其指定的代理商承担连带责任。

第二条 项目基本情况

1.项目名称： [协议项目名称]

2.项目编号： [协议-项目编号]

3.采购需求及最高限制单价、二阶段成交方式： [协议-采购需求及最高限制单价、二阶段成交方式]

4.适用框架协议的采购人或服务对象范围，以及履行合同的地域范围： [协议-适用框架协议的采购人范围]

5.采购合同文本：详见征集公告

第三条 入围产品

[协议-入围产品详细技术规格及协议价格]

第四条 协议期限

有效期至 [协议截止时间]。期满后[协议组织实施结构名称]可视情况决定是否延期、取消或增补入围供应商。

第五条 第一阶段入围供应商服务内容、服务标准，协议价格

详见入围结果公告

第六条 收费标准

在充分考虑服务期限内各项工作所必须发生的各类费用及今后工作中所包含风险、责任及其他各类影响合同价格因素后，乙方承诺将按实际项目具体情况、采购人的预算资金总额和具体委托服务工作内容，合理确定收费标准。

具体收费标准详见乙方采购云平台服务响应信息。

第七条 服务内容

乙方承诺按以下服务内容和标准提供服务：

详见乙方响应文件及采购云平台服务响应信息。

承诺在接到委托人委托通知后，应在采购要求及投标承诺的时间内作出响应，并根据委托人委托，制定服务方案，选派人员执行工作，按照相关法规和相关执业准则的规定和要求提供服务。

第八条 其他服务

乙方承诺提供以下其他服务内容：

详见乙方响应文件及采购云平台服务响应信息。

第九条 协议期限

本协议有效期为2年。如遇政策或市场情况变化，根据有关规定，征集人可以在适当的时间进行下一期征集活动。

第十条 确定第二阶段成交供应商方式

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定的，由依据服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

第十一条 供应商的清退和补充

（一）入围供应商有下列情形的，甲方根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及征集文件中规定程序，对供应商进行清退和补充，存在违法违规行为的，由相关部门追究乙方或其指定的代理商的法律责任：

1.恶意串通谋取入围或者合同成交的；

2.提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

3.无正当理由拒不接受合同授予的；

4.不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

5.框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

6.丧失履行本框架协议项下义务的资质或能力的；

7.为获取本框架协议及协议项下交易机会采取不正当竞争、不诚信手段的；

8.监管部门认定的其他情形。

（二）被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

（三）如剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，甲方可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

第十二条 协议终止

1.协议因有效期限届满而终止；

2.乙方存在下列情形的，甲方有权终止本协议，并由采购人追究乙方的违约责任。

2.1乙方未能依照本协议约定条件履行合同，已构成根本性违约的；

2.2乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为的；

2.3如果协议的履行将损害国家利益或社会公共利益的；

2.4存在征集文件中约定终止情形的。

第十三条 不可抗力

1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.遇有不可抗力的一方，应在不可抗力事件发生后三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

3. 不可抗力是指协议双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

第十四条 解决争议的方法

1.协议各方应通过友好协商，解决在执行本协议过程中所发生的或与本协议有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向上海市嘉定区财政局提请调解。

2.调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁，仲裁是终局的。

3.如仲裁事项不影响协议其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本协议的其它部分应继续执行。

第十五条 协议的修改

对本协议不得擅自变更、解除或终止。

第十六条 协议生效及文本

1.本协议在协议各方签字盖章后生效。

2.本协议壹式贰份，双方各执壹份。

第十七条 协议附件

本协议附件包括征集文件、响应文件、入围通知书、《上海市政府采购采购合同》等。

本协议附件与协议具有同等效力。

甲方（盖章）： [协议组织实施结构名称]

乙方（盖章）： [协议供应商名称]

法定（授权）代表人： [协议总协调人]

签订日期： [协议-协议创建日期]

框架协议二阶段

嘉定区投资（财务）监理合同

上海市嘉定区            、上海市嘉定区财政局（以下简称“委托人”）与            （以下简称“投资监理”）经过三方协商一致，签订本合同。

一.委托人委托投资监理为以下项目提供建设工程投资监理服务：

项目名称：

工程地址：嘉定区

工程造价：      万元(工可中的建安费、其他费、预备费)

二.投资监理业务酬金

本合同采取闭口式包干合同，一次性包干      万元人民币，项目实施后产生较大概算调整的，投资监理可与委托人协商调整服务费用，并签订补充合同。

三.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付投资监理的服务酬金。

1.投资监理的收费标准，参照《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》（沪发改投[2016]70号）》中“财务监理费支出标准”的收费，下浮25%执行。

工可评审通过后，以工可批复建安费、其他费和预备费为基数计算投资监理费作为合同金额，订立合同。

2．投资监理费用按如下方式分四次支付：

签订合同后支付合同价款的10%；

招标投标结束后支付合同价款的30%；

工程竣工后支付合同价款的30%；

项目审计结束并考核通过后支付合同价款的30%。

投资监理服务费实行总额控制，并列入项目建设成本，投资监理费支付金额不超过当年度财政预算资金安排。

四.本合同的投资监理业务自      年   月   日开始实施，至        合同三方完成合同规定的权利、义务后终结。

五.本合同一式六份，其中正本三份、副本三份，具有同等法律效力。三方各执正本一份、副本一份。

委托人1：上海市嘉定区            投资监理：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            住所：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

委托人2：上海市嘉定区财政局

法定代表人：

委托代理人：

电话：

订立时间：20  年  月  日

投资监理的义务

第一条  投资监理负责项目自可行性研究报告获批复后的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。

具体工作职责按照《嘉定区政府投资项目管理办法》《嘉定区区级城市维护项目管理办法》《嘉定区区级政府投资项目委托投资（财务）监理实施细则》等要求执行。如政策文件有变化，按最新文件要求执行。

第二条  投资监理机构应向委托人提供与投资监理业务有关的资料，包括承担本合同义务的人员名单、项目进展与资金支付资料、投资监理成果文件等。

第三条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第四条  委托人应负责与本项目业务有关的第三人的协调，为投资监理工作提供外部条件。

第五条  委托人应当在约定的时间内，免费向投资监理提供与本项目咨询业务有关的资料。

第六条  委托人应当在约定的时间内就投资监理书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。投资监理要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第七条  委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与投资监理联系。

投资监理的权利

第八条  委托人在委托的投资监理项目业务范围内，授予投资监理以下权利：

1.投资监理在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2.投资监理在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3.投资监理在咨询过程中，有到工程现场踏勘的权利。

委托人的权利

第九条  委托人有下列权利：

1.委托人有权向投资监理询问工作进展情况及相关的内容。

2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同要求投资监理承担相应的赔偿责任。

4.委托人有权对投资监理进行考核和监督，具体按照相关考核制度要求执行。

投资监理的责任

第十条  投资监理责任期内，应当履行投资监理合同中约定的义务，因投资监理的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过投资监理服务酬金总额（除去税金）。

第十一条  投资监理对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，投资监理应承担责任。

第十二条  投资监理向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十三条  委托人应当履行投资监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给投资监理造成的损失。

第十四条  委托人如果向投资监理提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致投资监理的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第十五条  因不可控因素或其他因素导致建设工程终止的，本合同自然终止，投资监理服务费用根据实际工作量由双方协商后支付结算。

第十六条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在提前15个工作日通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第十七条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

其  他

第十八条  投资监理如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由投资监理承担，在委托的投资监理业务范围以外经委托人认可的其他业费，其费用由委托人另行承担。

第十九条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十条  投资监理不得参与可能与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第二十一条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与投资监理之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

附加协议条款：

- 人员安排

项目负责人：        联系方式：

工程师：

会计师：

⒉时间安排：项目负责人每月不少于**天去现场监理，其他工程师、会计师每月**人不少于**天参加现场监理。

廉洁保密承诺书

为切实履行嘉定区建设工程领域全面从严治党责任，做到依法监理、廉洁自律、客观公正，保证投资（财务）监理工作质量，现就                  项目作出如下承诺：

一、自觉遵守国家及本市关于廉洁建设和工程建设的各项制度规定，严格按照《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》《嘉定区政府投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》《关于建立嘉定区政府投资建设工程全过程全领域廉洁从业监管体系的实施意见（试行）》等要求开展投资（财务）监理工作。

二、自觉遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等保密制度规定，履行保密义务，不以任何方式泄露所接触和知道的国家秘密、商业秘密和内部信息，对涉密项目制定相应保密措施，指定专人负责，涉密人员离岗离职实行脱密期管理。

三、建立健全公司内部监督措施，提升公司内部人员的廉洁意识和保密意识，在强化本公司内控管理的基础上，主动接受监管部门和社会的监督，最大程度避免内部人员违法违纪行为的发生。

四、具体履职投资（财务）监理工作期间，我公司承诺本公司或公司工作人员不得有下列行为：

（一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；

（二）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争或以恶意压价核价、暗箱违规收费等方式进行不正当利益索取；

（三）转包承接的投资（财务）监理业务；

（四）在投资（财务）监理工作过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益，包括但不限于：由被服务单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用，接受被服务单位和个人赠送的礼品礼金及其提供的接待物品或未经批准通过咨询等方式获取报酬，参加被服务和个人安排的宴请、娱乐、旅游、健身活动等；

（五）在投资（财务）监理工作过程中实施商业贿赂；

（六）签署或出具有虚假、不实或误导性陈述的工程造价成果文件；

（七）以个人名义承接工程造价业务或允许他人以自己名义从事工程造价业务；

（八）徇私舞弊、滥用职权及违反回避制度造成投资（财务）监理结果严重失实的；

（九）法律、法规、规章禁止的其他行为。

我公司对上述事项负责，如公司或公司工作人员有违背上述承诺，我公司将不再承担区级政府投资项目、区级政府投资信息化项目、区级城市维护工程类项目的投资（财务）监理工作，并依法接受相关监管部门的处理、处罚。

本承诺书一式两份，一份留承诺公司，一份留嘉定区财政局。

承诺公司（盖章）：                  法人（签字）：

20  年  月  日

第七部分 质疑受理要求及附件

按照本项目责任分工，质疑事项涉及招标组织程序、中标结果等的，供应商提出质疑的对象为集中采购机构；质疑事项涉及项目采购需求的，供应商提出质疑的对象为采购人；供应商提出质疑但无法区分质疑对象的，先交由集中采购机构梳理区分再行使质疑。

一、质疑受理联系方式：

1.集中采购机构

联 系 人：严佑亮

联系电话：69989888转2608

- 采购人

联系人: 张晨秋

联系电话：021- 69985979

二、质疑函提交要求：

供应商提交的质疑函应当一式三份。质疑函应当包括下列主要内容：

（一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）采购项目的名称、编号及分包号；

（三）质疑的具体事项、质疑请求和主张；

（四）质疑所依据的具体事实和根据（应当附有充足有效的线索和相关证据材料），所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件名称及具体条款的内容；

（五）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人应当向采购中心提交授权委托书及代理人合法、有效的身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体事项、权限及有效期限。

三、质疑有下列情形之一的，将驳回质疑：

（一）质疑缺乏事实和法律依据的；

（二）质疑供应商捏造事实、提供虚假材料的；

（三）质疑已经处理并答复后，质疑供应商就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（四）其他根据相关法律、法规、政府采购规章应当予以驳回的情形。

四、附件：

附件1：质疑函

附件2：法定代表人授权书

附件1

质疑函

质疑供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

委托代理人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

被质疑人：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

：

本供应商认为                （采购项目名称、编号，第几包）的                 （采购文件、采购过程或中标、成交结果）使我们的权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

一、具体质疑事项：

1、                                 。

2、                                 。

……

二、质疑请求和主张：
　　                                    。
三、事实依据、理由（事实陈述及所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件名称和具体条款）：

。

附件：相关证明材料

本人或法定代表人或主要负责人签章：

单位公章：

年   月   日

附件2

法定代表人授权书

：

本人                        （姓名、职务)，系注册地址位于                   的                       （公司名称）法定代表人，兹代表本公司授权                   (被授权人的姓名、所属单位、职务)，其身份证号码：                   ，为本公司的合法代理人，就                 项目（项目名称、编号）采购向贵中心提出质疑，其有权以本公司名义处理一切与之有关的事务并做出相应决定。

本授权书自签发之日起至　 　年   月   日止始终有效。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

地    址：

代理人(被授权人)签字或盖章：

职    务：

公司名称：

(公章)

日    期：