静安区便捷就医数字化转型应用系统

建设项目

技

术

需

求

项目单位：上海市静安区卫生信息中心

目 录

第一章 项目建设概况	1

1.1 项目单位	1

1.1.1 二级医院	1

1.1.2 专业站所	1

1.1.3 社区卫生服务中心	1

1.2 项目背景	2

1.3 建设目标	3

1.4 主要建设内容	3

1.5 建设周期	4

第二章 信息化现况	5

2.1 现有信息系统框架	5

2.2 现有应用系统建设	5

2.2.1 区域卫生信息平台	5

2.2.2 信息共享应用	6

2.2.3 卫生数据中心	8

2.2.4 医疗机构内部信息化	8

2.3 “健康静安”系列应用现状	9

第三章 系统建设要求	10

3.1 基本要求	10

3.2 性能及管理要求	10

3.3 软件功能要求	11

3.3.1 精准预约（预约即挂号）	13

3.3.2 智能预问诊	18

3.3.3 医疗付费一件事	24

3.3.4 电子病历卡和电子出院小结	32

3.3.5 线上核酸检测申请及查询	35

3.3.6 中药饮片处方外配服务	37

第四章 安全要求	40

4.1 安全及隐私要求	40

4.2 数据备份与安全要求	40

4.3 其他要求	41

第五章 安装、实施要求	41

5.1 实施要求	41

5.2 系统培训要求	41

5.3 项目测试要求	42

5.4 项目验收标准及要求	42

第六章 售后服务要求	42

第七章 付款方式要求	43

第八章 其它要求	43

项目建设概况

本项目预算编号：0622-15631，预算金额：1254万元，本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

项目单位

本次项目由上海市静安区卫生信息中心负责建设，系统使用用户包括静安区卫生信息中心、静安区区属各家涉及业务的医疗机构如下（具体功能接入的医疗机构根据实际业务需具体调整）：

二级医院

- 上海市静安区中心医院

- 上海市静安区闸北中心医院

- 上海市静安区市北医院

- 上海市静安区北站医院

- 上海市静安区中医医院

- 上海市公惠医院

- 上海市第三康复医院

- 上海市第四康复医院

专业站所

- 上海市静安区妇幼保健所

- 上海市静安区牙病防治所

- 上海市静安区精神卫生中心

社区卫生服务中心

- 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区彭浦镇街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区彭浦镇第二街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区北站街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心

项目背景

2021年，为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，按照宗明副市长提出的要把握好数字化转型过程中“流程再造和智慧创新”要点，让百姓切实感受数字化转型后就医体验提升等工作要求，加快推进本市各级医疗机构数字化转型工作，上海市卫健委发布关于印发《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号），明确“便捷就医”重点推广场景子应用场景。

“便捷就医服务”七大应用场景分别是：(1)精准预约，减少就诊等候时间，缓解患者“挂号难”；(2)智能预问诊，医患信息提前互动，提高诊疗效率；(3)互联互通互认，减少“重复检查”，减轻群众就医负担；(4)医疗付费“一件事”，缓解“排队长、缴费慢”；(5)电子病历卡与电子出院小结，方便患者“随身带、随时查”；(6)线上申请核酸检测及疫苗接种，缓解现场人流压力，筑牢疫情防控；(7)智慧急救，争取急症抢救宝贵时间。

2021年，上海市卫健委发布关于印发《关于确定“便捷就医服务”数字化转型工作试点单位》的通知（沪卫信息便函〔2021〕11号），明确“便捷就医服务”数字化转型工作试点单位名单。

建设目标

本项目建设以市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（沪委发〔2020〕35号）中提出的加快推进本市各级医疗机构数字化转型工作的要求为指导，以上海市卫健委发布的《关于印发上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案的通知（沪卫信息〔2021〕5号）》中明确的“便捷就医”重点推广应用场景为基本要求，在静安区医疗卫生信息化建设基础上，围绕“便捷就医服务”数字化转型工作的具体应用场景及需求，建设静安区便捷就医数字化转型应用系统，实现提升全区智慧医疗服务水平及管理能力，进一步改善城市居民获得医疗服务的便捷度和满意度的目标。此外，为了配合上海“便捷就医服务”数字化转型，本项目分析静安区已有的信息化基础，以“便捷就医服务”重点推广场景为参考，加入静安区特色便民服务内容，开展中药代煎药配送到家的具体工作，有效深化了数字化转型工作的进行。

主要建设内容

本项目建设以市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（沪委发〔2020〕35号）中提出的加快推进本市各级医疗机构数字化转型工作的要求为指导，以上海市卫健委发布的《关于印发上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案的通知（沪卫信息〔2021〕5号）》中明确的“便捷就医”重点推广应用场景为基本要求，在静安区医疗卫生信息化建设基础上，围绕“便捷就医服务”数字化转型工作的具体应用场景及需求，建设静安区便捷就医数字化转型应用系统，实现提升全区智慧医疗服务水平及管理能力，进一步改善城市居民获得医疗服务的便捷度和满意度的目标。

本项目分析静安区已有的信息化基础，以“便捷就医服务”重点推广场景为参考，加入静安区特色便民服务内容，开展中药代煎药配送到家的具体工作，有效深化了数字化转型工作的进行。

主要包括以下场景的建设：

1、精准预约(预约即挂号)

2、智能预问诊

3、医疗付费一件事

4、电子病历卡和电子出院小结

5、线上核酸检测申请及查询

6、中药饮片处方外配服务

本项目建设内容不包含硬件，软件运行的相关硬件环境由采购人提供。

建设周期

本项目的建设周期合同签订后10个月（含试运行3个月时间）。

信息化现况

现有信息系统框架

静安区卫生信息化经过整合两区原先多年的建设，不断加强基础建设，逐步完善管理制度，信息化已经成为服务静安区新医改工作的重要组成部分。建设静安区区域卫生信息平台，平台以中间表的方式对区属的8家二级医院、4家专业站所、15家社区卫生服务中心的数据进行共享与交换，避免了信息孤岛。在该平台上还可以与外部系统进行数据交换，实现与区委、财政、公安、民政，以及申康、大卫生、市疾控的信息传递、数据处理、信息共享。

系统架构图如下：

现有应用系统建设

区域卫生信息平台

静安区区域卫生信息平台涵盖预约诊疗平台、妇幼保健平台、区域公共卫生应用、社区综管、区域影像诊断、移动家庭医生等应用系统，实现区内医疗机构之间的信息共享及资源共享，以及与外部系统的信息传递和交换。

信息共享应用

通过区域医疗信息整合平台，实现了医疗机构之间的信息资源共享，在医生工作站可以按需调阅病人既往就诊史、健康档案信息，即可以在任何一个医疗机构看到病人在其他医疗机构的就诊信息和所建的健康档案信息，在任何一个社区服务站点以及在医生下居民家庭时能看到病人在全区所有医疗机构的就诊记录和健康档案信息。

业务协同应用

静安区卫生信息化采用的是以区平台统一部署、各医疗机构重点加强内部及特色系统建设的原则，最大限度的保证了区内信息化统一规划和管理，尽可能避免重复建设和资源浪费。

静安区利用信息化手段支撑医疗资源纵向流动，就医秩序更加合理规范，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，提高优质医疗资源可及性、利用效率和整体效益。已建业务协同应用如下：

区域用药安全警示

对医生开药结合该病人的历史信息进行“相互作用审查、注射药物配伍审查、药物过敏史审查、给药途径审查、儿童用药审查、老年人用药审查、妊娠期妇女用药审查、不良反应”的审查，并在医生界面提示所开药品的药品说明书，实现用药智能提醒和重复检验检查提醒。同时，实现对合理用药监控数据进行分析和统计。

家庭医生居民签约系统

家庭医生居民签约系统实现了家庭医生签约，以慢性病管理对象为切入点对社区个人进行签约，并按家庭为单位进行家庭医生服务模式的健康管理。居民可联系所属居委的家庭医生，签订健康服务协议。

1、移动家庭医生应用

家庭医生可以利用手机登录家庭医生系统，借助移动网络和VPN接入设备，在院外随时提供家庭医生的相关服务。系统支持家庭医生日常的签约、预约、慢病管理、家庭病床、妇女保健、健康宣教等工作内容。系统与区域平台、综合管理平台等系统互联互通、数据共享。

2、分级诊疗协同系统

建设了区内统一的号源预约服务平台，并按照上海市分级诊疗要求，可以实现全区内号源的预约和转诊服务。从而支撑家庭医生服务、转诊等分级诊疗协同相关业务的开展。

综合管理应用

1、社区卫生综合管理平台

完善社区卫生综合改革配套的相关业务系统，尽可能从机构内各业务生产系统自动获取医疗卫生业务数据，并基于此实现全面预算管理、绩效考核管理、家庭医生管理、运营监管、管理协同，进而实现推动过程管理、提升管理效率、降低运营成本、化解综合风险。

2、区域卫生运营监管平台

主要围绕医院安全监管、重大政策执行监管、医疗质量监管和医院医疗监管四个方面展开。

3、移动综合监管应用

在充分考虑卫生机构综合管理业务特点、医疗行业定位、综合管理指标实际展示等基础上，面向医疗机构的管理人员，以图形报表等直观的方式面向用户在移动端展现业务及资源现状、发展趋势，以便于用户从中发现业务规律，从而对行业的管理进行指导，对行政的决策进行支持。

4、医疗质量监管系统

作为全市首批“电子病历质量监控”试点区，通过医疗质量监管系统的建设，优化了医生工作站的流程，加大了医疗质量的监控手段，为动态中实现电子病历的三级监控提供了有效的措施，最终实现病历格式规范化、病历内容严密化、病历修改合法化、病历监控适时化、病历归档及时化的目的，为使电子病历的管理日趋规范、提高医院信息化建设的水平奠定了可靠的基础。

公众服务应用

1、健康门户网站

以门户网站的形式为居民提供相关的健康服务，不仅有健康宣教等日常知识内容，还针对居民有个人相关诊疗、健康管理等信息查询。

2、“健康静安”微信平台

以微信端为载体，打造“健康静安”公众号，以区内可预约资源及居民相关医疗卫生数据为基础，以互联网+医疗模式的个人用户体验为核心，探索区内医疗服务流程、模式的优化。使得用户可以在一个统一的平台上享受医疗服务预约、健康管理、信息查询等便民服务，同时通过设立满意度评价、健康干预等互动式服务体系，为居民提供更优质的医疗个性化服务。

在微信平台上，居民可以进行诊疗服务、妇幼保健、中医服务、在线家床、注册服务等。

卫生数据中心

建设了统一的数据中心核心数据库框架，同时通过数据交换平台来实现数据共享、管理、维护、使用的机制。中心围绕数据的产生、数据传递、数据交换、信息服务、数据存储等数据处理过程，建立数据采集、更新、共享、管理、使用机制，加快系统内部信息交流与反馈，为相关政府部门数据交换建立基础，为行政部门领导和各级管理人员提供决策支持服务并向社会公众提供相应的卫生信息服务。

医疗机构内部信息化

社区卫生服务中心

1、HIS系统

15家全区社区卫生服务中心，已经建立并完善了全区社区卫生服务信息系统（HIS、CIS、RIS/PACS等），确保社区卫生服务中心所有业务包括门急诊服务、住院服务、家床服务、医技服务、检查检验服务等的正常开展，实现信息化对社区医疗业务的全面支撑，全面夯实了社区卫生信息化基础。

2、社区门诊预约挂号系统

各社区卫生服务中心建立了社区门诊预约挂号系统，实现了签约患者向家庭医生或预检台护士预约下次就诊时间、或通过电话向预检台护士进行预约的管理功能；以家庭医生为基础，给医生所管辖的签约患者提供优先就诊的服务。

3、家庭责任医生工作站

在现有的静安区医疗卫生信息化框架体系下，充分利用静安区医疗信息整合共享与协同服务的成果，依据《家庭责任制医生工作规范手册》，为家庭责任医生建立了随时随地上网访问家庭健康责任制医生工作站，并通过工作站系统为家庭居民提供各种方便的健康档案管理、开处方、TIS系统等服务。家庭责任医生工作站通过中国电信的VPDN技术实现了家庭医生在医院外使用移动工作站访问家庭医生站系统、区域医疗信息平台、出院随访系统，实现了家庭医生在居民家庭为居民开诊，大大提高了家庭医生的办公效率。

各社区卫生服务中心建成家庭医生工作站，支持静安区15家社区约300名家庭医生的业务操作。家庭医生除了就诊，还需要对自己签约的居民进行慢病随访、中医体质辨识、健康评估、健康干预、健康教育等服务。在健康管理平台中，社区医生可以在系统上对慢病居民进行管理，对高血压、糖尿病、肿瘤患者做相应的随访。

4、社区卫生综合管理平台

根据全市医改要求，实现社区医疗机构的运营监管、绩效评价、薪酬分配、统计分析、政府补偿、工资总额核定、全面预算管理，动态监测医药卫生体制改革各项任务实施情况，提高卫生管理工作效率和决策水平。

区级医院

静安区是开展卫生信息化较早的区，随着医院信息化建设的不断推进，不论是医院内部的自身发展需求，还是外部环境的不断变革，经过多年建设，区级医院的信息化程度已经实现了较高的覆盖面，从门诊住院到后勤物资，从收费到电子医嘱、电子病历、检验系统、检查系统、门户网站等均实现了信息化。目前，区属医院业务系统HIS、EMR、CIS、LIS、PACS、HRP的建设已经基本完善，极大的促进了医院业务流程的不断优化、管理思路的不断变革。

“健康静安”系列应用现状

新静安成立后，静安区卫生计生信息化在基础信息化整合的基础上，着重发展惠民业务，树立“健康静安”品牌，全面打造“健康静安”系列应用，将便民、惠民落实到各个环节。目前“健康静安”移动端应用包括供居民使用的“健康静安”微信平台；供家庭医生使用的移动家庭医生APP；供静安区管理者使用的移动综合管理APP。“健康静安”相关系统功能根据实际的业务需求发展进行不断补充和深化，移动端应用与区内各家社区卫生服务中心紧密结合，形成社区互联网医院统一平台、统一入口、统一支付、统一配送、统一安全建设、统一质控的区域一体化标准。相关移动端应用的各项已有功能图如下所示：

健康静安的开发语言为：开发语言：前端页面基于HTML5，以AngularJS为框架搭建，后端采用java语言。

系统建设要求

基本要求

- 投标人在上海有固定的售后服务团队。

- 投标人本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标人提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

- 投标人负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

- 结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括安装、调试、试运行、验收等内容。

性能及管理要求

系统稳定性：要求系统能够稳定可靠，保证365*7*24小时的不间断运行，年平均宕机时间小于4小时。

可管理性，提供管理工具帮助管理人员系统全面地监控、管理和配置，并为系统故障的判断、排错和分析提供支撑。

系统具有运行日志，记录系统的使用情况、运行状况，能够保留故障现场。

系统的软件体系结构应具有充分的可扩展性，能够随时加入新的相关软件模块。系统具有统一的用户界面，设置灵活，适应性强。

1. 性能指标依据

参考医保实时结算交易的系统响应时间，根据交易数据量与医疗服务数据量大小的对比，制定具体的性能指标。

2. 交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录等操作。在并发量50的情况下：

● 平均响应时间：1-3（秒）；

● 峰值响应时间：3-10（秒）。

3. 查询类业务

如信息查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出三个参考范围。在并发量50的情况下：

● 简单查询平均响应时间：3-10（秒）；

● 复杂查询平均响应时间：10-30（秒）；

● 极限数据查询时间：最大样本量时数据查询时间不超过3分钟。

4. 统计分析类业务

在并发量50的情况下：

● 一般统计时间：不超过30秒；

● 一般分析时间：不超过30秒。

软件功能要求

本项目针对相关场景要求需要完成以下软件功能的开发：

| 序号 | 应用场景 | 应用客户端 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | “健康静安”微信公众号 | 预约即挂号服务 |
|  |  |  | 实名认证人工审核 |
|  |  |  | 公众号使用意见反馈 |
|  |  |  | 医保账户管理-医保账户查询 |
|  |  |  | 互联网医院医生推荐 |
|  |  | 静安区区域卫生信息平台 | 预约就诊入口 |
|  |  |  | 计免预约入口 |
|  |  |  | 健康体检入口 |
|  |  | 各家医疗机构改造 | HIS系统改造并对接公众号（26家医疗机构） |
|  |  |  | 排队系统改造（26家医疗机构） |
| 2 | 智能预问诊 | “健康静安”微信公众号 | 患者预问诊服务（移动端） |
|  |  |  | 预问诊管理（PC端） |
|  |  |  | 预问诊管理（PC端） |
|  |  |  | 统计分析 |
|  |  |  | 预问诊知识库管理 |
|  |  |  | 后台权限服务管理 |
|  |  |  | 申康模板对接 |
|  |  | 静安区区域卫生信息平台 | 与医院HIS挂号信息查询接口 |
|  |  |  | 与区平台健康档案病史信息获取接口 |
|  |  |  | 与医院HIS预问诊结果推送接口 |
|  |  |  | 与院内EMR系统接口 |
|  |  |  | 与随申办APP接口 |
|  |  |  | 与微信公众号互联网社区医院对接 |
|  |  |  | 扫码验证预问诊 |
|  |  | 各家医疗机构改造 | HIS改造（26家医疗机构） |
| 3 | 医疗付费一件事 | 汇聚轻应用平台 | 随申办及微信共同应用 |
|  |  |  | 随申办及微信共同应用 |
|  |  |  | 随申办区级汇聚轻应用 |
|  |  |  | 微信端区级汇聚轻应用 |
|  |  | 各家医疗机构改造 | 医保五期相关改造（6家） |
|  |  |  | 线下无感支付相关HIS改造（6家） |
| 4 | 电子病历卡和电子出院小结 | 门诊电子就医册 | “健康静安”微信公众号 |
|  |  |  | 区域卫生信息平台-区级采集服务（26家医疗机构） |
|  |  |  | 医疗机构HIS改造（HIS门诊26家） |
|  |  | 住院电子出院小结 | 静安区区域卫生信息平台 |
|  |  |  | 住院系统改造（18家） |
| 5 | 线上核酸检测申请及查询 | “健康静安”微信公众号 | 线上核酸 |
|  |  | 静安区区域卫生信息平台 | 核酸数据导入及管理 |
|  |  |  | 核酸数据上传接口开发 |
|  |  |  | 核酸数据汇集底层服务开发 |
|  |  |  | 亲情核酸报告查询服务开发 |
|  |  |  | 核酸报告生成PDF接口开发 |
|  |  | 各家医疗机构改造 | HIS改造（6家） |
| 6 | 中药饮片处方外配服务 | “健康静安”微信公众号 | 中药饮片便民查询 |
|  |  |  | 中药饮片便民查询接口对接 |
|  |  | 中药饮片处方外配平台 | 开方管理 |
|  |  |  | 审方管理 |
|  |  |  | 付费管理 |
|  |  |  | 订单管理 |
|  |  |  | 发药管理 |
|  |  |  | 退费管理 |
|  |  |  | 对账管理 |
|  |  |  | 基础数据管理 |
|  |  |  | 查询统计 |
|  |  |  | 数据上传 |
|  |  | 静安区区域卫生信息平台 | 药品库存接口 |
|  |  |  | 药品价格变化 |
|  |  |  | 医院处方上传 |
|  |  |  | 处方状态查询 |
|  |  |  | 处方状态修改 |
|  |  |  | 处方修改 |
|  |  |  | 医院对账单查询 |
|  |  |  | 处方药品加工进度 |
|  |  |  | 配送进度 |
|  |  | 各医疗机构改造 | HIS系统改造(24家) |

精准预约（预约即挂号）

精准预约是上海市卫生健康委员会发布的《关于下发<上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案（试行版）>的通知》中提出的第一个场景，要求各级医疗机构将包括专家号在内的所有门诊预约时段精准控制在1小时以内，鼓励有条件医疗机构控制在30分钟以内。静安区已经上线使用了全区统一的预约服务，需要通过“健康静安”平台，实现静安全区医疗机构的预约时段都控制在30分钟以内的精准预约功能。

同时在“健康静安”需要能够实现“预约即挂号”功能，即预约后的当天线上挂号。居民线上预约即视为挂号完成，按照预约的时间段进行排队处理，当天到医院后可直接去诊室就诊，进一步减少患者院内排队现象。

“健康静安”微信公众号

预约即挂号服务

- 预约记录改造

需要能够在原有“健康档案”预约就诊记录的基础上，增加预约成功后，对符合线上挂号付费要求的用户，可以完成挂号操作。需要对前端页面居民信息进行加解密控制。

- 挂号订单申请

系统需要能够自动判断该用户是否可以进行线上挂号付费；如可以则可跳转“去挂号”，完成挂号订单申请动作，生成挂号订单。

- 微信医保支付对接（自费/医保）

需要能够支持微信和医保方式完成订单支付。

- 惠民付支付对接

需要能够支持交通银行惠民付方式完成订单支付。

- 挂号状态更新（收/退）

需要能够对订单的支付状态进行展示。

- 预约挂号支付提醒

预约挂号完成后，微信公众号需要能够推送消息，提醒患者进行挂号支付操作。

- 预约挂号支付成功通知

预约挂号完成支付后，微信公众号需要能够推送消息，通知患者挂号支付成功。

- 线上挂号后排队叫号对接

在“健康静安”公众号完成线上预约挂号并支付成功后，于就诊日当天自动签到排队，提醒居民当前队列情况，并提醒居民即时就诊。如未能及时就诊，产生过号时提示居民过号以及过号后续服务引导。

- 智能预问诊入口对接

在“健康静安”公众号完成线上预约挂号并支付成功后，对接“智能预问诊”系统，提供居民预问诊问卷入口。并通过微信消息推送提醒居民进行预问诊填写。

- 挂号订单记录

在“健康静安”预约就诊完成线上支付后，提供居民挂号订单记录查看列表。增加挂号订单的数据存储。

- 线上挂号后取药提醒

在“健康静安”操作线上挂号后，如需要取药，会自动推送取药提醒。

- 退款状态更新（收/退）

退款完成后，需要能够实时对订单的支付状态进行控制展示。

- 药品物流配送提醒通知

针对有药品是物流配送的，配送后，需要能够通过“健康静安”微信公众号进行提醒。

- 医保电子凭证一键注册

为了方便使用医保电子凭证，需要能够在挂号时支持对医保电子凭证进行一键注册操作。

- 诊后满意度调查推送问卷

需要能够在就诊后通过“健康静安”微信公众号向就诊人推送诊后满意度调查问卷。

- 满意度调查问卷填写

就诊人需要能够在接收到“健康静安”微信公众号上接收到推送的诊后满意度调查问卷，并可以填写、提交问卷。

- 满意度调查问卷模板

需要能够支持定制满意度调查问卷的样式和问题。

- 退款消息通知

退款完成后，“健康静安”微信公众号需要能够发送退款完成消息通知。

- 待支付消息推送

挂号完成后，“健康静安”微信公众号需要能够发送待支付消息提醒。

- 机构接入微信公众号接口

区属26家机构预约即挂号功能需要能够接入健康静安。

实名认证人工审核

需要增加实名认证人工审核认证功能。主要包括用户端和管理端。

- 用户端

- 证件拍摄引导

需要能够在“健康静安”公众号对居民进行引导，一步一步进行身份证拍照。

- OCR证件识别

系统需要能够自动识别拍摄照片身份证上的文字信息，并进行结构化提取。

- 人工审核提交

系统需要能够保存拍摄的内容，并在线提交进行人工审核。

- 审核结果反馈

居民需要能够查看到审核的结果。

- 管理端

- 审核任务列表

审核人员需要能够看到所有申请人工审核的列表。

- 审核内容一览

审核人员需要能够看到居民提交的供审核的信息。

- 审核结果处理

审核人员需要能够对审核内容进行判断和处理。

- 人工审核统计分析

需要能够对人工审核的数据根据时间、审核情况等进行统计。

公众号使用意见反馈

居民在使用“健康静安”微信公众号过程中，有使用的问题和意见需要能够通过公众号意见反馈功能进行相关的意见反馈和处理结果跟踪。

- 用户端

- 意见反馈图片选取拍摄

需要能够通过“健康静安”微信公众号，用上传照片的形式将问题进行反馈。

- 意见反馈内容提交

需要能够填取反馈意见并提交给管理者。

- 意见反馈历史列表

需要能够在意见反馈历史列表中查看自己反馈过的意见和建议。

- 意见反馈处理结果

需要能够查看管理者对所提意见的处理反馈信息。

- 意见反馈问题追加

居民查收到管理者所反馈的意见后，如有追加的疑问或意见，需要能够继续在原意见中进行意见追加。

- 意见反馈事件状态

需要能够查看到所提意见处理的状态，如已处理等。

- 意见反馈服务评价

待意见反馈完结后，需要能够对反馈服务进行评价。

- 管理端

- 意见反馈审核列表

需要能够看到居民所提意见的全部列表。

- 意见反馈问题处理

需要能够对居民所提意见进行处理，并填写反馈内容。

- 意见反馈事件关闭

当居民意见已经处理完结后，需要能够对意见事件关闭。

- 意见反馈统计分析

需要能够按照管理需求，对意见反馈进行相关统计分析，如未完结意见等。

医保账户管理

- 医保账户查询

“健康静安”微信公众号需要能够查询医保账户信息。并展示医保账户信息，包含：当年账户、历年账户、账户状态、参保状态、自负段等医保账户相关信息。

互联网医院医生推荐

- 医生服务推荐

根据互联网医院的医生服务数据，需要能够查看到咨询最多、问诊最多、好评最多等医生的排名情况。

- 医生个人主页

需要能够展示医生服务相关数据，包含关注数、咨询量、问诊量、简介、患者评价等。

- 关注医生

需要能够关注和取消关注医生，如关注了医生则关注医生服务变动将第一时间推送。

- 医生综合搜索

居民需要能够根据相关条件检索区内的医生，条件包括：医生是否在线、医生机构、医生科室等不同维度。

第三方入口服务（区域卫生信息平台端）

- 预约就诊入口

需要提供第三方服务对接“健康静安”公众号预约就诊服务的入口链接，能够进行门诊预约和公众号关注、实名认证、就诊人管理的校验。

- 计免预约入口

需要提供其他社区为主体的公众号等第三方服务对接“健康静安”公众号计免预约服务的入口链接，能够进行计免预约和公众号关注、实名认证、就诊人管理的校验。

- 健康体检入口

需要提供第三方服务对接“健康静安”公众号健康体检服务的入口链接，能够进行健康体检服务和公众号关注、实名认证、就诊人管理的校验。

各医疗机构改造

HIS系统改造并对接公众号

需要改造HIS系统，当网上预约完成后，即自动插入医疗机构的挂号系统中，达到预约及挂号的效果。

改造范围涉及区内26家医疗机构。

机构内排队分诊系统升级适配

本改造范围涉及区内26家医疗机构。

- 按预约时间自动排入队列

针对在“健康静安”公众号上进行预约并在线挂号的患者，需要能够自动纳入相关诊间或科室的候诊队列。

- 超过预约时间自动过号

针对在“健康静安”公众号上进行预约并在线挂号的患者，需要能够进行过号提醒及处理。

- 预约就诊消息推送

需要能够对预约相关分诊信息进行微信消息提醒。

需要能够对医生呼叫后未及时就诊的患者进行微信消息提醒。

- 预约过号消息推送

需要能够对未按时就诊的患者进行过号情况及后续处理方式进行微信消息提醒。

智能预问诊

需要能够通过“健康静安”平台，实现患者线上互联网咨询，引导患者填写病情症状相关问题。同时快速采集病史信息，需要能够供医生接诊及书写病历时使用。

“健康静安”微信公众号

患者预问诊服务（移动端）

- 身份认证服务

需要能够支持用户从APP、微信公众号、扫码等入口进入预问诊。

需要能支持进行身份认证服务，认证通过后进行下一步操作，认证不通过返回错误信息。

- 预问诊模板推送

需要能够根据患者挂号的实际情况，向患者移动端智能推送符合患者实际情况的预问诊模板，并能够提示患者有序、准确地完成诊前预问诊服务。

- 患者预问诊服务

移动端需要能够模拟医生智能提问的方式，引导患者回答录入年龄、体征、症状、疾病史、过敏史等相关信息。

需要能够根据回答自动形成预问诊病史，患者可对结果进行修改确认，并将结果传送至医生工作站。

- AI预问诊服务

若挂号科室没有匹配到适合的预问诊模板，需要能够自动启动AI预问诊服务，用模拟医生提问的模式，引导患者回答相关问题，形成“五史一诉”发送至医生工作站。

- 预问诊结果服务

- 预问诊结果生成服务

需要能够根据患者填写的结果，按照电子病例的标准格式进行重新组织，生成电子病历标准格式。

- 预问诊结果修改服务

患者需要能够对生成的预问诊结果进行修改补充。

- 预问诊“五史一诉”转化服务

系统需要能够对预问诊问答结果进行分类转换成五史一诉，能够对预问诊详情进行查看。

- 预问诊结果发送服务

预问诊结果需要能够发送到后端，发送信息需要包含患者填写的预问诊原始应答信息和组织后的病例信息。

- 预问诊病史浏览

需要能够进行预问诊病史信息的一体化多次重复浏览。

- 疾病健康知识浏览

需要能够通过微信公众号向患者智能推送符合患者个人实际情况的健康宣教知识。

预问诊管理（PC端）

- 问卷模板发布管理

需要能够支持按照权限，每个医疗机构查看本医疗机构所有科室和医生发布的问卷模板；医生查看本科室发布的问卷模板、从申康下载的问卷模板。

医生需要能够编辑自己的问卷模板。

- 问卷模板审核管理

需要能够有问卷模板审核功能，医生发布的问卷模板审核通过后，患者才可以填写该问卷。

- 预问诊记录查询

医生在PC端需要能够查询患者填写的问卷记录清单和问卷详细内容。

- 预问诊记录详情

医生在PC端需要能够根据个人需求，查看预问诊详情，进行数据分析。

- 预问诊病历质控

患者提交预问诊病史时，能够根据模板知识库质控设置，对端患提交的预问诊内容进行实时监测和提示。

- 医院机构模板管理

需要能够为各家医疗机构提供预问诊模板匹配管理功能，减少医师的问卷编辑工作量。

- 数据分流

需要能够根据所属医疗机构的预问诊实际需求，进行相关数据的分发，减轻区平台巨大的流量负担和网络拥堵。

统计分析

需要能够提供以下统计分析结果

- 医疗机构应用情况统计分析

- 以医疗机构为单位，预问诊使用人次以及分别按时、周、月维度统计；

- 各科室预问诊使用情况及使用排名；

- 根据预问诊使用的结果对象，按年龄段，按性别统计预问诊的访问量；

- 患者填写的预问诊结构化报告。

- 区级预问诊使用量统计

- 区级所有医疗机构预问诊的总使用人次以及分别按时、周、月维度统计；

- 统计使用的形式（挂号入口、预约入口）预问诊使用人次；

- 各机构的预问诊使用排名情况并支持下钻至该机构的各科室预问诊使用情况；

- 按时间维度统计分析预问诊使用的高峰低谷时期；

- 比较各医疗机构之间的模板数量，使用情况统计；

- 按时间维度统计预问诊使用总人次，使用趋势情况；

- 根据预问诊使用的结果对象，按年龄段，按性别统计预问诊的访问量。

- 预问诊模板使用情况统计分析

- 以区级为单位，统计不同机构同科室问卷模板的预问诊使用人次比较。

- 以机构为单位，统计不同科室的问卷模板预问诊使用人次比较。

- 模板级预问诊记录统计分析

- 单选式统计分析

对单选项的组件自动生成统计结果，统计维度按模板设置的单选答案的个数按柱状图统计，按饼图统计。

- 多选式统计分析

实现对一组多选项问题结果的统计，统计方式柱状图表达。

- 填空式统计分析

填空式统计实现填写完整性情况，填写和未填写的数量及占比。

预问诊知识库管理

- 预问诊模板知识库配置工具

- 单选问卷组件

需要能够支持单选问卷组件实现一个问题有一组可选回答。

- 多选问卷组件

需要能够支持一个问题的一组可选回答中，可同时选择多个选项，回答项数量可自由扩展。

- 填空问卷组件

需要能够支持文本信息的输入，满足开放性的问题回答。

- 逻辑跳转组件

需要能够支持逻辑跳转组件，如A题选中选项是，才会跳转出B题，否则直接显示C题。

- 表达式解析组件

需要能够支持表达式解析组件，如A题选中选项是，B题选中选项否，才会跳转出C题，否则直接显示D题。

- 问卷预览

需要能够支持问卷预览。

- 模板创建

需要能够支持预问诊模板创建，保存所有配置好的问题顺序、问题及回答项、问答逻辑等。

- 疾病级预问诊模板知识库管理

需要能够支持针对特定疾病设计的预问诊模板管理，按照医疗机构，医生权限进行查看和编辑。

- 科室级预问诊模板知识库管理

需要能够支持科室级预问诊知识库管理，管理按科室患者的疾病特征设计的预问诊模板，按照医疗机构，医生权限进行查看和编辑。

- 基于状态机的问答引擎

需要提供基于状态机的问答引擎，可自动把业务流程图转换为后台自动化的代码。

- 自然语言解析引擎

需要提供自然语言解析引擎，实现人机对话，提取疾病和症状相关信息。

- 疾病智能诊断模型

需要支持通过模型智能诊断患者疑似疾病，并根据患病概率进行排序，供医生参考。

- 健康知识推荐模型

需要能够根据患者基本信息和预问诊的问卷结果，构建健康知识推荐模型，给用户进行健康知识推荐。

- 健康知识库

需要能够提供健康知识库，包含疾病概念、预防知识、运动饮食睡眠建议等内容。

- 疾病知识图谱

需要能够构建疾病知识图谱，模拟疾病症状医生的问诊逻辑。

- 模板知识库应用规则设置

需要能够支持医院预问诊模板知识库智能推送的顺序、逻辑等进行统一的界面配置和管理，模板知识库应用中的应用规则需支持多种推理方式。

- 模板知识库应用质控设置

需要能够基于机器学习、人工智能和NLP，将经验丰富的专家经验提炼成AI模型质控算法，对预问诊指标规则进行统一的界面配置和管理，以供各质量监控点进行调用，对预问诊病史进行监测。

- 模板知识库应用引擎

需要能够提供模板知识库应用引擎，负责管理应用的使用状态、调度实例的执行，当用户通过操作界面提交一个预问诊工作时，执行相应的应用实例，实现医院预问诊模板知识库智能推送。

后台权限服务管理

- 用户管理对接

需要对接静安区应用支撑平台，实现统一用户管理。

- 权限管理

需要提供权限控制管理模块，可自由配置可访问的数据权限细粒度。

- 日志管理

需要提供日志管理模块，记录用户使用系统的审计日志。

申康模板对接

- 数据同步内容

数据同步所涉及的数据类型需要包括：预问诊通用模板、个性化模板数据。数据同步参照市卫健委颁布的《上海市健康信息网数据上传接口规范（2.1接口规范）》以及申康中心颁布的《医联工程二期数据同步规范（版本5.0）》、《医联工程联网医院信息采集接口规范（版本3.11）》。

- 申康预问诊模板数据下载

区级预问诊平台需要通过与申康平台对接，通过一定的权限从医联平台下载所需要的模板知识库数据。

- 中心端预问诊模板上传

需要能够支持区级中心端的预问诊模板数据上传到申康医联平台。

- 数据频率同步

需要能够根据预问诊服务的需要，建立定时/实时交换机制。

- 数据采集方式

要求医院内部信息系统自动生成数据并定时批量提交到前置机数据库中（包括医院端维护的字典表数据），包括医院预问诊通用模板、个性化模板数据。

区域卫生信息平台端

区域卫生平台需要支持与预问诊系统相关的所有系统的接口对接，包括以下接口：

- 与医院HIS挂号信息查询接口

- 与区平台健康档案病史信息获取接口

- 与医院HIS预问诊结果推送接口

- 与院内EMR系统接口

- 与随申办APP接口

- 与微信公众号互联网社区医院对接

- 扫码验证预问诊

各医疗机构HIS改造

改造范围涉及区内26家医疗机构。

- 挂号信息推送

HIS系统需要能够支持智能预问诊平台获取当日患者的就诊信息。

- 门诊医生工作站改造

- 获取患者预问诊问卷数据

门诊医生站需要能够获取患者当日的预问诊问卷信息。

- 获取患者预问诊病历信息

门诊医生站需要能够将患者当日的根据预问诊问卷信息形成的病史信息导入至患者的电子病历信息中。

医疗付费一件事

汇聚轻应用平台

随申办及微信共同应用

- 支付场景分类

需要支持业务过程中主要包含自费患者线上支付，医保患者纯医保支付，医保患者医保自费混合线上支付三种支付场景。

随申办只需要支持医保患者。

微信应用需要可支持医保患者和自费患者。

- 医保患者纯医保支付收费场景

需要根据随申办、微信（健康静安）实名认证用户和HIS交互完成纯医保交易。

- 医保患者混合支付收费场景

需要根据随申办、微信（健康静安）实名认证用户和HIS交互完成医保交易和自费部分交易。

- 医保患者纯医保/混合支付退费场景

在患者收费完成之后，需要系统可以实现退费

- 门诊待缴费订单查询

需要系统实时查询当日患者拥有的门诊待缴费订单数据，同时需要支持线下和线上处方。

订单类型需要分为：线下诊疗挂号、线下处方收费、互联网诊疗挂号、互联网处方收费。

线下诊疗挂号业务场景：当日有科室预约记录，需要提供挂号订单给病人当日线上支付。

线下处方收费业务场景：当日诊间的处方发送至线上，需要提供处方订单给病人当日线上支付。

互联网诊疗挂号业务场景：互联网医院处方保存后，需要产生挂号订单给病人当日线上支付。

互联网处方收费业务场景：互联网医院处方保存后，需要产生处方订单给病人当日线上支付。

- 门诊待缴费订单明细查询

需要实时根据门诊就诊号查询患者有效期内的门诊待缴费明细。

- 线上支付挂号/收费状态查询

需要实时查询支付订单是否已经成功，需要为了支付数据落地时超时处理。如果成功需要更新订单状态，如果失败需要发起支付回滚。

- 线上支付退号/退费状态查询

需要HIS验证是否可以进行退号/退费状态，将验证结果反馈给区级汇聚轻应用互联网端。

- 线上支付退号/退费

医保患者通过退号退费申请验证之后，需要系统通知HIS进行医保退号退费；

自费患者通过退号退费申请验证之后，需要系统完成自费端退款之后通知HIS进行自费退号/退费落地。

- 医保挂号预结算申请

医保患者发起就诊挂号申请，挂号预结算。需要平台调用此HIS接口，返回试算结果。

- 医保挂号结算申请

医保患者接收到预结算结果后，自费0元，需要直接调用接口，有自费金额需要第三方支付平台（微信、信用付、银联），完成自费结算。

- 医保收费预结算申请

医保患者发起处方收费申请，收费预结算。需要平台调用接口，HIS和医保进行医保请求交互，需要返回试算结果。

- 医保收费结算申请

医保患者接收到预结算结果后，自费0元，需要直接调用接口，有自费金额需要拉起第三方支付平台（微信、信用付、银联），完成自费结算后。

- 医保支付回调

医保支付成功后需要异步通知HIS，再由HIS通知互联网汇聚轻应用端医保收费成功。

- 医院注册参数配置

需要配置医院基本信息：名称、等级、地址、经纬度、支付地址等

- 各家医院HIS接口规范

需要定义各家HIS接口规范。

随申办区级汇聚轻应用

需要完成的业务场景主要包含门诊医生开具的处方，患者通过手机端线上完整的脱卡支付流程，流程中主要涉及随申办用户体系，获取医保线上令牌，银联JS支付，医保线上交易，汇聚轻应用和HIS交互，费用查询，报告查询等。

- 随申办授权及汇聚支付首页

需要通过随申办APP的医疗付费一件事专栏进入,选择静安区汇聚轻应用。需要首次登录经用户授权进入，首页显示静安区内26家医疗机构列表。

需要列表显示内容为：医疗机构缩略图、医疗机构名称、级别、地址、离用户的当前位置的距离。

- 检验报告查询

用户可通过随申办APP区级汇聚轻应用互联网端实时查询时间段内患者的检验报告数据。

- 检查报告查询

可通过随申办APP区级汇聚轻应用互联网端实时查询时间段内患者的检查报告数据。

- 申请签名密钥

需要初始化获取每日工作密钥 API Key，每天只需调用一次。

- 随申办用户体系对接

用过市民云的 API 访问，如获取用户信息等都需要验证用户身份，需要校验该第三方调用是否是合法调用。

区级医疗机构汇聚轻应用与 “随申办”APP 对接一网通办用户体系，运用“随申办”APP 统一认证和个人数据授权接口，获取用户信息三要素（姓名、身份证、手机号）。

- 随申办医保令牌对接

系统需要通过随申办获取医保令牌。

超过限定有效时间导致结算失败的，需要重新申请电子凭证及令牌。

- 随申办支付接口

用户发起支付交易时系统需调用请求接口。

- 随申办退款接口

用户发起退款交易时请求系统需要调用接口。退款结果无异步通知，请以同步返回结果为准。

微信端区级汇聚轻应用

- 自费患者收费场景

需要根据随申办实名认证用户获取当前机构内部的自费电子处方，进行线上自费交易。

- 自费患者退费场景

收费完成之后，需要系统和HIS验证是否允许退费，HIS允许退费后，发起线上退费操作。

- 自费患者挂号支付后同步

自费患者挂号电子支付完成后，需要于HIS同步。

- 自费患者收费支付后同步

自费患者处方收费电子支付完成后，需要于HIS同步。

- 自费患者挂号预结算申请

自费患者发起就诊挂号结算申请，需要his本地预结算。并返回给区级汇聚轻应用端。

- 自费患者收费预结算申请

自费患者发起就诊收费结算申请，需要his本地预结算，并返回给区级汇聚轻应用端。

- 微信用户体系对接

需要通过个人数据授权接口，获取用户信息三要素（姓名、身份证、手机号）。

- 微信医保令牌对接

需要通过微信获取医保令牌。

超过限定有效时间导致结算失败的，需要重新申请电子凭证及令牌。

- 微信支付接口

用户发起支付交易时需要调用支付接口。

- 微信退款接口

用户发起退款交易时需要调用接口。退款结果无异步通知，请以同步返回结果为准。

- 就诊扫码付

需满足患者无需去缴费窗口排队付费，扫一扫遍布医院醒目位置的收费码，即可完成诊疗费用线上支付。

医疗付费“一件事”HIS改造

本项目中涉及到改造的医疗机构为6家，另20家的HIS改造费已另项匹配：

（1）上海市北站医院

（2）上海市静安区中医院

（3）上海市第三康复医院

（4）上海市第四康复医院

（5）上海市公惠医院

（6）静安区精神卫生中心

医保五期相关改造

- 基本信息读取

需要读取的基本信息包括：卡号、姓名、性别、身份证号、联系电话、通信地址、邮政编码、行政区划代码等。

- 结算

- 门诊类挂号

需要通过医保五期改造，使医院满足门诊类挂号相关功能需求，主要功能需求包括：

- 需要支持磁卡、保障卡和电子凭证进行门诊挂号；

- 需要支持特殊人员的门诊挂号，包括离休、伤残、干部保健定点；

- 门诊挂号需要支持不同类型的减免结算，包括正常结算、医保减免结算和财政减免结算；

- 通过线上进行门诊挂号。

- 门诊类收费

需要通过医保五期改造，使医院满足门诊类收费的相关功能需求，主要功能需求包括：

- 需要使用不同的就医凭证（磁卡、保障卡和电子凭证）进行门诊类收费；

- 需要支持特殊人员的门诊类收费，包括离休、伤残、干部保健定点；

- 需要通过线上进行门诊收费等。

- 住院类收费

需要通过医保五期改造，使医院满足住院类收费的相关功能需求，主要功能需求包括：

- 需要使用不同就医凭证（磁卡、保障卡、电子凭证）进行住院类收费；

- 需要支持特殊人员的住院类收费，包括离休、伤残、干部保健定点；

- 需要同时支持出院（出观）结算和在院结算；

- 需要通过线上进行住院预交金、出院结算等。

- 反交易

- 退款

需要通过医保五期改造，使医院满足退费的相关功能需求，主要包括：

- 需要使用不同就医凭证（磁卡、保障卡、电子凭证）进行退款操作；

- 需要支持线上进行退款操作。

- 登记

- 登记业务

需要通过医保五期改造，使医院满足登记业务相关的功能需求，主要包括：

- 需要通过不同就医凭证（磁卡、保障卡、电子凭证）进行登记操作；

- 需要支持不同类别的登记业务，包括家床建床，急观入观，入院登记，大病登记和门诊登记。

- 登记撤销

需要通过医保五期改造，使医院满足登记撤销的相关功能需求，主要包括：

- 需要通过磁卡、保障卡和电子凭证对登记业务进行撤销；

- 需要对不同类别的登记业务进行撤销，包括家床撤床，急观出观，入院撤销和大病撤销。

- 登记查询

通过医保五期改造，使医院满足登记查询的相关功能需求，主要包括：

- 通过磁卡、保障卡和电子凭证对登记业务进行查询；

- 需要对不同类别的登记业务进行查询，包括家床，急观，住院，大病，本院定点和造口袋；

- 需要查询家床的开始和结束日期，急观入观的开始日期，住院入院的开始日期，大病的开始和结束日期，造口袋的登记开始和登记结束日期；

- 需要查询登记的医院名称；

- 需要查询账户的余额详情。

- 查询

- 对账

需要通过医保五期改造，使医院满足对账的相关功能需求，主要包括：

- 需要对总额对账的结果进行查询。查询结果可分为：

- 若金额不符，未生成交易明细；

- 若金额不符，已生成交易明细，可以下载；

- 此次对账通过；

- 对账已通过，无需再次对账；

- 改账通过。

- 账户查询

需要通过医保五期改造，使医院满足账户查询的相关功能需求，主要包括：

- 需要使用磁卡、保障卡和电子凭证进行账户查询；

- 需要查询当年和历年的账户余额，门诊自负段现金支付累计数，住院起付线线下支付累计数，门诊自负段定额，住院起付线定额，统筹支付封顶线定额，起付线上封顶线下费用累计等。

- 交易查询

需要通过医保五期改造，使医院满足交易查询的相关功能需求，主要包括：

- 需要使用磁卡、保障卡和电子凭证进行交易查询；

- 需要查询交易费用总额，当年和历年的账户余额，医保结算范围费用，非医保结算范围费用，支付状态等。

- 明细上传

- 明细账单提交

需要通过医保五期改造，使医院满足明细账单提交的相关功能需求，主要包括：

- 需要提交费用明细并生成明细账单，明细账单用于提交费用结算，一次上传的费用明细建议小于等于50条，其余的费用明细可分批上传；

- 需要提交所有明细账单，包括自费账单；

- 需要根据不同的凭证类别（磁卡、保障卡和电子凭证）上传费用明细；

- 初始明细账单号为空，后续上传费用明细时填入返回的明细账单号；

- 需要提交不同结算类型（门诊结算，急诊结算，家床结算，急观结算，住院结算）的明细账单。

- 明细账单撤销

需要通过医保五期改造，使医院满足明细账单撤销的相关功能需求，主要包括：

需要根据不同的凭证类别（磁卡、保障卡和电子凭证）撤销明细账单的提交。

- 线上支付

- 互联网线上结算

需要通过医保五期改造，使医院满足互联网线上结算的相关功能需求如下：

需要采用医疗机构互联网对接方式进行互联网线上结算，即提供接口供医疗机构使用电子凭证线上支付流程进行医保结算时采用。医疗机构收到收费请求返回信息后，根据收费确认请求编制医保结算确认请求包数据，并将医保结算包放入线上结算请求中，进行线上结算。

- 支付结果推送

需要通过医保五期改造，使医院满足支付结果推送的相关功能需求如下：

医保结算完成后，电子凭证中心需要异步通知医疗机构结算支付结果（成功或失败）。

- 支付结果查询

需要通过医保五期改造，使医院满足下述支付结果查询的相关功能需求如下：

如果支付结果推送异常，医疗机构端没有收到，需要通过此功能进行查询。

线下无感支付相关HIS改造

需要根据《医疗付费“一件事”技术文档汇编》、《上海市医疗付费一件事支付平台接入指引V1.0.1》政策要求，通过本次项目上海市医疗付费一件事支付相关改造，使医院实现随申办APP的无感支付，业务如下：

- 随申办无感支付

需要实现随申办无感支付接口封装，其中包括申请签名密钥Key、支付接口、退款接口、撤销订单接口、查询接口、支付消息通知接口和日对帐接口的封装。

- 随申办APP收费窗口无感支付

需要实现随申办APP窗口无感支付接口封装，其中包括申请签名密钥Key、支付接口、退款接口、撤销订单接口、查询接口、支付消息通知接口和日对帐接口的封装。

- 随申办APP自助机无感支付

需要实现随申办APP自助机无感支付接口封装，其中包括申请签名密钥Key、支付接口、退款接口、撤销订单接口、查询接口、支付消息通知接口和日对帐接口的封装。

- HIS相关改造

需要对HIS进行改造，实现随申办无感支付，其中包括诊间结算改造、窗口结算改造、自助机结算改造等操作员结账修改等改造。

电子病历卡和电子出院小结

上海市卫健委发布关于印发《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号），明确电子病历卡改造及电子出院小结推送为“便捷就医”7个重点推广场景子应用场景之一。需要按照下发的通知和相关的标准进行数据的收集和共享，其中电子出院小结部分静安区在市规定数据范围的基础上，增加了静安区特色的数据字段要求。

门诊电子就医记录册

“健康静安”微信公众号

- 电子病历卡对接

需要能够查询电子病历卡。

- 电子病历卡展示

在健康档案模块，需要能够查看和查询电子病历卡。

- 电子出院小结对接

需要能够查询电子出院小结。

- 电子出院小结展示

在健康档案模块，需要能够查看和查询电子出院小结。

区域卫生信息平台端

需要能够区级采集门诊电子病历相关数据。采集范围涉及区内26家医疗机构。

各医疗机构HIS改造

改造范围涉及区内26家医疗机构。

- 电子病历卡上传（HIS完善基本字段上传至市医保）

需要完善电子病历卡要求的基本字段，通过医保专网上传至市大数据中心。

- 电子病历卡查询调阅

HIS门诊医生站需要能够查询调阅就诊人员的“电子病历卡”就医信息。

- 就诊当次就诊记录打印

- 门诊HIS就医记录册数据上传

需要完善电子病历卡要求的基本字段，实时上传至区平台。

电子出院小结

区域卫生信息平台端

- EHR健康浏览器调阅出院小结

需要能够通过EHR健康浏览器调阅出院小结。

- 区级采集服务（面向区内医疗机构）

需要能够通过标准接口采集区属医疗机构电子出院小结，完成当日电子出院小结信息归集。需包括获取认证接口、出院小结上传接口、查询出院小结摘要接口、查询出院小结PDF接口。

- 区级报送服务

要求将区级平台归集的区属医疗机构出院小结上传至市平台，并进行校验，包括账号校验、token校验、签名校验、签名与数据内容校验、数据内容校验。

- 上传查询分析

- 上传数据概览

要求提供区级权限、机构权限下的上传数据概览服务。

- 上传明细查询

要求提供区级权限、机构权限下的上传明细查询服务，需支持按条件筛选查看对应出院小结明细个案详情内容。

- 异常数据补传反馈

要求提供区级权限、机构权限下的异常数据补传反馈服务，需支持按条件筛选查看对应异常数据概览信息及异常详细列表。

- 上传日志查询

要求提供区级权限、机构权限下的上传日志查询服务，需支持按条件筛选查看对应明细列表。

- 后台服务管理

- 组织机构管理

需要能够实现组织机构信息的管理。

- 用户管理

需要提供用户管理模块，可自由配置用户。

- 角色管理

需要提供角色管理模块，可自由配置相关角色功能和权限。

- 权限管理

需要提供权限控制管理模块，可自由配置可访问的数据权限细粒度。

- 日志管理

需要提供日志管理模块，记录用户使用系统的审计日志。

- 电子出院小结患者端查询

需要能够基于区县健康应用移动端已有的服务体系和身份认证体系，向居民提供其出院小结数据的查看功能，方便患者就医。要求对接市大数据中心，基于“一网通办”平台开发“电子出院小结”查询功能服务。

各医疗机构住院系统改造

改造范围涉及区内有住院业务的18家医疗机构，具体如下：

- 上海市静安区中心医院

- 上海市静安区闸北中心医院

- 上海市静安区市北医院

- 上海市静安区北站医院

- 上海市静安区中医医院

- 上海市公惠医院

- 上海市第三康复医院

- 上海市第四康复医院

- 上海市静安区精神卫生中心

- 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区彭浦镇第二街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心

- 电子出院小结归档并转换PDF文件存储

需要按照规范要求生成“电子出院小结”PDF文件。

- 电子出院小结CA签章

需要调用市经信委电子签章公共服务平台的签章服务，将归档后的PDF文件完成医院CA签章，并下载签章后文件到本地。

- 电子出院小结上传

需要按照市统一要求，将数据定时上报至区卫生信息平台。

- 电子出院小结查询调阅

住院医生站需要能够查询调阅就诊人员的“电子出院小结”。

线上核酸检测申请及查询

需要实现线上预约申请核酸检测以及核酸检验检测费用线上支付，并推送提醒；完成核酸现场采样、检测后，检测结果同步至“健康静安”平台。

“健康静安”微信公众号

线上核酸

- 核酸医保支付

需要能够使用社保/医保完成线上的医保支付。

- 核酸挂号订单

需要能够查看核酸挂号订单。

- 核酸检测订单

需要能够查看支付后的核酸检测订单。

- 本人核酸报告下载

需要能够下载本人的核酸检测报告。

- 亲情核酸报告查询

需要能够查询亲人核酸检测报告。

区域卫生信息平台端

核酸数据导入及管理

需要能够支持核酸结果excel模板导入；

需要支持根据身份证、姓名等模糊查询核酸结果；

需要能够查看数据详情，进行编辑和删除数据。

核酸数据上传接口

区平台需要提供统一的核酸数据上传接口。

核酸数据汇集

区平台需要进行核酸结果数据汇集，供“健康静安”公众号等系统进行数据查询。

亲情核酸报告查询服务

平台需要提供统一的亲情核酸报告查询服务，并可供其他系统调用该服务。

核酸报告生成PDF接口

区平台需要提供统一的核酸报告PDF生成功能，供“健康静安”公众号等系统调用。

各医疗机构HIS改造

核酸线上一站式服务（线上预约、支付）

闸中心、市北医院、静安中心医院、江宁社区、彭浦镇第二社区、公惠医院需要进行HIS系统改造，能够配合“健康静安”公众号实现线上的核酸检测的预约和医保线上支付。

中药饮片处方外配服务

通过建设静安区中药饮片处方外配延伸服务系统，需要实现医院开方与代配、代煎、代送延伸服务企业的实时互联，能为在静安区区属医院就医的老百姓提供中药饮片代配、汤剂代煎、上海区域内（崇明除外）免费配送等服务。

主要（核心）模式：采用实时交易技术实现方式支撑饮片处方实时共享、接方、审方、配药、煎煮、自提/送药、对账、开票、支付等业务，并与市级阳光平台系统、医院 HIS 系统、药企的 ERP 系统、药企的煎煮系统、第三方物流系统等进行数据的交互，并由区平台方进行实时监管。

辅助模式：每日定时或每笔业务完成后上传至处方共享平台的数据以及其他数据（例如：字典数据、价格数据、明细数据、对账数据等），可提供 FTP 文件传输和 Excel、文件或 XML 格式信息的实时导出、导入方式进行。

完善诊疗—配药—增值服务全流程质量控制管理，形成全流程可追溯、可监控的管理闭环，进一步强化流程质控。

利用大数据分析探索静安区区属医院中医特色诊疗服务项目，通过信息技术汇总各类诊疗、用药及服务需求信息，有效运用并进一步调整或创新中医药诊疗服务内容。

系统建设应确保数据传输的安全性和准确性。

具体功能需求如下：

1.	 “健康静安”微信公众号

系统需要能够与“健康静安”微信公众号对接中药饮片便民查询接口，包括处方订单、审方记录、医院退方等接口，能够传输信息实现“健康静安”微信公众号中药饮片便民查询，包括饮片处方、处方明细、物流信息、处方状态等内容查询。

2.	开方管理

医院HIS系统端需改造现有开方界面，以适应中药处方的开具，同时需要补充开方流程，加强系统审方（“十八反”、“十九畏”、重味），完善患者信息，配送信息，加工方式（先煎、后下、包煎、另炖、另煎、烊化、泡服、冲服、煎汤代水等），配送方式等功能，同时需要提供接口，以便上传到系统。

3.	审方管理

需要能够有系统基础审方规则（“十八反”、“十九畏”、重味），有审方界面，能够审核诊断，处方明细及患者信息，并把审核结果回传给医院。对审核不通过的处方，能够提供原因标注并返回医生修改或取消，修改后的处方重新上传应重走审方流程。同时，需要能够实现人工没有及时审核处方，超过系统设置的2分钟要求，系统需自动审方并以审方通过做为审方结论，并回传结果。

4.	付费管理

医院HIS系统在患者付费前应检查审方状态，患者在医院完成处方缴费，HIS系统及时把付费状态更新到系统。对未审核或审核不通过的处方，需要等待系统前置流程完结方能付款，付款完成后HIS系统需要及时把付费状态更新到系统。

5.	订单管理

需要能够提供各医疗机构的处方订单列表的查询、编辑功能；提供处方订单的详细信息展示和汇总展示页面；能够在线对处方订单进行编辑；能够将处方按照医疗机构的要求分配给对应的服务企业，按处方分配原则对应一家或多家服务企业将订单推送至相应企业。

6.	发药管理

能够支持服务企业在收到医院的付费信息后，对中药饮片处方调配、加工及配送流程通过系统进行确认或通过接口传递状态，由系统把各状态传回医院HIS系统。后续发生退费，医院能够根据配送状态合理判定是否允许退费；应支持患者到指定社会药店自取，社会药店应能登录平台并核对姓名、医保卡号和收费单据等信息，调取相应处方配方、复核并发药，并处理发药结果。另外，能够实现全流程电子票据的模式预留取药身份验证功能。

7.	退费管理

退费时，医院端能够获取到退费处方的配送状态，合理安排决定是否允许退费，在完成退费后，HIS 系统及时更新退费状态并备注退费原因传输至系统，系统自动将原处方状态更新为“已退费”。

8.	对账管理

需要能够支持医院把每月对账单上传到系统，系统生成对账单并跟医院对账单核对，核对不一致的，由服务企业修改订单信息以便跟医院对账单保持一致。核对一致后，由医院填写或委托服务商代填订单并上传至阳光平台，双方在阳光平台确认通过后，服务企业在系统确认对账通过，同时上传发票信息；医院确认核销，区卫健委审核通过后，直接付款到服务商。

9.	基础数据管理

需要能够对品名、规格、单位、医保统编代码等中药饮片基础信息、价格、人员、医院、科室等基础信息进行管理。

10.	查询统计

需要能够提供如下维度的统计查询功能：

1)	订单统计：可根据患者姓名、性别、医院、科室、医生、处方号、付费状态、配送状态等多种条件生成订单量；

2)	处方统计：可根据患者姓名、性别、医院、科室、医生、处方号等多种条件生成处方量；

3)	饮片统计：可按月、按日、按周、按饮片名称，医院、科室、医生生成统计信息；

4)	医院统计：可统计出医院各科室、医生、按日、按月的饮片量；

5)	患者统计：按日/月/周统计患者数量；

11.	上链对接

系统需能够与市平台对接，通过政务内网将患者的处方信息上链，患者可根据身份证或手机号查询自己的处方内容、加工及配送状态。同时与“健康静安”对接，患者同样可查询自己的处方状态。

12.	平台接口

需要能够支持全区各家医院中药饮片处方集中上传至系统；需要能够与医疗机构HIS系统实现对接以保持中药饮片库存信息和价格的同步一致性，当饮片目录、价格、库存等信息变更后推送各医疗结构，保持平台与医疗机构的信息一致性。对接的接口至少包括：药品库存、药品价格、处方上传、处方状态查询（包括审方状态，发药状态，配送状态，审方超时状态）、处方状态修改（医院修改处方的付费/退费/取消状态）、处方信息修改、医院对账单的编辑和查询、处方调配加工进度、配送进度等。

13.	HIS改造

各家医疗机构HIS系统需对药品程序、处方程序、库存程序、查询界面、统计界面等进行改造，并与系统间完成药品接口、库存接口、处方接口等开发。

改造的医疗机构范围如下：

- 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区南京西路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

- 上海市第三康复医院

- 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区市北医院

- 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心

- 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心

- 上海市第四康复医院

- 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区中心医院

- 上海市静安区中医医院

- 上海市静安区闸北中心医院

- 上海市静安区北站医院

- 上海市静安区精神卫生防治中心

- 上海市静安区北站街道社区卫生服务中心

- 上海市静安区北站医院

- 上海市公惠医院

安全要求

安全及隐私要求

信息安全是任何业务开展的基础，投标人对于本次项目涉及的居民疾病情况等信息安全和隐私保护措施需充分考虑如何保障。项目需要能够通过三级等保测评，对于等保测评过程中发现的安全问题投标人应免费配合整改直到达到三级等保要求。

数据备份与安全要求

必须对原环境的数据进行备份，防止数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由相关厂商进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

其他要求

投标人提供的服务，如涉及产品升级、设备更换扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

投标人应该保证所提供的所有产品或服务皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。本项目成果产生的软件知识产权由双方共同拥有。

安装、实施要求

实施要求

1、供应商在上海有固定的售后服务团队和经营场所，具备完整的技术服务团队且能提供良好的技术支持。具有大型系统365*7*24小时运行维护服务成功案例持续三年以上者优先考虑。

2、本项目要求在合同签订后10个月内完成，中标单位在签署合同后必须确保在承诺工期内完成采购内容，若中标单位未按期完成，采购人将按照相关规定要求中标单位予以赔偿。

3、投标人应根据采购要求进行系统的深化设计，在提交的投标文件中提供系统整体解决方案；系统各子模块功能项目实施过程中需根据实际需求调研后对各子模块功能进行增加及修改，此类费用投标人应计入本次报价，后续采购人不再予以支付。

4、投标人在中标后，应认真组织好技术及管理队伍，做好项目的实施工作。项目经理应具备相应资质。项目经理具备如：信息系统项目管理师同等或以上证书，核心技术人员具有具备如PMP证书、高级工程师同等或以上证书优先考虑(需提供证书原件彩色扫描件)。

5、在项目实施周期内至少10人以上的现场实施服务。为完成本项目，投标人应组建工作小组，在提交的投标文件中需明确项目组成员，中标后未经采购人同意项目组成员不得随意更换。

6、投标人必须在提交的投标文件中提供完整的项目保障实施方案，描述项目的实施过程，列出实施计划，提出需采取的确保整个项目正常有序实施的措施和办法。

7、投标人项目实施过程中必须严格遵守数据备份与安全要求，确保数据安全。

系统培训要求

本期项目投标人需要承诺在项目建设过程中、系统试运行上线前以及系统正式运行前，面向医院的所有使用人员、管理者提供对应的业务流程及系统功能培训，每人的培训量不低于2人日，并提供相应的培训文档，以便系统使用者学习查看。

项目测试要求

在系统实施完成后，中标单位应与采购人一起根据测试方案共同完成测试、验收和上线工作并签署验收报告。项目测试包括三个方面：软件功能测试、性能测试、安全测试。投标人必须制定软件测试计划、软件测试说明、软件测试记录、软件测试报告，及时修正软件测试验收过程中发现的问题。

同时投标人应保证所提供软件通过由采购人指定的第三方测评机构的安全及软件测评，首次测评的费用由采购人提供，如果首次测评不通过、后续测评产生的费用由投标人负责。

项目验收标准及要求

双方签署最终终验文件时，中标单位应按照采购人以及区科委项目验收的具体要求提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于需求分析报告、概要设计说明书、详细设计说明书、程序安装维护手册、使用手册、软件维护手册、系统在线实施手册、系统测试计划、系统测试报告、数据备份方案、技术手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格、源代码等资料文档，并有责任帮助整理、装订或刻盘、归档。

项目以通过区科委的验收作为项目的最终验收之日，并且在验收通过后一年内为系统的免费运维期。

售后服务要求

- 本项目软件的质保服务包括功能增强性维护和软件升级、免费技术维护服务。

- 投标人在上海有固定的售后服务团队，具备完整的技术服务团队且能提供良好的技术支持。

- 在质保期内要求至少5名现场服务技术人员，驻场静安区卫生信息中心。驻场人员有高级程序员资质的优先。

- 必须提供7*24小时支持维护服务，包括电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员（专人专职）及技术支持电话负责本系统运维工作，并保证2小时内派工程师到达现场，最晚在24小时之内解决问题。

- 对系统软件提供维护服务时应不影响业务的正常运行和效率。

- 今后因国家政策或政府、医院上级部门要求导致的被动性程序修改，投标方应及时提供程序修改服务，并确保系统的在政策要求的时限内正确运行，投标厂家承诺不推诿。

付款方式要求

由采购人与中标供应商在合同中约定，按照项目进度分期支付：

- 合同签定后约支付10%首款

- 系统试运行后约支付40%

- 系统完成测评后约支付40%

- 完成项目验收后支付约10%尾款

其它要求

1、投标人在上海具有固定的经营场所（提供经营场所的租赁或自有产权证明文件）或提供中标后在上海设立固定经营场所的承诺。

2、投标人提供公司综合能力证明材料的优先考虑：

（1）近3年以来承接的相同或同类项目业绩；

（2）具有如：CMMI4级以上资质证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，与本项目相关或类似的省市级以上相关奖项。与以上资质证书同等或以上的也将被认可（具体由评标专家组确定），须提供相关证明文件原件彩色扫描件。

3、投标人需要根据对项目的理解进行方案的现场述标。（述标要求详见招标文件）