## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：大团区域34条段城市道路综合养护

### 3 项目地点

项目地点：大团区域34条段城市道路

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目由上海市浦东新区城市道路管理事务中心负责牵头，上海市浦东新区排水管理所、上海市浦东新区绿化管理事务中心和上海市浦东新区市容景观管理事务中心以委托书的形式委托上海市浦东新区城市道路管理事务中心牵头进行养护招标，招标完成后由上海市浦东新区城市道路管理事务中心与各包件中标人签订综合养护合同后，再由上海市浦东新区市容景观管理事务中心、上海市浦东新区排水管理所、上海市浦东新区绿化管理事务中心及上海市浦东新区城市道路管理事务中心就各自管理的范围内分别与各包件中标人重新约定相应事项。

4.2 项目招标范围及内容：本项目主要包括大团区域内永春南路、永春中路、永春北路、永春西一路等34条段城市道路设施综合养护。采购内容包括城市道路规划的市政、排水、绿化、道路保洁日常维护管理（以设施量清单为准）。通过实施本项目，改善区域城市道路管养水平，提升城市形象。由于《浦东新区城市道路综合养护项目（包件1-17）》将于2023年3月31日服务期结束，故本项目根据财政拨款，可能提前终止服务期，具体以财政预算下达为准。

日常养护：养护范围内的养护维修及运行管理工作，主要包括设施结构维护、日常保洁、运行管理、机电系统维护等内容。经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。

（本日常养护项目不含大、中修工程，设施均按现状，如存在设施缺损等问题的修复经费，由中标企业在养护经费中列支解决）

4.3 本项目服务期限为2022年10月1日至2023年9月30日止。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由新区财政预算逐年安排，经过考核合格可续签合同。在承包期限内（若续签合同），项目经费合同需逐年签订，其中一类经费及托底经费（包括各子目单价及收费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。二类经费以采购人相关部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以一类经费及托底经费（包括各子目单价及收费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。二类经费以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1  一类经费支付方式：

7.2.1.1 预留一类经费合同养护金额的5%作为审计后结算资金，预留金额待项目审计结束后（不晚于合同服务期满后一年内）支付；

7.2.1.2  以一类经费合同养护金额的95%采用月度平均分期付款方式，于次月25日前采购人根据考核结果分别支付上月市政部分、排水部分、绿化部分、道路保洁部分养护费用。（具体详见考核办法）

7.2.2  二类经费支付方式：

道路保洁部分：按实际工作量根据考核结果每季度支付一次。

绿化部分：按实际工作量根据考核结果每月支付一次。

排水部分：按实际工作量根据考核结果每月支付一次。

7.2.3  托底费用支付方式：

市政部分：按月支付，每月按托底费用中标金额的 1/11 支付。

绿化部分：按月支付，每月按托底费用中标金额的 1/12 支付。

排水部分：按月支付，每月按托底费用中标金额的 1/12 支付。

道路保洁部分：按月支付，每月按托底费用中标金额的 1/11 支付。

7.3  采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城市道路管理条例》（2019）

（2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

（4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（5）《沥青路面预防性养护技术规程》（DG∕TJ 08-2176-2015）

（6）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（7）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（8）《城市道路掘路修复技术规程》（DG/TJ 08-2257-2018）

（9）《上海市市政工程养护维修预算定额（第八册）[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（12）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

（13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（15）《上海市建设工程文明施工管理规定》（上海市人民政府第23号令）

（16）《上海市建设工程文明施工标准》

（17）《中华人民共和国突发事件应对法》

（18）《中华人民共和国安全生产法》

（19）《无障碍设施施工验收及维护规范》(GB 50642-2011)

（20）道路交通标志和标线　第4部分：作业区（GB 5768.4-2017）

（21）城市道路施工作业交通组织规范(GAT900-2010)

（22）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（23）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（24）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（25）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（26）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（27）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（28）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（29）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（30）《上海市市容环境卫生管理条例》

（33）《上海市绿化条例》（2015）

（34）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（35）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（36）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（37）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（38）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（39）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（40）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（41）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（42）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（43）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（44）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（45）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（46）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（47）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（48）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（49）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

##### 9.1.1 一类经费设施量清单

详见第六章 附件二《一类经费工程量清单》

##### 9.1.2 二类经费设施量清单

| 序号 | 工作内容 | 设施量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）道路保洁部分 |  |  |  |  |
| 1 | 增加机扫工作量 | 106.8 | km | 每年机扫天数62天；每日1次。清扫车清扫路面。 符合《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008） |
| 2 | 增加机冲工作量 | 109.6 | km | 每年机冲天数62天；每日1次。冲洗车冲洗路面。 符合《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008） |
| 3 | 废物箱更新 | 22 | 个 | 1、规格尺寸（长* 宽*高）：980×400×980mm； 2、材料：整体选用优质不锈钢板制作，要求必须具有较好的防腐 、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；3、顶盖采用厚度为1.2mm 优质不锈钢板制作，通过激光切割后折弯焊接而成，顶盖回角带有半圆弧度防行人碰伤；4、箱体：采用厚度1.2mm 的优质不锈钢板制作，箱体四面通过激光切割折弯焊接组装成型；桶身两个投放口之间设置烟头投放口。 |
| 4 | 竹扫把采购 | 120 | 把 | 保洁易耗品添置，常规规格 |
| 5 | 设备维修 | 20 | 次 | 维修电动三轮车、废物箱、架子车等 |
| 6 | 电动三轮车 | 5 | 辆 | 载重：80公斤，最高车速：20公里/小时，电池容量：20Ah，电池电压：48V，电机额定功率：500W，垃圾箱容量：240L。设备添置，保洁人员飞行保洁、巡回保洁使用 |
| 7 | 架子车 | 10 | 辆 | 架子车参数：长1.6米*高0.6米*宽0.8米，材质采用304不绣钢，壁厚1.5mm，载重250公斤。设备添置，保洁人员普扫装载垃圾使用 |
|  | 小计 |  |  |  |
| （二）水务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 管道检测部分（结构性检测） | 14.46 | 千米 | 邀请具有资质的第三方检测机构进行下水道管道、雨水管、污水管、支管及连管的检测工作，主要检测管道移位、平顺度误差较大等情况，检测频次1年1次 |
| 2 | 管道检测部分（功能性检测） | 14.46 | 千米 | 邀请具有资质的第三方检测机进行下水道管道、雨水管、污水管、支管及连管的检测工作，主要检测管道沉积物、障碍物、管道结垢等情况，检测频次1年1次 |
| 3 | 更换防沉降窨井 | 15 | 个 | 施工区域围护栏→路面切缝→凿除井盖周边路面及基础层→外运垃圾及原来的窨井→井座修平（放置垫片或者凿平井座）→制作井基础→养护基础→放置防沉降井框→放置沥青套筒→摊铺沥青→放置沉降井盖→养护→收场 |
| 4 | 修理主管 | 5 | 米 | 施工区域围护栏→路面切缝→凿除路面→开挖道路面层→堆放面层垃圾→凿除路面结构层→外运面层及结构层垃圾→开挖管道上覆土层→凿除原来损坏管道→管道基础找平→制作管道垫层及基础→排管道→覆土→夯实覆土层→制作路面基础→养护基础层→制作路面面层→养护路面→收场，主管即为管道总管 |
| 5 | 修理连管 | 5 | 米 | 施工区域围护栏→路面切缝→凿除路面→开挖道路面层→堆放面层垃圾→凿除路面结构层→外运面层及结构层→开挖管道上覆土层→凿除原来损坏管道→管道基础找平→制作管道垫层及基础→排管道→覆土→夯实覆土层→制作路面基础→养护基础层→制作路面面层→养护路面→收场，连管为连接进水口与总管的连接管 |
|  | 小计 |  |  |  |
| （三）绿化部分 |  |  |  |  |
| 1 | 种植香樟行道树 | 5 | 株 | Φ8.1-10 |
| 2 | 营养土 | 4 | m3 | 土壤改良，对养护苗木及新增苗木替换或增加营养土 |
|  | 小计 |  |  |  |

##### 9.1.3 托底经费设施量清单

| 托底经费设施量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 |
| （一） | 市政部分合计 | 元 |
| 1 | 道路红线外市政设施、失管失养市政红线外区域的托底养护费用及不可预见和重大活动保障工作（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） | 项 |
| （二） | 水务部分合计 | 元 |
| 1 | 主要用于防台防汛、沿街商铺物业设施托底养护、市政道路红线外非区管设施应急养护处置、雨污混接调查整改、重大活动保障强化养护。 | 项 |
| （三） | 绿化部分合计 | 元 |
| 1 | 道路红线外绿化设施、失管失养绿化区域的托底养护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） | 项 |
| （四） | 道路保洁部分合计 | 元 |
| 1 | 用于红线外道路保洁、不可预见因素和重大活动保障工作。 | 项 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1 总则

中标人须对合同条款中综合养护设施和内容进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持养护设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

##### 9.2.2 市政部分

##### 1.市政道路日常养护要求

（1）经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

（2）路面小修养护及掘路修复应做到路面平整，无块裂、龟裂、坑塘、拥包、沉陷等，保持道路功能和设施完好，符合《城市道路养护技术规程》和《城市道路掘路修复技术规程》要求，并每月完成指令性小修及重点项目，完成率100%。

（3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

（4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

（5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主。

（6）桥面保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；每月一次清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，每月两次疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。保持墩台表面整洁，墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

##### 2.市政道路及桥梁巡查保养频次要求

（1）市政道路巡查频次要求

根据各类道路在城市中的地位和重要性，按道路不同养护等级制定巡查周期。Ⅰ等养护，快速路、主干路和次干路、支路中的广场、交通枢纽、商业繁华街道、步行街、旅游集散点及旅游景点，巡查频次一天一次；Ⅱ等养护，除Ⅰ等养护外的次干路及支路中的商业街道、区间联络线、重点区域或重点单位所在点，巡查频次二天一次；Ⅲ等养护，除Ⅰ、Ⅱ等养护以外的其他道路，巡查频次三天一次。如遇节假日或重大活动期间根据实际情况加大巡查力度。

（2）桥梁巡视频次要求

按不同桥梁类型养护等级制定巡查周，Ⅰ类特大桥梁及特殊结构桥梁、Ⅱ类城市快速路上桥梁、Ⅲ城市主干路上桥梁巡查频次均为一天一次；Ⅳ城市次干路上桥梁巡查频次三天一次；Ⅴ类城市支路上及街坊路上桥梁巡查频次三天至七天一次。

（3）附属设施养护频次要求

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

##### 3.市政养护质量要求

（1）道路

1）路面：路面养护质量达到采购人的年度考核指标要求；路面维修质量达到相关养护规范标准。

（2）路肩和边坡

1）路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。

2）路肩应平整坚实，边缘应整齐平顺，横坡适度，及时排除路肩上的积水、淤泥、杂物、高草和堆物；路肩宽度应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）的相关规定；硬路肩结构应保持完好，对出现的坑槽、缺口等破损应按原结构修复。

3）边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。

（3）护坡和挡土墙

1）锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。

2）混凝土挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。

（4）人行道

1）人行道应保持整洁，无破损、无沉陷、平整度好，相邻预制块高差要求小于5mm。

（5）桥梁

1）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；按照桥梁安全运行管理系统应用流程要求，按期上报桥梁管理系统月度报告。

2）合同路段内所有桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在一、二类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到三、四、五类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主，并将桥梁损坏数据输入“桥梁安全运行管理系统”。

3）桥梁日常养护工作内容和基本要求：

Ⅰ 桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。

Ⅱ 保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。

Ⅲ 及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。

Ⅳ 桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。

Ⅴ 栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上照明以及标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

（6）人行天桥

1）每日对人行天桥进行巡查并做好巡视记录，有异常情况应及时上报管理单位，及时发现各类路面病害，并立即采取有效措施予以养护维修，确保路面平整、道路运行状况良好；及时发现各类设施病害并采取有效措施进行处理，确保人行天桥桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，结构完好无损、基础无冲刷、桥孔无占用。

2）建立人行天桥的基本状况卡片、对桥面设施、上部结构、下部结构、及附属构造物进行经常性检查，确保人行天桥的各部件保持在良好的技术状况。

3）保持各类附属设施和附属标志齐全、完好、整洁，无破损、变形、锈蚀、积尘等现象。各类标志牌的书写内容、几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的设施损坏应按原标准恢复。

4）针对突发事件及灾害性的天气，及时启动应急预案。

（7）人行通道

1）每日对人行通道进行巡查，做好巡视记录，通道内铺砖和装饰应完整、清洁和美观。主体结构不得漏水，混凝土裂缝不得大于规范限值，墙体、顶板表面不得腐蚀、剥落，装饰物应完好、牢固，装饰材料应采用阻燃材料。

2）人行通道内电器、电路、控制设备应每周检查一次，所有电器设备必须安全、可靠、有效，严禁漏电和超负荷运行。

3）人行通道口及通道内保持干燥、整洁、通风良好，不得有积水、积冰，通道口及梯道、坡道不得有积雪。

4）人行通道口和梯道、坡道、扶手应完好、牢固，防滑条应完整、有效。

5）人行通道结构不得敷设高压电缆、煤气和其他可燃、易燃、有毒或有腐蚀性液（气）体管道。

6）针对突发事件及灾害性的天气，及时启动应急预案。

（8）下立交

1）每日对人行通道进行巡查，做好巡视记录，发现有路面破损应及时进行养护与维修。

2）下立交所设置的各种标志应齐全醒目，照明设备、监控设备及线路应完好，有缺损或异常，应及时修理或更换，确保行车安全。

3）针对突发事件及灾害性的天气，及时启动应急预案。

##### 9.2.3 排水

##### （1）排水日常养护要求

1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

##### （2）排水管道养护应符合下列规定：

1）管道检查井、雨水口、排放口无积泥，无裂缝、变形、腐蚀、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

3）定期清除透气井内的浮渣。

4）保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体 裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

##### （3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/10 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
|  | 半落底 | 不超过管底 |
|  | 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

备注：管道分类标准：

管道：    小型管 DN600 mm及以下

大型管 DN600 mm以上

检查井：  落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

平底井 井底与管底齐平

##### （4）下水道养护频率要求

下水管道养护频次

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5次/年 |
| 雨水大型管 | >Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 污水管 | 不分管径 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 5.5次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整

##### 9.2.4 绿化

##### （1）绿化日常养护要求

1）中标人须对合同条款中绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

2）街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

3）行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

4）园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

5）管理区域内有景观灯光设施的，在日常养护管理中要做到三定、五规程、五记录。“三定”指定期维修、定期巡检、定期清扫，“五规程”指检修规程、试验规程、运行规程，“五记录”指检修记录、巡检记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。

6）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

7）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

8）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务，逐步提高绿地花灌木比例，提升彩化感受度。

9）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

10）胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

11）为提升绿化养护管理信息化水平，促进管理方式和监管流程的完善，乙方应根据甲方要求提供符合可视化、智能化、数字化等信息配套装备和设施，并保证合同履行期间该类设备正常运行。

12）中标人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

13）中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

##### （2）绿化养护频次要求

绿化养护频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次以上 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 栏杆油漆 | 一年油漆二次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁范围 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 道路沿线的街旁绿地和道路绿地等 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |
| 二级区域 |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次，中间做好巡回保洁。 |
| 三级区域 |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次。 |

##### 9.2.5 道路保洁

##### （1）道路保洁日常养护要求

1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天3度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6）遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

##### （2）保洁频次要求

清扫保洁作业时间要求

|  | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内完成三遍普扫，其余时段做好巡回保洁。 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |
| 二级区域 | 16 |  |  |
| 三级区域 | 12 |  |  |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

机械清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） | 人行道冲洗频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 4 | ＞2 | 每周不少于2次 |
| 二级区域 | 3 | ≥2 | 每周不少于1次 |
| 三级区域 | 2 | ≥1 | 每两周不少于1次 |

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备 项目经理、市政技术人员、绿化技术人员、其他专业技术人员等管理人员等 管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事 市政养护、环卫、绿化养护、排水养护 等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 定额配置数量 | 投标到位要求 |  | 须提供的其他资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 项目经理 | 工程师 | 工程类中级职称及以上 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 2 | 市政技术人员 | 市政或土建类工程师 | 中级职称及以上 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 3 | 绿化技术人员 | 绿化工程师 | 中级职称及以上 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 4 | 排水技术人员 | 排水或水务类工程师 | 中级职称及以上 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 5 | 其他专业技术人员 | 安全（文明）施工管理员 |  |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
|  |  | 质量员 |  |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
|  |  | 资料员 |  |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
|  |  | 施工员 |  |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
|  |  | 材料员 |  |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：1、表中人员需提供截止投标日前12个月内任一月份在投标人处的社保缴金证明； 2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 定额配置数量 | 投标到位要求 |  | 须提供的其他资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 市政技术工人 | 道路或公路养护工 | 中级及以上 |  | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 2 | 绿化技术工程 | 绿化工、植保工 | 中级及以上 |  | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 3 | 排水技术工人 | 下水道养护工 | 中级及以上 |  | 4 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：1、表中人员需提供截止投标日前12个月内任一月份在投标人处的社保缴金证明； 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 市政养护工 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 道路保洁工 |  | 20 |  |  | 人工清扫在机械清扫和机械冲洗的基础上，每一班次4000平方米/人，人工冲洗保洁每一班次3500平方米/人。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 绿化养护工 |  | 2 |  |  | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，二级绿地人均日养护面积5000平方米，三级绿地人均日养护面积6000平方米。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后2个月内配置到位，项目实施期间依法缴纳社保。 |  |  |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 铣刨机 | 辆 | 1 | 2吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 摊铺机 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 压路机 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 液压破碎机（挖掘机） | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 灌缝机 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 发电机 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 切缝机 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 除雪车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 机械清扫车（3T/8T） | 辆 | 1 | 备有GPS定位装置 | 自有或租赁 |
| 14 | 机械冲洗车（3T/8T） | 辆 | 1 | 备有GPS定位装置 | 自有或租赁 |
| 15 | 防撞车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 雪铲设备 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 17 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 18 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 19 | 高枝修剪机（高枝油锯） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 20 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 21 | 空压机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 22 | 护栏清洗设备 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 23 | 排水泵 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 24 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

#### 13.1 城市道路综合养护考核办法(暂行)

为进一步规范浦东新区城市道路综合养护管理，综合应用各条线养护考核成绩对养护单位进行评价，达到奖优罚劣的目的，按照“条线考核、综合评分”的原则，浦东新区城市道路管理事务中心（以下简称城道中心）、浦东新区绿化管理事务中心（以下简称绿化中心）、浦东新区市容景观管理事务中心（以下简称市容景观中心）和浦东新区排水管理所（以下简称排水所）共同制定本办法。

第一条  考核对象

由各条线单位根据各行业养护考核细则，每月对各个养护管理标段进行自行考核，考核对象为项目部（管理标段），管理标段的组成统一按照城道中心的划分方式。

第二条  考核周期

原则上以每一个合同年度为考核周期，如遇到续标提前公示等政策性因素，另行统一规定。

第三条  考核方式

采取“条线考核、综合评分”的方式。每月各条线根据各行业规范标准、考核办法进行养护考核评定，考核结果于次月10日前交城道中心进行综合评定后发布月度综合养护评分。

第四条  考核权重

每月综合评分100分为满分，合格分为85分，由各行业当月考核分等比例权重组成（即市政、绿化、环卫、排水各占25%权重）。

月度综合考核分=市政×0.25+绿化×0.25+环卫×0.25+排水×0.25

年度综合考核分=累计月度考核分/考核周期

第五条  举牌原则

各条线根据各行业考核细则，对违反规定的管理标段进行黄牌警告并告知对应养护标段。任意条线举红牌时，报各自上级部门，启动综合养护标段退出机制。

第六条  考核申诉

各条线的月度考核成绩申诉由各条线按照各自的管理细则进行处理，如成绩有变化需及时通知其他条线以便于调整考核综合成绩；对于成绩综合有异议的，养护单位应当在成绩公布之日起5个工作日内向城道中心提出申诉，由城道中心牵头市政、绿化中和排水行业共同参与复核，超过时限不予受理。

第七条  惩戒措施

管理标段周期综合考核成绩不合格的，解除对应养护标段下一年度的养护合同或者不再续签，由各条线单位报上级部门，不合格管理标段涉及整改经费由原养护企业按照实际整改经费支付。该管理标段的设施量重新进行招投标。

考核周期综合考核成绩名列末位的管理标段实施末位惩戒，将该管理标段综合养护经费50%左右（根据路段划分的合理性会有微调）的设施量不予续签，由各条线上报上级部门。该管理标段予以惩戒的设施量由城道中心牵头重新进行招投标。

在新的中标单位确定前，由城道中心根据成绩优秀、养护便利等原则，征求绿化中心、市容景观中心和排水所意见后，制定应急养护单位推荐方案，报建交委确定后实施，应急养护周期至设施量减量工作招标完成自然终止。城道中心牵头负责减量设施量招标工作，签订综合养护合同，和应急养护替换队伍按新中标供应商报价同口径结算应急养护费。

本办法自公布之日起试行，由城道中心、绿化中心、市容景观中心和排水所另行制定各行业考核细则并共同负责解释，管理单位有权根据上级部门要求进行调整。

说明：1、养护标段指已中标各包件。

2、管理标段指根据实际考核区域对应项目部。

3、在招标文件内，设定85分为合格分，为保持一致，故设定85分为考核合格分。

浦东新区城市道路管理事务中心       浦东新区绿化管理事务中心

浦东新区市容景观管理事务中心          浦东新区排水管理所

2021年3月30日

备注：根据新区建交委和生态局共同召开的《研究市政道路移交接管和末位惩戒设施招标工作》的会议精神，在末位惩戒和新接管设施形成的新标段纳入考核但不纳入末位惩戒考核范畴。

#### 13.2 市政养护管理考核办法

##### 13.2.1 浦东新区城市道路市政养护管理考核办法（试行）

第一章 总则

第一条为了完善浦东新区城市道路市政养护长效管理机制，规范市政养护管理，提高市政养护质量，推行科学客观评价体系和健全充分竞争、优胜劣汰的养护市场环境，依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市区管城市道路养护质量评价评分办法》、《上海市精细化道路创建导则》、《上海市区管道路设施状况评价方案》、《城市道路综合养护管理考核办法（试行2021）》以及现行城市道路养护技术标准等规定，结合新区实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于浦东新区城市道路管理事务中心管辖范围内的城市道路市政养护管理。

第三条鼓励市政养护企业推广应用四新技术，推动社会参与城市管理工作，探索城市道路精细化管理和全生命周期养护机制。

第四条打造“行业党建”品牌，实行路域包干责任制，加强与各涉路管理单位的联勤联动。

第五条考核办法的制定原则包括以下四项内容：

（一）充分体现公开、公平、公正的原则。

（二）充分突出客观专业评价在考核中的比重，突出建立问题解决闭环机制。

（三）严格考核结果运用，健全“经费挂钩、奖勤罚懒、末位惩戒、不合格退出”机制。

（四）原则上以每一个合同年度为考核周期，如遇到续标提前公示等政策性因素，另行统一规定。

第二章 考核要求

第六条市政养护企业应履行相应责任，做到“五个坚持”，主要包括：

（一）坚持主动发现。除常规的人工巡查之外，市政养护企业应配备加装GPS定位、智能病害发现、路况检测等智能设备的巡道车，每日对标段内道路进行全覆盖巡查一次，同时将巡视数据统一上传至数据管理平台。

（二）坚持问题导向。重视网格热线工单反映的问题，市、区、专业检测机构发现的问题，管理单位考核指出的问题，养护企业日常巡查发现的问题，健全快速解决问题的“闭环”机制。

（三）坚持提高维修率，养护企业对道路病害即发现即维修。

（四）坚持“守路有责”。认真落实上级部署的“井盖框差”、 “违规占用人行道设置设施”和车行道、人行道平整度专项整治，及时发现并制止不规范的涉路工程和各类违法行为。

（五）坚持联勤联动。以推行“常养常新”、打造精品道路和美丽街区为契机，主动和社区、涉路管养单位联勤联动，化解道路管理顽疾，积极开展“行业党建”活动。

第七条养护所负责承担对养护企业的监管责任，做到“四个加强”：

（一）加强计划管理。坚持问题导向，督促养护企业按问题来源形成合理的维修计划。对不能养护维修解决的问题，及时形成大中修储备。

（二）加强目标管理。对上级布置的重点工作进行有效落实；督促养护企业提升养护质量，并逐步解决养护难点问题；针对重大活动保障、防台防汛等阶段性应急工作，要指导各养护企业落实任务，协调推进，规范考核，实现工作目标。

（三）加强区域协同。养护所应主动跨前与相关政府部门、执法部门、四大管线等涉路工程单位和道路其他管养单位对接，搭建沟通平台，组织定期例会。指导养护企业围绕重点工作和相关问题，加强沟通联动，并把养护企业配合情况和守路有责情况纳入考核。

（四）加强安全管理。对道路养护过程加强安全管理，督促养护企业从人员树立安全意识，实行全过程有效管理。

第三章 考核方法

第八条  考核范围

考核范围为浦东新区城市道路管理事务中心管理的市政养护管理标段（项目部）。

第九条  考核组织

城道中心负责市政养护考核工作，由业务科组织牵头，各养护管理所具体实施。

第十条  考核方式

养护所负责对管辖的养护管理标段考核（含智能发现考核）；业务科负责路况检测及桥梁巡检打卡考核。

第十一条  内容及频率

考核内容分规范化管理、智能管理及专项扣分三项，其中规范化管理设置100分为满分，智能管理设置100分为满分。

月度考核评分=规范化管理*0.4+智能管理*0.6-专项扣分。

智能管理中路况检测评分方式详见（浦东城市道路路况检测智能管理养护考核办法）。

养护所考核每月一次，采取内业，外业考核相结合的方式。外业考核由车行考核、步行考核组成，车行考核包括每月1次全覆盖检查，发现的问题作为扣款依据（详见日常巡查扣款办法），步行考核每月对每个管理标段抽查1公里路段和2座桥，发现问题作为扣分依据，步行路段每月随机轮流；内业考核每月1次，作为扣分依据。

业务科每月提供桥梁巡检打卡评分结果至养护所，每季度提供路况检测评分结果至养护所。

第十二条  评分标准

详见附件“城市道路市政养护月度考核评分表”。

第十三条  等级标准

1、考核满分为100分。养护管理标段月度考核合格分为85分，85分及以上为合格，85分以下为不合格。

2、养护管理标段合同年度内各月度考核分的算术平均分作为该标段的年度考核分。年度考核分达到85分（含）以上，同时有80%以上（含）月度考核合格，而且没有连续2个月度考核不合格的，为年度考核合格。否则为年度考核不合格。

第四章 奖惩措施

第十四条对考核成绩名列前茅的养护企业，予以相应奖励：

（一）结合城道中心立功竞赛予以精神奖励，同时向上一级赛区予以推荐；

（二）优先推荐为应急养护队伍；

第十五条养护企业有下列情形的，处以相应惩罚措施：

（一）年度考核不合格的

扣除考核不合格项目部（管理标段）当年5%的市政养护经费，并启动退出机制。

（二）年度考核合格，但综合养护考核排名位于末位的

对综合养护年度考核排名末位的管理标段（项目部），将该管理标段综合养护经费50%左右（根据路段划分的合理性会有微调）的设施量不予续签，由各条线上报上级部门。该管理标段予以惩戒的设施量由城道中心牵头重新进行招投标。

（三）月度考核不合格的，扣除当月市政养护费的5%，扣款在年度清账或养护清算时直接扣除，不再以其他形式返还给中标单位。

第十六条设置黄牌警告机制

对月度考核不合格的管理标段（项目部）给予黄牌警告。

第十七条设置“一票否决”红牌退出机制

在本标段投标和合同执行过程中，对存在下列“一票否决”的情况的养护企业，采取红牌退出机制：

（一）养护企业不遵守行业法律法规，影响养护正常进行的情况。如不执行一线养护作业工人最低工资标准1.2倍，恶意拖欠工人工资等，一经发现，给予红牌。

（二）养护企业内部经营管理问题，影响养护工作正常进行的情况。如违规分包，恶意竞标，被行政管理部门查实处罚的。以及发生治安、群访和罢 工等影响市政养护管理正常运行的重大事件，给予红牌。

（三）养护企业出现重大安全责任事故，严重质量问题的，并造成不良社会影响，给予红牌。

（四）管理标段（项目部）年度考核不合格的，给予该养护标段红牌。

（五）管理标段（项目部）累计两个月被举黄牌警告的，给予该养护标段红牌。

第十八条应急养护机制

养护企业如发生红牌退出、考核不合格终止合同、排名末位核减工作量的，为保障养护工作平稳有序进行，在完成新一轮招标前可实行应急养护措施。

（一）城道中心依据日常或年终考核情况，推荐相邻就近考核优秀的养护企业为应急养护替换队伍。

（二）启动退出机制和应急替换队伍的建议，需经城道中心“三重一大”讨论确定并报经建交委行业主管部门书面同意。

（三）应急养护替换队伍应保证养护工作有序正常，养护标准和质量严格按现行考核办法执行，养护周期至新一轮招标完成自然终止。

第五章 附则

第十九条临时移交路段处理

因特殊情况需要临时移交的道路，不纳入考核范围，但养护企业应承担监管责任。

第二十条未尽事项

在本办法由浦东新区城市道路管理事务中心负责解释，本中心有权根据上级要求进行调整。

第二十一条本办法自发布之日起施行。

上海市浦东新区城市道路管理事务中心

二〇二一年四月

##### 13.2.2 浦东城市道路路况检测智能管理养护考核办法(试行)

为了提高城市道路养护考核的智能化、科技化水平，科学合理使用养护经费，进一步体现养护考核的公平公正，将城市道路路况检测纳入日常养护考核，特制订本办法。

一、考核范围

所有城市道路市政养护管理标段。

二、检测指标

平整度指标（RQI）。

三、检测方式

由城道中心委托第三方路况检测单位每季度检测一次，每次随机检测各个管理标段1/4左右的里程道路。

由检测单位制定年度检测路段计划（含季度检测路段计划及周计划）报送至中心业务管理科，业务管理科将年度检测计划发送至各养护所，由各养护所发送至养护单位。

双向四车道及以上道路检测上下行道路最外侧车道，即重车道；其他道路随机检测上行或下行一条车道。检测过程中需在车道中间行驶，不得突然加速，不得刻意避让或轧过井盖，遇到急刹车和红灯应做好记录。

数据采集过程中，由业务管理科随机抽取各养护单位作为随检人员，以确保检测数据的真实性和可靠性。随检人员每天需签署随检记录，并将当天采集的检测数据复制备份，以便后续复核。

四、指标计算

检测路段中遇到当年度新接管设施、养护移交和1年内有过大中修的路段，该路段数据在指标计算中予以剔除。RQI按照《城镇道路技术养护规范》进行计算。各标段指标按照检测里程的加权平均值得出标段指标。

标段指标=∑每条路的RQI×检测里程∑检测里程

五、对比得分

将各标段当年指标与上年度同路段的指标进行对比，得到标段得分。依次排序，得分最高的为第一名，得分最低的为最后一名。

标段得分=当年度标段指标上年度标段指标

根据每次排名情况，作为当月养护考核扣分依据，未进行检测的月度不进行排名和扣分，扣分标准见养护考核办法。

六、本办法自发布之日起试行。

浦东新区城市道路管理事务中心

2021年4月6日

##### 13.2.3 浦东城市道路路况巡查发现问题扣款规定(2021)

为了提高各养护单位日常巡视的主动性和巡视质量，做到及早发现问题及时维修，切实履行合同管理要求，为社会公众提供一个良好的公共出行环境，特制定本规定。

一、问题分类。按照存在问题对交通和社会舆 论影响程度的大小分为重要问题和一般问题两大类。

（一）重要问题

1、路面坑塘、坑洞、严重沉陷、严重桥头跳车等影响行车安全的问题，每处扣1000元。

2、窨井盖缺失每处扣1000元，窨井盖有碎裂、坑洞现象每处扣500元。

3、作业人员随意穿越道路、快车道作业无安全维护措施的，每处扣1000元，维护措施不到位每次扣1000元；作业人员未规范着装的每次扣1000元，安全维护设施有功能性损坏的每次扣1000元。

4、因标段经常性检查不到位造成病害修复不及时或日常桥梁养护不到位造成桥梁定期检查等级评定为C类桥及以下的，每次扣2000元。

5、对于侵占城市道路路产路权的行为，养护单位未及时发现并进行劝阻、上报的，每次扣20000元。

6、严禁养护作业货车车斗内载人或人货混运，对于违反规定的每次扣1000元。

7、媒体、网络曝光的有责事件每次扣20000元，媒体到现场采访但未曝光的有责事件每次扣5000元。

8、市级机关领导发现问题每次扣10000元，区级机关领导发现问题每次扣5000元。

9、早晚高峰时段不合理作业每次扣500元。

10、在重大活动期间，未能按要求完成任务，受到批评的扣2～5万元。

（二）一般问题

巡查发现的问题在去除了重要问题之后均归为一般问题，按照城市道路月度养护检查评分表规范化栏进行归类，每分扣300元。

二、问题来源。

1、各养护所每月1次全覆盖日常巡视及每月度考核车行检查发现的问题；

2、市、区级行业机关领导发现的问题。

3、媒体、网络曝光及采访的问题。

4、行业部门定期检查发现的问题。

三、问题反馈及核实

1、养护所发现的问题直接发送至养护单位，由养护单位核实反馈至养护所，对于有异议的需由养护所认可，其余均列入扣款范围。

2、市区级行业机关领导、媒体、网络、行业部门定期检查发现的问题发送至养护所核实，反馈至中心领导，对于有异议的由中心领导认可之外，其余均列入扣款范围。

四、扣款管理和使用

具体扣款由各养护所和计财科操作，发生以上情形并实行扣款处罚的，扣款在年度清账或养护清算时直接扣除，不再以其他形式返还给中标单位。

本规定解释权归浦东新区城市道路管理事务中心。

本规定从颁布之日起实施。

浦东新区城市道路管理事务中心

2021年4月6日

| 年城市道路市政养护 月份检查考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查养护管理标段： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 评分标准 |  | 标准分 |  | 自评分 |  | 考核分 |
| 1 | 规范化管理 | 路面养护 | 保持通行安全，无坑塘、严重沉陷、桥头跳车等现象，有一处扣2分 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有缝必灌，及时维修裂缝，有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路缘石、侧平石、人行道、路肩、边坡等完好规范，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日常巡查，按照规定的方式和频率巡查，有一次不合格扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按照上报计划、工期实施维修，虚报维修工作量，每次扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工作业不规范，每次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由于施工质量原因造成病害半年内重复出现，每处扣3分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桥梁养护 | 未按规定进行桥梁检查，未及时上报各类病害，每次扣4分 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各部件整洁，无硬件杂物、金属物嵌入、涂料剥落等，不合格每处扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各部件完好，无缺损、锈蚀等现象，不合格每次扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按照预定方案修复病害，虚报工作量，每次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由于施工质量原因造成病害半年内重复出现，扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 附属设施 | 设施齐全，运行正常，无缺失现象，有一处缺失扣2分 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设施完好，无损坏、歪斜错误等现象，有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设施整洁、醒目，无污垢无遮挡等现象，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 内业资料 | 巡视检查记录规范、准确，有一处错误扣1分 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内业资料齐全，有一项缺失扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内业资料必须真实、准确、及时，有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资料清晰、有序，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时、准确完成各类调查统计，有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全文明 | 作业现场按照规范设置护栏、标志，有一次不合格扣1分 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 由于设施损坏，引发交通事故，本项不得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员着装标准，操作规范，有一次不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 路政管理 | 非法掘路以及桥下乱搭建、乱堆物，未能及时发现上报处置的，每次扣2分 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 经整治后的桥下空间再次发生违章堆物、搭建、使用的，发现一处扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 掘路项目事中事后安全、文明施工、质量检查，监督不到位的，发现一处扣4分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 规范化管理小计 |  | （1）-（6）之和 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | 智能管理 | 智能发现 | 智能巡视设备有效使用覆盖率达到规定作业里程的85%以上，每低1%扣1分 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时处置道路智能巡视发现案件，每超时1件扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 路况检测 | 第一名不扣分，第二名扣0.5分，第三名扣1分，以此类推 |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 |  | 桥检打卡 | 每月及时完成桥梁检查打卡不扣分，未及时完成1座扣2分 |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  | 诉求处置 | 准确及时完成各类诉求工单，有责超时、返工件，每件扣2分 |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 智能管理小计 |  | （8）-（11）之和 |  | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 专项扣分 | 行业及属地检查 | 根据行业部门及街镇属地部门反馈情况，按照规范化管理标准进行扣分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 媒体曝光 上级监督 | 被媒体公开曝光、上级批评，有责一次扣5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重大安全 生产事故 | 全责一次扣10分；半责一次扣5分；次责一次扣2.5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗灾不力 | 因抗灾不力造成严重损失或不良影响的扣10分 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  | （7）*0.4+（12）*0.6-（13） |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 养护单位自查人： . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养护所检查人员： . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检 查 日 期： . |  |  |  |  |  |  |  |

| 养护经费扣款通知书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理部门 |  | 养护标段 |  |
| 扣款原因： |  |  |  |
| 扣款金额： |  |  |  |
| 拟定扣款时间： |  |  |  |
| 签发部门：（签字） |  | （盖章） | 年 月 日 |
| 本表一式二份，管理部门、养护单位各执一份 |  |  |  |

#### 13.3 道路保洁-浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法

浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法

1．指导思想

按照区委、区政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的要求，围绕浦东新区绿化、市容管理职能下沉的职责分工原则，进一步明确区管城市道路保洁养护考核管理分工，以提高城市管理和服务水平。

2．编制目的

2.1 建立健全公平公正的养护管理工作评价体系。

2.2 提升养护管理水平，推动城市管理向科学高效创新的方向发展。

2.3 努力实现行业管理无缝隙，完善行业设施全覆盖的发现处置机制。确保新区面貌整洁、美观、有序，不断提升市民满意度。

2.4 完善城市道路养护管理的过程考核机制。

2.5 确保财政资金的科学、有效使用。

3．编制依据

参照各行业市、区相关文件（不限于）：

- 《上海市市容环境卫生管理条例》

- 《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

- 《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

- 《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

- 《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

- 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

- 《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

- 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

- 《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

- 《上海市建设工程文明施工管理规定》

- 《上海市建设工程文明施工标准》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

4．编制原则

4.1 充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

4.2 充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

4.3 充分体现考核的综合性，将社会评价、第三方测评、信访投诉、企业微平台运用、巡查实效等纳入考评评价体系。

5. 组织机构

区行业主管部门与街镇分工实施考核。区行业主管部门负责考核保洁养护管理的作业规范、计划内业、企业微平台运用、二类经费、社会评价等工作,并负责汇总各月考核结果；街镇负责考核保洁养护的日常管理、投诉处理、人员设备、应急处置、安全文明等现场管理工作。

6．考核内容

6.1区行业主管部门考核内容

6.1.1道路保洁综合监管平台实效。

包含平台显示机冲、机扫完成率及作业规范与实效等。

6.1.2 计划内业

内业资料包括基础资料、日常记录、计划预案、二类养护经费相关资料等四部分内容。

6.1.2.1基础资料：包含养护标段内设施量、养护标段示意图、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络、标段管理岗位职责等。

6.1.2.2 日常记录：包含日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等

6.1.2.3 计划预案：包含综合养护计划（年度、月度）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

6.1.2.4 二类养护经费相关资料：包含二类养护经费计划、实施过程资料、二类养护经费结算审核单等相关资料。

6.1.3二类养护经费使用

根据生态环境局相关行业《城市道路保洁二类经费使用管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的计划和使用进行审核。

6.1.4企业微平台运用

包含养护微平台日常运行、日常主动巡视发现问题上报及整改、平台工单的处置情况等。

6.1.4重点亮点工作

包含市级年度重点工作、重大活动保障及道路保洁各类专项工作等。

6.2 街镇考核内容

6.2.1 设施管理

道路保洁包括对车行道、人行道、天桥、地下通道的保洁，以及对道路废物箱的保洁和维护等。

6.2.2信访投诉处理

包括网格办、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理。

6.2.3

按照招投标文件及相关行业要求配备技术人员及机械设备。

6.2.4 应急保障

管养设施内各类应急保障工作。

6.2.4.1各类重大活动的保障；

6.2.4.2市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置；

6.2.4.3突发事件的应急处置。

6.2.4.4完善的防台防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险、灾害性天气应急保障等工作。

6.2.5安全文明

严格按照安全生产规范施工作业，规范有效养护，创建文明工地。

7．考评方式

7.1评分标准

考核总分采用100分制，总分由区行业主管部门考核（100分制，所占比重30%）、街镇考核（100分制，所占比重70%）两部分构成，考核总分合格分为90分。

7.2 考核方式

月度考核：街镇负责每月对本辖区范围内区管城市道路全覆盖巡检一次。对发现的各类保洁问题，通过微信小程序进行报送，道路保洁综合监管平台将问题发送给养护单位，并要求在规定的时间内反馈整改结果。平台自动生成“设施管理”、“作业规范”、“保洁质量”分，区行业主管部门和各街镇分别按照《区行业主管部门考核评分标准》（详见附件2-1）、《街镇考核表》（详见附件2-2）进行打分，由区行业主管部门负责汇总填写《保洁设施管理月度考核汇总表》（详见附件2-3）。月度考核以上月22日至当月21日为一个月度考核周期，应于每月22日前完成，街镇考核分25日前送区行业主管部门汇总。

微信小程序使用：街镇巡查员登录自己的账号进入微信小程序,选择巡查上报模块后，展示该街镇下的所有道路信息，选择其中的一条道路，进行问题上报，在问题大项下对其中的各小项案件数量进行记录上报，并统计各道路的月度问题发生率，根据每小项的总分值对每小项进行计分，巡检得分占街镇考核分的70%，作为街镇月度考核总分的一部分。巡查小程序的具体巡查项包括三大项，即“保洁质量”、“作业规范”、“设施管理”。其中保洁质量6项：路面留存垃圾情况、窨井进水口清洁情况、沟底情况、人行道情况、隔栅板情况和附属设施情况；作业规范5项：保洁员员着装、交通规则情况、、保洁员行为规范、手推车停放规范和保洁频次情况；设施管理五项：废物箱箱门情况、废物箱箱体情况、废物箱周边情况、收集容器情况和手推车外观情况。

8．经费核拨

8.1 每月考核与当月养护经费挂钩。考核总分在合格分以上的，由区行业主管部门核发当月养护经费。考核总分不合格的，按比例扣除月度养护经费，低于合格分1分内，扣除该养护标段月度养护经费的1%；低于合格分2-1分内，扣除该养护标段月度养护经费的2%，以此类推。

建立“一票惩戒”机制，对被各类新闻媒体曝光经核实属实的责任性事件，扣除当月养护经费20万元；对市、区及局领导督办的各类道路保洁问题，扣除当月养护经费10-20万元。扣除的养护经费归还财政。

9.1 黄牌警告机制

9.1.1 月度养护考核总分达不到合格分90分，对相应养护标段予以黄牌警告。

9.1.2 养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该标段月度相应养护经费的2%。

9.1.3 养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

9.1.4 养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

9.2 红牌退出机制

9.2.1  养护标段年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.2 一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准1.2倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.2 由于公司管理问题，发生治安、群访和罢 工等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.3 重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.4 标段内的环卫清运车辆，在养护合同范围以外的区域私自清运垃圾并进入浦东新区生活垃圾收运处体系的, 给予红牌，报请局启动退出程序。

10．补位机制

启动退出机制的标段，在新的中标养护企业未确定期间，区行业主管部门指定养护企业对该标段进行代养护。

11．考核质量要求

内容详见附件：

附件1.城市道路保洁养护管理考核质量要求

附件2-1.区行业主管部门考核评分标准

附件2-2.街镇考核评分标准

附件2-3.保洁养护管理月度考核汇总表

附件1

城市道路保洁养护管理考核质量要求

1．总则

养护公司须对合同条款中的设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

2．考核质量要求

2.1区行业主管部门考核质量要求

2.1.1计划内业编制管理要求

2.1.1.1养护单位应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用；

2.1.1.2 养护单位应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

2.1.1.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映养护单位的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

2.1.1.4 养护管理内业资料具体内容包括：

2.1.1.4.1 管理资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

2.1.1.4.2上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

2.1.1.4.3岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

2.1.1.5道路保洁报表资料

（1）文明班组创建材料

（2）一路一档

（3）一车一档

2.1.2二类养护经费使用

根据局相关行业《城市道路保洁二类经费使用管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的计划、使用进行审核。

2.1.3企业微平台运用

2.1.3.1养护企业微平台建设维护情况

完成微平台建设并及时更新数据。

2.1.3.2微平台内道路保洁问题主动发现率

符合微平台对企业主动发现问题数与管理单位发现问题数比例要求。

2.1.4道班房日常管理要求

养护单位应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

2.1.5社会评价

包括第三方测评、区级（含）以上层面通报批评或被各类媒体曝光等责任性事件。

2.2街镇考核质量要求

2.2.1保洁日常养护要求

2.2.1.1道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天3度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2.2.1.2道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

2.2.1.3养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

2.2.1.4保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

2.2.1.5日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

2.2.1.6遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

清扫保洁作业时间要求

|  | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |
| 二级区域 | 16 |  |  |
| 三级区域 | 12 |  |  |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

机械清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） | 人行道冲洗频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 4 | ＞2 | 每周不少于2次 |
| 二级区域 | 3 | ≥2 | 每周不少于1次 |
| 三级区域 | 2 | ≥1 | 每两周不少于1次 |

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁范围 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 道路沿线的街旁绿地和道路绿地等 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |  |
| 二级区域 |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次，中间做好巡回保洁。 |  |
| 三级区域 |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次。 |  |

2.2.1.7浦东新区城市道路冬季机冲工作做如下要求：

最低气温高于0 ºC时，正常开展冲洗作业，且遇雾霾天气，要加强冲洗降尘。

最低气温低于0 ºC时，分两种情况。

- 最高气温高于4ºC时，在中午温度高的时段，机冲作业一次；

- 最高气温等于或低于4ºC，时，当天停止冲洗作业。

气温以隔日18:00上海市中心气象天发布的天气预报温度为准。如遇路面结冰等特殊情况，各公司可停止机冲作业，并将照片等传至管理平台申报。

2.2.2信访投诉处置要求

2.2.2.1 按照沪环卫办[2014]76号《关于进一步加强“12345”市民服务热线工作的通知》和“浦东e家园”APP相关要求，养护公司应做好相关投诉热线案卷处置工作，具体处置行为应按照《浦东新区“环境热线”管理办法的通知》等相关规定进行，要求投诉处理率达100%、回复率达100%，满意率达95%。遇上级领导交办的特殊信访案件，按管理单位要求处置。2.2.2.2 受理时间：365天24小时；

处置时效：直管设施内诉求件，要在规定的办理时限内处置；非直管设施的诉求件，应主动跨前一步予以踏勘、协调，指导相关责任主体单位进行处置，并跟踪办理结果。

2.2.2.3 对直管设施诉求件的处置结果应按要求上报相应管理单位。

2.2.2.4 对其它上级领导直接派单的特殊案件，按照管理单位要求进行处置。

2.2.3人员及设备配备要求

2.2.3.1人员配备要求

养护单位须按招标文件要求要求配备项目经理及管理人员、技术人员、技术工人，所派人员必须是本单位职工（提供上一年的社保缴金证明），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。

2.2.3.2材料及设备配备要求

为提高养护工程质量和服务水平，养护单位应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，养护单位还必须按招标文件要求要求配备一定数量的大型养护机械设备。

2.2.4应急处置要求

2.2.4.1 养护公司应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应管理单位的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

2.2.4.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

2.2.4.3组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

2.2.4.4 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

2.2.4.5按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

2.2.4.6定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

2.2.4.7建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

2.2.5安全文明施工要求

2.2.5.1 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。养护公司应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

2.2.5.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

2.2.5.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，养护公司法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

2.2.5.4 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

2.2.5.5严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

2.2.5.6 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

2.2.5.7 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

附件2-1

| 区行业主管部门考核评分表（道路保洁） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段： 养护单位： 考核日期： 考核人： |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 评分标准 | 本项总分 | 得分 |
| 平台实效 （60分） | 机冲机扫完成率 | 1 | 符合招标文件对道路养护机冲机扫频次要求 | 30 |  |
|  | 作业规范与实效 | 2 | 符合招标文件对道路养护保洁作业规范要求 | 30 |  |
| 计划内业及信息 （5分） | 资料准确度 | 3 | 内业资料实事求是，数据准确合理，无明显误差 | 2 |  |
|  | 资料及数据及时度 | 4 | 内业资料上报及时 | 2 |  |
|  | 资料及信息完整度 | 5 | 内业资料内容详实完整 | 1 |  |
| 养护企业微平台 （10分） | 养护企业微平台建设维护情况 | 6 | 完成微平台建设并及时更新数据 | 5 |  |
|  | 微平台内道路保洁问题主动发现率 | 7 | 符合微平台对企业主动发现问题数与管理单位发现问题数比例要求 | 5 |  |
| 二类经费 （10分） | 道路保洁二类养护经费主要用于提升作业水平、规范服务形象和保障重大活动等，主要内容包括1)增加机扫机冲作业频次；2)废物箱零星更新、维修和标识标贴更新；3)保洁工具（架子车、桶等)的维修更新；4)小型电动机械的维修更新；5)根据需求购买智能化监管设备及服务；6)行业创建和培训；7)购买养护监理服务；8）作业人员更换服装；9)其他用于提升道路保洁作业水平的工作等。 | 8 | 按要求完成应急处置，增加机冲机扫作业频次的 | 1 |  |
|  |  | 9 | 按要求完成废物箱零星更新、维修和标识标贴更新的 | 2 |  |
|  |  | 10 | 按要求保洁工具（架子车、桶等)的维修更新的 | 1 |  |
|  |  | 11 | 按要求完成小型保洁机械的添置维修更新的 | 2 |  |
|  |  | 12 | 按要求完成行业创建和培训的 | 1 |  |
|  |  | 13 | 按要求完成购买养护监理服务的 | 1 |  |
|  |  | 14 | 按要求完成作业人员更换服装的 | 1 |  |
|  |  | 15 | 按要求购买智能化监管设备及服务的 | 1 |  |
| 重点、亮点工作 （15分） | 上级肯定 | 16 | 受到市区二级领导表扬的 | 2 |  |
|  | 市级重点工作 | 17 | 参与市级重点工作，按要求完成的 | 2 |  |
|  | 媒体正面报导 | 18 | 亮点特色工作经市、区媒体宣传报导的 | 2 |  |
|  | 开展专项活动 | 19 | 积极添置作业机械和车辆，提高保洁机械化率的 | 1 |  |
|  |  | 20 | 积极添置新能源保洁作业车辆的。 | 1 |  |
|  |  | 21 | 开展专项活动并积极报送相关信息的 | 2 |  |
|  | 市、区两级职能部门下达的其他任务 | 22 | 积极配合市、区行业主管部门提供所需工作素材 | 1 |  |
|  |  | 23 | 积极配合市、区行业主管部门开展试点工作 | 2 |  |
|  | 重大活动保障 | 24 | 市级重大活动保障有力的 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 注：1.单项分扣完为止 |  |  |  |  |  |  |

2.“平台实效”分按监管平台生成分填入。

附件2-2

街镇考核评分表（道路保洁）

标段： 养护单位： 考核日期： 考核人：

| 考核项目 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁质量 （30分） | 1 | 路面无存留垃圾 | 5 |  |
|  | 2 | 窨井进水口清洁 | 5 |  |
|  | 3 | 沟底无垃圾，无残留污水、无残积沙土 | 5 |  |
|  | 4 | 人行道无小包垃圾、人行道见本色，无设摊污染、油污、散落渣土，人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物等 | 5 |  |
|  | 5 | 隔栅板沟眼畅通，无堵塞 | 5 |  |
|  | 6 | 附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等。 | 5 |  |
| 作业规范 （20分） | 7 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志，夜间作业应佩戴反光安全标志。 | 4 |  |
|  | 8 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业，机扫车、冲洗车、小型电动机具作业应遵守交通规则。 | 4 |  |
|  | 9 | 保洁员要用语文明，礼貌待人，要文明作业，掌握气候特点，顺风扫，注意扬尘，不影响过往行人；遇到雨天积水清扫时，注意不使泥浆飞溅过往行人。道路垃圾即扫即清，无小堆垃圾。工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活。 | 4 |  |
|  | 10 | 手推车应顺道路方向摆放 ，不阻挡通道及将车辆停放在绿化带内。工具不超过手推车范围0.6米，且与车辆平行。 | 4 |  |
|  | 11 | 人工保洁、机械作业频次等达标。 | 4 |  |
| 设施管理 （20分） | 12 | 废物箱箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢。 | 4 |  |
|  | 13 | 废物箱箱体外无污渍，标识清晰。 | 4 |  |
|  | 14 | 废物箱与周围地坪保持整洁 | 4 |  |
|  | 15 | 收集容器：垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水。 | 4 |  |
|  | 16 | 手推车：外表清洁；相对密封，不渗漏，车体外无悬挂物；公司名称、编号清晰；使用方便，整体保持完好。 | 4 |  |
| 信访投诉 （15分） | 17 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 5 |  |
|  | 18 | 投诉处置后，应及时回复。 | 5 |  |
|  | 19 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 5 |  |
| 应急保障 （15分） | 20 | 遇台汛及雨雪冰冻天气，各类道路突发事件应按要求完成已经保障及处置工作。 | 10 |  |
|  | 21 | 积极配合街镇完成道路保洁相关工作。 | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

注：1.单项分数扣满为止

2.“保洁质量”、“ 作业规范”、“设施管理”三项分按照微信小程序检查录入平台考核结果填入。

考核部门（盖章）：

附件2-3

保洁设施管理月度考核汇总表

| 序号 | 街镇名称 | 市容景观中心考核得分 | 街镇考核得分 | 月度考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX街镇 | 总分100 | 总分100 | =市容景观中心考核得分×0.3+街镇考核得分×0.7 |  |
| 2 | XX街镇 | 总分100 | 总分100 | =市容景观中心考核得分×0.3+街镇考核得分×0.7 |  |
| 3 | XX街镇 |  |  |  |  |
| 4 | XX街镇 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

#### 13.4 绿化-浦东新区绿地养护管理考核办法

浦东新区绿地养护管理考核办法

一、指导思想

为进一步提高浦东新区范围内绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境，努力探索新时期绿地管理的方法和手段，进一步细化养护管理工作，提高绿地管理和服务水平。

二、编制目的

1、建立健全公平公正的绿地养护管理工作评价体系。

2、提升绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境。

3、努力实现管理无缝隙，不断提升市民满意度。

三、编制依据

1、《上海市绿化条例》（2015）

2、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

3、《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

4、《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

5、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

6、《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

7、《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

8、《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

9、《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

10、《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

四、编制原则

1、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

3、充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在月底考核中的比重。

4、充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、政风行风、信访投诉、文明施工、巡查实效等纳入考评评价体系。

五、考核内容

浦东新区城市道路绿化、零星绿地及部分公路红线外绿化的绿化养护情况主要分外业和内业两个方面进行考核。

（一）外业考核

1、 绿地养护。包括绿地内的景观效果、植物长势、修剪规范、水肥管理、草坪铺植、中耕除草、设施设备、环境卫生等。

2、路口景点及花坛花境。景观布置、花材质量、水肥管理、土壤地形、施工养护等。

3、行道树养护。景观面貌、修剪规范、树穴处理、绑扎规范、树洞处理、景观协调等。

4、病虫害防控。绿地病虫害防控、路口景点及花坛花境病虫害防控、行道树病虫害防控。

5、安全管理。防台防汛、应急处置、作业规范、道班房及仓库管理。

（二）内业考核

1、基础台账。人员管理、园林绿化机械设备管理、绿化设施量台账的日常维护及道班房、仓库的管理台账。

2、日常巡查。绿地、路口景点及花坛花境、行道树日常巡查覆盖率、自查自纠、日常记录、优美景点资料上报等。

3、信访处置。包括网格办、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理的及时率、结案率、退单率、满意率。

4、内业资料。安全管理台账、计划总结、日常统计、二类养护、植保资料、培训工作、宣传报道等。

六、考核标准及方式

（一）考核标准

考核过程中，问题以株、平方米和次为单位，每发现一次扣0.1分，单项分值扣完为止。

| 第一部分：外业考核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核标准 |  | 本项总分 | 问题扣分 |
| 绿地养护 （35分） | 景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，层次丰富，无空秃，无倒伏，树木株间生长空间与层次合理，疏密有致。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显，无枯枝、死树、残柱，野生杂乱植物。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残桩、枯枝，有效控制徒长枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修剪及时，有效控制高度和层次饱满。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇头，雨季无明显积水现象。施肥合理、有效，无明显缺肥状况； |  | 4 | 0.1 |
|  | 草坪地被：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，无明显杂草，无空秃，切边规范。 |  | 4 | 0.1 |
|  | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无明显碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 |  | 4 | 0.1 |
|  | 设备设施：无安全隐患；亭、廊、花坛等设施整洁；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无明显破损丢失。 |  | 4 | 0.1 |
|  | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾、积水、无死角；保洁及时，清理垃圾及时。 |  | 4 | 0.1 |
| 路口景点及花坛花镜（25分） | 景观效果：路口景观及花坛花镜中群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，整体景观效果良好。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 花材质量：植株生长健康，株型饱满，花色纯、花型正，植株高度均衡协调。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 水肥管理：及时浇水或局部补水，确保花卉形态饱满，梅雨季节保持排水通畅。施肥合理有效，促进观花观果达到良好生长效果。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 土壤地形：地形处理饱满，无低洼凹凸积水，坡弧度流畅，土壤改良到位，无板结。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 施工养护：株行距适宜，边线流畅，施工精细；无缺株、倒株，无明显残花败叶、无杂草，无明显黄土裸露。 |  | 5 | 0.1 |
| 行道树 （15分） | 景观面貌：树干整齐挺拔，胸径、分叉点基本统一，树冠丰满完整，树木长势旺盛，无缺株、死株。 |  | 3 | 0.1 |
|  | 修剪规范：修剪适宜、规范，一路一方案，人为形成的树木创面需用保护剂修补。主侧枝分布匀称且数量适宜，上缘线和下缘线整齐。 |  | 3 | 0.1 |
|  | 树穴处理：树穴规格一致，黄土不裸露，地被生长健康，无空秃；盖板完整、平整，盖板内圈大小与树干尺寸相匹配。 |  | 3 | 0.1 |
|  | 绑扎规范：应在树桩顶端20cm处进行绑扎，绑扎缠绕三道加腰箍三道。中型树及以上的行道树可去除护树桩，老化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。 |  | 2 | 0.1 |
|  | 树洞修补：基本无树洞或树洞处理规范。直径大于5cm的树木树洞或创面必须进行修补或保护。 |  | 2 | 0.1 |
|  | 景观协调：行道树与周边环境协调，包括周边建筑、绿地、电线和信号灯等。 |  | 2 | 0.1 |
| 病虫害防控（15分） | 绿地：无检疫性病虫，蛀干性害虫株受害率<1%，叶部病虫受害率<10%且没有发生影响景观的爆发为害；其中隔离带绿篱受害率<5%，单块草坪受害率<1%。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 花坛花境：无明显病虫害发生。 |  | 5 | 0.1 |
|  | 行道树：无检疫性病虫，叶片受害率<8%，树干受害率<3%。 |  | 5 | 0.1 |
| 安全管理（10分） | 防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物资储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急处置到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。 |  | 2 | 0.1 |
|  | 应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应急防控队伍，能有效应对各项突发事件。处置过程快速、有效，规范，确保稳定工作，减少负面影响。 |  | 3 | 0.1 |
|  | 规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有施工铭牌告知。 |  | 3 | 0.1 |
|  | 道班房仓库：符合相关倒班房、仓库管理相关规定，无安全隐患，灭火器按期更换，物品放置整齐，人员管理措施到位。 |  | 2 | 0.1 |
| 小计100分（折算70分计入总分） |  |  |  |  |
| 第二部分：内业考核 |  |  |  |  |
| 考核内容 | 考核标准 | 本项总分 |  | 问题扣分 |
| 基础台账 （5分） | 人员管理：项目经理、技术人员、植保人员相对固定，未经批准不得随意换人；一线作业配备必须达到招投标文件要求，未达标的按不足百分比扣除。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 机械设备：机械设备配备及使用必须达到相关文件要求。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 绿化设施：设施量管理日常维护更新，变动维护不超过一个月。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 道班房仓库：管理制度完善，管理台账清晰，准确。 | 1 |  | 0.1 |
| 日常巡查 (8分） | 巡查覆盖率:一级绿地每日一次，二级绿地二天一次；三级绿地及公路绿地每周二次完成全覆盖巡查。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 自查自纠：主动发现问题，总量不少于上月信访投诉量的2倍（日常养护20%；景点花卉15%；行道树20%；植保类10%；卫生保洁15%；其他类20%）。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 日常记录：按各类养护计划，完成日养护工作记录 | 2 |  | 0.1 |
|  | 优美景点：景点花坛美图每周不少于2次；优美景点路段照片每月不少于1次 。 | 2 |  | 0.1 |
| 信访投诉 （8分） | 及时率：接到投诉处置通知后，应及时处置，先行联系投诉人，投诉处置后，应及时回复。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 结案率：切实解决投诉诉求，完成结案。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 退单率：非设施量范围内的单子4小时及时退单，注明退单信息。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 满意率：因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 2 |  | 0.1 |
| 内业资料（9分） | 安全管理：各类应急预案、保障预案；各类管理网络（日常养护、安全管理、防台防汛、应急保障、值班保障）；各类应急演练；应急处置。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 计划总结：养护计划（年度、月度、阶段）；景点花坛更换方案计划；总结。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 日常统计：资料及时、准确上报。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 二类经费：按要求上报计划、做好施工跟踪、验收等相关材料整理收集。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 植保资料：按要求完成植保巡查记录。 | 2 |  | 0.1 |
|  | 培训工作：按要求参加管理部门培训、技术竞赛活动，开展企业内部各类业务培训，推广各类新技术、新材料。 | 1 |  | 0.1 |
|  | 宣传报道：每月不少于1次 | 1 |  | 0.1 |
| 小计30分 |  |  |  |  |

（二）考核方式

养护管理考核采用总分100分制，由内业考核（30%）和外业考核（70%）组成。养护管理考核每月进行一次评分。考核结果分别按城市道路绿化、零星绿地和公路红线外绿化三个管理模块分别计分排名，其中：城市道路绿化、零星绿地考核结果分三个档次， 95.0分（含）以上为优秀，90.0（含）至95.0分为合格，90.0分以下为不合格；公路红线外绿化考核结果分三个档次，90.0分（含）以上为优秀，80.0（含）至90.0分为合格， 80.0分以下为不合格。

1、内业考核

内业考核采用30分制，结合绿化监管平台场景建设，由绿化管理系统自动生成，问题每产生一次，扣0.1分，扣完为止。

2、外业考核

外业考核采用100分制（则算70分计入总分），主要对绿地养护、路口景点及花坛花境、行道树、病虫害、安全管理等方面的专业考核。其中：城市道路绿化和零星绿地外业考核由绿化事务中心与街镇共同负责（绿化事务中心考核占30%、街镇考核占70%）；公路红线外绿化外业考核由绿化事务中心负责。问题每产生一次，扣0.1分，扣完为止。

3、加分

绿化管理中心根据养护标段管理标段当月参加重大活动保障、市区两级层面表彰、媒体正面报道、应急抢险响应、竞赛得奖等表现情况在月度考核总分的基础上酌情加分，每项加0.5-2分，最高加3分。

七、 惩罚项目

由于养护工作失职发生的责任性问题，将根据问题的严重程度和影响情况直接扣除发生问题管理标段的月度考核总分，每项扣0.5-2分，最高扣3分，并直接扣养护经费。

1、 对违法违规侵占、损坏直管设施行为制止不力，不及时报案等，发现一次扣0.5分，扣除养护标段当月养护经费的0.5%。

2、 在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的标段，扣0.5分，扣除相应养护标段当月养护经费的0.5%。

3、 重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣1分，扣除相应养护标段当月养护经费的1%。

4、 发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的，扣2分，扣除相应养护标段当月养护经费的2%。

八、经费核拨

1、每月考核与当月养护经费挂钩。月度考核优秀、合格的，核发当月养护经费；月度考核不合格的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）扣除该养护标段月度养护经费的2%，总扣除经费以月度养护经费的30%为限。

2、 考核扣除养护经费的使用：一是由浦东新区绿化管理中心统筹使用，主要用于景观提升改造费用；二是归还财政。

九、 举牌机制

为体现优胜劣汰及综合养护充分市场化，对不合格单位采取退出机制。退出机制采取红、黄牌制度。

1、黄牌警告机制

1.1、月度养护考核总分达不到合格分，对相应管理标段予以黄牌警告。

1.2、 养护单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并扣除该标段月度相应养护经费的2%。

1.3、 养护单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告，并扣除该标段月度养护经费的2%。

1.4、 养护标段年度内第二次被黄牌警告，翻倍扣除相应养护经费，即扣除该标段月度养护经费的4%。

2、 红牌退出机制

2.1、养护标段年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.2、一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准1.5倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.3、 由于养护单位管理问题，发生治安、群访和罢 工等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.4、 重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

十、惩戒措施

月度考核成绩根据《城市道路综合养护考核办法》、《公路综合养护考核办法》相关规定纳入考核周期评定，结果按《城市道路综合养护考核办法》、《公路综合养护考核办法》相关规定的惩戒措施执行。

十一、补位机制

启动退出机制的标段，在新的中标养护企业未确定期间，根据《城市道路综合养护考核办法》、《公路综合养护考核办法》相关规定指定养护企业对该标段进行应急养护。

十二、其他

如上级有新的政策规定出台，按新政策规定执行。

本考核办法自2021年4月1日起执行。

| 附件1： 浦东新区绿地内业考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 评分标准 |
| 计划内业 （12分） | 准确性 | 1 | 内业资料实事求是，数据准确合理，无明显误差 |
|  | 及时性 | 2 | 内业资料上报及时 |
|  | 完整性 | 3 | 内业资料内容详实完整 |
| 二类经费 （9分） | 按照时间和季节及时使用肥料和药剂增强植物抗性，保证植物健壮，同时对非植物元素进行预防性维护 | 4 | 按照行业标准施肥准备到位 |
|  |  | 5 | 按照行业标准要求防治到位 |
|  |  | 6 | 非植物元素无破损，及时进行维护 |
|  | 景观提升和亮点营造 | 7 | 实施效果好 |
|  | 开竣工资料齐全 | 8 | 过程资料齐全（含施工前后对比照片或视频资料等） |
|  |  | 9 | 报告上报及时 |
| 管理用房 （6分） | 规章制度 | 10 | 未能做到实行统一管理，各项规章制度上墙的（包括养护班组网络图、巡查人员网络图、职工考勤制度等） |
|  | 消防 | 12 | 未配备消防器材，未对电器使用、照明用电等做好安全措施，设置燃气、电炉及进行明火作业。 |
|  | 环境 | 13 | 未能保持周边良好整洁的环境，场地平整、无污水、垃圾等的。 |
|  | 设备摆放 | 14 | 养护设备机具停放、材料堆放等未划分固定区域，未采取防尘措施，不能提供材料清单，堆放易燃易爆物品的。 |
|  | 安全 | 15 | 未能做到禁止闲杂人员进入，未做好安全防盗工作的 |
|  | 功能 | 16 | 有条件的，但未设置值班、更衣、休息及洗浴等功能区域的 |
| 社会评价 （3分） | 新闻媒体 | 17 | 被各类新闻媒体曝光责任性事件 |
|  | 上级部门 | 18 | 区级（含）以上层面通报批评 |
|  | 第三方测评 | 19 | 第三方测评检查结果中出现问题 |
| 合计 |  |  |  |

注：单项分数扣满为止

| 浦东新区绿地外业养护管理考核评分（ 月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核对象： |  |  |  |  |  |  |
| 所在街镇 ： 考评人： |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分/个 | 得分 |
| 设施 管理 （52分） | 绿地养护 （20分） | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在5%以下，食叶性害虫小于5%，刺吸性害虫小于10%，蛀干性害虫小于3%。绿地无严重有害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效（冬季需施用有机肥）；干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 9 | 设备设施：亭、廊、花坛等设施整洁，无剥落物、无违规广告及图画痕迹等；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损丢失。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 10 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 行道树 （15分） | 11 | 植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 12 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 13 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 14 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 15 | 无缺株、死株，植株不倾斜。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 16 | 无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 17 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过5%，其中蛀干性害虫危害率不超过3%。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 18 | 树皮干净、美观，树下无杂物，树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 景观提升（10分） | 19 | 积极选用“四化”新优植物，植物景观提升效果良好。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 20 | 花卉景观保障工作到位。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 21 | 景观节点的布置（街心花园等）。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 22 | 非植物元素无破损，及时进行维护。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 23 | 满足街镇相关养护及景观提升诉求。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 24 | 按照时间和季节及时使用肥料和药剂增强植物抗性，保证植物健壮。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 作业规范 （7分） | 25 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 26 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 27 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业应遵守交通规则。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 28 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 29 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 2 | 0.2 |  |
| 信访 投诉 （5分） | 及时处置 | 30 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 及时回复 | 31 | 投诉处置后，应及时回复。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 满意度 | 32 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 1 | 0.2 |  |
| 人员设备管理 （2分） | 人员 | 33 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 设备 | 34 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 1 | 0.2 |  |
| 应急 保障 （4分） | 组织机构 | 35 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 抢险队伍 | 36 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 抢险物资 | 37 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急值守 | 38 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
| 安全 文明 （5分） | 安全诚信 | 39 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 责任体系 | 40 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 规范作业 | 41 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急处置 | 42 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 文明作业 | 43 | 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 | 0.2 |  |
| 其他 （2分） | 信息化建设 | 44 | 应用场景建设。根据甲方要求配备相应的信息化设备。 | 2 | 0.2 |  |
| 总分 |  |  |  | 70 |  |  |

|  |  | 浦东新区绿化 月份考核情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 |  | 养护公司 | 所属街镇 | 内业资料 （30分） | 外业考核（70分） |  |  |  | 总分 | 排名 |
|  |  |  |  |  |  | 街镇 （原始分） | 街镇 （70%） | 绿化中心 （原始分） | 绿化中心（30%） |  |  |

#### 13.5 排水-浦东新区排水管理所排水设施养护管理考核办法

浦东新区供排水管理事务中心排水设施养护管理考核办法（2022）

第一章 总则

第一条 （目的和依据）

围绕服务浦东新区科创中心和自贸区建设，严格执行城市排水设施养护管理标准，为确保财政资金的科学、有效使用，进一步细化排水设施养护管理工作，提高城市排水安全和服务水平，建立健全公平公正的排水设施养护管理工作评价体系，完善排水设施问题发现处置机制，确保排水管道通畅，保障防汛安全，根据上海市水务局、市排水管理事务中心“上海市水务局关于进一步加强本市排水管道设施维护管理工作的通知”、《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》（2022）等文件，以及市水务局相关法律法规要求，结合浦东新区排水管道管理实际情况，制定本考核办法。

第二条 （编制原则）

一、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

二、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

三、充分体现考核的综合性。将社会评价、第三方评价、工单处置、应急保障、文明施工、信息化使用等纳入考评评价体系。

第三条 （考核对象）

本办法考核对象为使用新区财政资金，对浦东新区供排水管理事务中心（以下简称我中心）权属下的排水设施进行养护管理的养护标段（以下简称养护标段，联合体按不同管理标段分别计分考核）。

第二章 考核方式和频次

第四条 （考核方式）

考核方式为现场抽检和书面材料检查相结合，分别开展月度考核、定期抽查，并形成年度考核成绩。

按照考核内容制定评分标准，确定分值，并根据考核结果进行打分、评分和计分。根据计分结果确定评定等级并进行通报。

第五条 （考核频次）

月度考核，每月进行1次。由我中心结合各项考核内容，对各养护标段当月排水设施养护情况进行检查考核，次月10日前公布考核结果。

定期抽查，每月由中心派员进行现场检查，考核分纳入当月月度考核成绩。

年度考核，以月度考核平均分计算年度考核分。作为一个合同年周期的排水设施管养成绩的综合体现，进行排名。

第三章 考核内容和评分标准

第六条 （考核内容）

一、外业考核

根据《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》（2022）文件月度考核要求，对各养护标段进行的市政雨水管、污水管及其附属设施的日常巡查、养护、维修等工作进行考核。

二、内业资料

根据排水行业管理要求，内业资料包括基础资料、日常记录、计划预案、二类养护经费相关资料等四部分内容。

（一）基础资料：包含养护标段养护设施量、设施量示意图、GIS数据、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、防疫管控网络、节日值班网络、养护作业联系网络、管理岗位职责等。

（二）日常记录：包含日常养护日记、防疫台账记录、养护设施处理记录、巡查记录、混接点位记录、月度养护报表等。

（三）计划预案：包含管道养护计划（年度、月度、阶段）、结构性检测计划、防灾害性天气计划、工作总结、安全应急预案等。

（四）二类养护经费相关资料：包含二类养护经费计划、开竣工资料、过程影像资料等。

三、二类养护经费使用

根据我中心《排水设施养护二类经费使用管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的使用进行考核。

四、信息化建设及管理

依托GIS 库数据复核、维护，全面开展排水管网信息化建设工作，完善排水信息数据平台，推进供排水运行监管平台的建设和应用，实现数据应用、信息共享、问题处置、模型辅助等功能，为排水行业管理工作提供服务。

五、应急保障工作

（一）各类重大活动的保障；市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置；突发事件的应急处置。

（二）防台防汛工作。完善的防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险工作。

（三）配合养护设施量所在的街镇、社区做好各项应急保障工作。

六、社会评价

包括网格办、12345市民服务热线、新闻媒体曝光问题、浦东e家园、养护微平台工单等信访投诉件处理。市、区两级及第三方测评检查，以及区级（含）以上层面通报或被各类媒体曝光的责任性事件等情况。

七、定期抽查

我中心定期组织对养护单位标段现场设施完好率，养护设备作业情况进行检查。

八、安全生产

养护单位应严格按照作业规范和安全生产要求落实各项养护工作，并实行一票否决制。

第七条 （评分标准）

一、月度考核

月度考核总分为100分。由外业考核（55分）、内业考核（10分）、二类经费使用情况（5分）、信息化使用考核（10分）、应急保障（7分）、社会评价（7分）、定期抽查（6分）、安全生产（此项为扣分制）等八个部分组成（见附件1）。

- 外业考核

由我中心委托专业检测单位，利用电视和声纳等管道检测手段，对排水管道养护情况进行抽检，根据检测结果计算得分，满分55分。包含以下内容：

1、CCTV或声纳检测（45分）

（1）功能性检测考核：管道积泥超过管径的10%为中度积泥，扣该管道分值的一半，超过管径的30%为重度积泥，该管道不得分。

（2）结构性检测考核：管道出现损坏（破裂、错位、坍塌、变形）二级扣该管道分值的一半，三级以上（包含三级）不得分。

（3）CCTV或声纳检测计分方式：

雨水管道检测总分100分=主管总分60分+连管总分40分

污水管道检测总分100分=主管总分80分+支连管总分20分（无支连管的，以主管100分计）

标段当月检测得分=（标段各管道检测考核得分总和/管段数）/100×45。

2、雨水口井底或截污挂篮的垃圾及积泥检视（3分）

落底雨水口内积泥超过管底以下5cm，平底雨水口内积泥超过管底以上5cm，或超过挂篮的1/3以上的，每处扣1分；

3、雨污混接情况（3分）

发现标段内存在雨污混接现象，且属于未上报点位的，每发现一个点位扣1分，扣分无上限。

4、防坠设施情况（2分）

存在防坠设施损坏或未正常安装到位的，扣1分，扣分无上限。

5、附属设施完好情况（2分）

雨水口，井盖等是否有缺失或损坏，每发现一个点位扣1分，扣分无上限。

- 内业考核

内业考核反映排水设施养护每月计划内业完成情况，内业满分10分，每月按评分标准进行评分。

主要考核养护计划、养护记录等资料报表的准确性、及时性、完整性、合规性，规章制度、人员配备，车辆配置等方面的专业性等。每发现一处错误或问题均扣1分，扣完为止。

- 二类经费考核

对养护标段二类经费项目的计划安排、实施情况及资料整理情况，每月按评分标准进行评分，满分5分。

二类养护过程中，管道检测、维修实施情况，实施不到位每项扣1分；根据上报计划、开竣工资料情况，每发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。

- 信息化使用考核

信息化使用考核满分10分，每月按评分标准进行评分。

信息化考核反映各养护标段在养护巡查过程中使用养护APP和巡查APP的完成情况，GIS数据库维护情况，养护微平台的使用情况等，每发现一项不符合要求扣1分，扣完为止。

各管理标段每月5日前上报上月排水设施GIS数据维护情况。GIS维护数据包含且不限于管道、检查井和雨水口的长度、数量、管径、埋深、标高、管材、建设年代等，还应对上下游管道标高、管径变化、覆土深度等数据的逻辑性进行核对，同步做好一路一表设施量与GIS设施量的更新对应。

- 应急保障工作

应急保障工作考核满分7分，每月按评分标准进行评分。

应急保障工作主要考核防台防汛期间的物资储备、机械设施、抢险人员总体情况，每发现一项不到位扣0.5分；对发生的突发事件的应急处置措施，积水反复投诉整改情况，每发现一项不到位扣0.5分；在重大活动保障期间，应急抢险保障响应不到位，防疫措施不到位每发现一项扣0.5分，扣完为止。

- 社会评价

社会评价考核满分7分。每月按评分标准进行评分。

1、对于网格办、12345市民热线、新闻媒体曝光问题、微平台工单等反映的有责投诉，未及时处置的每件扣除1分，出现超期、返工的加扣1分。发生反复投诉问题，无法协调配合处理的，扣3分。

2、其它社会评价方面。在市、区两级及第三方测评检查结果中出现问题的养护标段扣1分，后期处置不到位加倍扣分；对于区级（含）以上层面通报批评或被各类媒体曝光的责任性事件，相应养护标段扣2分。满分4分；扣完为止。

（七）定期抽查

由我中心每月进行现场定期抽查，成绩将纳入当月月度考核，折算为满分6分，定期抽查评分表见附表2，若某标段当月无抽查则该项为满分。考核随机抽取检查路段，按照行业规范要求和处室规定进行考核，包括雨污水管道、检查井、雨水口等排水设施日常养护情况；养护过程中内业资料整理情况等。每次考核原则上不少于2个路段。每条检查路段检查窨井不少于3个，进水口不少于5个。

（八）安全生产

安全生产项目，采取总分直接扣分的形式。每发现一次安全隐患等苗头直接扣2分，发生一起重大安全责任事故并造成重大影响，实行一票否决制，当月考核为不合格，并报局启动退出程序。

第四章 考核等次和奖惩制度

第八条 （考核等次）

根据不同考核得分，分为优秀、优良、合格和不合格4个等次。具体划分为：98分以上（含98分）为优秀，95-98分（含95分）为优良，90-95分（含90分）为合格，90分以下为不合格。

月度养护考核总分达不到合格分（90分），按经费核拨要求，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）扣除该养护标段月度养护经费的2%。

第九条 （奖惩机制）

- 惩戒项目

由于养护单位工作失职发生的责任性问题，将根据问题的严重程度和影响情况直接扣除发生问题的养护标段的养护经费。

（一）在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的路段，扣除相应养护标段当月养护经费的1%。

（二）重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣除相应养护标段当月养护经费的2%。

（三）由于标段安全管理不到位，发生安全责任事故，造成社会不良影响，扣除相应养护标段当月养护经费的2%。

（四）养护标段的污泥清运车辆，在养护合同范围以外的区域私自清运污泥并随意倾倒的，扣除该养护标段当月养护经费的2%。

（五）相关建设项目进行道路临时移交的，应同步告知供排水中心及建设单位进行排水设施移交。未告知我中心的，一旦发现，扣除该养护标段当月养护经费的1%；导致该路段发生积水、冒溢、设施损坏等问题的，造成投诉或不良社会影响的，由养护单位自行负责整改，同时再扣除该养护标段当月养护经费的1%。

（六）疫情防控：防疫期间的物资储备，防疫管理及应急措施的制定、落实情况。未制定防疫、应急预案或防疫措施落实不到位的，扣除该养护标段当月养护经费的1%；存在人为管控不严，导致疫情传播的，当月考核不合格，并扣除该养护标段当月养护经费的2%。

- 举牌机制

为体现优胜劣汰及管道养护充分市场化，对不合格标段采取退出机制。退出机制采取红、黄牌制度。

（一）黄牌警告机制

1、月度养护考核分在养护周期内2次达不到合格，对相应养护标段予以黄牌警告。

2、养护标段须配备合同约定的机械设备，不得出现跨区域作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告一次。

3、养护标段须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

4、养护标段在养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动且不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

5、我中心对养护单位在养护过程中，因养护不到位，安全生产存在隐患等原因，进行约谈并给予黄牌警告一次。

（二）红牌退出机制

1、养护标段在养护周期内2次被黄牌警告，给予红牌，报请局启动退出程序。

2、一线养护作业工人（农民工）工资不得低于上海市最低工资标准1.2倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请局启动退出程序，并按拖欠农民工工资相关规定出来。

3、发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的，直接给予红牌并扣除相应养护标段当月养护经费的2%，报请局启动退出程序。

- 末位惩戒

我中心对末位排水养护单位进行约谈，同时，根据新区城道中心及道运中心相关综合养护管理考核办法，将各养护标段排水设施月度考核分纳入城道和公路综合养护考核。年度综合考核最后一名，由各条线管理单位共同研究后报区建交委和生态环境局予以惩戒，并按照局相关政策进行后续处理。

- 补位机制

启动退出机制及末位惩戒的养护标段，在新的中标养护单位未确定期间，由各条线管理单位共同研究后确定养护单位进行应急养护。

五、奖励项目

（一）对服从各级领导部门安排，积极参与市、区各级防汛、抢险工作，得到局及以上管理部门肯定的，予以当月度考核总分的基础上进行0.5分的加分。

（二）主动响应，跨前一步帮排水户解决困难，得到需求对象积极评价的养护标段，每次予以当月度考核总分的基础上进行0.1的加分（每月不超0.5分）。

第十条 （经费核拨）

一、养护经费与当月月度考核挂钩。考核总分在合格分（90分）以上的且无惩戒项目扣除养护经费的，核发当月全部的养护经费；考核总分在合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）扣除该养护标段月度养护经费的2%且有惩戒项目扣养护经费合并扣除后，核发当月剩余的养护经费。

二、因上级部门要求可免于考核或遇到其他不可抗力等特殊原因无法继续开展考核工作的，视为考核合格（养护单位做好期间的养护工作，并保持正常运行的），按照合同规定核发当月养护经费；如上级部门另有规定安排的，按照上级相关规定要求执行。

三、考核扣除的养护经费使用。根据局相关规定，上缴财政。

第十一条 （考核通报）

考核结果实行通报制度。月度考核结果通报各养护单位，同时抄送新区水务局。

第十二条 （其他）

本办法自2022年6月1日起实施，最终解释权归浦东新区供排水管理事务中心。原《浦东新区排水管理所2021年排水设施养护管理考核办法》即时废止。

名词解释：

1、排水设施：本办法所称排水设施指公共排水设施中的雨水管、污水管及其附属设施。

2、月度考核：由我中心组织，按排水行业标准，通过考核反映养护标段当月过程性养护质量。由外业考核、内业考核、二类经费、信息化、社会评价、应急保障、集中考核七部分组成。

3、定期抽查：针对养护标段养护的排水设施，由我中心每月组织进行的集中现场考核。考核路段按市、区行业标准随机抽取，考核按《定期抽查评分表》进行评分。

4、外业考核：由我中心组织，按沪水务〔2020〕165号文等文件要求及行业标准，对养护标段的排水设施养护质量进行的专业技术考核。每月由我中心委托专业单位对管道养护情况进行CCTV或者声纳、QV检查，根据检测结果进行考核，进行1次评分，反映养护标段当月专业技术养护水平。

5、社会评价：指网格办、12345市民服务热线平台、养护微平台等反应的信访投诉、市区两级检查、街镇、第三方测评及媒体曝光等。

6、二类养护经费：根据我中心《二类养护经费管理办法》等文件的要求，养护经费划分为一类养护经费、二类养护经费、托底费。排水设施日常养护发生的经费为一类养护经费。一类养护经费项目的养护数量、质量达到标准和要求的，原则上按月全额支付。二类养护经费根据实际发生的实物工作量，由我中心审核，并按实结算。托底费参照二类养护经费操作。

附件：

表1、养护标段月度考核评分表

表2、定期抽查评分表

上海市浦东新区供排水管理事务中心

2022年6月1日

表1               养护标段月度考核评分表

养护单位：                               养护标段：

| 检查项目 | 考核内容 | 评分标准 | 本项 满分 | 扣分 情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外业考核（55分） | CCTV或声纳检测 | 按检测得分，折合45分计 | 45 |  |  |
|  | 雨水口井底或截污挂篮的垃圾及积泥检视 | 落底雨水口内积泥超过管底以下5cm，平底雨水口内积泥超过管底以上5cm，或超过挂篮的1/3以上的，每处扣1分 | 3 |  |  |
|  | 雨污混接情况 | 标段内存在雨污混接现象，且属于未上报点位的，每发现一个点位扣1分 | 3 |  |  |
|  | 防坠设施情况 | 存在防坠设施损坏或未正常安装到位的，扣1分 | 2 |  |  |
|  | 附属设施完好情况 | 雨水口、盖，井盖等是否有缺失或损坏，每发现一个点位扣1分 | 2 |  |  |
| 内业考核（10分） | 准确性 | 单位养护计划，相关报表内容是否准确，发生一次错误扣1分 | 1 |  |  |
|  | 及时性 | 报表、发票、材料、台账等报送是否及时，超过时限报送，每次扣1分；超时未报，每次扣2分 | 1 |  |  |
|  | 完整性 | 养护单位设施量报表及相关内容不完整的，发生一次错误扣1分 | 2 |  |  |
|  | 专业性 | 人员、专业车辆及设备是否统一配置，管理是否到位，防疫方案是否存存在漏洞，人员缺少、车辆缺损，防疫方案存在漏洞等问题的，一次扣1分 | 4 |  |  |
|  | 合规性 | 相关报表材料的制作、报送是否符合相关规定要求，存在合规性问题的，一次扣1分 | 2 |  |  |
| 二类经费考核 （5分） | 二类经费计划 | 上报计划书不及时、内容不准确，预算、进度安排不合理，每发现一项扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 二类经费实施质量 | 按计划及时进行管道检测、维修，二类养护实施不到位，每项扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 内业资料 | 开竣工资料及过程资料不齐全（含施工前后对比照片或视频资料等）并上报不及时，每项扣1分。 | 2 |  |  |
| 信息化考核 （10分） | 巡查APP | 巡查长度未满足一周全覆盖，巡查轨迹不符合逻辑的，每项扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 养护APP | 养护管道长度较少、养护轨迹长度不准确的，每项扣1分。 | 2 |  |  |
|  | GIS库数据维护 | 各养护范围的GIS库数据不准确，排疏通计划未在库内的，或者被市抽检发现数据不准确的，以及不服从管理单位安排等问题的，每项扣1分。 | 4 |  |  |
|  | 微平台使用 | 微平台工单处置不及时、不规范的，每项扣1分 | 2 |  |  |
| 应急保障（7分） | 防汛防台人员物资储备 | 防汛物资缺失，抢险预案缺失，抢险人员不到位，每发现一项扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 积水处置情况 | 汛期量放水不到位，未严格执行防汛防台制度，积水反复投诉，每项扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 抢险响应情况 | 抢险设备完好率不足95%，应急值班电话未及时响应，每项扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 疫情保障 | 疫情期间，未有效落实疫情防控，存在防疫不到位的情况，每次扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 应急抢险保障情况 | 安全隐患未及时上报，违章指挥、作业等造成事故隐患未及时上报，每项扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 社会评价（7分） | 工单处置 | 对有责投诉，未及时处置的每件扣除1分，出现超期、返工的加扣1分。发生反复投诉问题，无法协调配合处理的，扣3分 | 3 |  |  |
|  | 其他社会评价 | 市、区两级通报批评或者媒体曝光现象，每项扣2分。 | 4 |  |  |
| 定期抽查（6分） | 设施设备检查 | 按定期抽查考核得分，折合6分制计算 | 6 |  |  |
| 安全生产 |  | 采取总分直接扣分的形式。每发现一次安全隐患等苗头直接扣2分，发生一起重大安全责任事故并造成重大影响，实行一票否决制，当月考核为不合格 |  |  |  |
| 加分 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100分 |  |  |

表2                       定期抽查评分表

养护单位：                                           养护标段：

| 类别 | 检查项目 | 检查要求及评分标准 | 本项 满分 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 （50分） | 管道 | 管道畅通，积泥深度不超过管径的1/10，视积泥情况扣除1-10分 | 10 |  |  |
|  | 检查井 | 检查井积泥深度不超过落底井（包括半落底井）管底以下50mm;平底井主管径的1/10，视积泥情况扣除1-5分，检查井缺失的该项不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 检查井不存在雨污混接，发现一处扣除0.5分 | 3 |  |  |
|  |  | 检查井不存在违章排放、私自接管，发现一处扣除0.5分 | 3 |  |  |
|  | 井壁 | 井内清洁，四壁无结垢，发现一处扣除0.5分 | 3 |  |  |
|  | 检查井盖框 | 盖框间隙小于8mm;井盖与井框高差应在+5~-10mm之间；井框与路面高差应+15~-15mm之间，发现一处扣除0.5分 | 3 |  |  |
|  | 防坠设施 | 防坠设施无缺失、破损，发现一处扣除0.5分 | 4 |  |  |
|  | 连管 | 保持畅通，积泥深度不超过管径的1/10，视积泥情况扣除1-5分 | 5 |  |  |
|  | 雨水口 | 落底雨水口内积泥不超过管底以下50mm;平底雨水口内积泥不超过管底以上50mm，视积泥情况扣除1-5分 | 5 |  |  |
|  | 挂篮 | 挂篮内垃圾应少于挂篮的三分之一，视篮内垃圾情况扣除1-5分 | 5 |  |  |
|  | 雨水口盖框 | 盖框间隙小于8mm;井盖与井框高差应在0~-10mm之间；井框与路面高差应0~-15mm之间，发现一处扣除0.5分 | 4 |  |  |
| 污水 （45分） | 管道 | 管道畅通，积泥深度不超过管径的1/10，视积泥情况扣除1-10分 | 10 |  |  |
|  | 检查井 | 井内无硬块，视结块情况扣除1-6分，检查井缺失的该项不得分 | 6 |  |  |
|  |  | 四壁清洁无结垢，视结垢情况扣除1-6分 | 5 |  |  |
|  |  | 盖框不摇动，缺角不见水；盖框之间高低差不大于1cm，发现一处扣1分 | 6 |  |  |
|  |  | 检查井不存在雨污混接，发现一处扣1分 | 6 |  |  |
|  |  | 检查井不存在私自接管，发现一处扣1分 | 6 |  |  |
|  | 防坠设施 | 防坠设施无缺失、破损，发现一处扣1分 | 6 |  |  |
| 设施设备（5分） | 车辆、设备 | 作业车辆车容不整洁，设备有缺损等，发现一处扣1分 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

检查人:                                             检查时间：

#### 13.6 人员管理办法

##### 13.6.1 市政养护

浦东新区城市道路管理事务中心市政养护从业人员管理办法

第一章　总    则

第一条  为加强对城市道路市政养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保城市道路市政养护的效果与形象。结合浦东新区城市道路管理事务中心（以下称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在本中心管辖范围内，从事城市道路市政养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员登记、人员管理、人员变更、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条  本管理办法所称城市道路市政养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事城市道路市政养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

- 公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：市政道路相关专业高、中、初级职称人员等。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于：道路养护工、桥梁养护工等。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事道路市政养护工人。

第三章  人员登记

第十条  中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在城道中心、公路署等各标段间串用人员。

第十一条  中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十二条  本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十三条  本中心如在比对中发现有人员缺失、人员串用等问题，应责令企业在一周内进行调整、补充。未完成调整、补充的，按照相关考核办法的规定处理。

第四章  人员管理

第十四条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十五条  本中心应按照考核办法的规定，每季度查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第五章  人员变更

第十六条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。

第十七条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十八条  本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第六章  人员考核

第十九条  本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。发现违规情况，采取责令整改、扣除养护经费、罚款等措施，直至启动退出机制。

第七章　附    则

第二十条  本管理办法自2020年1月1日起试行。

第二十一条  本管理办法由浦东新区城市道路管理事务中心负责解释。

##### 13.6.2  道路保洁养护

上海市浦东新区市容景观管理事务中心城市道路保洁养护从业人员管理办法

第一章　总    则

第一条  为加强对城市道路保洁养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保城市道路保洁养护的绩效与行业形象。结合浦东新区市容景观中心（下称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在城市道路养护业务范围内，从事城市道路保洁养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员分类、人员管理、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条  本管理办法所称城市道路保洁养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事城市道路保洁养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五条  公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：环卫相关专业高、中、初级职称人员；财会相关专业高、中、初级职称人员；经济相关专业高、中、初级职称人员。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于道路清扫工等。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事道路保洁的路面作业工人。

第三章  人员管理

第十条  中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在各标段间串用人员。

第十一条  中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十二条  本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十三条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十四条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。各类人员应明确各自岗位职责。一线工人建立工人档案，明确作业内容；环卫一线作业工人应明确作业点位。本中心按照考核办法的规定，每半年查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第十五条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十六条  本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人等。

第四章  人员考核

第十七条  本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。

第十八条  本中心如在考核中发现有人员缺失、人员串用等问题，采取责令整改，督促企业在一周内完成调整、补充，并根据道路保洁养护考核办法规定进行处罚。在规定的期限内未完成调整、补充的，按照道路保洁养护考核办法的规定，实施黄牌警告一次。

第五章　附    则

第十九条  本管理办法自2020年1月1日起实施

第二十条  本管理办法由上海市浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

上海市浦东新区市容景观管理事务中心

2019年10月17日

##### 13.6.3 绿化养护

浦东新区绿化养护从业人员管理办法

第一章　总    则

第一条  为加强对浦东新区绿化养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保浦东新区绿化养护的绩效与行业形象。结合浦东新区绿化管理事务中心（以下简称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在本中心业务范围内，从事绿化养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员分类、人员管理、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条  本管理办法所称绿化养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事绿化养护的企业，为履行合同约定所配置的各类绿化养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五条  公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：绿化相关专业高、中、初级职称人员；财会相关专业高、中、初级职称人员；经济相关专业高、中、初级职称人员。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于：绿化工、花卉工、草坪工、植保工、上树工等。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事绿化养护的作业工人。

第十条  以招标时标段为单位，组建绿地管理项目组，明确分管领导1名、项目经理1名、资料员1名、安全员1名，专业技术员1名。

第三章  人员管理

第十一条  中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在各标段间串用人员。

第十二条  中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十三条  本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十四条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十五条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。各类人员应明确各自岗位职责。一线工人建立工人档案，明确作业内容。本中心按照考核办法的规定，每半年查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第十六条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十七条  本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人等。

第四章  人员考核

第十八条  本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。

第十九条  本中心如在考核中发现有人员缺失、人员串用等问题，采取责令整改，督促企业在一周内完成调整、补充，并根据本中心绿地养护考核办法规定进行处罚。在规定的期限内未完成调整、补充的，按照绿地养护考核办法的规定，实施黄牌警告一次。

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2019年10月30日

##### 13.6.4 排水设施养护

排水设施养护从业人员管理办法

第一章　总  则

第一条  为加强对排水设施养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保排水设施养护的效果与形象。结合浦东新区排水管理所（下称我所）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在我所业务范围内，从事排水设施养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员登记、人员管理、人员变更、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条  本管理办法所称排水设施养护从业人员，指根据合同关系，在我所业务范围内从事排水设施养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五条  公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：排水相关专业高、中、初级职称人员；财会相关专业高、中、初级职称人员；经济相关专业高、中、初级职称人员。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从事排水设施养护的从业人员。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事排水管道养护作业的工人。

第三章  人员登记

第十条  中标企业在取得中标通知书后2个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员。

第十一条  中标企业应到我所指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十二条  我所建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十三条  我所如在比对中发现有人员缺失、人员串用等问题，应督促企业在一周内进行调整、补充。未完成调整、补充的，按照相关考核办法的规定，实施黄牌警告一次。

第十四条  中标企业应在合同签订后1个月内，将标段配置的养护从业人员名单报我所，并由我所汇总后上报新区生态环境局海洋处（供排水处）。

第四章  人员管理

第十五条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得少于半年。

第十六条  我所按照考核办法的规定，每季度查实、核对养护企业从业人员实际到位情况，并在季末25日前，将情况上报新区生态环境局海洋处（供排水处）。

第五章  人员变更

第十七条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。

第十八条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到我所指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十九条  我所有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第二十条  在经过我所同意并办理养护企业从业人员变动登记备案后，各养护企业应在每年年末上报我所，并由我所汇总后上报新区生态环境局海洋处（供排水处）。

第六章  人员考核

第二十一条  我所按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。发现违规情况，采取责令整改、扣除养护经费、罚款、警告等措施，直至启动退出机制。

第七章　附  则

本管理办法自2020年1月1日起试行。

本管理办法由浦东新区排水管理所负责解释。

上海市浦东新区排水管理所

2019年10月10日

#### 13.7 机械设备管理办法

##### 13.7.1  市政养护机械设备管理

浦东新区城市道路管理事务中心市政养护机械设备使用管理办法

第一部分   前言

为加强辖区市政养护机械设备管理，有效提高道路市政养护水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据城市道路设施各行业养护技术规范和标准、各行业养护定额，并结合浦东新区市政养护管理的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二部分   总则

1、指导思想

1.1做好市政养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

1.2机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

2、指导原则

2.1机械设备统筹使用、合理分配的原则。

2.2提高市政养护管理水平、体现行业形象的原则。

2.3机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

3、适用范围

浦东新区城市道路管理事务中心道路市政养护作业单位按此管理办法执行。

第三部分    机械设备具体管理要求

1、机械设备基础资料建立的要求

1.1各公司使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

1.2机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

1.3机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

2、机械设备配置的要求

2.1机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

2.2所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

2.3区域内进行道路巡查车等市政机械设备，都需配备GPS定位系统，以便考核和管理。

3、机械设备机容机貌的要求。

3.1养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观，作业过程中无吊挂等现象。

3.2机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效；作业完成后应及时冲洗和保养。

3.3所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称、监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

4、机械设备使用过程的要求

4.1机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

4.2机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

5、机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入考核办法进行统一考核，本管理办法及行业规范要求作为对机械设备进行考核扣分的依据。

第四部分    附则

1、附则

1.1本管理办法自2020年1月1日起试行。

1.2本管理办法由浦东新区城市道路管理事务中心负责解释。

##### 13.7.2  道路保洁养护机械设备管理

上海市浦东新区市容景观管理事务中心城市道路保洁养护机械设备使用管理办法

第一章  前言

为加强城市道路保洁养护机械设备管理，有效提高道路保洁养护管理水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据城市道路保洁养护技术规范和标准、道路保洁养护定额，并结合各标段的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二章  总则

第一条  指导思想

（一）做好道路保洁养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

（二）机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

第二条  指导原则

（一）机械设备统筹使用、合理分配的原则。

（二）提高道路保洁养护管理水平、体现行业形象的原则。

（三）机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

第三条  适用范围

上海市浦东新区市容景观管理事务中心道路保洁养护作业单位按此管理办法执行。

第三章  机械设备具体管理要求

第四条  机械设备基础资料建立的要求

（一）各中标单位使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

（二）机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

（三）机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

第五条  机械设备配置的要求

（一）机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

（二）所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

（三）区域内进行道路保洁的机扫车、机冲车、道路保洁垃圾清运车等环卫机械设备，都需配备GPS定位系统，以便考核和管理。

（四）智能化设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，智能化设备可以进行租赁，需有租赁协议。区域内进行道路保洁的机扫车、机洒车、人行道冲洗车，均需配备视频监控、传感器和主机，以便考核和管理。

（五）作业车辆应按《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》管理要求在作业车辆上配备相适应的智能化监测设备，检测并上传作业过程中的状态与质量信息，用于后台的分析，以确保保洁作业能够得到有效监管。

第六条  机械设备机容机貌的要求。

（一）养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观，作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

（二）机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效，作业完成后应及时冲洗和保养。

（三）所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称和监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

第七条  机械设备使用过程的要求

（一）机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

（二）机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

第八条  环卫作业车辆进入浦东新区垃圾中转、处置场所要求

环卫作业车辆进入浦东新区垃圾中转、处置场所，必须满足如下要求：

（一）在浦东新区范围内作业的环卫车辆按《浦东新区环卫作业车辆IC卡管理办法》规定，必须由车辆所属公司提出申请，经过相关管理部门审核通过并安装IC卡后，方可进入指定的中转、处置场所。

（二）必须安装GPS定位设备，该设备需符合国家及上海市对GPS设备的相关要求，安装后需接入浦东新区环卫车辆管理与监控平台，车辆所属公司需确保GPS设备正常运行。

（三）车身必须按行业要求喷涂颜色，车辆需保持车容车貌整洁，车身无明显污垢。

（四）车门或车身应喷涂公司名称及监督电话，分类垃圾清运车辆还应贴有上海市统一要求的分类标识。

（五）做到垃圾密闭运输，无渗滤水滴漏、垃圾洒落现象。

（六）车辆进入中转、处置场所遵守场所内的相关规定和要求，听从现场工作人员指挥, 车速必须减慢速度，经过计量系统时限速5公里/小时，不得绕过计量系统。

（七）不得将餐厨垃圾、工业垃圾、装潢垃圾、绿化垃圾等与生活垃圾混运。

第九条  机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入浦东新区环境保护和市容卫生管理局《浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法》进行统一考核，本管理办法及行业规范作为对机械设备进行考核扣分的依据。

第四章  附则

第十条  附则

（一）本管理办法自2020年1月1日起实施。

（二）本管理办法由上海市浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

上海市浦东新区市容景观管理事务中心

2019年10月17日

##### 13.7.3 绿化养护机械设备管理

浦东新区绿化养护机械设备使用管理办法

第一章  前言

为加强辖区绿化养护机械设备管理，有效提高绿化养护管理水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据绿化行业养护技术规范和标准、养护定额，并结合浦东新区绿化管理事务中心区域绿化养护管理的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二章  总则

第一条  指导思想

（一）做好绿化养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

（二）机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

第二条  指导原则

（一）机械设备统筹使用、合理分配的原则。

（二）提高绿化养护管理水平、体现行业形象的原则。

（三）机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

第三条  适用范围

上海市浦东新区绿化管理事务中心下属绿化养护作业单位按此管理办法执行。

第三章  机械设备具体管理要求

第四条  机械设备基础资料建立的要求

（一）各公司使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

（二）机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

（三）机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

第五条  机械设备配置的要求

（一）机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

（二）所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

第六条  机械设备机容机貌的要求。

（一）养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观。

（二）机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效，作业完成后应及时冲洗和保养。

（三）所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称和监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

第七条  机械设备使用过程的要求

（一）机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

（二）机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

第八条  机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入浦东新区绿化管理事务中心《浦东新区绿化养护管理考核办法》进行统一考核，本管理办法及行业规范作为对机械设备进行考核扣分的依据。

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2019年10月28日

##### 13.7.4 排水设施养护机械设备管理

排水设施养护机械设备使用管理办法

为加强辖区排水设施养护机械设备管理，有效提高道路排水设施养护水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据城市道路设施各行业养护技术规范和标准、各行业养护定额，并结合浦东新区排水管理所（下称我所）的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第一章   总  则

第一条 指导思想

（一）做好排水设施养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

（二）机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

第二条 指导原则

（一）机械设备统筹使用、合理分配的原则。

（二）提高排水设施养护管理水平、体现行业形象的原则。

（三）机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

第三条 适用范围

浦东新区排水管理所排水设施养护作业单位按此管理办法执行。

第二章   机械设备具体管理要求

第四条 机械设备基础资料建立的要求

（一）各公司使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业区域、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

（二）机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，备用或应急机械设备的保养措施、作业要求和作业区域须和原来机械设备保持一致，同时需要向我所进行报备。

（三）机械设备进行更换和报废时，需向我所进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

第五条 机械设备配置的要求

（一）机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

（二）所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

第六条 机械设备机容机貌的要求。

（一）养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观，作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

（二）机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效；作业完成后应及时冲洗和保养。

（三）所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称、监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

第七条 机械设备使用过程的要求

机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范的要求。

第八条 机械设备使用管理考核要求

我所按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的机械设备配置情况进行考核。发现违规情况，采取责令整改、扣除养护经费、罚款、警告等措施，直至启动退出机制。

第三章   附则

本管理办法自2020年1月1日起试行。

本管理办法由浦东新区排水管理所负责解释。

上海市浦东新区排水管理所

2019年10月10日

### 14 内业资料编制管理要求（道路综合养护内业资料编制管理要求）

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

14.4.1.1 内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

14.4.1.2上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

- 养护作业联系网络图

14.4.1.3岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 桥梁资料

（1） 桥梁卡片

（2） 桥梁经常性检查表

（3） 桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）

(2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5)绿化情况年度统计表（每年10月）

(6)绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.4 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（11）文明施工检查

### 15 经费管理办法（二类经费使用管理办法）

#### 15.1 城市道路保洁二类经费使用管理办法

城市道路保洁二类经费使用管理办法

根据城市道路保洁养护技术规范、养护工作内容与质量要求，结合浦东新区城市道路养护管理实际情况，将现有城市道路保洁养护经费分成一类和二类两个部分。

为进一步提高道路保洁养护水平，提升综合养护质量，同时规范相关经费使用，提高财政资金的使用效率，特制定城市道路保洁养护二类经费的使用管理办法。

第一章  总则

第一条 指导思想

（一）做好城市道路保洁养护管理工作，不断提升城市道路保洁养护管理水平。

（二）管好用好城市道路保洁养护经费，使有限的资金发挥最大的效果。

（三）城市道路保洁养护工作专业化，考核工作规范化。

第二条 指导原则

（一）按轻重缓急，留有余地，管好用好城市道路保洁养护经费。

（二）夯实基础，逐步提高城市道路保洁养护管理水平。

（三）在新区市容景观中心的指导下，在确保基础养护内容的基础上，各标段的道路保洁二类经费统筹使用、合理分配，以提高绩效。

第二章   二类养护经费构成比例和实施主要内容、

第三条 道路保洁

根据浦东新区道路保洁养护经费内容要求，道路保洁养护经费包括机扫经费、机冲经费、人工清扫经费、人工冲洗人行道经费、废物箱养护经费等。

（一）道路保洁一、二类养护经费的构成内容。道路保洁一类养护经费以消耗人工和大型机械为主，具有定岗、定人、定时、定线路等特点，主要包括机械清扫、机械冲洗、人工保洁、人工冲洗、废物箱保洁等工作。道路保洁二类养护经费主要用于提升作业水平、规范服务形象和保障重大活动等，主要内容包括1)增加机扫机冲作业频次；2)废物箱零星更新、维修和标识标贴更新；3)保洁工具（架子车、桶等)的维修更新；4)小型电动机械的维修更新；5)根据需求添置智能化监管设备；6)行业创建和培训；7)购买养护监理服务；8）作业人员更换服装；9)其他用于提升道路保洁作业水平的工作等。

（二）道路保洁一类和二类养护经费的构成比例。通过对道路保洁养护经费构成元素的分析和测算，考虑到道路保洁养护的复杂性和可操作性，将道路保洁养护经费中的3%作为道路保洁二类养护经费；另外97%的经费作为一类养护经费，各养护单位按行业要求实施。

第三章   二类养护经费的实施流程与考核

第四条 实施流程

（一）二类养护经费计划上报与审核。养护单位根据区域养护的特点，统筹安排年度二类养护经费项目计划。养护单位的二类养护经费年度计划应于上年12月中旬上报，由市容景观中心依据相关文件和要求于上年年底前完成审核；养护单位的二类养护经费月度计划于上月25日前申报, 市容景观中心依据相关文件和要求于上月底前完成审核，并提出使用意见。养护单位在上报年度和月度计划时需按要求填报二类养护经费计划联系单（见附件1）。

（二）二类养护经费项目的实施与验收。二类养护经费项目通过审核后，养护单位应根据时间节点进行实施，接受市容景观中心在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。项目竣工后由管理单位组织工程质量验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。

（三）二类养护经费的结算审核与资金拨付。二类养护经费项目由养护单位根据上月项目的具体实施情况，按工程定额要求进行项目结算，填写结算审核单（见附件2）报市容景观中心进行审核。审核通过后，养护单位根据审核好的经费提出申请，申请流程参照一类养护经费。

第五条 考核工作

（一）检查考核。市容景观中心每月组织一次对养护中标企业二类养护经费实施项目进行考核，考核主要内容为时间进度、工程质量、安全文明施工和造价控制等，考核结果按《道路保洁养护管理考核办法》里的要求给予评分。

（二）惩罚措施。对未达到要求的养护单位，以书面形式责令其整改；对检查结果有不合格的，市容景观中心在道路保洁养护管理考核中扣除相应的分数；对于多次整改后质量仍达不到要求的养护单位，市容景观中心按《道路保洁养护管理考核办法》相关规定进行惩罚。

第九章  附  则

第六条  附则

本办法由浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

本办法自颁布之日起执行。

附件1：道路保洁二类养护经费项目工作联系单

附件2：道路保洁二类养护经费结算审核单

附件1

道路保洁二类养护经费项目工作联系单

养护企业：                                              日期： 年 月 日

| 项目 名称 |  | 计划开 工时间 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费 |  |  |  |
| 工程内容：（大致描述主要工程项目及其工程量） |  |  |  |  |  |
| 工程方案： |  |  |  |  |  |
| 管理单位经办人审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

道路保洁二类养护经费结算审核单

养护企业：                                                日期：    年    月    日

| 项目 名称 |  | 计划开 工日期 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 计划经费 |  |  |  |
| 工程计划： |  |  |  |  |  |
| 工程完成情况： |  |  |  |  |  |
| 管理单位审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| （附工程量清单） |  |  |  |  |  |

#### 15.2 绿化设施二类养护经费使用管理办法

浦东新区绿化设施二类养护经费使用管理办法

为进一步提升浦东新区绿化养护管理精细化水平，提高财政资金的使用效率，结合城市绿化行业养护技术规范和标准、行业养护定额和养护招投标文件特制定浦东新区绿化设施二类养护经费的使用管理办法。

第一章  总则

第一条 指导思想

（一）做好绿化设施养护管理工作，不断提升绿化设施精细化养护管理水平。

（二）管好用好养护经费，使有限的资金发挥最大的效果。

第二条 指导原则

（一）按轻重缓急，留有余地，管好用好养护经费。

（二）夯实基础，逐步提高浦东新区绿化养护管理水平。

第三条 适用范围

本次招标范围内涉及的城市道路绿化及绿地设施按此管理办法执行；

第二章   二类养护经费构成比例和实施主要内容、

根据浦东新区绿化养护经费内容要求，绿化养护经费包括植物元素养护经费、非植物元素维护经费。

（一）绿化一、二类养护经费内容的构成。绿化一类养护经费内容主要用于绿化基础养护，包括公共绿地保洁、中耕除草，植物的修剪、浇水，苗木的补植、药剂经费、抽稀和调整等。绿化二类养护经费由植物元素中植物景观提升、花卉景观保障、景点布置（街心花园）、“四化”新优植物运营、信息场景建设、街镇绿化养护及景观提升诉求、肥料经费和绿地内设施更换等经费组成。

（二）绿化一、二类养护经费的构成比例。通过对绿化养护经费构成元素的分析和测算，考虑到绿化养护的复杂性和绿化二类养护经费实施的可操作性，将绿化养护经费中的15%作为绿化二类养护经费；另外的85%用于基础养护，各养护单位按行业规范与要求实施。

第三章   二类养护经费的实施流程与考核

（一）二类养护经费计划上报与审核。养护单位根据区域养护的特点，统筹安排季度二类养护经费使用计划。养护单位的二类养护经费季度计划应于上一季度最后一个月20日前申报，由绿化管理事务中心依据相关文件和要求于月底前完成审核，并提出使用意见。养护单位在上报计划时需按要求填报《二类养护经费使用计划联系单》（附件1）及附相关现场照片2-3张。

（二）二类养护经费项目的实施与验收。二类养护经费项目通过审核后，养护单位应根据时间节点进行实施，接受绿化中心在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。项目竣工后由管理单位组织工程质量验收及资料的验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。项目资料要按工程竣工资料要求归档，供审计部门核查。

（三）二类养护经费的结算审核与资金拨付。二类养护经费项目由养护单位根据项目的具体实施情况，按工程定额要求进行项目结算，填写结算审核单（附件2）报绿化中心进行审核。审核通过后，养护单位根据审核好的经费提出申请，申请流程参照一类养护经费。

第四章 考核工作

（一）检查考核。管理单位每季度组织一次对养护单位二类养护经费实施项目考核，考核主要内容为时间进度、工程质量、安全文明施工和造价控制等，考核结果按《养护管理考核办法》的要求给予评分。

（二）惩罚措施。对未达到要求的养护单位，以书面形式责令其整改；对检查结果有不合格的，绿化管理中心在养护管理考核中扣除相应的分数；对于2次整改后质量仍达不到要求的养护单位，绿化管理中心按《绿地养护考核办法》相关规定进行惩罚。

第五条  附则

本办法由浦东新区绿化管理事务中心负责解释。

本办法自颁布之日起执行。

附件1：二类养护经费使用计划联系单

附件2：二类养护经费结算审核单

附件1

二类养护经费使用计划联系单

单位名称：                       标段：                 日期：  年  月  日

| 项目 名称 |  | 计划开 工时间 |  | 计划竣 工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费 |  |  |  |
| 工程内容：（大致描述主要工程项目及其工程量） （附现场照片2-3张，可附页） |  |  |  |  |  |
| 工程方案：（可附页） |  |  |  |  |  |
| 管理单位经办人审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

二类养护经费结算审核单

单位名称：                       标段：                 日期：  年  月  日

| 项目 名称 |  | 计划开 工日期 |  | 计划竣 工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 结算经费 |  |  |  |
| 工程完成内容： |  |  |  |  |  |
| 现场验收情况： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 管理单位审批意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| （附施工过程照片、竣工照片、工程量清单、结算书，可附页） |  |  |  |  |  |

#### 15.3 排水设施养护二类经费使用管理办法

排水设施养护二类经费使用管理办法

根据排水行业的养护技术规范、养护工作内容与质量要求，结合浦东新区排水管理所（以下简称我所）排水设施养护管理实际情况，我所将现有排水设施养护经费分成一类和二类两个部分。

为进一步提高设施养护水平，提升养护质量，同时规范相关经费使用，提高财政资金的使用效率，我所特制定排水设施养护二类经费使用管理办法。

第一章  总则

第一条 指导思想

（一）做好养护管理工作，不断提升排水设施养护管理水平。

（二）管好用好排水设施养护经费，使有限的资金发挥最大的效果。

（三）排水设施养护工作专业化，考核工作规范化。

第二条 指导原则

（一）按轻重缓急，留有余地，管好用好排水设施养护经费。

（二）夯实基础，逐步提高排水设施养护管理水平。

第三条 适用范围

浦东新区排水管理所排水设施养护作业单位按此管理办法执行。

第二章   二类养护经费构成和实施主要内容

第四条 经费构成

根据浦东新区排水管网养护经费内容要求，排水养护经费由管道常规养护（包括市政雨、污水排水管道、雨污水窨井和雨水进水口等设施养护经费）和雨、污水管道检测费用(包括结构性检测和功能性检测)两大部分组成。为更好地使用排水养护经费，浦东新区根据区域排水管网养护的实际情况，将排水养护经费分为一类养护经费和二类养护经费。

（一）排水一、二类养护经费内容的构成。排水一类养护经费主要用于排水管网基础养护，包括所有管径类型的雨、污水主管、连管和雨、污水窨井的设施养护和清捞疏通工作，以及小区出门雨污水管的清捞疏通工作。排水二类养护经费用于管道检测(包括结构性检测和功能性检测)、排水管网针对性养护（根据排水管网现场情况处理轻度结构性和功能性病害）、雨污混接整改、防台防汛、应急抢险等工作。

（二）排水一、二类养护经费的费用构成。通过对排水养护经费构成元素的分析和测算，考虑到排水管网养护的实际情况和排水二类养护经费实施的可操作性，对一、二类养护经费进行如下划分：

1、二类费用组成：

（1）排水管道养护费用中雨、污水管道检测费用(包括结构性检测和功能性检测)

（2）管道常规养护费用（包括市政雨、污水排水管道、雨、污水窨井和雨水进水口等设施养护经费）的5%。

2、一类费用组成：

管道常规养护费用（包括市政雨、污水排水管道、雨、污水窨井和雨水进水口等设施养护经费）的95%。

第五条 实施内容

排水二类养护经费实施的主要内容。排水二类养护经费是为了进一步提高排水管道设施养护水平，用于对雨、污水管道进行结构性和功能性检测、及时消除排水管道轻度功能性和结构性病害、实施雨污混接整改、防台防汛、应急抢险等，维护排水管道正常运行。

第六条 经费使用

（一）雨、污水管道检测费用(包括结构性检测和功能性检测)由我所制定年度检测计划，检测单位按照招标文件、合同约定和行业要求进行相关检测（检测单位必须具备相关管道检测行业资质），并形成检测报告报我所备案，并由我所汇总后上报新区生态环境局海洋处（供排水处）。同时录入排水管道GIS系统，作为养护考核和编制下一年管道大中修计划的依据。

（二）管道常规养护费用（包括市政雨、污水排水管道、雨、污水窨井和雨水进水口等设施养护经费）的5%，由养护单位上报计划，经我所根据设施情况明确工作内容，并要求养护单位进行作业后进行结算。

第三章   二类养护经费的实施流程与考核

第七条 实施流程

（一）二类养护经费计划上报与审核。养护单位根据区域养护的特点，统筹安排年度二类养护经费项目计划。养护单位的二类养护经费年度计划应于上年12月上旬上报，由我所依据相关文件和要求于上年年底前完成审核；养护单位的二类养护经费月度计划于上月中旬前申报, 我所依据相关文件和要求于上月底前完成审核，并提出使用意见。养护单位在上报年度和月度计划时需按要求填报二类养护经费年度工作计划（见附件1）和二类养护经费计划联系单（见附件2）。

（二）二类养护经费项目的实施与验收。二类养护经费项目通过审核后，养护单位应根据时间节点进行实施，接受我所在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。项目竣工后由我所组织工程质量验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。

（三）二类养护经费的结算审核与资金拨付。二类养护经费项目由养护单位根据上月项目的具体实施情况，按工程定额要求进行项目结算，填写结算审核单（见附件3）报我所进行审核。审核通过后，养护单位根据审核好的经费提出申请，申请流程参照一类养护经费。

第八条 考核工作

（一）检查考核。我所每月组织对养护中标企业二类养护经费实施项目进行考核，考核主要内容为时间进度、工程质量、安全文明施工和造价控制等，考核结果按《排水设施养护管理考核办法》里的要求给予评分。

（二）惩罚措施。对未达到要求的养护单位，以书面形式责令其整改；对检查结果有不合格的，我所在综合养护管理考核中扣除相应的分数；对于多次整改后质量仍达不到要求的养护单位，我所按《排水设施养护管理考核办法》相关规定进行惩罚。

第四章  附  则

第九条  附则

本办法由浦东新区排水管理所负责解释。

本办法自2020年1月1日起执行。

附件1：二类养护经费年度工作计划

附件2：二类养护经费项目工作联系单

附件3：二类养护经费结算审核单

上海市浦东新区排水管理所

2019年10月10日

附件1

二类养护经费年度工作计划

养护企业：                                  日期：   年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目分类 | 预算经费 | 计划开工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：项目分类分为清淤、抢险、防汛、混接改造。

附件2

二类养护经费项目工作联系单

养护企业：                                 日期：   年   月   日

| 项目 名称 |  | 计划开 工时间 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费 |  |  |  |
| 工程内容：（大致描述主要工程项目及其工程量） |  |  |  |  |  |
| 工程方案： |  |  |  |  |  |
| 管理单位经办人审核意见： 审批人：年月日 |  |  |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人：年月日 |  |  |  |  |  |

附件3

二类养护经费结算审核单

养护企业：                                   日期：   年   月   日

| 项目 名称 |  | 计划开 工日期 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 计划经费 |  |  |  |
| 工程计划： |  |  |  |  |  |
| 工程完成情况： |  |  |  |  |  |
| 管理单位审批意见： 审批人：年月日 |  |  |  |  |  |
| （附工程量清单） |  |  |  |  |  |

### 16 现场组织

（不组织）

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费和托底费。

18.1.1 市政一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、标线、防冲护栏、禁入栅等附属设施的经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业等。

道路保洁一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内路面的经常性保洁工作，主要包括根据定额要求对道路进行机械清扫、机械冲洗、人工清扫、人工冲洗和废物箱的维修保洁工作等。

绿化一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内行道树、绿地等的经常性养护工作，主要有行道树及盖板养护，植物修剪、中耕除草、施肥浇水、花坛花卉布置、病虫害防治、绿地环境保洁等。

排水一类费用包括但不仅限于城市道路排水设施基础养护，包括城市道路各管径的雨、污水主管、连管和雨、污水窨井、雨水口、潮闸门等排水设施的养护和清捞疏通和市政排水窨井盖补缺，井框差整改工作，以及小区出门雨污水管的清捞疏通工作等。

18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中重点项目的设施量，设施突发故障损失修复经费，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。维修是指对于工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。结算原则以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

18.1.3 托底费：用于除正常养护“一路一表”所列项目之外所产生的费用，包括但不仅限于以下使用范围：防汛防台（含抢险物资）费用；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复费用；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用；保险以及重大活动及各类创建活动支出费用；窨井盖托底管理、投诉处理等费用；红线外设施维护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖）；应急保障费用及上级部门交办任务产生的费用等。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，其中一类经费（包括各子目单价及收费标准）及托底经费在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。二类经费以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

20.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

20.2 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。