朱家角镇建筑装修垃圾消纳清运处置
招标需求
 　　
　　一、项目基本概况
　　按照《关于本区拆房（拆违）垃圾、装修垃圾等收运及资源化处置工作实施方案》（青绿容联﹝2021﹞2号）、《关于工程渣土消纳处置与建筑垃圾分拣场所专项整治行动实施方案》（青分减联办﹝2021﹞7号）等文件精神，为做好垃圾综合治理“补短板”、规范处置朱家角镇区及周边地区建筑垃圾、装修垃圾、大件垃圾等，经招投标确认由第三方实施，负责对项目范围内的建筑装修垃圾等进行统一清运、分拣、消纳处置。
　　二、服务范围
服务范围：1、朱家角镇公共区域建筑垃圾的清运、分拣、消纳处置和25个村、动迁小区、老旧小区的建筑装修垃圾消纳处置。
[bookmark: _Hlk148081845]2、其他区域如村、封闭式小区等建筑垃圾的清运、分拣、消纳处置由政府根据招标情况出台指导价，由供应商自行与管理主体签约结算。签约合同到采购方处备案。
　　三、服务内容
　　1、建筑装修垃圾等的清运、分拣和消纳处置，分拣完毕后按照要求进行分类消纳处置，并提供处置去向证明。
2、本次招标服务总价为620万；其中，公共区域建筑垃圾等的清运数量暂估20000吨，清运价格为260万；另外，公共区域、25个村、动迁小区、老旧小区的建筑垃圾等消纳处置数量暂估40000吨，分拣消纳处置价格为360万。如超出数量垃圾的清运、分拣和消纳处置由中标单位负责，费用按年度总价620万元打包结算了。
　　3、分拣出来的不可再利用垃圾（既分拣后残渣）处置费用由采购方承担。采购方只承担总量10%的费用。（残渣超出总量10%的部分由供应商负担费用)。
　　4、计量方式：以地磅称重方式进行确定数量，并考虑装载绿化垃圾、大件垃圾等体积大重量轻的实际情况，按照年平均装载量指标情况折算车次确认数量。（车辆荷载4.65吨、7.9吨）
四、服务要求
1、大分流点垃圾2天（48小时）内处置完毕。根据车辆实际负载能力进行清运，不得超载，不得少装。
2、对镇域内有关工作安排要有及时响应处置机制。
3、中标单位应配备相应的专业管理人员和操作人员，并做好相关操作培训及安全管理工作。
4、中标单位应有车辆固定停放场所，并且做好清运车辆的管理工作，车辆备案需符合青浦区环卫部门备案条件，需要向上海绿化和市容管理局等部门进行IC卡备案，同时车辆应全部安装GPS定位系统，并与环卫部门进行联网，以便实时管控。
5、中标单位须配置建筑装修垃圾清运专营车辆不少于10辆（荷载4.65吨不少于2辆；荷载7.9吨不少于8辆），按需逐步配备建筑装修垃圾等专用回收箱体，以及建筑装修垃圾日常装载所需的铲车等机械设备，确保日常清运正常开展。
6、中标单位应严格遵守上海市人民政府颁发的上海市建筑垃圾处理管理规定57号令中的相关规定。
7、中标单位应确保建筑装修垃圾流向经区绿化市容局备案的合法合规的建筑装修垃圾分拣处置消纳场所，分拣消纳处置费用按照不超过360万打包价格计算。如中标单位擅自违法处置垃圾，造成的一切后果由中标单位承担。采购人有权终止服务合同，并接受相应的处罚。
8、在建筑装修垃圾的清运、分拣、消纳处置全过程中的安全管理由中标单位自行负责，落实相应的安全生产管理制度，配置电子信息装置、分拣机械设备、照明、消防和降尘、车辆清洗保洁等设施设备，制定日常进出数据台账登记及核查制度等。期间所发生的一切安全事故由中标单位自行承担。因中标单位原因导致居民投诉件，经核查属实的，每1件投诉案件，扣除当月考核分1分。
五、服务期限、付款方式
[bookmark: _Hlk147921121]　　1、服务期限：自合同签订之日起一年。本次项目招标，采取一次招标三年延用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订第一年度合同。之后，在上一年度合同到期后，采购人对中标供应商的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标供应商年度考核未通过，或者项目内容及价格变动较大、超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。
　　2、付款方式：合同签订后，由朱家角镇人民政府根据考核情况，按季度支付。
六、考核办法
明确考核成绩达到90分及以上的全额支付本季度作业经费；考核成绩在85（含）-90（不含）分之间的支付本季度95%作业经费；考核成绩在80（含）-85（不含）分之间的支付本季度90%作业经费；考核成绩在80（不含）分以下的，支付80%季度费用，并约谈服务商相关负责人，连续两次考核费用低于80分的，将视情况终止服务协议。
朱家角镇建筑装修垃圾消纳清运处置考评明细表
	考核指标
	考核细则
	评分标准
	2024年
	备注

	
	
	
	   月
	

	
	
	
	
	

	收集作业规范（20分）
	1、各公共巡逻点、村委会、居住区建筑装修垃圾应及时收集。
	未按时收运一次扣5分
	
	

	
	2、收集作业时应做到“三同时、一手清”。清运车到达时，装运铲车到位；及时装车，减少垃圾暴露时间；清空后及时复位，减少垃圾对外影响。做好垃圾间及其作业场所周边2至3米范围内的清扫工作，做到车走地净。
	违反一次扣2分
	
	

	
	3、按车辆的有效载量装载垃圾，做到装运不超载、垃圾不暴露在车厢外。
	违反一次扣3分
	
	

	运输作业规范（10分）
	1、车辆行驶途中，车厢、门盖、污水排放阀应处于关闭状态。
	违反一次扣3分
	
	

	
	2、车辆在行驶途中要避免急刹车，遇坑凹路面或转弯路口应减速慢行，自觉遵守交通法规。
	违反一次扣5分
	
	

	卸料规范（10）
	1、作业垃圾及时清空，不得积存过夜。
	违反一次扣3分
	
	

	
	2、建筑装修垃圾中的枯枝绿叶、装潢垃圾、大件垃圾应分别卸至相关的装运点、处理厂、处置场。
	违反一次扣3分
	
	

	
	3、卸料后，应及时对收运车辆进行清洗维护，清洁密封装置、排放渗滤液、清洗渗滤液储存箱，消除卸料后垃圾拖挂、渗滤液滴漏等现象。
	违反一次扣3分
	
	

	车容整洁规范（10分）
	1、车辆整洁、完好、密闭、标志齐全醒目。
	违反一次扣5分
	
	

	
	2、车体无污迹、油漆脱落和锈斑。
	违反一次扣2分
	
	

	
	3、车窗、挡风玻璃、反光镜、车灯等明亮。
	违反一次扣2分
	
	

	
	4、轮胎、挡泥板无泥沙；底盘可视部分无油污。
	违反一次扣2分
	
	

	
	5、车辆入库停放，钥匙交门卫室统一保管，并保持车库环境整洁。
	违反一次扣2分
	
	

	文明作业(10分）
	1、保洁人员应规范着装，保持衣冠整齐。
	违反一次扣3分
	
	

	
	2、保洁人员应按岗位责任制和岗位作业流程规范操作，杜绝人为喧哗、扰民等不文明现象。
	违反一次扣5分
	
	

	
	3、保洁工具应整洁、摆放整齐、无破损。
	违反一次扣2分
	
	

	
	4、在收集、运输垃圾过程中不得有洒落、飞扬、滴漏现象。
	违反一次扣3分
	
	

	投诉处理（20分）
	1、不发生一例有责投诉。
	接到市民有责投诉每一次扣2分，重复投诉扣5分，未及时整改扣10分
	
	

	
	2、较好完成各项重要活动、重大赛事的市容保障任务，顺利通过上级各项检查考核。
	在上级检查考核中出现纰漏扣10分
	
	

	
	3、安全作业，不损坏建筑垃圾场所设施、设备。
	发生责任事故扣20分，并视事故责任主次纳入合同续签考核指标
	
	

	垃圾消纳处置规范（20）
	1、装修垃圾应充分做好分类、中转分拣工作，促进资源化利用，实现无害化处理。未经分拣预处理的垃圾不得进入中转处置体系。
	资源化利用不到位的每次扣5分
	
	

	
	2、装修垃圾中转分拣场所实行属地化管理，并进行日常监管考核措施，建立进、出数据台账登记及核查制度。
	数据资料不齐全每次扣5分
	
	

	
	3、分拣后残渣要进行规范管理、收运、处置。
	管理处置不规范的每次扣5分
	
	






七、服务点位
	朱家角镇建筑装修垃圾点位明细表

	序号
	村居
	小区/生产队点位
	大分流点位

	1
	珠溪居委
	隽苑
	1

	2
	珠溪居委
	朱家角1号一期
	1

	3
	珠溪居委
	古北一期
	1

	4
	珠溪居委
	东方庭院、月庭
	1

	5
	泖阳居委
	万步北区
	1

	6
	泖阳居委
	福田西区
	1

	7
	泖阳居委
	福田公寓
	1

	8
	泖阳居委
	福田东区
	1

	9
	泖阳居委
	后浜东区
	1

	10
	泖阳居委
	后浜西区
	1

	11
	沈巷街道居委
	桂馨苑
	1

	12
	沈巷街道居委
	泖溪苑
	1

	13
	沈巷街道居委
	泖峰苑
	1

	14
	珠湖居委
	绿洲江南园
	1

	15
	珠湖居委
	锦苑
	1

	16
	珠湖居委
	悦湖郡
	1

	17
	珠湖居委
	品臻园
	1

	18
	淀湖居委
	淀湖山庄东区
	1

	19
	淀湖居委
	淀湖山庄西区
	1

	20
	盛家埭村管居
	泰安一期
	1

	21
	泰安一居
	泰安二期
	1

	22
	泰安一居
	泰安三期
	1

	23
	泰安二居
	珠溪新苑
	1

	24
	张家圩村管居
	泰安馨苑
	1

	25
	胜利街居委
	南湖新村
	1

	26
	胜利街居委
	胜利新村
	1

	27
	胜利街居委
	角里祥和坊
	1

	28
	滨湖居委
	恒大御澜庭一期、二期
	1

	29
	滨湖居委
	和墅海上郡
	1

	30
	滨湖居委
	海上湾三期
（闻涧）
	1

	31
	滨湖居委
	海上湾四期
（鹭居）
	1

	32
	大新街居委
	淀湖新村
	1

	33
	大新街居委
	新风新村
	1

	34
	北大街居委
	溪苑公寓
	1

	35
	北大街居委
	珠光新村
	1

	36
	浦泰居委
	翠苑777
	1

	37
	浦泰居委
	翠苑555
	1

	38
	浦泰居委
	颐湾丽庭
	1

	39
	东大门居委
	河畔小区
	1

	40
	东大门居委
	宝宜小区
	1

	41
	东大门居委
	教苑小区
	1

	42
	东湖街居委
	乐湖新村
	1

	43
	东湖街居委
	东湖新村（新）
	1

	44
	周荡村
	周荡村4组垃圾厢房旁
	1

	45
	周荡村
	周荡村8组垃圾厢房旁
	1

	46
	淀山湖一村
	淀山湖一村停船浜东50米处
	1

	47
	淀峰村
	淀峰村淀峰路东南方向
	1

	48
	水产村
	水产村村部
	1

	49
	创建村
	广场北面
	1

	50
	庆丰村
	318国道朱天路向南400米
	1

	51
	山海桥村
	山海桥村老年活动室旁
	1

	52
	新胜村
	新胜村王家埭朱天路5路公交车站南
	1

	53
	新胜村
	新胜村潘泾南50米
	1

	54
	新胜村
	新胜村许巷会勇蔬菜基地
	1

	55
	张巷村
	张巷村4组
	1

	56
	张巷村
	张巷村童南老村部
	1

	57
	周家港村
	周家港村部东面300米
	1

	58
	小江村
	小江村村委会北侧
	1

	59
	小江村
	小江村丁家浜东浜
	1

	60
	小江村
	小江村5组
	1

	61
	小江村
	小江村大港
	1

	62
	沈巷村
	沈砖公路318号东
	1

	63
	沈巷村
	徐家浜路东面
	1

	64
	横江村
	南港4组垃圾房
	1

	65
	安庄村
	安庄村朱天璐和平外港路口
	1

	66
	山湾村
	村部东100米
	1

	67
	万隆村
	峰甸路16组垃圾房旁
	1

	68
	万隆村
	白米湾
	1

	69
	万隆村
	峰甸路三光厂
	1

	70
	万隆村
	蔬菜基地
	1

	71
	万隆村
	11组18号旁
	1

	72
	万隆村
	峰甸路杨家浜
	1

	73
	万隆村
	马家埭5组204旁
	1

	74
	万隆村
	张芳路
	1

	75
	薛间村
	龙潭浜公交站垃圾房旁边
	1

	76
	薛间村
	红星1组垃圾房旁边
	1

	77
	薛间村
	潘家厍垃圾房旁边
	1

	78
	新华村
	南行前
	1

	79
	新华村
	张家厍桥前100米
	1

	80
	先锋村
	9组177号后面
	1

	81
	张马村
	太阳岛门口南面200米
	1

	82
	张马村
	寻梦源入口处
	1

	83
	张马村
	村部北面
	1

	84
	张马村
	杨家埭桥往东400米
	1

	85
	林家村
	林家村2组林家路西200米垃圾房旁
	1

	86
	林家村
	林家村4组林家路东面垃圾房旁
	1

	87
	林家村
	林家村9组林家路东面垃圾房旁
	1

	88
	林家村
	林家村10组林家路南150米垃圾房旁
	1

	89
	林家村
	林家村7组林家路西50米垃圾房旁
	1

	90
	建新村
	葑沃路公交车站旁
	1

	91
	建新村
	5组和6组交界处
	1

	92
	李庄村
	李庄村邱姚老年活动室北200米
	1

	93
	王金村
	1组垃圾房旁
	1

	94
	王金村
	5组垃圾房旁
	1

	95
	王金村
	金家浜垃圾房旁
	1

	96
	王金村
	黄家浜垃圾房旁
	1

	97
	巡逻点
	古镇北门垃圾房
	1

	98
	巡逻点
	珠光新村垃圾房
	1

	99
	巡逻点
	人和路垃圾房
	1

	100
	巡逻点
	酒龙路河边
	1

	101
	巡逻点
	东湖中学垃圾房
	1

	102
	巡逻点
	镇政府
	1

	103
	巡逻点
	中市和桥西
	1

	104
	巡逻点
	白果树垃圾房
	1

	105
	巡逻点
	四民路垃圾房
	1

	106
	巡逻点
	酒龙路垃圾房
	1

	107
	巡逻点
	东大门菜场
	1

	108
	巡逻点
	南港大桥垃圾房
	1

	109
	巡逻点
	人和路公厕
	1

	110
	巡逻点
	课植园路停车场
	1

	111
	巡逻点
	人和路教堂
	1

	112
	巡逻点
	影剧院
	1

	113
	巡逻点
	新风路23弄
	1

	114
	巡逻点
	南湖新村
	1

	115
	巡逻点
	泖溪路垃圾房
	1

	点位合计数量
	115


八、其他要求
1、在工作中产生的一切安全责任事故，都由中标单位自行承担。
2、由于供应商责任，导致的在建筑装修垃圾的清运、分拣、消纳处置过程中，给政府现有的建筑垃圾堆放场所设施设备、道路、绿化等公用设施造成损坏，由供应商承担修复责任或在招标经费中予以扣除相应费用。
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