金泽镇非生活垃圾清运处置服务项目招标需求

一、清运服务范围及内容

（一）收运范围和内容

1、集镇区整区域；南至太浦河；北至淀山湖；西至则同江；东至拦路港，以及环境卫生应急整治作业产生的装修垃圾、大件垃圾、枯枝落叶。

2、集镇区域34个村居——商榻片区：沙港、双祥、王港、商榻居委、淀西、东星、蔡浜、陈东、南新、雪米；金泽区域：新池、徐李、金泽、东西、金溪居委、杨湾、建国、金杨居委、金姚；西岑片区：淀湖、岑卜、西岑、三塘、育田、河祝、西岑居委；莲盛片区：莲湖、爱国、东天、钱盛、龚都、任屯、田三庄、新港日常产生的装修垃圾、大件垃圾、枯枝落叶。

（1）拆房垃圾。因美丽乡村建设、农村人居环境整治以及农户房屋翻建和装修所产生的，以砖块和混凝土为主的拆房垃圾。

（2）装修和大件垃圾。村居民更换等原因所丢弃的废旧沙发、橱柜、浴缸等，村居无法自行处置的装修和大件垃圾。

（3）枯枝落叶。因修剪村内树枝、行道树等产生的，村居无法自行处置的枯枝落叶垃圾。不含镇管及以上公路修剪出的枯枝落叶。

二、非生活垃圾清运工作要求

1、中标企业作业车辆必须经我镇书面盖章确认后，至区绿化市容局办理车辆IC卡后方可进入区建材再生利用中心末端处置设施实行集中处置。企业具备分类装运自卸车辆不少于5辆（吨位不小于5吨），铲斗车不少于4辆（前述车辆均为自有并提供所有权证书），每辆车配置驾驶员1名。

2、严格实行末端单独称重计量(清运车辆需安装单独称重系统），不允许发生车辆跨街镇清运作业，不得交叉收运作业，实行专车专运。严格落实分类运输管理，确保进区建材再生利用中心消纳处置纯净度不低于90%。

3、服务企业应派遣作业人员、车辆、机具对服务范围内进行每日巡查，各类非生活垃圾应按照暴露垃圾48小时处理机制实行清理，同时做好清理前后拍照取证工作。企业需配置人员不少于23名。

（1）项目管理人员不少于4名（项目负责人1名，安全员1名，文员1名，车队管理1名）；

（2）项目作业人员不少于19名（驾驶员8名、装卸工8名、垃圾分拣工3名）；

4、具备突击整治作业能力，能够及时配合上级部门相关检查、整治工作要求。

5、服务企业应建立每日收运作业台帐，注明产出点位、装运车辆、吨位及处置去向，并形成帐册，各类信息应与镇相关职能部门形成共享。

6、进入区建材利用中心的装修垃圾、大件垃圾、枯枝落叶，因纯净度不达标造成退返的，或处置单价超出原定价格的，由第三方服务单位承担相应责任。

7、发现专用车辆擅自装运实施范围以外的（本镇域外）装修垃圾进入区建材再生利用中心处置的，一经确认，立即终止服务合同并追究其法律责任。

8、发现专用车辆擅自装运未缴纳处置费的建设施工单位、企业、门店商铺产生的装修垃圾进入区建材再生利用中心处置的，一经确认，除扣除装运量处置费以外，每发现一次扣除当季度服务费的0.5%，发现两次扣除当季度服务费的1%，发现三次及以上的扣除当季度服务费的10%，并终止服务合同。

9、本项目按装修垃圾、大件垃圾、绿化枯枝等总量测算，约为90000吨。非生活垃圾直运费用（对大分流点位、装修垃圾临时堆放点上的拆房垃圾，采取直运区建材再生利用中心的方式进行清运），计划直运装修垃圾0.5万吨，清运单价140元/吨；自行处置费用（对大分流点位、装修垃圾临时堆放点上拆房垃圾、大件垃圾及枯枝落叶委托第三方采取自行处置），预计处置非生活垃圾8.5万吨，清运单价109.5元/吨。季度按实际清运量结算，超过总价不予另行支付。

★非生活垃圾直运费用清运单价填报范围为0~140元；自行处置费用单价填报范围为0~109.5元。供应商在报价分类明细表中填报的单价超出填报范围的，做无效标处理。

10、采购预算为10007500元人民币，投标总报价不得超出限价10007500，否则该投标文件作为废标处理；

11、中标单位在垃圾清运全过程中的安全管理由中标单位自行负责，制订相应的安全管理制度，期间所发生的一切安全事故由中标方自行承担，与采购方无关。

12、中标单位清运至采购人指定地点，并进行检查。建筑垃圾、大件垃圾、绿化枯枝等垃圾体积重量不等，按照清运自卸车平箱平盖过磅经甲方确认。

三、其它要求

1、合同服务期限：自合同签订之日起1年。本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同。

2、付款方式：按实结算，按季度考核结果支付。

3、需要设置项目负责人和管理团队，项目负责人和管理团队需是本企业在职员工。

4、★供应商须承诺并履行能够办理青浦区建材再生利用中心处置装潢垃圾IC卡，如中标人无法办理IC卡则视为自动放弃中标资格。（承诺函格式自拟）

四、监督考核

1.视频覆盖。通过已建设完成的43处大分流点位的视频覆盖，加强镇级、村级巡查力度。

2.月度督查。由社发办根据每月区建材再生利用中心反馈的月度报告，复核中标企业清运垃圾的类型及重量。每月通过现场指导的形式，督促中标企业按照合同及行业规定进行作业。月度督查与季度考核相挂钩。

3.季度考核。由镇社发办牵头，联合属地村居、综合行政执法队等相关职能部门对中标的清运服务专营企业实施监督管理，每季度开展考核评估，评估结果与作业经费挂钩，作为费用支付的重要依据。

原则上考核成绩90分以上，支付季度全额费用；得分85-89分，视情节扣除 1%-5%季度作业经费；得分 80-84 分，视情节扣除 6%-10%季度作业经费；得分80分以下的，一次约谈中标单位负责人，并视情节扣除10%-20%季度作业经费，连续两次考核低于80分的，直接终止服务协议。

金泽镇对第三方非生活垃圾处置考核评分表

（202 年第  季度）

考核时间：                       考核对象：

考核地点：                       考核人员：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明作业，无条件服从主管单位调配，无作业扰民现象发生。 | 存在作业扰民等不文明作业现象的，发现一次扣2分，不服从主管单位调配一次性扣10分。 | 10 |  |
| 2 | 装修垃圾暴露48小时内完成清运处置；日常巡查人员、车辆到位。 | 清运处置拖沓（48小时内未清理完毕）每证实一次扣5分；纯净度不达标每发现一次扣5分；巡查不及时造成清运滞后，每证实一次扣3分。 | 20 |  |
| 3 | 清运车辆纳入市级监管平台；运输途中严禁拖挂滴漏、保持车容车貌整洁；清运的装修垃圾进入指定场所处置，严禁跨街镇、跨区清运作业。 | 运输车辆未纳入市级监管平台扣 5分；车体不洁、有拖挂现象扣2分；发现擅自处置或跨街镇、跨区收集清运，或擅自清运实施范围以外（本镇域外）装修垃圾的，一经证实扣30分。 | 30 |  |
| 4 | 服务管理机制健全，制定规范的清运处置管理办法，人员、作业车辆信息明确、有规范的规章制度，清运处置流程、去向、线路等事项明确。 | 企业管理类材料明细每缺失一项扣2分；不按处置流程规定，私下对接、规划线路，发现一次扣除2分 | 10 |  |
| 5 | 建立每日收运作业台账，注明产出点位、清运车辆、清运数量及处置去向，清运前后照片、文字材料记录、按时上报每月报表。 | 台帐资料每缺失一项扣2分，未按时上报月报表，一次扣2分。 | 10 |  |
| 6 | 曝光投诉、通报批评事件。 | 被证实市级督查通报、媒体曝光1次扣10分；区级通报1次扣5分；群众投诉1次扣2分。 | 20 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

签字确认：