# 智慧环卫项目需求和技术要求

# 第一节 项目背景

随着社会经济的发展和新技术手段的进步，社会公众对环卫监管要求逐步提升。为了应对新的环卫监管需求，进一步加强上海市青浦区的环卫信息化建设，需要在已有的信息化基础之上引入新的技术手段，创新管理模式。

本年度计划启动青浦区“智慧环卫”项目建设，应用物联网、移动互联、大数据技术等前沿的信息技术手段，结合目前信息化建设情况，构筑一个数据平台：打造智慧环卫数据平台；五大应用系统：搭建以智能化的业务监管和科学化的绩效评价的应用系统。推进青浦区环卫事业又好又快发展，通过全面透彻采集、管理、分析、应用数据，提升综合管理和决策水平，打造城市精细化管理示范区。

# 第二节 项目概况

一、建设目标

建成全区统一规范的环卫大数据监管平台，提升管理的智能化水平；通过搭建一体化业务监管平台，为青浦区绿化和市容管理局的各项管理业务提供智能化监管支持服务；以任务驱动管理，实现从问题上报、任务派发到结果反馈的监管闭环，同时建设智能化综合监测平台，实现“一屏管环卫”；利用大数据技术、数值模型、数据挖掘完善数据应用多角度、多维度展示，提高环卫监管的精细度、时效性和准确率，增强辅助决策能力。

二、主要建设内容

青浦区智慧环卫项目建设内容如下：

1、一个数据平台，包含

（1）基础应用服务支持平台；

（2）大数据服务支撑平台

（3）大数据服务展示平台；

2、五大应用系统支持，包含

（1）备案管理系统；

（2）业务监管系统；

（3）监督检查系统；

（4）绩效评价系统；

（5）移动终端系统。

三、建设周期

第一阶段：签订合同后两个月内完成软件基本功能开发，能够支持视频监控和定位功能，完成试点车辆设备安装；

第二阶段：签订合同后五个月内完成所有车辆设备安装和软件所有功能开发；

第三阶段：系统上线后试运行一个月并验收；

# 第三节 功能需求

3.1、大数据平台要求

需要建设青浦区环卫数据平台，支持统一集成、存储、分析和展示环卫数据，同时利用数据挖掘等手段分析绿化和市容管理局的信息资源，实现资源的有效利用，打破信息孤岛，实现全局范围的数据共享，促进业务监管、决策分析、智能化管理水平的提升。

3.1.1、数据标准及数据对接要求

支持从数据的管理、数据接入、应用维护，以及编码管理几个方面建设统一数据标准规范，并通过明确的、统一的管理机制、数据标准格式管理环卫业务数据。

1、环卫数据管理规范

支持从数据管理角度对数据的管理、维护做出明确规范，划清数据的管理职责，保障环卫数据平台数据的动态更新性、统一性。

能够参考绿化和市容管理局内的业务管理职责，明确各套数据的责任部门；能够依据环卫业务数据的特性，明确数据更新频率；能够根据数据结构特点，制定数据更新方式。

2、数据接入标准规范

环卫数据平台能够支持全局环卫监管数据的接入，并作为全局的数据交汇中心。支持数据接入标准规范的建设，支持为第三方接入单位分配唯一的身份编号，同时能够明确业务性数据的接入方式，实现业务数据的统一接入。

3、编码规则标准规范

能够结合国家已有的部分编码规则，全面梳理青浦区环卫业务涉及到的编号和文号，制定科学的、可用性强的规则，规范环卫业务中的编码编号。

4、数据对接要求

在满足数据管理规范、数据接入标准规范、编码标准规范的前提下，设计并提供安全、可靠、合理可行的详细数据对接方案，包括数据传输协议、数据交互流程、数据鉴权流程等。

3.1.2、数据库设计要求

能够建立青浦区环卫全业务域数据库体系，囊括环卫领域作业区域、业务类型、服务单位、环卫设施、作业机械、作业人员、管理人员、监督员、绩效指标、评分标准等数据，形成基础数据库；能够提供高效、强大的数据分析方式，利用数据建模等技术建设主题库。

3.1.3、大数据服务展示平台要求

3.1.3.1、3D数字孪生环卫地图展示

支持3D数字孪生作业区域可视化展示。

支持通过建立3D数字孪生环卫地图展示动态场景及大数据分析，支持通过3D数字孪生环卫地图对青浦区绿化和市容局所需管理的环卫车辆、环卫设施、环卫人员及负责区域进行动态管理展示，支持以一张图的形式完成环境、人员、设施设备的管理展示。

支持可视化展示接入各下属业务场景基于3D数字孪生地图的业务管理数据展示，包含实时环卫车辆位置及视频监控、环卫人员位置及到岗情况、公厕现场视频及环境指标等实时分析图表及动态预警信息展示；支持接入的3D数字孪生地图各要素（道路、河道、车辆、设施设备、绿化等）精准展示

3.1.3.2、监管数据展示

能展示监管数据、监督检查数据，并实现综合查询。

1、监管数据展示：

支持按照作业区域，不同区域可以切换。

支持监管类型进行数据展示，不同监管类型可以切换。

2、监督检查数据展示：

① 问题上报处理情况

问题上报处理应涵盖实时数据展示和大数据分析展示。

② 监督任务执行情况

能够依据监督检查计划进行执行结果的统计分析，支持监督任务与问题上报的联动展示。

3、综合查询

能支持全文检索、自定义查询、数据共享服务。

① 全文检索

能支持关键字检索、以及控制范围和数据源的高级搜索等。

② 自定义查询

能支持通过界面配置查询条件和展示内容，进行查询。

③ 自定义统计

能支持通过界面配置统计条件和展示内容，并进行统计。

④ 数据共享服务

能够建立规范的数据共享交换标准，能够定义各类业务的Web Service数据接口，为其它业务系统获取综合数据库的数据，以及综合数据库与业务应用系统互动提供服务。

3.1.4、基础应用服务平台要求

基础应用服务平台是支撑所有业务系统的基础，需要包括系统管理、流程设计引擎、消息管理、监管规范接口、流媒体服务接口、定位服务接口、渣土车监管系统接口、装修垃圾车监管系统接口。

3.1.4.1、系统管理

能对整个系统组织机构、角色、用户、菜单等进行管理。

3.1.4.2、流程设计引擎

支持流程设计、监听流程中的关键事件、自定义流程处理人、业务表单标题配置等

3.1.4.3、消息管理

能发送系统消息和手动消息。支持多种消息类型

3.1.4.4、监管规范接口

能对青浦区绿化和市容局下属服务单位的基础数据、业务数据均建立标准的数据接口规范。要求能制定接口的开发规范，此后新增加的其他被监管的服务单位都需要按照此接口规范进行数据传输。

3.1.4.5、流媒体服务接口

可以通过流媒体服务接口查看各类监管视频数据。

3.1.4.6、定位服务接口

可以通过服务接口接入实时定位数据。

3.1.4.7、渣土车监管系统接口

可以通过接口接入渣土车监管数据。

3.1.4.8、装修垃圾车监管系统接口

可以通过接口接入装修垃圾车监管数据。

3.1.5、大数据支撑平台要求

借助大数据技术，通过搭建物联网大数据支撑平台，实现物联网设备数据的统一收集、处理、存储和分析。同时结合互联网开源数据，对环卫相关内容进行综合分析与统计，为上层业务系统和服务系统提供有效支撑。

3.1.5.1、数据采集与处理服务

支持物联网设备数据接收与汇聚，支持互联网环卫相关数据采集与处理，完成数据的前期清洗、格式转换等功能。

3.1.5.1.1、数据采集

支持海量物联网设备数据采集与管理，支持多种设备接入协议，支持数据规则引擎和数据安全认证。

支持互联网全网环卫相关数据采集功能，具备24小时不间断的全面采集监测能力，可自由设定全网采集深度、采集频率，采集关键词。采集频率可达到秒级，支持互联网数据采集的反爬取对抗。

3.1.5.1.2、数据处理

支持数据清洗与过滤、数据校验、数据排重、数据清理等多种数据处理方法。

数据清洗是对遗漏、错误、不一致等各种数据进行验证清理，保证数据的正确性、一致性。

数据校验是对数据存储时进行的校验与审核，按照数据采集约定的数据格式、数据内容进行校验。

数据排重是对数据对接和集成多个数据提供方时，避免数据重复推送入库。

数据清理是对持久化后的历史数据可制定滚动清理策略，实现定期、循环清理功能。

3.1.5.2、数据治理服务

提供全生命周期数据管理治理体系，实现数据管理自动化，提高数据管理效率，确保数据质量、实现安全数据共享。包括元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据集成管理、数据安全管理、数据交换管理等功能模块。

面向外部服务与应用提供了数据开放接口，开放接口遵循OpenAPI规范，包括数据类型、参数类型、通用信息。支持自动化接口文档。

3.1.5.3、分布式数据存储服务

支持海量数据存储，支持物联网设备、监控设备、互联网数据等时序数据的存储需求。满足数据长期存储要求。

分布式数据存储包括KV存储、对象存储、列式存储等多种存储模型。可存储结构化和非结构化数据。

3.1.5.4、分布式消息服务

支持数据消息的服务解耦和削峰填谷。为数据收集、数据聚合、流式数据处理、在线和离线分析等场景提供分布式消息支撑。

支持消息中间件代理、发布订阅支持、消费组以及分区支持特性。

支持基于存储和应用程序之间的异步消息发送。可支持每秒百万级消息。

支持消息持久化机制。

3.1.5.5、大数据计算分析服务

提供高性能、稳定版本Hadoop、Spark、Impala等开源大数据组件，可根据业务场景灵活选择配置。支持海量数据的多样化分析能力，如时序分析、物分析、SQL分析等，满足物联网设备复杂分析需求。

系统内置多种算法模型和分析模型，可根据业务场景灵活选择配置。

3.1.5.6、大数据实时流计算服务

实现实时数仓需求，支持实时捕捉、分析物联网设备的海量数据，满足实时分析和设备诊断的需求。

同时支持流式及批量分析应用。支持数据ETL与数据管道。

3.1.5.7、大数据检索服务

实现分布式检索引擎和数据分析引擎，支持全文检索、结构化检索、复合检索、聚合检索等。

3.1.5.8、大数据可视化服务

实现数据平台相关任务监管可视化展示，包含监管数据统计分析、定位信息展示等多种图表化展示效果。

3.2、应用系统功能要求

3.2.1、基础备案管理系统支持

1、服务单位备案

支持根据不同业务类型、不同区域的招标结果，对服务单位进行动态备案管理。

2、作业机械备案

支持青浦区绿化和市容局所管辖的作业车辆、大型保洁机械的备案。

3、管理人员备案

支持对环卫管理人员的基础信息进行备案。

4、作业人员备案

支持青浦区绿化和市容局所管辖的环卫作业人员的基础信息进行备案。

5、场所设施备案

支持青浦区绿化和市容局所管辖的工地、回填点(码头)、公厕、垃圾厢房、垃圾处理厂等场所及设施的基础信息进行备案。

6、外包服务备案

支持对除服务单位之外的外包分包单位进行备案管理，实现责任单位监管的全覆盖。

3.2.2、业务监管系统支持

支持：车辆作业监管、人员作业监管、公厕监管、垃圾转运站监管。应通过采集环卫设施的状态和环卫作业的实时数据，安装固定和移动视频监控设备、物联网传感设备、第三方系统硬件设备和软件系统，实现环卫监管的数字化和一体化，为城市管理和辅助决策提供支持。

3.2.2.1车辆作业监管支持

支持对各类环卫车辆作业过程的监管，通过对车辆安装GPS定位设备和无线视频监控设备，支持实时监控作业路线和作业区域是否覆盖到位，作业过程是否按照规范执行，车辆行驶过程中是否有违规及违法事件发生，环卫车辆主要包含以下几类：压缩车、餐厨车、道路清扫车、巡回保洁车、高压冲洗车、路面养护车、炮雾车、洗桶车、清污车、扫地机、桶装车、自卸车、吸粪车、拉臂车等。

1、车辆作业计划管理接口对接

支持通过开发接口对环卫车辆当前的作业计划，包括车辆的作业区域、作业路线、作业规则。

2、车辆作业轨迹管理接口对接

① 实时轨迹和状态

支持通过开发接口实时查看环卫车辆当前的作业状态，包括：当前位置、速度、方向、 ACC状态、司机联系方式等。

② 区域停留时长

支持通过开发接口统计和监测环卫车辆在某个具体区域的停留时长。

③ 历史轨迹回放

支持通过开发接口随时对环卫车辆的行驶轨迹进行回放查看。支持接入选择回放时间段、回放速度、轨迹下载等。

3、车辆作业视频监控管理接口对接

① 作业过程实时监控

支持通过开发接口实时监控安装有摄像头功能的车载装置的环卫车辆的作业过程。

② 视频抓拍

支持通过开发接口环卫车辆作业过程中违规情况的取证。

③ 录像与回放

支持通过开发接口根据不同业务的不同需求，可以支持灵活的录像策略。

4、车辆作业报警管理接口对接

① 报警规则设定

报警规则是系统触发报警的条件集 合，支持业务异常报警、系统运行异常报警和硬件设备异常报警。

② 报警消息设定

支持通过开发接口对不同的报警类型和报警级别设置相对应的处理流程及报警消息接收对象，使相关部门及单位及时对报警事件进行处理和分析，有效预防和管理各类环卫监管事件。

③ 告警日志

后台系统支持所有类型的报警进行统一管理，方便问题的查询和追溯。

5、车辆作业报表统计接口对接

① 计划完成情况统计

支持通过开发接口对接如下报表：当日计划完成率、当月计划完成率、本季度计划完成率等。支持对不同区域、不同车辆及不同服务单位进行排名，能够展现各作业区域、车辆和单位的日常计划完成情况。

支持根据具体业务流程，接入按照不同部门、不同职级统计的报表。

② 作业异常报警统计

支持通过开发接口根据设定的报警规则，统计系统自动发出的报警信息。

支持接入通过流程定义和定时任务而定时发送按照不同部门、不同职级统计的报表。

③ 设备运行状态统计

支持通过开发接口安装在环卫车辆上的车载设备的运行状态的统计。

3.2.2.2、人员作业监管支持

环卫人员作业是道路保洁和环卫系统的重要组成部分，人员作业包含清扫人员作业、公厕管理人员作业等。业务部门人员作业监管需要支持环卫人员的作业过程进行监管，通过对工作人员的实时作业轨迹及每日的作业频次进行监测和记录。

1、人员作业计划管理接口对接

支持通过开发接口可以实时查看环卫人员当前的作业计划，包括人员的作业区域、作业路线、作业规则。

2、人员作业轨迹管理接口对接

① 到岗情况查询

支持通过开发接口对工作人员的每日到岗情况进行记录和查询。

② 实时轨迹和状态

支持通过开发接口实时查看当前清扫人员及公厕保洁人员的位置以及每个人员的联系方式。

③ 区域停留时长

通过开发接口统计和监测工作人员在某个具体区域的停留时长。

④ 历史轨迹回放

通过开发接口可随时对工作人员的作业轨迹进行回放查看。

3、人员作业报警管理接口对接

① 报警规则接入

支持接入业务监管系统的报警规则，支持业务异常报警和硬件设备异常报警。

② 报警消息接入

支持通过开发接口针对不同的报警类型和报警级别设置相对应的处理流程及报警消息接收对象，使相关部门及单位及时对报警事件进行处理和分析，有效预防和管理各类环卫监管事件。

③ 报警日志

支持通过开发接口对所有类型的报警进行统一管理，可以根据报警时间、报警类型等进行历史记录查询，方便问题的查询和追溯。

4、人员作业报表统计接口对接

① 计划完成情况统计

支持通过开发接口对工作人员作业计划的完成情况进行统计，包括当日计划完成率、当月计划完成率、本季度计划完成率等。通过对不同区域、不同人员进行排名，直观的展现各作业区域、人员的日常计划完成情况。

② 作业频次统计

支持通过开发接口对所有工作人员所负责的区域进行作业频次统计，统计当日、当月、当季度和当年的作业次数。

③ 作业异常报警统计

支持通过开发接口根据已设定好的报警规则，统计系统自动发出的报警信息情况。

④ 设备运行状态统计

支持通过开发接口对设备运行状态统计。

3.2.2.3、公厕监管

1、环境智能监测接口对接

支持通过开发接口对各业务单位采集公厕的环境数据、能耗数据、材耗数据、人流量数据、预警数据等进行深度挖掘和大数据分析，对存在的环境和管理问题早发现、早处理。

2、人流量统计接口对接

支持通过开发接口对公厕的人流量情况进行统计。

3、公厕智能预警接口对接

支持通过开发接口自动发出相关预警消息

4、报表统计接口对接

支持通过开发接口接入报表统计包括：人流量统计、能耗统计、材耗统计、环境指标统计、预警情况统计等。

3.2.2.4、垃圾转运站监管

1、基础信息管理接口对接

支持通过开发接口对青浦区绿化市容局所管辖区域内的垃圾转运站提供基础信息的增、删、改、查功能。

2、环境智能接口对接

支持通过开发接口接入各业务单位通过传感器对各区域垃圾转运站的运行状态及环境的实时监测数据。通过接入的实时环境数据，为制定不同区域、不同环境下的垃圾转运站管理办法提供基础数据依据，辅助垃圾转运站管理人员对环境改造等措施的实施提供精准的数据支撑。

3、问题上报接口对接

支持通过开发接口接入各类以问题上报的方式对垃圾转运站进行监管的数据，实现智能监管。

4、垃圾转运站智能预警接口对接

支持通过开发接口接入自动发出预警消息。

5、报表统计接口对接

支持通过开发接口接入统计区域垃圾转运站工作人员的任务完成情况，同时对每月上报的问题及处理结果进行记录，利用大数据图表对上报问题、处理情况进行分类和数据统计，对问题较多的区域及时进行工作调整，有效保证社区的环境清洁程度。

3.2.3监督检查系统支持

支持对检查计划、计划管理及日常检查三者进行有机整合，增加并完善检查属性，并在系统中实现登记、查询功能，达到日常检查与专项检查相结合的架构体系。

3.2.3.1、检查管理

要求根据检查任务的具体要求和详细情况，在检查对象库及检查专用表单库中，选择检查对象或临时添加检查对象，选择检查表单或添加检查表单，制定检查参与部门之后按计划开展，汇总上报检查结果。

3.2.4、绩效评价系统支持

建设考核评价管理系统支持，支持按照规定的评价方法和评价内容来设定各考核评价参数，实现对企业服务情况的考核评价，支持对青浦区绿化和市容局内监管业务进展情况、处理情况的考核评价，支持对局内检查人员及检查任务的考核评价。

3.2.4.1、检察人员评价管理

支持对各检查人员的任务总数、正常完成数、超时完成情况、未完成情况、监督量等进行统计、对比。

3.2.5、移动终端系统支持

支持在网页模式业务系统的基础上，搭建出一个便捷灵活的移动应用，实现在一个移动门户上进行移动监督检查、移动审批、数据查询，打破时间空间的限制，随时随地开展业务处理、了解环卫监管动态，让环卫业务处理更加灵活、便捷。

3.2.5.1、通知公告管理

支持通过移动智能终端进行日常系统业务的办公管理，支持查看系统内的通知公告等信息。

3.2.5.2、移动审批

支持通过移动终端对智慧环卫监管业务的审批事项进行审批。

3.2.5.3、移动监督检查

支持移动终端与监督检查系统的对接。

3.3、物联网车载装置需求

为实现数字化、智能化环卫监管需要，满足五大应用系统特别是业务监管系统应用需求，需配置部署智能车载装置设备，通过车载装置实现GPS定位和无线视频监控，满足实时监控作业路线轨迹以及车辆行驶过程中违规及违法事件监控需求。

要求采用4G视频+定位的一体化设计，同时具备本地存储的功能。

定位功能方面支持通过设备实时查看环卫车辆当前的作业状态，包括：当前位置、速度、方向、 ACC状态、停留时长、行驶轨迹回放查看、轨迹下载等。

监控功能方面，支持视频监控数据可以通过4G网络传送到流媒体，并转发到服务器和数据库，可以通过客户端进行实时查看。

支持动抓拍和自动抓拍两种抓拍方式支持灵活的录像策略，如：定时、手动、事件触发等录像方式，按照不同的要求进行录像检索与回放；支持业务异常报警（车辆超速报警、车辆越界报警、车辆停驻超时报警、车辆遗漏清运点报警等。系统运行异常报警）、系统运行异常报警（视频存储空间不足、视频存储错误等系统问题）和硬件设备异常（车载设备离线、定位坐标丢失、设备交互失败等硬件问题）报警。支持通过开发接口对不同的报警类型和报警级别设置相对应的处理流程及报警消息接收对象，使相关部门及单位及时对报警事件进行处理和分析，有效预防和管理各类环卫监管事件。

3.4、其他需求

1.本项目主要硬件产品需有原厂商质保承诺函。

2.对于本项目所有管理功能、开发功能，投标方需承诺满足用户方合理的配置型更改。

# 第四节 验收及产品要求

一、产品要求

1.所有设备性能应满足国家相关标准的要求。

2.所提供的设备必须满足招标文件的技术要求。

3.供应商必须根据业主提出的设备技术规格、产品及数量要求，综合考虑设备的适应性并提供具有最佳技术性能及价格的设备；设备技术参数正负偏差不得大于5%。材料表中所列技术要求仅为设备主要技术指标，不作为完整的技术指标。供应商须详细描述所提供设备的全部技术指标和技术参数偏离表。

4.所有设备均选择符合国家能耗和性能指标优良的产品。设备的噪声与振动应采取消声、隔振措施。

5.设备商提供的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家有关标准、规范要求。

6.供应商须列明所投设备部件、电气、配件的型号、功能、产地及制造商，提供相关的技术证书，且符合国家标准。

7.所提供设备制造、验收等须符合国家标准。须随设备装箱提供相关的产品检验合格证书、质量保证书等文件。

8.附属配件在安装前须作外观检查，明显缺陷的管件不准使用。所有辅材在安装前除先作上述外观检查外，还须作组装性能检查，视其动作是否正确与牢固、灵活，不合格的产品及辅材严禁使用。

二、项目验收要求

1.功能验收：系统功能按照招标清单“表一：青浦区智慧环卫项目数据平台及应用系统”中的具体功能点进行验收。

2.技术文档检查：检查技术文档资料的完整性、正确性，主要包括第三方检测报告、使用说明书、操作手册、管理维护手册、安装调试时参数配置文档、工程竣工验收文档等。

3.应用软件系统验收标准：在网络正常、通畅和稳定的前提下，监控画面、轨迹回放画面运转流畅，没有卡顿、延时现象。

4.对本项目涉及到的所有平台和应用系统，需提交相关功能、性能的第三方测试报告和系统的安全测评报告。

5.验收前投标人应向用户交付一个完整可使用的青浦区智慧环卫平台，同时交付所有必需的文档资料（包括原始系统架构图、系统使用操作说明、设备移交清单等），并完成用户使用和维护培训。

6.投标人需提供保证系统正常运行的技术资料，包括但不限于：技术方案、测试方案、验收方案、操作手册、应急处理手册等，以纸质方式提供，同时，就不同岗位工作人员进行专业化、系统化的培训。

7.本项目功能性验收由建设方组织进行，安全性验收由建设方委托第三方组织验收。

# 第五节 售后服务要求

一、保障服务承诺

1）投标人负责在保证工程质量与工期要求内，针对本项目组建专业运维团队，服务的内容主要包括为用户提供方案设计、安装调试、系统集成、专业培训等。免费培训用户技术人员；保持和用户的沟通与联系，及时解决用户在使用设备过程中所遇到的问题。

2）投标人为保证设备或系统正常工作，提供应急预案，应急预案编制完成后双方协商确定，并经双方共同完成预案的测试和预演，并负责对维护人员进行应急预案的操作培训，以确保需要时可以立即启动。如遇设备或系统需要割接、业务演示、灾备演练等重大事件，将及时响应，必要时到现场协助操作和演练。

3）服务受理

投标人对全网设备的故障修复、技术支持等所有技术服务要求实现一点受理的全网统一服务流程。投标人需提供质保期内全年7×24小时电话及远程技术支持服务。

二、软、硬件售后服务承诺

本项目投标人须承诺自通过工程竣工验收后所投的产品必须免费提供三年原厂质保服务，并对所提供软件应用系统应保证项目提供不少于12个月免费维护和终身有偿服务。

# 第六节 投标人项目人员配备

根据本项目的规模和特点，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的人员组建专业团队。项目团队成员须具有三年及以上类似项目的工作经验。

# 第七节 其他要求

1、投标人须制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经业主、咨询单位和监理单位审定后组织实施。

2、项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。

3、按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。

4、在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供业主、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。

5、项目实施完成后，及时向业主提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。

6、投标人负责已完工程的保护工作。

7、投标人应保存好完整的项目资料档案，以便项目验收后移交业主单位。

# 第八节 招标清单

表一：青浦区智慧环卫项目数据平台及应用系统

| 序号 | 建设平台及系统 | 子系统/子模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据平台建设 |  |  |  |
| 1 | 基础应用服务支持平台 | 系统管理 |  |
|  |  | 流程设计引擎 |  |
|  |  | 消息管理 |  |
|  |  | 监管规范接口 |  |
|  |  | 流媒体服务接口对接 |  |
|  |  | 定位服务接口对接 |  |
|  |  | 渣土车监管系统接口开发 |  |
|  |  | 装修垃圾车监管系统接口开发 |  |
| 2 | 大数据服务展示平台 | 3D数字孪生环卫地图展示 |  |
|  |  | 监管数据展示 |  |
| 3 | 大数据服务支撑平台 | 数据采集与处理服务 |  |
|  |  | 数据治理服务 |  |
|  |  | 分布式数据存储服务 |  |
|  |  | 分布式消息服务 |  |
|  |  | 大数据计算分析服务 |  |
|  |  | 大数据实时流计算服务 |  |
|  |  | 大数据检索服务 |  |
|  |  | 大数据可视化服务 |  |
| 二、支持应用系统建设 |  |  |  |
| 2.1、备案管理系统支持 |  |  |  |
| 1 | 基础信息备案管理 | 服务单位备案 |  |
|  |  | 作业机械备案 |  |
|  |  | 管理人员备案 |  |
|  |  | 作业人员备案 |  |
|  |  | 场所及设施备案 |  |
|  |  | 外包服务备案 |  |
| 2.2、业务监管系统支持 |  |  |  |
| 1 | 车辆作业监管支持 | 车辆作业计划管理 |  |
|  |  | 车辆作业轨迹管理 |  |
|  |  | 车辆作业视频监控管理 |  |
|  |  | 车辆作业报警管理 |  |
|  |  | 车辆作业报表统计 |  |
| 2 | 人员作业监管支持 | 人员作业计划管理 |  |
|  |  | 人员作业轨迹管理 |  |
|  |  | 人员作业报警管理 |  |
|  |  | 人员作业报表统计 |  |
| 3 | 公厕监管支持 | 环境智能监测 |  |
|  |  | 人流量统计 |  |
|  |  | 公厕智能预警 |  |
|  |  | 报表统计 |  |
| 4 | 垃圾转运站监管支持 | 基础信息管理 |  |
|  |  | 环境智能监测 |  |
|  |  | 问题上报管理 |  |
|  |  | 垃圾转运站智能预警 |  |
|  |  | 报表统计 |  |
| 2.3、监督检查系统支持 |  |  |  |
| 1 | 督查管理支持 | 检查管理 |  |
| 2.4、绩效评价系统支持 |  |  |  |
| 1 | 绩效管理支持 | 检查人员评价管理 |  |
| 2.5、移动终端系统支持 |  |  |  |
| 1 | 通知公告管理 | 通知公告管理 |  |
| 2 | 移动审批 | 业务审批管理 |  |
| 3 | 移动监督检查 | 移动督查管理 |  |

表二：青浦区智慧环卫项目硬件建设清单

| 序号 | 产品名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆监测设备 | 卫星定位：GPS+北斗双模定位，可拓展支持高精度定位 网络传输：支持4G全网通，可支持拓展WiFi 视频：4路及以上视频，支持1080P高清接入，支持视频压缩格式H.264/H.265 存储：支持双SD卡/TF卡存储 摄像头：4路及以上，AHD1080P 抓拍：支持自动抓拍、系统定时抓拍、系统设置触发条件抓拍 | 套 | 307 |  |

本项目服务器、网络、带宽等硬件资源由政务云提供。