上海市基层治理数字化建设项目

子系统建设项目（二期）

2024年度采购需求

项目概况

项目背景&现状：

基层治理数字化平台（一期）项目打造了市委、市政府面向基层治理的统一门户，已融合或接入15个市级部门信息系统，用户涵盖市、区、街道和居村相关工作人员5.6万人。建设完成了报表通系统，房态图、居民管理等人房治理工具以及通知公告、活动管理、通讯录等通用工具。定制了市人社局失业摸底调查、市卫健委等功能，实现“综合走访”。对业务数据管理和同步处理，主要沉淀了包含地址、房屋、居民、人房、标签等基础数据以及接待走访、活动、会议、问题处置等日常工作数据。通过一期项目的建设，初步达到了系统精简整合、数据汇聚共享、场景共建共用，提高了基层治理工作的统一性、共用性、兼容性和便利性。

根据市委党建办要求以及基层使用需求，需要在基层治理数字化平台（一期）建设基础上，进一步提升基层治理能级，解决人房数据采集功能尚需完善、基层治理标签缺乏规范管控、市区两级系统及特色应用场景尚待整合、区级待办任务多源入口、发挥数据反哺协同效应等问题和需求。

建设期限：2024年度建设内容从合同签订之日起6个月内完成，2025 年度建设内容6月底之前完成。(包含至少一个月的试运行)

建设地点：上海

预算金额：8189300元

采购金额（最高限价）：8189300元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：综合运行管理系统

建设目标

基层治理数字化平台（二期）主要建设目标是进一步加快基层治理数字化平台整合推广、健全数据标签标准体系、实现人房数据综合采集、推进数据反哺基层流程再造、与一网协同平台打通交互、加强数据管理和回流安全能力，提升基层治理能级，持续赋能基层减负。具体目标如下：

加快系统整合推广：进一步完善统一门户，新建综合任务管理、市级两级系统接入模块，推进市区两级系统融合，解决多源入口问题，提高系统的综合能级。

首创社区人房综合采集新模式：建设社区人房综合采集系统，扩大采集范围和采集力量，统一规范本市标准地址、居住房屋和居住人口数据综合采集与维护工作，实现人房数据底数清、要素全、动态准的管理目标。

减轻基层工作负担：升级报表通系统，进一步减轻基层工作人员的工作负担，提高工作效率，简化工作流程，减少繁重的事项任务。

社区治理赋权增能：通过新增基层治理标签管理功能、建设基层治理一屏观，更好地支持社区治理的赋权和增能，为社区管理提供更多的工具和资源，提高基层工作的便捷性，深入实践为基层减负的工作理念。

发挥数据返哺协同效应：响应区、街镇、居村的用数需求及场景联动需求，制定市区两级数据回流、数据对账的方案和标准规范，对人房、标签、日常工作等底账数据归集，打通数据回流区级路径，深化数据跨层级的交换和共享，确保数据的准确性、安全性。

应用指标绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出数量 | 软件开发完成率（%） | 100% |
|  |  | 安全产品购置完成率（%） | 100% |
|  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统稳定性 | 99.90% |
|  |  | 平均故障修复时间 | <30分钟 |
|  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  | 密码测评 | 通过 |
|  |  | 网络安全等级 | 等保三级 |
|  |  | 安全测评 | 通过 |
|  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 产出时效 | 项目实施进度 | 12个月 |
|  | 系统共享水平 | 跨部门数据共享程度（%） | ≥50% |
|  | 数据质量水平 | 核心数据缺失率（%） | ＜10% |
|  | 平台整合能力 | 部门使用量（个） | ≥6000个居村委 |
|  |  | 集约化程度（个） | 12个 |
|  | 社会服务系统水平 | 月活跃用户量（人次/月） | ≥30000 |
|  |  | 服务系统用户量（人） | ≥50000 |
|  | 数据服务与数据治理水平 | 数据源覆盖度（%） | ≥90% |
|  |  | 采集数据量（TB） | ≥0.3TB |
|  |  | 治理数据量（TB） | ≥0.5TB |
|  |  | 数据分析量（TB） | ≥0.2TB |
|  |  | 数据被调用率（%） | ≥90% |
|  |  | 支撑系统业务数量（个） | 5个 |
|  |  | 数据准确率提升率（%） | ≥15% |
| 业务指标 | 产出质量 | 应用访问响应时间(秒) | ≤5秒 |
|  |  | 系统故障时间占比（%） | <1% |
|  |  | 系统功能完成率（%） | 100% |
|  |  | 故障相关宕机率（%） | ≤0.01% |
|  | 社会效益 | 综合任务管理模块用户月使用量（人次/月） | ≥20000 |
|  |  | 落地应用场景数量（个） | 3个 |
|  |  | 标签打标数量（个/月） | ≥150000 |
|  |  | 各行政区域带数据下发标签数量占比（%） | ≥10% |
|  |  | 报表流程简化率（%） | ≥20% |
|  |  | 一屏观日访问量（人次/日） | ≥5000 |
|  |  | 年人房综合维护量（条/年） | ≥9500000 |
|  |  | 年人房综合维护增长率（%） | ≥5% |
|  |  | 线上采集填报占比（%） | ≥95% |
|  |  | 年走访排摸量（条/年） | ≥9000000 |
|  |  | 年走访排摸增长率（%） | ≥5% |
|  |  | 各区实时回流数据总量 | ≥2亿条 |
|  |  | 新增市、区、街镇应用或特色场景接入数（个） | ≥20个 |

技术指标绩效目标

1、满足不少于200个并发用户操作；

2、支持10000个同时在线用户数；

3、简单操作控制在平均响应时间2秒以内；

4、复杂查询控制在平均响应时间5秒以内。

项目建设内容

技术路线

项目建设出于落实国家战略、维护国家信息安全的迫切需要，需遵循国家、上海市两个层面上的相关安全制度、标准规范，全面实现国产化软硬件的选型和适配，达到技术自主可控、安全保障有效的目的。

项目采用数据统一存储模型、基于元数据的全局视图、可视化开发、组件化开发、SaaS应用服务、前后端分离微服务架构等方面技术。

架构

充分利用全市已有的政务信息化资源，通过网址链接整合、单点登录、统一定制、高频应用接入等多种方式将市级部门信息系统精简整合为“上海市基层治理数字化平台”。总体架构设计上总结为“四个一”，即一个门户、一个工具箱、一个基层治理专题数据库和一套数据标准。

一个门户包含了市级门户、区级门户、街道门户、居村门户四级，以及二期新增的综合任务管理和市区两级系统接入；

一个工具箱包含一期已建的报表通系统（含二期升级）和通用工具系统，以及二期新增的社区人房采集、基层治理标签管理和基层治理一屏观；

一个基层治理主题数据库。包含基层数据融合与处理、基层治理主题库，以及二期新增的数据回流；

一套数据标准。包含地址、人房等元数据标准、标签数据标准、数据使用流程等标准规范。

部署环境

本期项目将依托上海市电子政务云平台进行分区部署，在云平台的电子政务外网区、互联网区分别搭建上海市基层治理数字化平台。接入单位根据自身网络条件进行访问。

上海市基层治理数字化平台WEB服务器、应用服务器和数据库服务器部署在电子政务外网区，在互联网区部署前置服务器，存放页面静态资源。电子政务外网和互联网两区通过政务云平台的安全隔离设施有限访问。不同的访问对象通过不同的网络环境进行访问。

项目建设清单及技术指标

1、软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合任务管理 | 任务属性配置 | 配置各区下发关联任务的基本属性，包含任务名称、任务描述、任务依据 |
| 2 |  | 任务分类配置 | 系统支持各区下发关联任务的任务分类管理，并可将任务分类在PC端、移动端进行分类展示 |
| 3 |  | 任务接口注册 | 支持对各区配置好的相关任务进行接口注册 |
| 4 |  | 任务刷新服务 | 支持区级系统相关工作人员在办理完毕任务后，将任务列表最新状态进行动态刷新 |
| 5 |  | 任务集中展示 | 支持根据不同的任务分类配置进行任务展示 |
| 6 |  | 任务关联展示 | 支持任务关联展示（在房态图中） |
| 7 |  | 任务提醒 | 集成微信小程序、支付宝小程序消息提醒功能进行任务挺行 |
| 8 |  | 任务记载及统计 | 支持对接入的各区任务进行任务日志记载和综合查询统计。 |
| 9 | 市区两级系统接入 | 一网协同平台对接 | 市区两级管理移动端入口对接 |
| 10 |  |  | PC端入口对接 |
| 11 |  |  | 待办任务对接 |
| 12 |  |  | 居村管理移动端工作台改造对接-工作台功能改造迁移 |
| 13 |  |  | 居村管理移动端工作台改造对接-原生能力使用改造 |
| 14 |  |  | 居村管理移动端工作台改造对接-居村管理移动端入口对接 |
| 15 |  | 开放服务平台-应用入驻管理 | 入驻规范管理 |
| 16 |  |  | 常见问答管理 |
| 17 |  |  | 主管单位入驻管理 |
| 18 |  |  | 应用注册 |
| 19 |  |  | 数据对接确认 |
| 20 |  |  | 服务对接确认 |
| 21 |  |  | 申请信息管理 |
| 22 |  |  | 应用状态设置 |
| 23 |  |  | 应用排行 |
| 24 |  |  | 入驻审批 |
| 25 |  |  | 应用详情查看 |
| 26 |  |  | 开发商管理 |
| 27 |  | 开放服务平台-开放API网关管理 | API授权 |
| 28 |  |  | API数据权限管理 |
| 29 |  |  | API调用频次限制 |
| 30 |  |  | API管理 |
| 31 |  | 开放服务平台-开放API网关接口 | 获取组织机构 |
| 32 |  |  | 获取通知公告信息 |
| 33 |  |  | 获取云邻里信息 |
| 34 |  |  | 获取资讯详细内容信息 |
| 35 |  |  | 获取活动信息 |
| 36 |  |  | 活动报名管理 |
| 37 |  |  | 根据问卷ID获取答卷信息 |
| 38 |  |  | 消息通知 |
| 39 |  |  | 获取议事厅信息 |
| 40 |  |  | 获取平台用户信息 |
| 41 |  |  | 获取党建园地信息 |
| 42 |  |  | 获取社区动态信息 |
| 43 |  |  | 获取居村务公开信息 |
| 44 |  |  | 获取物业之窗信息 |
| 45 |  |  | 获取楼道留言板信息 |
| 46 |  |  | 获取社区留言板信息 |
| 47 |  |  | 获取公共设施信息 |
| 48 |  |  | 获取民情记录信息 |
| 49 |  |  | 获取接待走访信息 |
| 50 |  |  | 获取问题处置信息 |
| 51 |  | 开放服务平台-oauth认证管理 | 资源注册 |
| 52 |  |  | 入驻登记管理 |
| 53 |  |  | 资源申请 |
| 54 |  |  | 认证授权 |
| 55 |  | 开放服务平台-oauth认证接口 | 获取用户基本信息 |
| 56 |  |  | 获取用户身份信息 |
| 57 |  |  | 获取用户居住社区 |
| 58 |  |  | 获取用户在住地址 |
| 59 |  |  | 获取用户工作台账号信息 |
| 60 |  |  | 获取用户PC端用户信息 |
| 61 |  | 应用及场景接入 | 市级系统单点接入（市农委系统） |
| 62 |  |  | 各区系统单点接入 |
| 63 |  |  | 各街镇系统单点接入 |
| 64 |  |  | 市级场景接入 |
| 65 |  |  | 区级工具接入 |
| 66 |  |  | 区级自定义版面 |
| 67 |  | 市级应用场景定制-儿童保障关爱场景 | 儿童关爱保障对象管理 |
| 68 |  |  | 儿童关爱保障随访管理 |
| 69 |  |  | 社区未成年人概况统计 |
| 70 |  |  | 保障对象统计 |
| 71 |  |  | 关爱对象统计 |
| 72 |  |  | 关爱随访记录统计 |
| 73 |  |  | 社区未成年人突发事件对接 |
| 74 |  |  | 社区发现疑似符合保障条件儿童上报 |
| 75 |  |  | 疑似保障对象下达排查 |
| 76 |  |  | 社区未成年人关爱对象和随访记录对接 |
| 77 |  | 市级应用场景定制-特殊困难老年人探访关爱场景 | 特殊困难老年人标签管理 |
| 78 |  |  | 特殊困难老年人对象管理 |
| 79 |  |  | 特殊困难老年人线索核实 |
| 80 |  |  | 关爱探访记录 |
| 81 |  |  | 特殊困难老年人信息库管理 |
| 82 |  |  | 关爱力量信息管理 |
| 83 |  |  | 关爱力量授权 |
| 84 |  |  | 特殊困难老年人全量分布统计 |
| 85 |  |  | 特殊困难老年人分类分布统计 |
| 86 |  |  | 社区养老老年人群统计 |
| 87 |  | 市级应用场景定制-社区救助顾问场景 | 救助顾问备案管理 |
| 88 |  |  | 救助顾问服务区域管理 |
| 89 |  |  | 救助服务对象标签管理 |
| 90 |  |  | 救助服务对象管理 |
| 91 |  |  | 救助顾问服务记录 |
| 92 |  |  | 救助服务跟进管理 |
| 93 |  |  | 社会救助政策库 |
| 94 |  |  | 救助政策找人定制 |
| 95 |  |  | 救助服务网络管理 |
| 96 |  |  | 救助工具包 |
| 97 |  |  | 救助对象分布统计 |
| 98 |  |  | 救助顾问人数分布统计 |
| 99 | 社区人房采集 | 社区人房采集权限管理 | 权限查询 |
| 100 |  |  | 分级权限管理 |
| 101 |  |  | 角色授权 |
| 102 |  | 社区居民信息采集（公安与社区的采集融合） | 社区居民信息新增 |
| 103 |  |  | 社区居民信息修改 |
| 104 |  |  | 居民主要居住地信息变更确认-信息比对 |
| 105 |  |  | 居民主要居住地信息变更确认-比对提醒 |
| 106 |  |  | 居民主要居住地信息变更确认-信息变更 |
| 107 |  |  | 社区居民信息注销 |
| 108 |  |  | 居民主要居住地信息变更核查提醒-消息提醒 |
| 109 |  |  | 居民主要居住地信息变更核查提醒-人员信息查看 |
| 110 |  |  | 居民主要居住地信息变更核查提醒-核查确认 |
| 111 |  |  | 居民主要居住地信息变更非信息采集员的消息提醒 |
| 112 |  |  | 社区居民住址变动信息记录 |
| 113 |  |  | 社区居民关键信息项变更信息记录 |
| 114 |  |  | 社区人口变更记录 |
| 115 |  |  | 关联人员身份变更 |
| 116 |  |  | 房屋内人员分类查询 |
| 117 |  |  | 实有人口"暂离"管理 |
| 118 |  |  | 公安已采集照片信息展示 |
| 119 |  |  | 居民电子证照调用 |
| 120 |  |  | 居民信息OCR采集 |
| 121 |  | 社区居民日常管理 | 户籍查询服务 |
| 122 |  |  | 户籍人员分类管理 |
| 123 |  |  | 走访核实管理 |
| 124 |  |  | 历史居民查询 |
| 125 |  | 社区房屋管理 | 社区房屋信息新增 |
| 126 |  |  | 社区房屋信息修改 |
| 127 |  |  | 社区房屋信息注销 |
| 128 |  |  | 居村纳管房屋管理 |
| 129 |  | 实有人口和房屋的标签管理 | 实有居民的标签 |
| 130 |  |  | 实有房屋的标签 |
| 131 |  | 户籍管理-户籍人员管理 | 户籍人员（实有人口）分类管理 |
| 132 |  |  | 户籍人员管理 |
| 133 |  | 户籍管理-户室关联 | 户籍人员查询 |
| 134 |  |  | 户室关联 |
| 135 |  | 任务下发管理 | 人员类任务数据管理 |
| 136 |  |  | 房屋类任务数据管理 |
| 137 |  |  | 人员类数据在线纠错 |
| 138 |  |  | 房屋类数据在线纠错 |
| 139 |  |  | 任务反馈 |
| 140 |  |  | 任务流转与回退 |
| 141 |  |  | 任务作废 |
| 142 |  | 区划管理 | 区划定义 |
| 143 |  |  | 区划审批流程化管理 |
| 144 |  |  | 区划力量管理 |
| 145 |  |  | 区划标注地址管理 |
| 146 |  |  | 标准地址对应区划变更流程化管理 |
| 147 |  | 采集工作考核管理 | 协管员采集工作考核管理 |
| 148 |  | 社区人房数据FTP文件生成-社区人房信息返回 | 社区人口信息返回公安 |
| 149 |  |  | 社区房屋数据返回公安 |
| 150 |  |  | 人员住址变动信息返回公安 |
| 151 |  |  | 社区走访信息返回公安 |
| 152 |  |  | 社区居民字段项变更信息返回公安 |
| 153 |  |  | 社区房屋项目变更信息返回公安 |
| 154 |  |  | 社区房屋变动信息返回公安 |
| 155 |  |  | 社区人口变更记录表返回公安 |
| 156 |  |  | 社区房屋变更记录表返回公安 |
| 157 |  | 社区人房数据FTP文件生成-户籍信息返回 | 户籍地人员去向信息返回给公安 |
| 158 |  |  | 户室关联信息返回公安 |
| 159 |  | 社区人房数据FTP文件生成-任务核实信息返回 | 任务基本信息返回 |
| 160 |  |  | 任务关联的人员信息数据返回 |
| 161 |  |  | 人员信息核实结果返回 |
| 162 |  |  | 任务关联的房屋信息数据返回 |
| 163 |  |  | 房屋信息核实结果返回 |
| 164 |  | 社区人房数据FTP文件生成-工作人员信息返回 | 基层平台中新增的实口采集权限的人员，可同步给公安一标三实系统 |
| 165 | 基层治理标签管理 | 标签管理 | 标签定义 |
| 166 |  |  | 标签区域隔离 |
| 167 |  |  | 标签数据导入 |
| 168 |  |  | 标签数据异议核实 |
| 169 |  | 标签应用 | 标签组合查询 |
| 170 |  |  | 标签找人查询 |
| 171 | 数据回流 | 数据回流管理 | 源端数据管理 |
| 172 |  |  | 目标端数据管理 |
| 173 |  |  | 数据服务源数据预览 |
| 174 |  |  | 数据对象结构获取 |
| 175 |  |  | 数据对象总条数统计 |
| 176 |  |  | 全量+增量实时同步链路管理 |
| 177 |  |  | 增量实时同步链路管理 |
| 178 |  |  | 多表同步实时同步链路管理 |
| 179 |  |  | 批量创建实时同步链路管理 |
| 180 |  |  | 数据解密对接 |
| 181 |  |  | 数据加密对接 |
| 182 |  |  | 数据水印对接 |
| 183 |  | 数据对账管理-数据对账 | 业务库与多源数据集成对账 |
| 184 |  |  | 市级基层治理业务库管理 |
| 185 |  |  | 多源数据集成任务管理 |
| 186 |  |  | 归集数据总线管理 |
| 187 |  |  | 实时计算服务管理 |
| 188 |  |  | 加密服务状态监管 |
| 189 |  |  | 共享数据总线管控 |
| 190 |  |  | 市级回流数据量实时监管 |
| 191 |  | 数据对账管理-告警管理 | 数据同步告警管理 |
| 192 |  |  | 配置告警信息管理 |
| 193 |  | 数据水印溯源 | 水印嵌入管理 |
| 194 |  |  | 数据水印配置管理 |
| 195 |  |  | 水印算法参数化控制 |
| 196 |  |  | 备注字段水印算法管理 |
| 197 |  |  | 地址字段水印算法管理 |
| 198 |  |  | 时间戳字段水印算法管理 |
| 199 |  |  | 数据水印服务引擎 |
| 200 |  |  | 水印追溯核验 |
| 201 |  |  | 数据水印监控 |
| 202 |  |  | 数据水印统计 |
| 203 | 报表通系统升级 | 字段超市改造-数据资源管理 | 资源目录管理 |
| 204 |  |  | 资源管理 |
| 205 |  | 字段超市改造-数据关系管理 | 数据模型管理 |
| 206 |  |  | 数据分组管理 |
| 207 |  | 字段超市改造-字典维护 | 字典目录管理 |
| 208 |  |  | 字典管理 |
| 209 |  | 字段超市改造-数据资源 | 数据预览 |
| 210 |  |  | 我要数据 |
| 211 |  | 字段超市改造-部门资源 | 专题库管理 |
| 212 |  |  | 数据查看 |
| 213 |  |  | Excel数据 |
| 214 |  |  | 数据统计 |
| 215 |  |  | 创建报表 |
| 216 |  | 字段超市改造-资源申请 | 资源申请 |
| 217 |  | 报表设计改造-报表管理 | 报表信息管理 |
| 218 |  |  | 报表台账设计 |
| 219 |  |  | 任务下发 |
| 220 |  |  | 上报数据查看 |
| 221 |  | 流程管理 | 包括报表流程的新增、编辑、删除、配置及部门授权服务 |
| 222 |  | 采集任务改造-采集任务 | 任务查看 |
| 223 |  |  | 采集数据 |
| 224 |  |  | 任务处置 |
| 225 |  |  | 任务调度 |
| 226 |  |  | 执行情况 |
| 227 | 基层治理一屏观 | 一屏观首页 | 基础数据变化情况 |
| 228 |  |  | 走访接待类型统计 |
| 229 |  |  | 标签打标统计 |
| 230 |  |  | 系统接入访问情况统计 |
| 231 |  |  | 工作人员在线情况 |
| 232 |  |  | 诉求处置情况统计 |
| 233 |  |  | 数据回流统计 |
| 234 |  | 统一门户一屏观-接入情况分析 | 接入系统分析 |
| 235 |  |  | 接入系统访问量分析 |
| 236 |  |  | 接入系统访问趋势分析 |
| 237 |  | 统一门户一屏观-平台使用情况 | 管理用户使用分析 |
| 238 |  |  | 居民用户使用分析 |
| 239 |  |  | 基层爱用工具分析 |
| 240 |  | 数据标准一屏观-数据标签 | 标签基本情况分析 |
| 241 |  |  | 标签使用排行 |
| 242 |  |  | 标签打标排行 |
| 243 |  |  | 标签异议核实排行 |
| 244 |  |  | 标签来源统计 |
| 245 |  |  | 标签数量统计 |
| 246 |  | 数据标准一屏观-报表工具 | 报表来源分析 |
| 247 |  |  | 多表合一情况分析 |
| 248 |  |  | 报表和任务分析 |
| 249 |  | 流程再造一屏观-综合走访 | 走访基本情况分析 |
| 250 |  |  | 走访排名分析 |
| 251 |  | 流程再造一屏观-综合采集 | 采集基本情况分析 |
| 252 |  |  | 采集综合情况分析 |
| 253 |  | 数据底座一屏观-市级数据底座 | 数据指标分析 |
| 254 |  |  | 变化情况分析 |
| 255 |  |  | 社区排名分析 |
| 256 |  | 数据底座一屏观-区、街镇数据底座 | 数据指标分析 |
| 257 |  | 数据底座一屏观-居村数据底座 | 人房基本情况 |
| 258 |  |  | 工作情况 |
| 259 |  |  | 队伍情况 |
| 260 |  | 数据回流一屏观-业务态势 | 业务总览 |
| 261 |  |  | 业务同步场景概览 |
| 262 |  |  | 业务数据采集任务状态 |
| 263 |  |  | 业务数据变化趋势 |
| 264 |  | 数据回流一屏观-运维态势 | 业务数据市级对账 |
| 265 |  |  | 业务数据区级总量对账 |
| 266 |  |  | 业务数据日志对账 |
| 267 |  | 统一监控一屏观-主机监控和采集 | 主机监控和采集 |
| 268 |  | 统一监控一屏观-应用监控和采集 | 应用监控和采集 |
| 269 |  | 统一监控一屏观-微服务监控和采集 | 微服务监控和采集 |
| 270 |  | 统一监控一屏观-分布式事务监控和采集 | 分布式事务监控和采集 |
| 271 |  | 统一监控一屏观-数据库监控和采集 | 数据库监控和采集 |
| 272 |  | 统一监控一屏观-web小程序监控和采集 | web小程序监控和采集 |
| 273 |  | 统一监控一屏观-服务网关监控和采集 | 服务网关监控和采集 |
| 274 |  | 统一监控一屏观-聚合监控和采集 | 聚合监控和采集 |
| 275 |  | 统一监控一屏观-API异常监控监控和采集 | API异常监控监控和采集 |
| 276 |  | 统一监控一屏观-可用性监控 | 可用性监控 |
| 277 |  | 统一监控一屏观-主机全览图 | 主机全览图 |
| 278 |  | 统一监控一屏观-应用全览图 | 应用全览图 |
| 279 |  | 统一监控一屏观-告警概览 | 告警概览 |
| 280 |  | 统一监控一屏观-告警查询 | 告警查询 |
| 281 |  | 统一监控一屏观-告警和规则配置 | 告警和规则配置 |
| 282 |  | 统一监控一屏观-告警机器人 | 告警机器人 |

2、安全产品购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API安全检测与访问控制系统 | WEB应用安全监测系统产品 | API安全监测与访问控制系统是为了解决应用API接口访问场景下的安全问题推出的一款Web应用侧数据安全产品。基于API资产治理、身份治理、流量管控、访问鉴权、机器学习等多种核心技术，帮助用户梳理庞杂的应用及接口，绘制接口画像和接口访问轨迹，监测敏感数据流动风险，识别接口调用的异常用户行为，为应用系统的业务数据合规正常使用和流转提供数据安全保障。产品参数：1.默认流量：200M 2.基础功能（业务应用、API接口资产管理，身份管理、风险监测以及统计分析等模块） 3.支持国产化环境。 | 1 | 套 |

3、相关服务清单

| 序号 | 科目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据加工 | 人房数据比对-基层平台人房信息和公安的人房信息进行比对，形成标准地址、社区房屋情况、居民情况等比对结果，供居村决策两个系统数据融合方案。 |
| 2 | 数据加工 | 社区居民头像数据处理-基层平台和公安一致的人员数据，需要将公安系统中的头像数据进行统一处理，并按需初始化入库。 |
| 3 | 数据加工 | 社区房屋信息初始化-基层平台和公安一致的房屋数据，社区系统中房屋扩展信息初始化到基层平台中，不一致的人房数据，按需初始化入库。 |
| 4 | 数据加工 | 社区居民信息的初始化-基层平台和公安一致的人员数据，公安系统中人员扩展信息初始化到基层平台中，不一致的居民信息，按需初始化入库。 |
| 5 | 数据加工 | 社区居民主要居住地址数据初始化-根据社区居民主要居住地信息，通过房屋信息的分析比对，初始化居民在基层平台中的主要居住地信息。 |
| 6 | 数据加工 | 社区实有房屋数据核对-接收并落地公安推送的房屋信息，和基层平台房屋信息进行比对，对房屋信息进行编码匹配和数据初始化。 |
| 7 | 数据加工 | 社区实有人口数据核对-接收并落地公安推送的居民信息，和基层平台居民信息进行比对，对居民信息以及居住地址信息进行更新。 |
| 8 | 数据加工 | 社区实有地址数据核对-接收并落地公安推送的标准地址信息，用于实有房屋的展示和维护。 |
| 9 | 渗透测试 | 渗透测试-定期按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》等相关标准要求，提升发现系统安全风险能力。对单位业务系统安全性作出评估，发现业务的安全问题，给出修复建议。采用各种手段模拟真实的安全攻击，从而发现黑客入侵信息系统的潜在可能途径。渗透测试工作以人工渗透为主，辅助以攻击工具的使用。主要的渗透测试方法包括：信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、客户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试、社会工程等。半年扫描一次，一年共2次。 |
| 10 | 安全加固 | 安全加固-定期对现有支撑信息化运行工具软件、应用程序等应用系统进行安全加固。每季度扫描一次，一年共4次。 |
| 11 | 漏洞扫描 | 漏洞扫描-定期对现有支撑信息化运行工具软件、应用程序等应用系统进行安全漏洞扫描。每季度扫描一次，一年共4次。 |

4、系统集成

对采购的安全产品（API安全检测与访问控制系统）以及申请的电子政务云提供的PAAS服务工具（数据全态脱敏工具、数据库安全防护工具）进行软件产品与应用系统的相关集成服务，具体包括产品安装、配置、调试、产品功能验证等相关工作。

电子政务云资源需求

本次项目在原有一期基础上新申请20台虚拟服务器（共计120核CPU、432G内存、4700G硬盘），位于政务外网区和互联网区，主要用于支撑社区人房采集、基层治理一屏观、数据回流等模块建设。

另外，根据系统数据安全需要，需申请电子政务云提供的PAAS服务工具（数据全态脱敏工具、数据库安全防护工具）。

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据全态脱敏工具 | 加密机 | 数据全态脱敏服务提供在数据服务过程中对敏感数据进行保护，产品对数据服务输出的敏感数据采取变形、替换、屏蔽和加密等措施，实现系统测试、数据运维、数据分析、数据共享等场景下敏感数据的安全保护，防止敏感信息外泄。 | 1 | 套 |
| 2 | 数据库安全防护工具 | 加密机 | 数据安全防护工具是一款对数据库中存储的敏感数据进行加密保护的产品，该产品采用国产密码算法实现数据的透明加解密，在写入数据时自动加密，在读取数据时自动解密，确保敏感数据在数据库中全程处于密态，防止敏感数据的外泄。 | 1 | 套 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市基层治理数字化平台。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（2）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档，软件文档及可安装的程序运行文件需验证通过。信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的25个工作日内发起组织专家验收会。

（3）如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（4）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（5）如本项目连续2次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设分为两个年度，周期各为6个月，均分为5个阶段。

第一阶段为需求调研1个月，完成系统升级改造需求调研和分析。

第二阶段为系统设计1个月，完成系统设计。

第三阶段为系统开发与测试2.5个月，完成详细设计、代码开发和系统测试工作。

第四阶段为系统部署试运行1个月，完成系统安装部暑和上线试运行。

第五阶段为系统交付0.5个月，完成项目正式上线，交付业务使用。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于30人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发、运营、集成和测试等），其中不少于25人驻场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备10年以上从业经验，具备调动供应商公司内部完成项目实施所需的各项资源的能力；具备信息系统项目管理师证书； | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备3年以上从业经验；具备系统分析师证书； | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施的指导与监督 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备5年以上从业经验； | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 16人 | 大学本科及以上学历；具备5年以上从业经验； | 驻场 |
| 运营 | 负责平台的全市推广和运营 | 6人 | 大学本科及以上学历；3年以上从业经验； | 至少3人驻场 |
| 集成 | 负责项目的集成服务支持 | 1人 | 大学本科及以上学历;3年以上从业经验；具备系统集成项目管理工程师证书； | 驻场 |
| 测试 | 负责项目具体测试工作 | 4人 | 大学本科及以上学历；3年以上从业经验； | 至少2人驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术负责人1人，技术工程师不少于1人），其中不少于3人驻场；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备10年以上从业经验；具备信息系统项目管理师证书； | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备5年以上从业经验；具备系统分析师证书； | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责运行维护的技术支撑 | 1人 | 大学本科及以上学历；具备5年以上从业经验； | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 大学本科及以上学历； 2年以上从业经验； | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：本项目需要满足安全等级保护三级相关标准规范要求。

商业密码应用需求

采用密码技术对登陆用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；采用密码技术保证应用系统的访问控制信息的完整性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的机密性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的完整性；以上采用的密码服务或产品，须经商用密码认证机构认证合格。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－采购人认为必要的其他文档，投标人根据实际情况提供，如下：

信息化项目全过程文档汇总清单

| 文档名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 实施前期阶段 |  |
| 工程开工报审、开工报告 | 项目概况、前期准备工作情况、单位三证合一、相关资质、项目人员名单、现场AQBM制度、现场人员AQBM培训记录、项目人员BM承诺书 |
| 分包报审 | 按实际情况提供（含分包企业资质、分包单位业绩） |
| 需求分析、确认 | 项目描述（编写目的、业务目标）系统需求概述（业务分布、用户分布、角色职责）系统功能需求（业务流程、功能点等）数据应用场景创建与描述（用户需求的描述） |
| 软件设计阶段 |  |
| 设计开发（编码）计划 | 各模块开发时间、人员安排、可系统演示的节点 |
| 开发量考核 | 人员考勤 |
| 概要设计说明书 | 概要设计评审（含总体设计、接口设计、应用系统设计） |
| 详细设计说明书 | 详细设计评审（含系统概述、系统环境、功能模块设计、代码设计、异常处理机制） |
| 数据库结构设计说明书 | 数据库整体描述、E-R图或表关系、系统基本表、外部数据需求、数据归集方式选择等 |
| 实施阶段 |  |
| 总体实施方案 |  |
| 项目实施方案报审 | 总体实施方案 |
| 实施计划 | 软件开发，设备采购、安装，系统集成、适配，数据迁移，系统测试，试运行计划等 |
| 系统集成方案 | 方案评审（含系统前期规划，人员配置、系统架构、网络端口地址、配置等） |
| 项目变更报审 | 按实际情况提供（含变更说明及清单、停产附厂商证明，需求变更需说明情况） |
| 项目周报 |  |
| 系统维护手册 |  |
| 系统上线保障方案 | 方案适用范围、保障措施、保障流程、人员分配 |
| 运维保障方案 | 运维保障体系（上报要求、解决时限、遵循原则及准备工作） |
| 应急预案 |  |
| 测试方案、测试记录、测试报告 | 含测试环境、浏览器、目标、测试角色、测试地址、流程、内容、人员安排、问题记录等 |
| 培训材料 | 含培训手册、培训签到、培训内容讲义、培训反馈记录表等 |
| 试运行方案、试运行记录、试运行报告 | 含目的、期限、准备（人员、环境、培训管理、用户培训）、制度（职责、措施）、试运行内容、问题记录等 |
| 代码审计、渗透测试报告 | 重大项目原则上在上线前提供代码审计、渗透测试结果及整改复核情况 |
| 软件开发源代码 | 涉及到软件开发部分，源代码需要备份留存 |
| 验收阶段 |  |
| 初验申请 | （三方）项目初验检查情况及报告、第三方测评报告、用户报告 |
| 建设总结 | 建设情况（背景、批复、总投资、招投标、建设进度） 建设成果（建设目标和完成情况、总体架构、应用系统、硬件集成、系统安全建设、土建和配套工程、标准技术） 经验教训（总体架构、建设方案、项目实施、组织机制） 建设评价（项目总体、技术效果、环境影响、社会影响、可持续性） |

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本合同采用以下分期付款方式：

- 如果中标金额大于等于2386081元 (注: 2024年预算金额)，a.合同签订生效后10个工作日内，支付2386081元；b.通过甲方中期验收（即初验）后10个工作日内，支付剩余合同金额的50%；c.通过最终验收后10个工作日内，支付合同尾款。

- 如果中标金额小于2386081元，a.合同签订生效后10个工作日内，支付合同总价款的70 %；b.本项目通过最终验收后10个工作日内，支付合同总价款的30 %。

服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

附录

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》