上海市农业科学院农业生物安全数字子系统建设项目采购需求

目 录

一、 项目概况	4

二、 建设目标	4

三、 项目建设内容	8

3.1、 项目总体设计	9

3.1.1. 总体架构	9

3.1.2. 部署环境	9

3.2、 软件开发清单	9

3.3、 软件功能说明	12

3.3.1农业生物安全评价数字化管理平台	12

3.3.2生物育种安全管控系统	14

3.3.3生物安全常态化监测管理系统	18

3.3.4农业生物安全大语言模型应用	19

3.3.5农业生物安全评价一张图	19

3.3.6农业生物安全评价模型管理系统	20

3.3.7农业生物安全数据资源库	21

3.3.8外部系统对接	22

3.3.9密码应用开发	22

四、 其他工作要求	24

4.1、 售后服务要求	24

4.2、 应急响应要求	24

4.3、 培训要求	25

4.4、 验收要求	25

4.5、 进度要求	26

4.6、 项目团队及驻场人员要求	26

4.7、 等级保护要求	27

五、 供应商资质要求	27

六、 供应商管理要求	28

七、 关于转让和分包的规定	28

八、 知识产权及保密要求	29

九、 项目的变更、解除和终止	30

十、 违约责任	30

十一、 付款方式	31

十二、 评分标准	32

- 项目概况

1、项目背景

2020年中央经济工作会议和农村工作会议上，明确提出：“要尊重科学、严格管控，有序推进生物育种产业化应用”。2021年，农业农村部组织的生物育种产业化试点工作稳步推进，增产增效和生态效益显著。我们进入了前所未有、千载难逢的生物育种产业发展的新纪元、新时代。作为生物育种产业发展和安全管控的重要技术支撑力量，上海市农科院生物技术研究所在生物育种产业化中发挥着农业生物安全评价与监测等重要作用。此外，抗虫和耐除草剂是商业化生物育种作物的主要性状，但是生物育种作物田间长期种植条件下，抗性害虫或抗性杂草产生的安全风险未知，监测体系建设薄弱，加强信息数字化监测预警体系建设是保障我市生物育种农作物安全和生态安全的必要前提，是农业生产稳定发展的重要保障。

同时，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。发挥数据要素报酬递增、低成本复用等特点，可优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，推动生产生活、经济发展和社会治理方式深刻变革，对推动高质量发展具有重要意义。近年来，我国数字经济快速发展，数字基础设施规模能级大幅跃升，数字技术和产业体系日臻成熟，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。

2、建设期限：自合同签订之日起至7个月以内。

3、预算金额：2675000元。

4、采购金额：2675000元。

- 建设目标

本次项目依托“农业农村部农业生物安全评价（环境）重点实验室”和“农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室”，将农业生物安全数字子系统建设成为我国农业生物安全科技创新和技术服务的特色平台。

- 项目建设内容

本项目主要建设内容为：

应用大数据和人工智能技术创建农业生物安全评价数字化系统、生物育种安全管控系统、农业生物安全数据资源库等信息系统，驱动农业生物安全工作数字化转型，加强生物安全监测预警体系建设。同时，对数据资源进行数据治理，形成农业生物安全一张图。

1、农业生物安全评价数字化管理平台：农业生物安全评价数字化管理平台用于对农业生物及其相关产品进行全面的安全评价和检测，确保产品符合安全标准和法规要求。

2、生物育种安全管控系统：生物育种安全管控系统建设区块链+生物育种安全管控场景，确保生物育种作物的安全性、保护生态环境，建立一个透明、科学、严格的管理体系，保障生物育种技术的健康发展与应用。

3、 生物安全常态化监测管理系统：生物安全常态化监测管理系统是一个复杂的体系，旨在确保转育种生物的安全性，防止其对生态环境和人类健康造成潜在威胁。

4、农业生物安全大语言模型：做好数据集收集、数据集标注。

5、农业生物安全评价一张图：精准呈现生物安全基地信息及多种数据分析结果以及生物育种作物的监测预警信息，支持业务督办，提高事件办结效率。

6、农业生物安全评价模型管理系统：为系统数据加工、管控、标签管理及评价模型的管理、发布、应用提供完善的基础支撑。

7、农业生物安全数据资源库：制定农科院数据汇聚的标准规范和管理制度，归集农科院各单位的农业生物安全数据，形成农科院的数据资源池。

8、外部系统对接：充分调用现有市级政务云共性能力，为农业生物安全相关的设备提供统一接入服务。

  - 项目总体设计

- 总体架构

- 基于招标需求，投标供应商设计合理的总体架构图，完成系统的总体设计。

- 部署环境

- 系统部署在上海市电子政务云上，依托上海市电子政务云提供虚拟机、网络、设备，部署环境要求，提出合理的环境需求，满足政务云要求。

  - 软件开发清单

| 序号 | 应用软件 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业生物安全评价数字化管理平台 | 基本信息管理 |  |
| 2 |  | 地理信息管理 |  |
| 3 |  | 日程管理 |  |
| 4 |  | 生物安全评价报告管理 |  |
| 5 |  | 工作台管理 |  |
| 6 |  | 检测实施管理 |  |
| 7 |  | 检测方法管理 |  |
| 8 |  | 检测任务管理 |  |
| 9 |  | 检测进度管理 |  |
| 10 |  | 检测委托管理 |  |
| 11 |  | 栽培种植管理 |  |
| 12 |  | 接口服务 |  |
| 13 |  | 轻应用 | 检验任务提醒 |
| 14 |  |  | 检测异常情况提醒 |
| 15 |  |  | 检测任务执行 |
| 16 |  |  | 任务执行日志 |
| 17 |  |  | 检测异常情况处理 |
| 18 |  |  | 安评轻应用安评委托申报 |
| 19 | 生物育种安全管控系统 | 生物育种材料包装管理 |  |
| 20 |  | 生物育种材料运输管理 |  |
| 21 |  | 生物育种材料贮存管理 |  |
| 22 |  | 生物育种材料入库 |  |
| 23 |  | 生物育种材料出库 |  |
| 24 |  | 生物育种材料交接种植 |  |
| 25 |  | 生物育种作物收获管理 |  |
| 26 |  | 无害化处理管理 |  |
| 27 |  | 生物育种材料溯源管理 |  |
| 28 |  | 农机使用管理 |  |
| 29 |  | 进出登记管理 |  |
| 30 |  | 后期监控管理 |  |
| 31 |  | 合规管理 |  |
| 32 |  | 安全预警管理 |  |
| 33 |  | 待办提醒 |  |
| 34 |  | 轻应用-管理用户端 | 轻应用基础功能 |
| 35 |  |  | 材料包装申请 |
| 36 |  |  | 生物育种材料运输管理 |
| 37 |  |  | 进出登记管理 |
| 38 |  |  | 生物育种材料收货管理 |
| 39 |  |  | 生物育种材料贮存管理 |
| 40 |  |  | 生物育种材料出库 |
| 41 |  |  | 材料交接种植 |
| 42 |  |  | 材料收获登记 |
| 43 |  |  | 生物育种材料入库 |
| 44 |  |  | 生物育种材料朔源管理 |
| 45 |  |  | 待办提醒管理 |
| 46 |  | 轻应用-生产企业端 | 申请材料查询 |
| 47 |  |  | 生物育种材料包装管理 |
| 48 |  |  | 生物育种材料运输管理 |
| 49 |  | 轻应用-司机运输端 | 司机收货确认 |
| 50 |  |  | 司机到货确认 |
| 51 |  | 区块链+生物育种安全管控 | 存证服务调用 |
| 52 |  |  | 上链数据查询 |
| 53 |  |  | 数据完整性监控 |
| 54 |  |  | 上链数据加密 |
| 55 |  |  | 可信数据存证 |
| 56 |  |  | 可信数据统计与展示 |
| 57 | 生物安全常态化监测管理系统 | 监测看板 |  |
| 58 |  | 监测类型管理 |  |
| 59 |  | 监测工作管理 |  |
| 60 |  | 监测进程管理 |  |
| 61 |  | 监测结果管理 |  |
| 62 |  | 监测预警报告管理 |  |
| 63 |  | 预警会商管理 |  |
| 64 |  | 轻应用 | 项目任务提醒 |
| 65 |  |  | 常态预警提醒 |
| 66 |  |  | 项目任务执行 |
| 67 |  |  | 任务执行日志 |
| 69 | 农业生物安全大语言模型应用 | 语料收集 | 通用语料 |
| 70 |  |  | 农业生物安全领域语料 |
| 71 |  | 语料标注 | 标注平台与工具 |
| 72 |  |  | 标注流程 |
| 73 |  |  | 标注的质量控制 |
| 74 | 农业生物安全评价一张图 | 生物安全实验基地展示 |  |
| 75 |  | 生物安全评价分析 |  |
| 76 |  | 生物安全常态化监测分析 |  |
| 77 |  | 生物安全工作预警分析 |  |
| 78 |  | 生物安全管控分析 |  |
| 79 |  | 生物安全智能化成果 |  |
| 80 |  | 进度督办 |  |
| 81 | 农业生物安全评价模型管理系统 | 指标主体 | 指标主体管理 |
| 82 |  |  | 指标主体配置 |
| 83 |  |  | 指标数据预览 |
| 84 |  |  | 关联指标查看 |
| 85 |  | 指标管理 | 指标管理 |
| 86 |  |  | 原子指标配置 |
| 87 |  |  | 衍生指标配置 |
| 88 |  |  | 指标血缘 |
| 89 |  |  | 导入导出 |
| 90 |  | 指标发布 | 指标发布审批 |
| 91 |  | 指标应用 | 指标仪表盘 |
| 92 |  |  | 指标报表 |
| 93 | 农业生物安全数据资源库 | 农业生物安全数据湖 | 农业生物安评数据 |
| 94 |  |  | 农业生物安全常态化监测预警数据 |
| 95 |  |  | 生物安全管控数据 |
| 96 |  |  | 生物安全知识库数据 |
| 97 |  |  | 农科院现有农业生物安全业务数据 |
| 98 |  |  | 社会数据 |
| 99 |  | 农业生物安全基础库 | 生物育种作物数据库 |
| 100 |  |  | 作物病虫害数据库 |
| 101 |  |  | 生物育种作物种植区空间地理库 |
| 102 |  | 农业生物安全主题库 | 农业生物安全评价主题库 |
| 103 |  |  | 生物育种安全监管主题库 |
| 104 |  | 农业生物安全专题库 | 玉米生物安全评价专题库 |
| 105 | 外部系统对接 | 文字识别服务（OCR）对接 |  |
| 106 |  | 短信服务对接 |  |
| 107 |  | 市农科院智慧农科院平台对接 |  |
| 108 |  | 与市一张图对接 |  |
| 109 |  | 与农科院其他现有系统数据对接 |  |
| 110 |  | 新增业务系统数据对接 |  |
| 111 | 密码应用开发 |  |  |

  - 软件功能说明

3.3.1农业生物安全评价数字化管理平台

3.3.1.1基本信息管理

实现组织机构管理、菜单管理、角色管理、用户管理、日志管理、公用数据字典、专家管理等功能。用户能够动态创建和调整菜单，灵活配置系统界面。需提供数据级权限设置，确保不同角色和用户只能访问和操作授权范围内的数据，提升系统安全性和管理效率。日志管理模块记录所有操作，便于审计和追踪。公用数据字典统一管理基础数据，确保数据一致性和准确性。专家管理模块则支持对专家信息的维护和查询，满足特定业务需求。

3.3.1.2地理信息管理

实现种植基地信息管理、种植小区信息管理的功能，从而达到基地和小区信息的统一管理，达到对种植信息的精细化管理。

3.3.1.3日程管理

实现登录用户的工作日程查看、新增、编辑等功能，并可以根据日、周、月进行显示。

3.3.1.4 生物安全评价报告管理

实现生物安全评价报告的模板管理、报告管理、报告审核、报告归档的功能。支持自定义报告模板以满足不同评价需求；报告管理模块实现报告的创建、编辑和版本控制；报告审核功能确保报告数据的准确性和合规性；报告归档模块将审核通过的报告进行分类存储，便于后续查询和追溯。

3.3.1.5 工作台

根据业务角色不同，开发和设计不同的工作台界面和功能。

3.3.1.6检测实施管理

实现对荒地生存竞争力检测、栽培地生存竞争能力检测、种子自然延续能力检测、花粉活力检测、目标性状功能效率检测、非靶标除草剂检测、生物多样性检测、室内抗虫性测定、田间抗虫性测定的检测数据管理、检测数据审核。

- 检测数据：支持数据导入，并提供预警阈值自定义和预警提醒功能。

- 系统自动根据繁育系数算法计算荒地生存竞争力检测和栽培地生存竞争能力检测的繁育系数。

- 系统自动根据种子落粒性算法计算荒地生存竞争力检测和栽培地生存竞争能力检测的种子落粒性。

- 系统自动根据自生苗产生率算法计算荒地生存竞争力检测和栽培地生存竞争能力检测的自生苗产生率。

- 系统自动根据发芽率算法计算种子自然延续能力检测的发芽率。

- 系统自动根据萌发率算法计算花粉活力检测的萌发率。

- 系统自动根据除草剂受害率算法计算目标性状功能效率检测和非靶标除草剂的除草剂受害率。

- 系统自动根据大豆发病率算法计算生物多样性的大豆发病率。

- 系统自动根据病情指数算法计算生物多样性的病情指数。

- 系统自动根据死亡率算法计算抗虫玉米功能效率测定的自动计算死亡率。

- 系统自动根据校正死亡率算法计算抗虫玉米功能效率测定的校正死亡率。

针对以上功能，投标供应商需提供功能设计界面截图。

3.3.1.7检测方法管理

实现检测方法管理、检测方法数据项管理，检测方法版本控制等功能。

3.3.1.8检测任务管理

根据农科院的业务需求，实现荒地生存竞争力检测、栽培地生存竞争能力检测、种子自然延续能力检测、花粉活力检测、目标性状功能效率检测、非靶标除草剂检测、生物多样性检测、室内抗虫性测定、田间抗虫性测定的检测流程。

3.3.1.9检测进度管理

实现检测任务进度追踪、检测待办提醒、检测异常处理等功能。

3.3.1.10检测委托管理

实现委托单位管理、委托检测管理、检测统计管理等功能。

3.3.1.11栽培种植管理

实现种植信息管理、栽培信息管理等功能。

3.3.1.12 接口服务

实现调用第三方接口信息管理功能。

3.3.1.13轻应用

实现检测任务提醒、检测异常情况提醒、检测任务执行、任务执行日志、检测异常情况处理、安评委托申报等功能。

3.3.2生物育种安全管控系统

3.3.2.1生物育种材料包装管理

实现生物育种材料包装的申请提交、审核、编辑、删除和查询功能。

3.3.2.2生物育种材料运输管理

实现运输申请提交、审核、删除、查询等功能。查询并管理生物育种材料收货入场信息。

3.3.2.3生物育种材料贮存管理

实现对生物育种材料贮存信息的新增、编辑、删除和查询等功能。

3.3.2.4生物育种材料入库

- 实现生物育种材料入库申请的提交、审核、删除等功能。

3.3.2.5生物育种材料出库

- 实现生物育种材料出库申请的提交、审核、删除等功能。

3.3.2.6生物育种材料交接种植

- 实现转基因生物试验材料交接种植过程中新增、编辑、删除和查询记录表。

3.3.2.7生物育种作物收获管理

- 实现生物育种作物收获申请单的提交、审核、删除等功能。

- 实现申请列表的管理，包括查询、删除申请记录等。

3.3.2.8无害化处理管理

- 主要实现生物育种材料无害化处理申请的提交、审核、删除等功能。

- 实现申请列表的管理，包括查询、删除申请记录等。

3.3.2.9生物育种材料溯源管理

- 实现种子的溯源管理、生物育种植物溯源管理。

3.3.2.10农机使用管理

- 实现农机基本信息的管理，包括新增、编辑、查询和删除农机基本信息。

- 实现农机使用申请的提交、审核和删除功能。

- 实现农机申请列表管理、包括查询、删除申请记录。

3.3.2.11进出登记管理

- 实现管理出入人员及携带物资登记，包括新增、编辑、查询及删除出入人员及物品登记信息。

3.3.2.12后期监控管理

- 实现新增生物育种材料处置管理功能。

3.3.2.13合规管理

- 实现种植信息、试验点信息、农机基础信息和使用记录、栽培信息导出报表。

3.3.2.14安全预警管理

- 实现设置转基因安全管控预警规则功能。

3.3.2.15待办提醒

- 实现待办事项中显示各项审核任务、包括生物育种材料包装的审核、农机使用申请的审核及生物育种材料处置的审核。

3.3.2.16轻应用-管理用户端

- 轻应用基础功能：实现用户登录功能、实现用户的权限控制、软件版本控制等功能。

- 材料包装申请：实现发起材料包装申请审批，进行审批操作等功能。

- 生物育种材料运输管理：实现材料运输申请的审核功能及能够实时查看材料运输的进程的功能。

- 进出登记管理：实现人员登记管理及携带物资登记管理功能。

- 生物育种材料收货管理：记录生物育种材料收到货物的信息，并进行维护和检索。

- 生物育种材料贮存管理：实现对生物育种材料的全面信息记录与维护，包括新增、编辑、删除和查询贮存记录。

- 生物育种材料出库：实现生物育种材料出库申请的提交和审核功能。

- 材料交接种植：实现对交接记录的新增、编辑、删除和查询功能。

- 材料收获登记：实现生物育种作物的收获信息的新增、编辑、删除和查询功能。

- 生物育种材料入库：实现生物育种材料入库申请的提交和审核功能。

- 生物育种材料朔源管理：追踪种子的全生命周期信息。

- 待办提醒管理：实现待办事项中显示各项审核任务、包括生物育种材料包装的审核、农机使用申请的审核及生物育种材料处置的审核。

3.3.2.17轻应用-生产企业端

- 申请材料查询：主要实现获取最新的生物育种材料生成申请。

- 生物育种材料包装管理：主要实现在线提交包装出厂记录。

- 生物育种材料运输管理：生产企业将运输信息推送给农科院。

3.3.2.18轻应用-司机运输端

- 司机收货确认：实现司机收货确认功能。

- 司机到货确认：实现司机到货确认功能。

3.3.2.19生物安全育种区块链

- 完成与存证服务对接、上链数据查询、数据完整性监控、上链数据加密、可信数据存证、可信数据统计与展示等功能，实现上链数据的审批及数据上链。

3.3.3生物安全常态化监测管理系统

3.3.3.1 监测看板

根据业务角色不同，开发和设计不同的监测看板。

3.3.3.2监测类型管理

实现监测方法管理、方法版本控制和监测流程等管理功能。

3.3.3.3监测工作管理

实现监测工作管理，可以完成对监测工作的新增、编辑、人员选择、启动，最近进度等进行管理。

3.3.3.4监测进程管理

实现对监测进程中的人员或时间进行调整、待办提醒、异常信息进行管理。

3.3.3.5监测结果管理

实现对监测数据进行录入、导入、编辑、审核、删除、预警等功能。

3.3.3.6监测预警报告管理

实现对监测预警报告的生成、编辑、审核、归档等功能。

3.3.3.7预警会商管理

实现预警会商的会商创建、会商审核、会商邀请，会商报告提交和审核等功能。

3.3.3.8轻应用

实现项目任务提醒、常态预警提醒、项目任务执行、任务执行日志等功能，用户可以通过移动端收到项目任务、日常任务提醒及预警信息，并查看项目执行进度和历史记录。

3.3.4农业生物安全大语言模型应用

3.3.4.1语料收集

- 实现通用语料、农业生物安全领域语料收集的收集和管理工作，支持多格式文件的导入。

- 提供语料预处理功能，去除空白行、删除完全重复行、过滤非UTF-8字符等，保证基本的文本质量。

- 提供数据下载功能，可在系统中将数据一键打包成压缩文件，保存到指定本地目录。

3.3.4.2语料标注

- 开发标注平台与工具，实现标注模板选择、导入语料、开始标注、标注撤销与恢复、标注保存等功能。

- 标注流程：实现标注创建和标注人员选择等功能，可以动态调整标注成员。

- 标注的质量控制：实现标注基础抽样与校对和标注文件版本控制等功能，支持抽样检查，随机查看部分标注结果，及时发现明显错误或不一致的打标;并支持对每次提交的标注结果进行版本标记确认。

3.3.5农业生物安全评价一张图

3.3.5.1生物安全实验基地展示

在全国GIS底图的基础上，开发上海市农业科学院白鹤转基因植物试验基地、上海市南繁科研育种基地、太仓农作物田间试验基地三个实验基地的GIS图层。

3.3.5.2生物安全评价分析

实现对生物安全检测的进度管理、待办提醒、异常处理、业务管理等功能。

3.3.5.3生物安全常态化监测分析

实现对生物安全常态化监测的过程展示、待办提醒、异常处理、业务管理等功能。

3.3.5.4生物安全工作预警分析

汇总平台内预警信息。

3.3.5.5生物安全管控分析

展示生物育种材料全生命周期信息。

3.3.5.6生物安全智能化成果

对生物安全监测、检测等过程中形成的数据集、大语言模型收集到语料及数据集等成果进行展示。

3.3.5.7进度督办

实时追踪显示检测任务或监测任务的进度，可以进行督办。

3.3.6农业生物安全评价模型管理系统

3.3.6.1指标主体

实现指标主体管理、指标主体配置、指标数据预览、关联指标查看等功能。

- 支持列表化管理指标主体，包括主体的创建、编辑、移动、删除等操作；

- 支持引用原始主体，通过指定字段作为维度完成指标主体的配置；

- 支持根据指标引用原始主体的配置内容，对主体数据进行预览操作；

- 支持查看使用当前指标主体关联的所有指标。

3.3.6.2指标管理

实现指标管理、原子指标配置、衍生指标配置、指标血缘、导入导出等功能。

- 支持列表管理全局所有类别的指标，包括指标的新建、配置、移动、删除、编辑等；

- 支持对原子指标进行可视化配置和SQL配置；

- 支持对衍生指标、复合指标进行图形化配置，配置内容包括维度、过滤条件、时间周期等；

- 支持查看当前指标加工过程中关联的上下游指标、及指标关键信息；

- 支持通过导入导出的方式，实现指标的快速批量创建和跨环境迁移。

3.3.6.3指标发布

实现指标发布审批功能。

3.3.6.4指标应用

实现指标仪表盘、指标报表等功能。支持多种仪表盘样式、颜色、风格、字体搭配选择；支持报表导出。

3.3.7农业生物安全数据资源库

3.3.7.1农业生物安全数据湖

完成农业生物安评数据、农业生物安全常态化监测预警数据、生物安全管控数据、生物安全知识库数据、农科院现有农业生物安全业务数据、社会数据等数据库的建设。

3.3.7.2农业生物安全基础库

完成生物育种作物数据库、作物病虫害数据库、生物育种作物种植区空间地理库等基础数据库的建设工作。

3.3.7.3农业生物安全主题库

完成农业生物安全评价主题库、生物育种安全监管主题库等主题库的建设工作。

3.3.7.4农业生物安全专题库

完成玉米生物安全评价专题库的建设工作。

3.3.8外部系统对接

3.3.8.1 文字识别服务（OCR）对接

对接OCR文字识别接口。

3.3.8.2 短信服务对接

对接的手机短信接口。

3.3.8.3市农科院智慧农科院平台对接

应提供与市农科院智慧农科院平台对接的安全、标准数据共享接口及数据接口使用文档。

3.3.8.4与市一张图对接

实现与全国GIS底图的对接。

3.3.8.5与农科院其他现有系统数据对接

应提供与农科院其他现有的各类业务、管理相关系统平台对接接口。

3.3.8.6新增业务系统数据对接

实现新开发子系统：农业生物安全评价数字化平台、生物安全常态化监测管理系统、生物育种监管平台等内部服务的数据对接。

- 需投标供应商提供符合实际需求的对接方案和接口设计

3.3.9密码应用开发

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、应用和数据等层面的密码应用功能。

- 其他工作要求

  - 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期，有偿维护期的维护费按“上海市市级数字化项目配置标准”的相关标准计算。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件产品的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

- 在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：对系统进行日常巡检，查看如系统性能、系统备份、数据接口等是否正常，确保系统及数据安全；

- 配合招标方做好日常工作,提供必要的信息化服务；

- 与系统相关单位、部门做好数据接口的保障工作，实现数据在不同业务系统间的正常传输；

- 对在合同约定范围内用户提出修改、新增和完善等需求，同招标方进行沟通达成一致后进行实施，包括新功能的调研、设计、开发、测试等工作。

  - 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

  - 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 验收要求

1、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。供应商完成的开发项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行采购人也可委托第三方组织验收。

3、本项目连续2次验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。

  - 进度要求

本项目要求建设进度周期为7个月完成。投标人应根据建设内容，制定合理的时间进度计划。

  - 项目团队及驻场人员要求

投标人具有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000质量管理体系认证的优先考虑。

1）投标人应具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目总师、项目经理、产品经理、人工智能训练师、研发工程师等）的优先考虑，其中驻场人员不少于12人（相关要求见下表）的优先考虑。投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总师 | 负责项目总体管理 | 1人 | 本科或以上学历，具有正高级职称、信息系统项目管理师（高级）证书及计算机程序设计员（二级）及以上证书的优先考虑 | 否 |
| 项目经理 | 负责项目管理 | 1人 | 本科或以上学历，具有副高级及以上职称的优先考虑 | 否 |
| 技术经理 | 负责开发设计以及技术人员的管理工作 | 1人 | 本科或以上学历，具有中级及以上职称的优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科或以上学历 | 驻场 |
| 人工智能训练师 | 负责人工智能研发工作 | 3人 | 本科或以上学历，具有人工智能训练师（三级）及以上证书的优先考虑 | 驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 10人 | 本科或以上学历 | 驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 3人及以上 | 本科或以上学历 | 否 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，人工智能训练师1人，研发工程师不少于2人）的优先考虑；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责开发设计以及技术人员的管理工作 | 1人 | 本科或以上学历，具有中级及以上职称的优先考虑 | 驻场 |
| 人工智能训练 | 负责人工智能研发工作 | 1人 | 本科或以上学历，具有人工智能训练师（三级）及以上证书的优先考虑 | 驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科或以上学历 | 驻场 |

  - 等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保二级要求建设。

  - 系统性能指标

应用系统性能应满足业务处理流程的要求，稳定、可靠、实用，人机界面友好，输入输出便捷，查询功能简单明了。

（1）系统页面平峰时段，页面打开时间为1-3 秒;高峰时段，页面打开时间为3-5 秒。

（2）信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤2s。

（3）复杂模型计算处理≤10分钟。

（4）对外部软件系统数据服务的延迟不大于3秒。

- 供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得违法分包。

- 知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

- 项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

- 违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。