
人社一体化大系统
（2025年升级改造）项目
采购需求
上海市大数据中心
2025年01月

项目概况

项目背景及现状：《数字人社建设行动实施方案》（人社部发〔2023〕34号）提出，到2025年，数字人社建设体系初步形成，人社数字化底座基本建立，“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”成效更加广泛，人社数字化应用场景不断涌现，业务实现有机联动，建成横向打通、纵向贯通、协同高效的人社一体化发展格局。
为全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和数字中国的重要论述，强化人社业务与数字技术的深度融合，构建一体化、数字化、智能化人社工作新形态，发展数字政务、赋能数字经济、助力数字社会，以数字人社助力中国式现代化。现计划对上海人社一体化大系统中以下5部分内容进行升级改造：一是上海市安薪随申智治子系统，旨在构建涵盖劳动者、银保机构、用工主体、政府机关四位一体的和谐劳动关系新格局，助力优化营商环境，打造具备上海安薪品牌；二是上海市专业技术人才管理服务子系统，旨在建立人社部门与专业技术人才之间的信息化纽带，解决信息不对称问题，优化职称和继续教育信息互通渠道，为专业技术人才相关政策的制定提供充分的数据统计分析依据，使社会效益最大化；三是上海市社会保险基金风险监管子系统，旨在推动基金安全监管全方位、系统性重塑，实现社会保险基金安全全领域、全周期、全过程、全闭环的管理监督机制；四是上海人社乐业上海公共就业服务子系统，旨在强化就业优先政策，健全就业创业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，促进创业带动就业、多渠道灵活就业，全面提升劳动者就业创业能力，建设高标准人力资源市场体系；五是上海人社“一网通办”及“社保经办条例”相关事项，旨在持续深化政务服务“一网通办”改革，打造“智慧好办”服务品牌，推进政务服务“智慧精准”“公平可及”；规范社会保险经办，优化社会保险服务，保障社会保险基金安全，维护用人单位和个人的合法权益要求。
建设期限：自合同签订之日起12个月

建设地点：上海市长宁区天山路1800号 

预算金额：12,007,000.00元

采购金额（最高限价）：12,007,000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：人社一体化大系统
建设目标

2.1 总体目标

本项目总体目标旨在全面推行人社数字化改革，推进理念重塑、制度重构、流程再造，深化一体化、发展数字化、迈向智能化，优化数字社保、就业和人力资源服务，加强数字新就业形态劳动权益保障，实现一体化办理、精准化服务、智能化监管、科学化决策、生态化发展，引领和支撑人社事业高质量发展。
上海市安薪随申智治子系统围绕业务数据全要素打造动态监测、精准预警、高效处置、综合评价、分析决策的治理闭环。持续提升劳动关系领域欠薪治理水平，营造规范有序、公正合理、互利共赢的劳动关系氛围，维护劳动关系和谐稳定，推动劳动关系治理迈进数智化，助力营商环境持续优化，为人社事业高质量发展添砖加瓦。
上海市专业技术人才管理服务子系统面向本市专业技术人才，开发专业技术人才综合管理服务平台，实现职称评审、职业资格考试、继续教育培训等事项的一站式办理；并智能化推送培养、评价信息，引导其职业发展。强化市、区两级人社部门和行业部门对专业技术人才队伍的管理和服务，以及对职称评委会和继续教育机构的业务指导和监督管理。
上海市社会保险基金风险监管子系统围绕社保基金安全风险感知、问题处置、综合评估、预防提升全链条全闭环管控，推动基金安全监管全方位、系统性重塑，实现社会保险基金安全全领域、全周期、全过程、全闭环的管理监督机制。
上海人社乐业上海公共就业服务子系统旨在构建全链路、一体化的就业服务、构建智慧化的创新就业服务、构建政企协作运营的市场化就业服务、实现动态汇聚、智能研判的统计展示。
上海人社“一网通办”及“社保经办条例”根据《社会保险经办条例》、《改革行动方案》和《个养通知》要求，持续推动和优化人社高频事项的智能服务；扩展人社“免申即享”服务范围；完成“一件事”的配合与牵头工作，完成自助终端集成服务与落实 “办不成事”反映问题对接工作。推进长三角政务服务一体化高质量发展、推进各领域公共服务便利共享。
2.2 技术指标

本项目各项性能指标要求如下：
业务处理并发用户数>=1000；
批量业务处理并发用户数>=100；
一般查询响应时间<6s；
复杂查询报表响应时间<30s；
一般数据分析响应时间<60s；
数据挖掘分析响应时间<180s；
浏览页面响应时间<3s。
2.3.1 技术架构

本次项目建设技术路线遵循人社一体化大系统的技术路线，在IaaS基础设施服务能力，结合政务云提供的PaaS能力，提供分布式存储、分布式计算、分布式对象存储等云资源。应用架构基于人社一体化大系统标准技术架构开发，支持应用系统的资源按需分配、应用弹性伸缩、数据分布式存储。
2.3.2 部署环境

本系统计划部署在上海市政务云平台。

项目建设内容

3.1软件开发清单
3.1.1上海市安薪随申智治子系统软件开发清单

本子系统建设内容包括：动态监测管理、精准预警管理、高效处置管理、综合评价管理、分析决策管理、部省联动管理、保证金缴存上链、社保卡应用服务接口8大功能模块，共计197个功能点。
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据标准指标管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，根据梳理好的安薪随申数据指标标准体系对指标进行配置，包括指标编码、指标名称、指标说明、业务口径、更新周期、数据来源、管理人员等信息。
	2025

	2
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据评估管理-评估模板管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，支持新建评估模板分类，对类型名称、上级分类等信息进行配置，实现评估模板的分类管理；内置安薪随申数据评估模板，支持自定义创建评估模板，对模板名称、模板类型、检查字段等进行配置。
	2025

	3
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据评估管理-评估规则管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，支持安薪随申数据评估规则初始化创建，提供基于梳理的评估规则进行的评估规则创建，包括字段类型及长度检查、主键检查、代码项检查、唯一性检查、通用模板检查（包含命名格式校验、数值校验、格式校验等）等。
	2025

	4
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据评估管理-评估报告模板管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，支持按照评估需求自定义创建评估报告模板，对模板名称、报告周期、报告生成周期、评估数据源、报告范围等进行配置；报告模板创建完成后，需对其进行启用才会按设置周期自动生成评估报告，当无相关评估需求时，可对报告模板进行停用；当评估报告生成需求发生变化时，可对评估报告模板进行修改或删除操作，处于启用状态的模板不可删除。
	2025

	5
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据评估管理-评估报告管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，支持基于报告模板设定的生成周期按期别自动生成评估报告；支持有临时需求时，手动进行单次的评估报告生成；可对历期的数据评估报告进行查看，呈现数据的完整性、一致性、准确性、唯一性、规范性等内容，并对历期数据评估评分趋势进行分析。
	2025

	6
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据内容校验管理-数据内容校验规则管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，支持根据梳理好的数据内容校验规则进行配置创建，包括规则名称、描述、规则算法。
	2025

	7
	动态监测管理-业务数据动态监测-问题数据报告管理
	系统自动校验后生成各类问题数据报告，包括总体核验任务执行情况分析报告（数据总体概括、核验执行次数、执行效率）、9个缺项分析报告（项目基础信息缺项分析报告、施工许可证信息缺项分析报告、单位信息缺项分析报告、实名制信息缺项分析报告、考勤信息缺项分析报告、保证金信息缺项分析报告、保证金支付明细缺项分析报告、工资专用账户信息缺项分析报告、工资发放支付明细缺项分析报告）、8个缺表分析报告（施工许可证信息缺表分析报告、单位信息缺表分析报告、实名制信息缺表分析报告、考勤信息缺表分析报告、保证金信息缺表分析报告、保证金支付明细缺表分析报告、工资专用账户信息缺表分析报告、工资发放支付明细缺表分析报告）。
	2025

	8
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据补录管理-待补录问题数据分发
	补录数据分发支持通过多种形式将不合规数据情况下发给对应工程建设领域项目的施工单位，工程建设领域企业可以接收并查看问题详情。提供多种数据分发形式，具体包括（1）支持系统自动将企业端问题补录数据分发；（2）支持按单一项目问题补录数据分发：（3）支持按所管辖区域项目问题补录数据分发；（4）支持按不同问题类型将问题补录数据进行分发。
	2025

	9
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据补录管理-问题数据补录（企业端）
	1、支持对工程建设领域项目基本信息、建设单位信息、总包单位信息、包单位信息、务工人员实名制信息、务工人员考勤信息、工资专户信息、工资专户收支信息、工资专户收支信息、工资专户支付到务工人员的工资明细信息、保证金信息等业务问题数据进行内容补录；2、支持补录提交的自动检验，如未补录完成提供告知提示弹窗。3、超期提醒：支持未按在设定时间内完成问题数据补录，待补录问题数据进行标注，以提醒企业端尽快补录。
	2025

	10
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据补录管理-问题数据填报（协管员端）
	1、支持批量按区域的或指定范围内的项目问题数据填报，选择项目生成【缺项及问题】填报表，指导协管员帮助外地企业完善项目信息数据。2、支持按单一项目问题数据填报，选择项目生成【缺项及问题】填报表，指导协管员帮助外地企业完善项目信息数据。3、支持按不同类型的问题问题数据填报，选择项目生成【缺项及问题】填报表，指导协管员帮助外地企业完善项目信息数据.4、支持补录提交的自动检验，如未补录完成提供告知提示弹窗。5、超期提醒：支持未按在设定时间内完成问题数据补录，提供超期提醒。
	2025

	11
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据补录管理-问题数据补录审核
	监察机构对业务系统采集信息的审核确认，确保工程项目信息及时采集、项目信息完整准确。
支持查看项目审核的具体详情。信息完善经审核通过后，由数据合规性检查进行检查。
	2025

	12
	动态监测管理-业务数据动态监测-数据补录管理-监管项目责任区划（人）管理
	支持对每个项目分配责任地区，提供数据权限管控关联关系基础建立责任机制。
	2025

	13
	动态监测管理-业务数据动态监测-工程建设领域综合监测-工程建设项目监测管理
	按照《工程建设领域农民工工资支付监控预警省级平台业务指引》（国治欠办发【2021】5号）要求，开展工程建设项目动态监测，统筹监测工程建设项目分布情况和用工情况。1、支持按照区域为纬度，可查看区域内所有项目基本信息，包括项目名称、项目建设单位、施工单位、监理单位、劳务分包单位等信息，支持项目信息监管，通过项目名称、项目建设单位、施工单位、项目类型、资金来源、行业主管部门、开工时间区间、项目规模、工程状态等条件管理项目信息，包含项目建设单位、施工单位、监理单位、劳务分包单位等信息，以及项目经理、项目负责人和劳资专管员、项目监管的政府主管部门等信息，重点对施工许可证是否有效等情况进行监管；2、支持按照住建、交通、水务、绿化市容行业为维度，可查看在建项目基本信息，支持项目信息监管，重点对施工许可证是否有效等情况进行监管。3、支持按照单一项目为纬度，可查看项目全方位的基本信息，支持项目信息监管，重点对施工许可证是否有效等情况进行监管。
	2025

	14
	动态监测管理-业务数据动态监测-工程建设领域综合监测-务工人员实名制监测管理
	按照《工程建设领域农民工工资支付监控预警省级平台业务指引》（国治欠办发【2021】5号）要求，对用工单位实行农民工实名制管理制度情况进行动态监测。1、支持实名制人员信息监管：通过辖区内农名工姓名、行业主管部门、电话等条件对工程建设项目务工人员实名制人员基本信息进行监管，包含个人身份基本信息、身份证信息、考勤采集信息、务工合同信息、出勤信息、工资概要信等。2、支持务工经历及合同监管：对辖区藩内所有项目的个人务工详情、劳动合同等详细信息统一管理，重点对务工经历异常、劳动合同违规等情况进行监管。3、支持工程建设项目务工人员考勤监管：对辖区范围内所有项目的考勤打卡详细信息统一管理，重点对考勤信息更细不及时、考勤信息异常等情况进行监管。4、支持工程建设项目务工人员工资明细监管：对辖区范围内所有项目的工资核算信息、工资发放信息统一管理，重点对未按月支付工资、工资数额异常等情况进行给监管。
	2025

	15
	动态监测管理-业务数据动态监测-工程建设领域综合监测-农民工工资专用账户监测管理
	按照《工程建设领域农民工工资支付监控预警省级平台业务指引》（国治欠办发【2021】5号）要求，实现农民工工资专用账户规范管理，监控专用账户开立、撤销、人工费用拨付、工资发放等关键环节。
1、支持专用账户开立监测管理：对施工总承包单位在工程建设项目所在地银行业金融机构开立的、专项用于支付农民工工资的专用存款账户的开立／撤销信息进行监测，支持监测信息的展示和查看。2、支持工资台账监测管理：对工资支付表、台账等信息统一管理，监测工资支付表是否包含人员基本信息、考勤天数、工资标准、应发工资，重点对工资支付表与工资支付流水是否匹配进行监管。3、支持工资代发监测管理：对工资发放清单、工资代发情况统一管理，并对工资代发校验情况进行核查管理。4、对工资专户资金监测管理：对专用账户的开户信息、人工费拨付金额、专用账户余额进行统一管理，重点监控开户方 与总包方是否匹配、专用账户余额是否异常。5、对人工费用拨付监测管理：对建设单位每月按照拨付计划拨付人工费用至施工总承包企业工资专用账户进行监测。
	2025

	16
	动态监测管理-业务数据动态监测-工程建设领域综合监测-工资保证金监测管理
	按照《工程建设领域农民工工资支付监控预警省级平台业务指引》（国治欠办发【2021】5号）要求，掌握农民工工资保证金存量，实现对农民工工资保证金的监管，有效监控工资保证金存储、使用等情况。1、支持保证金台账监测管理：建立保证金缴纳和返还台账，通过对项目缴纳、返还保证金等情况进行统一管理，实现对保证金台账的监测。2、支持工资保证金存量监测管理：根据管辖区域、项目名称、单位名称对工资保证金现金金额、银行保函金额及期限、工程担保公司保函金额及期限、工程保证保险金额或其他金额及期限进行统一管理，实时掌握农民工工资保证金存量。3、支持保函及保险监测管理：针对使用银行保函等的项目，通过核对保函有效期、保函保证金额等信息，对保函的真实性、有效性进行监测。4、支持关键环节监测管理：对农民工工资保证金缴存（减免）、动用、补缴、返还（销户）等关键环节进行监控；
	2025

	17
	动态监测管理-业务数据动态监测-工程建设领域综合监测-工程建设项目单位监测管理
	本次需要对工程建设领域企业进行监测，管理工程建设领域项目中所有参与工程项目建设的企业信息，满足人社部工程建设领域农民工工资支付情况监测要求，满足人社部保障农民工工资支付工作考核要求，为分析研判工程建设领域农民工工资支付情况提供动态数据支撑，优化营商环境。
	2025

	18
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索采集管理-外部线索接入管理
	根据通过全国根治欠薪线索反映平台对接获取的线索数据进行统一管理，可按照时间查看所有接收的线索详情。
	2025

	19
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索采集管理-零星线索管理
	业务经办人员对线下收集的线索进行录入，支持多字段线索信息录入，提供信息自动检验，确保录入数据字段完整。1、线索登记管理：业务人员对在日常巡查、专项检查发现的欠薪线索进行登记和提交。2、信息自动填补：利用后台已有数据库，支持对录入的线索信息中在库项目、在库单位、在库人员信息进行校验和内容补填。
	2025

	20
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索信息完善-待完善线索生成
	根据线索投诉人姓名、联系方式、投诉对象项目信息、单位信息、投诉内容详情等信息是否为空项，是否数据异常等规则判断，生成待完善线索列表。
	2025

	21
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索信息完善-待完善线索填报
	为确保线索的完整性，支持监察人员对线索信息项进行补充，确认提交。
	2025

	22
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索合并管理-线索预处理
	通过统一各渠道线索数据进行数据预处理，利用关键字匹配、相似度计算、模糊匹配等算法对数据进行线索识别与匹配
	2025

	23
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索合并管理-线索智能合并
	按照优先级规则、属性合并、冲突解决等技术方式开发合并规则，后台通过合并规则执行智能合并，对涉及同一人线索、同一项目线索、同一单位线索进行自动合并。
	2025

	24
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索合并管理-线索手工合并
	业务经办人员查看线索信息，对线索进行合并操作。
	2025

	25
	动态监测管理-欠薪线索动态监测-线索合并管理-线索合并审核
	经办人员对线索智能合进行合并审核确认，对合并后的线索重新分配ID，支持合并线索的统一管理
	2025

	26
	动态监测管理-工程项目建设一项一册-工程建设项目标签管理
	开发数据标签加工引擎进行标签加工，加工完成后的标签需进行发布上架，只有发布过的标签才可执行；执行是指标签发布后，通过自动或者手动的运行，对目标分析对象或业务过程完成标注的过程；标签根据需求变更不再适用或者经过评估后被认定为长期闲置，且不影响其他标签的应用，可以实施下架；支持直接通过点击标签列表进入标签详情页面，查看标签详情及关联数据。支持标签数据的在线查询，包括各标签项的数据分布以及标签明细数据等。对标签全生命周期进行管理，支持新建标签类型，对标签父级分类、分类名称、分类编码、分类说明等信息进行配置，实现标签按业务属性进行树形结构的分类和分组管理，结构化展现所有标签数据；支持标签类型的编辑、删除等操作；支持自定义sql和条件选择两种定义方式；
	2025

	27
	动态监测管理-工程项目建设一项一册-项目建设项目画像生成
	依据项目的标签和详尽的数据分析结果，为每一个项目建立项目账册，通过可视化表现方式展示项目的多维度画像。
	2025

	28
	精准预警管理-风险统一管理-风险点管理-风险点分类管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，支持根据业务梳理和数据分析制定的风险预警点，统一配置工程建设项目涉及风险点名称、基本描述、处置时限、接收对象等信息；支持按业务分类、风险等级等维度查看风险点内容，包括风险等级、每个等级的风险数量，可查看各分类下的风险清单和各风险的详情信息。
	2025

	29
	精准预警管理-风险统一管理-风险点管理-高风险
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，依托配置好的风险预警点，将实名制信息异常风险预警点、未按月上报考勤风险预警点、保证金超期风险预警点、保证金临期风险预警点、保证金余额不足风险预警点、未按月拨入人工费风险预警点、未及时发放工资风险预警点、无考勤违规发放工资风险预警点、无实名制信息违规发放工资风险预警点、有考勤记录半年内无工资发放风险点设定为高风险预警点，并打上高风险预警点标识。
	2025

	30
	精准预警管理-风险统一管理-风险点管理-风险等级管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，根据业务实践和国家、省、市务工人员欠薪预警风险管理相关文件，从风险发生可能性和影响程度，支持业务人员对安薪随申风险等级进行初始定级，根据风险评估值可分为一级、二级、三级、四级，生成风险等级结果；提供专家或业务部门对已完成初评风险点的初始化风险等级进行复评，复评内容包括风险点及初始化风险等级；审核通过的风险点可以正发布支持发布审核通过后的风险点，发布后的风险点可以进行处置方式设置；支持对通过等级评估确认的风险点等级提供等级调整，支持提升或降低风险等级。
	2025

	31
	精准预警管理-风险统一管理-风险点管理-风险处置方案管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，针对风险点内容及风险等级，设置风险处置方案；支持对风险处置方案进行审核，审核不通过的需要填写不通过原因以及修改意见说明；支持设置方案有效性认定，选择项包括有效、部分有效、无效。
	2025

	32
	精准预警管理-风险预警管理-风险预警规则管理-预警规则配置
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，支持安薪随申风险预警规则配置，增加预警等级、规则类型、实现条件、对应的风险点、预警指标、预警周期、预警通知方式、通知人、处置时限等信息。
	2025

	33
	精准预警管理-风险预警管理-风险预警规则管理-预警规则算法管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，开发安薪随申预警规则算法管理，支持数据展示配置、服务调用信息（关联服务、SQL语句）、执行策略等，配置预警结果的疑点数据的展示内容，不同预警规则的展示内容不同；配置规则的执行引擎，支持服务接口、SQL语句、模型等多种方式。
	2025

	34
	精准预警管理-风险预警管理-风险预警规则管理-阈值控制管理
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，支持对高风险业务或行为或现象进行阈值控制撇脂，增加规则阈值、阈值名称、区域范围、严重性、运算项属性、逻辑运算法、度量值、启用标志。
	2025

	35
	精准预警管理-风险预警管理-项目风险预警规则算法开发-合同价格/工程造价异常风险预警
	在工程建设领域，为确保项目的健康，建立合同价格/工程造价异常风险预警机制。通过实时监测在建或停工项目的合同价格/工程造价数据，关注合同价格/工程造价金额过低或过高的异常情况。当系统检测到某个项目的合同价格/工程造价金额小于1万时，将立即触发金额过低风险预警。这一预警机制的建立，旨在及时发现需要重点监管项目，从而重点保障项目的质量和效益。
	2025

	36
	精准预警管理-风险预警管理-项目风险预警规则算法开发-维权告示牌制度未落实风险预警
	在工程建设领域，为确保工程领域建设项目完全落实维权告示牌制度，通过对维权告示牌制度未落实风险预警，持续监测在建或停工项目，开工后20日的项目是否已按照要求设立维权告示牌。在监测过程中，核对维权告示牌的设立情况，若发现信息中维权告示牌状态标记为“否”或该字段为空，将立即触发风险预警。预警建立旨在强化项目监管，确保所有项目都能严格遵守维权告示牌制度，从而营造一个公开、和谐的工程建设环境。
	2025

	37
	精准预警管理-风险预警管理-项目风险预警规则算法开发-违规提前开工风险预警
	在工程建设领域，为确保所有项目合规开工，建立违规提前开工风险预警机制。通过监测在建或停工项目，监测开工后20日的项目是否已依法办理施工许可证。在监测过程中，我们的系统将详细核对项目信息中的施工许可证办理情况。一旦发现项目信息中“是否办理施工许可证”的字段标记为“否”或该字段为空，系统将立即触发风险预警，提示该项目可能存在违规提前开工的风险。预警建立旨在加强项目开工前的监管力度，确保所有项目都能严格遵守相关法律法规，依法办理施工许可证。通过及时发现和纠正违规开工行为，我们能够营造一个合规、有序的工程建设环境，保障工程建设的顺利进行和工程质量的安全可靠。
	2025

	38
	精准预警管理-风险预警管理-项目风险预警规则算法开发-无工程支付担保风险预警
	在工程建设领域，为确保工程款项的安全支付和项目的稳定进行，建立无工程支付担保风险预警机制。持续监测在建或停工项目，对开工后20日内工程款支付担保情况的严密监测。在监测过程中，我们的系统将详细检查项目信息，特别关注是否有明确的工程款支付担保记录。若发现项目信息中“工程款支付担保”的字段标记为“否”或该字段为空，系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在工程款支付无保障的风险。有无工程支付担保风险预警建立，旨在强化对项目资金流的监管，确保工程款项能够按时、足额支付，从而维护工程建设领域的市场秩序和项目的正常进行。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够营造一个稳定、可靠的工程建设环境，促进项目的健康发展。
	2025

	39
	精准预警管理-风险预警管理-项目风险预警规则算法开发-劳资专管员制度未落实风险预警
	在工程建设领域，为确保劳动者的权益得到切实保障，建立劳资专管员制度未落实风险预警机制。持续监测在建或停工项目，对开工20日内项目的施工总承包单位劳资专管员的配备情况进行严密监控。在监测过程中，我们的系统将详细审查项目信息，重点关注施工总承包单位劳资专管员的姓名、身份证和联系方式等关键信息。若系统发现这些信息字段为空，即意味着该项目可能未按照要求配备劳资专管员或相关信息未得到及时更新，系统将立即触发风险预警。预警建立，旨在强化对项目劳动用工管理的监管，确保每个项目都能配备专业的劳资专管员，从而有效维护劳动者的合法权益。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够营造一个规范、有序的工程建设环境，保障劳动者的权益得到应有保护，同时也促进项目的顺利进行和健康发展。
	2025

	40
	精准预警管理-风险预警管理-实名制风险预警规则算法开发-实名制信息异常风险预警
	在工程建设领域，为确保劳务用工的规范管理和项目的顺利进行，建立实名制信息异常风险预警机制。持续监测在建项目中施工总包及分包单位是否在单位进场后的15天内完成务工人员的实名制信息登记。在监测过程中，我们的系统将详细检查相关施工总包及分包单位的人员实名制信息，比对是否已有在职务工人员的实名制信息录入。若系统发现某个劳务分包单位在进场15天后仍未有任何在职务工人员的实名制信息，系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在实名制信息异常的风险。预警建立旨在加强对劳务用工的监管，确保所有在职务工人员都能按照要求完成实名制信息录入，从而保障项目劳务用工的规范性和安全性。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够营造一个规范、有序的工程建设环境，维护项目的稳定进行。
	2025

	41
	精准预警管理-风险预警管理-实名制风险预警规则算法开发-项目未落实合同签订制度风险预警
	在工程建设领域，为确保务工人员的权益得到切实保障，建立务工人员合同签订情况监测预警机制。持续监测在建或停工项目，对务工人员是否已签订劳动合同监测预警，确保制度的有效落实。在监测过程中，我们的系统将细致审查项目务工人员合同信息，特别关注务工人员的合同签订情况。若系统发现存在务工人员没有签订合同的记录，或者合同相关信息缺失，系统将立即触发风险预警，警示该项目在务工人员权益保障方面可能存在疏漏。预警建立旨在强化对项目用工管理的监管，确保每位务工人员都能依法签订劳动合同，从而保障他们的合法权益。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够营造一个规范、有序的工程建设环境，维护务工人员的合法权益。
	2025

	42
	精准预警管理-风险预警管理-考勤风险预预警规则算法开发-未按月上报考勤风险预警
	在工程建设领域，为确保农民工的合法权益和项目的规范管理，建立未按月上报考勤风险预警机制。这一机制专注于监测在建项目，特别是在项目实际开工日期的第二个月后，是否每月都生成了务工人员的考勤信息。在监测过程中，我们的系统将定期审查项目考勤数据，特别关注务工人员的考勤信息记录。若系统发现某个在建项目在规定的第二个月起，系统里没有每月务工人员的考勤数据，系统将立即触发风险预警，警示该项目在务工人员管理方面存在疏漏。未按月上报考勤风险预警的建立，旨在强化对项目用工管理的监督，确保务工人员的出勤情况得到及时、准确的记录，从而保障农民工的合法权益。
	2025

	43
	精准预警管理-风险预警管理-考勤风险预预警规则算法开发-考勤覆盖率过低风险预警
	建立考勤覆盖率过低风险预警，专门用于监测在建或停工项目的考勤覆盖率过低的情况。在监测过程中，我们的系统将定期审查项目考勤数据，特别关注在职人员的考勤数据是否完整，通过公式（监测在建或停工项目在职人员考勤数据/在职人员数量=考勤覆盖率）计算考勤覆盖率低于10%。阈值支持动态调整，满足阈值条件系统将立即触发风险预警，警示该项目在人员管理和考勤制度执行方面存在问题。预警建立旨在强化对项目人员管理的监督，确保项目能够按照规范进行人员考勤和管理。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够提高项目管理的规范性和透明度，维护工程建设领域的良好秩序，促进项目的健康稳定发展。
	2025

	44
	精准预警管理-风险预警管理-考勤风险预预警规则算法开发-开工前存在人员考勤记录
	在工程建设领域，为确保项目管理的准确性和规范性，建立了考勤记录时间风险预警专门监测在建项目的考勤记录，确保其与项目实际开工日期保持一致，以监测项目是否出现提前开工建设情况。在监测过程中，系统将仔细比对每个在建项目的考勤记录，是否存在考勤记录的月份早于项目实际开工日期的月份。若发现此类情况，系统将立即触发风险预警，警示该项目在考勤管理上存在时间上的逻辑错误，存在提前开工情况。预警的建立旨在提高项目管理的严谨性和准确性。
	2025

	45
	精准预警管理-风险预警管理-考勤风险预预警规则算法开发-项目无考勤记录
	建立未按时上报考勤风险预警机制，监测在建项目的实际开工日期，并追踪项目在开工后两个月（62天）内是否上报了考勤记录。在监测过程中，系统通过比对每个项目的实际开工日期，并在两个月期限过后自动检查项目是否提交了相应的考勤记录。若发现某项目在超过规定期限后仍未上报任何考勤数据，系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在管理漏洞或违规操作的风险。
	2025

	46
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-未及时缴纳保证金风险预警
	建立未及时缴纳保证金风险预警，监测在建项目自工程取得施工许可证之日起的保证金缴纳情况，尤其关注是否在20个工作日后仍未缴纳保证金。在持续监测过程中，系统会监测每个项目的施工许可证取得日期，并严格计算其后的20个工作日期限。一旦超过这个期限，系统将自动检查项目是否已按照要求缴纳了保证金。若系统发现某项目在规定的20个工作日后仍未缴纳保证金，将立即触发风险预警，警示该项目可能存在资金不足或管理不规范的风险。预警旨在强化对项目资金安全的监管，确保项目发生欠薪事件的时候有足够的保证金支付务工人员工资款。通过未及时缴纳保证金风险预警维护工程建设领域的资金安全和项目稳定。这不仅有助于保障务工人员的合法权益，也能够促进项目的健康发展和市场的有序竞争。
	2025

	47
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-保证金缴纳金额不足风险预警
	在工程建设领域，为确保项目保证金安全和合规运作，建立保证金缴纳金额不足风险预警，针对在建或停工项目的工资保证金收支情况进行严密监测，确保实缴金额不低于应缴金额。通过持续监测工资保证金收支信息表中最新收支时间的记录，并详细核对项目实缴金额与应缴金额（包括现金金额、银行保函担保金额、工程担保公司担保金额、保单金额、其他金额以及已缴金额）之间的差额。若发现实缴金额小于应缴金额（且缴存类型非“免除保证金”），系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在保证金缴纳金额不足的风险。保证金缴纳金额不足风险预警的建立，旨在强化对项目资金安全的监管，确保项目能够按照制度要求足额缴纳保证金，从而确保项目发生欠薪事件的时候有足够的保证金支付务工人员被拖欠工资款。
	2025

	48
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-保函保险有效期过短风险预警
	建设保函保险有效期过短风险预警，监测在建或停工项目的保证金收支记录，特别关注银行保函、担保保函、保单等保证金的有效期限。在监测过程中，系统会详细比对每一个项目缴纳保证金有效开始至截止日期，确保它们保证金有效期不低于一年。若系统发现项目保证金缴纳起止有效期范围小于一年，将立即触发风险预警，警示该项目可能面临因保函保险有效期过短而导致的资金安全风险。预警建立旨在强化对项目资金安全性的管理，避免因金融产品有效期过短而给项目带来的不确定性。
	2025

	49
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-保证金超期风险预警
	为确保项目资金安全并防止潜在的资金风险，建立保证金超期风险预警，持续监测在建或停工项目的保证金的有效截止日期。在监测过程中，系统将实时比对当前时间是否已经超过在建或停工项目保证金收支记录中银行保函、担保保函、保险保单的有效截止日期，当发现已经超期及时触发预警。保证金超期风险预警的设立，旨在加强项目资金管理的严谨性和时效性，确保项目保证金始终在有效期内，从而保障项目资金的可执行性和安全性。通过及时预警和采取相应的纠正措施，我们能够有效避免没有足够的保证金支付被拖欠务工人员工资款的情况。
	2025

	50
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-保证金临期风险预警
	为确保项目资金安全并防止潜在的资金风险，建立保证金临期风险预警，持续监测在建或停工项目的保证金缴纳的保函保单的有效截止日期是否临期。在监测过程中，系统将实时比对当前时间保证金的有效截止日期相隔小于60天或保证金的有效截止日期距离合同竣工日期小于60天，当发现已经小于60天及时触发预警。保证金临期风险预警的设立，旨在加强项目资金管理的严谨性和时效性，确保项目保证金始终在有效期内，从而保障项目资金的可执行性和安全性。通过及时预警和采取相应的纠正措施，我们能够有效避免没有足够的保证金支付被拖欠务工人员工资款的情况。
	2025

	51
	精准预警管理-风险预警管理-保证金风险预警规则算法开发-保证金余额不足风险预警
	为确保项目资金安全并防止潜在的资金风险，建立保证金余额不足风险预警，持续监测在建或停工项目的保证金余额是否充足。在监测过程中，系统将监测在建或停工项目的保证金收支信息最近一条收支记录中已缴金额增减本次交易金额后是否小于应缴金额，当发现已经小于应缴金额及时触发预警。保证金余额不足风险预警的设立，旨在加强项目资金管理的严谨性和时效性，确保项目保证金始终在有效期内，从而保障项目资金的可执行性和安全性。通过及时预警和采取相应的纠正措施，我们能够有效避免没有足够的保证金支付被拖欠务工人员工资款的情况。
	2025

	52
	精准预警管理-风险预警管理-工资专户风险预警规则算法开发-未开立工资专用账户风险预警
	在工程建设领域，为保障工人工资的及时支付，预防工资拖欠问题，建立未开立工资专用账户风险预警，监测在建或停工项目的工资专用账户状态。在监测过程中，系统会细致核对每个项目的工资专用账户情况，如果发现某项目的所有工资专用账户状态均为注销，系统将迅速触发风险预警，警示该项目可能存在未开立工资专用账户的风险。预警旨在加强对项目资金管理的监督，确保工人的工资权益得到保障。通过监测账户状态，我们能够及时发现并解决潜在的问题，从而防止工资拖欠的发生，维护工程建设领域的和谐稳定。
	2025

	53
	精准预警管理-风险预警管理-工资专户风险预警规则算法开发-未按月拨入人工费风险预警
	在工程建设领域，为保障工人工资的及时支付，预防工资拖欠问题，建立未按月拨入人工费风险预警，监测在建项目在项目实际开工日期第二个月，工资专用账户信息收支信息是否有人工款的汇入。在监测过程中，系统会细致核对每个项目的工资专用账户收支信息是否存在收支记录为进账，交易类型为资金入账的拨入记录，若未查询到相应记录系统将迅速触发风险预警，警示该项目存在未收到建设单位拨入的工程款风险。预警旨在加强对项目资金管理的监督，确保工人的工资权益得到保障。
	2025

	54
	精准预警管理-风险预警管理-工资发放预警规则算法开发-未及时发放工资风险预警
	在工程建设领域，为保障工人工资的及时支付，预防工资拖欠问题，建立未及时发放工资风险预警，监测在建项目在项目实际开工日期第二个月，工资专用账户信息收支信息是否有人工费的发放记录。在监测过程中，系统会细致核对每个项目的工资专用账户收支信息是否存在收支记录为出账，且交易类型为代发工资的转出记录，若未查询到相应记录系统将迅速触发风险预警，警示该项目存在未收到建设单位拨入的工程款风险。预警旨在加强对项目资金管理的监督，确保工人的工资权益得到保障。
	2025

	55
	精准预警管理-风险预警管理-工资发放预警规则算法开发-无考勤违规发放工资风险预警
	支持对无考勤违规发放工资风险预警，监测在建项目的人员有工资发放记录但没有考勤记录。在工程建设领域，为确保工资发放的合规性和项目管理的规范性，建立无考勤违规发放工资风险预警，监测在建项目的人员考勤和工资发放情况，对人员工资发放记录与考勤记录进行比对分析。在监测过程中，系统会详细核查项目人员的工资发放记录，同时对照检查是否有对应的考勤记录。若发现某个项目存在人员工资发放记录，但在同一时间段内却无相应的考勤记录，系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在无考勤违规发放工资的风险。预警设立旨在强化对项目人力资源管理的监督，确保工资发放的合规性和准确性。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够防止因违规发放工资或冒领工资而引发的管理混乱和财务问题，维护工程建设领域的良好秩序和项目的正常进行。
	2025

	56
	精准预警管理-风险预警管理-工资发放预警规则算法开发-无实名制信息违规发放工资风险预警
	在工程建设领域，为确保工资发放的合规性和人员管理的规范性，建立无实名制信息违规发放工资风险预警，监测在建或停工项目的工资发放情况，确保工资专用账户支付明细信息中的务工人员与实名制表中的信息一致。在持续监测过程中，系统会详细检查工资专用账户的支付明细信息，并比对务工人员的身份。特别关注那些虽然出现在工资支付明细中，但并未在务工人员实名制表中登记的人员。一旦系统发现此类情况，将立即触发风险预警，警示该项目可能存在无实名制信息违规发放工资的风险。无实名制信息违规发放工资风险预警的建立，旨在加强对项目人员管理流程的监管，确保工资发放的合规性和准确性，通过这一预警，我们能够防止因违规发放工资或冒领工资而引发的管理混乱和财务问题，维护工程建设领域的良好秩序和项目的正常进行。
	2025

	57
	精准预警管理-风险预警管理-工资发放预警规则算法开发-有考勤记录半年内无工资发放风险预警
	在工程建设领域，为确保工人工资的及时发放和项目的和谐稳定，建立未及时发放工资风险预警。持续监测在建项目实际开工日期第二个月后的每个月有考勤记录的人员的工资支付情况。在监测过程中，系统会首先核实项目是否具备当月的考勤数据，以确认工人是否已按约定时间工作。接着，系统会详细检查工资支付明细信息，是否存在该人员的发放记录，若系统发现某个月份项目有考勤数据，但在之后的6个月内工资支付明细数据中缺少对应的工资发放记录，系统将立即触发风险预警，警示该项目可能存在未及时发放工资的风险。预警建立旨在强化对工人工资支付的监管，确保工人权益得到切实保障。通过及时预警和纠正潜在风险，我们能够维护工程建设领域的和谐稳定，营造一个诚信、公平的工作环境，促进项目的健康发展。
	2025

	58
	精准预警管理-风险预警管理-区域欠薪风险预警
	在工程建设领域，为全面防控欠薪风险，构建区域欠薪风险预警，针对各个地区进行细致分析，以地区纬度实现对地区欠薪风险的全面监控和预警。通过持续监测各地区的保证金预警、工资发放预警以及工资专户预警产生条数，根据发生预警项目占比生成不同等级预警。一旦发现某地区出现上述风险预警的高度集中表现，系统将立即触发区域欠薪风险预警，警示该地区存在较高的欠薪风险。这一预警旨在提醒相关管理部门重点关注地区管理情况，及时发现采取有效措施，防范和化解欠薪风险。
	2025

	59
	精准预警管理-风险预警管理-风险预警结果
	支持按照预警时间、风险点、预警来源、预警名称、项目所属区划、预警接收对象、预警处置方式等维度查看风险预警结果内容；支持清单展示和详情的展示。
	2025

	60
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件自动分派
	支持系统自动分派，在预警生成后，根据每一条预警规则在预警风险点管理模块设置的预警处置接收对象以及预警项目单位的所属区域对预警进行即时分流自动分派。
	2025

	61
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件二次分派
	1、支持预警事件重新分派，对于下级单位退回的预警信息，进行二次分派。2、预警事件任务跟踪：提供预警事件分派的任务状态进行跟踪，通过预警详情可以进行处置情况跟踪，动态监控任务分派情况。
	2025

	62
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件管理（人社业务端）-预警接收指派
	1、预警事件待接收列表：面向劳动监察机构生成劳动监察机构待接收预警事件列表，提供待接收预警信息查看。2、预警事件确认指派：支持属地监察人员选择具体待接收预警事件进行初步确认；支持属地监察人员将确认接收的属地项目预警指派给下级机构或本级监察人员进行预警处置，指派的同时可以设定处置限时以及指派说明，明确预警处置要求。3、预警事件回退：不是属地管辖范围内的项目预警事件，支持属地监察人员进行预警事件回退，填写回退原因将预警回退到上级部门。4、预警事件接收列表：生成劳动监察机构预警事件接收列表，提供接收预警信息查看，支持查看单位参建项目产生所有的历史预警信息。
	2025

	63
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件管理（人社业务端）-预警事件处置
	支持生成人社业务端预警处置待反馈列表，提供待处置预警信息查看；支持属地监察人员查看所属辖区所有的待处置的预警事件，可查看具体的预警规则类别、预警内容、预警时间、预警等级、预警状态、指派处置完成时限及处置要求等详情；支持属地劳动监察处置人员选择具体待反馈预警事件进行反馈。在要求处置的时限内完成核查处置，进行预警处置结果填写，上传相关处置文件，录入核实处置结果，进行处置反馈，提交后，该条信息进行预警解除列表中。
	2025

	64
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件管理（企业端）-预警事件信息服务
	支持按照列表清单方式查看工程建设领域企业待接收预警事件。
	2025

	65
	高效处置管理-预警处置管理-预警事件管理（企业端）-预警事件反馈
	支持对预警事件有异议的，可以线上提交原因到人社部门，由人社部门进行核实处置。
	2025

	66
	高效处置管理-预警处置管理-预警处置转立案接口
	对于需要立案的预警信息，通过接口，转入现有“人社业务经办平台-案件处理系统”进行立案处置。
1、转立案
属地处置人员在预警处置过程中发现严重欠薪问题需转立案的，对接现有“人社业务经办平台-案件处理系统”，系统自动将登记的预警信息转入到“人社业务经办平台-案件处理系统”进行立案处置。
2、立案结果反馈
在案件处理系统中处置完成后，通过接口反馈案件办理处置结果。
	2025

	67
	高效处置管理-预警处置管理-风险预警解除
	1、自动解除：根据数据动态更新情况，支持自动解除预警的，如产生预警的规则在后续的监测过程中监测到预警事件已解除，则系统将上一次产生的预警自动解除，预警处置流程关闭。
2、业务解除：若预警事件无法进行后台自动解除的，则需要业务人员进行预警核实解除；支持审核人员对业务人员核实解除的预警事件进行审核，审核通过，进行预警解除，审核不通过，返回业务人员重新进行核实。
	2025

	68
	高效处置管理-预警处置管理-风险预警超期提醒
	支持以直观的列表形式提供人社业务部门快速查看所管辖区划范围内项目产生的预警信息。特别关注已经超期未解决和超期解决的预警，确保业务部门能够迅速定位问题，并及时采取相应措施，从而大幅提升预警处置的效率与效果。
	2025

	69
	高效处置管理-线索处置管理-线索自动分派
	1、根据属地管理的原则进行分派，自动分派至线索事件实际用工所在地劳动监察机构处理，也可以根据合并处置欠薪线索主线索所属区划，进行自动分派，以便人社监察机构能够高效率完成核查处置。
2、线索二次分派：对于下级单位逐级退回的欠薪线索，上级单位根据规则，根据线索详情实际情况进行重新分派。
	2025

	70
	高效处置管理-线索处置管理-线索接收指派管理
	1、线索待接收列表
支持以列表的形式展示所有待接收指派线索，通过投诉人、投诉人联系方式、身份证、被投诉单位、被投诉项目、线索处置状态、线索来源等条件进行线索数据查询，快速查看已指派线索详情。
2、线索事件确认指派
支持人社部门监察人员查看待接收的线索信息，包含投诉人、投诉人联系方式、身份证、被投诉单位、被投诉项目、线索处置状态、线索来源、线索反映情况及所属区域等信息，属地监察人员对线索信息进行初步确认，若确认是属地管辖范围处置线索，则可进行接收指派。
支持区级监察人员将确认接收的线索指派给下级机构单位或本级监察人员进行线索处置，指派的同时可以设定处置限时以及指派说明，明确线索处置要求。
3、线索事件回退
若线索反映项目或单位不由当前区划责任监管，则该地区监察人员可填写回退原因将线索回退到上级部门。比如区级部门收到线索后发现此线索非本所属辖区，则可以将此线索回退到市级部门，由市级部门重新指派。回退后将回到线索分派列表中。
4、线索已接收列表
支持以列表的形式展示所有已接收指派的线索。
5、线索事件跟踪
通过线索详情可以进行后续处置情况跟踪，动态监控线索处置情况。提供线索分派的任务状态进行跟踪，通过线索详情可以进行处置情况跟踪，动态监控任务分派情况。
	2025

	71
	高效处置管理-线索处置管理-线索处置过程管理-高风险线索管理
	开发对同一项目多人投诉线索（指线索反映工程项目或单位在短期内被投诉的次数及人数超过了额定的标准值）、恶意投诉线索管理（指线索反映涉及到的投诉人存在短期多次投诉行为，且处置结果为无效的投诉人将标记为恶意投诉人）、项目问题频发投诉线索管理（指线索反映工程项目或单位所投诉的问题量在一定周期内超过额定的标准值）高风险线索筛查算法；支持高风险线索筛查结果查看，支持清单列表和详情。
	2025

	72
	高效处置管理-线索处置管理-线索处置过程管理-线索处置反馈
	1、线索处置待反馈列表
支持生成线索处置待反馈列表，提供待处置线索信息查看。支持属地监察人员查看所属辖区所有的待处置的线索事件。
2、线索处置反馈
线索办理人员进行线索办理反馈。在要求处置的时限内完成核查处置，进行线索处置结果填写，内容包括线索核处结论、线索处理说明等信息并上传相关处置文件。包括基本案情、核处结论、欠薪单位名称、欠薪单位地址、统一社会信用代码、所属行业、欠薪原因、欠薪时间起止、解决欠薪人数、解决欠薪金额、处理说明等。附件上传：提供相关附件上传。
3、线索处置反馈列表
支持生成线索处置反馈列表，支持按照投诉人、投诉人联系方式、身份证、被投诉单位、被投诉项目、线索处置状态、线索来源等维度查看产生所有的历史预警信息。
4、业务跟踪
在欠薪线索处置过程中，对于重要的流程节点，如接收、转立案、反馈等，需要对这些关键的流程节点进行监管和控制，满足线索处置科学管理的要求，动态监测办理进度，进一步提升欠薪线索件办理质效。
5、超期提醒
对临近各节点期限的进行提示，提供导航链接，辅助其完成相关任务。对于关键节点，若监察人员超期未处理，系统进行提醒。
	2025

	73
	高效处置管理-线索处置管理-线索处置过程管理-线索处置结果审核
	1、属地初审：线索处置人员将线索结果提交后，由属地部门对处置结果进行初审。如审核不通过则填写不通过原因后，系统将会重新将线索下发到属地线索处置人员待处置列表中，由属地线索处置人员重新核查线索并提交处置结果。如审核通过，则线索的信息及处置结果将会流转至市级部门，由市级部门复审。2、市级复审：市级监察机构对处置结果进行审批。审核通过，线索处置完成，根据分源反馈机制，进行反馈；审核不通过，在规定时间内，返回市辖区级监察机构，由市辖区级监察机构再次进行处置反馈。时间紧急情况下，可以调动应急机制，先行进行反馈。
	2025

	74
	高效处置管理-线索处置管理-市级随机交叉复核
	对欠薪线索处置结果，系统将随机分发给市级多个核查人员，由其对线索的处置结果进行交叉复核。核查人员逐项复核信访办理结果，并签署意见上报。
	2025

	75
	高效处置管理-线索处置管理-线索处置转立案接口
	对于需要立案的线索，通过接口，转入现有“人社业务经办平台-案件处理系统”进行立案处置。
1、转立案属地处置人员在预警处置过程中发现严重欠薪问题需转立案的，对接现有“人社业务经办平台-案件处理系统”，系统自动将登记的预警信息转入到“人社业务经办平台-案件处理系统”进行立案处置。
2、立案结果反馈
在案件处理系统中处置完成后，通过接口反馈案件办理处置结果。
	2025

	76
	高效处置管理-处置回访管理-无效线索回访业务管理
	支持以列表形式展示待回访的线索基本信息，包括投诉人姓名、联系方式、计划回访日期、投诉详情、所属项目等；同时支持通过线索处置责任区、线索标签、线索来源、线索投诉人、线索处置时间等条件快速查询无效线索，获取无效线索回访任务。通过电话联系线索投诉人，回访完成后填写回访的详细结果信息，包括回访时间、回访人员及单位、回访结论（包含确认是否为无效线索）等回访记录信息。
	2025

	77
	高效处置管理-处置回访管理-协议支付线索核实回访业务管理
	支持以列表形式展示待回访核处结论为达成协议并已支付拖欠工资款的线索基本信息，包括投诉人姓名、联系方式、计划回访日期、投诉详情、所属项目等；可通过线索处置责任区、线索标签、线索来源、线索投诉人、线索处置时间等条件快速查询协议支付线索，获取协议支付线索回访任务。通过电话联系线索投诉人，回访完成后填写回访的详细结果信息，包括回访时间、回访人员及单位、回访结论（包含确认是否为协议支付线索）等回访记录信息。
	2025

	78
	综合评价管理-工作考核评价-评价指标管理-指标配置管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造， 按照梳理的工作评价指标进行统一编码配置，增加业务口径、评价指标分析的维度、评价指标计算算法、更新周期、数据来源等信息。
	2025

	79
	综合评价管理-工作考核评价-评价指标管理-指标权重管理
	在现有人社一体化平台进行升级改造，对欠薪处置效率考核体系中各项评价指标进行权重管理，通过层次分析模型计算指标的权重，综合评价总分值可以采用综合评价模型计算得出，通过每个指标的得分及权重计算总分。1、权重分配：对于不同的考核指标，综合考虑考核效果，对不同评价指标根据业务要求进行权限设定和分配，如线索接收及时率10%、小额线索超期量10%、欠薪案件办结率10%、欠薪案件解决率20%、国家欠薪线索超期量20%；2、权重算法管理：针对比较复杂的指标，需要用到权重计算方法，确定权重的方法一般有经验判定法、倍数加权法、对偶加权法、层次分析法等；3、权重关联：权重关联功能实现权重值和已有指标名称进行关联。
	2025

	80
	综合评价管理-工作考核评价-欠薪处置效率考核评价-评价方案创建
	将原线下的工作评价表进行数字化，定期对欠薪处置效率进行评价，具体采取上级评价和本级自评相结合的方式，由本级进行自评、上级组织复评，支持新建欠薪处置效率评价方案，并设置检查指标标准，然后按方案进行下发。1、创建评价检查方案，内容包括方案名称、自评时间、复评时间、部门、评价方式（自评/复评，交叉盲评/复评）等。2、创建检查指标，包括指标名称、评价标准、分值。
	2025

	81
	综合评价管理-工作考核评价-欠薪处置效率考核评价-评价方案维护
	针对已经设置的评价方案，评价管理人员可进行调整，比如设置评价周期、评价部门、评价时间，发起评价等。1、评价修改标准：规范评价修改行为，可在业务允许的范围内对评价方案进行实际操作，更改方案名称、修订方案内容等；2、评价维护记录：系统记录每一次对评估方案编辑的操作行为，以便掌握评价维护的合理性和可追溯性。
	2025

	82
	综合评价管理-工作考核评价-欠薪处置效率考核评价-欠薪处置评价过程管理
	根据线索接收及时率、小额线索超期量、欠薪案件办结率、欠薪案件解决率、国家欠薪线索超期量、线索审核退回率、虚假填报数、无效线索比例、回访满意度等评价方案设置的合理性和考核项目进行评价。1、区级自评：部门对自身完成的这项考核任务的自评和打分，并上传电子证明材料由市级审核或平级业务部门间交叉审核。2、考核复评：针对首次评价结果进行调整后并提交市级二次审核或平级业务部门间二次交叉审核。3、综合评价：基于部门自评和部门考核复评的基础上，对考核指标进行综合评价。
	2025

	83
	综合评价管理-工作考核评价-欠薪处置效率考核评价-欠薪处置评价结果管理
	支持单项指标考核排行和综合指标考核排行进行结果查看；支持按照方案名称、创建时间、创建部门、方案内容等维度对评价结果进行详细展示。
	2025

	84
	综合评价管理-企业信用评价综合管理-企业信用等级评价管理（人社端）-信用等级初步认定
	对接市公共信用信息服务平台获取信用记录的数据，采集信用信息和信用评价结果，结合数据按照预设规则自动给出企业诚信等级评价。
	2025

	85
	综合评价管理-企业信用评价综合管理-企业信用等级评价管理（人社端）-信用等级确认
	1、信用等级建议：经办人员对系统自动作出的企业诚信等级，进行核对，提出“建议等级”，并报监察大队领导初审。2、信用等级初审：劳动保障监察大队领导进行初审，对企业诚信等级作出定级，对监察人员提出的“建议等级”审核不通的，进行退回；审核通过，提交市级复审。3、信用等级复审：市级进行复审，复核通过，采用大队上报的诚信等级；复核不通过，进行退回；并汇总经复核通过的全市企业诚信等级评定结果。
	2025

	86
	综合评价管理-企业信用评价综合管理-企业信用等级评价管理（人社端）-企业信用异议管理
	1、异议申请登记：经办人员对企业提出的等级异议申请进行登记，作出调整后的建议等级，并报监察大队领导审核。2、异议申请初审：劳动保障监察大队领导对“调整后的建议等级”进行初审，对企业诚信复核等级作出定级，对监察人员提出的“建议等级”审核不通的，进行退回；审核通过，提交市级复审。3、异议申请复审：市级进行复审，复核通过，采用大队上报的诚信复核等级；复核不通过，进行退回；并汇总经复核通过的全市企业诚信等级评定结果。
	2025

	87
	综合评价管理-企业信用评价综合管理-企业信息等级信息服务（企业端）
	依托自助经办平台，企业可查看评定信用等级，提供异议申请结果查看，提供重大劳动保障违法行为社会公布信息查看。
	2025

	88
	综合评价管理- 失信联合惩戒名单管理-失信联合惩戒名单生成
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，支持失信联合惩戒名单登记，需列明企业的名称和统一社会信用代码或人员的姓名和身份证件号码、列入日期、列入事由、列入部门等相关信息，并明确整改要求和期限；副科对失信联合惩戒名单进行审批，审批通过后，提交科长审核；科长审核：科长对失信联合惩戒名单进行审核，审批通过后，提交领导审批；领导审批：领导对失信联合惩戒名单进行审批，审批通过后，失信联合惩戒名单生效；支持生成最终失信联合惩戒名单。对于失信联合惩戒名单企业，监察人员按照整改要求和期限对企业进行每月一次日常检查，进行日常检查结果登记。
	2025

	89
	综合评价管理- 失信联合惩戒名单管理-失信联合惩戒名单移出
	在现有人社一体化平台上进行升级改造，对整改期限满的企业，经查实整改符合要求的，可以对已列入名单的单位进行移出申请和审批，支持对移出操作进行撤销。
	2025

	90
	综合评价管理-重大劳动保障违法行为社会公布-重大劳动保障违法行为登记
	人力资源社会保障行政部门对已经依法查处并作出处理决定的重大劳动保障违法行为，进行公布申请，包含公布渠道、公布时间段、公布内容（包括但不限于违法主体全称、统一社会信用代码及地址；法定代表人或者负责人姓名；主要违法事实；相关处理情况等内容，涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私的信息不得公布。
	2025

	91
	综合评价管理-重大劳动保障违法行为社会公布-重大劳动保障违法行为公布审核
	上一级人力资源社会保障行政部门对重大劳动保障违法行为社会公布的申请进行审核。审核通过后按照申请的时间段在公布渠道进行公布。若审核不通过，可填写不通过意见进行审核驳回，由申请人重新按照不通过意见重新修改完善后再申请。
	2025

	92
	分析决策管理-大屏展示-综合态势大屏（首屏）-业务实时情况分析
	1、支持嵌入地图，按照区域对预警处置总数、线索处置总数、处理支付欠薪工资总数进行展示，2、支持按照线索数量、受理情况、各渠道线索件数、预警进行分析；3、支持二级页面联动展示，通过数据下钻查看线索详情、预警详情、支付欠薪工资详情。
	2025

	93
	分析决策管理-大屏展示-综合态势大屏（首屏）-劳动监察情况分析
	对案件总体办件概况、案件办理效率情况（按期结案率、上线率、查实率)、案件处理结果总体概况（案件结果统计、违法单位情况、涉案金额、影响范围等）进行分析和综合展示。
支持二级页面联动展示，通过数据下钻展示所有明细案件，并可通过区域、工程建设项目、单位名称查询关键案件信息，包含案件受理号、单位名称、单位社会统一信用代码、举报人、举报日期、立案号、处理结果等信息。
支持三级页面联动展示，通过数据下钻查看项目详情，全量显示明细案件对应项目全貌信息。
	2025

	94
	分析决策管理-大屏展示-综合态势大屏（首屏）-欠薪线索情况分析、预警处置情况分析
	欠薪线索情况分析：欠薪线索情况版块大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示上海检查执法案件处置总体情况的分析，包含线索各环节处置总体情况以及当月情况、处置结果效率总体情况及当月情况。
预警处置情况分析：预警处置情况大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示预警处置情况的分析，包含预警总体情况。
	2025

	95
	分析决策管理-大屏展示-智慧监察大屏（二级屏）-总体受理情况分析
	1、以可视化形式动态展示分析，包含各渠道线索总量分析、线索类型、线索受理趋势；支持嵌入地图展示各区域总体受理情况；2、支持二级页面联动展示，通过数据下钻查看案件列表，全量显示指标对应所有明细案件，支持通过查询条件便捷查询关键案件信息。包含案件受理号、单位名称、单位社会统一信用代码、举报人、举报日期、立案号、处理结果等信息；3、支持三级页面联动展示，通过数据下钻查看项目详情，全量显示指标对应项目全貌信息。
	2025

	96
	分析决策管理-大屏展示-智慧监察大屏（二级屏）-线索来源分布分析、国家平台线索趋势变化分析
	线索来源分布分析：线索来源分布大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示线索来源分布分析，包含受理各来源线索情况、立案分析、办结分析、处理结果分析。
国家平台线索趋势变化分析：国家平台线索趋势变化分析大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示国家平台线索趋势变化分析，包含各地区线索变化趋势分析。
	2025

	97
	分析决策管理-大屏展示-智慧监察大屏（二级屏）-案件效果情况分析、案件涉及行业top分析
	案件效果情况分析：案件效果情况大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示案件效果情况分析，包含超时加班查处情况、补签合同情况、取缔非法中介、清退押金等。
案件涉及行业top分析：智慧监察分析的案件涉及行业top分析大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示案件涉及行业top分析，各行业案件涉及人员涉及金额排名。
	2025

	98
	分析决策管理-大屏展示-综合评价（二级屏）-  欠薪处置效率分析
	1、支持对接收及时率、办结率、解决率、退回率、平均处置时间、<5000元小额线索超期量、国家欠薪线索处置超期量、无效线索比例、回访满意度进行数据分析和展示。
2、支持按照线索编号、预警编号、发生时间、工程项目单位、所属区域、线索来源展示虚假填报情况。
	2025

	99
	分析决策管理-大屏展示-综合评价（二级屏）-  欠薪处置趋势分析
	1、支持按照处置节点的发生件数、月度进行趋势分析，对全国根治欠薪反映平台接入的欠薪线索处置趋势进行分析。
2、支持按照处置节点的发生件数、月度进行趋势分析，对平台发生的欠薪预警处置趋势进行分析和展示。
	2025

	100
	分析决策管理-大屏展示-综合评价（二级屏）-  工程建设项目企业信用等级情况分析
	支持按照区域、等级分布、等级趋势变化对企业信息等级情况进行分析，以多种可视化形式动态展示全市企业信用等级分析。
	2025

	101
	分析决策管理-大屏展示-综合评价（二级屏）-  工程建设项目企业信用监管情况分析
	支持对拖欠农民工工资失信联合惩戒名单、重大违法案件公布名单的动态实时滚动。
	2025

	102
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-工程建设项目数据上报自检
	根据人社部数据上报要求开发工程建设项目数据上报自检规则库，对即将上报的工程建设项目信息、单位信息、专用账户信息、实名制信息、考勤信息、工资保证金账户信息等进行自检，支持按规则、按项目的自检。支持自检规则的配置管理。
	2025

	103
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-工程建设项目数据上报
	1、待上报的新项目清单生成：从监测库里获取未上传的项目信息，如项目名称、项目编码、开工时间、建设单位、所属行政区划、所属行业主管部门、项目经理等；2、最近一次项目自检情况：自检规则数，自检通过规则数，不通过的规则数，以及不通过的问题详情。3、问题数据下发整改：将自检通不过的数据，生成待整改的问题数据。4、项目确定：业务人员根据当前监管要求以及项目自检情况确定项目是否要上报，如果确认上报，后台检验是否存在没通过部动态监管规则的情况，如果存在，则提示“该项目未通过部动态监管规则，保证金缴纳不足，不建议上报”， 业务人员选择上报的项目打上待上报标记，5、项目数据自动上报：把打过待上报标记的项目数据按上报规范要求分别组装成14个数据上报接口的报文信息，加载到数据待上报任务列表。并根据设置的上报频率进行自动上报处理。
	2025

	104
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-地方监控预警规则上报
	将上海本地的预警规则上传到人社部。支持未上报规则的列表选择，可查看规则详情。确认上传后，后台自动调用地方预警规则上报接口。支持已上报规则的统计及规则详情的查看。
	2025

	105
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-地方欠薪信息上报
	将上海本地的欠薪信息上传到人社部。支持未上报欠薪信息的列表选择，可查看欠薪详情。确认上传后，后台自动调用地方欠薪信息上报接口、地方欠薪处置信息接口、欠薪处置支付明细信息上报接口。支持已上报欠薪信息的统计及详情的查看。
	2025

	106
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-部问题数据下载
	1、部里对地方上报的数据进行质量检查，若发现问题，部里会通知业务部门下载处理，业务部门就通过此功能下载问题数据。操作人员点击下载后，后台调用“问题数据下载”接口下载问题数据。下载完成后，再调用“数据下载确认”接口，告知农民工工资支付监控预警平台已完成相关问题数据的下载。2、同时也支持轮询调用“问题数据下载”接口，及时下载问题数据；3、支持下载下来的问题数据的展示。
	2025

	107
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-部疑点下载
	部里通知业务部门有新疑点需要下载时，业务部门通过此功能进行下载。下载时后台调用“疑点数据下载接口”接口。下载完成后，再调用“数据下载确认”接口，告知农民工工资支付监控预警平台已完成相关问题数据的下载。支持下载内容的查看。
同时也支持轮询调用“疑点数据下载”接口，支持下载内容的查看
	2025

	108
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报及联动-部疑点处置结果反馈
	业务部门处置完部疑点后，通过此功能进行反馈上传。上传时后台自动调用核实结果上报接口、欠薪处置结果上报接口、欠薪处置支付明细信息上报接口
	2025

	109
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报情况分析-数据上报情况分析
	按上报年月、行政区划、行业主管部门分析已经上报到全国农民工工资支付监管预警平台的项目数据情况，包括项目信息、建设单位信息、实名制信息、考勤信息、工资保证金信息以及工资专户信息的数据量；支持表格、图形展示。
	2025

	110
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报情况分析-已上报数据缺表情况分析
	按上报年月、行政区划、行业主管部门分析已上报项目缺少建设单位信息、施工总承包单位、施工分包（承建）单位信息、务工人员实名制信息、务工人员考勤信息、工资保证金账户信息、工资保证金账户信息、工资保证金账户收支信息、工资保证金账户支付明细信息、工资专用账户信息的情况，支持表格、图形展示。
	2025

	111
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报情况分析-已上报数据缺项情况分析
	按上报年月、行政区划、行业主管部门分析已上报项目信息相关的建设单位地址、文化程度、工资卡类别、工资卡卡号、工资卡开卡银行、从事工种等110项关键指标的缺失情况，缺失项能根据数据量自动生成，不缺失的指标项不做显示，支持表格、图形展示。
	2025

	112
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报情况分析-已上报数据更新率分析
	按上报年月分析已上报项目信息的更新率情况，包含建设单位信息、施工总承包单位、施工分包（承建）单位信息、务工人员实名制信息、务工人员考勤信息、工资保证金账户信息、工资保证金账户信息、工资保证金账户收支信息、工资保证金账户支付明细信息、工资专用账户信息的更新次数，支持表格、图形展示。
	2025

	113
	部省联动管理-农民工工资支付监控预警平台业务联动-数据上报情况分析-已上报数据关联性分析
	按上报年月、行政区划、行业主管部门分析已上报项目信息的关联性问题情况，关联性情况主要包括总承包或分包进场日期与开工日期比对、总承包或者分包承建状态与离场日期比对、总承包或分包进场日期与离场日期比对、考勤天数与考勤当月天数上限比对、非免除保证金时应缴金额过低、务工人员实名制/工资发放/考勤比对、工资支付明细与工资专户明细比对等等，支持表格、图形展示。
	2025

	114
	部省联动管理-全国根治欠薪线索反映平台业务联动-平台线索办结反馈
	支持对已接收的全国根治欠薪线索反映平台产生的上海地区欠薪线索进行核查处置结果办结反馈，业务部门通过此功能线索处置结果反馈。线索核查处置完成以后，办结反馈提交时核处结论等信息通过后台调用“办结反馈数据接口”，告知全国根治欠薪线索反映平台已完成欠薪线索处置。
	2025

	115
	部省联动管理-全国根治欠薪线索反映平台业务联动-平台跨省线索转办申请
	业务部门在核实处置全国根治欠薪线索反映平台的线索时，如果发现该线索不属于上海市的，则通过该功能进行跨省转办操作，业务进行跨省转办操作后后台自动调用“跨省转办申请接口”，告知全国根治欠薪线索反映平台已申请线索跨省转办。同时通过“线索核验接口”查询申请进度情况，是否被外省接收申请线索。并把该线索处置状态置为已处置。
	2025

	116
	部省联动管理-全国根治欠薪线索反映平台业务联动-平台跨省线索转办接收
	支持接收全国根治欠薪线索反映平台产生的跨省转办给上海地区的欠薪线索进行核查处置，业务部门通过此功能进行跨省转办线索接收。跨省转办线索接收通过后台调用“跨省转办接收接口”，告知全国根治欠薪线索反映平台已接收跨省转办线索。支持轮询队列方式自动接收跨省转办线索
	2025

	117
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-工程建设项目基本信息上报接口、项目建设单位信息上报接口
	工程建设项目基本信息上报接口：当主管部门提供新的项目信息或项目信息产生变化时、将业务审核通过、允许上报后，系统将项目信息推送至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
项目建设单位信息上报接口：完成项目基本信息上报后，将经过业务审核，允许上报的项目建设单位信息推送至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
	2025

	118
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-施工总承包单位信息上报接口、施工分包承建单位信息上报接口
	施工总承包单位信息上报接口：完成项目基本信息上报后，如果施工分包（承建）单位信息指标数据发生变更时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况。
施工分包承建单位信息上报接口：完成项目基本信息上报后，在获取到工资专用账户开户信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
	2025

	119
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-工资保证金账户信息上报接口、工资专用账户信息上报接口
	工资保证金账户信息上报接口：在获取到工资保证金账户（包括工资保证金现金、银行保函、工程担保公司保函、工程保证保险或其他）进账或出账信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况。
工资专用账户信息上报接口：在获取到工资专用账户进账或出账信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
	2025

	120
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-务工人员实名制信息上报接口、务工人员考勤信息上报接口
	务工人员实名制信息上报接口：获取到务工人员入场或出场信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
务工人员考勤信息上报接口：在获取到上月务工人员考勤汇总信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
	2025

	121
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-工资专用账户收支信息上报接口、工资专用账户支付明细信息上报接口
	工资专用账户收支信息上报接口：省平台在获取到工资专用账户进账或出账信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况，支持批量操作。
工资专用账户支付明细信息上报接口：在获取到工资专用账户支付明细信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况，支持批量操作。
	2025

	122
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-工资保证金账户收支信息上报接口、工资保证金账户支付明细信息上报接口
	工资保证金账户收支信息上报接口：在获取到工资保证金账户（包括工资保证金现金、银行保函、工程担保公司保函、工程保证保险或其他）进账或出账信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况，支持批量操作
工资保证金账户支付明细信息上报接口：在获取到工资保证金账户（包括工资保证金现金、银行保函、工程担保公司保函、工程保证保险或其他）支付明细信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况，支持批量操作
	2025

	123
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据上报-工资保证金退还信息上报接口、工资专户注销信息上报接口
	工资保证金退还信息上报接口：在获取到工资保证金退还信息时，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况，支持批量操作
工资专户注销信息上报接口：在获取到工资专户注销信息后，调用该接口将信息上报至全国农民工工资支付监管预警平台，并记录上报情况，数据返回情况
	2025

	124
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-数据下载-问题数据下载接口、疑点数据下载接口
	问题数据下载接口：本接口用来获取全国农民工工资支付监管预警平台质量检测不合格的数据，支持批量操作
疑点数据下载接口：本接口用来获取部平台新产生的疑点数据，包括部级产生的疑点数据、因部级审核不通过需再次核实反馈结果的疑点，支持批量操作
	2025

	125
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-数据下载-数据下载确认接口；辅助接口-代码表同步接口
	数据下载确认接口：本接口用于地方在完成部问题数据下载或疑点数据下载后，调用该接口告知部平台已完成下载，支持批量操作
代码表同步接口：提供给各省平台进行调用，从全国农民工工资支付监管预警平台同步数据字典信息，保证系统中字段与平台一致
	2025

	126
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-辅助接口-疑点状态查询接口；农民工工资支付监测数据更新-工程建设项目基本信息数据更新接口
	疑点状态查询接口：查询全国农民工工资支付监管预警平台下发疑点的后续情况，根据统筹区、项目编号、部平台疑点编号 查询预警状态
工程建设项目基本信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工程建设项目基本信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	127
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-项目建设单位信息数据更新接口、施工总承包单位信息数据更新接口
	项目建设单位信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报项目建设单位信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
施工总承包单位信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报施工总包单位信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	128
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-施工分包承建单位信息数据接口、工资保证金账户信息数据更新接口
	施工分包承建单位信息数据接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报施工分包承建单位信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
工资保证金账户信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资保证金账户信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	129
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-工资专用账户信息数据更新接口、务工人员实名制信息数据更新接口
	工资专用账户信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资专用账户信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
务工人员实名制信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报务工人员实名制信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	130
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-务工人员考勤信息数据更新接口、工资专用账户收支信息数据更新接口
	务工人员考勤信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报务工人员考勤信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
工资专用账户收支信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资专用账户收支信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	131
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-工资专用账户支付明细信息数据更新接口、工资保证金账户收支信息数据更新接口
	工资专用账户支付明细信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资专用账户支付明细信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
工资保证金账户收支信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资保证金账户收支信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
	2025

	132
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-农民工工资支付监测数据更新-工资保证金账户支付明细信息数据更新接口；核实处置结果上报-核实结果上报接口
	工资保证金账户支付明细信息数据更新接口：在疑点调查核实后，确认需要更新上报工资保证金账户支付明细信息数据时，调用该接口更新已上报至全国农民工工资支付监管预警平台数据，支持批量操作
核实结果上报接口：部平台下发的疑点经地方调查核实后，省平台调用该接口将核实信息上报至部平台，支持批量操作
	2025

	133
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-核实处置结果上报-欠薪处置结果上报接口、欠薪处置支付明细信息上报接口
	欠薪处置结果上报接口：部平台下发的疑点经地方调查核实为欠薪，且处置完成后，省平台调用该接口将欠薪处置结果信息上报至部平台，支持批量操作
欠薪处置支付明细信息上报接口：省平台调用该接口将欠薪处置支付明细信息（包括部平台下发和本地发现的）上报至部平台，支持批量操作
	2025

	134
	部省联动管理-对接全国农民工工资支付监控预警平台接口-地方预警规则及欠薪预警信息上报
	地方平台欠薪信息上报接口：省平台调用该接口将本地发现的欠薪信息上报至部平台，支持批量操作
地方平台欠薪处置信息上报接口：省平台调用该接口将本地预警产生欠薪的处置结果信息上报至部平台，支持批量操作
地方监控预警规则信息上报接口：该接口将本地的监控预警规则信息上报至部平台，支持批量操作
	2025

	135
	部省联动管理-对接全国根治欠薪线索反映平台接口-获取待接收数据接口、办结反馈数据接口、跨省转办申请接口
	获取待接收数据接口：获取部级系统待接收线索数据，包含线索编号、线索登记时间、反映人姓名、反映人电话、反映人身份证号码、行业领域、拖欠工资项目（单位）名称、欠薪人数（人）、欠薪金额（元）、欠薪发生时间、欠薪基本情况摘要等信息
办结反馈数据接口：从全国根治欠薪线索反映平台接收到的线索，本地处置完后，把处置结果进行反馈，主要反馈欠薪原因、欠薪起止时间、解决（涉及）欠薪人数（人）、欠薪支付情况等
跨省转办申请接口：如果某个线索经核实后不属于本市，可通过该接口进行跨省转办申请。可以通过【线索核验接口】判断线索是否已成功被目标省接收
	2025

	136
	部省联动管理-对接全国根治欠薪线索反映平台接口-线索核验接口、获取已办结数据历史接口
	线索核验接口：根据线索编号，核验在全国根治欠薪线索反映平台中该线索是否归属本市。如果线索经过跨省转办申请，同时提示跨省转办线索状态信息，是待接收还是拒绝接收状态。
获取已办结数据历史接口：获取部级已办结的历史数据，包括反映人信息、欠薪单位信息、欠薪人数、欠薪时间、基本案情、核处结论、解决情况、核实处置结论等
	2025

	137
	分析决策管理-大屏展示-风险预警（二级屏）-区域整体风险预警
	支持以可视化动态展示各个范围内的风险预警情况，展示各类预警分类占比、产生预警总量、预警待处置、预警已处置情况；进行下钻查看预警列表，全量显示指标对应所有预警明细信息。
	2026

	138
	分析决策管理-大屏展示-风险预警（二级屏）-工程建设项目风险预警
	以可视化形式动态展示项目预警分析，包含各类预警分类占比、产生预警总量、预警待处置、预警已处置情况；进行下钻查看预警列表，全量显示指标对应所有预警明细信息，支持通过查询条件便捷查询重点预警信息。包含项目名称、所在地区、预警类别、预警规则名称、预警处置状态。进行下钻查看预警详情，全量显示指标对应预警内容信息，可视化动态展示，项目预警详情信息。
	2026

	139
	分析决策管理-大屏展示-预警处置（二级屏）-总体处置情况分析
	1、对接所需数据源，以可视化形式动态展示核心数据分析，包含预警总数、本周预警触发情况、处置情况、同比增长/减少等，支持嵌入地图展示预警处置在各区域的情况。2、支持二级页面联动展示，通过数据下钻查看预警列表，全量显示指标对应所有预警明细信息，支持通过查询条件便捷查询重点预警信息，包含项目名称、所在地区、预警类别、预警规则名称、预警处置状态。3、支持三级页面联动展示，通过数据下钻查看预警列表对应的详情，全量显示指标对应预警内容信息。
	2026

	140
	分析决策管理-大屏展示-预警处置（二级屏）-区域预警处置数据分析
	区域预警处置数据分析大屏板块对接所需数据源，以集成地图形式动态展示区域地图项目预警热力分布。
	2026

	141
	分析决策管理-大屏展示-预警处置（二级屏）-风险预警规则分析
	风险预警规则分析大屏板块对接数据源，以可视化形式动态展示风险预警规则，包含风险点分类、风险点等级、风险预警结果、风险预警规则触发排名等。
	2026

	142
	分析决策管理-大屏展示-预警处置（二级屏）-风险预警处置结果分析
	风险预警处置结果分析大屏板块对接数据源，以可视化形式动态展示，包含预警处置结果总体趋势同比分析、各类预警处置趋势分析、预警分类处置对比等。
	2026

	143
	分析决策管理-大屏展示-综合研判（二级屏）-上年度受理举报投诉总量区域分布分析
	受理举报投诉情况分析大屏版块对接数据源，以可视化方式展示受理举报投诉区域分布情况、投诉来源情况。
	2026

	144
	分析决策管理-大屏展示-综合研判（二级屏）- 近三年受理举报投诉案件来源分析
	以折线等展示方式，按照不同渠道来源对各个年度的受理举报投诉案件数量的变化进行动态分析。
	2026

	145
	分析决策管理-大屏展示-综合研判（二级屏）- 近三年工程建设项目参见单位违法情况分析
	以柱状等展示方式，将工程建设项目参见项目划分为小型项目、中型项目、大型项目，按照年度横向比对工程建设项目参见单位的违法情况进行动态分析。
	2026

	146
	分析决策管理-大屏展示-综合研判（二级屏）- 重点工程建设项目违法行为查实情况综合分析
	以曲线图等展示方式，对重点工程建设项目违法行为的查实率进行动态分析。
	2026

	147
	分析决策管理-大屏展示-工程项目监管（二级屏）-总体情况分析
	1、支持嵌入地图展示各区域工程项目总体情况，对接所需数据源，以可视化形式动态展示，包含工程项目总量情况、在建工程项目量分析、用工总量、单位总量、产生预警总量、涉及欠薪投诉总量、其中立案总量。
2、支持二级页面联动展示，通过数据下钻查看项目详情、单位详情、人员详情、预警详情况。
	2026

	148
	分析决策管理-大屏展示-工程项目监管（二级屏）-工资监管分析
	工资监管分析大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示，包含工程项目工资专户开户情况、人工费拨付情况、工资代发总体情况、人工费拔付与工资发放对比。
	2026

	149
	分析决策管理-大屏展示-工程项目监管（二级屏）-制度覆盖情况分析
	制度覆盖情况分析大屏版块对接所需数据源，以可视化形式动态展示，包含工程建设单位覆盖率、总包单位覆盖率、实名制项目覆盖率、工资专户覆盖率、工资收支率盖率、工资发放率、保证金开户率、保证金收支覆盖率、项目考勤率。
	2026

	150
	分析决策管理-大屏展示-工程项目监管（二级屏）-治欠成效分析
	治理欠薪成效大屏板块对接所需数据源，以可视化形式动态展示，包含投诉举报线索总量、投诉举报线索同比变化、查实欠薪线索总量、查实欠薪线索同比变化、线索立案总量及同比变化大案要案总量、案件影响情况（涉及人数、涉及金额）。
	2026

	151
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-工程项目领域综合分析
	提供对对工程项目全方位、多维度的数据整合与深度分析，包含工程项目总量、单位情况、用工实名制情况、用工考勤情况、保证金缴纳情况、工资庄户开设情况、工资发放情况。
	2026

	152
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-欠薪线索综合分析
	提供企业或项目中存在的欠薪线索情况进行分析，并进行全方位、多维度的数据整合与深度分析，包含线索总量、各来源线索总量及趋势分析、线索处置效率及处置趋势分析。
	2026

	153
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-用工预警综合分析
	提供用工预警综合分析，包括预警产生总量、产生分类预警量及产生趋势、支持按区域、按部门进行统计等。
	2026

	154
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-监察案件综合分析
	根据案件处理状态对对案由情况、监察案件处理情况、监察案件执行情况分析、监察案件结案情况等进行统计分析，包含案件总量趋势、案件处置总体情况。
	2026

	155
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-预警处置情况综合分析
	提供预警处置情况综合分析，根据预警处理状态对预警阀值的范围、预警分类、预警处理情况进行统计分析，包含监测对象总量、触发预警总量及趋势、预警处置总体情况。
	2026

	156
	分析决策管理-大屏展示-业务主题分析-业务运行综合分析
	提供业务运行综合分析，根据各地区投诉举报线索变化率、各渠道线索数、各渠道线索立案数、欠薪引发的yuqing数量、非欠薪引发的yuqing数量、欠薪引发非欠薪引发yuqing数量、yuqing数量、yuqing总数、欠薪引发占比等多维度分析整体业务运行。
	2026

	157
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-工程建设项目综合报表
	根据时间、行业主管、所属地区等维度进行数据处理，抽取报表所需总项目数、未开工数量、已开工项目数、已提供项目数、已完工项目数等数据，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	158
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-工程建设项目工资发放情况综合报表
	根据时间、行业主管、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需项目所属区域、建档部门、数据来源、项目名称、项目状态、建设方、施工方、项目负责人、负责人电话、专户开户行、所属银行、专户账号、发放年月等数据，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	159
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-保证金综合报表
	根据时间、行业主管、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需包含所属区域、主管部门、数据来源、缴存方式、缴存项目个数、缴存金额等，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	160
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-项目务工人员实名制综合报表
	根据时间、行业主管、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需所在区域、建档部门、数据来源、项目名称、开工日期、项目状态、开工日期、施工方、实名制人数、在职人数、待岗人数、离职人数、临时性用工人数、是否有电子劳动合同、合同附件上传人数等，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	161
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-劳动保障监察违法案件情况表
	根据时间、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需已办结案件各类结果数量、协调案件数量、各来源案件办结数量，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	162
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-劳动保障监察执法效果情况表
	根据时间、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需主动监察案件各类数据、审查用人单位数涉案人数、追发欠款情况等，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	163
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-保障农民工工资支付情况表
	根据时间、行业主管、所属地区等维度进行快速数据处理，抽取报表所需涉及案件总量、立案处置各类结果数量等，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	164
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-劳动保障监察机构建设情况表
	根据时间进行快速数据处理，抽取报表所需机构设置情况、已批准编制情况、人员配备情况，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	165
	分析决策管理-大屏展示-业务报表管理-线索综合情况表
	根据时间、所属地区、来源、结果等维度进行快速数据处理，抽取报表所需总体及各区线索数量、总体及各区涉及人及金额、总体及各区办结率、总体及各区解决率、总体及各区已办结情况，按照业务固定报表制式生成报表。
	2026

	166
	分析决策管理-移动看板-工程项目领域综合分析
	提供工程项目领域综合分析H5界面，包含工程项目总量、单位情况、用工实名制情况、用工考勤情况、保证金缴纳情况、工资庄户开设情况、工资发放情况。快速了解工程项目领域整体态势情况。
	2026

	167
	分析决策管理-移动看板-欠薪线索综合分析
	提供欠薪线索综合分析H5界面，包含线索总量、各来源线索总量及趋势分析、线索处置效率及处置趋势分析，快速了解欠薪线索总体情况。
	2026

	168
	分析决策管理-移动看板-预警处置情况综合分析
	提供预警处置情况综合分析H5界面，包含监测对象总量、触发预警总量及趋势、预警处置总体情况，快速了解工程项目领域预警处置整体情况。
	2026

	169
	分析决策管理-移动看板-风险预警情况综合分析
	提供风险预警情况综合分析H5界面，使业务部门能够迅速查看风险预警信息，详尽了解具体的预警内容。确保业务部门在第一时间掌握监管风险状况，从而能够迅速作出明智的决策，有效应对潜在风险。
	2026

	170
	分析决策管理-移动看板-线索处置情况
	提供线索处置情况H5界面，包含处置阶段、处置结果认定、处置过程情况、处置人、处置单位等信息。
	2026

	171
	分析决策管理-移动看板-对接一网通办系统
	身份认证接口对接功能主要包括多渠道认证支持、身份核实以及实时联网查询等实现单点登录访问一网通办系统。
	2026

	172
	保证金缴存备案上链应用-金融机构管理
	1、支持业务经办人员对金融机构基本信息进行登记，包括金融机构名称、机构统一社会信用代码、机构类型、机构所在通信地址、联系人、联系电话、材料附件等信息。2、支持快速查询机构信息登记情况、入驻时间、当前对接状态等。3、完成登记业务后，系统授权金融机构进行保证金区块链应用，实现应缴存信息查询、缴存结果信息上链。4、当金融机构的金融机构状态、资格发生变更、联系方式等信息发生变更时，支持业务经办人员对登记金融机构信息进行修改变更，包含机构类型、机构所在通信地址、联系人、联系电话、材料附件、对接状态等信息。5、业务部门可通过金融机构名称、机构统一社会信用代码、机构类型、机构所在通信地址、对接状态、入驻时间等查询条件快速查看金融机构基本信息。支持根据已登记金融机构的机构类型、对接状态统计展示金融机构登记情况。
	2026

	173
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存业务核定-应缴项目确定
	1、系统自动获取待缴存保证金的项目信息，包含项目名称、施工许可证号、报建编号、项目编码、总包单位名称、工程造价合同金额、项目欠薪情况、黑名单情况等。2、支持对获取的应缴项目数据进行核实并确认用于后续保证金应缴存金额测算；若发现有缺失数据情况需要对缺失数据进行补全。3、支持根据待缴存项目名单筛选确认名单，支持编辑确实信息数据。支持查询已经确认项目清单。
	2026

	174
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存业务核定-应缴金额测算
	业务部门确认后的应缴存项目，系统先根据保证金缴存政策要求开发测算缴存金额算法（包括正常缴纳计算公式获得基础应缴金额、增加缴纳计算公式获得上浮金额、减免缴纳计算公式获得减免金额、减交缴纳计算公式获得减半金额），后台自动运行算法生成应缴金额，支持应缴金额测算结果查看。
	2026

	175
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存业务核定-应缴信息核定
	1、应缴信息核定：支持对已经完成测算的项目信息以及项目应缴存金额信息进行核定确认。2、应缴存金额调整：支持在核定确认过程中发现应缴存金额存在异议的，可以进行应缴存金额调整修改，增加金额或者降低金额。3、待核定数据查询：支持快速查询待核定已完成测算的项目，进行核定。4、已核定详情查看:支持查看已经核定的项目信息以及项目核定金额。
	2026

	176
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存业务核定-缴存核定审核
	1、核定审核:支持对已经完成核定项目金额的项目进行最终审核。审核通过的应缴信息通过系统自动上链、并同步给主管部门。2、待审核数据查询:支持快速查询待核定审核已完成核定的项目，进行审核。3、已审核结果详情查看:支持查看已核定审核通过的项目信息以及项目核定金额。
	2026

	177
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存备案确认
	包含备案列表查询、备案确认、备案详情展示功能。支持通过项目名称、总包单位名称、施工许可证号、报建编号、银行名称、缴纳类型等备案结果信息，例如备案结果、问题说明等信息。支持系统若发现缴存结果数据不符合备案要求则备案不成功，提供业务部门可以进行备案确认，是否可通过备案，若不能通过，同时告知金融机构几总包单位重新进行保证金缴纳；支持查看项目保证金备案的具体情况，包括项目名称、总包单位名称、施工许可证号、报建编号、银行名称、缴纳类型、缴纳金额、缴纳凭证文件、缴存编号、保函/保险编号、保函/保险有效期至时间等信息。
	2026

	178
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存业务管理-缴存业务查询
	给业务部门提供保证金缴存总体情况及过程记录。总体情况主要包括保证金缴存结果查询、保证金缴存状态查询、保证金缴存银行查询、保证金缴存总包单位查询、保证金缴存项目查询、保证金缴存类型查询查看项目（总包）缴存数据情况。过程记录包括总包单位在金融机构完成缴存时间、缴存金额、缴存方式等相关信息。统计查询上海市保证金缴存业务办理情况，包括各时间段的保证金缴存总额、保证金缴存笔数、各类缴存类型、缴存金额等。
	2026

	179
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存备案区块链应用管理-保证金缴存备案合约建设-机构注册信息上链
	建立合约规范，机构注册信息上链存证，解决确认上链操作对象是否为合规注册机构。用链方式为写链，上链元数据包含：机构名称、机构id、机构类型等。
	2026

	180
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存备案区块链应用管理-保证金缴存备案合约建设-应缴信息上链
	建立合约规范，应缴信息上链存证，提供系统将应缴信息上链后供金融机构查询总包单位的待缴存信息。用链方式为写链，上链元数据包含：工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、工程合同价格、应存储工资保证金金额、最短有效期至日期等。
	2026

	181
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存备案区块链应用管理-保证金缴存备案合约建设-机构缴存上链
	建立合约规范，金融机构缴存上链存证，总包单位到金融机构办理完缴存业务后，将保证金缴存的办理结果进行上链。用链方式为写链，上链元数据包含：工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、缴存时间、缴存流水号、缴存金额、缴存方式、缴存凭证、保函/保单号、保函/保单金额、保函/保险有效起止时间等。
	2026

	182
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存备案区块链应用管理-保证金缴存备案合约建设-缴存备案上链
	建立合约规范，缴存备案上链存证，系统将保证金缴存备案确认结果数据上链，提供金融机构、行业主管部门查询。用链方式为写链，上链元数据包含：施工许可证编号、备案结果、备案反馈时间等。
	2026

	183
	保证金缴存备案上链应用-保证金缴存备案区块链应用管理-保证金缴存备案合约建设-缴存作废上链
	建立合约规范，机构缴存作废上链存证，缴存备案结果通知不符合备案要求的需要金融机构重新缴存，重新缴存时要先将已缴存记录作废，即缴存作废上链。用链方式为写链，上链元数据包含：施工许可证编号、作废时间、作废原因等。
	2026

	184
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-金融机构接口(4家金融机构）-获取访问权限接口、应缴信息获取接口
	获取访问权限接口：人社部门与银行、保险公司等金融机构的业务协同通道，接口基于HTTP协议进行通讯。HTTP通讯报文采用JSON格式，编码为UTF-8，附件统一采用BASE64编码。双方的请求报文通过加密后再传输给对方，提交请求使用Post方式提交。通过调用访问权限接口，进行身份鉴权确保数据安全性。
应缴信息获取接口：金融机构通过此接口可查询人社部门核定的总包单位应缴存信息，包含工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、工程合同价格、应存储工资保证金金额、最短有效期等。
	2026

	185
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-金融机构接口(6家金融机构）-缴存结果返回接口
	总包单位到金融机构办理完缴存业务后，金融机构通过此接口给人社部门返回缴存结果信息，包含工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、统一社会信用代码、缴存时间、缴存流水号、缴存金额、缴存方式、保险公司/银行名称、保函/保单号、保函/保单金额、保函/保险有效起止时间、电子保函、电子保单等。人社部门接到缴存结果后，调用缴存上链合约，进行上链处理。
	2026

	186
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-金融机构接口(7家金融机构）-缴存作废接口
	金融机构作废本机构缴存结果信息，包含工程名称、施工许可证编号、报建编号、缴存流水号、作废原因、作废时间等。上链数据验证不通过的数据。人社部门需要调用缴存作废上链合约，进行上链处理。
	2026

	187
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-金融机构接口(8家金融机构）-备案结果返回接口
	人社部门办理完备案业务后，给金融机构推送备案情况，包含、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、备案通过/不通过等。
	2026

	188
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-行业主管部门接口-获取访问权限接口、备案结果返回接口
	获取访问权限接口：人社部门与行业主管部门业务协同的接口通道，接口基于HTTP协议进行通讯。HTTP通讯报文采用JSON格式，编码为UTF-8，附件统一采用BASE64编码。双方的请求报文通过加密后再传输给对方，提交请求使用Post方式提交。本接口进行身份鉴权确保数据安全性。
备案结果返回接口：人社部门办理完备案业务后，给行业主管部门推送备案情况，总包单位可根据备案结果知晓是否还需要继续缴纳保证金。接口内容包含工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、工程合同价格、应存储工资保证金金额、实际缴存金额、备案通过/不通过等。
	2026

	189
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-行业主管部门接口-应缴信息查询接口
	行业主管部门应缴存信息查询接口，查询工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、工程合同价格、应存储工资保证金金额。总包单位可以在线上通过行业主管部门查询本单位参建项目应缴存的保证金金额后方便提前根据应缴存信息，做好保证金缴存准备。
	2026

	190
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-现有保证金经办业务系统接口-应缴信息推送接口
	给现有保证金业务管理系统推送应缴存信息：工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、工程合同价格、应存储工资保证金金额。业务部门可以快速查询保证金业务开展的总体情况。
	2026

	191
	保证金缴存备案上链应用-提供保证金缴存备案业务协同接口-现有保证金经办业务系统接口-备案结果推送接口
	给现有保证金业务管理系统推送保证金缴存结果信息，包含工程名称、施工许可证编号、报建编号、施工总包企业、缴存时间、缴存流水号、缴存金额、缴存方式、缴存凭证、保函/保单号、保函/保单金额、保函/保险有效起止时间、保证金账户号、账户名称、备案情况等。
	2026

	192
	社保卡应用服务接口-无卡人员社保卡申领信息采集接口
	无卡人员可以进行卡申领时，可以通过该接口采集需要制卡人员的身份证、姓名等信息，通过验证后，可将身份证提交至卡管系统，实现无卡人员的制卡申请。
	2026

	193
	社保卡应用服务接口-实名制登记银行账户信息共享接口
	实名制人员进行登记时，需要采集人员银行卡信息，可通过该接口发起请求至卡管系统，通过卡通系统查询获取银行账号信息。
	2026

	194
	社保卡应用服务接口-工程建设项目访客登记信息共享接口
	工程建设项目访客登记时通过展示电子社保码，读取码后，请求验证后，获取人员姓名、身份证等基础信息完成登记。
	2026

	195
	社保卡应用服务接口-银行账户信息获取接口
	有卡人员进行电子社保码展码时，可以通过读码，通过该码交易发送到卡管系统，再通过卡管系统查询获取到对应持卡人员的银行账户信息。
	2026

	196
	社保卡应用服务接口-社保卡工资入卡接口
	工程项目通过社保卡进行工资发放后，实名制系统可以将发放情况数据通过该接口发送给人社，人社获取数据后，可以根据发放数据情况统计分析。
	2026

	197
	社保卡应用服务接口-服务接口运行监控
	跟踪接口可用状态，可查询接口调用次数
	2026


3.1.2上海市专业技术人才管理服务子系统软件开发清单
本子系统建设内容包括继续教育管理、职称服务管理、社区工作者管理、中青年工程师创新创业大赛管理4大功能模块，共计150个功能点。
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	继续教育管理-基地管理-培训机构备案管理
	市人社局主管部门维护管理已备案的继续教育培训机构名录的功能。市人社局管理员可以通过功能对继续教育培训机构名录进行新增、修改、删除等日常维护操作。只有在名录中的培训机构才能进行本市或国家继续教育基地设立申请。市人社局主管部门工作人员也可查看名单中本市设立的继续教育基地单位的定期考核评估结果，如果考核不通过的工作人员可以将其从基地名录中移除。
	2025

	2
	继续教育管理-基地管理-继续教育课程认定管理-继续教育课程认定申报
	申报单位（培训机构）点击选择相应的培训项目进入课程认定申请信息填写，然后填写继续教育课程认定申报表，确认无误后提交受理点或经办部门进行审核。
	2025

	3
	继续教育管理-基地管理-继续教育课程认定管理-继续教育课程认定申报
	经办部门对申报单位提交的课程认定材料进行初审，对审核通过的课程进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2025

	4
	继续教育管理-基地管理-继续教育课程认定管理-继续教育课程认定申报
	市人社主管部门审核经办部门推荐上来的课程认定材料。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2025

	5
	继续教育管理-基地管理-市级知识更新工程重点项目管理-市级知识更新工程重点项目申报
	申报单位（培训机构）申报市级知识更新工程重点项目并填写申请表，然后上传相关申报材料，在确认无误后提交到人社受理点或经办部门进行审核。
	2025

	6
	继续教育管理-基地管理-市级知识更新工程重点项目管理-市级知识更新工程重点项目申报
	市人社受理点或经办部门对申报单位提交的申报材料进行初审，然后对审核通过的申报单位项目进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2025

	7
	继续教育管理-基地管理-市级知识更新工程重点项目管理-市级知识更新工程重点项目申报
	市人社主管部门审核市人社受理点或经办部门推荐上来的项目申报材料。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2025

	8
	继续教育管理-评审管理-继续教育专家管理
	市人社局主管部门维护管理继续教育评审专家名录的功能。市人社局管理员可以通过功能对继续教育评审专家名录进行新增、修改、删除、设置有效状态等操作。
	2025

	9
	继续教育管理-评审管理-评审会管理
	市人社局主管部门创建评审会并组织专家对申报基地设立的单位、继续教育培训项目课程、市级知识更新工程重点项目、数字技术工程师培育项目、数字技术工程师培训方案进行评审以及对数字技术工程师专业技术水平进行评价的功能。
市人社局主管部门工作人员通过功能先选择不同会议类型选项卡进入对应的会议管理页面（可选择市级继续教育基地设立评审会、继续教育培训课程认定评审会、市级知识更新工程重点项目评审会、数字技术工程师培育项目遴选会、数字技术工程师培训方案评估会、数字技术工程师专业技术水平评价会），然后创建对应的评审会并设置会议标题、会议时间、会议内容简介等信息，然后点击“下一步”选择参加评审的专家，并根据会议类型的不同需要选择不同的评审对象，具体有以下几种：
市级继续教育基地设立评审会：选择申报阶段由市人社局主管部门审核通过的市级继续教育基地设立单位。
继续教育培训课程认定评审会：选择申报阶段由市人社局主管部门审核通过的继续教育培训项目课程。
市级知识更新工程重点项目评审会：选择申报阶段由市人社局主管部门审核通过的市级知识更新工程重点项目。
数字技术工程师培育项目遴选会：选择申报阶段由市人社局主管部门审核通过的数字技术工程师培育项目。
数字技术工程师培训方案评估会：选择由培训机构（申报单位）提交的数字技术工程师培训方案。
数字技术工程师专业技术水平评价会：根据培训机构（申报单位）提交专业技术水平评价申请选择需要评价的人员。
当上述操作完成后工作人员点击“下一步”进行评审模式设置，模式可以选择投票模式、打分模式两种，其中根据选择的评审模式的不同需要进行不同的参数设置：
投票模式：需要设置投票通过比例。
打分模式：需要设置打分项名称、打分项说明、最高分值、最低分值等参数。
当完成上述所有操作全部完成并确认相关设置无误后，工作人员可以点击“开启会议”按钮开启评审会，此时系统将会为参加评审会的专家分配相应的评审功能权限。当评审会开始后工作人员可点击“查看打分/投票情况”按钮进入功能页查看专家打分或投票的实时计算结果（打分模式会计算最终的平均分、投票模式会根据通过比例计算投票结果），以及已打分/投票专家和未打分/投票专家名单。在所有评审专家评审结束后工作人员可以点击“结束会议”按钮关闭评审会，此时系统会根据评审模式计算并保存最终的评审结果，并收回参加评审专家的评审功能权限。
	2025

	10
	继续教育管理-评审管理-专家评审
	评审专家对市级继续教育基地设立单位、继续教育培训课程、市级知识更新工程重点项目、数字技术工程师培育项目、数字技术工程师培训方案进行评审以及对数字技术工程师专业水平评价的功能。
专家通过随申办APP扫码登录系统，进入功能页面选择一个开启的评审会进入，点击评审对象的标题或姓名查看详情信息和相关申请材料，根据不同的会议类型专家会看到不同的评审对象详情：
市级继续教育基地设立评审会：市级继续教育基地设立单位的申报表和申报材料。
继续教育培训课程认定评审会：继续教育培训项目课程信息和申报材料。
市级知识更新工程重点项目评审会：市级知识更新工程重点项目申报表和申报材料。
数字技术工程师培育项目遴选会：数字技术工程师培育项目申报表和申报材料。
数字技术工程师培训方案评估会：数字技术工程师培训方案详情和申报材料。
数字技术工程师专业技术水平评价会：需要专业技术水平评价的人员详情和专业技术水平评价申请表。
此时专家可评估后进行评审并填写评审意见。根据评审模式的不同专家需要进行打分或投票操作：
打分模式：专家根据会议配置的打分项为每个评审对象进行打分（系统会实时计算总分），然后点击按钮进行保存。
投票模式：专家可选择通过或不通过两个选项，然后点击按钮进行保存。
当专家完成打分或投票操作并确认信息无误后，需要点击“确认提交”确认评审结果并提交完成评审工作。此时专家不能再进行打分/投票操作，仅能点击“查看打分/投票结果”按钮来查看之前自己的打分/投票结果。
	2025

	11
	继续教育管理-评审管理-评审结果确认
	市人社局主管部门根据专家评审果确定最终通过市级继续教育基地设立单位、继续教育培训课程、市级知识更新工程重点项目、数字技术工程师培育项目、数字技术工程师培训方案名单以及最终通过数字技术工程师专业水平评价的数字技术工程师名单的功能。
市人社局主管部门工作人员进入功能选择已结束的评审会，点击“查看评审结果”查看评审对象的最终的评审结果，根据评审模式、以及评审会议类型的不同，系统会显示不同的评审结果页面，其中投票模式系统会将投票通过的评审对象以醒目方式进行显示，打分模式会将评审对象根据总分进行倒序排列。此时工作人员可以根据最终评审结果选择最终通过的评审对象进行确认操作。
	2025

	12
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-知识更新工程重点项目资助经费管理-申请资助经费
	培训机构完成知识更新工程重点项目的培训后提交总结报告并填写资助申请表申请资助经费。资助申请表填写完毕后进行确认，确认无误后提交市人社局主管部门进行审核。
	2025

	13
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-知识更新工程重点项目资助经费管理-审核
	市人社局主管部门查看资助申请材料，查看培训总结报告结合之前监督的培训实施过程，并根据实施情况进行审核操作。
	2025

	14
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-知识更新工程重点项目资助经费管理-拨款确认
	市人社局主管部门汇总资助申请审核通过的知识更新工程重点项目申报单位名单，然后为每个单位设置资助索引号后进行确定，之后再由市人社局主管部门根据资助索引号确认拨付建设经费。
	2025

	15
	继续教育管理-培训管理-培训班管理-培训班开班
	培训机构选择培训课程或培训项目并创建一个培训班，设置可报名人数、培训地点、开班通知内容、报名开始时间、报名结束时间。确认无误后点击“发布”按钮完成培训开班操作并发布开班通知。
	2025

	16
	继续教育管理-培训管理-培训班管理-付费状态设置
	针对需要付费的培训课程，培训机构工作人员手动设置记录学员的付费状态的功能。功能页分为未付费和已付费两个选项卡页面，工作人员可在相应的页面中通过选择已报名课程的学员的付费状态，将学员在两个名单中进行调整。
	2025

	17
	继续教育管理-培训管理-培训班管理-培训签到
	对于一些线下培训的培训班，培训机构可以通过功能选择已经创建的培训班，点击“签到”按钮进入学员签到页，培训班管理人员选择参加培训的人员进行签到。之后导入学时系统会校验，只有签到的人员才能导入学时。
	2025

	18
	继续教育管理-培训管理-培训班管理-导入学时
	人社局经办机构批量导入线下完成培训的继续教育培训课程或项目的学时记录。包括学时信息、培训项目、培训课程等信息，导入时系统会校验对应培训班中的签到情况，只有培训签到的人员学时才会被导入。
	2025

	19
	继续教育管理-培训管理-培训班管理-准考证设置
	针对需要线下开展的培训考试课程的培训班，管理员可以通过功能设置考点，考点人数等参数，然后点击“开始分配”按钮开始分配考试准考证号、考点以及座位号等信息，此时系统随机分配考场并生成每个学员的准考证、学员可通过功能下载这些准考证进行打印。
	2025

	20
	继续教育管理-培训管理-公需科目专业科目培训-报名选课
	专业技术人才通过PC端或移动端访问系统，报名参加继续教育培训报名公需科目或专业科目培训课程，课程报名有相关名额限制。
	2025

	21
	继续教育管理-培训管理-市级知识更新工程重点项目培训报名
	专业技术人才通过PC端或移动端访问系统，报名参加市级知识更新工程重点项目培训项目填写相关申请表，项目报名有相关名额限制。
	2025

	22
	继续教育管理-培训管理-打印报名表
	专业技术人才通过PC端访问系统，打印已报名成功课程或项目的报名表，用以参加一些线下开展的培训课程
	2025

	23
	继续教育管理-培训管理-自助换课-换课申请
	专业技术人才通过PC端访问系统，专业技术人才报名成功后根据实际情况，选择一门已报名的课程然后再这门课程的同类课程进行更换并填写换课原因，在确认信息无误后点击“换课”按钮发起换课申请。
	2025

	24
	继续教育管理-培训管理-自助换课-换课审核
	培训机构查看并审核专业技术人才提交的换课申请，审核通过后完成换课。
	2025

	25
	继续教育管理-培训管理-自助退课-退课申请
	专业技术人才通过PC端访问系统，专业技术人才报名成功后根据实际情况，选择一门已报名的课程，在填写退课申请原因并确认选择无误后点击“退课”按钮发起退课申请。
	2025

	26
	继续教育管理-培训管理-自助退课-退课审核
	培训机构查看并审核专业技术人才提交的退课申请，审核通过后完成退课。
	2025

	27
	继续教育管理-培训管理-打印准考证
	专业技术人才通过PC端访问系统，打印已报名成功课程的准考证，用以参加一些线下开展的培训课程的考试
	2025

	28
	继续教育管理-培训管理-录播课学习
	专业技术人才报名成功后根据课程培训计划在线学习录播课程的功能。学员点击进入录播课学习平台时，系统会将相关信息发送到录播课学习平台，当录播课学习完毕后系统会接收学习平台发送过来的学习结果然后根据结果计算学员获得的培训学时。
	2025

	29
	继续教育管理-培训管理-直播课学习
	专业技术人才报名成功后根据课程培训计划在线学习直播课程的功能。学员点击进入直播课学习平台时，系统会将相关信息发送到直播课学习平台，当直播课学习完毕后系统会接收学习平台发送过来的学习结果然后根据结果计算学员获得的培训学时。
	2025

	30
	继续教育管理-绩效评估-市级知识更新工程重点项目绩效评估
	市人社主管部门查看培训总结报告，然后根据培训实施结果尽心绩效评估的功能。市人社局主管部门工作人员点击查看培训机构完成市级知识更新工程重点项目的培训后提交的总结报告，点击“绩效评估”按钮进入绩效评估页，工作人员结合培训实施结果和总结报告情况并根据绩效考核标准对培训项目进行绩效打分操作，打分完成后点击“确认提交”完成打分，此时系统会基于打分标准和分值计算并获取最终绩效评估结果。之后工作人员可以在项目管理相关功能中查看绩效评估结果。
	2025

	31
	继续教育管理-信息查询-学员信息查询
	人社经办机构和施教培训机构查询报名过课程的学员信息，包括学员基本信息、联系方式、已完成课程等信息。
	2025

	32
	继续教育管理-信息查询-已报名课程查询
	施教培训机构查询已被报名的课程信息，点击详情后还可以查看报名这个课程的学员信息。包括课程信息、该课程已报名学员基本信息等
	2025

	33
	继续教育管理-信息查询-查看培训通知
	专业技术人才本人查看继续教育培训机构发布的培训通知、包括培训通知标题、内容、发布时间等信息。
	2025

	34
	继续教育管理-信息查询-已修课程查看
	专业技术人才本人查看已学习完毕的课程信息。包括课程名称、培训项目、报名时间、完成时间、培训单位等信息。
	2025

	35
	继续教育管理-信息查询-已修学时查询
	专业技术人才本人查询当年已学习完毕并获得的学时总计，点击学时总计数字可以查看这些学时对应的已修继续教育学时的课程信息，再点击课程名称可以查看课程详情以及本人完成课程的时间。
	2025

	36
	继续教育管理-信息查询-征集通知查看
	培训机构查看市级继续教育基地设立、继续教育年度培训计划和培训项目、市级知识更新工程重点项目、数字技术工程师培育项目的通知的功能。包括通知标题，通知内容，发布时间等。
	2025

	37
	继续教育管理-信息推送-培训通知推送
	系统通过定时任务的方式将相关培训课程开班通知以短信的方式推送给历年报名过相同课程的专业技术人才。
	2025

	38
	职称服务管理-职称服务主题专栏-职称服务主题专栏
	将现有的上海职称服务系统门户网站在人社一体化系统中改建为职称服务主体专栏，包括专栏首页、评审通知栏目、评审结果栏目、评审通知栏目等内容。专栏首页会显示评审通知栏目、评审结果栏目的最新五条信息。同时点击“更多”按钮能够进入对应的栏目，查看更多的信息；评审通知栏目展示发布各评委会评审职称的最新通知，确保用户能够迅速了解动态，为申请职称做好充分准备；评审结果栏目用来公示当年各职称系列最终评审通过人员名录，以接受社会监督。
	2025

	39
	职称服务管理-评委会信息维护-评委会信息维护
	专技处维护管理评委会基本信息的功能。专技处管理员通过功能创建一个评委会，输入评委会机构编号、评委会名称、评委会描述、评委会等级、是否有自定义附件、是否开启投票人数限制等信息后点击保存按钮完成创建操作。然后通过点击评委会的设置按钮进行进一步的相关设置，例如支付中心商户编号、校领导通过人数、一线教师通过人数、其他非一线教师通过人数等参数。
	2025

	40
	职称服务管理-评委会附件和专业维护-评委会自定义附件维护
	评委会维护维护下辖其自定义附件的功能。评委会管理员可以通过功能对其评委会的自定义附件清单进行、添加、更换、删除、设置有效状态等操作。
	2025

	41
	职称服务管理-评委会附件和专业维护-评审专业维护
	评委会维护其学科组下评审专业的功能。评委会管理员可以通过功能对其下的学科组的专业进行添加、修改、删除、设置显示等操作。
	2025

	42
	职称服务管理-创建学科组-学科组填写
	评委会申请创建学科组的功能。评委会填写创建学科组申请表，在确认信息填写无误后提交专技处进行审核。只有审核通过的学科组评委会才能在后续工作中创建相关评审项目以及提交评审计划。
	2025

	43
	职称服务管理-创建学科组-学科组审核
	专技处审核评委会提交的学科组创建申请，查看相关申请材料进行审核。对于有疑问的申请点击“退回”按钮将申请进行退回评委会，对于没问题的申请点击“通过”按钮完成学科组的创建审核。
	2025

	44
	职称服务管理-评审项目管理-评审项目申请-项目填写
	评委会根据当年的评审计划申请评审项目。评委会通过本功能选择评审计划、添加评审项目并填写评审年度、项目名称、项目简介、所属学科组、项目申报开始和结束时间、缴费类型、网上缴费截止时间、联系人、联系方式等信息。然后选择一个评审通知进行绑定并设置评审专业和评审费用。在完成上述所有操作后点击“确认提交”将项目申请提交给专技处进行审核，专技处审核通过后项目才会进行发布。
	2025

	45
	职称服务管理-评审项目管理-评审项目申请-项目审核
	专技处审核评委会提交上来的当年项目创建申请，专技处工作人员通过功能查看项目信息、评审计划以及相关申请材料并审核，对于有问题的申请材料点击“退回”按钮将申请退回评委会修改调整，对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成项目的审核。
	2025

	46
	职称服务管理-评审项目管理-评审项目管理
	评委会维护专技处已审批通过评审项目，可以调整评审项目申报时间、网上缴费截止日期、联系人等信息。
	2025

	47
	职称服务管理-职称申报-申报职称（工程系列）
	申报：专业技术人员申报工程系列职称，填写申报表并提交相关申报材料。填表内容包括：个人基本信息、学习经历、工作经历、工作业绩、项目/课题情况、专利/课题、论文专著、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格、单位意见上传等内容。另外根据申报人填表内容不同分别需要上传一下申报材料：个人证件；学习经历证明；工作经历证明；职称资格证书；职称语言证书；职称计算机证书；上海市居住证；诚信档案证明；工作业绩证明；项目课题证明；专利课题证明；论文专著证明；其他材料附件；评委会相关表格；单位意见反馈表。
受理：评委会受理点受理申报人员提交的职称申报材料，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回申报人进行修改或补充材料。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成受理，并将申请提交到评委会进行审核。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行受理不通过操作。
审核：评委会对受理点通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回受理点。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审核，并将申请提交到专技处进行审批。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过操作。
审批：评委会对评委会通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回评委会。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审批并办结。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过并办结。
	2025

	48
	职称服务管理-职称申报-申报职称（考核认定）
	申报：专业技术人员申报考核认定系列职称，填写申报表并提交相关申报材料。填表内容包括：个人基本信息、学习经历、工作经历、工作业绩、项目/课题情况、专利/课题、论文专著、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格、单位意见上传。另外根据申报人填表内容不同分别需要上传一下申报材料：个人证件；学习经历证明；工作经历证明；职称资格证书；职称语言证书；职称计算机证书；上海市居住证；诚信档案证明；工作业绩证明；项目课题证明；专利课题证明；论文专著证明；其他材料附件；评委会相关表格；单位意见反馈表。
受理：评委会受理点受理申报人员提交的职称申报材料，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回申报人进行修改或补充材料。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成受理，并将申请提交到评委会进行审核。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行受理不通过操作。
审核：评委会对受理点通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回受理点。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审核，并将申请提交到专技处进行审批。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过操作。
审批：评委会对评委会通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回评委会。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审批并办结。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过并办结。
	2025

	49
	职称服务管理-职称申报-申报职称（教育系列）
	申报：专业技术人员申报教育系列职称，填写申报表并提交相关申报材料。填表内容包括：
中小学正高：个人基本信息、学习经历、工作经历、本人总结、本人任教学科（岗位）经历、奖励情况、公开课或公开教研活动、讲座学术报告论坛、指导和培训教师、教科研成果、课程表、特殊情况申报、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格。
中小学副高：个人基本信息、学习经历、工作经历、本人总结、本人任教学科（岗位）经历、奖励情况、公开课或公开教研活动、教科研成果、课程表、特殊情况申报、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格。
中专技校正高：个人基本信息、学习经历、工作经历、本人总结、本人任教学科（岗位）经历、专业实践情况、奖励情况、教科研成果、课程表、特殊情况申报、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格。 
中专技校副高：个人基本信息、学习经历、工作经历、本人总结、本人任教学科（岗位）经历、专业实践情况、奖励情况、教科研成果、课程表、特殊情况申报、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格。
另外根据申报人填表内容不同分别需要上传一下申报材料：个人证件；学习经历证明；工作经历证明；奖励情况证明；教科研成果证明；公开课或公开教研活动证明；申报职称评审诚信承诺书；教师资格证书原件扫描件；教师职务培训证书原件扫描件；特殊教育相关培训证书原件扫描件；破格推荐表签字盖章扫描件；突出业绩和重大贡献补充说明表签字盖章扫描件；讲座、学术报告、论坛；指导和培训教师；学校教师职务聘任委员会转评考核意见、正高级转评教师评审推荐小组区级评价结果及转评前原高级职务申报表复印件盖章扫描件；教研员近五年在定点学校完成教育教学工作情况、教研员近五年在区域完成教研工作情况表及教研员承诺书盖章扫描件；高质量成果推荐认定情况表盖章扫描件；
评委会相关表格；单位意见：现行政职务证明；单位意见：现专技职务取得批文或申报表；单位意见：现专技职务聘任表或聘书；单位意见：近五年年度考核证明；单位意见：公示证明；单位意见：任教课程表盖章版；单位意见：本学期听评课计划附件盖章扫描件；单位意见：申报人员近五年师德考核与诚信情况表签字盖章扫描件；单位意见：所在单位核实意见和事业单位岗位情况说明表签字盖章扫描件；单位意见：补证材料附件；单位意见等材料附件；
单位上报：教育系统用人单位对申报人提交的职称申报上传单位意见并填写补充信息的以及补充材料的上传，完成后将申请上报提交区教育局受理点进行受理。
受理：区教育局受理点受理用人单位提交的职称申报材料，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回申报人进行修改或补充材料。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成受理，并将申请提交到评委会进行审核。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行受理不通过操作。
审核：评委会对受理点通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回受理点。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审核，并将申请提交到专技处进行审批。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过操作。
审批：评委会对评委会通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回评委会。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审批并办结。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过并办结。
	2025

	50
	职称服务管理-职称申报-申报职称（卫生系列）
	申报：专业技术人员申报教育卫生职称，填写申报表并提交相关申报材料。填表内容包括：个人基本信息、学习经历、工作经历、工作业绩、项目/课题情况、专利/课题、获奖情况、论文专著、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格。另外根据申报人填表内容不同分别需要上传一下申报材料：个人证件；学习经历证明；工作经历证明；职称资格证书；职称语言证书；职称计算机证书；上海市居住证；诚信档案证明；工作业绩证明；项目课题证明；专利课题证明；论文专著证明；其他材料附件；评委会相关表格；单位意见反馈表。
单位上报：卫生系统用人单位对申报人提交的职称申报，上传单位意见并进行补充信息的填写，完成后将申请上报提交卫生部门受理点进行受理。
受理：卫生部门受理点受理用人单位提交的职称申报材料，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回申报人进行修改或补充材料。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成受理，并将申请提交到评委会进行审核。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行受理不通过操作。
审核：评委会对受理点通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回受理点。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审核，并将申请提交到专技处进行审批。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过操作。
审批：评委会对评委会通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回评委会。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审批并办结。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过并办结。
	2025

	51
	职称服务管理-职称申报-申报职称（其他系列）
	申报：专业技术人员申报其他系列职称，填写申报表并提交相关申报材料。填表内容包括：个人基本信息、学习经历、工作经历、工作业绩、项目/课题情况、专利/课题、论文专著、上传照片、上传证件、附件资料、相关表格、单位意见上传。另外根据申报人填表内容不同分别需要上传一下申报材料：个人证件；学习经历证明；工作经历证明；职称资格证书；职称语言证书；职称计算机证书；上海市居住证；诚信档案证明；工作业绩证明；项目课题证明；专利课题证明；论文专著证明；其他材料附件；评委会相关表格；单位意见反馈表。
受理：评委会受理点受理申报人员提交的职称申报材料，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回申报人进行修改或补充材料。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成受理，并将申请提交到评委会进行审核。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行受理不通过操作。
审核：评委会对受理点通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回受理点。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审核，并将申请提交到专技处进行审批。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过操作。
审批：评委会对评委会通过后提交的申报材料进行审核操作，对于有问题的材料点击“退回”按钮在填写退回原因后将申请退回评委会。对于没有问题的材料点击“通过”按钮完成审批并办结。对于多次退回切无法补充材料的明显不符合申报资质的申请可以点击“不通过”按钮对此申请进行审核不通过并办结。
	2025

	52
	职称服务管理-受理号分配-分配受理号
	评委会对审核通过的申请材料分配受理号的事项
	2025

	53
	职称服务管理-评审费用支付-网上付费
	申报职称的专业技术人才，通过扫码支付的方式在网上支付评审费用的相关功能。申报人点击在线支付按钮后，系统将订单数据发往支付中台相关接口，创建支付订单成功会跳转到支付订单确认页，用户此时可以选择支付渠道，然后点击“支付”按钮跳转到支付渠道方的支付指引页面，用户根据支付指引进行扫码付款。完成上述操作后用户点击页面上的“我已付款”按钮完成操作。系统根据支付结果完成整个扫码收款流程并将支付成功的订单结果返回系统中。
	2025

	54
	职称服务管理-评审费用支付-支付订单管理
	评委会查看已生成的支付订单的功能，包括订单金额、商品名称、支付订单生成时间、支付结果、支付结果返回时间等信息。评委会可以通过点击“查询详情”按钮查看订单详情，当评委会查询订单详情时如果支付结果未返回的状态，系统自动根据订单的支付渠道调用对应的第三方支付平台相关接口查询该订单的最新支付结果状态。
	2025

	55
	职称服务管理-评审费用支付-支付参数配置
	评委会配置支付渠道相关参数的功能，例如微信支付下单需要的APPID，商户号，支付接口APIKE等参数。这些支付渠道参数使用加密的方式进行存储。
	2025

	56
	职称服务管理-评审费用支付-支付测试
	评委会在完成第三方渠道接入参数配置后，进行小额支付测试的功能。金额控制在0.01元左右。评委会管理员可以点击“支付测试”按钮发起一个固定金额为0.01元的支付订单，此时系统会显示测试结果。
	2025

	57
	职称服务管理-评审费用支付-支付相关接口-支付下单接口
	系统接口接收下单参数生成具体的支付订单，然后通过调用第三方的下单接口完成整个支付订单的生成工作，这里以微信支付渠道为例：具体需要通过调用微信统一下单接口进行实现，平台先调用该接口在微信支付服务后台生成预支付交易单，返回正确的预支付交易会话标识后再按Native场景生成交易串调起支付。
	2025

	58
	职称服务管理-评审费用支付-支付相关接口-支付结果接收接口
	系统接口接收第三方支付渠道返回的支付结果，接收到支付结果后将结果数据更新到相对应的支付订单中。
	2025

	59
	职称服务管理-评审费用支付-线下付费确认
	申报职称的专业技术人才，通过线下支付、银行汇款转账的方式支付评审费。此时专技处工作人员需要在收款后登录平台进行线下付费确认操作
	2025

	60
	职称服务管理-职称申请转学科组-职称申请转学科组
	专技处管理员管理维护当年已经支付评审费的申报人员的学科组的功能。专技处管理员使用功能修改已申报人员的学科组，在申报评委会中选择一个学科组进行调整并记录相关操作日志。
	2025

	61
	职称服务管理-撤销申报-撤销申报申请
	申报人在职称申报申请被专技处审批通过后发起撤销申报申请，申报人通过功能进入确认当年申报职称的信息，然后点击“我要撤销申报”按钮进入撤销申报申请页，填写撤销原因后点击“确认提交”按钮，将撤销申报申请提交评委会进行确认。
	2025

	62
	职称服务管理-撤销申报-撤销申请确认
	评委会查看申报人提交的撤销申请，确认撤销原因属实且为本人发起后点击“确认撤销”按钮撤销该申报人当年的职称申请。如果此时申报人已完成了网上付费则系统会调用退款接口发起退款。
	2025

	63
	职称服务管理-职称公示管理-公示申请
	评委会创建公示批次并发起公示申请的功能。评委会管理员通过功能创建当年公示名单，设置公示批次名称、公示开始时间、公示结束时间等信息，然后点击下一步选择公示人员名单，在选择完毕并确认名单无误后点击“确认提交”将公示申请提交到专技处进行审核。
	2025

	64
	职称服务管理-职称公示管理-公示审批
	评委会创建公示批次并发起公示申请的功能。评委会管理员通过功能创建当年公示名单，设置公示批次名称、公示开始时间、公示结束时间等信息，然后点击下一步选择公示人员名单，在选择完毕并确认名单无误后点击“确认提交”将公示申请提交到专技处进行审核。
	2025

	65
	职称服务管理-职称公示管理-公示结果确认
	当公示期结束后专技处会根据公示情况批量设置公示结果的功能。专技处工作人员对公示通过的人员进行批量设置公示结果，对于公示期间有异议的人员，在核实情况后如果确实出现问题的，则会通过功能设置将该人员加入公示待核实名单中等待进一步核实。
	2025

	66
	职称服务管理-职称申报单位名录管理-职称申报单位名录管理
	教育系列和卫生系列评委会受理点对其管辖的申报单位名录进行管理的功能。管理人员可以通过功能呢新增、修改、移除申报单位。只有在名录中的申报单位才能为单位员工上报教育或卫生系列职称的申报材料。
	2025

	67
	职称服务管理-职称申报人员名录管理-职称申报人员名录管理
	教育系列和卫生系列用人单位其单位的申报人员名录进行管理的功能。管理人员可以通过功能呢新增、修改、移除申报人员。只有在名录中的人员才能申报教育或卫生系列的职称。
	2025

	68
	职称服务管理-职称评阅投票-职称评阅投票
	评阅：专家评审前对申报人材料进行评阅以及评审会当天参与评审投票表决的功能。在评审会发布后但是尚未开始评审前，主副审专家对参评申请人的申请材料进行预先评阅，专家通过随申办扫码登录系统，点击“材料评阅”选项卡进入评阅页面，此时负责主副审的专家可以点击评审会进入，然后点击待评审人员的姓名进入查看申报人详情以及申报材料，在评阅后填写评阅意见然后点击“保存提交”按钮完成评阅意见的填写。
比对：职称评审时所有参加评审会的专家可以进入人员列表页后，可以选择两个或多个申报人然后点击“比对”按钮查看选择的这些申报人之间的信息对比，对比信息将根据申报人详情按照左右排列的方式展示已选择的这些申报人信息中有差别的字段内容。
投票：在评审会当天，所有参与评审会的专家扫码登录系统，进入功能页然后点击“投票表决”选项卡进入投票页面，此时专家可点击申报人的姓名查看详情、申报材料以及主副审专家对于该申报人的评阅意见，在充分参考意见后对申报人进行投票，投票可选择同意、反对、弃权三个选项，对于教育系列的评审会还需要按照评分标准进行打分操作，在完成对所有申报人的投票和打分操作后，专家可以点击“确认提交”按钮完成所有的评审操作。
查看结果：评审专家完成了投票和打分并确认后，此时专家不能再修改投票和打分结果，但是可以点击“查看结果”按钮查看本人的投票结果和评分。
	2025

	69
	职称服务管理-职称评审会管理-职称评审会管理
	评委会和专技处进行一系列评审活动的相关事项，包括评委会创建评审会议、专技处审核对专技处已经审批通过的评审会议可以进行开启会议等管理操作的功能。
评委会工作人员通过功能先选择不同会议类型（可选择答辩会、学科组会议、评委会会议），然后根据选择会议类型创建对应的评审会，评委会工作人员需要设置会议标题、会议时间、会议内容简介等信息，然后点击“下一步”选择参加评审的专家（仅在当届抽取的专家名单中进行选择）、选择评审对象、为每个评审对象设置主审和副审专家。当上述操作完成后如果选择是评委会会议还需要工作人员设置评审会模式，模式可以选择评审会模式、审定会模式两种，两种模式最终会以预设的通过比例计算最终投票的评审结果。当完成上述所有操作全部完成并确认相关设置无误后，工作人员可以点击“开启会议”按钮开启评审会，此时系统将会为参加评审会的专家分配相应的评审功能权限。当评审会开始后工作人员可点击“查看评审情况”按钮进入功能页查看专家打分或投票的实时计算结果，以及已打投票专家名单。在所有评审专家评审结束后工作人员可以点击“结束会议”按钮关闭评审会，此时系统会根据评审模式计算并保存最终的评审结果，并收回参加评审专家的评审功能权限。
	2025

	70
	职称服务管理-评审总结提交-评审总结提交
	评委会填写维护上年度评审总结信息的功能。评委会管理员通过功能新增一个上年度的评审总结，并上传评审总结报告，在确认无误后上报专技处进行审阅。专技处通过功能可以查阅所有评委会提交的上年度的评审总结内容，在确认通过后进行归档。
	2025

	71
	职称服务管理-评审计划创建-评审计划创建
	评委会填写创建并维护当年评审计划信息的功能。评委会管理员通过功能创建当年的职称评审计划，在填写了评委会简称、评审职称名称、评审范围、评审预排时间通知发布、评审预排时间网上申报、评审预排时间书面材料报送、挂靠单位、评委会办公室所在单位、联系人、联系电话等信息后确认信息，确认信无误后提交专技处进行审批，专技处通过功能查阅并审批当年的评审计划，评审通过的计划才能开始实施。
	2025

	72
	职称服务管理-职称证书导入-职称证书导入
	管理其他非线上申报评审职称证书，例如一些以考代评的职称证书。一般由考试院相关工作人员将信息收集后使用功能导入到系统中，专技处在进行核验后再统一进行证书制作。
	2025

	73
	职称服务管理-专家库管理-专家信息入库-批量导入
	评委会专家由评委会根据复函在职称系统中添加专家（批量或单独增加），提交主管部门审核。
导入专家：评委会工作人员使用功能，先选择导入专家类型，然后再选择专家名单文件后点击“导入”按钮批量导入评审专家。如果导入的是学科组专家，评委会确认专家名录无误后点击“确认入库”按钮将专家信息直接导入专家库。如果是评委会专家则在确认专家名录无误后点击“确认提交”按钮，将导入的专家信息提交专技处主管部门进行审核。
审核：专技处主管部门审核评委会提交的导入专家名录，审核通过后系统才会将这些专家的信息导入专家库中。
	2025

	74
	职称服务管理-专家库管理-专家信息入库-手动添加
	市人社局根据工作需要手动添加评委会专家入库的功能。市人社局工作人员通过功能新增专家信息，在填写了专家基本信息、联系信息后点击“添加入库”按钮完成评委会专家的入库操作。
	2025

	75
	职称服务管理-专家库管理-专家信息入库-社会征集
	面向社会征集相关专业/领域专家，经过市人力资源社会保障局和相关行业主管部门组织遴选后，添加入库的功能。
专家申报：社会征集的相关专业/领域专家使用随申办扫码登录系统，填写专家信息表并提交。
遴选：市人力资源社会保障局和相关行业主管部门组织遴选后，通过功能选择遴选通过的专家添加入库。
	2025

	76
	职称服务管理-专家库管理-抽取专家
	评委会根据工作需要，评委会及相关单位可以设置相应的条件，随机抽取专家，抽取规则根据相关行业、专业特点分别制定。根据工作需要，市人力资源社会保障局可添加、删减抽取出的专家。评委会及相关单位可向主管部门申请添加、删减抽取的专家的功能。评委会工作人员通过功能色设置筛选条件、抽取人数等规则，然后点击“抽取专家”按钮抽取专家，此时系统会根据筛选条件搜索符合的专家并根据抽取规则随机挑选一批专家进行抽取，抽取的专家会自动进入当年评委会的当届批次中。此时评委会工作人员可点击“详情”查看抽取出来当届批次的专家名单以及专家详情。
	2025

	77
	职称服务管理-专家库管理-专家信息管理
	专技处和评委会管理维护已抽取的专家功能。评委会可选择显示当届和历届抽取的专家列表，可选择专家查看其所担任评审专家的信息、当年和历年抽取的次数、以及已学科组专家或评委会专家身分参加评审的情况。评委会在当届抽取的专家中选择部分专家向专技处申请更换或删减申请或直接提交添加专家申请，专技处审核通过后通过功能手动更换或删除这些专家或手动添加专家。
	2025

	78
	职称服务管理-职称证书管理-证书制作
	评委会对公示通过的申请人制作职称证书的功能。评委会工作人员登录系统点击“证书制作”按钮进入功能页面，选择当年公式通过的申报人，然后在证书号模板设置页面中填写证书号前缀、证书号长度、证书号起始流水号、证书号后缀等参数然后点击“批量设置证书号”按钮开始为该批次人员设置职称证书编号，此时系统会根据之前设置的模板参数自动计算并为每个人预分配职称证书编号。在完成上述操作后评委会工作人员确认预分配的证书号无误后点击“下一步”按钮进入评审总结附件上传页，在上传了评审总结材料后点击“确认提交”按钮完成证书制作申请，并将该批次人员的制证申请提交专技处进行审核。
	2025

	79
	职称服务管理-职称证书管理-制证确认
	专技处审核评委会提交的证书制作申请的功能。专技处工作人员查看各评委会提交的职称证书制作申请，然后核对评委会提交的评审总结材料后进行证书制作确认操作。如果核对无误则点击“确认制证”按钮进行职称电子证书的制作，如果核对有误则点击“退回”按钮在填写退回原因后将制证申请退回到评委会进行制证名单的勘误。
	2025

	80
	职称服务管理-职称证书管理-证书下载
	申报人下载自己所获得的职称电子证书的功能，申报人通过随申办扫码登录系统，点击证书下载按钮进入功能页面，系统会罗列出申报人本人获得的职称证书信息，申报人通过点击证书后面的“下载证书”按钮下载本人的职称电子证书。
	2025

	81
	职称服务管理-职称证书管理-证书管理
	专技处管理专技人才所获得职称证书的事项，包括证书信息修改、证书注销等操作。专技处工作人员通过证书编号或证件号码和姓名搜索职称证书信息，然后点击“证书信息修改”按钮进入证书信息修改页然后修正证书信息并点击“确认修改”按钮，此时系统会保存修改结果并重新制作电子证书，此时证书持有人可通过相应的功能下载重新制作的职称电子证书。专技处工作人员点击“证书注销”按钮后进入证书注销功能页，输入注销原因后点击“确认注销”按钮完成注销证书的操作，此时系统会将该证书信息标记为“已注销”并且将已制作的电子证书同时进行注销，此时证书的持有人不能再通过功能下载该电子证书。
	2025

	82
	职称服务管理-职称申报综合信息查询-申报信息查询
	专技处、评委会、受理点使用功能查询自己所办理的职称申报信息的功能，用户通过输入评委会名称、所申报学科组、所在受理点、去年评审、项目范围、评审年度、申报状态、评审结果、会议情况、工作单位、单位性质、毕业院校、是否破格、是否上海户籍、出生年月（开始）、出生年月（结束）、姓名、性别、受理号（开始）、受理号（结束）、证件号码、通讯方式、注册日期（开始）、注册日期（结束）、资料状态等查询条件，系统会根据这些条件查询符合的职称申报信息。然后用户可以点击“查看”按钮查看申报信息详情。
	2025

	83
	职称服务管理-职称申报综合信息查询-网上支付记录查询
	专业技术人才查看自己的网上支付记录；专技处、评委会、受理点查询职称申报人员的网上支付订单的功能。专业技术人才可以输入评委会名称、所申报学科组、受理点、项目范围、支付类型、申报年度、订单编号等查询条件；专技处、评委会、受理点可以通过输入评委会名称、所申报学科组、受理点、项目范围、支付类型、申报年度、到账时间（开始）、到账时间（结束）、人工缴费操作员姓名、单位名称、单位性质、毕业院校、是否破格、出生年月（开始）、出生年月（结束）、姓名、性别、受理号（开始）、受理号（结束）、证件号码、订单编号等查询条件，筛选符合的网上支付记录。然后可以点击“查看”按钮查看网上支付记录详情。
	2025

	84
	社区工作者管理-工作地点维护-工作地点维护
	街道操作人员通过业务经办对本单位下面的工作地点进行新增和修改名称。工作地点分为五种类型，居委、中心、其他、基本管理单元、其他中心（所）。允许街道对基本管理单位、其他中心（所）、其他这三种类型的工作地点进行新增和修改名称，居委类型的工作地点使用公共字典表，不可由街道新增和修改名称。区级的操作人员可以通过选择街道来查询该街道下面的工作地点。
	2025

	85
	社区工作者管理-人员管理-人员新增
	社区操作人员对本单位的工作人员进行新增。操作人员通过证件号码查询人员的基本信息，并补充工作年限、职级、工作地点等信息，确认无误后提交该人员信息。
	2025

	86
	社区工作者管理-人员管理-合同签订
	社区的操作人员维护本单位的工作人员的合同信息。选择工作人员，若该人员未签订合同，则选择初签合同，若该人员合同已签订，则选择续签合同。填写合同的起始日期，签订类型、期限类型、招录方式等信息并提交。
	2025

	87
	社区工作者管理-人员管理-人员定级
	社区操作人员评定本单位的工作人员的等级。选择工作人员，可查询到该人员的历史定级信息。填写该人员的定级信息，包括最终评定等级，定级年月，备注等信息并提交。若定级信息有误，可以使用撤销功能撤销后重新填写。
	2025

	88
	社区工作者管理-人员管理-人员信息维护
	当工作人员的信息发生变动时，社区操作人员对本单位的工作人员的信息进行更新。查询并选择某个工作人员，可修改该工作人员的工作年限，职级，工作地点等信息。
	2025

	89
	社区工作者管理-人员管理-人员退出
	社区操作人员对本单位的工作人员做退出操作。当人员退出单位时，查询该人员的合同信息，若合同未签订需要先签订合同，填写该人员的退出原因（包括到期终止、离职、解聘、退休、死亡五种），退出日期，退出说明等信息，确认无误后提交信息。
	2025

	90
	社区工作者管理-绩效考核-绩效考核
	社区操作人员对本单位的工作人员的绩效进行考核。选择工作人员，可查询到该人员的历年考核信息。填写考核年度和该人员的考核结果，确认无误后提交。若提交后信息有误，只能修改最近2年已考核年度的考核记录。
	2025

	91
	社区工作者管理-薪酬管理-薪酬维护
	社区操作人员生成本单位工作人员的薪酬信息。点击生成薪酬（仅可生成当月薪酬）,根据当前的薪酬小类和上月的薪酬明细生成当月的薪酬明细。若单位某个人员的薪酬需要调整，则可点击修改功能维护具体的薪酬明细。薪酬明细包括以下五大类，基本保障，考核激励，其他加项，其他减项，缴纳基数。根据这五大类的薪酬计算该人员应发金额，扣分金额，实发金额。若该人员有其他加项或其他减项，需要填写原因说明。也可以使用新增功能单个人员的薪酬信息，或使用模板导入的方式导入多个人员的薪酬信息。
	2025

	92
	社区工作者管理-薪酬管理-工资确认
	社区操作人员在维护好本单位工作人员的薪酬信息后，需要确认薪酬信息。可以使用单个确认某条薪酬信息，或多选确认多条薪酬信息。
	2025

	93
	社区工作者管理-薪酬结构维护-薪酬结构维护
	街道操作人员通过业务经办维护薪酬结构。薪酬结构分为以下五大类，基本保障，考核激励，其他加项，其他减项，缴纳基数。操作人员可以在该五大类以下新增本单位独有的薪酬小类，当薪酬小类有调整时，可删除不需要的薪酬小类。
	2025

	94
	社区工作者管理-居民书记信息维护-书记新增
	街道操作人员通过业务经办对本单位的书记人员进行新增。操作人员通过证件号码查询人员的基本信息，并补充工作年限、职级、工作地点等信息，确认无误后提交该人员信息。
	2025

	95
	社区工作者管理-居民书记信息维护-居民书记基础信息维护
	当居民书记的信息发生变动时，社区操作人员对本单位居民书记的信息进行更新。查询并选择某个工作人员，可修改该工作人员的工作年限，职级，工作地点等信息。
	2025

	96
	社区工作者管理-居民书记信息维护-书记退出
	街道操作人员对本单位的居民书记做退出操作。当居民书记退出单位时，查询该居民书记的基本信息，填写该居民书记的退出原因（包括到期终止、离职、解聘、退休、死亡五种），退出日期，退出说明等信息，确认无误后提交信息。
	2025

	97
	社区工作者管理-人员信息综合查询-人员基本信息查询
	街道操作人员选择工作地点，查询各工作地点的人员信息列表，点击基本信息查询，可查询到该人员的姓名，证件号码，工作地点，等级，专业水平，文化程度，政治面貌，工作年限，人员分布类型，工作地点，工作岗位等信息。
	2025

	98
	社区工作者管理-人员信息综合查询-人员定级调整情况查询
	街道操作人员选择工作地点，查询各工作地点的人员信息列表，点击定级调整情况查询，可查询到该人员的当前等级及历史定级调整情况列表，包括最终定级等级，调整时间以及调整原因。
	2025

	99
	社区工作者管理-人员信息综合查询-个人薪酬情况查询
	街道操作人员选择工作地点，查询各工作地点的人员信息列表，点击个人薪酬情况查询，可查询到该人员的薪酬信息，包括基本保障，考核激励，其他加项，其他减项，缴纳基数的各薪酬小类的类目及金额，应发金额，扣款金额，实发金额。
	2025

	100
	社区工作者管理-薪酬表生成-薪酬汇总表生成
	街道操作人员选择起始时间，根据工作地点，薪酬等级，查询统计各个工作地点的不同薪酬等级的工作人员的合计薪酬，人数和平均薪酬。根据工作地点，工作人员类别统计出工作人员，主管，负责人的合计薪酬，人数和平均薪酬并导出。
	2025

	101
	社区工作者管理-薪酬表生成-薪酬情况表生成
	街道操作人员选择起始时间，根据不同的薪酬等级，统计出基本保障，考核激励，其他加项，其他减项，缴纳基数的明细合计金额及平均金额并生成表格导出。区级单位需要先选择街道后再进行查询导出。
	2025

	102
	继续教育管理-基地管理-本市继续教育基地设立和综合管理-市级继续教育基地设立申请
	申报单位（培训机构）填写基地建设项目申报表并上传相关材料并提交申请。填写申报表并上传申报材料后提交申请到行业主管部门和区人社部门进行初审。
	2026

	103
	继续教育管理-基地管理-本市继续教育基地设立和综合管理-市级继续教育基地设立申请
	行业主管部门和区人社部门对申报单位提交的申报材料进行审核并对审核通过的单位进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	104
	继续教育管理-基地管理-本市继续教育基地设立和综合管理-市级继续教育基地设立申请
	人社局主管部门对行业主管部门和区人社部门推荐上来的申报材料进行审核。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	105
	继续教育管理-基地管理-国家级继续教育基地管理-国家级继续教育基地申请
	申报单位（培训机构）申报国家继续教育基地建设项目，填写申报表并上传申报材料后提交申请到人社受理点或经办部门进行初审。
	2026

	106
	继续教育管理-基地管理-国家级继续教育基地管理-国家级继续教育基地申请
	人社受理点或经办部门对申报单位提交的申报材料进行初审，对审核通过的申报单位进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	107
	继续教育管理-基地管理-国家级继续教育基地管理-国家级继续教育基地申请
	市人社主管部门审核推荐上来的和申报材料，工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认办结。
	2026

	108
	继续教育管理-基地管理-国家级高级研修项目管理-国家级高级研修项目申报
	申报单位（培训机构）申报国家级高级研修班培训项目并填写申请表，然后上传相关申报材料，在确认无误后提交到人社受理点或经办部门进行审核。
	2026

	109
	继续教育管理-基地管理-国家级高级研修项目管理-国家级高级研修项目申报
	人社受理点或经办部门对申报单位提交的申报材料进行初审，然后对审核通过的申报单位项目进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	110
	继续教育管理-基地管理-国家级高级研修项目管理-国家级高级研修项目申报
	市人社主管部门审核市人社受理点或经办部门推荐上来的项目申报材料。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	111
	继续教育管理-基地管理-数字技术工程师培育项目管理-数字技术工程师培育项目申报
	申报单位（培训机构）申报数字技术工程师培育项目并填写申请表，然后上传相关申报材料，在确认无误后提交到人社受理点或经办部门进行审核。
	2026

	112
	继续教育管理-基地管理-数字技术工程师培育项目管理-数字技术工程师培育项目申报
	市人社受理点或经办部门对申报单位提交的申报材料进行初审，然后对审核通过的申报单位项目进行推荐。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	113
	继续教育管理-基地管理-数字技术工程师培育项目管理-数字技术工程师培育项目申报
	市人社主管部门审核市人社受理点或经办部门推荐上来的项目申报材料。工作人员查看申报表信息及相关申报材料，再选择审核结果后确认。
	2026

	114
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-数字技术工程师培育项目资助经费管理-申请资助经费
	培训方案评估通过的培训机构发布培训课件信息并提交经费资助申请。在填写了资助申请表并上传了课件相关材料后进行确认，再确认信息填写无误后提交市人社局主管部门进行审核。
	2026

	115
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-数字技术工程师培育项目资助经费管理-审核拨款
	市人社局主管部门查看培训课件信息，并验收培训准备工作，然后对验收通过的培训单位进行审核操作。
	2026

	116
	继续教育管理-资助申请-申请资助经费管理-数字技术工程师培育项目资助经费管理-拨款确认
	市人社局主管部门汇总资助申请审核通过的数字技术工程师培育项目申报单位名单，然后为每个单位设置资助索引号后进行确定，之后再由市人社局主管部门根据资助索引号确认拨付建设经费。
	2026

	117
	继续教育管理-资助申请-本市继续教育基地建设经费拨款确认
	市人社局主管部门汇总设立通过的本市继续教育基地的申报单位名单，然后为每个基地单位设置资助索引号后进行确定，之后再由市人社局主管部门根据资助索引号确认拨付建设经费。
	2026

	118
	继续教育管理-培训管理-数字技术工程师培育项目培训报名
	专业技术人才通过PC端或移动端访问系统，报名参加数字技术工程师培育项目填写相关申请表，项目报名有相关名额限制。
	2026

	119
	继续教育管理-绩效评估-继续教育基地绩效评估-提交总结报告
	当申报单位（基地建设单位）按照规划方案做好基地建设工作后，在资助周期结束时通过本功能提交总结报告。
	2026

	120
	继续教育管理-绩效评估-继续教育基地绩效评估-绩效评估
	市人社主管部门查看培训总结报告，然后根据培训实施结果尽心绩效评估的功能。市人社局主管部门工作人员点击查看基地提交的总结报告，点击“绩效评估”按钮进入绩效评估页，工作人员结合实施结果和总结报告情况并根据考察结果对基地建设项目进行绩效打分操作，打分完成后点击“确认提交”完成打分，此时系统会基于打分标准和分值计算并获取最终绩效评估结果。之后工作人员可以在基地建设项目管理相关功能中查看绩效评估结果。
	2026

	121
	继续教育管理-证书管理-数字技术工程师培育项目培训-培训证书制作
	培训机构对数字技术工程师培育项目确认考核通过人员名录、发放培训证书的功能。培训机构工作人员通过功能选择培训项目进入，选择考核通过人员并点击“下一步”进入培训证书设置页，然后批量设置培训证书编号，在确认设置无误后点击“确认制证”按钮进行证书制作，此时系统会根据相关设置为每个培训通过的学员制作电子证书。
	2026

	122
	继续教育管理-证书管理-数字技术工程师培育项目培训-专业技术水平证书制作
	市人社局经办机构为数字技术工程师培育项目评价通过的人员制作专业技术水平证书的功能。市人社局经办机构的工作人员通过功能选择培训项目进入，查看数字技术工程师培育项目专业技术水平评价通过的人员名录，并批量设置培训证书编号，在确认设置无误后点击“确认制证”按钮进行证书制作，此时系统会根据相关设置为每个培训通过的学员制作电子证书。
	2026

	123
	继续教育管理-证书管理-数字技术工程师培育项目培训-证书下载
	专业技术人员通过PC端或手机端访问系统，点击证书下载按钮进入页面，查看已本人已获得的数字技术工程师培育项目培训证书以及数字技术工程师培育项目专业技术水平证书，然后点击“下载”按钮下载相应的电子证书。
	2026

	124
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-大赛管理员和专家管理-大赛管理员和专家信息维护
	系统管理员维护管理大赛管理员与评审专家名单。管理员创建和维护赛道管理员、讲座管理员以及评审专家的信息。可以进行新增、修改、删除、设置状态等操作
	2026

	125
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-大赛赛道管理-大赛赛道管理
	系统管理员管理维护大赛赛道选项的相关事项。创建并维护赛道信息、分配赛道管理员，管理员可以进行新增、修改、删除、状态设置等操作
	2026

	126
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-中青年工程师创新创业大赛报名-参赛队伍报名
	报名负责人通过使用随申办APP扫码登录自助经办系统报名参加上海市中青年工程师创新创业大赛。报名负责人进行填表并上传相关电子附件，申请提交后待审核通过即完成报名
	2026

	127
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-中青年工程师创新创业大赛报名-参赛队伍资料审核
	赛事办公室或赛道承办单位审核材料的完整性和参赛人员是否符合参赛条件。经市级行业主管部门或区人力资源社会保障部门推荐的项目可直接参赛，未经推荐的项目需经专家评估推荐后参赛，之后赛事办公室或赛道承办单位根据推荐情况和专家评估意见，确认报名
	2026

	128
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-中青年工程师创新创业大赛报名-推荐参赛或专家评估
	赛道承办单位的赛道管理员对经市级行业主管部门或区人力资源社会保障部门推荐的项目设置直接参赛，对未经推荐的项目设置需经专家评估推荐后参赛的功能。
	2026

	129
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-中青年工程师创新创业大赛报名-参赛队伍赛道调整
	大赛管理员在赛道管理员确认报名前参考专家评估后推荐更换赛道的意见，经过参赛队伍同意后调整更改赛道的功能。
	2026

	130
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-中青年工程师创新创业大赛报名-报名确认
	赛道承办单位的赛道管理员根据专家评估结果并参考推荐意见后选择评估推荐通过的团队进行报名确认的功能。
	2026

	131
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-组建评估专家组-专家组创建
	各赛道管理员组建评估专家组的功能，赛道管理员通过功能先创建一个专家组，输入专家组名称、评估开始时间、评估结束时间等信息，然后点击“保存”按钮保存信息。之后再通过复选的方式分配需要评估的参赛团队以及选择评估专家后完成专家组的创建。
	2026

	132
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-组建评估专家组-专家组确认
	专家组创建完毕后赛道管理员确认评估专家组成员并开启评估小组评估工作的功能。赛道管理员可是通过功能查看并确认信息，在确认无误后点击“小组确认”按钮完成专家组的确认操作。此时系统会为所有参加评估的专家分配“参赛队伍评估”的功能权限。
	2026

	133
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-组建评估专家组-评估结果确认
	当专家评估结束后赛道管理员确认评估结果并关闭评估小组的功能。当评估小组的专家都完成评估工作后，赛道管理员通过功能查看评估结果，然后点击“确认评估结果”按钮确认并计算该小组的评估结果并结束评估小组，当一个团队的评估过程中有超过半数评估专家的推荐意见为通过时该团队的评估结果算通过。
	2026

	134
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-参赛队伍评估-参赛队伍评估
	专家评估参赛队伍材料并出具评估结果的功能。专家通过随申办扫码登录系统，点击进入功能页面，选择一个评估小组进入。此时专家可以通过点击参赛团队名称查看参赛团队详情和相关材料，在评估后选择评估结果并根据评估情况填写意见，最后点击“确认提交”完成评估操作。
	2026

	135
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-讲座管理-讲座目录发布
	赛事办公室的大赛管理员发布讲座目录并设置讲座管理员的功能。大赛管理员通过功能在讲座目录中创建一个讲座，填写年度、讲座名称、授课专家、课程内容等信息后并选择一个讲座管理员后点击“保存提交”按钮完成讲座的创建。当年所有的讲座都创建完毕后讲座目录才算发布完毕。
	2026

	136
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-讲座管理-讲座承办
	讲座管理员对承办的讲座设置相关信息的功能。讲座管理员选择承办的讲座、然后点击“讲座设置”按钮设置讲座的其他信息，在填写发布讲座开始时间、讲座结束时间、地点、讲座学时、讲座报名人数上限、报名开始时间、报名结束时间等信息后点击“保存提交”按钮完成讲座承办时的设置操作。
	2026

	137
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-讲座管理-讲座报名
	报名成功的参赛团队由报名负责人通过随申办APP扫码登录自助经办系统为团队成员报名参加讲座课程的功能。报名负责人登录系统点击“讲座报名”按钮进入功能页，此时可以查看到所有开放报名的讲座目录，然后报名负责人选择一个讲座进入，然后复选需要报名的团队成员，最后点击“报名讲座”按钮完成讲座的报名操作。讲座报名实施限额规则，当申报人员数累计超过讲座报名人数上限时系统会触发报名卡口，系统会进行相应的文字提示，
	2026

	138
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-讲座管理-登记学时
	讲座培训结束后由讲座管理员为参加培训的学员登记学时的功能。讲座管理员点击讲座后的“登记学时”按钮进入功能页，查看所有已报名成功的学员名单，然后根据培训签到情况选择已参加培训可登记学时的学员，当确认信息无误后点击“确认学时”按钮完成学时登记操作。
	2026

	139
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-初赛遴选-初赛专家组创建
	各赛道管理员创建初赛专家组，通过功能选择参加过指导讲座并获得学时的参赛团队，然后选择评委专家后点击“确认小组”按开启初赛遴选打分。
	2026

	140
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-初赛遴选-初赛补充材料上传
	参赛团队在开始初赛前点击报名表下的“初赛补充材料上传”按钮进入补充材料上传界面，选择初赛答辩需要的补充材料PPT后点击“上传”按钮完成材料的上传操作。
	2026

	141
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-初赛遴选-初赛专家打分
	参加初赛打分的评委专家通过随申办扫码登录系统，然后点击初赛评审小组进入，在查看参评团队信息后结合其之前答辩的情况进行打分操作，然后确认提交打分结果。
	2026

	142
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-初赛遴选-查看初赛打分明细
	赛道管理员在初赛专家打分结束后点击初赛专家组上的“查看打分明细”按钮，在弹出的窗口页面中查看本小组的初赛专家打分详情。可以看到包括总分以及每个专家的评分在内的相关信息。
	2026

	143
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-初赛遴选-初赛入围名单确认
	赛道管理员在初赛专家打分结束后点击初赛专家组上的“初赛入围名单确认”按钮进入功能页，在弹出的窗口页面中查看本小组的参赛团队以及其初赛评分情况，系统会根据每个团队的总分进行倒序排列，之后赛道管理员选择入围的参赛团队然后点击“确认入围”按钮完成初赛入围的操作。
	2026

	144
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-决赛专家组创建
	大赛管理员创建初赛专家组，通过功能选择初赛遴选后入围的参赛团队，然后选择评委专家后点击“确认小组”按开启决赛展示打分。
	2026

	145
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-决赛补充材料上传
	参赛团队在开始决赛展示前点击报名表下的“决赛补充材料上传”按钮进入补充材料上传界面，选择决赛展示需要的补充材料PPT后点击“上传”按钮完成材料的上传操作。
	2026

	146
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-决赛专家打分
	参加决赛打分的评委专家通过随申办扫码登录系统，然后点击决赛评审小组进入，在查看参评团队信息后结合其之前展示的情况进行打分操作，然后确认提交打分结果。
	2026

	147
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-查看决赛打分明细
	大赛管理员在决赛专家打分结束后点击决赛专家组上的“查看打分明细”按钮，在弹出的窗口页面中查看本次决赛的专家打分详情。可以看到包括总分以及每个专家的评分在内的相关信息。
	2026

	148
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-决赛结果确认
	大赛管理员在决赛专家打分结束后点击决赛专家组上的“决赛结果确认”按钮进入功能页，在弹出的窗口页面中查看本次决赛的参赛团队以及其决赛评分情况，系统会根据每个团队的总分进行倒序排列，之后赛道管理员选择决赛胜出的参赛团队，然后点击“确认结果”按钮完成决赛结果确认操作。
	2026

	149
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-决赛展示-导出决赛结果
	大赛管理员在决赛结果确认后，点击决赛专家组上的“导出决赛结果”按钮导出决赛结果PDF文件。
	2026

	150
	中青年工程师创新创业大赛管理系统-大赛主题专栏-大赛主题专栏建设
	大赛主题专栏栏目建设除了专栏首页其他部分可分为以下几个栏目主要可分为赛事介绍、赛事动态、团队风采等。
	2026


3.1.3上海市社会保险基金风险监管子系统软件开发清单
本子系统建设内容包括基金监管、要情管理、规则模型3大功能模块，共计126个功能点。
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	基金监管-任务分配（基金）-预警分配-分配节点
	根据基金处设定的预警相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	2
	基金监管-任务分配（基金）-预警分配-审核确认节点
	根据基金处设定的预警相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	3
	基金监管-任务分配（基金）-疑点分配-分配节点
	根据基金处设定的疑点相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	4
	基金监管-任务分配（基金）-疑点分配-审核确认节点
	根据基金处设定的疑点相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	5
	基金监管-任务分配（基金）-风险分配-分配节点
	根据基金处设定的风险（实时监管）相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	6
	基金监管-任务分配（基金）-风险分配-审核确认节点
	根据基金处设定的风险（实时监管）相关筛查和分配规则，对筛查结果进行确认和任务分配工作
	2025

	7
	基金监管-任务分配（基金）-新增分配-新增节点
	由系统外（部下发，其他委办协办）等触发的预警、疑点、风险数据，支持通过手工录入新增
	2025

	8
	基金监管-任务分配（基金）-新增分配-分配节点
	按照录入内容进行确认和任务分配工作
	2025

	9
	基金监管-任务分配（基金）-新增分配-审核确认节点
	按照录入内容进行确认和任务分配工作
	2025

	10
	基金监管-任务分配（基金）-历史任务再分配-分配节点
	对于已分配任务进行重新分配或分配对象的维护调整（根据任务所处的不同阶段确认），对再次分配任务工作进行分配确认
	2025

	11
	基金监管-任务分配（基金）-历史任务再分配-审核确认节点
	对于已分配任务进行重新分配或分配对象的维护调整（根据任务所处的不同阶段确认），对再次分配任务工作进行分配确认
	2025

	12
	基金监管-任务下发（社保、就业）-预警下发-下发节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	13
	基金监管-任务下发（社保、就业）-预警下发-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	14
	基金监管-任务下发（社保、就业）-疑点下发-下发节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	15
	基金监管-任务下发（社保、就业）-疑点下发-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	16
	基金监管-任务下发（社保、就业）-风险下发-下发节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	17
	基金监管-任务下发（社保、就业）-风险下发-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到核查任务后，可根据具体任务需要按规则下发对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以由市本级直接核查
	2025

	18
	基金监管-任务下发（社保、就业）-下发维护-维护节点
	根据具体任务需要按规则再次下发到对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以对以下发的任务进行核查对象的维护
	2025

	19
	基金监管-任务下发（社保、就业）-下发维护-审核确认节点
	根据具体任务需要按规则再次下发到对应区县/街镇管理处理部门核查，也可以对以下发的任务进行核查对象的维护
	2025

	20
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-预警核查反馈-录入节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	21
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-预警核查反馈-审核确认节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	22
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-疑点核查反馈-录入节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	23
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-疑点核查反馈-审核确认节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	24
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-风险核查反馈-录入节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	25
	基金监管-问题核查反馈（社保、就业）-风险核查反馈-审核确认节点
	具体处理部门收到任务后可根据任务分类进行核查，根据具体问题和核查反馈结果，输入预警、疑点、风险核查结果信息
	2025

	26
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-预警汇总-分类汇总节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	27
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-预警汇总-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	28
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-疑点汇总-分类汇总节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	29
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-疑点汇总-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	30
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-风险汇总-分类汇总节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	31
	基金监管-汇总确认（社保、就业）-风险汇总-审核确认节点
	对应险种的社保或就促市级管理部门收到问题核查反馈后，按照任务批次进行汇总确认上传核查报告
	2025

	32
	基金监管-任务确认（基金）-预警确认
	基金处根据任务反馈和核查报告按批次进行任务确认
	2025

	33
	基金监管-任务确认（基金）-疑点确认
	基金处根据任务反馈和核查报告按批次进行任务确认
	2025

	34
	基金监管-任务确认（基金）-风险确认
	基金处根据任务反馈和核查报告按批次进行任务确认
	2025

	35
	基金监管-问题整改（社保、就业）-预警整改-录入节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	36
	基金监管-问题整改（社保、就业）-预警整改-审核确认节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	37
	基金监管-问题整改（社保、就业）-疑点整改-录入节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	38
	基金监管-问题整改（社保、就业）-疑点整改-审核确认节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	39
	基金监管-问题整改（社保、就业）-风险整改-录入节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	40
	基金监管-问题整改（社保、就业）-风险整改-审核确认节点
	对于确认的问题待对应管理部门安排人员进行整改，并将整改结果录入系统反馈基金处
	2025

	41
	规则模型-预警模型-企业职工养老保险- 一人同时领取多份养老金
	比对《离退休人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配（行政区划相同，个人编号不同；或行政区划不同，个人编号相同）：筛查当期两条及以上正常发放退休待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发养老待遇均大于0）的疑点数据。
	2025

	42
	规则模型-预警模型-企业职工养老保险-领取养老金人员信息与户籍数据不一致
	比对《离退休人员信息表》与《户籍数据》数据：1、通过（身份证号）进行匹配，筛查姓名与人口库或公安户籍人员信息不同的疑点数据；2、通过（姓名+身份证号）进行匹配，筛查有养老待遇发放但对应无人口库或公安户籍人员信息的假人疑点数据。
	2025

	43
	规则模型-预警模型-企业职工养老保险- 一人领取多份丧葬抚恤金
	比对《死亡人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期两条及以上近两年内死亡，有发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）的疑点数据。
	2025

	44
	规则模型-预警模型-城乡居民养老保险-重复领取多份基础养老金
	比对居民养老《离退休人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配（行政区划相同，个人编号不同；或行政区划不同，个人编号相同）：筛查当期两条及以上正常发放退休待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发养老待遇均大于0）的疑点数据。
	2025

	45
	规则模型-预警模型-城乡居民养老保险-领取养老金人员信息与户籍数据不一致
	比对《离退休人员信息表》与《户籍数据》数据：1、通过（身份证号）进行匹配，筛查姓名与人口库或公安户籍人员信息不同的疑点数据；2、通过（姓名+身份证号）进行匹配，筛查有养老待遇发放但对应无人口库或公安户籍人员信息的假人疑点数据。
	2025

	46
	规则模型-预警模型-机关事业养老保险-重复领取多份养老金
	比对《基本养老保险待遇领取信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配（行政区划相同，个人编号不同；或行政区划不同，个人编号相同）：筛查当期两条及以上正常发放退休待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发养老待遇均大于0）的疑点数据。
	2025

	47
	规则模型-预警模型-机关事业养老保险-领取养老金人员信息与户籍数据不一致
	比对《基本养老保险待遇领取信息表》与《户籍数据》数据：1、通过（身份证号）进行匹配，筛查姓名与人口库或公安户籍人员信息不同的疑点数据；2、通过（身份证号）进行匹配，筛查有养老待遇发放但对应无人口库或公安户籍人员信息的假人疑点数据。
	2025

	48
	规则模型-预警模型-机关事业养老保险-一人领取多份丧葬抚恤金
	比对《死亡信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配：筛查当期两条及以上近两年内死亡，有发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）的疑点数据。
	2025

	49
	规则模型-预警模型-工伤保险-疑似死亡后仍领取工伤保险定期待遇
	比对职工养老《死亡人员信息表》与《工伤职工待遇信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期企业职工发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）暨死亡时间之后正常发放工伤定期待遇（待遇发放为“正常发放”，其中本月支付伤残津贴大于0或其中本月支付生活护理费大于0）的疑点数据。
	2025

	50
	规则模型-预警模型-工伤保险-供养亲属丧失待遇领取资格后仍领取供养待遇
	1、就业继续享受供养待遇：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》与职工养老《职工信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时有养老单位正常参保（缴费状态为“正常缴费”，个人实缴当月金额大于0，单位编号不等于"GR"）的疑点数据；
2、子女超过年龄仍然领取抚恤金：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》数据：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时供养关系为“子女”，供养亲属年龄大于18岁的疑点数据；
3、企业职工养老保险死亡人员仍然领取抚恤金：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》与职工养老《死亡人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时当期企业职工发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）的疑点数据；
4、机关事业养老保险死亡人员仍然领取抚恤金：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》与机关养老《死亡信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时机关养老死亡信息表有对应死亡信息的疑点数据；
5、企业职工养老保险离退休人员仍然领取抚恤金：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》与企业职工养老《离退休人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时企业职工养老有正常发放退休待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发养老待遇均大于0）的疑点数据；
6、机关事业养老保险离退休人员仍然领取抚恤金：比对《因工死亡职工供养亲属信息表》与机关事业养老《基本养老保险待遇领取信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配：筛查当期正常发放工伤供养待遇（待遇发放状态为“正常发放”，本月供养亲属月抚恤金大于0）同时机关事业养老有正常发放退休待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发养老待遇均大于0）的疑点数据。
	2025

	51
	规则模型-预警模型-工伤保险-领取工伤一次性伤残补助金人员工伤发生后没有工伤就医记录
	比对《工伤职工待遇信息表》数据：筛查当期正常发放工伤一次性伤残补助金待遇（一次性伤残补助金大于0）同时工伤发生时间>='20180101'，本月支付工伤医疗费等于0,本月交通事故第三方责任金额等于0，本月交通事故伤害后工伤保险基金支付金额等于0）的疑点数据。
	2025

	52
	规则模型-预警模型-失业保险-一人同时领取多份失业保险金
	比对《享受失业保险待遇人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期两条及以上正常发放失业待遇（待遇发放状态均为“正常发放”，实发失业待遇均大于0）的疑点数据。
	2025

	53
	规则模型-预警模型-失业保险-农民工失业人员一次性领取失业金后短期返聘至同一单位
	比对《享受失业保险待遇人员信息表》与养老参保《职工信息表》数据，通过（身份证号+单位编号）进行匹配：筛查前三期中有正常发放一次性生活补助金（一次性生活补助金大于零0）的农民工同时在当期有养老单位正常参保（缴费状态为“正常缴费”，个人实缴当月金额大于0）的疑点数据。
	2025

	54
	规则模型-预警模型-失业保险-领取失业保险金人员同时就业
	比对《享受失业保险待遇人员信息表》与养老参保《职工信息表》数据，通过（身份证号+身份证号）进行匹配：筛查前后两期有正常发放失业定期待遇（本月实际领取失业保险金金额大于零0）同时有养老单位正常参保（缴费状态为“正常缴费”，个人实缴当月金额大于0，单位编号不等于"GR"）的疑点数据。
	2025

	55
	规则模型-预警模型-多险综合-一人跨险种领取多份丧葬抚恤金
	1、职工与失业丧葬待遇比对：比对《死亡人员信息表》与《享受失业保险待遇人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期企业职工发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）同时失业有发放丧葬待遇（领取丧葬、抚恤补助金金额大于0，本月实际领取失业保险金金额大于等于0）的疑点数据。
2、养老与工伤丧葬待遇比对：比对《死亡人员信息表》与《工伤职工待遇信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期企业职工发放丧葬待遇（丧葬或抚恤待遇大于0）同时工伤有发放丧葬待遇（领取丧葬补助金金额大于0）的疑点数据。
3、失业与工伤丧葬待遇比对：比对《享受失业保险待遇人员信息表》与《工伤职工待遇信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期失业发放丧葬待遇（领取丧葬、抚恤补助金金额大于0，本月实际领取失业保险金金额大于等于0）同时工伤有发放丧葬待遇（领取丧葬补助金金额大于0）的疑点数据。
	2025

	56
	规则模型-预警模型-多险综合-一人同时跨险种领取多份养老金
	比对企业养老《离退休人员信息表》、机关养老《基本养老保险待遇领取信息表》、居民养老《领取待遇人员信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配：三险种两两比对或三者比对筛查当期企业养老、机关养老、居民养老均发放退休待遇（实发养老待遇大于0）的疑点数据。
	2025

	57
	规则模型-预警模型-多险综合-同时领取养老金与失业保险金
	1、比对《享受失业保险待遇人员信息表》与企业养老《离退休人员信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配，筛查当期企业养老正常发放退休待遇（发放状态为“正常发放”，实发养老待遇大于0）同时失业正常发放失业待遇（发放状态为“正常发放”，实发失业待遇大于0）的疑点数据。
2、比对《享受失业保险待遇人员信息表》与机关养老《基本养老保险待遇领取信息表》数据，通过（身份证号）进行匹配，筛查当期机关养老正常发放退休待遇（发放状态为“正常发放”，实发养老待遇大于0）同时失业正常发放失业待遇（发放状态为“正常发放”，实发失业待遇大于0）的疑点数据。
	2025

	58
	规则模型-预警模型-多险综合-支付1-4级工伤保险定期待遇同时支付失业保险金
	比对《享受失业保险待遇人员信息表》与《工伤职工待遇信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配，筛查当期失业正常发放失业待遇（发放状态为“正常发放”，实发失业待遇大于0）同时工伤正常发放定期待遇（发放状态为“正常发放”，其中本月支付伤残津贴大于0）的疑点数据。
	2025

	59
	规则模型-预警模型-多险综合-同时领取企业职工养老保险金与非补差性质工伤保险定期待遇
	比对《离退休人员信息表》与《工伤职工待遇信息表》数据，通过（姓名+身份证号）进行匹配：筛查当期企业养老正常发放退休待遇（实发养老待遇大于0）同时工伤正常发放伤残津贴待遇（本月支付伤残津贴大于0）而非补养老金差额待遇（本月补差养老金等于0）的疑点数据。
	2025

	60
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险- 领取养老金人员继续缴纳养老保险费
	领取养老金人员继续缴纳养老保险费进行提示，连续两个月实发养老金AIC265>0且实缴金额>0。
	2025

	61
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-按缴费基数下限缴费单位
	对50人（默认值，需作为参数维护）以上正常参保单位，在职工表关联获取个人缴费基数AIC020下限（默认取当地上年度社平60%默认值，需作为参数维护）人数占单位缴费人数比例>=80%（默认值，需作为参数维护）。
	2025

	62
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-在职人员基本信息发生变更
	社会保障号码、身份证号、出生日期、参加工作日期、个人身份（干部、女职工）、技术职务发生大变动等人员属性的变化。
	2025

	63
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-在职人员参保缴费信息发生变更
	特殊工种年限、实际缴费月数（默认变动超5年以上）、视同缴费月数（默认变动超5年以上）、个账余额发生大变动。
	2025

	64
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-离退休人员退休前后基本信息发生变化
	退休前24个月内前后两个月信息的如下变更：社会保障号码、出生日期、参加工作日期、技术职务和特殊工种年限、个人账户余额、实际缴费月数（变动5年以。上）发生大变动等人员属性的变化
	2025

	65
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-已终止发放的账户被激活
	对离退休人员待遇发放状态前后两期待遇发放状态由终止发放（3）变为正常发放（1）。
	2025

	66
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-退休前（默认2）年发生一次性补缴超过（默认5）年
	退休前2年内发生一次性补缴超过5年，同时根据同一期别转移信息表是否有对应转移人员信息。
	2025

	67
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-一次性补缴超过（默认5）年且无历史缴费记录和转移记录
	当月累计实际缴费月数超过60个月，且在当月之。前60个月无转移和缴费记录
	2025

	68
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-养老保险关系转移前（默认2）年发生一次性补缴超过（默认5） 年
	当月有转出，且在当月累计缴费月数-两年内最早缴费记录累计缴费月数超过60+相差月数。
	2025

	69
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-三龄比对
	根据出生日期（身份证日期或档案记录日期）、参加工作年龄、退休年龄。根据逻辑关系比对，对与（身份证或档案）出生日期相比差五年以上。
	2025

	70
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-退休前两年从灵活就业人员转换为职工身份参保的女职工数量较多单位
	退休人员信息表中退休前两年内存在从灵活就业人员转换为职工身份参保的女职工人数超过10人（默认值，需作为参数维护，可自行设定）以上的人力资源型单位。（看能否用60-70%的女职工人员来定）
	2025

	71
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-享受待遇年龄异常离退休人员
	享受待遇离退休人员的年龄大于输入值（默认值100岁，需作为参数维护）以上。
	2025

	72
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-供养人员年龄异常
	享受待遇供养人员为子女，且供养年龄大于18岁。
	2025

	73
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-月养老金金额过高
	月实发或补发金额>5万（默认值，需作为参数维护，具体金额可自设）。
	2025

	74
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-月养老金增长比例过高
	月养老金异常波动，如当月应发养老金超过上年本人平均养老金20%以上。
	2025

	75
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-服刑期间领取养老金
	根据司法部门提供的数据比对结果 ，将服刑期间领取养老金人员进行提示。
	2025

	76
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-缴费年限不足按月支付待遇
	在1997年12月31日之后退休的离退人员中符合以下两个条件之一就疑点提示：
1）当19990101之前参加工作或“视同缴费年限”大于0，并且“实际缴费年限”+“视同缴费年限”小于10年,且离退休类别为“正常退休”。条件：“参加工作日期<19990101或视同缴费月数 > 0”，并且[“实际缴费月数”+“视同缴费月数”] < 120。
2）当19990101及之后参加工作且“视同缴费年限”等于0，并且“实际缴费年限”+“视同缴费年限”小于15年,应当预警。（视同缴费年限中，不能包含从事特殊工种的折算年限）。条件：“参加工作日期>19990101且视同缴费月数 = 0”，并且[“实际缴费月数”+“视同缴费月数”] < 180，且离退休类别为“正常退休”。
	2025

	77
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-疑似死亡后继续领取养老金
	领取养老待遇的人员在死亡人员表中且待遇日期是在死亡日期二个月后，实发养老金合计> 0，支付待遇数据期别-2>死亡日期或供养待遇数据期别-2>死亡日期。
	2025

	78
	规则模型-疑点模型-企业职工养老保险-收入户未及时划转财政专户
	“基本养老帐套”凭证分录中，借货方向为货方(-1)时，如果收入户科目的对方科目是非财政专户；即对凭证分录进行查询，如果 “收入户102%”的对方科目不是“104%
	2025

	79
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-参保人员信息与人口库数据不一致
	根据个人身份证号对应的参保人员的基本信息与人口库信息进行比对，基础信息不一致情况提示。
	2025

	80
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-已终止发放的账户被激活
	待遇发放状态前后两期待遇发放状态由终止发放（3）变为正常发放（1）进行提示。
	2025

	81
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-参保人员个账余额异常变动
	个账账户累计存储额变动超过15000（默认值，需作为参数维护，可自行设置）。
	2025

	82
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-享受待遇年龄异常离退休人员
	享受待遇人员的年龄大于输入值（默认值100岁，需作为参数维护）以上进行疑点提示。
	2025

	83
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-月养老金金额过高
	月实发或补发金额>5万（默认值，需作为参数维护，具体金额可自设）。（月实发大于平均工资的三倍，补发金额大于月应发待遇的20倍）
	2025

	84
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-月养老金增长比例过高
	月养老金异常波动，如前后变化超过100元以上
	2025

	85
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-服刑期间领取养老金
	据司法部门提供的数据比对结果 ，将服刑期间领取养老金人员进行疑点展现。
	2025

	86
	规则模型-疑点模型-城乡居民养老保险-疑似死亡后继续支付养老保险待遇
	领取养老待遇的人员在死亡人员表中且待遇日期是在死亡日期二个月后，实发养老金合计> 0，支付待遇数据期别-2>死亡日期或供养待遇数据期别-2>死亡日期。
	2025

	87
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-参保人员信息与人口库数据不一致
	根据个人身份证号对应的参保人员的基本信息与人口库信息进行比对，基础信息不一致情况提示。
	2025

	88
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-在职人员基本信息发生变更
	社会保障号码、出生日期、参加工作日期、个人身份、技术职务、实际缴费月数、个人账户余额发生大变动等人员属性的变化
	2025

	89
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-离退休人员退休前后基本信息发生变化
	退休前24个月内前后两个月信息的如下变更：社会保障号码、出生日期、参加工作日期、技术职务、个人账户余额、实际缴费月数（变动5年以上）发生大变动等人员属性的变化。
	2025

	90
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-已终止发放的账户被激活
	待遇发放状态AAE116前后两期待遇发放状态由终止发放（3）变为正常发放（1）进行提示。
	2025

	91
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-小于30年缴费提前退休
	根据个人的参加工作日期和退休日期相关判断是否不到30年，如是且正常发放待遇的进行疑点提示
	2025

	92
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-月养老金金额过高
	查待遇补发金额过高（金额自行设定）有地方存在月待遇正常发放时，存在大额待遇补发，且补发额度过高的现象。
	2025

	93
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-月养老金增长比例过高
	月养老金异常波动，如前后变化超过平均调待水平20%以上。根据个人养老金月度值，对年度内月度养老金超平均值20%以上做为默认参考值。
	2025

	94
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-服刑期间领取养老金
	据司法部门提供的数据比对结果 ，将服刑期间领取养老金人员进行疑点展现。
	2025

	95
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-疑似死亡后继续领取养老金
	领取养老待遇的人员在死亡人员表中且待遇日期是在死亡日期二个月后，实发养老金合计> 0，支付待遇数据期别-2>死亡日期或供养待遇数据期别-2>死亡日期。
	2025

	96
	规则模型-疑点模型-机关事业养老保险-收入户未及时划转财政专户
	基本养老帐套凭证分录中，借货方向为货方(-1)时，如果收入户科目的对方科目是非财政专户；即对凭证分录进行查询，如果 收入户102%的对方科目不是104%。
	2025

	97
	规则模型-疑点模型-工伤保险-服刑期间领取工伤定期待遇
	根据司法部门提供的数据比对结果 ，将服刑期间领取工伤定期待遇人员进行疑点展现。
	2025

	98
	规则模型-疑点模型-工伤保险-工伤人员在多统筹区领取工伤一次性待遇
	根据身份证信息比对一定时间范围内（如2年内）工伤待遇人员为职业病同一病种，存在一次性待遇，行政区划不一致。
	2025

	99
	规则模型-疑点模型-工伤保险-经鉴定达不到伤残等级而享受一次性伤残补助金
	2018年后工伤数据，根据 LY03 中“伤残等级”=“未达等级（11）”或者为null和空（值为‘000’）的人员，其对应同期别的LY04 中“其中本月支付一次性伤残补助金”>0。
	2025

	100
	规则模型-疑点模型-工伤保险-伤残等级达不到1-4级而享受伤残津贴定期待遇
	LY03 中“伤残等级”达不到“1-4级”或者显示为null和空（值为‘000’）的人员，其对应期别的LY04中“其中本月支付伤残津贴”>0。
	2025

	101
	规则模型-疑点模型-工伤保险-收入户未及时划入财政专户
	即“工伤帐套”对凭证分录进行查询，如果借货方向为货方发生额(-1)且“科目代码”以‘102’开头的“对方科目编号”不是“104（财政专户）”开头的，则给予信息提示。
	2025

	102
	规则模型-疑点模型-工伤保险-收入户基金流向非财政专户
	“工伤帐套”对凭证分录进行查询，如果借货方向为货方发生额(-1)且“科目代码”以‘102’开头的“对方科目编号”不是“104（财政专户）”开头的，则给予信息提示。
	2025

	103
	规则模型-疑点模型-失业保险-基础信息异常变更
	社会保障号加姓名同时变化、实际缴费月数非正常变化等人员属性的异常变化
	2025

	104
	规则模型-疑点模型-失业保险-支付个人待遇异常变动（享受失业保险待遇比例异常突出个人）
	个人失业保险金“本次累计领取失业保险金金额”/“本次累计领取失业保险金月数”超过失业保险金最高标准。
	2025

	105
	规则模型-疑点模型-失业保险-失业核定待遇标准超过当地待遇标准
	本次累计领取失业保险金金额>本次应领取失业保险金额
	2025

	106
	规则模型-疑点模型-失业保险-缴费月数不满一年而支付失业保险金
	失业保险本次缴费月数<12 ，
	2025

	107
	规则模型-疑点模型-失业保险-一人一年内领取两次及以上失业保险职业培训补贴
	“上次结转未计发缴费月数”=0，“待遇发放状态”= 1，且关联表《人员定期待遇项目明细》中“金额” > 0。
	2025

	108
	规则模型-疑点模型-失业保险-服刑期间支付失业金
	同一社会保障号在一年内，“本次职业培训补贴金额”发生两次及以上>0的数据。（jy07表）
	2025

	109
	规则模型-疑点模型-失业保险-收入户未及时划入财政专户
	“失业保险帐套”凭证分录中，借货方向为货方(-1)时，如果收入户科目的对方科目是非财政专户；即对凭证分录进行查询，如果 “收入户102%”的对方科目不是“104%”。
	2025

	110
	规则模型-疑点模型-失业保险-单位人员失业后再入职原单位
	个人缴费状态”为'参保缴费（1）'，“单位编号”不等于'GR' （即不是个体户）并且“个人实缴当月金额”大于0；在《享受失业保险待遇人员信息表》中“本月实际领取失业保险金金额 ”大于0 且正在失业保险待遇（即“待遇发放状态<>’1’）本次累计领取失业保险金月数AJC098 <= 12，领取失业金时的单位编码等于失业金缴费单位编码。
	2025

	111
	规则模型-实时监管（风险）模型-企业职工养老保险
	监测支出户、发放户的资金变化情况
	2025

	112
	规则模型-实时监管（风险）模型-城乡居民养老保险
	监测支出户、发放户的资金变化情况
	2025

	113
	规则模型-实时监管（风险）模型-机关事业养老保险
	监测支出户、发放户的资金变化情况
	2025

	114
	规则模型-实时监管（风险）模型-工伤保险
	监测支出户、发放户的资金变化情况
	2025

	115
	规则模型-实时监管（风险）模型-失业保险
	监测支出户、发放户的资金变化情况
	2025

	116
	规则模型-规则管理-任务设计器-任务创建
	对规则进行创建、维护和运行管理,可通过简单配置方式，对规则进行重组设计，对算子进行设置、连接等操作
	2025

	117
	规则模型-规则管理-任务设计器-阈值管理
	对规则模型中的各项阈值进行管理、维护,可根据具体规则进行筛选配置
	2025

	118
	规则模型-规则管理-任务执行管理
	支持将创建的规则即时/周期执行，支持单个/批量执行，支持通过定期轮询的方式监控任务的执行情况
	2025

	119
	要情管理-公文管理-公文下载
	下载部平台下发公文
	2026

	120
	要情管理-公文管理-公文上传
	上传本市公文到部平台
	2026

	121
	要情管理-公文管理-公文接口对接
	部级接口对接联调，包括公文信息同步，附件接收，信息上传，附件发送等
	2026

	122
	要情管理-要情管理-要情登记
	要情发生地用户，对本机构范围内发生的要求进行登记
	2026

	123
	要情管理-要情管理-登记处理
	普通要情，在登记处理中对案件的进度信息进行补充，直至处理完成
	2026

	124
	要情管理-要情管理-要情上报
	重大要情则需5日内向上级进行上报，对案件进度信息进行补充，直至办结
	2026

	125
	要情管理-要情管理-结案上报
	案件完成后上报结束本次要情
	2026

	126
	要情管理-要情管理-要情接口对接
	部级接口对接联调，包括要情信息同步，附件接收，信息上传，信息修改，附件发送等
	2026


3.1.4上海人社乐业上海公共就业服务子系统软件开发清单
本子系统建设内容包括就业服务、就业服务管理、就业精准服务支撑、职业分析管理4大功能模块，共计180个功能点。
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-求职者基本信息维护
	此功能允许求职者完善和修改个人基本信息，包括年龄、手机号、居住区域、居住街镇、居住详细地址等，对于证件类型、证件号码、姓名、性别等个人基础信息，可以从认证系统内自动获取，其他非认证系统内的信息可以由用户自行完善。
	2025

	2
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人简历管理-简历填写
	填写个人求职简历，包括求职意向、工作经历、教育经历、外语能力、技能证书和自我评价。可以通过学信网外部系统接口自动完成个人学历的导入并认证标记，提升简历的可信度和专业性。
	2025

	3
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-为人推岗、职位搜索、简历投递
	为人推岗:根据求职者填写的个人求职信息，智能为求职者推荐岗位，推荐成功后发送短信给求职者，求职者可以查看投递该岗位。
职位搜索:求职者输入关键字或选择条件组合搜索职位信息。
简历投递：个人可通过线上检索职位（包括招聘会职位），自主投递简历。
	2025

	4
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人中心-关注单位和职位收藏
	求职者在搜索职位后，可对感兴趣的单位进行关注、对感兴趣的职位进行收藏。同时可以管理关注单位和收藏职位的列表，并可取消关注或取消收藏。
	2025

	5
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人中心-个人消息
	展示个人收到的消息，包括系统消息、管理员推送消息、单位或个人主动发送的留言，对已收到的消息可以查看、删除。
	2025

	6
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人中心-求职反馈情况
	个人查看招聘单位对自己投递的简历的反馈，包括个人主动投递的职位和单位邀约应聘的职位。对于反馈状态为“通知面试”的职位，可以查看面试信息，可回复是否参加面试。
	2025

	7
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人中心-面试结果管理
	求职者可以对企业反馈的面试结果进行管理，可以根据面试结果、企业名称面试时间等字段进行筛选，查看具体面试评价，也可以对面试结果进行删除。可对该职位进行文字评价，并可查看历史评价记录。
	2025

	8
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-个人求职-个人中心-权限设置、查看就业见习信息
	个人中心-权限设置：个人可在“个人中心”中修改个人手机号、屏蔽特定企业，设置“是否允许”单位搜索到本人简历”、“是否接受管理员人工推荐职位”、“是否接受系统自动推荐职位”。
查看就业见习信息：求职者可以查看就业见习信息，包括：服务机构、见习基地、各见习基地注册的“见习岗位”，显示“见习岗位”的“岗位总数”、“在岗人数”、“招聘人数”，并显示当前是否招聘。
	2025

	9
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-企业首页
	单位登录后（非首次登录），自动跳转到到企业首页，展示企业关键信息和有关统计信息，并可点击相关内容直达功能。
	2025

	10
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-企业基础信息维护、职位管理-职位发布
	企业基础信息维护：维护联系方式，包括公司简介、行业类别、单位联系地址、单位联系电话、招聘负责人姓名、招聘负责人手机、招聘工作人员姓名等。
职位管理-职位发布：已完善单位信息的用户，可以在线发布职位信息。含职位暂存、编辑、下架、再发布功能。
	2025

	11
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-职位管理-职位技能需求建议
	企业在发布职位时，系统根据职位特性，自动解析职位发布中的关键词和短语，识别出核心技能、专业知识、软技能以及任何特定的认证或资格要求，自动提供该职位所需的技能需求建议，帮助企业填写职位技能。
	2025

	12
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-职位管理-薪酬分位
	通过分析、聚合过去一年中发布的月薪职位，按照各个职业二级分类每天分析薪酬10分位、25分位、50分位、75分位、90分位情况，分别反映市场的低端、较低端、中等、较高端、高端这5种薪酬水平。薪酬分位水平提供给招聘单位和各区工作人员参考。
	2025

	13
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-单位消息
	展示单位收到的消息，包括系统消息、管理员推送消息、求职者或单位主动发送的留言，对已收到的消息单位可以查看、删除。
	2025

	14
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-简历搜索
	为企业提供简历的筛选，包括求职者简历的意向职位、意向薪酬、意向工作区域、学历、专业、外语语种、技能证书名称等，便于企业快速找到符合的简历。
	2025

	15
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-企业简历管理-简历匹配度
	系统根据单位的的职位和求职者的简历建立匹配度，该匹配度算法根据职位名称、工作经历、专业知识、学历、技能、行业经验、证书资质、语言能力等进行智能匹配，关联职位和简历，由高到低为单位推荐求职者的简历。单位查看个人投递的简历信息时可以查看匹配度。
	2025

	16
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-企业简历管理-投递简历反馈
	单位查看个人投递的简历信息时，根据简历与职位的匹配度，可以选择收藏或反馈结果。反馈结果包括“通知面试”、“意向录用”、“通知不录用”。选择“通知面试”时，企业填写面试时间、面试地点、面试要求等反馈给求职者；选择“意向录用”和“通知不录用时，单位可以填写录用/不录用的意见文字。
	2025

	17
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-企业简历管理-简历收藏与下载
	针对单位主动搜索或处理简历投递记录时收藏的简历，集中显示简历收藏列表，支持取消收藏功能。在简历详情页面，提供对简历的下载。
	2025

	18
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-企业招聘-用工余缺调剂
	提供企业当前用工余缺调剂信息查看及信息发布。可查看所有审核通过且在有效期内的用工余缺调剂信息，通过站内信获取联系方式；可查询本单位发布的用工余缺调剂信息，待审核的申请信息可修改。点击新增，填写用工余缺信息，提交管理区审核。
	2025

	19
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-在线直聊-在线文字聊天
	提供个人求职者与招聘单位人员在线文字聊天的互动功能，系统采用WebSocket协议确保消息的即时传递和低延迟，支持一对一的私密聊天窗口，并提供消息记录功能，用户可以随时查看聊天历史，界面友好且操作简便，同时系统还集成了基础的消息通知功能，当有新消息时即时提醒用户，确保沟通的高效与流畅。
	2025

	20
	就业服务模块-求职招聘-就业招聘服务-线上考试
	提供企业招聘线上考核和职业能力实训考核两种线上考试。企业招聘线上考核由企业自主在线编辑和管理题库、考核内容，设定考试参数（如时间限制、题型、分值、及格标准等）；职业能力实训考核由人社局管理和提供题库和考核内容，确保标准化和统一性。入职者通过线上考试的方式做题交卷。考试结束后，系统自动将成绩及反馈发送给考生和相关管理者。
	2025

	21
	就业服务模块-求职招聘-职业指导服务-职业指导资料库
	求职者可以查看职业指导资料库信息，包括图文、视频类的职业指导资料。职业指导资料库可为后续职业指导提供案例参考。
	2025

	22
	就业服务模块-求职招聘-职业指导服务-特色活动-特色活动清单
	提供特色活动清单的展示，由区管理员发布各区特色活动，时间、地点、主题内容、报名（时间段管理）、名额管理。管理员按活动可查看人员清单。推荐特色活动给个人。相关记录进入求职档案。
	2025

	23
	就业服务模块-求职招聘-职业指导服务-特色活动-特色活动在线报名
	个人求职者在线自主报名参加特色活动，也可以报名管理员的推荐的特色活动。
	2025

	24
	就业服务模块-求职招聘-零工市场服务-零工招聘-零工招工需求发布
	使企业能够便捷地发布零工招工需求。用户可以详细填写职位描述、工作地点、薪酬待遇、工作时间等关键信息，并上传相关的工作要求和公司介绍，以便吸引合适的零工应聘者。系统还支持基于模版一键式发布，简化操作流程，提高工作效率。
	2025

	25
	就业服务模块-求职招聘-零工市场服务-零工招聘-零工招工需求管理
	让用户能够维护管理已发布的零工招工需求。用户可以查看、编辑、删除或刷新招工信息，确保信息的时效性和准确性。
	2025

	26
	就业服务模块-求职招聘-零工市场服务-零工招聘-零工招工模版管理
	提供丰富的招工信息模板供用户选择，以满足不同行业和职位的招工需求。用户可以根据具体情况选择合适的模板进行快速发布，节省时间和精力。同时，系统还支持自定义模板功能，用户可以根据自己的需求创建独特的招工信息模板。
	2025

	27
	就业服务模块-求职招聘-零工市场服务-零工招聘-零工招工结果反馈
	提供招聘反馈输入功能，使企业能够及时了反馈招聘情况。
	2025

	28
	就业服务模块-求职招聘-零工市场服务-零工招聘-零工招工记录查询
	提供便捷的历史招工记录查询功能，用户可以根据时间、职位、工作地点等条件快速检索以往的招工记录。
	2025

	29
	就业服务模块-求职招聘-职业评测服务-评测问卷填报
	求职者可以通过该功能，在线选择并填写选定的职业评测问卷，提交评测数据。填报过程支持多种题型和答题方式，满足不同类型问卷的填写需求。求职者填写完毕后，系统会立即生成评测结果供其查阅和分析。
	2025

	30
	就业服务模块-求职招聘-职业评测服务-评测结果查阅
	查看自己的职业评测结果。求职者可以登录平台，进入评测结果查阅页面，查看自己提交的问卷数据和评测结果。评测结果以图表和文字形式展示，直观地展示了求职者的性格类型、能力优势、职业兴趣等方面的信息。通过查阅评测结果，求职者可以更全面地了解自己，发现自己的职业倾向和适合的职业类型。为求职者提供了便捷的评测结果保存途径。求职者可以通过该功能，将评测结果下载到本地设备中，方便随时查看和分享。
	2025

	31
	就业服务模块-求职招聘-招聘会服务-个人招聘会服务-招聘会排片表
	求职者可以在日历上查看招聘会的排片表，点击具体日期显示当前日期举办的招聘会场次、时间和招聘会详细信息。提供个人求职者招聘会服务，求职者可以查看招聘会的参加单位及提供的职位信息。
	2025

	32
	就业服务模块-求职招聘-招聘会服务-个人招聘会服务-到期参会提醒
	个人求职者可报名参加招聘会，招聘会当天及前几天会通过短信、站内信的方式提醒个人求职者到期参会。
	2025

	33
	就业服务模块-求职招聘-招聘会服务-企业招聘会服务-岗位登记
	企业查看招聘会排片表，报名参会并登记需要发布的岗位，填写岗位详细信息，提交管理审核。
	2025

	34
	就业服务模块-求职招聘-招聘会服务-企业招聘会服务-入场人员身份登记
	企业在登记招聘会岗位的同时，登记入场人员身份信息，包括入场人员姓名、身份证、联系方式、职位等。
	2025

	35
	就业服务模块-求职招聘-招聘会服务-招聘会报名管理-在线报名
	提供招聘单位在线报名参加招聘会，单位可以查看招聘会的相关信息，完成岗位、入场人员身份登记，完成报名。招聘单位对招聘会报名结果进行管理，可以查看、删除报名结果。
	2025

	36
	就业服务模块-求职招聘-企业人力资源服务-面试计划管理
	提供企业的面试计划管理，企业可以在日历上新增、修改、删除面试计划。面试计划包括面试地点、面试职位、面试时间、面试联系人、面试联系人电话和参加面试者。企业从简历中筛选符合条件的求职者参加面试。
	2025

	37
	就业服务模块-求职招聘-企业人力资源服务-自定义面试题库配置
	企业可以在线维护自定义面试题库，选择面试的题库，同时支持自定义题库的创建、修改、删除、试题分配到题库，以及试题的创建、修改、删除。
	2025

	38
	就业服务模块-求职招聘-企业人力资源服务-企业人才库
	为不同企业关键岗位建立人才储备库，记录和分享人才的技能水平和评估结果，记录面试结果和候选人的技能评估结果，作为后续决策的依据，利用人才库管理系统的解析功能与服务相互配合，实现智能化的人才推荐和岗位匹配。
	2025

	39
	就业服务模块-求职招聘-就业旗舰店-在线开店申请
	人力资源服务机构向管理员提交在线开就业旗舰店的申请。申请需要提交单位名称、社会信用代码、联系人、联系电话、其他说明等信息。
	2025

	40
	就业服务模块-求职招聘-就业旗舰店-旗舰店首页展示、单位信息和职位信息介绍
	旗舰店首页展示：经管理员审批同意的人力资源服务机构旗舰店将在首页人力资源机构旗舰店标签页内进行展示。
单位信息和职位信息介绍：就业旗舰店提供单位信息以及职位信息的介绍，帮助求职者筛选需要的单位和职位。
	2025

	41
	就业服务模块-就业培训服务-培训机构介绍、培训项目介绍、培训师资介绍
	培训机构介绍：用户可以浏览和筛选所有注册在平台上的培训机构，并通过点击具体机构名称进入机构详情页，查看详细信息如地址、联系方式和课程内容等。
培训项目介绍：展示不同培训机构提供的培训项目，包括课程内容、目标学员和培训时间、培训项目评论等信息；用户可以查看培训项目的列表和详细介绍，并根据行业、培训类型和课程时长等条件筛选项目。
培训师资介绍：展示培训机构的师资力量，包括讲师的背景、资历和教学经验等信息。用户可以查看各个培训机构的讲师列表，并通过点击具体讲师姓名进入讲师详情页，查看其详细信息如教育背景、专业领域和曾任职机构等。
	2025

	42
	就业服务模块-就业培训服务-培训搜索
	用户可以通过输入关键词（如机构名称、课程名称、讲师姓名等）进行搜索，或者使用多个条件（如地点、行业、培训类型等）进行精确搜索和筛选。
	2025

	43
	就业服务模块-创业指导服务-创业大赛服务-创业大赛信息
	提供创业大赛的详细信息，展示当前及即将举行的创业大赛。用户可以浏览大赛的基本情况，包括大赛主题、报名时间、参赛要求、奖项设置和评审标准等详细信息。
	2025

	44
	就业服务模块-创业指导服务-创业大赛服务-创业大赛报名
	用户可以在线完成创业大赛的报名流程。模块支持用户按照模板填写和提交报名表格，上传必要的资料和文件。用户还可以查看报名的注意事项和流程指引，确保顺利完成报名操作。用户可以管理已提交的报名信息，查看报名状态和进展情况，发起人都是市、区管理员。模块提供修改和更新报名资料的功能，以便用户在报名截止前完善信息。用户还可以接收关于报名进度的通知和反馈，确保所有信息准确无误。
	2025

	45
	就业服务模块-创业指导服务-创业活动服务-创业活动信息查询与展示
	此功能展示即将举办和正在进行的创业活动信息，包括活动的主题、时间、地点、主办单位和活动内容等，并提供便捷的搜索和查询工具，用户可以浏览所有发布的创业活动，了解详细信息，通过输入关键词或使用多个条件进行精确筛选，快速查找到特定的创业活动，以便选择适合自己的活动。
	2025

	46
	就业服务模块-创业指导服务-创业活动服务-创业活动报名
	提供在线报名功能，方便用户参与感兴趣的创业活动。用户可以通过点击活动详情页面上的报名按钮，填写报名表单并提交。提交成功后，用户会收到确认信息，包含活动的具体安排和注意事项。
	2025

	47
	就业服务模块-创业指导服务-创业视频宣传
	展示各个创业孵化基地和园区的服务和设施的短视频，帮助创业者直观了解孵化基地和园区的环境、提供的服务以及成功案例。记录和展示各种创业活动的短视频，包括创业大赛、创业交流会、创业培训等；用户可以观看这些活动短视频，了解活动的具体内容、参与情况和活动成果。提供各类创业课程和讲座的视频宣传，包括创业基础知识、创业就业培训、创业成功案例分享等。
	2025

	48
	就业服务模块-创业指导服务-创业指导服务-创业指导服务预约
	提供用户预约创业指导服务的功能，帮助创业者获取专业指导。用户可以浏览并选择适合自己的指导师，根据指导师的专业领域、背景和可用时间进行预约。预约过程中，用户可以填写相关需求和问题，确保指导师能够有针对性地提供帮助。帮助用户管理和查看自己的创业指导服务预约记录。用户可以查看所有已预约的指导师咨询记录，包括预约的时间、指导师的姓名、咨询主题和状态（如待确认、已确认、已完成等）。用户还可以在必要时修改或取消预约，并查看每次咨询的详细记录和反馈。
	2025

	49
	就业服务模块-创业指导服务-创业培训服务-创业培训开班信息查询
	提供创业培训班的详细信息查询服务。用户可以浏览即将开设的培训班，包括课程内容、开班时间、培训地点、讲师信息等详细信息。通过这一功能，创业者能够选择适合自己的培训班，了解培训班的具体安排和要求，做好相关准备。
	2025

	50
	就业服务模块-创业指导服务-创业孵化基地服务-创业孵化基地台账上报
	记录并管理孵化基地的运营数据，包括入孵企业数量、带动就业情况、创业活动开展数量等。用户可以进行增、删、改、查操作，以确保数据的实时更新和准确性。管理端确认后，数据无法修改，确保信息的可靠性。该系统帮助孵化基地实现高效的数据管理和上报流程，支持管理方实时掌握基地运营状况并做出决策。
	2025

	51
	就业服务模块-创业指导服务-创业信息服务-创业指导师介绍/创业孵化基地/园区介绍/创业成功案例
	创业指导师介绍/创业孵化基地/园区介绍/创业成功案例4块内容的展示
	2025

	52
	就业服务模块-就业服务地图-周边岗位招聘
	基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，在地图上展示周边岗位的招聘信息。求职者选定岗位后，在地图上显示正在招聘该岗位的分布图。（跟可研同步）
	2025

	53
	就业服务模块-就业服务地图-周边培训服务
	基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，在地图上展示周边培训服务的信息。求职者选定具体培训服务后，在地图上显示提供该服务的培训机构分布图。
	2025

	54
	就业服务模块-就业服务地图-周边创业服务
	基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，在地图上展示周边创业服务的信息。求职者选定具体创业服务后，在地图上显示提供该服务的孵化基地分布图。
	2025

	55
	就业服务模块-就业服务地图-周边自助服务
	基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，在地图上展示周边求职自助服务的信息。求职者选定具体自助服务后，在地图上显示提供该服务的求职机终端分布图。
	2025

	56
	就业服务模块-就业服务地图-周边服务网点
	基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，在地图上展示周边服务网点即区促进就业中心的信息，求职者可以在地图上查看服务网点分布图。
	2025

	57
	就业服务模块-就业服务地图-就业服务地图指引
	做为就业服务地图的功能之一，基于大数据中心提供的“天地图”基座服务，提供就业服务地图指引，包括在地图上展示招聘会的相关信息，包括招聘会名称、地址、时间、主题、参加企业等。
	2025

	58
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-智能职业规划
	功能通过收集与应用用户的个人信息、教育背景、工作经验以及技能特长等数据，运用先进的算法和模型，对用户进行全面的竞争力评估。该功能能够深入剖析用户在行业内的竞争地位和优劣势，提供个性化的竞争力分析报告，帮助用户清晰认识自己在职场上的位置，并为用户制定职业发展策略提供有力依据。
	2025

	59
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-智能职业规划
	将用户的个人竞争力分析、现状分析以及职业规划建议等内容以图文并茂的形式进行展示，并提供下载服务。用户可以在平台上查看完整的职业规划报告，了解自己在职业发展上的详细规划和路径。同时，用户还可以将报告下载到本地，方便随时查阅和分享，为职业发展提供持续的支持和指导。
	2025

	60
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-智能职业规划
	为用户规划了一条清晰的职业发展道路。该功能根据用户的职业现状、能力特长以及职业发展目标，为用户定制个性化的晋升路径规划。用户可以通过该功能了解自己在职业发展中的各个阶段需要达到的能力和条件，以及可能面临的机遇和挑战，从而有针对性地制定晋升策略。
	2025

	61
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-能力提升推荐
	帮助用户深入了解特定岗位的胜任要求。该功能通过分析岗位所需的技能、知识、经验以及个人特质等因素，为用户展示岗位的全貌和任职要求。用户可以通过该功能了解岗位的核心能力需求和胜任标准，从而评估自己是否适合该岗位，并针对性地进行能力提升。
	2025

	62
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-能力提升推荐
	为用户提供了与职业发展相关的课程资源。该功能根据用户的职业现状和发展目标，为用户推荐合适的培训课程和学习资源。用户可以通过该功能了解课程详情、师资力量以及学习成果等信息，选择适合自己的课程进行学习，提升自己的职业竞争力。
	2025

	63
	就业服务模块-智能就业服务-智能职业规划服务-能力提升推荐
	为用户推荐与职业发展相关的专业技术和职业资格证书。该功能基于用户的职业领域和发展方向，为用户筛选出具有权威性和认可度的证书资源。用户可以通过该功能了解证书的认证机构、考试要求以及持证人的职业发展前景等信息，选择适合自己的证书进行考取，增强自己的职业竞争力。
	2025

	64
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业招聘服务-求职者基本信息维护、个人简历管理-简历填写
	求职者基本信息维护：在随申办市民云APP上允许求职者完善和修改个人基本信息，包括年龄、手机号、居住区域、居住街镇、居住详细地址等，对于证件类型、证件号码、姓名、性别等个人基础信息，可以从认证系统内自动获取，其他非认证系统内的信息可以由用户自行完善。
个人简历管理-简历填写：在随申办市民云APP上维护个人求职简历，包括求职意向、工作经历、教育经历、外语能力、技能证书和自我评价。通过学信网外部系统接口自动完成个人学历的导入并认证标记，提升简历的可信度和专业性。
	2025

	65
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业招聘服务-为人推岗、职位搜索、简历投递
	为人推岗：在随申办市民云APP上，根据求职者填写的个人求职信息，智能为求职者推荐岗位，推荐成功后发送短信给求职者，求职者可以查看投递该岗位。
职位搜索：在随申办市民云APP上，求职者输入关键字或选择条件组合搜索职位信息。
简历投递：在随申办市民云APP上，个人可通过线上检索职位（包括招聘会职位），自主投递简历。
	2025

	66
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业招聘服务-个人中心-关注单位和职位收藏、个人中心-个人消息
	个人中心-关注单位和职位收藏：在随申办市民云APP上，求职者在搜索职位后，可对感兴趣的单位进行关注、对感兴趣的职位进行收藏。同时可以管理关注单位和收藏职位的列表，并可取消关注或取消收藏。
个人中心-个人消息：在随申办市民云APP上，展示个人收到的消息，包括系统消息、管理员推送消息、单位或个人主动发送的留言，对已收到的消息可以查看、删除。
	2025

	67
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业招聘服务-个人中心-求职反馈情况、个人中心-面试结果管理
	个人中心-求职反馈情况：在随申办市民云APP上，个人查看招聘单位对自己投递的简历的反馈，包括个人主动投递的职位和单位邀约应聘的职位。对于反馈状态为“通知面试”的职位，可以查看面试信息，可回复是否参加面试。
个人中心-面试结果管理：在随申办市民云APP上，求职者可以对企业反馈的面试结果进行管理，可以根据面试结果、企业名称面试时间等字段进行筛选，查看具体面试评价，也可以对面试结果进行删除。可对该职位进行文字评价，并可查看历史评价记录。
	2025

	68
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业招聘服务-个人中心-权限设置、查看就业见习信息
	个人中心-权限设置：在随申办市民云APP上，个人可在“个人中心”中修改个人手机号、屏蔽特定企业，设置“是否允许”单位搜索到本人简历”、“是否接受管理员人工推荐职位”、“是否接受系统自动推荐职位”。
查看就业见习信息：在随申办市民云APP上，求职者可以查看就业见习信息，包括：服务机构、见习基地、各见习基地注册的“见习岗位”，显示“见习岗位”的“岗位总数”、“在岗人数”、“招聘人数”，并显示当前是否招聘。
	2025

	69
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-创业指导服务-创业信息服务-创业指导师介绍、创业信息服务-创业孵化基地/园区介绍、创业信息服务-创业成功案例
	创业信息服务-创业指导师介绍：在随申办市民云APP上，用户可以在移动端查看创业指导师的信息，包括人社条线工作人员和外部指导师的背景、专业领域和工作经验。通过点击指导师姓名，进入详细页面了解其专业背景和联系信息，方便用户快速找到适合的指导师，并直接在移动端进行联系和预约。
创业信息服务-创业孵化基地/园区介绍：在随申办市民云APP上，用户可以通过移动端浏览和筛选创业孵化基地和园区的详细信息，包括基本情况、入驻条件及提供的服务。滑动查看各孵化基地的详细页面，了解服务设施和入驻流程，并直接在移动端提交入驻申请或联系基地管理人员。
创业信息服务-创业成功案例：在随申办市民云APP上，用户可以在移动端浏览多个成功的创业案例，每个案例包含创业者背景、创业过程和成果。通过滑动浏览和点击查看详细信息，用户可以学习成功经验和应对挑战的方法，并收藏或分享感兴趣的案例，提升自身创业能力和信心。
	2025

	70
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-创业指导服务-创业大赛服务-创业大赛信息、创业大赛服务-创业大赛报名、创业大赛服务-报名信息管理
	创业大赛服务-创业大赛信息：在随申办市民云APP上，创业大赛信息模块为用户提供最新的创业大赛资讯和详细信息，帮助创业者了解即将举办的各类创业比赛及其相关内容。用户可以通过移动端随时随地查看各类创业大赛的基本信息，包括比赛名称、主办单位、报名时间、比赛时间、参赛条件、奖励设置等。
创业大赛服务-创业大赛报名：在随申办市民云APP上，用户可以选择感兴趣的大赛，进入报名页面，填写个人信息和项目资料，上传必要的附件，如商业计划书、演示文稿等；系统会自动保存用户的报名信息，用户可以随时修改未提交的报名表单；此外，该模块还提供报名状态查询功能，用户可以实时查看报名的审核进度和结果。
创业大赛服务-报名信息管理：在随申办市民云APP上，查看已提交的报名表单，了解每个比赛的审核状态和反馈意见。如果报名表单需要补充或修改，用户可以在管理端允许的情况下进行调整；系统还会记录历史报名信息，方便用户查询过去的参赛记录和结果；通过移动端的报名信息管理，用户可以高效地管理自己的参赛信息，保持所有记录的完整性和准确性。
	2025

	71
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-创业指导服务-创业活动服务-创业活动信息、创业活动服务-活动信息查询、创业活动服务-创业活动报名
	创业活动服务-创业活动信息：在随申办市民云APP上，展示即将举办和正在进行的创业活动信息，包括活动的主题、时间、地点、主办单位和活动内容等。用户可以通过滑动浏览活动列表，了解每个活动的详细信息。活动卡片上显示简要信息，用户可以点击卡片进入活动详情页面，查看详细介绍、主办方信息和参加活动的具体安排。
创业活动服务-活动信息查询：在随申办市民云APP上，提供便捷的搜索和查询操作，帮助用户快速查找到特定的创业活动。用户可以通过输入关键词（如活动名称、主题、主办单位等）进行搜索，或者使用多个条件（如时间、地点、类型等）进行精确筛选。移动端界面支持快速滑动和点击操作，用户可以通过下拉菜单选择筛选条件，并查看符合条件的活动列表。活动信息查询功能支持自动补全和智能推荐，根据用户的输入实时提供相关活动建议。
创业活动服务-创业活动报名：在随申办市民云APP上，用户可以点击活动详情页面上的报名按钮，进入报名表单页面，通过输入姓名、联系方式、公司名称等信息进行报名。表单填写完毕后，用户点击提交按钮，系统会即时发送确认信息，包含活动的具体安排和注意事项。
	2025

	72
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-创业指导服务-创业培训服务-开班信息查询、创业培训服务-学员报名
	创业培训服务-开班信息查询：在随申办市民云APP上，用户可以通过滑动浏览和点击查看各个培训班次的详细信息，包括开班时间、地点、课程内容、讲师介绍等；界面设计简洁直观，用户可以快速筛选和查找适合自己的培训班次。
创业培训服务-学员报名：在随申办市民云APP上，用户点击进入报名页面后，可以填写个人信息并选择要报名的培训班次；系统会自动提示报名所需的材料和步骤，用户可以上传必要的文件和照片，并通过拖动选择相应的选项。完成报名后，用户将收到确认通知。
	2025

	73
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业培训服务-就业培训服务-培训机构介绍、就业培训服务-培训项目介绍
	就业培训服务-培训机构介绍：在随申办市民云APP上，用户可以在移动端应用中浏览和筛选所有注册在平台上的培训机构，通过滑动和点击操作，查看机构的详细信息。点击具体机构名称后，进入机构详情页，查看地址、联系方式、课程内容等详细信息。同时，用户还可以使用地图显示定位功能，查看培训机构的具体位置，并获得前往该地点的导航指引。
就业培训服务-培训项目介绍：在随申办市民云APP上，用户可以查看不同培训机构提供的培训项目，展示内容包括课程内容、目标学员、培训时间以及用户对培训项目的评论等信息。用户可以通过滑动浏览培训项目列表，并根据行业、培训类型、课程时长和评分等条件进行筛选和排序。点击具体项目名称后，进入项目详情页，查看详细的课程大纲、授课方式和项目评论，帮助用户做出明智的选择。若项目包含线下课程，用户还能通过地图显示定位功能查看上课地点，方便用户规划行程。
	2025

	74
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-就业培训服务-就业培训服务-培训师资介绍、就业培训服务-培训搜索
	就业培训服务-培训师资介绍：在随申办市民云APP上，展示培训机构的师资力量，包括讲师的背景、资历、教学经验等信息。用户可以通过滑动查看各个培训机构的讲师列表，点击具体讲师姓名后，进入讲师详情页，查看其教育背景、专业领域、曾任职机构等详细信息。通过讲师的详细介绍和用户评论，用户可以选择最适合自己需求的讲师。
就业培训服务-培训搜索：在随申办市民云APP上，用户可以通过输入关键词（如机构名称、课程名称、讲师姓名等）进行搜索，或者使用多个条件（如地点、行业、培训类型、课程时长、评分等）进行精确筛选。搜索结果以列表形式展示，用户可以通过滑动浏览，并根据不同条件对结果进行排序和对比，快速找到符合需求的培训机构和项目。可以根据用户的地理位置，自动提供距离排序推荐。
	2025

	75
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-职业评测服务
	问卷填报：在随申办市民云APP上，在选择完评测问卷后，用户可以便捷地进行问卷填报。系统提供简洁明了的填报界面，确保用户能够顺畅无阻地完成问卷。填报过程中，系统会实时保存用户的答案，确保数据不会丢失。此外，用户还可以随时修改或补充之前的回答，以便更准确地反映自己的真实情况。
评测结果查阅：在随申办市民云APP上，完成问卷填报后，用户可以立即查阅自己的评测结果。系统会根据用户的回答，生成详尽的报告，展示用户在各个评测维度上的得分和解读。这些结果不仅有助于用户更深入地了解自己，还能作为职业规划的重要依据。用户可以在手机端随时查看这些结果，以便及时调整自己的职业发展方向。
评测结果下载：在随申办市民云APP上，除了在线查阅评测结果外，用户还可以选择将结果下载到本地保存。这一功能便于用户在需要时随时查看和分析自己的评测数据，而无需每次都登录系统。下载的评测结果以清晰、易读的格式呈现，方便用户与他人分享或用于个人职业规划的参考。
	2025

	76
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-智能职业规划
	个人竞争力分析：在随申办市民云APP上，基于用户的评测结果，系统会进行个人竞争力分析。这一功能通过对比用户与同行业人士的数据，分析用户在职业技能、工作经验、教育背景等方面的优势和劣势。这有助于用户更清晰地定位自己在职业市场中的位置，从而制定更具针对性的职业规划策略。
智能职业规划综合展示：在随申办市民云APP上，结合用户的评测结果、个人竞争力和现状分析，系统会生成一份智能职业规划综合报告。这份报告以直观、易懂的方式展示用户的职业发展蓝图，包括短期和长期的目标设定、关键技能提升计划、职业发展路径等。用户可以通过手机端随时查看这份报告，以便及时调整和优化自己的职业规划。
职业晋升路径推荐：在随申办市民云APP上，系统会根据用户的职业技能和评测结果，为用户推荐合适的职业晋升路径。这些路径不仅考虑了用户当前的工作状态和职业发展需求，还结合了市场趋势和行业特点。通过遵循这些晋升路径，用户可以更有针对性地提升自己的职业技能和地位，实现职业生涯的持续发展。
	2025

	77
	就业服务模块-移动端应用-个人移动服务渠道（随申办市民云）-能力提升推荐
	岗位胜任力分析：在随申办市民云APP上，针对用户感兴趣的岗位，系统会进行详细的岗位胜任力分析。这一功能旨在帮助用户了解特定岗位所需的关键技能和素质要求，以便用户能够更有针对性地提升自己的能力。通过分析岗位胜任力，用户可以更准确地评估自己与心仪岗位的匹配度，从而做出更明智的职业选择。
培训课程推荐：在随申办市民云APP上，为了满足用户提升职业技能的需求，系统会推荐一系列相关的培训课程。这些课程涵盖了用户所需的关键技能和知识领域，旨在帮助用户更快地适应职场变化并提升自己的竞争力。用户可以根据自己的实际情况选择合适的课程进行学习，为未来的职业发展打下坚实的基础。
相关专技证书推荐：在随申办市民云APP上，系统还会根据用户的职业规划和技能需求，推荐相关的专业技术证书。这些证书不仅是用户职业技能的权威证明，还能在求职过程中为用户增添更多的竞争力。通过考取这些证书，用户可以进一步提升自己的专业水平和市场认可度，为职业生涯的发展注入新的动力。
	2025

	78
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-招聘求职-企业首页、企业基本信息维护
	企业首页：企业通过随申办企业云登录后（非首次登录），自动跳转到到企业首页，展示企业关键信息和有关统计信息，并可点击相关内容直达功能。
企业基本信息维护：企业在随申办企业云上维护单位基本信息、联系方式，包括公司简介、行业类别、单位联系地址、单位联系电话、招聘负责人姓名、招聘负责人手机、招聘工作人员姓名等。
	2025

	79
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-招聘求职-职位管理、单位消息
	职位管理：在随申办企业云上已完善单位信息的用户，可在线新增、修改、删除、发布、下架、置顶职位信息。
单位消息：在随申办企业云上展示单位收到的消息，包括系统消息、管理员推送消息、求职者或单位主动发送的留言，对已收到的消息单位可以查看、删除。
	2025

	80
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-招聘求职-简历搜索、简历管理-简历匹配度
	简历搜索：随申办企业云为企业提供简历的筛选，包括求职者简历的意向职位、意向薪酬、意向工作区域、学历、专业、外语语种、技能证书名称等，便于企业快速找到符合的简历。
简历管理-简历匹配度：随申办企业云根据单位的的职位和求职者的简历建立匹配度，由高到低为单位推荐求职者的简历。单位查看个人投递的简历信息时可以查看匹配度。
	2025

	81
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-招聘求职-简历管理-投递简历反馈、简历管理-简历收藏
	简历管理-投递简历反馈：单位在随申办企业云查看个人投递的简历信息时，根据简历与职位的匹配度，可以选择收藏或反馈结果。即“通知面试”、“意向录用”、“通知不录用”。对于通知已录用的人员，可一键链接办理用工登记和参保登记业务；对于已意向录用的见习学员，可一键链接见习学员注册。
简历管理-简历收藏：单位可以在随申办企业云上对简历进行收藏，针对单位主动搜索或处理简历投递记录时收藏的简历，集中显示简历收藏列表，支持取消收藏功能。
	2025

	82
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-招聘求职-用工余缺调剂
	在随申办企业云上提供企业当前用工余缺调剂信息查看及信息发布。可查看所有审核通过且在有效期内的用工余缺调剂信息，通过站内信获取联系方式；可查询本单位发布的用工余缺调剂信息，待审核的申请信息可修改。点击新增，填写用工余缺信息，提交管理区审核。
	2025

	83
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-零工招聘-零工招工需求发布
	在随申办企业云上，企业可以通过招聘服务系统便捷地发布零工招工需求。系统提供了一个用户友好的界面，让企业能够详细地描述所需的岗位信息，包括工作职责、技能要求、工作时间和待遇等。这一功能不仅简化了招工信息的发布流程，还确保了信息的准确性和及时性，从而帮助企业更高效地吸引到合适的零工人员。
	2025

	84
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-零工招聘-零工招工需求管理
	在随申办企业云上，招聘服务系统为企业提供了全面的零工招工需求管理功能。企业可以随时查看、修改或删除已发布的招工需求，以适应市场变化和业务需求。此外，系统还支持对招工需求的审核流程，确保发布的信息符合相关法律法规和企业标准，进一步降低企业的用工风险。
	2025

	85
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-零工招聘-零工招工模版管理
	在随申办企业云上，为了提高发布招工信息的效率，系统提供了零工招工模版管理功能。企业可以根据自己的需求创建和保存多个招工模版，以便在发布新的招工需求时快速选择和应用。这一功能大大减少了重复性工作，让企业能够更快速地响应市场变化。
	2025

	86
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-零工招聘-零工招工结果反馈、零工招工记录查询
	零工招工结果反馈：在随申办企业云上，系统允许企业及时获取零工招工的结果反馈。企业可以查看应聘者的简历、技能评估、面试结果等信息，以便对招工效果进行全面评估。这一功能帮助企业更好地了解招工市场的反应，为后续的人力资源规划提供有力支持。
零工招工记录查询：在随申办企业云上，招聘服务系统提供了便捷的零工招工记录查询功能。企业可以随时查看历史招工记录，包括发布时间、招工需求详情、应聘者信息等。这一功能不仅有助于企业进行数据分析，还为未来的招工活动提供了宝贵的参考经验。
	2025

	87
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-职业评测服务-问卷批量推送
	在随申办企业云上，为了提高评测效率，系统支持批量推送职业评测问卷给应聘者。企业只需选择适合的问卷和推送对象，系统就会自动发送评测链接或邀请码给应聘者。这一功能简化了评测流程，确保了评测的覆盖面和及时性。
	2025

	88
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-职业评测服务-评测结果查阅、评测结果批量下载
	评测结果查阅：在随申办企业云上，招聘服务系统允许企业实时查阅应聘者的职业评测结果。企业可以通过直观的报告和图表了解应聘者在各个方面的表现和潜力，为后续的面试和录用决策提供依据。这一功能提高了招聘决策的客观性和准确性。
评测结果批量下载：在随申办企业云上，为了满足企业对数据分析的需求，系统支持批量下载职业评测结果。企业可以将评测数据导出为Excel或其他格式的文件，进行更深入的数据挖掘和分析。这一功能有助于企业发现人才选拔过程中的规律和趋势，优化招聘策略。
	2025

	89
	就业服务模块-移动端应用-企业移动服务渠道（随申办企业云）-智能职业规划
	胜任力分析批量运算：在随申办企业云上，提供了应聘者胜任力分析的批量运算功能。通过对应聘者的简历、职业评测结果等多维度数据进行综合分析，系统能够自动生成应聘者的胜任力评估报告。这一功能帮助企业更高效地识别出具备所需胜任力的候选人，提高了招聘的精准度和效率。
胜任力分析结果批量查阅与下载：在随申办企业云上，企业可以通过系统查阅应聘者的胜任力分析结果。系统以直观的方式展示应聘者在各个胜任力维度上的得分和排名，让企业能够快速了解应聘者的优势和不足。这一功能为企业的录用决策提供了有力支持，确保了招聘到的人才与岗位要求高度匹配。
	2025

	90
	就业服务模块-移动端应用-政策信息服务
	政策分类查询：在随申办企业云上，为用户提供便捷的政策检索体验。平台将政策按照不同的类别（如就业、创业、培训扶持等）进行细致划分，用户只需选择相应的类别，即可快速定位到所需政策。该功能的设计充分考虑了政策的多样性和用户的查询习惯，确保用户能够轻松找到所需信息，提高政策查询的效率和准确性。
政策收藏：在随申办企业云上，允许用户将感兴趣或重要的政策进行收藏，方便日后查阅。用户只需点击收藏按钮，即可将政策添加到个人收藏夹中。同时，平台还提供了收藏夹的个性化管理功能，用户可以根据需要对收藏的政策进行分类、排序或删除。该功能的设计充分考虑了用户的个性化需求，提高了政策的可访问性和利用率。
	2025

	91
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-权限管理
	进行人员的权限管理，包括赋予权限和收回权限。
	2025

	92
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-重点人群就业服务管理-重点服务人群名单
	从外部门或人社业务系统中定时导入或标记重点服务人群名单，包括八大类人员标签：就业困难人员、登记失业人员、长期失业青年、退工三个月仍无业的人员、基层六个月内排摸过的无业人员、退役军人、高校毕业生、特别关注人员。
	2025

	93
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-重点人群就业服务管理-求职档案
	筛选查看辖区内“重点服务人群名单”人员列表，并可查看对应人员的详细求职档案信息，包括个人基本信息、“就业服务难度系数”总分、简历信息、劳动经历、就业状态、社保缴费记录、就业见习记录、投递简历记录及反馈记录、填写的职位评论、收藏的职位以及就业服务记录。
	2025

	94
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-重点人群就业服务管理-推荐职位
	管理员根据个人求职档案搜索适合的职位推送给个人。
	2025

	95
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-招聘企业管理-招聘企业信息查询
	按条件查询单位列表，并可查看具体单位的基本信息、发布的招聘职位、收到的简历、简历反馈记录。管理员可以修改本辖区单位的单位性质。
	2025

	96
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-招聘企业管理-代理招聘
	添加或删除代理招聘单位名单，并维护代理招聘有效期。针对单位提交的“代理招聘”职位申请，进行审核和修改。依据职位信息，可将适合的个人简历推荐给招聘单位。
	2025

	97
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-招聘企业管理-招聘企业权限管理
	冻结或解冻辖区内单位账号，维护单位标签。针对单位标签为“特定单位”的单位可以设置其附加服务权限，附加服务权限包括：是否允许简历搜索、是否允许简历收藏、是否允许简历下载、是否进入首页“推荐单位”。管理员还可为“特定单位”上传或删除企业LOGO、公司简介短视频。管理员对所属管理区的单位，设置每周“简历搜索次数”、“简历查看份数”。设置“简历收藏上限”、“简历收藏时效”。街镇管理人员无此权限。
	2025

	98
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-黑名单维护
	此功能允许管理员将违规或不合规的企业添加到黑名单中，黑名单内的企业将被限制发布招聘信息、搜索和查看求职者简历、收藏简历及下载简历，系统将定期审核黑名单并允许管理员手动解除黑名单限制，同时会记录企业进入黑名单的原因和日期，以便后续跟踪和管理。此功能允许管理员将存在不良行为或虚假信息的求职者添加到黑名单中，黑名单内的求职者将被限制申请职位、查看招聘信息及与企业进行联系，系统会定期审核黑名单并允许管理员手动解除黑名单限制，同时会记录求职者进入黑名单的原因和日期，以便后续跟踪和管理。
	2025

	99
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-职位评价查看、用工余缺调剂审核、职位投诉管理
	查职位评价查看：看个人职位评价记录。只能查看本辖区单位的职位评价记录，街镇管理人员无此权限。查看的信息包括评价人、单位名称、职位名称、评价星级、评价内容、评价时间。
用工余缺调剂审核：管理员对所属管理区的单位申请发布的用工余缺调剂信息进行审核，审核通过且在有效期内的信息可在首页“用工余缺调剂信息专区”显示。
职位投诉管理：管理员对招聘职位发布单位所属区为本区的投诉信息进行分发和回复。投诉信息状态包括待分发、待处理、已处理。管理员可以分发选择处理人，提交处理人录入处理结果。已处理列表显示本区所有已处理投诉信息。
	2025

	100
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-热招职位、急招职位
	热招职位：管理员可以查看当前热招的职位、职位关注人数，并对热招的职位进行统一管理，设置热招职位的优先级。
急招职位：管理员可以查看当前急招的职位、招聘截至时间、职位关注人数，并对急招的职位进行统一管理，设置急招职位的优先级。
	2025

	101
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-为岗推人
	管理员为岗位推荐合适的求职者，推荐成功后发送短信给岗位的发布单位，求职者可以查看该推荐记录。求职者需要打开推荐权限开关才可推荐。
	2025

	102
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-为人推岗
	管理员为求职者推荐岗位，推荐成功后发送短信给求职者，求职者可以查看投递该岗位。求职者需要打开推荐权限开关才可推荐。
	2025

	103
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-敏感词库-敏感词管理-敏感词库管理
	管理员可以管理系统的敏感词库，在敏感词库中添加、修改、删除敏感词。步骤为词库搭建、配置管理、处理策略配置，用于就业平台的内容审核。
	2025

	104
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-求职招聘管理-敏感词库-敏感词管理-敏感词处理管理
	通过设置敏感词库和敏感词列表，对敏感词的处理方式进行统一管理，包括删除、替换或阻止发布等，不同的敏感词可以进行不同的处理，确保在文本内容发布或传播之前，对其中包含的敏感词汇进行识别并采取相应设置好的处理措施，以防止敏感信息的传播和滥用。
	2025

	105
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业指导运营管理-指导服务管理
	区管理员（只可看自己区域内信息，需要一个市管理员可以看到全部数据）查看预约记录，对预约记录进行管理，补充记录（修改、查询），反馈预约服务结果至经办平台（是否完成）。分为政策咨询和专门指导，相关记录进入求职档案。
	2025

	106
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业指导运营管理-特色活动管理
	区管理员发布各区特色活动，时间、地点、主题内容、报名（时间段管理）、名额管理。管理员按活动可查看人员清单。推荐特色活动给个人。相关记录进入求职档案。
	2025

	107
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业指导运营管理-职业指导资料库管理
	市区管理员可以查看、编辑、删除职业指导资料库信息，上传图文视频的职业指导资料。职业指导资料库可为后续职业指导提供案例参考。
	2025

	108
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-零工市场管理-零工招聘管理-零工招工模版维护
	允许运营管理人员根据实际需求创建、编辑和更新零工招工的信息模板，实现对工作描述、职位要求、薪资待遇等核心信息的细致化管理。管理人员可以定制不同行业、职位的模板，确保发布的招工信息既专业又详细，使求职者能够一目了然地了解职位的具体要求和待遇。
	2025

	109
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-零工市场管理-零工招聘管理-零工招工需求审查监管
	管理人员通过深入审核用工单位提交的零工招工需求，确保其合法性、真实性和道德性。支持逐个审核、批量审核与智能关键字辅助审核，通过严格的审查，系统可以过滤掉任何可能损害求职者权益的不良招工信息。
	2025

	110
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-零工市场管理-零工招聘管理-招工需求展示排序规则维护
	为了让求职者能够更高效地找到心仪的职位，管理人员利用此功能灵活设定招工信息的展示排序规则。这些规则可以基于时间、薪资水平、工作地点、行业分类等多种因素进行排序，确保求职者能够迅速定位到最符合自己需求的职位信息。
	2025

	111
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测问卷管理-评测问题管理
	提供对职业评测问卷进行维护。管理人员可以设计或调整评测问题，设置问题的类型（如选择题、开放性问题等），以及为每个问题配置相应的答案选项和评分标准。这有助于确保评测问题的有效性和针对性。
	2025

	112
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测问卷管理-评测问卷组合
	管理人员可以通过此功能将不同的评测问题组合成一份完整的问卷。他们可以根据职位需求、行业特点等因素，灵活选择并组合问题，从而构建出符合特定需求的评测问卷。
	2025

	113
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测问卷管理-评测算法管理
	允许管理人员配置和调整职业评测的算法。这包括设置评测结果的计算方式、权重分配等，以确保评测结果的客观性和准确性。管理人员还可以根据实际需求优化算法，提高评测的效度和信度。
	2025

	114
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测问卷管理-DISC标准化问卷模版管理
	功能专注于DISC性格测试的标准化问卷管理。管理人员可以维护和更新DISC问卷的内容，确保其与最新的心理学研究成果保持一致。同时，他们还可以分析问卷的使用情况，并根据反馈进行调整和优化。
	2025

	115
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测问卷管理-MBTI标准化问卷模版管理
	功能提供对MBTI（迈尔斯-布里格斯类型指标）标准化问卷的管理。管理人员可以负责问卷的更新、修订和发布工作，确保MBTI测试的准确性和专业性。此外，他们还可以分析测试数据，为招聘过程提供有价值的参考信息。
	2025

	116
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测结果管理
	评测结果模版管理：功能允许管理人员创建、编辑和删除职业评测结果的输出模板。他们可以根据企业需求设计个性化的报告格式，包括标题、字体、颜色等，以提升报告的专业性和易读性。
评测结果批量查看导出：管理人员可以通过此功能查看、导出和分析职业评测的结果。他们可以根据需要对评测数据进行筛选、排序和统计，以便更好地了解应聘者的性格特征、职业倾向等信息。
	2025

	117
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-职业评测管理-职业评测服务管理
	管理人员可以通过此功能设置和调整用户在使用职业规划服务时的各种限制，如总次数限制、使用频次等。这有助于平衡系统资源，防止滥用，并确保所有用户都能获得公平的服务。
	2025

	118
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-智能职业规划管理-资源管理-相关专技证书名称导入与维护
	该功能支持管理人员导入和维护各种专业技能证书的名称数据。他们可以添加、更新或删除证书名称及近似叫法，以便用户在执行职业规划服务时将会享受各类专技证书的推荐服务。
	2025

	119
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-智能职业规划管理-资源管理-相关专技证书名称关键字关联
	管理人员可以通过此功能为专业技能证书设置关键字，以便在用户搜索或筛选时能够快速定位到相关的证书信息。这提高了系统智能推荐的精准度。
	2025

	120
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-智能职业规划管理-资源管理-培训课程名称关键字关联
	该功能允许管理人员为系统内的培训课程设置关键字，使系统可以根据用户情况智能推荐相关的课程。这有助于提升用户的学习效率和职业竞争力。
	2025

	121
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业政策智享管理-政策宣传管理-政策分类维护
	该功能支持管理人员对系统内的政策信息进行分类管理。他们可以根据政策的性质、适用范围等因素，将政策归入不同的类别，方便用户查找和了解。
	2025

	122
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业政策智享管理-政策宣传管理-政策常见问题与答案维护
	管理人员可以通过此功能维护和政策相关的常见问题及其答案。当用户有疑问时，可以快速找到解答，提高用户满意度和系统的易用性。
	2025

	123
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业旗舰店运营管理-旗舰店申请审核
	管理员审核人力资源服务机构提交的在线开就业旗舰店的申请，管理员查看提交的单位名称、社会信用代码、联系人、联系电话、其他说明等信息，进行审核，审核通过后人力资源服务机构旗舰店将在首页人力资源机构旗舰店标签页内进行展示。
	2025

	124
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业旗舰店运营管理-旗舰店岗位审核
	管理员审核人力资源服务机构提交的就业旗舰店岗位的申请，管理员查看提交的单位名称、旗舰店名称、岗位名称等信息，进行审核，审核通过后该人力资源服务机构旗舰店将首页展示审核通过的岗位信息。
	2025

	125
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业旗舰店运营管理-旗舰店权限管理
	管理员对就业旗舰店进行统一的管理，包括启用、停用，分配旗舰店的申请和岗位申请权限。
	2025

	126
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-就业旗舰店运营管理-用人单位的岗位数据导入
	导入就业旗舰店的用人单位岗位数据，确保求职者访问就业旗舰店时看到最新的实时用人单位信息和职位信息。
	2025

	127
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-招聘会服务运营管理-招聘会排片表管理
	管理员对招聘会的排片表进行统一日历化的管理，包含新建市级招聘会（发布）、管理区级街道招聘会（修改、下架）操作。
	2025

	128
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-招聘会服务运营管理-招聘会报名结果通知
	管理员查看本辖区招聘会排片表，相关报名单位发送的报名信息，并进行反馈。提交反馈后，企业收到短信及站内信的报名反馈通知。
	2025

	129
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-招聘会服务运营管理-招聘会成果分析
	管理员对招聘会的整体召开情况进行评价和反馈，将反馈结果存档，企业可以查看招聘会的评价结果。
	2025

	130
	就业服务管理模块-就业招聘服务管理-企业人力资源服务运营管理-自定义题库审核
	管理员对企业维护的自定义面试题库和面试题进行审核，只有审核通过的题库后，企业才可以将题库的面试题加入面试笔试中。管理员对企业自定义题库的维护、访问权限进行控制，企业只可以维护自己的自定义题库。
	2025

	131
	就业服务管理模块-就业培训服务管理-培训机构服务管理-培训信息管理
	此功能提供了一个集中式的管理入口，用于综合展示和管理培训机构、培训项目、师资信息和培训课程，管理员可以在后台添加和更新机构和培训项目的详细介绍，包括机构资质、课程内容、目标受众、培训时间和地点等信息，同时录入和展示培训师资的背景和资历介绍，以便用户了解授课老师的专业水平，并支持体验课程的介绍和发布，帮助用户预览和了解培训内容。
	2025

	132
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业大赛服务管理-创业大赛信息发布
	市管理员可以创建新的大赛条目，输入详细的比赛信息，包括大赛主题、报名时间、参赛要求、奖项设置和评审标准等内容。发布后，大赛信息会对外公开，供创业者浏览和报名。市管理员拥有完全的编辑和发布权限，可以随时修改和更新大赛信息，确保信息的准确性和时效性。
	2025

	133
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业大赛服务管理-报名信息管理
	可以查看所有报名者的详细信息，包括姓名、联系方式、项目概述和提交的相关材料。系统支持报名信息的审核和筛选，管理员可以根据报名条件和要求，筛选出符合条件的参赛者。报名信息管理系统还支持发送通知和提醒，确保参赛者及时了解报名状态和后续安排。
	2025

	134
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业大赛服务管理-创业大赛报名模板管理
	根据创业大赛的不同要求可以调整创业大赛报名信息模板，报名信息包括项目计划书、团队介绍和市场分析等内容。
	2025

	135
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业大赛服务管理-创业大赛项目库管理
	市级和区级管理员都可以访问和管理项目库，但权限有所不同。市级管理员拥有全面的管理权限，可以添加、修改和删除项目数据，进行项目归档和分类。区级管理员则具有有限的权限，可以查看和更新所在区的项目数据，但无法删除或归档项目。项目库管理系统提供强大的搜索和筛选功能，支持按多种条件查询项目，方便管理员进行项目管理和数据统计分析。
	2025

	136
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业活动服务管理
	创业活动信息管理：创业活动信息维护子系统主要功能是区管理员能够录入、修改和删除创业活动信息，确保活动内容的准确性和时效性。管理员可以通过该系统发布最新的创业活动，更新活动详情，确保创业者和公众能够及时获取到最新的活动信息。
报名信息管理：管理创业活动的报名信息，包括查看报名名单、审核报名资料、管理报名状态等。通过该系统，管理员可以方便地处理报名信息，确保报名过程的有序进行，并能对报名情况进行统计和分析。
	2025

	137
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业视频宣传管理-创业视频上下架
	此功能允许管理员上传创业宣传视频，填写相关信息（如标题、描述、标签等），系统对视频格式和大小进行校验后展示在前端，提升创业宣传效果，同时管理员还可以浏览、搜索、下架或删除已发布的视频，下架后的视频将不再前端展示，但仍保留在系统中以备查阅。
	2025

	138
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业指导服务管理-预约清单查看
	允许区管理员查看所有预约记录，包括创业者预约创业指导师的详细信息，例如预约时间、指导师姓名、咨询主题和状态（待确认、已确认、已完成等），以便于管理员及时了解和协调指导师资源，确保每个预约都得到有效处理。
	2025

	139
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业指导服务管理-创业指导服务台账管理
	区管理员能够记录和管理所有创业指导服务的台账信息，包括服务提供的时间、内容、参与的指导师和创业者的反馈；帮助区管理员系统地跟踪和记录每次服务的详细情况，为后续的服务质量评估和管理决策提供依据，确保创业指导服务的高效运作和持续改进。
	2025

	140
	就业服务管理模块-创业服务运营管理-创业孵化基地服务管理-创业孵化基地台账管理
	创业孵化基地台账管理系统用于记录和管理孵化基地的运营数据，包括入孵企业数量、带动就业情况、创业活动开展数量等。管理员可以制作和上传台账模板，进行数据的确认和汇总。系统提供增、删、改、查操作，以确保数据的实时更新和准确性。在管理员确认数据后，数据将无法修改，确保信息的可靠性。该系统旨在帮助孵化基地实现高效的数据管理和上报流程，支持管理方实时掌握基地运营状况并做出决策。
	2025

	141
	就业精准服务支撑模块-核心要素建模-核心数据管理-核心数据管理-核心指标管理
	核心指标管理模块用于对个人、单位、政策、岗位和简历等就业服务相关数据进行核心指标的维护，确保这些指标能够准确反映个人、单位、岗位、政策等业务对象的关键特征。该模块在现有基础数据的结构层次上支持对指标进行更加细化分解，以便于支撑精准服务更加深入管理与应用。主要包括核心指标的提取、构建、延展以及维护与扩展。
	2026

	142
	就业精准服务支撑模块-核心要素建模-核心数据管理-核心数据管理-标签规则管理
	标签规则维护模块旨在根据预定的规则，按照指标计算服务要素的画像标签，以帮助系统更全面地理解业务对象，并为后续的数据分析和应用提供支撑。运维人员可以对标签规则进行定义，实现各类标签按照规则自动生成。还可以根据实际需求，对标签规则进行调整和优化，以适应不同的业务场景和需求，从而提高系统的灵活性和适应性。
	2026

	143
	就业精准服务支撑模块-核心要素建模-核心数据管理-数据资源管理-核心数据资源关联
	通过系统核心数据的逻辑关联构建，实现指标之间的有效关联，提高数据的关联应用（如：对残疾人可以精细的描述其残疾部分并根据更详细的残疾情况与面向招聘数据指标实现关联，如视力障碍指标关联盲人按摩的岗位要求）。该模块还提供各种动态维护功能，允许运维人员根据业务需求的变化，实时或自动的调整和更新指标及指标之间的逻辑关系，确保指标体系的时效性和实用性，以此实现精准服务高效准确。
	2026

	144
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据处理-关键字智能提取-关键字配置维护
	关键字配置维护负责维护政策、岗位、简历等文本数据中的关键信息，并实现关键字的自动提取，是精准服务数据管理重要基础。该模块为用户提供一个灵活的配置环境，支持用户对就业各类信息的关键字进行配置和维护，包括关键字的定义、类别、匹配筛选、描述、优先级设置等，确保关键字的定义能够满足不同业务场景的需求。同时系统还支持用户对关键字的维护，包括关键字的更新、修改、删除等操作，以保持关键字的时效性和准确性。
	2026

	145
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据处理-关键字智能提取-关键字自动提取
	该模块负责实现对政策、岗位、简历中非结构化文本中的一些关键字信息自动提取，形成每个数据的关键字清单。该模块利用智能算法，对政策、岗位、简历等文本数据进行智能分析，识别出其中的关键信息，并将其提取为结构化的数据。该模块通过分词、词性标注、命名实体识别和关键词提取算法等处理步骤，从文本数据中提取出关键信息，形成每项数据的关键字清单。该模块还负责实现关键字的自动更新功能，能够实时监控数据的变化，并根据变化情况，自动适配关键字的提取算法，以保持关键字的时效性和准确性。
	2026

	146
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据处理-关键字智能提取-提取结果查阅与关联
	提取结果查阅与关联模块通过配置方式，将关键字段近义词、关键字等方式关联到数据指标中，使这些关键字可以参与到数据统计运算中，发挥更大的作用，提高数据的价值和分析的准确性。
	2026

	147
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据处理-数据结构化配置-简历转换规则及算法管理
	简历转换规则及算法配置模块模块是就业精准服务支撑系统的核心组件之一，负责将求职者的简历文本转换为结构化的数据信息，对于简化简历的处理流程、提升求职者评估的准确性以及实现更精准的职位匹配至关重要。
该模块通过利用智能匹配算法，对简历文本进行全面处理，通过与人员建模中的基础指标和标签规则相结合，编制配置出与求职者相关的关键信息，如基本信息、工作经验、技能特长、教育背景等。
为了确保算法的准确性和个性化，该模块还支持人工调整优化参数和规则的功能。通过根据实际应用中的反馈和结果，运维人员可以对算法进行迭代优化，以适应不断变化的业务需求和求职者特点。
	2026

	148
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据处理-数据结构化配置-岗位转换规则及算法管理
	岗位转换规则及算法配置模块是就业精准服务支撑系统的核心组件之一，负责将岗位描述等文本信息智能转换为结构化的数据，对于提升岗位信息的可利用性、促进高效的岗位匹配和推荐至关重要。
该模块利用智能匹配算法，对岗位描述文本中的关键信息进行配置化提取与自动汇总归类，并与岗位建模中的基础指标和标签规则相结合，从而逐步构建出与岗位相关的关键信息，如岗位职责、技能要求、经验要求、薪资水平等。
为了确保算法的准确性和个性化，该模块还支持人工调整优化参数和规则的功能。通过根据实际应用中的反馈和结果，运维人员可以对算法进行迭代优化，以适应不断变化的业务需求和岗位环境。
	2026

	149
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据延展应用-行业画像管理
	行业画像管理模块通过对招聘信息和简历信息的全面提取与智能编排，归类各行业的特征，包括市场规模、竞争格局、人才需求、薪资水平、增长趋势等，形成行业清单。该模块还能够建立行业与岗位之间的关联关系，为用户提供更全面、准确的行业特点和需求信息。
	2026

	150
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据延展应用-岗位画像管理
	岗位画像管理模块负责整理并配置出每个岗位的详细画像，包括岗位职责、技能要求、薪资水平等。通过这种方式，用户可以更全面地了解岗位的特点，为用户提供对岗位的深入理解，为求职和招聘提供更精准的信息。
	2026

	151
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据延展应用-岗位晋升路径挖掘管理
	岗位晋升路径挖掘管理模块通过构建岗位间的关联性和晋升规律，为用户揭示可能的晋升路径。该模块对于个人职业规划和发展具有重要作用，帮助用户明确职业目标，制定合理的发展计划。
	2026

	152
	就业精准服务支撑模块-数据处理挖掘-就业数据延展应用-职业评测与就业岗位关联管理
	职业评测与就业岗位关联管理模块是一个职业评测和岗位推荐工具，通过结合职业评测结果和就业市场数据，为用户推荐适合的就业岗位，提高求职者和岗位的匹配度，帮助他们更好地找到适合自己的工作机会。
	2026

	153
	就业精准服务支撑模块-数据算法维护-职业规划算法规则维护-智能职业规划算法配置
	智能职业规划算法维护旨在帮助用户制定更加科学合理的职业发展规划。通过持续更新和维护该算法，系统能够基于用户的个人特点、职业技能和市场趋势，为其提供更加精准的职业规划建议，助力用户实现职业成长。
	2026

	154
	就业精准服务支撑模块-数据算法维护-职业规划算法规则维护-职业晋升路径推荐算法配置
	用于设置和调整职业晋升路径的推荐算法。管理员可以定义晋升条件、岗位等级划分以及晋升路径规划等方面的规则、参数及算法，确保系统能够为用户提供清晰、可行的职业晋升路径建议。这有助于激发前端用户的职业发展动力和提升他们的职业满意度。
	2026

	155
	就业精准服务支撑模块-数据算法维护-职业规划算法规则维护-岗位胜任力分析算法配置
	允许后台管理员配置和维护岗位胜任力分析的算法。通过设定岗位技能要求、用户能力评估以及匹配逻辑等，系统能够准确地分析用户是否具备某一岗位要求的关键能力。这有助于前端用户更好地了解自己的职业技能水平和提升方向。
	2026

	156
	就业精准服务支撑模块-数据算法维护-职业规划算法规则维护-培训课程推荐算法配置
	用于设置和调整培训课程的推荐算法。管理员可以根据用户的职业技能水平和发展需求，定义和更新推荐逻辑，确保前端用户能够接收到与他们最相关的培训课程信息。这有助于提高用户的职业技能和市场竞争力。
	2026

	157
	就业精准服务支撑模块-数据算法维护-职业规划算法规则维护-相关专技证书推荐算法配置
	维护相关专技证书的推荐算法。通过设定证书与职业技能、岗位需求的对应关系以及推荐规则等，系统能够为用户推荐与其职业发展密切相关的专业技能证书。这有助于前端用户在职场上获得更多认可和机会，提升他们的职业竞争力。
	2026

	158
	职业分析管理模块-就业动态采集模块-调研问卷模版管理
	管理员可以设计和管理各种调研问卷模板，包括多选、单选、填空等题型的设置，并根据业务需求创建新模板或修改现有模板，将设计好的问卷模板分配给各区进行调研任务。调研模板管理模块还允许管理员保存常用的问卷模板，以便未来重复使用，提高工作效率。
	2026

	159
	职业分析管理模块-就业动态采集模块-问卷分发
	管理员可以将模板做好的问卷按区/街镇，分发给区/街镇管理员。
	2026

	160
	职业分析管理模块-就业动态采集模块-问卷填写统计
	管理员可以让调研目标人群登记填写问卷。管理员可以查看调研结果的统计报表，通过多种图表和数据视图分析调研数据。系统支持数据筛选、排序和导出功能，方便管理员对调研数据进行深入分析，形成调研报告，为决策提供数据支持。调研报表统计模块帮助管理员实时监控各区的调研进展，并根据需要生成汇总报告。并统计问卷结果。
	2026

	161
	职业分析管理模块-就业动态采集模块-移动端
	问卷分发：管理员可以通过随申办政务云将模板做好的问卷按区/街镇，分发给区/街镇管理员。
问卷填写统计：管理员可以通过随申办政务云让调研目标人群登记填写问卷。管理员可以查看调研结果的统计报表，通过多种图表和数据视图分析调研数据。系统支持数据筛选、排序和导出功能，方便管理员对调研数据进行深入分析，形成调研报告，为决策提供数据支持。调研报表统计模块帮助管理员实时监控各区的调研进展，并根据需要生成汇总报告。并统计问卷结果。
	2026

	162
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-乐业上海公共就业服务主屏
	职业介绍板块：指标仪表板：展示职业介绍业务中核心指标的表现情况，如招聘单位数、岗位数、应聘人数等及同环比表现。招聘趋势折线图：以折线图形式展示职业介绍业务中核心指标随时间变化的趋势。
创业指导板块：指标仪表板：展示创业指导业务中核心指标的表现情况，如创业孵化基地数、创业活动数等及同环比表现。创业活动趋势折线图：以折线图形式展示创业指导业务中核心指标随时间变化的趋势。
职业培训板块：指标仪表板：展示职业介绍业务中核心指标的表现情况，如培训机构数、培训项目数、培训教师数等及同环比表现。职业培训热度榜：定义热度相关指标，以TOP榜单的形式展示职业培训业务中最热门的机构及项目。
就业中央地图：岗位地图：依托上海市一张图，对公共招聘岗位及其对应单位进行地图撒点，并对应展示单位招聘信息，如单位信息、岗位信息等。孵化基地地图：依托上海市一张图进行时空数据的融合开发，并进而对市区两级创业孵化基地进行地图撒点，对应展示每一个撒点对应的详细信息数据。培训机构地图：依托上海市一张图进行时空数据的融合开发，对职业培训机构进行地图撒点，并对应展示相关机构的详细信息。
	2026

	163
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-职业介绍决策支持分屏-招聘岗位数据分析
	招聘岗位概览分析：分析当前上海公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标的总体情况，并利用可视化技术，通过动态仪表盘和跑马灯等形式，展示实时的招聘单位数、招聘岗位数、招聘人数等核心指标及其同环比变化情况。面向局领导，为决策提供支持。
岗位发布趋势性分析：针对公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析公共招聘单位、岗位、人员等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势。面向局领导，为决策提供支持。
招聘岗位结构性分析：对公共招聘发布的岗位分布情况进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘岗位的结构性特征，包括单位类型分布、单位规模分布、行业分布、岗位等级分布、岗位薪酬分布等。面向局领导，为决策提供支持。
招聘信息热词分析：利用自然语言处理算法，如分词、词向量等算法，对岗位名称和介绍的文本信息进行挖掘，通过可视化技术展示公共招聘中的热词，进而分析对应的热点信息。面向局领导，为决策提供支持。
	2026

	164
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-职业介绍决策支持分屏-应聘人员画像分析
	应聘人员特征分析：对公共招聘应聘人员的人群特征进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘应聘人员的年龄、性别、学历、户籍、就业经历等维度的特征。面向局领导，为决策提供支持。
应聘人员趋势性分析：针对公共招聘应聘人次、应聘人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析不同类别的公共招聘应聘人群数量随日、月、年等时间维度变化的趋势。面向局领导，为决策提供支持。
应聘人员投递行为分析：围绕公共招聘应聘人员投递的行为进行分析挖掘，聚焦投递次数、投递时间间隔、人均投递次数等核心指标，并利用可视化技术，分析不同类别的公共招聘应聘人群投递次数、投递时间间隔等投递行为的特征。面向局领导，为决策提供支持。
	2026

	165
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-职业介绍决策支持分屏-招聘岗位供需匹配分析、劳动力资源中央地图
	岗位投递情况分析：对公共招聘不同岗位的被投递情况进行分析，聚焦被投递次数、投递人数、日均投递次数、日均投递人数等核心指标，并利用可视化技术，分析对比不同岗位的指标情况，以及指标随时间的变化趋势，从而挖掘岗位投递的周期性规律。面向局领导，为决策提供支持。
岗位录用情况分析：基于岗位录用的相关指标，如录用人数、实际录用率等，对不同岗位的录用情况进行对比分析。并通过可视化技术，分析对比不同岗位录用人数、实际录用率等录用情况的关键指标，从而按照录用情况对岗位进行分类监测。面向局领导，为决策提供支持。
行业劳动力资源供求关系分析：通过对公共招聘供求两端指标的处理、融合和分析，研判不同行业劳动力资源的供求关系。并通过可视化技术，分析不同行业岗位的供求关系，如求人倍率、平均招聘周期、就业转换率等核心指标，并从时间维度监测不同行业供求关系的变化趋势。面向局领导，为决策提供支持。
区域劳动力资源供求关系分析：从重点区域切入，通过对供求两端指标的处理、融合和分析，研判不同区域劳动力资源的供求关系。并通过可视化技术，分析不同区域（16个行政区划以及热点区域）岗位的供求关系，如求人倍率、平均招聘周期、就业转换率等核心指标，并从时间维度监测不同区域供求关系的变化趋势。
劳动力资源流动地图：依托上海市一张图，基于劳动力资源流动数据，通过行业和区域图层，在地图上呈现不同行业和区域人员流动的情况，并对应展示劳动力资源流动相关的指标数据。
	2026

	166
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-创业指导决策支持分屏-创业孵化基地数据分析
	孵化基地分布分析：对创业孵化基地的数量和入驻企业等核心指标进行对比分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地的区域分布、类型分布、规模分布等，通过数据分析全面了解当前上海创业孵化基地的资源配置，支持政策制定，推动创新创业生态系统的发展。面向局领导，为决策提供支持。
孵化基地发展趋势分析：从时间维度对创业孵化基地的数量和入驻企业数量的发展趋势进行分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地数量、入驻企业数量等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势，通过数据分析展现当前上海创业孵化基地的运营效果。面向局领导，为决策提供支持。
	2026

	167
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-创业指导决策支持分屏-创业培训见习数据分析
	创业培训分析：基于创业孵化基地、培训班级类型等维度，从创业培训班级数量、参培人数等指标对全市创业培训班级进行分析，并通过可视化技术，分析当前上海创业培训班级数量的分布，如不同孵化基地的班级数量、不同类型班级的数量分布等，进而分析不同培训班级的参培人数分布以及对参培人员特征进行分析。
创业见习岗位分析：对创业见习的岗位分布情况进行分析，并利用可视化技术，分析创业见习岗位的分布特征，包括创业孵化基地分布、区域分布、单位类型分布、单位规模分布、行业分布等。
	2026

	168
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-创业指导决策支持分屏-创业培训见习数据分析、中央地图
	创业大赛参赛项目分析：从赛事和参赛项目两端进行分析，围绕赛事数、参赛主体数、参赛次数等指标，对创业大赛参赛情况进行宏观和微观的分析监测。并利用可视化技术，分析赛事和参赛项目的特征。面向局领导，为决策提供支持。
创业活动分类统计分析：从基地、类别、时间等维度切入，围绕创业活动数量、参加主体数等指标，分析创业活动的统计特征和发展趋势。并利用可视化技术，分析创业活动的总体情况。面向局领导，为决策提供支持。
创业孵化基地地图：依托上海市一张图进行时空数据的融合开发，并进而对市区两级创业孵化基地进行地图撒点，对应展示每一个撒点对应的详细信息数据。
	2026

	169
	职业分析管理模块-乐业上海公共就业服务业务看板-职业培训决策支持分屏-职业培训热点分析、职业培训中央地图
	培训机构热度分析：基于查询量、点击量等指标，对全市培训机构的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训机构的搜索查询热度。面向局领导，为决策提供支持。
培训项目热度分析：结合自然语言处理算法，基于查询量、点击量等指标，对全市培训项目的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训项目的搜索查询热度。面向局领导，为决策提供支持。
职业培训地图：依托上海市一张图进行时空数据的融合开发，对职业培训机构进行地图撒点，并对应展示相关机构的项目及热度。
	2026

	170
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-招聘岗位概览分析看板、岗位发布趋势性分析看板
	招聘岗位概览分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，分析当前上海公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标的总体情况，并利用可视化技术，通过动态仪表盘和跑马灯等形式，展示实时的招聘单位数、招聘岗位数、招聘人数等核心指标及其同环比变化情况。
岗位发布趋势性分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，针对公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析公共招聘单位、岗位、人员等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势。
	2026

	171
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-招聘岗位结构性分析看板、招聘信息热词分析看板
	招聘岗位结构性分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，对公共招聘发布的岗位分布情况进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘岗位的结构性特征，包括单位类型分布、单位规模分布、行业分布、岗位等级分布、岗位薪酬分布等。
招聘信息热词分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，利用自然语言处理算法，如分词、词向量等算法，对岗位名称和介绍的文本信息进行挖掘，通过可视化技术展示公共招聘中的热词，进而分析对应的热点信息。
	2026

	172
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-应聘人员特征分析看板、应聘人员趋势性分析看板
	应聘人员特征分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，针对公共招聘应聘人员的人群特征进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘应聘人员的年龄、性别、学历、户籍、就业经历等维度的特征。
应聘人员趋势性分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，针对公共招聘应聘人次、应聘人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析不同类别的公共招聘应聘人群数量随日、月、年等时间维度变化的趋势。
	2026

	173
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-岗位投递情况分析看板、岗位录用情况分析看板、劳动力资源供求关系分析看板
	岗位投递情况分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，对公共招聘不同岗位的被投递情况进行分析，聚焦被投递次数、投递人数、日均投递次数、日均投递人数等核心指标，并利用可视化技术，分析对比不同岗位的指标情况，以及指标随时间的变化趋势，从而挖掘岗位投递的周期性规律。
岗位录用情况分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，基于岗位录用的相关指标，如录用人数、实际录用率等，对不同岗位的录用情况进行对比分析。并通过可视化技术，分析对比不同岗位录用人数、实际录用率等录用情况的关键指标，从而按照录用情况对岗位进行分类监测。
劳动力资源供求关系分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，通过对公共招聘供求两端指标的处理、融合和分析，研判不同行业劳动力资源的供求关系。并通过可视化技术，分析不同行业岗位的供求关系，如求人倍率、平均招聘周期、就业转换率等核心指标，并从时间维度监测不同行业供求关系的变化趋势。
	2026

	174
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-创业指导统计分析
	孵化基地分布分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，对创业孵化基地的数量和入驻企业等核心指标进行对比分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地的区域分布、类型分布、规模分布等，通过数据分析全面了解当前上海创业孵化基地的资源配置，支持政策制定，推动创新创业生态系统的发展。
孵化基地发展趋势分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，从时间维度对创业孵化基地的数量和入驻企业数量的发展趋势进行分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地数量、入驻企业数量等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势，通过数据分析展现当前上海创业孵化基地的运营效果。
创业大赛参赛项目分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，从赛事和参赛项目两端进行分析，围绕赛事数、参赛主体数、参赛次数等指标，对创业大赛参赛情况进行宏观和微观的分析监测。并利用可视化技术，分析赛事和参赛项目的特征。
创业活动分类统计分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，从基地、类别、时间等维度切入，围绕创业活动数量、参加主体数等指标，分析创业活动的统计特征和发展趋势。并利用可视化技术，分析创业活动的总体情况。
	2026

	175
	职业分析管理模块-PC端业务数据分析看板-职业培训统计分析
	培训机构热度分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，基于查询量、点击量等指标，对全市培训机构的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训机构的搜索查询热度。
培训项目热度分析看板：面向业务人员，建立PC端的数据分析看板，结合自然语言处理算法，基于查询量、点击量等指标，对全市培训项目的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训项目的搜索查询热度。
	2026

	176
	职业分析管理模块-移动端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-招聘岗位概览分析看板、岗位发布趋势性分析看板、招聘岗位结构性分析看板
	招聘岗位概览分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，分析当前上海公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标的总体情况，并利用可视化技术，通过动态仪表盘和跑马灯等形式，展示实时的招聘单位数、招聘岗位数、招聘人数等核心指标及其同环比变化情况。
岗位发布趋势性分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，针对公共招聘单位数、岗位数、人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析公共招聘单位、岗位、人员等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势。
招聘岗位结构性分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，对公共招聘发布的岗位分布情况进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘岗位的结构性特征，包括单位类型分布、单位规模分布、行业分布、岗位等级分布、岗位薪酬分布等。
	2026

	177
	职业分析管理模块-移动端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-应聘人员特征分析看板、应聘人员趋势性分析看板
	应聘人员特征分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，针对公共招聘应聘人员的人群特征进行分析，并利用可视化技术，分析公共招聘应聘人员的年龄、性别、学历、户籍、就业经历等维度的特征。
应聘人员趋势性分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，针对公共招聘应聘人次、应聘人数等核心指标，分析其变化趋势，并利用可视化技术，分析不同类别的公共招聘应聘人群数量随日、月、年等时间维度变化的趋势。
	2026

	178
	职业分析管理模块-移动端业务数据分析看板-职业介绍统计分析看板-岗位录用情况分析看板、劳动力资源供求关系分析看板
	岗位录用情况分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，基于岗位录用的相关指标，如录用人数、实际录用率等，对不同岗位的录用情况进行对比分析。并通过可视化技术，分析对比不同岗位录用人数、实际录用率等录用情况的关键指标，从而按照录用情况对岗位进行分类监测。
劳动力资源供求关系分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，通过对公共招聘供求两端指标的处理、融合和分析，研判不同行业劳动力资源的供求关系。并通过可视化技术，分析不同行业岗位的供求关系，如求人倍率、平均招聘周期、就业转换率等核心指标，并从时间维度监测不同行业供求关系的变化趋势。
	2026

	179
	职业分析管理模块-移动端业务数据分析看板
-创业指导统计分析
	孵化基地分布分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，对创业孵化基地的数量和入驻企业等核心指标进行对比分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地的区域分布、类型分布、规模分布等，通过数据分析全面了解当前上海创业孵化基地的资源配置，支持政策制定，推动创新创业生态系统的发展。
孵化基地发展趋势分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，从时间维度对创业孵化基地的数量和入驻企业数量的发展趋势进行分析，并通过可视化技术，分析创业孵化基地数量、入驻企业数量等指标随日、月、年等时间维度变化的趋势，通过数据分析展现当前上海创业孵化基地的运营效果。
创业大赛参赛项目分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，从赛事和参赛项目两端进行分析，围绕赛事数、参赛主体数、参赛次数等指标，对创业大赛参赛情况进行宏观和微观的分析监测。并利用可视化技术，分析赛事和参赛项目的特征。
创业活动分类统计分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，从基地、类别、时间等维度切入，围绕创业活动数量、参加主体数等指标，分析创业活动的统计特征和发展趋势。并利用可视化技术，分析创业活动的总体情况。
	2026

	180
	职业分析管理模块-移动端业务数据分析看板
-职业培训统计分析
	培训机构热度分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，基于查询量、点击量等指标，对全市培训机构的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训机构的搜索查询热度。
培训项目热度分析看板：面向业务人员，建立随申办移动端的数据分析看板，结合自然语言处理算法，基于查询量、点击量等指标，对全市培训项目的热度进行分析。并利用可视化技术，展示当前全市培训项目的搜索查询热度。
	2026


3.1.5上海人社“一网通办”及“社保经办条例”相关事项软件开发清单
本子系统建设包括“一网通办”相关服务对接新增优化、“社保经办条例”建设两块内容。
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-企业职工退工和停止缴费登记
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	2
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-个人办理养老金卡(折) 调整手续
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	3
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-就业困难人员认定
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	4
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-职工正常退休(职) 申请－ 个人办理申领养老金手续
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	5
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-就业困难人员申请
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	6
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-个人办理一次性计划生育奖励费申领手续
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	7
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-职工参保登记(参保人员(单位职工)养老保险个人账户封存)
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	8
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-申请延长领取失业保险金
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	9
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-经营性人力资源服务机构开展人力资源服务备案
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	10
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-高校毕业生就业见习补贴
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	11
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-企业职工就业参保登记
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	12
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-劳动者个人基本信息查询及维护
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	13
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-失业人员申领失业保险金
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	14
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-« 就业创业证»申领
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	15
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-社会保险费断缴补缴申报(参保人员(单位职工) 社会保险费一般补缴)
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	16
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-灵活就业登记
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	17
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-失业登记(本市户籍)/(非本市户籍)
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	18
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-单位(项目)基本信息变更(参保单位社会保险登记信息调整)
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	19
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-职工参保登记－ 个人办理参保手续
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	20
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-个人办理停止缴费手续
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	21
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-职工提前退休(退职) 申请(个人办理完丧提前退休手续)
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	22
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-申请 “就业困难人员 ”灵活就业社会保险费补贴
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	23
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-申请大龄失业就业岗位补贴
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	24
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-企业实行其他工作时间审批
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	25
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-劳务派遣年度经营情况报告
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	26
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-劳务派遣经营许可
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	27
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-集体合同审查(含企业工资集体协议审查)
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	28
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-申请外省市城乡居保转入城乡居保手续
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	29
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-档案材料的归档申请
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	30
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-档案查(借) 阅服务申请
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	31
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-档案的转接申请
	模式3对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	32
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-高频事项新增优化-依据档案记载出具相关证明申请
	模式2对接,按照智能申报、智能预审、在线人工帮办、自助终端办理、办理状态实时同步以及人工智能自动审批等方面的能力要求进行服务新增优化
	2025

	33
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-生活困难的登记失业人员
	完成“生活困难的登记失业人员”事项的帮困送温暖“免申即享”服务改造
	2025

	34
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-企业信息变更“一件事”
	配合完成“一件事”中的社会保险登记变更
	2025

	35
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-企业破产信息核查“一件事”
	配合完成“一件事”中的社会保险参保缴费记录核查
	2025

	36
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-企业注销登记“一件事”
	配合完成“一件事”中的注销社会保险登记
	2025

	37
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-教育入学“ 一件事”
	配合完成“一件事”中的优化入园入学报名系统的“好办”能力和智能化水平，提高数据归集共享、办件对接的及时率准确率。
	2025

	38
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-社会保障卡居民服务“一件事”
	配合进一步拓展社保卡在就业领域应用场景
	2025

	39
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-助残“一件事”
	配合完成“一件事”中的城乡居民基本养老保险补助事项
	2025

	40
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-多元化解矛盾纠纷服务“一件事”
	配合完成“一件事”中的解纷“一件事”数据归集范围，推动线、线下纠纷数据全口径归集，探索开发矛盾纠纷分析、预警、研判功能
	2025

	41
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-公民身故“一件事”
	配合加强身故人员主题库建设，提升数据归集及时性、准确性和数据共享效率
	2025

	42
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-公务员“一件事”
	配合进一步拓展服务内容，将公务员补缴服务事项纳入“一件事”。
	2025

	43
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-企业职工退休“一件事”
	牵头改造完成
1.扩大办事渠道。推动退休“一件事”对接“随申办企业云”移动端和“一网通办”自助终端机，实现申请渠道全覆盖。
2.扩大受益人群。拓展退休“一件事”申请人员范围，支持港澳台和境外人员线上申办，使更多人员享受到“一件事”全程网办便捷服务。
3.提升精准服。拓展向指定到龄人员发送退休“一件事”申办提示 短信的人员范围 ，提高主动服务的意识和精准服务的品质。
4.加强运营保障。提高计生奖励费 、人口库等数据共享、办件对接的及时率和准确率。
5.增加“办不成事”反映入口对接，形成解决“办不成事”反映办理的闭环，促进问题的发现与快速整改处理。
	2025

	44
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-城乡居保参保缴费“一件事”
	牵头新增“一件事”扩充联办事项。新增城乡居民参保登记、税务缴费档次选择、扣款协议签订，集成整合纳入“一件事”联办范围。
	2025

	45
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“免申即享”、“一件事”服务事项新增升级改造-灵活就业“一件事”
	牵头改造增加“办不成事”反映入口对接，形成解决“办不成事”反映办理的闭环，促进问题的发现与快速整改处理。
	2025

	46
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-养老金领取证电子证照（城镇职保）
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	47
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-养老金领取证电子证照（城乡居保）
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	48
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-企业职工退工和停止缴费登记
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	49
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-企业职工就业参保登记
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	50
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-灵活就业一件事
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	51
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-申请办理城乡居保个人参保登记手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	52
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-申请办理城乡居保一次性补缴手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	53
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-申请领取城乡居保养老金手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	54
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-申请外省市城乡居保转入城乡居保手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	55
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-自助终端集成服务新增优化-申请办理城乡居保个人变更登记手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求推行线下多渠道综合服务，实现与一网通办自助终端的服务对接，推进自助终端集成服务
	2025

	56
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-企业职工退工和停止缴费登记
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	57
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-企业职工养老保险个人账户封存
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	58
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-机关事业单位工作人员养老保险个人账户封存
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	59
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-个人办理养老金卡（折）调整手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	60
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-个人办理一次性计划生育奖励费申领手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	61
	一网通办改革行动方案相关程序新增优化-“好差评”以评促改对接新增-申请外省市城乡居保转入城乡居保手续
	按照《“一网通办”改革行动方案》要求严格落实“办不成事”反映问题“以评促改”闭环管理机制，增加“办不成事”对接反馈
	2025

	62
	社会保险经办条例相关程序新增优化-工伤待遇-工伤医疗待遇申领
	审核强化：医药费、住院伙食费校验。建议审核时程序可通过入院日期和出院日期校验是否存在住院期间的门诊费用，增加出入院时间是否重复的提示，便于加强审核。
	2025

	63
	社会保险经办条例相关程序新增优化-工伤待遇-工伤伤残待遇申领
	细化规则，保障资金安全。对做过再次劳动能力鉴定的工伤人员申领工伤伤残待遇和一次性工伤医疗补助金时增加提示。此前发生过受理时未读到再次鉴定结果，导致多发放了待遇的情形。
	2025

	64
	社会保险经办条例相关程序新增优化-工伤待遇-先伤后保数据审核
	细化规则：先伤后保。中台上线后参保的先伤后保人员，工伤疑似不读取单位参保日期，故不跳伤后参保提示，审核层级也变为一级。建议调整数据读取渠道，确保先伤后保业务审核层级正确。
	2025

	65
	社会保险经办条例相关程序新增优化-工伤待遇-工伤历史信息获取
	强化功能：读取前一次工伤人员维护信息。申领工伤人员工伤伤残待遇申领时，无法读取已采集过的联系地址、联系电话、邮政编码等数据，需再次手工录入。且已维护该人员信息后，再申请工伤人员一次性工伤医疗补助金待遇时，仍无法读取上一次维护的信息。
	2025

	66
	社会保险经办条例相关程序新增优化-工伤待遇-超期校验
	细化规则：超期提示。按项目参保，事故发生在非保险期内，或超出竣工期限的，现程序无相关提示。建议增加校验提示。
	2025

	67
	社会保险经办条例相关程序新增优化-机关事业（参公）单位工作人员管理-机关事业（参公）单位工作人员专家补贴
	细化规则：专家补贴卡口。201409信息采集时非专技一级至七级岗位，改革后才聘任到相应高级专家岗位上的人员，在受理和审核时，系统均不提示该人员不符合享受高级专家补贴，存在支付风险。建议在受理和审核时，若养老待遇选择了高级专家补贴，系统增加类似“该人员201409非专技一至七级人员,是否可享受高级专家补贴，请核实”的卡口或提示。
	2025

	68
	社会保险经办条例相关程序新增优化-机关事业（参公）单位工作人员管理-机关事业（参公）单位工作人员教育教师补贴
	强化功能：增加数据联动。勾选“义务教育教师”，未享受“义务教育教师补贴金额”或者未勾选“义务教育教师”，享受“义务教育教师补贴金额”，系统不会提示不一致。建议增设“义务教育教师”与“义务教育教师补贴金额”的联动校验。
	2025

	69
	社会保险经办条例相关程序新增优化-机关事业（参公）单位工作人员管理-参保单位社会保险登记信息调整
	细化规则。机关事业单位调整编制人数，由于资料上传界面“编制批文”一栏为“可选”，导致单位未提供材料该业务就办结了。建议设置“编制批文”为必传项。
	2025

	70
	社会保险经办条例相关程序新增优化-机关事业（参公）单位工作人员管理-机关事业中人切换
	新增。无此功能。实现机关事业人员缴费信息和基金的即时划转，保障后续变更的正常开展。
	2025

	71
	社会保险经办条例相关程序新增优化-部级风控-主管key设置
	原业务经办平台中主管key设置功能关闭后未恢复，导致业务经办管理流程周期较长，与条例中相关办理时长的要求不太相符。
	2025

	72
	社会保险经办条例相关程序新增优化-部级风控-分配管理
	有一批无事项无审核人员的部级风控数据，经查询为转移接续风控，且跳出的部分数据非审核区县也非账户管理区县。
	2025

	73
	社会保险经办条例相关程序新增优化-部级风控-核查管理
	部级风控取消了非审核类业务查询，对于处理网办的即时业务带来不便，建议增加该项查询。
	2025

	74
	社会保险经办条例相关程序新增优化-转移接续-转移清欠
	清欠功能强化：个人缴纳部分清欠。根据国家文件规定，若存在欠费情形的，个人完成个人缴纳部分的清欠后，即可办理转移接续转出手续，但目前暂无程序支持只清欠个人缴纳部分。
	2025

	75
	社会保险经办条例相关程序新增优化-转移接续-超时处理
	强化功能。转移接续业务中企业人员转移有调用超时的选项，机关事业单位转移业务无该选项。对于部平台与地方系统节点不一致的机关事业转移接续，需上报运维处理。
建议：①核查并排除调用超时的情况。②建议参照企业跨省转移，增加调用超时选项。
	2025

	76
	社会保险经办条例相关程序新增优化-转移接续-临时缴费账户转移
	临时缴费账户人员绝大多数在转出审核时系统显示的统筹金额都不正确，需审核人员点击“计算”重新计算，随后就进入了“复核”环节，增加了复核的工作量。建议优化程序，系统根据账户类别自动正确计算统筹金额。
	2025

	77
	社会保险经办条例相关程序新增优化-转移接续-统筹金计算
	完善统筹金额计算服务，确保转移基金的正确性：可能由于该段时间本市统一降低了单位的缴费比例，存在缴费基数调整记录，系统自动计算统筹金额不正确，需审核人员点击“计算”重新确定统筹金额，随后就进入了“复核”环节。建议优化程序，系统自动正确计算统筹金额。
	2025

	78
	社会保险经办条例相关程序新增优化-转移接续-卡折校验
	卡折校验功能强化。重复缴费退账银行账号无法提前校验。建议恢复老的单独校验功能
	2025

	79
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-电子档案调整
	电子业务档案调整，在3.0经办并已完成归档的电子业务档案调整，尽快上线该功能。
	2025

	80
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-归档接收
	建议在归档接收界面增加档案年月查询条件。
	2025

	81
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-档案查询
	增加查询条件以及增加查询结果字段
	2025

	82
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-社保档案调整
	调整事项内各功能环节名称以及操作流程中的环节名称，同时调整“业务档案调整申请表”模版字段名称
	2025

	83
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-居保单据
	居保单据补打印：可补打印居保混合制档案归档信息单、流转单、盒内文件目录。
	2025

	84
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-归档装盒
	社保档案归档：社保档案归档增加查询条件，装盒节点增加功能。
	2025

	85
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-备考表管理
	档案备考表维护:事项增加纯电子档案调整后的备考信息功能
	2025

	86
	社会保险经办条例相关程序新增优化-社会保险经办档案管理-档案打印
	档案打印:档案查询利用。查询结果（包括打印件）增加水印
	2025

	87
	社会保险经办条例相关程序新增优化-职业年金-年金转移
	目前机关事业转移接续只能办理养老保险关系转移，新增职业年金转移接续程序，保障职业年金的正常划转，确保资金安全
	2025

	88
	社会保险经办条例相关程序新增优化-职业年金-年金补记
	保障年金数据的准确性，增加职业年金补记功能
	2025

	89
	个人养老金新增-参保人员个人养老金领取-受理节点
	本市相关受理渠道(一网通办、随申办等)新增个人养老金领取的申请受理服务
	2025

	90
	个人养老金新增-参保人员个人养老金领取-审核节点
	针对本市申请的个人养老金领取服务新增审核节点，同时支持材料的补传
	2025

	91
	个人养老金新增-参保人员个人养老金领取-系统办理节点
	本市申请的个人养老金领取服务的系统办理流程节点，办理后将办理结果上传部平台
	2025

	92
	个人养老金新增-协助审核-审核节点
	部统一渠道受理后下发本市，本市接收部级数据同步流转到本市进行审核
	2025

	93
	个人养老金新增-协助审核-系统办理节点
	部下发个人养老金领取服务审核的系统办理流程节点，通过后将审核结果上传部平台
	2025

	94
	个人养老金新增-进度查询
	新增各渠道个人养老金的查询服务
	2025

	95
	个人养老金新增-部级接口
	完成部省接口开发联调接入，联接个人养老金资金账户开户银行
	2025


3.1.6密码应用配置软件开发清单
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	上海市安薪随申智治子系统密码应用功能
	按大数据中心密码应用要求配套开发上海市安薪随申智治子系统密码应用功能
	2025

	2
	上海市专业技术人才管理服务子系统密码应用功能
	按大数据中心密码应用要求配套开发上海市专业技术人才管理服务子系统密码应用功能
	2025

	3
	上海市社会保险基金风险监管子系统密码应用功能
	按大数据中心密码应用要求配套开发上海市社会保险基金风险监管子系统密码应用功能
	2025

	4
	上海市人社乐业上海公共就业服务子系统密码应用功能
	按大数据中心密码应用要求配套开发上海人社乐业上海公共就业服务子系统密码应用功能
	2025


3.2硬件购置清单
本项目不涉及硬件购置。
3.3产品软件购置清单
本项目不涉及产品软件购置。
3.4安全产品购置清单
本项目不涉及安全产品购置。
3.5数据服务清单
数据服务清单
	序号
	科目名称
	服务内容
	需求年度

	1
	数据采集
	住建工程建设项目数据采集及清洗
	2025

	2
	数据采集
	交通运输数据采集及清洗
	2025

	3
	数据采集
	水务/海洋数据采集及清洗
	2025

	4
	数据采集
	绿化市容数据采集及清洗
	2025

	5
	数据采集
	保证金账户与缴纳支出数据采集及清洗
	2025

	6
	数据标签
	根据业务需求定义项目标签，并通过数据中台标签中心进行加工和管理。
	2025


3.6安全设计需求
本项目将使用上海人社一体化系统统一部署策略，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）三级要求建设，遵循上海人社“一、三、五”的安全体系（“一个中心、三重保护、五个层面”）建设，着重对数据传输的安全性进行防护。其中，“一个中心”指安全管理中心，是对信息系统的安全策略及安全机制实施统一管理的平台；“三重保护”指从保护计算环境、保护区域边界、保护通信网络三个层面分别构建整体安全保障技术体系，最终形成三重纵深防御的安全体系，并在安全管理中心统一管控下有序进行。“五个层面”指的是构成信息系统的五个层面，即物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全。
结合本项目架构、业务应用、访问方式等特点，本项目安全体系设计从物理、网络、系统、信息和管理等方面保证系统内信息的安全；建立综合防范机制，保障本系统能够安全、高效、可靠的运行，并确保信息的保密性、完整性、可用性、抗抵赖性、可控性。同时，建设对各层进行统一管理调度的安全平台和贯穿各层的安全管理机制。具体安全设计需求包含数据传输安全需求、网络边界安全需求、网络设备安全需求、网络攻击安全需求、操作系统安全需求、系统漏洞安全需求、网络病毒防护安全需求、管理安全需求、安全运维需求。
安全设计需求表
	序号
	安全设计需求
	需求内容

	1
	数据传输安全需求
	可通过安全隔离设备实现安全隔离网络之间的数据、文件的安全交换。

	2
	网络边界安全需求
	①避免网络边界安全风险，通过配置防火墙以及采用物理隔离等方式实现不同安全域的隔离；
②依靠网络交换机，对网络进行简单的逻辑划分；
③通过防火墙加强网络边界的防护，设置安全策略，对数据流进行过滤，对访问加以控制。

	3
	网络设备安全需求
	对网络设备（如路由器、交换机等）加以安全配置和管理，保证网络的正常运行，加强设备的口令保护。

	4
	网络攻击安全需求
	①对于关键网段配置入侵检测系统，监控异常网络访问，提高实时响应能力，审计网络违规行为；
②对网络设备加以安全配置，设置访问控制列表，配置访问策略，关闭不必要的服务和端口。

	5
	操作系统安全需求
	①借助漏洞扫描工具及时发现全系统中的薄弱环节，并尽快采取必要的补救措施；
②针对口令风险，严密保护帐号口令，规定口令最小长度，更改频率，口令建议包含大小写字母、数字，以防口令泄漏或被猜出；
③适当控制文件许可权和拥有权，定期检查安全日志和系统状态。注重信任关系的使用，限制用户的授权访问，对服务器上各服务、端口的开放加以控制。

	6
	系统漏洞安全需求
	①对网络中的关键系统部件进行实践性的扫描分析和评估，发现并报告系统存在的弱点和漏洞，评估安全风险，并提出建议的补救措施；
②以管理员的身份从系统内部对操作系统进行全面的扫描分析和定期继承性检测分析，发现并报告系统的弱点、漏洞、不安全的系统配置，不明的系统修改和黑客攻击迹象，评估操作系统的安全风险。

	7
	网络病毒防护安全需求
	①监视和检测系统中的计算机病毒，并阻止病毒进入系统和对系统进行破坏；
②对病毒特征信息进行定期更新，提高预测新病毒种类的能力；
③对计算机病毒进行分析和检测，并对发现的病毒予以杀灭处理，恢复原文件；
④对网络上常见的应用信息流进行检测，防止计算机病毒通过网络途径传播。

	8
	管理安全需求
	建立安全管理机构，以明确安全管理的责任者、实施者，随着系统的建立，逐步完善安全管理制度，依靠行政管理手段，保证整个信息系统顺利安装运行。

	9
	安全运维需求
	①业务应用：本项目平台的巡检、监控、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持等工作；
②业务应用分析：包含对本项目平台的应用效果分析应用中存在的问题分析，定期编写应用分析月报等；
③网络安全应用分析：包含对网络设备、系统故障、漏洞检测、漏洞修复、补丁检测、数据库检测、网络攻击检测等；
④物理层安全：针对UPS、机房消防设备、机房防尘、防水、线路等建立完善的安全检查制度。


电子政务云资源需求

本项目拟向上海市政务云申请37台虚拟机资源、2台物理机资源。共计1444核CPU、3248G内存、72500G虚机存储，4000G物理机存储。配套申请操作系统61套、中间件47套、数据库10套。
验收其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市安薪随申智治子系统、上海市专业技术人才管理服务子系统、上海市社会保险基金风险监管子系统、上海人社乐业上海公共就业服务子系统、上海人社“一网通办”及“社保经办条例”相关事项。
应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1、提供至少2次与项目相关的必要培训。

2、供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求
本项目按下述方式开展验收。
（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为签订合同之日起12个月。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于40人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、软件开发人员、数据服务人员等）。需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	本科及以上学历；具有10年以上相关项目管理工作经验；具备信息系统项目管理师证书或高级工程师职称（计算机类）
	驻场

	技术负责人
	负责项目技术架构设计及数据对接标准
	2人
	本科及以上学历，具备10年以上相关工作经验
	驻场

	软件开发人员
	负责项目具体开发与实施
	35人
	本科及以上学历，具备2年以上相关工作经验
	不少于10人驻场

	数据服务人员
	负责数据采集、清洗、加工等
	2人
	本科及以上学历，具备2年以上相关工作经验
	驻场


2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，运维工程师4人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	本科及以上学历
	驻场

	运维工程师
	负责项目运行及维护
	4人
	本科及以上学历
	驻场


等级保护要求

本项目等级保护要求：拟建项目的信息系统安全等级为三级。

商业密码应用需求

系统相关功能设计需要使用国密算法标准，项目完成后需要通过商用密码应用安全性评估。

	安全
层面
	指标要求
	系统密码应用需求
	说明

	物理和环境安全
	身份鉴别
	采用合规的密码设备保障进出人员的身份鉴别、电子门禁记录数据及视频记录数据的完整性。
	无

	
	电子门禁记录数据完整性
	
	

	
	视频监控记录数据完整性
	
	

	
	密码服务
	采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。
	

	
	密码产品
	采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。
	

	网络和通信安全
	身份鉴别
	确保终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。
	无

	
	
	采用合规的密码设备保障运维通道的安全。
	无

	
	通信数据完整性
	保护终端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改。
	无

	
	
	管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由密码设备提供安全保障。
	无

	
	通信过程中重要数据的机密性
	保护终端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止敏感数据泄露。
	无

	
	
	管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由密码设备提供安全保障。
	无

	
	网络边界访问控制信息的完整性
	系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由密码设备进行完整性保护。
	无

	
	安全接入认证
	不适用。
	无外部设备接入本系统的需求。

	
	密码服务
	采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。
	无

	
	密码产品
	采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。
	无

	设备和计算安全
	身份鉴别
	对服务器虚拟机等设备的远程运维管理员身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。
	无

	
	远程管理通道安全
	对服务器虚拟机等设备的远程运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。
	无

	
	系统资源访问控制信息完整性
	保护服务器虚拟机、数据库等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。
	无

	
	重要信息资源安全标记完整性
	不适用。
	设备没有安全标记。

	
	日志记录完整性
	保护服务器虚拟机、数据库等设备中日志记录的完整性，防止被非授权篡改。
	无

	
	重要可执行程序完整性、来源真实性
	保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。
	无

	
	密码服务
	采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。
	无

	
	密码产品
	采用的密码产品应达到GB/T37092二级及以上安全要求。
	无

	应用和数据安全
	身份鉴别
	确认应用登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录。
	无

	
	访问控制信息完整性
	对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。
	无

	
	重要信息资源安全标记完整性
	不适用。
	应用没有安全标记。

	
	数据传输机密性
	保护终端与服务端之间传输和存储的重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。
	无

	
	数据存储机密性
	
	

	
	数据传输完整性
	
	

	
	数据存储完整性
	
	

	
	不可否认性
	对企业签章文件、合同文件等采用电子签章系统保护签署文件的不可否认性
	无

	
	密码服务
	采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。
	无

	
	密码产品
	采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。
	无


技术文件要求

投标人需承诺若中标，应在承接项目初验时提供书面技术资料，包含确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

1、软件需求说明书；

2、系统总体设计说明书；

3、应用软件功能清单。

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

1、国家文件

《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发[2024]3号）
《依托个人养老金信息管理服务平台联网办理个人养老金领取业务的通知》（人社厅函（2024）52号）
《关于加强专业技术人才管理信息系统应用有关工作的通知》（人社厅函〔2023〕4号）
《关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（国办发〔2023〕33号）
《关于印发数字人社建设行动实施方案的通知》（人社部发〔2023〕34号）
《社会保险基金管理巩固提升行动方案》（人社部函[2023]50号）
《关于开展全国农民工工资支付监控预警平台对接应用工作的通知》（国治欠办函〔2023〕65号）
《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加快就业信息化建设应用工作的通知》（人社厅函〔2023〕93号）
《关于开展金保工程二期部分应用软件统一实施项目工作的通知》(人社网信函(2022)12号)
《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）
《社会保险基金行政监督办法》（人社部令[2022]第48号）
《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好职称评审工作的通知》（人社厅发〔2022〕60号）
《工程建设领域农民工工资支付监控预警省级平台业务指引》（国治欠办发〔2021〕5号）
《国务院关于印发“十四五”就业促进规划的通知》国发〔2021〕14号
《关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47号）
《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》（人社部令第45号）
《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》（人社部发〔2021〕47号）
《关于实施提升就业服务质量工程的通知》（人社部发〔2021〕51号）
《人力资源社会保障部 教育部 发展改革委 财政部关于印发“十四五”职业技能培训规划的通知》（人社部发〔2021〕102号）
《人力资源社会保障部关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知》（ 人社部发〔2020〕58号）
《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724号）
《关于启用全国根治欠薪线索反映平台的通知》（国治欠办函﹝2020﹞142号）
《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第40号2019年7月1日）
2、上海市文件

《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》（沪府办发〔2024〕1号）
《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》（沪府办发[2024]2号）
《2024年上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革工作任务分工》（沪府办字[2024]3号）
《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》的通知（人社部发〔2024〕37号）
《关于印发〈关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干措施〉的通知》（沪就办〔2023〕3号）
《关于加强创业培训有关事项的通知》（沪人社规〔2023〕7 号）
《关于印发关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的操作指引的通知》（沪人社关〔2023〕19号）
《关于“稳增长、保稳定、促和谐”进一步加强劳动保障监察执法工作的通知》（沪人社监〔2023〕57号）
《关于印发〈上海市关于实施重点群体创业推进行动工作方案〉的通知》（沪人社就〔2023〕162 号）
《上海市实施专业技术人才知识更新工程工作方案》的通知（沪人社专〔2022〕372号）
《上海市人民政府关于做好本市当前和今后一个时期稳就业工作的意见》（沪府规〔2022〕6号）
《上海市推进长三角区域社会保障卡居民服务一卡通规定》（2022年9月）
《上海市就业和社会保障“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕13号）
《关于进一步加强本市青年就业创业见习工作的通知》（沪人社规〔2021〕29号）
《关于进一步完善本市公共就业服务体系的意见》(沪人社就〔2021〕176号)
《关于深化职称制度改革的实施意见》的通知（沪委办发〔2018〕16号）
111

