“数据资源及安全管理子系统-安全测评”

采购需求

- 一、建设项目概况

“数据资源及安全管理子系统”项目对标部标，建设数据资源治理系统、数据安全管理系统、数据共享交换系统三大系统，实现数据赋能、服务赋能、组件赋能。

“数据资源及安全管理子系统-安全测评”项目针对“数据资源及安全管理子系统”项目开展安全测评、等保三级测评服务。

- 二、测评服务需求

（一）标准规范

包括但不限于以下内容：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《关键信息基础设施安全保护条例》

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

（二）测评内容要求

对本项目物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全、数据安全及安全管理等方面进行评估，具体包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、个人信息保护等内容。

（三）测评对象

按照相关安全标准如GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 28448-2019《网络安全等级保护测评要求》、GB/T 28449-2018 《网络安全等级保护测评过程指南》，对“数据资源及安全管理子系统”开展测评。

（四）测评实施要求

1.安全测评工作应先在项目上线之前进行，在发现安全风险问题汇总后及时反馈业主单位，同时配合业主单位督促承建单位实施问题整改。

2.在承建单位完成整改后，再进行复核测试，以保证项目安全性方面满足建设目标和相关标准的要求。

3.在项目终验后完成等保三级测评，并在主体项目质量保证期内按规定期完成等保三级测评。

（五）文档要求

1.提交完整的项目安全测评、等保三级测评工作计划及测评方案。

2.测评完成后，提交相关测评问题汇总表、整改意见表等。

3.全部测评工作完成后应正式出具关于本项目的《项目安全测评报告》、《等保三级测评报告》。

（六）测评实施流程

构依据国家信息安全等级保护制度最新规定，按照有关管理规范和技术标准，对处理特定应用的信息系统的保护状况进行检测评估，判定受测系统的技术和管理级别与所定安全等级要求的符合程度，基于符合程度给出是否满足所定安全等级的结论，针对安全不符合项提出安全整改建议。根据应用系统的需要，分别按照定级情况，如二级等保、三级等保测评的测评，包括安全技术测评和安全管理测评。

网络安全等级保护工作流程包括以下几个阶段：前期系统调研、配合定级备案、测评方案编制、现场测评实施、测评问题汇总、问题整改复核、测评报告编制。

（七）测评阶段实施内容

1.前期系统调研：

对3个信息系统中的服务器、数据库、虚拟机、网络设备、安全设备、应用平台等测评对象和测评范围的调研；

2.配合定级备案

配合完成未定级信息系统的定级指导和备案材料的准备；

3.测评方案编制

根据调研内容，完成测评方案和测评计划；

4.现场测评实施

（1）安全技术测评

安全物理环境：针对系统的机房、设备设施等对象进行核查；

安全通信网络：针对系统的网络架构、网络设备、网络防护、通信传输等对象和内容进行核查和技术测试；

安全区域边界：针对系统的网络架构、网络设备的安全区域边界防护情况进行核查和技术测试；

安全计算环境：针对系统的网络设备、安全设备、服务器、重要客户端的操作系统和数据库、应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等对象进行核查和技术测试；

安全管理中心：针对系统的网络架构、审计系统、运维管理平台等对象进行核查和技术测试；

渗透性测试：针对应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等进行渗透性测试，内容包括网站远程扫描、参数过滤漏洞、远程权限控制、敏感信息泄露等；

（2）安全管理测评

安全管理制度：针对管理制度、制定和发布、评审和修订等情况进行核查；

安全管理机构：针对岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和协作、审核和检查等情况进行审核；

安全管理人员：针对人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等进行核查；

安全建设管理：针对系统建设的全过程，系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发等进行核查；

安全运维管理：针对资产管理、介质管理、设备管理、监控管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理进行核查。

5.测评问题汇总

在安全等级测评工作中发现安全风险问题汇总后及时反馈，同时要求提供实施问题整改意见。

6.问题整改复核

待完成整改后，再对整改情况进行复核，以保证信息系统安全性方面分别满足相应等级保护标准的要求。

7.测评报告编制

根据3个信息系统的最终测评情况，分别出具网络安全等级测评报告。

- 三、供应商要求

（一）具备政府采购法第二十二条规定的条件、未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人。

（二）供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（三）具有网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书。

（四）供应商具有ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS）的优先考虑。

- 四、测评工作目标

1、深刻理解本项目实施的背景，同时密切结合该项目的实际情况，提供针对性的项目实施方案，以便充分保障本项目按期完成；

2、项目的实施方案需包括项目背景之细述、结合该项目实际情况的具体测评实施方案和具体测评进度安排、各分项质量目标及保证措施以及本标书要求的其他应写入项目实施方案的内容；

3、项目测评工作中，出具每个系统的《问题汇总及整改意见表》等过程文件，以便配合业主督促项目实施运维商进行问题整改，在运维商完成整改后，再进行复核测评；

4、测评工作全部完成后，所有测评都将提供最终测评报告。

- 五、服务质量考核要求

1.考核标准

服务质量的考核结果将作为确认甲方需支付的最终合同总价的依据之一。

考核标准如下：

（1）在履行期限内，服务提供方需遵循合同规定的五大总体服务原则。

（2）在履行期限内，服务提供方应当按照合同规定的频率和质量完成相关安排测评工作，并以书面形式向用户方递交对应的安全测评报告。

（3）在履行期限内，服务提供方应当积极与用户进行沟通，及时响应用户方测评工作安排，做好服务记录，并按照管理要求提供相关文档。用户满意度95%以上。

（4）在履行期限内，服务提供方提供的安全测评服务能够有效降低安全风险，提高安全管理水平。

（5）工作人员进入用户现场，遵守用户现场管理制度：包含不限于人员出勤制度、安全条例等。

（6）文档完整度和准确率大于95%。

优秀：考核满足上述6条标准。

良好：考核满足上述5条标准。

一般：考核满足上述4条标准。

2.考核方式

（1）在履行期限内，服务提供方应当在服务期限过半及服务验收前以书面形式向用户方递交作证材料，用户方在收到佐证材料后完成服务质量考核。

（2）如果由于服务提供方原因未能通过服务质量考核，服务提供方应当自收到通知之日起10日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

3.质量保证期

本项目质量保证期为项目验收后3年，项目验收后，在3年运维期内，每年对项目开展等级保护测评，并出具等级保护测评报告。等级保护测评要求为三级。

- 六、服务组织和人员要求

供应商必须在上海设有常设办事机构，具有稳定的测评保障力量，能够提供及时的测评支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括总负责人、测评组长、测评工程师等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责测评项目的整体协调和沟通工作，确保等保测评工作开展过程中的质量、进度和安全管理等 | 1人 | 本科以上学历，具有15年以上网络安全等级保护测评服务工作经验，具备信息安全等级测评师证书（高级）、计算机相关专业高级工程师职称、CISP注册信息安全专业人员证书。 | 不驻场 |
| 测评组长 | 负责项目测评难点分析及现场测评指导 | 1人 | 本科以上学历，具备10年以上网络安全等级保护测评工作服务经验，具备信息安全等级测评师证书（高级）。 | 不驻场 |
| 测评工程师 | 负责项目实施包括技术及管理两个层面 | 8人 | 本科以上学历，要求3人以上具备信息安全等级测评师证书（中级）。 | 不驻场 |

人员具体要求如下：

1、专门负责本项目的测评团队人数不得少于10人。必须具备国家认可的信息安全等级测评师证书，供应商测评团队成员必须具有类似信息化项目经验，项目负责人需提供担任过与本次采购项目类似的测评业绩证明材料。需附测评名单、相关大学本科及以上学历证书复印件、测评相关资质证书复印件、技术职称复印件、身份证复印件、最近一个季度依法缴纳的社保有效证明材料。

2、项目成员需熟悉《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全 技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等国家、行业最新测评标准。

3、有应急事项发生时，人员2小时内到达现场。

- 七、应急服务

如在测评期间发生安全事件，服务提供方有义务参与应急响应。

- 八、保密责任

项目过程中不出现任何泄密事件和安全事故，在合同期内或合同终止后，未征得有建设单位同意，不得泄露与本项目及本合同业务有关的保密资料。

（1）测评单位因为本项目提供测评服务而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、建设单位相关工作程序等）以及因为本项目提供测评服务而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，属于建设单位所有，均是建设单位要求保密的信息。除法律法规另有规定外，未经建设单位书面同意，测评单位不得对外泄露建设单位要求保密的信息，不得用于其他用途，否则测评单位需承担由此引起的法律责任和经济损失，包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

（2） 测评单位应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括测评单位聘用的人员、借调的人员、在供应商实习的人员）无论是在职或离职后，以及供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若测评单位参与本项目的人员或测评单位合作方违反本条规定，测评单位应承担连带责任。

（3）保密期限自测评单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

（4）除法律法规另有规定外，测评单位（含测评单位参与本项目的人员）未经建设单位书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本合同有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

（5） 在本项目合同无效、终止或解除之后，合同各方在本合同中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本合同的保密规定履行保密义务。