上海市智慧卫监工程（二期）子系统建设项目（软件开发）采购需求

项目概况

根据《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》(沪府办发〔2023〕9号)的要求，“提升数字化综合监管能力。拓展“智慧卫监”场景应用，推动公共卫生重点监管领域状况有关数据向社会公开服务，建设以消毒服务、生物安全、医废处置等传染病防治综合监管与风险预警处置为重点的“智慧卫监”优化项目。

根据上海市经济信息化委《关于第六轮公共卫生三年行动计划（第一批）信息化项目的审核意见》（沪经信推〔2023〕977号）的核准意见，上海市智慧卫监工程（二期）子系统建设项目的项目建设必要性充足，项目主要建设内容包括：贯彻“一网统管”的指导思想，延续“智慧卫监一期”可视化监管平台“1+16”的结构，在监管内容和监管方式方面继续深化。建设医疗机构传染病防治、病原微生物实验室生物安全智能监管、消毒产品和消毒服务智能监管、两网融合支撑等4个主题15个业务场景；新建医疗机构传染病防控监督平台等6个子系统；升级改造自查上报8个原子系统；建设指挥调度等6个专题看板，通过“总观+中观+微观”可视化监管体系的建设，促进卫生监督机构各级工作人员及早发现问题、精准诊断问题、及时解决问题，实现数据支撑管理到数据驱动行为的关键转型。

上海市智慧卫监工程（一期）项目于2020年11月2日立项，由上海市卫生健康委员会监督所承建，实施地点为上海市，获批上海市第五轮公共卫生三年行动计划专项资金2121.2万元，2021年启动建设，于2022年7月20日通过验收。在智慧卫监项目建设中，上海市卫生健康委员会监督所在上海市卫生健康委员会的指导部署下，以卫生监督领域的“一屏观天下”和“一网管全城”为总体目标，通过丰富数据采集手段、改革数据分析方式、拓宽数据应用途径和创新数据管理思维四种方式，综合主动、被动与自动三源的风险感知信息，再造智能分析、风险预警、闭环处置的动态链条和闭环管理范式，在重大活动保障、可视化监管、全流程追溯等卫生监督工作中发挥了积极作用。在数据资源方面，项目在整合卫生健康数据资源的基础上，通过对接大数据中心、行业协会等数据主体，不断打破数据孤岛，丰富资源共享应用。在公众服务方面，通过“随申办APP”拓宽管理和服务路径。在监管工具方面，建立补充完善督导检查小程序和可视化监管大屏，为移动执法和指挥监管提供了新工具，为“大上海保卫战”贡献了卫生监督力量。智慧卫监（一期）项目建成了卫生监督应用支撑平台，涵盖医疗废物可追溯管理和居民小区生活饮用水卫生智能监管等8个主题20个可视化监管场景及9个相关业务系统。

本次上海市智慧卫监工程（二期）子系统建设项目是新建项目，在系统和智慧化监管场景的设计上相对独立。

建设期限：2024年4月30日至2024年12月31日

建设地点：上海

预算金额：19,437,500元

采购金额（最高限价）：19,437,500元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：卫生监督管理信息系统

建设目标

延续“智慧卫监工程（一期）”的整体架构，从以现场执法为主转向以预防和规范为主，从被动执法转向主动预警。对标“一网统管”的建设要求，增加实时在线监测、AI智能识别、数据共享比对等自动感知方式，拓展可视化监管场景，加强重点环节全链条数字化追溯监管。

建设以消毒服务、生物安全、医废处置等传染病防治综合监管与风险预警处置为重点的“智慧卫监”平台，推动公共卫生监督执法标准化建设，开展市、区两级联动指挥中心和办案中心数字化改造。建成任务派发、任务跟踪、现场处置、实时指挥等功能，形成风险预警-及时处置-跟踪反馈的管理闭环。构建公共卫生监督城市运行生命体征指标体系，建立基于数据驱动的数字化运行管理中心，实现与城运中心的数据对接。

依托“一网统管”信息平台，在市卫生健康委和市卫生健康委监督所建立起“总观屏+中观屏+微观屏”的综合展示体系。

基于城市运行一网统管、政务服务一网通办，全面归集各类卫生监管数据，进一步完善卫生监督支撑型应用，建立起数据支撑体系，进一步完善技术支撑体系。

业务绩效目标

1、将实现本市17家疾病预防控制机构、9家采供血机构、约462家预防接种单位（包括儿童预防接种门诊、产科、犬伤、成人接种门诊）以及约7000家医疗机构的分类监督综合评价。实现本市所有医疗机构（约7000家）的传染病报告违法违规行为监控，本市所有预防接种单位（约462家）的预防接种违法违规监管。实现全市二级以上医疗机构（其中三级医疗机构70余家，二级100余家，共计200余家）医疗废物暂存点智能监管，并将其中10家医疗机构作为示范点，实现基于AI监控设备的实时监管。对使用压力蒸汽灭菌设备的重点医疗机构实现基于医疗机构依法执业自我管理监督系统的自我监管，并采购80台移动式物联网监测设备进行巡回式监测。对全市所有的医疗机构进行医疗污水消毒、血透室、内镜科、口腔科可追溯监管。

2、实现市区两级卫生监督所管辖范围内约3800家病原微生物实验室的生物安全风险监管，对其中300家具有高致病生物样本转运业务的病原微生物实验室进行转运环节的全流程监管。

3、实现4家社会化医疗消毒供应中心的全流程监控。对本市所有提供医源性织物洗涤消毒的消毒服务机构实现基于数据报送的监管，对于其中规模较大、工业化程度较高的10家进行收、洗、消、送的全过程监控。通过信息化手段对从事现场消毒服务单位的资质、人员、设备、消毒作业过程质量控制等方面进行全面管理和监督。收集全市各级各类医疗机构、消毒产品经营使用单位和个人用户的消毒产品经营使用情况信息并进行监管。

4、对所有需获得审批许可后方可开展相关业务的市场主体进行准入准营审管联动监管。对本市所有医疗机构（约7000家）进行执业行为的预警监控。对从事母婴保健和人类辅助生殖技术的医疗机构（约100多家）、医务人员（约7500人）进行专项技术监管。对17000家的用人单位进行职业病危害智能分类监管。对本市所有医疗机构进行医疗投诉纠纷损害可追溯监管。对全市CT设备（约700多台）、7家质检机构实行CT设备放射质检监管。对本市200个公共饮水点和800台公共饮水设备实现基于数据报送的卫生监管，在其中的40个点位上安装摄像设备和水质监测设备做物联网监控试点，实现公共直饮水水质和环境状况的在线监管。在智慧卫监一期的基础上，新增8000户的集中空调清洗消毒监管、800户的游泳场所水质监管、30户的重点住宿场所清洗消毒间监管。

技术绩效考核目标

同时在线用户数≥1200；并发用户数≥120；系统登陆时间≤5秒；一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；搜索类操作响应时间≤10秒；报表统计类操作响应时间≤15秒。

项目建设内容

总体要求

本项目共分五层，其中本期的建设内容主要集中在支撑系统、业务应用、场景主题与专题部分，同时新增中观和微观展示能力。

如上图，本期项目总体上延续一期奠定的架构基础，分为基础设施层、数据资源层、技术支撑层、业务应用层、主题场景层、应用入口层五个层级，根据本期建设目标对每个层次具体内容做扩展和优化。

基础设施层在一期的基础上将本期新纳入的部分功能应用进行相应适配之后同步迁移到城运和政务云，对新部署的物联感知和监控设备以及移动采集设备进行了网络层的针对性规划。

数据资源层在一期基础上进一步扩容并优化结构，重点围绕本期业务配套的数据资源，整合原有卫监相关业务数据资源，优化数据结构，形成数据底座，支撑各场景对数据深度利用。

技术支撑层根据本期建设目标，将引入并整合多类技术支撑工具如：融合指挥通信、视觉辅助、报表分析工具、人工智能算法超市、数据综合管理平台等，技术支撑工具将以应用服务插件或底层模块组件的方式按需整合集成嵌入包括可视化综合大屏在内的各业务应用系统或平台。

业务应用层，按照《市级部门政务信息系统整合计划》的原则要求，本期设计考虑非必要不新增独立条线系统，主要在原有应用框架体系基础上做升级完善和内部扩展，同时对一期未纳入的细分业务系统进行适配整合。场景层相对其他层而言是一个面向动态复杂的业务场景紧密衔接随需而动的中间层。如下图，每一个监管场景可以根据动态业务需求灵活地由两个大的维度交叉组合构建：1）业务细分职能及其目标相对人类型，2）监测手段模式及其监管评价规则方法，前者维度的进化会逐步提升业务覆盖范围直至全覆盖，后者维度则可以借助不断创新升级的技术手段和管理理念提质增效，由此二维的随需组合保障智慧卫监体系具备面向未来的前瞻适应能力。

具体针对二期项目，本次在一期“主题—场景”结构的基础上，根据上海城市数字化转型工作提出的“生活、治理”两大重点领域的要求，对卫生监督执法和管理工作重新审视，打造更符合工作实际的一系列主题场景，贴近卫生行业总体治理、一线监督员、市场主体（管理相对人）和公众的实际工作和生活需求，回应社会关切，增强群众获得感，力求政府、市场、公众三赢。

应用入口层根据用户角色和实际操作使用场合，分为大屏端、PC业务端、移动政务端、移动服务端等，充分利用一网通办、随申办、健康云、政务微信等现有成熟平台载体，融合线上线下设备监管码、企业码、随申码等数字化标识，通过扫码、智能识别等非接触式手段，提供便捷精准的数字化治理和数字化生活方式。

建设内容清单

- 软件开发清单：

| 序号 | 业务系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/主题展示/医疗机构传染病报告违法违规监管 | 构建综合展示体系，建设对应的主题展示、新建相应功能模块，满足分析研判指挥功能（以下场景建设的功能描述均按照此要求） |
| 2 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗卫生机构预防接种管理违法违规监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 3 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构废物暂存场所可视化监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 4 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构重点部门消毒可追溯监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 5 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗灭菌设备（压力蒸汽）巡回监测 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 6 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/医疗机构污水消毒管理风险监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 7 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/血透室内镜口腔消毒监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 8 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/病原微生物实验室生物安全风险监管 | 构建综合展示体系，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 9 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/病原微生物实验室高致病生物样本运输可追溯监管 | 构建综合展示体系，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 10 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/消毒产品使用服务监管 | 构建综合展示体系，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 11 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/医源性织物消毒智能监管 | 构建综合展示体系，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 12 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/现场消毒服务单位的智能监管 | 构建综合展示体系，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 13 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/社会化医疗消毒供应中心监测监管 | 构建综合展示体系，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 14 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/市场主体准入准营审管联动监管 | 构建综合展示体系，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 15 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-母婴保健及辅助生殖智能监管 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 16 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗机构执业行为的预警监控 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 17 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗投诉损害纠纷可追溯监管 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 18 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-CT设备放射质检监管 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 19 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-职业病危害智能分类监管 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 20 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/公共饮水卫生状况监管（一期居民小区生活饮用水卫生主题拓展） | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 21 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/重点公共场所卫生智能监管（一期重点公共场所卫生管理主题拓展） | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 22 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/综合展示体系建设/两网融合支撑主题/医疗机构传染病报告违法违规监管 | 构建综合展示体系，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 23 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗卫生机构预防接种管理违法违规监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 24 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构废物暂存场所可视化监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 25 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构重点部门消毒可追溯监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 26 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗灭菌设备（压力蒸汽）巡回监测 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 27 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/医疗机构污水消毒管理风险监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 28 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/血透室内镜口腔消毒监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 29 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/病原微生物实验室生物安全风险监管 | 构建底数数据库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 30 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/病原微生物实验室高致病生物样本运输可追溯监管 | 构建底数数据库，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 31 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/消毒产品使用服务监管 | 构建底数数据库，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 32 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/医源性织物消毒智能监管 | 构建底数数据库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 33 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/现场消毒服务单位的智能监管 | 构建底数数据库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 34 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/社会化医疗消毒供应中心监测监管 | 构建底数数据库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 35 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/市场主体准入准营审管联动监管 | 构建底数数据库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 36 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-母婴保健及辅助生殖智能监管 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 37 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗机构执业行为的预警监控 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 38 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗投诉损害纠纷可追溯监管 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 39 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-CT设备放射质检监管 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 40 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-职业病危害智能分类监管 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 41 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/公共饮水卫生状况监管（一期居民小区生活饮用水卫生主题拓展） | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 42 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/重点公共场所卫生智能监管（一期重点公共场所卫生管理主题拓展） | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 43 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/底数数据库建设/两网融合支撑主题/医疗机构传染病报告违法违规监管 | 构建底数数据库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 44 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗卫生机构预防接种管理违法违规监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 45 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构废物暂存场所可视化监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 46 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗机构重点部门消毒可追溯监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 47 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构传染病防治监管主题/医疗灭菌设备（压力蒸汽）巡回监测 | 构建主题库，建设对应的医疗机构传染病防治监管主题 |
| 48 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/医疗机构污水消毒管理风险监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 49 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/血透室内镜口腔消毒监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 50 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/医疗机构重点部门消毒可追溯监管/病原微生物实验室生物安全风险监管 | 构建主题库，建设对应的医疗机构重点部门消毒可追溯监管 |
| 51 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/病原微生物实验室高致病生物样本运输可追溯监管 | 构建主题库，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 52 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/病原微生物实验室生物安全智能监管主题/消毒产品使用服务监管 | 构建主题库，建设对应的病原微生物实验室生物安全智能监管主题 |
| 53 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/医源性织物消毒智能监管 | 构建主题库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 54 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/现场消毒服务单位的智能监管 | 构建主题库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 55 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/社会化医疗消毒供应中心监测监管 | 构建主题库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 56 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/消毒产品和消毒服务智能监管主题/市场主体准入准营审管联动监管 | 构建主题库，建设对应的消毒产品和消毒服务智能监管主题 |
| 57 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-母婴保健及辅助生殖智能监管 | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 58 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗机构执业行为的预警监控 | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 59 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-医疗投诉损害纠纷可追溯监管 | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 60 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-CT设备放射质检监管 | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 61 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/行业主体证后监管-职业病危害智能分类监管 | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 62 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/公共饮水卫生状况监管（一期居民小区生活饮用水卫生主题拓展） | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 63 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/重点公共场所卫生智能监管（一期重点公共场所卫生管理主题拓展） | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 64 | 场景建设 | 场景建设/主题场景/主题库建设/两网融合支撑主题/ | 构建主题库，建设对应的两网融合支撑主题 |
| 65 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/指挥调度/专题库建设/ | 建设指挥调度的专题库 |
| 66 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/指挥调度/数据建模/ | 建设指挥调度数据建模能力 |
| 67 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/指挥调度/大屏展示/ | 指挥调度的大屏展示 |
| 68 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/双随机检查/专题库建设/ | 双随机检查的专题库建设 |
| 69 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/双随机检查/数据建模/ | 双随机检查的数据建模 |
| 70 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/双随机检查/大屏展示/ | 双随机检查的大屏展示 |
| 71 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/投诉举报/专题库建设/ | 投诉举报的专题库建设 |
| 72 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/投诉举报/数据建模/ | 投诉举报的数据建模 |
| 73 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/投诉举报/大屏展示/ | 投诉举报的大屏展示 |
| 74 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/专项督导/专题库建设/ | 专项督导的专题库建设 |
| 75 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/专项督导/数据建模/ | 专项督导的数据建模 |
| 76 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/专项督导/大屏展示/ | 专项督导的大屏展示 |
| 77 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/事中事后监管/专题库建设/ | 事中事后监管的专题库建设 |
| 78 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/事中事后监管/数据建模/ | 事中事后监管的数据建模 |
| 79 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/事中事后监管/大屏展示/ | 事中事后监管的大屏展示 |
| 80 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/风险事件跟踪/专题库建设/ | 风险事件跟踪的专题库建设 |
| 81 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/风险事件跟踪/数据建模/ | 风险事件跟踪的数据建模 |
| 82 | 场景建设 | 场景建设/专题看板/风险事件跟踪/大屏展示/ | 风险事件跟踪的大屏展示 |
| 83 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控要素配置信息管理/医疗机构传防基础要素配置管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 84 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控要素配置信息管理/重点机构传防专项要素配置管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 85 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控要素配置信息管理/数字化示范单位传防要素配置管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 86 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/消毒隔离感控管理可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 87 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/重点医疗器械消毒管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 88 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/血液透析部门可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 89 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/医疗污水处理可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 90 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/传染病报告违法违规行为可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 91 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构传染病防控违法违规可追溯监管/预防接种管理违法违规监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 92 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌器基本情况管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 93 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构灭菌器操作人员规范性情况监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 94 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌器使用情况监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 95 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测-巡回设备管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 96 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测-巡回计划管理 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 97 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测-巡回在线监测 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 98 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测/医疗机构小型压力蒸汽灭菌设备巡回监测-巡回监测评估分析 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 99 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/医疗卫生机构传防监管数据链智能查询搜索 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 100 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/医疗卫生机构传防监管综合分析统计 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 101 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/二级以上医疗机构传染病防控卫生监督综合评价-业务管理评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 102 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/二级以上医疗机构传染病防控卫生监督综合评价-重点专项评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 103 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/二级以上医疗机构传染病防控卫生监督综合评价-监督检查评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 104 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/一级医疗机构传染病防控卫生监督综合评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 105 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/未定级医疗机构传染病防控卫生监督综合评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 106 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构传染病防控监督平台/重点医疗卫生机构传染病防控监管综合分析评价/疾控机构传染病防控卫生监督综合评价 | 新建相应功能模块，满足医疗机构传染病防控监督业务应用要求 |
| 107 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物安全分类可追溯监管系统/实验室生物安全相关要素分类档案管理 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 108 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物安全分类可追溯监管系统/一二级实验室活动生物安全规范自主管理 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 109 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物安全分类可追溯监管系统/三级实验室活动生物安全规范自主管理 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 110 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物安全分类可追溯监管系统/实验室卫生监督互动协同 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 111 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/样本转运许可业务信息联动 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 112 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/“一运一码”样本转运小程序-样本转运码申请 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 113 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/“一运一码”样本转运小程序-样本启运 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 114 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/“一运一码”样本转运小程序-样本交接验收 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 115 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/“一运一码”样本转运小程序-异常报告/处置 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 116 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输基础支撑信息维护 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 117 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输全过程实时监控-转运起止路径监控 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 118 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输全过程实时监控-转运周期监控 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 119 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输全过程实时监控-样本包装安全健康可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 120 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输全过程实时监控-转运防护装备可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 121 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输全过程实时监控-突发情况监控 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 122 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输安全综合追溯评估-转运业务开展情况统计分析 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 123 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输安全综合追溯评估-异常处置情况统计分析 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 124 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/病原微生物实验室生物安全卫生监督平台/病原微生物实验室生物样本智能化运输及监控追溯系统/转运监控追溯平台-生物样本运输安全综合追溯评估-样本运输机构综合评价 | 新建相应功能模块，满足病原微生物实验室生物安全卫生监督业务应用要求 |
| 125 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/现场消毒服务机构业务活动自主管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 126 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/医源性织物清洗消毒机构业务活动自主管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 127 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/社会化医疗消毒供应中心业务活动自主管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 128 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/消毒产品生产企业卫生监督规范化自主管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 129 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/消毒产品经营单位自主管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 130 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒行业自律自主规范化管理/消毒行业市场主体卫生监督互动协同 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 131 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/消毒产品生产企业许可备案信息管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 132 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/各类消毒服务机构备案信息管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 133 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/消毒相关机构许可备案管理-医疗消毒供应中心许可信息管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 134 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/现场消毒服务企业可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 135 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心发放周转流程智能物联可追溯监测 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 136 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心清洗流程智能物联可追溯监测 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 137 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心配包流程智能物联可追溯监测 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 138 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心灭菌流程智能物联可追溯监测 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 139 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心灭菌包物品智能物联可追溯监测 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 140 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/社会化医疗消毒供应中心智能物联可追溯监测综合信息查询 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 141 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/医源性织物消毒服务机构可追溯监管 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 142 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/医源性织物主动式智能采样监测-标签动态分配部署管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 143 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/医源性织物主动式智能采样监测-清洗织物收发交接违法违规行为智能识别监管 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 144 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/医源性织物主动式智能采样监测-分类清洗灭菌消毒违法违规行为智能识别监管 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 145 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/各类消毒服务主体可追溯监管/医源性织物主动式智能采样监测-包装运输违法违规行为智能识别监管 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 146 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒产品多源信息汇聚整合及服务/上海市消毒产品信息管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 147 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒产品多源信息汇聚整合及服务/外省市消毒产品信息归集管理 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 148 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒产品多源信息汇聚整合及服务/消毒产品智能检索引擎 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 149 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒产品多源信息汇聚整合及服务/非标消毒产品查验行为分析 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 150 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒服务质量评价及控制/医院性织物消毒服务机构质量评价及控制 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 151 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒服务质量评价及控制/重点场所消毒质量评价及控制 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 152 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/消毒服务综合监管平台/消毒服务质量评价及控制/社会化医疗消毒供应中心质量评价及控制 | 新建相应功能模块，满足消毒服务综合监管业务应用要求 |
| 153 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/医疗机构基础信息 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 154 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/医疗机构关键监管要素信息 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 155 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/医疗机构信用信息 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 156 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/不良计分信息 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 157 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/政策法规宣贯 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 158 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/待办任务 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 159 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/通知公告 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 160 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构自我管理门户/医疗机构分类自治应用导航 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 161 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/医疗机构依法执业卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 162 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/卫生技术人员卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 163 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/医疗技术临床应用卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 164 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/医疗质量评价卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 165 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/医疗机构药事卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 166 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/传染病防控与医院感染卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 167 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/大型医用设备卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 168 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/中医备案诊所执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 169 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/社会办医美机构执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 170 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/社会办口腔医疗机构执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 171 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/第三方医学检验所执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 172 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/社会办健康体检机构执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 173 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/妇产科医院/妇幼保健院执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 174 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/社区卫生服务机构执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 175 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/二级以上精神卫生机构执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 176 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构各专业卫生监督规范指引自主管理/护理院执业状况卫生监督规范指引 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 177 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构卫生监督互动协同/ | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 178 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构依法执业信息纠偏/医疗机构监管各专业关键档案信息自我维护 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 179 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/医疗机构自我管理端-医疗机构依法执业信息纠偏/医疗机构门户信息自我维护 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 180 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/卫生监督综合管理端/医疗机构自我管理信息质控 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 181 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/卫生监督综合管理端/自我管理任务维护 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 182 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/卫生监督综合管理端/自我管理任务追踪督导 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 183 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/卫生监督综合管理端/医疗机构分类治理综合评估分析 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 184 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/医疗机构依法执业自我管理平台/卫生监督综合管理端/行业综合监管 | 新建相应功能模块，满足医疗机构依法执业自我管理业务应用要求 |
| 185 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业病危害风险分级-数据采集 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 186 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业病危害风险分级-智能解析 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 187 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业病危害风险分级-分级规则维护 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 188 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业病危害风险分级-卫生监督分级研判 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 189 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业卫生管理状况分级-用人单位自我评估管理 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 190 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业卫生管理状况分级-评分规则维护 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 191 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/职业卫生管理状况分级-卫生监督分级研判 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 192 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/用人单位卫生监督协同互动 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 193 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/职业卫生综合智能分级分类/用人单位电子签章 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 194 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/用人单位职业卫生监管综合评价/用人单位职业病危害综合评估 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 195 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/用人单位职业卫生监管综合评价/用人单位环境危害因素评估 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 196 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/用人单位职业卫生监管综合评价/用人单位作业人员体检情况评估 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 197 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/职业卫生分类监管平台/用人单位职业卫生监管综合评价/职业卫生用人单位日常监督情况评估 | 新建相应功能模块，满足职业卫生分类监管业务应用要求 |
| 198 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/首页/今日任务事件 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 199 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/首页/今日风险、今日预警 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 200 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/首页/当前人力保障情况（组、组成员信息） | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 201 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/首页/车辆使用情况 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 202 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务生成/线索中心 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 203 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务生成/专项监督任务 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 204 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务生成/风险处置任务 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 205 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务生成/随机检查任务 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 206 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务生成/交办任务 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 207 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务派发/组织机构规则派发 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 208 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务派发/人员定点派发 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 209 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-智能任务派发/分解派发 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 210 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-市-区任务移交/ | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 211 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务调度-风险研判/ | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 212 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/资源管理/工作组管理 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 213 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/资源管理/排班管理 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 214 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/资源管理/车辆资源管理 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 215 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/资源管理/大型设备管理 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 216 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务全景追踪/任务总体态势一览 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 217 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/任务全景追踪/个案全过程追踪 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 218 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/专项模板管理/任务检查项维护 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 219 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/专项模板管理/任务模板维护 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 220 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/市场主体准入准营审管联动/市场监管信息归集 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 221 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/市场主体准入准营审管联动/相对人违法违规经营识别 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 222 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/相对人自我预处置 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 223 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/现场监督检查 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 224 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 225 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/专项督导督查 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 226 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/行政执法 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 227 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市区两级卫生监督运营指挥平台/分类多模式处置执行/突发事件报告 | 新建相应功能模块，满足市区两级卫生监督运营指挥业务应用要求 |
| 228 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查信息助手/ | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 229 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/公共场所卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 230 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/集中空调卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 231 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/控烟专项卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 232 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/学校/幼托机构卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 233 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/现制现售水、二次供水、管道分质供水、集中式供水卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 234 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/职业卫生卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 235 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/无证行医专项卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 236 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/病原微生物实验室生物安全卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 237 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/涉水产品卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 238 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/消毒产品卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 239 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/餐饮具消毒单位卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 240 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/卫生监督协管巡查管理子系统/医疗机构卫生监督协管巡查 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 241 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/绩效考核管理/协管巡查个人绩效桌面 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 242 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/绩效考核管理/协管巡查绩效考核目标管理 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 243 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/绩效考核管理/协管巡查绩效考核月评 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 244 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/新建系统部分/市级卫生监督协管巡查系统/绩效考核管理/协管巡查绩效考核年考 | 新建相应功能模块，满足市级卫生监督协管巡查业务应用要求 |
| 245 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/自查上报系统拓展/公共饮水场所管理单位自查上报/ | 建设相应功能模块，满足自查上报业务管理应用要求 |
| 246 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/自查上报系统拓展/沐浴场所经营单位自查上报/ | 建设相应功能模块，满足自查上报业务管理应用要求 |
| 247 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/自查上报系统拓展/集中空调清洗维护管理单位自查上报/集中空调管理单位自查上报 | 建设相应功能模块，满足自查上报业务管理应用要求 |
| 248 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/自查上报系统拓展/集中空调清洗维护管理单位自查上报/集中空调清洗维护管理单位自查上报 | 建设相应功能模块，满足自查上报业务管理应用要求 |
| 249 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/自查上报系统拓展/监督执法记录相对人自我管理集成视图/ | 建设相应功能模块，满足自查上报业务管理应用要求 |
| 250 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/母婴保健及辅助生殖业务情况监管/母婴保健及辅助生殖专项业务档案管理 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 251 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/母婴保健及辅助生殖业务情况监管/开展输精管结扎术业务监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 252 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/母婴保健及辅助生殖业务情况监管/开展宫内节育器放置/取出业务监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 253 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/母婴保健及辅助生殖业务情况监管/开展中期妊娠引产业务监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 254 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/母婴保健及辅助生殖业务情况监管/开展避孕药皮下埋植术业务监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 255 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构和医务人员执业行为监管/医疗机构麻醉药品、第一类精神药品使用情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 256 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构和医务人员执业行为监管/医疗机构其他特殊用途药品使用情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 257 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构和医务人员执业行为监管/医师违规多点执业情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 258 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构和医务人员执业行为监管/医师违规开具处方情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 259 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/限制类医疗技术临床应用超范围情况监管/医疗机构开展限制类技术和器官移植技术情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 260 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/限制类医疗技术临床应用超范围情况监管/器官移植技术机构、人员、及手术情况监管 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 261 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/医疗技术违法违规行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 262 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/当年和当月医疗机构开展限制类技术和器官移植技术的手术例数和住院费用中位数大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 263 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/用药处方违法违规行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 264 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/同一医师在较近时段内在相距较远的两地开展执业行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 265 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/执业资质违法违规行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 266 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/开具中药饮片处方信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 267 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/母婴保健违法违规行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 268 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗机构综合监管结果协同运用系统拓展/医疗机构运营及临床信息线索大数据预筛/辅助生殖违法违规行为诊疗信息大数据预筛 | 建设相应功能模块，满足医疗机构综合监管结果协同运用业务应用要求 |
| 269 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/传染病报告违法违规业务风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 270 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/预防接种违法违规业务风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 271 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/消毒隔离感控管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 272 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/血液透析传防管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 273 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/医疗污水传防管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 274 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/重点医疗器械传防管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 275 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构传染病防控监管风险预警/小型压力蒸汽灭菌设备使用传防管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 276 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/病原微生物实验室生物安全风险预警/一二级病原微生物实验室生物安全管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 277 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/病原微生物实验室生物安全风险预警/三级病原微生物实验室生物安全管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 278 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/病原微生物实验室生物安全风险预警/高致病样本转运风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 279 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/消毒管理风险预警/消毒产品生产企业风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 280 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/消毒管理风险预警/消毒产品经营使用风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 281 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/消毒管理风险预警/医源性织物消毒服务风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 282 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/消毒管理风险预警/社会化医疗消毒供应中心服务风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 283 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/消毒管理风险预警/现场消毒服务风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 284 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/医疗机构麻醉药品、第一类精神药品使用违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 285 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/医疗机构其他特殊用途药品使用违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 286 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/医师违规多点执业情况违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 287 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/医师违规开具处方情况违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 288 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/医疗机构开展限制类技术和器官移植技术情况违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 289 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗机构和人员依法执业风险预警/器官移植技术机构、人员、及手术情况违法违规行为风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 290 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/母婴保健及辅助生殖/开展输精管结扎术业务监管 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 291 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/母婴保健及辅助生殖/开展宫内节育器放置/取出业务监管 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 292 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/母婴保健及辅助生殖/开展中期妊娠引产业务监管 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 293 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/母婴保健及辅助生殖/开展避孕药皮下埋植术业务监管 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 294 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/医疗纠纷损害事故风险预警/ | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 295 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/放射诊疗设备质检安全风险预警/ | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 296 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/用人单位职业病危害风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 297 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/用人单位职业卫生管理状况风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 298 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/用人单位环境危害因素风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 299 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/用人单位作业人员体检监管风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 300 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/现场核查风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 301 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/职业卫生分类监管风险预警/重报风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 302 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/重点公共场所卫生管理风险预警/公共饮水安全风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 303 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/重点公共场所卫生管理风险预警/游泳池卫生管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 304 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/重点公共场所卫生管理风险预警/沐浴场所卫生管理风险预警 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 305 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/风险管理分级分类体系升级拓展/个案风险评估模型框架管理 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 306 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/智能风险预警预测分析系统拓展/风险管理分级分类体系升级拓展/分类行业风险评估模型框架管理 | 建设相应功能模块，满足卫生监督智能风险预警预测分析业务应用要求 |
| 307 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/专项监督移动版/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 308 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/便捷档案调阅服务/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 309 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/在线监测数据追踪/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 310 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/违规行为视频调阅/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 311 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/现场身份鉴别/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 312 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/风险事件接收处置/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 313 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/监督执法工作站拓展/现场电子文书服务/ | 建设相应功能模块，满足监督执法工作业务应用要求 |
| 314 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医师管理平台功能拓展/监督与自我管理任务互动/ | 建设相应功能模块，满足医师管理业务应用要求 |
| 315 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医师管理平台功能拓展/医师执业相关信息自我管理/ | 建设相应功能模块，满足医师管理业务应用要求 |
| 316 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医师管理平台功能拓展/执业规范在线学习自评自测/ | 建设相应功能模块，满足医师管理业务应用要求 |
| 317 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗质量安全监控系统拓展/医疗损害信息上报 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 318 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗质量安全监控系统拓展/医疗过失信息上报 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 319 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗质量安全监控系统拓展/市/区医学会鉴定信息归集 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 320 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗质量安全监控系统拓展/医疗纠纷来访来信信息登记 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 321 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗事故行政处理系统拓展/应报尽报信息验证比对分析 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 322 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗事故行政处理系统拓展/医疗损害纠纷信息检索 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 323 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/医疗纠纷损害事故可追溯监管相关系统拓展/医疗事故行政处理系统拓展/医疗损害纠纷统计分析 | 建设相应功能模块，满足医疗纠纷损害事故可追溯监管业务应用要求 |
| 324 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/放射诊疗设备风险监控系统拓展/医疗机构放射诊疗设备基础档案管理/ | 建设相应功能模块，满足放射诊疗设备风险监控业务应用要求 |
| 325 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/放射诊疗设备风险监控系统拓展/CT设备影像结果质量分析/ | 建设相应功能模块，满足放射诊疗设备风险监控业务应用要求 |
| 326 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/放射诊疗设备风险监控系统拓展/医疗机构放射诊疗设备监管综合评价/ | 建设相应功能模块，满足放射诊疗设备风险监控业务应用要求 |
| 327 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/消毒产品信息便民查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 328 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/医疗机构便民公示查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 329 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/公共饮水点水质信息扫码查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 330 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/住宿场所卫生状况信息查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 331 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/游泳池水质及卫生管理信息查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 332 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/集中空调清洗消毒信息扫码查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 333 | 卫生监督业务应用系统 | 卫生监督业务应用系统/拓展系统部分/公众自助查询系统拓展/职业卫生分级分类监管公示查询/ | 建设相应功能模块，满足公众自助查询业务应用要求 |
| 334 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/视频设备分组 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 335 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/摄像机维护 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 336 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/视频快照轮巡节点 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 337 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/视频图像质量展示 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 338 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/服务监控 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 339 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/服务器监控 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 340 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/故障告警 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 341 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/系统日志 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 342 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/数据回收 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 343 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/一键自建 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 344 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频运维中心/视频质量智能诊断节点 | 建设视频管理系统的视频运维等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 345 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/标签管理 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 346 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/标签自动标注 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 347 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/标签标注工具 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 348 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/标签检索查询 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 349 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/标签统计 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 350 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频管理系统/视频标签中心/感知设备信息采集节点 | 建设视频管理系统的视频标签等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 351 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/视频互联中心/智能共享管理网关 | 建设视频管理系统的视频互联等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 352 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/视频互联中心/多协议转发高性能节点 | 建设视频管理系统的视频互联等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 353 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/视频互联中心/视频预热节点 | 建设视频管理系统的视频互联等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 354 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/视频互联中心/视频融合处理节点 | 建设视频管理系统的视频互联等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 355 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/视频互联中心/移动监控资源整合 | 建设视频管理系统的视频互联等功能，加强智慧卫监支撑能力 |
| 356 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/赋能综合展示 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 357 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/服务访问权限管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 358 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/数据访问权限管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 359 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/服务注册管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 360 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/服务调用实时监测 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 361 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/服务调用日志 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 362 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/服务巡检 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 363 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/系统注册管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 364 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/赋能调用管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 365 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/赋能周报 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 366 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/用户管理 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 367 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频赋能系统/赋能管理中心/接口封装 | 建设视频管理系统的视频赋能等功能，加强智慧卫监视频赋能业务的支撑能力 |
| 368 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/算法注册/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 369 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/算力纳管/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 370 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/任务调度/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 371 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/任务监控/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 372 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/资源评估/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 373 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/算法列表/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 374 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/智能分析/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 375 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/技术支撑/视频分析系统/资源管理/ | 建设视频管理系统的视频算力、任务调度等功能，加强智慧卫监视频分析能力 |
| 376 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/案例库/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 377 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/案例智能搜索/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 378 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/裁量库/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 379 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/裁量智能提示/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 380 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/个人执法办案库/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 381 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/执法办案辅助分析平台/个人执法统计/ | 建设执法办案案例库、智能搜索、裁量库、执法统计等功能，提升智慧卫监辅助执法办案的能力 |
| 382 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/公众端/检索查询 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 383 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/公众端/数据关联整合 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 384 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/扫码功能 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 385 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/检索查询 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 386 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/作业数据关联 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 387 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/作业数据补录 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 388 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/统计查询 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 389 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/机构端/数据关联整合 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 390 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/监管端/扫码功能 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 391 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/监管端/检索查询 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 392 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/监管端/统计分析 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 393 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/城市码应用/监管端/数据关联整合 | 建设城市码应用等功能，提升智慧卫监支撑城市码场景的能力 |
| 394 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/数据对接/卫健委内部数据对接/ | 建设卫健委内部数据接口 |
| 395 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/数据对接/大数据中心数据对接/ | 建设大数据中心数据接口 |
| 396 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/数据对接/16区卫监数据对接/ | 建设16区卫监数据的接口 |
| 397 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/数据对接/国家系统数据对接/ | 支撑系统建设/数据支撑/数据对接/国家系统数据对接 |
| 398 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/监管对象画像/医疗机构/ | 建设针对医疗机构的监管对象画像 |
| 399 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/监管对象画像/存在职业病危害项目的用人单位/ | 建设针对存在职业病危害项目的用人单位的监管对象画像 |
| 400 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/监管对象画像/公共场所/ | 建设针对公共场所的监管对象画像 |
| 401 | 支撑系统建设 | 支撑系统建设/数据支撑/监管对象画像/现场消毒服务单位/ | 建设针对现场消毒服务单位的监管对象画像 |

- 硬件购置清单：

有，配套硬件另行采购。

- 产品软件购置清单：

无。

4、安全产品购置清单：

无。

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请142台服务器，均为虚拟机。具体资源需求如下表：

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 核定核心（核） | 核定内存(GB) | 核定存储(GB) | 核定数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 应用服务器 | 场景展示 | 32 | 128 | 1000 | 16 |
| 2 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 主题模型支撑 | 64 | 256 | 2000 | 16 |
| 3 | 虚拟机 | 应用服务器 | 业务应用 | 32 | 128 | 1000 | 20 |
| 4 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 数据库 | 64 | 256 | 2000 | 20 |
| 5 | 虚拟机 | 应用服务器 | 视频监管应用 | 64 | 256 | 2000 | 10 |
| 6 | 虚拟机 | 存储 | 视频监管存储 | 32 | 128 | 8000 | 40 |
| 7 | 虚拟机 | 应用服务器 | 视觉中枢 | 64 | 256 | 2000 | 10 |
| 8 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 视觉中枢 | 64 | 256 | 2000 | 10 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：1.根据上海市卫生健康委员会监督所确认的需求，进行以上相关信息系统的功能完善及版本升级，以及其他的系统优化工作。2.系统运行中发生故障的排除、软件BUG修复、系统日志维护、软件使用问题的解决。3.排查并指导区县对数据问题进行整改、分析，提高平台数据质量。4.在提供系统运维服务过程中，对相关人员进行业务指导和咨询。5.未经上海市卫生健康委员会监督所同意，不能擅自对系统进行升级或调整。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，系统应通过第三方软件测评、安全测评及密码应用测试并取得测评报告，相关测评单位由招标方另行委托，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期分为3个阶段。

第一阶段为2个月，完成需求细化确认。

第二阶段为4个月，完成软件部分主体建设工作。

第三阶段为2个月，完成应用调试和培训推广。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于18人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，拟投入本项目的项目负责人应当具有信息系统项目管理师（高级）证书，项目组其他人员应当具有系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）证书或计算机类专业高级工程师职称证书，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目整体管理 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）等项目管理资质证书 | 驻场 |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 2人 | 具备项目管理资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 5人 | 项目进行期间仅负责本项目，不得兼任招标方其他项目团队成员。 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 10人 | 项目进行期间仅负责本项目，不得兼任招标方其他项目团队成员。 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）等项目管理资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 项目进行期间仅负责本项目，不得兼任招标方其他项目团队成员。 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 项目进行期间仅负责本项目，不得兼任招标方其他项目团队成员。 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：等级保护第三级

商业密码应用需求

本项目应满足商用密码应用需求第三级。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质与能力要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、投标人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的信息安全服务资质证书（CCRC）的、中国电子信息行业联合会颁发的DCMM 数据管理能力成熟度等级证书的为优。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

1、项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准