上海市物资储备电子政务网络省级平台(升级改造)项目

2025年度采购需求

项目概况

项目背景：

近年来，为积极响应中央全面深化改革委员会提出的“集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效”的24字原则，随着应急救灾物资需求的日益增长，现有管理体系不能满足目前的管理需求，所以需要对现有平台进行升级改造工作，形成应急物资“一网统管”，打造覆盖“市－区－街（镇）”三级贯通的一体化应急物资数字化储备体系，达到对应急物资全流程的信息化安全管理，同时发挥数据的价值和作用，实现用数据赋能业务和决策，用“技防”代替“人防”。

建设期限：项目总体建设周期7个月。

运维后所属大系统：市粮食和物资储备局智慧决策平台

建设目标

本项目旨在实现应急物资储备管理平台的优化升级，构建“1+1+6+N”的物资保障数字化平台。其中“1”是一套标准规范，“1”是一个数据支撑平台，“6”是“储采产调运统”六大环节，“N”是覆盖N个库点。通过构建横向协同纵向贯通的三级应急物资保障体系，依托RFID配套设备、监控等硬件设备提升库端精细化、智能化管理水平，进一步实现全市储备能力最大化、储备结构最优化、财政绩效最佳化。

本项目需实现以下指标：

绩效目标

- 优化已建信息系统的应用功能；

- 显著降低各级部门和各市区分头开发决策分析支撑服务模块的财政成本；

- 实现我市全品类应急储备物资多元储备信息全量归集和对应急物资储备调拨的全流程管理；

- 形成应急物资全市“一盘棋”的数字化应急物资保障体系；

符合以下绩效指标：

| 业务目标 |  | 全市一盘棋数字化管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 行业指标 | 应急物资 | 粮食局仓库数字化覆盖层级 | 市-区-街（镇）三级 |
| 2 | 行业指标 | 应急物资 | 数字化覆盖环节 | “储采产调运”五大业务环节 |
| 3 | 业务指标 | 应急物资 | 数字化覆盖库点数量 | 30个 |

技术指标

以数字化平台管用、实用和好用为总体技术目标，符合以下技术指标：

| 技术目标 |  | 平台实用、管用、好用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 网络安全等级达 标 | 等保三级 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 软件测试达标 | 达标 |

项目建设内容

本次项目建设在原有系统上进行升级改造，本项目建设内容主要包括：

- 多元储备模块

本期建设内容在原有平台的基础上，扩展储备层级到区和街（镇）级，同时扩大应急物资品类，通过信息化手段对物资储安全进行监管，同时发挥数据的价值和作用，用数据赋能业务和决策，用“技防”代替“人防”。主要完成储备管理、储备安全监管、视频远程监管、储备库点管理、回收和报废管理、数说沪储物资等功能模块。本次功能是面向市、区、街（镇）三级，并新增储备过程中的储备信息统计明细和作业记录查看。针对动态渠道储备，增加储备监测预警等功能，根据协议储备量实时监测动态储备情况并进行预警，动态储备信息由企业填报。

强化安全监管，增加安全监管拓展坞，对RFID异常情况、AI异常监测等情况进行提醒、预警和展示。

通过订阅“数说物资”，定期收到定制化的数据分析报告，自动根据用户单位情况推送年度报告。

- 采购筹措模块

根据《上海市应急救灾物资储备管理办法》等政策文件，依托购置数字化监管，提高从计划制定到采购任务过程数字化管理和留痕，确保购置物资的质量。为应对紧急采购，建设紧急采购配套功能。该模块主要包括采购计划管理、采购任务执行、查看采购任务、供应商管理、物资目录管理、紧急采购管理、采购价格查询等功能模块。

- 产能动员模块

产能作为静态储备和动态协议储备的重要补充，通过填报和名录实现产能信息化展示和监管，在关键时刻能用得上，也是为减少实物储备，实现财政绩效最佳化的手段。通过对现有的产能清单名录功能进行优化升级，通过对产能企业各类信息的展示、对产能企业应急物资产能的监控管理等，实现对产能企业的优劣做出科学判断，实现对产能企业全生命周期管理，进一步健全生产动员相关机制。通过产能协议企业填报等方式，获取企业产能情况，对产能企业的生产状态和应急物资储备进行动态跟踪。

- 调拨使用模块

通过建设调拨使用模块，强化调拨运输环节监管信息化能力建设，同时补齐调拨运输信息化短板，加强出入库过程动态管控，实现全过程溯源。

调拨使用模块支持物资查询与物资待选功能，使得物资管理更加便捷、高效。物资查询功能允许用户根据多种条件进行物资信息的检索和筛选，如物资名称、规格型号、库存数量等。调拨管理包含物资的调拨出库管理、调拨出库记录、支持生成智能三种调拨方案，支持调拨方案自定义。系统支持调拨音视频调度管理，系统支持音视频通话、视频控制、通讯录、音视频电子水印等各类功能，实现一对多的音视频通话。

- 应急物流模块

运力清单为了实现运输物流司机、车辆的展示和统一管理，通过统一管理和赋能，也为各个区、街道提供服务和便利。实现全市运力信息汇集，展示市区街（镇）各级物流运力情况。

- 统筹管理模块

统筹管理模块以优化应急物资储备能力为目标引导，建设物资分类标准规范及各类统计分析报表，基于平台中实时采集的储备库信息和储备物资数据，结合相关统计和管理规则，能及时发现各类问题和风险点，便于领导进行分析研判和工作指导。开发建设统计报表等各类功能。。

- 数字驾驶舱模块

- 综合处置驾驶舱

综合处置驾驶舱主要用于展示和快速处理与调拨、通知等相关的各类任务和信息。一是集中化的信息管理，驾驶舱能够将调拨、通知等相关任务和信息集成在一个界面上。二是实时监控与决策支持，通过实时数据的展示，驾驶舱为管理层提供了决策支持，快速做出决策。三是提高透明度和可追溯性，驾驶舱包含待办事项管理、已办事项展示、流程跟踪等功能，这些功能有助于提高物资流转的透明度和可追溯性，确保物资流转的每个环节都有记录和追踪。

- 物资调拨追踪图

物资调拨追踪图主要是为了提供一个集中的页面，用于高效管理和优化物资的调拨过程。包括填写物资需求、生成智能调拨方案、自定义调拨方案等功能。

- 物资库点、库存及事件分布图

支持全市物资库点、库存及事件分布图支持搜索物资列表、地图联动、调拨联动等功能，依托底层组件，实现数据的高效快速搜索。

物资库存分布图：支持根据应急物资查询结果信息展现在一张图上，支持点击形状、图标进行对单位、物资仓库、储备点的详情查看等更多应用操作。

物资库点分布图：库点分布图对全市应急物资储量以及分布信息进行展现，形成跨跨层级的数字驾驶舱。

事件分布图：支持事件提示预警展示。支持不同事件预警展现在一张图上。

- 物资储备一本账

通过物资储备一本账一屏展示，各级单位能够直观掌握各自行政管辖范围内的应急物资储备状况，实现对应急物资全生命周期的业务统筹把控。

- 产能一张图

建设产能一张图，包括产能企业分布、产能企业名录、产能数据等内容。使用地图、图表、仪表板等元素，直观地展示产能信息，以一张图的形式展示产能企业的分布、名录和产能数据。

- 仓储管理系统

通过建设仓储管理系统覆盖应急物资仓储单位的日常管理工作，在库端入库、出库、盘点、回收、维护、报废等业务场景下实现库内业务的数字化和自动化管理，系统实时记录库存和操作记录数据。通过仓储管理系统，依托系统实现物资的自主出入库管理，本期项目在原有系统基础上增加和上级管理平台的联动能力，实现数据和调拨指令的互联互通，同时增加报废、回收等各类业务管理核心功能，通过云化部署实现各个库点免费推广应用。

针对三个市级库点，通过配套硬件完成智能化出库管理工作，通过使用现代信息技术和自动化设备（RFID手持机等），实现各环节数据的全过程自动采集和保存，实现物资入库过程的数字化管理，有效减少人为干预，提升系统的容错性和防作弊能力，提高物资入库业务流程处理的规范性和严谨性，提高入库作业效率，并满足数量和质量可追溯的管理要求。

支持物资编码功能，系统支持扫码自动获取商品物资品名和属性，完成物资自动编码工作。

- 监管端（随申办政务云）

监管端（随申办政务云）提供与政府单位紧密相关的物资储备管理和物资调度管理等功能的入口，提供更加便捷的管理工具，实现应急物资储备信息、物资调拨全过程记录等信息可查询，实现物资紧急申请，实时紧急调拨等可通过随申办端同步操作。支持库存查询、远程监控、快速搜索、物资调拨、一码追踪等功能。

- 仓储管理系统（微信小程序）

仓储管理系统（微信小程序）版提供了简洁、直观的操作界面，方便仓库管理人员快速上手，并通过手机等移动设备随时随地进行仓储管理，大大提高了工作的便捷性和灵活性。传统的仓库管理主要依赖员工经验和记忆，错误率较高。而使用微信小程序可以降低仓库管理对人的依赖，通过信息化进行精细管理，提高准确率。通过仓储管理系统（小程序）可便捷的实现物资出库、入库、库存、盘点和保养等功能的人工录入和记录留痕功能。

- 运物资（微信小程序）

司机移动端程序主要用于物流运输和签收管理，不仅能提高物流效率和数据实时性，减少填报错误，有助于实现物流过程的自动化和智能化，并通过实时上报车辆位置信息与应急指挥调度进行融合通信。运物资的建立，可以实时追踪物流运输的状态、查看物流状态，包括物资的接单、取货交接、到货交接和签收管理，确保物资流转的每个环节都可控和透明，同时移动端使得司机可以随时随地接收任务、更新状态和完成签收，减少了纸质单据的使用，提高了整体的工作效率。除此以外，移动端的应用可以减少人为错误，确保数据的准确性。例如，在签收环节，司机和收货人可以通过电子方式确认收货，避免纸质单据的涂改和丢失。

- 基础管理模块

（1）系统管理

通过优化系统权限和组织用户管理，支持用户自定义配置下属库点用户信息，支持上级用户对下级管理账号和库点账号的配置修改。通过做日志数据埋点，实现对各类操作数据信息进行采集，用于平台访问情况统计信息展示分析。

（2）流媒体转码服务

负责将rtsp/rtmp协议媒体分发为rtmp/http-flv/ws-flv/hls等协议格式视频流。若服务器所在网络无固定IP地址，则可通过将rtmp视频流推送到云端流媒体服务中，实现外网拉流播放功能。具备提供含SSL协议的https-flv和wss-flv协议流格式功能。

（3）流媒体网络质量分析

音视频流通过HTTPS方式对信息进行加密，支持对视频质量检测、网络条件分析、设备错误和异常检测等功能，实现对流媒体视频接入质量进行整体监测分析。

- 数据支撑模块

围绕应急物资“储-采-产-调-运-统”全流程，通过云上协同的方式把库端的仓储管理系统的数据实时同步，以实现库端出入库信息、仓储作业等数据的实时归集和信息的互联互通，并打通部门壁垒实现多跨协同，确保高效响应，准确归集静态储备、动态储备、渠道储备和其他社会储备的多元化储备数据，同时将物资运输、调拨等信息全面采集，全程在线，全部留痕，统一数据标准，提升数据质量，建立应急物资多元储备、应急物资调拨智控、应急物资运输追踪等物资专题库，形成区域库、部门库、场景库等不同专题和主题库，全面展示和分析各类物资储备结构和空间分布等情况，为业务管理和决策分析提供数据保障，实现跨模式、跨部门、跨层级、跨区域的多陪协同数字化在线调拨。

- 库端智能化升级改造工程

为实现应急物资的精细化管理，确保仓储系统的软硬件能够有效协同工作，上海市本级库需进行相应硬件改造。改造工作主要涵盖三个核心模块：RFID套件、安控套件和网络套件。RFID套件旨在提升物资仓库内部作业的效率和智能化水平，具体包括高效的盘点、巡查以及保养作业。安控套件则负责物资的安全监控管理，并对仓库内的温湿度数据进行实时监控，以便在温湿度异常时发出预警。网络套件则确保数据能够在局域网内传输，并支持跨子网的数据交换。

软件开发清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多元储备 | 静态储备管理 |
| 2 |  | 动态储备管理 |
| 3 |  | 渠道储备管理 |
| 4 |  | 储备安全监管拓展坞 |
| 5 |  | 视频远程监管 |
| 6 |  | 储备库点管理 |
| 7 |  | 回收和报废管理 |
| 8 |  | 数说物资 |
| 9 | 采购筹措 | 采购计划管理 |
| 10 |  | 采购任务执行 |
| 11 |  | 查看采购任务 |
| 12 |  | 供应商管理 |
| 13 |  | 采购物资目录 |
| 14 |  | 紧急采购管理 |
| 15 |  | 采购价格监测 |
| 16 | 产能监管 | 产能信息填报 |
| 17 |  | 产能清单名录管理 |
| 18 | 调拨使用 | 调拨需求匹配 |
| 19 |  | 物资调拨追踪 |
| 20 |  | 音视频指挥调度 |
| 21 | 应急物流 | 运力清单 |
| 22 |  | 物流追踪 |
| 23 | 统筹管理 | 物资分类标准管理 |
| 24 |  | 任务提醒 |
| 25 |  | 自定义报表分析 |
| 26 |  | 业务考核类分析 |
| 27 |  | 储备类分析 |
| 28 |  | 调拨业务类分析 |
| 29 |  | 采购业务类分析 |
| 30 |  | 储备规模变化分析 |
| 31 |  | 业务操作分析 |
| 32 |  | 厂商集中度分析 |
| 33 |  | 平台访问分析 |
| 34 | 数字驾驶舱 | 工作导航 |
| 35 |  | 综合处置驾驶舱 |
| 36 |  | 物资调拨追踪图 |
| 37 |  | 物资库点、库存及事件分布图 |
| 38 |  | 物资储备一本账 |
| 39 |  | 产能一张图 |
| 40 |  | 动态储备分布图 |
| 41 | 仓储管理系统 | 首页 |
| 42 |  | 入库作业 |
| 43 |  | 出库作业 |
| 44 |  | 临期管理 |
| 45 |  | 仓储作业 |
| 46 |  | 基于 RFID 的物资仓储管理 |
| 47 |  | 保管作业 |
| 48 |  | 库存管理 |
| 49 |  | 资料管理 |
| 50 |  | 物资编码 |
| 51 |  | 作业记录 |
| 52 |  | 实时监控 |
| 53 |  | 数据看板 |
| 54 |  | 标签管理 |
| 55 |  | 基础数据管理 |
| 56 | 监管端（随申办政务云） | 工作台 |
| 57 |  | 多元储备 |
| 58 |  | 调拨使用 |
| 59 | 仓储管理系统（小程序） | 工作台 |
| 60 |  | 入库作业 |
| 61 |  | 出库作业 |
| 62 |  | 库存管理 |
| 63 |  | 保管作业 |
| 64 |  | 作业记录 |
| 65 |  | 物资标准管理 |
| 66 |  | 手持机端应用 |
| 67 | 运物资（微信小程序） | 物资接单 |
| 68 |  | 取货交接 |
| 69 |  | 到货交接 |
| 70 |  | 签收管理 |
| 71 | 基础管理后台 | 用户管理 |
| 72 |  | 权限管理 |
| 73 |  | 任务调度 |
| 74 |  | 日志管理 |
| 75 |  | 流媒体转码服务 |
| 76 |  | 流媒体网络质量分析 |
| 77 | 数据支撑模块 | 库点数据接入 |
| 78 |  | 数据主题库 |
| 79 |  | 数据服务 |
| 80 | 接口服务 | 数据接口 |
| 81 | 密码应用功能模块开发 | 用户身份认证机制模块，业务重要数据安全传输模块，服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，重要可执行程序签名验签模块，用户访问控制信息签名验签模块，应用系统重要数据加解密模块，应用系统重要数据签名验签模块，完整性保护工具 |

硬件购置清单

| 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| RFID设备 | RFID标签移动读写设备 | 5.2寸1080P高分辨率触摸显示屏，1300万像素彩色摄像头，精准虹膜识别功能，精确度FAR≤1/10000000,8000mah；读卡距离：3-5米；支持物资仓储管理系统嵌入 | 5 |
| 机房建设 | 环境监控系统 | 温湿度传感器： 仓内温湿度传感器，采用数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀 | 42 |
| 网络设备 | 交换机 | 串口服务器： 支持RS232/482/422三种串口接口 具备接线端子、电源插头两种电源接线方式，支持9-24V宽压供电 支持TCP、UDP等多种通讯模式 | 42 |
| 网络设备 | 无线AP | 工作模式可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议，接入速率1267Mbps，1个千兆电口， | 40 |
| 网络设备 | 无线控制器 | 1.接口：≥5个千兆电口 2.网关：集成网关和AC双功能,内置蓝牙功能 3.用户认证：支持微信连WIFI、MAC地址、Portal、内置QQ、内置邮箱认证。 4.VPN：支持L2TP、SSLVPN，实配≥5个客户端的SSLVPN授权 5.AP管理：实配最大管理AP数量≥8 6.AP漫游：支持二层漫游、支持三层漫游 7.支持无线终端负载均衡、无线调优自学习、智能信道调整功能、无线链路层安全监控防御、支持无线定位；支持深度包检测； | 3 |
| 网络设备 | 交换机 | 核心交换机： 包转发率：108Mpps/126Mpps 业务端口描述：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 支持GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合 vlan：支持基于端口的VLAN、支持QinQ、灵活QinQ、支持VoiceVLAN、支持协议VLAN、支持MACVLAN DHCP：支持DHCPClient、支持DHCPSnooping、支持DHCPRelay、支持DHCPServer、支持DHCPOption82 DNS：支持静态域名解析、支持动态域名解析客户端、支持IPv4和IPv6地址 | 3 |
| 主机 | PC服务器 | 防火墙： 带机量≥200个 接口：1个配置口（CON）、1个RJ45管理口、2个外置USBhost接口、7个千兆以太电口、2个千兆Bypass接口、2个Combo接口 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击；基础和扩展的访问控制列表、基于时间段的访问控制列表、基于用户、应用的访问控制列表、ASPF应用层报文过滤、静态和动态黑名单功能、MAC和IP绑定功能、基于MAC的访问控制列表、支持802.1q VLAN 透传 | 3 |
| 音视频监控设备 | 摄像机 | 球机摄像头监控： 【200万7寸23倍红外网络球机】 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型:1/2.8＂progressivescanCMOS 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.6，AGCON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGCON）；0LuxwithIR 宽动态:120dB超宽动态 | 3 |
| 存储设备 | 硬盘 | 4T监控级硬盘： 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 4 |
| 音视频监控设备 | 摄像机 | 枪机摄像头监控： 200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 补光灯类型: 红外光，最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE ：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.14 A to 0.09 A，最大功耗：5 W 防护: IP67 | 20 |
| 音视频监控设备 | 硬盘录象机 | 2U机箱 2个HDMI，2个VGA，支持异源输出 8盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个RS-485全双工串行接口 1个RS-232串行接口 报警IO：16进4出 | 1 |
| 网络设备 | 交换机 | 接入交换机： 8口交换机 上行端口速率：千兆 网管类型：网管 下行端口速率：千兆 适用网络：中小型网络 端口数量：8口 云管理交换机：支持云管理 | 7 |
| 机房建设 | 机柜 | 服务器机柜： 22U服务器机柜，深度不小于100公分，带不少于一个8位10APUD,具备ISO9001认证和质检报告，背板可拆卸，钢制锁具，可调节托盘，钢化玻璃门或者金属网孔门，带散热风扇和重型脚轮，以及套内六角扳手、方螺母钉等配套辅料 | 1 |

技术路线

（1）基于B/S技术路线

为了充分满足系统在安全性、实用性、可移植性、易扩操作、易维护性等方面的要求，系统采用基于国产运行环境研发，支持国产硬件服务器及国产操作系统，系统构建于 B/S 三层应用体系结构之上，并采用国产中间件、国产数据库等技术和面向对象程序设计方法，将复杂的业务逻辑、流程控制逻辑和数据存取逻辑通过在不同的技术层面上实现。在应用服务器之上，实现业务逻辑的快速部署和灵活调整，充分保证数据库系统的安全可靠访问。

（2）采用微服务技术架构

本系统与其他应用系统对中间件的要求基本上是一致的：能提供一个统一的IT架构，使信息、IT资产和业务流程能够自由、安全地流动，为业务提供最佳支持。

（3）采用统一消息接入技术

消息队列技术是分布式应用间交换信息的一种技术。消息队列可驻留在内存或磁盘上,队列存储消息直到它们被应用程序读走。通过消息队列，应用程序可独立地执行--它们不需要知道彼此的位置、或在继续执行前不需要等待接收程序接收此消息。

性能要求

- 同时在线用户数≥100；

- 并发用户数≥50；

- 系统登陆时间≤3秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤3秒；

- 搜索类操作响应时间≤3秒；

- 报表统计类操作响应时间≤5秒；

- 响应时间较长的操作页面应显示进度条。

部署环境

本项目在上海市电子政务云政务外网区域和互联网区域进行部署。

数据要求

根据市数据局上链要求，配合市大数据中心完成本项目数据上链工作。

电子政务云资源需求

本系统部署在电子政务云，根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云：

不多于9台虚拟机资源，其中资源总和不超过CPU100核 、内存392G、存储9.96T。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，硬件部分提供3年原厂质保。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市物资储备电子政务网络省级平台（2025升级改造）项目相关系统的安装测试并维护系统的正常运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的7天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的5个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

项目总体建设周期为7个月。分为以下四个阶段：

第一阶段为T+30日，完成系统设计。

第二阶段为T+150日，完成开发测试。

第三阶段为T+180日，完成测试联调。

第四阶段为T+210日，完成验收。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于16人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、开发负责人等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目总体质量和进度控制 | 1人 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责技术框架内容把控，对项目中的重大技术问题进行决策，包括技术选型、框架选择、系统设计等 | 1人 | 不驻场 |
| 开发负责人 | 负责平台软件开发框架，监督和管理代码的开发、版本控制、代码审查等 | 1人 | 驻场 |
| 实施人员 | 负责项目具体开发与实施 | 13人 | 不驻场 |

项目经理应当具有全日制本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书；团队开发人员应当具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、软件设计师等相关证书。

2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间的支撑团队（其中技术经理1人，运维主管1人，技术工程师不少于1人），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目运维质量和安全控制 | 1人 | 不驻场 |
| 运维主管 | 负责项目安全运行 | 1人 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 驻场 |

等级保护要求

本项目参照信息安全等级保护三级建设，项目验收前应通过安全测评，报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

商业密码应用需求

本项目验收前应通过密码应用测评，报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 总体架构方案；

－ 技术路线方案；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括但不限于：

（1）软件需求说明书

（2）系统概要设计说明书

（3）系统详细设计说明书

（4）数据库设计说明书

（5）实施方案

（6）应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商要求

供应商应当具有类似项目建设管理经验，具备ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书和ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；具有电子政务相关软件著作权登记证书的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）本项目采用以下方式付款：

a.合同签订生效后且采购人收到成交人开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的70%；

b.本项目通过最终验收后且采购人收到约定的项目工作成果、成交人开具的等额发票后的 10个工作日内，支付合同总价款的30%。

（2）成交人应当及时向采购人开具与付款金额等额的合法有效的增值税普通发票。因成交人未及时开具发票导致采购人延迟付款的，采购人不承担违约责任。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准