上海市药品监督管理局行政审批

系统(2025升级改造)采购需求

项目概况

项目背景

根据2023、2024年的上海市“一网通办”工作中关于“智慧好办”、“办不成事”、“随申办”企业云等内容的要求，对标《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》《2024年上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革工作任务分工》等相关文件要求，市药监局行政审批系统还需要落实深化智慧好办、拓展服务场景接入企业云等工作要求。同时，在药品、化妆品、医疗器械的政务服务事项中，根据相关法律法规国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局发布了新的管理办法文件。上海市药监局需要落实相关工作、落实监管要求，药监局行政审批系统作为相关工作开展的平台，迫切需要同步进行升级。

结合当前上海市药品监督管理局业务处室、上海市医疗器械化妆品审评核查中心在药械化审评、审批的实际业务需要，在“一网通办”大系统下新建智能审评子系统，对化妆品备案审查（现使用国家局系统办理）、第二类医疗器械产品注册技术审评和体系核查业务提供智能辅助服务，提高审评审批效率、缩短审评审批时间、支持行业快速发展。

现状

现有“一网通办”大系统主要分为三大部分业务部分，包括面向企业和公众的申报端，面向监管人员的行政审批端，面向数据应用的后台数据接口服务端。申报端功能是药械化各政务服务事项和公共服务事项的“一网通办”申报、办理进度查询、统一物流、电子缴款书等功能；行政审批端包括了药械化各类事项的收件、受理、审批、电子文书、电子证照、电子归档等功能；数据接口服务端主要是实现了电子证照库、办件库、大数据能力服务中台等对接，支撑了单点登录、材料免交、数据同步、“同步制发”等业务的开展。

本项目建设的内容是在现有系统的资源的基础上，根据上海市“一网通办”改革工作的要求和药品监管领域的业务需求进行升级改造建设。项目中特殊情形购药、网络销售报告、委托存储报告等事项都是根据法规新实施的监管要求，项目是利用现有的申报端、行政审批端的基础上增加事项表单、增加文书等来实现。对项目中“智慧好办”的建设是在现有高频事项功能的基础上，加强数据应用和引用数源目录增强预填、利用大数据中心智能服务中台落实智能预审、新建自助办理终端办理等，进而达到“799”的服务效能指标。在“随申办”企业云建设中，将独立现有系统的应用建设新的移动端申报服务的功能，并接入“随申办”企业云中。“办不成事”线上反馈窗口功能主要是在现有系统功能基础上，增加页面功能的接入来满足业务要求。

现有系统的行政审批端中具有“一网通办”电子归档功能，但根据最新工作要求区市场局使用业务条线提供的系统，条线系统应该提供归档数据的返还，来支持区局进行电子归档工作。本项目将在现有归档功能基础上，新增区级事项档案数据返还区市场局的接口服务。

目前本市第二类医疗器械产品注册和化妆品产品备案审查业务的基本情况是：上海市第二类医疗器械注册审评和核查工作，目前使用的“医疗器械技术审评信息化系统”基本实现了纸质审评向网上审评的过渡，但目前系统实现的还是最基础的审评流程的电子化，在辅助申报、智能校验、报告生成、分析预警、问答检索等方面还不能为人工审评提供较好的技术支持。审评和核查人员在审评过程中还需要在系统外查阅审评指导原则，手动查阅市局数据、历史审评数据等，整体技术审评的用户还是比较长。化妆品产品备案审查方面，监管人员在化妆品备案审查工作中，面临着申请案量大，增长速度快，审查人力资源严重不足的问题，而且使用的系统在化妆品备案审查信息查看、对比等方面操作复杂，使用效率很低。

建设期限

建设期限：自合同签订之日起8个月（包括1个月试运行）

建设地点

建设地点：上海市药品监督管理局

是否按信创要求建设

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统

运维后所属大系统：“一网通办”大系统

建设目标

建设目标

1、贯彻落实数字政府建设要求

落实国务院、国家药监局关于加强药品监管能力政策要求，落实上海市委市政府全面推进上海城市数字化转型政策文件要求，落实《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》《2024年上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革工作任务分工》相关工作要求，拓展“智慧好办”服务范围，实现2025年占年度总办件量80%的高频事项“首办成功率”达到90%；进一步拓展“随申办”企业云接入的办理事项。推进政务服务“智慧精准”、“公平可及”。

2、落实新的法律法规实施要求

落实国家市场总局和国家药监局近期发布的市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》和《药品经营和使用质量监督管理办法》的监管要求，使行政审批系统能够及时支持新法规的实施。

3、推进全国市场监管数字化试验区（上海）建设

根据上海市市场监督管理局《全国市场监管数字化试验区（上海）建设方案》建设内容要求，针对化妆品备案审查（现使用国家局系统办理）、第二类医疗器械产品注册技术审评和体系核查业务，在上海市医疗器械化妆品审评核查中心的医疗器械注册电子申报系统（eRPS系统）和国家局化妆品产品备案系统的基础上，建设智能审评子系统，通过AI技术的应用能够大幅提高上海市医疗器械化妆品审评核查中心进行业务办理的效率，显著缩短医疗器械审评、化妆品审查的时间。使企业申报材料的质量更高，审评通过率更高。助力本市的医疗器械行业、化妆品行业蓬勃发展。

应用指标

本项目覆盖的用户范围和数量如下：

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “随申办”企业云接入 | 药品、医疗器械、化妆品企业 | 50000家企业 |
| 2 | 强化“智慧好办”能力，拓展“智慧好办”服务范围 | 药品、医疗器械、化妆品企业 | 50000家企业 |
| 3 | 全面接入线上“办不成事”问题反映窗口 | 药品、医疗器械、化妆品企业 | 50000家企业 |
| 4 | 特殊情形购药报告 | 因科学研究、检验检测、慈善捐助、突发公共卫生事件等有特殊购药需求的单位 | 100家单位 |
| 5 | 药品网络销售企业报告 | 从事药品网络销售的药品经营企业 | 5000家企业 |
| 6 | 药品上市许可持有人委托存储报告 | 药品上市许可持有人 | 300家企业 |
| 7 | 药品上市许可持有人委托销售报告 | 药品上市许可持有人 | 300家企业 |
| 8 | 医疗器械注册人医疗器械产品品种报告升级 | 医疗器械注册人 | 500家企业 |
| 9 | 上海市进行第二类医疗器械产品注册企业服务 | 医疗器械注册申报企业、创新企业 | 1300家企业 |
| 10 | 医疗器械智能审评核查模块 | 医疗器械注册审评、核查人员 | 50人 |
| 11 | 化妆品产品备案后审查模块 | 化妆品备案审查人员 | 30人 |

业务绩效目标

| 业务目标 |  |  | 业务指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 |  | 产出质量 | 一次性验收合率 | 100% |
| 2 |  |  |  |  | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
| 3 |  |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 12个月 |
| 4 |  | 应用系统 |  | 系统能力利用水平 | 线上办件占比 | > 90% |
| 5 |  |  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | 50000 |
| 6 | 行业指标 | 药品监管 |  | 效益指标 | 高频事项预填率 | > 70% |
| 7 |  |  |  | 效益指标 | 企业云办理查询办理量 | > 500 |
| 8 |  |  |  | 效益指标 | 预审进口化妆品备案申请件数 | >10000 |
| 9 |  |  |  | 效益指标 | 进行智能辅助审评的医疗器械产品注册申请件 | >500 |

技术绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% | 反映按照项目方案设计，完成软件开发情况。指标值=完成开发的功能模块数量/计划开发的功能模块数量*100% |
| 3 |  | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% | 考察设备系统不间断运行情况。指标值=测试期设备系统连续运行时间/测试期时间*100% |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 达标 | 反映软件测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 达标 | 反映密码测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 达标 | 反映安全测试达标情况。指标值=测试结果 |

项目建设内容

项目建设内容

升级市药监局行政审批综合业务子系统

药品监管事项接入“随申办”企业云

根据《本市优化为企服务强化办事集成建设“随申办”企业云移动端工作方案》中推动“随申办”企业云用户注册数、访问量和活跃度进一步提高，实现各部门、各单位具备在移动端提供政务服务条件的市场主体服务事项“应接尽接、应上尽上”等要求，在2024年建设的基础上，进一步扩大上海市药品监督管理局政务服务事项、公共服务事项的企业云接入范围。公众服务事项全部接入“随申办”企业云，政务服务事项70%的事项都有办理情形接入“随申办”企业云。

升级行政许可网上申报子系统

- 强化“智慧好办”能力，拓展“智慧好办”服务范围

根据《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》中“主要目标”的工作要求。进一步深化“智慧好办”的服务能力，推行人工智能双向赋能政务服务。提供智能预填、智能预审、自动审批等智能服务，实现高频事项“799”服务效能。既申报预填比例达到70%、首办成功率达到90%、人工帮办解决率达到90%、实际办件网办率总体达到85%.

拓展服务范围，优先完成2024年新增优化高频事项中“第一类医疗器械生产备案”的事项，同步深化23年“双100”事项中的高频事项。最后根据办件量统计，落实占年度办件量80%的高频事项实现“799”服务目标。

- 全面接入线上“办不成事”问题反映窗口

根据《关于推进线上线下“办不成事”问题反映窗口建设的工作通知》中“关于线上‘办不成事’问题反映窗口建设”要求，优先实现药监局高频政务服务事项开设线上“办不成事”问题反映窗口；再拓展到占年办件量80%的事项接入线上“办不成事”问题反馈窗口。

2025年，持续拓展“智慧好办”服务范围，推进占年度总办件量80%的高频事项“首办成功率”总体达到90%。

- 建设和升级药品监管政务服务和公众服务事项

根据《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品网络销售监督管理办法》《关于进一步加强医疗器械注册人委托生产监督管理》等要求，进行建设和升级政务服务事项包括：

- 建设特殊情形购药报告

- 建设药品网络销售企业报告

- 建设药品上市许可持有人委托存储报告

- 建设药品上市许可持有人委托销售报告

- 升级医疗器械产品品种报告

行政事业性收费事项收费金额调整

根据《上海市发展和改革委员会上海市财政局关于阶段性降低部分行政事业性收费标准的通知》要求，建设行政事项收费金额配置功能，并改造缴费功能缴费标准，支持行业发展后续可能还会存在的相关收费标准调整。

区级事项“一网通办”归档数据返还

根据大数据中心和市档案局的要求，为支持各区市场局更好的落实“一网通办”电子归档。使用市药监局“一网通办”系统办理的区级事项，市局系统要提供事项办理数据返还的接口服务，各区可以通过结果获取本区事项市局，进行后续电子档案管理。

建设智能审评子系统

智能审评子系统是市场监管数字化试验区“药品安全监管在线”行政许可数智化的重要组成部分，系统与行政审批系统相互关联。

1、在企业申报前提供更多咨询服务，申报中提供智能的及时的自动预审，减少材料和内容错漏的低级错误，实现医疗器械产品注册申报质量的提高。

2、系统自动关联审评指导原则参考、自动采集数据编写报告架构、根据品种的审评要点自动辅助审评企业的申请资料，缩短医疗器械注册审评的时限。

3、在核查计划安排、免于现场检查判定、缺陷项判定等方面引入人工智能，辅助检查人员工作，提高体系核查效率。

4、重新构建化妆品备案申报信息“7个模块”的展现形式，便利审查人员查看申请。

5、构建化妆品备案的“并联”审查，实现同时能够审查多个相关联产品，大幅缩短审查平均用时。

6、运用OCR、大语言模型等技术，对化妆品审评提供后台智能的预审查。

7、基于历史器械审评问题、化妆品备案审查问题、企业咨询的问题，分析高频问题，用于确定下一步服务企业的方向，并在审评审查中提醒用户重点关注。

系统架构图

市药监局行政审批综合业务管理系统通过数据接口等方式，调用“一网通办”的各个服务，调用试验区项目“数字底座”的智能网关服务等。智能审评子系统应用“数字底座”的“慧治平台”能力，构建专业场景的智能服务能力赋能医疗器械审评和化妆品备案审查。

部署环境和网络拓扑

本项目依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网，并通过政务外网和互联网分别面向政府部门和企业公众提供访问。

技术指标

- 同时在线用户数≥20；

- 并发用户数≥100；

- 系统登录时间≤1秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤3秒；

- 搜索类操作响应时间≤5秒；

- 响应时间较长的操作页面应显示进度条。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 药监事项接入“随申办”企业云-公共服务事项 | 出具《药品出口销售证明》、出具《出口欧盟原料药证明》、出具《医疗器械产品出口销售证明》、上海市药品生产企业信息查询、上海市药品批发企业信息查询、上海市药品零售连锁企业信息查询、上海市药品零售企业信息查询、上海市第二类医疗器械注册信息查询、上海市第一类医疗器械备案信息查询、上海市第二、三类医疗器械生产企业信息查询、上海市第一类医疗器械生产企业信息查询、上海市化妆品生产企业信息查询 |
| 2 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 药监事项接入“随申办”企业云-政务服务事项 | 药品生产企业登记事项变更、医疗器械网络销售企业信息告知、医疗器械网络交易服务第三方平台备案、第三类医疗器械经营许可（第三方物流）登记事项变更 |
| 3 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-高频事项“智慧好办”改造 | 事项智能预填改造、事项审查要点管理、智能预审改造、第一类医疗器械生产备案自助办理终端接入 |
| 4 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-“办不成事”线上反馈窗口接入 | “办不成事”线上反馈窗口接入 |
| 5 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-特殊情形购药报告功能 | 特殊情形购药报告在线申报、特殊情形购药审查功能、特殊情形购药报告数据的查询导出 |
| 6 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-药品网络销售企业报告功能 | 药品网络销售企业报告线上申报功能、药品网络销售企业报告审查功能、药品网络销售企业数据查询功能 |
| 7 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-药品上市许可持有人委托存储报告功能 | 药品上市许可持有人委托存储报告线上申报功能、药品上市许可持有人委托存储报告审查功能、药品上市许可持有人委托存储报告数据查询导出功能 |
| 8 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-药品上市许可持有人委托销售报告功能 | 药品上市许可持有人委托销售报告网上申报、药品上市许可持有人委托销售报告信息审查功能、药品上市许可持有人委托销售报告数据查询导出功能 |
| 9 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政许可网上申报子系统-医疗器械注册人仅委托生产产品品种报告功能 | 医疗器械生产企业填报升级、新增委托外省企业生产的注册人填报、医疗器械产品信息的填报 |
| 10 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政审批系统-行政事业收费事项收费金额调整 | 行政事项收费金额配置功能、缴费功能缴费标准改造 |
| 11 | 上海市药品监督管理局行政审批综合业务系统 | 行政审批系统-区级事项电子档案返还接口 | 区局身份认证功能、档案数据、文件同步接口、同步记录日志管理 |
| 12 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品备案申请表信息审查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品备案申请表信息审查 |
| 13 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品命名依据审查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品命名依据审查 |
| 14 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品配方数据审查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品配方数据审查 |
| 15 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品标签数据审查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品标签数据审查 |
| 16 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品检验数据审查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-化妆品产品检验数据审查 |
| 17 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品智能分类界定 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品智能分类界定 |
| 18 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品名称和功能是否符合产品分类 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品名称和功能是否符合产品分类 |
| 19 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品适配标准智能检查 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械产品适配标准智能检查 |
| 20 | 智能审评子系统 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械企业免于现场检查的智能评估 | 申请数据辅助审评模块（大语言模型对自然语言理解和逻辑推理能力）-医疗器械企业免于现场检查的智能评估 |
| 21 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品安全评估报告材料智能辅助审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品安全评估报告材料智能辅助审查 |
| 22 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品检验报告智能辅助审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品检验报告智能辅助审查 |
| 23 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品授权委托关系证明文件智能辅助审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品授权委托关系证明文件智能辅助审查 |
| 24 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品已上市销售相关材料审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-化妆品产品已上市销售相关材料审查 |
| 25 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械产品注册材料智能立卷审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械产品注册材料智能立卷审查 |
| 26 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械产品注册产品技术要求智能辅助审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械产品注册产品技术要求智能辅助审查 |
| 27 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-体外诊断试剂产品说明书智能辅助审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-体外诊断试剂产品说明书智能辅助审查 |
| 28 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械延续注册材料智能比对审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械延续注册材料智能比对审查 |
| 29 | 智能审评子系统 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械注册企业体系核查材料智能审查 | 申请材料智能辅助审评模块（大语言模型对材料识别和归纳的能力）-医疗器械注册企业体系核查材料智能审查 |
| 30 | 智能审评子系统 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-补正通知文书的自动生成 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-补正通知文书的自动生成 |
| 31 | 智能审评子系统 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-整改通知文书的自动生成 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-整改通知文书的自动生成 |
| 32 | 智能审评子系统 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-医疗器械技术审评报告的辅助生成 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-医疗器械技术审评报告的辅助生成 |
| 33 | 智能审评子系统 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-医疗器械体系核查报告的辅助生成 | 审评文书辅助生成模块（生成式人工智能）-医疗器械体系核查报告的辅助生成 |
| 34 | 智能审评子系统 | 智能审评、审查规则管理模块-医疗器械审评核查资源库数据分类管理 | 智能审评、审查规则管理模块-医疗器械审评核查资源库数据分类管理 |
| 35 | 智能审评子系统 | 智能审评、审查规则管理模块-审评、审查数据资源需求管理 | 智能审评、审查规则管理模块-审评、审查数据资源需求管理 |
| 36 | 智能审评子系统 | 智能审评、审查规则管理模块-化妆品备案审查要点大语言模型提示词（Prompt）管理 | 智能审评、审查规则管理模块-化妆品备案审查要点大语言模型提示词（Prompt）管理 |
| 37 | 智能审评子系统 | 智能审评、审查规则管理模块-医疗器械各品种各材料审查要点大语言模型提示词（Prompt）管理 | 智能审评、审查规则管理模块-医疗器械各品种各材料审查要点大语言模型提示词（Prompt）管理 |
| 38 | 智能审评子系统 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-化妆品多模块信息对照审查功能 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-化妆品多模块信息对照审查功能 |
| 39 | 智能审评子系统 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-同系列化妆品产品并联审查功能 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-同系列化妆品产品并联审查功能 |
| 40 | 智能审评子系统 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-同备案号化妆品多次变更并联审查功能 | 基于数据应用的审查审评辅助功能-同备案号化妆品多次变更并联审查功能 |
| 41 | 智能审评子系统 | 数据资源应用接口模块-企业许可类数据同步接口 | 数据资源应用接口模块-企业许可类数据同步接口 |
| 42 | 智能审评子系统 | 数据资源应用接口模块-器械审评核查资源库数据同步接口 | 数据资源应用接口模块-器械审评核查资源库数据同步接口 |
| 43 | 智能审评子系统 | 数据资源应用接口模块-化妆品备案业务数据对接 | 数据资源应用接口模块-化妆品备案业务数据对接 |
| 44 | 智能审评子系统 | 数据资源应用接口模块-慧智平台大语言模型调用接口 | 数据资源应用接口模块-慧智平台大语言模型调用接口 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请8台虚拟服务器，资源CPU120核 、内存304G、存储3400T；在现有行政审批系统的存储资源基础上，申请增加3000G存储空间。

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 资源存储(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 行政审批系统文件存储服务器 | 政务外网 | 0 | 0 | 3000 | 1 |
| 2 | 虚拟机 | 智能审评子系统-数据库服务器 | 政务外网 | 16 | 64 | 600 | 2 |
| 3 | 虚拟机 | 智能审评子系统-应用服务器 | 政务外网 | 16 | 32 | 300 | 2 |
| 4 | 虚拟机 | 智能审评子系统-对接接口服务器兼访问前置机 | 政务外网 | 16 | 32 | 300 | 1 |
| 5 | 虚拟机 | 智能审评子系统-文件接口服务器 | 政务外网 | 8 | 16 | 700 | 1 |
| 6 | 虚拟机 | 智能审评子系统-应用服务器 | 互联网 | 16 | 32 | 300 | 2 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统定期巡检、系统安全补丁升级、系统和应用漏洞修复、Bug修复、功能优化。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的20个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为8个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

第二阶段为5个月，完成数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为1个月，完成项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于13人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有软考取得的软件设计师（中级）证书或任意高级证书、或计算机类中级工程师职称证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目具体开发、设计与实施 | 1人 | 本科及以上学历，具有软考取得的软件设计师（中级）证书或任意高级证书、计算机类中级工程师职称证书、或信息安全保障人员认证证书 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 11人 | 专科及以上学历 | 驻场3人 |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 专科及以上学历 | 驻场2人 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 参照等保三级要求建设。

商业密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评，综合评分需达到75分。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商要求

供应商应当具有类似项目建设开发经验，具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准