上海市购房条件码子系统建设项目

采购需求

项目概况

项目建设背景

以群众“高效办成一件事”为目标，围绕推进房屋登记、交易、缴税系统集成和数据共享，支撑“免于提交”“全程网办”，强化部门协同。提出《“全程网办”“免于提交”优化房屋买卖“一件事”工作方案》，方案的指导思想为：践行以人民为中心的发展思想，持续深化“一网通办”改革，加强数字政府建设，坚持问题导向、需求导向和效果导向，对本市房屋登记、交易、缴税办事流程进行再造，加强跨部门系统集成和数据共享，努力做到群众买卖房屋办事过程“少填、免填；少交、免交；少跑、网办”，实现“免于提交”“全程网办”，持续优化营商环境，提升群众获得感和满意度。

项目基本信息

项目名称：上海市购房条件码子系统建设项目

建设期限：自合同签订之日起8个月内。

建设地址：上海市浦东新区世博村路300号

预算金额：1045000.00元

采购金额（最高限价）：1045000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：上海市房屋管理局房地产市场管理系统

建设目标

总体目标

（一）改革办事流程。

本市房屋登记、交易、缴税从“网上可办”“最多跑一次”向“全程网办”“网上好办”升级。推出购房资格绿码便民服务，进一步缩减审核时间，减少收件材料，整体提升房屋买卖信息透明度和办事便利度。

（二）完善共享协同。

依托政务服务“一网通办”，推送全市统一房屋买卖共享专题库相关的信息，赋能全过程数据、证照和政府信息共享，提升跨部门跨层级跨区域管理服务协同，实现群众办事“少填、免填；少交、免交”。

（三）优化材料准备。

将房屋买卖这一复杂事项的材料准备工作关口前移、压力分摊，开发线上材料调用和上传功能，结合共享专题库应用，在绿码生成、合同网签、材料准备、审核办理等环节，汇聚沉淀办事材料和数据供部门间复用，不再要求办事群众重复提交。

（四）提升服务能级。

持续优化线上房屋买卖“一件事”和线下“一窗”办事流程，线上“一件事”向“全程网办”“网上好办”升级，强化线下窗口帮办机制，实现群众办事“少跑、网办”。

技术目标

（1）系统支持每日访问量不少于1000次；

（2）并发用户数≥100；

（3）一般查询操作响应时间≤3秒；

（4）一般写入操作响应时间≤5秒。

（5）报表统计类操作响应时间≤10秒。

绩效目标

本项目需实现全面支撑个人购买商品住房条件在线自助核验服务业务办理场景。

本项目需实现购房条件码与合同网签绑定后，购房条件码对应的案件100%归集数据到大数据中心。

项目建设内容

系统架构

技术路线

（1） 项目整体符合XC要求，在技术体系上选用Java体系结构，采用B/S/D三层模型进行应用系统的开发。

（2）系统采用微服务架构，各个微服务之间是松耦合的，每个微服务仅关注于完成一件任务并很好地完成该任务。

（3）利用异步消息架构，降低系统间的业务耦合，提供丰富的消息类型。

（4）数据库服务器，采用关系型数据库存储平台所有相关数据。

（5）应按照市房管局统一技术规范进行软件系统研发，满足容器化部署的要求。

建设内容

本项目新建“上海市购房条件码子系统”,根据市大数据中心要求，做好系统数据库的管理规范化、数据标准化、完成数据编目和数据上链工作。

部署环境

上海市电子政务云平台分为政务外网区域和互联网区域，分别面向政府部门和公众提供访问，两个区域之间通过安全隔离设备实现逻辑隔离。本项目应用系统根据业务访问需求分别部署在政务外网区域和互联网区域。

软件功能清单

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 购房条件码在线自助申请-个人自助申报 | 申请人登录“一网通办”的PC端或随申办APP端后，可以实现包括本市家庭、本市单身、外省市家庭、外省市单身等5类情况的个人在线自助申报 |
| 2 | 购房条件码在线自助申请-购房条件自动化审核 | 系统在30分钟内完成自动核验，包括户籍、婚姻、社保等数据。自动化审核功能依托大数据中心数据资源平台提供的服务接口，自动化核验完成后反馈核验结果到办件库 |
| 3 | 购房条件码在线自助申请-展示购房条件码 | 自动化核验完成后，可获得不同结果购房条件码 |
| 4 | 购房条件码在线自助申请-码关联 | 购房条件码（物码）和随申码（人码）进行关联 |
| 5 | 购房条件线下核验-本市户籍单身线下核验 | 本市户籍单身线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 6 | 购房条件线下核验-本市户籍家庭线下核验 | 本市户籍家庭线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 7 | 购房条件线下核验-非本市户籍居民单身线下核验 | 非本市户籍居民单身线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 8 | 购房条件线下核验-非本市户籍居民家庭线下核验 | 非本市户籍居民家庭线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 9 | 购房条件线下核验-港澳台家庭线下核验 | 港澳台家庭线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 10 | 购房条件线下核验-华侨线下核验 | 华侨线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程。 |
| 11 | 购房条件线下核验-外籍家庭线下核验 | 外籍家庭线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 12 | 购房条件线下核验-驻沪部队现役军人线下核验 | 驻沪部队现役军人线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 13 | 购房条件线下核验-本市在读博士线下核验 | 本市在读博士线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程。 |
| 14 | 购房条件线下核验-本市在站博士后线下核验 | 本市在站博士后线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 15 | 购房条件线下核验-人才购房线下核验 | 人才购房线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 16 | 购房条件线下核验-征收安置（货币安置）线下核验 | 征收安置（货币安置）线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 17 | 购房条件线下核验-法人及其他组织线下核验 | 法人及其他组织线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 18 | 购房条件线下核验-其他类型线下核验 | 其他类型线下核验，包含填报、查询、核验、受理流程 |
| 19 | 购房条件黄码审查 | 申请人可凭“待线下核验”的购房条件码（黄码）和相关证明材料至拟购房所在区的区交易中心办理购房条件复核业务 |
| 20 | 购房合同限定区域审查 | 新增线下人工复核功能确保合同对应的住房是在限定区域内 |
| 21 | 购房置换码生效审查 | 置换码的受理案件，需要进行置换码复核，需对申请人名下住房信息进行核验 |
| 22 | 购房条件红码审查 | 凭“核验不通过”的购房条件码（红码）和相关证明材料至拟购房所在区的区交易中心办理购房条件异议处理业务 |
| 23 | 征收安置管理 | 支持通过征收协议流水编号进行查询被征收人的姓名、协议中被征收人证件号和最新的pdf版协议 |
| 24 | 购房条件核验案件查询 | 对操作人、操作记录记录至日志审核中 |
| 25 | 案件改派管理 | 因对于线下窗口已签收的案件，可进行改派至其他受理员角色 |
| 26 | 审核员密码维护及重置 | 审核员可对审核密码进行维护 |
| 27 | 购房条件核验外部接口-人口基本信息查询 | 依托大数据中心平台查询人口基本信息 |
| 28 | 购房条件核验外部接口-单人婚姻状态查询 | 依托大数据中心平台进行接口对接查询婚姻状况信息 |
| 29 | 购房条件核验外部接口-双人婚姻情况查询 | 依托大数据中心平台进行接口对接，获取婚姻状况类型、婚姻状况变更日期、办理机关单位等信息 |
| 30 | 购房条件核验外部接口-出生医学证明查询 | 依托大数据中心平台进行接口对接， 获取出生医学证明编号等信息 |
| 31 | 购房条件核验外部接口-自然人社保查询 | 依托一网通办服务中台进行接口对接，获取累计缴费约束获累计镇保月数、补缴月数等信息 |
| 32 | 购房条件核验外部接口-个人所得税信息查询 | 依托一网通办服务中台进行接口对接，获取缴税日期、纳税项目名称、应纳税所得额等信息 |
| 33 | 购房条件核验外部接口-名下住房信息查询 | 依托房管局部门信息，获取房屋坐落地址、面积、权利人等信息 |
| 34 | 购房条件核验外部接口-购房条件码数据服务接口 | 提供购房条件码信息获取和购房条件码状态修改等多个数据服务接口。 |
| 35 | 住房异议 | 对于申请人提出的住房核查异议案件进行签收受理，审核员在审核过程中可以提出审核结果及原因 |
| 36 | 案件核查 | 系统随机抽取3%的线上自动审核通过的案件进行人工核查 |
| 37 | 日志审计 | 全面记录操作全量案件查询功能的流程日志 |
| 38 | 办件量查询 | 提供对不同类型购房条件结果的统计功能，可以选择相应的购房条件类型进行统计查询 |
| 39 | 电子合同数据推送-存量房电子合同PDF共享库推送 | 将存量房确认或合同变更后生成的电子合同PDF非结构化数据推送到共享库 |
| 40 | 电子合同数据推送-新建商品房电子合同PDF共享库推送 | 将新建商品房电子合同PDF非结构化数据推送到共享库 |
| 41 | 电子合同数据推送-房屋交接书PDF共享库推送 | 将新建商品房屋交接书PDF非结构化数据推送到共享库 |
| 42 | 购房条件码数据推送-购房条件码信息数据推送 | 购房条件码信息结构化数据归集30多张数据表推送到共享库 |
| 43 | 购房条件码数据推送-证明材料非结构化数据推送 | 受理时提交的相关证明电子材料,相关证明材料以非结构化数据推送到共享库 |
| 44 | 购房条件码数据推送-数据推送对账功能 | 对于已经推送的数据与大数据中心数据湖的数据定期进行数据对账，确保数据一致 |
| 45 | 用户身份认证机制模块 | 调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在移动终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对移动终端和服务端身份的鉴别 |
| 46 | 重要数据安全传输模块 | 调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护 |
| 47 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护 |
| 48 | 重要可执行程序签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护 |
| 49 | 用户访问控制信息签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护 |
| 50 | 应用系统重要数据加解密模块 | 调用云平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护 |
| 51 | 应用系统重要数据签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据、业务日志的存储完整性保护 |

电子政务云资源需求

项目依托电子政务云现有资源进行建设。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

- 运维系统：上海市购房条件码子系统；

- 本项目涉及的运行维护工作范围为：对系统进行日常巡检，查看系统性能、系统备份、数据接口等是否正常，确保系统及数据安全；

- 配合招标方做好日常工作,提供必要的信息化服务；

- 与系统相关单位、部门做好数据接口的保障工作，实现数据在不同业务系统间的正常传输；

- 对在合同约定范围内用户提出修改、新增和完善等需求，同招标方进行沟通达成一致后实施，包括新功能的调研、设计、开发、测试等工作。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

供应商应按照国家有关规定以及磋商文件要求及承诺与所签订合同约定标准、验收流程、约定时间进行验收，确保按时交付、正常运行。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》《系统概要设计说明书》《系统详细设计说明书》《三方功能需求确认单》《测试报告》《用户使用手册》《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求明确

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化，以完成本项目所有系统的开发、安装、调试及项目整体测试、联调，并在试运行结束后整理验收材料提交完成验收。

总建设周期为8个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目规划设计阶段。

第二阶段为4个月，完成项目开发测试阶段。

第三阶段为2个月，完成项目试运行和迭代开发阶段。

第四阶段为1个月，完成项目验收阶段。

项目团队及驻场人员要求

合理的人员结构、项目人员的稳定性与承担紧急任务的能力是项目成功的关键因素，供应商应提供详细的项目组织架构管理方案，提供详尽的项目团队人员，若本项目有驻场需求，还需明确驻场人员相关要求。

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于5人的项目服务团队（包括项目经理、交付经理、技术负责人、研发等），需要至少保障3人常驻项目现场。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备本科或以上学历，有10年以上项目管理经验，3年以上政务类信息化项目经验且具备“计算机与信息技术应用高级职称”或“信息系统项目管理师”， 优先考虑 | 驻场 |
| 交付经理 | 负责项目建设进度和交付质量管理 | 1人 | 具备信息系统项目交付管理经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目设计及框架建设 | 1人 | 具备类似项目设计及框架建设经验 | 驻场 |
| 研发工程师、 实施工程师、 测试工程师、 质量管理工程师 | 负责项目具体开发、实施、测试及质量管理 | 2人 | 具备类似信息系统开发、实施、测试及质量管理经验 | 部分驻场 |

（2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（包括交付经理、技术负责人、研发和实施工程师等），需要至少保障1人常驻项目现场。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付经理 | 负责项目维护的交付管理 | 1人 | 具备信息系统项目维护交付管理经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目技术维护指导 | 1人 | 具备类似项目技术维护指导经验 | 不驻场 |
| 研发工程师、 实施工程师 | 负责项目运行维护 | 不少于1人 | 具备类似项目维护经验 | 部分驻场 |

等级保护要求

本项目属于具有政务信息系统建设，应满足三级等保的安全规范要求。供应商应配合第三方测评机构完成等保测评工作。

商业密码应用需求

供应商应当在系统安设中根据密码应用要求，定制用户身份认证机制、对重要数据传输进行加密、记录用户登录访问日志、对涉及个人敏感需要引入数据加解密模块。

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户身份认证机制模块 | 调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在移动终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对移动终端和服务端身份的鉴别 |
| 2 | 重要数据安全传输模块 | 调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护 |
| 3 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护 |
| 4 | 重要可执行程序签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护 |
| 5 | 用户访问控制信息签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护 |
| 6 | 应用系统重要数据加解密模块 | 调用云平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护 |
| 7 | 应用系统重要数据签名验签模块 | 调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据、业务日志的存储完整性保护 |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

（1）软件需求规格说明书

（2）系统概要设计说明书

（3）系统详细设计说明书

（4）系统数据库设计说明书

（5）应用软件功能清单

（6）三方功能需求确认单

（7）测试报告

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

附录

无。