上海市省统筹传染病监测预警与应急指挥信息平台二期

传染病病原监测信息系统升级项目

2025年度采购需求

上海市疾病预防控制中心

项目概况

项目背景&现状：本项目为升级改造项目。国家疾控局下发《国家疾控局综合司关于印发<加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案>的通知》（国疾控综规财函〔2023〕18号）、《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作清单的函》（国疾控综规财函〔2023〕244号）、《国家疾控局综合司关于加快实施中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的函》等文件，要求各地建立全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用的一体化省统筹区域平台，纵向集成各级监测预警信息平台，实现上下统一；横向联通相关部门监测信息，实现全国统一；打通“医防研”信息壁垒，实现内部统一，有效提升区域监测预警与应急指挥能力。

上海市疾控局在接到文件后成立相关专班组，带领上海市疾控中心结合本市监测预警与应急指挥信息化建设现况，对标国家任务内容及考核指标，以秉承超前布局、20年不落后的理念为引导，制订印发《关于下发上海市监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的通知》（沪疾控局监测〔2024〕1号），并依托国家疾控局分三年下拨的中央转移地方支付专项经费，分别以主要实现2024年国家省统筹阶段建设要求、实现2025年国家省统筹阶段建设总体要求、实现和国家指标体系的完全对接（对标国家后续拟定建设文件要求），明确一期、二期、三期建设内容基调。

本项目在一期建设内容基础上，结合2024年度中央转移地方支付专项经费额度，对标国家和本市工作任务清单，升级传染病病原监测信息系统，通过相关信息化完善提升上海市常态化、智慧化传染病多点触发监测预警能力。

建设期限：2025年12月31日前完成项目建设并通过验收。

建设地点：上海市疾病预防控制中心病原所

预算金额：1150000元

采购金额（最高限价）：115（万元）

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：上海市省统筹传染病监测预警与应急指挥（二期）子系统

建设目标

在一期基础上进一步提升实验室病原全程监测预警能力。一是基于病原监测中产生的病原测序及相关数据，集成开发综合研判分析工具，强化对新发、突发、急性、高致病性、输入性等病原的监测与早期预警能力。二是按照国家基本数据集标准和一体化集成接口要求，实现本市疾病预防控制机构、各级各类医疗机构、科研院所和第三方检验检测机构病原监测结果数据上传国家，以及进一步优化与相关系统的数据对接，同时扩展病原测序大文件的传输能力，支撑国家与省市病原监测多类型数据的安全及时共享。三是结合可视化手段，进一步强化对样本采集、初筛、运送、确证、分析和反馈全程关键节点的全局掌控，实现病原分布热力图、病原谱等辅助决策信息更清晰地可视化展示，实现预警信息的实时大屏提醒跟踪及质控结果分析展示。

项目建设内容

本项目主要在一期系统建设基础上进行开发综合研判分析工具，按照国家基本数据集标准和一体化集成接口要求，实现本市疾病预防控制机构、各级各类医疗机构、科研院所和第三方检验检测机构病原监测结果数据上传国家、扩展病原测序大文件、展示大屏可视化。

本系统将部署在上海市电子政务云（信创云）平台上，在上海市疾病预防控制中心本地通过网络实施系统的远程部署和运维管理。

应用系统核心生产环境主要部署在云平台政务外网区，涉及与互联网交互的应用则需部署在云平台中互联网区，云平台上政务外网区与互联网区之间提供网闸进行隔离，外部用户或应用系统可通过政务外网或互联网接入访问本信息系统。

系统应使用在政务云目录的国产操作系统、国产数据库软件和国产中间件。应按政务云上最终批复和下发的配额资源进行合理设计。本项目需通过验收前的第三方安全测评、软件测评、密码应用测评。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病病原监测信息系统升级 | 综合研判分析 | 基于病原监测中产生的病原测序及相关数据，开发综合研判分析工具，强化对新发、突发、急性、高致病性、输入性等病原的监测与早期预警能力，包括： 数据整合与标准化：整合梳理，实现数据格式的标准化，实现对模型的分析数据支撑； 风险预警指标设定：支持用户根据不同层次对病原体相关的风险预警指标进行设定； 风险预警模型：支持根据疾控业务所需选取重点疾病适配最佳预警模型开展疾病预测预警； 风险预警信号生成：建立风险评估模型，从地区、传播趋势、感染人群特征等维度对疫情风险进行定量评估和分析，生成风险预警信号； 风险预警信号展示模块：对风险预警信号进行多维展示，并结合指数阈值实现颜色预警区分。 |
| 2 | 传染病病原监测信息系统升级 | 国家数据上传 | 为实现垂直联通，按照国家平台标准规范要求，上传传染病病原各类监测数据，实现病原监测数据的省级平台与国家平台的互联互通和业务协同，通过统一的数据交换平台进行数据交换共享，避免基层重复报告，实现“一次采集，多次应用”，达到快捷高效、信息共享、完整无误的目的。需支持监测病例信息及样本信息、病原核酸检测信息、病原抗原抗体检测信息、病原分离培养检测信息、病原药敏检测信息推送至国家平台，支持上传情况浏览及统计。 |
| 3 | 传染病病原监测信息系统升级 | 大文件传输 | 对病原体进行分离培养的过程中，需要进行基因测序，会产生拼接序列、图谱、原始数据等非结构化数据，其中拼接序列和图谱通常为20M以内的文件；测序原始数据通常是以G为单位的大文件，一般不超过5G，极端情况会存在20-30G的数据；自然年产生的非结构化数据通常在2T左右。系统需支持通过接口等形式与外部系统进行这些非结构化数据的同步，包括支持批量导入、多格式（文档、图片等）、加密传输、传输日志和统计等操作。 |
| 4 | 传染病病原监测信息系统升级 | 大屏可视化 | 系统支持在大屏终端上提供重要信息的综合展示，为管理人员提供日常监控与快速决策。以趋势图、实时数据、地图分布等多种样式展示传染病病原监测数据与风险预警数据。包括： 全程关键节点跟踪：支持对样本的运送、确证、分析进行关键节点跟踪； 辅助决策分析展示：支持以地图、趋势图、排名图、监测数字等方式综合展示各类病原监测数据情况和发展趋势情况； 预警跟踪：对预警消息的核实，验证消息的真伪，实现预警信息闭环响应； 质控结果展示：可视化展示反映数据及时性、完整性和准确性的指标。 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪，及时进行源代码及项目技术文件的交付，并准备好所有项目验收所需文档等待终验。招标方按照上级主管部门要求进行验收工作。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期为2025年12月31日前完成项目建设并通过验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发、实施等），其中至少3人驻场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）资格证书优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具有系统分析师（高级）或软件设计师（中级）资格证书优先考虑 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责技术实现 | 1人 | 具有计算机技术与软件专业相关证书优先考虑 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发 | 4人 | 具有相关工作经验优先考虑 | 不驻场 |
| 实施 | 负责项目具体实施 | 2人 | 具有相关工作经验优先考虑 | 驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备相关项目管理资质优先考虑 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 质保期1年内驻场 |

网络安全要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。整体安全管控要求需依据国家相关法律规定标准、国家医疗卫生机构网络安全管理办法、中心网络安全管理制度、个案数据使用管理制度、中心安全稳定工作须知和密评方案落实实施。

  - 商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

承诺知识产权归采购人所有的优先考虑。

供应商能力要求

供应商具有软件企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、DCMM数据管理能力成熟度等级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书优先考虑。

供应商管理要求

1.在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2.中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4.参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5.中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6.各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7.本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。