非密文件

信息化项目用户需求编制大纲

用户需求书 项目名称：上海市公安局刑事侦查总队 智慧刑侦实战应用系统（升级改造）项目 责任单位：上海市公安局刑事侦查总队 项目负责人：李玮 联系人及电话：高畅 18017239887 起止年月：

目录

第一章 背景与现状概述	3

1.1.	项目建设背景、依据	3

1.2.	系统现状	4

1.2.1.	足迹自动识别系统	4

1.2.2.	指掌纹自动识别系统	5

1.2.3.	物证保全系统	5

第二章 建设目标与任务	6

2.1.	项目建设目标	6

2.2.	项目建设任务	6

2.2.1.	足迹自动识别系统	6

2.2.2.	指掌纹自动识别系统	7

2.2.3.	物证保全系统	8

第三章 项目需求	10

3.1.	总体需求	10

3.2.	功能需求	12

3.2.1.	足迹自动识别系统	12

3.2.2.	指掌纹自动识别系统	18

3.2.3.	物证保全系统	33

3.3.	系统数据量需求	37

3.3.1.	足迹自动识别系统	37

3.3.2.	指掌纹自动识别系统	37

3.3.3.	物证保全系统	38

3.4.	系统比对速度及并发需求	38

3.4.1.	足迹自动识别系统	38

3.4.2.	指掌纹自动识别系统	38

3.4.3.	物证保全系统	38

3.5.	信息安全需求	39

3.5.1.	系统安全	39

3.5.2.	数据安全	39

3.5.3.	对于敏感数据的处理	40

3.5.4.	对于外部业务系统的访问	40

3.5.5.	对于请求其他外部业务系统	40

第四章 进度安排	41

4.1.	项目建设周期	41

4.2.	项目具体实施进度	41

第五章 实施及技术服务要求	42

5.1.	实施要求	42

5.2.	技术服务要求	42

第六章 项目验收	42

6.1.	验收方式	42

6.2.	验收内容	43

6.2.1.	系统功能及性能测试	43

6.2.2.	文档资料检查	43

6.3.	验收标准	43

第七章 功能清单	44

7.1.	足迹自动识别系统	44

7.2.	指掌纹自动识别系统	47

7.3.	物证保全系统	51

# 背景与现状概述

## 项目建设背景、依据

“安全可控”和关键领域软硬件设备国产化是国家发改委和工信部主推的国家级战略，包括：网络信息安全、芯片自产自制、操作系统国产化、基础软件国产化和应用软件国产化等几个方向。

根据上海市公安局科信部门针对业务应用系统进行全面国产化信创替代工程的要求，需要对刑侦总队已建成的业务应用系统核心模块进行适配改造，完成国产化服务器及操作系统、国产数据库及中间件软件环境建设及应用系统国产化替代改造任务，在满足上海市公安局科信部门全面国产化信创替代工程要求的同时，保障业务应用的正常开展。

上海市足迹自动识别系统、指掌纹自动识别系统、物证保全系统由于建设时间较早，目前仍基于传统架构，使用Windows操作系统，采用C/S桌面应用程序的架构，未规划国产化环境的适配，兼用性灵活度受限，难以满足信创平台发展需要。因此，为满足需求，需要对原有架构设计进行改造，改造为以B/S架构为核心的，满足上海市公安局刑侦工作十四五发展规划的，全新的符合信创要求的应用系统。

## 系统现状

### 足迹自动识别系统

由上海市公安局主导建设的“足迹自动识别系统V2.0”于2010年底建成。现有足迹系统具有现场足迹建库、人员足迹建库、现场足迹查询现场足迹、现场足迹查询人员足迹、串并案、人员比中、足迹信息研判、数据统计等足迹业务功能。

现有足迹系统主要应用范围为：

1）市局刑侦支队：依据系统应用规划全面开展各区县的足迹信息工作；利用足迹信息开展刑侦工作，实施案件串并、人员比中及地区间案件信息的研判分析；录入己勘的现场足迹信息。

2）区/县公安刑侦大队：负责录入现场足迹信息，对各部门送检的嫌疑人足迹进行采集录入；利用足迹系统查询足迹，实施案件串并。

3）基层所、队：负责采集嫌疑人足迹信息。

由于建设时间较早，足迹自动识别系统采用基于Windows平台的C/S  WinForm窗体架构，未规划国产化环境的适配，已不能适应当前信创规划的需要。

### 指掌纹自动识别系统

现有上海市公安局指掌纹自动识别系统采用“一级建库、一级查询、多级采集”的工作模式，由市局刑侦总队中心系统、分县局指纹远程查询系统以及科所队活体指纹采集系统组成，目前全市共建设19个分县局远程查询系统、614套活体指纹采集系统，其中普陀区公安分局、徐汇区公安分局、长宁区公安分局、浦东区公安分局、嘉定区公安分局及闵行区公安分局还分别建设了与市局指掌纹自动识别系统相同版本的二级中心分库。

目前指掌纹自动识别系统部署在公安专网内，拥有物理服务器共145台，分别是3台数据库服务器，12台存储服务器，7台比对服务器，2台应用服务器、1台WEB服务器和120台比对器。

指掌纹自动识别系统在早期建设时，使用基于Windows平台的C/S架构，未规划国产化环境的适配，兼用性灵活度受限，难以满足信创平台发展需求。

### 物证保全系统

当前物证保全系统应用于刑侦总队刑技中心物证保全室使用，主要应用流程为：将物证先进行网上送检登记，送检登记验证合格后，进行物证保全信息采集，其中一部分案件信息从现场勘查系统中获取，一部分物证信息根据网上送检登记情况获取，然后将物证封装在物证袋中，分配的唯一性biaoqian来确保物证来源可靠后，通过保全系统智能提供的存放位置选择后，与相关数据绑定后，由物证保管室管理人员将其物证送至物证保管室保管。

在技术构架上，物证保全信息管理软件采用C/S架构，功能开发采用微软.Net框架WinForm架构，使用.Net #C语言代码来编写软件，服务器端操作系统采用微软WINDOWS2008 Server、数据库采用MySql作为基础支撑，客户端采用exe应用程序提供信息的展示和用户的交互。

由于物证保全系统上述的系统架构和开发模式，未规划国产化环境的适配，已难以满足目前信创规划的需要。

# 建设目标与任务

## 项目建设目标

信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。也就是说，把它变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的。本次项目按照上海市公安局要求落实刑侦总队侦应用系统核心业务模块的信创替代工程系统适配改造任务。

通过对足迹自动识别系统、指掌纹自动识别系统、物证保全系统的信创改造，建设符合“安全可信”计算环境的系统存储、应用和数据交换平台，将原有系统改为以微服务架构为核心的，满足上海市公安局刑侦工作未来发展规划的，全新的符合信创平台要求的应用系统，提升全市战线业务信息化高端应用水平和信息安全水平。通过本次系统建设，将改造完全符合国产化要求上海刑侦总队业务应用系统核心模块，为将来整体刑侦业务工作环境运行在国产化信创环境中提供保障。

按照上海市公安局统一部署和要求进行国产化信创适配改造，实现刑侦总队业务系统国产化环境构建及核心应用功能模块的替代，持续保障业务信息资源的汇集和信息共享，为侦查打击、刑事技术、现场勘查、反诈实战等工作提供国产化信创环境的支撑服务；完成以专业数据为核心、以业务支撑为目标的刑侦应用系统核心模块的信创环境适配改造。

## 项目建设任务

### 足迹自动识别系统

项目建设目标为将原有的足迹自动识别系统进行国产化信创适配改造升级，建设为满足信创改造要求的足迹系统。将现有足迹自动识别系统的足迹信息资源管理、串案比中、足迹录入、足迹查询等应用的安可国产化适配改造升级；现有足迹系统算法升级为更加智能的“以图搜图”模式，并适配国产化改造升级要求；现有足迹系统整体架构、技术、硬件、操作系统、数据库等国产化适配改造升级；新增现场足迹快比快反、嫌疑人足迹快比快反和嫌疑人鞋样本数据采集建库查询功能。

足迹自动识别系统的主要功能包括现场足迹建库管理、嫌疑人足迹建库管理、现场足迹智能查询、人员足迹智能查询、业务成果管理、足迹数据统计、模块配置、现场勘验系统对接、现场足迹快比快反、嫌疑人足迹快比快反和嫌疑人鞋样本建库管理。主要建设内容如下：

◆足迹信息管理——标准化、安全化

足迹信息资源，按其来源可分为现场足迹、嫌疑人足迹两大类。升级后的足迹系统应依据相关标准与规范，采用安全的存储方式与数据传输方式，对两类足迹的图像信息和文字信息进行管理。

◆足迹信息录入——获取基础数据，实现足迹信息化

对于案件现场勘验的足迹信息，以及采集的嫌疑人足迹信息，从中提取出有价值的信息，以数字化的形式存储到升级后的足迹系统中。

◆足迹信息应用——利用现有资源，提高实战能力

充分利用现有足迹信息资源，通过足迹查询、足迹比对分析等shouduan，深度挖掘足迹、案件、嫌疑人之间的关联性，有效地实施案件串并、比中业务，给刑侦工作提供更多的xiansuo。

◆业务应用管理——保障信息应用效果，建立有效管理机制

依据业务范围，分配系统访问权限，形成科学的权限分配机制，有效地保障信息资源安全性。依据部级、省级、市级制定的足迹业务考核标准，使其能够体现在升级后的足迹系统内，实现灵活的准确的信息数据统计，如某时间区域内各类数据量及数据应用情况。

### 指掌纹自动识别系统

指掌纹自动识别系统的建设内容为结合数据存储、数据比对、数据交互要求，提供在信创硬件平台上部署的相关软件，提供其他系统访问指掌纹系统的访问接口，能够灵活应用信创平台分配的硬件资源，保证系统在信创平台上的高效性和健壮性。实现如下主要内容：

◆ 系统管理

本项目建设的系统具有安全、完善的用户管理机制，提供用户组、用户角色、用户权限、登录IP地址或网段的管理功能，提供十指纹库、现场库进行逻辑分库管理，提供用户根据需要自定义查询优先级、最大查询数配置管理和完善的日志管理功能。

◆ 十指纹处理和比对

本项目建设的系统具有捺印指掌纹图像录入、文档录入、质量控制建立十指纹数据库，以及指掌纹比对、结果鉴定、重卡管理等功能模块。

◆ 现场指纹处理和比对

本项目建设的系统具有现场指掌纹图像采集、用户编辑细节特征及描述、比对并给出比对结果等功能模块。

◆ 掌纹处理

本项目建设的系统支持掌纹处理，具有捺印掌纹录入和现场掌纹录入功能。

◆ 管理配置

本项目建设的系统支持人员、案件和比对各种查询功能、鉴定文书制作、系统初始化各项参数配置和各类统计管理。

根据上海市局指（掌）纹中心系统现状，提供数据迁移方案，确保市局现用指（掌）纹中心系统中的十指纹库指纹图像数据、现场库中指纹掌纹图像数据、人工标注特征数据实现“无损迁移”到国产化数据库中。

提供基层业务连续性的保障措施方案，能满足“信创改造期间基层指纹业务工作能正常运行”要求，充分考虑基层指纹客户端软、硬件日常工作应用需求，软件整体界面与现在一致，不改变用户使用习惯，不需要重新学习。

### 物证保全系统

物证保全系统的建设内容为按照信创要求进行技术改造，通过兼容适配和代码重构，保证应用系统能够稳定运行在符合信创要求的国产化操作系统、数据库及中间件的平台环境，正常提供业务应用服务。替代改造后，保证已建设的应用系统数据可用，软件各功能模块的可正常使用，同时提供与其他业务系统的访问接口和数据交互服务。主要建设内容如下：

◆物证信息数据采集

关联获取案件信息、物证信息、物证样本信息增加、修改、删除功能，与现场勘验系统无缝对接，省去关联物证信息的二次录入。现勘系统中存在关联物证编号，根据关联编号直接获取。

◆物证柜管理

物证保管室内非电子物证柜设备纳入物证保全信息管理系统中进行管理，各种类别的非电子物证柜的选则设定增加、修改、删除等常用管理功能。电子物证柜设备状态监控，监控每次与物证保全信息管理系统交互情况，交互反馈联机信息、反馈开门是否成功。设定电子物证柜IP、端口所属门号等信息，使用网络协议控制电子物证柜开门行为。

◆物证流转分析

通过物证编号、物证信息、物证条形码的应用，不仅加快了物证的交接，减少了手工数据输入的工作量，增加了物证处理的正确性和方便性，同时全面的跟踪了物证流转过程，从而使物证在出库前的所有保管环节都有完整的链条，每次交接都有完备的手续及历史记录。

◆系统管理

用户管理：对系统用户进行管理，包括用户增加、修改、删除及显示等。

权限管理：支持对设定人员对系统的使用和访问权限。

字典管理：提供对常用字典项的增加、修改、删除等功能。

日志管理：记录系统中重要的操作步骤日志及提供系统用户对所有操作日志的查询和查看。

◆物证信息统计模块

为了更好的统计用户录入数据和考核工作，系统提供丰富的信息统计功能，将系统中相关数据直观的显示出来。可以对物证种类、物证类型、出库缘由、人员统计四个大类分别进行统计。支持按年、月、日为时间基础单位的时间范围统计物证信息。

# 项目需求

## 总体需求

本项目建设的信创改造系统，基于信息安全可控的理念，采用组件化和模块化设计，使用国产数据库和应用服务器，充分满足了安全可控的要求。主要需求如下：

底层数据库设计采用国产通用数据库系统和具有自主知识产权的分布式存储数据库，这种全新系统的架构设计能够有效应对千万级别数据库的数据检索及快速提取任务，确保在不断增多的业务需求下数据库可以高效的读写数据，包括、图片信息及文字信息等，可以为全市公安系统刑技业务的开展提供有利的数据支撑和有效的信息化shouduan。

标准化：公安部制定了关于指纹和足迹的诸多标准，并且国际上也有众多的指纹、足迹标准，指纹系统和足迹系统在设计时需充分考虑标准化，包括特征存储、图像压缩等等格式都是标准的、开放的。

面向服务的设计：本次建设的系统不但需要为其他系统提供服务，同时也需要利用其他系统的服务。因此，所有系统所设计的各个方面都有标准模块化的考虑，包括信息获取、展示都采用标准接口，一旦有新的业务系统需要数据交互，标准模块可以提供服务（包括人员信息服务、案件信息服务、物证信息服务等等）。

灵活、可扩展的架构：本次建设的系统采用最新的并行计算架构进行的开发，可扩展性强，用户可以根据业务的需要，提出新模块开发需求，可直接嵌入系统中使用。

数据迁移需求：根据目前各系统现状，提供数据迁移方案，确保本次需要改造的系统中结构化数据、非结构化数据、图像数据、基本信息数据均实现“无损迁移”到国产数据库中。

业务连续保障需求：提供基层业务连续性的保障措施方案，能满足“信创改造期间各业务单位的日常工作能正常运行”要求，充分考虑业务单位客户端软、硬件日常工作应用需求，软件整体界面与现在一致，不改变用户使用习惯，不需要重新学习。

系统对接需求：按照公安部、上海市公安局的技术要求，实现与刑专系统、总队案（事）件现场信息采集综合应用系统、、一体化采集平台、法庭科学实验室管理系统、刑技信息综合应用管理系统、刑事技术网上作战平台、刑事技术一体化实战应用平台的无缝对接，侧重于对接总队案（事）件现场信息采集综合应用系统、法庭科学实验室管理系统、刑技信息综合应用管理系统、刑事技术网上作战平台。

3.1.1 案（事）件现场信息采集综合应用系统

案（事）件现场信息采集综合应用系统使用B/S架构开发，JAVA语言开发。包含结构化数据和非结构化数据。案（事）件现场信息采集综合应用系统包含现场案件基础信息、现场足迹基础信息、现场足迹照片、现场指纹基础信息、现场指纹照片、指纹数据严格遵照公安部FPT5.0标准、现场生物物证基础信息、现场生物物证照片等各类痕迹物证信息。

3.1.2法庭科学实验室管理系统

法庭科学实验室管理系统使用B/S架构开发，JAVA语言开发。包含结构化数据和非结构化数据。法庭科学实验室管理系统包含各类物证信息和案件基本信息。物证信息包含物证名称，案发地址等案件基本信息和物证委托信息及物证基本信息。记录物证从委托送检、委托受理、物证流转、物证归还等物证检验鉴定信息。

3.1.3刑技信息综合应用管理系统

刑技信息综合应用管理系统使用B/S架构开发，JAVA语言开发。以结构化数据为主要数据格式。刑技信息综合应用管理系统包含各类现场物证的采集数，各物证的采集单位、采集时间等各类现场应用数据提供于刑技信息综合应用管理系统做统计考核使用。

3.1.4刑事技术网上作战平台

刑事技术网上作战平台使用B/S架构开发，JAVA语言开发。以结构化数据为主要数据格式。刑事技术网上作战平台包含现场案件基本信息、各类现场物证的采集数，串并数、比中数、单位、各类数据产生时间等各类现场应用数据提供于刑技信息综合应用管理系统做统计考核使用。

指纹数据的“快比反”需求：实时将采集的指纹数据传输到后端指（掌）纹中心系统进行TT/TL查询和LT/LL查询，经hecha认定人员日常检视、认定复核工作后再实时反馈给前端一体化采集系统或指掌纹活体采集系统。

现场足迹快比快反需求：现场足迹通过现勘系统同步到足迹系统后，支持自动在足迹系统内进行查询比对，若比对到与之匹配成功的信息，则将匹配到的信息自动生成xiansuo信息，并将xiansuo信息智推至足迹系统，实现现场足迹快比快反。

嫌疑人足迹快比快反需求：嫌疑人足迹通过一体化系统传输至足迹系统后，支持自动在足迹系统内进行查询比对，若比对到与之匹配成功的信息，则将匹配到的信息自动生成告警信息并通知足迹系统用户，实现嫌疑人足迹快比快反。

鞋厂鞋样信息库的建设需求：提供全国鞋样信息库，包含鞋样本图片，以及鞋样品牌、生产厂家、款式、颜色、材质、价格等文字信息。能够与一体化采集平台对接，同步嫌疑人足迹及其鞋样本信息，建立具有本地区域化特点的鞋样本信息库，内含嫌疑人穿鞋足迹和鞋样本附属图像。

物证数据与检验鉴定流程关联需求：根据物证基本信息关联检验鉴定流程中的物证检验、物证受理、实验评审、鉴定实施、文书发放及材料归档，获取关联物证流转过程中的重要节点信息。

系统集成需求，本项目涉及各类硬件设备，包括：服务器、客户端PC、专业终端采集设备等；涉及与各类信息化系统的对接与集成，包括：上海本地原有专业业务信息化系统、公安部对口专业信息系统等，涉及各类信息的整合：包括各系统的历史数据、第三方信息数据等结构化与非结构化信息；涉及公安网、政务网等异构网络边界数据传输等要求，最终形成有机的一个业务整体，为最终用户提供无缝对接与过度。

## 功能需求

### 足迹自动识别系统

升级后的足迹系统，主要功能包括现场足迹建库管理、嫌疑人足迹建库管理、现场足迹智能查询、人员足迹智能查询、业务成果管理、足迹数据统计、模块配置、现场勘验系统对接、现场足迹快比快反、嫌疑人足迹快比快反和嫌疑人鞋样本建库管理。系统功能模块如下图所示：

图：升级后系统功能图

#### 基础数据管理

能够对现场足迹、嫌疑人足迹、嫌疑人鞋样本等基础数据信息进行管理，能够从现勘系统接入案件现场及足迹系统，从综采系统接入人员足迹和鞋样本信息。详细功能需求如下：

##### 案件现场信息库

能够与现勘系统对接，同步案件现场足迹及案件基础信息，建立案件现场信息库，内含现场足迹图像、现场足迹特征、现场足迹文本信息，以及案件文本信息。

能够支持手动录入案件信息，包括录入基础信息和现场足迹相关信息。

能够对案件现场足迹相关信息进行维护管理，提供数据列表、条件筛选、详情查看、数据编辑与删除等功能。

##### 人员样本信息库

能够与人员一体化系统对接，同步嫌疑人及其鞋印信息，建立嫌疑人足迹信息库，内含嫌疑人样本图像、嫌疑人样本特征、嫌疑人文本信息。

能够支持手动录入嫌疑人足迹信息，包括录入嫌疑人信息和人员足迹相关信息。

能够对嫌疑人足迹相关信息进行维护管理，提供数据列表、条件筛选、详情查看、数据编辑与删除等功能。

能够支持直接与恒锐嫌疑人足迹采集设备对接，获取嫌疑人足迹信息建库存储；可打开本地足迹图片，获取足迹图像。

#### 现场足迹智能查询

能够利用现场足迹进行案件查询，能够查看查询结果详情，并可将查询结果转化为串案xiansuo。详细功能需求如下：

##### 现场足迹智能查询

现场足迹智能查询，依据现场足迹预处理结果自动输出相似案件现场足迹，结合案件信息研判，进行案件串并、续串操作。

##### 现场足迹筛选器

提供筛选器，支持案件类别、作案shouduan等多个条件过滤案件信息，快速定位案件结果。

利用全文搜索技术，实现案件文本项全文搜索。

##### 现场足迹查询结果

支持输出相似案件结果结果。

支持对检索结果进行筛选查询。

检索结果支持研判分析：文本对比、足迹对比。

支持通过查询历史管理、查看查询结果。

##### 串案结果转化

支持将相似案件结果转化为正式串案。

#### 人员足迹智能查询

能够利用人员足迹进行案件查询，能够查看查询结果详情，并可将查询结果转化为比中xiansuo。详细功能需求如下：

##### 人员足迹智能查询

依据人员足迹预处理结果自动输出相似案件现场足迹，结合案件信息研判，进行案件比中、扩比操作。

##### 人员足迹筛选器

提供筛选器，支持案件类别、作案shouduan等多个条件过滤案件信息，快速定位案件结果。

利用全文搜索技术，实现人员文本项全文搜索。

##### 人员足迹查询结果

支持输出相似案件结果。

支持对检索结果进行筛选查询。

支持通过查询历史管理、查看查询结果。

##### 比中成果转化

支持将相似案件结果转化为正式比中。

#### 业务成果管理

足迹系统的业务成果主要是案件串并和比中结果。

串并案件，是指在足迹查询结果的基础上，通过对比查看分析研判，引导形成串并案件。系统会完整记录整个串并案件的操作历史，并以时间轴的形式展现出串案形成过程。

比中案件，与串并案案件类似，它是在足迹xiansuo、足迹查询结果的基础上进行的。系统也会完整记录整个案件比中的操作历史。

能够对查询到的串并、比中结果进行统一管理，支持在已有串案/比中的基础上追加、删除案件，能够查看串并/比中历史。详细功能需求如下：

##### 串并案件

支持新建串案，将案件中有可能是系列案件的形成串案。

查看串案时，可同时查看足迹图片。

支持串案编辑，可以在已有串案中追加案件、删除案件、合并串案。

串案跨区级别细化，分为跨省、跨市等。

利用历史时间轴的形式展现串案形成的完整操作历史，使串案形成过程可追溯。

支持历史时间列表倒序的方式展现串案操作轨迹。

支持串案文本信息导出成Excel文件，进行查看留存。

##### 人员比中

支持新建比中，将嫌疑人足迹与案件足迹有可能一致的进行比中。

查看比中时，可同时查看足迹图片。

支持比中编辑，可以在已有比中案件中追加案件、删除案件。

利用历史时间轴的形式展现比中形成的完整操作历史，使比中形成过程可追溯。

支持历史时间列表倒序的方式展现比中操作轨迹。

支持比中文本信息导出成Excel文件，进行查看留存。

#### 足迹数据统计

能够按jingyuan或单位对系统内的基础数据、成果数据进行统计分析和结果展示。通过对足迹信息分项统计，能够直观清晰地观察到足迹信息录入及应用情况，有利于下一阶段的工作部署开展。同时足迹信息的统计分析，适用于单位及人员的业务考核。详细功能需求如下：

##### 按jingyuan/单位统计

支持按单位或按jingyuan进行案件的建库信息和考核信息统计。

支持按单位或按jingyuan进行嫌疑人的建库信息和考核信息统计。

支持按单位或按jingyuan进行串案的建库信息和考核信息统计。

按串案中案件归属地可统计提供分，可按操作人可统计操作分。

支持按单位或按jingyuan进行比中的建库信息和考核信息统计。

按比中内案件归属地可统计提供分，可按操作人可统计操作分。

##### 统计结果展示

采用表格、图表形式来展现足迹信息统计结果。

支持统计结果下钻显示。

#### 模块设置

提供完善的系统设置功能，符合公安内部的足迹业务机制，有利于系统初始使用，同时便于管理员日常维护。能够对系统用户进行单位、角色权限管理，能够在系统内发布相关公告。详细功能需求如下：

##### 公告管理

系统公告主要用于和用户的互动。用户可以在此留下他们对于系统的评价、意见、建议、使用感受等。系统管理者在后续的更新中可以根据用户的留言反馈进一步提高系统的性能和易用性。系统留言的另外一个功能就是回答用户提出的关于系统使用方面的问题，帮助用户熟悉和用好系统。

支持用户在系统内容进行公告编辑和发布。一是系统运行情况公告，包括故障通知、维护通知、更新通知等；二是系统使用情况公告，包括使用指南、使用情况汇总、典型案件等。

##### 单位管理

分别按照全国行政区划进行系统单位的建立，分为省（直辖市）及，市级和区县级，系统通过内置和开发注册的方式进行全国单位组织结构的管理和维护。

##### 角色管理

对所有用户实施角色分类管理。

系统管理员应能为用户设置相应的角色类别，对不同的角色设置相应的应用系统功能权限和数据资源访问权限，系统管理员能够对相关软硬件进行管理维护。

#### 现场勘查系统结合接口

能够将现场勘查系统中的足迹物证及现场信息自动关联至足迹系统。

对每个案件生成的现场勘验号和各类采集到的足迹物证进行同步关联，自动获取现勘系统案件现场信息、现场足迹图像现场足迹特征、现场足迹文本信息，以及案件文本信息，省去操作人员二次信息录入和重复工作，便于数据之间的交互，保证足迹数据的数据质量。提供足迹串并、比中信息供现勘系统进行二次运用。

### 指掌纹自动识别系统

#### 系统管理分系统

##### 用户管理模块

指掌纹系统具有安全、完善的用户管理机制，提供用户组、用户角色、用户权限、登录IP地址或网段的共和管理功能，能够根据实际需求划分各类管理员和用户，并授予相应的角色和权限，角色和权限具有集成关系。

##### 优先级管理模块

指掌纹系统采用优先级方式进行作业队列管理，控制各个用户提交的各类比对作业的有序进行。

指掌纹系统具有7种不同级别的优先级，级别越高，相应的优先程度也就越高。指掌纹系统在作业调度时，将优先调用级别最高的作业。为了实战，根据查询作业的轻重缓急程度，系统可以设定默认的优先级控制策略，对查询作业的优先级进行默认设置。同时根据实际情况，系统管理员或者具有优先级调整权限的用户可以对查询作业的优先级进行动态调整。

##### 作业管理模块

指掌纹系统具备完备的指纹作业（包括等待队列、执行队列等）管理能力，具有作业显示、监控、查询（简单、综合、组合等）、排序、删除、整理管理等功能。

#### 十指纹处理分系统

十指纹处理包括：十指纹文档录入、图像录入、质量控制建立十指纹数据库功能。

##### 十指纹文档输入模块

指掌纹系统具有良好的图形界面，可以让用户方便录入十指指纹文档信息，支持完备的汉字输入法（通过安装不同的汉字输入法来完成），支持条码自动生成（在打印卡片的时候，或者可以批量打印条码），能够对十指指纹编号进行规范性检查，在用户录入十指指纹编号后，即可提示号码时候已经存在。对于所有的字典项，都可以很方便的输入，字典项包括：性别、地址、单位、证件、国籍等等。

通过十指指纹文档信息输入界面可以实现对文档信息的增加和编辑、修改操作，通过十指指纹管理界面可以对文档信息进行删除。

##### 十指纹图像录入模块

指掌纹系统支持通过从平板扫描仪、高速扫描仪、活体指纹采集仪等方式采集指纹图像；同时支持从BMP、RAW、JPG、TIFF等图像格式的文件中导入图像数据；

指掌纹系统支持导入的数据类型包括：三面指纹、平面指纹、捺印掌纹（正面和侧面）；提供标准的BMP、RAW、JPG、TIFF等格式图像文件导入接口，支持图像的批量转换；系统支持用户选择一个文件导入、选择多个文件批量导入、或者指定一个文件夹以把该文件夹及其所有子目录下的图像文件批量导入。

指掌纹系统支持符合公安部标准的活体指纹采集录入指纹图像，提供与活体指纹采集仪进行图像传输接口。指掌纹系统的活体指纹采集程序具有完备的质量控制功能：能够判断指纹的回滚、重叠、残缺，同时还能够进行十指校验，例如滚动和平面不一致等。

##### 十指纹特征提取、建库

指掌纹系统提供特征提取功能，包括：

- 系统自动提取指纹特征信息：五种纹型、指纹方向、中心（位置及方向（流向））、副中心、左右三角（位置和方向）、细节特征（位置、方向、属性等待）、数线关系、纹线关系、特征置信度、模糊区、多纹型等

- 抽取面积为640像素×640像素。

- 指纹最大细节特征个数为256个。对于特征点数量超过最大点数限制的指纹，系统自动从距指纹中心点最远的特征点开始删除。

- 系统自动对指（掌）纹进行压缩：10倍率国际、国内标准压缩算法；压缩图像恢复时间：<0.5秒

- 指纹处理速度：单机5秒--20秒每张十指卡

指掌纹系统提供十指纹入库选择功能，包括：

- 入库。比对完成后，若比中，该指纹数据（图像、文字、特征）依据重卡归并原则进入相应数据库，并更新比中信息数据库；若未比中，指纹数据进入常用数据库。

- 不入库。比对完成后，无论比对结果如何，该指纹数据不进入数据库。

指（掌）纹中心系统提供特征自动抽取功能：

##### 十指纹特征人工干预

指掌纹系统支持对指纹入库前或者入库后进行人工干预。也可以先特征提取，然后对自动提取的结果进行人工干预。

人工干预包括：

- 支持指纹图像特征自动提取结果的人工编辑，内容包括：修正指纹指位、纹型、中心点、副中心点、三角点、模糊区、重点区域、特征点间线数以及特征点增加或删除。

- 提供指纹特征编辑操作的撤消（UNDO）功能，以及忽略全部编辑操作，直接返回编辑开始状态。

- 支持指纹编辑中间结果的保存和读取。

- 支持单个特征点删除以及圈定区域内的特征点删除等操作。

##### 十指纹质量控制模块

采集端的质量控制：

- 干湿度测试：根据每个被采集人指纹干湿度的不同，自动选择最佳干湿度参数（亮度、对比度）来保证采集到高质量指纹图像；

- 采集过程中的质量监控：在采集时自动判断是否大幅度回滚指纹、是否滚动速度过快、是否因为回滚或用力不均导致纹线错位，在发生这些情况时提示用户相应信息并重新采集；

- 每采集一枚指纹，系统自动判断指纹质量并给出提示，主要从图像完整性、有效图像面积、图像是否太靠边、图像倾斜角是否太大等方面来判断是否通过这枚指纹,对图像不完整、图像质量不好等确实由客观原因造成的，系统允许操作者填写客观原因：脱皮、伤疤、残缺、其他原因等原因强制通过；

- 自动进行指位验证，每采集一枚指纹，分别进行滚动、平面同一指位验证，当前采集指位与其他指位的交叉验证；

- 自动进行指纹质量评估，并量化为形态特征总体质量值、中心可靠度得分、副中心可靠度得分、三角可靠度得分；

中心端的质量控制：

- 上报的活体指纹，首先检查指纹质量，通过可配置的优良指纹质量阈值，把低于阈值的指纹放入质量检查队列，人工检查指纹质量，如果采集端填写的客观原因不成立，则退回原采集端重新采集质量不好的指纹；

- 指纹通过质量检查后，进入人工编辑队列，对质量较差指纹的纹型、中心、副中心、三角等特征信息进行人工干预

##### 十指比十指结果鉴定模块

指掌纹系统可以选择/组合选择（或设定）比对目标数据库。保存选择/设定的初始值或修改值，直至下一次修改。可以把这个设置和菜单关联，以后可以直接点击不同的菜单才发送不同配置的查询。

比对输出结果是系统自动判定比中的结果（可以是多个），允许对未比中指纹队列进行鉴定。

比对输出候选人队列，可以选择按指位排序或按得分高低排序。

通过选取候选列表，显示相应十指纹文字信息和重卡信息。

能够对指定的数据进行迁移。

提供十指比十指比中报警功能。对于布控、追讨和其他重点指纹，当比中后，系统会自动报警（通过声音等）。

经鉴定人员确认比中的十指纹数据，自动完成重卡归并并自动更新比中信息库；未比中的十指纹数据自动存入十指纹前科数据库或十指纹资料数据库。

##### 十指比现场结果鉴定模块

指掌纹系统可以选择/组合选择（或设定）比对目标数据库。保存选择/设定的初始值或修改值，直至下一次修改。可以把这个设置和菜单关联，以后可以直接点击不同的菜单才发送不同配置的查询。

比对输出结果是系统自动判定比中的结果（可以是多个），允许对未比中指纹队列进行鉴定。

对于十指比现场（TL）的比对结果能够单独返回或者比对结果合并返回。

比对输出候选人队列，可以选择按指位排序或按得分高低排序。

通过选取候选列表，显示相应案件信息、现场指纹文字信息。

经鉴定人员确认比中的现场指纹数据自动存入现场备用数据库。

用适当的方式标示候选队列中关联有比中信息库信息的行，并可自动浏览这些比中信息以及相关指纹图像和文档信息。

提供比对结果的特征辅助分析工具，包括：

- 自动显示匹配特征点

- 人工标注匹配特征点

- 上述编辑结果可由彩色打印机和黑白打印机打印输出。

##### 重卡管理模块

指掌纹系统提供对指定授权用户对十指指纹进行浏览、修改、重卡。指掌纹系统能自动将重卡归并为一组管理，在无人工干预的情况下，可以自动查出99.95%以上的重卡，并实现自动重卡归并功能。在正查候选排名中，同一组重卡指纹的某一指位只会出现得分高的那个指纹，既保证了指纹候选排名的质量，又保证了排名个数，提高库中指纹的质量和查中率；对于倒查，将对该重卡组的每一张卡的每一指位进行倒查查询，候选结果中出现得分最高的指位所对应的现场候选指纹。授权用户可执行十指纹重卡管理操作包括重卡浏览、修改重卡关联等。

#### 现场指纹处理和比对分系统

现场指纹处理包括：图像录入、用户标示细节特征及描述、自动比对并给出比对结果，能够根据实际需求自动和手动的存储至指定数据库。

##### 现场指纹图像录入、特征编辑

指纹图像可通过下列方式获取：

- 平板扫描仪

- CCD摄像机

- 部标FPT数据导入

- 标准BMP、RAW、JPG、TIFF等图像格式文件。

对上述输入的指纹具备图像增强处理能力。图像处理能力包括：

- 非1:1比例的现场指纹图像，按比例缩放为1:1比例的处理能力

- 依据操作人员在交互界面提供的线段和线段长度参数，系统自动完成BMP、RAW、TIF、JPG、TIFF等图像的标准化转换

- 图像显示具有360度旋转功能

- 具有图像均衡、边缘锐化等常用增强功能

- 可对整幅指纹图像或圈定区域内局部指纹图像进行增强处理

- 去背景、剔除重叠指纹等有效的、实用的辅助功能

- 亮度、对比度、反相、锐化等等功能

- 所有增强功能都提供菜单项和直观的图标按钮，方便易用，对于熟练操作人员来说，编辑耗时不会超过10秒

- 支持人工直接编辑指纹图像特征和自动提取结果的人工编辑，内容包括：编辑/修正指纹纹型、中心点、副中心点、三角点、重点区域、特征位置和方向、纹线方向、区域属性、特征点间线数以及特征点增加或删除。对于多数特征都包括位置、方向、质量等属性

- 支持编辑中间结果的暂存和读取

- 支持逐步撤消（UNDO）所完成的现场指纹编辑操作，并支持忽略全部编辑操作，直接返回到现场指纹图像俘获，重新编辑

- 支持单个特征点删除以及圈定区域内的特征点删除等操作

- 提供现场指纹入库设定功能

- 操作人员可更改并保存上述设定，直至下一次更改为止

- 当中心处理系统暂时不能使用时，指纹工作站能正常进行现场指纹图像输入、编辑操作

- 指纹文档的录入可以与指纹图像同时或分别进行

##### 案件现场指纹文档录入模块

指掌纹系统具有良好的简体中文用户图形界面，方便案件文档、现场指纹文档的快速录入。

- 支持完备的汉字输入方法。

- 支持条码自动识别

- 支持条码阅读器读取

- （对于案件编号和指纹编号）提供人工键入和自动生成功能。

- 对人工键入的编号能够进行规范性检查。

- 对于案件类别、协查级别等项目提供字典录入功能，同时能够对这些字典项进行管理。

- 提供现场指纹文档脱机录入和编辑功能。

##### 现场指纹比对模块

现场指纹初始比对具备如下功能：

- 根据需要，可以选择（或设定）比对目标数据库，包括十指指纹数据库和现场指纹数据库。

- 指（掌）纹中心系统的数线关系、变形系数、确定区域等等参数都可以通过设定，在比对的时候予以使用或者忽略。

- 支持公安部FPT标准格式数据（不含自定义特征）的批量比对。

- 提供无中心点位置方向、无指尖方向，仅仅依靠特征点相对位置等信息完成现场指纹的比对方法。

- 新指纹录入、库指纹特征修改后，相应数据实时参与特征比对。

- 提供现场指纹联指比对功能。现场指纹联指比对，是将同一人遗留的多枚不同指位（随机）的现场指纹一并录入指纹系统，一次完成的比对方法。用户在操作的时候可以可以在指纹列表中一次选中需要提交查询的指纹，或者在查询提交参数设置界面选择同一个人的指纹进行比对。由于我们有卡片组的信息，所以可以根据卡片组进行提交。

##### 现场指纹再次比对模块

现场指纹再次比对是指支持已入库现场指纹数据或比对作业列表中指纹数据的浏览、编辑并再次单枚或批量提交比对，无需重新输入现场指纹。指（掌）纹中心系统系统完全支持此功能。指（掌）纹中心系统具有对指定现场指纹数据定期自动提交比对的功能。

##### 现场指纹结果鉴定模块

现场比对结果鉴定（包括再次查询比对）具备以下功能：

- 同屏显示嫌疑人mingdan列表、待查现场指纹图像以及嫌疑人指纹图像以及显示案件、人员文字和人员照片等信息。

- 可根据选取候选mingdan，同屏或通过窗口刷新显示有关嫌疑人的文字描述信息、案件信息或现场指纹信息。

##### 智能比对

指纹专家人工进行指掌纹比对与计算机通过指掌纹自动识别算法进行比对的最大差别主要有两点：

- 特征是否固化：计算机在进行比对时特征是固化不变；但专家在人工比对和鉴定的过程中是在不断调整指掌纹特征的；

- 被查的数据量：计算机在比对和再比对过程中，被查数据量是固定的；但专家在多次人工比对和鉴定过程中，会不断排除掉已经确定不匹配的被查数据，也就是说专家在调整特征的多次比对过程中，被查库的库容会越来越小（大库变小库）。

智能比对模拟了指纹专家进行指掌纹人工比对和认定的方法，并结合指（掌）纹中心系统提供的强大比对工具和多种比对算法参数对重要案件和疑难指掌纹进行多次比对多次认定，极大的提高了重要案件和疑难指掌纹的比中率。

##### 智能分析

智能分析类似与鉴定模块，是指纹专家进行指掌纹鉴定的工具，在指（掌）纹中心系统系统中智能分析主要用来进行指掌纹同一性认定或排除、确定特征点的对应关系、以及鉴定书打印。

智能分析把指纹专家在实际工作中人工进行指掌纹鉴定时积累的方法、经验、技巧应用到计算机软件中，使得指纹专家可以在该软件操作界面上进行以前人工鉴定的工作，同时智能分析模块提供了大量的辅助工具来提高专家的工作效率。

- 提供了丰富的图像获取方式：用户可以分别通过图像文件（支持BMP、JPG、RAW、TIFF等格式）、数据库、标准FPT文件等方式来获取要进行鉴定的两枚指（掌）纹的图像；

- 鉴定中间结果的保存和读取：这样当用户在鉴定过程中遇到不确定的情况时（例如不能确定一个特征点是否存在），就可以先保存当前状态，分别试验各种情形；

- 丰富的图像处理工具，提供所有在鉴定模块中支持的图像处理和增强辅助工具；

- 利用基准点分析，通过标注对应特征点，不匹配特征点、任意两点间数线、特征点间数线、基准点到任意点间数线、任意两点间距离（像素数）等方法来判断两枚指（掌）纹是否同一；

- 在确定同一后，进行鉴定文书的制作和打印，如下图所示

#### 掌纹处理分系统

##### 捺印掌纹录入

捺印掌纹编号使用十指纹编号。在编辑、认定的时候，可以通过选择掌纹进行区别。

每人份捺印掌纹数据包括平面掌纹和侧面掌纹等。

捺印掌纹文档与十指纹使用同一文档。

捺印掌纹图像录入在十指文档、图像录入完成后进行，也可以单独进行；如果单独录入掌纹，输入程序采用更新界面，用户输入原十指纹号码之后，可以浏览卡片文字信息、指纹信息等。然后用户可以切割掌纹、入库。

捺印掌纹特征抽取、特征人工干预、建立数据库等功能完全具备，与十指指纹功能基本相同。

如果是活体掌纹，则可以使用活体指掌纹采集仪进行指掌纹一体录入。

如果是扫描，则可以对掌纹进行单独录入；也可以在录入指纹的同时录入掌纹。

##### 现场掌纹录入

现场掌纹编号使用案件编号+序号。

现场掌纹文档与现场指纹使用同一案件文档。现场掌纹文档输入方式与现场指纹相同。

现场掌纹图像录入、特征编辑需求，与现场指纹图像录入、特征编辑需求基本相同。

现场掌纹的录入与指纹的录入基本相同。首先需要建立一个案件，然后用户可以选择扫描指纹或者掌纹，然后点击存盘保存到数据库中。

#### 管理配置分系统

##### 比中信息管理模块

比中信息管理模块管理全部指纹系统比中信息，比中信息管理模块采用C/S和B/S结构设计，提供比中案件复核、案件归并、统计、编辑功能。

对于比中记录可以进行重复认定，认定工具提供图像显示、图像同步、图像非同步、自动对齐等相关功能。

##### 初始查询参数设定模块

初始查询参数包括：

- 目标数据库设定

- 现场、十指、掌纹比对输出的候选mingdan长度

- 现场、十指、掌纹查询条件

- 作业优先级等。

- 特征比对前过滤条件

- 算法特定参数

- 能够对指定数据库中所有字段按照各种条件进行查询。

##### “一对一”鉴定功能

指（掌）纹中心系统能实现对两枚特定的指纹图像同屏进行人工鉴定的工作，提供图像输入、显示、编辑、比对等具体功能，该功能能在脱机状态下使用。

##### 鉴定文书制作

指（掌）纹中心系统提供鉴定文书制作辅助工具和模板。

##### 人员管理模块

人员信息简单查询：按照人员编号、指纹编号、人员姓名进行查询。支持模糊查询和缺损查询、同音查询。

人员信息高级查询：按照人员编号、指纹编号、人员分类、人员姓名、姓名拼音、别名绰号、性别、出生日期、人员民族、身份证号、入库时间、户籍地行政区划、户籍地详址、现住址行政区划、现住址详址、案件类别1、案件类别2、案件类别3、人员类别、捺印人、捺印工作站（单位）、捺印时间、简要案情进行查询。支持模糊查询和缺损查询、同音查询。

人员信息批量查询：按照人员编号、指纹编号、人员姓名批量查询，支持人员编号号段查询。

人员基本信息的显示。

分权限对人员指纹图像信息显示。

##### 案件管理模块

案件信息查询

- 按照案件编号、指纹编号、案件库、提取单位、提取人姓名、发案日期进行查询。

- 支持模糊查询和缺损查询。

案件信息的高级查询

- 按照案件编号、指纹编号、提取单位、提取人姓名、输入的工作站、发案日期、案件类别、督办级别、、发案地点、涉案金额、指掌纹个数、备注（简要案情）。

- 支持模糊查询和缺损查询。

案件信息批量查询

- 按照案件编号、指纹编号批量查询，支持案件编号号段查询。案件基本信息的显示。

##### 比对管理模块

比中案件信息：

- 按照案件编号、现场指纹编号、人员编号、十指指纹编号、比中类别、记录状态、比对方式、比中人、比中时间、比中单位、复核人、复核时间、复核单位进行比中案件信息的查询。支持模糊查询和缺损查询。

- 比中案件信息的提交（设定已提交的再次提交受限；提出复核单位、复核人复核申请，要求外省协查案件必须提交市局复核、本地外市案件提交发案地复核，产生争议市局核准，）、提交终止、删除（要求终止、删除和复核不通过可自动解除提交受限）。

- 比中案件信息复核、复核终止、复核完成操作。

- 比中案件的修改、删除、审批信息查看、抓获信息的添加。

案件串并信息：

- 按照案件编号、现场指纹编号、比中人、比中类别、比中单位、比中时间进行案件串并信息的查询。

- 案件串并信息的删除。

- 案件串并信息的修改。

查重比中信息：按照人员编号、指纹编号、比中人、比中单位、比中时间进行查重比中信息的查询。

查重比中信息的删除。

查重比中信息的修改。

##### 侦缉管理模块

比对破案分类查询：按照比中起始日期、比中终止日期、比中人、比中单位、上报起始日期、上报终止日期、上报人、上报单位、比对起始卡号、比对终止卡号、查找起始卡号、查找终止卡号进行查找比对破案信息。

比中追逃上网信息：比中追逃上网信息的添加、删除、修改、查看。

比中追逃上网情况统计：对比中追逃上网信息按单位进行统计。

人员抓获信息：人员抓获信息的添加、删除、修改、查看。

人员抓获情况统计:对人员抓获信息按单位进行统计。

##### 统计分析模块

人员信息统计：以入库时间为统计时间，统计各单位或者各单位下人员采集活体数据的情况；以捺印时间为统计时间，统计各单位或者各单位下人员采集活体数据的情况。

案件信息统计：以入库时间为统计时间，统计各单位下案件数和现场指纹数入库情况。以发案时间为统计时间，统计各单位下案件数和现场指纹数入库情况。

比对破案汇总

- 以比中人、比中时间进行统计。

- 以比中单位、比中时间进行统计。

- 以上报单位、上报时间进行统计。

- 以比中人、上报时间进行统计。

- 现场比中情况（正查、倒查）。

- 案件类别统计情况（凶杀、抢劫、强奸、盗窃、其他）。

- 案件归属（本省/本市、外省/外市）。

- 抓获情况（已抓获、未抓获）。

- 各项内容合计和所有项目总计。

作业信息统计：根据作业提交时间，按照人或者单位统计各个单位下的人或者单位提交作业情况，其中包括正查、倒查、串查、查重作业数量的小计以及合计。

重卡信息统计：按照入库时间，统计系统库中物理卡、逻辑卡数量及其重卡率。

### 物证保全系统

#### 物证信息数据采集模块

通过与现场勘查系统的无缝结合，自动获取到现勘中已提取的物证基本信息，省去物证信息在采集数据时的二次信息录入。

案件信息、物证信息、物证样本信息增加、修改、删除功能。物证信息综合显示。

#### 物证照相模块

物证样本信息通过物证照片直接上传到物证保全信息管理系统中，提供物证样本信息的增加、修改、删除。

物证照相模块中，对样本图像的最大dpi不设置限制，通过图像容量大小的限制保证图像的最大上限，文件尺寸大小小于3M。

#### biaoqian管理入库模块

对入库的物证自动对应唯一biaoqian信息，对不同物证拥有相通biaoqian进行提示。

#### 监测服务模块

监测出库物证，一旦监测到非正常信号，系统自动报警提示，避免物证的错拿以及非法出库。

#### 普通物证柜管理模块

物证保管室内非电子物证柜设备纳入物证保全信息管理系统中进行管理；非电子物证柜的增加、修改、删除等常用管理功能。

#### 电子物证柜管理模块

物证保管室内电子物证柜设备纳入物证保全信息管理系统中进行管理；电子物证柜的增加、修改、删除及显示等常用管理功能。同时对现有物证保全室的电子物证柜进行接口匹配，按照原业务工作使用流程进行集成使用。

#### 电子物证柜监测模块

对现有电子物证柜设备状态监控，监控每次与物证保全信息管理系统交互情况，交互反馈时间小于等于2秒（交互内容为联机信息、反馈开门是否成功、电子柜门状态获取是否响应成功）。

#### 物证流转分析模块

在物证详细页面中显示物证流转过程的信息，提高了验证物证处理的正确性和方便性，同时全面的跟踪了物证流转过程，从而使物证在出库前的所有保管环节都有完整的链条，每次交接都有完备的手续及记录。

#### 综合信息查询模块

提供根据物证信息基础项信息，支持组合查询；查询结果支持以表格格式导出。

#### 出/入库单导出模块

系统会根据物证的状态自动判断生成入库单还是出库单，模板使用统一模式，内容根据物证基本信息自动填充。

#### 物证信息统计模块

为了更好的统计用户录入数据和考核工作，系统提供丰富的信息统计功能，将系统中相关数据直观的显示出来。

可以对物证种类、物证类型、出库缘由、人员统计四个大类分别进行统计。支持按年、月、日为时间基础单位的时间范围统计。

#### 系统管理模块

用户管理：对系统用户进行管理，包括用户增加、修改、删除及显示等；

权限管理：支持对设定人员对系统的使用和访问权限；

字典管理： 提供对常用字典项的增加、修改、删除等功能；

日志管理：记录系统中重要的操作步骤日志及提供系统用户对所有操作日志的查询和查看。

#### 对外接口服务模块

与现场勘验系统无缝对接，省去关联现场勘验的现场物证信息的二次录入，根据现勘号等现勘字段条件获取现勘系统的关联物证基本信息、案件信息等数据。同时可以根据现勘系统中存在关联物证编号，查询物证流转过程的重要节点。

与法庭科学系统关联，省去关联委托的相关物证信息的二次录入，根据委托号等法庭科学检验鉴定字段条件获取法庭科学系统的检验信息、受理信息、实验评审信息、鉴定实施信息、文书发放信息、材料归档信息等物证流转过程中的重要节点。

#### 物证检验模块

根据委托时间、送检状态的查询条件查询物证检验状态的委托。查询委托的送检人、委托号、委托单位、委托时间信息。

#### 物证受理模块

根据受理时间、受理状态的查询条件查询物证受理的委托。查询委托的受理号、受理时间、受理人信息。

#### 实验评审模块

根据评审时间、评审状态的查询条件查询实验评审的委托。查询委托的鉴定号、鉴定项目、评审人、评审时间信息。

#### 鉴定实施模块

根据鉴定时间、鉴定实施状态的查询条件查询物证鉴定的委托。查询委托的鉴定时间，鉴定人信息。

#### 文书发放模块

根据发放人查询文书发放状态的委托。查询委托的领取人姓名、领取人证件号信息。

#### 材料归档模块

根据移交时间、移交人的查询条件，查询材料归档状态的委托。查询委托的移交人、移交时间、就收人姓名、接收人证件号码。

#### 单点登录模块

支持信创系统单点登录跳转物证保全管理软件模块。

#### 数据报表及统计模块

根据移交时间、移交人姓名，查询材料归档状态的委托。查询委托的移交人、移交时间、就收人姓名、接收人证件号码。

## 系统数据量需求

### 足迹自动识别系统

足迹自动识别系统存储的数据主要为案件、人员相关文本信息等结构化数据，以及现场足迹图像、人员足迹图像这些非结构化数据，平均每年约采集10000枚现场足迹图片，平均每年约采集人员样本数10000人，人员足迹图片约20000枚。

结合目前上海市现有足迹系统应用情况，现场每条案件现场数据图片所需存储1MB，每条嫌疑人数据所需图片存储1.5MB。现有足迹系统升级改造后，采集人员足迹的同时将同步采集人员鞋样数据，按照公安部《活体足迹数据采集技术规范》要求，每个样本鞋样数据图片约为10M。根据现有足迹系统应用情况以及升级后采集的鞋样本数据情况，据此预估现有足迹系统升级改造建设完成后，足迹基础业务部分动态数据存储量为140G，3年内数据存储总量约为420GB。

### 指掌纹自动识别系统

捺印指掌纹的存储要求：目前系统存储量2000万人份，未来支持扩容至3000万人份；

现场指掌纹的存储要求：目前系统存储量45万枚，未来支持扩容至600万枚。

### 物证保全系统

物证保全系统主要应用于物证数据的管理、查询应用。对上海市现有物证保全系统应用情况进行分析，平均每个物证均存储1-2张图片（每张/3-5MB）的情况下，一年将近100G数据量。

## 系统比对速度及并发需求

### 足迹自动识别系统

现场查案比对速度支持1000万枚/秒。

用户接入数：支持同时在线用户数量≥100，同一操作并发数≥50。

### 指掌纹自动识别系统

指纹正查比对速度 ≥1000万枚/秒

针对简单的业务操作流程，系统响应时间：≤5秒。

同时在线用户数:1000。

每秒处理的事物数量:80。

系统需要满足用户并发数：100。

### 物证保全系统

并发性指标：支持用户数≥100，系统支持并发访问数≥50。

数据操纵：一般时段响应时间≤3秒，高峰时段≤6秒；

简单查询：一般时段响应时间≤5秒，高峰时段≤10秒；

复杂查询：一般时段响应时间≤10秒，高峰时段≤20秒；

数据分析：一般时段相应时间≤10秒，高峰时段≤20秒；

特定复杂应用，响应时间不超过60秒。

系统需要满足用户并发数：50。

## 信息安全需求

安全性对任何一个系统都至关重要，对于公安系统尤为如此，所以在系统设计时就充分考虑到了安全性问题和对应的安全控制体系，确保系统安全保护和数据安全保护。

### 系统安全

保证系统内的信息能够安全存储，并有数据备份和恢复方案，保证系统的信息不能被非授权用户访问。

设置网络安全、数据库安全、用户安全共三级安全控制。网络安全由信息通信部门负责；数据库安全由数据库服务器完成，用于对具有数据库访问权限用户的验证；用户安全级由用户身份认证和用户角色分配两部分组成，系统用户角色分配由应用系统完成；用户身份认证作为独立的一层，由信息通信部门负责开发信息中心统一用户管理系统来实现；应用系统将采用三种验证相结合的方式验证用户。

### 数据安全

多用户，详细的分级权限管理，分类访问控制，确保数据安全。

不做彻底删除操作，通过变更数据状态来达到要求，有一定容错误操作余地。

通过用户验证，实现用户登录和权限分配的验证，确保系统使用安全。

可通过配置能对部分用户实行IP绑定控制，即必须注册的IP地址才允许访问系统。

### 对于敏感数据的处理

系统在数据传输过程中，系统默认采用加密传输，来保证敏感数据的安全。加密算法可以按照用户提供的加密算法进行更换。对于数据包的传输我们也提供国密SM系列算法数据校验，保证数据传输过程中的完整和不被篡改。

### 对于外部业务系统的访问

对于外部业务系统的访问，每次访问都必须提供基本接口访问参数，进行用户、密码、来源业务系统的校验。在这个校验过程中，我们同时加入了自动IP地址的校验。确保只有合法的IP地址才能通过后台接口访问我们的系统。

### 对于请求其他外部业务系统

对于请求其他外部业务系统，完全按照请求业务系统的接口要求，对于请求的数据我们的原则是：原来的数据在哪里不去移动，不破坏原系统数据结构、业务逻辑，只调用系统暴露的接口。不对原系统做任何改变，保证原有系统的完整性和安全性。

## 系统业务对接需求

本项目中三个子系统都属于刑事技术的专业系统，在实际工作中，为了保障刑事技术各种专业和科室之间业务流转的流畅性和工作效率，这些系统间需要实现对接。

其中足迹自动识别系统需要对接案(事)件现场信息采集综合应用系统获取现场鞋印和赤足印，向刑技信息综合应用管理系统和刑事技术网上作战平台反馈足迹比对过程、比对结果、串并结果和研判结果及相关的关联信息；指掌纹自动识别系统需要对接对接案(事)件现场信息采集综合应用系统获取现场指纹和掌纹，向刑技信息综合应用管理系统和刑事技术网上作战平台反馈指纹和掌纹的比对过程、比对结果、串并结果和研判结果及相关的关联信息；物证保全系统需要从案(事)件现场信息采集综合应用系统中获取所保管物证的来源信息、单位信息和采集人信息，与法庭科学系统进行频繁的环节交互，从送检、受理、流转、归还都要同步对应的位置和状态信息。

# 进度安排

## 项目建设周期

项目建设周期为2025年3月-11月

## 项目具体实施进度

本项目实施遵循分阶段稳步推进的原则，项目实施分如下阶段进行，即

第1阶段：项目规划设计

本阶段工作内容包括：完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

第2阶段：项目开发测试

本阶段工作内容包括：进行数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第3阶段：项目试运行和迭代开发

本阶段工作内容包括：进行项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第4阶段：项目验收

本阶段工作内容包括：实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

# 实施及技术服务要求

## 实施要求

制定完善的项目建设实施方案，包括人员团队、进度控制、质量保证等，实现对项目的良好统筹推进，确保系统安装调试直至启用圆满完成。

提供免费的安装、调试和培训服务。

## 技术服务要求

本项目自系统验收验收之日起免费提供软件1年。在售后质保期内，提供以下质保服务：

1.售后免费质保期内，能够提供参与开发工作的技术人员进行驻场服务的优先考虑。

2.指定专职运维经理，负责与采购人对接，及时响应采购人售后服务要求。

3.系统上线初期和系统稳定运行后，若出现运行问题，要求服务商提供专职人员现场保障系统稳定运行，专门安排业务、技术支持人员长驻使用单位现场，提供用户所需的现场服务，包括故障处理、技术咨询、需求更新、持续优化等服务。

4.提供7*24小时的服务支持，1小时内做出实质性响应；如遇节假日也需安排专人值班。

# 项目验收

## 验收方式

系统整体项目验收由采购人组织进行，中标商应全力配合系统整体验收工作的进行。

## 验收内容

### 系统功能及性能测试

验收人员依据计划和测试用例，对待交付的产品进行全面的测试，确保产品符合需求。验收人员将测试结果记录在《客户验收报告》之中。

### 文档资料检查

在验收期间提交系统技术文档，文档的编写完全符合GB8567-88（计算机软件产品开发文件编制指南）的要求。提供的程序、文档和资料均以磁介质(或光盘)和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

## 验收标准

系统验收的标准将按照被确认的招标文件中的系统性能指标要求，以及项目实施合同时确认的《项目需求方案书》、《项目技术方案书》，及其他相关国家标准、公安部行业信息技术标准。

# 功能清单

## 足迹自动识别系统

| 模块名称 | 简要描述 |
| --- | --- |
| 案件现场信息库 | 案件现场信息库，内含现场足迹图像、现场足迹特征、现场足迹文本信息，以及案件文本信息。 案件现场足迹录入操作流程，是在案件现场模块从现勘系统导入；案件模块提供案件录入功能，填写案件类别、作案shouduan等相关信息。 可管理维护案件信息、案件现场足迹信息。 |
| 人员样本信息库 | 嫌疑人鞋印信息库，内含嫌疑人样本图像、嫌疑人样本特征、嫌疑人文本信息。 人员信息录入操作流程，先是在嫌疑人样本模块直接创建或是从综合采集系统导入。使用恒锐足迹采集系统获取嫌疑人样本图像。 嫌疑人样本模块提供嫌疑人样本录入功能，填写姓名、身高、年龄、抓获单位等嫌疑人相关信息。 可管理维护嫌疑人信息、嫌疑人足迹信息。 可连接足迹采集仪，采集足迹图像；可打开本地足迹图片，获取足迹图像。 |
| 现场足迹智能查询 | 现场足迹智能查询，依据现场足迹预处理结果自动输出相似案件现场足迹，结合案件信息研判，进行案件串并、续串操作。 |
| 现场足迹筛选器 | 提供筛选器，支持案件类别、作案shouduan等多个条件过滤案件信息，快速定位案件结果。 利用全文搜索技术，实现案件文本项全文搜索。 |
| 现场足迹查询结果 | 支持输出相似案件结果结果。 支持对检索结果进行筛选查询。 检索结果支持研判分析：文本对比、足迹对比。 支持通过查询历史管理、查看查询结果。 |
| 串案成果转化 | 支持将相似案件结果转化为正式串案。 |
| 人员足迹智能查询 | 依据人员足迹预处理结果自动输出相似案件现场足迹，结合案件信息研判，进行案件比中、扩比操作。 |
| 人员足迹筛选器 | 提供筛选器，支持案件类别、作案shouduan等多个条件过滤案件信息，快速定位案件结果。 利用全文搜索技术，实现人员文本项全文搜索。 |
| 人员足迹查询结果 | 支持输出相似案件结果。 支持对检索结果进行筛选查询。 支持通过查询历史管理、查看查询结果。 |
| 比中成果转化 | 支持将相似案件结果转化为正式比中。 |
| 串并案件 | 支持新建串案，将案件中有可能是系列案件的形成串案。 查看串案时，可同时查看足迹图片。 支持串案编辑，可以在已有串案中追加案件、删除案件、合并串案。 串案跨区级别细化，分为跨省、跨市等。 利用历史时间轴的形式展现串案形成的完整操作历史，使串案形成过程可追溯。 支持历史时间列表倒序的方式展现串案操作轨迹。 支持串案文本信息导出成Excel文件，进行查看留存。 |
| 人员比中 | 支持新建比中，将嫌疑人足迹与案件足迹有可能一致的进行比中。 查看比中时，可同时查看足迹图片。 支持比中编辑，可以在已有比中案件中追加案件、删除案件。 利用历史时间轴的形式展现比中形成的完整操作历史，使比中形成过程可追溯。 支持历史时间列表倒序的方式展现比中操作轨迹。 支持比中文本信息导出成Excel文件，进行查看留存。 |
| 按jingyuan/单位统计 | 支持按单位或按jingyuan进行案件的建库信息和考核信息统计。 支持按单位或按jingyuan进行嫌疑人的建库信息和考核信息统计。 支持按单位或按jingyuan进行串案的建库信息和考核信息统计。 按串案中案件归属地可统计提供分，按操作人可统计操作分、按审核人可统计审核分。 支持按单位或按jingyuan进行比中的建库信息和考核信息统计。 按比中内案件归属地可统计提供分，按操作人可统计操作分、按审核人可统计审核分。 |
| 统计结果展示 | 采用表格、图表形式来展现足迹信息统计结果。 支持统计结果显示。 |
| 公告管理 | 系统公告主要用于和用户的互动。用户可以在此留下他们对于系统的评价、意见、建议、使用感受等。系统管理者在后续的更新中可以根据用户的留言反馈进一步提高系统的性能和易用性。系统留言的另外一个功能就是回答用户提出的关于系统使用方面的问题，帮助用户熟悉和用好系统。 |
| 单位管理 | 分别按照全国行政区划进行系统单位的建立，分为省（直辖市）及，市级和区县级，系统通过内置和开发注册的方式进行全国单位组织结构的管理和维护。 |
| 角色管理 | 对所有用户实施角色分类管理。 系统管理员应能为用户设置相应的角色类别，防止用户非法登录。 对不同的角色设置相应的应用系统功能权限和数据资源访问权限，防止用户越权对应用系统和系统中的数据进行非法访问。 系统管理员能够对相关软硬件进行管理维护。 |
| 现场勘验系统结合接口 | 对每个案件生成的现场勘验号和各类采集到的足迹物证进行同步关联，自动获取现勘系统案件现场信息、现场足迹图像现场足迹特征、现场足迹文本信息，以及案件文本信息，省去操作人员二次信息录入和重复工作，便于数据之间的交互，保证足迹数据的数据质量。提供足迹串并、比中信息供现勘系统进行二次运用。 |

## 指掌纹自动识别系统

| 模块名称 | 简要描述 |
| --- | --- |
| 系统管理-用户管理模块 | 系统具有安全、完善的用户管理机制，提供用户组、用户角色、用户权限的管理功能。 |
| 系统管理-优先级管理模块 | 系统采用优先级方式进行作业队列管理，控制各个用户提交的各类比对作业的有序进行。系统具有7种不同级别的优先级，级别越高，相应的优先程度也就越高。 |
| 系统管理-作业管理模块 | 系统具备完备的指纹作业（包括等待队列、执行队列等）管理能力，具有作业显示、监控、查询（简单、综合、组合等）、排序、删除、整理管理等功能。 |
| 十指纹文档输入模块 | 系统具有良好的图形界面，可以让用户方便录入十指指纹文档信息，支持完备的汉字输入法，能够对十指指纹编号进行规范性检查。 |
| 十指纹图像录入模块 | 系统支持通过从平板扫描仪、高速扫描仪、活体指纹采集仪等方式采集指纹图像；同时支持从BMP、RAW、JPG、TIFF等图像格式的文件中导入图像数据。 |
| 十指纹特征提取、建库 | 系统自动提取指纹特征信息：五种纹型、指纹方向、中心（位置及方向（流向））、副中心、左右三角（位置和方向）、细节特征（位置、方向、属性等待）、数线关系、纹线关系、特征置信度、模糊区、多纹型等。 |
| 十指纹特征人工干预 | 系统支持对指纹入库前或者入库后进行人工干预。也可以先特征提取，然后对自动提取的结果进行人工干预。 |
| 十指纹质量控制模块 | 依据图像采集面积、灰度分布、模糊区域大小以及其他参数量化评估每枚指纹图像质量值和每张指纹卡的图像质量值。 |
| 十指比十指结果鉴定模块 | 比对输出结果是系统自动判定比中的结果（可以是多个），允许对未比中指纹队列进行鉴定。比对输出候选人队列，可以选择按指位排序或按得分高低排序。 |
| 十指比现场结果鉴定模块 | 同屏显示比对指纹、候选指纹的图像和比对结果mingdan列表，选取候选列表，显示相应案件信息、现场指纹文字信息。 |
| 重卡管理模块 | 自动将重卡归并为一组管理，在无人工干预的情况下，可以自动查出99.95%以上的重卡。 |
| 现场指纹图像录入、特征编辑 | 系统支持通过从平板扫描仪、CCD摄像机、部标FPT数据导入、标准BMP、RAW、JPG、TIFF等图像格式文件导入图像数据，支持指纹特征人工编辑。 |
| 案件现场指纹文档录入模块 | 系统具有良好的简体中文用户图形界面，方便案件文档、现场指纹文档的快速录入，支持完备的汉字输入法，能够对指纹编号进行规范性检查。 |
| 现场指纹比对模块 | 选择（或设定）比对目标数据库，包括十指指纹数据库和现场指纹数据库，设定数线关系、变形系数、确定区域等参数。 |
| 现场指纹再次比对模块 | 支持已入库现场指纹数据或比对作业列表中指纹数据的浏览、编辑并再次单枚或批量提交比对，无需重新输入现场指纹。 |
| 现场指纹结果鉴定模块 | 同屏显示嫌疑人mingdan列表、待查现场指纹图像以及嫌疑人指纹图像以及显示案件、人员文字和人员照片等信息。 可根据选取候选mingdan，同屏或通过窗口刷新显示有关嫌疑人的文字描述信息、案件信息或现场指纹信息。 |
| 智能比对 | 模拟指纹专家进行指掌纹人工比对和认定的方法，并结合系统提供的强大比对工具和多种比对算法参数对重要案件和疑难指掌纹进行多次比对多次认定，极大的提高了重要案件和疑难指掌纹的比中率。 |
| 智能分析 | 应用指纹专家在实际工作中人工进行指掌纹鉴定时积累的方法、经验、技巧，提供大量的辅助工具来提高专家的工作效率。 |
| 捺印掌纹录入 | 捺印掌纹图像录入在十指文档、图像录入完成后进行，也可以单独进行。捺印掌纹特征抽取、特征人工干预、建立数据库等功能。 |
| 现场掌纹录入 | 现场掌纹图像录入在案件现场文档、图像录入完成后进行，也可以单独进行。现场掌纹特征编辑、建立数据库等功能。 |
| 比中信息管理模块 | 管理全部指纹系统比中信息，提供比中案件复核、案件归并、统计、编辑功能。对于比中记录可以进行重复认定，认定工具提供图像显示、图像同步、图像非同步、自动对齐等相关功能。 |
| 初始查询参数设定模块 | 初始查询参数包括：目标数据库设定；现场、十指、掌纹比对输出的候选mingdan长度；现场、十指、掌纹查询条件；作业优先级；特征比对前过滤条件；算法特定参数。 |
| 一对一鉴定功能 | 系统能实现对两枚特定的指纹图像同屏进行人工鉴定的工作，提供图像输入、显示、编辑、比对等具体功能，该功能能在脱机状态下使用。 |
| 鉴定文书制作 | 提供鉴定文书制作辅助工具和模板。 |
| 人员管理模块 | 按照人员编号、指纹编号、人员姓名进行查询。支持模糊查询和缺损查询、同音查询。 |
| 案件管理模块 | 按照案件编号、指纹编号、案件库、提取单位、提取人姓名、发案日期进行查询。 |
| 比对管理模块 | 按照案件编号、现场指纹编号、人员编号、十指指纹编号、比中类别、记录状态、比对方式、比中人、比中时间、比中单位、复核人、复核时间、复核单位进行比中案件信息的查询。支持模糊查询和缺损查询。 |
| 侦缉管理模块 | 按照比中起始日期、比中终止日期、比中人、比中单位、上报起始日期、上报终止日期、上报人、上报单位、比对起始卡号、比对终止卡号、查找起始卡号、查找终止卡号进行查找比对破案信息。 |
| 统计分析模块 | 人员信息统计、案件信息统计、比对破案汇总、作业信息统计和重卡信息统计。 |

## 物证保全系统

| 模块名称 | 简要描述 |
| --- | --- |
| 物证信息数据采集模块 | 通过与现场勘查系统的无缝结合，自动获取到现勘中已提取的物证基本信息，省去物证信息在采集数据时的二次信息录入。 案件信息、物证信息、物证样本信息增加、修改、删除功能。物证信息综合显示。 |
| 物证照相模块 | 物证样本信息通过物证照片直接上传到物证保全信息管理系统中，提供物证样本信息的增加、修改、删除。 物证照相模块中，对样本图像的最大dpi不设置限制，通过图像容量大小的限制保证图像的最大上限，文件尺寸大小小于3M。 |
| biaoqian管理入库模块 | 对入库的物证自动对应唯一biaoqian信息，对不同物证拥有相通biaoqian进行提示。 |
| 监测服务模块 | 监测出库物证，一旦监测到非正常信号，系统自动报警提示，避免物证的错拿以及非法出库。 |
| 普通物证柜管理模块 | 物证保管室内非电子物证柜设备纳入物证保全信息管理系统中进行管理；非电子物证柜的增加、修改、删除等常用管理功能。 |
| 电子物证柜管理模块 | 物证保管室内电子物证柜设备纳入物证保全信息管理系统中进行管理；电子物证柜的增加、修改、删除及显示等常用管理功能。同时对现有物证保全室的电子物证柜进行接口匹配，按照原业务工作使用流程进行集成使用。 |
| 电子物证柜监测模块 | 对现有电子物证柜设备状态监控，监控每次与物证保全信息管理系统交互情况，交互反馈时间小于等于2秒（交互内容为联机信息、反馈开门是否成功、电子柜门状态获取是否响应成功）。 |
| 物证流转分析模块 | 在物证详细页面中显示物证流转过程的信息，提高了验证物证处理的正确性和方便性，同时全面的跟踪了物证流转过程，从而使物证在出库前的所有保管环节都有完整的链条，每次交接都有完备的手续及记录。 |
| 综合信息查询模块 | 提供根据物证信息基础项信息，支持组合查询；查询结果支持以表格格式导出。 |
| 出/入库单导出模块 | 系统会根据物证的状态自动判断生成入库单还是出库单，模板使用统一模式，内容根据物证基本信息自动填充。 |
| 物证信息统计模块 | 为了更好的统计用户录入数据和考核工作，系统提供丰富的信息统计功能，将系统中相关数据直观的显示出来。 可以对物证种类、物证类型、出库缘由、人员统计四个大类分别进行统计。支持按年、月、日为时间基础单位的时间范围统计。 |
| 系统管理模块 | 用户管理：对系统用户进行管理，包括用户增加、修改、删除及显示等； 权限管理：支持对设定人员对系统的使用和访问权限； 字典管理： 提供对常用字典项的增加、修改、删除等功能； 日志管理：记录系统中重要的操作步骤日志及提供系统用户对所有操作日志的查询和查看。 |
| 对外接口服务模块 | 与现场勘验系统无缝对接，省去关联现场勘验的现场物证信息的二次录入，根据现勘号等现勘字段条件获取现勘系统的关联物证基本信息、案件信息等数据。同时可以根据现勘系统中存在关联物证编号，查询物证流转过程的重要节点。 与法庭科学系统关联，省去关联委托的相关物证信息的二次录入，根据委托号等法庭科学检验鉴定字段条件获取法庭科学系统的检验信息、受理信息、实验评审信息、鉴定实施信息、文书发放信息、材料归档信息等物证流转过程中的重要节点。 |
| 物证检验模块 | 根据委托时间、送检状态的查询条件查询物证检验状态的委托。查询委托的送检人、委托号、委托单位、委托时间信息。 |
| 物证受理模块 | 根据受理时间、受理状态的查询条件查询物证受理的委托。查询委托的受理号、受理时间、受理人信息。 |
| 实验评审模块 | 根据评审时间、评审状态的查询条件查询实验评审的委托。查询委托的鉴定号、鉴定项目、评审人、评审时间信息。 |
| 鉴定实施模块 | 根据鉴定时间、鉴定实施状态的查询条件查询物证鉴定的委托。查询委托的鉴定时间，鉴定人信息。 |
| 文书发放模块 | 根据发放人查询文书发放状态的委托。查询委托的领取人姓名、领取人证件号信息。 |
| 材料归档模块 | 根据移交时间、移交人的查询条件，查询材料归档状态的委托。查询委托的移交人、移交时间、就收人姓名、接收人证件号码。 |
| 单点登录模块 | 支持信创系统单点登录跳转物证保全管理软件模块。 |
| 数据报表及统计模块 | 根据移交时间、移交人姓名，查询材料归档状态的委托。查询委托的移交人、移交时间、就收人姓名、接收人证件号码。 |

其他：

项目负责人具备十年（含）以上信息系统行业从业经历的优先，具备信息系统项目管理师资质证书（软考）或系统分析师（软考）或信息化相关高级职称的优先，承担过政务信息系统开发负责人职务的优先。

在项目开发实施阶段提供不少于10人的项目服务团队，且专职驻场开发总人数不低于6人；项目组成员（含售后运维期现场驻场人员）具备系统集成项目管理工程师（软考）且具备信息安全保障人员认证证书的优先。

投标人具有信息安全管理体系认证、项目质量管理体系认证证书 、知识产权管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证的优先。

售后免费质保期内，能够提供参与开发工作的技术人员进行驻场服务的优先考虑。