水安全保障大系统（2025年升级改造）项目

采购需求

项目概况

项目背景：对标最高标准最好水平，实现更高效能城市治理。城市治理数字化转型稳步推进。认真贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱抢险救灾各项工作的重要指示精神，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。上海防汛信息化工作虽然取得一定成效，依据《上海市防汛指挥部办公室关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好当前防汛工作的通知》等相关文件和领导的指示要求，随着防汛工作的深入、精细化增强，防汛信息化匹配防汛工作的业务流程自然叠加，结合新形势下防汛业务融合再造的行业管理需求和目前存在问题，需要持续对防汛数字化工作进行升级。

建设期限：自合同签订之日起至2025年11月30日。

响应供应商需要在响应文件中给出实施计划进度表。具体进度要求待定，成交后与采购人商议决定。

建设地点：上海市长宁区江苏路389号

预算金额：3254710元

采购金额（最高限价）：3254710元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：水安全保障大系统

建设目标

按照防汛工作“横向到边、纵向到底、智能指挥、应急处置”的总体要求，加快推进网络信息化核心技术自主可控的精神，开展对水安全保障大系统的部分模块进行信创改造，同时加强防汛响应发布、防汛值班管理、灾处信息管理、短信传真的流程再造，以及升级改造上海水务海洋“一网统管”部分内容；从而实现扩展信息覆盖范围，将以“水”为主的防汛调度提升为全社会防汛指挥；将以“观”为主提升到“观、管、防”相结合；推动基层数据直报和业务处置的联勤联动。逐步达到防汛信息“全面、实时、精准”和防汛处置“快速、联动、闭环”的目标。

业务绩效考核目标

| 业务目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 10个月 |
| 3 |  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | 500 |
| 4 |  | 产出指标 | 应用系统 | 基础数据采集覆盖率 | 100% |
| 5 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 6 | 业务指标 | 应用系统 | 产出指标 | 系统xc完成率 | 100% |
| 7 | 业务指标 | 应用系统 | 产出指标 | 大屏数据接入 | ≥3类数据 |

技术绩效考核目标

| 技术目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  | 产出质量 | 系统可靠性 | 99% |
| 3 |  |  |  | 软件测试达标 | 达标 |
| 4 |  |  |  | 密码测试达标 | 达标 |
| 5 |  |  |  | 安全测试达标 | 达标 |

项目建设内容

项目建设内容包括防汛信息服务系统升级改造、上海市城市运行管理和应急处置水务专题系统升级改造两大部分。

一、防汛信息服务系统升级改造

对防汛信息服务WebGIS系统、防汛“一网四库”信息管理系统、防汛抗旱综合数据库、洪灾评估系统、抗旱业务应用系统、数据汇集与应用支撑平台、综合信息服务系统、防汛短信和传真系统进行XC改造，将现有基于.net和java框架的系统进行XC升级改造XC环境的java语言框架下，实现对防汛信息服务系统的XC替代。

将现有基于.net和java框架的系统进行XC升级改造XC环境的java语言框架下，对防汛通讯录模块、防汛值班管理模块、防汛响应发布模块、灾处信息管理模块等内容进行业务流程再造，对接全市数字化转型的部分成果，共享防汛业务应用升级改造后的成果信息，从而提高防汛业务管理的整体效率，为基层防汛工作人员减负增效。

二、上海市城市运行管理和应急处置水务专题系统升级改造

上海市城市运行管理和应急处置水务专题系统升级改造包括对防汛防台场景（大屏端）、海洋管理专题大屏和安全生产动态监管大屏进行升级改造，丰富数据源、完善现有功能模块。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛信息服务WebGIS系统XC改造 | 防汛公共信息平台的XC开发 | 实现防汛公共信息平台的XC开发 |
| 2 |  | 基于WebGIS的台风路径信息服务系统的XC开发 | 基于WebGIS的台风路径信息服务系统的XC开发 |
| 3 | 防汛“一网四库”信息管理系统XC改造 | WebGIS系统基本功能模块 | 实现WebGIS系统基本功能模块的XC改造 |
| 4 |  | 堤防巡查信息查询模块 | 实现堤防巡查信息查询模块的XC改造 |
| 5 |  | 防汛风险分析成果管理和发布模块 | 实现防汛风险分析成果管理和发布模块的XC改造 |
| 6 |  | 防汛灾情数据库迁移和维护管理模块 | 实现防汛灾情数据库迁移和维护管理模块的XC改造 |
| 7 |  | 空间数据和属性数据维护更新模块 | 实现空间数据和属性数据维护更新模块的XC改造 |
| 8 |  | 基础资料信息库模块 | 实现基础资料信息库模块的XC改造 |
| 9 |  | 抢险队伍物资库模块 | 实现抢险队伍物资库模块的XC改造 |
| 10 |  | 全市网格化巡查水务数据接入上图 | 实现全市网格化巡查水务数据接入上图的XC改造 |
| 11 |  | 水务热线灾情信息上图及发布模块 | 实现水务热线灾情信息上图及发布模块的XC改造 |
| 12 |  | 预警预案管理库模块 | 实现预警预案管理库模块的XC改造 |
| 13 | 防汛抗旱综合数据库XC改造 | 旱情数据库 | 实现旱情数据库的XC改造 |
| 14 |  | 防洪工程库 | 实现防洪工程库的XC改造 |
| 15 |  | 地理空间库（图形库） | 实现地理空间库（图形库）的XC改造 |
| 16 | 洪灾评估系统XC改造 | 灾前评估-基于洪水风险图评估 | 实现基于洪水风险图评估功能的XC改造 |
| 17 |  | 灾前评估-方案预案管理 | 实现方案预案管理功能的XC改造 |
| 18 |  | 灾前评估-相似洪水评估 | 实现相似洪水评估功能的XC改造 |
| 19 |  | 灾中评估-实测洪水灾情评估 | 实现实测洪水灾情评估功能的XC改造 |
| 20 |  | 灾中评估-遥感监测灾情评估 | 实现遥感监测灾情评估的XC改造 |
| 21 |  | 灾后评估-洪水综合分析 | 实现洪水综合分析功能的XC改造 |
| 22 |  | 灾后评估-灾后灾情评估 | 实现灾后灾情评估功能的XC改造 |
| 23 |  | 洪清会商 | 实现洪清会商功能的XC改造 |
| 24 | 抗旱业务应用系统XC改造 | 旱情监视-农业旱情监视 | 实现农业旱情监视功能的XC改造 |
| 25 |  | 旱情报表-旱情动态（月报） | 实现旱情动态（月报）功能的XC改造 |
| 26 |  | 旱情预测-旱情预测 | 实现旱情预测功能的XC改造 |
| 27 |  | 旱情报表-应急水源工程建设管理类 | 实现应急水源工程建设管理类功能的XC改造 |
| 28 |  | 旱情监视-旱情预警 | 实现旱情预警功能的XC改造 |
| 29 |  | 旱情报表-历史旱灾 | 实现历史旱灾功能的XC改造 |
| 30 |  | 旱情报表-其它 | 实现其他功能的XC改造 |
| 31 |  | 旱情报表-抗旱服务队类 | 实现抗旱服务队类功能的XC改造 |
| 32 |  | 旱情监视-城市旱情监视 | 实现城市旱情监视功能的XC改造 |
| 33 |  | 旱情报表-上报管理 | 实现上报管理功能的XC改造 |
| 34 |  | 旱情报表-旱情统计（年报） | 实现旱情统计（年报）功能的XC改造 |
| 35 |  | 旱情监视-抗旱调度 | 实现抗旱调度功能的XC改造 |
| 36 |  | 旱情评估 | 实现旱情评估功能的XC改造 |
| 37 |  | 旱情预测-江河来水预测预报 | 实现江河来水预测预报功能的XC改造 |
| 38 |  | 旱情报表-旱情动态（周/日报） | 实现旱情动态（周/日报）功能的XC改造 |
| 39 |  | 旱情会商 | 实现旱情会商功能的XC改造 |
| 40 |  | 旱情预测-降水气温预报 | 实现降水气温预报功能的XC改造 |
| 41 | 数据汇集与应用支撑平台XC改造 | 数据汇集平台-工情险情 | 实现工情险情功能的XC改造 |
| 42 |  | 数据汇集平台-综合信息 | 实现综合信息功能的XC改造 |
| 43 |  | 应用支撑平台-数据交换 | 实现数据交换功能的XC改造 |
| 44 |  | 应用支撑平台-数据管理 | 实现数据管理功能的XC改造 |
| 45 |  | 应用支撑平台-服务管理 | 实现服务管理功能的XC改造 |
| 46 |  | 应用支撑平台-资源目录 | 实现资源目录功能的XC改造 |
| 47 |  | 数据汇集平台-综合分析 | 实现综合分析功能的XC改造 |
| 48 |  | 数据汇集平台-洪涝灾情 | 实现洪涝灾情功能的XC改造 |
| 49 |  | 数据汇集平台-城市防洪 | 实现城市防洪功能的XC改造 |
| 50 |  | 应用支撑平台-统一用户 | 实现统一用户功能的XC改造 |
| 51 |  | 数据汇集平台-旱情信息 | 实现旱情信息功能的XC改造 |
| 52 |  | 应用支撑平台-服务搜索 | 实现服务搜索功能的XC改造 |
| 53 | 综合信息服务系统XC改造 | 系统管理-用户管理 | 实现用户管理功能的XC改造 |
| 54 |  | 综合统计-旱情统计（月报） | 实现旱情统计（月报）功能的XC改造 |
| 55 |  | 综合统计-旱情统计（周/日报） | 实现旱情统计（周/日报）功能的XC改造 |
| 56 |  | 基础信息-防洪抗旱工程 | 实现防洪抗旱工程功能的XC改造 |
| 57 |  | 综合统计-热线灾报 | 实现热线灾报功能的XC改造 |
| 58 |  | 基础信息-防汛重点区域 | 实现防汛重点区域功能的XC改造 |
| 59 |  | 资源服务-数据服务 | 实现数据服务功能的XC改造 |
| 60 |  | 基础信息-防汛抢险备案 | 实现防汛抢险备案功能的XC改造 |
| 61 |  | 综合统计-旱情统计（年报） | 实现旱情统计（年报）功能的XC改造 |
| 62 |  | 综合统计-水情统计 | 实现水情统计功能的XC改造 |
| 63 |  | 综合统计-洪灾统计 | 实现洪灾统计功能的XC改造 |
| 64 | 防汛短信和传真系统XC改造 | 推送模板配置 | 实现推送模板配置功能的XC改造 |
| 65 |  | 短信发送 | 实现短信发送功能的XC改造 |
| 66 |  | 传真发送 | 实现传真发送功能的XC改造 |
| 67 |  | 短信重发 | 实现短信重发功能的XC改造 |
| 68 |  | 传真重发 | 实现传真重发功能的XC改造 |
| 69 |  | 防汛传真信息提醒 | 实现防汛传真信息提醒功能的XC改造 |
| 70 |  | 短信传真统计查询 | 实现短信传真统计查询功能的XC改造 |
| 71 |  | 外部应用系统接入 | 实现外部应用系统接入功能的XC改造 |
| 72 |  | 防汛短信发送通道备份 | 实现防汛短信发送通道备份功能的XC改造 |
| 73 |  | 备份监控 | 实现备份监控功能的XC改造 |
| 74 |  | 防汛短信日志监控 | 实现防汛短信日志监控功能的XC改造 |
| 75 |  | 系统管理 | 实现系统管理功能的XC改造 |
| 76 | 防汛通讯录模块升级改造 | 填报分入口配置 | 实现对市防汛办每年更新的防汛值班通讯录、防汛工作联络网，以及新增整合短信传真通讯录。支持各类通讯录的信息的录入、删除、更新、查询等功能。开发防汛通讯录数据接口，为各应用赋能。 |
| 77 |  | 单位通讯录填报 |  |
| 78 |  | 人员通讯录填报 |  |
| 79 |  | 通讯录标签管理 |  |
| 80 |  | 通讯录分组管理 |  |
| 81 |  | 防汛通讯录综合查询 |  |
| 82 |  | 防汛通讯录多维统计 |  |
| 83 |  | 第三方数据对接 |  |
| 84 |  | 防汛通讯录轻应用开发 |  |
| 85 |  | 防汛通讯录数据接口开发 |  |
| 86 | 防汛值班管理模块升级改造 | 防汛值班报送 | 支持对各级防办人员和成员单位的值班信息管理的功能，同时提供防汛值班签到及统计等功能。 |
| 87 |  | 防汛值班签到 |  |
| 88 |  | 防汛值班统计 |  |
| 89 |  | 值班考核管理 |  |
| 90 |  | 值班权限管理 |  |
| 91 |  | 值班数据接口开发 |  |
| 92 | 防汛响应发布模块升级改造 | 发布内容编辑发布 | 实现市区两级防汛防台应急响应信息的发布和管理。针对区级发布防汛应急响应提供移动版入口，并将响应信息实时更新。 |
| 93 |  | 信息安全检查过滤提醒 |  |
| 94 |  | 分区响应管理 |  |
| 95 |  | 防汛响应查询 |  |
| 96 |  | 模拟响应管理 |  |
| 97 |  | 响应权限管理 |  |
| 98 |  | 与其他模块对接 |  |
| 99 |  | 响应数据接口开发 |  |
| 100 |  | 移动端信息发布 |  |
| 101 | 灾处信息管理模块升级改造 | 组织机构管理 | 支持按照初续报、终报两个阶段，通过统一入口直报各类灾情，包括数字、文字、照片等信息。通过数据分析、数据可视化等信息化技术手段，全面掌控灾情运行状况；对上海市灾情进行评估，及时掌握灾情情况。 |
| 102 |  | 多入口融合 |  |
| 103 |  | 灾处收集阶段管理 |  |
| 104 |  | 灾情直报表单上报 |  |
| 105 |  | 灾情数据审核管理 |  |
| 106 |  | 灾情数据可视化 |  |
| 107 |  | 用户身份标识 |  |
| 108 |  | 灾情埴报统计 |  |
| 109 |  | 自定义消息通知 |  |
| 110 |  | 指标知识库查询 |  |
| 111 |  | 数据对接和共享 |  |
| 112 | 防汛防台场景大屏版升级改造 | 汛情监测模块升级 | 新增和升级了汛情监测、监督管理、防御准备、灾情直报、重点关注、地图等多个模块，从而形成了防汛防台场景（大屏端）的工作版和决策版，通过丰富数据来源、界面升级、数据展示优化、功能新增等方面，提高了监测效率和信息的实时性，增强了防汛防台的决策支持能力。 |
| 113 |  | 监督管理模块升级 |  |
| 114 |  | 防御准备模块升级 |  |
| 115 |  | 灾情直报模块升级 |  |
| 116 |  | 重点关注模块升级 |  |
| 117 |  | 地图模块升级 |  |
| 118 |  | 工作版和决策版开发 |  |
| 119 |  | 第三方数据对接 |  |
| 120 |  | 大屏端后台管理 |  |
| 121 | 海洋管理专题大屏升级改造 | 海洋安全保障升级 | 海洋管理专题大屏升级改造包括升级海洋安全保障、海洋生态保护、海洋综合监管、海洋经济运行、海洋资源开发、海洋智图模块升级、第三方数据对接等。丰富数据内容，强化展示效果。 |
| 122 |  | 海洋生态保护升级 |  |
| 123 |  | 海洋综合监管升级 |  |
| 124 |  | 海洋经济运行升级 |  |
| 125 |  | 海洋资源开发升级 |  |
| 126 |  | 海洋智图升级 |  |
| 127 |  | 新增辅助决策 |  |
| 128 |  | 海洋指标综合展示 |  |
| 129 |  | 第三方数据对接 |  |
| 130 | 水务行业安全生产动态监管模块升级改造 | 完善建设施工领域安全动态监管数据解析和分析 | 水务行业安全生产动态监管模块升级改造包括完善建设施工领域安全动态监管数据解析和分析、新增或优化与堤防中心、供水中心、排水中心和水利中心分别对接运管安全数据、安全动态监管、水闸泵闸风险分级计算等数据内容，丰富数据内容，强化展示效果。 |
| 131 |  | 实现与市堤防中心运管安全数据对接和优化 |  |
| 132 |  | 新增对接市水利中心的安全动态监管业务支持模块 |  |
| 133 |  | 开发市水利中心的水闸泵闸风险分级计算模块 |  |
| 134 |  | 新增对接市供水中心的安全动态监管业务支持模块 |  |
| 135 |  | 新增对接市排水中心的安全动态监管模块 |  |
| 136 | 密码改造 | 密码改造 | 用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块接口对接 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请10台虚拟机，服务器资源CPU112核、内存448G、存储3.7T。

| 序号 | 网络区域 | 名称 | 类型 | 数量 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 64 | 400 |
| 2 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 4 | 8 | 32 | 300 |
| 3 | 互联网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 32 | 300 |
| 4 | 互联网 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 64 | 400 |
| 5 | 互联网 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 64 | 700 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：水安全保障大系统。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的7天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的7     个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为9个月，自合同签订生效之日起到2025年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目需求调研、系统设计。

第二阶段为5个月，完成进行数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为2个月，完成系统试运行工作，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成项目验收工作，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于13人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、工程师等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | - 项目经理具备系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或计算机类高级职称； - 具有地理信息或计算机或水利水务相关专业硕士学历 - 与本项目类似的工作业绩。 | 至少3人驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | - 团队成员至少3名具备软考中级职称及以上证书； - 至少3名具备地理信息或计算机或水利水务相关专业本科及以上学历。 |  |
| 工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 11人 |  |  |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于3人），至少2人驻场；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或计算机类高级职称 | 汛期发布响应期间需至少2人驻场 |
| 工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 团队成员具备软考中级职称及以上证书、地理信息或计算机或水利水务相关专业本科及以上学历。 |  |

等级保护要求

本项目参照等级保护三级要求建设。

商业密码应用需求

本项目参照商用密码应用三级要求建设。

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。密码应用功能模块与系统功能、业务复杂度密切相关，若系统功能较多、业务复杂度较高，则密码应用功能模块的开发适配工作量需相应调增。

| 序号 | 安全层面 | 保护对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络和通信安全 | 远程运维通信信道 | 通过远程管理终端对系统内设备进行运维的通信信道 |
| 2 |  | 政务外网访问通信信道 | 从政务外网访问应用的通信信道 |
| 3 |  | 互联网访问通信信道 | 从互联网访问应用的通信信道 |
| 4 | 设备和计算安全 | 服务器虚拟机 | 应用服务器虚拟机和数据库服务器虚拟机 |
| 5 |  | 数据库 | 无 |
| 6 | 应用和数据安全 | 应用用户 | 互联网侧应用用户（PC端） |
| 7 |  |  | 政务外网侧应用用户 |
| 8 |  |  | 政务外网侧管理员 |
| 9 |  | 重要数据 | 用户登录口令（用户身份鉴别数据） |
| 10 |  |  | 系统访问控制信息 |
| 11 |  |  | 系统业务日志数据 |
| 12 |  |  | 防汛大屏数据 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。