依法治市大系统(2025年升级改造)

2025年度采购需求

项目概况

项目背景&现状：为贯彻落实《关于推动上海法律科技应用和发展的工作方案》要求，赋能司法行政实际业务工作，在依法治市业务领域，打造创新的应用场景，形成以“数据要素为基础、场景应用为牵引、技术研发为关键”的创新发展和场景应用示范高地，更好助力上海国际科技创新中心建设和城市数字化转型。

本次项目致力于推动大数据、人工智能等现代科技在司法行政工作的融合创新，主要聚焦依法治市2个业务领域：行政复议行政应诉业务、法制研究课题管理，在业务办理、服务监管等方面持续提质增效，不断提高司法行政工作智能化、现代化水平。

升级改造全面依法治市子系统

通过加强案件标签管理，优化行政应诉模块，建设数字化案件管理模块，建设全市行政复议机构及复议人员管理、考核评价模块，升级行政复议、应诉功能。聚焦智能审理与数字监管场景，开发个案评查、应诉在线审批功能，开展案件多维分析、质量评查及专题研判，优化法治工作年度课题及专项课题全过程信息化管理，提高课题调研成果转换率，同步进行密码应用改造，以实现服务全面依法治市工作目标。

建设期限：合同签订之日起至2026年6月30日

建设地点：上海市司法局

预算金额：2150000.00元

采购金额（最高限价）：2150000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否按信 创要求建设：是

运维后所属大系统：依法治市大系统

建设目标

建设目标

本项目主要目标建设一个高效、智能、数据驱动的行政复议应诉管理系统，以提升行政复议工作的规范化、信息化和智能化水平，优化行政复议流程，提高审理效率和质量，加强数据汇聚分析和利用，为政府决策提供有力支撑，进而维护社会公平正义，促进法治政府建设。项目建设预期达到以下目标：

（1）行政复议应诉功能优化

优化案件管理、流程、数据统计与分析功能，升级移动端适配能力，强化听证系统融合及安全性，全面提升行政复议应诉管理系统的综合效能，实现案件管理更高效精准、流程运转更顺畅智能、数据支撑更全面可靠、移动端使用更便捷普适、类案适用更统一规范、听证工作更规范有序，同时保障系统数据安全与稳定运行，大幅提升行政复议应诉工作的整体质量与效率，增强用户满意度。

（2）行政复议案件审理智能化

整合数据资源、运用自然语言理解、知识图谱、机器学习等智能技术，实现智能审理、个案评查、应诉在线审批，以及行政复议机构及人员统一管理与考核评价，构建智能化的案件审理体系，减少人工操作误差，提升简易案件办理效率，保障案件办理全过程留痕与规范，优化当事人服务体验，同时实现行政复议机构及人员管理的标准化、便捷化与协同化，为案件审理提供全方位智能支持。

（3）行政复议数据汇聚分析

制定统一的数据汇聚标准，加强各级行政复议机关数据的整合，构建完善的行政复议数据库，为数据分析奠定坚实基础；进而建立科学的数据分析体系，针对行政复议工作热点、难点问题开展专题分析，深入挖掘数据价值，精准剖析问题根源并提出有效改进建议，最终将数据分析结果充分运用到行政复议工作决策中，为决策提供科学、可靠的参考依据，推动行政复议工作持续改进与提升，提升行政复议工作的科学性与针对性。

- 课题管理与成果智能化

完善课题管理及相关配置，实现个人与部门填报差异化、联合课题多角色管理，规范退回流程，精准控制申报通道，统一材料导出与标签管理，自动化评审等级与结项证明配置；优化课题成果分享，支持全流程维护与日志追溯，实现成果筛选、批量下载及运用情况分析；搭建智能辅助体系，自动生成课题表、预警异常申报，健全专家库与评审推荐机制，配置机关信息与短信规则，最终达成课题管理高效化、成果共享便捷化、辅助决策智能化，提升课题管理全流程效率与成果转化应用水平。

业务绩效考核要求

| 业务目标 |  | 在依法治市业务领域，打造法律科技创新应用场景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事件发生次数 | 0 |
|  |  |  |  | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 2026年6月30日前完成 |
|  |  | 共性平台 应用系统 | 平台整合能力 | 部门使用率 | 100% |
|  |  |  | 基础数据共性系统水平 | 基础数据采集覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 基础数据服务投诉率 | 0% |
|  |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 是 |
|  |  |  |  | 网络安全措施 | 是 |
|  |  |  |  | 系统安全措施 | 是 |
|  | 自定义指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 提升 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 环保达标率 | 100% |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户体验满意度 | ≥95% |
|  |  | 产出指标 | 产出数量 | 应用系统市、区单位覆盖率 | 市局 |

技术绩效要求

| 业务目标 |  | 在依法治市业务领域，打造法律科技创新应用场景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
|  |  |  |  | 软件测试达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 密码测试达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 网络安全等级达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 安全测试达标 | 达标 |
|  |  | 共性平台 | 系统共享水平 | 跨部门数据共享程度 | 100% |
|  |  |  | 数据质量水平 | 核心数据缺失率 | 0% |
|  |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 安全设备购置完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 安全产品购置完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 信息系统安全监管覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 数据风险监测 覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 终端设备安全管理覆盖率 | 100% |

项目建设内容

1.技术路线要求

（1）基于JavaEE规范的总体技术路线进行设计开发；

（2）采用基于B/S模式的三层/多层架构；

2.部署环境要求

本项目为升级改造，依托市电子政务云平台信 创环境开发部署，按照要求适配国产化环境，整体系统平台需满足能在信 创环境下运行。

3.软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-案件管理优化 | 1、案件审核和分配优化 2、案件分类优化 3、案件标签 4、案件归档及电话音频转写存储 根据案件性质、类型和领域，可对分类列表数据进行增删改查，其中领域可细分为三级。增加案件标签功能，可根据案件涉及主题、涉及法律条款等进行设置；在查询界面作为查询项可供查询。列表及标签的增删改查操作仅具有管理员权限的账户进行操作。 完善案件归档功能，案件办理结束后进行归档，可对案件进行档案目录的编写、页码编写等操作。 |
| 2 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-流程优化-案件受理 | 1智能预审 系统可预置审查规则，并通过建设卷宗解析能力-语义理解能力实现自动对提交的案件进行初步审查，筛选出符合受理条件的案件。能够识别常见问题并提供处理建议，辅助工作人员做出决策 2受理状态更新 实时更新案件的受理状态，包括已接收、正在审查、已分配等。确保申请人和办案人员能够随时查看案件的最新进展。 3案件分配 根据办案人员的专长、工作量和案件复杂度，智能分配案件至合适的办案人员。优化分配算法，提高资源利用效率，缩短案件受理时间。 |
| 3 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-移动端适配 | 一、移动审批 支持办案人员在移动端对案件信息进行审核，并对案件信息进行查看，包含附件查看和基础信息查看。 1审批信息查看 用户在进行审核时，可对历史审核信息进行查看，查看过往的审核情况及备注信息。 2案件详情查看 用户在进行审核时，可对案件详情进行查看，包含案件的人员信息、案件的基础信息介绍等内容。 3附件信息查看 用户在进行审核时，可对案件附件信息进行查看，可点开附件进行预览。 二、界面优化 设计响应式的用户界面，确保应用程序在不同尺寸的移动设备上都能提供良好的用户体验。优化导航和布局，减少用户操作的复杂性，提高易用性。 三、在线咨询 用户可以通过移动端的在线沟通功能，与复议机关的工作人员进行实时交流，咨询复议相关问题。复议机关人员可对用户咨询内容进行回复。 四、文书查看与编辑 允许用户在移动端查看和编辑案件相关的法律文书。提供文书模板，支持在移动端生成标准格式的法律文书，并支持相关案例推送、生成共同被告和信息公开案件文书。 五、数据统计分析 在移动端展示关键数据统计信息，如案件数量、审理时长、胜诉率等。提供简单的数据分析功能，帮助办理人员快速把握工作概况。 |
| 4 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议案件审理智能化应用（智能审理场景）-个案评查 | 1字段抓取 系统可以根据专项监督、年度常规评查的要求，利用大数据技术，自动从案件管理系统中抓取与评查相关的关键信息，案件要素识别提取，如案件名称、案件编号、当事人信息、审理人员、审理结果等，以便评查人员进行评查。 2电子卷宗调阅服务 系统为评查人员提供在线调阅电子卷宗的功能。评查人员可以在系统中直接查看案件的相关材料，如申请书、答辩状、证据材料等，无需线下查阅纸质卷宗，提高评查效率，并支持当事人查阅案卷 3评查结果录入 评查人员在完成对案件的评查后，可以在系统中录入评查结果，包括评查结论、评查意见等。系统会自动生成评查报告，方便评查人员进行总结和汇报。 4被评查人员在线反馈申辩 系统为被评查的复议案件审理人员提供在线反馈申辩的功能。被评查人员可以在系统中查看评查结果，并提出自己的意见和申辩。这有助于评查人员更全面地了解案件情况，确保评查结果的公正性和准确性。 5评查流程管理 系统可以对评查流程进行管理，包括评查任务的分配、评查进度的跟踪、评查结果的审核等。通过流程管理功能，确保评查工作按照既定的程序和要求进行，提高评查工作的规范性和效率。 6监督与统计功能 应用还具备监督与统计功能，能够实时追踪评查工作的进展情况，对评查结果进行汇总和分析。监督人员可以通过系统界面查看评查工作的实时数据，包括评查数量、评查质量、问题分布等，为改进评查工作提供有力支持。同时，应用还支持数据导出功能，方便用户进行更深入的分析和研究。 |
| 5 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议案件审理智能化应用（智能审理场景）-应诉在线审批 | 1分办审批 分办审批是应诉流程的第一步，主要负责对接收到的应诉案件进行初步分类和分配。系统或管理员根据案件性质、领域等因素，将案件分配给相应的处理人员或团队，确保案件得到专业且及时的处理。 2司法建议书审批 若在审理过程中发现某些问题或需要改进的地方，可能需要向相关部门或单位发出司法建议书。司法建议书审批就是对这类建议书的内容进行审查，确保其合理性、针对性和可行性，以促进司法公正和提高司法效率。 3上诉审批 当一方当事人对裁判结果不服时，可能会提起上诉。上诉审批就是对应诉机关是否接受上诉进行审查，同时分析上诉理由和依据，为后续的上诉审理做好准备。 4再审审批 再审审批是对已经生效的裁判进行再次审理的审批过程。审批人员需评估案件是否有再审的必要性和可能性，以及再审的理由和依据是否充分。此阶段的目标是确保裁判的正确性和公正性。 5抗诉审批 抗诉审批主要发生在检察机关对下级法院的裁判认为有错误时，依法提出抗诉的情况。抗诉审批就是对检察机关的抗诉请求进行审查，分析抗诉理由和依据是否成立，以及是否需要启动抗诉程序。 6归档审批 归档审批是应诉流程的最后一步，主要是对已结案的案件进行归档管理。审批人员需检查案件材料的完整性和规范性，确保案件能够按照规定的程序和要求进行归档保存。归档审批完成后，案件将正式进入档案库进行管理。 |
| 6 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议案件审理智能化应用（智能审理场景）-行政复议机构及复议人员管理、考核评价 | 一、行政复议机构及复议人员管理 建立统一的、基于用户角色的、个性化的信息访问集成平台，对接现有系统人员用户系统的基础上，构建单位用户库、申请人库、被申请人库等机构及人员库，用于后续管理及考核评价。 1用户管理 （1）单位用户 用户中心平台提供机构管理和用户信息管理两项功能，用于管理和展示机构信息、用户信息以及机构与用户的关联关系。 （2）第三人库 系统通过对平台中所有复议案件涉及到第三人进行信息记录，实现行政复议与应诉第三人的统一管理，支持对各第三人的用户进行统一的维护和管理，包括用户新增、删除、禁用、设定授权访问时间等操作。第三人可通过统一登录入口，访问当前用户所分配数据访问权限的数据，实现第三人用户的访问数据可控、访问时间段可控。 （3）代理人库 系统通过对平台中所有复议案件涉及到第三人进行信息记录，实现行政复议与应诉第三人的统一管理，支持对各第三人的用户进行统一的维护和管理，包括用户新增、删除、禁用、设定授权访问时间等操作。第三人可通过统一登录入口，访问当前用户所分配数据访问权限的数据，实现第三人用户的访问数据可控、访问时间段可控。 （4）案外人库 系统通过对平台中所有复议案件涉及到案外人进行信息记录，实现行政复议与应诉案外人的统一管理，支持对各案外人的用户进行统一的维护和管理，包括用户新增、删除、禁用、设定授权访问时间等操作。案外人可通过统一登录入口，访问当前用户所分配数据访问权限的数据，实现案外人用户的访问数据可控、访问时间段可控。 （5）咨询专家库 系统将机关内所有的咨询委员会专家收录到系统中，实现咨询专家信息的统一维护和管理，并对咨询专家添加标签，对咨询专家信息及特长进行标注，为复议办案过程中的案件咨询等提供信息支撑。 2角色管理 角色是基于某个应用，角色可与功能权限、数据权限进行关联，并与用户进行绑定，在用户绑定某个角色时，这个用户便拥有了这个角色的功能权限和数据权限。 3权限管理 权限管理主要包含两部分：功能权限管理和数据权限管理。 4复议机构管理（对接市局统一用户系统） 针对18家复议机构信息的维护、调整维护、查询。功能包括机构信息维护、调整、查询。 （1）复议机构信息维护 新增组织机构时用户要定义组织机构的名称、编码、职能描述、层次结构等信息。组织机构添加成功后，用户再为组织机构分配用户。 对于组织机构信息的修改，不需要审批，修改后立即生效。 （2）复议机构调整 当用户需要调整组织机构的层次关系时，系统提供调整组织结构层次管理的功能，组织机构以树形结构展示，用户可以逐层展开，查看每层中的组织机构，将要调整的组织机构以拖拽的方式拖到调整后的位置即可。 （3）复议机构查询 提供对组织机构的查询功能。可以按照各单位来查询，也可以按组织机构编码或名称来查询，还可以查看到每个组织机构下所包含的用户信息。 二、考核评价 1办案质效指标（今年已有相关建设内容） 通过对平台中办案数据的分析，统计出办结率、超限未结率、平均审理时长等案件办理需要的质效指标数据； 2办案绩效报表 支持对局、处科、个人等级别行政复议工作人员办案绩效进行报表分析，并支持报表生成和打印。 3个人办案绩效 根据账号的权限，支持展示个人办案数据统计，让办案人员的绩效情况一目了然。 |
| 7 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议数据汇聚分析（数字监管场景）-案件多维分析 | 行政复议案件多维度分析功能，旨在为复议人员提供一套全面、精细的案件分析工具，以提高其专业办案能力和决策效率。 1案件分类与标签化 根据案件性质、类型、紧急程度等标准对案件进行自动分类和标签化。通过标签系统，快速检索和分析特定类型的案件。 2趋势分析与预测 分析案件数量、处理时长、胜诉率等关键指标的变化趋势。利用历史数据进行预测分析，为未来的案件量和可能的挑战提供参考。 3区域分布与热点问题分布 统计分析案件在不同地区的分布情况，识别案件高发地区。识别和分析案件中的热点问题，如特定法律条款的争议、特定类型的案件集中等。 4可视化展示 利用图表、仪表盘等可视化工具，直观展示多维分析结果。支持用户与可视化结果的交互，如缩放、筛选等。 5报表生成与分享 根据筛选条件自动生成分析报告，总结多维分析的关键发现和结论。支持报告的导出和分享。 |
| 8 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议数据汇聚分析（数字监管场景）-案件质量评查 | 案卷评查作为行政复议工作中的关键环节，旨在通过系统、全面的审查与评估，确保复议案件处理的公正性、合法性和规范性。 1评查标准设置 设定明确的案件质量评查标准和指标，如法律适用准确性、审理程序合法性、文书制作规范性等。根据不同的案件类型和特点，设定相应的评查重点和评分细则。可对评查标准进行新增修改删除和查询操作。 2案件抽查 支持随机抽取一定比例的已审结案件进行质量评查。设定抽查规则，如按时间范围、案件类型、审理结果等条件进行抽取。 3评查流程 设计案件质量评查的流程，包括评查准备、实施、反馈和改进等环节。环节一单设定不可随意更改。 4评查表 可新建评价表，设计评查内容及评分标准，评查人员可对照评分标准进行打分。评查表一旦生效不可修改删除，未生效的可删除编辑。 5评查结果记录 记录每个案件的评查结果，包括存在的问题、优点、改进建议等。办案人员可对评查结果进行查看。 6评查报表生成 自动生成案件质量评查报告，总结评查结果和发现的问题。报告可以包括统计数据、图表、典型案例等。 7评查知识库 建立评查知识库，收集和整理评查相关的法律法规、指导文件、典型案例等。可对评查知识库进行删除新增修改查询等操作。 |
| 9 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议数据汇聚分析（数字监管场景）-复议应诉专题分析 | 1专题模板 提供可选择的专题模板，包含模板使用方式说明等，模板信息不可被修改，用户可根据实际需要选择对应的专题模板进行专题分析。 2深入分析与挖掘 利用数据分析工具和技术，对专题数据进行分析和挖掘，发现数据背后的趋势和模式。应用统计分析方法，如描述性统计、推断性统计、相关性分析等。 3专题报告生成 自动生成专题分析报告，总结专题分析的关键发现和结论。报告可以包括统计数据、图表、典型案例等；提供专题报告的下载和预览功能。 4可视化展示 利用图表、仪表盘等可视化工具，直观展示专题分析结果。提供交互式可视化功能，可对图标进行缩放筛选等操作。 |
| 10 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 课题管理及相关配置-课题管理及相关配置 | 1、课题填报："满足个人课题信息填写的要求，区别于部门机关填报，部分机关的填报信息，个人课题信息填报不再需要显示。在申请提交环节，成果提交环节，结项材料环节新增相关文件的上传功能。" 2、课题退回："课题审核人，如发现申报的课题有问题，可对课题进行退回操作。退回操作需填写，操作人，操作人联系方式。系统给出常用退回理由。操作人及操作人联系方式系统给出默认登录人信息，可进行修改操作。 3、联合课题：新增联合课题类型，联合课题信息维护，支持填写多个负责人。1到4个课题负责人， 1到8为课题成员。 4、通知公告："通知公告展示，申请人登录系统，进入首页可查看各通知课题申报的基本信息及截止时间。对通知公告信息进行维护，包含通知年度，课题基本信息，课题申报开始时间，课题申报截止时间，备注信息，登记信息人员，登记信息联系方式，登记信息时间，通知公告发布开始时间，通知公告关闭时间，通知公告发送范围。" 5、申报控制："课题申报通道启动时间与通知公告中记录的课题申报开始申报截止时间，保持一致。 审核人员可启动或关闭课题申报通道，可全部启动关闭。可这个对于某个账号开启或停止申报入口。" 6、材料管理："支持大批量课题相关材料的导出操作。支持多课题批量导出，某一类的材料文件。支持导出的材料文件文件名称格式化统一处理。例如XXXX课题XXX材料。支持页面筛选功能，筛选出相关的多条相关课题信息进行批量导出。" 7、标签库："系统自动触发标签及人工维护标签。修改，调整。标签库管理，新增修改删除，配置标签，标签规则。" 8、专家意见："评审过程中，专家可以填写专家意见信息。对评审过程中的专家意见进行分析汇总，汇总同个课题不同专家意见，方便审核人员进行分析评审。" 9、评审等级：基于课题评奖机制，对课题进行自动的等级评审。 10、课题评奖机制："列表方式展示课题评奖机制信息情况。包含年份，课题种类，课题占比，课题等级等信息展示。页面包含新增，修改等按钮。课题评奖机制的配置管理，年份，课题类型，课题等级，课题分值等信息。" 11、结项证明："列表方式展示结项证明模板信息。包括年份，课题种类信息。页面包含新增修改删除等按钮。 可进行结项证书模板的信息维护，可设置年份可上传相关模板文件。" |
| 11 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 课题成果分享-课题成果分享 | 1、综合维护 "列表方式展示所有的课题信息，可根据筛选条件，快速找出相关的课题，可进行修改等操作。 课题申报的全流程过程中，审核人员可进行随时的补充维护。 对于补充维护的课题的修改信息进行日志记录并可查看。" 2、成果课题成果分享 "列表方式展示所有可进行分享的课题，可以根据筛选条件筛选出需要的课题，可进行查看和相关文件下载。 页面支持批量下载，可选择多个文件批量下载相关材料文件。 课题分享获取相关信息时候，例如批量下载相关材料信息，需要填写运用领域使用方向等信息。 分析展示成果课题的运用情况。运用机关情况，运用领域情况，效果情况。" |
| 12 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 智能辅助-智能辅助 | 1、课题表生成 生成word版本的课题表，并提示用户可以自动生成及下载。 2、异常课题申报 系统给出预警报警，如果课题包含特殊人群，例如评审专家。给出标签化的提醒。 3、专家库 "通过列表形式展示专家库中专家信息。专家名称，专家标签，专家单位。列表页面包含，新增，修改，删除等操作按钮。 专家人员基本信息的维护，专家的姓名，年龄，机关单位等信息。 可以分析专家的构成，专家的年龄分布，专家的专业领域分布，专家的机关分布情况。" 4、评审课题推荐 "根据推荐评审课题模型，给出审核人员建议。哪些专家适合评审哪些课题。 展示课题推荐评审规则模型信息。可新增规则，修改规则。 模型管理，可选择哪些专家使用这个推荐模型，可选择匹配哪些标签，选择课题信息范围等。" 5、依法治市机关维护管理 "配置维护依法治市机关的单位信息。 配置维护机关单位对应的单位账号信息。 依法治市机关汇总展示每年情况。" 6、短信规则管理 "可自定义短信模板信息。 可管理短信发送规则。" 7、短信发送 "根据短信发送规则，自动发送短信信息。 自定义短信信息进行发送操作。发送内容可以进行自定义编辑。" |
| 13 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 密码应用改造-密码应用改造 | 安全网关对接、数据加密 |
| 14 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-流程优化-案件补正 | 1补正进度跟踪 提供补正进度查询功能，让申请人能够实时跟踪补正材料的处理状态。通过进度跟踪，申请人可以更好地安排自己的时间，减少不必要的等待。 2补正结果反馈 行政复议机关在收到补正材料后，及时反馈补正结果，明确是否接受补正。确保申请人对补正结果有明确的了解，避免因沟通不畅而产生误解。 3补正通知与提醒 系统可自动通知申请人或被申请人补正申请的结果。对于需要补充材料的补正申请，系统将提醒申请人及时提供相关依据。 4补正规则设置 用户可设定明确的补正规则，如补正申请的受理条件、补正材料的提交期限等。规则应符合法律法规要求，确保补正过程的合法性。 |
| 15 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-流程优化-案件延期 | 1延期申请 允许办案人员在遇到正当理由时提出延期申请。要求提供相关证明材料，如专家意见、突发事件证明等，以支持延期申请。 2延期时限管理 根据法律规定和案件具体情况，设定合理的延期时限。系统自动记录延期时长，确保总审理时间不超过法定上限。 3延期消息提醒 在批准延期后，系统自动通知所有相关方，包括申请人、被申请人和其他利益相关者。通过消息提醒方式，告知延期决定及新预计的审理完成时间。 4延期审核 管理人员可对用户发起的延期申请进行审核，根据申请事项和理由决定审核意见，审核意见有同意、拒绝和驳回三种方式。 |
| 16 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-流程优化-案件中止/恢复 | 1案件中止/恢复申请 允许办案人员或申请者在遇到不可控问题时提出案件中止申请。要求提供相关证明材料和相关情况说明，以支持案件中止申请；中止审核通过的案件可申请恢复，需要填写案件恢复说明和上传相关材料，以支持案件恢复申请。 2案件中止/恢复时限管理 根据法律规定和案件具体情况，设定合理的案件中止/恢复时限。系统自动记录中止/恢复时长，确保总审理时间不超过法定上限。 3案件中止/恢复审核 管理人员可对用户发起的中止恢复申请进行审核，根据申请事项和理由决定审核意见，审核意见有同意、拒绝和驳回三种方式。 4案件中止/恢复归档 所有中止恢复申请和审核决定在归档时，都需要进行归档，作为案件卷宗的一部分，可被查看和浏览。 5案件分配 根据案件涉及的人数及复杂程度，选择案件分配方式，简单案件实现系统自动分配。复杂案件需要人工分配案件。 6进度查询 案件相关人员，可随时随地实时查看案件的进度详情。包含案件的基础信息、材料信息和审核流转信息等。 |
| 17 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-数据统计与分析 | 一、数据收集与整合 收集行政复议业务相关的数据，包括案件数量、类型、处理时长、复议结果等。同时，对数据进行整合和清洗，确保数据的准确性和完整性，为后续的分析工作提供可靠的基础。 二、案件数量统计 对行政复议案件数量的实时统计和历史数据追踪，包括年度、季度和月度的案件接收量。提供案件类型分布统计，分析不同类型案件的数量变化趋势，识别案件增长的领域和潜在原因。 三、处理时长分析 记录并分析每一起行政复议案件从接收到结案的全过程时长，包括各个阶段的处理时间。通过对比不同案件、不同类型的案件以及不同时间段的处理时长，识别可能的效率瓶颈和延误原因。 四、胜诉率分析 统计和分析申请人在行政复议过程中的胜诉情况，包括胜诉案件的数量和比例。对比不同类型的案件胜诉率，分析影响胜诉率的因素，如案件性质、法律依据、证据质量等。 五、区域分布分析 统计分析案件在不同地区的分布情况。识别特定地区案件高发的原因，为地方政策提供数据支持。 六、趋势分析 分析案件数量、处理效率和结果的变化趋势，识别时间序列数据的模式和异常。通过趋势分析预测未来的案件量和可能的挑战，为资源配置和政策制定提供依据。 七、案件处理效率评估 评估案件从受理到结案的平均处理时间，识别效率低下的环节。通过效率评估推动流程优化和资源合理分配。 八、自定义报表 提供可选择的数据项和时间区间，用户可选择自己需要生成自定义报表。 九、复议结果分析 对复议结果进行深入地分析，包括维持、撤销、变更等不同类型的决定。通过分析复议结果的分布和变化趋势，复议机关可以评估复议工作的质量和效果，发现可能存在的问题和不足，进而制定改进措施。 十、可视化报告与展示 将统计分析结果以可视化的形式呈现，如图表、报告等。包含案件统计、趋势分析、区域分布分析、案件效率分析、复议结果分析、自定义报表等。 |
| 18 | 依法治市大系统(2025年升级改造） | 行政复议应诉功能优化（复议与应诉办案场景）-听证系统优化 | 一、听证系统与行政复议平台融合 在申请人申请复议平台中嵌入申请人听证系统，方便申请人随时查看听证会的相关信息，包括排期、地点、听证记录、电子材料送达等。实现听证系统与行政复议平台的无缝集成，确保听证活动可作为复议案件处理流程的一部分，提高案件处理的连贯性和效率。 二、听证排期升级 允许行政复议工作人员在接收到听证申请后，根据案件情况和资源可用性，为听证会议安排具体的日期和时间。排期信息将自动同步至申请人和被申请人的复议平台账户，确保信息的实时更新。 三、排期修改与调整 增设排期修改管理功能，允许在听证会开始前对排期信息进行必要的调整。系统应自动通知相关参与人员排期变更，并保存修改记录，以确保听证会信息的及时性和准确性。 四、听证笔录回传 在听证结束后，复议人员将听证笔录及其他相关材料，回传至业务系统。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请

主机资源：3台虚拟机，CPU44核 、内存128G、存储9200GB（约8.98TB）。

PaaS服务资源：

操作系统服务-中标麒麟、统信、麒麟信安		3套

数据库服务-达梦、人大金仓			1 套*年

中间件-东方通、普元、金蝶			2 套*年

安全防病毒(服务器端)			       2套*年

安全认证网关服务			           2套*年

可信密码服务			              2应用*年

数字证书服务 - SSL证书-通配符		2张*年

其他工作要求

系统整合与能力对接要求

- 本项目中复议应诉业务平台作为上海市行政复议应诉管理系统升级改造模块，为确保本项目新建模块与原有系统功能无缝耦合、整体不影响干警使用习惯，成交供应商需承诺该模块与原有系统整合运行，实现无缝对接。

- 本项目中智能审理场景作为新建模块，该模块涉调用智能语音能力，为确保司法局语音资源的高效利用，成交供应商需承诺需对接上海市司法局智能语音平台获取训练成熟的行业应用语料包来提升行业术语的转写准确率，成交供应商需承诺完成系统对接。

- 因本项目需求产生的所有系统对接费用包含在本次报价内。

原有系统功能说明：

行政复议应诉管理现有系统包括：掌上复议平台、复议智能听证平台、数字综合决策分析平台，数据服务中心，卷宗应用中心，智能阅卷应用中心，听证音视频管理中心。

上海市司法局智能语音平台功能包括：语音识别引擎，图文识别引擎等基础引擎能力。

对接接口规范说明：

1）接口协议

接口传输协议：HTTP

2)数据传输格式

接口数据传输格式：JSON

3)数据编码

接口接收请求及响应的数据编码均为UTF-8（有特殊要求在接口定义中标明）。

4)标点符号

数据中用户分割的标点符号均为英文状态下的标点符号。

5)日期格式

接口涉及到日期类型的参数均使用字符串传输，如果没有特别标注，格式统一为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，例"2022-01-01 01:01:01"

售后服务要求

（1）基本服务要求

供应商需具有较强的系统集成能力，熟悉系统，并能够就系统的研发、测试及系统与硬件设备、系统软件之间的联调配备现场技术服务团队。

系统上线后提供现场运维服务，保障系统的正常运行。应用软件免费质保1年。质量保质期从项目验收通过之日起计。

提供限时修复服务：系统软件原因引起的故障，1个工作日内恢复使用。

（2）电话支持要求

提供7*24电话支持，包含原厂支持中心的电话技术支持服务。

（3）现场服务要求

提供5*9现场支持。

（4）非工作时间应急服务要求

遇突发故障，工作时间需半小时响应，如有紧急或重大情况发生，根据甲方要求增派工程师提供现场服务。

（5）特定活动保障

供应商应承诺在招标单位特定活动时期,按照招标单位要求，提供专人进行活动保障。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商需完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商需提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的x个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2026年6月30日全部建设工作，分为4个阶段。

第一阶段（30天），合同签订，完成系统设计。

第二阶段（150天），完成系统开发，系统部署。

第三阶段（30天），系统测试，系统试运行。

第四阶段（2026年6月30日前），试运行完成后，完成验收。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责对项目实行质量、安全、进度、成本管理等 | 1人 | 具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）；专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责对项目整体技术架构规划设计 | 1人 | 通信工程类高级工程师职称，网络规划设计师证书、信息安全保障人员认证证书；专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 驻场 |
| 商务经理 | 负责与招标单位进行商务对接，发现合作中的问题并提出解决建议 | 1人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 不驻场 |
| 软件开发人员 | 负责根据用户要求，进行需求分析、设计、实现和测试等工作 | 3人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 不驻场 |
| 技术支持人员 | 负责为本项目相关系统提供售后服务，帮助用户诊断并解决其在使用系统过程中出现的有明显症状的，可能由系统导致的技术问题 | 4人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 不驻场 |

提供供应商为以上技术人员依法缴纳社保费的证明。

供应商应保证，在本项目建设期间，应保持持续稳定的人力投入。其中应承诺项目实施期间项目主要负责人（项目负责人、技术负责人）90%以上时间在本项目现场。组织或参与项目例会、项目协调会等项目相关会议。

指定一名项目经理和客户经理建立与招标单位对口联系。

项目在初验前，项目负责人不能撤离，在初验后根据需要有专业的维护团队在岗。

供应商应提供整体的项目系统集成、设备安装及实施管理方案。

2）供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有信息系统项目管理师证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 专科及以上学历，三年以上类似项目合作经验 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设，需配合项目建设单位及具有资质的第三方测评机构完成等保三级的测评，以第三方测评机构出具的安全测评报告为准。

商业密码应用需求

本系统拟参照等级保护第三级进行建设。依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，本系统对密码应用安全需求的满足情况包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全。对照如下：

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 采取措施 | 标准符合性 （符合/部分符合/不符合/不适用） | 说明 （针对不适用项说明原因及替代性措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 物理和环境安全由政务云机房服务方实现 | 符合 | 物理和环境安全由政务云机房服务方已实现 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 |  |  |  |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 |  |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 采用安全认证网关，结合SM2算法的数字证书访问认证实现身份鉴别 | 符合 |  |
|  | 通信数据完整性 | 采用安全认证网关，建立GMSSL安全信道结合数字签名技术保证数据完整性 | 符合 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 采用安全认证网关，建立GMSSL安全信道实现机密性 | 符合 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 基于安全认证网关产品自身机制实现网络边界访问控制信息完整性 | 不适用 | 由边界访问控制设备自身机制实现 |
|  | 安全接入认证 |  | 不适用 | 无外部接入设备 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 采用SM2数字证书实现身份鉴别 | 符合 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 通过SSLVPN建立安全信道登录堡垒机实现远程运维 | 符合 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 采用数字签名技术保证服务器访问控制信息的完整性 | 符合 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 |  | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 采用数字签名技术保证服务器日志记录的完整性 | 符合 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 无 | 不符合 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 基于安全认证网关，采用SM2算法的数字证书实现身份鉴别 | 符合 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 基于签名验签服务，采用SM2算法数字签名进行完整性保护 | 符合 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 基于签名验签服务，采用SM2算法数字签名进行完整性保护 | 符合 |  |
|  | 重要数据传输机密性 | 基于安全认证网关，建立GMSSL安全信道保护重要数据传输机密性。 | 符合 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 基于密码机服务，采用SM4算法的加密服务实现加密存储 | 符合 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 基于安全认证网关，建立GMSSL安全信道并结合数字签名技术保证重要数据传输完整性。 | 符合 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 基于签名验签服务，采用SM2算法数字签名进行完整性校验 | 符合 |  |
|  | 不可否认性 | 关键操作行为采用SM2算法数字签名实现其不可否认性 | 符合 |  |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员需是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作需得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中需服从上述单位的管理协调。

供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、CCRC 信息安全服务资质认证证书、信息系统建设和服务能力等级证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本项目采用两期分期付款方式付款。

如果成交金额大于等于1500000元（注：2025年预算金额），a.合同签订生效后10个工作日内，支付1500000元；b.完成最终验收报告后10个工作日内，支付剩余合同款。

如果成交金额小于等于1500000元，合同签订10个工作日内一次性支付合同款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准