医保“统模式”业务子系统建设项目

采购需求

目录

第 1 章 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	1

1.3 项目内容	2

第 2 章 项目建设要求	3

2.1 总体要求	3

2.1.1 技术要求	3

2.1.2 性能要求	3

2.2 应用系统建设改造内容	4

2.3 与市医保信息平台双向同步要求	8

2.4 与市医保四期系统双向同步要求	8

2.5 商业密码应用改造要求	8

2.6 系统部署要求要求	9

第 3 章 项目实施、培训、售后服务等要求	9

3.1 项目实施要求	9

3.2 项目工期要求	10

3.3 项目团队及驻场人员要求	10

3.4 项目培训要求	10

3.5 项目验收要求	11

3.6 售后服务要求	12

3.7 知识产权与保密要求	12

# 项目概述

## 项目背景

2022年7月，国家医保局向各省级医保局下发了《关于2022年度统一医疗保险费征收模式工作方案意见的通知》，明确提出根据《统一社会保险费征收模式实施方案》要求，从2022年起，用3年时间稳妥有序实现用人单位和个人自行向税务部门申报缴纳社会保险费(统一社会保险费征收模式，以下简称“统模式”)。

2022年7月15日，经国务院批准，国家税务总局、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、国家医保局五部门联合召统一社会保险费征收模式工作动员部署视频会议，向各地方进一步明确了工作任务，提出了工作要求。

为落实国家上述政策文件精神，国家税务总局上海市税务局、上海市医疗保障局等七部门印发了关于《上海市统一社会保险费征收模式实施方案》的通知，同年8月15日上海市税务局制订了《关于印发<本市统一社会保险费征收模式实施方案>的通知》，《方案》明确了本市的“统模式”主要目标：实现本市用人单位及灵活就业人员、城乡居民自行向税务部门缴纳社会保险费，由税务部门统一征缴社会保险费，由人社部门统一落实城镇职工参保登记，医保部门自行负责城乡居民参保登记并根据税务及人社部门反馈进行权益记录和待遇发放，持续完善提升本市“统模式”工作，推进本市社会保险费管理体系建设。

因此，无论是从国家层面、还是从上海市委、市政府以及上海医保局层面，积极推进社会保险费“统模式”改革各项工作是推进医保政务服务集成化办理，用“信息多跑路”实现“群众少跑腿”，提升用人单位和参保群众办事便利化水平，增强参保群众获得感、幸福感和满足感的大事，也是必须按时完成的工作任务。而本项目的建设正是对相关信息系统进行改造以便满足“统模式”的业务经办和管理需要，是有效推进上述工作的支撑和前提。

## 项目目标

为落实国家、上海市《统一社会保险费征收模式实施方案》相关文件的要求，上海医保信息平台需要对全市医保参保和征缴业务进行功能属地化改造，以实现对本市城乡居民、职工、灵活就业人员的医保参保、缴费、部门间信息集成和数据共享等业务的全面支持。确保“统模式”后各项业务衔接顺畅、协同高效，税务部门能够及时准确征收费款，人社部门能够统一落实参保登记，医保部门能够顺利开展权益记录和待遇发放；同时，积极探索医疗保险参保缴费等事项跨区域通办、跨层级联办机制，保证顺利完成本市“统模式”改革任务。

## 项目内容

为响应国家及上海市关于“统模式”的要求，通过在市医保信息平台上进行统模式业务应用的本地化开发和接口改造，重塑参保管理、缴费记账、退账管理等流程。根据现阶段工作部署，职工和灵活就业人员的医保参保工作仍由人社部门负责，参保数据将同步至医保部门和税务部门；城乡居民的医保参保工作由医保部门负责，参保数据同步至税务等部门。实现市医保、市税务、市人社、市大数据中心等部门的信息交互和业务协同，实现上海全市医保“统模式”相关业务的顺畅衔接和高效协同，推动本市智慧医保的建设。

# 项目建设要求

## 总体要求

### 技术要求

1.投标人提供的软件必须是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在国产主流的操作系统和硬件平台上，支持B/S结构，支持云数据库、云存储、云缓存等云架构。

2.投标人提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

3.投标人提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

4.投标人提供的软件在不同时期软件版本必须能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

### 性能要求

交易响应时间指完成目标系统中的交互或批量业务处理所需的响应时间。根据业务处理类型的不同，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平均响应时间。

（一）交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入、修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。

平均响应时间：1秒；

峰值响应时间：3秒。

批量前台经办业务数据导入（按一次2000条评估）。

1、平均响应时间：5秒；

2、峰值响应时间：10秒。

（二）查询类业务

查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围。

1、简单查询平均响应时间：1秒；

2、复杂查询平均响应时间：3秒。

（三）交易接口服务(数据交换)

1、单条记录交易接口平均响应时间：1秒；

2、多条记录（100条）交易接口平均响应时间：3秒。

（四）大数据量、批处理业务

批量交易指一次完成多笔业务处理的交易，如批量扣缴等。由于批量交易的数据量不确定，需要根据具体的情况确定响应时间，如会计核算等业务处理。该类业务具有处理复杂、操作数据量大、处理时间长的特点，具体的响应时间视提交数据量、业务处理量而定。

## 应用系统建设改造内容

本项目具体建设要求如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参保管理 | 依照“统模式”业务要求，设计开发城乡居民参保登记管理相关功能，并实现通过一网通办和社区云实现城乡居民人群参保业务协同，实现参保居民登记管理改造，需要包括：城乡居民参保登记改造（含社区云、一网通办）、城乡居民参保维护改造（含社区云、一网通办）、城乡居民暂停参保登记改造（含社区云、一网通办）。 |
| 2 | 缴费管理改造-税务全责征收改造 | 城乡居民税务全责征收改造，依照“统模式”业务要求，开展城乡居民参保征收管理的城乡居民参保征收管理改造，需要包括：税务征收信息归集提取、税务征收信息核对确认、税务征收数据文件生成管理。 |
| 3 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发城乡居民到账记账相关功能，需要包括：税务到账信息接收追踪、医保账户记账确认、税务差异数据处理。 |
| 4 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发城乡居民税务全责征收业务查询相关功能，需要包括：参保征收办理进度追踪、城乡居民税务全责征收查询、不成功业务追踪。 |
| 5 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发城乡居民税务全责征收业务统计相关功能，需要包括：城乡居保税务全责征收业务总览、无补贴业务统计、有补贴业务统计、不成功业务处理统计预警。 |
| 6 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发人社参保缴费记账信息管理改造相关功能，需要包括：人社参保信息查询、人社参保信息核对、人社参保信息确认、人社到账信息接收追踪、人社到账信息参保核对、职保参保缴费记账确认、人社差异数据处理。 |
| 7 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发职工税务全责征收业务查询相关功能，需要包括：参保征收办理进度追踪、职工税务全责征收业务查询、参保单位税务全责征收业务查询、不成功业务追踪。 |
| 8 |  | 依照“统模式”业务要求，设计开发职工税务全责征收业务统计相关功能，需要包括：职工税务全责征收医保业务总览、职工税务全责征收业务统计、灵活就业人员税务全责征收业务统计、不成功业务处理统计与预警。 |
| 9 | 缴费管理-城乡居民退账管理 | 实现城乡居民退账管理改造,包括城乡居民退账受理，城乡居民退账审核，城乡居民退账发送信息管理，城乡居民销账管理，城乡居民退账业务查询，城乡居民退账业务统计。功能包括：城乡居民退账受理、城乡居民退账审核、信息归集提取、信息核对确认、数据文件生成、税务销账信息接收查询、账户销账、税务差异数据处理、退账办理进度追踪、参保人退账业务追踪、退账不成功业务追踪、居民退账业务总览、无补贴退账业务统计预警、有补贴退账业务统计预警、退账不成功业务统计预警。 |
| 15 | 信息交互管理 | 传输任务管理支持对信息交互过程中对传输任务的管理，需要包括：传输任务新增、传输任务修改、传输任务作废、任务调度管理。 |
| 16 |  | 传输任务监控支持对信息交互过程中对传输任务的监控，需要包括：传输任务状态追踪、任务执行手动控制、待执行任务管理。 |
| 17 |  | 医保传输数据管理，依照“统模式”业务要求，设计开发汇缴单位代码管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发参保登记数据管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发年度续保数据管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发汇缴参保信息管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发失败数据补正处理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发未缴费人员信息管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认；设计开发特殊缴费信息管理相关功能，需要包括：数据生成、代码核对、数据确认。 |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  | 税务缴费回传信息管理，支持对信息交互过程中对税务缴费回传信息的管理，需要包括：上解信息查询、入库信息查询、隔月入库信息查询、退费信息查询。 对于大数据中心传送的相关数据进行信息校验和处理，并支持汇总导出，需要包括：死亡人员增量处理、死亡剔除人员增量处理、全量数据汇总导出处理、月度变更数据汇总导出处理支持进行信息校验和处理，需要包括：税务相关数据处理、人社相关数据处理、大数据中心相关数据处理。 |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 | 协同接口开发 | 与人社部门的数据接口开发，需要包括：在职变更信息同步、退休变更信息同步、单位变更信息同步、征地预缴信息同步、延迟退休信息同步、缴费台帐信息(正常缴费)信息同步、缴费台帐信息(补缴、续缴和调整，不含征地预缴)信息同步、城保在职参保人员基本信息汇总、城保退休人员基本信息汇总、城保单位基本信息汇总、城保保险号合并数据文件信息同步、在职协保人员预缴信息同步、参保人员户籍信息同步、个人独立缴费人员实际缴费情况信息同步、个人帐户属性信息同步、异地转出信息同步、单位参保信息信息同步。 |
| 28 |  | 与税务部门的数据接口开发，需要包括：城乡居民参保信息同步、城乡居民参保中止信息同步城乡居民扣款信息查询、城乡居民业务逻辑校验反馈信息同步、城乡居民缴费明细信息交互、特殊缴费业务缴费信息交互、城乡居民(有补贴)参保信息同步、城乡居民(有补贴)参保中止信息同步、城乡居民(有补贴)扣款信息查询、城乡居民(有补贴)业务逻辑校验反馈信息同步、城乡居民(有补贴)缴费明细信息交互、城乡居民(有补贴)特殊缴费业务缴费信息交互。 |
| 29 |  | 与大数据中心部门的数据接口开发，需要包括：增量死亡人员信息（大数据中心-->医保）增量、获取死亡剔除人员增量、增量死亡剔除人员信息（大数据中心-->医保）、重残无保人员信息（大数据中心-->医保）。 |

## 与市医保信息平台双向同步要求

基于市医保信息平台与本系统的现状，根据相关要求，通过与市医保信息平台的对接，形成完整、准确的数据双向同步机制，实时双向同步参保数据和征缴数据。须提供可实现的技术方案，包含描述实现机制、原理、同步内容等内容。

## 与市医保四期系统双向同步要求

基于市医保四期系统与本系统的现状，根据相关要求，通过与市医保四期系统的对接，形成完整、准确的数据双向同步机制，实时双向同步参保数据和征缴数据。须提供可实现的技术方案，包含描述实现机制、原理、同步内容等内容。

## 商业密码应用改造要求

为满足国密使用要求，投标人需对医保“统模式”业务子系统提出详细、可行的改造方案，相关改造内容包括：网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用改造，对用户身份认证机制、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息、重要可执行程序签名验签、用户访问控制信息签名验签、应用系统重要数据加解密、应用系统重要数据签名验签等开发改造适配。

## 系统部署要求要求

本项目部署在上海电子政务云上，由上海市大数据中心提供相关基础设施支撑资源。系统按照信创的要求建设，投标人需要根据项目要求结合当前本市各类参保人群数量和参保、缴费、记账等相关业务量的估算对本项目所需要的云资源进行设计，并配置配套操作系统、数据库、中间件、防病毒软件，以及密码测评所需安全认证网关服务、签名验签服务、可信密码服务、数字证书服务、时间戳服务。投保人需提供系统的详细部署方案。本项目相关资源情况如下：

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | vCPU（核） | 内存(GB) | 存储数量(GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 256 | 1024 | 8800 |
| 2 | 虚拟机 | 应用服务器 | 352 | 704 | 13200 |

# 项目实施、培训、售后服务等要求

## 项目实施要求

投标人应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案等。

根据对项目的理解做出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。项目经理及项目成员一旦确定原则上不得更换。

招标人有权监督和管理此项目的开发、故障排错、测试及系统验收等各项工作，投标人应接受并服从招标人和监理方、测评方的监督和管理要求。

投标人对医保“统模式”业务子系统集中开发，投标人一旦中标后，应承担开发设备环境、开发人员的开发场地和食宿等相关内容和费用。

投标人需提供针对本项目的风险控制方案。

## 项目工期要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标人要求进行调整和细化。

本项目要求自合同签订之日起3个月内完成项目建设并通过竣工验收，需包含一个月试运行，要求提供详细可行的项目实施进度及人员安排。

## 项目团队及驻场人员要求

投标人应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、项目技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

- 要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

- 要求项目经理：具有10年以上从业经验且至少参与过5个类似项目并担任项目经理的。

- 要求项目技术负责人：具有高级工程师（工程技术、计算机、信息类专业）职称；具有15年以上从业经验且至少参与过3个类似项目并担任项目经理；具备高级信息系统项目管理师证书。

- 为保证项目顺利实施，要求投标人不少于15人（不包含项目经理和技术负责人）的技术团队，团队需要具备以下资质或能力，包括且不限于：系统分析师证书、信息系统项目管理师证书、软件测评师证书、软件设计师证书、系统架构设计师证书、注册信息安全专业人员、数据管理/治理工程师、国产化操作系统认证工程师、国产化数据库认证工程师、虚拟化厂商认证。

- 根据项目体量及进度要求，实施期间项目现场常驻团队应不少于10人。项目免费维护期间，项目团队成员中至少有5名人员常驻。

- 投标人应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验、近半年任意一个月的社保缴纳等证明材料。

投标人应具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书；投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全开发类）证书为优。

## 项目培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1、培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

2、培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等；

3、提供系统操作培训，主要是面向医保及相关管理部门等系统操作人员，提供操作培训；

4、提供系统日常维护系统培训，主要是面向技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

## 项目验收要求

投标人在投标方案中需提供详细的验收方案。

验收要求如下：

1.项目确定的建设内容，已按合同全部建成，能满足系统运行的需要。

2.项目确定的应用系统等，运行期间产生的所有问题都已得到解决，且业主满意。

3.项目文件资料齐全，并符合相关规定。

项目验收时，投标人至少提供以下成果文档：

- 项目实施方案

- 项目实施计划

- 需求分析说明书

- 概要设计说明书

- 详细设计说明书

- 数据库设计说明书

- 测试计划及方案

- 测试报告

- 系统管理员手册

- 软件用户手册

- 系统维护计划

- 初验方案

- 初验报告

- 功能确认表

- 试运行方案

- 培训记录

- 培训报告

- 试运行报告

- 安装配置报告

- 系统安装、测试、联调报告

- 验收方案

- 项目验收报告

## 售后服务要求

1、项目整体提供一年的免费维保期，一年免费维保期结束后，费用由双方协调确定。

2、要求在项目办公机构驻地提供项目实施和日常维护工作。

3、根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供详细的售后服务方案。

4、为保证本次项目顺利成功，承诺在项目验收后提供一年的软件7*24小时售后技术服务，质保期内均提供7*24小时现场驻场维护、免费上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时内达到现场，4小时内解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

5、投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到用户通知后，须立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。

## 知识产权与保密要求

1、知识产权要求如下：

招标人拥有医保“统模式”业务子系统第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经招标人许可，中标人不得用于第三方。

2、保密要求

投标人同招标人签定保密协议，保证在此次项目建设中：由招标人向投标人提供的用户需求书、图纸、技术文档等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得以任何形式向第三方透露或将其用于本次项目以外的任何用途。全部实施及验收工作完成后，所有资料应交回招标人。中标人驻场工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到招标人认可，并与合同、保密协议一并提交给招标人。