可信政务数据共享市农业农村委配套场景(一期)建设项目子系统建设项目

# 2025年度采购需求

## 一、项目概况

上海聚焦农业高质量发展，着力推进高端农业、精品农业和品牌农业建设，精心培育了一批具有地域特色和市场竞争力的优质农产品品牌。为实现对地产优质农产品种源、生产、认证、监管、检验、保险等关键环节的核心数据可信存储与溯源，建立企业、政府、消费者等多方信任关系，需要打造可信政务数据共享市农业农村委配套场景。发放基于“申农码”的溯源码，开发特色扫码溯源页，实现优质农产品生产全过程可信溯源，提升市民对优质、精品农产品的感受度。通过对农产品全流程数据采集与预警分析，为农产品质量安全监管提供支撑。

建设期限：9个月

建设地点：上海市大数据中心

预算金额：1,100,000.00元

采购金额（最高限价）：1,100,000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：农业农村公共服务大系统

## 二、建设目标

### 2.1 总体目标

打造可信优质农产品溯源场景，构建可信体系，提升市民对优质农产品的感受度、认同度和满意度，实现不少于15种农产品生产全过程可溯源，覆盖不少于100主体、基于随申码生成溯源码超300万张。

1、实现优质农产品生产全过程可溯源。建立统一数据标准与上链规范，与各业务环节数据对接，与政务区块链对接，支撑涉农区优质农产品生产全过程可溯源。

2、实现溯源流程与码的管理。支持溯源过程中的数据审核、溯源的发码、审核及监管，搭建贴码量预估和扫码异常预警模型，结合多因素预估贴码数量，及时发现伪造情况。

3、支撑不同农产品一码一源的服务。基于随申码发放溯源码，开发特色农产品扫码溯源页，利用区块链特性实现农产品溯源查询展示。

4、提供全流程数据的统计分析、监控、展示。构建农产品可视化分析能力，支持多层级下钻分析，动态监控农产品生产全过程溯源相关的主体及品种。

5、联合相关委办局实现跨部门数据溯源。实现跨部门数据溯源，完善深加工类农产品溯源场景。

### 2.2 技术指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  | 产出质量 | 软件测试通过率 | 100% |
|  |  |  |  | 密码测试等级 | 满足三级要求 |
|  |  |  |  | 等级保护要求 | 三级 |
|  |  |  |  | 安全测评等级 | 满足三级要求 |
|  |  |  |  | 系统可靠性 | 不低于99.8% |
|  | 自定义指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发功能数量 | 不少于28个功能 |
|  |  |  | 产出质量 | 数据查询响应时间 | 不大于3秒 |
|  |  |  |  | 支持并发数 | 50个 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 100% |

### 2.3 绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | 9个月 |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 数量指标 | 系统用户量 | 1000个 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 赋能品牌主体保护 | 不少于100家 |
|  |  |  |  | 赋能市民农产品追溯 | 扫码次数不少于20000次 |
|  |  | 数据指标 | 数据储存 | 数据存储量 | 1000GB |

### 2.4 部署环境

本系统要求部署在上海市电子政务云上，按国产化标准建设。

## 三、项目建设内容

### 3.1系统架构要求

本系统需采用J2EE技术体系，实现跨平台运行能力，并支持国产操作系统、国产数据库和国产中间件，保证高可用性和安全性。实现农产品数据的采集、可信存储、共享和溯源。包含可信网络、溯源技术、加密技术、共识机制等关键技术，保障数据的安全传输、可靠存储和可信共享。运用可信溯源技术，将关键环节数据进行可信存储，使其拥有唯一的数字签名和时间戳，确保数据的不可篡改和可追溯性。采用表现层、业务逻辑层和数据层的多层架构设计，降低系统各层间的耦合度，方便系统的扩展和改造。

### 3.2软件开发需求

软件开发清单

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据接入管理 | 政府端业务数据对接管理 | 对接经营主体信息，提供导入、修改及可信同步操作，对主体信息分析统计，展示发码情况、扫码情况、上链面积、上链数据量等信息；对接农产品监管被监管主体、监管单位、监管类型、监管结果等信息，并可针对品种同步对应主体的监管信息；对接绿色认证信息的主体名称、农产品名称、证书编号、许可时间等信息，并可针对品种同步对应主体的绿色认证信息 |
| 2 |  | 生产端业务数据对接管理 | 对接种源信息、生产档案信息、农事信息、采收信息、销售信息、合格证信息、品鉴评优信息等数据 |
| 3 |  | 市场端业务数据对接管理 | 对接入仓信息、出仓信息及加工信息等数据；对接被保险主体、保险公司、承保险种等信息，并对保险信息是否在保进行核验功能；对接检测信息的检测单位、检测时间、检测报告等信息 |
| 4 |  | 上海市食品安全信息追溯平台数据对接管理 | 对接上海市食品安全信息追溯平台的产品信息，包含产品69码，产品名称，规格，批次号等信息；根据配置开关来控制数据同步，并对所有产品、批次统计重量及数量 |
| 5 |  | 农产品监管系统巡检功能优化及业务提醒 | 对上海市农产品质量安全移动监管及数据分析系统中日常巡查及二品一标巡检功能调整，需提示该主体是可信追溯农产品主体，需要核实情况后上报，对业务人员提醒 |
| 6 | 农产品全链路可信数据管理 | 农产品溯源信息全流程管控 | 依托市区两级审核架构，对农产品溯源信息进行全流程、多维度的严格把关。区级对溯源主体信息的内容、数据项确认、溯源内容确认，市级审核人员再进行信息确认审核，确保数据真实准确 |
| 7 |  | 可信数据全环节逻辑校验管理 | 对所有环节溯源数据逻辑验证，种植采收逻辑校验，采收销售逻辑校验，销售合格证逻辑校验，主体与生产档案逻辑校验，入仓与出仓逻辑校验，出仓与加工逻辑校验，未对应的无法进行后续环节的数据可信同步 |
| 8 |  | 基于PaaS的可信数据同步服务 | 实现对农产品溯源数据相关任务的全流程管理。系统支持任务的创建、分配、调度与监控，可根据业务需求灵活设置任务执行周期、农产品等参数；集成SDK，运用PaaS服务实现对所有溯源数据模块的可信数据同步功能，支持单项数据及批量数据可信同步，实时返回同步结果； |
| 9 |  | 可信数据防伪验证管理 | 支持防伪验证管理，验证溯源数据的真实性，使用数据的唯一id核验溯源数据是否真实 |
| 10 | 优质农产品溯源应用 | 农产品粗加工溯源模板定制与配置管理 | 针对农产品粗加工环节的业务特点，定制所有溯源环节的通用模板，提供灵活可配置的溯源模板定制功能 |
| 11 |  | 农产品深加工溯源模板定制与配置管理 | 针对农产品深加工环节的业务特点，定制所有溯源环节的通用模板，提供灵活可配置的溯源模板定制功能 |
| 12 |  | 合格证与溯源码联动管理 | 实现合格证和溯源码实现二码合一，将合格证信息绑定到溯源码上，扫码溯源码后可展示合格证信息内容，也可进行解绑操作去除绑定 |
| 13 |  | 溯源落地页信息展示-合格证 | 实现对合格证码的溯源落地页展示，包含主体信息、产品信息、监管信息、合格证信息、生产档案信息等模块 |
| 14 |  | 溯源落地页信息展示-溯源码通用版 | 实现对溯源物码的溯源落地页展示，提供通用样式、logo、模块内容，可根据各个品种筛选对应模块内容 |
| 15 |  | 溯源落地页信息展示-溯源码定制版 | 实现对溯源物码的溯源落地页定制开发，在遵循既定溯源内容规范的基础上，提供多元样式风格与丰富模块展现形式，精准匹配不同品种的个性化需求；提供溯源码图片共享接口及功能，可在溯源落地页中添加分享功能，分享物码 |
| 16 | 数据洞察与辅助决策 | 全市农产品溯源数据统计与趋势分析 | 支持全市及涉农区，不同时段农产品品种个数、累计可信同步数据数量、累加溯源码发放情况、不同时段涉农区及品种的统计分析、可根据时间段展示溯源趋势，根据不同环节溯源数据的占比情况 |
| 17 |  | 农产品品种数据统计分析 | 支持15个农产品品种各个环节业务发生量，包括种植、采收、销售、监管、保险、认证环节统计分析；农产品品种的主体区域、当日可信同步数据，种植面积，累计可信同步数据统计分析；支持农产品品种的溯源动态展示，展示用户以哪种方式进行溯源，并点击唯一编号可进行展示溯源情况 |
| 18 |  | 农产品溯源码统计分析与防伪预警 | 支持各类农产品溯源情况统计分析，各端统计情况、溯源主体排行，溯源次数统计溯源清单，各农产品溯源次数统计；对异常溯源情况监测，支持对特定的溯源农产品做溯源限制，限制时间范围和品种；对溯源次数过多的产品进行预警提示 |
| 19 |  | 地产优质农产品核心模块展示、核心指标提炼 | 支持对所有地产优质农产品品种及重点农产品上市情况同步与展示，各类农产品信息分析展示；支持对所有品种溯源品种数、溯源数据量、溯源主体、溯源面积统计分析； |
| 20 | 系统管理与安全管理 | 系统全流程消息触达与反馈协同管理 | 对应系统流程的审核过程消息生成，并通知到对应权限用户人员，提示该消息需要操作处理，点击消息直接跳转到对应功能页；意见反馈功能在手机端溯源后可提交意见反馈，PC端展示意见反馈内容并使用短信发送对应主体处理； |
| 21 |  | 农产品品类基础信息管理 | 可新增，修改删除品种品类，可筛选类别名称和编码，供品种生成时选择品类；管理各区优质农产品和重点农产品，包含区域、品种类别、品种名称、上市时间等信息。同时汇总种植养殖面积、溯源码发放数量、扫码查询频次等关键数据 |
| 22 |  | 用户操作日志行为审计 | 可筛选模块、用户、角色、账号来查询日志访问情况，并对访问情况统计分析 |
| 23 | 移动端协同 | 农产品溯源核心指标总体看板 | 通过图表、图文等展示全市所有农产品的可信同步数据和溯源情况 |
| 24 |  | 农产品可信数据线上审核 | 对接一体化办公平台消息通知，支持市级审核人员在线审核区级确认内容 |
| 25 | 可视化成果展示 | 优质农产品品牌主体及数据信息展示 | 对该优质农产品品牌下的主体个数、上链面积、上链数据量等信息展示 |
| 26 |  | 用户端溯源数据情况统计展示 | 对主体上链面积统计、主体上链数据量统计、主体发码量统计、主体地理位置等信息展示 |
| 27 |  | 合格证及物码扫码情况统计展示 | 对扫码情况按照合格证和物码两个维度分别以日、月来统计展示 |
| 28 |  | 实时扫码及异常情况预警提醒及统计分析 | 对二维码编号、主体名称、扫码次数、备注等信息展示 |

### 3.3数据要求

1、数据库设计文档中，原则上应包括建设的二级功能模块对应的数据库表。

2、建设的业务功能模块涉及的业务对象、业务结果的数据库表应完成数据编目上链。

3、数据目录名称应按照上海市大数据中心公共数据目录链管理系统要求规范命名。数据目录中的数据项应包含数据库表的核心数据项，其核心数据项应包含业务主体（人、企、事、产品、地址）、主体唯一标识、时间等关键信息。

4、系统建设后应具备与分中心指定的数据中台对接并实现数据归集和共享的能力。

5、应实现与上海市政务区块链政务服务智能合约的接口对接；实现与业务系统数据接口对接，包括与上海市农业农村数据资源库（一库）数据、上海市农产品质量安全移动监管及数据分析子系统数据等；实现与第三方平台数据接口对接，包括保险平台数据、上海市食品安全信息追溯平台数据等。

6、配合完成业务数据标准编制，并按照相关管理规则和技术规范完成数据归集。

## 四、电子政务云资源需求

本次建设根据估算拟向电子政务云申请6台服务器资源CPU56核、内存112G、存储4000GB，其中虚拟机6台。

具体资源如下：

| 序号 | 资源名称 | CPU（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用服务器 | 8 | 16 | 500 | 2 |
| 2 | 关系型数据库服务器 | 16 | 32 | 1000 | 1 |
| 3 | 应用服务器 | 8 | 16 | 500 | 2 |
| 4 | 容器服务器 | 8 | 16 | 1000 | 1 |

本次建设根据估算，拟申请的PaaS服务资源如下：

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 6 | 套*年 |
| 2 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 2 | 套*年 |
| 3 | 数据库服务-阿里、北京奥星贝斯、北京海量、虚谷软件、达梦、人大金仓 | 1 | 套*年 |
| 4 | 时间戳服务 | 1 | 套*年 |
| 5 | 安全防病毒(服务器端) | 6 | 套*年 |
| 6 | 安全认证网关服务 | 6 | 套*年 |
| 7 | 身份认证服务 - 个人多源认证 | 100000 | 次 |
| 8 | 数字证书服务 - SSL证书-通配符 | 1 | 张*年 |
| 9 | 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 1 | 张*年 |
| 10 | 短信服务 | 2000000 | 条 |
| 11 | 政务移动端 | 1 | 个*年 |
| 12 | 数据传输工具服务 | 1 | 链路 |
| 13 | 可信密码服务 | 1 | 应用*年 |

## 五、其他工作要求

### 5.1售后服务要求

系统建成后，市大数据中心承担项目运行维护工作的总体管理职责，项目运维由市大数据中心相关部门负责统筹管理，承建方及运维服务商具体落实。

项目承建方提供1年的维护保证期，包括5×8的工作日服务、非工作日2小时应急响应服务。维保期结束后，由专业的运维服务商继续提供系统运维的技术支持服务。

运维技术服务内容主要包括：错误修改、轻量级需求变更、性能优化、运行环境诊断及保障，以及相关安全服务等。

### 5.2应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

### 5.3培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1、在12个月的质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

2、供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

### 5.4验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》等。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

### 5.5进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为自签订合同之日起9个月内。建议各阶段计划如下：

| 序号 | 实施阶段 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研 | 1个月 |
| 2 | 项目设计及开发 | 5个月 |
| 3 | 项目测试部署上线 | 1.5个月 |
| 4 | 项目试运行 | 1个月 |
| 5 | 项目验收 | 0.5个月 |

### 5.6项目团队及驻场人员要求

1、供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、产品经理、研发等）。

投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。其中，项目经理需具备政务服务项目管理经验。需提供相关证明（相关证书和最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。其余团队成员应至少有2名成员具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)中级及以上证书或计算机类中级及以上职称。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | - 本科及以上学历； - 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书或计算机类专业高级职称证书 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目技术架构设计及数据对接标准 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 4人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |

2、供应商应针对本项目提供不少于1人的质保期间支撑团队（其中技术工程师1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术工程师 | 负责项目运行及维护 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |

### 5.7等级保护要求

本项目等级保护要求：拟建项目的信息系统安全等级为三级。

### 5.8商业密码应用要求

系统相关功能设计需要使用国密算法标准，项目完成后需要通过商用密码应用安全性评估。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018三级安全要求。 | 无 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护互联网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018三级安全要求。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018三级安全要求。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  | 数据传输机密性 | 保护互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、电子公文数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据存储机密性 |  |  |
|  | 数据传输完整性 |  |  |
|  | 数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 保护系统中流转的电子公文数据的不可否认性，确保发送方对已经发生的操作行为无法否认。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018三级安全要求。 | 无 |

### 5.9技术文件要求

供应商需承诺若中标，应在承接项目验收时提供书面技术资料，包含确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

1、投标文件；

2、项目合同、合同补充协议；

3、需求说明书；

4、应用软件功能对照表；

5、概要设计说明书；

6、详细设计说明书；

7、数据库结构设计说明书；

8、总体实施方案；

9、试运行方案、试运行记录、试运行报告；

10、软件测试报告；

11、安全测评报告；

12、密码应用测评报告；

13、软件开发源代码；

14、开发量考核表；

15、用户报告；

16、项目完成情况确认表。

提供全套技术文件纸质3套以及电子文件1套。

### 5.10供应商综合能力要求

优先考虑具备信息安全管理体系认证(GB/T22080-2016或ISO/IEC 27001:2013 认证)、质量管理体系认证(GB/T19001-2016或IS0 9001:2015 认证)、信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC20000-1:2018认证）的供应商。