上海市电子政务基础设施综合运行管理项目（2025年升级改造）

采购需求

- 项目概况

项目背景&现状：

为促进5G、区块链等前沿技术在电子政务基础设施领域的深度应用，进一步提升政务外网的移动接入能力和电子政务基础设施的整体运行管理水平，市大数据中心拟构建“上海市电子政务基础设施综合运行管理项目（2025年升级改造）”对现有“上海市政务外网运行和安全监测支撑系统”（以下简称“运管平台”）进行全面升级，旨在满足5G接入及互联网安全加密接入等新业务的运营管理需求。同时，对现有“上海市电子政务云基础设施监管服务平台”（以下简称“云管平台”）进行升级，重点解决区块链PaaS服务在日常运营和服务使用中的共性问题，推动区块链PaaS服务的精细化管理进程。此次升级还基于现有业务的运行情况及未来新增业务需求，对平台的原有功能进行优化和增强，以确保其更好地支撑各政务业务的使用。

建设期限：合同签订之日起届满6个月

建设地点：上海市寿阳路 99 弄 15 号

预算金额：2112500元

2025年预算为：2112500元

采购金额（最高限价）：2112500元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：综合运行管理系统

建设目标

本项目拟实现以下建设目标：一是从运管平台架构层面，通过增加政务外网无线网和互联网安全加密接入服务相关管理、业务申请管理、运营分析等功能，实现政务外网无线网和互联网安全加密接入服务的全流程管理，打造一个整体上高效、安全、易维护的电子政务外网管理平台。二是从云管平台架构层面，通过增加区块链服务的接入以及对原平台的功能优化，实现对区块链服务的申请、运营、运维、监控以及计量计费管理，为区块链服务产品提供全方位的支持，促进区块链技术的广泛应用和进一步发展，其次是通过对服务流程、资源释放逻辑进行优化、根据业务需求实现与对应平台的日志对接、平台对接等实现对原有平台的功能优化。

绩效目标

业务绩效目标：

一是在运管平台完成5G无线网和互联网安全加密服务的接入，实现服务的业务运营管理、资产监管、监控管理以及计量计费等方面的管理，以提升政务外网的运行管理水平和服务质量。

二是在云管平台完成区块链服务的接入，实现区块链服务的申请管理、运营管理、监控告警管理以及计量计费管理，为区块链服务产品提供支持，促进区块链技术的广泛应用和进一步发展；完成新增功能建设，通过对服务流程、资源释放逻辑进行优化、根据业务需求实现与对应平台的接口对接、平台对接等实现对原有平台的功能优化。

技术绩效目标：

1.运管平台：

（1）平台可用性不低于99%

（2）数据持久性不低于99%；

（3）界面操作响应时间≤3s；

（4）后台管理并发用户数不低于150个。

2.云管平台：

（1）平台可用性不低于99%

（2）数据持久性不低于99%；

（3）界面操作响应时间≤3s；

（4）后台管理并发用户数不低于150个。

项目建设内容

建设内容总体描述

- 运管平台建设内容

在原功能基础上，增加以下功能：

（1）实现政务外网无线网、互联网安全加密接入的双端综合管理（PC端+移动端）。

（2）实现无线网络业务的专网卡开户申请、套餐变更申请、销户申请、机卡解绑、换卡申请等功能，互联网安全加密接入服务的开户申请、业务变更、撤销业务流程，以及工单管理功能等；

（3）实现无线网服务以及互联网安全加密接入服务的日常运营分析、服务支撑底座管理等功能；

（4）实现相关资产管理及监督、故障管理和告警管理功能；

（6）实现本平台与无线网业务相关平台对接、与互联网安全加密相关平台的对接。

（7）计量计费管理功能，包括计量稽核、出账功能等以及实现与相关办公平台进行对接。

- 云管平台建设内容

区块链PaaS业务部分

（1）实现区块链服务申请管理；

（2）实现区块链服务运营分析管理；

（3）提供针对区块链服务的监控告警管理；

（4）实现对用于区块链相关云资源信息的监控管理和计量计费管理功能；

（5）将业务相关数据以及各类告警信息同步到区块链平台，实现业务数据对接、告警数据对接。

优化升级部分

（1）进行服务流程优化，包括不限于优化PaaS服务申请流程、新增PaaS流程与IaaS流程交互功能、新增PolarDB服务、GPU服务、蜜罐服务、资源配额扩容申请流程等；

（2）进行资源释放逻辑优化，包括主机释放后自动生成主机对应其他服务的释放流程，以及针对涉及PaaS密码服务的释放流程；

（3）新增医保独立平台性能日志对接、物理机性能日志对接、电信侧ELB、EIP指标项对接、一体化办公平台对接、联通B节点数据中心数据对接等。

建设内容明细及要求

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运管平台 | 运管平台首页（PC端）-政务外网无线网综合管理 | 在现有平台中增加无线网业务的汇总信息，包括无线网业务申请量、流量、应用接入量、用户数、告警故障内容的综合管理。 |
| 2 |  | 运管平台首页（PC端）-政务外网互联网安全加密接入综合管理 | 在现有平台中增加互联网安全加密接入服务的汇总信息，包括接入申请量、接入单位量、用户行为异常告警、访问应用数量等内容管理。 |
| 3 |  | 运管平台手机端业务审批-无线网和互联网安全加密接入服务的申请审批功能 | 提供手机端无线网业务（开户、套餐变更、销户等）及互联网安全加密接入服务（开户、变更、撤销）的审批功能。 |
| 4 |  | 运管平台手机端运营管理-无线网和互联网安全加密接入服务的运营管理 | 提供手机端新增无线网及互联网安全加密接入服务的运营管理模块，涵盖业务申请量、用户数、告警故障等数据管理。 |
| 5 |  | 运管平台无线网业务申请管理-专网卡开户申请流程 | 提供单域卡、双域卡开户申请流程、工单审批、信息同步及权限开通工单流转等。 |
| 6 |  | 运管平台无线网业务申请管理-专网卡套餐变更流程 | 提供专网卡的套餐变更申请流程，包括套餐变更申请、套餐变更信息同步等，接入单位可实时查看业务办理进度。 |
| 7 |  | 运管平台无线网业务申请管理-专网卡销户申请流程 | 提供单域卡和双域卡销户申请流程，包括销户申请、工单审批、工单下发、（销户后）信息同步、接入单位可实时查看业务办理进度。 |
| 8 |  | 运管平台无线网业务申请管理-机卡解绑申请流程 | 提供机卡解绑申请流程，包括机卡解绑申请提交和录入、工单审批、工单下发、接入单位可实时查看业务办理进度。 |
| 9 |  | 运管平台无线网业务申请管理-换卡申请流程 | 为已成功办理无线网用户需要换卡的场景提供专网卡的换卡申请流程。 |
| 10 |  | 运管平台无线网业务申请管理-访问应用权限申请及变更 | 提供对可访问系统的权限申请及变更。 |
| 11 |  | 运管平台互联网安全加密接入服务申请管理-开户申请流程 | 提供政务外网互联网安全加密接入服务账号开户申请。 |
| 12 |  | 运管平台互联网安全加密接入服务申请管理-业务变更流程 | 支持政务外网互联网安全加密接入服务中对MAC地址变更及可访问系统的权限变更申请。 |
| 13 |  | 运管平台互联网安全加密接入服务申请管理-撤销业务流程 | 提供政务外网互联网安全加密接入服务账号销户申请流程，支持工单审批及进度跟踪。 |
| 14 |  | 运管平台-工单管理 | 支持全类型工单管理，提供多维搜索、统计及详情查看功能。 |
| 15 |  | 运管平台日常运营分析-无线网服务申请情况统计分析 | 提供无线网服务的各类统计分析功能，其中包含办理状态统计、办理总量统计，并支持以时间维度进行统计。 |
| 16 |  | 运管平台日常运营分析-无线网服务使用情况统计分析 | 支持无线网服务各类型号卡用户分布、运营商报修统计、故障排行及用户在线分析。 |
| 17 |  | 运管平台日常运营分析-互联网安全加密接入服务申请情况统计分析 | 提供互联网安全加密接入服务申请量、办理状态及时间维度统计分析功能。 |
| 18 |  | 运管平台日常运营分析-互联网安全加密接入服务使用情况统计分析 | 支持互联网安全加密接入服务的使用用户总量、月度故障及接入单位故障排行统计。 |
| 19 |  | 运管平台服务支撑底座管理-无线网专网卡管理 | 提供管理单位视角查看所有已申请并且已完成开通的专网卡基本信息（卡号、套餐、单位等）、专网卡状态等信息，支持导出及根据专网卡信息追踪申请工单等。 |
| 20 |  | 运管平台服务支撑底座管理-无线网终端安全管控账号管理 | 为管理单位提供无线网终端安全管控账号的管理，可查看账号的基本信息、账号可访问系统信息，并可对账号基本信息进行修改。 |
| 21 |  | 运管平台服务支撑底座管理-互联网安全加密接入服务账号管理和访问权限管理 | 为管理单位提供互联网安全加密接入服务账号管理和访问权限管理功能，管理账号基本信息，账号状态、账号可访问系统信息等。 |
| 22 |  | 运管平台资产管理及监管-光纤网业务资产信息管理 | 对光纤网业务资产信息（硬件资产、软件资产）进行管理，预计纳管不少于2500个资产信息。 |
| 23 |  | 运管平台资产管理及监管-无线网业务资产信息管理 | 对无线网业务资产信息（硬件资产、软件资产）进行管理，预计纳管不少于190个资产信息。 |
| 24 |  | 运管平台资产管理及监管-政务外网互联网安全加密接入服务资产信息管理 | 对互联网安全加密接入服务资产信息（硬件资产、软件资产）进行管理。 |
| 25 |  | 运管平台资产管理及监管-政务外网资产监管 | 支持资产全生命周期管理（年限告警、升级、进出核查、故障监控）。 |
| 26 |  | 运管平台运营监控-无线网服务监控资源统计分析 | 监控政务外网业务的资源统计和UPF流量统计等信息。 |
| 27 |  | 运管平台运营监控-互联网安全加密接入服务监控资源统计 | 监控政务外网互联网安全加密接入服务的资源统计等信息。 |
| 28 |  | 运管平台故障管理-故障整改流程管理 | 提供故障整改流程管理，实现故障报告提交、故障审核、故障整改等功能。 |
| 29 |  | 运管平台故障管理-无线网故障管理 | 提供政务外网无线网服务故障报修信息上报、查看功能、可筛选故障报修信息，提供故障报修列表导出、故障处置时效跟踪管理功能。 |
| 30 |  | 运管平台故障管理-互联网安全加密接入服务故障管理 | 提供政务外网互联网安全加密接入服务故障报修信息上报、查看功能、可筛选故障报修信息，提供故障报修列表导出、故障处置时效跟踪管理功能。 |
| 31 |  | 运管平台告警管理-无线网服务安全告警 | 提供政务外网无线网业务的网络安全告警统计、UPF告警、安全接入区告警和终端安全异常行为告警统计、业务告警。 |
| 32 |  | 运管平台告警管理-互联网安全加密接入服务安全告警 | 提供政务外网互联网安全加密接入服务的异常行为告警信息。 |
| 33 |  | 运管平台对接无线网业务支撑平台 | 实现用户信息同步、工单接口、安全告警等相关接口对接。 |
| 34 |  | 运管平台对接互联网安全加密接入服务支撑平台 | 实现开户、业务变更、报修等相关接口对接。 |
| 35 |  | 运管平台对接运营商（广电、电信、移动、联通）业务平台-用户激活接口 | 对接运营商平台，支持用户激活、套餐变更、流量上报等接口。 |
| 36 |  | 运管平台对接一体化运营平台-安全告警同步接口 | 向大数据中心一体化运营平台推送政务外网安全数据，包括边界攻击、威胁源等安全告警数据。 |
| 37 |  | 运管平台计量计费管理-无线网业务计量计费管理 | 提供无线网业务计量稽核、费用核算及结算数据支持。 |
| 38 |  | 运管平台计量计费管理-互联网安全加密接入服务计量管理 | 支持服务计量数据导出及月度统计。 |
| 39 |  | 运管平台日志管理-无线网日志管理 | 提供对无线网业务申请、使用过程的操作日志、接口日志的收集，用于系统运行异常时的日志分析。 |
| 40 |  | 运管平台日志管理-互联网安全加密接入服务日志管理 | 提供对互联网安全加密接入服务的操作日志、接口日志的筛选、查看和导出等功能。 |
| 41 |  | 运管平台用户管理-PC端接入一体化协同办公平台的认证体系 | 对接一体化协同办公平台，支持用户权限配置及角色管理。 |
| 42 | 云管平台 | 云管平台区块链服务申请管理-新建业务链 | 为新建政务业务链场景提供所需的新建业务链申请服务、区块链智能合约服务等基础功能组合服务。 |
| 43 |  | 云管平台区块链服务申请管理-新增链节点 | 为新增区块链节点场景提供所需的政务区块链新增链节点，变更基础服务、证书服务等基础功能组合服务。 |
| 44 |  | 云管平台区块链服务申请管理-退出链节点 | 为退出区块链节点场景提供所需的政务区块链退出链节点，退出基础服务、证书服务等基础功能组合服务。 |
| 45 |  | 云管平台区块链服务申请管理-联盟成员变更 | 为联盟成员的新增和变更提供所需的政务区块链单位的区块链账号服务(可选)、区块链基础服务(可选)等基础功能组合服务。 |
| 46 |  | 云管平台区块链服务申请管理-销毁链节点 | 为销毁业务链场景提供所需的政务区块链销毁业务链的基础服务、区块链智能合约服务、区块链证书服务等基础功能组合服务。 |
| 47 |  | 云管平台区块链服务申请管理-目录服务 | 为区块链的使用单位提供目录服务申请、管理部门审核、实施对接的全流程记录。 |
| 48 |  | 云管平台区块链服务申请管理-存证服务 | 为区块链的使用单位提供申请存证服务的全流程记录。 |
| 49 |  | 云管平台区块链服务申请管理-电子签署服务 | 为区块链的使用单位提供申请电子签署服务的全流程记录。 |
| 50 |  | 云管平台区块链服务申请管理-技术支持流程 | 提供用户技术支持使用申请工单提交及处理功能。 |
| 51 |  | 云管平台区块链运营管理-服务实例管理 | 提供区块链服务交付后产生的实例信息的集中管理，支持报障、技术支持、运维等相关的操作。 |
| 52 |  | 云管平台区块链运营管理-报障管理 | 提供用户报障工单填报及处理跟踪功能。 |
| 53 |  | 云管平台区块链运营管理-链数稽核 | 支持数据上链前合规性核查及工单审批。 |
| 54 |  | 云管平台区块链运营报告管理-模板配置 | 定制区块链业务报表模板，包括样式、结构和内容的自定义。用户可选用预设的模板组件，如表格、图表等，并设定数据字段和格式，生成满足业务需求的报告模板。 |
| 55 |  | 云管平台区块链运营报告管理-报告任务配置 | 支持用户设置报告任务的执行计划、参数，如频率、数据源、输出格式，并设定触发条件以自动或手动执行。配置完毕后，系统将自动按计划生成并发送报告。 |
| 56 |  | 云管平台区块链运营报告管理-报告查询 | 该功能允许用户通过时间、类型、关键词等条件快速检索报告，并支持在线预览和下载，支持随时查看和使用。 |
| 57 |  | 云管平台区块链运营统计分析-运营统计分析 | 支持包括区块链业务的当前服务申请量总体运营统计，涵盖区块链服务工单类别的累计汇总、每月服务工单新增的数量分析。 |
| 58 |  | 云管平台区块链运营统计分析-服务工单时长统计分析 | 提供区块链服务工单处理时长和超时情况分析，能利用精确数据统计深入理解工单效率，发现并解决潜在问题，优化服务流程。 |
| 59 |  | 云管平台区块链告警管理-活动告警列表 | 提供集中管理告警信息功能，涵盖类型、时间、级别和描述等关键数据，提供筛选和排序选项。 |
| 60 |  | 云管平台区块链告警管理-告警统计面板 | 实时汇总并分析各类告警数据，支持以图表形式显示告警趋势、分布及类型。 |
| 61 |  | 云管平台区块链资产管理-资产台账管理 | 提供实现对包括资产名称、规格等详细资产信息的全面记录和管理功能，支持资产信息的查询、编辑和统计。 |
| 62 |  | 云管平台区块链云资源监控-云资源列表 | 提供所有用于区块链相关云资源信息管理功能，用户可查看每个云资源的名称、配置、状态等信息，列表支持多种排序和筛选方式。 |
| 63 |  | 云管平台区块链云资源监控-云资源面板 | 支持以图形化方式实时显示云资源的运行状态和关键指标。 |
| 64 |  | 云管平台接口对接-区块链业务数据对接 | 支持云管平台业务相关数据同步到区块链平台，包括：10项服务的业务流程和计量计费数据。 |
| 65 |  | 云管平台接口对接-区块链告警数据对接 | 支持区块链底层平台上报告警数据到云管平台，能够实现各类告警信息的集中传输。 |
| 66 |  | 云管平台区块链计量管理-10项区块链服务项计量 | 根据服务项计量规则和工单数据，进行服务项计量并支持数据导出。可定制计量模板，实现按业务链节点、单位（预算或使用）、时间等维度的统计。 |
| 67 |  | 云管平台区块链计费管理-10项区块链服务项计费 | 根据服务计费规则核算费用，并支持数据导出。提供定制区块链服务模板，包括业务链节点和计量类型的月、年账单模型管理。 |
| 68 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-优化PaaS服务申请流程 | 为服务申请实例配置对应的IaaS资源规格，支持IaaS资源规格展示，以及在满足项目资源量不超出配额20%可申请服务资源的规则下，实现服务产品申请。 |
| 69 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增PaaS流程与IaaS流程交互功能 | 支持涉及密码服务器创建需要再申请密码服务的流程中，同步触发IaaS服务申请流程。 |
| 70 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-特殊项目IaaS服务申请 | 支持资源使用率异常激增、未配合安装资源监控插件项目情况下，在平台中限制其申请所有IaaS服务，并提示关闭服务申请的原因。 |
| 71 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增PolarDB服务申请流程 | 增加PolarDB服务申请流程，表单内容包括：资源类型、网络区域、实例名称等。 |
| 72 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增GPU服务申请流程 | 增加GPU服务申请流程，服务以嵌入到物理机或云主机的服务表单中进行申请，表单内容包括：GPU类型、GPU型号、GPU显卡数量等。 |
| 73 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增蜜罐服务申请流程 | 增加蜜罐服务申请流程，表单内容包括：资源类型、网络区域、蜜罐使用方案等。 |
| 74 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增资源配额扩容申请流程 | 针对资源（CPU、内存）使用量超配20%，又急于申请资源扩容情况，提供客户申请配额扩容流程。 |
| 75 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增EIP服务申请逻辑调整 | 支持在申请主机（物理机、云主机）、负载均衡服务的同时，可申请EIP服务流程。 |
| 76 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增堡垒机申请逻辑调整 | 支持在申请主机（物理机、云主机）同时，增加对堡垒机纳管逻辑的调整，无需等待主机反馈增加后再申请堡垒机及纳管工单。 |
| 77 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增高危端口判断 | 支持在网络策略工单中目的地址涉及高危端口，填写高危端口使用说明功能。 |
| 78 |  | 云管平台PC、移动端流程优化-新增三大件临时授权申请 | 支持自三大件授权合同到期后，申请临时授权功能。 |
| 79 |  | 云管平台资源管理-增加资源释放逻辑优化 | 主机释放后，支持自动触发与之关联的服务（包括网络策略、EIP、负载均衡等）的释放流程。支持涉及八种密码服务产品释放后，自动发起相关IaaS资源（如云主机、负载均衡等）的释放流程。 |
| 80 |  | 云管平台各平台日志对接-医保独立平台性能日志对接 | 支持实现云管平台与移动侧医保平台性能日志数据对接（CPU使用率、内存使用率、存储使用率、网络上下行） |
| 81 |  | 云管平台各平台日志对接-三家云服务商物理机性能日志对接 | 支持实现云管平台与三家运营商物理机性能日志数据对接（CPU使用率、内存使用率、存储使用率） |
| 82 |  | 云管平台各平台日志对接-电信侧elb、eip指标项对接 | 云管平台通过接口实现与EIP和ELB监控数据的对接，包括带宽指标（上行流量、上行带宽、下行流量、下行带宽、出网带宽使用率）和ELB监控指标（活跃连接数、并发连接数、新建连接数、网络流入流速、网络流出流速）。 |
| 83 |  | 云管平台各平台日志对接-一体化办公平台对接 | 支持将“政务微信”、“上海市一体化办公平台建设项目(一期)”中XC云服务器信息、云服务器使用率、网络指标和ELB指标同步到一体化办公平台。 |
| 84 |  | 云管平台各平台日志对接-联通B节点数据中心数据对接 | 实现与联通B节点云平台数据对接，涵盖VPC、ECS、宿主机、磁盘及其挂载关系、网络端口、安全组及规则、浮动IP、带宽、性能日志（CPU、内存、存储使用率，网络流量）的采集。 |
| 85 |  | 云管平台各平台日志对接-PaaS各服务运行日志对接 | 实现与PaaS服务（26项服务）的运行日志对接，包括API和VM服务数据的收集整理。工作内容涵盖日志采集、数据格式统一、关键指标分析（如错误率、延迟、请求次数）以及数据分析的可视化呈现。 |
| 86 |  | 云管平台与其他平台对接-与政务云主管单位项目批复系统接口对接 | 支持在项目资源配额接口中加入项目架构（X86、XC）、负责人、联系信息及GPU服务详情（类型、型号、数量）。 |
| 87 |  | 云管平台与其他平台对接-灾备业务平台对接 | 提供云管平台云服务器和网络策略的申请、变更、释放流程接口。灾备业务平台推送相关申请单数据至云管平台，云管平台支持根据数据生成服务流程。 |

（2）应用系统密码改造

| 序号 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市政务外网运行和安全监测支撑系统密码应用改造模块开发 | 上海市政务外网运行和安全监测支撑系统密码应用改造模块开发 |
| 2 | 上海市电子政务云基础设施监管服务平台密码应用功能模块开发 | 上海市电子政务云基础设施监管服务平台密码应用功能模块开发 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：项目功能维护、日常技术支持、故障处置、性能优化、系统安全保障、重大活动或节日保障、系统培训等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为四个阶段。

第一阶段为1个月，完成系统需求分析。

第二阶段为3个月，完成系统建设。

第三阶段为1个月，完成系统试运行。

第四阶段为1个月，完成系统验收。

项目团队及驻场人员要求

- 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备5年及以上类似项目服务经验、具有信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 3人 | 团队成员个人工作经验不少于3年且具有网络或者云计算相关行业经验 | 不驻场 |
| 测试工程师 | 负责项目测试设计与执行 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术实施人员 | 负责项目技术实施与支持 | 1人 |  | 不驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师1人）；供应商的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 工作经验不少于3年且具有网络或者云计算相关行业经验 | 驻场 |

等级保护要求

本项目运管平台、云管平台整体安全依托于电子政务云安全体系，安全等级需要达到三级标准。

商业密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中三级指标要求和《密码应用设计指南》，运管平台、云管平台均需满足如下密码应用需求：

表-系统密码应用需求清单

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障 | 云平台通过密评 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认服务端的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  | 通信数据完整性 | 防止重要数据在传输过程中被非法篡改 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 防止重要数据在传输过程中被非法窃取 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供。 | 云平台通过密评 |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部设备接入本系统的需求 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 |  |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 应用没有安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 不适用 |  |
| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障 | 云平台通过密评 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认服务端的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  | 通信数据完整性 | 防止重要数据在传输过程中被非法篡改 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 防止重要数据在传输过程中被非法窃取 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供。 | 云平台通过密评 |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部设备接入本系统的需求 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 |  |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 应用没有安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 不适用 |  |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

- 软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商实力要求

具备有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书的优先考虑。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让与分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对软件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

付款方式

本项目按照两笔款项进行付款：

- 合同签订生效后且甲方收到乙方开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的70%；

- 本项目通过最终验收后且甲方收到约定的项目工作成果、乙方开具的等额发票后的 10个工作日内，支付合同剩余尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

附录

无。