- 上海市农业有害生物预警子系统建设项目采购需求

项目概况

为加快现代植保体系建设，适应现代农业发展需求的植保防灾减灾体系，增强植保体系的数据监控、预报预警、灾害诊断评估和应急会商等综合业务能力及服务能力，《全国农作物病虫测报信息化建设技术指导意见》 提出：“到2020年，初步构架起全国农作物病虫害监控与调度指挥框架体系，实现系统互联和信息资源共享。到2025年，建成国家、省、市县、监测站点四级上下贯通、左右相连、信息共享的全国农作物病虫害监控与调度指挥系统平台4.0。实现农作物病虫害数据采集自动化、监控预警智能化、预报服务多元化、测报管理规范化、决策指挥信息化，显著提升我国农作物病虫害监控指挥能力和病虫测报信息化水平。

为适应现代农业植保防灾减灾工作需要，国家农业农村部提出了病虫害监测预警数字化建设目标。农业农村部种植业司和全国农业技术推广服务中心将此作为重点工作之一，在加强国家级病虫害监测预警数字化平台建设的同时，要求各直辖市、省、自治区高度重视、尽快建设本地农作物病虫疫情监测信息调度管理平台。为此根据全国植物保护能力提升工程的要求和上海市植物保护工作的实际需要，特启动上海市农业有害生物预警子系统建设项目。

根据《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025 年）》、 2017 年《全国农作物病虫测报信息化建设技术指导意见》等相关文件要求，以及当前支持此部分工作的老系统已运行10余年，系统架构严重老化、受限于当年的技术水平可提供的功能十分单一，加之十年来相关业务开展内容不断变更，随着农作物病虫害连年变化，调查方法、数据汇总、统计分析、展示管理等工作都要按需调整。因此，原业务系统既不满足信创要求，且已无法适应现有业务需要。上海市农业技术推广服务中心迫切需要完成市农业有害生物预警子系统建设，以保障市农业有害生物监测预警业务顺利开展。

项目将通过物联数据采集、智能预警预测、可视化辅助决策等创新技术，结合实际业务需求进行流程再造，助力农业生产和农技服务数字化转型。同时，将通过与本市田间病虫害物联网监测设备，以及与国家病虫测报、防控、药械管理等系统的对接，实现向下整合监测数据、向上全国互联互通，实现对辖区内重大病虫疫情发生信息进行实时调度和管理，形成现代农业病虫疫情监测预警体系。

是否按信创要求建设：是

建设目标

1、构建以自动化、智能化田间监测站点为基础，病虫疫情信息化处理系统为支撑，对接国家级监控信息平台，形成上下相通、横向互联，与发展现代农业相适应的上海市现代化病虫疫情监测预警体系，解决老系统功能少、架构不能满足当前技术快速迭代与扩展需求，无法支撑植保业务正常开展等问题。

2、完善全市农作物病虫疫情监测预警体系，实现各重要作物的病虫害监测监控的全市覆盖，进一步推进全市农作物病虫疫情监测网络体系建设。

3、监测数据信息收集传输全数字化，田间监测数字化程度大幅度提升，在一定程度上降低田间人工调查强度，解决当前人工测报信息化程度低、工作量大等痛点问题。

4、按照国产化替代要求，申请非涉密基础软硬件平台资源，包含安全可靠服务器，国产数据库、中间件、GIS等基础软件，非涉密办公终端以及相应办公外设，安全系统软件。依托现有安全保障平台，建设基于国产化平台的安全保密体系，并通过安全测评，实现国产密码应用并通过密测。

项目建设内容

基于国产化相关要求，项目围绕市农业技术推广服务中心植保相关业务工作需要，建设上海市农业有害生物预警子系统，包括重大植物疫情防控阻截子系统、农作物病虫害监测预警与分析子系统、有害生物预警决策分析一张图、病虫监测点管理与展示子系统（区级）、市级移动端（微信小程序），涉及市级系统与国家系统、区级系统以及物联网监测设备对接接口内容。确保向下整合区级和监测点数据、向上与国家级信息平台互通互联、深度融合，实现辖区内重大病虫疫情发生信息网络化实时调度和管理，形成与发展现代农业相适应的病虫疫情监测预警体系。依托现有安全保障平台建设基于国产化平台的安全保密体系，满足安全的相关要求，并通过安全测评，实现国产密码应用及通过相关测评。

1、重大植物疫情防控阻截子系统

实现与国家业务纵向系统等对接，实现入侵有害生物风险分析、入侵有害生物调查监测、疫情电子档案管理、有害生物数据库等功能。

2、农作物病虫害监测预警与分析子系统

实现监测任务管理、数据填报、物联网管理、数据分析与展示、病虫害模型预警与辅助决策等；建设电子标本库管理工具，整合植保站、科研院所等电子标本资源提供方的水稻、蔬菜等病虫害电子标本信息资源，主要涵盖标本采集、标本管理、智能检索等内容；针对迁飞性害虫（稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾）发生规律做专题分析，包含迁飞性害虫数据源管理、迁飞性害虫发生规律分析、迁飞性害虫发生趋势预测、智能图表与报告生成以及系统配置等功能，实现对人工调查数据、物联网设备采集数据和模型预测数据等进行专题图形化分析。

3、形成有害生物预警决策分析一张图

基于上海市统一GIS底图资源，从时间、空间、数量等维度出发对不同病虫害的发生情况进行深入的挖掘，构建重大植物疫情防控阻截一张图、病虫害监测数据的管理和专业分析一张图、病虫害专题分析一张图。

- 系统管理

- 实现组织机构、用户、权限、功能菜单、日志的系统管理功能，用户可以对站点、角色信息、菜单进行增加、修改、启用（停用）等操作，记录用户登录操作、上报同步的日志。

5、市级移动端微信小程序

为用户提供便捷工具，实现植保资讯、移动端数据采集、物联网设备监控、物联网数据查看，以及电子标本库移动端功能。

6、系统对接接口

实现与农业农村部植保植检系统管理系统中病虫害监测管理模块、农药械信息管理模块、重大病虫防控管理模块、植物检疫信息管理模块、植保专业统计模块的对接，与全国植保体系信息化管理平台的对接、与物联网监测设备对接，以及市级与病虫害监测点管理与展示子系统（区级）对接。

7、现有系统数据迁移

包括系统数据分析、现有系统数据清理、现有系统数据试迁移、现有系统数据迁移试验证。

- 密码应用功能开发

- 开发密码应用模块，认证用户身份，安全传输业务重要数据，保障服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性，检验签名（重要可执行程序签名、用户访问控制信息签名、应用系统重要数据签名），加密解密重要数据。

软件开发清单：

| 序号 | 建设内容 | 主要技术参数功能 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 重大植物疫情防控阻截子系统 |  |
| 1.1 | 入侵有害生物风险分析 | 支持通过风险分析验证模型计算风险分析结果，并以饼图、曲线图、直方图进行展示。 |
| 1.2 | 入侵有害生物调查监测 | 以任务报表形式对入侵有害生物风险评估需要采集的监测数据进行管理，支持对监测点信息进行查询、统计、审核，并以GIS地图形式展示监测点分布。 |
| 1.3 | 疫情电子档案 | 按照疫情发生的全流程建立完整的疫情电子档案，支持对采样鉴定数据、疫情除治数据通过选择有害生物、区县、汇总方式、汇总字段、起止日期和汇总类别条件进行汇总统计，以柱状图、折线图和表格多种形式展示。 |
| 1.4 | 有害生物数据库管理 | 对检疫类有害生物进行分类，支持资料数据的增删改查功能。 |
| 二 | 农作物病虫害监测预警与分析子系统 |  |
| 2.1 | 农作物病虫害监测预警模块 |  |
| 2.1.1 | 农作物病虫害监测预警-任务管理 | 同步国家《农业农村部植保植检管理系统病虫害监测管理模块》设置的任务。支持定制针对本市特色作物的任务表格，实现任务编制和任务下发到下级。 |
| 2.1.2 | 农作物病虫害监测预警-数据填报管理 | 支持承担的国家报表、本市特色报表的填报。可以对上报数据按组织层级逐层汇总、展示和查询。支持对“已上报”状态的数据进行查询、审核退回、查看和简单汇总。支持查看截至当前日期还未报送业务数据的测报单位信息，支持催报信息查询。 支持对报送的数据进行评价。对数据填报各功能进行查询及展示。 |
| 2.1.3 | 农作物病虫害监测预警-物联网管理 | 支持与多个物联网设备进行对接，实现物联网设备的数据采集、设备状态的监控等。支持以GIS地图方式看到全市的物联网数据统计，支持物联网设备数据的原始数据查看，实现多指标叠加、多维度展示分析，数据列表支持Excel导出。 |
| 2.1.4 | 农作物病虫害监测预警-数据分析与展示 | 支持对填报的业务数据进行多维度分析。实现对全市的病虫害监测数据进行指定年限加权平均值对比统计。基于多种分析方式展示病虫害的发生情况，展示病虫害发生分布及防控情况。 |
| 2.1.5 | 农作物病虫害监测预警-模型预警与辅助决策 | 根据所在地区、不同作物品种、生长周期、不同病虫病害暴发条件，结合气象数据、填报数据、物联网数据，设置不同病虫害监测预警模型，结果支持以表格、图形、GIS地图等形式展示。 |
| 2.2 | 农作物病虫害电子标本库管理模块 |  |
| 2.2.1 | 病虫害电子标本建库 | 建设病虫害电子标本库，支持新增作物病虫害子库和病虫害标本类型，支持对标本图片、视频、百科进行增删改查操作。 |
| 2.2.2 | 病虫害电子标本数据采集 | 支持标书基本信息、标本标准图片、标本视频和标本图库等内容进行上传。支持标本数据批量导入。 |
| 2.2.3 | 病虫害电子标本数据管理 | 支持对上传的标本信息进行审核，分为通过、不通过和暂不确定等操作。审核通过后的标本内容标准化入库。 |
| 2.2.4 | 病虫害电子标本数据智能检索 | 支持根据检索条件进行搜索，并展示病虫害情况。 |
| 2.2.5 | 病虫害专家管理 | 支持对专家信息进行增删改查操作，支持查看专家的详情信息。 |
| 2.3 | 病虫害信息管理模块 |  |
| 2.3.1 | 通知公告 | 建立市、区通知公告收发体系，实现各级之间文件交流，附件传送等功能。 |
| 2.3.2 | 病虫害情报库管理 | 建立农作物病虫害情报库，制定情报编写标准。综合汇集全市、县区域站的病虫情报信息，统一建立编写、审核发布和浏览功能。 |
| 2.3.3 | 病虫报告模板工具 | 支持图表、文字、图片混排和任意拖拽布局，支持在模板中调用插入平台生成的各类病虫数据统计图表。 |
| 2.3.4 | 植保新闻 | 建立植保新闻体系，汇集全市新闻动态，实现对植保新闻的浏览、查看、维护功能。支持在微信小程序上查看植保新闻。 |
| 2.4 | 迁飞性害虫发生规律专题分析模块 |  |
| 2.4.1 | 迁飞性害虫数据准备 | 物联网设备监测数据，气象历史数据、报表数据、植保统计数据、药械数据、本市老系统以及国家系统中的迁飞性害虫相关历史数据的整合采集、查询和分析。 |
| 2.4.2 | 迁飞性害虫数据标准化 | 对迁飞性害虫各类数据进行整合，对数据格式、结构、命名规范进行统一。 |
| 2.4.3 | 迁飞性害虫数据资源整合建库 | 构建迁飞性害虫专题分析所需的基础库、专题库、模型库、代码库。 |
| 2.4.4 | 当前形势分析（稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾） | 支持通过插值、区块等地图形式分析展示稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾的当前数据。 |
| 2.4.5 | 规律探索分析（稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾） | 支持对稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾历史数据进行年度或多年的统计分析，支持关联气象数据进行分析。 |
| 2.4.6 | 历年数据分析（稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾） | 支持对三种迁飞性害虫的近五年为害情况分析，支持对虫害进行代次划分，结合发生情况与防治情况进行分析。 |
| 2.4.7 | 年度数据对比分析（稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾） | 支持迁飞性害虫发生情况任意两个年度之间的数据对。建立相似度对比模型，支持通过气象等关键因素进行分析，输出虫害发生相似的年度。 |
| 2.4.8 | 防治模拟（稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾） | 通过气象因子、防治数据等相关指标，支持进行不同防治策略的模拟操作，支持基于地方GIS地图动态展示防治效果以及进行系统田和普查田虫害发生情况对比。 |
| 2.4.9 | 迁飞性害虫数据综合查询 | 支持通过设定地区、时间、指标等条件，以多种图表形式展示迁飞性虫害历史发生情况。 |
| 2.4.10 | 迁飞性害虫发生趋势预测 | 支持通过物联网设备监测数据、人工测报数据对当前发生的虫害情况进行发生程度预测。整合所有预测结果，对当地全境的迁飞性害虫发生情况做出短、中、长期预测。 |
| 2.4.11 | 智能图表与报告生成 | 实现通过数据填写或数据导入，生成为可视化趋势分析图，并支持多种形式展示。 |
| 三 | 有害生物预警决策分析一张图 |  |
| 3.1 | 重大植物疫情防控阻截一张图 | 在GIS地图上按照全市范围，针对不同的有害生物种类进行渲染和展示。并支持监测点基本信息、监测点有害生物监测数据实时上传、查询与可视化分析。 |
| 3.2 | 病虫害监测一张图 | 实现支持对监测数据进行多维度分析，并支持多种图形化的方式展示。 |
| 3.3 | 迁飞性害虫专题分析一张图 | 支持对稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾的发生情况进行时间维度、空间维度、数量维度等方面的深入挖掘，并以可视化的形式直观展示，包括历年数据分析、同期数据对比、相似年份分析等内容。 |
| 四 | 系统管理 |  |
| 4.1 | 组织机构管理 | 实现对系统中的机构进行管理，当前用户可以对本站点及其以下站点进行增加、修改、启用（停用）等操作。 |
| 4.2 | 用户管理 | 实现各类用户进行管理。实现根据用户角色开放相对应的菜单权限，支持根据用户名称模糊搜索。 |
| 4.3 | 权限管理 | 实现对角色信息的新增、修改、启用/停用、删除等操作，支持通过对角色信息的修改功能调整角色所能操作的菜单，实现对菜单权限的管理，可以针对不同角色设定菜单内容。 |
| 4.4 | 功能菜单管理 | 实现对菜单的停用/启用、删除、修改以及数据库与模块的关联关系。 |
| 4.5 | 日志管理 | 支持对用户登录、系统主要功能操作、报表上报、从国家同步数据进行日志记录。 |
| 五 | 市级移动端（微信小程序） |  |
| 5.1 | 植保资讯 | 支持通过微信小程序可以检索、浏览最新的植保资讯。 |
| 5.2 | 移动端数据采集 | 支持通过微信小程序采集入侵有害生物相关数据，并接受、提交数据采集填报任务，提醒未完成的数据采集任务。 |
| 5.3 | 物联网设备监控 | 支持查看附近监测点、物联网设备信息。通过视频监控，实时监测物联网设备现场。 |
| 5.4 | 物联网数据查看 | 支持查看物联网数据的查看，支持按日期查看历史数据，包括图片、视频。 |
| 5.5 | 知识库（含电子标本库） | 支持知识库的数据采集上报和查看。 |
| 六 | 系统对接接口 |  |
| 6.1 | 市级系统与农业农村部植保植检管理系统病虫害监测管理模块接口 | 实现市级系统与农业农村部植保植检管理系统病虫害监测管理模块接口对接。支持国家与市级的任务同步、报表同步、数据上报、数据退回和数据同步。实现市级系统数据与国家系统数据的一致性。 |
| 6.2 | 市级系统与病虫疫情监测点管理系统接口 | 实现区级系统与市级系统接口对接。支持市级与区级的任务同步、报表同步、数据上报、数据退回和数据同步。实现市级系统数据与国家系统数据的一致性。 |
| 6.3 | 市级系统与农业农村部植保植检管理系统农药械信息管理模块接口 | 与农业农村部植保植检管理系统农药械信息管理模块接口对接，实现本市农药械相关业务数据与国家系统互通。 |
| 6.4 | 市级系统与农业农村部植保植检管理系统重大病虫防控管理模块接口 | 与农业农村部植保植检管理系统重大病虫防控管理模块接口对接，实现本市重大病虫防控相关业务数据与国家系统互通。 |
| 6.5 | 市级系统与农业农村部植保植检管理系统植物检疫信息管理模块接口 | 与农业农村部植保植检管理系统植物检疫信息管理模块接口对接，实现本市植物检疫相关业务数据与国家系统互通。 |
| 6.6 | 市级系统与农业农村部植保植检管理系统植保专业统计模块接口 | 与农业农村部植保植检管理系统植保专业统计模块接口对接，实现本市植保专业统计数据与国家系统互通。 |
| 6.7 | 市级系统与全国植保体系信息化管理平台接口 | 与全国植保体系信息化管理平台接口对接，实现本市植保体系数据与国家系统互通。 |
| 七 | 现有系统数据迁移 |  |
| 7.1 | 系统数据分析 | 原有系统数据调研，并对现有系统的历史数据进行质量分析，对新现有系统的数据结构进行差异分析以及对新现有系统代码数据的差异分析。 |
| 7.2 | 现有系统数据清理 | 对愿系统中，违反规范性或合法性的数据，根据实际情况进行相应的清洗操作。数据格式与数据长度检查。区间范围、空值、默认值与完整性检查。 |
| 7.3 | 现有系统数据试迁移 | 使用数据迁移工具将原有系统中的部分数据迁移到数据验证测试环境中，对迁移过程和方法进行测试，验证迁移程序的稳定性、容错性和正确性。 |
| 7.4 | 现有系统数据迁移验证 | 对迁移的数据与元数据进行对比，经过反复测试和调试达到原定的质量要求。 |
| 八 | 密码应用功能开发 |  |
| 8.1 | 用户身份认证机制模块 | 用于用户身份认证。 |
| 8.2 | 业务重要数据安全传输模块 | 用于业务重要数据安全传输。 |
| 8.3 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 用于服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性。 |
| 8.4 | 重要可执行程序签名验签模块 | 用于重要可执行程序签名验签。 |
| 8.5 | 用户访问控制信息签名验签模块 | 用于用户访问控制信息签名验签。 |
| 8.6 | 应用系统重要数据加解密模块 | 用于应用系统重要数据加解密。 |
| 8.7 | 应用系统重要数据签名验签模块 | 用于应用系统重要数据签名验签。 |

2、硬件购置清单：

无。

3、产品软件购置清单：

无。

4、安全产品购置清单：

无。

电子政务云资源需求

1、应用系统部署在政务云，基础环境应提供包括防火墙、交换机等基础网络设备，以及防病毒、防攻击、DNS 域名解析服务等基础的服务，主机资源配置如下：

| 资源类型 | 资源名称 | 资源 说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 国产服务器 | 8 | 64 | 600 | 4 |
| 虚拟机 | 文件服务器 | 国产服务器 | 8 | 64 | 12000 | 1 |
| 虚拟机 | 数据库服务器 | 国产服务器 | 16 | 64 | 5000 | 2 |
| 虚拟机 | 备份服务器 | 国产服务器 | 4 | 32 | 20000 | 1 |

2、本期项目规划市级系统、区级系统统一部署，部署主要环境包括4台应用服务器、1台文件服务器、2台数据库服务器、1台备份服务器。

3、结合上海市农业有害生物预警子系统实际业务需求及存储业务量，需配备38TB存储空间。支持存储系统与备份容灾软件整合，即一个界面即可对备份、存储、容灾等功能进行统一管理维护；在网络中的各类服务器中安装对应操作系统的备份软件客户端，分别从各类服务器中备份数据到备份一体机。

其他工作要求

其他工作要求包含：售后服务、应急响应、培训、验收、进度控制、项目团队及人员要求、等级保护要求、技术文件要求等其他要求。其中，售后服务要求需明确本项目质保期和免维期，以及在质保期内供应商的运行维护服务内容；应急响应要求需明确发生各类系统故障时的处置方式；培训要求需明确培训的内容和方式；进度控制要求需明确项目建设周期和试运行阶段；项目团队及驻场人员要求需明确角色、主要职责、人数和人员要求，若本项目有驻场需求，还需明确驻场人员相关要求；等级保护要求需明确本项目是否按照等保2.0第三级进行建设；技术文件要求需明确投标人在建设和后续质保期内应提供的技术文件。

上述服务要求若有必要，需明确相关时限和频次上的要求。

售后服务要求

质保期：1年。

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市农业有害生物预警子系统功能。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，一般情况16小时内解决故障，紧急情况24小时内到达故障现场处置。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

投标人负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训。投标人须根据项目实施的进度及时安排培训和授课。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等方面，并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。投标人须制定详细的培训计划，明确培训目标、培训方式、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

合同签订后，于2025年10月31日前完成应用软件开发并经验收合格。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，投标人拟投入本项目的项目组负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的；项目团队（含项目经理）不少于8人，且其中不少于1人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级（即软考高级）证书。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目系统技术架构设计与选型 | 1人 |  | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 5人 |  | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

  - 投标人需具有有效期内ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书；投标人具有有效期内CCRC（信息安全服务资质认证证书）软件安全开发证书。

等级保护要求

本项目等级保护要求： 二级。

商业密码应用需求

按照国产化替代要求，申请非涉密基础软硬件平台资源，包含安全可靠服务器，国产数据库、中间件、GIS等基础软件，非涉密办公终端以及相应办公外设，安全系统软件。依托现有安全保障平台，建设基于国产化平台的安全保密体系，并通过安全测评，实现国产密码应用并通过密测。

具体需申请的密码资源/服务配置如下表：

云密码资源/密码服务配置表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN | 1 | 套 |
| 2 | 签名验签服务（含虚拟密码机） | 1 | 套 |
| 3 | 数据库加密服务（含虚拟密码机） | 1 | 套 |
| 4 | 加密存储服务 | 5 | TB |
| 5 | SSL服务器证书 | 1 | 个 |
| 6 | 数字证书服务（含智能密码钥匙） | 500 | 个 |
| 7 | 安全认证网关（含虚拟密码机） | 1 | 套 |

技术文件要求

投标人根据采购需求，制定总体设计方案，根据采购需求及实际情况响应技术参数。投标人根据需求编制实施方案。提供技术文件电子版1份。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

- 其他标准