用户需求书 项目名称：车驾档案影像管理子系统建设项目 责任单位： 上海市公安局交通警察总队 项目负责人： 周鲁露 联系人及电话： 谢翼飞

一、背景与现状概述

一是机动车电子化转籍业务推广。目前，上海市机动车保有量500余万辆，每年办理注册登记和转入登记约70万辆，每年办理汽车类机动车其他存档业务约30万笔，每天办理各类业务需调阅的纸质档案保持在3000份左右，车驾档案近几年更以20%至30%左右的速度增长。现有机动车档案影像系统建设年限较长，仅能满足档案影像采集及查询，功能扩展不便。随着公安部“放管服”改革的推出，为配合机动车登记的需求和机动车电子转籍业务的推广实施，提高机动车档案查阅的速度与质量，同时为加强业务监管，实现与综合应用平台全面对接要求，最大限度的发挥档案影像系统的作用，将自建影像系统新增及历史档案影像数据上传综合应用平台，并结合《机动车登记规定》（公安部令第164号）等相关要求，升级完善档案影像系统迫在眉睫。

对于历史档案影像资料，车管所目前共计扫描约652万份机动车档案，共约1075万笔流水，约6988万页，未分类共计62465293页。目前，扫描的材料按流水号进行分类，并没有对单页材料做进一步索引，为了对重点常用材料，更加精确地根据材料种类进行查阅，必须对重点材料进行索引。

二是推进“一网通办”政务服务事项电子文件归档和电子档案管理。推进“一网通办”政务服务事项电子文件归档和电子档案管理工作，总队需对机动车、驾驶证管理材料进行电子文件归档，并将归档数据归集至市局指挥部档案处，为上海公安机关“一网通办”政务服务提供基础保障。

二、目标与任务

本项目实现以下目标及任务：

1、通过AI智能图像识别算法，建设机动车影像分类软件，实现重点资料影像分类识别；

2、开发接口调用影像分类软件，实现对机动车影像资料进行分类识别；

3、开发影像人工分类审核功能，对分类结果进行二次审核，审核通过的影像统一推送至部局统一版公安交通管理综合应用平台中；

4、开发影像分类统计，根据条件统计已完成分类、未完成分类影像数量；

5、扩容部局统一版公安交通管理综合应用平台数据库存储容量，保障3年内影像数据的存储需求；

6、电子文件归档，完成机动车、驾驶证等行政审批事项电子文件归档。

三、设计方案

1、业务流程、数据和数据流分析

整体业务流程在原有系统基础上增加机动车影像识别模块，具体影像识别流程如下：

2、总体框架

通过安装应用服务器、数据库服务器、安装GPU服务器用于部署车架档案影像系统。

- 存储容量需求

本次扩容的数据库存储容量，主要用于照片存储，需与原大数据FusionInsight平台兼容，为用户和上层用户提供业务通道及对外提供数据的能力。

4、功能和性能需求

1）档案影像分类软件

通过AI智能图像识别算法，搭建一套档案影像资料分类软件，实现机动车影像分类识别，对机动车档案影像资料分类校验，识别率不低于75%，新增资料识别准确度不低于90%。

2）影像分类接口调用

分类识别并将结果更新至档案影像系统。

3）影像分类人工审核

对于已经完成分类的档案资料，提供人工审核的功能，对分类结果进行二次筛查。

4）影像分类统计

对已经完成分类的业务数量进行统计，让用户及时了解分类进度。

5）电子文件归档

根据相关数据格式要求，完成机动车、驾驶证等50余项行政审批事项的电子文件归档。

5、信息安全保障需求

按照公安信息系统安全管理规定本纵向业务整合系统按照等级保护三级要求。

（1）物理安全

纵向业务系统的物理安全主要涉及到整个系统的配套部件、设备和设施的安全性能、所处的环境安全以及整个系统可靠运行等方面，是系统安全运行的基本保障。

（2）网络安全

交警总队网络安全依托现有公安系统网络为基础，对于网络级安全设计，主要考虑操作系统、防病毒、防黑客攻击等方面安全问题，采取防火墙、网络扫描、实时监控预警等技术手段来实现。

（3）数据安全

业务系统的数据安全要求，是在数据生命周期的各个阶段，对“大系统”中的大数据进行安全防护。沿用现有数据安全机制，从数据库系统、数据传输和数据备份与恢复这三个方面保障数据安全。

（4）应用安全

安全管理贯穿信息系统的所有环节，是安全系统设计的重要内容。我们将积极配合用户，通过建立安全管理制度，实施安全管理培训教育，使安全管理的科学化、系统化、法制化和规范化，确保平台的安全性。

四、技术性能指标及配置要求

技术性能指标：

| 序号 | 指标内容 | 指标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同时在线用户数 | ≥200 |  |
| 2 | 并发用户数 | ≥20 |  |
| 3 | 一般查询和写入操作响应时间 | ≤5秒 |  |
| 4 | 报表统计类操作响应时间 | ≤15秒 |  |

硬件设备配置要求：

| 序号 | 产品大类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | 处理器：≥2路48核 2.6GHz处理器 内存：≥384G 硬盘：≥2*480G SSD + 12*12TB SATA 网络：≥2*GE+2*10GE（光口） RAID卡：Raid0/1/5/6/10/50/60卡 服务：原厂三年维保 | 3台 |

产品软件配置要求：

| 序号 | 产品大类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能图像识别算法 | 深度学习框架，实现影像CV能力，包括图像分类、物体检测、图像分割等多种场景进行深度神经网络模型构建技术服务。 | 1套 |
| 2 | 大数据软件 | 大数据平台版软件及一次大数据平台扩容服务 服务：原厂三年维保 | 1套 |

五、进度安排

建设周期共11个月,于2025年内完成建设。

| 序号 | 阶段 | 时间节点 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项、可研 | 2025年2月底 | 项目立项、可研方案编写和评审 |
| 2 | 项目招投标 | 2025年3月 | 项目招投标 |
| 3 | 设备采购、实施方案 | 2025年3月 | 设备采购、实施方案设计 |
| 4 | 环境搭建、应用研发 | 2025年5月 | 环境搭建、应用研发 |
| 5 | 上线试运行 | 2025年10月 | 投入试运行 |
| 6 | 项目验收 | 2025年11月 | 由经信委组织对系统整合进行评估验收 |

六、实施要求和技术服务要求

1、总体技术要求

本包件中标人应负责本项目的总体设计和软硬件系统总集成，并负责编制相应的标准规范体系和安全管理体系，负责需求调研和分析、软件设计、软件开发、测试等。并满足以下要求：

- 软件开发采用标准化、跨平台的主流技术。

- 软件运行环境必须支持主流的操作系统、数据库系统、中间件。

- 支持各种主流的身份认证技术，支持单点登录，支持数字证书登录认证。

- 平台及应用均应采用B/S模式。

- 系统应具有很强的可移植性，可以方便的在多种主机、网络、操作系统环境（包括虚拟化平台）下工作。

2、总集成要求

中标人应负责本项目的总体设计和软硬件系统总集成，负责编制相关标准规范体系和安全管理体系。

- 负责按照系统整合的思路和要求编制软件总体设计方案和总体实施方案，承担数据库总体设计工作、制订数据规范和接口规范。

- 根据应用系统架构和部署要求，提出软硬件系统集成要求并负责应用软件和硬件支撑平台的集成和部署，确保系统正常运行。

- 中标人应负责设备集成与调试，中标人负责对整个系统的安装配置、维护管理等制定详细方案并进行实施，保证设备达到生产环境使用需求的相关集成工作。

- 中标人需组织集中联调与测试，负责与相关系统对接的联调和测试。设备安装调试完成，系统进入运行阶段后，中标人应配合招标人积极了解系统的使用情况，做好培训相关工作，包括培训方案的制定，提供师资、教材、课件，协助搭建培训环境等；能及时调整设备安全策略，满足应用需要。

- 负责编制安全管理体系文档，落实信息系统安全等级保护制度，建立包括安全管理机构、人员安全管理、安全管理制度、系统建设管理和系统运维管理等在内的安全管理体系。

- 负责项目整体管理协调工作，按照确定的项目管理方法和信息系统工程标准规范，完成项目建设目标。

- 总集成商对本项目建设实施和售后服务承担无推诿的责任。

3、项目管理要求

1)项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

2)项目计划的制定和执行要体现电子政务项目的特点。

3)必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度。

4)在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

- 项目经理，项目组成员及项目组织结构。

- 项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长；

- 组织管理(与系统集成，软件开发环节相关)；

- 项目计划(与项目整体管理相关)；

- 文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；

- 质量控制办法；

- 项目需求变更控制和进度控制办法。

- 投标人应保持项目团队稳定。未经用户方同意，项目总负责人、项目经理、系统架构师等关键岗位人员在项目整体验收前不得变更；关键岗位人员应保证在本项目现场工作的时间；项目实施全过程中，项目团队成员变更不得大于30%，且须经用户方同意。

七、供应商资质要求及响应文件应答要求

公开招标的采购条件严格。对于新建项目，合格的投标人必须具备以下条件：

- 一是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

- 二是根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

- 三是不接受联合投标。

- 四是根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购（提供《中小企业声明函》）。

八、项目验收

- 承建单位应对应用系统进行完善的测试和自验收。同时提供测试文档和自验收文档。

- 提供全套完善的资料文档，包括应用系统的源代码(如有)、使用说明书等。

- 在系统试运行期间无重大故障，方可进行系统整体验收。

- 业主方有权随时对承建单位阶段成果进行检查或检测。

需通过市有关部门或第三方测评单位的测试与验收。八、其他要求

1.项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、10年及以上相关工作经验的优先考虑。

2.项目团队人员具有CISAW信息安全保障人员认证、CISP注册信息安全专业人员证书的优先考虑。

3.供应商具ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书的优先考虑。

附件5：

信息化项目安全责任承诺书（公司）

上海市公安局（单位）：

本公司作为上海市公安局（单位）(项目)的承建公司，充分了解所参与的工作可能涉及公民个人信息和警务工作信息，现作出如下承诺：

- 严格遵守国家法律、法规及公安机关关于网络、信息系统、数据安全方面的所有规定。

- 【责任体系】本公司将明确本项目的安全责任体系，公司法定代表人为本项目安全管理第一责任人，指定（姓名）（职务）为本项目的安全主管（安全管理具体责任人），其他参与项目人员为安全管理直接责任人,并制定出责任追究具体办法和细则；要求公司所有参与本项目的人员必须签订《信息化项目安全责任承诺书（个人）》，并切实承担起相应的安全工作与管理责任；公司应定期提交安全管理情况报告（逐项对标本承诺事项）。

- 【安全审查】本公司将配合公安机关对参与本项目的人员进行审查并提供真实情况和资料，未经审查同意的人员不派入项目组工作；加强对参与本项目的人员开展安全教育与管理；不擅自变动项目人员，项目人员调整或岗位发生变动的，应及时向公安机关报备并办理相关手续；未经许可，不将项目转包或聘用临时参与人员。

- 【公司人员日常管理】本公司应严格管理并保证参与本项目的人员认真学习并遵守公安内部网络和设备使用规定，坚决不发生“一机两用”和“违规外联”情况；不擅自扫描探测公安内部各类网络基础设施、信息系统、数据库等软硬件设施或变更设备配置、网络路由或安全保密策略；严格遵守操作规程和权限，不擅自访问或操作与指定工作内容无关的网站、信息系统和数据库；不擅自开设FTP、共享文件夹、网络数据和文件服务；不擅自下载、记录、复制、拍摄、摘抄在工作中涉及的各种公安信息数据；不将公安信息数据存入自带的计算机等终端设备或存储介质；不将公安信息数据带离公安机关指定的工作场所。

- 【场所和网络安全】所有的建设、开发、调试、运维等工作应当在公安机关指定的场所、网络和设备内进行；不指派无关人员、未报备人员进入指定工作场所；不将公安机关未认可的计算机等终端设备或存储介质接入公安内部网络（包括公安信息网、感知网和其他公安专用网络）；不在无民警在场的情况下进入机房、配线间、要害部门及任何重要安全控制区域等场所

- 【项目保密安全】未经许可，本公司不擅自向第三方公开、展示、泄露本项目的软件、源程序代码、文档资料、项目技术方案、实施规划、其他内部信息等内容，并保证以上内容不用于项目之外的其他用途；公司内用于项目相关工作的设备、文件资料应建立档案并实施安全管理，防止失控、被窃密和非法浏览。

七、【信息数据防外泄管理】未经许可，本公司不向第三方泄露本公司在工作中知晓的警务工作内容；不以任何形式私自留存、窃取、售卖、公开、向他人提供在工作中涉及的任何公安信息数据。

八、【开发应用安全】本公司在在应用及数据开发过程中，应严格遵守公安机关有关信息数据安全的操作规范，采取必要的技术、管理措施，确保公安信息数据安全。

九、【应急措施】本公司如发现工作中涉及的信息数据或警务工作内容已经或可能被泄漏,应当立即采取一切补救措施并立即报告项目负责民警。

十、【离岗管理】本公司完成或不再参与本项目时，应及时退还、清理公安机关的口令、证书、门禁和信息数据、文件、资料等一切物品，不再保留任何复制品、复制件或者抄件，不再以任何方式尝试登录系统；未经许可，不将项目内容进行成果转让、商业宣传，未经许可，不将项目的具体内容或案例信息作为投标案例或公司业绩进行宣传。

十一、本公司如未能遵守上述承诺，公安机关可依据有关规定追究本公司的责任，并作出相应处理；构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

法定代表人：              身份证号：

日期：                   （公司盖章）

附件6：

信息化项目安全责任承诺书（个人）

上海市公安局（单位）：

本人系（公司）员工，现派遣至上海市公安局（单位）负责（项目）工作并承担（岗位），本人充分了解所参与的工作可能涉及公民个人信息和警务工作信息，现作出如下承诺：

- 严格自觉遵守国家法律、法规及公安机关关于网络、信息系统、数据安全方面的所有规定。

二、【场所和网络安全】所有的建设、开发、调试、运维等工作应当在公安机关指定的场所、网络和设备内进行；不带领无关人员或携带无关设备进入指定工作场所；不将自带的计算机等终端设备或存储介质接入公安内部网络（包括公安信息网、感知网和其他公安专用网络）；不在无民警在场的情况下进入机房、配线间、要害部门及任何重要安全控制区域等场所。

三、【账号密码安全】认真学习并严格遵守公安内部网络和设备使用规定，坚决不发生“一机两用”和“违规外联”情况；未经许可，不擅自向他人泄露、出借本人用于工作的各类账号、口令和密钥；账号密码必须按照复杂性要求设置，且不将密码记录于电脑、纸张等载体；不擅自更改系统或用户权限。

四、【设备配置安全】未经许可，不擅自扫描探测公安内部各类网络基础设施、信息系统、数据库等软硬件设施；不擅自变更设备配置、网络路由或安全保密策略；不擅自安装软件程序或卸载、修改各类安全技术和管理程序；不修改、删除各类审计日志和监控记录；不在信息系统中设置后门或者引入恶意代码等。

五、【项目保密安全】未经许可，不擅自翻阅、查看公安机关内与本项目无关的文件和资料，不擅自向第三人公开、展示、泄露本项目的软件、源程序代码、文档资料、项目技术方案、实施规划、其他内部信息等内容，并保证以上内容不用于项目之外的其他用途。

六、【信息数据存储安全】严格遵守操作规程和权限，不擅自访问或操作与指定工作内容无关的网站、信息系统和数据库；不擅自开设FTP、共享文件夹、网络数据和文件服务；不擅自下载、记录、复制、拍摄、摘抄在工作中涉及的各种公安信息数据；不将公安信息数据存入自带的计算机等终端设备或存储介质；不将公安信息数据带离公安机关指定的工作场所。

七、【信息数据防外泄管理】未经许可，不向第三人泄露本人在工作中知晓的警务工作内容；不以任何形式私自留存、窃取、售卖、公开、向他人提供在工作中涉及的任何公安信息数据。

八、【开发应用安全】在应用及数据开发过程中，应保证云上信息数据不得出云，不以任何方式将云上信息数据下载至本地；不使用未经授权的资源、数据或应用程序接口；警务云开发只使用民警授权的开发账号，且均通过堡垒机进行操作；落实人员变更、开发账号操作、堡垒机账号申请及变更等项目所涉及管理事项监管，做到守规开发、有迹可循；在对授权的各类信息数据进行采集、存储、共享、应用等工作过程中，严格按照数据分级分类的授权要求，做好日志审计，在职责范围内，采取有效措施确保公安信息数据安全。

九、【应急措施】如发现工作中涉及的信息数据或警务工作内容已经或可能被泄漏,应当立即采取一切补救措施并立即报告项目负责民警。

十、【离岗管理】本人在项目中工作职责或岗位发生变化的，应及时向负责民警报备，并重签本承诺书；本人完成或不再参与本项目时，应妥善移交、清理本人保管、使用的口令、证书、门禁和涉及公安信息数据和警务工作内容的文件、资料等一切物品，不再保留任何复制品、复制件或者抄件，不再以任何方式尝试登录系统，并继续严格保守已掌握警务工作信息。
    十一、本人自愿接受公安机关关于网络、信息、数据安全的教育及监督检查，本人如违反本承诺书的规定，将接受公安机关依据相关法律法规和规章制度对本人作出的相应处理，本人行为构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

承诺人：              身份证号：

日期：               （公司盖章）