上海市景观照明数字化管理项目

子系统建设项目

2024年度采购需求

项目概况

十九届五中全会发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，必须加快数字化发展，为三维灯光效果交互应用模型指明了方向。三维灯光效果交互应用模型核心能力支撑构建平台现代化治理能力。

根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市景观照明管理办法》和《上海市景观照明管理办法》精神，结合上海市绿化市容行业发展规划纲要要求，进一步完善户外景观设施管理平台。充分利用先进的信息技术手段，充分与行业管理业务深度融合, 建立全过程、全方位、全时段景观设施智能化管理平台，实现景观设施管理的数字化赋能，建立长效管控机制，进而提高户外景观设施管理的精细化水平和管理能效优化营商环境、提升城市品质。围绕市绿容局业务管理重点和难点以及现代化、精细化城市运行管理的新需求，在整体系统结构、管理功能实践实用、数据资源提质激活等多个方面进行业务流程优化、功能集成、数据整合。

建设期限：合同签订之日起至2024年12月31日

建设地点：上海市静安区胶州路768号

预算金额：2345000.00元

采购金额（最高限价）：2345000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：市容景观管理大系统

建设目标

建设目标内容

本次建设的目标是在景观条线的管理应用层面，针对景观照明维度的管理。实现数字化、智能化、移动化的高效率的智能管理闭环。实现景观照明管理的数字化体系建设，以场景为导向提升各单位使用便捷性的同时，能够统一景观管理场景入口，方便管理单位的实操应用，提升管理效率。

结合黄浦江沿岸景观照明的特色需求，建设适用于黄浦江沿岸景观的三维景观照明效果模拟底层能力，为黄浦江沿岸景观照明三维灯光效果交互应用模型建设提供服务；形成可复制、可推广模式，为后续全面推广三维景观照明效果模拟沿江照明景观建设提供经验和模式的示范。

绩效目标

应用指标：系统建成后用户覆盖度，实现市、区管理单位使用全区覆盖。	性能指标：系统稳定运行达到全年时长99.9%以上。系统同时在线用户数支持100人以上。

安全指标：系统网络安全满足区政务云管理要求及各类通报的漏洞修复。系统中涉及敏感信息实现脱敏展示。全年无重大安全事故。

项目建设内容

建设内容及框架

- 建设户外景观设施管理平台。与行业管理业务深度融合, 建立全过程、全方位、全时段景观设施智能化管理平台。

- 建立管理端移动端应用门户。方便一线工作人员，实现任务到人、责任到岗、扁平化协同的高效管理目标，同时从执行终端开始就实现数字化协作，避免重复劳动。

- 建立景观照明监控集成数据同步、共享服务平台，实现景观照明监控摄像的视频流共享机制，赋能各级单位管理需求。通过建立黄浦江及苏州河沿岸各区的监控摄像头接入并建立监控视频流媒体服务平台，将各区监控及物联感知资源进行归集整合统一，有效赋能各级单位管理，实现视频资源的跨部门共享，同时建立可管理的视频资源池及使用审核机制。

- 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）。展示景观照明设施日常管理，通过景观照明三维景观照明效果模拟虚实交互及景观效果模拟演练应用场景建设，结合景观照明三维灯光效果交互应用模型，实现黄浦江沿岸浦西核心区域段景观照明灯光基于模拟真实场景下的展示、景观灯光效果预演及录制。

- 网络和信息系统密码应用建设。实现系统安全管理及密码应用功能的建设，包括用户身份认证机制、用户访问控制信息签名验签、业务重要数据安全传输、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性、视频流申请及访问验签、应用系统重要数据加解密、应用系统重要数据签名验签等工安全性功能的建设。

- 建设景观照明效果模拟管理子系统：实现基于景观照明三维灯光效果交互应用模型建设上对黄浦江沿岸浦西核心区域段景观照明灯光点位管理，三维建筑点位灯光效果管理及景观照明灯光节目模拟录制。三维景观灯光效果模拟必须包含大屏展示页面不少于2张，灯光模拟设置管理界面不少于1张。照明设施运维管理必须包含PC端移动端双端总数不少于4张，需体现出日常的运维管理业务的闭环。照明监控集成界面需设计大屏端1张，PC端1张，需体现照明设施现场监控管理效果。

- 三维灯光效果交互应用模型及应用接口功能建设——搭建面向未来的三维景观照明效果模拟基座。打造泛在赋能、智能协同、开放共享的城市数字底座，实现基础设施全市一流、数据潜能全面激活、共性平台能级提升，率先建立健全适应数字时代需求的基础设施支撑体系。

部署环境

上海市电子政务云平台分为政务外网区域和互联网区域，分别面向政府部门和企业公众提供访问，两个区域之间通过安全隔离设备实现逻辑隔离。本项目应用系统根据业务访问需求分别部署在政务外网区域和互联网区域。

1、软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明点位及设施信息管理 | 提供对于景观照明点位和设施基础数据的查看、新增、编辑及查询功能 |
| 2 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明建设项目信息管理 | 实现各区对于景观照明建设项目涉及市级景观照明项目、区级景观照明项目、企业自建景观照明项目等基本信息查看、编辑、删除等操作 |
| 3 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明光环境检测数据管理 | 实现对于景观照明光源检测后上传的报告数据管理 |
| 4 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明集控数据管理 | 实现与集控中心的数据对接，并对获取的景观照明设施集控数据进行管理 |
| 5 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明监控视频及物联感知设施基本信息管理 | 实现景观照明监控设备和其他物联感知设备基础信息的管理 |
| 6 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-优秀案例数据管理 | 实现各级管理部门上传的景观照明优秀案例视频数据管理，支持视频上传，支持优秀案例的上架、下架操作以控制在信息是否在大屏展示。 |
| 7 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明数据导入导出 | 实现全市16个区景观照明设施基础数据、黄浦江及苏州河沿线各区和延安高架及南北高架路沿线各区照明设施及配套监控数据的整理、导入和导出管理 |
| 8 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明设施巡检台账上报管理 | 支持用户管理人员在后台新增或管理查看现有计划任务，工作人员根据生成的任务上报巡检台账，管理人员在后台端通过列表查看辖区内第三方人员对户外景观灯光设施巡查任务的巡查记录台账 |
| 9 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明维保报修数据管理 | 实现系统对各运维单位上传的景观照明维保信息的数据管理，工作人员对景观照明设施历史维保记录信息的查看功能 |
| 10 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明问题事件处置管理 | 实现监控及物联设备报修工单，设施运维及安全隐患类问题上报处置流转功能。 |
| 11 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-预警信息管理 | 根据系统智能算法逻辑，列表展示辖区内所有户外设施的预警信息，工作人员可根据预警类型及预警地址等快速查询预警信息，对预警信息可进行处理操作。 |
| 12 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-景观照明设施相关法规导则 | 管理人员上传相关法规导则到系统中，实现法规导则的发布与下架，可选择发布接收人员，对发布的法规导则可编辑修改删除。 |
| 13 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-公告通知 | 实现管理部门对于景观照明开灯、维保、安全等重要的全市范围通告和重大节假日及活动开灯、值班通知等相关通告内容的数据管理，支持在管理后台发布公示公告，指定接收辖区内的相关人员查看公告。 |
| 14 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施信息管理平台-统计版块 | 实现对景观照明设施信息统计和景观照明问题案件统计，包括区级层面统计及街镇级层面数据统计。 |
| 15 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明点位及设施信息管理 | 提供对于景观照明点位和设施基础数据的查看、新增、编辑及查询功能，支持根据景观照明设施设置地址或者类型等快速查找景观照明设施。 |
| 16 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明项目信息管理 | 实现各区对于景观照明建设项目涉及市级景观照明项目、区级景观照明项目、企业自建景观照明项目等基本信息查看、编辑、删除等操作 |
| 17 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明巡检台账上报 | 第三方工作人员可在移动端通过列表查看辖区内待执行的巡查任务，完成巡查任务的执行，巡检台账上报，将巡检结果及相关图片内容上传系统，完成任务执行，查看任务执行情况。 |
| 18 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-预警信息管理 | 根据系统智能算法逻辑，列表展示辖区内所有户外设施的预警信息，包括设计使用年限预警（户外设施设计使用年限到期预警）、安全检测预警（户外设施安全检测不合格预警）等。 |
| 19 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明相关问题案件处置/管理 | 实现在移动端监控及物联设备报修工单，设施运维及安全隐患类问题上报、处置、流转功能。 |
| 20 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明设施维保报修管理 | 提供工作人员对景观照明设施历史维保记录信息的查看功能。 |
| 21 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明管理消息通知版块 | 通过列表查看系统产生的报警提示、预警提示、代办任务信息，用户可根据报警类型，任务名称进行搜索，可查看报警信息、预警信息、任务信息详情。可进入任务执行页面，完成任务，上传任务执行结果。 |
| 22 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-景观照明设施相关法规导则 | 根据其接收辖区统一展示相关内容，便于工作人员能够在移动端随时查找户外设施综合管理相关法律法规相关资料。 |
| 23 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-公告通知 | 针对景观照明开灯、维保、安全等重要的全市范围通告。重大节假日及活动开灯、值班通知等相关通告的发送及签收。 |
| 24 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明管理移动应用-统计板块 | 统计板块主要实现工作人员在移动端对景观照明设施信息统计和景观照明问题案件统计数据查看。 |
| 25 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明监控集成数据同步、共享服务平台-视频流接入及处理服务 | 视频流接入及处理服务负责接收来自摄像头的视频流，并进行必要的处理，如编码、解码、分辨率转换等。 |
| 26 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明监控集成数据同步、共享服务平台-视频流处理及分发服务 | 将前端的视频流进行复制，采用网络流媒体技术，支持视频路由自动寻址，同时可将同一视频流分发给多个不同的用户。 |
| 27 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明监控集成数据同步、共享服务平台-访问控制及管理服务 | 访问控制及管理服务用于管理视频流的访问权限，确保只有授权用户能够访问和观看视频流。 |
| 28 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明监控集成数据同步、共享服务平台-视频综合管理平台接入授权 | 完成20个点位，32个摄像机综合管理平台接入授权。 |
| 29 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-分管体系展示 | 实时展示各区的管理用户登录情况及联系方式以便了解各区使用情况并及时开展协同工作。 |
| 30 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-景观信息体征统计及交互展示 | 展示全市、区的景观照明信息、照明设施点位等各个维度的体征现状。并支持以时间维度、行政区划维度进行查阅。 |
| 31 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-日常监管体征统计及交互功能 | 支持以督办类型、问题件类型、问题件处置详情、处置阶段等等多个维度对日常监管问题进行统计分析，跟进管理。 |
| 32 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-景观信息查阅及详情展示 | 支持对景观设施，景观设置主体信息的查阅及调取。并且实现以景观设施和设置主体为主线的相关信息关联调取及综合展示。 |
| 33 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-市、区景观照明设施地理空间联动交互及展示功能 | 实现对管理要素（户外景观照明点位户）和预警报警的地图撒点，支持点击地图上的撒点分布，弹框显示对应管理要素的详情信息或预警/报警信息。 |
| 34 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-景观问题件数据地理空间联动交互及展示功能 | 通过问题事件列表及详情实现将问题事件进行列出，支持查看问题事件详情，问题事件列表支持处置状态筛选和搜索功能。支持点击在地图中进行撒点展示； |
| 35 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-报警及预警信息及交互展示 | 实现在地图板块展示景观照明设施报警预警的图标，支持点击开/关后，在地图当前区域显示/隐藏景观照明设施报警预警的撒点分布，支持点击地图上的撒点分布弹框显示景观照明设施详情+预警信息。 |
| 36 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-景观灯光效果孪生模拟演练场景预案播放引擎及整体效 果前端展示 | 实现后台景观照明灯光节目模拟编排管理模块设定的各建筑景观照明相关参数的复杂灯光组合效果模拟展示。 |
| 37 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-监控视频查阅及详情展示 | 实现一江一河视频、延安路/南北高架视频、重要道路视频的展示和地图相关交互功能 |
| 38 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-景观视频实时数据地理空间联动及交互展示功能 | 地图上撒点显示核心及重点区域视频、重要道路视频位置，以小图标的形式在地图上标注监控视频安装位置，支持点击弹出信息，播放视频。 |
| 39 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施应用场景大屏（含三维景观照明效果模拟场景）-优秀案例信息及交互展示 | 实现对于市级及区级景观照明优秀项目的案例展示，主要包括：苏州河景观桥梁、黄浦江沿岸景观等 |
| 40 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 网络和信息系统密码应用建设-用户身份认证机制模块、用户访问控制信息签名验签模块建设 | 实现用户身份认证机制，提供密码安全策略，实施双因素认证，实现防止恶意登录的机制。对用户访问控制信息进行签名和验签，确保信息的真实性和完整性。 |
| 41 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 网络和信息系统密码应用建设-业务重要数据安全传输模块建设 | 保证数据在网络传输过程中的安全性，使用安全传输协议（如HTTPS）对网络通信进行加密。 |
| 42 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 网络和信息系统密码应用建设-服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块建设 | 配置日志系统、实施访问控制策略、使用日志完整性校验机制，保证服务器设备日志和访问控制信息的完整性和安全性。 |
| 43 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 网络和信息系统密码应用建设-视频流申请及访问验签建设、应用系统重要数据加解密模块建设、应用系统重要数据签名验签模块建设 | 通过视频流申请和访问安全控制，加强系统整体安全性，对重要数据进行加密和解密，保障数据的机密性，对重要数据进行签名和验签。 |
| 44 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明效果模拟管理子系统-三维建筑点位管理 | 实现了景观照明设施建设中实现三维场景设计的相关建筑设施数据管理 |
| 45 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明效果模拟管理子系统-三维建筑点位灯光效果参数管理 | 对建筑点位控制灯光效果参数如时长、色温、光照强度、照明开关等内容的管理，通过对不同点位的具体灯光效果参数的组合设定，实现各种复杂灯光的展示效果。 |
| 46 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明效果模拟管理子系统-基于3D的交互配置管理工具开发 | 为了便于配置提供3D白模的结构模型，提供友好的效果设置界面，辅助配置人对点位，高度，建筑进行快速定位并匹配相应的动作或效果。支持多人协作编辑使用户能够共享和合作创建灯光节目和场景 |
| 47 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明效果模拟管理子系统-景观照明灯光节目模拟编排录制管理 | 录制整体灯光效果。预设灯光设备的运行数据，包括能源消耗、设备状态等，模拟后进行数据记录。后续可以用于整体播放预览或用于分析和优化。 |
| 48 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施三维灯光效果交互模型及应用接口功能建设-照明及灯光效果三维场景构建 | 完成沿岸建筑精细化模型构建、三维数据场景重建、三维场景美术优化。 |
| 49 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施三维灯光效果交互模型及应用接口功能建设-定制化景观照明效果调用及编排 API 开发 | 实现景观照明设施照明效果调用、灯光开启关闭、红顶模式、光耀模式、颜色切换等定制化接口开发。 |
| 50 | 上海市景观照明数字化管理项目 | 景观照明设施三维灯光效果交互模型及应用接口功能建设-黄浦江浦西沿岸建筑精细化模型构建（含灯带） | 完成21个黄浦江浦西沿岸建筑精细化模型构建（含灯带） |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请6台服务器资源CPU 112核 、内存256G、存储7T，其中虚拟机6台，物理机0台。

| 服务器类型 | 数据库服务器*1台 |
| --- | --- |
| CPU | 1 * 16核 |
| 内存 | 16G |
| 存储空间 | 1000GB数据盘； |
| 带宽 | 20M独享上下行 |
| 操作系统 | Linux 64位，国产 |
| 数据备份要求 | 每日备份，最大备份周期为一个月 |

| 服务器类型 | 应用服务器*2台 |
| --- | --- |
| CPU | 2 * 16核 |
| 内存 | 2 * 32G |
| 存储空间 | 2*500GB数据盘； |
| 带宽 | 20M独享上下行 |
| 操作系统 | Linux 64位，国产 |
| 数据备份要求 | 每日备份，最大备份周期为一个月 |

| 服务器类型 | 流媒体服务器*1台 |
| --- | --- |
| CPU | 16核 |
| 内存 | 32G |
| 存储空间 | 3000GB数据盘； |
| 带宽 | 20M独享上下行 |
| 操作系统 | Linux 64位，国产 |
| 数据备份要求 | 每日备份，最大备份周期为一个月 |

| 服务器类型 | GUP服务器（孪生地图）*1台 |
| --- | --- |
| CPU | 32核 |
| 内存 | 128G |
| 存储空间 | 1000GB数据盘； |
| 带宽 | 20M独享上下行 |
| 操作系统 | Linux 64位，国产 |
| 数据备份要求 | 每日备份，最大备份周期为一个月 |

| 服务器类型 | 文件存储（NFS/CIFS存储）*1台 |
| --- | --- |
| CPU | 16核 |
| 内存 | 16G |
| 存储空间 | 1000GB数据盘； |
| 带宽 | 20M独享上下行 |
| 操作系统 | Linux 64位，国产 |
| 数据备份要求 | 每日备份，最大备份周期为一个月 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市景观照明数字化管理项目。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的x个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为10个月，分为4个阶段。

第一阶段为完成系统规划设计阶段。

第二阶段为完成系统建设开发阶段。

第三阶段为完成系统测试开发阶段。

第四阶段为完成系统试运行阶段。

项目团队及驻场人员要求

- 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（需提供相关证明（近三个月中任意一个月在职社保证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备10年（含）以上信息化项目管理经验，具有城市精细化管理信息系统项目开发运维业绩且担任项目经理职务的优先考虑，过往项目中具有用户评价为良好及以上的优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备5年（含）以上信息化项目从业经验，具有城市精细化管理信息系统项目开发运维业绩的优先考虑 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 专科及以上学历 | 6人均驻场 |
| 测试 | 负责项目软件测试 | 2人 | 专科及以上学历 |  |

- 供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术经理1人，技术工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（近三个月中任意一个月在职社保证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目沟通协调 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备10年（含）以上信息化项目管理经验，具有城市精细化管理信息系统项目开发运维业绩且担任项目经理职务的优先考虑，过往项目中具有用户评价为良好及以上的优先考虑 |  |
| 技术经理 | 负责项目变更需求评估及故障排除 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备5年（含）以上信息化项目从业经验，具有城市精细化管理信息系统项目开发运维业绩的优先考虑 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目技术支持及bug修复 | 2人 | 专科及以上学历 | 2人均驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保二级要求建设。

商业密码应用需求

实现用户身份认证机制，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对终端和服务端身份的鉴别。实现用户访问控制信息签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

所需云密码资源/密码服务：

- 安全认证网关服务（含虚拟密码机）

- 签名验签服务（含虚拟密码机）

- 证书认证服务（站点证书）

- 证书认证服务（设备证书）

- 可信密码服务

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

供应商综合能力

1、供应商具有ITSS信息技术服务运行维护证书认定证书、 软件企业证书的优先考虑；

2、供应商具有可应用于本项目建设相关软件著作权（包括：户外招牌、综合治理、精细化管理、安全检测、景观照明等类似产品）的优先考虑。