自然资源和资产管理大系统

（2025年升级改造）项目

采购需求

项目概况

- 项目背景：

自然资源资产管理大系统，包括空间底板大系统及地质子系统两个子系统。空间底板大系统始建于2021年，以测绘调查精细化为总体目标，融合整合局内基础地形数据、现状地类数据、权利归属数据等数据的调查业务，建设形成了“测绘管理、基础测绘、现状调查、权属调查”等多个功能模块。地质子系统，于 2022年启动建设系统建设工作，以地质地矿数据为管理目标，将地质与矿产资源领域各业务事项进行全面梳理，主要建设形成了“业务管理、信息共享、智慧应用、实时感知智能化”四大管理板块。随着近几年新的政策发布与调整，无论是测绘调查方面还是地质管理方面，原有的系统流程与功能已逐渐无法满足新的业务需要，亟需对现有系统进行升级改造，以满足政务信息化的要求，加快信息化项目融合整合进程，提升空间底板数据与地质地矿数据的整体服务效能。

- 建设期限：自合同签订之日起至2025年11月30日；

- 建设地点：上海市规划和自然资源局，上海市北京西路99号及上海市大数据中心指定地点；

- 预算金额：2,184,500元；

- 采购金额（最高限价）：2,184,500元；

- 组织形式：集中采购；

- 采购方式：竞争性磋商；

- 是否接受联合体投标：否；

- 是否按信创要求建设：是；

- 运维后所属大系统：自然资源和资产管理大系统。

建设目标

项目总体目标

空间底板大系统

一、延伸“多测合一”审批流程，升级“多测合一”测绘机构管理机制，做到覆盖工程审批全过程

通过打通各系统间的衔接，从测绘从业机构管理开始到最终建设项目竣工验收，衔接从业主体管理、勘测定界、多测合一项目立项、多测合一验收流程，实现工程测绘的全流程线上管理，从而做到不同阶段数据互认互查，提升项目测绘质量。优化成果数据共享机制，确保勘测定界、开工放样、竣工验收等数据在相关部门之间高速、无缝流转，减少重复测绘。使用优化后的“多测合一”流程，减少测绘过程中不必要的重复和冗余，缩短审批周期。压减建设项目测绘成本，为企业节省资金和时间成本。加强横向测绘机构管理，确保测绘环节规范、透明和高效，为打造规划资源领域一流营商环境奠定基础。

二、建设土地监测、管理、执法工作协同机制，保护粮食安全，维持底板现势性

通过归集现状监测线索入口，进行统一套合挂接与业务甄别，完善现状监测业务协同，并闭环监测处置信息，以进行及时的底板更新工作。从而完善监测机制，做到及时发现及查处违法情况，守卫耕地红线，保护粮食安全。

三、以“巡查、调查”数据为核心，构建统一支撑的移动业务支撑系统，提供真实、及时、有效的移动业务数据支撑

以“离线+在线”相结合的方式支持全覆盖场景，离线保证最基本的数据采集功能，适应无网络环境，保证作业人员任何时间都可以正常作业，在线提供完整外业流程功能，更好的在室外环境条件下完成所需的工作，加强各业务系统对所需外业数据的采集规范和更新机制，促进外业数据质量全面提升。

市规划资源局地质子系统

一、加强地质相关工作，包括风险监测分析、灾害管控、资质管理、数据管理、信用数据归集及业务流程优化等。

通过加强地面沉降等地质安全风险要素监测数据融合分析，建立相关体系，推进多系统互联互通，提高风险防控预警及时性，加大山体边坡巡查力度以保障安全。

依照相关办法加强地质灾害防治单位资质管理，优化审批流程，严格审查申请材料，同时要加强图属数据管理，提高地质数据完整度和时效性，实现与大数据“双公示”系统自动化推送以促进公共信用数据归集。

为了优化业务流程，提升管理效率、利用信息化手段减少人力物力投入，实现数据准确识别、接入成果全面应用的目的。依照业务要求，对地质资料汇交工作，进行汇交资料信息核查，完善钻孔点位实时落地检测，实现从无到有的业务、图形数据的沉淀。

应用目标

空间底板大系统

| 业务目标 |  | 提升测绘调查业务办理效率，优化营商环境，助力耕地保护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生数 | 0次 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤10个月 |
| 4 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 按三级网络安全等级标准建设 |

市规划资源局地质子系统

| 业务目标 |  | 加强地质相关工作，包括风险监测分析、灾害管控、资质管理、数据管理、信用数据归集及业务流程优化等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0次 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤10个月 |
| 4 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 按三级网络安全等级标准建设 |

技术目标

空间底板大系统

| 技术目标 |  | 通过合理的技术设计，保障系统运行稳定性与数据安全性，提高系统可扩展性、可维护性和高效性，能够保障高并发场景下的用户使用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 系统可靠性 | 100% |
| 3 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 4 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 5 |  |  |  | 网络安全等级达标 | 通过 |
| 6 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |

市规划资源局地质子系统

| 技术目标 |  | 通过合理的技术选型，统筹系统处理能力和响应速度，提高系统的可扩展性、可维护性和安全性，满足项目性能指标、保障系统正常运行，降低后期维护成本。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 系统可靠性 | 100% |
| 3 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 4 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 5 |  |  |  | 网络安全等级达标 | 通过 |
| 6 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |

项目建设内容

主要建设内容

空间底板大系统

需要实现的建设内容包括测绘事项管理与服务升级改造、基础测绘升级改造、权属调查升级改造、现状调查升级改造、外业举证调查移动端建设等。

测绘事项管理与服务升级

一是建立具有“多测合一”资质的测绘单位名录，按照“非禁即入”的原则，持有规划资源管理部门颁发的测绘资质证书，且具备工程测量、界线与不动产测绘专业类别的测绘服务机构自动纳入名录。

二是动态管理“多测合一”服务机构名录，对名录的准确性（具备工程测量、界线与不动产测绘专业类别）、动态性（动态管理）都有较高要求。

三是测绘服务机构作业限制，测绘服务机构应在测绘资质等级许可的作业限制范围内从事测绘活动，这也代表需要获取并管理测绘机构的测绘资质信息、测绘作业证信息。

四是加强“多测合一”成果质量监督检查，“多测合一”的测绘结果纳入“双随机、一公开”监管模式中，实现守信激励和失信惩戒机制，将质量监督检查的结果纳入单位信用评价体系中，实现质量与信用的正向循环。

五是加快测绘行业信用体系建设，逐步构建守信激励和失信惩戒机制，对纳入“多测合一”名录的测绘服务机构和从业人员实行信用分级分类管理，建立信用档案。

基础测绘升级改造

一是多测合一流程优化，包括扩展“多测合一”定义范围，将原来狭义的竣工验收阶段多测合一扩展为包括：立项、用地、规划许可阶段的土地勘测定界、施工许可阶段的开工放样复验检测；竣工验收阶段的“多测合一”；扩展“一证多验”业务范围，扩展“多测合一”的业务从原来的仓库等低风险类型扩展至商业、办公、保障性住房项目，意味着对“多测合一”的管理颗粒度从工规证提升至建筑物单体，对任务的创建、数据的上报等，都提出了更高的要求。

二是多测合一成果数据管理，在现有的多测合一成果管理功能基础之上，为满足“一证多验”、“多证合验”等业务办理、管理的要求，需要进一步提高数据精度、升级相关数据标准、优化不同业务间数据转换的机制、加强数据检查

三是多测合一成果数据归集，在大数据中心、市规划资源局已有数据共享的基础上，针对“多测合一”扩展数据共享类目、优化数据共享流程、完善各业务间的信息交互机制、提高数据质量

权属调查升级改造

一是勘测定界优化，实现审批图形补录、集体土地所有权登记成果应用控制、勘测定界报部服务、制图服务、底板下载服务、勘测定界通用分析、执法勘测定界专用分析等功能

二是地籍变更模块优化，在原有地籍变更模块的基础上，从项目监管、历史案件查询、立案补推、地图查询和地图制图等方面对地籍变更相关功能进行优化。项目监管主要实现对于地籍变更案件进行类型、变更状态、节点、经办人、受理时间等信息进行组合查询，便于监管人员掌握项目案件的办理进度。历史档案查询基于历史图形和项目附件，对已办结案件进行追踪。立案补推主要针对新老系统切换和并行期间造成的上游业务未自动立案的情况，需要用户根据合同号或划拨决定书号进行人工补推立案。单项业务办理时看到的地图浏览界面仅会展示当前业务相关业务图层，仅支持比较单一的查询和制图，通过权属调查地图查询和制图可以实现组合条件的业务数据穿透查询及综合制图。

现状调查升级改造

一是智能套合挂接服务，统一调查、耕保、执法监测入口，整合所有变化源头，保证所有变化线索可在第一时间获知。建设线索统一辅助甄别工具，以标记批文、地类、区位等各类业务标签，作为业务判别的参考数据，以明确违法违规图斑位置，以便于后续的地类调查确认工作

二是动态监测调查升级改造，增设线索甄别与分析流程。通过提供调查范围甄别功能，提高范围甄别准确性。增加是否外业判断功能，对于无法通过影像确认地类的数据，可直接发送外业调查，对于无需进行调查的任务可直接完成审核确认

外业举证调查

通过外业举证调查移动端应用建设，实现外业现场调查工作的任务派发、任务管理、业务管理、任务签派和用户管理等功能，助力外业工作人员迅速、精准地发觉、认定与处置违法违规行为，提升信息互联互通的成果，全方位提升执法工作的效率与效能。外业举证调查移动端应用建设需包括外业业务池、业务模块管理、外业消息通知、外业工作台、外业自主发现、外业任务管理、外业任务签派（分任务）、外业现场调查（分业务）、外业个人中心和外业用户管理等模块。

一是外业业务池，为实现业务模块化管理，需支持将每个业务对应的应用模块注册到移动APP，包括业务包括土地利用现状年度变更调查、土地利用现状日常调查、测量标志点巡查、执法巡查、执法线索核查等模块。

二是业务模块管理，为支撑用户快速便捷的进行业务管理，需建设业务模块管理，支持用户根据实际业务需求选择首页展示的业务模块，并支持排序、增加、删除等操作。

三是外业消息通知，为方便外业人员了解个人任务办理的审核情况、预警情况，需建设外业消息通知模块，包括接收后台推送消息和外业消息通知等功能。

四是外业工作台，为实现外业任务流转与管理，需建设外业工作台，汇总待办、在办、已办任务。需支持查看用户权限范围内所有待办、在办、已办任务，并能进行任务筛选与排序。

五是外业自主发现，为了支撑用户在各类业务实施过程中的自主发现，支持现场人员主动发现调查案件，建立调查范围，需建设图斑勾画、业务归口、现场描述、成果缓存、成果提交、任务删除等功能。

六是外业任务管理，为支持用户实现具体外业任务的事项管理，需建设外业任务管理模块，具体建设包括任务列表、任务检索查询、分类筛选、任务定位、任务导航和历史调查记录等功能。

七是外业任务签派（分任务），为了高效管理外业任务的签派，需围绕任务派发管理、签收，建设外业任务签派（分任务）模块，需建设任务派发、单任务签收、批量任务签收、图选签收、任务强签、不调查标记、任务退回和任务撤回等功能。

八是外业现场调查（分业务），为了支撑用户对外业现场调查（分业务）任务的空间管理、详情查看与分析应用，需建设外业现场调查（分业务）模块，包括调查范围展示、调查数据空间分析、现场调查图形分析、现场调查图形查询、调查图斑图形信息、调查图斑属性信息、项目信息关联展示、属性信息录入、多媒体信息采集、调查结果提交、调查数据浏览和任务信息缓存等功能。

九是外业个人中心，为了实现用户对个人任务、信息等的管理，需建设外业个人中心模块，包括我的信息、我的数据和我的反馈等功能。

十是外业用户管理，为进行外业用户的有效管理，确保信息安全提升用户体验和维护秩序，需建设外业用户管理模块，包括移动用户注册、用户信息管理、用户鉴权、资源管理和资源赋权等功能。

市规划资源局地质子系统

本项目主要建设内容包括对原有业务系统进行地质灾害防治单位资质审批，地质资料汇交，基础工具更新迭代模块升级改造，增加城市地质灾害风险防范,地质业务成果数据管理功能模块。

新增城市地质灾害风险防范

将各外部系统生产的地面沉降、地下水、地下水开采回灌数据和基坑等地质数据进行归集、融合分析，建立风险预警模型和评价指标体系。对风险防控预警进行优化，提高风险防控预警的及时性，加快预警防范工作的速度，及时发布地质安全风险预警和提醒。

新增地质业务成果数据管理

地质地矿相关成果数据在局内的数据共享包括了业务材料归集、电子证照数据归集、外网信息公示公告推送，公共数据归集的数据归集模块，实现地质数据共享。

地质灾害防治单位资质审批改造

根据党中央、国务院“放管服”改革要求,压减资质等级和类别,下放审批权限,优化审批服务,加强事中事后监管,认真做好资质审批各有关事项落实工作,尽快优化升级资质申报、审批有关系统信息化建设, 制定明确的审批工作规则和完善的审批服务指南。

地质资料汇交改造

为加强对本市地质资料汇交、保管和利用的监督管理，充分发挥地质资料的作用，保护地质资料汇交人的合法权益，根据《自然资源部办公厅关于进一步规范地质资料汇交管理的通知》明确汇交范围，制定汇交标准，依靠信息化手段将汇交数据进行校验，将汇交数据进行落地。

基础工具更新迭代

涵盖地质子系统数据汇交图形质检功能更新与图形分区域更新功能优化升级。

软件开发清单

空间底板大系统

| 一级应用模块 | 二级应用模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘事项管理与服务升级改造 | 从业主体基本信息管理 | 测绘机构信息变更申报 | 该功能允许测绘机构作为从业主体，在发生信息变更时，主动发起信息变更申报流程，以确保相关信息的准确性和实时性。 |
|  |  | 测绘机构基本信息变更审核 | 该功能主要用于对测绘机构提交的基本信息变更申请进行审核。 |
|  |  | 测绘资质单位基本信息获取 | 该功能旨在与自然资源部测绘资质审批管理系统进行对接，同步新增或更新大测调系统中的从业主体信息，确保信息的准确性和实时性。 |
|  | 测绘资质信息管理 | 测绘资质证书电子证照生成 | 系统提供测绘资质证书电子证照生成功能，实现证书信息的电子化管理和存储 |
|  |  | 测绘资质证书电子证照推送证照库 | 为方便测绘机构使用，生成的测绘资质证书的电子版将推送电子证照库，以便在“一网通办”进行亮证。 |
|  | 测绘作业证信息管理 | 测绘作业证信息获取 | 该功能旨在与自然资源部测绘作业证审批系统对接，确保信息的准确性和实时性 |
|  |  | 测绘作业证电子证照生成 | 根据获取的测绘作业证信息，系统生成电子证照信息同步至从业主体库中，实现证书信息的电子化管理和存储。 |
|  |  | 测绘作业证信息更新 | 系统提供测绘作业证信息更新功能，实现证书信息的电子化管理和存储。 |
|  |  | 测绘作业证电子证照推送证照库 | 为方便测绘机构的作业人员使用，生成的测绘作业证证书的电子版将推送电子证照库。 |
| 基础测绘升级改造 | 多测合一流程优化 | 多测合一任务创建优化 | 在原有的多测合一任务创建基础上，按“一证多验”和“多证一验”的业务要求进行升级整合。 |
|  |  | 多测合一、测算合一基础数据包下载 | 在原有流程中增加任务基础数据包下载，用于测绘单位数据制作过程中对数据结果进行自检以及与已入库数据对齐 |
|  |  | 多测合一报告在线签证 | 为提升效率与规范性，对原有的多测合一报告生成制度进行优化升级。 |
|  |  | 多测合一报告修正 | 在多测报告签章后，测绘单位或“大项目”如发现报告存在质量问题，均可以要求调整报告。 |
|  | 多测合一成果数据管理 | 测绘成果数据检查 | 通过人机结合的方式，对各类定界成果进行数据审核。 |
|  |  | 测绘成果数据管理 | 测绘成果数据管理主要指对多测合一涉及的多类测绘业务产出的测绘成果进行成果质量、成果标准的管理、成果形式的管理。 |
|  |  | 多维度统计查询 | 多测合一统计查询包括测绘机构质量统计、多测合一数据统计分析。 |
|  |  | 测绘成果监管 | 测绘成果监管模块主要是质检人员对多测合一成果进行抽样检查，并计入行业信用计分。 |
|  | 多测合一成果数据归集 | 成果办结通知 | 多测合一测绘成果穿插在建设项目管理全过程，对建设项目的立项、开工、竣工都有着重要作用，故而为保证业务的正常办理，多测成果办结信息需及时推送至后道业务 |
|  |  | 成果数据推送 | 将成果数据进行共享推送 |
| 权属调查升级改造 | 审批图形补录 | 立案受理 | 受理权属调查案件 |
|  |  | 补录图形上传及分析 | 上传补录图形 |
|  |  | 业务审核 | 区级初步处理之后，对补录数据的精确性与合法性进行全面深入的核查。 |
|  |  | 大土地审核结果交互 | 接口对接在这个流程中扮演着桥梁角色，确保了不同系统间数据的无缝流转和高效处理。 |
|  | 集体土地所有权登记成果应用控制 | 立案基础数据检查 | 查询集体土地所有权数据是否存在已完成预变更未进行正式变更的情况。 |
|  |  | 实施测绘节点限制 | 实施测绘节点限制处理预变更范围内的所有权数据问题。 |
|  | 勘测定界报部服务 | 测绘数据转入共享库 | 将勘测定界报告数据转换为统一的数据结构并写入共享库。 |
|  |  | 坐标点转换 | 将界址点数据从城建坐标系转换到国家2000坐标系 |
|  |  | 数据获取接口 | 支持报部数据申请及数据结果查询和下载功能。 |
|  | 制图服务 | 勘测定界案件制图 | 实现用户界面操作、调用地图服务、地籍图的自动生成与标准化、以及最终文件的导出。 |
|  | 底板下载服务 | 底板下载优化 | 在原有底板数据下载的基础上增加了如下业务图层下载。 |
|  |  | 基础数据重新下载 | 系统通过监测本案件已下载数据在共享库数据的变化情况。 |
|  | 勘测定界通用分析 | 基础底板数据入库 | 系统通过调用通用底板要素下载接口，下载任务范围内的基础数据要素，并按照新的数据标准转换翻译后入库，并按照数据标准打包为GIS格式数据，提供文件链接，以便于任务执行人员下载并参考。 |
|  |  | 基础底板数据检查 | 实现对下载好的基础底板数据进行图形检查并自动修复，以及对于存在问题的部分进行明显提示的功能。 |
|  |  | 数据预检 | 在入库时检查底板数据的属性，展示数据属性检查结果。 |
|  |  | 数据预检 | 实现用户从地图上发现错误数据，查看属性的功能。 |
|  |  | 底板数据分析 | 分析依据业务规则，基于数据的某个字段值、计算逻辑、空间关系等对数据进行分析，根据规则编写数据处理逻辑，对数据进行筛选、计算、分类等。 |
|  |  | 底板数据编辑 | 底板数据编辑允许用户结合地图，输入或修改相关的属性数据，实现表单编辑功能。 |
|  |  | 底板数据导出功能 | 系统完成底板数据预分析后，将分析成果放入资源树中，可由用户进行手动下载。 |
|  |  | 权属面/地类面生成与质检 | 实现导入导出权属/地类、上传权属面/地类面检查等功能 |
|  |  | 生成权属地类图斑 | 系统自动对权属面和地类面进行叠加分析，得到分析结果。 |
|  |  | 权属面/地类面复核 | 对系统自动生成的权属面/地类面数据进行审查和验证，确保其准确无误、符合法规要求及实际状况，合规。 |
|  |  | 权属面/地类面对比分析 | 设计界面方便用户对比不同区域的权属面/地类面。 |
|  |  | 补正材料上传 | 补正材料上传支持将系统内没有的所有权地块、使用权宗地、农转用批文、征地批文、土地储备批文、供地方案批文、供地实施批文、临时用地批文等数据进行数据补充。 |
|  |  | 补正材料质检功能 | 补正材料质检功能是对提交的修正或补充材料进行全面质量检查的过程，确保这些材料在内容准确性、格式合规性、信息完整性等方面达到既定标准。 |
|  |  | 勘测定界结果审核 | 有审核权限的用户，可结合资源树挂载着权属面底板数据、权属面过程数据、地类面底板数据、地类面过程数据、补正材料和手簿资料和地图对比页面对项目的的权属面、地类面和权属地类图斑进行业务审核。 |
|  |  | 界址点生成 | 界址点根据用户选择的边界确认范围的规划用地边界类型生成，系统存储自动生成的界址点信息，包括坐标、界址点号、规划用地边界类型等。 |
|  |  | 权属调查报告生成 | 权属调查报告的生成，系统提供编辑基本信息和按行政界线或者按权属两种生成权属调查报告的方式，并展示报告范围内所有的区、镇。 |
|  | 执法勘测定界专用分析 | 现场情况上传 | 对比一般勘测定界，执法勘测定界专用分析还需要上传违法范围，以满足执法业务需求，在报告里展示现场情况。 |
|  |  | 建筑物违法情况上传 | 对比一般勘测定界，执法勘测定界专用分析还需要上传违法建筑物，以满足执法业务需求，在报告里展示建筑物违法情况。 |
|  |  | 生成执法地类面 | 根据执法发送的消息里的违法时点，以上一年度的土地利用现状数据为输入数据，根据执法的业务规则生成地类面。 |
|  |  | 执法地类面复核 | 对于系统自动生成的地类面成果数据，用户可在页面选择修改土地利用现状数据的年份，重新生成地类面，也可以导出在线下调整后再上传。 |
|  | 地籍变更任务立项 | 任务创建（宅基地） | 本次功能是在原地籍变更业务流程上，新增宅基地地籍变更任务的创建工作，具体包括宅基地地籍变更任务受理、宅基地调查任务数据获取、宅基地地籍变更基础数据获取、变更范围内登记信息检查以及调查机构派发等，确保地籍变更工作的顺利进行。 |
|  |  | 立案补推 | 为确保已立案任务的正常进行，新增大测调系统提供未在大测调系统自动立案的地籍变更补推接口。 |
|  |  | 宗地自动落图 | 系统自动把供地实施/征地与项目范围内的基础数据切割，根据业务规则填写属性和mod表，生成自动落图成果数据包，供用户下载。 |
|  |  | 外部图形上传分析 | 对于系统无法自动生成变更后宗地的案件，支持用户将变更后的宗地成果数据进行上传后，系统对上传的宗地成果数据进行全面的质量检查。 |
|  |  | 宗地登记信息维护 | 开发接口，将户最新登记信息反写到中间表，读取户最新登记消息并更新使用权宗地层上的土地最新登记信息。 |
|  |  | 地籍变更案件非正常结案 | 在处理地籍变更案件时，当用户认为某个案件不需要进行地籍变更并希望进行非正常结案时，系统提供一种明确且不可逆的操作来支持这一需求。 |
|  |  | 地籍变更挂起箱 | 在处理地籍变更案件时，系统设计了挂起功能，确保了数据变更的透明性和流程的可控性。 |
|  |  | 变更图形分析（宅基地） | 变更图形分析（宅基地）功能需要获取宅基地地籍变更任务所需的基础数据和宅基地调查数据，为后续工作提供数据支持。 |
|  | 楼盘表管理（逻辑幢、层、室关联） | 宅基地楼盘信息新增 | 新增宅基地楼盘信息，包括调查数据和基础数据经过图形分析后需要新增的属性数据。 |
|  |  | 宅基地楼盘信息数据对应 | 将宅基地楼盘信息与相关数据进行对应，确保数据的准确性。 |
|  |  | 宅基地楼盘信息数据挂接 | 宅基地楼盘信息数据挂接功能中，用户可根据实际情况，人工挂接楼盘数据。 |
|  |  | 宅基地楼盘信息数据注销 | 对落在宅基地调查数据地范围内，有登记信息的楼盘信息进行人工注销，确保数据的准确性。 |
|  | 地籍变更任务核查 | 数据检查（宅基地） | 数据检查（宅基地）功能对宅基地地籍变更数据进行空间检查和属性检查，确保变更后的地籍数据在空间及属性上的准确性图形分析。 |
|  | 地籍房地一体变更 | 宅基地地籍变更预变更 | 在正式变更前，对宅基地地籍变更进行预变更，确保变更的正确性。 |
|  |  | 生成地籍号确认单 | 根据宅基地地籍变更任务的相关数据和任务流程信息，生成地籍号确认单。 |
|  |  | 宅基地地籍变更正式变更 | 对经过预变更确认无误的地籍变更进行正式变更，确保地籍数据的准确性。 |
|  |  | 宅基地变更成果确认审核表 | 根据宅基地地籍变更任务的相关数据和任务流程信息，生成宅基地变更成果确认审核表。 |
|  | 地籍变更任务管理 | 任务查询 | 所有在系统立案的地籍变更项目都可以根据不同过滤条件查询。 |
|  |  | 宅基地任务统计 | 提供全市宅基地变更任务统计功能，便于项目管理人员了解任务执行情况。 |
|  |  | 地图查询 | 权属调查相关业务图层可在图层列表查看，图层按照国家标准配色。系统提供地图查询功能，用户可以单点或拉框穿透查询。 |
|  |  | 组织机构修改 | 用户可以根据业务需求构建组织机构代码表，修改后自动发送到该调查机构的待办箱。 |
|  |  | 地籍变更案件异常提示 | 地籍变更在补充合同立案的时候，需在测调系统里面查一下，之前的主合同是否已办结，如果没有办结，需要提示用户。 |
| 现状调查升级改造 | 统一套合挂接服务 | 甄别任务启动（监听&多来源） | 系统提供统一套合/挂接任务生成功能。 |
|  |  | 待套合图形预处理 | 对待套合数据进行数据预处理，完成图形修复工作。确保图形在后续的处理过程中可以生成正确的矢量数据。 |
|  |  | 数据套合标记 | 系统将待套合图形与选取的套合图层进行空间标记，记录相关业务信息。 |
|  |  | 套合图形制作 | 依照选取的参数（是否拆分图形），进行成果图形的制作。 |
|  |  | 线索挂接标记 | 系统将需要挂接的线索与日常调查的线索图形逐一比对，若线索图形重叠面积达一半以上，记录本年度已调查完成的线索ID作为成果数据写入共享库中，辅助各业务系统调取线索最终调查信息 |
|  | 服务结果推送管理 | 套合挂接结果数据共享 | 系统提供套合结果的共享管理功能。 |
|  | 土地监测任务立项 | 线索批量上传 | 将测绘院提取的季度监测图斑，转换成为大机可以识别和入库的格式，确保数据的精度，完成季度监测图斑的线索信息转入 |
|  |  | 待处理范围生成 | 利用统一套合工具，对线索数据进行初步分析与筛选，找出管理范围外的待甄别数据。 |
|  |  | 范围性质智能甄别 | 系统针对重叠情况给出标识信息，并标注自动甄别结果，以便于用户对线索图斑做出是否合法判断。 |
|  |  | 监测任务自动立项 | 完成智能甄别及耕地占用分析后，由系统自动生成监测任务，按照线索——范围——图斑组织三级结构并立项，每个线索形成一个监测任务 |
|  | 调查范围人工甄别 | 待甄别地图展示（图层、影像） | 系统展示待甄别范围的影像及范围图层，用户可依据影像及范围的预判地类确认甄别意见。 |
|  |  | 甄别结论人工调整 | 系统提供人工甄别意见调整功能，用户可调整范围的甄别结论以及人工甄别意见并保存。 |
|  |  | 内/外业调查分件 | 为加快调查进度，在进行外业调查前进行系统分件，以减少调查工作量。 |
|  | 待调查图斑举证调查 | 内业辅助调查 | 由内业人员通过影像确认调查地类。系统提供监测图斑信息管理、核查信息输入、核查信息分析处理、核查结果信息输出等功能。其中,核查信息包含通过GPS获取的变更界线空间位置信息和权属属性信息 |
|  |  | 外业举证调查推送 | 系统自动将内网的案件信息派发至指定用户的手机APP上。即通过对接新调查APP功能，建立新的数据传输接口，实现服务端与APP端的数据交互，从而促进外业调查效率。对接外业举证调查数据推送接口推送信息主要包括调查范围、调查成果、调查结论等 |
|  |  | 外业调查数据接收 | 通过线上方式实现调查数据的自动化接收。 |
|  |  | 调查数据成果质检 | 对调查成果数据的质量进行检查管理，并将业务质检成果进行输出，质检内容涵盖业务质检与图形质检。 |
|  |  | 内业调查数据审核 | 利用遥感影像、实地互联网+举证照片、用地管理信息等相关资料，对土地调查数据库中图斑的地类、边界、范围的准确性实现人机交互对比核查，检查土地调查数据库中的地类与举证照片和遥感影像的一致性,确保土地调查成果的真实性和准确性 |
|  |  | 举证调查图斑成果生成 | 自动生成举证调查图斑的地类调查及权属调查成果数据，可对检查结果中的图元进行交互跳转定位，方便用户进行查看和修改 |
|  | 调查完成图斑推送管理 | 成果数据共享 | 将调查成果数据通过共享服务写入共享库中。 |
|  |  | 成果数据疑似违法标记 | 系统提供成果数据疑似违法标记功能对于推送执法的调查任务，根据范围下最大面积的图斑，若为非农非粮类型的，标记图斑的违法类型。 |
|  |  | 成果数据管理范围内外分析 | 系统根据甄别规则，将变化范围与审批范围进行分析，自动执行甄别，并对线索图斑做出是否合法判断，生成调查地块后，用户可以对调查地块的范围类型进行预分类标记 |
| 外业举证调查移动端应用 | 外业业务池 | 业务模块注册 | 业务模块注册，可以将每个业务对应的应用模块注册到移动APP。覆盖业务包括土地利用现状年度变更调查、土地利用现状日常调查、测量标志点巡查、执法巡查、执法线索核查等模块的注册，实现业务模块化管理。 |
|  |  | 业务模块管理 | 业务模块管理支持用户选择首页展示的业务模块，并根据用户实际需求可对业务模块进行排序、增加、删除等操作 |
|  | 外业消息通知 | 接收后台推送消息 | 用户可根据任务推送消息在任务列表中选择签收任务，外业审核时认定举证信息有疑问或者有误时，可以退回重新举证，在移动端会提示反馈消息，外业人员可根据消息进行重新举证；任务在临近时间期限会有任务超时预警消息，提醒工作人员抓紧时间进行现场举证；同时APP会对内部新闻进行推送，供使用者阅读 |
|  |  | 消息管理 | 消息管理模块支持用户直接查看、管理收到的所有消息，主要功能有：消息概览、消息列表、清楚未读等。 |
|  | 外业工作台 | 待办、在办、已办任务汇总 | 支持查看用户权限范围内所有待办、在办、已办任务。并按业务进行过滤，支持按案件据当前位置的距离进行排序 |
|  | 外业自主发现 | 图斑勾画 | 年度变更调查、季度变更调查、执法等模块的外业用户可以通过自主发现入口，在地图中选中目标位置并勾画出相对应的图斑范围形状，点击完成，系统跳转到图斑举证-图斑信息页面 |
|  |  | 业务归口 | 选择采集模板，快速进行业务属性填报。 |
|  |  | 现场描述 | 现场描述，即利用勾画图斑信息，对违法案件做出描述，若用户在调查过程中，发现此地存在违法用地等情况存在，可上传违法图斑信息，进行举证，以便后续处理 |
|  |  | 成果缓存 | 支持用户通过点击保存按钮，将图斑举证的成果保存到本地，以供后续业务使用。支持查看当前存储占用情况，以列表形式查看已被缓存成果的基本信息。用户可以手动清除已缓存数据，删除本机已提交的照片等数据 |
|  |  | 成果提交 | 成果提交功能支持用户通过点击提交按钮，将采集到的成果上传到服务器，大测调及执法业务系统可通过约定接口获取对应成果信息。当一个范围下的所有调查图斑均已提交，该范围业务状态改为待审核 |
|  |  | 任务删除 | 若是用户有任务删除需求，支持在已办任务里通过点击删除按钮，将自己权限内上传提交的任务成果删除 |
|  | 外业任务管理（分业务） | 任务列表 | 任务列表显示权限范围内每种状态下的所有任务清单和此任务下面包含的所有项目以及图斑。在地图模式下，支持以地图撒点形式在地图上查看权限范围内业务任务清单，列表操作与地图联动。在具体任务页可填写现场具体信息并且提交相应的举证成果 |
|  |  | 任务检索查询 | 支持对任务的检索查询，可通过关键词在搜索框查询自己需要的任务案件。支持多维度任务检索查询，也可根据任务的区域、业务类型进行任务的检索查询 |
|  |  | 分类筛选 | 可以根据区域、业务进行任务的过滤或者选择，支持根据任务时限和任务与当前位置的距离进行任务排序。筛选功能仅作用于当前列表 |
|  |  | 任务定位 | 若用户需要确认当前任务位置信息，支持在地图中快速定位当前图斑位置，用户点击单个任务（范围）的定位按钮，系统会在内置天地图中自动缩放到该任务对应的目标区域 |
|  |  | 任务导航 | 任务列表提供目标图斑导航功能，支持调用移动设备自带第三方导航工具（包含高德、百度、腾讯地图等）进行路线导航，规划到达任务点路线 |
|  |  | 历史调查记录 | 支持查看该调查范围历史调查记录。也可查看指定任务历史节点信息，包括下发信息、签收信息、在办信息、办结信息等。实现对历史信息的全掌握 |
|  | 外业任务签派（分业务） | 任务派发 | 机构管理员可以对自己所属机构下，同时自己具有权限区域的任务进行派发。主要功能有：待派单任务查看、自动分配任务、人工分配任务等。 |
|  |  | 单任务签收 | 系统中通常有多个任务，当该级别管理员需要签收自己权限职责范围内的任务，即可在任务列表中对满足待签收条件的某条记录进行签收 |
|  |  | 批量任务签收 | 支持通过按键触发批量选择模式后，选择多条满足待签收条件的任务进行批量签收，可以节省时间，一键批量任务签收，满足用户多线程处理业务需求 |
|  |  | 图选签收 | 用户通过按键触发图选签收模式后，系统自动打开地图，用户将地图放大到目标区域后可以通过在地图上绘制范围，选择区域内符合待签收条件的任务进行批量签收 |
|  |  | 任务强签 | 支持签收已被别人签收在办但未提交成果的任务，任务将由他人的待办变为自己本人的待办并继承已有采集成果，该操作完成后同时会向原签收人发送消息通知。仅可对同一机构下自己也具备权限的任务进行强签 |
|  |  | 不调查标记 | 该功能主要解决两个相邻图斑为同一地类，点击不调查操作，避免重复举证。用户通过点击单个任务（范围）的不调查按钮，确认后该任务即被标记为不调查状态，被标记为不调查状态的任务下的图斑及其他信息将不被提交到内网 |
|  |  | 任务退回 | 支持将已签收任务退回至待办池，使其重新可被签收。用户仅可对自己已签收且未提交的任务进行退回，包括逐个退回及批量退回。 |
|  |  | 任务撤回 | 管理员审批之前，用户若是出现对任务进行增加、删除、修改等需求，支持仅可以对本人已办的范围进行撤回，包括逐个撤回及批量撤回两种。 |
|  | 外业现场调查（分业务） | 调查范围展示 | 用于外业显示调查范围，除状态可以由外业人员设置为不调查外，不需要填写和调查范围有关的信息 |
|  |  | 调查数据空间分析 | 将外业现场调查业务数据，如规划数据、土地数据、建管数据等与三调数据进行空间叠加，比较业务数据与三调数据的差异，发现潜在的问题或者不一致性，辅助现场调查 |
|  |  | 现场调查图形分析 | 在手机上可以绘制图形，新建一个图斑，形成自主发现的案件，可以将图斑信息关联到案件所属系统中，并添加其他相关信息，如案件标题、描述、地理位置等 |
|  |  | 现场调查图形查询 | 提供批文号、项目名称等业务查询功能，并支持在当前位置周边范围内的相关业务查询，同时，还可以在图形上点击地块，获得其规划、土地、建管等相关信息 |
|  |  | 调查图斑图形信息展示 | 用于外业显示调查图斑图形信息展示，支持显示图斑的形状、位置、四至范围等空间信息 |
|  |  | 调查图斑属性信息展示 | 用于外业显示调查图斑属性信息，支持显示图斑的编号、序号、面积等信息，用户可以直观查询到该图斑的基础信息 |
|  |  | 项目信息关联展示 | 用于外业显示项目信息关联信息，可以展示该图斑所关联的项目信息名称、所属系统、项目规模和项目建设阶段等项目属性信息 |
|  |  | 属性信息录入 | 用户手动填写现场基本情况的属性信息。不同业务对应不同的采集表单，同时控制必填项。对于枚举字段提供标准字典表供选择，字典列表同时检索，简化现场信息录入工作，保证采集结果标准规范 |
|  |  | 多媒体信息采集 | 按要求现场拍照举证，每次拍照结果自动实时保存，同时按照标准进行压缩处理 |
|  |  | 调查结果提交 | 用户完成举证信息填写及照片拍摄后，APP自动检查属性信息是否存在必填项为空情况，自动检查采集的照片是否满足设定数量要求，自动检查一个任务采集的照片对图斑的覆盖角度是否满足要求 |
|  |  | 调查数据浏览 | 支持对规划、土地、建管等业务相关的外业调查数据进行浏览 |
|  |  | 任务信息缓存 | 支持查看当前存储占用情况，以列表形式查看已被缓存数据基本信息。支持缓存或更新已缓存数据，用户可以手动清除已缓存数据，删除本机已提交的照片等数据。系统定期自动清理已缓存数据，避免敏感信息堆积 |
|  | 外业个人中心 | 我的信息 | 支持查看、维护个人基本信息，包括账号、昵称、电话、所属机构、所属部门、证件等信息 |
|  |  | 我的数据 | 支持查看当前存储占用情况，以列表形式查看已被缓存数据基本信息。支持缓存或更新已缓存数据，用户可以手动清除已缓存数据，删除本机已提交的照片等数据。系统定期自动清理已缓存数据，避免敏感信息堆积 |
|  |  | 我的反馈 | 为用户提供快速反馈回复的入口，根据用户的反馈提升APP的功能，以提高系统的易用性和体验性。支持用户在线反馈针对系统功能相关意见，查看历史反馈的意见清单 |
|  | 外业用户管理 | 移动用户注册 | 支持对区局及街镇的外业调查人员注册内页数据看板。用户登录时，内页数据看板会完成对用户登录的登录鉴权 |
|  |  | 用户信息管理 | 实现对用户的新建、删除、修改、IP绑定设置、服务管理权限、服务访问设置、机构授权、模块授权。此外，可对用户情况进行查询，通过用户名、姓名、用户职称和用户类型等关键字 |
|  |  | 用户鉴权 | 在平台中，在通过用户身份认证的前提下，通过对不同用户及相应角色的功能和权限的控制，实现不同用户角色的系统功能和专题数据订制，即用户的权限管理，从而不需要通过代码修改，直接实现“零代码”系统功能变更 |
|  |  | 资源管理 | 实现系统资源的管理维护，包括：维护组织机构及其多级下属机构，维护组织机构下人员基本信息，维护空间管理区域信息，维护业务信息，维护空间数据资源信息，维护系统各功能资源信息 |
|  |  | 资源赋权 | 实现角色管理，支持将各类资源权限组织为不同角色。通过为组织赋予不同角色实现在不同业务场景下具备不同的权限 |
| 密码应用改造 |  |  | 包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块等应用功能软件开发。 |

市规划资源局地质子系统

| 应用模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 城市地质灾害风险防范 | 地质灾害危险性评估监管 | 为加强地质灾害危险性评估，通过业务系统实现地质灾害危险性评估数据的业务审批监管；并与“大项目”系统中建设工程规划许可证审批数据中相关数据内容，实现地质灾害危险性评估项目信息与建设工程规划许可证审批数据的比对校验；根据申报材料递交以及基本信息填报，完成地质灾害危险性评估报告的材料归集。 |
|  | 地质灾害危险性评估比对 | 根据地质灾害危险性评估矢量数据与在建工程矢量数据进行成果比对，根据比对结果确定在建工程的影响范围，确定危险性评估等级，生成该项工程地质灾害危险性评估报告。 |
|  | 地质灾害危险性评估成果 | 地质灾害危险性评估的成果中包含的地理位置、地形地貌、地质构造、工程地质特征、地质灾害类型等内容，对土地利用、城市建设、防灾减灾措施的制定以及应急相应计划的制定都具有极重要的意义；更是建设工程规划许可证在核发过程中的评估和参考依据。 |
|  | 地质安全风险预警模型 | (1)建立涉及地质安全风险要素的多源数据接口，为地质安全风险预警模型的构建和应用提供数据支撑。（2）制定涉及地质安全风险要素多源数据的数据标准，并按数据标准要求更新图形质检工具，经图形质检工具质检合格后，纳入城市地质大数据主题库。（3）根据地面沉降、地下水以及其他地质安全风险要素监测数据的评价基准构建地质安全风险预警模型。（4）根据地质安全风险预警模型制定城市地质安全风险要素的评价指标体系，指导地面沉降、地下水及其他地质安全风险要素监测数据的融合分析，实现地质数据的进一步监管，增强地质数据的风险防控能力。（5）基于大量的历史数据，通过回归分析等统计方法来推断分析未来地质灾害状况。（6）通过城市地质安全风险预警模型和评价指标体系发现异常的，实时推送涉及城市地质灾害风险防范相关部门。 |
|  | 地下水、基坑数据预警检测 | (1)与外部系统建立数据接口，进行数据的互联互通，将各个系统所生产的地下水开采回灌数据和基坑监测等数据进行归集。（2）统一地下水开采回灌数据和基坑检测数据标准，并按数据标准要求更新图形质检工具，经图形质检工具质检合格后，纳入城市地质大数据主题库。（3）基于地下水、基坑数据为变量制定在建工程及周边区域塌陷风险预警模型，进行风险预警的实时监测。（4）在建工程及周边区域存在塌陷风险的，实时推送在建工程建设单位、施工单位以及城市应急管理部门。 |
|  | 山体边坡检测 | 为更加全面了解山体边坡情况，加强山体滑坡、边坡塌陷等灾害的管控，保障人民和生命财产安全；通过增加监测山体、山体监测点位等方式，扩大山体边坡监测范围。原山体边坡监测仅包含辰山山体监测，需增加小衡山山体边坡监测，并在大屏应用场景增加山体监测版面可切换查看山体监测点位情况以及设备使用状态。 |
|  | 增加山体边坡监测设施类型 | (1)山体边坡监测由原来单一的裂缝监测指标拓展为倾斜角监测、普适性监测、形变监测等检测指标；实现山体的多角度多维度的立体化监测。 (2)基于原监测设施，对现有山体增加了20个监测设施，提高了山体边坡的监测效率和监测精度。 |
|  | 裂缝数据获取及利用 | 与裂缝数据主管部门裂缝监测接口对接，对监测数据进行深入的分析，以评估裂缝的变化趋势、预测未来的裂缝发展情况，并为地质灾害防治提供科学依据 |
| 地质灾害防治单位资质审批 | 地质灾害防治单位资质事项调整 | 根据自然资源部印发的《自然资源部办公厅关于贯彻落实〈地质灾害防治单位资质管理办法〉的通知》，地质灾害防治单位资质类别由原来的地质灾害危险性评估单位资质、地质灾害治理工程勘查单位资质、地质灾害治理工程设计单位资质、地质灾害治理工程施工单位资质、地质灾害治理工程监理单位资质 5 项资质，整合为为地质灾害评估和治理工程勘查设计资质、地质灾害治理工程施工资质、地质灾害治理工程监理资质 3 项资质，资质等级减压为甲乙两级。 |
|  | 单位资质数据获取 | 地质灾害防治单位资质审批数据由一网通办发起，在业务系统进行流程审批。 |
|  | 单位资质审批流转 | 调整资质内容展示与流程优化。 |
|  | 资质审批证书部省联动 | 在单位资质审批过程中，需在部系统中进行单位资质的初步核查，通过核查的资质单位，可进行资质证书编号的申请，系统将根据部系统生成的证书编号生成资质证书文件。 |
|  | 资质证书模板调整 | 证书模板调整与增加证书有效性核验。 |
| 地质业务成果数据管理 | 资质信息外网公示 | 部系统中核查通过的资质单位，将申请资质的公示文件以及公示附件材料推送至局公示系统进行公示，公示期满后无异议的单位可继续进行资质申请。 |
|  | 资质信息外网公告 | 资质事项类型的申请，在流程流转结束后需将申请单位信息推送至局公告系统，进行资质审批的公告、以及企业信息名录栏目进行企业信息的公告。 |
|  | 资质证书电子证照数据推送 | 为确保资质单位申请资质证书的有效性，资质信息需推送市局电子证照库，进行电子证照有效备案，推送证照库后申报人可在一网通办电子证照库中查看证照信息以及证照有效性。 |
|  | 资质审批流程推送 | 地质灾害防治单位资质审批数据在业务系统流程流转结束后，需将案件审批办理情况反馈至一网通办；并将审批结果材料回传至办件库，提供申请单位下载。 |
|  | 地质资料汇交流程数据推送 | 地质资料汇交流程审批完成后，需将审批结果信息以及签章后的汇交凭证文件回传至建设单位或勘查单位办件库。 |
|  | 地质公共信用数据推送 | 基于公共信用信息收集标准，应当按照本市公共信用信息目录要求及时、准确、完整地提供公共信用信息。为做好公共信用信息共享、发布和服务工作，需将地质相关公共信息推送至“双公示”系统；实现地质业务数据的自动推送，完成与大数据“双公示”系统的互联互通，以及历史数据的补充推送。 |
|  | 数据上链数据推送 | 原来的地质灾害危险性评估单位资质、地质灾害治理工程勘查单位资质、地质灾害治理工程设计单位资质、地质灾害治理工程施工单位资质、地质灾害治 理工程监理单位资质 5 项资质编目撤销；新增地质灾害评估和治理工程勘查设计资质、地质灾害治理工程施工资质、地质灾害治理工程监理资质 3 项资质编码。并增加甲、乙两级单位资质编目。 |
| 地质资料汇交 | 地质资料汇交申报 | 基于原外网申报、内网审批的流程，为满足地质资料汇交数据完整性，需对汇交内容、汇交流程进行优化调整。 |
|  | 工规证数据获取 | 工规证数据获取、校验与查看。 |
|  | 汇交凭证文号核发 | (1)汇交凭证号生成：原功能中只生成新的汇交凭证号；先调整为已进行部分区段汇交的工程规划许可证，新区段汇交时可沿用已汇交工程规划许可证的汇交凭证编号，基于已汇交数据发放汇交凭证；新区段汇交的工程规划许可证，也可生成新的汇交凭证编号，发放新汇交凭证；并增加新老凭证号生成限制，确保不同时生成新老凭证文号。 (2)汇交凭证文件生成：汇交凭证文件中项目名称、成果地质资料名称需带入关联的汇交项目信息；汇交文号需根据实际生成的文号，带入新文号或者已发放的文号。 |
|  | 汇交材料生成及存档 | 基于本次升级改造项目WPS服务接入成果，通过调取WPS接口服务，对需要生成的汇交文件进行在线编辑，保存后可存储到案件资源树中；保存后的文件通过调取WPS接口进行在线预览。保存后的文档需进行文档编辑限制，不可进行二次编辑。 |
|  | 在线文档适配性改造 | 基于WPS服务接入功能，为满足当前业务生成在线文档的使用、及文档保存打开的流畅性，需进行在线文档的适配性改造。 |
|  | 质检文件自动获取 | (1)质检文件自动获取：原功能中质检材料需手动上传一个质检数据库文件，功能升级为内网受理时自动获取一网通办申报时上传的MDB数据库文件，同时保留经办人本地上传功能； (2)多文件上传：基于工程规划许可证会存在多个数据库的情况，系统增加了多数据库文件上传质检的功能。 |
|  | 统一取号管理 | (1)凭证号生成规则调整：为统一汇交凭证号生成样式，将原生成规则统一调整为沪地资凭〔2024〕0001号格式 (2)取号接口开发：工程规划许可证中工程项目的类型由建设单位或勘察单位由地质系统进行审批，并生成汇交文号和汇交凭证；对于非工程项目的类型项目新增汇交凭证文号生成接口。 |
|  | 汇交凭证结果归集 | 汇交凭证文件作为工程规划许可证综合验收的办件要素，在案件流转结束后，新增汇交凭证结果推送功能，将地质资料汇交结果推送至“大项目”系统，为在建工程竣工验收提供申请要素。 |
| 基础工具更新迭代 | 地质资料汇交图形质检 | 地质资料汇交中的MDB数据库文件，需先进行质检，质检通过后方可进行入图形库的操作。 |
|  | 图形分区域更新 | (1)应用性图件现有更新逻辑为全图层更新，部分图层存在部分区域更新的情况。系统增加局部地块的入库、图形状态更新、图形删除功能； (2)提供原区域地块图形的处理功能，将原区域地块推送至历史状态，确保现势图层展示中仅保留当前入库数据内容。 (3)增加历史图层展示，对原区域地块提供查看功能。 |
| 密码应用改造 |  | 包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块等应用功能软件开发。 |

其他功能性要求：自动快照归档，统一查询

在各业务流程的最终节点，按规范标准对相关业务信息、流程信息自动生成快照和并纳入统一存储，并在业务系统增加快照浏览入口，调用统一快照浏览页面。

电子政务云资源需求

本项目继续使用现有电子政务云资源。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

日常的应用维护服务

供应商在接到相关的日常维护要求后，诊断问题，分别提供各类日常维护服务，并将维修结果及时回复。提供的日常服务包括：

供应商应设立专门的技术支持小组，指派专人常驻现场，为建设单位提供全面专业的技术支持。

对应用系统提供相关技术咨询、系统调整、应用升级、性能调优和定期（每月）检测维护的服务。

提供7*24*365小时专人电话支持服务。对于应用系统故障情况，查找原因，提出解决方案，并工作至故障消除，完全恢复正常服务为止。

无推诿承诺。即无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到通知后，项目开发小组与公司立刻响应派工程师到场，全力配合厂商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

保修期结束前，进行一次全面检查，任何与要求不符的缺陷将由项目开发小组与公司负责修理，在修理之后，将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等制成报告，报告一式两份；如在保修期结束时仍未完成修理的，则保修期自动顺延到修理工作完成之后。

应用系统功能调整服务

供应商在接到相关业务部门书面形式描述的部分更改要求后，与相关业务部门一起对需求进行确认，并对应用系统修改功能的实现提出书面的方案，由相关业务部门协调对应用修改方案进行确认并反馈给维护单位。

由于业务调整，维护单位需要对应用系统进行相应的功能调整服务。提供的服务包括：

应用方案的提出和论证：结合系统原来设计的结构和总体框架，对变化的需求或增加的需求进行可行性分析，整理并提出可行的方案，并与业务部门或其他用户一起对方案进行论证和确认。

修改应用系统相关的技术文档：根据应用修改的实际情况变更相关的应用技术文档，包括需求文档、分析设计文档、测试文档、使用手册。

应用实现包括对应用程序进行修改或增加功能，对实际运行的数据库结构进行修改，修改数据的复制逻辑，修改、调整相关的字典设置，应用系统功能的测试。

调整后功能推广包括版本的升级、编写功能更新的说明、必要的用户培训、功能试用期间的支持。

系统接口支持配合服务

由其他公司承担开发并需要与本系统衔接的系统，供应商提供接口部分的技术支持和相关部分的实施配合。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的3个月的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2025年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段完成规划设计工作；

第二阶段完成项目开发测试工作；

第三阶段完成项目试运行（1个月）和迭代开发工作；

第四阶段于2025年11月30日前完成项目验收工作。

项目团队及驻场人员要求

1．投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目设计及框架建设 | 1人 | 具备类似项目设计及框架建设经验 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 具备类似信息系统开发经验 | 驻场 |
| 质量管理 | 负责项目质量管理及质量控制 | 1人 | 具备类似信息系统质量管理经验 | 不驻场 |

2．投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 具备类似项目维护经验 | 驻场 |

等级保护要求

本项目应满足三级等保的安全规范要求。供应商应配合第三方测评机构完成等保测评工作。

商业密码应用需求

本项目应满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级信息系统要求。供应商应免费协助建设单位向上海市大数据中心申请商业密码应用的相关资源。供应商应配合第三方测评机构完成商用密码测评工作。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 无 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录和视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保互联网和政务外网用户访问网络接入区、运维人员访问统一管理区、业务服务区和数据灾备区交互时通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中业务数据、运维数据、灾备数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护互联网和政务外网用户访问网络接入区、管理员访问统一管理区、业务服务区和数据灾备区交互的网络边界设备中访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 在远程运维管理时，对运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据传输机密性 | 保护政务外网、互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、业务数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据存储机密性 |  |  |
|  | 数据传输完整性 |  |  |
|  | 数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 保护系统中业务数据发送和接收操作的不可否认性，确保发送方和接收方对已经发生的操作行为无法否认。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件包括但不限于以下文档：

1．系统说明文件；

2．技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

3．项目文档，应该包括：

（1）方案报审文档，包括实施技术方案等

（2）需求报审文档，包括《软件需求说明书》等

（3）设计报审文档，包括《系统设计说明书》（概要设计/详细设计）、《数据库设计说明书》（概要设计/详细设计）等

（4）测试方案报审文档，包括测试方案、测试计划、测试用例等

（5）培训报审文档（包括用户培训方案/计划等）、培训小结文档（包括培训记录、培训用户报告等）

（6）试运行报审文档（包括试运行方案/计划等）、试运行小结文档（包括问题记录、试运行用户报告等）

（7）项目总结报告

（8）软件功能清单对照表

4．用户使用/评价报告

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

- 供应商具有信息安全管理体系认证信息安全管理体系认证（ISO 27001或GB/T 22080）、质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）的优先考虑。

- 在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

- 中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

- 中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

- 参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

- 中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

- 本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本项目分两期进行付款

a.合同签订生效后 10个工作日内，支付合同总价款的70%；

b.通过最终验收后 10个工作日内，支付合同尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。