智慧科技馆项目

采购需求

# 项目概况

- 项目背景：

上海科技馆成立于2001年，是全国唯一同时获评国家一级博物馆、国家5A级旅游景区，拥有博士后科研工作站和A类学术期刊，被授予全国文化与科技融合示范基地、全国研学旅游示范基地的科技类博物馆。截至2022年底，累计接待公众8304万人次，连续7次入选全球最受欢迎的20家博物馆、最高位列第六名。

经过20多年不间断运行，上海科技馆的建筑物和展品均有不同程度老化，大部分设备设施接近或超过设计使用寿命，展示内容、技术手段无法体现最新最前沿的科技成果。经调研评估和充分论证，上海科技馆于2023年4月启动了闭馆升级改造工程。此次改造，科技馆11个常设展区超过300件展品将整体换新，总改造面积约17082平米，展品更新率为83%。

为配合本次上海科技馆升级改造工程，探索“互联网+”背景下文旅智慧化、场馆数字化转型的新模式，上海科技馆启动了智慧科技馆（展教线上资源）项目。一方面围绕换新展品同步开发展示、教育、互动等方面的线上资源，推动科学传播的赋能增效；另一方面为了更好地满足广大公众日益增长的个性化、便捷化参观需求，聚焦场馆导览服务进行同步创新改造，旨在整合场馆内的各类展教资源，运用增强现实、人工智能等前沿技术手段，提供精准定位导航、展品深度解读、活动信息实时推送等多元化服务功能，实现信息资源的高效利用和服务质量的有效提升，让每一位公众都能享受到智能科技带来的便利，进一步丰富上海科技馆的公众服务内涵，推动科普教育与现代科技深度融合。

- 建设期限：合同签订直至竣工验收并配合政府审计工作完成，服务期预计自2024年11月至2026年6月。

- 建设地点：上海市浦东新区世纪大道2000号

- 是否接受联合体投标：否

# 建设目标

在上海科技馆“管理平台化、服务网络化、决策数据化”智慧场馆建设行动方案指导下，本项目依托上海科技馆官方网站（以下简称“网博”）、微信公众平台等线上平台，聚焦公众服务、科学传播、智慧管理等核心要素，建设多终端的智慧导览系统及科普资源，包括地图导览、AR导航、全景漫游、AI助手等内容，为公众提供参观前、中、后便捷化、智慧化、个性化的一站式服务。

- 服务便捷化

开发智慧导览系统（微信小程序矩阵），提供系统、完整的参观导览服务，增强场馆服务的便捷性；同时基于公众的兴趣、需求和行为数据，提供定制化的推荐信息和游览路线，打造个性化的观展体验。

- 体验智慧化

引入增强现实、空间识别、虚拟漫游等前沿技术，打造新颖、有趣的科技互动体验；颠覆传统的被动式信息获取方式，通过大语言模型支持下的智能AI助手，实现观展导览、服务咨询、科普问答等智慧功能体验。

- 资源数字化

围绕换新展品同步开发多元化的线上数字资源，构建包括讲解音频、科普视频、科普游戏等形式的展教资源体系，在导览服务的同时增强展示内容的拓展性及科学传播的可达性。

# 项目建设内容

## 项目建设清单

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 智慧导览系统开发（微信小程序矩阵） |  |
| 1 | 智游科技馆微信小程序（暂定名，以下简称智游科技馆） |  |
| 1.1 | 前端开发 | 包括但不限于:（1）整体框架搭建（2）交互设计（3）数据同步与功能模块对接 |
| 1.2 | 后端开发 | 包括但不限于:（1）后台权限分级管理（2）功能模块更替修改（3）数据采集分析 |
| 2 | 功能应用模块 |  |
| 2.1 | 地图导览 | 包括但不限于:（1）热点布设（2）人流热力（3）模拟导航（4）参观路线推荐（5）分类筛选 |
| 2.2 | 全景漫游 | 包括但不限于:（1）场馆信息采集（2）场景漫游（3）热点布置及交互开发（4）雷达地图（5）场景切换 |
| 2.3 | AR导航 | 包括但不限于:（1）AR地图采集（2）目的地导航（3）新手指引（4）位置分享（5）自动定位（6）语音提示 |
| 2.4 | AI助手 | 包括但不限于:（1）生成式AI建设（2）大模型调优训练（3）智能问答（4）支持语音交互（5）多模态智慧应用（6）大模型安全性 |
| 二 | 展教资源开发 |  |
| 1 | 讲解音频 | 基于科技馆展品，开发200条讲解音频，每条60秒左右，中英文双语。 |
| 2 | 多媒体视频 | 开发30个多媒体视频，时长60-90秒/个，形式包括但不限于实拍、动画、素材混剪等，清晰度不低于1440P，中英文双语字幕及片头片尾。 |
| 3 | 知识图谱可视化游戏 | 将展厅约400件展品的知识点转换为可视化知识图谱1套，公众按图寻展，进行线上线下互动打卡，形式包括但不限于H5或微信小程序。 |
| 三 | 项目部署 |  |
| 1 | 项目部署 | 根据实际业务情况进行合理化的项目部署。 |
| 2 | 配套部署资源 | 根据实际应用场景建设情况，配套相应的部署云资源或同等资源，包括GPU、CPU、应用服务器等，其中云资源使用期限不少于2年（项目竣工验收完成日起计）。 |
| 四 | 系统运维 |  |
| 1 | 系统运维 | 运维期限不少于2年（项目竣工验收完成日起计），运维内容包括但不限于:（1）小程序基本运维（2）大模型更新迭代 |

## 具体建设内容

项目主要内容包含智慧导览系统开发、展教资源开发及配套项目部署、运维等一揽子服务。其中智慧导览系统由智游科技馆及各功能应用模块组成微信小程序矩阵，是所有导览服务、线上展示教育资源的汇聚入口。

### 智慧导览系统（微信小程序矩阵）开发

#### 智游科技馆

##### 前端开发

（1）整体框架搭建

小程序主要栏目包括首页、AR导航、探索栏目、个人中心。首页部分应提供各功能模块入口，包括购票、活动预约、来馆路线、地图导览、全景漫游、探馆百宝箱、AI助手等，并合理规划交互方式及二级页面；AR导航可以跳转至AR导航功能模块；探索栏目应提供各类展览展品、教育活动等资源的探索交互；个人中心为用户各类信息汇聚页面。以上需求为初步设计方案，投标人可以根据实际情况进行优化调整，具体功能描述如下：

- 购票、预约报名入口

购票系统和预约系统为上海科技馆既有系统，小程序需要制作相应功能入口，点击功能模块后可进行跳转。

- 滚动banner

用于投放各类展览及推荐活动信息，点击后跳转至相应活动页面或链接。可以通过后台权限对banner内容自行更换或下架等。

- 来馆路线

用于显示科技馆周边交通信息，外接第三方导航功能，可显示来馆路线。

- 探索栏目

包含上海科技馆内常设展及展品信息、临时展览信息、活动介绍等内容、热门展项排队情况等各类展示信息，相关数据由业主或既有系统提供。

- 探馆百宝箱

采购人移动端互动应用及资源的汇集页面，投标人需规划项目中的应用开发及采购人甲供应用的开发标准、资源整合、数据对接等一系列统筹事项。甲供应用资源预计5-10项。

- 搜索栏

在小程序页面顶端设置自定义搜索栏，支持公众自定义搜索功能。

- 个人中心

实现用户账号注册、登录授权、短信验证、参观足迹记录等功能，并与网博等业主既有系统实现数据互通，可进行个人用户信息、预约信息、参观痕迹等内容查询，预计注册人数300万。

（2）交互设计

小程序应具备简洁明快的界面设计，符合科技馆主题特色，符合移动设备的用户使用习惯，包括但不限于加载速度快、操作流畅自然、适应多种类屏幕尺寸等。同时，应提供规范化接口和设计指南，以确保不同应用模块中用户体验趋于一致，包括UI设计、交互方式等，力求为用户提供顺畅、连贯的使用感受。

（3）数据同步与功能模块对接

作为统一的应用入口，小程序需实现整体小程序矩阵内各功能模块间的数据对接与同步，包括构建统一的用户身份验证机制，用户只需通过小程序入口进行一次登录验证，无需在不同子应用之间反复登录；以及AR导航、全景漫游、AI助手等功能模块之间的信息调用，并支持本地及云部署的各类科普音视频资源的快速调用。

##### 后端开发

配合小程序前端应用，构建健全的后台管理系统，可实现权限管理、内容管理、数据分析等运营管理工作，同时可针对地图导览、AR导航等可编辑内容进行管理，实现前后端一体化，提升小程序运营管理效率。

（1）后台权限分级管理

根据管理人员的职责分配不同权限，赋予相应访问、修改等管理权力。

（2）功能模块更替修改

根据智慧导览整体系统的功能模块，配套管理后台，实现管理员及时更新和更换各类资源，包括但不限于上传、下架、更替、隐藏等功能，操作完成后不影响前端界面美观。

（3）数据采集分析

收集用户各类行为数据，包括但不限于用户画像、用户行为分析、用户反馈、数据埋点等，根据业主需求，生成可视化报表。严格遵守相关法律法规对用户隐私和数据安全的要求，确保用户数据收集、存储和处理的合法性和透明性。

#### 功能应用模块开发

##### 地图导览

开发上海科技馆电子导览地图，共计4层，风格以2.5D/3D为主，并配套手绘风格地图。地图界面清晰直观，支持拖拽、旋转缩放、平铺查看。电子导览地图可考虑与全景漫游实时切换。电子导览地图应具备的常用功能包括但不限于：

（1）热点布设

在电子导览地图中内置展品及服务设施热点，公众可在地图上查询展厅、展品信息、参观路线及各类服务设施点位信息等，包括但不限于点击具体热点后，展现各类拓展信息，如展品语音讲解、科普视频或一键切换至AR航导航进行路线指引。总热点数不少于260个。

（2）人流热力

在电子导览地图中可查看各展区人流热度，及部分展项排队情况。相关数据由业主既有系统接入。

（3）模拟导航

在电子导览地图中可选择导航起点和终点，进行路线模拟导航展示，并可一键切换至AR航导航功能。

（4）参观路线推荐

预设不少于4条的参观路线，在地图上形成模拟路线，可配合其他功能模块进行实景打卡等。

（5）分类筛选

电子导览地图支持按场馆楼层、展区、服务设施等分类筛选显示与搜索。

##### 全景漫游

对上海科技馆所有展区、公共空间及外部入口进行扫描采集，基于HTML5技术，设计制作上海科技馆全景漫游系统，适配于移动端和电脑端。全景漫游需结合三维建模和实景拍摄，能实现在三维空间中无接缝式漫游探索和互动操作。全景漫游功能包括但不限于：

（1）热点布设及交互开发

在全景漫游中嵌入展品或服务设施等各类型交互热点不少于230个，热点包括但不限于图文、音频、视频、动画等形式。此外，根据上海科技馆展区展品开发特色交互不少于10个，交互包括但不限于展品三维动画、展品模型拆解叠加、真人科学讲解演示等。

（2）雷达地图

在全景漫游系统中显示所在区域的场馆平面缩略地图，并且同步显示当前场景所看到的视角和朝向。

（3）场景切换

全景漫游可实现科技馆建筑整体空间、楼层空间、展厅空间、展品展现等各场景的索引及切换，具体技术指标参照下方表格：

| 类别 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 采集 | 采集方式 | 全景采集，点云间距不大于2米 |
|  | 全景图像分辨率 | 单张像素不低于6000万，合成全景照片像素不低于4亿；原始大小下细节清晰可辨认 |
|  | 三维建模 | 包含四层场馆公共空间及展区空间的1：1简模 |
|  | 色彩 | 8bit色彩深度；白平衡、对比度、饱和度等适中 |
| 显示 | 显示质量 | 单张基准像素不低于6000万，合成全景照片基准像素不低于4亿；支持自适应优化，以适配不同硬件性能、显示参数的终端设备 |
|  | 显示交互方式 | 支持场景触屏拖拽自由切换； 支持局部细节放大； 支持特色展品多层级交互操作； 支持无缝拼接，不破坏主体场景的完整性，实现逼真环绕沉浸感 |

##### AR导航

对上海科技馆所有展区及公共空间（约8万平方米）进行AR地图采集，开发移动端实景导航服务，利用AR信息和实景画面的融合，为公众提供空间定位及实时位置指引。AR导航应具备的功能包括但不限于：

（1）目的地导航功能

公众可在AR导航中输入场馆内目的地、选取目的地筛选列表及通过电子导览地图跳转等方式开启导航功能。其中，目的地筛选列表需按展区、楼层、服务设施等分类。导航过程中，界面需呈现终点距离和预估抵达时间提示，同时显示实景画面和2D地图；各标识清晰准确且稳定；在路径的转弯处应有虚实融合的AR指引物提示；抵达目的地前有明显AR终点标识提示。

（2）新手指引功能

公众首次进入AR导航功能时，将出现新手指引，提供AR导航操作教学，内容简明清晰。

（3）位置分享功能

支持将自身位置分享至微信等平台。接收方点击分享内容后，应实现在3秒内成功跳转进入AR导航界面，并默认分享位置为目的地，提供最佳导航路线。

（4）自动定位功能

基于空间采集、识别等相应技术实现室内空间精准定位功能。开始导航后，应准确识别公众当前所在位置，并在2D地图中定位。当公众行经路线发生偏差，应对所在位置进行重新定位和路线规划，并播报偏航语音提示。

（5）语音提示功能

公众在进行导航时，支持距离提示、跨楼层提示、方向提示、终点提示、偏航提示等语音播报。

##### AI助手

基于国内通用大模型，以上海科技馆吉祥物科奇为AI助手形象，打造拥有生成式问答能力、全天候的人工智能服务新体验，为公众提供更智慧化、人性化的观展服务。具体要求如下：

（1）生成式AI建设

提供参数量不少于65B的基础大模型，通过对上海科技馆、上海自然博物馆、上海天文馆数据训练后，能深入理解和解析自然语言；实现精准的问答、对话等功能；开放接口，供上海科技馆、上海自然博物馆、上海天文馆使用；并支持单模态大模型至多模态大模型的持续升级。

（2）大模型调优训练

建立三馆语料库，对上海科技馆、上海自然博物馆、上海天文馆数据进行有效清洗和处理，包含语料库数据收集、标注、整理、调优训练等。并能够在不断与用户的交互过程中，持续吸收新知识并更新自身的知识库，实现持续学习和微调。

（3）智能问答

实现观展导览（展厅信息、活动信息、行程规划、路线推荐等）、服务导览（公共服务点问询、餐饮文创推荐等）、科普知识问答等功能，配套具有亲和力的独立或跳转的应用界面。支持多轮对话，正确关联并理解用户的意图，生成符合逻辑、前后一致的回答，形成连续的对话体验；支持针对不同客群提供符合群体特征的沟通口吻和回答形式。

（4）支持语音交互

AI助手需支持语音交互，包括但不限于语音识别、语音输入、语音输出等。支持普通话及其他多种方言，并具备一定的噪声处理能力，能够在嘈杂环境中准确识别语音。具备高准确率的语音识别能力，能够正确理解不同语速、口音和语调的语音输入。

（5）多模态智慧应用

基于大模型能力，进行各类和科技馆业务相关的多模态智慧应用建设。包括且不限于：进行个性化的导览信息推荐、服务功能推送及跳转；支持知识图谱可视化游戏生成多模态观众打卡记录；支持以各类插件或工具的形式提供智能翻译、用户数据分析、内容审核等功能。

（6）大模型安全性

根据政策法规要求，完成大模型的安全评估、算法备案、行政许可审批等相关规定事项。必须确保生成式人工智能服务符合相应法规，包括但不限于《网络安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》，尊重社会公德和伦理道德。大模型须对输出内容进行防范处理，例如：涉政、涉暴、涉恐、涉黄、涉毒、涉赌、辱骂、歧视等，对于类似请求时能智能的进行引导、劝阻或拒绝回答。

### 展教资源开发

结合科技馆展览展示内容，制作音频、视频、游戏等各种形式的科普资源，一方面作为智慧导览系统各功能模块的拓展信息，另一方面提升科技馆线上教育资源的多元化。具体内容需求如下：

（1）讲解音频200条

选取上海科技馆展品制作中英文讲解音频200条，每条60秒左右，可进行双语实时切换。

（2）多媒体视频30个

基于上海科技馆展品制作配套科普视频30个，包括但不限于操作演示视频、手语视频、原理动画等视频资源。每个时长60-90秒，形式包括但不限于实景拍摄、素材剪辑、2D/3D动画等方式呈现，根据需要中文配音及双语字幕，并统一制作片头片尾，清晰度不低于1440P，兼顾新媒体传播和图书出版。

（3）知识图谱可视化游戏1套

将展厅约400件展品的知识点转换为可视化知识图谱，结合展品互动、现场拍照打卡等功能，开发知识图谱可视化游戏，并能与智游科技馆中的个人中心参观足迹记录功能相互配合，生成观众个性化打卡记录，支持微信朋友圈分享及下载。游戏可采用H5或微信小程序开发。知识图谱功能包括但不限于以下功能：

- 支持对知识点的全貌画像信息及其关联知识点的高效快速查询检索。

- 支持任意两个知识点的到达关系路径的查找。

- 依据知识点之间的各种关系，推荐相关知识点。

### 智慧导览系统性能要求

#### 系统及资源部署

投标人需根据实际业务情况进行合理化的系统及资源部署。本地部署建议按照采购人要求与上海科技馆本地服务器对接，同时建议配套其余的部署云资源或同等资源，包括GPU、CPU、应用服务器等，其中云资源使用期限不少于2年。具体如下：

| 部署方式 | 部署内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 云资源或同等资源 | 智游科技馆 |  |
|  | 功能模块 | 地图导览 |
|  |  | AR导航 |
|  |  | AI助手 |
|  | 展教资源 | 知识图谱可视化游戏 |
| 上海科技馆本地服务器 | 功能模块 | 全景漫游 |
|  | 展教资源 | 讲解音频 |
|  |  | 多媒体视频 |
| 上海科技馆本地服务器参数 |  |  |
| 虚拟机平台CPU： Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8870 v3@2.10GHz 无SSD 无独享带宽 |  |  |

#### 系统适配性

接入并兼容上海科技馆已有的网博平台，包括用户鉴权、资源清单、资源详情等接口，用户体系打通网博平台和微信公众平台；兼容多端、多操作系统，包括但不限于IOS系统、安卓系统、鸿蒙系统、Windows系统、MAC OS系统等；适配不同硬件性能的使用端设备，确保用户体验一致。

#### 系统性能

具体性能要求如下表：

| 指标项 | 说明 |
| --- | --- |
| 通用性能要求 | 智游科技馆支持不少于1万人同时使用，根据淡旺季动态调整。 系统能够保证7*24小时安全运行。 通用功能响应时间不高于1秒。 |
| 购票、预约性能要求 | 预估瞬时高峰10万人同时购票，2万人同时预约，系统跳转响应时间不高于3秒。 |
| 地图导览性能要求 | 支持不少于5000人同时使用，根据淡旺季动态调整。 响应时间不高于3秒。 |
| 全景漫游性能要求 | 支持不少于1000人同时使用，根据淡旺季动态调整。 响应时间不高于3秒。 |
| AR导航性能要求 | 支持不少于200人同时使用，根据淡旺季动态调整。 功能响应时间、自动定位及重新定位时间不高于2秒。 |
| AI助手性能要求 | 模型参数量不少于65B。 支持不少于800人同时使用，根据淡旺季动态调整。 支持长文本问答，单次输出不低于2000tokens。 短问答响应时间不高于3秒，长问答响应时间不高于5秒。 每天支持不少于50万次问答。 |
| 展教资源性能要求 | 音视频、图文等多媒体资源响应时间不高于2秒。 游戏等多媒体资源响应时间不高于3秒。 (存储在网博的资源需适配网博现有基础环境要求，不对网博系统的日常运行和性能产生影响) |

### 其他技术要求

#### 业务协同开发要求

投标人负责项目整体设计制作，并且有义务与上海科技馆升级改造工程其他项目或者采购人既有相关系统进行相应的配合对接工作以及配合业主其他相关系统进行联调，不影响源系统的日常运行，不对源系统的性能产生影响。涉及进入科技馆现场的相关工作，须服从采购人、大修总包或展示总包统一协调管理。

（1）和网博系统的对接

项目用户中心要与网博用户中心数据统一，充分考虑不同系统之间的数据交换方式；全景漫游电脑端需配合网博设计制作；预约功能实现与网博预约系统的实时跳转，要充分考虑用户登录状态的数据交换，避免因系统跳转造成用户多次登录。

（2）和票务系统的对接

项目用户中心需要与票务用户数据统一；充分考虑不同系统之间的数据交换方式；购票功能实现与票务系统的实时跳转。

（3）和中控系统的对接

项目智慧导览系统需要与上海科技馆展区中控系统进行对接，调用相关数据信息，实现人流热力展示等功能，要充分考虑与中控系统内外网数据交换所需的安全性、带宽等基础环境要求。

#### 安全要求

项目最终验收需通过国家认可的具备CMA认证的第三方机构的系统软件功能测评、性能测评、系统安全测评，并出具相应报告。

项目建设需要根据国家、行业、采购方相关要求针对数据安全管理和敏感问题等风险进行管控，保障科技馆数据和个人用户数据在采集、存储、应用和开放等环节中的数据安全，对于数据采集、处理、整合和共享过程中涉敏数据应严格遵循国家和科技馆的各项安全保密规定；建立完善的保密管理制度并配备必要的保密措施，确保数据生产、传输和服务安全；实时备份数据，确保重要数据的完整性及高安全性；相关数据活动应遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，符合GB/T 41479-2022、ISO 27001等标准。

#### 可维护性要求

系统的开发及技术材料应符合国家、文博场馆及文化行业相关标准；系统应能较方便地进行应用和数据接口配置；系统应配备较强的数据维护功能。

#### 可移植性要求

所有应用应能经简单配置，适应操作系统、数据库管理系统、前端浏览器软件的升级；所有应用应能较方便的进行安装；所有应用应具备较高开放性。

#### 高易用性要求

系统应用及管理后台应高度重视易用性，界面简洁明了，功能布局合理，指引直观，易于理解，交互自然，响应迅速；系统应自动维护不同数据库相同字段数据的一致性。

#### 允许修改

在不改变本项目建设需求的基础上，如果发现项目实施过程中存在的问题、偏差或遗漏，允许投标人在项目实施过程中对本项目的设计方案进行必要修改，但必须征得采购人的同意，同时不对合同金额做调增。对该项目的需求未尽事宜，投标人应要求补充相应附件资料具有同样的法律约束力。

#### 接受监理

项目投标人应按照相关法规接受财务监理、工程监理（如需）对设计、投资、设备及其安装调试（如需）等全过程的监理。

## 建设规范与原则

项目需建设包括设计、技术、管理等在内的，适配多终端的系统规范，并根据项目建设要求，定制美术、架构、接口、交互等标准，确保产品符合最新技术和法规。投标人需提供包括设计规划、系统开发、资源创作、质量管理、实施管理、测试、培训支持、文档交付和运行保障在内的全方位服务。对于未明确的辅助设施设备，需在设计过程中详述。

本项目在建设过程中应满足科技馆后续系统平滑扩展升级要求和易于维护的要求，应遵循如下技术原则：

（1）模块化设计原则：将复杂系统分解为一系列相对独立、功能明确的模块，每个模块内部高度自治，通过定义良好的接口与其他模块交互，从而提升整体系统的可维护性和灵活性。

（2）安全性原则：在软件开发生命周期中嵌入安全性考虑，如数据加密、权限控制、输入验证、异常处理等，防止系统遭受恶意攻击和数据泄露。

（3）可扩展性原则：采用松耦合、开放的架构，使得后续科技馆进行新功能的添加不会影响原有系统稳定性。

# 其他工作要求

## 实施要求

#### 实施团队要求

为保障项目的顺利实施和实施质量，投标人必须组织配备合理的团队。项目团队主要成员需具备本项目相关的工作经验与业绩，且专业、学科配备齐全，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。项目团队主要成员包括但不限于：项目经理（项目负责人）、技术负责人、系统架构师、AI工程师、交互设计师、创意策划师、动画设计师、科学顾问等，具体要求如下：

| 序号 | 人员 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（项目负责人） | 负责项目全过程管理，包括规划、设计、实施、监管和验收等，定期向采购人汇报。 项目经理必须是投标公司在职员工（需提供近3个月中任意连续1个月的单位社保缴纳证明材料）；有软件工程、计算机网络工程、信息化工程的项目管理经验及业绩；具有计算机系列中级（及以上）相关职称；具有计算机技术与软件相关专业或职业技术资格证书或省部级以上与项目相关的获奖证书等。 |
| 2 | 技术负责人 | 负责项目主要技术模块集成。 技术负责人应具有丰富的相关项目经验，具备信息系统项目管理师证书、软件工程师证书、信息系统项目管理师证书等；有5年以上类似项目工作经验或软件工程、计算机网络工程、信息化工程系统集成和技术管理经验及业绩；能熟练掌握计算机软件及网络的最新技术，具备专业的系统分析及解决系统问题的能力。 |
| 3 | 系统架构师 | 负责项目整体框架设计搭建。 系统架构师应具有3年以上类似项目工作经验或软件工程、信息化工程深化设计经验及业绩；具备顶层设计能力，具有系统架构设计师证书或软件设计师证书。 |
| 4 | AI工程师 | 负责开发和集成生成式人工智能技术，处理AI相关的任务。 AI工程师应具有2年以上从事人工智能开发的相关经验及业绩。 |
| 5 | 交互设计师 | 负责设计直观、高效的用户界面和交互流程。 交互设计师应具有3年以上各种应用平台的UI/UX设计相关工作经验及业绩。具有平面设计师证书。 |
| 6 | 创意策划师 | 负责项目整体创意策划工作，完成创意提炼、方案策划等工作。 创意策划师应具有3年以上创意、策略、文案等相关工作经验及业绩。具有信息系统项目管理师证书或软件设计师证书。 |
| 7 | 动画设计师 | 负责项目内2D/3D动画设计制作，包括但不限于科普资源。 动画设计师应具有影视动画相关专背景；具有3年以上动画设计制作相关工作经验及业绩；逻辑性强，有丰富的想象力和表现力，及较强的审美能力。具有三维动画设计师或动漫设计师或影视后期制作工程师证书。 |
| 8 | 科学顾问 | 负责项目的科学性审核。 科学顾问应具有副高及以上技术职称或行业同等资质；学科背景包括人工智能、机器人、航空、教育学等。 |

投标人应书面承诺项目团队主要成员全程参与本项目，以上团队人员须提交相关领域的业绩案例并经招标人认可。

投标书中承诺的项目团队主要成员未经采购人允许不得随意更换。如未能其履行职责，采购人有权要求更换。如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至至终止合同，相关后果由投标人承担。

#### 实施进度要求

项目需配合上海科技馆升级改造工程合理安排进度节点，按采购人要求完成项目建设，并交付使用。在项目实施过程中，投标人需制定项目管理制度，定期提交进度报告，并在重要节点向采购人进行汇报。项目节点安排如下：

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2025年2月 | 完成项目深化设计 |
| 2025年7月 | 完成项目初步建设，具备内部上线测试条件 |
| 2025年11月 | 完成项目联调验收，达到试运行条件 |
| 2026年6月 | 完成项目试运行及遗留问题整改，完成项目竣工验收及审价 |
| 2028年6月 | 完成项目政府审计决算 |

注：（1）采购人调整工期12个月以内的，不引至任何形式的奖励或费用索赔。

（2）若因采购人整体工程进度原因导致项目进度延后的，不引至中标人履约误期赔偿。

## 运行保障要求

#### 质保期及延保期要求

（1）中标人应提供不少于2年的免费质保服务，质保期从竣工验收完成日起计，质保内容包括但不限于提供配套部署资源、产品技术咨询、技术培训、安装调试、维护保修及更新及其它售后服务。

（2）中标人须提出质保服务范围内设施、设备、系统等功能正常运行的方法并形成运维方案，落实实施各项运行维护工作，并为系统的稳定运行提供持续性的改进、改善建议，并在采购人认可的情况下进行实施。

（3）质保及延保（若有）期满后若继续提供运维服务，须提供优惠的服务价格（提交后续报价及收费标准）和到位的服务措施，并符合行业标准。

#### 运维保障团队要求

中标人应组织合理的运维保障团队，合理分工，严格管理。在服务期内，每年提供不少于两次定期驻场（不少于2人）检查维护，提供不少于2次的回访检查，并制定相应的日常值班计划、重大活动保障和应急保障计划等。试运行期间安排专业技术人员驻馆。

#### 响应时间及技术支持要求

中标人将按照运维服务的承诺提供保修和维护服务，并具备上海本地化服务能力，提供7天×24小时售后服务，1小时内响应；在远程检测无法排除故障的情况下，维修人员24小时内到达现场处理，48小时内解决问题排除故障。中标人提供技术支持包括但不限于：

（1）电话支持

采购人通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持

在采购人保证服务器网络通畅的情况下，通过远程诊断、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持

如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在采购人提出现场支持要求后的2小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

#### 技术培训

（1）中标人应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括系统的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行与操作，实现系统运行保障的目标。

（2）中标人应提供完整的项目使用、维护等培训资料。

（3）培训时间与日期应在项目交接验收/竣工验收后由采购人确定，并由中标人提供具体的培训方案。

# 成果和验收要求

## 主要工作步骤

采购人对项目进行分阶段审批,主要分为以下几个阶段进行：

#### 深化设计阶段

中标人需根据采购人具体需求，制定完善的项目方案与计划，并定期汇报进度。提交成果须通过采购人审核，包括但不限于以下内容：

（1）项目整体建设方案；

（2）项目建设各类标准规范；

（3）智慧导览系统UI设计图及设计规范；

（4）智游科技馆框架设计方案、各功能应用模块具体实施方案；

（5）展教资源内容主题及创意大纲；

（6）项目深化设计后的实施预算

（7）项目成果验收标准及方法（乙方盖章，如有）；

（8）设计变更单（如有）。

#### 上线测试阶段

中标人需根据采购人具体需求，完成智游科技馆及AI助手功能应用建设，具备内部上线测试条件。提交成果须通过采购人审核，包括但不限于以下内容：

（1）满足内部测试要求的智游科技馆小程序；

（2）满足内部测试要求的AI助手功能模块/小程序；

（3）系统内测报告

#### 项目联调验收阶段

中标人需根据采购人具体需求，完成项目联调验收，达到试运行条件。提交成果须通过采购人审核，包括但不限于以下内容：

（1）达到试运行条件的智慧导览系统

（2）合同约定的所有展教资源及科学顾问的审核意见

（3）系统试运行相关安全和软件测试报告

（4）项目运行保障方案

## 最终成果提交

项目验收时，中标人应向采购人按照合同所约定的内容进行交付，并满足各类性能要求、质量要求、属地化要求等。中标人需确保交付的资料完整、准确，符合采购人验收要求。交付内容包括但不限于：

（1）智慧导览系统；

（2）展教资源及其相关源文件、素材等内容；

（3）系统架构及设计文件，包括但不限于系统架构、软件架构、网络布局图、功能设计、用户界面设计、数据库设计、接口设计等；

（4）开发和配置文件，包括但不限于源代码、配置文件及相关的开发文档；

（5）测试报告，包括但不限于各类安全测试、软件测试等相关报告；

（6）质检报告；

（7）系统操作指南；

（8）培训材料；

（9）项目各阶段实施报告及竣工验收报告；

（10）最终交付清单。

## 项目验收

#### 验收标准

（1）项目建设内容通过联调验收，运行良好。

（2）项目试运行完成所有遗留问题整改。

（3）提交成果资料完整详实。

（4）符合合同约定的所有委托内容并达到预期效果。

（5）提供质量保证书，确保系统长期稳定运行。

（6）通过国家认可的具备CMA认证的第三方机构的系统/软件功能测评、性能测评、系统/软件安全测评，并出具相应报告。

#### 验收程序

按照采购人规定提交相关验收申请，由采购人组织验收。流程参照附件《上海科技馆更新改造指挥部展区整建制改造项目流程管理办法》，根据项目实际情况可适当调整。

# 付款方式

（1）合同签订生效，采购人收到合同价5%的履约保证金/履约保函后，向中标人支付合同款的20%。

（2）完成项目深化设计后，经采购人审核通过之日后，采购人向中标人支付合同款的20%。

（3）完成项目初步建设，具备内部上线测试条件后，经采购人审核通过后，采购人向中标人支付合同款的20%。

（4）完成项目联调验收后，采购人向中标人支付合同款的20%。

（5）完成项目竣工验收及审价后，采购人向中标人支付合同审定价的18%，并退还履约保证金。

（6）完成政府审计决算后，采购人向中标人支付项目剩余尾款。

（7）以上付款期限均为符合付款条件后10个工作日内。

（8）采购人有权对中标人未完成或未全部履约或考核不合格的部分按比例从合同价中扣除。

（9）采购人在付款前须由中标人提供合法有效的增值税发票及相应的验收凭证。

（10）本项目所涉及付款时限为采购人最晚发起付款申请时间，实际资金到账由财政资金拨付流程决定。

# 投标文件编制要求

## 总体方案

#### 设计说明

依照采购人提供的资料，投标人以文字概述对该项目设计实施的设计规范依据、需求分析、建设原则和相关对策。并阐述项目的总体创意描述和设计风格定位，所需要关注的重点、可能会遇到的问题以及拟采取的措施。

#### 分项设计

以文字、效果图、图表、图示等方式描述每一个分项的创意方案和创意特点，具体包括但不限于：系统界面设计、交互设计、后台管理设计、功能实施路径；展教资源主题创意与概要等。

#### 项目流程及时间表

请提供完成本项目的设计制作流程及时间节点。（必须注意安排足够的时间给采购人在不同阶段的审批）

## 指定案例

为了解投标人对项目的理解和设计制作能力，投标人应根据对应要求提供指定案例：

（1）AI助手

基于大语言模型，开发制作“AI助手”智能问答系统小样。小样能根据采购人给定的训练语料资料（资料详见附录15），进行相关内容的生成式推理问答。问答应具有较好的上下文语义理解，支持多轮问询，支持多模态功能扩展，并达到较好的准确性与响应度。小样提交形式为可在线实时访问使用的链接，将链接粘贴到doc文件内提交。

（2）地图导览

以上海科技馆“智慧之光”展厅为例，以“科艺融合、点亮好奇”为基本定位，设计制作2.5D/3D电子地图，实现拖拽、旋转缩放、平铺查看等功能，并可与地图热点交互查看音视频等展教资源，以录屏形式进行演示，时长60秒-90秒，分辨率不低于1080P，MP4格式。“智慧之光”展厅相关资料由采购人提供。

（3）科学动画视频

以“什么是量子纠缠”为题，制作时长30-45秒的科普视频DEMO一个，并提供视频完整动态故事板。要求内容科学性准确，创意新颖，具有视觉美感，制作方式包括但不限于2D/3D动画、实拍、素材剪辑等。需要中文配音、中英字幕，分辨率不低于1080P，MP4格式。

## 服务建议书

服务建议书内容包括但不限于以下内容：

（1）工作推进计划

详细说明如何开展深化设计及后续建设工作，包括系统/软件设计制作、点位计算、数据库建立、大模型调优等。

（2）配置、安装和调试的管理

详细描述所用整体架构、软件技术、网络技术、各分项软件产品的技术特点、设备的配置、调试的各项明细。

（3）工作团队的配置

详述作为项目承建方如何组织工作团队，包括组织构架、人员配置、现场管理和组织管理的模式。

（4）管理和控制手段

解释在组织和控制项目实施中的各项设计、管理和改进措施。

（5）工作进度安排

请以网络图或甘特图形式列出整个工作（包括各分项工作）的流程及时间节点。（须预留个阶段业主审批时间）

（6）与展示总包等相关单位的合作与配合

（7）设计变更的应对措施

需注明版本管理（图纸、文档、设备配置文件等）的方法。

（8）培训、维护、保修等售后服务计划及相应承诺

（9）质保期后维保费用承诺函

（10）验收技术标准和依据

（11）知识产权及保密责任

投标人在投标过程中获取的由采购人提供的所有资料以及在此基础上形成的投标文件成果，包括但不限于招投标文件及附件、创意说明、专家意见等，应负有保密义务。未经采购人事先书面同意，投标人不得发表、引用、使用、泄露上述资料或其任何部分。若经司法程序裁定由此给采购人造成任何损失，由投标人承担赔偿责任。

# 指定案例相关设计文件（此项内容由已下载(获取)招标文件的供应商授权代表，凭委托授权书及身份证原件至上海市政府采购中心领取）

  - “智慧之光”线上虚拟展厅

访问网址：http://shipin.sstm.org.cn

  - “智慧之光”展厅CAD图

作为空间参考，实际展品布局等相关信息以虚拟导览实景为准

  - “智慧之光”展厅相关展品照片及音视频

| 序号 | 展项名称 | 展项 照片 | 视频 文案 | 条形 漫画 | 手语 视频 | 操作 视频 | 原理 动画 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | png | docx | jpg/png | mp4 | mp4 | mp4 |
| 1 | 波动干涉 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 2 | 不同的船用螺旋桨 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 3 | 猜汽车 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 4 | 长炮手 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 5 | 齿轮组 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 6 | 高空骑车 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 7 | 滑轮组提升 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 8 | 辉光球群 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 9 | 机械传动箱 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 10 | 进制的计算 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 11 | 克莱因瓶 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 12 | 龙卷风 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 13 | 内部波 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 14 | 怒发冲冠 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 15 | 皮带轮挑战 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 16 | 竖立绳 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 17 | 泗水拔鼎 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 18 | 完美的人体 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 19 | 越转越快 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 20 | 驻波 | 1张 | 1个 | 1张 | 1个 | 1个 | / |
| 21 | 哪个滚的快 | / | / | / | / | 1个 | / |
| 22 | 激光琴 | / | / | / | / | 1个 | / |
| 23 | 击鼓共振 | / | / | / | / | 1个 | / |
| 24 | 变异的椭圆 | / | / | / | / | 1个 | / |

  - “智慧之光”展厅讲解资料

  - AI助手训练语料数据

上海科技馆全程导览讲解资料、上海科技馆小学生版讲解资料、上海科技馆（含上海自然博物馆、上海天文馆）场馆简介