- 上海市动态洪水风险图应用子系统建设项目采购需求

项目概况

为贯彻党中央、国务院关于加强防洪排涝抗灾基础设施建设有关精神,持续提升洪水风险管理能力，水利部在全国范围内连续组织实施了2024年度和2025年度全国重点地区洪水风险图编制。上海市对洪水风险图编制工作高度重视，按照水利部的统一部署，上海市结合防汛业务实际需求，安排动态洪水风险图应用系统建设项目。系统建设以上海市防汛业务实际需求为引领，聚焦上海洪水风险图动态展示典型应用场景，集成整合洪水风险图编制成果，融合利用各类相关新技术，研建上海市动态洪水风险图应用系统，打造具有上海特色的动态洪水风险图典型应用，对上海市实际发生或即将面临的洪涝灾害实现快速、精准的推演、模拟和风险评估，为防汛“四预”和指挥决策提供重要的依据，提升洪涝灾害防御能力，服务行业数字化转型，为上海市统筹安全与经济社会高质量发展提供重要水安全保障支撑。

建设期限

建设期限：自合同签订之日起8个月

建设地点

建设地点：上海市江苏路389号

采购金额（最高限价）

采购金额（最高限价）：1,250,000元

组织形式

组织形式：集中采购

采购方式

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标

是否接受联合体投标：否

是否按XinChuang要求建设

是否按XinChuang要求建设：是

建设目标

根据水利部开展全国重点地区洪水风险图编制提升洪水风险实时分析能力的要求，集成洪水风险图编制项目定制的洪水风险实时推演工具，研建上海市动态洪水风险图应用系统，实现上海市洪涝风险实时动态分析，为防汛“四预”和指挥决策提供重要的依据，提升洪涝灾害防御能力，服务行业数字化转型，为上海市统筹安全与经济社会高质量发展提供重要水安全保障支撑。

项目建设内容

本项目建设范围基于2024—2025年度上海市重点地区洪水风险图39条中小河流洪水影响区和崇明岛、长兴岛、横沙岛防洪（潮）保护区编制成果所覆盖范围，适当开展部分扩展补充工作，覆盖上海市重点防洪区。在上述区域范围内，根据水利部开展全国重点地区洪水风险图编制提升洪水风险实时分析能力的要求，集成洪水风险图编制项目定制的洪水风险实时推演工具，建设动态洪水风险图应用系统。具体工作内容包括：数字化场景构建、水雨工情等数据接入与统计分析、动态洪涝风险分析计算、动态洪涝风险图场景仿真、动态洪涝风险要素查询及协同分析、洪涝风险专报动态制作与管理、动态洪涝风险图绘制、动态洪涝风险图成果管理与共享，以及密码应用建设等。

数字化场景构建

在利用已有数据底板成果的基础上，深化拓展重点河流洪水影响区，以及崇明岛、长兴岛、横沙岛防洪（潮）保护区的卫星影像云图及地形数据，为上海市重点防洪区动态洪水风险图打造时空信息深度融合的数字化场景。

水雨工情等数据接入与统计分析

基于现有水、雨情监测预报等系统和服务的接口成果，实现通过数据共享方式接入相关数据，并对数据进行统计分析，为洪涝实时推演分析与灾害风险评估提供可靠的灾害致灾背景数据。

动态洪涝风险分析计算

基于动态洪涝分析模型实现模型调用和计算，设定模型计算方案任务、边界条件，触发模型进行后台计算，对计算完成的模型结果进行状态管理、方案管理、方案查询等内容。

动态洪涝风险图场景仿真

基于上海市重点防洪区数字化场景，实现采用高性能数字可视化技术，从宏观到微观不同尺度，多角度、多元、多维、多方式动态渲染和展现洪涝淹没过程等信息。

动态洪涝风险要素查询及协同分析

在动态洪涝风险图场景仿真过程中，实现可分析查询实时动态洪涝风险要素，主要包含洪涝灾害淹没特征、影响损失、避洪转移、防洪排涝工程调度等各类洪涝灾害风险信息。

洪涝风险专报动态制作与管理

针对防汛实际业务工作中的典型需求，结合业务流程，实现不同需求的洪涝风险专报、风险提示的制作与管理。

动态洪涝风险图绘制

针对业务需求，基于动态洪涝分析模型实现洪涝风险专题图的绘制，主要包含淹没范围图、淹没水深图、到达时间图、淹没历时图、洪水流速图。

动态洪涝风险图成果管理与共享

按照水利部有关洪水风险图成果汇集汇交相关要求，实现基于场景构建统一的洪水风险图成果查询展示管理模块，开展洪水风险图成果及相关数据的共享，为其他部门制定相关预案提供支持。

密码应用建设

利用云平台提供的密码服务和密码资源，通过系统集成、联调测试等方式建设密码技术体系；密码算法、密码技术符合国家密码管理局的要求，密钥管理方案的技术实现采用检测认证合格的密码产品，制定密码安全相关人员、制度、业务、运维、应急等方面的管理措施。

1、软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 数字化场景构建 | 在利用已有数据底板成果的基础上，深化拓展重点河流洪水影响区，以及崇明岛、长兴岛、横沙岛防洪（潮）保护区的卫星影像云图及地形数据，为上海市重点防洪区动态洪水风险图打造时空信息深度融合的数字化场景。 |
| 2 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 水雨工情等数据接入与统计分析 | 基于现有水、雨情监测预报等系统和服务的接口成果，实现通过数据共享方式接入相关数据，并对数据进行统计分析，为洪涝实时推演分析与灾害风险评估提供可靠的灾害致灾背景数据。 |
| 3 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 动态洪涝风险分析计算 | 基于动态洪涝分析模型实现模型调用和计算，设定模型计算方案任务、边界条件，触发模型进行后台计算，对计算完成的模型结果进行状态管理、方案管理、方案查询等内容。 |
| 4 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 动态洪涝风险图场景仿真 | 基于上海市重点防洪区数字化场景，实现采用高性能数字可视化技术，从宏观到微观不同尺度，多角度、多元、多维、多方式动态渲染和展现洪涝淹没过程等信息。 |
| 5 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 动态洪涝风险要素查询及协同分析 | 在动态洪涝风险图场景仿真过程中，实现可分析查询实时动态洪涝风险要素，主要包含洪涝灾害淹没特征、影响损失、避洪转移、防洪排涝工程调度等各类洪涝灾害风险信息。 |
| 6 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 洪涝风险专报动态制作与管理 | 针对防汛实际业务工作中的典型需求，结合业务流程，实现不同需求的洪涝风险专报、风险提示的制作与管理。 |
| 7 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 动态洪涝风险图绘制 | 针对业务需求，基于动态洪涝分析模型实现洪涝风险专题图的绘制，主要包含淹没范围图、淹没水深图、到达时间图、淹没历时图、洪水流速图。 |
| 8 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 动态洪涝风险图管理及成果共享 | 按照水利部有关洪水风险图成果汇集汇交相关要求，实现基于场景构建统一的洪水风险图成果查询展示管理模块，开展洪水风险图成果及相关数据的共享，为其他部门制定相关预案提供支持。 |
| 9 | 上海市动态洪水风险图应用子系统 | 密码应用 | 利用云平台提供的密码服务和密码资源，通过系统集成、联调测试等方式建设密码技术体系；密码算法、密码技术符合国家密码管理局的要求，密钥管理方案的技术实现采用检测认证合格的密码产品，制定密码安全相关人员、制度、业务、运维、应急等方面的管理措施。 |

电子政务云资源需求（不在本次采购范围）

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请5台服务器资源CPU112核 、内存448G、存储42T，其中虚拟机5台。

| 序号 | 资源网络 | 资源类别 | 资源名称 | 数量(台) | CPU(核) | 内存(G) | 存储（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 虚拟机 | GPU实时渲染服务器 | 1 | 32 | 128 | 1024 |
| 3 | 政务外网 | 虚拟机 | 应用系统服务器 | 1 | 16 | 64 | 512 |
| 4 | 政务外网 | 虚拟机 | GIS应用支撑服务器 | 1 | 32 | 128 | 512 |
| 7 | 政务外网 | 虚拟机 | 业务数据存储服务器 | 1 | 16 | 64 | 20480 |
| 8 | 政务外网 | 虚拟机 | 备份服务器 | 1 | 16 | 64 | 20480 |

其他工作要求

其他工作要求包含：售后服务、应急响应、培训、验收、进度控制、项目团队及人员要求、等级保护要求、技术文件要求等其他要求。其中，售后服务要求需明确本项目质保期和免维期，以及在质保期内供应商的运行维护服务内容；应急响应要求需明确发生各类系统故障时的处置方式；培训要求需明确培训的内容和方式；进度控制要求需明确项目建设周期和试运行阶段；项目团队及驻场人员要求需明确角色、主要职责、人数和人员要求，若本项目有驻场需求，还需明确驻场人员相关要求；等级保护要求需明确本项目是否按照等保2.0第三级进行建设；技术文件要求需明确投标人在建设和后续质保期内应提供的技术文件。

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，供应商需承诺若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

本项目工期为合同签订后8个月。投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

第一阶段，基于可研和调研内容开展细化设计，梳理业务流程，明确业务应用目标，深化分析业务应用需求，确定系统建设内容和深度，完成系统原型设计。同时完成基础资料收集工作；

第二阶段，项目组人员根据分组全面开展系统开发工作，包括数字化场景构建、水雨工情等数据接入与统计分析、动态洪涝风险分析计算、动态洪涝风险图场景仿真、动态洪涝风险要素查询及协同分析、洪涝风险专报动态制作与管理、动态洪涝风险图绘制、动态洪涝风险图成果管理与共享，以及密码应用建设开发等；并完成进各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本启动试运行；

第三阶段，完成项目试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段，完成系统修正工作，准备项目验收资料，完成实施项目验收，并根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

质量要求

投标人应具备洪水风险图或相关数字孪生项目建设经验，投标人应明确质量保证的组织机构、人员职责，提供完善的质里保障措施，确保项目顺利完成，所有功能模块满足业主相关业务应用要求。

安全要求

本项目用户安全认证体系与数据安全审计服务需遵循政务云服务提供方上海市大数据中心相关业务要求进行建设，须满足上海市政务云（电子政务外网）相关安全测评、密码测评要求。

性能要求

本项目系统性能要求如下:

（1）同时在线用户数≥30；

（2）并发用户数≥10；

（3）登陆时间≤1.5s；

（4）空间信息查询、模糊查询时间≤10s；

（5）完成典型洪涝灾害模拟推演计算、风险评估，并完成结果后处理、入库，总用时≤600s。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目负责人、生产开发人员等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 研究生及以上学历具备项目经理具有正高级工程师职称的、注册一级建造师（水利水电工程）的、参加过同类工程项目开发的优先。 | / |
| 生产开发人员 | 负责项目具体实施 | 9人 | 本科及以上学历，包含计算机科学与技术或工程管理、水利水电工程、水文水资源、水力学及河流动力学、环境科学与工程等相关专业。 | 驻场3人 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术负责人1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备丰富经验 | / |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科及以上学历 | 驻场1人 |

等级保护要求

本项目参照等级保护二级要求建设。

商业密码应用需求

本项目参照商用密码应用二级要求建设。

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。密码应用功能模块与系统功能、业务复杂度密切相关，若系统功能较多、业务复杂度较高，则密码应用功能模块的开发适配工作量需相应调增。

技术文件要求

项目成果要按照归档验收标准要求，包括相关报告、系统、操作手册等，资料必须准确、清楚、完整，必须满足软件系统安装、调试、运行、维护的需要，并与移交时的系统一致。