上海市医疗救治及分级诊疗子系统建设项目

2024年度采购需求

上海市大数据中心

2024年1月

项目概况

党的二十大报告中提出“推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，要求创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。我国卫生健康日益成为服务国家战略、提升城市竞争力的重要支撑，然而随着社会快速发展和全球化的加速推进，各类世界性的突发公共卫生事件频发。2020年，新冠疫情的爆发让我国的医疗体系受到了前所未有的挑战，也暴露出许多短板，其中包括医疗资源总量不足、分布不均衡、缺乏有效疾病监测与医疗资源监控体系支撑等问题。上海作为超大城市，更是面临着重大公共卫生事件的严峻挑战，在长达三年的新冠肺炎疫情防控攻坚战中，完善公共卫生体系建设的重要性日益凸显。

为积极响应国家以保障人民健康为优先发展战略的要求，进一步强化我市对传染性疾病突发事件的应对能力，落实国家《“十四五”全民健康信息化规划》建设，同时做好后疫情时代的常态化防控与医疗救治应急管理体系建设，构建“平战结合”的医疗救治应急管理机制，上海市成立了“全市医疗救治大数据中心平台”工作专班，以指导各级医疗机构全面推进相关工作，确保“全市医疗救治大数据中心平台”快速建成。同时按照上海市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）的精神，应该对当前全市医院系统感染病学科进行网络构架的强化和能力培养，保证一旦出现公共卫生事件，能够快速反应，联防联控，在市卫健委领导下，与上海市疾控中心、上海海关等相关单位能够迅速对接和配合，迅速控制各级层面的疫情。

建设期限：自合同签订之日起至2024年11月15日

建设地点：上海

预算金额：6175000元

采购金额（最高限价）：6175000元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：卫生健康行业专业管理系统

建设目标

本项目将推动跨部门、跨机构、跨层级数据的开放共享，开展大数据智能分析，利用可视化技术进行综合展示，设置预警处置机制，提升全市医疗机构疫情防控资源管理和统筹协调，推进模式创新，提高科学化、精细化、智能化、高效化管理水平，最终全面加强医疗救治、防控体系建设以及提升应急处置能力，从而进一步深化上海市级医院“便捷就医服务”数字化转型与数字医学创新发展新局面，打造更有温度的健康上海。同时，本项目建设将极大促进上海市传染病临床诊治网络体系（IDC）建设，推动上海传染病临床诊治工作“速响应”、“全闭环”、“搭枢纽”、“统门户”，促进形成以IDC体系为基础的能够应对超大城市重大疫情的传染病救治中心和配套网络。

- 应用目标

1、完成本项目3大功能模块开发，系统应用界面友好，具备兼容性和可操作性。

2、实现系统医疗救治大数据和传染病分级诊疗数据的完整性和准确性。

3、保障系统稳定运行，满足系统应用安全性和可扩展性。

- 绩效目标

1、实现医疗救治大数据所需的各项信息统计和可视化展示，包括预警指标、医疗服务基本情况、发热门诊服务情况、医院ICU床位情况、战略药物储备情况和战略物资储备情况等。

2、聚焦重大疫情防控，实施公共卫生应急能力提升工程，打造平急结合的重大传染病医疗救治体系建设，推进传染病临床诊治中心（IDC）体系布局和建设，强化应急转换能力储备等。

3、及时采集35家市级公立医疗机构（54个院区）、300多家区级公立医疗机构的当天数据与互联网医院业务，确保发生疫情期间实现对各级医院防疫应急工作的统一部署与指导，实现对本市疫情联防联控工作的辅助。

4、提供统一的服务门户作为IDC内的各单位提供统一的工作入口。

- 技术目标

- 支持总用户数不低于1000，并发量不低于100。

- 平均页面响应时间不超过3秒，报表分析等复杂功能响应时间不超过15秒。

项目建设内容

项目整体架构

本项目系统架构主要分为医疗救治资源大数据系统和传染病分级诊疗网络系统两个子系统。

1、医疗救治资源大数据系统

医疗救治资源大数据系统的系统架构分为基础层、接入层、数据层、数据管控与应用支撑层、应用展示层，架构图如下：

基础层：主要包括存储、计算、网络与其他虚拟化资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统、数据库软件、中间件等。同时还包括所必需的公共基础网络、公共Wi-Fi、网络通信基础设施信息采集与感知设施等。

接入层：通过上海与市大数据中心、各级医疗机构等信息系统对接，获取各医院医疗服务基础信息数据、发热门诊数据、医院床位数据、战略药物储备数据等信息，汇聚区域卫生数据形成统一标准的数据资源，赋能上层大数据应用，实现区域疫情及医疗资源承载力的智慧监管，支撑实现“平战结合”的区域医疗紧密协同。

数据层：包括高并发的医疗救治数据中心、数据智能处理平台、医疗健康服务资源平台、医疗健康数据资源平台，提供对也业务数据的实时采集、高并发存储管理、数据智能处理的环境，支撑平台对疫情数据进行汇集、筛查、分析处理等。数据中，包括业务数据库集群、查询数据库集群、统计数据库集群、Redis数据库集群，提供高并发、高容错、扩展的数据存储和管理环境；智能数据处理包括数据治理、AI数据挖掘分析、数据智能预警、数据智能引擎，通过对疫情数据、医疗资源数据等智能处理，提供防疫数据智能融合的监控、预警、统计、分析的支持环境。

数据管控与应用支撑层：通过建立公共的数据管控与应用支撑平台,实现服务模块松耦合，满足健康医疗应用集成、数据集成、业务流程集成的要求，以及大数据处理、分析和对外开放的需求，为业务应用提供基础业务服务，实现内部应用服务聚合,提供内部应用支撑流程和用户管理、大数据交换支撑网。本层主要包括医疗救治平台数据网关服务、内部聚合平台、统一服务治理平台、全链路监控系统等。

应用与展示层，为各级医疗机构提供业务数据直报系统及对应质控，包括医疗服务基本情况模块、医院ICU床位模块、战略药物储备模块、战略物资储备模块；提供市级、区级及各级医疗机构的医疗救治数据分析与全景展示、分析预警；支持基础信息配置、多级授权、预警配置、数据归集等功能。

2、传染病分级诊疗网络系统

传染病分级诊疗网络系统的系统架构分为数据层、资源层、应用层以及门户层，架构图如下：

数据层：通过与一网通办、市健康信息网、健康云等信息系统对接，获取传染病防控各项数据、患者临床数据以及基于健康档案的健康数据等信息，汇聚统一数据管理平台形成统一标准的数据资源，赋能上层大数据应用，实现传染病防控与诊治诊疗数据的统一管理，支撑实现传染病分级诊疗。

资源层：通过对IDC机构、人员、号源、床位、耗材、ICU、医技设施等各类资源的统一管理和调配，辅助上述筛查发现、控制、治疗的业务流程。

应用层：依托上海市传染病分级诊疗网络平台，实现对传染病诊治人群的网络分级、就诊、会诊、转诊等全流程诊疗服务以及对体系内医护人员、志愿者等的培训、考核、应急演练应用。通过上述基本建设内容，依托IDC体系，借助信息化手段，实现上海市对人群重大传染病的防控与诊治流程优化，实现分级诊疗。

门户层：依托健康云平台及传染病分级诊疗平台专属移动端小程序进行统一门户集成，实现统一服务门户作为传染病临床诊治中心（IDC）内的各单位提供统一的工作入口。

项目业务流程

本项目主要包括医疗救治资源大数据系统以及传染病分级诊疗网络系统，各自业务流程如下：

（1）医疗救治资源大数据系统基于数据平台框架，其核心作用是协调全市范围内不同层级医疗机构的医疗救治信息，保证数据的准确上报和质量管理。系统内嵌数据治理和高级模型处理工具，能够加工原始数据，为决策者提供集成化的数据驾驶舱视图，系统具备智能分析和预警机制，能够实现对整个平台数据进行全链路监控。

（2）传染病分级诊疗网络系统通过建设覆盖医院、医生、患者的传染病分级诊疗网络，解决突发传染病分级分类救治的痛点问题。新冠感染以及其它种类传染病患者就诊人群可通过传染病临床诊治体系(IDC)参与单位及区属、基层医疗机构发热门诊/哨点的一站式线上智能数字化医疗服务，接收监测预警、开展线上咨询预检、分诊和转诊、完成互联网诊疗配药，实现“无纸化、自助化、移动化”的传染病无接触就医。

项目技术路线

1、开发模式：前后端分离，前后端通过接口方式进行数据交互和通信。

2、前端技术：使用HTML5标准构建前端界面，确保跨平台兼容性和良好的用户体验；选择主流前端框架进行开发，提高开发效率和代码可维护性；使用反向代理，实现负载均衡、安全控制等功能，提高系统的性能和安全性。

3、后端技术：使用Java语言进行后端开发，后端服务部署在国产服务容器中，确保数据安全和系统稳定性，后端提供接口供前端调用，实现前后端分离和数据交互。

4、数据库：国产数据库，如达梦等。

5、操作系统：国产操作系统，如银河麒麟等。

6、中间件：国产中间件软件，如东方通TongWeb等，通过中间件进行系统集成和通讯。

7、身份认证：支持双因子身份鉴别。

8、加密技术：依托上海市政务云的安全认证网关建立基于国密算法的GMSSL安全信道，保护数据传输的保密性和完整性。

9、安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。

项目部署环境

本项目全面依托上海市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等基础设施由市电子政务云统一提供。系统需依据信创要求实现，按照上海市电子政务云相关管理要求，以及项目安全及密码应用需要完成环境及应用部署。

项目建设内容

本项目建设内容主要包括医疗救治资源大数据系统、传染病分级诊疗网络系统和密码应用功能模块：

1、医疗救治大数据系统：能够基于数据平台基础支撑，实现全市各级医疗机构相应医疗救治数据的上报与质控、数据治理、数据模型处理，形成数据决策驾驶舱，并提供智能分析预警，平台数据全链路监控，主要包括业务决策管理子系统、分析预警管理子系统、业务数据质控管理子系统、业务数据直报管理子系统、综合管理子系统、全链路监控子系统、平台基础支撑七大系统。

2、传染病分级诊疗网络系统：作为上海市传染病临床诊治网络体系的业务支撑，通过实现发热诊疗管理、网络转诊系统、网络会诊系统、患者分级管理系统、网络就诊系统、移动端服务、培训与考核、应急演练系统相关功能模块，开展对传染病诊治人群的网络分级、就诊、会诊、转诊等全流程诊疗服务以及对体系内医护人员、志愿者等的培训与考核，对IDC业务应用的支撑运行以及传染病诊治相关资源（机构、人员、床位、耗材、药品等）的信息上报计汇总，形成资源统一调配，同时对传染病诊治情况通过大数据BI、运营分析等系统实现一屏监管。通过上述基本建设内容，实现上海市对人群重大传染病的防控与诊治流程优化，实现分级诊疗。

3、密码应用功能：基于上海市政务云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，开发适配五大密码应用功能模块，分别为用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块和应用系统重要数据签名验签模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

本项目各功能模块的具体建设内容，详见3.6章节的软件开发清单。

软件开发清单

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗救治资源大数据系统 | 医疗救治大数据业务决策中心子系统_大数据决策驾驶舱_市级及区级大数据决策驾驶舱 | 利用数据建模、数据挖掘等技术，提供市级、区级、院级疫情趋势分析、医疗资源使用占比情况分析、预警分析结果，以领导驾驶舱形式提供数据可视化管理视图，实现医疗一体化管理 |
| 2 |  | 医疗救治大数据业务决策中心子系统_大数据决策驾驶舱_市级及区级医院大数据决策驾驶舱 | 围绕各市级及区级医院医疗服务基本情况、发热门诊服务情况、医院ICU床位情况、战略药物储备情况、战略物资储备情况，为各医院管理人员提供多维度全景分析展示、综合分析，便于各医院领导全局掌握本院医疗资源运行状态，科学调配 |
| 3 |  | 医疗救治大数据业务决策中心子系统_大数据决策驾驶舱_市级及区级大数据决策移动端 | 为市级及区级相关管理人员提供移动版市级大数据决策系统，便于管理人员随时随地查看全市医疗服务基本情况、发热门诊服务情况、人群疫苗接种情况、全市核酸检测情况、医院ICU床位情况、战略药物储备情况、战略物资储备情况，提供多维度全景分析展示综合分析，辅助各管理部门精准决策 |
| 4 |  | 医疗救治大数据分析预警管理子系统_分析预警管理_市级分析预警管理 | 为市级管理人员提供医疗救治预警分析与预警提醒，包括全市诊疗服务压力分析预警、全市防疫压力分析预警、全市药物库存压力分析预警、全市防疫物资库存压力分析预警 |
| 5 |  | 医疗救治大数据分析预警管理子系统_分析预警管理_区级分析预警管理 | 为区级管理人员提供医疗救治预警分析与预警提醒，包括本区诊疗服务压力分析预警、防疫压力分析预警、药物库存压力分析预警、防疫物资库存压力分析预警 |
| 6 |  | 医疗救治大数据分析预警管理子系统_分析预警管理_医院级分析预警管理 | 为医院管理人员提供医疗救治预警分析与预警提醒，包括本院诊疗服务压力分析预警、防疫压力分析预警、药物库存压力分析预警、防疫物资库存压力分析预警 |
| 7 |  | 医疗救治业务数据质控管理子系统_数据质控_市级数据质控 | 以全市为维度，对全市汇总的医疗救治数据进行质控，保障全市汇总医疗救治数据的准确标准，符合规范要求。包括医疗服务基本情况数据质、发热门诊服务数据质、人群疫苗接种数据质控、全市核酸检测数据质控、医院ICU床位数据质控、战略药物储备数据质控、战略物资储备数据质控等 |
| 8 |  | 医疗救治业务数据质控管理子系统_数据质控_区级数据质控 | 以区为维度，对各区区内各级医院汇总数据进行质控，保障以区为单元的医疗救治数据的准确标准，符合规范要求。包括医疗服务基本情况数据质控、发热门诊服务数据质控、人群疫苗接种数据质控、全区核酸检测数据质控、医院ICU床位数据质控、战略药物储备数据质控、战略物资储备数据质控等 |
| 9 |  | 医疗救治业务数据质控管理子系统_数据质控_医院数据质控 | 针对单个医院数据进行质控，保障各个医院上传数据的准确、标准，符合规范要求。包括医疗服务基本情况数据质控、发热门诊服务数据质控、医院ICU床位数据质控、战略药物储备数据质控、战略物资储备数据质控等 |
| 10 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_医院数据上报服务_市级医院数据上报服务 | 提供市级医院日报上报服务接口，实现市级医院门诊人次、急诊人次、发热门诊人次、在院人数、当日入院人数、当日出院人数、住院手术人数、开放床位数、床位使用率、互联网医院总人次、诊疗人次(含核酸)、咨询人次等数据上报 |
| 11 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_医院数据上报服务_区级医院数据上报服务 | 提供区级医院日报上报服务接口，实现区级医院门诊人次、急诊人次、发热门诊人次、在院人数、当日入院人数、当日出院人数、各科室床位数及在院患者人数、开放床位数、床位使用率、互联网医院总人次、诊疗人次(含核酸)、咨询人次等数据上报 |
| 12 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_医院数据上报服务_社区医院数据上报服务 | 提供社区医院日报上报服务接口，实现社区发热诊疗（人次）每日总诊疗量、发热诊疗重点人群分类统计、普通门诊（人次）每日总诊疗量、普通门诊重点人群分类统计、床位数及在院患者数床位数、床位数及在院患者重点人群分类统计、医务人员数量、医务人员在岗正常诊疗工作人数、医务人员当日参与发热诊疗工作人数、医务人员在集中隔离点工作人数、（含离岗居家健康监测）总人数、医务人员在集中隔离点工作人数（含离岗居家健康监测）、医务人员参加村居核酸采样工作人数总人数、医务人员参加村居核酸采样工作人数等数据的上报 |
| 13 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_接种数据上报服务_全市新冠疫苗接种统计数据上报服务 | 提供全市新冠疫苗接种统计数据上报接口，实现全市新冠疫苗接种统计数据的上传与汇总 |
| 14 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_接种数据上报服务_区域新冠疫苗接种统计数据明细上报服务 | 提供区域新冠疫苗接种统计数据明细上报接口，以区域为维度，实现当日接种数、各单位当日接种数累计接种数、各单位累计接种数、接种覆盖率等数据上传 |
| 15 |  | 医疗救治业务数据直报管理子系统_核酸检测数据上报服务 | 每日人群核酸检测情况上报服务、每日人员抗原检测情况上报服务、全市重点人群核酸检测结果统计上报服务 、核酸单管统计数据上报服务（采样时间维度）、核酸单管统计数据上报服务（报告时间维度） |
| 16 |  | 医疗救治大数据综合管理子系统_综合管理系统 | 实现平台综合配置管理，包括平台机构信息维护、授权管理、账号管理、数据归集处理、预警消息管理、通知管理、数据下载管理等功能。 |
| 17 |  | 全链路监控管理子系统_监控驾驶舱 | 系统根据数据及系统平台运行监管，提供监控报表，包括项目报错信息接口报错信息，支持根据筛选条件导出报表。 |
| 18 |  | 全链路监控管理子系统_监控通知与处置管理 | 业务消息分组 业务通知人员 业务信息管理 监控处置管理 通知分组管理 通知人员管理 |
| 19 |  | 全链路监控管理子系统_业务主动监控管理 | 监控项目管理 监控接口维护 监控日志查询 通知信息查询 异常监控日志 |
| 20 |  | 全链路监控管理子系统_业务被动监控管理 | 异常规则维护 异常上报查询 |
| 21 |  | 全链路监控管理子系统_基础设施监控管理 | 数据库监控配置 数据库监控日志 主机监控配置 主机监控日志 |
| 22 |  | 全链路监控管理子系统_调度引擎管理 | 调度引擎配置 引擎信息维护 |
| 23 |  | 全链路监控管理子系统_系统配置管理 | 钉钉配置管理 微信通知配置 邮件通知配置 短信通知配置 通知模板管理 业务分组维护 |
| 24 |  | 医疗救治大数据平台基础支撑_医疗救治平台数据网关服务 | 应用接口权限校验 传输数据安全控制 防XSS攻击 防SQL注入攻击 防重放攻击 防用户越权访问 数据缓存功能 访问实时监控 服务熔断机制 网关应用管理 网关服务管理 网关版本发布 网关服务分类 网关服务节点管理 网关接口管理 授权组管理 访问安全控制 网关节点管理 网关安全域名管理 网关黑名单拦截 监控大屏告警接口白名单 |
| 25 | 传染病分级诊疗网络系统 | 发热诊疗管理_上报用户管理 | 上报用户管理 |
| 26 |  | 发热诊疗管理_字典维护管理 | 字典维护管理 |
| 27 |  | 发热诊疗管理_基础信息填报 | 基础信息填报 |
| 28 |  | 发热诊疗管理_增删查与审核 | 增删查与审核 |
| 29 |  | 发热诊疗管理_工作记录 | 工作记录 |
| 30 |  | 发热诊疗管理_点位长管理 | 点位长管理 |
| 31 |  | 发热诊疗管理_忙闲分类上报小程序 | 忙闲分类上报小程序 |
| 32 |  | 发热诊疗管理_发热门诊基础数据对接 | 发热门诊基础数据对接 |
| 33 |  | 发热诊疗管理_发热门诊忙闲状态对接 | 发热门诊忙闲状态对接 |
| 34 |  | 发热诊疗管理_基层开发总览 | 基层开发总览 |
| 35 |  | 发热诊疗管理_忙闲统计 | 忙闲统计 |
| 36 |  | 网络转诊系统_转诊系统 | 患者信息采集 转院信息 患者指征评估 病史摘要 转诊目的 提交申请 筛选 转诊记录列表 转诊详情 转诊审核 转诊安排 安排接收 转诊凭证 |
| 37 |  | 网络转诊系统_转诊后台管理系统 | 转诊指征维护 指征导入 转诊指征查询 转诊申请查询 转诊目的管理 医疗机构每月接收统计 医疗机构每月转出统计 医疗机构平均审核时间排名 审核未通过原因统计 |
| 38 |  | 网络会诊系统_会诊系统 | 患者信息录入 患者信息集成 会诊方式 会诊资源选择 添加会诊方 期望会诊日期 会诊目的 补充说明 病史摘要 病史资料集成 知情同意书 会诊暂存 会诊提交 确认知情同意书 会诊缴费 我的申请列表 会诊申请详情 会诊进度 浏览资料 取消会诊 视频会议 会诊报告查看 质控列表 审核通过 审核拒绝 分诊列表 分诊 退诊 接诊列表 会诊申请详情 会诊分诊详情 浏览资料 影像调阅服务 视频会议集成 填写会诊意见 会诊报告暂存 电子签名 会诊完成 生成会诊报告 上传报告 创建会议 视频会议 电子白板 屏幕共享 消息通知 会诊提交提醒 审核通过提醒 审核拒绝提醒 分诊提醒 退诊提醒 会诊完成提醒 |
| 39 |  | 患者分级管理系统_会诊管理端 | 远程会诊订单 会诊详情 会诊看板 会诊申请工作量统计 会诊专家工作量统计 机构管理 科室管理 会诊费用设置 医生信息 设置管理员 用户登录 修改密码 |
| 40 |  | 患者分级管理系统_异常登记管理 | 患者基本信息 临床表现 密接信息 |
| 41 |  | 患者分级管理系统_患者评估管理 | 评估对象 患者情况 不适症状 评估结果 |
| 42 |  | 患者分级管理系统_患者分级管理 | 患者分组 患者信息 |
| 43 |  | 患者分级管理系统_健康教育知识库 | 健康教育知识库 |
| 44 |  | 患者分级管理系统_在线随访 | 在线随访 |
| 45 |  | 网络就诊系统(患者端)_诊前服务 | 信息窗口 药品查询 自我健康管理 在线复诊预约挂号 智能预问诊 在线咨询 |
| 46 |  | 网络就诊系统(患者端)_诊中服务 | 在线复诊 在线续方（含一老一小志愿者代配药） 在线支付 处方流转 药品配送 |
| 47 |  | 网络就诊系统(患者端)_诊后服务 | 用药咨询 订单查看 患者评价 满意度调查 个人中心 |
| 48 |  | 网络就诊系统（医生端）_患者管理 | 患者列表 患者就诊信息查看 健康档案调阅 |
| 49 |  | 网络就诊系统（医生端）_智慧预问诊 | 智慧预问诊 |
| 50 |  | 网络就诊系统（医生端）_常用语管理 | 常用语管理 |
| 51 |  | 网络就诊系统（医生端）_在线接诊 | 复诊审核 在线接诊 过号回诊 在线退诊 |
| 52 |  | 网络就诊系统（医生端）_写病历开处方 | 病历书写 病历模版 在线开方 |
| 53 |  | 网络就诊系统（医生端）_合理用药 | 药品说明书 药品属性提示 合理用药提示 |
| 54 |  | 网络就诊系统（医生端）_续方审核 | 续方审核 续方列表 |
| 55 |  | 网络就诊系统（医生端）_智能提醒 | 预约提醒 接诊提醒 医患沟通提醒 结束问诊提醒 审方失败提醒 患者退号提醒 |
| 56 |  | 网络就诊系统（医生端）_个人中心 | 登录管理 个人信息编辑 电子名片 医生二维码下载 排班计划 任务提醒 医生看板 个人排班 患者评价 消息中心 |
| 57 |  | 网络就诊系统（药师端）_登录管理 | 登录管理 |
| 58 |  | 网络就诊系统（药师端）_用药咨询回复 | 用药咨询回复 |
| 59 |  | 网络就诊系统（药师端）_处方审方 | 自动审方 人工审方 |
| 60 |  | 网络就诊系统（药师端）_消息提醒 | 消息提醒 |
| 61 |  | 网络就诊系统（管理端）_基础配置管理 | 用户管理 角色管理 功能菜单管理 权限管理 统一消息管理 |
| 62 |  | 网络就诊系统（管理端）_医院管理 | 科室管理 资讯管理 医生评价管理 满意度调查管理 |
| 63 |  | 网络就诊系统（管理端）_医生管理 | 医生列表管理 医生信息维护 医生排班管理 医生号源管理 |
| 64 |  | 网络就诊系统（管理端）_患者管理 | 就诊卡管理 黑名单管理 基本信息管理 |
| 65 |  | 网络就诊系统（管理端）_药品管理 | 药品目录管理 药品发放管理 配送状态管理 物流信息管理 |
| 66 |  | 网络就诊系统（管理端）_预问诊服务管理 | 预问诊问卷管理 诊知识库 预问诊数据 预问诊服务统计管理 |
| 67 |  | 网络就诊系统（管理端）_订单管理 | 复诊订单管理 处方订单管理 退款记录查询 |
| 68 |  | 网络就诊系统（管理端）_业务配置管理 | 服务类别管理 服务收费标准设置 |
| 69 |  | 网络就诊系统（管理端）_互联网医院业务统计 | 互联网医院业务统计 |
| 70 |  | 网络就诊系统（管理端）_互联网医院财务报表 | 在线复诊业务统计 财务数据统计 |
| 71 |  | 移动端服务_注册与登录 | 手机号验证码登录 微信一键登录 用户协议 隐私协议 |
| 72 |  | 移动端服务_实名认证 | 身份证 护照 港澳通行证 |
| 73 |  | 移动端服务_角色切换 | 患者 医生 |
| 74 |  | 移动端服务_疫诊通居民应用 | 公告 健康码 服务入口 健康科普 消息中心 个人中心 |
| 75 |  | 移动端服务_疫诊通医生应用 | 医生服务 药师服务入口 待处理任务 公告 患者管理 消息 |
| 76 |  | 移动端服务_疫诊通管理系统 | banner配置 公告管理 登记记录 评估记录 角色管理 权限管理 字典管理 配置管理 消息模板 |
| 77 |  | 培训与考核医生端_平台首页 | 搜索 课程的学科分类 上次学习 学员机构入口 公开课免费专区 公开课榜单TOP3 |
| 78 |  | 培训与考核医生端_机构主页 | 机构主页 |
| 79 |  | 培训与考核医生端_在线报名 | 报名进度 通用报名信息填写 修改信息 提交信息 |
| 80 |  | 培训与考核医生端_公开课管理 | 筛选和排序 课程列表 |
| 81 |  | 培训与考核医生端_课程管理 | 音视频课程学习 PDF课程学习 课程信息 课程大纲 课程介绍 评价 反馈 课件 学习资源 操作 |
| 82 |  | 培训与考核医生端_学习管理 | 学生证 业务入口 最近学习 |
| 83 |  | 培训与考核医生端_证书管理 | 证书列表 证书详情 |
| 84 |  | 培训与考核医生端_培训信息管理 | 培训列表 培训详情 |
| 85 |  | 培训与考核医生端_考试管理 | 考试列表 考试须知 考试答题 考试成绩 答案解析 |
| 86 |  | 培训与考核医生端_个人中心 | 列表 我的订单 我的课程 我的培训 我的考试 |
| 87 |  | 培训与考核管理端_机构管理 | 机构列表 |
| 88 |  | 培训与考核管理端_分类管理 | 课程分类管理 |
| 89 |  | 培训与考核管理端_专家管理 | 专家管理 |
| 90 |  | 培训与考核管理端_课程管理 | 课程列表 课程大纲管理 标签管理 评价管理 反馈管理 课件管理 学习资源管理 |
| 91 |  | 培训与考核管理端_培训管理 | 培训列表 内容管理 学员管理 |
| 92 |  | 培训与考核管理端_首页配置 | 服务配置 机构推荐配置 |
| 93 |  | 培训与考核管理端_机构运营 | 广告管理 课程推荐 |
| 94 |  | 培训与考核管理端_用户管理 | 用户列表 学员库 |
| 95 |  | 培训与考核管理端_订单管理 | 订单列表 退款列表 |
| 96 |  | 培训与考核管理端_考务管理 | 考试管理 题库管理 试卷库 证书管理 |
| 97 |  | 培训与考核管理端_系统管理 | 管理员管理 角色管理 菜单管理 |
| 98 |  | 培训与考核管理端_个人中心 | 密码管理 |
| 99 |  | 应急演练系统_演练场景管理 | 演练情景包括演练场景概述和演练场景清单。 （1）演练场景设置。支持设置每一场的演练场景，详细说明演练场景内容，包括主要说明事件类别、发生的时间地点、传染病类型、发展速度、强度与危险性、受影响范围、人员和物资分布、已造成的损失等。 （2）演练场景清单。要明确演练过程中各场景的时间顺序列表和空间分布情况。演练场景之间的逻辑关联依赖于事件发展规律、控制消息和演练人员收到控制消息后应采取的行动。 |
| 100 |  | 应急演练系统_演练模型管理 | 演练模型分为预案演练模型和突发事件演练模型。 （1）预案演练模式是指参演者按照预案规定的内容，各司其职，完整地按照预案执行的全过程。预案演练将预案变得可以执行，并形成了一个考核手段。 （2）突发事件演练模式是在演练的过程中，由系统操作人员进行干预操作，用于提高对突发事件的反应和指挥能力。 |
| 101 |  | 应急演练系统_演练事件管理 | 应急演练事件包括新建事件、事件编辑、事件关闭等 |
| 102 |  | 应急演练系统_演练审核管理 | 系统支持对演练事件进行审核，审核后演练事件才能生效。 支持组织演练评审，记录评审内容，生成评审记录。 |
| 103 |  | 应急演练系统_演练评估管理 | 预案演练考核是根据预案演练的结果，对比已有预案，并产生考核结果。考评结果与演练记录均可进行保存、下载和查询。 突发事件演练考核是在训练过程中或结束后，可由参加演练评审专家进行实时或事后点评，提供点评和记录工具。考评结果与演练记录均可进行保存、下载和查询。 |
| 104 |  | 应急演练系统_演练人员管理 | 系统对演练的人员进行管理，支持设置演练人员的角色 |
| 105 |  | 应急演练系统_演练角色管理 | 设置演练平台角色，支持自定义设置角色权限。演练系统根据登录的不同角色提供不同的能力和权限 |
| 106 | 密码应用功能 | 密码应用功能模块_密码应用 | 用户身份认证机制模块 业务重要数据安全传输模块 用户访问控制信息签名验签模块 应用系统重要数据加解密模块 应用系统重要数据签名验签模块 |

电子政务云资源需求

本项目依托上海市电子政务云申请服务器资源为10台虚拟机，CPU80核、内存160GB、存储5000GB。项目实施过程中，按电子政务云平台提供的实际资源情况做调整。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)项目验收前提供至少1次系统操作培训。在12个月的质量保证期内，至少提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应提供培训签到表、培训记录和培训报告。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和系统管理员的日常应用维护培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验申请，招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署手册》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。项目通过招标方组织的初验评审，并且所有初验材料通过验收后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面意见，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容和验收期限，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期计划分为2个阶段：

第一阶段为合同签订之日起至2024年9月底前，完成项目需求调研、设计、开发和测试等。

第二阶段为2024年10月至2024年11月15日前，完成项目试运行和验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于25人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），其中至少1人驻场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具有系统集成项目管理工程师资质证书 |  |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 22人 | 具有相关工作经验 |  |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 |  |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有系统集成项目管理工程师资质证书 |  |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 具有相关工作经验 |  |

等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。

商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准