上海博物馆《何以中国--红山文化大展（暂定名）》

展陈一体化服务项目采购需求

- 第一部分 项目基本情况和要求

- 项目概况

项目名称：上海博物馆《何以中国--红山文化大展（暂定名）》展陈一体化服务项目

项目预算：1750000元，最高限价1675881元

服务地点：上海市浦东新区世纪大道1952号，上海博物馆（东馆）

服务日期：自合同签订之日起至2025年10月11日撤展完毕止（暂定）。

- 项目进度要求

本项目主要工期节点：（暂定）

1、自合同签订之日起至2025年5月：展陈施工及文物布展完成；

2、2025年6月至2025年10月初：展览周期；

3、2025年10月初至2025年10月中旬：展览撤展、拆除。

- 采购附件资料

附件1：《“何以中国”第四展红山文化展展陈服务项目》展览大纲（暂定稿）；

附件2：《“何以中国”第四展红山文化展展陈服务项目》展厅平面图。

- 第二部分项目采购需求

- 项目概述

本次展览共分为三个部分：

第一单元 红山文化的兴起

本单元主要介绍红山文化的传承与发展。红山文化以玉龙为特色，辽河流域发现的史前龙形文物，时代早、类型多，展现了红山文化对本地传统的继承。此外，红山文化不仅根植于辽河流域的史前文化，还受到了中原仰韶文化的影响，并与松嫩平原为代表的东北玉文化传统有所交流。这些互动促使红山文化的高度发展。

本单元展品包括彩陶、玉器和玉料等，通过这些展品，可以了解到红山文化如何在本地传承的基础上，吸收周边文化的先进因素，实现了自身的创新发展。

第二单元 红山古国的特征

本单元深入解读红山古国的特征，主要聚焦于红山文化中的坛、庙、冢等高等级遗存。首先展示的是红山古国的祖先崇拜，通过陶塑、泥塑、玉雕、石雕等多种手法塑造祖先形象，并对其进行崇拜。其次展示的是红山古国的天地崇拜。祭坛作为红山人祭天的重要场所，往往与墓葬相结合，结构独特且布局严谨。祭坛与神庙的组合关系，更是体现了祭天与祭祖功能的明确分化。

本单元通过展示神像、陶器和少量玉器，可更加直观地展示红山古国的信仰体系和社会结构。

第三单元 红山文明的影响

本单元展示红山文化玉器及其影响，诠释红山文化作为中华文明根系重要组成部分的历史价值。首先通过典型墓葬中出土玉器和不同类型玉器的展示，体现红山文化中“唯玉为葬”的丧葬习俗和“以玉事神”的丧葬观念。其次展示先秦时期具有红山风格的玉器体现红山文化影响的持续扩大。

- 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该临时展览的深化设计、展陈施工及拆除、展览运维、布展与撤展配合、图文制作、多媒体、灯光设计等一体化服务。要求在采购人提出的展览初步设计方案基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、保量、按期完成本采购项目，做到一流设计、一流施工、一流服务并经采购人验收通过。

- 展览深化设计

- 供应商应根据展览陈列大纲及其技术要求，提出一整套展览深化设计方案，包括具体图文设计、布展设计、照明设计、支架设计、展柜设计、文物保护设计等全部深化设计内容，附详细的总体说明和各部分说明。同时，应提交足以表达设计思想和施工细节的成套深化设计施工图。设计的深度应满足陈列内容要求，可按图进行施工。

- 布展设计方面：应充分考虑展览内容、展示效果、展出场地、短期临展、展品防护、支架安装、配合文物布展、消防安全等方面的特征和要求，深化设计方案，具体展览形式、布局、结构、材料、设备、工艺、施工、管理、布展、运维和合同预算。设计内容包括但不限于以下内容：

（1）设计应包括展览布局和展示效果、拟搭建的展墙和成品展设的布置、应配置的展板和展具支架、照明系统、展品防护措施、多媒体应用、配套图文和说明牌及吊旗的制作及公共和疏散标识、综合布线、安全、消防等，做到结构牢固、安全可靠、节能环保、工艺先进、质量上乘、操作简便、容易维护、价格合理。

（2）设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，并附必要的说明。其中包括设计说明、技术经济指标、必需的设备和材料表，同时须说明各种设备和材料等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

（3）设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、结构、节点图纸、分解图，以及用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

（4）设计应包括展示项目及展区环境所涉及的所有专业的图文深化设计图，包括但不限于海报、吊旗、主题墙、会标、展墙装饰、展板说明、宣传照片册、电子版文件等。以及用料规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表和其它要求的各项技术参数。

（5）设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、技术、工艺、功能等。

- 照明设计方面：应以“保护、还原、舒适”为原则，综合考虑展览照明系统。

（1）照明灯具以采购人提供的专业照明灯具为准，并以这些照明灯具的技术参数进行设计，若缺少符合本次采购需求的灯具，供应商需采购或租赁相关的专业照明灯具，满足展览的要求。

（2）文物的照度保护要求，以采购人要求为准。根据展品不同，制定符合陈列大纲中列出展品保护要求的方案。

（3）灯具布置设计，应能良好还原展品的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。

（4）照明设计必需提供照明场景分析，应对典型陈列方式进行照明场景分析。

- 文物保护设计方面：应根据不同地区和质地文物保存环境控制的要求，对展柜内文物保存微环境的湿度进行严格调控，同时对各展柜内的温湿度进行实时监测。

2.1.5安防和消防方面：配合采购人完成相应的策划与验收，并提供设计蓝图和电子文档（无需在投标时提供，中标后提供即可）。

2.1.6多媒体方面：展厅内需要展览有关视频（由采购人提供给中标供应商展览内容初步脚本），中标供应商负责安装多媒体设备；另中标供应商租赁投影机及音响等相关设备，投影机参数及数量根据展陈深化设计而定（由采购人提供给中标供应商投影短片），并完善施工。

（1）安装可靠，无信号传输不良问题。

（2）运行稳定，连续开启24小时不出任何故障。

2.1.7中标供应商在深化设计过程中，必须在采购人的指导下，不断完善和细化设计以符合该展览的主题与展示目标，设计图经采购人确认后方能投入施工。

2.1.8深化设计方案和设计图纸的计量单位均采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m2）；容积用立方米（m3）；重量用克（g）或公斤（Kg）。

2.1.9中标供应商除了提交纸质资料和图纸之外，还应向采购人提交一套项目过程文件资料的电子版、图片、AutoCAD电子图纸等电子文档 ，刻录入光盘，于项目审价前交予采购人。

2.1.10画册：需按采购人要求制作提交包含展厅场景、海报与吊旗的摄影画册（无需在投标时提供，中标后提供即可）。

- 展陈施工、布展与撤展配合以及展期运维

2.2.1展陈施工应完成深化设计图纸中的全部工作内容。包括但不限于墙面和展陈设施（展墙、部分展设、部分壁龛、部分展台等）现场制作、配合成品展柜的调整、展板和展具（图文版、展架、底座等）制作、图文制作（墙面图文、说明牌、吊旗等）、支架制作（专业支架设计，不限于三维扫描制作，根据展览需求定制专业文物支架，现场配合制作安装）、灯光设计、照明系统安装、地面和天花装修、多媒体应用等；搭建中需要完善的消防、电气安装等；以及安防、微环境调控设施安装的配合等。

2.2.2协助采购人进行展品布展和撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的安装与拆卸，因现场展品陈列需要所进行的道具和版面的临时修改、灯具增减以及一切与展品陈列相关的调整变更工作。在展览结束时，配合采购人完成撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的开启、成品展柜的恢复及搬运、灯具、微环境调控设备的撤离等与撤展有关的工作。

2.2.3展览开展期间的运维工作，包括但不限于配合展品调整、壁橱开启以及设备维修维护、展品橱柜的数据测试、采集等。

2.2.4完成的布展效果必需达到或高于投标文件中所作的展示效果的承诺，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标供应商承担。

2.2.5布展制作和施工必需符合国家有关装修、安装、消防、安防、环保、展品防护等规范标准。

2.2.6施工场地为博物馆陈列开放区域，边开放边施工，故施工应不能影响采购人常设陈列的正常开放，以及配合重要接待任务时临时暂停施工。硬配备必要的环境保护措施，防尘、防噪音。现场施工规范、有序，人员、机械配备科学合理；严格按照进度分时段施工，保证按期按质完工。

2.2.7应采取一切必要手段，确保展品及展品安全。

2.2.8本项目在展览设计实施前需做一段一比一的实样用于设计修改与施工的样板，中标供应商应按照实际施工审价结果结算。

2.2.9本项目所产生的施工建筑垃圾由供应商负责清运。

- 布展物资供应

- 本次采购范围内的布展材料和装备，除明确指定甲方提供的以外，均由中标供应商根据本采购文件、深化设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有布展物资和施工材料、施工设备须有产品合格证、质量保证书或检验报告，符合节能、环保、消防要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

- 本次采购项目的主要展陈及布展材料，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

- 由中标供应商采购的主要展陈及布展材料，当中标供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

- 本次采购项目的照明灯具等市售设备应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，中标供应商应在购买前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织采购，未经确认采购人将不予认可。

- 如下布展物资明确由采购人提供或制作，由中标供应商承担安装：

（1）展品支架（部分）；

（2）柜内柜外展陈灯具（部分）；

- 本次采购需采购地毯并进行铺设，颜色和质地根据图纸深化，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经签证确认业主将不予支付。

- 本次采购展柜内的装饰布为缎面布，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经确认业主将不予支付。

- 本次采购有视频内容需要展示，供应商需提供合理的展示方式。

- 本次采购需中标供应商租赁提供投影机，背景音箱，多媒体设备（暂定每个单元一台，内容待定，采购或租赁及制作安装由供应商完成），供应商需提供其他内容制作方案向采购人签字确认。

- 本次采购包含多处艺术装置（进口、序厅、尾厅等）。

- 本次采购包含展厅吊顶修补等装置的制作安装，展陈的订制（若涉及油漆工艺，采购人不提供施工场地，需供应商自行解决，制作完成后现场搭建）。

- 展柜制作要求

- 供应商应根据展览需求设计并增加展陈方式或对采购人提供的展柜、中心玻璃柜尺寸进行深化设计和制作，包括灯光设施以及密封性能的要求等等。

- 供应商定制的展柜应满足附件初步设计方案所附的《展品展柜密封性能及检测》和《展品展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的基本要求，并采用如下控制指标：

（1）展品展柜的密封程度应达到高密封展柜程度，即展柜换气率≤0.5d-1。

（2）展品展柜的玻璃应采用国产夹胶低反射玻璃。

（3）展品展柜垂直粘结邻边的玻璃宜采用45°角无影胶拼接。

- 中标供应商制作的展柜须经采购人检验合格后方能投入使用。

- 文物保护要求

2.5.1	文物保护设计方面：应根据不同地区和质地文物保存环境控制的要求，对展柜内文物保存微环境的湿度进行严格调控，同时对各展柜内的温湿度进行实时监测。

2.5.2	采购人确定可以提供展厅及展柜内24小时运行恒温恒湿空调系统控制条件，柜内调控温度为20°C±2°C，相对湿度为55%±5%。

2.5.3	在放置文物的展柜内应预留放置调湿剂的空间，例如在展台下方设置容量足够大的暗格，暗格底部距离展台的高度不应小于15厘米，同时暗格与展台上方空间应保持空气流通，不应密闭。

2.5.4	放置文物的展柜应具有较好的气密性。

2.5.5	展厅内应设计一至两处专门放置温湿度-二氧化碳探头的位置，这些位置的高度应当与人的身高相近，并且不易被观众发现和触及，避免探头遗失。

2.5.6	展柜内外应具有可调节照度的灯具，使纸张等脆弱有机质文物在展出时接收到的照度不大于50 lx，骨角等有机质文物在展出时接收到的照度不大于150 lx，石质、青铜等无机质文物在展出时接收到的照度不大于300 lx。

2.5.7	柜内板材应用铝塑膜进行封闭处理，柜内所用胶黏剂、密封胶条、蒙布等藏展 材料应事先由上海博物馆进行材料环境安全性检测评估，判定为可用后方可采用。

- 项目承包方式及管理要求

- 项目承包方式：

- 依据本项目的招标范围和内容，中标供应商以包展陈施工（包括相关设备、材料和人工）、包质量、包安全的方式实施设计、图文设计制作、施工、配合和展期运维等一体化服务任务，并确保本项目最终验收的顺利通过。

- 本项目布展、设备材料供货及安装调试将纳入监理单位、采购人的管理范围，中标供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 本项目合同不得转让、不得分包。

- 项目管理要求：

3.2.1供应商在投标文件中需承诺：经采购人认定的项目经理须是本单位职工（在本单位缴纳社会保险等），且无在建项目。项目经理及专业技术管理人员应是该项目施工现场的实际操作者，且在施工期间常驻项目现场。

3.2.2项目经理应持有相应专业的技术职称并应具备展览、展示项目的工作经验，有类似项目的展览、展示项目管理经验。

3.2.3其他管理人员应有五年以上展览、展示项目的工作经历和经验。布展施工工人应具有四年以上专业布展施工经验。

3.2.4项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目组人员经采购人确认后，未经采购人同意，中标供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标供应商对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3.2.5项目经理如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由中标供应商负责。

3.2.6供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。

- 安全生产、文明布展、施工与环境保护要求

- 在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用。

- 中标供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心布展与施工，做到：1）布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；2）无管线事故、无伤亡事故；3）环境影响要最小化；4）现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；5）清洁运输；6）满足市文明工地要求，服从发包单位的统一协调，做到文明布展、安全管理。

- 中标供应商必需严格履行采购人关于现场临设及施工区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必需分隔，布展现场必需开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。

- 中标供应商在项目实施期间，必需配备专职安全员，配备一定数量的消防灭火器材。

- 中标供应商在项目实施期间，必需建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

- 中标供应商在项目实施期间必需保护好施工区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好。

- 中标供应商在组织项目实施时必需遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。中标人必需按施工计划协调好现场布展工作。

- 进入项目维护、协助布展前，中标供应商应根据实际情况设置足够的措施，确保已完项目的完好。

- 中标供应商若违反规定野蛮布展施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时采购人有权对中标人的违约行为按照合同违约条款给予处罚。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在措施费中列支必需的费用清单。

- 实施进度要求

- 项目工期

本展陈项目应按照采购人采购需求中所要求的时间、进度计划完成布展的设计深化（含提交采购人组织评议审查；并根据评议审查结果，对成果进行修改完善时间）及布展的全部工作并达到运行要求。

- 工期变更：

- 如果由于以下原因造成服务期推迟延误，经采购人代表确认后，中标供应商有理由延期完成交付，采购人应同实施方协商决定延长实施时间的期限。

（1）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（2）不可抗力。

（3）可能会出现的，不属于中标供应商的过失或违约造成的。

- 非上述原因，中标供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，采购人有权向中标供应商索取误期损失赔偿费。误期损失赔偿费采购人可从支付给中标供应商的费用中扣回。此费用的支付并不能解除中标供应商完成项目实施的责任或合同规定的其它责任。

- 陈列布展质量及验收要求

- 适用规范和标准

- 本项目的质量核验监督工作参照国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》规定、《上海市建设工程质量和安全管理条列》等有关规定执行。本项目实施质量、验收标准、竣工备案等参照国家、地方现行的标准、规范、标准等执行。

（1）工程技术规范包括但不限于：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50303－2002）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》；

《博物馆照明设计规范》（GB /T 23863-2009）；

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2001）；

《中华人民共和国展品防护法》实施细则

《馆藏展品保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）等有关规定执行。

（2）其中材料质量：应符合《文物展柜基本技术要求及检测》国家标准报批稿的有关要求和现行有效的中华人民共和国国家标准。

- 各供应商应充分注意，凡涉及本项目适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程、条例、规定等，无论其是否在招标文件和采购需求中已列明或未列明，中标供应商均应无条件执行。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、条例、规定等之间出现矛盾，除采购人有特别指示外，中标供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

- 涉及本项目的材料、施工工艺等标准、规范等都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

- 项目实施质量要求：

- 本工程要求严格按照项目的设计规范、标准和规程、条例、规定等施工。

- 采购人委托授权社会专业监理公司进行项目全过程监理, 中标供应商应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供工序及材料合格证等证书和各类项目施工信息。

- 项目验收：

6.1陈列布展成果验收：通过专家评审，并一次性通过相关管理部门验收合格等级。达不到一次合格等级标准，中标供应商应自费进行返工，工期不予顺延。

6.2项目竣工后应由中标供应商会同监理单位按照展陈设计方案、相关国家地方标准进行自检。通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标供应商准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，中标供应商可进行项目移交。验收不合格，中标供应商在采购人限定的时间内修改后重新验收。

6.3项目涉及装饰、水电、设备安装的竣工验收工作按照国家和上海市有关建设项目（工程）验收办法及国家和上海市有关部门与本工程相关的标准、施工验收规范或规定（以最新颁布的或较为严格者为准）执行。因中标供应商原因质量达不到自报工程质量等级标准者，中标供应商承担违约责任。

6.4项目涉及美工展陈布置质量的竣工验收工作由采购人按照设计图纸、响应方案组织专家进行验收。因中标供应商原因展陈项目达不到展陈设计预定方案的，中标供应商承担违约责任。

6.5供应商也可在投标文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由采购人直接在中标供应商应得的工程款中扣除。

6.6工程竣工时，中标供应商应按规定向采购人提交工程竣工报告、竣工图及全部竣工资料共贰套。工程竣工档案和竣工图的编制分别按上海市现行有关法规、文件的规定执行；按国家标准，配合第三方审价单位完成结算工作。

6.7保修期为自展陈竣工之日起至撤展，范围为本项目涉及的区域，移交验收的不合格部分由中标供应商无偿返工直至再次验收通过。