上海图书馆家谱主题馆展陈项目

采购需求

- 1.项目概述

- 1.1 建设单位

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

- 1.2 项目名称

上海图书馆家谱主题馆展陈项目

- 1.3 项目位置

上海市静安区长乐路746号

- 1.4 项目规划

上海图书馆家谱主题馆位于长乐路746号合众图书馆旧址，用于展览展示空间位于家谱馆一楼部分区域，布展总面积228平方米。开馆首展将以“众擎易举——合众图书馆的前世今生”为主题，回顾前辈们创建合众图书馆之过往，追忆合众先贤们的风姿，凝望从合众图书馆成长而来的“上图家谱”成果。

- 1.5项目实施周期

中标后45个日历日（具体开工时间以业主通知为准）

- 1.6主题展展期

“众擎易举——合众图书馆的前世今生”主题展为长期临展，展期为11个月。

- 1.7项目背景

合众图书馆，是上海图书馆前身之一，在中华民族面临危难的时刻诞生，以抢救民间散落藏书、保存中国文化为目的，积累了24万-25万册的历史文献。上海图书馆的家谱文献收藏，从“合众”延续至今，如今已成为全球收藏中国家谱原件最多的公藏机构。

长乐路746号合众图书馆旧址于2025年已完成保护修缮工程，未来将作为上海图书馆家谱主题馆向公众开放，集阅览、展陈、交流、互动、书库功能于一体，继续发挥其文化传承功能。

- 1.8项目意义

二十世纪三十年代，无数图书在战火的硝烟中被抢被毁，众多仁人志士痛心于此，合众图书馆在中华民族面临危难的时刻诞生，在战火纷飞中以文献守护构筑民族文化堡垒，为国家存续典籍，为民族赓续文脉。新中国成立后，其成为上海图书馆的重要部分。

不忘来路，始知归处。2025年恰逢抗战胜利80周年之际，我们站在新的历史起点上，既要缅怀先贤们的伟业，更要继承和发扬他们的精神，让其丰富的馆藏资源与文化底蕴得到继承和发展。

1.9建设目标

开馆首展“众擎易举——合众图书馆的前世今生”，期以“合众精神”奠定上海图书馆之精神谱系，继续走好前行之路，赓续中华文脉，助力建设习近平文化思想最佳实践地。

- 1.10功能定位

发挥其历史图书馆功能，打造上海图书馆家谱文化研究、宣传、教育基地，为专业学者和读者提供优质的公共文化服务平台，为文化拓展与课题研究提供更高层次的机会和条件。

- 1.11展陈布局

（1）展厅区域：151平方米，布展“众擎易举——合众图书馆的前世今生”主题展。

（2）数字多媒体区域：77平方米，布置家谱文化互动体验空间。

- 2. 需求概述

- 2.1 标的属性、服务范围及工作界面

2.1.1 本标属于布展设计实施一体化项目,包含总体及各区域的布展内容深化、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计及布展实施工作和撤展实施工作。（注：部分区域的实施差异在以下“2.3 各功能区定位和个性化设计要求”章节予以说明。）

2.1.2服务范围包括：一层展厅区域和数字多媒体区。

2.1.3工作界面：

现场条件：现场已完成基础装饰复原修缮，顶面为石膏板吊顶，地面为水磨石地坪，墙面为水性无机涂料和柚木墙身。

本次项目设计实施内容包括整体展览空间陈展布置、专业灯光系统、多媒体系统，其中涉及的展柜、灯具、多媒体硬件和软件及中控系统属于采购人购置资产。

- 2.2 设计原则与实施进度

2.2.1本馆设计兼顾纪念馆功能与博物馆功能，注重开放性，凸显历史文献的价值，展现上海图书馆家谱主题馆的唯一性、特色化。

2.2.2设计方案要与国际先进的建馆理念和策展方式接轨，充分彰显上海城市文化软实力，诠释上海城市精神，成为中国家谱文化的集约性展示窗口，助力上海市建设成为卓越的全球城市。

2.2.3 设计方案须与家谱主题馆的建设目标、功能定位、空间布局和建筑风格相匹配，具有国际前卫性、学术性、安全性及舒适性，展陈形式丰富多样，物理空间整合有序，满足不同区域功能和不同类型展览的需求。

2.2.4设计方案应根据不同区域和展厅功能，按不同等级标准作个性化设计，装饰材质及相关设备须符合环保、消防及图书馆的相应标准；空间利用和灯光照明合理。

2.2.5 投标文件对每个展示功能区域的设计须附三维效果图，充分表现陈展思路及展陈效果。

2.2.6展陈设计方案需确保展陈方案合理性、安全性、与整体建筑设计的协调性和美观性满足要求。

- 2.3 各功能区定位和个性化设计要求

2.3.1一层展厅区

场地空间：（附件1：一层平面图）

功能定位：设计打造独具特色的家谱文化展厅，展览以“众擎易举——合众图书馆的前世今生”为主题，展出约40余种馆藏善本古籍，生动展现从合众图书馆延续至今，上海图书馆家谱文献收藏八十余载的风雨历程。

个性化设计要求：设计注意融合建筑装饰艺术风格，注重展现“合众”的学术底蕴和人文精神，注重珍贵古籍文献的展示和欣赏。创新开发家谱知识的科普互动，激发观众对家谱文化的探索欲。

重点展项设计：

（1）合众图书馆纪录片影片制作

硬件设备：1台65寸屏幕（甲供）

软件内容需求：制作纪录片影片（拍摄素材甲供），含策划、脚本、背景音乐、剪辑、合成，时长不少于5分钟，视频分辨率1920*1080，2k+。

（2）合众先贤办公场景设计

将合众图书馆保留下来的书柜、目录柜、顾老书桌等原件家具融入空间布置合众图书馆场景一隅，感悟先贤守护古籍善本的智慧与情怀。

甲供原件家具：

- 目录柜（长113.5厘米，高155厘米，宽50.5厘米，1件）

- 书柜（单个高1.7m，宽1.2m，进深30cm，2件）

- 书桌（老馆长顾廷龙的书桌，长153cm，宽122cm，1件）

（3）全馆数字导览系统

硬件设备：1台55寸触摸一体机

软件内容需求：定制开发本馆场馆信息导览系统，可视化立体空间导览图、交互系统界面设计制作。

2.3.2一层数字多媒体区

场地空间：（附件1：一层平面图）

功能定位：设计家谱文化交互体验打卡点

个性化设计要求：巧妙融入家谱主题元素，设计打造一处家谱文化空间，让观众在互动体验中探谱溯源，力求集观赏性、展示性与功能性于一身。同时，该区域需兼顾举办小型活动的空间功能。

重点展项设计：

（1）“姓氏源流”艺术墙设计

在数字多媒体区北面空白墙面，选取全球家谱存世量前300的姓氏设计一面姓氏艺术墙，匹配一旁中国家谱知识服务平台，引导读者开启一场寻根问祖之旅。

硬件设备：1台85寸触摸屏（甲供）

软件内容：中国家谱知识服务平台（甲供）

- 3.基本展陈大纲

20世纪30年代日寇侵华，上海沦为孤岛。叶景葵、张元济、顾廷龙等先生高扬“众擎易举”的大旗，在危难中筹建合众图书馆。从最初“空无一人、空无一物”，至1953年捐公时聚书30万余册，“合众”凝诸家之力，尽各人之所能，在战火纷飞中以文献守护构筑民族文化堡垒，为国家存续典籍，为民族赓续文脉。

自创办初期，合众图书馆便以收藏历史文献为宗旨，除珍贵的稿抄校本和稀见明本外，还多处搜罗彼时易被忽略的家谱、朱卷、缙绅录、近代档案等资料，这些在后来成为上海图书馆的特色专藏。其中，上海图书馆家谱文献收藏从“合众”延续至今，以收集、购买、捐赠等多种渠道扩充馆藏，使上图成为全球收藏中国家谱原件最多的公藏机构。

大纲框架内容如下：

第一部分 孤屿守心

第一部分展示合众图书馆的创办和发展历程。1939年，为“谋国故之保存，维民族之精神”，著名实业家、藏书家叶景葵联合沪上文化名士张元济、陈陶遗发起创办合众图书馆，“合众”取自“众擎易举”之意。

展品包括：《叶景葵致顾廷龙函》《叶揆初先生创建合众图书馆开幕纪念》《读史方舆纪要》等10余件展品。

第二部分 先贤流芳

第二部分展示合众图书馆创办与建设过程中作出贡献的先贤介绍及相关古籍善本实物。烽火岁月中，合众图书馆能全其身、护文献，皆赖合众图书馆董事们及友朋的竭力护持。叶景葵曾言，图书馆前途兴替之关键在于“董事得人及合作与否”。“合众”已不只是藏书传书之所，更是前辈们责任担当与文化大义的见证。

展品包括：叶景葵校《全上古三代秦汉三国六朝文》、合众图书馆辑《海盐张氏涉园藏书目录》、合众图书馆辑《陈陶遗先生墨迹》、陈豪撰《冬暄草堂遗文》等10余件展品。

第三部分 家珍荟萃

第三部分展示合众图书馆与家谱收藏的渊源故事及相关古籍善本实物。上海图书馆现藏有家谱近4万种，38万余册，合计567个姓氏，是海内外收藏中国家谱原件最多的公藏机构，有着“中国家谱第一藏”之美誉。其家谱收藏即源于“合众”。

展品包括：《钦氏遗谱》《金华莲池张氏宗谱》《新安程氏统宗世谱》《青溪徐氏福禄寿三派总谱》等10余件展品。

- 4.专项设计要求

- 4.1 多媒体设计说明

在展馆的设计过程中可考虑适度运用多媒体技术，契合展览内容来进行合理设计，深度挖掘合众图书馆的文化内涵和精神内涵，令参观者产生探索的兴趣，普及宣传家谱文化。媒体设计需充分考虑形式落地的可行性。

4.1.1 多媒体设备的选型上应考虑技术相对领先而且设备性能可靠、稳定以及维护保养的低成本与便捷性。

4.1.2 内容制作必须符合陈列方案的要求，与展览整体风格统一。必须由具有相关从业经历的专业制作团队进行创作，主创人员必须有相关经历。

- 4.2 展览照明设计要求

4.2.1.设计原则及思路

展陈照明设计应遵循“保护、还原、舒适”的原则，综合考虑展览照明系统。

4.2.2 陈列照明要求

还原性：不同光谱的光源照射在同一颜色的物体上时，所呈现不同颜色的特性，我们称之为：显色性。新馆要求控制好光源的显色性，还原展品的真实视觉感受。

舒适性：色温表示光线的颜色，不同的色温影响整体光环境给人的感觉。需根据环境要求、建筑物风格及人的心理需求等诸多条件合理运用光源特性，使参观者感到舒适。

智能控制：专业照明系统应采用相应的智能控制，包括开关及调光。同时与多媒体设备联动控制。

眩光的控制：针对展品的灯光需根据不同展品的材料要求调整光照度。同时防止直接眩光给观众带来的不适，确保观众在展厅参观的舒适性和眩光对观众的影响。

灯具的选择：作为承载“光”的主体，既要从光的效果、保护指标、灯具造型、能源能耗等方面考虑，也要关注本身的专业性、灵活性和适应性以及满足对各类不同材质实物保护的要求。为满足实物保护和展示效果，要求所有灯具应可调节光照度。

深化设计要求：展览照明系统深化设计，应在初步设计及要求的基础上，明确照明灯具的配置组合、配置数量、配件需求、安装位置、安装和调光计划等。

- 4.3 展柜设计技术要求

展柜设计和制作，应符合如下《文物展馆密封性能及检测》和《文物展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的要求。展柜所用玻璃品种的选择可以是普通浮法玻璃、超白玻璃以及低反射玻璃等，需根据布展实际情况使用适合的展柜。

- 4.4 其他设计技术要求

根据自身设计方案的内容，进行相应的专业设计。

- 5.服务要求

- 5.1投标设计成果要求（项目中标后需深化设计）

成果内容包括：设计说明、设计图纸。

设计说明包括：对项目的理解、规划思路、参观体验描述及对设计方案的必要说明。说明必须采用中文，度量单位采用国际通用的公制单位。

设计图纸：投标人提交的设计图纸所表达的内容与要求应与说明书一致。包括（但不限于）：

总体布局规划：对整个展区空间的观众参观流线进行分析，并对展区的空间布局进行规划设计。

展区氛围设计：对一层展厅区的氛围进行设计，并使用彩色透视效果图的方式进行充分表达，展区的效果图应能反映主要景观视角和核心展项（包括灯光、展柜等）。

- 5.2成果提交要求

投标人应提供包含设计说明和设计图纸的设计成果电子版。

- 5.3质量要求

符合国家相关验收规范规定的合格标准，最终以通过采购人验收为准。

5.4 质保期

该展陈项目质保期为自开展期开始到撤展全部结束为止；其中属于采购人购置资产的质保期为自验收合格后两年。

5.5人员设备要求

本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数（最低要求） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有设计或施工相关专业中级及以上职称优先，全面负责项目管理。具有丰富的布展实施的工作经验 |
| 2 | 主设计师 | 1 | 设计类相关专业中级及以上职称优先，负责布展设计，有类似项展览、展示项目的设计经验 |
| 3 | 现场管理员 | 1 | 持有安全员证书优先，负责布展管理，有类似项展览、展示项目的管理经验 |
| 4 | 布展作业人员 | 若干 | 应具有专业的布展作业经验 |

上述1-3项人员需为投标人在职员工，并提供开标前三个月中任意一个月的社保证明。

5.6质量要求及验收

1、符合国家相关验收规范规定的合格标准。

2、布展服务验收：通过采购人组织的评审。

3、项目竣工后应由中标人会同监理单位按照展陈设计方案、相关国家地方标准进行自检，并在正式验收前48小时以书面形式通知采购人验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，中标人可进行项目移交。验收不合格，中标人在采购人限定的时间内修改后重新验收。

4、项目竣工验收工作由采购人按照设计方案组织验收。

- 5.7投标要求

投标人具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先。

投标人在投标阶段应提交的技术内容包括但不限于：

主要实施方案与技术措施，包括项目特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；

项目总平面布置规划；

质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施；

实施总进度计划及保证措施；

资源配备计划（劳动力、主要设备、主要原材料）；

项目管理机构配备：项目班子人员组成，项目经理、设计师及主要管理人员表。

投标人应根据自己的设计方案，编制工作量清单和进行报价。

- 5.9参照标准

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）

附件1：一层平面图