上海市规划和自然资源局-规划资源核心业务模型更新维护

采购需求书

# 概述

## 项目背景

《自然资源数字化治理能力提升总体方案》（自然资发〔2024〕33号）中提出需要“建立健全数据资源目录、责任清单制度，消除数据壁垒和数据烟囱，推进数据主动、顺畅、实时汇聚。全面提升数据治理能力，确保数据质量和数据安全，深化数据融合，提升数据赋能效用”，以及市委办公厅、市政府办公厅《市规划资源局信息资源融合整合的指导意见》，文件提出“要广泛深入推进空间数据的价值发现和应用增值，工作重心由数据生产向数据应用转化。

围绕《市规划资源局信息资源融合整合的指导意见》总体工作目标，加快推进数据融合治理，夯实局信息化建设和应用基础。《市规划资源局数据治理工作方案》提出依托本市城市空间基础信息平台（以下简称“空间平台”）建设，大力推动局数据汇聚互联，加快局核心业务数据建设，加强数据质量和数据安全管控，实施数据全生命周期管理，使分散、孤立、交叉的数据成为汇集、综合的数据，构建支撑数据编目、采集、存储、交换、共享、利用、安全和数据质量的数据资源平台，形成统一的覆盖全市规划资源行业的数据资源池，从而推进信息资源的整合、对接和共享，夯实局信息化建设和应用基础。

## 预算金额

本项目预算金额（最高限价 ￥1,200,000.00元，大写人民币壹佰贰拾万元整)

## 采购方式

本项目采购方式：公开招标

## 是否接受联合体响应

本项目不接受联合体响应

# 项目建设目标

结合局信息资源整合融合，对照空间平台核心业务数据编目，汇集新的业务需求，梳理抽象出规划资源核心业务场景中涉及的业务对象并理清对象之间的关系，梳理规划资源核心业务所涉及的使用数据、成果数据，完善规划资源核心业务数据编目，理清规划资源核心业务数据的关系；基于实体+图谱数据融合技术，对规划资源核心业务数据的融合治理，利用知识图谱构建谱系化、可视化表达，实现血缘检索、信息关联、数据追踪等能力，丰富、完善数据成果内容，逐步健全全局业务领域数据数字化工作。

# 项目建设内容

## 业务领域需求和信息项分析

为更好地支撑全局业务，收集汇总规划、土地、项目、测调、登记等多个部门的新业务需求，梳理规划资源核心业务所涉及的使用数据、成果数据，完善规划资源核心业务数据编目，同时面向规划资源数据应用及业务需求，明确规划资源核心业务数据所含信息项。

## 各业务领域数据标准完善

基于各部门业务领域的新业务需求，理清规划资源核心业务数据的关系，按照“一数一源”原则，对相关业务领域数据按来源分类，对现有规划、土地、测调、登记、项目等数据标准进行系统化评估，分析和识别目前数据标准的不足之处，以及需要改进和优化的内容，提出调整和修订的建议，组织相关评审，根据评审结果完善和业务领域的数据标准。

## 各业务领域历史数据融合治理

对标新的业务需求和数据标准，对规划、土地、测调、登记、项目等业务领域的历史数据进行全面检查和评估，基于实体+图谱三位一体数据融合技术，完成规划、土地、测调、登记、项目等业务领域历史数据的融合治理，利用知识图谱构建谱系化、可视化表达，实现血缘检索、信息关联、数据追踪等能力。将融合治理后的数据按照标准化流程入库，丰富、完善数据成果内容，逐步健全全局业务领域数据数字化工作。

## 信息化建设支撑

以统一的数据标准作为指导，全面规范业务数据的编制、数据采集、成果入库、资料归档、共享交换以及系统应用等信息化的各个环节，确保数据的高质量和一致性，促进信息流动和资源整合，提升各部门间的协同效率。

# 其他工作要求

## 交付进度要求

本项目的总体建设交付时间为自合同签订后一年。要求响应供应商列出详细、合理、可行的项目开发周期，并标出关键里程碑时间点。

## 验收要求

本项目工作验收前，服务提供方应当以书面形式向采购方递交验收申请，采购方在收到验收申请后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照规定完成服务验收。如属于服务提供方原因致使数项目未能通过验收的，服务提供方应当在 15 个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购方的验收，直至符合约定要求。

## 人员要求

供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队，供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。团队成员中具有计算机软件或应用中级工程师职称的优先考虑。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有计算机或地理信息类相关专业本科或以上学历；具有高级职称或计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（即软考）高级证书； | 驻场 |
| 技术经理 | 负责技术方案制定 | 1人 | 本科及以上学历 |  |
| 数据处理工程师 | 负责数据处理 | 16人 | 本科及以上学历 | 10人驻场 |
| 实施工程师 | 负责项目实施 | 2人 | 本科及以上学历 | 2人驻场 |

其他要求：

（1）服务提供方外派的常驻技术人员上岗后不能随意更换，确有不可控的因素需要调整常驻技术人员，需提前征求采购人同意后方可更换、调整。若采购人发现常驻技术人员不合格，有权要求更换技术人员，服务提供方应在收到采购人的书面通知 7 个工作日内完成技术人员的更换。

（2）驻场技术人员要具备相关从业经验和丰富服务经验，有较强的解决问题及沟通能力。当驻场技术人员无法解决问题时或技术力量不足时，服务提供方须提供 5×8 小时后援技术支持和补充。

（3）服务提供方要加强技术人员的管理与培训，并保证核心技术人员的稳定性，未经采购人允许不得擅自更换从事核心技术服务的人员。

（4）具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）信息安全服务资质认证证书（软件安全开发）、ISO20000信息技术服务管理体系认证

# 知识产权及保密要求

- 技术情报和资料的保密：

服务提供方有责任维护采购人提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供采购人的数据资料，不得将采购人提供的数据资料用于本合同以外的用途。若发现，采购人有权要求服务提供方赔偿由此造成的损失，并根据国家有关保密规定追究责任。

- 技术成果的归属和分享：

- 专利申请权：归采购人所有。

- 技术秘密的使用权、转让权：归采购人所有。

# 项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响采购单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

# 违约责任

（1）如供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求供应商在规定的时间内采取补救措施。供应商还应向采购人支付本项目费用总额5%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求供应商赔偿超过部分。

（2）因供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求供应商支付本项目费用总额5%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求供应商赔偿超过部分。若供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

（3）供应商有其他违反本项目合同约定的行为，供应商应当支付本项目总价款金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求供应商赔偿超过部分。

（4）供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

1）因供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。