上海市传染病监测预警与应急处置子系统建设项目

2024年度采购需求

上海市大数据中心

2024年1月

项目概况

为健全上海市疾病预防控制网络，增强传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力，提高疫情防控和突发公卫事件应急处置水平，按照《上海市新型冠状病毒感染疫情监测预警和应对处置工作方案》、国家疾控局《加快建设与完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的指导意见（征求意见稿）》（以下简称指导意见），建设上海市传染病监测预警与应急指挥信息平台（以下简称本系统），充分运用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等数字技术，全力提升我国传染病疫情监测预警水平，提高突发公共卫生事件早期发现、平急转换、应急处置效率，增强本市疾病预防控制与应急处置的综合能力。

建设期限：自合同签订之日起至2024年11月15日

建设地点：上海

预算金额：10550000元

采购金额（最高限价）：10550000元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：公共卫生综合管理系统

建设目标

健全上海市疾病预防控制网络，增强传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力，提高疫情防控和突发公卫事件应急处置水平，按照《上海市新型冠状病毒感染监测预警和应对处置工作方案》（沪肺炎防控办〔2023〕30 号，以下简称30号文）、国家疾控局《加快建设与完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的指导意见（征求意见稿）》（以下简称指导意见），实施本项目，全力提升传染病疫情监测预警水平，提高突发公共卫生事件早期发现、平急转换、应急处置效率，增强本市疾病预防控制与应急处置的综合能力。

- 应用目标

1、构建疾控核心业务的数据资源体系，基于中台架构设计数据治理及智能化服务组件，形成支撑数字化转型的数智能力底座。

2、基于数智能力底座构造成传染病监测指标、预警分析模型等数据资产。

3、面向不同的场景建设可视化服务、事件流转、监督服务等应用系统，为传染病相关监测预警与应急处置相关业务赋能。

- 绩效目标

1、通过系统建设促进建立全市范围内数据高效融合、业务横向协同、纵向联动的工作机制，初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的医-防-研信息协同。

2、基本实现已有传染病相关监测系统集成和数据融合，应急响应处置结果与信息反馈形成工作闭环。

3、初步实现“监测预警一张图”和“应急指挥一张图”。

- 技术目标

- 支持总用户数不低于5000，并发量不低于100。

- 平均页面响应时间不超过3秒，报表分析等复杂功能响应时间不超过15秒。

项目建设内容

项目整体架构

根据国家指导意见中的《省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设总体架构和重点应用系统》建设要求，结合上海市疫情防控相关信息化建设和数据融合应用现状，该系统的整体架构分为数据底座层、应用服务层、应用系统层、用户层。

1）数据底座层：采用数据中台技术架构，基于政务云基础设施，包括传染病监测预警数据湖、主题库（数据仓库）。

2）应用服务层：为门户管理提供运行支撑，包括统一门户集成、统一用户管理、统一授权管理等。

3）应用系统层：分为大数据协同监测、传染病疫情预警、传染病疫情监测政务端、重点传染病yuqing监测、传染病疫情预警、应急指挥调度、卫生应急资源保障综合管理等应用。

4）用户层：包括主管领导、疾控部门管理单位、疾控业务管理人员等。

本项目将完成其中主要模块的建设任务，具体任务详见3.6软件开发清单。

项目业务流程

由上海市级联防联控部门对如相关人群、苗子事件、病原学、血清学、环境，以及其他影响因素等疫情状态进行日常监测，由上海市疾控局结合yuqing监测信息进行汇总分析，基于设定指标和态势感知预警信息进行和综合研判后，按照应急处置工作预案进行处置，提供资源保障，并在应急状态下进行指挥调度，与市级联防联控部门协同处置疫情事件。

项目技术路线

1、开发模式：前后端分离，前后端通过接口方式进行数据交互和通信。

2、前端技术：使用H5和JavaScript框架开发，通过反向代理访问后端服务。

3、后端技术：使用Java开发，部署在国产服务容器中，对外提供服务。

4、数据库：国产信创数据库，如达梦等。

5、操作系统：国产信创操作系统，如银河麒麟等。

6、中间件：国产信创中间件，如国产TongWeb等。

7、身份认证：支持双因子方式身份鉴别。

8、加密技术：依托上海市政务云的安全认证网关建立基于国密算法的GMSSL安全信道，保护数据传输的保密性和完整性。

9、安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。

项目部署环境

本项目全面依托上海市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等基础设施由市电子政务云统一提供。系统需依据信创要求实现，按照上海市电子政务云相关管理要求，以及项目安全及密码应用需要完成环境及应用部署。

项目建设内容

为了满足国家对省级平台建设的基本要求，并全面支持上海的传染病监测预警和应急指挥工作，本项目结合“数字疾控”阶段性目标要求，建设大数据协同监测信息系统、传染病疫情监测预警一张屏、传染病疫情监测政务微信端、重点传染病yuqing监测系统、传染病疫情预警平台、应急指挥调度、卫生应急资源保障综合管理、数据治理-专题库建设，实现统一门户以及完成系统对外交互的数据交换接口建设，并建设系统配套密码应用安全功能模块。

1、大数据协同监测信息系统：通过重点病种监测、免疫规划监测、突发公共卫生事件监测等关键指标数据的监测分析，建立健全跨部门、跨区域的信息通报和共享机制，并为风险评估、预警决策和启动应急响应建议提供数据支撑。

2、传染病疫情监测预警一张屏：按照市政府“一网统管”的工作要求，为做好上海市传染病监测预警相关数据的研判分析和“一屏总览”，以新冠疫情监测预警作为当前的建设重点，同时覆盖流感、流行性腮腺炎、肺结核、水痘、猴痘以及其它常见重点传染病，从市疾控局管理视角建设“上海市传染病监测预警大屏”，及时动态直观展示以上各类传染病核心监测指标，通过系统设定的核心监测指标预警值，提供及时的风险预警提示。

3、传染病疫情监测政务微信端：基于政务微信实现对新冠、流感、流行性腮腺炎、肺结核、水痘、猴痘以及其它常见重点传染病主要监测指标的总览，分析研判上述传染病病例数据趋势，展示疫苗接种信息及哨点医院监测信息。

4、重点传染病yuqing监测系统：利用开放网络媒体获取全球主要传染病相关yuqing信息(如自然灾害、极端气候、社会活动和疾病异常信息等)，实现对重点传染病yuqing采集、yuqing分析与处理，生成yuqing监测报告，对yuqing监测信息进行可视化展示，辅助传统传染病监测体系发现疫情或异常突发公共卫生事件。

5、传染病疫情预警平台：打造传染病疫情风险预警研判模型，实现传染病感染人数预测预警，建立传染病风险人数风险区域挖掘模型、基于群智感知计算的病例传播行为风险预警模型，实现基于突发事件警情的传染病事件风险事件识别与决策推荐和传染病事件智能并案分析；对接各业务数据源，导入数据用于模型训练和验证，建设传染病疫情预警数据管理中心；实现对风险研判规则库的管理，基于经验的指标阈值监测及预警，生成预警研判报告；将监测与预警大数据模型的分析结果结合应用场景进行展示及应用。

6、应急指挥调度：应对突发公共卫生事件风险时，可依据风险评估信息及时触发预警信号，为启动应急响应、人员队伍调度等提出措施建议等提供信息支撑;为应急指令下达、沟通协调、资源调度和各项应急处置措施落实等，快速提供所必须的科学精准的数据共享、交换与技术应用支撑和可视化保障，进一步提升疾病预防控制与应急指挥调度综合管理保障能力。

7、卫生应急资源保障综合管理：对疾控应急指挥过程中所需要的应急资源进行管理，包括应急机构、卫生机构、应急队伍、应急专家、预案以及方案；实现对常规应急物资、特殊装备设备的管理，实现应急处置场所的台账登记、查询统计、分布定位等应用功能。

8、数据治理-专题库建设：通过数据融合加工，建立覆盖传染病监测预警业务过程的多个主题库，形成高质量的数据资产，为应用场景赋能，包括医疗监测信息库、人群监测信息库、事件监测信息库、病原学监测信息库、血清学监测信息库、环境监测信息库、资源与物资信息库、重点疫情报告信息库、一网通管综合信息库等。

9、统一门户：为门户管理提供运行支撑，实现统一门户集成、统一用户管理和统一授权管理。

10、数据交换接口：实现模块间及外部数据的数据共享和交换，具体接口清单见软件开发清单。

11、密码应用安全：基于政务云平台提供的密码服务以及系统的密码应用功能需求，开发适配密码应用功能模块，包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块等。

软件开发清单

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据协同监测信息系统 | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-人群监测 | 从相关人群维度（医疗机构相关、社区人群、入境人员、重点场所和重点人群）对重点病种进行监测。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-苗子事件 | 从苗子事件维度对重点病种进行监测。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-病原学 | 从病原学维度对重点病种进行监测。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-血清学 | 从血清学维度对重点病种进行监测。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-环境 | 从环境维度对重点病种进行监测。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-新冠-其它影响因素 | 从其它影响因素（全市医疗救治资源与相关防疫物资监测等）对重点病种进行监测 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-流感-流感样病例监测 | 从流感样病例监测方面，实时监测流感活动水平和流行趋势，实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并做出预警 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-流感-流感样病例爆发疫情监测 | 从流感样病例暴发疫情监测等方面，实时监测流感活动水平和流行趋势，实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并做出预警 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-虫媒-重点病种监测-虫媒 | 对重要虫媒病毒的感染指标、传播指标、宿主免疫保护指标等核心指标监测 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-重点病种监测-结核病-重点病种监测-结核病 | 对结核病相关核心指标监测，从报告发病率的变化、初诊患者登记数的变化、转诊追踪工作情况（总体到位率、到位排除率）、初诊数与确诊数比例的变化、主动发现数的变化、病原学阳性率的变化等维度进行监测 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-免疫规划监测-库存预约 | 实时监测全市及各区疫苗库存情况、预约情况等方面的核心指标。 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-免疫规划监测-重点人群 | 实时监测全市及各区重点人群接种情况 |
|  |  | 大数据协同监测信息系统-突发公共卫生事件监测-突发公共卫生事件监测 | 针对原因引起的突发公卫事件，支持定制不同的监测方案。主要的监测维度包括但不限于以下，暴发疫情处置、疾病和症状监测等。 |
| 2 | 传染病疫情监测预警一张屏 | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-病理报告 | 一级屏：展示新增报告病例数、重症数、危重症数，及环比情况。 二级弹窗：包含17个（全市+16个区）切换，可以展示本市和各区新冠疫情报告情况 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-哨点医院 | 一级屏：展示新冠样病例百分比、阳性检出率，及环比情况。 二级弹窗：包含2个主题：“综合、儿童”，各主题包含17个（全市+16个区）切换。展示本市和各区综合、儿童哨点医院监测情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-常态化核酸抗原 | 一级屏：展示核酸阳性率、抗原阳性率，及环比情况。 二级弹窗：包含17个（全市+16个区）切换。展示全市和各区近14天常态化核酸和抗原检测阳性数和阳性率的日分布情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-社区队列人群 | 一级屏：展示日均新增阳性率、累计阳性率，及环比情况。 二级弹窗：包含17个（全市+16个区）切换。展示全市和各区近期（2023年4月1日以来）和全程（2022年12月我市开展社区队列监测以来）社区队列人群日新增感染率和累计感染率情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-入境人员 | 一级屏：展示入境人数、阳性检出率%，及环比情况。 二级弹窗：展示全市近30天内的入境人员阳性检出数和检出率情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-血清学监测 | 一级屏：展示社区队列人群抗体阳性率、重点人群抗体阳性率。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-环境监测 | 一级屏：展示污水标本阳性检出率，及环比情况。 二级弹窗：包含3个主题：“污水排放点、污水厂、入境航班”，其中污水排放点包含17个（全市+16个区）切换。污水排放点展示全市和各区近4周污水排放点的总体阳性率、居民小区排放点阳性率和集贸市场排放点阳性率等；污水厂展示全市近4周污水厂监测点阳性检出率和阳性污水病毒浓度等；入境航班展示全市近2周入境航班监测数据，及近4周全市入境航班污水阳性率和通道物表阳性率监测情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-事件监测 | 一级屏：展示新冠聚集性疫情事件数，及环比情况。 二级弹窗：包含2个主题：“突发公共卫生苗子事件、突发公共卫生事件”，各主题包含17个（全市+16个区）切换。突发公共卫生苗子事件展示全市和各区每月新冠病毒感染苗子事件报告数，点选图上各月的柱状图，右侧表格会展示全市及各区的该月累计情况及聚集性苗子事件情况；切换到各区，展示该区苗子事件监测情况。突发公共卫生事件展示全市和各区每月新冠突发公共卫生事件报告数，点选图上各月的柱状图，则右侧表格会展示全市及各区的日新增情况及当月累计情况；切换到各区，展示该区突发事件监测情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-新冠监测预警-重点场所-学校 | 一级屏：展示新增发热人数、涉及班级数，及环比情况。 二级弹窗：包含17个（全市+16个区）切换。展示全市和各区近21天学校报告的发热情况、新冠核酸或抗原检测阳性情况等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-疫情态势 | 对流感发展的态势进行展示 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-重点资讯 | 对涉及流感的重点资讯进行展示 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-主要监测指标 | 展示全市和各区的哨点医院流感样病例百分比，流感病毒亚型构成，哨点医院ILI就诊百分比、流感阳性检出率等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-分析研判趋势 | 展示近三年、近一年、近一个月等不同时段的流感病例数据的趋势。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-地理信息展示 | 展示16个区的流感样病例数的热力图、流感疫苗接种覆盖率热力图、接种数热力图等，及上海市各哨点医院的撒点信息等 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-疫苗接种 | 展示每日疫苗接种情况、预约情况，以及库存情况，并对库存预约率进行展示。并对接种人群按年龄、性别进行分析。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流感监测预警-哨点医院监测 | 一级屏：展示流感样病例百分比、阳性检出率，及环比情况。 二级弹窗：包含2个主题：“综合、儿童”，各主题包含17个（全市+16个区）切换。展示本市和各区综合、儿童哨点医院监测情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流行性腮腺炎监测预警-分析研判趋势 | 展示近三年、近一年、近一个月等不同时段的流行性腮腺炎病例数据的趋势 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流行性腮腺炎监测预警-基于时空一体化平台的信息展示 | 基于时空一体化平台的信息展示16个区的流行性腮腺炎样病例数的热力图、流行性腮腺炎疫苗接种覆盖率热力图、接种数的热力图等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-流行性腮腺炎监测预警-疫苗接种信息 | 展示每日疫苗接种情况、预约情况，以及库存情况，并对库存预约率进行展示。并对接种人群按年龄、性别进行分析。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-肺结核监测预警-分析研判趋势 | 展示近三年、近一年、近一个月等不同时段的肺结核病例数据的趋势。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-肺结核监测预警-基于时空一体化平台的信息展示 | 基于时空一体化平台的信息展示16个区的肺结核病例数的热力图、流行性腮腺炎疫苗接种覆盖率热力图、接种数的热力图等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-肺结核监测预警-疫苗接种信息 | 展示每日疫苗接种情况、预约情况，以及库存情况，并对库存预约率进行展示。并对接种人群按年龄、性别进行分析。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-水痘监测预警-分析研判趋势 | 展示近三年、近一年、近一个月等不同时段的水痘病例数据的趋势。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-水痘监测预警-基于时空一体化平台的信息展示 | 基于时空一体化平台的信息展示16个区的水痘核病例数的热力图、流行性腮腺炎疫苗接种覆盖率热力图、接种数的热力图等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-水痘监测预警-疫苗接种信息 | 展示每日疫苗接种情况、预约情况，以及库存情况，并对库存预约率进行展示。并对接种人群按年龄、性别进行分析。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-猴痘监测预警-分析研判趋势 | 展示近三年、近一年、近一个月等不同时段的猴痘病例数据的趋势。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-猴痘监测预警-基于时空一体化平台的信息展示 | 基于时空一体化平台的信息展示16个区的猴痘核病例数的热力图、流行性腮腺炎疫苗接种覆盖率热力图、接种数的热力图等。 |
|  |  | 传染病疫情监测预警一张屏-其它传染病监测预警-其它传染病 | 按照业务需求，增加其它重点关注的传染病监测预警指标和趋势分析 |
| 3 | 传染病疫情监测政务微信端 | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-疫情状态 | 在政务微信端对疫情发展的整体状况进行展示 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-主要监测指标 | 本市新冠疫情监测的12项核心指标包括病例报告数、聚集性疫情报告数、社区日均新增阳性率及周环比、发热门诊就诊人次及日环比、发热门诊阳性比例及日环比、流感样病例百分比及周环比、监测患者阳性检出率及周环比、核酸/抗原检测人数及核酸/抗原阳性检出率、重症床位使用率、60岁以上人群接种覆盖率。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-总览 | 展示市级主要指标的情况，包括疫情报告情况、发热门诊情况、哨点医院监测情况、社区人群队列监测情况、常态化核酸/抗原检测情况和重症床位使用情况。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-预警 | 展示全市和16个区4个关键指标的情况，包括发热门诊患者阳性检出率、哨点医院流感样病例百分比、社区人群队列日均新增感染率和重症床位使用率。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-人群 | 包括6个切换，分别为疫情报告、发热门诊/哨点医院、社区人群队列、常态化核酸/抗原检测、入境通报和重点人群。主要展示全市近期阶段指标态势以及16个区当日/本周相关指标值。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-事件监测、环境监测和医疗救治资源 | 包括3个二级选项，分别为事件监测、环境监测和医疗救治资源。展示全市一定阶段指标态势以及16个区相关指标数据。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-新冠监测-疫苗 | 展示近一个月全市新冠疫苗接种量、分年龄段接种率、各区当日接种量及接种率等。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流感监测-疫情态势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流感监测-主要监测指标 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流感监测-分析研判趋势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流感监测-疫苗 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流行性腮腺炎监测-分析研判趋势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流行性腮腺炎监测-基于时空一体化平台的信息展示 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-流行性腮腺炎监测-疫苗接种信息 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-肺结核监测-分析研判趋势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-肺结核监测-基于时空一体化平台的信息展示 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-肺结核监测-疫苗接种信息 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-水痘监测-分析研判趋势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-水痘监测-基于时空一体化平台的信息展示 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-水痘监测-疫苗接种信息 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-猴痘监测-分析研判趋势 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
|  |  | 传染病疫情监测政务微信端-猴痘监测-基于时空一体化平台的信息展示 | 将一张屏上的相关功能在政务微信端展示。 |
| 4 | 重点传染病yuqing监测系统 | 重点传染病yuqing监测系统-yuqing分析与处理-yuqing分析与处理 | 根据知识图谱自动匹配监测yuqing关键词，具备关键yuqing维护与管理功能。支持使用自然语言处理工具来解析这些数据，以便更好地理解疾情的变化和趋势。 |
|  |  | 重点传染病yuqing监测系统-yuqing监测报告-yuqing监测报告 | 自动生成yuqing日报、周报、月报、季报、年报和专报、简报，也可根据实际情况提出报表需求，定制全市重大疾病等事件yuqing监测专业报告。 |
|  |  | 重点传染病yuqing监测系统-yuqing可视化-yuqing可视化 | 对yuqing监测信息进行可视化展示。为全市重大疾病、传染病和公共卫生事件yuqing热点、数据统计、趋势走向等，提供可视化数据大屏显示，一目了然,为工作人员提供参考,方便领导参观和决策。 |
| 5 | 传染病疫情预警平台 | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-传染病感染人数预测预警 | 基于传染病传播动力学模型和时序预测模型进行传染病感染人数的预测，并基于异常检测算法智能感知可能出现的感染人数急剧上升的异常态势。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-传染病风险人数风险区域挖掘模型 | 利用知识图谱挖掘算法基于结构化行程史和接触史挖掘传染病例相关的风险区域和风险人群，进行风险分级。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-基于群智感知计算的病例传播行为风险预警模型 | 基于大规模物联感知设备获取的人员轨迹数据，利用机器学习算法挖掘传染病病例常驻区域，并进行实时的远离常驻区域、游荡等行为进行分析实现传播风险预警。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-基于突发事件警情的传染病事件风险事件识别与决策推荐 | 从突发事件警情数据利用事件抽取技术，识别传染病传播风险事件，实现预警。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-传染病事件智能并案分析 | 基于语义匹配，信息抽取模型实现传染病事件智能病案，并利用知识图谱实现传染病病例传播，行踪，病程等关键要素等图结构分析，挖掘潜在传播源。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情风险预警研判模型-症候群分析 | 对大量患者的诊疗病例数据进行挖掘分析，识别出患者之间的共同临床特征和地域、时序关联，从而发现症状和传染病之间潜在联系的方法，进而识别出能反映特定传染病爆发的潜在症候群。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情预警数据管理中心-传染病疫情预警数据管理中心 | 为满足多源异构数据接入的适配性，数据采集支持“推送”“拉取”方式，以及数据摆渡、服务调用、聚合数据API等多种方式，按照数据统一采集、统一汇聚、统一治理原则汇聚至统一数据底座，传染病多点触发预警应用通过主题数据抽取和建模构建本项目业务系统主题数据库，为多点触发应用层提供数据服务。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-风险研判规则库管理-监测指标配置 | 建设指标配置功能，配置包括业务主题、指标名称、指标分类、生成规则、阈值设置等。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-风险研判规则库管理-告警级别配置 | 建设基于指标逻辑计算的业务告警级别配置功能，可以基于一个或多个指标的逻辑规则生成告警级别提示信息，并关联预案提醒。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-基于经验的指标阈值监测及预警-基于经验的指标阈值监测及预警 | 整合多部门多渠道的监测业务系统，实现多源数据的汇聚与融合。依托市大数据资源平台和疫情防控管理平台，根据突发疫情应对需要，公安、工信、网信、交通运输、民航、国铁、气象等部门及时共享的病例轨迹等有关信息。整合包括但不限于以下系统和数据：海关部门的入境人员信息系统、教育部门学生健康状况监测信息系统、环境监测信息系统、常态化核酸/抗原信息系统、yuqing监测信息系统等。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-预警研判报告-预警研判报告 | 自动生成预警研判报告，也可根据实际情况提出报表需求，定制全市重大疾病等事件研判专业报告。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情预警大数据模型接入-场景模型接入 | 建立模型算子库分为基础算子与业务算子，其中基础算子关注通用性，颗粒度较小，可以利用基础算子库进行交集、并集、补集等常规运算产生对应预警指标计算数值。业务算子将日常使用频繁的业务经典模型或者可复用的部分片段固化下来进行封装，并以业务语言进行命名以便在自主建模的时候可直接使用。业务算子提供参数输入，条件筛选，结果输出能力，可以直接将业务算了应用到更复杂的模型建设中。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情预警大数据模型接入-算法能力导航 | 对算法能力从业务能力，场景化通用的智能能力，底层原子能力做了三层划分，用户可以通过算法能力导航快速找到这些能力，并可以基于原子能力定制新的智能算法以及结合具体业务场景快速搭建业务算法，从而为具体分析应用提供数据和算法的支撑。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情预警大数据模型接入-算法应用中心 | 算法应用中心支持按照图谱场景应用与时空智能应用两大场景，将AI算法的应用分析成果以可视化的形式进行展现。用户可以通过知识图谱来进行分析探索，也可以通过GIS地图对AI分析产生的时空数据进行业务实战化呈现。 |
|  |  | 传染病疫情预警平台-传染病疫情预警大数据模型接入-算法开发中心 | 算法开发中心支持用户通过算子组件从底层模型开发、训练、发布，到上线后通过拖拽、组合、编排的方式快速完成算法工作流的搭建与落地，为各个业务场景需求提供快速敏捷的开发响应能力。 |
| 6 | 应急指挥调度 | 应急指挥调度-应急指挥一张屏-应急准备展示 | 收集、管理传染病监测预警工作有关规范、应急预案与知识经验相关资料，包括从上级卫生部门共享的资料，以及本级工作中积累的资料，进行展示。 对应急物资储备及其调用情况进行实时管理，并能对有关数据进行分析、展示，包括GIS空间展示，以进行应急能力评估及物资储备科学性评估等。 收集、管理本区域的社会经济、历史突发公共卫生事件、突发事件危险因素等信息，并可进行多种分析、展示、包括GIS展示。 对传染病应急队伍的各方面信息进行管理，包括成员组成、应急经验、装备情况等。 对传染病应急专家的相关信息进行管理，包括段位、专业特长、应急经验、联系方式等。 对应急培训、演练、督导等信息及相关文件进行管理。 对典型突发事件卫生应急案例进行管理，为应急处置提供参考。 对本地的历史突发公共卫生事件进行管理，为突发公共卫生事件监测预警和应急处置提供数据支持与决策参考。 模拟突发公共卫生事件的发生和发展过程，将整套的应急指挥与决策系统完全进入实战演习，从而检验应急指挥与决策系统的运转能力。 |
|  |  | 应急指挥调度-应急指挥一张屏-应急处置展示 | 突发事件处置：通过各个监测信息系统收集到的各项数据，经过各种分类统计、态势分析、GIS显示与分析信息，为事件判定等提供决策支持。 应急资源调配：查询各指定区域的卫生应急资源的储备、产能情况，进行科学分析与直观展示，为突发事件发生地的紧缺资源进行科学合理的调配决策提供支持。 指挥调度决策支持：通过数据分析、展示，为指挥调度提供决策支持，并对有关信息进行管理。 值班与交接班管理：完成值班信息的记录、管理，包括各项监测信息的收集、整理、请示以及各种情况反馈。 突发事件卫生应急管理进展发布：随着突发事件的发生和发展，定期向公众披露有关事件及其卫生应急管理的信息，实现信息透明，保障公民知情权，包括发生时间、影响区域、影响人群、传播途径、预防措施等方面信息。 会议会商：提供会议会商环境与工具，记录有关会议过程及相关文件。 调查干预指令下达：在完成突发公告卫生事件的情况了解、态势推演分析后，制定各项应对措施，及时下达各项指令，包括事态发布、干预措施、公共卫生战略资源调配、预防措施和各类技术指导意见等，并保证指令准时接收、正确执行。 |
|  |  | 应急指挥调度-应急指挥一张屏-结案评估展示 | 对有关数据进行分析、展示，为事件结束判定提供决策支持。 对事件有关信息进行统一管理，使其符合历史公共卫生事件管理的有关规范。 |
|  |  | 应急指挥调度-应急值守管理-应急值守管理 | 根据结构化预案中的主责单位、辅责单位清单，对各类突发事件相应处置人员进行智能化的分组，并支持人为干涉修编，通过管理体系的维护，建立与事件类型相匹配的专业处置人员通讯名录。 与移动终端进行关联，在突发事件处置时能够通过对应预案中的管理体系一键建群，在事故处置过程中起到信息交互与情况收集的作用。 |
|  |  | 应急指挥调度-突发公卫事件网络接报-突发公卫事件网络接报 | 用于应急指挥中心采集突发公共卫生事件信息。子系统包括多手段信息报送、事件快速定位、查询统计等功能。建立一体化的智能接报通讯，根据接报数据的来源和接报形式，可以分为智能接报、手工接报、接报转发、和已有的各类报送平台对接等。 |
|  |  | 应急指挥调度-数字化预案子系统-数字化预案子系统 | 以预案要素模块化为核心，围绕事件链、空间链、时间链，进行态势研判，自动生成应急处置方案。实现对各级别、类型应急预案的信息化管理。实现应急预案的快速检索查询，提高对预案内容的检索效率；实现对各级各类应急预案的综合查询和基于图表的统计分析，辅助应急人员掌握各级各类应急预案及其数量和分布情况；对应急预案内容与流程进行数字化管理，实现公共卫生事件发生时对相应应急预案的快速调用，为辅助决策提供技术支撑。 |
|  |  | 应急指挥调度-协同会商子系统-协同会商子系统（利用现有视频能力） | 通过整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体手段，建立数据传输、语音通话、视频接入的融合通信系统，实现前后方和相关部门的音视频会商，基于应急一张图开展各类信息综合关联分析，实现多方协同综合研判会商。主要包括音视频会商、协同标绘、文件共享等功能。 |
|  |  | 应急指挥调度-指挥调度子系统-指挥调度子系统 | 当有突发事件发生时，系统根据预案的启动进入应急指挥模式，自动对当前发生的事件进行定位，同时通过一张图将事件信息以各种维度的方式展示出来，将实时的处置信息呈现给应急处置的指挥领导，为领导的决策提供辅助支撑。 |
|  |  | 应急指挥调度-指挥调度政务微信端-指挥调度政务微信端 | 将指挥调度的相关功能在政务微信端实现。 |
|  |  | 应急指挥调度-案例推演子系统-案例推演子系统 | 突发应急事件结束后，平台根据预制的突发应急事件案例模板整合事件时间轴数据生成相应事件案例，与梳理过的其他城区既往突发应急事件处置案例信息 共同保存至平台案例库中，后期为预案优化、同类突发应急事件处置提供案例参考。 |
|  |  | 应急指挥调度-智能派单平台-智能派单平台 | 事件接入：接入各个平台的事件，在城运智能派单平台进行完整展现并纳入数据统计，并进行处置。 事件流转：在智能派单平台中，对事件进行跨层级、跨部门的分派、处置、核查 事件统计：查看选定时间段内，将所有事件按分类、来源、区域进行分析展示。 与各业务处置平台如流调系统等进行对接，使得市级平台传达的业务可以快速高效到达一线工作人员手中，加快业务处置速度，提升城市运行效率。 |
| 7 | 卫生应急资源保障综合管理 | 卫生应急资源保障综合管理-人力资源管理-人力资源管理 | 实现对专家和应急队伍的信息管理 |
|  |  | 卫生应急资源保障综合管理-应急场所-应急场所 | 系统结合应急处置场所信息与地址定位，对应急处置场所进行统一的维护管理，实现应急处置场所的台账登记、查询统计、分布定位等应用功能，使用户能够轻松便捷地获得所需的专业资源信息参考 |
| 8 | 数据交换接口 | 数据交换接口-传染病监测数据同步接口-传染病监测数据同步接口 | 传染病监测数据同步接口 |
|  |  | 数据交换接口-患者治疗信息接口-患者治疗信息接口 | 患者治疗信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-患者随访信息接口-患者随访信息接口 | 患者随访信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-患者检验结果接口-患者检验结果接口 | 患者检验结果接口 |
|  |  | 数据交换接口-流调信息接口-流调信息接口 | 流调信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-发热症候群监测信息接口-发热症候群监测信息接口 | 发热症候群监测信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-呼吸道症候群监测信息接口-呼吸道症候群监测信息接口 | 呼吸道症候群监测信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-腹泻症候群监测信息接口-腹泻症候群监测信息接口 | 腹泻症候群监测信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-传染病病原监测信息接口-传染病病原监测信息接口 | 传染病病原监测信息接口 |
|  |  | 数据交换接口-yuqing监测数据发送接口-yuqing监测数据发送接口 | yuqing监测数据发送接口 |
|  |  | 数据交换接口-yuqing监测数据接收接口-yuqing监测数据接收接口 | yuqing监测数据接收接口 |
|  |  | 数据交换接口-监测预警数据接口-监测预警数据接口 | 监测预警数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-多渠道监测数据接收接口-多渠道监测数据接收接口 | 多渠道监测数据接收接口 |
|  |  | 数据交换接口-应急值守疫情数据接口-应急值守疫情数据接口 | 应急值守疫情数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-应急值守事件数据接口-应急值守事件数据接口 | 应急值守事件数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-流调报告核心数据接口-流调报告核心数据接口 | 流调报告核心数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-流调报告数据接口-流调报告数据接口 | 流调报告数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-跨地区协查人员数据接口-跨地区协查人员数据接口 | 跨地区协查人员数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-应急指挥调度综合管理数据接口-应急指挥调度综合管理数据接口 | 应急指挥调度综合管理数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-视频会商数据接口-视频会商数据接口 | 视频会商数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-农业农村部门的动物疫病监测信息数据接口-农业农村部门的动物疫病监测信息数据接口 | 农业农村部门的动物疫病监测信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-自然资源部门的野生动物和植物病虫害监测信息数据接口-自然资源部门的野生动物和植物病虫害监测信息数据接口 | 自然资源部门的野生动物和植物病虫害监测信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-海关部门的入境人员和进口食品检验检疫信息数据接口-海关部门的入境人员和进口食品检验检疫信息数据接口 | 海关部门的入境人员和进口食品检验检疫信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-教育部门学生健康状况监测信息数据接口-教育部门学生健康状况监测信息数据接口 | 教育部门学生健康状况监测信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-科技部门重大科研项目监测信息数据接口-科技部门重大科研项目监测信息数据接口 | 科技部门重大科研项目监测信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-网信和宣传部门的yuqing监测信息数据接口-网信和宣传部门的yuqing监测信息数据接口 | 网信和宣传部门的yuqing监测信息数据接口 |
|  |  | 数据交换接口-医学和科研情报监测信息数据接口-医学和科研情报监测信息数据接口 | 医学和科研情报监测信息数据接口 |
| 9 | 数据治理-专题库建设 | 数据治理-专题库建设-医疗监测信息库 | 医疗机构监测信息专题库包括医疗机构的病例报告、哨点医院急性呼吸道感染监测病例等数据。 主题库数据来源包括：病例报告数据、发热门诊数据、哨点医院数据、核酸采样与检测数据等。 需要加工的指标性包括：病例网报数、重症/重危症数、发热门诊就诊人次、流感样病例就诊比例、病例核酸采样率等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-人群监测信息库 | 人群监测信息专题库包括社区人群、入境人员、重点场所和重点人群等健康监测状况相关数据。 主题库数据来源包括：病例报告数据、发热门诊数据、哨点医院数据、核酸采样与检测数据等。 需要加工的指标性包括：病例网报数、重症/重危症数、发热门诊就诊人次、流感样病例就诊比例、病例核酸采样率等。库 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-事件监测信息库 | 事件监测信息专题库包括新冠病毒感染相关聚集性疫情数据，以及流行病学调查、核酸监测、病毒基因测序的相关处置事件信息。 主题库数据来源包括：新冠聚集性事件、流调信息、核酸检测、样本基因测序等。 需要加工的指标性包括：聚集性疫情数；核酸采样数、检出率；突发公共卫生事件数；突发公共卫生苗子事件数；公共卫生事件报告日期、事件名称、事件级别、涉及人数等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-病原学监测信息库 | 病原学监测信息专题库包括入境发热病人阳性样本、国家级流感监测哨点流感样病例样本、门急诊新冠病毒感染者样本、海关采集标本等数据。 主题库数据来源包括：发热门诊样本、流感样病例样本、核酸阳性样本、基因测序结果等。 需要加工的指标性包括：入境发热病人样本数、检出率；流感样病例样本数、检出率等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-血清学监测信息库 | 血清学监测信息专题库包括社区监测队列人员、重点人群监测队列人员等血清样本数据。 主题库数据来源包括：社区检测队列人员、抗体检测结果等。 需要加工的指标性包括：入社区队列人群抗体阳性率；重点人群抗体阳性率等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-环境监测信息库 | 环境监测信息专题库包括全市污水监测点、快递转运中心、农贸批发市场等场所环境样本采集、检测等相关数据。 主题库数据来源包括：污水监测点、快递转运中心、农贸批发市场信息、检测结果等。 需要加工的指标性包括：小区污水阳性率、市场污水阳性率、总体污水阳性率；农贸市场样本数、阳性率；快递转运中心样本数、阳性率等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-资源与物资信息库 | 资源与物资信息专题库包括全市医疗救治资源（如发热门诊就诊量、门急诊就诊量、重症床位使用情况、120急救车辆出车情况等等）与相关防疫物资（如市区两级与各级各类医疗机构抗病毒药物、解热镇痛药物、医用氧气等储备量）的储备与使用情况数据。 主题库数据来源包括：发热门诊数据、重症床位数量、120车辆调度信息、药物、医用氧气储备信息等。 需要加工的指标性包括：发热门诊就诊量；门急诊就诊量；重症床位核定数、使用率、环比、其中重症患者阳性检出率；CU床位数、其中可转换床位数、ICU患者总数、其中ICU阳性患者数、ICU床位使用率、其中阳性ICU床位使用率等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-重点疫情报告信息库 | 重点疫情报告信息库包括重点疫情报告处置全流程数据、涉疫区域人员数据等。 主题库数据来源包括：重点疫情报告数据、传染病预警数据、传染病应急处置数据等。 需要加工的指标性包括：重点疫情新增/处置中/已办结数量；报告事件日期、报告区、涉及单位/小区、涉及人数、报告人、负责人、处置状态等。 |
|  |  | 数据治理-专题库建设-一网通管综合信息库 | 一网统管综合信息库包括与新冠疫情防控相关媒体信息、yuqing监测信息、人员跨境和跨省流动、人群活动、死亡登记报告、疫苗接种、人口及气象等各委办提供的基础数据。该专题库较为复杂，覆盖多个委办单位的数据接入，并需要根据具体管理要求扩展信息维度。 主题库数据来源包括：新冠疫情防控相关媒体信息、yuqing监测信息、人员跨境和跨省流动、人群活动、死亡登记报告、疫苗接种、人口及气象等各委办提供的基础数据等。 需要加工的指标性包括：接种量；各区各年龄段接种覆盖率、全程接种率、第一剂加强针接种率、第二剂加强针接种率；传染病疫情热词；入沪登记人数等。 |
| 10 | 统一门户 | 统一门户-统一门户集成-统一门户集成 | 将分散的各个应用系统集成在一起，用户可以通过Web浏览器、WAP等多种设备统一的访问这些应用；集成缓存、安全、搜索、单点登录、消息等多种服务，方便用户使用；提供个性化的支持，可以根据用户的需要定制不同的栏目，定义不同的显示风格，增强用户体验。 |
|  |  | 统一门户-统一用户管理-统一用户管理 | 用户管理服务可以提供统一的方式来定义信息系统中的人员信息和人员关系、人员与组织关系。通过人员，组织管理的实现，为各种业务系统提供统一的视图和服务，方便业务系统中人员之间业务流转的定义和控制。 |
|  |  | 统一门户-统一授权管理-统一授权管理 | 对内提供系统权限配置功能，对外提供权限验证接口，支持基于角色的访问控制以及自主访问控制标准。它支持对功能、菜单、页面元素、数据等不同粒度的资源进行授权，各个一体化应用系统中的资源可以被接入并统一管理。它支持分级授权，管理员可以对某些权限有管理（将它赋予他人）的权力，但是没有使用这些权限的权力。 |
| 11 | 密码应用安全 | 密码应用安全-密码应用安全-用户身份认证机制模块 | 基于密码应用平台实现用户身份认证 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-业务重要数据安全传输模块 | 基于密码应用平台实现业务重要数据安全传输模块 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 基于密码应用平台实现服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性应用 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-重要可执行程序签名验签模块 | 基于密码应用平台实现重要可执行程序签名验签 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-用户访问控制信息签名验签模块 | 基于密码应用平台实现用户访问控制信息签名验签 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-应用系统重要数据加解密模块 | 基于密码应用平台实现应用系统重要数据加解密 |
|  |  | 密码应用安全-密码应用安全-应用系统重要数据签名验签模块 | 基于密码应用平台实现应用系统重要数据签名验签 |

电子政务云资源需求

本项目依托上海市电子政务云申请服务器资源为72台虚拟机，CPU1024核、内存3072GB、存储71200GB。项目实施过程中，按电子政务云平台提供的实际资源情况做调整。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)项目验收前提供至少1次系统操作培训。在12个月的质量保证期内，至少提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应提供培训签到表、培训记录和培训报告。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和系统管理员的日常应用维护培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验申请，招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署手册》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。项目通过招标方组织的初验评审，并且所有初验材料通过验收后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面意见，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期计划分为2个阶段：

第一阶段为合同签订之日起至2024年9月底前，完成项目需求调研、设计、开发和测试等。

第二阶段为2024年10月至2024年11月15日前，完成项目试运行和验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于39人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），其中至少1人驻场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具有软考类中级及以上资格证书或具有计算机类中级及以上职称 |  |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 36人 | 具有相关工作经验 |  |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 |  |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有软考类中级及以上资格证书或具有计算机类中级及以上职称 |  |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 具有相关工作经验 |  |

等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。

商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

8、供应商具备ISO 20000 IT服务管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书、DCMM 数据管理能力成熟度等级证书的优先考虑。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准