上海化工区数据融合子系统

建设项目采购需求

2025年11月

项目概况

为贯彻落实《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（沪委发〔2020〕35号）文件精神，上海化学工业区管理委员会围绕打造世界级智慧园区总目标，持续推进园区数据要素底座、态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置等数字化转型工作。实施数字化转型是上海化学工业区面向未来塑造核心竞争力的关键之举，是园区治理体系和治理能力现代化的必然要求。根据《关于全面推进上海化学工业区数字化转型的实施意见》，上海化工区数字化转型将取得显著成效，建成“国际数字之都”先导园区，实现数据感知更多元、数据传递更迅捷、数据汇聚更丰富、数据融合更系统、数据应用更广泛，数字要素高效流动，数字红利初步显现。实现治理数字化能力全面跃升，经济数字化发展全国领先，服务数字化水平行业一流，安全管控达到新高度、营商环境成为新典范，初步建成数字化基础设施一流的“世界级石化产业基地”和“循环经济示范基地”，形成区域产业集群高质量发展的新范式，引领化工园区数字经济新跑道。到2035年上海化工区将成为具有世界影响力的国际数字化工园区。

本项目充分吸收上海化学工业区（以下称：化工区）已有数据成果，夯实化工区数字底座，深化数据共性支撑能力，提供应用的共性集成能力，推进现有各业务系统的整合与集成，完善化工区数据主题库设计，促进制造业数字化转型进一步高质量发展。

建设期限：自合同签订后9个月内完成本项目的内容建设并通过专项验收，其中包括为期30天的试运行。

建设地点：上海市月华路66号

预算金额：5122500.00元

采购金额（最高限价）：5122500.00元

组织形式：集中采购

采购形式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按CK国产化要求建设：是

建设目标

总体目标

本项目旨在通过建设数据融合子系统，充分吸收信息化现有成果，深化数据服务应用，夯实数字底座，提供应用的共性集成能力，推进化工区系统整合与集成。为化工区打造一个全方位、多层次的数据生态，以数据为驱动，赋能业务发展，实现决策智能化与运营高效化。

高效推进化工区应用系统整合。提供应用的共性集成能力，推进化工区信息系统整合共享，遵循政务信息系统整合共享的“六个统一”的建设标准，集成与整合各业务系统，实现各应用系统的“数据通”“业务通”。

落实数据标准，规范数据管理。落实全面兼容的元数据、数据质量管理、数据对接、数据开发利用等数据标准，完善化工区大数据管理体系，建立健全化工区数据共享协调机制，形成职责清晰、分工有序、协调有力的数据管理新格局。

数据按需归集、应归尽归。按照应归尽归、应编尽编的原则，与至少30个应用系统进行数据对接，形成500类数据信息。加强数据全生命周期质量控制，实现问题数据可反馈、共享过程可追溯、数据质量问题可定责，形成统筹管理、有序调度、合理分布的政务数据资源体系；建立全量覆盖、互联互通的高质量数据资源目录，推进实时同步更新机制，实现化工区数据“一本账”管理。

夯实数字底座，深化共性数据支撑能力。充分利用现有数据成果，进一步夯实数字底座，通过数据融合应用采购及定制开发，深化数据归集、融合治理、统一调度、数据管理、供需管理等共性数据支撑能力，提升数据在跨部门、跨领域数据的深度融合治理、高效利用与规范管理，提高数据的决策支持能力。

数据资产管理一体化。通过统一的数据资产目录，实现全局数据资产统管，为各项数据管理应用提供数据资产服务。提供全局元数据服务，数据血缘关系溯源；建立全面的数据资产评估体系，提供数据资产全方位信息视图，赋能高效数据探查，展现全局数据资产，根据数据探查需求进行下钻、分析。

落实数据安全保障。以“数据”为安全保障的核心要素，强化安全主体责任，健全保障机制，完善数据安全防护和监测手段，加强数据流转全流程管理，落实制度规范、技术防护和运行管理三位一体的化工区数据安全保障。

绩效目标

本项目需实现以下绩效目标：

| 规 划 指 标 参 数 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用 指标 | 产出 指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 产品软件购置完成率 | 100% |
|  |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  |  |  | 安全测试 | 通过 |
|  |  |  |  | 密码测试 | 通过 |
|  |  |  |  | 软件测评 | 通过 |
|  |  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
|  |  |  |  | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤9个月 |
|  |  |  | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | ≥24% |
|  |  |  | 共性平台 | 跨部门数据共享程度 | ≥20% |
|  |  |  |  | 核心数据缺失率 | ≤0% |
|  |  |  |  | 覆盖部门数量 | ≥8个 |
|  |  |  |  | 统筹对接系统数量 | ≥30个 |
|  |  |  | 数据服务 | 完成迁移数据库记录数量 | ≥30个 |
|  |  |  |  | 新增数据标签数量 | ≥1645个 |
|  |  |  |  | 完成数据融合的数据条数 | ≥2.5亿条 |
|  |  |  |  | 进入公共数据目录条目占比 | ≥70% |
|  | 业务 指标 | 产出 指标 | 产出数量 | 数据服务完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 系统平均响应时间 | ≤1秒 |
|  |  |  |  | 业务数据保存时间 | ≥10年 |
|  |  | 效益 指标 | 社会效益 | 问题数据可反馈、共享过程可 追溯、数据质量问题可定责 | 实现 |
|  |  |  |  | 完成归集的数据种类数 | ≥500个 |
|  |  |  |  | 数据可视化分析功能用户日均 使用次数 | ≥3次／人．天 |
|  |  |  |  | 统一门户、统一接入、统一用 户、统一授权、统一资源管理、 统一安全防护能力 | 实现 |

建设内容

本次项目建设主要内容包括数据融合治理系统产品软件采购、数据融合应用软件开发、能力支撑软件开发和数据治理服务。

技术路线要求

- 本项目要求基于CK国产化环境进行建设，投标人需具有自主知识产权的国产化业务元数据管理类、国产化数据采集类、国产化微服务支撑管理类、国产化智能搜索类、国产化数据处理类、智能决策分析类、业务建模软件类、大数据平台类软件的开发经验；需提供相关的证明材料。

- 数据分析软件建设标准：选择的数据分析挖掘软件符合TPC-D规范，建设过程采用数据分析挖掘软件建设过程专用的CLDS规范；

- Web服务标准应采用UDDI、WSDL和SOAP；

- XML技术标准应采用XML相关标准；

- 在工作流平台中，应采用WFMC（工作流管理组织）的规范，实现流程定义与其他流程管理平台的接口。

部署环境要求

本项目依托上海市电子政务云进行开发部署，投标人需提供相关资源的需求分析及依据。

系统性能要求

本项目系统性能需求如下：

- 同时在线用户数≥500；

- 并发用户数≥250；

- 系统登录时间≤5秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

- 搜索类操作响应时间≤10秒；

- 报表统计类操作响应时间≤15秒。

功能建设要求

本项目建设内容包括：数据融合治理系统产品软件、数据融合应用软件开发和能力支撑软件开发。

（1）数据融合治理系统产品软件功能要求

数据融合治理系统产品软件应基于统一数据标准与元数据体系，实现加强化工区数据归集、融合治理、统一调度、数据管理、共享服务、供需管理的规范化、可视化、一体化管理等能力提升。

| 类别 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据融合治理系统产品软件功能要求 | 数据归集 | - 支持多类型数据源（组织机构、业务系统、关系型 / 分布式 / 图数据库、接口等）增删改查；- 覆盖库表批量 / 实时 / 异构数据入湖； - 具备数据源可靠性监控、库表 / 文件比对及核心指标统计分析能力。 |
|  | 融合治理 | - 构建湖仓体系（分层维护、模型设计）； - 管理数据标准（术语、代码、数据元等）； - 管控元数据（采集、版本、血缘分析）； - 提供数据安全防护（分类分级、敏感数据识别）。 |
|  | 统一调度 | - 支持调度任务增删改查与定时设置，提供可视化流程设计； - 提供环节日志与详情查询，实时统计任务状态； - 支持可配置告警（短信 / 邮件）及工作站动态管理。 |
|  | 数据管理 | - 按业务域 / 标签存储湖仓资源池，管理资源生命周期； - 支持标签全流程（类目维护、加工、圈群构建）管理； - 提供数据探查、多方式智能检索； - 覆盖数据资产登记、权限管控、价值评估、质量检测及报表分析。 |
|  | 共享服务 | - 支持多类型数据服务封装（身份鉴定、权限控制、日志监控）； - 提供资源目录全生命周期管理、共享交换任务配置与订阅； - 包含共享门户（首页展示、统计分析、互动）及后台内容管理功能。 |
|  | 供需管理 | - 提供首页消息提醒功能； - 支持需求单分级管理，覆盖数据产生 / 汇聚 / 治理 / 发布 / 交付全流程； - 包含配置管理（关系表维护）、流程时长监控（规则配置、超期日志）、多维度统计分析及系统管理功能。 |

（2）数据融合应用软件开发功能要求

在数据融合治理系统产品软件功能的基础上，针对链路监控、元数据稽核、数据安全管理、数据处理自动化、知识图谱构建、资产合规管理、异议数据合适、数据质量管理、数据可视化分析、数据对接等方面的个性化需求进行定制开发。

| 类别 | 功能模块 | 核心建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据融合应用软件开发功能要求 | 化工区多源数据归集链路监控 | - 在数据归集模块基础上，定制开发全链路监控功能； - 针对化工区企业填报、在线监测设备、外部门接入等多源数据归集过程中可能存在的链路中断、数据不一致、异常难追踪等问题，通过全链路监控确保关键数据的完整性与时效性，支撑风险研判与决策。 |
|  | 化工区业务元数据稽核 | - 在数据融合平台（成品软件）中融合治理（元数据管理）模块的基础上，定制开发“化工区业务元数据稽核”功能； - 解决化工区数据来源分散、标准不一导致的元数据不完整、不一致问题，通过自动化稽核确保关键业务数据的准确性，如企业安全档案、危化品信息，为风险研判与决策提供可靠数据基础。 |
|  | 化工区高频元数据变更订阅 | - 在数据融合平台（成品软件）中融合治理（元数据管理）模块的基础上，定制开发“化工区高频元数据变更订阅”功能； - 解决化工区数据可能存在的变更频繁、通知滞后问题，如企业安全许可更新、危化品存储量调整，通过订阅机制实现关键元数据变更的即时感知，确保跨部门协同信息同步。 |
|  | 化工区敏感数据安全规则库 | - 在数据融合平台（成品软件）中融合治理模块的基础上，定制开发“化工区数据敏感数据安全规则库”功能； - 针对化工区数据敏感程度高、合规要求严的要求，通过在安全规则库中定制加密与脱敏规则，满足数据安全保障需求。 |
|  | 化工区高频业务流程机器人管理 | - 在数据融合平台（成品软件）中统一调度模块的基础上，定制开发“化工区高频业务流程机器人管理”功能。 - 解决化工区跨业务场景（如安全生产监测、环境数据采集、应急任务调度）中任务执行分散、人工操作效率低的问题，通过标准化机器人模板实现高频、重复任务的自动化执行。 |
|  | 化工区业务知识图谱 | - 在数据融合平台（成品软件）中数据管理模块的基础上，定制开发“化工区业务知识图谱”功能； - 赋能化工区风险研判与智能决策。解决化工区数据关联分散、风险溯源困难的痛点，通过数据与业务的深度关联，辅助管委会精准识别风险传播路径、优化应急处置策略。 |
|  | 化工区资产合规性管理 | - 在数据融合平台（成品软件）中数据管理模块的基础上，定制开发“资产合规性管理”模块，用于应对化工区数据涉及敏感信息（如企业工艺配方、环保未公开数据）多、法规要求严等业务难点，保障数据全生命周期合规运营。 |
|  | 化工区业务数据质量评估 | - 集成至数据管理模块，构建质量管控闭环； - 支持规则分类管理（自定义、模板导入）、全流程检测任务执行、多维度监控告警、问题工单分配及可视化展示。 |
|  | 化工区主题数据可视化分析 | - 集成至成品软件，支持画布拖拉拽布局、多源数据连接（DSF、表格、接口等）、10 余类可视化组件及交互配置（页面跳转、组件联动）。 |
|  | 现有系统与部门数据归集接口 | - 集成至数据归集模块，通过接口归集 46 个现有系统数据，通过前置机获取 10 个外部系统数据。 |

（3）能力支撑软件开发

能力支撑软件开发将按照《上海市政务信息系统整合实施方案》的要求，基于互联互通、业务协同、信息共享的原则，提供应用的共性集成能力，推进化工区各业务系统整合与集成。能力支撑主要提供统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护等共性支撑能力。

| 类别 | 功能模块 | 核心建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 能力支撑 | 统一门户集成 | - 打造一站式门户，实现单点登录（一套账号访问授权应用）、应用集成（业务/流程/消息整合），对接上海市统一身份认证体系。 |
|  | 统一接入管理 | - 对业务系统接入进行统一管理和配置，遵循统一标准规范，提供接入认证、监控等功能，支持API、Web Service等多种接入方式。 |
|  | 统一用户管理 | - 集中管理机构、岗位、用户及关联关系，提供生命周期管理、用户组管理功能，对外提供身份认证和信息查询接口。 |
|  | 统一授权管理 | - 基于成熟模型分配权限（功能权限：应用 / 菜单 / URL；数据权限：记录 / 数据点)； - 支持按机构 / 岗位 / 角色分配，支持多级权限管理（管理员向下分配自身权限）。 |
|  | 统一资源管理 | - 监控基础资源与微服务指标（CPU、内存、网络等），提供应用运行数据查看、监管 / 服务维度分析；提供任务调度工具，管理异步任务。 |
|  | 统一安全防护 | - 提供日志管理功能，收集所有系统的日志信息，并进行统一存储和管理，为安全防护提供基础数据。 |

数据治理服务

在上海化工区已建立的数据标准体系框架下，结合应用需求，新增或修订部分已制定的标准或规范，并在应用建设过程中指导落实相关标准规范。编制化工区元数据标准、数据接口标准、数据质量管理规范、数据治理规范等。

按照新增或修订后的数据标准或规范，围绕本次项目涉及的化工区13个业务系统数据的统一归集、规范管理以及未来开展多维度高质量的数据分析利用，需开展配套的数据治理服务，包括7项数据融合服务和10类数据标签服务。

（1）数据融合服务

| 序号 | 功能名称 |  | 功能要求 | 工作量（万条） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据融合服务 | 应急救援主题数据融合服务 | 围绕化工区应急救援主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 4700 |
| 2 |  | 安全生产主题数据融合服务 | 围绕化工区安全生产主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 5400 |
| 3 |  | 环境监测与污染控制主题数据融合服务 | 围绕化工区的环境监测与污染控制主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 2600 |
| 4 |  | 园区经济发展主题数据融合服务 | 围绕化工区的经济发展主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 3500 |
| 5 |  | 园区产业发展主题数据融合服务 | 围绕化工区的经济发展主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 4000 |
| 6 |  | 园区土地利用主题数据融合服务 | 围绕化工区的土地利用主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 1800 |
| 7 |  | 企业发展主题数据融合服务 | 围绕化工区的企业发展主题，归集各业务系统数据，对数据进行清洗、整合服务。 | 3000 |
| 总计 |  |  |  | 25000 |

（2）数据标签服务

| 序号 | 功能名称 |  | 功能要求 | 工作量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据标签服务 | 企业标签设计 | 基础画像标签（静态+强标准化） | 15 |
| 2 |  |  | 特色企业资质类标签 | 9 |
| 3 |  |  | 经营能力标签 | 12 |
| 4 |  |  | 发展潜力标签 | 4 |
| 5 |  |  | 企业创新能力类标签 | 3 |
| 6 |  |  | 区域经济贡献类标签 | 4 |
| 7 |  |  | 其他特色标签 | 10 |
| 8 |  | 园区相关主题标签设计 | 应急救援与安全生产类标签 | 520 |
| 9 |  |  | 环境监测与污染控制类标签 | 538 |
| 10 |  |  | 园区经济发展类标签 | 530 |
| 总计 |  |  |  | 1645 |

电子政务云资源说明（不包含在本项目预算中）

根据项目前期资源现状，本次建设项目电子政务云将提供4台虚拟机服务器资源，包括CPU 64核、内存128G、存储1400G。供应商应合理利用上述电子政务云资源进行系统的安装和部署。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起不少于12个月内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统软件维护、系统功能完善、数据更新备份维护、数据库安全维护、系统硬件维护、系统巡检维护等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师1小时内到达现场并确诊，总故障解决时间不超过4小时。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目验收前，供应商须完成软件开发、安装和系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交验收通知书。招标方应当在接到通知后的15个工作日内发起组织专家验收会并确定验收的具体日期。由双方按照本项目的约定完成本项目验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷。

如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

如果由于招标方原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的项目建设时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目总建设周期为9个月，分为4个阶段；

第一阶段为1个月，完成项目规划设计；

第二阶段为5个月，完成项目开发测试以及空间计算感知设备硬件部署；

第三阶段为1个月，完成项目试运行和迭代开发；

第四阶段为2个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

投标人需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供至少10人的项目服务团队，并保证投标文件中所提供的项目团队人员名单，与后续项目执行中所投入的人员保持一致，如不一致，采购人有权终止项目合作。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员资质要求 | 其他要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 需提供相关人员投标前进一季度内任一月在本单位缴纳社保的证明材料 | 驻场 |
| 系统架构师 | 架构设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备正高级工程师证书 | 需提供相关人员投标前进一季度内任一月在本单位缴纳社保的证明材料 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备系统分析师证书 | 需提供相关人员投标前进一季度内任一月在本单位缴纳社保的证明材料 | 驻场 |
| 研发、实施和测试 | 负责项目具体研发、实施和测试 | 7人 | 项目团队中具备软件设计师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、信息系统管理师 | 需提供相关人员投标前进一季度内任一月在本单位缴纳社保的证明材料 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级

商业密码应用需求

围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的系统密码应用方案，满足GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

- 《需求规格说明书》

(2)《概要设计说明书》

(3)《详细设计说明书》

(4)《数据库设计说明书》

(5)《软件功能清单》

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商实力要求

- 具有国产化业务元数据管理类、国产化数据采集类、国产化微服务支撑管理类、国产化智能搜索类、国产化数据处理类、智能决策分析类、业务建模软件类、大数据平台软件类等与本项目相关的软件专利著作的优先考虑。

- 供应商具有ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力等级CS证书等信息化相关服务实力证明证书的优先考虑。

- 供应商有过与本项目类似业绩的优先考虑。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。