上海市政务外网服务质量第三方监管项目

（2025.7-2026.6）

采购需求

项目概述

项目背景：上海市市级政务外网是上海市电子政务体系的重要组成部分，也是推进全市“一网通办”“一网统管”建设、深化治理数字化转型的关键信息基础设施。市级政务外网的建设运行，通过购买服务的方式实现，其质量和服务水平直接影响到政务外网用户的使用感知和政务服务的效率。因此，有必要引入第三方单位，对网络服务商在运营服务过程中的活动开展监督和评估评价工作，以促进服务质量的提升，并保障网络安全稳定运行。

服务期限：2025年7月1日至2026年6月30日

服务地点：上海市寿阳路99弄15号

预算金额：150万元，其中2025年的预算金额为105万元。

采购金额（最高限价）：150万元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

面向企业类型：大中小微

是否接受联合体响应：否

服务范围

供应商应协助采购人在服务周期内对市级政务外网网络建设和运行服务进行常态化监管和服务质量评估，涵盖网络建设、网络运维、网络性能、网络安全服务和运营服务的监管和评估，以及通信服务费预算数据稽核、通信服务项目验收等工作，提升市级政务外网服务商的专业性、规范性，推动服务质量持续提升。

服务需求

供应商应按照采购人要求，对政务外网服务商和5G接入运营商的网络服务进行常态化监管，对产生的过程性或结果性交付成果进行审核，对服务质量进行评估；针对发现的问题，供应商需提出整改建议，督促整改流程，追踪整改结果，完成闭环管理。

具体服务内容见下表。

| 序号 | 主要模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网（含5G接入）服务质量评估方案 | （1）资料收集与行业研究 |
|  |  | （2）服务质量评估指标设计与优化 |
|  |  | （3）服务质量评估方案设计与优化 |
| 2 | 政务外网（含5G接入）服务质量监管 | （1）服务质量监管方案设计与优化 |
|  |  | （2）网络建设监管 |
|  |  | （3）运维运营监管 |
|  |  | （4）网络性能监管 |
|  |  | （5）网络安全监管 |
|  |  | （6）服务质量监管月报 |
| 3 | 政务外网（含5G接入）服务质量评估实施 | （1）服务抽查 |
|  |  | （2）数据采集 |
|  |  | （3）数据稽核 |
|  |  | （4）指标分析 |
|  |  | （5）质量评估 |
|  |  | （6）优化建议 |
|  |  | （7）报告撰写 |
| 4 | 通信服务费稽核 | （1）市级政务外网通信服务费预算数据稽核 |
|  |  | （2）市级政务外网通信服务费费用预算稽核报告撰写 |
| 5 | 验收服务 | （1）督促服务商准备验收材料 |
|  |  | （2）核对验收材料的完整性、与验收标准的符合度 |

评估方案设计与优化

根据上海市市级政务外网、5G接入的运营服务情况，梳理政务外网质量评估需求；开展行业研究和对标分析，明确服务质量评估指标的构建原则、评估维度、具体指标（包括阈值和数据来源），构建政务外网服务质量评估指标，为服务质量评估提供依据；根据日常监管中发现的服务问题，对评估指标进行动态优化调整。

基于评估指标，结合行业研究，设计上海市市级政务外网、5G接入服务质量的评估方案，明确评分规则和奖惩机制；根据服务质量改进情况，对评估方案进行优化调整，确保评估方法的公平性和科学性；同时，应用评估结果，推动服务质量持续提升。

服务质量监管

设计监管方案，明确监管事项及相关工作要求，并制定监管工作计划，对政务外网服务商及5G接入运营商在服务过程的活动实施常态化监管，对各项任务的执行过程进行跟踪和闭环管理。

1、网络建设监管：对网络建设的规范性进行管理，协助采购方对服务商的网络建设工作进行过程管理考核和完工考核。

2、运维运营监管：对网络开通、故障处理、机房巡检、应急响应、系统数据对接等运维活动进行规范性管理，督促服务商按需提交相关报告。针对5G接入的号卡开通、开卡后的故障处理、网络服务、用户投诉和保障工作开展监管。

3、网络性能监控：针对光纤接入，对网络可用性、丢包率、时延、带宽使用率等关键指标进行监控，针对5G接入的关键性能指标进行监控，督促服务商提交分析报告。

4、网络安全监管：审核服务商的安全应急预案和演练记录，督促其按要求进行应急演练和安全自查。针对等保测评、安全自查中发现的问题，要求服务商提供整改方案及报告，并不定期组织专项抽查复核，督促落实整改。

对监管过程中发现的问题进行梳理，形成问题清单，督促服务商制定整改方案并落实解决。每月跟踪并记录相关工作进展及问题，形成监管月报。

服务质量评估实施

根据政务外网、5G接入的服务质量评估方案，对政务外网运行服务情况进行评估。评估实施工作包括但不限于：

1、服务抽查

供应商根据政务外网等保测评、安全自查中发现的安全问题，每季度对机房进行现场抽查（每季度抽查机房数量≥3），复核市级政务外网服务商安全整改的有效性。通过电话抽查报障专线，评估市级政务外网服务商7*24小时服务响应的及时性。

2、数据采集

评估数据主要来源于政务外网运行和安全监测支撑系统和现场测试。测试节点采取抽查方式，每季度测试数量不低于总量的10%。

3、数据稽核

设计数据处理与稽核模板，对采集的数据进行快速处理和稽核，核实数据的准确性、完整性以及异常的原因，客观反映网络运行的实际情况。

4、指标分析

基于稽核后的数据，从服务流程和时间趋势两个角度展开分析，通过单项指标分析其完成情况和变化趋势，判断是否存在问题。基于业务生命周期对多个服务环节的指标进行关联分析，从而发现服务过程中的短板。

5、质量评估

基于指标分析，形成包含网络运维、网络性能、网络安全和运营服务等维度的综合评价。根据政务外网服务质量评估方案，对指标完成情况进行评分，并将评估结果作为核定市级政务外网通信服务费用支付的参考依据，推动服务质量持续提升。

6、优化建议

基于指标分析和质量评估，了解发现政务外网服务质量的薄弱环节并深入研究，为政务外网服务质量提升提供优化建议。

7、报告撰写

基于指标分析、质量评估和优化建议，整理形成《政务外网服务质量季度/年度评估报告》和《政务外网5G接入服务质量年度评估报告》，作为政务外网运行情况的判断参考。

通信服务费稽核

供应商应对政务外网通信服务费预算数据进行审核，分别对带宽、流量和计费规则的准确性进行稽核，确保数据准确无误，并出具《政务外网网络通信服务费用预算稽核报告》。

验收服务

供应商应根据采购方提出的验收要求，协助其组织并开展通信服务项目验收服务工作，包括但不限于督促市级政务外网服务商准备验收材料、核对验收材料的完整性、与验收标准的符合度等。

# 项目成果

- 政务外网服务质量评估方案（1份）

- 政务外网服务质量监管方案（1份）

- 政务外网服务质量监管月报（12份）

- 政务外网服务质量监管与评估季度报告（4份）

- 政务外网服务质量监管与评估年度报告（1份）

- 政务外网网络通信服务费用预算稽核报告（1份）

- 政务外网5G接入服务质量评估方案（1份）

- 政务外网5G接入服务质量监管方案（1份）

- 政务外网5G接入服务质量年度评估报告（1份）

- 政务外网服务质量监管专项报告（按需提供）

验收要求

本项目验收采用服务年度验收方式开展，待每年合同约定的服务期满，由采购人组织专家评审会对评估的所有成果文档和过程文档开展验收工作，项目验收产生的费用由成交供应商承担。

1、验收标准：完成合同内容，提交项目相关成果报告，通过终期项目汇报。

2、验收方法：由采购方成立项目评审专家组，通过召开专家评审会，审阅项目验收材料，听取项目经理介绍项目开展基本情况和主要成果汇报，评审专家按照合同要求进行评审，主要从成果的质量、完成进度等方面进行评审。

3、验收时间和地点：按照采购人要求确定。

服务组织和人员要求

供应商应为本项目单独建立关联组织，配置相应团队，项目团队应按第三方监管服务内容配置对应的人员，其中项目经理具有注册咨询工程师证书、信息工程或通信工程相关的高级及以上职称证书的优先考虑，以及具备政务信息化项目经理工作经历，团队人员数量不低于10人，其中至少3名驻场服务人员，具有信息系统项目管理师、信息安全专业认证(CISP)证书、注册监理工程师（通信工程）证书的优先考虑。具体要求如下：

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 按需 |
| 咨询服务 | 负责服务质量评估方案设计与优化、服务质量监管方案设计与优化、服务质量监管月报等。 | 至少2人 | 驻场1人 |
| 安全监管服务 | 负责网络安全监管，包括安全月报审核、安全问题研判以及现场勘测，网络安全检查、网络安全问题整改落实情况跟踪与整改验收等。 | 至少2人 | 驻场1人 |
| 运维监管服务 | 负责网络性能和工程建设监管，包括网络性能分析报告审核、竣工不及时情况跟踪等；负责网络运维监管，包括故障报告审核、故障原因研判、故障整改意见出具、故障整改落实情况跟踪与整改闭环等。 | 至少2人 | 驻场1人 |
| 技术支撑与数据稽核 | 为团队提供技术支持，解决方案等服务；负责服务质量评估数据稽核、评估报告编制；负责市级政务外网通信服务费稽核等。 | 至少3人 | 按需 |

服务提供方要求

1.具有履行合同所必需的专业技术能力。

2.本项目不接受联合体响应。

3.供应商具有有效的ISO 27001信息安全管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证的优先考虑。

4.供应商具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

保密责任

1、成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

2、成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

3、成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

4、以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

5、成交供应商对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信、邮件等发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

服务过程成交供应商如出现失、窃密事情，参照网络和数据安全事件处罚措施同等处置，具体处罚措施由中心保密管理部门确定。

关于转让和分包的规定

本项目不得转包和分包。