市场监管数字化大系统

（2025年升级改造）

项目采购需求

项目概况

项目背景

为贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设决策部署和国家市场监管总局关于深入推进智慧监管工作要求，全面推进上海市场监管部门履职和政务运行数字化转型的重要举措，上海市市场监督管理局分阶段实施，最终整合形成市场监管数字化大系统。

本项目将在现有市场监管数字化大系统框架基础上，紧密结合上海市市场监管数字化实际需求，进一步开展系统功能优化、性能提升与服务完善工作，持续深化上海市场监管部门履职能力建设与政务运行数字化转型进程，进一步拓展和完善市场监管数字化大系统，实现市场局主要核心应用功能深度迭代，全面增强市场监管数字化大系统的综合效能与实用价值。

系统现状

目前系统现状包括：

门户方面：提供政务端、公众端、移动端三端的入口，本项目不涉及改造。

准入准营板块：已建行政审批子系统建设、企业登记在线子系统、公众服务子系统。本期项目基于公众服务子系统拓展新增放心消费行动管理模块。

综合监管板块：已完成了综合监管子系统的信用监管模块及反垄断与价格监督的涉企收费管理模块,已建设了综合监管一体化子系统及特种设备监管、产品质量监管、广告监管、网络交易监管等专业监管模块，本次项目新增长三角市场监管、餐饮业综合监管、叉车安全监管等三大应用场景建设。

执法维权板块：已建消费者权益保护子系统、行政处罚与执法监督子系统，本期项目新增市场监管行政执法电子证据管理子系统。

综合管理板块：本期项目新增数字档案子系统。

质量基础板块：纳入本期项目建设，实现质量基础设施一站式管理。

数据慧治大系统：已建设了部分专题库和智能驾驶舱；将基本建成数据慧治支撑平台，形成基本完整的数据支撑和智能支撑框架。本次项目在此基础上继续拓展数据综合利用，新增移动驾驶舱，新增部分综合监管专业支撑能力，推进基于城市码和区块链的应用。

建设期限

建设期限：自合同签订之日12个月内完成全部建设内容并通过验收。

建设地点

建设地点：上海市市场监督管理局

预算金额

预算金额：7,040,000元

采购金额（最高限价）

采购金额：7,040,000元

组织形式

组织形式：集中采购

采购方式

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标

是否接受联合体投标：否

是否按信 创要求建设

是否按信 创要求建设：是

运维后所属大系统

运维后所属大系统：市场监管数字化大系统

建设目标

建设目标

本期项目在市市场监管局现有数字化系统基础上，深度挖潜迭代升级，重点围绕质量基础服务提升、数字档案示范建设、行政执法电子证据管理以及综合监管能力提升等方面提质增效，以数据慧治支撑平台为支撑，强化跨部门、跨地区的综合监管能力，显著提升市场监管的智能化水平，从而进一步助力上海市场监管领域的“一网通办”和“一网统管”能级提升。

应用指标

本项目服务的用户群体和数量如下表：

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能驾驶舱 | 市局、区局、市场所用户 | 1350 |
| 2 | 特设码应用管理 | 市局、区局、市场所用户 | 1350 |
| 3 |  | 技术机构/专业人员 | 1000 |
| 4 |  | 企业/公众 | 610000 |
| 5 | 综合监管专业支撑能力 | 市局、区局、市场所用户 | 1350 |
| 6 | 市场监管行政执法电子证据管理 | 市局、区局、市场所用户 | 5000 |
| 7 | 放心消费行动 | 市局、区局、市场所用户 | 1350 |
| 8 |  | 企业/公众 | 1000000 |
| 9 | 质量基础设施一站式服务 | 技术机构/专业人员 | 10000 |
| 10 |  | 企业/公众 | 1000000 |
| 11 | 质量基础设施一站式管理 | 市局、区局、市场所用户 | 1350 |
| 12 | 数字档案 | 市局、区局、市场所用户 | 5000 |
| 13 |  | 全市经营主体 | 3400000 |
| 14 |  | 公证员等公职人员 | 5000 |

业务绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% | 考察项目一次性验收质量情况。一次性通过即为合格率 100%，整改后通过记为60%，不通过记为 0。 |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事件发生次数 | 0次 | 反映数据安全保障结果情况。指标值=数据安全事件发生次数。 |
| 3 |  | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 12个月 | 反映项目建设时间周期。指标值=建设周期 |
| 5 |  | 共性平台 | 平台整合能力 | 部门使用率 | 100% | 反映系统服务各部门情况。指标值=使用系统的部门数量/计划服务的部门总数。 |
| 6 |  | 应用系统 | 驾驶舱 | 移动看板指标数 | 300个 | 反映系统建设业务指标 |
| 7 |  | 应用系统 | 特设码 | 特设码累计绑码数量 | 30万 | 反映系统建设业务指标 |
| 8 |  | 应用系统 | 综合监管专项支撑 | 能力数量 | 39个 | 反映系统建设业务指标 |
| 9 |  | 应用系统 | 电子证据平台 | 电子证据特征值上链比率 | 99% | 反映系统建设业务指标 |
| 10 |  | 应用系统 | 质量基础 | 提供质量公示信息 | 100000条 | 反映系统建设业务指标 |
| 11 |  | 应用系统 | 数字档案 | 档案数字化率 | 90% | 反映系统建设业务指标 |
| 12 |  | 应用系统 | 放心消费 | 长三角放心消费单位 | 25万家 | 反映系统建设业务指标 |

技术绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% | 反映按照项目方案设计，完成软件开发情况。指标值=完成开发的功能模块数量/计划开发的功能模块数量*100% |
| 2 |  | 产出指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率 | 100% | 反映按照项目方案设计，完成硬件设备购置情况。指标值=完成购置的硬件设备数量/计划购置的硬件设备数量*100% |
| 3 |  | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% | 考察设备系统不间断运行情况。指标值=测试期设备系统连续运行时间/测试期时间*100% |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 达标 | 反映软件测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 达标 | 反映密码测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级达标 | 三级 | 反映网络安全等级保护达标情况。指标值=网络安全等级保护测评结果 |
| 7 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 达标 | 反映安全测试达标情况。指标值=测试结果 |

项目建设内容

项目建设内容

本项目主要建设内容包括：

（1）移动驾驶舱

突破智能驾驶舱大屏端应用场景拘囿，围绕各级领导干部“用数”需求，提供领导专报数据、市场监管月报等数据的查阅、订阅、定制、上报等服务，拓展移动驾驶舱建设，形成围绕“用数”的移动端与桌面端智能应用。

（2）综合监管

聚焦综合监管、餐饮业监管、叉车安全监管三大核心场景，通过智能化、协同化技术手段，构建多维度的一体化监管平台，提升监管效能与风险防控能力。

（3）电子证据统一管理

依托“市场监管存证追溯链”，建设市场监管综合执法电子证据系统，实现对电子数据的收集提取、检查分析、固定存储、提炼使用进行全程电子化管理，以积极适应新形势下市场监管综合执法的新要求。

（4）放心消费行动

根据国家放心消费示范城市创建、满意消费长三角等工作对放心消费行动工作的要求，开发放心消费行动功能，实现放心消费单位行动工作管理、长三角地区异地异店退换货承诺单位名录管理、消费满意度指数管理等功能，满足业务发展要求，促进消费者权益保护业务数字化转型。

（5）数字档案

根据整体规划要求以及数字示范档案室的标准要求并结合最新的档案法及规范，实现应归档电子文件的收集与采集、归档与整理、保存与利用、移交与接收等全程管理，拓展数字档案的对外查档利用，实现档案管理的智能化、智慧化，电子档案的数字化、数据化。

（6）质量基础

面向浏览用户，包括一般社会公众、接受质量服务的企业（区分于质量服务提供用户）以及提供质量服务的企业和机构等，提供一站式的在线服务。有机融合计量、标准、认证认可、检验检测等要素资源，打造线上线下融合、多级联动的质量基础设施⼀体化服务平台体系，推动跨业务、跨部门、跨区域的质量基础设施⼀体化服务数据共享和业务协同。优化升级现有质量基础设施相关管理系统，加强业务管理力度，提升公共服务水平。

（7）基于市级共性能力的特色应用场景

致力特种设备运行安全保障，对接“随申码”服务体系平台，实现8大类“特种设备码”的申领绑码，基于“特种设备码”构建针对特种设备监管部门、使用单位、维保单位、检验监测机构、社会公众的扫码轻应用，实现从“传统监管”向“智慧监管”的数字化转型。

（8）慧治支撑平台

建立各类风险预警支撑能力，实现对监管部门应重点关注、需提前知晓的各类业务预警的自动生成与及时更新。根据全市涉企检查工作的统一要求，需要根据市场监管分领域对监管对象进行分级分类，根据监管事项类别建设无感监管对象库，以便在涉及检查中实现针对性信用监管。

  - 系统架构图

根据现有基础上深度迭代和扩展新增相关建设内容，本项目整体功能规划如下：

注：本项目

部署环境和网络拓扑

本项目依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网，并通过政务外网和互联网分别面向政府部门和企业公众提供访问。

技术指标

- 并发用户数≥300；

- 并发用户数100时，系统登陆时间≤3秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

- 搜索类操作响应时间≤10秒；

- 报表统计类操作响应时间≤15秒；

- 响应时间较长的操作页面应显示进度条。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-综合首页屏-准入准营宏观 | 建立查询条件，可以按日、月，按全市、16个区，进行筛选显示结果： （1）显示存量经营主体数量，包企业、个体工商户的数据，以及较上一年的对比情况。 （2）显示存量企业数量，以及较上一年的对比情况。 （3）新设经营主体的数量，以及较上月的日均数量的对比。 （4）新设企业数据，以及较上月的日均数量的对比。 （5）注销经营主体的数量，以及较上月的日均数量的对比。 （6）注销企业数据，以及较上月的日均数量的对比。 |
| 2 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-综合首页屏-质量建设宏观 | 展示质量成果、标准发展、质检服务业、计量建设的情况。 |
| 3 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-综合首页屏-执法监管宏观 | 展示分析精准监测、消费维权、信用监管、执法办案等方面等的业务现状。 |
| 4 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-综合首页屏-守牢底线宏观 | 展示在食品、药品、工业产品、特种设备四个安全领域的监管情况。 |
| 5 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-准入准营-经营主体 | 1、存量经营主体：（1）通过表格的形式，统计一段时间内容的存量经营主体的主体类型（企业（私营、外资、国有）、农民专业合作社、个体工商户）、存量数量、较上年末增长/降低比率，以及该主体类型在总体的占比情况。（2）通过饼图的方式，显示存量经营主体的数量、类型及其占比。 2、新设经营主体：（1）通过表格的形式，当年至今的新设经营主体的主体类型（企业（私营、外资、国有）、农民专业合作社、个体工商户）、新设数量、同比，以及该主体类型在总体的占比情况。（2）通过饼图的方式，显示新设经营主体的数量、类型及其占比。 3、注销经营主体：（1）通过表格的形式，显示当年至今的注销经营主体的主体类型（企业（私营、外资、国有）、农民专业合作社、个体工商户）、注销数量、同比，以及该主体类型在总体的占比情况。（2）通过饼图的方式，显示注销经营主体的数量、类型及其占比。 4、注销新设比：通过表格的形式，显示当年以来，主体类型以及新设、注销的数量的对比。 5、跨省迁移：（1）通过表格的形式，显示当年以来，外省市、净迁入上海、迁入上海、迁出上海的数量。并建立排序功能，支撑按净迁入上海、迁入上海、迁出上海进行排序。（2）通过柱状图的方式，显示各省市、净迁入上海、迁入上海、迁出上海的数量。 |
| 6 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-准入准营-行政许可 | 1、存量许可：（1）显示存量许可的总体数量，以及较上年末的比率。（2）以图表的形式，显示许可事项、存量许可（张）、较上年末的比例。（3）支撑按许可类型进行下钻，进而通过表格、图表的形式，显示该许可证的月度趋势、年度趋势，以及发证机关分布。 2、新设许可：（1）显示当年至今的新设许可的数量，并进行同比。（2）以图表的形式，显示许可事项、存量许可（张）、较上年末的比例。（3）并支撑按许可类型进行下钻，进而，通过表格、图表的形式，显示该许可证的月度趋势、年度趋势，以及发证机关分布。 |
| 7 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-准入准营-“3+6”产业 | 1、三大先导产业：（1）显示本市存量三大先导产业的经营主体总体数量、以及注册资本的综合。（2）以表格的形式，显示产业名称、存量企业户数以其较上年末的对比比率、注册资本以其较上年末的对比比率。（3）支撑下钻，通过产业名称，进而显示该产业的产业链分布、专利分布、获投趋势、区域分布、跨省迁移情况。 2、六大重点产业：（1）显示本市存量六大重点产业的经营主体总体数量、以及注册资本的综合。（2）以表格的形式，显示产业名称、存量企业户数以其较上年末的对比比率、注册资本以其较上年末的对比比率。（3）支撑下钻，通过产业名称，进而显示该产业的产业链分布、专利分布、获投趋势、区域分布、跨省迁移情况。 |
| 8 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-质量建设-质量提升 | 1、政府质量奖 ：（1）分类显示，从4个方面展示政府质量奖，包括中国质量奖、市场质量奖、市质量金奖、区政府质量奖。（2）奖项下钻，显示本市各行政区的获奖数量。（3）详细下钻，显示各行政区的经营主体获奖情况以名录，包括经营主体名称、奖项名称等 2、“一站式”服务：（1）区域列表，以表格的形式，罗列各个行政区的项目数、服务次数。（2）区域下钻，以表格形式，显示该行政区的具体项目，包括项目名称、服务次数等。 3、“上海品牌”：（1）区域列表，以表格的形式，罗列各个行政区的获证组织的数量、证书数量。（2）区域下钻，以表格形式，显示该行政区的具体详情，包括获证企业名称、证书号等。 |
| 9 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-质量建设-标准引领 | 1、国际标准：国际标准领域分布，以表格或是图形的形式，按标准领域，如电子电工、家具、中医药、船舶与海洋技术、纺织、肥料、智慧城市，显示标准数量及其占比。 2、国家标准：国家标准领域分布，以表格或是图形的形式，按标准领域，如电工、机器、综合、电子元器件与信息技术等，显示标准数量及其占比。 3、地方标准：地方标准领域分布，以表格或是图形的形式，分强制性、推荐性两个模块，按标准领域，如节能、环保等，显示标准数量。 4、团体标准：团体标准行业分布，以表格或是图形的形式，按行业门类，如制造业、建筑业、租赁和商务服务业等，显示标准数量。 5、企业标准：企业标准产品类别，以表格或是图形的形式，按产品类别，如化学原料、化学制品以及容器、食品相关产业及化妆品等，显示标准数量。 |
| 10 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-质量建设-计量测试 | 1、计量器具型式批准：（1）国产计量器具型式批准：显示国产计量器具型式批准的数量。 并支撑下站，显示其分类，如安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测等的批准数量。（2）进口计量器具型式批准：显示进口计量器具型式批准的数量。并支撑下站，显示其分类，如安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测等的批准数量。 2、诚信计量：（1）区域列表，以表格的形式，罗列各个行政区的诚信计量示范街镇的数量。（2）区域下钻，具体显示行政区的诚信计量示范街镇的名称。 |
| 11 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-质量建设-认证认可 | 1、检验检测机构：区域列表，以表格的形式，罗列各个行政区的检验检测机构的数量及其同比。 2、认证机构：区域列表，以表格的形式，罗列各个行政区的认证机构的数量及其同比。 |
| 12 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-执法监管-精准监测 | 1、网络监测：（1）网络监测对象：显示网络主体数量、网站数量、交流类网站数量、网络交易平台数量等。1）网站下钻：区域列表，以表格或图形的方式，罗列各个行政区的网站的数量。2）交易类网站下钻：区域列表，以表格或图形的方式，罗列各个行政区的交易网站的数量。3）网络交易平台下钻：区域列表，以表格或图形的方式，罗列各个行政区的网络交易平台的数量。 （2）网络监测线索：显示总局五级贯通监测处置数量、上海转型监测违法线索数量等。1）总局五级贯通监测：区域列表，以表格或图形的方式，罗列各个行政区的总局五级贯通监测的处置数及其处置率。2）上海专项监测：分类列表，以表格或是图形的方式，显示监测项目分类以及违法线索数量。 2、广告监测： "主要展示媒体检测情况：（1）区域列表，以表格或图形的方式，按媒体类型，如互联网、新型媒体、移动网络、电视等，显示监测数、及其违法率。（2）类型下钻，以表格或图形的方式，按月份，显示监测数，及其违法率。 3、舆 情监测： "显示上海市场舆 情案例列表，包括时间、案例名称。案件下钻，显示该案件的详情，包括舆 情概述、舆 情观点、回应情况等。 |
| 13 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-执法监管-消费维权 | 1、首页内容：显示今年投诉的数量、同比；今年举报的数量、同比；按各个行政区的投诉件/举报件数量、及其同比 2、今年投诉：（1）涉诉企业：显示被诉企业TOP10，及其被诉工单数量。 （2）商品分类：以列表的形式，显示商品类别（如、服装、鞋帽、家具用品、家用电器、食品等）及其投诉件数量。 （3）服务分类：以列表的形式，显示服务类别（如、销售服务、美容美发洗浴服务、教育培训服务、餐饮和住宿服务等）及其投诉件数量。 （4）问题分类：以列表的形式，显示问题类别（如、售后服务、质量、合同、不正当竞争、侵害消费者权益行为、拍卖、招投标等）及其投诉件数量。 3、今天举报： "（1）被举报企业：显示被举报企业TOP10，及其被举报工单数量。 （2）商品分类：以列表的形式，显示商品类别（如、服装、鞋帽、家具用品、家用电器、食品等）及其举报件数量。 （3）服务分类：以列表的形式，显示服务类别（如、销售服务、美容美发洗浴服务、教育培训服务、餐饮和住宿服务等）及其举报件数量。 （4）问题分类：以列表的形式，显示问题类别（如、售后服务、质量、合同、不正当竞争、侵害消费者权益行为、拍卖、招投标等）及其举报件数量。 |
| 14 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-执法监管-信用监管 | 1、企业年报： （1）区域分布 以列表的形式，显示本市各个行政区的年报率及其同比。 （2）企业类型分布：以列表或图形的形式，按企业类型，显示各个企业类型的年报率及其同比。 （3）经营情况：以列表或图形的形式，按盈利规模（100万元以下、100-1000万元、1000万-1亿、1亿元以上），显示企业数量及其同比。 （4）纳税情况：以列表或图形的形式，按纳税规模（100万元以下、100-1000万元、1000万-1亿、1亿元以上），显示企业数量及其同比。 （5）从业人员：以列表或图形的形式，按人员规模（10人以下、10-100人、100-1000人、1000以上），显示企业数量及其同比。 （6）实缴情况：以列表或图形的形式，按企业类型，显示各个企业类型（上年度新设企业、大型企业、外商投资企业、特种设备生产企业、海关管理企业、先导产业企业、支柱产业企业等）的实缴金额及其实缴率。 2、信用风险分类： （1）首页：以企业信用风险分类，显示A类企业、B类企业、C类企业、D类企业的数量、数量占比以及同比。以“双随机、一公开”监管，显示检查户数数量以及问题发现率。 （2）信用风险分类：1）区域分布：以列表和图形的方式，按各个行政区，展示该信用分类的企业数及其同比。2）行业分布：以列表和图形的方式，按各个行业（如，租赁和商务服务业、批发和零售业、交通运输和仓储业等），展示该信用分类的企业数及其同比。（3）双随机抽查：1）计划进度：以列表和图形的方式，按各个行政区，展示抽取户数、以及完成率。2）检查情况：以列表和图形的方式，按各个行政区，展示检查户数、以及问题发现率。 3、信用管理： （1）首页：显示列入经营名录的数量，较上年末的比率；列入严重违法失信名单的数量，较上年末的比率； （2）显示信用修复，包括今年列异修复的数量，今年列严修复的数量。 （3）异常经营名录：1）区域分布：以列表或图形的方式，显示本市各个行政区，列入异常经营名录的企业数量及其占比。2）主体类型：以列表或图形的方式，显示本市各类企业类型（私营企业、国有企业、外资企业、个体工商户、农民专业合作社），列入异常经营名录的企业数量及其占比；3）原因分布：以列表或图形的方式，以列入原因（未按照规定的期限公示年度报告的、通过登记的住所或者经营场所无法联系、未在规定责令的期限内公示有关企业信息的），显示列入异常经营名录的企业数量及其占比。 （4）严重违法失信名单：1）区域分布：以列表或图形的方式，显示本市各个行政区，列入严重违法失信名单的企业数量及其占比；2）主体类型：以列表或图形的方式，显示本市各类企业类型（私营企业、国有企业、外资企业、个体工商户、农民专业合作社），列入严重违法失信名单的企业数量及其占比；3）原因分布：以列表或图形的方式，以列入原因，显示列入严重违法失信名单的企业数量及其占比。 （5）信用修复：1）列异修复：以列表或图形的方式，根据列入原因（未按照规定的期限公示年度报告的、通过登记的住所或者经营场所无法联系、未在规定责令的期限内公示有关企业信息的），显示列异修复的企业数量及其占比。2）列严修复：以列表或图形的方式，根据领域（如、食品安全、药品安全、质量安全、侵权消费者权益、破坏公平竞争秩序等），显示列严修复的企业数量及其占比。 |
| 15 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-执法监管-执法办案 | 1：首页内容：以列表或图形的方式，显示各个执法领域（食品安全、广告、市场准入、产品质量等），案件数量及其罚没金额。 2：执法单位： 以列表或图形的方式，显示各个行政区的案件数量及其罚没金额。 3：月度趋势： 以列表或图形的方式，显示各个月份的案件数量及其罚没金额。 4：处罚结果： 以列表或图形的方式，显示各类处罚结果（给与行政处罚、仅警告处罚、不予行政处罚、移送司法机关、移送其他行政管理、其他）的案件数量及其占比。 5：罚没金额： 以列表或图形的方式，显示各个层级的罚没金额（0-1千、1-5千、5千-1万、1-5万、5-10万、10-50万、50-100万、100万以上）的案件数量及其占比。 6、处罚强度： 以列表或图形的方式，显示各类处罚强度（一般、免罚、免强、从轻、减轻、从重）的案件数量及其占比。 |
| 16 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-守牢底线-首页内容 | （1）显示食品经营主体的数量及其较上年末的比率、食品检查问题率以及较上年末的比率、食品抽检不合格率及其较上年末的比率。 （2）显示药品经营主体的数量及其较上年末的比率、药品监管问题率以及较上年末的比率、药品抽检不合格率及其较上年末的比率。 （3）显示工业产品获证主体的数量及其较上年末的比率、工业产品检查问题率以及较上年末的比率、工业产品抽检不合格率及其较上年末的比率。 （4）显示特种设备获证主体的数量及其较上年末的比率、特种设备检查问题率以及较上年末的比率、特种设备抽检不合格率及其较上年末的比率。 |
| 17 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-守牢底线-食品安全 | 1、食品获证者：分别展示食品生产者、食品销售经营者、餐饮服务经营者的数量及其较上年末的环比。并支持下钻，进一步细分食品获证者的类型、数量及其较上年末的环比。 2、监督检查： "按本市各个行政区，显示检查户次数、发现问题数、整改完成率。按各类许可类型，显示检查户次数、发现问题数、整改完成率。 3、监督抽查：按各个食品类型，显示抽查批次数、不合格率、以及去年的不合格率。 |
| 18 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-守牢底线-药品安全 | 1、监管对象：按主体类型（药品主体、医疗器械主体、化妆品主体），显示企业数量，并支持下钻，显示生产、经营、使用企业的数量。按许可类型（药品注册、医疗器械注册、普通化妆品备案），显示企业数量，并支持下钻，显示其细分类型的企业数量。 2、行政监管： "按本市各个行政区，显示检查次数、发现问题率、上年末的问题发现率。按各类许可类型，显示检查次数、发现问题率、上年末的问题发现率。 3、监督抽检：按药品类型，显示抽查样品数、合格率、上年末的合格率。 |
| 19 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-守牢底线-工业产品安全 | 1、产品类别：按工业产品生产企业产品类别（如、建筑用钢筋、水泥、广告电视传输设备等），显示证书数量及其上年末环比。 2、监督检查： "按本市各个行政区，显示检查单位数、发现问题数、整改完成率。按各类许可类型，显示检查单位数、发现问题数、整改完成率。 3、监督抽检： 按产品分类，显示抽查样品数、合格率、上年末的合格率。 |
| 20 | 智能驾驶舱 | 智能驾驶舱-守牢底线-特种设备安全 | 1、在用设备： 按设备类别（如、电梯、压力容器、起重机械等），显示特种设备数量及其上年末环比。 2、监督检查：按本市各个行政区，显示检查单位数、发现问题数、整改完成率。按各类许可类型，显示检查单位数、发现问题数、整改完成率。 3、隐患排查： 按特种设备分类，显示自查发现隐患数、已整改率。 |
| 21 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-首页及快捷菜单 | 1、首页：展示长三角的整体情况：数据的情况、常用图表、友情连接 2、通知通告：长三角相关的政策、法规、公文、通告的管理发布，包括：公告标题、类型（通知、公告、行文）、发布单位、发布时间 |
| 22 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-经营主体分析 | 1、经营主体生存情况分析：包括企业的净资产、资金规模、消亡曲线、外省迁移分析 2、经营主体经济结构分析：包括主体的年度新设趋势、年度资金趋势、年度增减资本情况 3、经营主体产业结构分析：包括第三产业的新设、注销、吊销、处罚情况 |
| 23 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-专题分析-行政许可业务态势分布 | 包括许可的种类分布，年度业务增长分布、许可区域优势 |
| 24 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-专题分析-行政处罚分析 | 1、行政处罚执法效果分析：包括立案地域分布、案件种类分析、案件信用修复趋势 2、行政处罚罚没行为分析：包括案结的罚没金额趋势、处罚强度分布 3、行政处罚违法对象分析：包括违法对象的行业、年龄、产业多维度分析 |
| 25 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-专题分析-年度报告分析 | 1、年度报告自主申报分析：按地域、主体类型、填报年度多角度开展年报率的情况分析 2、年度报告经营情况分析：按地域、年龄、利润总额、从业人数多维度开展分析 |
| 26 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-专题分析-违法失信和经营异常分析 | 1、严重违法失信名单分析：按列入机关、原因、时间、行业多维度开展分析 2、经营异常名录情况分析：按列入机关、原因、时间、行业多维度开展分析 |
| 27 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-专题分析-特种设备专题分析 | 1、特种设备作业人员分布：按发证机关，分析特种设备作业人员分布 2、特种设备检验情况分析： 按使用单位登记机关、检验责任单位检验量、检验结果分布、超期未检预警分布 3、特种设备生成地域分析： 按生成单位登记机关展示地域分布 |
| 28 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-统计查询-经营主体查询与检索 | 根据主体名称、统一代码、登记机关条件查询主体列表。根据主体查询显示的各类字段进行组合查询和模糊查询。 根据经营范围、住所、法人、主要成员、股东、所属行业、企业类型、成立年限、注销年限、登记状态、注册资本、登记机关、经营信息信息提供高级经营主体查询功能 |
| 29 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-统计查询-主体风险预警查询 | 提供一人多户（人特指法定代表人）、一地多照、超高额注册资本几类风险预警的检索 |
| 30 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-统计查询-经营主体列表 | 列举展示经营主体的名称、状态、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、统一社会信用代码、登记机关、地址、从业人数、数据来源单位信息，可自主选择成立日期、从业人事条件排序，当数据量过多时，用户可自主选择展示记录数 |
| 31 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-统计查询-许可查询 | 根据许可类型、许可证编号、统一社会信用代码条件查询许可列表 |
| 32 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-统计查询-作业人员查询 | 根据姓名、证件号码查询特种设备作业人员列表 |
| 33 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-主体画像 | 1、主体信息详情：主体信息详情，主要数据表见方案表数据项。 2、行政许可详情：行政许可详情，主要数据表见方案表数据项。 3、行政处罚详情：行政处罚详情，主要数据表见方案表数据项。 4、企业年报详情：企业年报详情，主要数据表见方案表数据项。 5、信用信息详情：信用信息详情，主要数据表见方案表数据项。 6、特种设备信息详情：特种设备信息详情，主要数据表见方案表数据项。 7、特种设备生产单位信息详情：特种设备生产单位信息详情，主要数据表见方案表数据项。 8、产品质量监督抽查详情：产品质量监督抽查详情，主要数据表见方案表数据项。 |
| 34 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-特种设备作业人员人员画像 | 特种设备作业人员信息详情，主要数据表见方案表数据项。 |
| 35 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-经营主体分析 | 针对市场监管的整体情况自动生产经营主体分析月报，分析今年以来国有、集体及其控股企业、私营企业、外资企业，个体工商户、农民专业合作社的增量、同比、日均比较情况 |
| 36 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-国内重点城市分析 | 分别统计北京、上海、广州、深圳、天津、重庆六个城市在统计时间段内的经营主体新设数量，设计公式计算同比增长率、增长率排名，补充注册类型、项目型企业的新设数量及占比变化数据，作为辅助性指标支撑原因分析。 |
| 37 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-注销情况分析 | 针对市场监管的整体情况，自动生成本市企业注销情况的分析，需要自动分析和处理累计月份总注销量及同比增长率、各类型企业的注销量及同比增长率、单月注销量及同比增长率，注销量与新设量的比值（注销新设比）。通过这些数据，自动生成月报中关于注销总量、结构变化、单月情况及注销新设比的结论。 |
| 38 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-市场主体存量情况分析 | 针对市场监管的整体情况，自动生成本市企业注销情况的分析，统计累计月份实有经营主体总量及同比增长率、统计 分类型（企业、个体工商户）的实有数量及同比增长率、统计 当月减资户数、减资总额及其与上个月相比的环比增长率自动生成月报中关于存量总量、结构分布、减资趋势的结论。 |
| 39 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-投诉举报情况分析 | 针对市场监管的整体情况，自动生成本市投诉举报情况的分析，统计年度累计月份投诉举报总受理量、分类型（投诉、举报）的受理量、分类型投诉、举报的上一年同期受理量（用于计算同比增长率）等指标，自动生成月报中关于总受理量、投诉与举报的受理规模及增长趋势的结论。 |
| 40 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-行政处罚案件情况分析 | 针对市场监管的整体情况，自动生成本市企业注销情况的分析，统计累计月份办结案件数量及其上年同期数据（用于计算同比增长率）、累计月份罚没款金额及其上年同期数据（用于计算同比增长率）、累计月实施免罚的户数和不予实施行政强制措施的户数（直接统计本期数值）。自动生成月报中关于案件办理、罚没款增长及柔性监管措施的结论。 |
| 41 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-重点监管情况分析 | 针对市场监管的整体情况，自动生成本市企业注销情况的分析，统计两类创新药械的获批数量、食品安全抽检的大类数、总件数及合格件数、在用特种设备总数、特种设备自查次数、隐患总数及已整改数等指标，自动生成月报中关于创新药械审批、食品安全抽检、特种设备安全监管的结论。 |
| 42 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-数据报表-报表自动汇总转word | 汇总经营主体、国内重点城市等各类分析结果， 支持在线以word形式导出，在线查看内容和word文件内容保持完全一致。word文件中的图表可编辑。月报中的所有数据需要切片保存，可查询不同年份不同月份同一个指标项的数据。 |
| 43 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-预警分析-一人多户 | 根据业务处室提供的业务规则，建立一人多户预警支撑能力，更新频次根据数据更新情况即时更新，针对于敏感类数据，如身份证号、手机号等按照业务要求进行脱敏处理。针对敏感信息、证件号、手机号等多类敏感数据，做权限管控、审计，符合条件的人独立查看。提供预警结果的查询和展示，输入自然人姓名、自然人证件号、企业名称、企业信用代码等单一信息或者组合信息即可查询一人多户的情况，并将其名下企业提供列表展示和导出。 |
| 44 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-预警分析-一地多照 | 根据业务处室提供的业务规则，建立一地多照预警支撑能力，更新频次根据数据更新情况即时更新，针对于敏感类数据按照业务要求进行脱敏处理。针对敏感信息做权限管控、审计，符合条件的人独立查看。提供预警结果的查询和展示，输入企业地址、企业名称、企业信用代码、登记机关等单一信息或者组合信息即可查询一地多照的情况，提供列表展示（展示内容包括企业地址、统一社会信用代码、企业名称、登记机关、企业状态等）。 |
| 45 | 综合监管 | 综合监管-长三角市场监管应用场景-预警分析-超高额注册资本 | 根据业务处室提供的业务规则，建立超高额注册资本预警支撑能力，更新频次根据数据更新情况即时更新，针对于敏感类数据，如身份证号、手机号等按照业务要求进行脱敏处理。针对敏感信息、证件号、手机号等多类敏感数据，做权限管控、审计，符合条件的人独立查看。提供预警结果的查询和展示，输入企业名称、企业信用代码、登记机关等单一信息或者组合信息即可查询超高额注册资本市场主体的情况，提供列表展示和导出，包括的内容有企业名登记机关、统一社会信用代码、注册资本和登记日期等信息。 |
| 46 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-首页展示 | 首页展示 5+4+N概况展示 4大改革措施 一业一册、一业一单、一业一评、一业一码，四个部分内容展示 5大改革任务 五部分改革任务内容展示 N个监管事项 N个监管事项内容展示 |
| 47 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-各委办专屏 | 根据公安、绿容、消防、城管执法部门的实际需求，展示各委办专屏内容 |
| 48 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-综合数据展示-主体数据情况 | 大屏按市局、区局、监管所三个层面数据展示，设立“餐饮业综合监管场景”专题。 根据权限，对市区所级餐饮企业主体数据总览：餐饮业总数、细分为餐饮服务经营者、集中用餐单位食堂两大类基础数据（含标注项、采集项数据） |
| 49 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-综合数据展示-客体数据情况 | 通过餐饮单位统一社会信用代码匹配市区所级特种设备数据总览：电梯（台）、锅炉（台）、压力容器（台套）、压力管道（家）、气瓶（瓶）；各类特种设备涉及的餐饮企业总数情况；电梯重点指标数据：平均健康度、远程监测电梯数、加装电梯数。 |
| 50 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-综合数据展示-计量器具情况 | 展示计量器具分类情况：计量基准器具数、计量标准器具数、工作计量器具数。计量器具强检数据。 |
| 51 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-综合数据展示-人员情况 | 1、从业人员情况：从业人员情况：展示食品从业人员数、特种设备从业人员数 2、监管人员情况：监管人员情况：市区所市场监管队伍人数、城管执法局、绿化市容局、消防救援总队等相关委办监管人员数 |
| 52 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-联合监管 | 可按季度展示联合监管检查情况，联合监管事项数、监管对象数、各委办监管事项数 |
| 53 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-全生命周期图 | 按餐饮企业生命周期涉及到的注册、变更、行政处罚、投诉举报等信息进行展示 |
| 54 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-风险+信用+分类 | 1、餐饮单位“风险+信用”A、B、C、D四级评估数据展示：建立“风险+信用”评估模型，评估结果推送至移动监管系统对餐饮单位进行标识，根据评定结果进行分类分级监管，确定检查对象、比例、频次、事项和方式。展示风险分类等级模型及计算规则。 2、各委办检查数和问题数，无事不扰目录清单数 3、AI预警模型及规则，非现场检查清单数 |
| 55 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-非现场监管情况 | 1、主体责任问题：企业落实主体责任自查发现问题情况：食品安全问题数、特种设备安全问题数 2、特种设备隐患排查：排查设备台数、 已整改数、 未整改数 3、投诉举报情况：食品安全投诉举报数 4、大数据预警情况：AI预警数、大数据监测预警数等 5、废弃油脂收运情况：废弃油脂收运协议未签订家数、签订率、收运量等 6、餐厨垃圾收运情况：餐厨垃圾收运协议未签订家数、签订率、收运量等 |
| 56 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-综合监管流程图 | 按照餐饮业一体化综合监管流程展示业务流程图，各环节数字实时动态展示 |
| 57 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-地图撒点 | 1、联合监管：地图上展示联合监管任务，可按当前任务和已完成任务进行查询，并可查看任务详情。包含各委办对象库信息、已检查清单企业信息、未检查清单企业信息、联合检查任务信息、各委办涉企检查报备信息等。 2、餐饮企业分布：可按餐饮企业类型、名称等筛选查询企业主体信息；食品企业通过地图撒点展示，可按餐饮服务经营者、集中用餐单位食堂两类查看。以笑脸、哭脸、平脸图标分类撒点。 3、特种设备分布：特种设备地图撒点：可按电梯、锅炉、压力容器、压力管道、气瓶进行分类查询。接入特种设备信息，特种设备清单信息、隐患排查信息、从业人员信息、主体责任信息等。 4、智能预警： 预警撒点，并闭环流程展示。 |
| 58 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-实时视频接入-明厨亮灶 | 地图上展示明厨亮灶视频播放，点击当前视频可进入明厨亮灶列表，可按名称搜索并查看对应餐饮企业实时视频 |
| 59 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-实时视频接入-电梯视频 | 地图上展示电梯视频播放，点击当前视频可进入电梯视频列表，可按电梯编号搜索并查看对应电梯实时视频 |
| 60 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-监管成效-行政许可 | 各委办局餐饮企业许可数量清单数，免现场检查企业家数。事前审查、证后监管等情况 |
| 61 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-监管成效-监督检查 | 接入并展示各委办检查情况：1）体现同比减少，优化营销环境（减少食品安全、特种设备安全、消防安全、餐厨垃圾和废弃油脂收运管理等高频次监管事项现场检查频次）2）触发式监管检查企业数，完成处置数。3）联合监管检查数、监管出动人次数，同比数及趋势图。4）非现场监管情况(数据来源：移动监管、事项分类)。5）各委办局任务报备数。 |
| 62 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-监管成效-行政处罚 | 接入并展示各委办行政处罚情况。点击数字，可看处罚清单（主体、处罚部门、处罚事项等） |
| 63 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-监管成效-信用评价 | 风险评估、放心餐厅、放心食堂、消费者满意度调查等与餐饮企业信用评价相关的信息展示，体现信用风险级别变化情况。接入银保监局食品安全责任保险数据，餐饮企业购买食品安全责任投保情况：1.全市已接三方食品安全责任保险的投保情况信息，包含投保类型、投保案件描述内容、投保受理状态；2.可查看理赔报告，包含：是否理赔、理赔类型、理赔原因、理赔金额；3.可查看投保风险商户情况，包含：商户基础信息、报案数量、理赔通过案件数量、理赔金额、投保频次，商户风险标签；4.可查看投保问题分析，包含：周期内高频投保类型、高频投保问题、高频理赔餐品、高频理赔异物、拒赔问题类型。 |
| 64 | 综合监管 | 综合监管-餐饮业综合监管应用场景-餐饮业综合监管场景-监管成效-精准监管 | 1、通过接入AI视频预警或监管人员视频巡查主动发现违规问题，例如个人卫生、加工场所吸烟、明火等不合格行为，推送至监管所通过综合监管系统处置进行处置，大屏展示总预警数，已处置和未处置数。 2、明厨亮灶违规闭环处置规则：未按规定着装和垃圾桶未加盖等低风险问题的推送规则为同一主体同一违法行为，三天推送一次预警。其他预警（高风险：抽烟、老鼠）同一主体，同一违法行为，一天一次预警。 |
| 65 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全监控与预警-行政许可数据管理 | 1、安全准入数据总览：动态统计叉车生产单位、注册叉车、持证作业人员总量，分析人车安全配比风险，生成图表统计展示 2、设备类型分析：按叉车类型（电动/内燃、载重等级等）分类统计在用设备情况，识别高风险类型设备分布，生成安全风险热力图。 3、叉车年限分析：基于叉车服役年限（1年、1-3年等）分析设备老化风险，明确超龄设备，了解设备健康情况趋势。 |
| 66 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全监控与预警-风险主体重点监控 | 1、高危单位动态追踪：实时关联隐患事件与使用单位，滚动展示高风险单位（名称、隐患总数），支持穿透查询历史违规记录，以动态滚动方式展示联动安全信用评级。 2、人员行为异常画像：对叉车作业人员异常行为（疲劳驾驶、违规操作等），标记高风险人员并动态展示画像。 3、园区安全综合治理：统计园区内叉车数量、隐患事件发生情况、安全巡查覆盖率，对园区安全监管，支持重点园区定向监管。 |
| 67 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全监控与预警-安全隐患分析 | 1、全维度隐患归集：按日/月/年汇总作业资质、行为管理、园区治理等13类事件（无作业资格、超速、碰撞等），统计总数并图表展示，为风险趋势预测提供支持。 2、事件处置闭环管理：联动展示事件列表（单位、事件内容、车牌、驾驶员、时间等），动态跟踪整改流程（上报→处置闭环）支持动态滚动和图表联动。 |
| 68 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全态势总览-核心关注指标 | 全域叉车安全总览：实时统计本地管理的在用设备数（区分本地外地注册设备）、停用设备数、智慧终端覆盖率、健康度、在线率、当月检查数、当月检验数等核心指标，结合地图展示设备使用区域，支持一键钻取街镇详情。 |
| 69 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全态势总览-风险告警 | 1、不安全行为智能识别：对接叉车智慧终端AI识别数据，实时监测超速、离岗、电子围栏越界等违章行为，上报监管。 2、应急事件实时提醒：对叉车违章行为实时触发红色闪跳预警，记录响应时效并生成事件信息。 |
| 70 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全态势总览-区域安全效能排名 | 按区域展示叉车注册量、在用量、智慧终端接入量排名（月/年），生成安全效能排行榜，支持分析薄弱区域。 |
| 71 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全执法监督-主体责任落实 | 1、生产主体分析 汇总叉车生产单位、制造/修理单位、使用单位数量，分析主体责任履行情况，生成分类图表。 2、安全责任落实 统计租赁单位数、物流园区数、司机人数、安全总监人数、安全员人数、安全巡查数、违章/突发事件总数等，对安全责任落实情况进行分析。 |
| 72 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全执法监督-监督检查 | 1、检查任务管理 实时展示按检查类别（常规检查、证后检查、专项检查、其他检查）统计完成情况，联动展示待执行任务百分比、出动人次数、抽查设备数等。 2、隐患问题分析 统计发现问题总数，生成待整改/已整改占比图表，并接入行政执法数据（立案数、罚没款等），生成治理成效图表。 |
| 73 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全执法监督-叉车检验 | 检验数据监控：按年统计首次监督检验设备数、定期检验设备数、一次检验合格率、检验超期率等、已检验外地叉车数（即在外地办理使用登记在上海检验的叉车数）、在外地检验叉车数（即产权单位注册地在上海，且提供了外地检验报告的叉车数），分析本地/外地检验叉车安全情况。 |
| 74 | 综合监管 | 综合监管-叉车安全监管应用场景-叉车安全执法监督-作业人员资质 | 人员资质画像：统计作业人员取证数、备案数、超期人数，分析性别、年龄、学历分布，识别无证上岗、资质造假风险表。 |
| 75 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上传-证据信息录入 | 允许用户在上传文件时填写相关的证据信息，如证据名称、描述、相关案件、证据关联人员信息等。针对不同类型的证据文件自动采集其本身具有的属性。 |
| 76 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上传-证据数据校验 | 支持案件证据校验，按照不同案件所要求的证据内容和法律依据，实现案件证据校验，保证质效，实现完整性校验。 身份证校验、营业执照校验，房产信息校验等，身份证调用总局身份核验接口实现身份证合规校验，执照信息调用总局电子营业执照接口实现执照合规校验，房产信息调用接口实现合规校验。 |
| 77 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上传-证据上传 | 提供一个或多个接口供用户上传证据文件。支持多种文件格式包括PDF、图片、视频、音频文件。文件支持同时上传一个或者多个。不同类型的证据文件分类上传，分类录入证据相关的信息。支持一键图片与视频上传或者手动选择上传、支持单个上传和批量上传。 |
| 78 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上传-证据上传日志记录 | 记录所有上传操作的日志。对监控证据上传过程中可能出现的错误或异常进行记录并处理。 |
| 79 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据数据接入-电子证据归集标准接口 | 提供标准接口调用，将疑难复杂案件证据数据推送给电子出征系统，通过系统完成疑难复杂案件取证的电子系统出证，并将固证结果信息推送给电子取证系统。开发电子证据平台的标准接口，用于有条件的业务系统或第三方平台对接，实在证据数据的自动上传。包括用户认证、证据数据信息同步、证据上传、证据查询、证据管理、证据验证、证据共享、证据审计等接口。 用户认证接口 用于用户登录和获取访问令牌。 证据上传接口 允许用户上传证据文件。同时对上传接口的大小、时限等进行设置。 证据查询接口 提供证据的搜索和查询功能。 证据管理接口 包括证据的修改、删除、分类等管理功能。 证据验证接口 用于验证证据的完整性和真实性。 证据共享接口 允许证据在不同业务系统或用户之间共享。 证据下载接口 提供证据的下载功能。 证据审计接口 记录证据的使用和访问历史。 |
| 80 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据数据接入-行政处罚和执法监系统对接 | 与行政处罚和执法监管系统对接，获取案件相关数据，通过电子证据平台完成案件的电子证据固证、系统出证，并将固证结果信息推送给政处罚和执法监管系统。 |
| 81 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据数据处理-数据清理 | 去除重复的证据数据，避免数据冗余。例如执法人员在不同时间上传了同一场景的重复照片，需要进行去重处理，暂定系统识别给与上传人员提示，由上传人员在暂存区进行删除操作。 处理缺失值，根据数据的特点和业务需求，处理。修正错误数据，如日期格式错误、数据录入错误等。 |
| 82 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据数据处理-证据数据标注 | 执法人员对证据进行详细的标注，包括证据的名称、来源、采集时间、采集地点、采集人员等信息。这些标注信息将有助于后续的证据关联和查询。 支持对证据进行分类标注，如现场勘查证据、证人证言证据、物证等，以便更好地组织和管理证据。 |
| 83 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上链应用-数据上链存证 | 电子证据平台对电子证据实现特征值上链，上链结果随文件入库。行政处罚系统对电子证据的使用实现特征值上链，上链结果随文件入库。 |
| 84 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上链应用-证据核验 | 提供电子证据区块链核验接口，行政复议、行政诉讼时司法局或法院可调用核验接口，验证提交的电子证据是否篡改。 |
| 85 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上链应用-验证报告 | 对于验证结果自动生成验证报告，支持验证报告的预览和下载。 |
| 86 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上链应用-电子证据存证统计智能合约 | 运用区块链技术开发电子证据存证统计智能合约，统计总共上链存证的数据量，并返回信息。 |
| 87 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据上链应用-上链情况和用链情况统计 | 根据证据管理要求形成日月年相关报表，体现区块链上链使用情况。记录数据采集、哈希值计算、上链等操作的详细日志，便于追溯和审计，对接上海市政务区块链大屏。 |
| 88 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-系统出证-证据关联与引用 | 将不同来源、不同格式、不同结构的电子证据数据进行关联整合，并入电子证据信息资源库，支撑各类监管业务和执法办案。开发可视化界面，支持证据之间以及证据与案件进行关联。包括手动关联和自动关联。 执法人员能够手动将上传的证据与特定的案件进行关联。可以通过搜索案件编号或案件名称，选择要关联的证据文件，完成关联操作。支持批量关联功能，允许执法人员一次性将多个证据文件关联到同一个案件中。 根据证据标注信息中的案件相关信息（如案件编号、市场主体名称或信用代码等），系统自动将证据与对应的案件进行关联。例如，如果证据标注中的获取时间和地点与某个案件的信息匹配，系统将自动将该证据关联到该案件中。针对业务处室提供的具有特定命名规则的证据文件，系统通过解析文件名中的案件信息，实现自动关联。 |
| 89 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据目录-资源编目 | 将电子证据数据建立多级分类目录。基础分类分类。第一级拟按照证据类型划分，包括电子文档类、电子图片类、电子视频、电子数据、实物数字化证据等。第二类按照案件类型划分，如知识产权、反垄断等。第三级按照证据效力，如直接证据、间接证据、补强证据等。第四级按照保管期限等。增加动态标签和可扩展属性，支持根据个人需要进一步细分证据。 |
| 90 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据目录-电子证据展示 | 以时间轴形式展示同一案件的证据采集顺序，支持缩放查看时间密集区域的证据分布 |
| 91 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-电子证据检索与查询 | 全文检索 提供一键式快速检索、高级检索和目录检索，通过输入案件、人员、时间等关键信息，帮助用户快速定位到相应的音视频等证据文件。 组合查询 根据人员划分检索权限和检索内容，支持电子证据的组合条件查询。如支持时间范围、案件类型、案件编号、文件类型等多维度组合查询 |
| 92 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-电子证据调阅 | 跨单位调阅 满足需要调阅其它单位执法人员上传的视音频文件的需求。需要时先向上级单位提出申请，经审批后即可查看和下载所需调阅的文件。 内部调阅 针对同一单位的不同人员之间查看案件的证据，提供调阅申请、审批的管理，用户可选择同意或拒绝申请。 |
| 93 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-电子证据预览与下载 | 预览 对图片、视频等证据文件提供预览、在线观看功能，并可以自行选择倍速及单帧播放，音频文件可以在线收听，图片文件可以在线观看，并支持放大缩略及切换方向。 下载 对音视频等证据文件在相应的权限内能进行下载到本地，进行其他作用，可以进行批量下载。 |
| 94 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-电子证据总览 | 1、证据数据统计：依照工作流程节点，直观展现今日反馈文件数、存证文件总数、涉及案件总数、取证总次数、出证总次数等统计情况。 2、证据图表展示：从时间维度提供数据筛选，以柱状图折线图复合图形展示存证文件、取证次数、出证次数的统计情况。 3、证据列表展示：以降序排列的表格形式展示最新取证案件列表信息。 |
| 95 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-取证记录 | 1、取证记录查询：支持通过案件名称的快速模糊查询，也支持通过高级查询模式进行条件查询，包括案件名称、涉案对象、反馈状态等条件选项。 2、取证记录展示：查询结果默认以时间进行排序并支持分页，每条查询结果以条块状展示案件名称、案件编号、案件类型、发起申请时间等关键信息，并展示该案的当前反馈文件数及正在反馈/反馈完成状态。案件详情独立展示，用表格形式展示详细的取证详情反馈信息，包含涉案对象、相关文件等信息列表。 |
| 96 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-我的存证 | 1、存证组织展示：以案件为主体进行存证证据文件信息列表的组织展示，以页面侧栏抽屉的效果展示案件名称、编号、类型、立案时间等案件基本信息，点选案件对应展示存证列表和证据列表。 2、用户存证查看：为用户查看申请列表及每个申请对应的证据列表进行组织展示，提供证据列表展示模板。证据列表中的文件可以直接执行复选操作快捷加入出证清单。 3、存证列表展示：存证列表展示案件名称、立案时间、申请单号、申请时间、等主要信息，申请单号对应展开的证据列表。 4、证据列表展示：证据列表展示每个反馈文件存证的证据名称、涉案对象、主体类型、任务流水号、返回时间记录等全部详细信息，方便对存证证据文件详细信息的掌握，并支持证据的溯源信息快速查看。 |
| 97 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-出证清单 | 1、出证文件清单展示：支持以案件为主体进行出证证据文件信息列表的组织展示。以页面侧栏抽屉的效果展示案件名称、编号、类型等案件基本信息，点选案件对应展示2证据文件列表。同时对案件涉及的主体提供条件查询，支持通过涉案对象等条件进行查询，默认以时间顺序展示所有证据文件列表。 2、出证明细清单展示：支持以案件为主体进行出证证据文件信息列表的组织展示。以页面侧栏抽屉的效果展示案件名称、编号、类型等案件基本信息，点选案件对应展示证据明细列表。同时对案件涉及的主体提供条件查询，支持通过涉案对象等条件进行查询，默认以时间顺序展示所有证据明细列表。 3、出证文件清单统计：对加入的证据文件，进行汇总和统计，统计出加入出证的证据文件量，并可通过条件组合查询。 4、出证明细清单统计：对加入的证据明细数据，进行汇总和统计，统计出证据明细的数据总量，并通过条件组合查询。 |
| 98 | 电子证据统一管理 | 电子证据统一管理-电子证据多维管理及分析-出证记录 | 1、出证记录查询：对出证的案件记录，按照时间维度进行顺序展示，支持对案件名称和出证时间范围的模糊查询，也支持以案件名称、涉案对象等进行条件查询。 2、出证报告： 默认以时间降序展示全部出证记录，每一条出证的案件条目展示案件名称、案件编号、案件类型、立案时间等案件简要信息，以及申请单号、申请时间、出证时间、出证的校验值、出证说明等简要出证信息。支持出证详情报告（出证数据详情）的查看和下载。 |
| 99 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-对接“城市码”管理 | 生码，系统对接“随申码”服务体系平台实现系统接口相关功能： 1.依据相关业务规则，通过操作界面和系统接口功能，实现“特设码”的申领，申请特种设备空码码值； 2.完成绑码后，通过接口反馈结果数据到“随申码”服务体系平台； 3.特设码相关基础数据发生变更，更新数据对接到“随申码”服务体系平台。 |
| 100 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码绑码管理-绑码管理 | 1.依据相关业务规则，实现“特设码”码值与“特设码”基础信息的绑定，基础信息包含但不限于：设备类型、特种设备注册代码、空间位置信息、产品代码等。通过随申办“扫一扫”或者搜索“智慧特种设备”进行扫码绑定。 2.依据相关业务规则，核对更新特种设备的相关信息，包含但不限于：产权单位、使用单位、使用地、关键属性参数、注册代码、空间位置信息等。 3.为核实绑定设备与设备基本信息关联的有效性和准确性，针对不同的设备种类要求用户在绑码时上传规定的图片和视频。 |
| 101 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码绑码管理-绑码人配置管理 | 1.获取公共服务系统中特种设备使用单位的人员相关基本信息； 2.由使用单位管理人月对能够现场进行绑码操作的人月按设备种类进行标记，支持同一个人对不同设备进行绑码，同时也支持一类设备由多人进行绑码。若设备和绑码人未绑定的情况的，使用单位标记的贴码人可支持删除修改。 |
| 102 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码绑码管理-设备绑定 | 绑码人与管理单元绑定后再将从许可中获取的使用单位名下所有设备分设备种类（锅炉、压力容器、气瓶、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆）分别与增设的管理单元进行关联绑定。 |
| 103 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码绑码管理-贴码绑码推进情况统计分析 | 对各区按条件查询贴码绑码推进情况，具体如下： 查询条件包含：所属区、监管部门、所属街道、设备种类、设备类型、设备品种、使用单位名称（模糊查询）、设备注册代码、安装地址、是否备案（是、否）、是否绑码（是、否）。 |
| 104 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上落实-使用单位-设备首页 | 与特种设备使用单位管理信息联动，当用户已在特种设备使用管理模块中进行了单位、设备、人员之间的绑定，该用户通过随申办app可以在设备主页查看管理的设备总数，点击下钻能查询设备清单明细，包含设备种类、备案绑码状态、设备地址、设备注册代码等信息。 |
| 105 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上落实-使用单位-已有设备贴码绑码 | 用户通过随申办【扫一扫】，扫描智慧特种设备二维码，根据用户体系和设备绑定情况分类展示：若已绑定，则显示该设备的基本信息；若未绑定，则显示该设备未绑定，对未绑定的设备，使用单位备案人员可进行绑码操作。选择对应的特种设备进行单台设备的绑定，确认绑定设备的基础信息并根据设备种类区分填报相关必要信息和上传图片与视频，不同的设备种类，设置不同的填报和上传图片视频的条件要求，对于压力容器设备绑定，由于填报内容涉及多项设备参数信息，在填报中进行帮助功能，最终实现对设备进行绑定。同时，可对设备根据条件进行筛选查询。 |
| 106 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上落实-使用单位-信息纠错 | 当设备绑定完成后，可以通过信息纠错功能，对已录入或上传的图片视频进行信息修改，用于对设备的实时数据情况进行跟踪记录。 |
| 107 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上落实-使用单位-查询填报 | 开发专门针对特种设备（除电梯外）使用单位的扫码轻应用（基于H5），主要功能内容包含：1.实时查看本单位的特种设备相关信息，包括设备监管情况、维保情况（如有）、检验检测情况、主体责任落实情况等；2.设备信息录入，设备维保单位信息录入，除电梯维保单位外，其他特种设备维保单位录入名称、资质、现场维保人员等信息。包含如：锅炉司炉人员可以扫码进行交班、设备运行记录;锅炉环境监管、监测人员扫码查看锅炉详细信息和排放监测信息，并能进行监测签到和原始记录录入。 |
| 108 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上维保-维保单位-维保设备信息管理 | 开发专门针对特种设备维保单位（除电梯外）的扫码轻应用（基于H5），主要功能内容包含： 1.信息查询，通过扫特设码，能查询特种设备的基础信息，包含使用单位现场绑码时填报的相关参数信息，便于维保人员在现场确认设备身份信息，避免误操作。 2.历史记录，通过扫特设码，查看过往的维修记录、设备改造情况，让维保人员了解需要维保的设备曾经的故障点以及处理方式，便于精准找到隐患部位。 |
| 109 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上维保-维保单位-预警推送 | 结合特种设备现有数据以及实时监测数据（如有），若系统分析判断设备临近故障风险阀值，扫描特设码后向维保人员推送预警信息，提示重点排查区域。 |
| 110 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上监管-监管部门-需监管设备进展情况 | 开发专门针对特种设备监管单位的扫码轻应用（基于H5），主要功能内容包含： 1.监管人员通过扫“特设码”，可实时查看设备基本信息、维保信息（如有）、检验检测信息、应急信息（如有）、监管信息、故障信息（如有）、公众监督信息（如有）等； 2.监管人员通过扫“特设码”查看设备绑码完成情况。 |
| 111 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上监管-监管部门-数据采集 | 现场数据及时录入，监管人员在扫描特设码检查时，可以将现场发现的设备实际使用情况、周边环境变化（如有）通过移动端直接录入系统，用于后续的综合数据分析。 |
| 112 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上检验-检验检测机构-设备检验核实情况 | 开发专门针对特种设备（除电梯外）检验检测机构的扫码轻应用（基于H5），主要功能内容包含： 通过特设码的建设，检验检测机构可实时查看设备基本情况、日常维保情况、设备当前使用情况、历史检验检测记录等信息。 |
| 113 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上检验-检验检测机构-已申报检验设备情况查询 | 与检验机构业务系统联动，对使用单位已申报检验的设备，该检验机构的检验人员通过扫特设码，可在设备主页查看管理的设备总数，点击下钻能查询设备清单明细，包含设备种类、备案绑码状态、设备地址、设备注册代码等信息。 |
| 114 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上检验-检验检测机构-新装设备绑码 | 检验机构实现对监督检验新装设备进行扫码绑定。用户通过随申办【扫一扫】，扫描智慧特种设备二维码，根据用户体系和设备报检情况分类展示：若已绑定，则显示该设备的基本信息；若未绑定，则显示该设备未绑定，对未绑定的设备，设备申报的检验机构人员可进行绑码操作。选择对应的特种设备进行单台设备的绑定，确认绑定设备的基础信息并根据设备种类区分填报相关必要信息和上传图片与视频，不同的设备种类，设置不同的填报和上传图片视频的条件要求，对于压力容器设备绑定，由于填报内容涉及多项设备参数信息，在填报中进行帮助功能，最终实现对设备进行绑定。同时，可对设备根据条件进行筛选查询。 |
| 115 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上检验-检验检测机构-绑码信息修改 | 当设备绑定完成后，可以通过信息纠错功能，对已录入或上传的图片视频进行信息修改，用于对设备的实时数据情况进行跟踪记录。 |
| 116 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-设备情况公布联动 | 开发专门针对社会公众的扫码轻应用（基于H5），主要功能内容包含： 1.设备综合信息公示，公众通过扫特设码了解设备信息，包括如：查看设备名称、注册代码、制造单位、制造日期（使用年限）、使用单位、维保单位、检验检测记录、安全评估结论、安全注意事项、责任安全员、维保记录等； 2. “企业—监管—市民”协同功能，保障公众知情权，加强群众监督，提供线上交流、投诉举报、安全建议和反馈渠道，便于监管部门及时解决，服务企业发展； 3.扫码查看设备已发生或正在发生的事件，并能实时了解故障、救援进展情况，（本次建设内容不含电梯）。 |
| 117 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-信息获取 | 1. 二维码识别功能：调用手机摄像头，识别二维码，获取二维码中的信息。 2. 数据传输功能：依据二维码中的信息，调用后台系统数据接口，获取数据。 3. 数据处理功能：对传输过来的数据进行处理，验证数据的合法性、解析数据并生成展示页面。 4. 安全防护功能：对传输过来的数据进行加密和防篡改处理，确保数据的安全性和完整性。 5. 日志记录功能：记录用户操作日志，方便后续的审计和追溯。 实现对“特设码”的扫码识别获取8大类设备详情，8大类展示不同页面（可公示信息） |
| 118 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-我的设备 | 1. 通过扫码添加特种设备。 2. 可删除已添加的特种设备。 3. 在已添加的特种设备清单中，做关键字查询。 4. 浏览设备清单。 5. 查看设备详情。 |
| 119 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-应急报警-应急上报 | 1. 自动获取报警人身份和联系方式信息 2. 报警人通过报警页面填写必要信息后快速报警 3. 系统将报警信息推送至应急处置后台系统，系统根据预定义应急处置流程推送报警信息至对应接收单位及人员 |
| 120 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-应急报警-处置查询 | 1.系统推送全程处置情况至“通知消息”模块 2.在救援过程中可以查看救援人员实时位置信息，以地图形式展现。 |
| 121 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-故障报修-故障上报 | 1. 自动获取报警人身份和联系方式信息 2. 报修人通过故障报修页面填写必要信息后快速报修 3. 系统将故障报修信息推送至故障急修处置后台系统，系统根据预定义故障报修流程推送报修信息至对应接收单位及人员。 |
| 122 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-故障报修-过程查询 | 系统推送全程处置情况至“通知消息”模块。 |
| 123 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-评价建议 | 1.自动获取评价建议人身份和联系方式信息 2.评价建议人通过评价建议页面填写必要信息后提交信息 3.系统将评价建议信息推送到监察，系统根据预定义评价建议流程推送信息至对应接收单位及人员。 4.系统推送全程处置情况至“通知消息”模块。 |
| 124 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-一码通识应用管理（移动端）-码上服务-社会公众-信息公开-设备详情 | 根据不同类型特种设备以及用户权限，从各相关系统中调用接口获取信息并聚合展示设备相关可公示信息，包括：制造单位、设备型号、使用单位、维保单位、安全管理员、设备代码、使用场所、安装地址、救援电话、设备健康度、物联感知、各类历史记录（应急、故障、检验、检测、维保、监督检查、安全评估、单位信用评价、保险等）；8大类设备获取不同的接口相关信息。 |
| 125 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码展示应用-运行状况统计分析-绑码率 | 特设码使用情况（各类终端、各类用户、扫码时间、使用功能、使用时长等）数据的收集、分类和统计查询，按设备所属区、按使用单位等不同用户主体进行查询统计。 |
| 126 | 特种设备“城市码”应用场景 | 特种设备“城市码”应用场景-特设码展示应用-运行状况统计分析-故障率 | 基于特设码关联的设备维修记录，按时间段统计不同类型、不同区域特种设备的故障率，并支持生成明细报表，让监管部门、使用单位清楚了解设备的可靠性表现。 |
| 127 | 放心消费行动 | 放心消费行动-放心消费工作管理-放心消费名单管理 | 放心消费单元管理 建立市局管理、区局维护、监管所上报的三级放心消费单元管理体系，实现相关放心消费单元名录的新增、维护、移除等功能。建立单元录入，支撑监管所上报录入放心单位信息，同时系统对接法人库，通过企业名称或统一社会信用代码，调取相关企业信息。并建立excel模板导入，支撑监管所上传单元名录。放心消费单元，包括企业、网店、网络直播间、以及村/居等单位。 放心消费聚集区管理 放心消费集聚区是指，承载聚集放心消费单位的区域，如商圈，武康路、南京西路等；建立市局管理、区局维护、监管所上报的三级放心消费集聚区管理体系，实现相关放心消费聚集区的新增、维护、移除等功能。 放心消费单元和聚集区的关联管理 建立放心消费单元和聚集区的关联管理，通过地址范围匹配和人工匹配，形成放心消费消费单元和聚集区的关联关系。并建立取消关联，支撑工作人员解除放心消费单元和聚集区的关联关系。 放心消费单元失效管理 建立放心消费单元失效管理，支撑工作人员，对放心消费单位的状态进行维护。包括失效，有效等。 放心消费名录查询统计 提供对放心消费名录，包括放心消费单元、聚集区的类型、名称、状态等情况的查询与统计功能。 |
| 128 | 放心消费行动 | 放心消费行动-放心消费工作管理-放心消费标签管理 | 建立标签管理，实现放心消费标签的新增、维护、移除等功能。通过权限控制，支撑工作人员建立相关标签，如无理由退换货单位、异地异店退换货总部、异地异店退换货门店、7日不理由单位等标签。 依托放心消费标签体系，建立标注功能，支撑工作人员对放心消费单元进行标注，如异地异店退换货总部、异地异店退换货门店等。包括新增标注、取消标注等。 |
| 129 | 放心消费行动 | 放心消费行动-放心消费工作管理-放心消费日常管理 | 无理由退换货承诺记录 记录放心消费单元承诺线下无理由退货相关情况，形成线下无理由退换货单位名录。 异地异店退换货记录 记录每年放心消费单元的异地异店退换货的数量情况，系统提供excel模板导入或人工录入方式，支撑监管所录入导入相关情况。形成异地异店退换货单位名录。 放心消费单元抽查记录 记录对放心消费单元的抽查情况与抽查结果。 放心消费行动查询统计 提供对放心消费单元的无理由退货承诺、异地异店退换货行为、抽查等各类情况的查询与统计功能。 放心消费行动电子地图 通过电子地图形式，展示放心消费单元、聚集区在本市分布及优秀企业的信息，包括企业名称、企业地址、是否无理由退货、是否异地退换货等的相关单位信息。 |
| 130 | 放心消费行动 | 放心消费行动-放心消费工作管理-异地异店退换货企业管理 | 异地异店退换货总部与门店的关联和查询统计 依托放心消费标签体系（异地异店退换货总部、异地异店退换货门店），建立人工匹配，支撑工作人员，通过勾选的方式，实现异地异店退换货总部与异地异店退换货门店两者的关联关系。提供异地异店线下退换货企业总部及门店的查询与统计。 异地异店退换货企业电子地图 通过电子地图形式，展示异地异店退换货单位（总部、门店）的本市分布情况。 |
| 131 | 放心消费行动 | 放心消费行动-满意消费长三角信息应用-满意消费长三角信息查询统计 | 放心消费单位查询统计 提供对长三角放心消费单位的查询与统计功能。 无理由退换货单位查询统计 提供对长三角无理由退换货单位的查询与统计功能。 异地异店退换货企业查询统计 提供对长三角异地异店退换货企业总部及分支的查询与统计功能。 投诉举报异常名录查询统计 提供对长三角投诉举报异常名录的查询与统计功能。 |
| 132 | 放心消费行动 | 放心消费行动-满意消费长三角信息应用-满意消费长三角信息关联比对 | 明确数据共享标准规范，建立字段格式统一的数据库，通过长三角数据共享交换平台，实现长三角地区放心消费单位、无理由退换货单位、异地异店退换货企业、以及投诉举报异常名录等信息归集共享之后，实现与长三角经营主体库、本市经营主体库的关联。 |
| 133 | 放心消费行动 | 放心消费行动-满意消费长三角信息应用-投诉举报异常名录信息应用 | 通过数据共享与接口服务，实现长三角投诉举报异常名录在本市公众诉求处置系统中的应用，形成长三角地区对投诉举报异常名录的共享应用与协同监管。 |
| 134 | 放心消费行动 | 放心消费行动-满意消费公众服务-线下无理由退换货单位查询 | 面向社会公众，提供本市无理由退货单位的查询功能，并提供该企业相关的放心消费和退换货承诺等信息。 |
| 135 | 放心消费行动 | 放心消费行动-满意消费公众服务-异地异店退换货企业查询 | 面向社会公众，提供异地异店退换货企业的查询功能，并提供该企业相关的总部或分支单位信息。 |
| 136 | 数字档案 | 数字档案-独立归档模块定开-登记档案归档 | 1、针对登记系统内资、外资、个体、农专的新办、变更、注销等事项分别制定归档范围和元数据进行档案收集 2、对接登记系统，通过接口调取市场主体的信息，自动预填元数据 3、生成电子档案号通过接口返回登记系统 |
| 137 | 数字档案 | 数字档案-独立归档模块定开-文书档案归档 | 针对市场监督管理局各个处室分别制定归档范围和元数据进行收集 |
| 138 | 数字档案 | 数字档案-独立归档模块定开-会计类档案归档 | 针对市场监督管理局科财处制定归档范围和元数据进行收集 |
| 139 | 数字档案 | 数字档案-独立归档模块定开-人事类档案归档 | 针对市场监督管理局老干部处制定归档范围和元数据进行收集 |
| 140 | 数字档案 | 数字档案-独立归档模块定开-科技类档案归档 | 针对市场监督管理局相关处室分别制定归档范围和元数据进行收集 |
| 141 | 数字档案 | 数字档案-分类整理定开-辅助检查 | 除四性检测以外，需要人工检查的内容，系统能够辅助进行检查。可辅助提示、辅助著录、补充完善缺失信息、能够部分替代人工 |
| 142 | 数字档案 | 数字档案-保管利用功能模块-开放鉴定流程定制 | 对业务处室归档的文件进行是否对外开放的鉴定（有的档案归档，不提供对外利用权限），对业务处室归档的文件进行是否对外开放的鉴定提供定制化流程。 |
| 143 | 数字档案 | 数字档案-保管利用功能模块-辅助编研特色应用-文件读取能力 | 文件读取能力：用户可以轻松地将所需编研的Word、PDF等格式文件上传到AI助手中。在文件被上传后，AI助手首先会对其进行深入的内容解析，识别其中的关键信息、结构和内容 |
| 144 | 数字档案 | 数字档案-保管利用功能模块-辅助编研特色应用-多模态输出能能力 | 多模态输出能能力：用户通过向AI助手提问，不仅可以获取文字型的答案，还可以根据需求获取更加直观和详实的数据展示。AI助手的高级数据处理和分析能力使其可以针对用户的咨询内容，生成相应的数据统计和图表 |
| 145 | 数字档案 | 数字档案-保管利用功能模块-辅助编研特色应用-全宗介绍、组织沿革、大事记及专题目录汇编等辅助编研 | 全宗介绍、组织沿革、大事记及专题目录汇编等辅助编研。建模：通过大量全宗介绍、组织沿革、大事记及专题目录文本的学习，建立相应模型。通过AI文件读取和大模型技术，提炼出适合档案的全宗介绍、组织沿革、大事记及专题目录内容，供用户参考。最后形成独立全宗介绍、组织沿革、大事记及专题目录文本分类归集，可以进行相关档案分类查询调阅并进行上传管理。 |
| 146 | 数字档案 | 数字档案-互联网查档服务公证员查档定制化开发-公证员身份认证 | 在市场监管外网主页，通过调用一网通办身份验证功能和公证员验证功能，对公证员身份进行认证。 |
| 147 | 数字档案 | 数字档案-互联网查档服务公证员查档定制化开发-公证员档案查阅结果通知 | 公证员提交对应档案查阅申请操作，系统进行审核并生成报告。报告生成后通过短信通知提醒对应公证员，公证员可再次登录市监局档案查阅系统查阅或下载对应核查报告。 |
| 148 | 数字档案 | 数字档案-互联网查档服务公证员查档定制化开发-公证员相关接口开发 | 1、新增公证员接口开发：由档案系统开放新增公证员信息接口，用于接收办证系统推送的公证员信息。 2、更新公证员执业机构接口开发：由档案系统开放更新公证员执业机构信息接口，用于接收办证系统推送的公证员执业机构变更信息 3、更新公证员执业状态接口开发：由档案系统开放更新公证员执业状态接口，用于接收办证系统推送的公证员执业状态变更信息 4、移除公证员接口开发：由档案系统开放移除公证员执业状态接口，用于办证系统更新删除公证员信息。 |
| 149 | 数字档案 | 数字档案-破产管理员查档服务定制化开发-新增破产管理员接口开发 | 由档案系统开放新增破产管理员信息接口，用于接收办证系统推送的公证员信息 |
| 150 | 数字档案 | 数字档案-破产管理员查档服务定制化开发-外网查档移动端对接查档接口 | 互联网查档移动端对接互联网查档申请接口，互联网查档状态接口，互联网查档档案获取接口。 |
| 151 | 数字档案 | 数字档案-破产管理员查档服务定制化开发-外网查档查阅功能 | 建设互联网查档移动端档案查阅功能，支持打开档案卷宗目录和打开已签章档案文件。 |
| 152 | 数字档案 | 数字档案-系统管理定制开发-档案移交档案局功能 | 对接市档案局接口 根据一网通办要求，对接市档案局档案移交接口，将市场局档案通过接口移交给档案局，并记录调应记录等日志信息 移交方式设计 离线移交与在线移交 |
| 153 | 数字档案 | 数字档案-系统管理定制开发-页面适配和基础对接 | 档案管理页面需要改造，适配市场监管局，统一授权对接、统一门户对接、组织架构对接。 |
| 154 | 数字档案 | 数字档案-特色功能-一企一档 | 针对原登记档案进行相应配套改造。将将涉及同一企业的13+1类档案进行串联，建立“一企一档”。 |
| 155 | 数字档案 | 数字档案-数字档案综合展示大屏定制化-全市档案利用情况监控 | 按照市区两级市场监管部门的不同，通过集成“一张图”平台，展示本行政管辖区域的GIS地图。其中，市级展示全市地图，区级展示该区地图。可以展示档案的出处，市局、区局相关专业档案的分布。调阅、移档。全市档案利用工作。 |
| 156 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-平台导航-体系分类导航 | 1、质量在线： 提供面向使用者的信息分类向导，包括用户可接受服务的分类，向平台内容组织和体系化提供支撑。 2、标准在线： 包括信息咨询、标准制修订、标准实施、标准推广和标准信息查询等。 3、计量在线： 计量信息服务包括多种类型，例如：计量单位和标准的提供、测量方法和仪器设备的指导、计量认证和校准服务、计量技术培训和咨询，提供领域内有关计量单位、测量方法、仪器设备和相关标准等信息的专业服务。 4、质量认证： 针对认证领域的信息和服务提供整合，覆盖认证机构、从业人员、认证结果等，包括强制性产品认证、管理体系认证、服务认证、绿色产品认证、食品农产品认证等领域，对认证认可信息进行收集、整理、发布和查询服务。 5、检验检测： 整合检验检测领域内信息资源与服务资源构建专栏，结合平台质量技术服务所提供的交互机制建立信息的集成。 6、质量长三角：提供长三角产业计量测试共享服务导航服务。 |
| 157 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-平台导航-智能在线客服-智能在线客服 | 利用数据慧治平台能力，为相关企业与社会公众提供质量、标准、计量、品牌认证、检验检测等领域的智能在线客服。 |
| 158 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-信息服务-质量政策 | 1、法律法规：提供质量相关法律法规的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供法律法规的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。2、政策文件：提供质量相关政策文件的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供政策文件及解读的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。3、政策解读：提供质量相关政策解读的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供政策解读及政策的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。 |
| 159 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-信息服务-质量动态 | 1、新闻资讯：提供新闻资讯类质量动态的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供新闻资讯的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。2、工作动态：提供上海市市场监管质量相关工作动态的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供工作动态的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。3、质量公告：提供上海市市场监管质量相关公告公示信息的发布展示，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供工作动态的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。4、标准动态：，提供标准的发布展示和阅览下载，同时提供对信息主题订阅方的信息推送，提供工作动态的关联推荐、收藏等信息访问支持功能。提供最新发布标准（执行中标准）、即将实施标准和即将作废标准等信息划分归类。 |
| 160 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-信息服务-质量活动 | 1、公开征集：提供征集信息发布功能，包括征集主题、要求、发布范围、反馈渠道和方式、截止日期等；通过信息推送、专题、展示等渠道功能，确保用户及时获取相关信息；对于支持线上反馈的，提供线上反馈内容采集服务，对反馈内容进行接收、汇总和统计；系统在公开征集的截止日期，进行反馈渠道关闭操作；公开征集的活动组织方可发布对活动的总结，供浏览者和参与方查看，进一步提升活动参与积极性。 2、报名参与：提供报名参与信息发布功能，包括活动主题、活动内容、发布范围、报名渠道和方式、活动地点和日期等；提供便捷的在线报名和确认功能，由使用者提供报名预订信息； 3、材料反馈：提供材料反馈信息发布功能，包括主题、归集范围、信息要求、反馈要求（数据模板）、反馈时间等；通过信息推送渠道功能，向材料信息要求对象告知；信息提供方收到并查看归集反馈要求，下载数据模板，提供反馈信息及上传数据文件。 4、活动订阅：质量信息服务消费方可按照主题、领域、角色等维度标签订阅所对应的活动分类，获取新发起的活动信息推送。 5、信息推送：系统后台在各类活动发起后，根据发布范围、订阅等要素确定推送对象并执行信息推送。 6、活动排片：系统根据活动发起和结束时间等要素生成活动日历，支持前端日历形式、列表形式等的活动排片，支持在临期时进行特别标识和提示。 |
| 161 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-质量公示-质量许可 | 1、计量许可体系：提供对计量相关行政许可业务体系的描述；链接一网通办应用体系，提供面向计量许可领域业务的平台功能入口的集中。2、检验许可体系：提供对检验相关行政许可业务体系的描述；提供面向检验许可领域业务的平台功能入口的集中。 |
| 162 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-质量公示-质量机构 | 1、检定机构信息服务：法定计量检定机构是指政府计量行政部门为实施计量监督而设置的法定计量技术机构，其任务是保证全国计量单位制的统一和量值的准确可靠，提供面向法定计量检定机构的查询功能；授权计量检定机构是由政府计量行政部门依法设置或授权的计量技术机构，主要负责从事计量检定、校准、测试等工作，以确保国家量值准确可靠，提供面向授权计量检定机构的查询功能。 2、认证机构信息服务：质量认证机构是专业从事质量认证工作的机构，它们通过对企业的产品或服务进行评估和审核，确认其符合特定的质量标准或规范，并颁发相应的认证证书。这些机构在保障消费者权益、推动企业提升质量水平、促进国际贸易等方面发挥着重要作用。提供对认证机构相关信息的查询功能。 |
| 163 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-质量公示-质量专家 | 1、计量人员信息服务：计量人员包括计量标准考评员、法定计量检定机构考评员、一级注册计量师、二级注册计量师、能源计量专家等类型。基于计量人员信息整合，提供相应的查询服务。2、（检验检测）授权签字人考核信息服务：授权签字人考核是确保实验室或检验检测机构报告准确性和可靠性的重要环节。考核通常涉及多个方面，以确保授权签字人具备必要的技术水平、职责意识以及对检测/校准结果的完整性和准确性负责的能力。提供授权签字人考核信息查询和信息访问功能。 |
| 164 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-质量公示-荣誉榜单 | 1、质量奖项 整合行政奖励、鼓励方面的信息，如市长质量奖，提供查询服务。 2、质量攻关成果推介 对质量攻关活动及成果进行宣传和推介，提供针对质量攻关成果的查询。 3、获证机构信息服务 整合多渠道认证信息，提供对获认证的企业、单位、机构相关信息的查询功能。 |
| 165 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量信息服务-质量公示-领域服务 | 1、团标自我声明查询 基于一网通办团标自我声明数据，提供查询服务。 2、企标自我声明查询 基于一网通办企标自我声明数据，提供查询服务。 3、产业计量测试中心及联盟信息查询 提供基本信息查询搜索、产业计量测试服务能力、计量技术能力等的查询和信息服务能力。 4、认证技术信息服务 认证技术是能帮助确定认证对象满足规定要求程度，或提高认证效率或效果的具有客观性、独立性、可靠性、准确性、系统性一种或多种特性的技能和技巧的总和。提供对认证技术相关信息的查询功能。 5、计量标准信息服务 提供面向计量标准器具核准相关信息的查询功能；提供面向计量器具型式批准相关信息的查询功能；提供面向社会公用计量标准相关信息查询和信息访问功能。 6、企业计量声明信息服务 提供针对定量包装商品生产企业计量保证能力自我声明的查询和公示能力。 7、计量技术规范信息服务 提供面向上海市地方计量技术规范的信息访问体系。 8、检验检测信息服务 提供检验检测机构查询功能；面向检验检测机构能力提供查询功能，用户可针对特定能力查询具备相应能力的检验检测机构。 9、能力验证信息服务 提供面向检验检测能力验证项目库的查询功能；提供面向检验检测能力验证结果数据的查询功能。 10、国检中心信息服务 建立国检中心信息专栏，提供国家质检中心信息查询服务。 11、市检中心信息服务 建立市检中心信息专栏，提供上海市质检中心信息查询服务。 |
| 166 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-质量发展-政府质量奖评选 | 1、业务介绍：上海市政府质量奖，包括“上海市市长质量奖”和“上海市质量金奖”，均分为“先进质量管理模式”和“先进质量管理成果”。组织可申报先进质量管理模式，个人可申报先进质量管理成果。对上海市政府质量奖进行具体介绍。2、申报入口：提供上海市政府质量奖申报入口的集成和引导。3、结果公示：提供结果公示公开，对上海市政府质量奖评审结果进行公示确认。4、历年结果：提供对历年上海市政府质量奖评选结果的查询功能。 |
| 167 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-质量发展-质量选树 | 1、选树事项管理 对质量选树所涉事项及其相关参数进行管理，相关质量选树活动可包括一站式服务、质量示范、质量攻关、首席质量官、长三角相关的选拔和树立活动。 2、选树活动发起 按权限控制发布方，由发布方提供活动信息，包括项目基本信息（项目名称、选树时间要求、选树对象要求）、项目相关文件、申报截至时间、申报模板文件、申报联系方式等，系统按活动类型提供质量发展选树活动的信息发布及申请模板。 3、选树参与通道（面向企业） 企业直接提交参与选树活动的相关信息和必要材料 4、选树参与通道（面向区县） 由区县市场监管部门代理或汇总提交的选树活动，面向区县提供信息提交通道，包括逐个录入和批量导入相关功能 5、成果发布通道 提供质量选树活动的成果发布通道功能。 |
| 168 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-质量发展-消费品召回服务 | 1、消费品召回服务：介绍消费品召回相关制度要求与业务指南。 2、生产者主动信息报告：生产者和其他经营者发现其生产经营的消费品存在“在中华人民共和国境外实施召回”或“已经造成或者可能造成死亡、严重人身伤害、重大财产损失”情况的的，应当自发现之日起二个工作日内向所在地省级市场监督管理部门报告； 3、生产者主动实施召回：（1）填报《消费品召回计划》、《消费品召回事项说明》；（2）提交《消费品召回阶段性报告》；（3）提交《消费品召回总结报告》 4、编辑发布《召回计划》：接到召回计划报告的市场监督管理部门应当向社会公示生产者报告的召回计划。 5、召回计划查看：消费者查看召回计划 |
| 169 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-标准服务-国标实施反馈 | 1、国标参与渠道公开与国家标准查询入口：公布国家标准参与渠道，提供全标委、行业标委、环保部门等国家层面标准制定相关单位的线上线下联络渠道，提供相关信息维护和访问支持；国家标准由总局统一公开，提供对国家标准的查询入口。 2、国标实施反馈：在国家标准查询入口提供“国标实施反馈”入口，实施对国家标准实时反馈情况的采集，采集内容与地方标准类似，其中的标准名称、标准号等，由反馈人员自己填写。国标实施反馈处理，国标实施反馈由标准技术处（市局被授权人员）负责，进行简单结果分类以便统计，但处理结果不需要对外答复。 |
| 170 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-标准服务-地方标准专区 | 1、地方标准立项：对地方标准立项相关计划和编制情况进行说明和公开。 2、地方标准意见征求：地方标准管理过程中，需要征求社会意见的，都纳入系统流程中，通过外网发布征求意见函，结合平台信息服务进行发布。社会各方面针对意见征求，在线提供意见和建议反馈，使地方标准更加科学、合理、实用。组织制定单位接收意见反馈。 3、地方标准公开：提供地方标准公开功能，包括查询、在线阅读、下载等功能。 4、地方标准实施反馈：地方标准的“实施反馈”面向自然人开放，需要进行身份认证（结合平台用户体系）。实施反馈的信息包括反馈人、反馈人身份证号、反馈人联系方式、反馈的地方标准名称（编号，不可改）、反馈意见、附件材料（限制格式，数量）等。 |
| 171 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-计量服务-计量比对服务专区 | 提供计量比对业务体系宣介与业务办理入口。 市场监督管理单位按照《计量法》和《计量法实施细则》开展计量比对相关业务，对相关业务体系进行宣介。针对计量比对相关参与方功能差异，提供各角色入口集成。 |
| 172 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-计量服务-计量强检服务专区 | 提供计量强检业务体系宣介与业务办理入口。 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定，对相关业务体系进行宣介。针对计量强检相关功能服务，提供入口集成。 |
| 173 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-计量服务-诚信计量服务专区 | 开展诚信计量，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的必然要求，也是建设现代化经济体系的重要举措，对相关业务体系进行宣介。诚信计量业务体系宣介，提供基于“诚信计量示范”单位名录的查询功能。 |
| 174 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-计量服务-其他计量服务发展信息 | 1、国家计量数据建设应用基地：以信息专栏形式，向访问者提供国家计量数据建设应用基地相关信息的浏览。2、计量人才实训基地：以信息专栏形式，向访问者提供计量人才实训基地相关信息的浏览。 |
| 175 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-品牌认证-上海品牌服务专区 | 1、“上海品牌”认证是自愿性高端品质认证，根据国际通行的合格评定方式，依据“上海品牌”标准及相关规定，对申请“上海品牌”认证的市场主体及其产品或服务进行的第三方评价活动。对“上海品牌”认证相关业务体系进行宣介与成果展示。提供“上海品牌”认证相关获证机构的查询功能。2、CCC免办：提供对CCC免办的业务宣介和信息集成。 |
| 176 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-质量发展服务-检验检测-检验检测机构能力验证 | 检验检测机构能力验证，是指市场监管部门采取实验室间比对等方式，按照相关标准或者技术规范预先制定的考核规则，对检验检测机构技术能力是否持续符合资质认定条件和要求实施的技术管理手段。市场监管部门根据检验检测机构管理工作需要提出能力验证需求，征集能力验证项目，制定年度能力验证工作计划，系统提供对项目征集、工作计划发布等环节的应用支持；市场监管部门应当及时向社会公布其组织实施的能力验证结果信息，系统提供能力验证结果的发布。 |
| 177 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-用户专区-用户体系 | 用户体系接入：平台用户包括政府机构、质量服务机构、企业、质量专家、一般用户等多重用户。系统用户体系以一网通办为主体，结合国家政务服务平台、企业电子营业执照等认证和验证体系，进行用户身份识别、标记和验证；结合平台需求进行用户角色的定义，例如诚信计量所涉及的乡镇街道、行业协会等应用角色，形成组织或虚拟组织的标签。 访问授权控制：根据平台用户性质，确定该类用户的访问范围和操作类型权限，进行具体权限（功能权、事权和信息访问权）分配；提供角色定义及分配，根据用户性质和定位，确认平台用户角色。包括企业用户的角色（如团标制订参与方、接受计量服务）、质量服务机构定位及能力的角色分配机制（如特定类型信息发布者、质量服务接洽）等 |
| 178 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式服务-用户专区-信息管理与互动 | 1、政策、动态、活动等发布与管理：结合政策、动态、活动等内容提供后台支撑，包括提供图文混编可带附件按栏目进行的发布；活动组织者管理后台，方便发布活动、查看报名情况、管理参与者等。 2、平台交互互动：向市场监管单位提供服务，展示和管理在质量基础设施一站式服务中开展的活动发起组织信息；提供管理员后台通知功能，方便告知特定范围企业（已报名确认）相关活动通知。 |
| 179 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-接收生产者主动信息报告-接收查看《境外召回报告信息表》（市局行政服务中心） | 生产者在一站式服务平台发起境外召回报告，提交《境外召回报告信息表》，业务应用提供待办（待查看）信息，由市局行政服务中心接收并查看（标记已接收查看）。 |
| 180 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-接收生产者主动信息报告-接收查看《事故及危险报告信息表》（市局行政服务中心） | 生产者在一站式服务平台发起事故及危险报告，提交《事故及危险报告信息表》，业务应用提供待办（待查看）信息，由市局行政服务中心接收并查看（标记已接收查看）。 |
| 181 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-审查生产者主动实施召回-审查召回事项与召回计划（市局行政服务中心） | 对于生产者（主动）实施召回的，由市局行政服务中心审查生产者提交的召回事项与召回计划，对是否同意做出反馈。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 |
| 182 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-审查生产者主动实施召回-审核召回事项与召回计划（市局质量发展处） | 对于生产者（主动）实施召回的，由市局质量发展处审核生产者提交的召回事项与召回计划，对是否同意做出最终决定。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 |
| 183 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-审查生产者主动实施召回-查看《消费品召回阶段性报告》 | 生产者提交《消费品召回阶段性报告》后，业务应用生成待办，召回监管方可查看《消费品召回阶段性报告》。 |
| 184 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-审查生产者主动实施召回-审查《消费品召回总结报告》 | 生产者提交《消费品召回总结报告》后，业务应用生成待办，召回监管方可查看《消费品召回总结报告》。 |
| 185 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-消费品（缺陷产品）召回监督管理-核实信息及缺陷分析 | 缺陷线索录入：召回监管人员多途径接收可能得缺陷线索，对其进行研判，确认存在较高风险的，由相关人员录入信息系统。 按期别记录专家风险研判信息：专家对或存缺陷进行风险研判，由业务人员按讨论交流期别，记录专家风险研判过程中的关键信息 |
| 186 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-消费品（缺陷产品）召回监督管理-调查分析（生产者调查） | 1、《消费品调查分析通知书》生成：监管方根据《消费品召回管理暂行规定》（国家市场监督管理总局第19号令）的要求，要求生产者对相关产品进行调查分析，在指定期限内将调查分析结果报送监管方。若生产者确认产品存在缺陷，应按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动实施召回。监管方工作人员录入产品基本信息（名称、品牌、型号、批次）、可能存在的缺陷、缺陷可能导致的后果等信息，生成《消费品调查分析通知书》。 2、市局行政服务中心审核：市局行政服务中心审核《消费品调查分析通知书》相关信息。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 3、分派区局与区局待办：市局将《消费品调查分析通知书》按照所涉及的区局，分派到区局。区局制作《消费品调查分析通知书》，打印并盖章，做行政部门业务存档。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 4、送达文书（记录送达回执）：监管单位将《消费品调查分析通知书》送达生产者后，记录送达情况。 5、生产者自我调查反馈及安全隐患定性（控制后续流程走向）：生产者进行自我调查，反馈调查结果并对安全隐患定性。监管方对反馈结果进行记录，若生产者确认产品存在缺陷，应按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动实施召回；否则根据隐患情况和生产者反馈信息，判断是否进行监管方发起的缺陷调查，或直接发起强制要求召回。 |
| 187 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-消费品（缺陷产品）召回监督管理-缺陷调查（区局调查） | 1、生成《消费品缺陷调查通知书》 监管方根据《消费品召回管理暂行规定》（国家市场监督管理总局第19号令）的规定，由于生产者未按照监管通知要求开展产品调查分析（或由于生产者提供的关于产品调查分析结果不能证明产品不存在缺陷，或可能存在足以造成严重后果或者影响范围较大的缺陷）。由监管单位发起对生产者所生产产品开展缺陷调查。通过《消费品缺陷调查通知书》通知生产者，并告知生产者需提供必要配合。监管方工作人员录入产品基本信息（名称、品牌、型号、批次）、可能存在的缺陷、缺陷可能导致的后果等信息，生成《消费品缺陷调查通知书》。 2、市局行政服务中心审查 市局行政服务中心审查《消费品缺陷调查通知书》相关信息。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 3、市局质量发展处审核 市局质量发展处审核《消费品缺陷调查通知书》相关信息，决定是否发起。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 4、分派区局与区局待办 市局将《消费品缺陷调查通知书》按照所涉及的区局，分派到区局，由区局具体执行缺陷调查。区局制作《消费品调查分析通知书》，打印并盖章，做5、行政部门业务存档。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 6、送达文书（记录送达回执） 监管单位将《消费品缺陷调查通知书》送达生产者后，记录送达情况。 7、区局组织缺陷调查（必要信息记录与处理流程流向） 监督管理单位执行缺陷调查，记录调查结果并对安全隐患定性。若确认产品存在缺陷，按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，要求生产者实施召回，启动《消费品召回通知书》相关流程；否则，产品不存在严重缺陷，关闭流程。 |
| 188 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-消费品（缺陷产品）召回监督管理-召回启动实施（生产者召回/区局监督） | 1、生成《消费品召回通知书》：经监管单位对消费品缺陷问题的缺陷调查及合适认定工作，确定产品存在缺陷。监管方工作人员录入产品基本信息（名称、品牌、型号、批次）、可能存在的缺陷、缺陷可能导致的后果等信息，生成《消费品召回通知书》。 2、市局行政服务中心审查 市局行政服务中心审查《消费品召回通知书》相关信息。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 3、市局质量发展处审核 市局质量发展处审核《消费品召回通知书》相关信息，决定是否发起。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 4、分派区局与区局待办 市局将《消费品召回通知书》按照所涉及的区局，分派到区局，由区局具体执行缺陷调查。区局制作《消费品召回通知书》，打印并盖章，做行政部门业务存档。业务应用提供期间的待办和业务流转支撑。 5、送达文书（记录送达回执） 监管单位将《消费品缺陷调查通知书》送达生产者后，记录送达情况，并根据送达日期计算生产者异议期限，发起待办监控。 6、确认召回事件 根据异议期限、生产者是否发起主动召回等情况进行流程处理，若生产者发起主动召回，流程完成，进入相应主动召回相关流程，监管单位对期间消费品召回阶段性报告、消费品召回总结报告进行掌握；若生产者发起异议，按异议处理，再次确定是否召回；异议期限到期，且未发起主动召回，监管单位责令生产者实施召回，责令召回情况及行政处罚信息记入企业信用档案，依法向社会公布。 |
| 189 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-消费品召回管理-消费品（缺陷产品）召回监督管理-召回监管 | 1、信息发布：市场监督管理局在网站上统一对外依法发布全省消费品召回信息和风险提示。根据召回监管流程中的各种情况，发起相应的信息发布和风险提示。 2、监督抽查和过程跟踪：市场监督管理部门可根据工作实际，对生产者实施召回情况进行抽查，对召回效果进行评价，并填写《消费品召回实施情况监督检查记录表》，重点检查以下内容： （一）是否及时发布缺陷消费品召回信息； （二）通知经营者停止销售的情况； （三）对已召回的消费品采取后续处理措施； （四）缺陷消除情况、召回实施后网络舆 情情况、消费者对召回满意度、检查召回档案管理情况等。 相关过程监督可反馈至相应的监管系统，与日常监管等工作进行融合。 3、线索提供：全省各级市场监督管理部门对本行政区域内生产者和其他经营者在消费品召回中的违法行为可依据法律法规规章处理。消费品召回相关流程中，可将事件作为线索，提供至相应监管系统。 |
| 190 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同在线服务-标准文本文档多人在线协同编写 | 通过互联网浏览器实现多人起草标准，标准编写过程支持多人实时协同编辑，协作编辑过程中标准负责人发送文件链接给协作者进行协同编辑。 |
| 191 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同在线服务-标准编写协作辅助 | 标准编写协作记录：支持查询标准编辑过程协作记录 标准编写历史版本记录查询：支持查询已生成的历史版本记录 文件重命名：支持在编辑窗口直接修改文件名 文件协作通知：支持通知企业打开文件总数、打印或导出、加入协作、打开或关闭页面等，市场局管理用户可以实时统计在线编辑协同人数。 |
| 192 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同在线服务-文档智能辅助 | 1、智能排版：按照预设企业标准、团体标准模板来自动调整文档内容格式；2、文档在线预览：实现企业标准、团体标准文档通过浏览器在线预览功能。3、版式文件预览：实现企业标准、团体标准PDF、OFD格式文档通过浏览器在线预览功能能。4、标准编写清稿：支持接受全部修订（删除批注或评论）以及关闭批注。在标准编写最后一个环节，进行标准核稿申报操作中，预览标准终稿效果或直接将修改结果清除，进入下一步标准申报环节。5、文档格式转换：多人协同编辑完成后能够对标准文件进行Doc、Pdf、Ofd格式输出，且支持xml输出做后续结构化数据利用；6、版本功能：支持对文档进行版本化的设计，可对同一篇标准进行多个版本的管理，相同标准仅有一个有效的版本，对新的版本重新编辑时，可引用原有版本的内容进行编辑，以保障内容的继承性。7、文档分享：编辑标准文档过程中，标准负责人可邀请其它外部人员参与对文档进行编辑、审核等操作，且支持权限的设置。 |
| 193 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协作编辑文件模板定制-标准文本文件起草模板定制 | 标准模板定制， 按照《GB/T 1.1-2020 标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》实现对企业产品和服务标准、团体/联盟标准、地方标准模板定制开发。1、标准文件结构层次模板定制，包括部分、章、条、段和列项5个层次模板定制。2、标准要素模板定制，包括正文首页格式、封底格式、封面格式、目次格式、前言或引言格式、参考文献格式、索引格式、附录格式。 |
| 194 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协作编辑文件模板定制-标准结构化模板定制 | 实现企业产品和服务标准、团体/联盟标准、地方标准基于XML的STS（Structured Text Schema）结构化文本模板定制，用于描述标准XML文件的结构、数据类型和约束规则。 |
| 195 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协作编辑文件模板定制-关键技术指标数字化模板定制及抽取 | 对标准中的一些关键指标，可通过指标模板及自定义模板的方式，让起草用户通过模板的方式进行指标的填写，从而一方面有效的抽取数据指标为后面的数据化提供支持（如方便后期可针对指标项进行数据分析）。在相对不太影响用户操作便利性的情况下，完成数据采集的工作。 |
| 196 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同过程管理 | 在“企业产品和服务标准自我声明公开”、“团体/联盟标准自我声明公开”事项办理环节：1、增加“立项申请”功能，在申报系统设定“标准名称”及其他参数设置，申请内容同步到现有监管端后台进行审核，审核通过进入“起草编写”流程，用户权限同步到“标准在线协作编写平台”开通在线协同编写功能；2、增加“标准起草”功能，在申报系统设定“标准名称”及其他参数设置，以及邀请标准起草的成员，通过手机短信通知成员登录标准起草平台进行操作，成员用户权限同步到“标准在线协作编写平台”；3、增加“技术审查”功能，由各区局工作人员对提交的标准文本进行在线技术审查，审查通过的标准，进入征求意见环节；4、增加“征求意见”功能，根据反馈意见进行意见处理，然后进入审定环节；5、实现标准在线辅助模块编辑完成的标准文本，可以“一键发布”到企业产品和服务标准、团体/联盟标准自我声明公开子系统进行后续的申请和流转，不再需要重新手动上传标准文本文件。 |
| 197 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准编写协同配置管理-标准结构化内容抽取 | 将标准文本内容，按照预定义的标准模板STS格式进行结构化抽取，形成结构化XML格式文件。 |
| 198 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准编写协同配置管理-标准版式文件合成接口开发 | 将多人协作编辑生成的标准word文件取出，页眉添加编码；添加指定图片水印形成正文临时文件；将标准文本封面和正文临时文件合并生成一个文件；将生成的封面与原标准临时文件合并形成一个pdf文件；输出Doc文件和XML文件。 |
| 199 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准编写协同配置管理-标准编写协同外部用户管理 | 1、文档协作用户新增同步：标准在线文档协同编辑模块用户与标准化项目申报系统对接开发，标准起草负责人在业务系统邀请参与标准编辑的用户，新增用户，开通文档编辑权限。2、用户认证接口对接开发：标准在线文档协同编辑模块用户与标准化项目申报系统对接开发实现文档协作编辑用户认证服务功能。3、标准编写协同外部用户管理：实现对参与标准文本编辑的的外部用户进行管理，包括标准负责用户和协同编辑用户开通情况进行管理。4、用户身份认证接口对接开发：实现与“一网通办”自然人身份认证接口开发，外部用户通过“一网通办”认证登录接口登录系统进行操作。5、按照标准维护用户查询：可以查看当前在线编辑标准的用户情况。6、按照业务分类维护用户：可以按照企业标准、团体标准正在进行在线编辑标准的用户情况。7、协作编辑用户注销及文档归档：对于标准已经编写完成，并审核发布的标准，通过手动或者自动的方式进行用户注销；系统自动把编辑的标准文档进行归档保存，并提醒用户。 |
| 200 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同编写辅助-标准文本在线校对 | 1、字词类错误校对：对标准文本字词类错误校对，包括错别字、同音字、音近字、形近字、多字、漏字、颠倒、繁体字、异形词、重叠词、英文单词拼写等。2、政治类错误校对：包括重要领导人姓名、职务、排序，涉台用语，宗教问题，重要讲话引用，政治口号，国家各大会议名称错写、落马官员等。3、敏感词错误校对：包括新华社禁用词，涉及暴恐、色情、违禁、侮辱、歧视、脏话等不健康用词。4、知识类错误校对：包括行政区域地名错写、变更以及从属关系不规范，纪年错误，古诗文、成语等常见搭配不当，各行业术语名词错误等。5、其他常见错误校对：标点符号、数字、量词、计量单位、大小写、时间表述等。6、上下文查重：上下文带标点4 字以上重复内容会被标记。7、词库管理：内含核心大规模专业词库和专业词库。支持自定义用户库、重点词监控库、敏感库、领导人职务库和排序库等词库。 |
| 201 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同编写辅助-相关标准查询 | 支持对行业、关键词、标签的检索，支持对标准类型、标准时间、制定单位等多种条件进行检索。并可以支持二次检索，以提高客户的检索准确性。 |
| 202 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-标准编写协同在线服务-标准协同编写辅助-类似标准推荐 | 可根据用户检索的关键词，结合行业、标签等多种因素，结合用户的历史检索等为用户推荐符合用户需求的企业、团体标准。 |
| 203 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-产业计量测试服务主体管理 | 产业计量测试服务主体信息 针对产业计量测试服务主体——长三角国家和省（市）产业计量测试中心的管理，建设健全产业计量测试服务主体信息体系，动态管理主体基本信息、产业计量测试服务能力、服务案例成果等 长三角产业计量测试服务资源 建立以产业计量测试服务主体为主轴的长三角产业计量测试服务资源网络，支持长三角地区各级计量主管部门聚焦空白、需求的产业领域进一步推动产业计量测试能力建设。 动态管理产业计量服务主体状态信息 动态管理产业计量服务主体状态信息，已取得的计量授权项目能力、产业计量测试服务能力等。 |
| 204 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-产业计量技术联盟管理 | 产业计量技术联盟组织协作 "针对产业计量技术联盟中涉及的产业链上下游 行业企业、技术机构、高校院所、销售单位等，为产业计量技术联盟组织协作。 面向不同角色，结合平台用户角色权限相关机制，构建相应的组织管理" 产业计量技术联盟相关主体状态信息管理 动态管理产业计量技术联盟相关主体状态信息、所在产业链位置、现有计量技术能力等。 |
| 205 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-产业计量测试服务中转站 | 计量检定、校准 展示长三角区域各国家和省（市）级产业计量测试中心计量检定、校准以及产业特色计量测试服务，为企业提供计量服务直达路径。 产业特色计量测试服务 展示长三角区域各国家和省（市）级产业计量测试中心产业特色计量测试服务，为企业提供计量服务直达路径。 |
| 206 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-产业计量测试需求发布管理 | 信息整合 收集产业计量科技成果和研发需求，提供信息整合支持 发布支持 发布产业计量科技成果和研发需求，提供信息发布支持 动态更新需求信息及解决状态 动态更新需求信息及解决状态。 |
| 207 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-技术解决方案提交管理 | 获取产业计量测试需求 "技术机构、科研院所、高校等参与“长三角产业计量技术创新挑战赛”的计量测试技术创新主体通过平台获取产业计量测试需求 提供创新主体注册登录，需求检索管理" 提交初步解决方案 提交初步解决方案，包括解决方案提交、调整等。 与需求提出企业建立沟通 计量测试技术创新主体依托平台与需求提出企业建立沟通。 |
| 208 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-产业计量咨询交互 | 产业及产业计量相关知识科普 提供咨询交互功能，进行产业及产业计量相关知识科普 普及产业计量专业知识 提供咨询交互功能，普及产业计量专业知识。 |
| 209 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-长三角产业计量测试共享服务（新建）-数据统计分析与服务构建 | 分析对象准备 对所涉及的分析对象，包括各类主体、计量测试服务能力、需求/解决方案等平台活动相关数据进行准备和处理。 产业计量测试中心及联盟信息查询 提供产业计量测试中心及联盟信息查询服务和接口. 产业领域计量测试资源及需求等统计分析 针对产业领域，提供计量测试资源及需求等的统计分析，提供相应的可视化展示。 计量技术创新挑战赛 包括提供本辖区相关主体活动情况查看、分类分区域对需求/解决方案信息进行统计分析,提供相应的可视化展示。 |
| 210 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-申报单位管理 （市局） | 1、新增和维护申报街道、申报行业信息，初始化诚信示范申报工作相关内容，按照角色，开通相关单位信息访问权限和功能权限。2、标记删除申报街道、申报行业、申报单位信息，已生成台账的申报单位不能删除。3、提供街道、行业、单位终止申报相关信息，设置状态为“已终止；未完成评审的申报单位”。4、提供街道、行业、单位撤销申报相关信息，设置状态为“已撤销；已评审通过的示范单位”。 |
| 211 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-示范工作申报（申报街道/行业） | 参建单位名录管理 1、参建单位同步录入：维护参建单位名录清单信息。对接强检平台，选择本街道计量器具使用单位作为创建单位。2、参建企业选择录入：对于新设主体，还没有进入强检平台的情况，对接市场主体库，选择本街道的企业。选择录入企业，确认为参建单位，进入参建单位名录。3、参建个体选择录入：对于新设主体，还没有进入强检平台的情况，对接市场主体库，选择本街道的个体工商户。选择录入个体，确认为参建单位，进入参建单位名录。4、其他单位选择录入：对于其他新设单位，还没有进入强检平台的情况，对接法人库，选择录入计量器具使用单位（如医院），确认为参建单位，进入参建单位名录。5、对于主动被动退出的参建单位进行名录管理。 参建单位信息同步 1、参建单位信息同步：对接市场主体库，同步归集更新参建单位的信息、状态等相关信息。2、计量器具信息同步：对接强检平台，同步归集更新参建单位的计量器具相关信息。3、信息同步主动提示：对同步归集的关键信息进行主动提示，并推送至相关终端。 参建单位信息维护 1、参建单位信息补充：维护参建单位相关补充信息，如联系方式等。2、参建单位日常记录：录入申报结果日常工作中针对该单位的情况记录，维护录入参建单位台账、周检计划、监督检查等相关日常信息。 参建单位信息查询 1、参建单位查询：向申报单位等相关单位提供参建单位查询访问能力。2、参建器具查询：向申报单位等相关单位提供参建器具查询访问能力。提供按单位、按器具分类进行查询的功能。3、器具强检查询：向申报单位等相关单位提供器具强检查询访问能力。提供按强检情况进行查询的功能，包括上次强检结果和下一次检查日期等。 诚信申报工作进展 1、申报进展查看：向申报单位等相关单位提供申报进展查看功能。2、复审工作提示：向审核单位提供复审工作提示相关功能。 台账维护日志查询 提供参建单位台账、计量器具台账信息维护日志（包括录入、维护、同步、补充相关操作日志）的查询、访问和信息筛选查看。 |
| 212 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-申报过程记录（市计量协会/申报行业） | 1、暗访情况记录 "暗访主要是对申报主体进行实地考察、评估和核实，重点是其计量器具、工作流程、检验方法、数据记录等方面的诚信情况。暗访通常需要采取不通知、不透露身份等隐蔽方式进行，以避免申报主体提前做好准备，影响评估结果的真实性和可靠性。暗访的目的是对申报主体的诚信计量状况进行全面了解和评估，以确定其是否符合诚信标准，并为其提供改进建议。暗访通常只针对申报主体进行评估和核查，不需要通知其他相关方。社会创建，由市计量协会进行暗访；行业创建，由行业协会自己进行暗访。 2、中途检查情况记录 "中途检查是在申报主体已经获得相关资格或认证之后对其进行的监督检查，重点是其是否持续保持了相应的诚信状况，是否存在违反诚信原则的行为。诚信计量申报过程中的暗访和中途检查虽然目的相同，但是具体操作方式、操作时间、操作重点等方面存在差异，需要根据具体情况进行具体安排。由行业中介组织（市计量协会、各民生领域行业协会等）在计划好的时间，安排专业人员前往申报主体进行检查，采取现场观察、检查记录、核对文件等方式，对申报主体的诚信计量情况进行分析和评估。 3、预验收情况记录 "预验收是诚信计量申报预验收过程中的重要环节之一，它可以保证申报主体在后续的监督和管理中得到公平、公正的评价和管理。信息记录的内容应该全面、真实、准确，包括预验收过程中所有的数据、记录、文件等，以便监督部门可以对申报主体的诚信计量情况进行全面了解和评估。同时，信息记录也可以为申报主体提供自我保护和自我完善的机会，使其在后续的管理中更加规范和合规。 4、评审情况记录 "评审是在预验收之后对申报主体进行的更为全面和细致的评估，以确定其是否具备诚信计量管理体系的运行能力。评审则由评审机构主导，申报主体需要接受评审机构的全面评估和审核。评审通过后，面向申报单位进行荣誉授予。 5、复评情况记录 "复评是在评审之后对已经获得诚信计量管理体系认证的申报主体进行监督检查，以防止其违反诚信原则或出现重大变化。 评审通过后，进行周期性的复评，复评流程与评审一致。 |
| 213 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-申报工作查询 | 申报单位信息查询 1、申报单位信息：以申报单位为观察视角，提供申报单位信息查询及基于申报单位的整合信息查看。2、申报进展查看：以申报业务为信息单位，查询并查看诚信计量申报情况。3、参建单位信息：以参建单位为中心，提供参建单位信息查询及基于参建单位的整合信息查看。4、参建器具信息：查询参建器具检验校准信息及相关历史记录。5、属地监管检查查询：向属地监管部门提供辖区相关计量监管信息的查询和访问功能。 参建单位综合查询 1、参建单位信息：归集单位名录信息，形成参建单位综合档案内容，并提供统一查询服务。2、参建器具信息：归集整合参建器具信息，形成参建单位综合档案内容，并提供统一查询服务。3、器具强检信息：归集整合参建器具强检信息，形成参建单位综合档案内容，并提供统一查询服务。4、日常情况记录：归集整合参建单位日常监管信息，形成参建单位综合档案内容，并提供统一查询服务。 |
| 214 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-重点信息导出 | 1、对通过验收单位、不再列入“诚信计量”名单的单位信息，提供信息导出能力；2、在暗访等过程中或形成最终验收结论时，将相关结果与属地监管部门共享，及时要求参建单位进行整改，有计量违法行为的及时进行处理；形成“诚信计量”白名单、黑名单，以供监管部门在日常监管中调整监管方式和频次；3、计算复评时间，对期间内复评单位提供清单导出；4、对“诚信计量”提供实时信息公示，对于不再列入“诚信计量”名单的单位及时取消其公示。5、风险预警：在获得验收结果信息后，系统根据设定的时间自动计算有效期，在有效期届满前6个月提醒地方政府部门做好复评审准备，在有效期届满前3个月提醒地方政府部门提交复评审申请。 |
| 215 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-诚信计量管理与服务（新建）-异常名录管理 | 1、自动列入异常名录（未及时开展复评审的）：超过有效期的街镇或重点民生行业领域“诚信计量示范”单位未及时开展复评审，系统将自动将其列入异常名录，1个月内只能由市局根据相关单位情况说明决定是否将其移出名录，超过1个月的判为超期，不再列入“诚信计量示范”名单。对于未及时开展复评审的，自动列入异常名录。2、相关单位情况说明（对异常情况进行说明）：委相关单位情况提供提交相关说明的功能。3、市局是否移除决定：移出“诚信计量示范”名单，1个月内只能由市局根据相关单位情况说明决定是否将其移出名录。4、自动移出“诚信计量示范”名单：超过1个月的判为超期，不再列入“诚信计量示范”名单。 |
| 216 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对项目征集 | 项目征集通告 由市市场监督管理局发布比对项目征集通告，提供近三年计量比对项目信息作为参考信息（避免重复申报，3年内已组织过同类计量比对项目原则上不得重复申请）及计量比对项目申报书的内容与格式的要求。 项目征集信息推送 向相关单位进行针对性的信息推送。 |
| 217 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对项目申报 | 在线申报 申报单位填写计量比对项目申报书，通过系统报送市市场监管局计量处。项目申报书包括项目名称、起止时间、项目负责人、申报单位、比对类型、所属专业（长度、力学、声学、温度、电磁、无线电、时间频率、电离辐射、化学、光学、标准物质）、主导实验室、项目联系人及手机号、申报日期等格式化内容，以及相关具体描述内容 |
| 218 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对项目遴选及确认主导实验室 | 申报时限截止后，市市场监管局计量处组织行业专家组成评审专家组对征集的计量比对项目进行审评和论证，申报单位进行现场答辩。经遴选，部分项目列入年度上海市计量比对项目。 |
| 219 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对项目发布 | 比对项目通告 "计量处发布组织实施当年度本市计量比对项目的通告，通告包括计量比对项目信息（ABC三类各包括哪些项目）及相关要求，组织实施相关要求,计量比对结果使用说明等内容。 同时发布上海市计量比对项目汇总表，包括项目编号、项目名称、项目参数、比对类型、主导实验室、联系人及联系方式、比对项目起止时间等信息。 比对项目信息推送 向有关单位进行针对性的推送 |
| 220 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对组织实施 | 参与报名 参比实验室向相关项目的主导实验室报名，主导实验室角色获取相应的报名信息，予以确认。 比对方案 主导实验室在系统中录入比对方案格式化信息（关键数据格式、计算方法、关键时间节点等），上传比对方案。相关信息可被同一项目的相关方，包括主导实验室、参比实验室及项目相关监管单位访问。 |
| 221 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对项目跟踪 | 接收单位填写计量比对传递标准（样品）交接单，并告知主导实验室。 计量比对的结果数据，由参与实验室填报。 参比实验室可在系统中录入相关执行情况及关键信息。 |
| 222 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对结果评价 | 比对结果评价计算 系统根据比对方案确定数据及实测结果数据，按照计量比对技术规范JJF 1117-2010，计算归一化偏差En或Z比分数辅助评价，给出基于评判原则的提示信息。 比对结果评价图 针对特定比对项目，基于计算结果，生成整体的比对结果评价图。 |
| 223 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对总结 | 系统对比对总结会相关情况进行记录，包括专家、比对总结报告、会议纪要、整改要求及补测报告等。 |
| 224 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对结果公示 | 市局摘录比对报告信息，形成对外公示信息；原始的比对报告（及补测报告）作为对外公示的附件。 比对结果通过市场监管门户网站、一站式服务平台进行发布和公示。 |
| 225 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-比对结果应用 | 计量比对可提供给各种认证、认可、考核评审, 作为实验室能力的证明。将计量比对项目结果作为相应机构的档案的一部分，进行“一企一档”式的信息整合。 当市民使用计量标准项目等查询服务时，展示计量机构同时，展示一定周期（例如三年）内计量机构参与的计量比对活动和相应评价。 对主导实验室和比对结果符合规定要求的计量技术机构，在接受计量授权监督检查和到期复核、计量标准监督检查和复查考核时，相关项目可在5年内免于现场试验。 |
| 226 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-时限提醒 | 系统针对组织方（计量监管部门）、主导实验室、参比实验室角色分工及不同的应用环节设置业务办理时限。 例如，项目征集期限、参比实验室报名期限、比对方案确认、比对项目跟踪反馈（结果上报）、项目整体推进（计划完成时间）等，与时间期限相关的环节进行跟踪，当临期时，基于既定规则向相关方发出提醒或警示信息。 |
| 227 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-参与方监控 | 对于A类比对项目，按照计量标准考核证书的类目进行要求，无正当理由，不得不参加; 对于C类比对项目，已取得相关计量标准考核证书的计量技术机构需报名参加，确有特殊情况不能报名参加的，需主导实验室书面同意，并事先报发证机构同意。 系统在比对项目报名截止前，发现有应报名参比A类/C类项目而未报名的，发出警示消息，便于监管跟踪。 对于有正当理由的，可在录入相应理由后关闭该条警示信息。 |
| 228 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-计量风险预警 | 对于高风险内容，例如，计量比对结果没有达到合理的预期（或偏差大于阈值的）;时序化同一实验室在不同比对项目中的En值，连续下降或频繁异常的，发起预警，可作为监管线索进行处理。 |
| 229 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量比对管理与服务（新建）-计量比对数据查询服务 | 1、主导实验室 "主导实验室同时应具备《计量标准考核证书》，存在信息整合要求。 提供基于主导实验室的信息聚合，并提供相应的数据访问服务，便于计量比对及相关计量业务复用。 2、比对项目 提供基于比对项目的信息聚合，并提供相应的数据访问服务，便于计量比对及相关计量业务复用。 3、计量专家 计量比对领域专家，一般包括一级计量标准考评员（总局发证，定期Excel收集）、二级计量标准考评员（市局发证），基于相关行政许可和数据归集，建立相应的信息访问机制。 |
| 230 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管端升级改造-移动端电子地图展示 | 利用电子地图应用，提升监管人员现场执法效率，在手机端,依托电子地图,展示企业位置、器具数量等信息。 |
| 231 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管端升级改造-移动端—器具信息查询 | 在移动端实现简易快速查询；提升日常巡查时处置问题能力扫码查询器具基本信息。根据所属单位、所属区、所属街道、器具种类、检定有效期、检定结果等条件查询器具基本信息。 |
| 232 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管端升级改造-移动端-核实（修改）器具信息 | 巡查人员利用移动端，进行核实(修改)器具所属街道、安装地点等信息。 |
| 233 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管端升级改造-移动端-器具报废处理 | 对于超期使用的器具,可在移动端做报废处理。 |
| 234 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管端升级改造-监管信息推送 | 目前监管工作人员需要通过PC登录监管端才能获取相关监管信息。本次项目由平台功能模块生成监管信息,并推送至局内部门户进行监管消息提醒。 |
| 235 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-企业用户移动端升级改造-企业用户移动端-登录(升级) | 身份资料上传 个体户、小商户等用户在移动端个人用户通过上传电子营业执照、身份证的照片,绑定企业和器具责任人信息。 身份自动/人工审核 个体户、小商户等用户移动端上传照片等资料通过OCR识别后,并经监管端人工审核后，用户开通系统访问权限，可以通过在电脑端以个人身份登录平台，通过电子营业执照登录移动端。 PC端、移动端身份认证 PC端身份认证，个体户、小商户等用户在电脑端以个人身份登录平台。移动端身份认证，个体户、小商户等用户在移动端通过电子营业执照登录平台。 |
| 236 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-企业用户移动端升级改造-企业用户移动端-扫码送检 | 对于周期检定的器具,提升移动端送检效率，扫一扫器具二维码,通过解码程序获得器具编码,自动添加到送检队列。 |
| 237 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-企业用户移动端升级改造-企业用户移动端-拍照识别器具信息 | 简化用户建立台账过程，新增器具时,通过拍照片,自动识别铭牌上的器具基本信息。 |
| 238 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-企业用户移动端升级改造-企业用户移动端-预警提醒信息推送 | 对企业/个人用户器具送检情况进行主动预警提醒信息推送，包括器具临期提醒、超期未检预警、器具编码重复提醒等预警提醒信息。 |
| 239 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-新增三表强制检定“二检合一”功能 | 新增三表强制检定“二检合一”功能，将三表出厂检定与上海市计量器具强制检定公共服务平台“二检合一”，需要对现有强检业务流程管理进行功能升级改造： 1、三表企业（机构）上传出厂检定数据； 2、选择（设置）抽检机构； 3、检定机构设置抽检合格率； 4、检定机构查看出厂检定列表； 5、检定机构抽检器具并生成抽检检定单 6、机构抽检检定单结果上报 7、根据检定合格率是否达标确认是否整批数据转为强检检定结果。 |
| 240 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-短时间内大量超期/临期未检提醒 | 便于街道所安排商贸称集中现场检定上门项目,便于机构安排检定计划，依据各机构检定能力设置阈值,定期统计区域内超期/临期数量,当超过阈值,向机构端和监管端用户提供预警。 |
| 241 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-合格率趋势分析 | 为制定重点监管对象、开展专项行动、完善监管计划等提供支撑。定期统计各项目检定不合格率、首检不合格率,当超过阈值,向监管预警 |
| 242 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-企业分级监管功能升级 | 将器具多的单位纳入重点单位管理，根据器具数量，实现重点单位打标签，对重点单位进行重点监督。 定期统计所有企业台账数、送检率、不合格率,当超过阈值,向监管预警。 对标签为重点单位企业进行单独分析，定期对重点单位台账数、送检率、不合格率,当超过阈值,向监管预警。 |
| 243 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-检定机构承载能力分析 | 根据检定机构和器具数据，搭建检定机构承载能力分析模型，对区域检定机构承载能力分析、预警。例如，某区拥有大量电子秤但机构能力建设不够导致送检需多个工作日才能完成检定时，系统能发出预警，促进监管部门、技术机构进一步提升能力建设。 如某些检定工作大量集中于某个机构，平台可自动分流检定任务。机构录入计量标准器具信息、计量标准可开展的检定项目、授权范围、检定人员信息、检定人员可开展的检定项目(已有);统计人均检定量,标准装置套均检定量;根据报检日期、完成检定日期，计算检定时间，当检定时间超过阈值时，提醒机构和监管人员。 |
| 244 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-重点计量器具关键参数统计分析 | 依托于关键计量参数数据库，对器具信息、检定结果信息进行信息抽取和规范化整理，对重点计量器具关键参数进行统计分析。 |
| 245 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-监管风险分析功能-重点商圈和特色街区监管数据可视化 | 诚信计量示范商圈(街区)创建,依托电子地图,划定重点商圈和特色街区的边界,汇总区域内商铺信息、器具信息和检定情况。 |
| 246 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-强制检定业务数据规整-检测机构电子证书共享接口开发 | 检测机构证书采集接口 形成业务闭环，完成检定后,由市计测院、市质检院等机构提供电子证书下载链接,在检定单管理中提供下载证书和批量下载证书。 证书查询、预览 根据检定单，对采集的pdf证书进行查询和在线预览。 |
| 247 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-强制检定业务数据规整-关键计量参数业务库构建 | 试点关键计量参数数据库，增设前置机和数据接口,按需同步器具信息、检定结果信息,根据规范格式化信息,进行数据整理，为对重点计量器具关键参数统计分析提供数据基础。 |
| 248 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-强制检定业务数据规整-重点民生领域计量器具数据共享接口开发 | 联联平台数据共享接口开发 上海市计量器具强制检定公共服务系统与联联平台数据共享接口开发，实现用户端计量器具数据同步接口开发。 国家电网电力侧数据共享接口开发 实现上海市计量器具强制检定公共服务系统与国家电网电力侧数据共享接口开发，实现用户端、机构端计量器具数据同步接口开发。 诚信计量信息公示平台数据共享接口开发 上海市计量器具强制检定公共服务系统与诚信计量信息公示平台，实现监管端计量器具数据同步接口开发。 强生出租数据共享接口开发 上海市计量器具强制检定公共服务系统与强生出租企业用户端数据同步，实现强生交通集团数据中台批量自动获取出租车计价器强检结果数据。 浦东区局、国能中心数据共享接口开发 上海市计量器具强制检定公共服务系统与浦东区局、国能中心通过前置机实现数据同步。 |
| 249 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-强制检定业务数据规整-检定结果数据接口(升级) | 检定结果数据接口(升级),增加信息反馈。 |
| 250 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-计量强检管理与服务（升级）-强制检定业务数据规整-强制检定业务数据统计分析功能升级 | 统计分析模块(升级),提升查询和导出数量上限,提供完整的器具详情、检定结果详情的导出。 |
| 251 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-框架搭建 | 包装有度系统（商品包装初判系统）依据强制性国家标准，对于31类食品、16类化妆品和5类食用农产品的包装空隙率、包装层数、包装成本的限量要求可给出初步判定，为消费者、监管单位、生产企业判断商品包装是否适度提供参考。 构建包装有度相关移动端、PC端、小程序框架体系。 移动端框架：移动端采用H5（HTML5）服务框架，H5服务框架是一种用于构建基于Web技术的移动应用程序的工具和平台。 PC端框架：PC端管理采用Spring Cloud框架。Spring Cloud 是一个用于构建分布式系统和微服务架构的开源框架，它是 Spring 生态系统的一部分。 小程序框架：构建包装有度小程序框架。 |
| 252 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-标准管理 | 提供标准、商品类别、包装层数、包装成本维护等标准字典的新建、编辑、作废、删除维护功能。 |
| 253 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判服务-选择商品 | 用户先选择商品分类，包括食品、化妆品或食用农产品。系统将根据用户选择的商品分类展示商品类别。商品分类和商品类别将根据标准管理的数据实现同步更新。商品选择可以滑动寻找，也可以直接搜索，系统会进行智能搜索实现后台匹配库。商品分类和商品类别根据类别序号升序展示 |
| 254 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判服务-选择初判类型 | 初判类型分为包装空隙率、包装层数、包装成本，不同的商品类别商品将根据国家标准分别进行展示。 |
| 255 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判服务-包装参数手动维护 | 包装参数维护分为自动识别参数和手动维护参数两种方式。手动维护参数是用户输入文字或输入语音后由系统转换为文字。包装参数包括了净含量、包装体积、包装层数、销售价格。 |
| 256 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判服务-包装参数自动识别 | 获取摄像头数据 "自动识别参数是通过手机摄像头拍摄的图片或视频进行参数识别。 使用AR开发平台，获取来自手机摄像头的实时图像数据。 特征检测和跟踪 使用特征点检测、SLAM（同时定位与地图构建），在图像上执行特征检测和跟踪，确定物体的位置和方向。 标定 标定相机以确定相机的内部参数和外部参数，提高测量的准确性。 物体识别 使用图像分析和计算机视觉算法，根据检测到的特征，识别物体或物体的边界。 测量 物体被识别后，通过物体的位置和相机参数测量尺寸。 渲染 在AR应用程序中渲染测量的结果，通过将测量的线、点或虚拟对象叠加到摄像头的图像上。 精确度和校准 确保测量准确性和稳定性，需要对工具进行校准。 |
| 257 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判服务-初判计算和结果展示 | 所有必填信息都输入完成后，系统会自动计算测量结果。内容包含商品的实际体积、最大允许体积、实际包装层数及最大包装层数，商品的包装空隙率、包装层数均符合要求时，会提示正常包装，商品包装有一项不符合国家标准规定的要求,则初判该商品的包装为过度包装。 |
| 258 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-初判资料管理 | 初判基础资料、初判辅助信息的新建和查看两种操作方式。 初判基础资料的内容包括初判时产生的图片资料，商品的分类、类别信息，商品信息、商品包装参数信息，商品初判对应的国家标准，商品初判结果信息等。初判辅助信息的内容包括初判的时间、地点，商品生产企业和销售企业信息。 |
| 259 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-线索库管理 | 线索登记 商品初判不合格的资料由系统自动登记，纳入商品不合格包装线索库。线索包括了初判服务产生的基础资料和辅助信息，线索状态。线索库的线索记录不允许删除，对于无效的线索，可以标记为作废状态。 线索查询 线索查询的条件包括时间区间、行政区域、商品分类、商品类别、检测类型进行查询，查询结果以列表显示。查询结果列表默认排序为初判时间降序，用户可以选择列表的行查看线索的详细信息。 线索处理 线索入库后，可以记录线索的处理状态，处理状态分为未处理、处理中，检测合格、检测不合格、作废五种。线索登记入库后，默认状态为未处理。用户可以选择线索进行处理状态的更新，检测合格和检测不合格两种状态更新时，记录检测时间和检测机构信息。作废状态更新时，记录作废时间和操作人信息。 |
| 260 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-资讯管理 | 后台管理用户可以添加增加资讯，资讯内容包括资讯类别、资讯标题、资讯正文、发布时间、发布人。资讯正文中可以编辑文字和图片。只有发布后的资讯才转入前端展示。资讯可以随时修改、删除资讯，删除的资讯不再展示。前端展示列表按照发布时间降序排列。 所有用户均可以浏览资讯，也可以根据资讯类别、关键词搜索资讯，用户浏览资讯后系统自动记录浏览数。 |
| 261 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-统计分析-业务数据分析 | 业务数据分析包括商品初判次数、商品初判合格数、商品初判不合格数、商品初判不合格比例、线索库处理情况的统计和分析。支持用户按时间区间、商品类别、区域、检测类型、线索处理情况等条件分别进行统计。 |
| 262 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-统计分析-运营数据分析 | 运营数据分析包括用户数、用户访问量、主要功能使用次数的统计与分析。支持用户按时间区间、用户类型、用户所在区域分别进行统计。 |
| 263 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-用户接入 | 支持从随申办进入系统的用户接入，记录用户从随申办进入系统时的基础信息，包括用户名称、联系方式、用户所在机构、认证方式、用户状态等信息。根据随申办传递的用户信息，将用户分为自然人、企业用户和政府工作人员三种类型，并自动按类型分配权限。用户行为记录，包括用户操作时间、操作内容等，以上行为由系统功能模块自动收集，用于今后的用户行为分析。 |
| 264 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-计量管理子系统（升级）-包装有度/商品包装初判程序（新建）-小程序限制商品包装初判服务 | 提供小程序限制商品包装初判服务，包括参数手动维护、参数自动识别、初判自动计算、资讯服务等。 |
| 265 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-培育申请 | 培育申请 为上海品牌培育的申请者，包括本市企业、本市事业单位以及个体工商户提供上海品牌培育的申请功能。促进“上海品牌”培育过程规范化，向有意愿申请“上海品牌”培育组织开放，由其填报并上传培育所需信息等，按表填报资料，支持上传附件材料。 智能预填 能结合申请用户的单位信息，预填申请单位基本信息、政府质量奖等获奖信息。 |
| 266 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-培育预筛 | 培育预筛 培育预筛包括：（1）区局预筛；（2）行业协会预筛：目前特指质量协会。 智能辅助 为审查人员，主动关联申请者的历史行政处罚记录、失信记录、异常状态等，对申请者是否通过初筛提供智能辅助。 退回补正 区局预筛、行业协会预筛过程中，会有需要申请企业补充材料的需求。 |
| 267 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-培育打分 | 书面评审打分 "书面评审包括两个环节，包括： （1）选派专家：行业协会选择专家（2-5个）； （2）专家评审：专家打分评审。 系统记录专家打分结果。 现场答辩打分 现场答辩由协会组织专家与企业，进行现场答辩，专家现场打分。系统记录现场打分结果。 综合打分 "（1）书面评审分30% + 现场答辩分70%； （2）总分达到75%以上的，培育申请通过，加入“上海认证培育库”。 |
| 268 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-对接”上海品牌“认证 | 提供培育企业批量导出功能，能对接“上海品牌”认证；并预留对接服务接口。 |
| 269 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-培育公示管理 | （1）D类培育对象：申请参与品牌培育的企业； （2）C类培育对象：通过区局、协会初筛的企业； （3）B类培育对象：通过书面评审，但现场答辩未通过的企业； （4）A类对象：拟授予“上海品牌”认证的培育企业，其中市局再选出“市局关注”的培育对象； （5）培育对象公示，对拟授予“上海品牌”认证的培育企业进行公示。 |
| 270 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-培育查询 | 提供上海品牌培育查询统计功能。市局不直接参与培育申请评审过程，但可以全程查看与统计。 |
| 271 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-上海品牌培育与服务（新建）-上海品牌认证清单管理 | 联盟数据报送 "市场监管部门不直接参与“上海品牌”认证过程，但需要能及时获知“上海品牌”认证的结果及进展。 “上海品牌”认证联盟在接收”上海品牌“认证信息后，联盟实时通过市场监管局系统录入办理过程和结果。 监管清单查询 市场监管部门查询和统计”上海品牌“认证情况，并可以关联查询被认证企业的详细信息。 认证技术文件管理 建立认证技术文件管理机制。统一入库标准字段，形成规范化的数据储存模式，提供认证技术文件数据分类、数据查询的功能。 优质品牌企业管理 建立优质品牌企业数据管理机制。统一入库标准字段，形成规范化的数据储存模式，提供优质品牌企业数据分类、数据查询的功能。 品牌认证专家管理 建立行业专家数据管理机制。统一入库标准字段，形成规范化的数据储存模式，提供品牌认证专家数据分类、数据查询的功能。 品牌认证统计服务 提供系统相关数据指标生成和统计生成服务 |
| 272 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-国家质检中心信息管理（新建） | 维护国家质检中心信息，构建国家质检中心信息查询服务能力。 |
| 273 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-上海市质检中心信息管理（新建） | 上海市质检中心通过创建申报审批流程，经过申报、初审、复审、评审考核、结果判断及公示形成申报闭环，帮助检验检测机构引导检验检测机构加强实验室管理信息化数字化建设，助力检验检测机构服务能级提升。 |
| 274 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-授权签字人考核管理（新建） | 新建授权签字人考核管理功能，包括授权签字人考核计划发布、授权签字人报名管理、授权签字人考核结果录入和发布以及授权签字人历史信息汇总查询。 |
| 275 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构能力验证功能（升级）-能力验证项目库的动态管理和在线查询 | 为方便管理人员对上海市检验检测机构能力验证管理功能，系统提供能力验证项目库的动态管理和在线查询功能。工作人员通过该功能完成能力验证项目库的新增、修改、删除、查询等操作，完成上海市检验检测机构能力验证项目信息的日常管理。 |
| 276 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构能力验证功能（升级）-年度能力验证计划发布 | 根据每年对检验检测机构年度能力监督检查情况，定期发布上海市检验检测机构能力情况。提供年度能力验证信息的新增、修改、删除等编辑功能，并通过年度能力验证计划发布功能定期发布信息。 |
| 277 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构能力验证功能（升级）-检验检测机构报名 | 为鼓励检验检测机构参加政府部门、国际组织、专业技术评价机构、行业协会等开展的能力验证和比对，系统提供检验检测机构报名功能，取得资质许可的检验检测机构可以按照规定参加资质许可部门开展的能力验证和比对，并通过系统完成检验检测机构报名工作，以及报名接受情况和能力验证结果。工作人员通过系统完成检验检测机构报名的接受操作，并提供检验检测机构报名信息导出功能。 |
| 278 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构能力验证功能（升级）-能力验证结果录入和发布 | 为方政府部门、国际组织、专业技术评价机构、行业协会等开展的能力验证和比对能力工作，系统能力验证结果录入和发布功能。工作人员通过该功能模块完成能力验证结果录入和发布等操作。 |
| 279 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构能力验证功能（升级）-能力验证历史信息汇总查询 | 系统提供能力验证历史信息汇总查询功能。基于上海市检验检测机构能力验证能力验证采集信息，系统汇总上海市历年的能力验证历史信息，工作人员通过该功能模块完成检验检测机构能力验证的查询等操作。 |
| 280 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构盲样考核功能（升级）-盲样考核计划发布 | 为方便科室部门对盲样考核管理工作，系统提供盲样考核计划发布功能，系统提供盲样考核信息的新增、修改、删除等操作，通过该功能完成盲样考核的制定，并通过系统发布盲样考核计划信息。 |
| 281 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构盲样考核功能（升级）-盲样样品信息管理 | 针对盲样考核工作业务需求，系统提供盲样样品数据库的管理功能，支持盲样样品信息的新增、修改、删除等操作。工作人员通过该功能模块完成对盲样样品信息的采集管理，方便工作人员对上海市盲样样品数据库管理维护。 |
| 282 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构盲样考核功能（升级）-盲样考核结果录入和发布 | 系统提供盲样考核结果录入和发布功能，支持盲样考核结果新增、修改、删除等采集操作。工作人员通过该功能模块完成盲样考核结果录入采集操作，并通过系统可以查询到具体盲样考核结果信息。 |
| 283 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测监管系统（升级）-检验检测机构盲样考核功能（升级）-盲样考核历史信息汇总查询 | 基于盲样考核结果录入信息，系统自动汇总上海市盲样考核结果信息，且提供盲样考核历史信息查询功能。工作人员可以根据业务需要，通过该功能模块查询具体某盲样考核结果状况。 |
| 284 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-上年度信息带入 | 表一《基本概况表》增加上年度填写信息自动带入预填功能，增加切换至下一张表填报时，作确认提示“请核实本表信息！”“确认无误”和“继续修改”。 |
| 285 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-年报统计进度可视化 | 参照总局统计进度展示效果，增加各区年报进度统计表可视化展示统计图（饼图、柱状图） |
| 286 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-分领域统计进度可视化 | 参照总局统计进度展示效果，增加三个分领域年报进度统计表可视化展示统计图（饼图、柱状图） |
| 287 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-增减表间表内校验 | 1、745独立法人填写的表六和表十二需要实现表间校核。 企业：表六“检验检测业务收入”应与表十二“营业收入”相同；表六“检验检测业务利润”应与表十二“营业利润”相同； 行政、事业：表六“检验检测业务收入”应与表十二“本年收入合计”相同。 2、表二“获得行政部门检验检测机构资质许可名称”栏内，如果勾选“进出口商品检验鉴定机构资格证书”，则应在表三“检验检测领域”-7重点领域栏内自动关联勾选“进出口商品检验鉴定”，并在-4栏内出现“检验”“鉴定”；“检验”和“鉴定”业务收入之和应等于36个小项中“产商品检验、验货”的收入； 3、上海机动车检验机构资源调查表增加33个表内校验规则。 |
| 288 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-增加统计采集项 | 1、表一《基本概况表》增加1个采集项。 2、表三《检验检测机构服务支撑情况》增加10个采集项。 3、表四《检验检测机构专业资源投入情况》增加5个采集项。 4、表五《检验检测机构能力提升与创新情况》增加 智能化、数字化发展情况 采集内容。 以上增加的采集项同时在详情页，审核页、审批页同步展示。 |
| 289 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-年报辅助审查 | 在年报审核、审批界面下，增加重点指标同前两个年度数据作比对的功能；在填报界面下，对重点指标数值较上年度超过正负30%的，作提示“该指标数值较上年度偏离较大，请核实！” 指标包括：表四中仪器设备总数、资产原值，实验室面积，从业人数；表六中检验检测报告数、收入数及利润。 |
| 290 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-统计催报功能 | 对状态为未填报、未修改、未提交的机构，自动或人工发出手机短信催报提醒 |
| 291 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-半年报填报 | 1、增加检验检测机构半年报范围设定功能，按业务处室划定的范围自动生成或导入生成半年报应报清单。 2、增加半年报填报功能，本年度新增机构填写年报1-4表和半年报采集表，存量机构填写半年报。 3、增加半年度审核功能，审核人员审核时查看半年报信息，给出审核意见及审核结果。 4、增加半年度审批功能，审批人员审核时查看半年报信息，给出审批意见及审核结果。 |
| 292 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-检验检测与认证认可子系统（升级）-检验检测行业资源统计（升级）-检验检测认证机构资源年报统计（升级）-定式报表制作和导出 | 实现检验检测机构出具报告汇总表、业务经济指标汇总表、仪器设备数汇总表、仪器设备资产原值汇总表等28张定式报表制作和导出功能。 |
| 293 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链构建 | 智能机器人质量产业链图谱，旨在以智能机器人产业链上、中、下游的构建，产业链相关企业与机构的汇聚。对企业、机构、资质、能力、荣誉、标准等各类信息进行分析，一方面，提炼质量体系对产业链的支撑作用，为潜力企业提供发展意见；另一方面，优化产业分类标签，挖掘潜在企业。 智能机器人产业链构建包括产业链上下游 行业配置与产业链上下游 行业属性。 |
| 294 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人企业筛选 | 建立智能机器人企业专题库，汇集智能机器人产业链主体以及主体相关信息，形成智能机器人产业链企业的筛选，包括自动筛选、人工补录、筛选查阅、筛选确定等。 |
| 295 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人企业产业链归类 | 建立智能机器人企业标注，旨在分析企业，归类于哪项智能机器人产业链的各个上下游，如核心零部件、基础技术及软件等，包括自动归类、人工确认等。 |
| 296 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人质量数据汇聚-链上企业质量数据汇聚 | 依托数据慧治平台，汇聚链上企业相关标准、质量、认证、监管等相关数据。包括、标准信息（企业标准自我声明公开、企业参与制修订标准）、质量许可（重要工业产品生产许可）、认证信息（企业获证情况、CCC强制性认证、CCC自我声明结果）、质量监管（监督抽查）。 |
| 297 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人质量数据汇聚-质量底座数据汇聚 | 依托数据慧治平台，汇聚本市关于智能机器人相关标准、质量、认证、监管等相关数据。包括标准体系（国家标准/行业标准/地方标准/团体标准）、计量规程（地方计量检定规程、计量校准规范）、认证机构、检验检测（机构资质认定、机构能力）。 |
| 298 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人链上企业质量关联 | 质量智能关联 以智能机器人产业链链上企业为底板，关联其所涉及的标准、计量、认证以及检验检测机构的相关信息。建立智能机器人企业与质量体系进行关联。 质量人工关联 针对数据分析的初步的关联建议，或是数据间暂时无法形成关联等情况，建立质量人工关联功能，支撑工作人员，可以手工将企业产品与服务，与质量许可、标准信息、质量荣誉、认证信息、质量监管进行关联。 |
| 299 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链质量图谱-智能机器人产业链图谱 | 通过产业链行业配置功能，将智能机器人上下游 行业进行配置，显示产业链的行业；通过智能机器人企业筛选功能，将筛选过、过滤过的企业，匹配装入产业链，形成上下游的产业图谱。 |
| 300 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链质量图谱-智能机器人产业链质量图谱 | 以智能机器人产业链图谱为底板，通过质量关联功能，统计市场监管的质量体系，包括标准、计量、认可、认证等体系以及相关机构（标院、计量服务机构、检验检测机构等），形成智能机器人产业链质量图谱。 1、质量发展状况 建立查询统计功能，按区域（市、区）显示智能机器人产业质量发展体系，包括政府质量奖、质量攻关、等质量选树及上海标准、上海品牌。 2、质量支撑体系 按区域（市、区）显示标院、计量服务机构、检验检测机构在全市、各区的分布。 |
| 301 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链质量底座-质量支撑机构底座 | 建立智能机器人产业链质量底座，汇聚市场监管领域的智能机器人产业的相关标准、计量、认可、认证的能力以及相关机构。 建立质量支撑机构功能，可按区域（市、区）统计标准机构、计量机构、认证机构，检验检测机构在全市、各区的分布。 |
| 302 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链质量底座-质量支撑能力底座 | 建立质量支撑能力功能，按标准、计量、认可、认证等维度，统计分析其相关能力以及参数。如，按标准，分别展示产业链的相关国家标准、地方标准、行业标准等。 |
| 303 | 质量基础设施一站式服务 | 质量基础设施一站式管理-质量综合管理服务-智能机器人质量产业链图谱-智能机器人产业链图谱可视化展示 | 通过可视化技术，将产业链图谱、产业链质量底座以图表、列表等形式在大屏中进行展示，便于检阅与分析。 |
| 304 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-企业法定代表人任职限制预警 | 数据来源：综合监管系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对市场主体违法办理变更登记的行政检查 预警规则：参照现有综合监管系统中的相关功能进行预警，列入严重违法失信名单的企业法定代表人不列入预警。 计算频次：每日1次 处理方式：触发预警条件后，在属地监管机构生成待办任务。直接在属地监管机构生成待办任务，如果属地监管机构是区局的，可以由区局分派到所队。 |
| 305 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-实缴资本风险预警 | 数据来源：市场局企业信用信息公示系统 模型类别：风险预警类 检查情形： ü对虚报注册资本取得市场主体登记的行政检查； ü对实行注册资本实缴登记制的市场主体的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的行政检查； ü对实行注册资本实缴登记制的市场主体的发起人、股东在市场主体成立后抽逃出资的行政检查。 预警规则： ü企业年报或即时公示信息中的实缴信息（含货币出资）总额大于100万元人民币，外资的需转换为人民币后计算； ü企业年报中的经营数据：资产总额、所有者权益合计、负债总额、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额均为0； ü企业年报中的从业人数为0。 ü企业年报数据读取范围：读取2024年年报数据，如未填报2024年年报，则读取2023年年报数据。 计算频次：每月1次 处理方式：触发预警条件后，生成市局信用处的待办问题线索，信用处可以选择关闭或者分派处理。分派处理的，可逐级下派到区局、所队进行检查。 |
| 306 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-电商平台亮照亮证风险预警 | 数据来源：网络交易监管系统 模型类别：信用评价类 检查情形：平台责任落实 预警规则：通过网络监测抽查电商平台内经营者公示资质情况（营业执照、行政许可、自我声明），平台内公示率低于90%的平台企业列入预警名单。 计算频次：每年1次 处理方式：提示属地市场监管部门。 |
| 307 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-网络监测风险预警 | 数据来源：网络监测系统 模型类别：风险预警类 检查情形：平台责任落实 预警规则：预警信息由网络监测系统中生成。 计算频次：用户手工导入线索文件（excel文件）后，进行及时计算。 处理方式：网络监测系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，生成待办任务。待办任务发到属地市场监管部门。 |
| 308 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-广告违法行为预警 | 行政处罚系统中，需对涉及以下两类广告违法行为的企业进行标记。 ü两年内收到两次以上虚假广告行政处罚的企业。 ü违反《广告法》第六十四条规定限制广告审查的企业。 违法线索查处时，若关联的当事企业涉及以上广告违法行为，则需在系统中进行风险预警提示。 |
| 309 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-广告监测风险预警 | 数据来源：广告监测系统 模型类别：风险预警类 检查情形：平台责任落实 预警规则：预警信息由广告监测系统生成。 计算频次：实时 处理方式：将广告监测系统发现的涉嫌严重违法广告线索接入一体化平台预警中心，生成待办任务。待办任务发到属地市场监管部门。 |
| 310 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-媒体广告发布单位广告风险预警 | 数据来源：广告监测系统 模型类别：信用评价类 检查情形：媒体广告发布 预警规则：预警信息由广告监测系统生成。 计算频次：每月1次 处理方式：广告监测系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，提示广告发布单位属地监管单位。 |
| 311 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-产品质量安全风险监测预警 | 数据来源：产品质量管理系统 模型类别：信用评价类 检查情形： ü对生产、销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格冒充合格产品的行政检查（生产者）； ü对生产、销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格冒充合格产品的行政检查（销售者）； ü对取得生产许可证后国抽或省抽不合格的企业的行政检查（生产列入目录产品的企业）； ü对工业产品生产单位落实质量安全主体责任的检查（生产单位）； ü对工业产品生产单位落实质量安全主体责任的检查（销售单位）。 预警规则：对2年内监督抽查有不合格的生产企业或销售企业进行预警。一体化平台每月月初对当日之前两年内有1次或2次不合格情况进行普通预警提醒；对3次及以上不合格情况进行高频预警提醒。 计算频次：每月1次 处理方式：一体化平台预警提示信息栏展示预警信息，监管干部点击“阅知”按钮可确认取消本次预警。预警提醒到属地所。 |
| 312 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-食品生产企业主体存在异常预警 | 数据来源：企业信用风险分类系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对A类食品生产企业的行政检查 预警规则：预警信息由企业信用风险分类系统中生成。 计算频次：每月1次 处理方式：企业信用风险分类系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，生成待办任务。任务发给企业属地监管所，若不能确定属地监管所，则发给对应的区局食品生产科或区局特食科。 |
| 313 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-特殊食品生产企业主体存在异常预警 | 数据来源：企业信用风险分类系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对特殊食品生产企业的的行政检查（A类企业） 预警规则：预警信息由企业信用风险分类系统中生成。 计算频次：每月1次 处理方式：企业信用风险分类系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，生成待办任务。任务发给企业属地监管所，若不能确定属地监管所，则发给对应的区局食品生产科或区局特食科。 |
| 314 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-食品经营许可证临期提醒（流通、餐饮） | 数据来源：许可系统 模型类别：信用评价类 检查情形：食品经营许可证有效期 预警规则：食品经营许可证到期前15天进行预警。 计算频次：每年1次 处理方式：预警信息提醒。 |
| 315 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-食品抽检风险预警 | 数据来源：食品安全信息追溯系统 模型类别：风险预警类 检查情形：根据企业许可证对应检查事项 预警规则：预警信息由食品安全信息追溯系统生成。 计算频次：每日1次 处理方式：食品安全信息追溯系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，生成待办任务。待办任务发到区局科里（根据主体食品许可证类型到具体科室，有食品生产许可证到食品生产领域对应科室，有其他食品许可证到食品经营领域对应科室）。 |
| 316 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-电梯困人超期预警 | 数据来源：上海智慧电梯平台 模型类别：风险预警类 预警规则：预警信息由上海智慧电梯平台系统生成。 计算频次：每日1次 处理方式：上海智慧电梯平台系统中生成的预警信息需接入一体化平台预警中心，生成待办任务。待办任务发到电梯设备对应的监管所。 |
| 317 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-计量器具强制检定预警 | 数据来源：上海市计量器具强检公共服务平台 模型类别：信用评价类 检查情形：对强检计量器具未按规定申请检定和非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用行为的行政检查。 预警规则：计量器具超期前15天进行预警。 计算频次：每日1次 处理方式：预警信息提醒计量器具所在地的所级监管人员。 |
| 318 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-商品条码有效性预警 | 数据来源：从国家商品条码数据库手工导入的数据 模型类别：风险预警类 检查情形：对企业商品条码有效性及使用合规性的监管。 预警规则：厂商识别代码有效期≤3个月进行预警 计算频次：每季度1次 处理方式：商品代码有效期≤3个月的企业，以短信或其他方式提醒企业办理延展手续。预警转任务，以“双随机”方式对条码有效性进行监督检查。 |
| 319 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-认证活动风险预警 | 数据来源：总局认证机构风险分类名单、总局“认证活动计划”数据清单 模型类别：风险预警类 检查情形：对认证活动的监督检查 预警规则：将系统中从总局系统获取的分级分类数据清单与从总局系统中获取的“认证活动计划”来匹配筛选已报备的计划，对于等级为C、D的机构认证的活动进行预警。 计算频次：每月1次 处理方式：预警信息发送机构属地监管所人员。 |
| 320 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-检验检测机构资质能力预警 | 检验检测资质证书超期预警模型 "数据来源：许可审批系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的行政检查。 预警规则：系统每天晚上对检验检测资质证书有效期进行计算，资质认证证书到期前5个工作日机进行预警。 计算频次：每日1次 处理方式：预警线索信息发送给实验室所在的区局，生成待办任务。如果检验检测机构有多个场所的，要生成多个区局的待办任务。 检验检测机构频繁申请告知承诺类资质认定预警模型 "数据来源：许可审批系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对检验检测机构应当持续具备与其开展检验检测活动相适应的能力的行政检查。 预警规则：系统每天晚上计算一次，判断近6个月内办理3次及以上告知承诺的，进行预警。对应事项完成一次检查任务后，重新计算6个月周期。 计算频次：每日1次 处理方式：预警线索信息发送给实验室所在的区局，生成待办任务。如果检验检测机构有多个场所的，要生成多个区局的待办任务。 |
| 321 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-电动自行车经营性拼加改装潜在风险预警 | 数据来源：行政处罚系统、广告监测系统、网络监测系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对从事经营性拼装、加装、改装非机动车或者销售拼装、加装、改装非机动车的监督检查。 预警规则： ü结合处罚系统，新立案的电动自行车经营性拼加改装案件中，涉及品牌、型号。系统实时检索过去两年案件中，是否有涉及同样品牌、型号的案件。 ü结合广告监测系统、网络监测系统，监测本市电动自行车经营商户在线直播、网点售卖产品中，有超过48V电池、超过400W电机、解除限速等相关表述或产品的。 计算频次：每月1次 处理方式：预警信息发送属地监管所。 |
| 322 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-虚假宣传潜在风险预警 | 数据来源：行政处罚系统、广告监测系统、投诉举报系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对从事经营性拼装、加装、改装非机动车或者销售拼装、加装、改装非机动车的监督检查。 预警规则： ü 同一当事人因虚假宣传、虚假广告违法行为，三年内被处罚两次及两次以上的； ü 同一当事人两年内被投诉涉嫌存在虚假宣传、虚假广告违法行为五次以上的； ü 同一当事人两年内被举报涉嫌存在虚假宣传违法行为五次以上的。 计算频次：每日1次 处理方式：预警信息发送属地市场监管部门。 |
| 323 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-涉嫌传销违法行为主体预警 | 数据来源：行政处罚系统 模型类别：风险预警类 检查情形：对涉嫌传销违法行为主体的预警 预警规则：因涉嫌传销行为被处罚的当事人，处罚决定书签发后一年进行预警。 计算频次：每日1次 处理方式：预警信息发送属地监管所。 |
| 324 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-综合监管风险预警-价格监管预警信息对接 | 反垄断价监办使用总局的价格监管系统，进行预警信息对接。 |
| 325 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-个体工商户信用风险分类 | 全面归集个体工商户信用信息。全面归集市场平监管部门个体工商户登记注册、行政许可、年报公示行政执法、抽查检查、投诉举报、分型分类、信用修复等各类信息，协调推动归集有关部门在履职过程中掌握的行政许可、行政执法、抽查检查、社保缴纳、纳税、司法判决、信用评价等个体工商户相关信息;选择性归集有关公用企事业单位行业协会商会、大型台企业等有关方面掌握的与个体工商户密切相关的经营规模、资产状况、信誉评分等信息，构建个体工商户精准分类数据专题库。以个体工商户基础属性信息、经营评价信息、监管执法信息等方面为通用型个体工商户信用风险分类指标体系，结合上海的特定指标，构建个体工商户信用风险分类模型，应用于双随机一公开监管等监管场景。 |
| 326 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-电商平台信用风险分类 | 归集与电商平台相关的各类信用信息。包括从电商平台直接获取的商家注册信息、经营许可、商品信息、交易记录、消费者评价、投诉举报等直接数据，同时根据市场监管过程中掌握的行政执法、抽查检查结果、税务缴纳、司法判决等关键信息。选择性归集来自第三方机构如信用评级公司、消费者协会等的信誉评分、行业评价等补充信息。以商家的基础属性信息、经营评价信息、监管执法信息等方面为通用型指标，同时结合电商平台特有的运营模式和风险特征，构建电商平台信用风险分类指标体系。将电商平台信用风险分类结果应用于电商平台的日常监管、风险预警及处置等场景。 |
| 327 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-企业价格信用风险分类 | 企业价格信用风险分类模型，具体模型件见方案。 |
| 328 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-广告企业信用风险分级分类 | 广告企业信用风险分级分类模型，具体模型件见方案。 |
| 329 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-计量监管分级分类 | 计量监管分级分类模型，具体模型件见方案。 |
| 330 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-专业领域企业信用风险分级分类-检验检测机构信用风险分类 | 检验检测机构信用风险分类模型，具体模型件见方案。 |
| 331 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-餐饮业量化分级-餐饮业量化分级标准规则及分级评定 | 设立一套餐饮业量化分级标准规则及模型算法，对动态等级的评定规则、年度等级的评定规则进行设置，可动态调整模型算法。建立餐饮业量化分级模型调优，对模型所涉及的参数、权重、分值进行调整，便于管理人员进行模型优化。 |
| 332 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-餐饮业量化分级-差异化监管标准及智能提醒 | 差异化监管标准设置：各部门结合餐饮单位风险与信用等级评定结果，制定本领域的分级分类差异化监管标准，并可动态调整设置。 差异化监管智能提醒：针对不同类别不同等级的风险实施差异化监管，设定分级分类差异化管理制度（对各类餐饮单位实施一体化综合监管，对风险信用评价为“A”类餐饮单位实施现场检查频次不超过2次/年，“B”类餐饮单位实施现场检查频次不超过4次/年），利用互联网技术实现对信用风险分级分类差异化管理的智能建议推送（如：低风险每月监管一次，中风险每月监管2次，高风险每月监管3次），系统自动按分级分类管理制度智能推荐是否需加大监管，对需加大监管的风险置顶或高亮展示 |
| 333 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-公示信息抽查 | 根据监管事项类别建设无感监管对象库，服务涉企检查等业务。 来源：市场局企业信用信息公示系统，通用型企业信用风险分类结果为A的企业。 扣除因素： ü“企业法定代表人任职限制”“注册资本登记异常”等预警模型产生的预警企业； ü总局要求关注的“大型企业”名单； ü市委金融办抄送的“金融风险”企业名单； ü其他需要剔除的企业。 计算频次：每月1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成信用处公示信息抽查“无感监管”对象清单。 |
| 334 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-价格监管 | 来源：专业分级分类等级为A的企业。 计算频次：每半年1次 |
| 335 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-平台责任落实抽查 | 来源：网络交易监管系统，电商平台企业信用风险分类结果为A，且平台类型为BtoB的企业。 扣除因素： ü2年内未开展平台责任落实抽查的电商平台企业。 ü1年内被行政处罚的“无感监管”平台企业。 ü相关部门确定有监管风险的企业。 计算频次：每年1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成网监处平台责任落实抽查“无感监管”对象清单。 |
| 336 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-广告经营单位广告管理制度执行情况抽查 | 来源：通用型企业信用风险分类结果为A的企业。 扣除因素：纳入本市广告媒体发布单位信用风险评价的广告经营企业。 计算频次：每月1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成抽查“无感监管”对象清单。 |
| 337 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-三品一械广告审查发布情况抽查 | 来源：通用型企业信用风险分类结果为A的企业。 扣除因素：二年内因广告违法行为受到行政处罚的企业。 计算频次：每月1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成抽查“无感监管”对象清单。 |
| 338 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-工业产品生产许可证获证企业监管 | 来源：工业产品生产许可证获证企业监管类型分为A类的企业且通用型信用风险分类为A的企业。 扣除因素：上一年度（1月1日-12月31日）未开展过重点领域（两品一特）全覆盖检查的企业 计算频次：每年或每日1次 筛选形成名单：本年度评为“双A”类的工业产品生产许可证获证企业减去上年度未开展证后日常监督检查的A类工业产品生产许可证获证企业，作为“无感监管”对象清单。对象清单原则上按年度动态调整，获证企业监管类型发生变化不再符合双A类企业，及时更新。 |
| 339 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-对食品生产企业的监管 | 来源：食品生产企业专业领域信用风险分类结果为A的企业。 扣除因素：上一年度（1月1日-12月31日）未开展过重点领域（两品一特）全覆盖检查的企业。 计算频次：每月或每日1次 筛选形成名单：本年度评为A级的食品生产企业减去上一年度未开展监督检查的A级的食品生产企业，作为“无感监管”对象清单。对象清单原则上按照年度调整，如果本年度内列入清单的食品生产企业等级发生变化不再符合A级标准的，及时更新。 |
| 340 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-对食品销售的监管 | 来源：持有预包装食品备案凭证、经营项目仅为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）且通用型企业信用等级为A类的食品销售企业。 计算频次：每年1次 筛选形成名单：持有预包装食品备案凭证且经营项目仅为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）且通用型企业信用等级为A类的食品销售企业，作为“无感监管”对象清单。对象清单原则上每日调整。 |
| 341 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-对特殊食品销售的监管 | 来源：企业信用风险分类系统，市局经营处上报的普通食品“无感监管”对象清单中实际经营特殊食品的销售单位。（第一批按照食品经营许可证或者备案中含“特殊食品”的） 计算频次：每年1次 |
| 342 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-电梯维保单位监管 | 来源：上海智慧电梯平台,手动导入数据 扣除因素：在全国范围发生电梯事故且承担相关事故责任的电梯维保单位。 计算频次：每季度1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成特种处对电梯维保单位“无感监管”对象清单。 |
| 343 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-对计量领域的监管 | 来源：通用型+专业型企业信用风险分类结果为A的企业。 扣除因素： ü强制检定预警超期需进一步处理企业； ü其他需要剔除的企业。 计算频次：每月1次 筛选形成名单：综合考虑以上因素，形成计量处计量监管“无感监管”对象清单。 |
| 344 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-企业标准监管 | 来源：企业白名单(自建,由获中国质量奖、上海市政府质量奖、“上海标准”、企业标准领跑者等奖项的企业组成)。 扣除因素：通用型企业信用风险C类、D类企业。 计算频次：每月1次 筛选形成名单：在此基础上，产生企业标准“无感监管”对象清单。 |
| 345 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-认证活动监管 | 来源：总局认证监管系统，通用型+专业型企业信用风险分类结果为A的企业，（手动导入数据） 计算频次：每半年1次。 |
| 346 | 综合监管支撑服务功能 | 综合监管支撑服务功能-无感监管对象管理-认可与检验检测监督监管 | 来源：通用型+专业型企业信用风险分类结果为A的 、专业型企业信用风险分类结果为A的事业单位。 计算频次：每月1次 |

产品软件购置清单

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 档案管理系统：包含档案采集、档案管理、档案鉴定、档案检索、档案出入库管理、档案盘点、库房管理、数据分析、档案利用、档案销毁等功能。 | 1 | 套 |

系统集成服务

提供以上项目内容、产品软件及政务云平台相关运行支撑环境的总体集成服务，包括方案设计、产品安装部署和实施配置等。

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请46台虚拟服务器资源CPU380	核 、内存880G、存储30900G。

| 序号 | 网络区域 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 核定CPU（核） | 核定内存(GB) | 核定存储(GB) | 核定数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 移动驾驶舱 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 2 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 综合监管（长三角市场监管、餐饮业综合监管、叉车安全监管） | 8 | 16 | 200 | 3 |
| 3 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（综合监管） | 8 | 16 | 500 | 3 |
| 4 | 政务外网 | 虚拟机 | 缓存数据库服务器 | 缓存数据库服务器（综合监管） | 4 | 16 | 200 | 3 |
| 5 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 质量基础（消费品召回管理、诚信计量管理、计量比对管理、计量强检管理、上海品牌培育、检验检测监管、检验检测行业资源统计、智能机器人质量产业链图谱） | 8 | 16 | 200 | 4 |
| 6 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（质量基础） | 16 | 32 | 1000 | 3 |
| 7 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 放心消费管理 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 8 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（放心消费） | 8 | 32 | 2000 | 2 |
| 9 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 特设码应用 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 10 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（特设码） | 8 | 32 | 2000 | 2 |
| 11 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 电子证据应用 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 12 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（电子证据） | 8 | 16 | 3000 | 2 |
| 13 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 数字档案应用 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 14 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 数据库服务器（数字档案） | 8 | 16 | 3000 | 2 |
| 15 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 质量基础（质量基础设施一站式服务 、标准编写协同在线服务、长三角产业计量测试共享服务、包装有度/商品包装初判程序） | 8 | 16 | 200 | 4 |
| 16 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 放心消费行动（公众查询） | 8 | 32 | 200 | 2 |
| 17 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 电子证据前端应用 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 18 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 数字档案前端应用 | 8 | 16 | 200 | 2 |
| 19 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 特设码应用（互联网扫码） | 8 | 16 | 200 | 2 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。供应商承诺，维护期内的技术服务免费，并至少提供以下服务：

供应商在响应文件中详细列出售后服务清单，对每项服务需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。

供应商应有专业售后服务团队，可按本需求要求及时提供本需求约定的服务。

在保修期免费维护期结束前，进行至少一次全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理之后，项目实施方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

供应商具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。供应商售后服务体系需符合ISO20000信息技术服务管理标准、ITSS信息技术服务运行维护标准、ISO27001信息安全管理体系，具有CCRC信息安全服务资质认证证书，保障项目建设过程中、建成后的服务，满足国家相关信息安全防护的相关要求。

	供应商应配合采购人做好系统运行情况健康体征监测和数据归集工作。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商需完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商需提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的90天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的7个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为12个月，分为4个阶段。

第一阶段为3个月，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

第二阶段为6个月，完成数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为2个月，完成项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

- 投标人需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于28人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

人员要求：项目经理具有信息系统项目管理师证书；技术负责人具备计算机类高级工程师职称，具有系统集成管理工程师证书，具有信息安全工程师证书或CISAW信息安全保障人员认证证书。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目具体开发、设计与实施 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 25人 | 本科及以上学历 | 驻场6人 |

2）投标人应针对本项目提供不少于6人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于4人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 4人 | 本科及以上学历 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设。

商业密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评，综合评分需达到75分。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员需是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作需得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中需服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

如果中标金额大于2,600,000元（注：2025年预算金额），本合同采用三期分期付款：

- 合同签订生效后10个工作日内，支付首期2,600,000元；

- 甲方中期验收（即初验）通过后10个工作日内（含批复所有建设内容），支付至合同金额的80%，第二期支付为合同金额的80%扣除第一期已付款项后的剩余款项；

- 通过最终验收后10个工作日内，支付合同总价款的20 %。

如果中标金额小于等于2,600,000元，合同签订10个工作日内一次性支付合同款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10日向采购方提供有效发票。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准