上海市人防政务服务大系统 (含“一网通办”和“一网统管”)(2025年升级改造)项目

采购需求

项目概况

项目背景&现状：本项目是对原有“人防政务服务”业务大系统相关子系统进行升级改造，主要包括2个部分内容，分别是“一网通办”政务服务升级改造以及“一网统管”行业监管升级改造。

建设期限：自合同签订日起至2025年11月

建设地点：上海市民防大厦（上海市黄浦区复兴中路593号）

预算金额：3050000元

采购金额（最高限价）：3050000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：上海市人防政务服务大系统(“一网通办”+“一网统管”)

建设目标

结合人防在实际审批工作中的难点、痛点、堵点问题，打造基于市“一网协同”统一受理平台的集成开放能力，对市国动办“一网通办”政务服务事项进行升级改造，通过对新建民用建筑防空地下室同步建设审批、建设骨干民防工程资金补贴（终审）等不同受理模式的服务审批事项进行申请重构，审批汇总，流程再造，移动端适配，有效改善用户体验、提升服务质量，实现“一网通办”事项审批效能的整体跃迁，满足市国动办优化规范审批服务、提升网办效能、深化“免审即享”、提升“一件事”改革成效等工作任务要求，整体推进市国动办的高质量数字化转型发展。同时，进一步提升“一网通办”支撑能力，针对“一网通办”业务办理过程中国动业务办理和业务流转中的不足进行效能提升，优化行政协助办件内部审批系统，对人防工程档案进行升级改造，对网站进行无障碍改造，实现人防工程“一网通办”的效能提升。

为提升国动“一网统管”行业数字化监管能力，依据《2024年度上海市国防动员办公室推进城市运行“一网统管”任务清单》，重点加强人防工程的智能监控及数据中心支撑。项目将升级大屏可视化系统，实现对人防码、市直属工程及防汛防台的可视化监管，并增强自定义配置能力，以支持多场景高效服务。同时，依据国动办的指导意见，建立全市统一的物联感知监管平台，确保数据统一接入、管理与预警分析，提升物联设备的管控能力。此外，打造市直属人防工程的“一张图”应用，提供全面的可视化地图监管，支持层面切换、图层筛选及场景模拟。针对防汛防台，建设专项应用，自动匹配协调各相关单位的值班人员，落实应急响应规范。最后，建立应建未建专项排查应用，摸清人防工程底数，推动整改并加强对未整改项目的管理。

业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合 格率 | 100% |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事件 发生次数 | 0 |
| 3 |  | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 12个月 |
| 4 |  | 支撑系统 /数据库/ 中间件 | 数字底座支撑 能力 | 支撑业务数量 | 15 |
| 5 |  | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 600 |
| 6 | 行业指标 | 国动领域 | “一网通办”政务服务 | 国动办办事事项覆盖率 | 100% |
| 7 |  | 国动领域 | “一网通办”政务服务 | 用户使用满意度 | 95% |
| 8 |  | 国动领域 | “一网通办”政务服务 | 一网通办电子档案率 | 98% |
| 9 |  | 国动领域 | “一网通办”政务服务 | 业务数据产生预警和风险提示模型准确性 | 95% |
| 10 |  | 国动领域 | “一网通办”政务服务 | 预警响应处置率 | 90% |
| 11 |  | 国动领域 | 人防工程物联感知监管子系统 | 物联预警处置率 | 90% |
| 12 |  | 国动领域 | 市直属人防工程监管“一张图”应用 | 市直属人防工程层面可视化完成率 | 100% |
| 13 |  | 国动领域 | “一网统管”可视化大屏 | 指标完成率 | 100% |
| 14 |  | 国动领域 | 公用人防工程防汛防台专项应用 | 人防工程防汛防台预警处置率 | 100% |
| 15 |  | 国动领域 | 人防工程应建未建专项排查 | 人防工程应建未建专项排查处置率 | 100% |

技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成 率 | 100% |
| 3 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 100% |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 75% |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级 达标 | 合格 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 合格 |
| 7 |  | 支撑系统 /数据库/ 中间件 | 操作系统或数 据库或中间件 水平 | 系统、数据库 或中间件数量 | 6 |

项目建设内容

项目具体建设内容包含以下两项：

1.基于“一网通办”政务服务升级改造

基于“一网通办”政务服务升级改造的内容包括统一申请模块（互联网端）、统一审批模块（PC端）、统一审批模块（移动端）、联审平台接入、智能化应用、办件效能监管、工程档案系统升级、行政协助办件内部审批系统调整、网站无障碍技术改造（二、三级标准要求）等。

2.基于“一网统管”行业监管升级改造

基于“一网统管”行业监管升级改造的内容包括“一网统管”可视化大屏升级改造、人防工程物联感知监管子系统、市直属人防工程监管“一张图”应用、公用人防工程防汛防台专项应用、人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）、人防工程应建未建专项排查应用等。

具体建设需求如下：

| 序号 | 模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一网通办”政务服务升级改造 | 统一申请模块（互联网端）—互联网信息填报 | 建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批需要由模式1切换成模式3；同时现有的新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事7个审批事项需要由模式2-3切换成模式3。新增上述3个审批事项开发，完成相关事项申请表在互联网端页面上完成对应页面的开发，并提供附件上传功能。 |
| 2 |  | 统一申请模块（互联网端）—暂存 | 支撑新增3个审批事项暂存功能和现有7个审批事项暂存功能。 |
| 3 |  | 统一申请模块（互联网端）—申请书管理 | 支持国动办行政审批管理工作要求，新增3个审批事项和现有7个审批事项支持审批申请书的生成、预览、下载等功能。 |
| 4 |  | 统一申请模块（互联网端）—电子签名签章 | 支持对新增3审批事项和现有的7个审批事项电子签名 |
| 5 |  | 统一申请模块（互联网端）—材料补正 | 支持新增3个审批事项业务办理补正环节；经办人发现申请人提交的申请信息或提交材料存在问题，反馈需要申请人补正的，申请人通过本功能进行补正。 |
| 6 |  | 统一申请模块（互联网端）—文书、批文下载 | 针对新增建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批3个审批事项业务办理环节，相对人申请事项审批通过之后，系统自动生成审批事项的批文，相对人可以通过申请端下载批文；同时根据国动办最新的文书批文模版，对现有7个审批事项文书和批文进行优化，确保国动办所有审批事项的文书和批文风格和下载路径统一。 |
| 7 |  | 统一申请模块（互联网端）—现有7个审批事项模式转换接口适配 | 目前现有的新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事7个审批事项均采用模式2-3，由大数据中心数据中台负责前后端数据转发； 本次将上述7个审批事项由模式2-3切换至模式3，需要支持7个审批事项的前后端数据转发接口，支撑审批事项业务办理工作。 |
| 8 |  | 统一申请模块（互联网端）—“好差评”接入 | 外网好差评接入，支持新增3个审批事项互联网端好差评接入；同时对现有7个审批事项又模式2-3切换至模式3进行重新对接和接口联调，确保国动办10个审批事项在模式3下均可以进行互联网端好差评评价。 |
| 9 |  | 统一申请模块（互联网端）—“办不成事”接入 | 根据一网通办6.0的要求，支持在“一网通办”PC端的国动办审批业务系统模块中新增提供“办不成事”提示和采集功能，在10个审批事项办理申报过程中进行页面监测，对于页面停留时间超时（超过10分钟）、页面提交前中途离开等场景，引导用户填写“办不成事”的相关情况。 |
| 10 |  | 统一审批模块（PC端）—统一工作台 | 提供待办事项、已办理查询；新增3个审批事项的统一工作台功能开发。将现有的新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事7个审批事项迁移至统一工作台，并对这7个现有审批事项的待办、已办理进行改造。 |
| 11 |  | 统一审批模块（PC端）—线下窗口受理管理 | 支持新增3个审批事项线下窗口受理功能；同时需要将现有的新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事7个审批事项线下窗口业务根据业务需要对受理页面进行页码风格、业务功能调整，确保纳入系统的10个审批事项的页码风格和操作习惯的统一。 本次新增骨干民防工程资金补贴等3个事项和现有7个审批事项申请表样式在窗口受理信息采集页面上完成骨干民防工程资金补贴请款申请表等10申请表页面的开发，并提供材料上传、申请书生成功能。 |
| 12 |  | 统一审批模块（PC端）—材料预审 | 支持3个审批事项的预审页面的开发和检查，以及现有7审批事项的预审功能调整等，检查主要包括提交的材料是否齐全。检查材料是否符合规定的格式和标准。填写预审意见，优化预审不通过流程，增加不通过意见录入功能。 |
| 13 |  | 统一审批模块（PC端）—线上/线下统一受理 | 支持3个事项线上/线下统一受理页面的开发，包括受理意见填写等。对骨干民防工程资金补贴等3个事项的线上和线下发起的申请，根据是否职权范围、当事人提交材料等，经办人决定是否受理，是否需要相对人进行补正。增加受理凭证及批文的上传办件库功能。 |
| 14 |  | 统一审批模块（PC端）—转派管理 | 支持骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批增加转派功能，支持市区两级。 |
| 15 |  | 统一审批模块（PC端）—审批管理 | 支持骨干民防工程资金补贴等3个审批事项的各级审查页面的开发，包括受理意见、受理环节等内容开发；同时对现有7个审批事项的审批环节进行页面风格、页面排版改造，确保国动办所有审批事项页码风格和操作路径的统一。 |
| 16 |  | 统一审批模块（PC端）—制发证管理 | 对国动办所有审批事项的制发证进行统一管理；本次完成新增3个审批事项的电子制证，同时对现有7个批文的制发证进行改造，确保所有审批事项的制发证的页面风格和操作路径的统一。 |
| 17 |  | 统一审批模块（PC端）—生成文书 | 新增骨干民防工程资金补贴等3个审批申报业务办理流程中的受理/不予受理通知书、申请文书、准予/不予许可通知书等业务支持文书或对申请人的告知文书生成，并支持打印；同时对现有7个审批事项文书生成进行文书风格等改造，确保所有的审批事项的文书生成风格统一。 |
| 18 |  | 统一审批模块（PC端）—重新制发证 | 支持国动办10个审批事项的重新制发证功能；已发证的批文可以根据业务限定条件重新制发证。 |
| 19 |  | 统一审批模块（PC端）—作废管理 | 支持3个审批事项和现有7个审批事项作废管理功能；同时系统将作废状态推送至办件库和电子证照库。 |
| 20 |  | 统一审批模块（PC端）—撤销管理 | 支持10个审批事项办件内部撤销流程，针对尚未办结的办件进行撤销操作；由经办人发起撤销申请，经过责任科室审批完成上述审批事项办件的撤销处理。根据流程配置对应的页面、表单、规则等。 |
| 21 |  | 统一审批模块（PC端）—不予备案管理 | 目前只有民防工程使用备案有不予备案功能，新增9个审批事项的不予备案流程，受理后事项可以通过不予备案办结。 9个审批事项，包括骨干民防工程资金补贴、新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批新建民用建筑防空地下室同步建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事。 |
| 22 |  | 统一审批模块（PC端）—免申即享 | 骨干民防工程资金补贴由模式1切换至模式3，需要按照一网通办改革工作要求，新增骨干民防工程资金补贴“免申即享”功能。 预办件:从一网通办获取免申即享的预办件信息。 办件状态反馈:将免申即享预审、受理、审批过程、办结的环节状态反馈给一网通办平台。 兑现: 完成免申即享的补贴申请，系统将兑现信息及凸显状态推送给一网通办平台，用户在一网通办用户端可以查看。 |
| 23 |  | 统一审批模块（PC端）—统一物流接入 | 支持建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事5个审批事项统一物流接入，并对现有的5个审批事项的物流功能进行改造，确保国动办10个审批事项物流接入页面风格、页面排版、操作路径一致。 |
| 24 |  | 统一审批模块（PC端）—预警管理 | 系统审批办理预警配置功能。管理人员根据民防审批业务办理管理要求，对10个审批事项办理时限等进行配置管理，并进行办理时限控制。 系统根据上述10个审批事项设定好得到办件期限，通过消息等方式提醒办理人员等。 |
| 25 |  | 统一审批模块（PC端）—电子归档数据推送 | 支持建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批的档案数据推送至国动办档案系统。 |
| 26 |  | 统一审批模块（PC端）—短信管理 | 提供短信管理模块，对国动办10个审批事项的短信发送进行统一管，建设内容包括业务流程节点、短信发送内容对应关系管理、短信发送日志记录表、短信发送模版。 |
| 27 |  | 统一审批模块（PC端）—业务和电子证照数据推送管理 | 提供办件数据推送功能：将建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批3个审批事项办理办件过程数据推送至大数据中心办件库。 提供电子证照数据推送功能：将新增建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批3个审批事项的电子证照数据推送至市大数据中心电子证照库》。 |
| 28 |  | 统一审批模块（PC端）—流程管理 | 需建立流程管理模块，以10个审批事项最新的各类型业务、各操作环节（如是否受理、是否准予许可等等）的流程为主要关注点，并按照《“一网通办”平台对接技术规范》6.0版的要求同步节点信息，对10个审批事项流程节点进行配置，实现对国动办所有审批事项的审批流程统一配置管理。 |
| 29 |  | 统一审批模块（PC端）—电子表单及申报材料配置 | 因模式切换需要新增3个事项（1切换至模式3）业务办理过程中的申请表单、文书模板，以及生成方式（用户上传、自动生成）进行配置，并配置模板中的各项数据来源。同时将现有7个事项的申请表单、文书模版纳入到电子材料配置及上传管理模块进行相应表单、通用业务校验规则、申报材料配置，实现对国动办所有审批事项的表单、通用业务规则、申报材料的集中统一配置管理。 |
| 30 |  | 统一审批模块（PC端）—电子印章使用配置管理 | 提供10个审批事项的电子印章使用配置管理功能，可以根据市区两级审批事项电子印章需求进行配置。 |
| 31 |  | 统一审批模块（移动端）—移动端审批管理 | 建设国动办移动端审批功能，并通过H5轻应用方式内嵌至随申办政务云；经办人通过移动端可以查看申报内容、材料附件，进行逐级审核，并可以查看某事项当前流程状态等。建设内容包括多级审核、申报内容管理、申报材料管理。 |
| 32 |  | 统一审批模块（移动端）—我的办件 | 提供骨干民防工程资金补贴、新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批新建民用建筑防空地下室同步建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案、民防工程和普通地下室使用备案一件事10个审批事项的移动端办件查询功能，以办件列表形式汇总显示所有办件信息。 |
| 33 |  | 统一审批模块（移动端）—适配随申办政务云 | 支持通过与随申办政务云用户体系对接适配，确保随申办政务云用户能够使用国动办审批应用。国动办审批应用涵盖国动办10个审批事项。 |
| 34 |  | 联审平台接入—联审事项申报 | 依托上海市工程建设项目审批管理系统，在联审平台中提供民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批(省级)、新建民用建筑防空地下室同步建设审批(省级)5个审批事项的申报信息填写，并提供对应附件材料上传、申请书生成、电子签名等功能。 |
| 35 |  | 联审平台接入—与联审平台业务衔接 | 获取联办件编号: 提供获取民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批(省级)、新建民用建筑防空地下室同步建设审批(省级)的联办件编号。 事项链接跳转和绑定: 提供民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批(省级)、新建民用建筑防空地下室同步建设审批(省级) 5个单事项链接跳转和绑定对接。 查询办理进度、继续办理: 提供民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批(省级)、新建民用建筑防空地下室同步建设审批(省级) 5个审批事项的办理进度查看和继续办理对接。 |
| 36 |  | 智能化应用—“用证”免交 | 支持对于上传材料时使用电子证照进行免交的,同步向办件库上传办件材料接口反馈用证唯一标识。本项目实现用证免交的材料包括电子营业执照、身份证、电子许可证等。 |
| 37 |  | 智能化应用—智能预填—基于业务库预填 | 提供2个审批事项业务办理环节业务数据预填调用，预填内容如下： 建设骨干民防工程资金补贴申请表的信息预填、民防工程档案接收申请表的工程信息预填。 |
| 38 |  | 智能化应用—智能预填—基于申请材料的预填 | 提供建设骨干民防工程资金补贴、民防工程档案接收、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批的线上申报环节申请表预填。 |
| 39 |  | 智能化应用—智能核验—统一信用代码核验 | 民防工程使用备案业务办理环节，申报人在填写民防工程和普通地下室使用备案一件事，调用法人库信息进行统一信用代码核验。 |
| 40 |  | 智能化应用—智能核验—面积核验 | 支持城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批业务办理环节面积核验。 |
| 41 |  | 智能化应用—电子证管理—电子证模版管理 | 支持建设骨干民防工程资金补贴、新建民用建筑防空地下室同步建设审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批新建民用建筑防空地下室同步建设审批、拆除人民防空工程审批、人民防空通信警报设施拆除（迁移）审批、民防工程档案接收、单独修建的民防建设工程竣工验收备案、民防工程使用备案9个审批事项的电子证模版，建立9个审批事项的电子证照模版库，对每个审批事项的模版进行灵活配置，支撑国动办日常制证工作。 |
| 42 |  | 智能化应用—电子证管理—证号编码规则管理 | 提供国动办行政审批证号等的编码规则管理模块，可以对证号等的编码进行灵活配置。 |
| 43 |  | 智能化应用—资金类数据对帐 | 提供所有涉及资金类事项对账功能，确保出入账统一，对涉及资金类事项，包括新建民用建筑防空地下室易地建设审批、拆除人民防空工程审批、建设骨干民防工程资金补贴。 |
| 44 |  | 智能化应用—智能检索 | 提供办件查询支持通过事项类型、办件内容、流程节点等维度进行办件的查询，以及对所有的办件数据，实现办件数据的汇总展示。 |
| 45 |  | 办件效能监管—与办件库指标项比对 | 支持通过业务库与办件库的办件指标项比对，发现业务库与办件库办件指标项不一致问题，确保10个审批事项的办件指标项在办件库办件和系统办件库一致。同时展示不一致数据的详细信息。 |
| 46 |  | 办件效能监管—办件质量监控—数据推送监控 | 根据以往通办6.0要求，需要建设数据推送监控功能，对10个审批事项数据推送进行监控： |
| 47 |  | 办件效能监管—办件质量监控—办件情况监控 | 支持对10个审批事项的办件情况进行监控，监控统计办件情况，包括地区、本月办件量（件） 累计办件量（件）。 |
| 48 |  | 办件效能监管—办件质量监控—电子证照归集监控 | 支持从业务库调取事项电子证照归集数据，监控各区及事项电子证照归集情况，包括电子证照归集情况、证照目录公开率、实现同步制发证照数等。 |
| 49 |  | 办件效能监管—办件质量监控—事项网上办理情况监控 | 支持从业务库调取事项网上办理数据，监控各区事项全程网办情况统计，并生成国动办事项网上办理情况表，统计内容包括全程网办（项）、总数（项） 比率、本月全程网办、办件量（件）、 本月比率、年度比率。 |
| 50 |  | 办件效能监管—办件质量监控—“一件事”办件情况监控 | 支持从业务库调取“一件事”办件数据，监控“一件事”办件情况，并生成国动办“一件事”办件情况统计表，统计内容包括“一件事”办件量（件）、子办件（件）、子办件超时比例。 |
| 51 |  | 办件效能监管—办件质量监控—“免申即享”服务情况监控 | 支持从业务库调取“免申即享”服务数据，监控各区统计“免申即享”服务情况，并生成国动办“免申即享”服务情况统计表，统计内容包括“免申即享”服务数量、“免申即享”年度累计、个人类“免申即享”办件量、 法人类“免申即享”办件量等。 |
| 52 |  | 办件效能监管—办件质量监控—使用电子证照免交情况监控 | 支持从业务库调取电子证照免交数据，监控电子证照免交情况，并生成国动办使用电子证照免交情况统计表，区级事项免交情况和窗口受理免交情况统计内容包括具备免交能力办件量、免交用证量、规范用证量、免交比率等。 |
| 53 |  | 办件效能监管—办件质量监控—办件数据质量监控 | 支持从业务库调取办件数据质量数据，监控10个审批事项及各区办件数据质量，并生成国动办办件数据质量统计表，统计内容包括办件错误率、环节错误率、环节顺序、错误率、业务办理项编、码错误率、及时性等。 |
| 54 |  | 办件效能监管—办件质量监控—办件效能监控 | 支持通过从办件库抽取国动办的办件数据，监控国动办的办件效能，并通过饼状图等图标进行展示，展示内容包括网办率、办结率、用证免交比率、规范用证比率、事项关联度、证照量（合规用证）等。 |
| 55 |  | 工程档案系统升级—增加档案盒标签生成功能 | 支持增加已发布档案的卷内目录、安卷盒封面、备考表的打印功能，已发布档案一次性生成word文件。 |
| 56 |  | 工程档案系统升级—优化文件管理 | 支持档案卷中档案文件的批量上传。 |
| 57 |  | 工程档案系统升级—基本信息字段优化 | 支持按编号规则在工程档案维护时，实现对工程编号的生成，实现在建与在用工程的关联转化。增加决算和投资情况信息，并对单元信息进行调整。 |
| 58 |  | 工程档案系统升级—增加平战转换信息模块 | 支持增加平战信息录入功能模块。 |
| 59 |  | 行政协助办件内部审批系统—协助平台办件手动拉取功能 | 支持手动拉取行政协助办件功能，拉取时间段内的办结及流程中的协助信息。 |
| 60 |  | 行政协助办件内部审批系统—对接全流程子系统 | 支持在办结阶段，为骨干工程提供用户跳转全流程子系统功能，并增加是否已办理完成的验证功能。 |
| 61 |  | 行政协助办件内部审批系统—优化部门副领导环节功能 | 支持为部门副领导增加直接提交给分管领导的功能。 |
| 62 |  | 行政协助办件内部审批系统—生成WORD格式的流转单附件 | 支持优化流转单功能，为工程条线和指通条线新增生成word格式流转单功能。 |
| 63 |  | 行政协助办件内部审批系统—新增总经办环节、经办环节、办结环节附件上传功能 | 支持在总经办人补充信息环节及工程经办人经办意见录入环节功能，增加项目相关附件上传的功能。 |
| 64 |  | 行政协助办件内部审批系统—增加退回、撤回功能 | 支持在工程条线和指通条线中的部门领导和单位领导环节增加退回功能，流程退回到经办人环节。在经办人和部门领导环节增加撤回功能。 |
| 65 |  | 行政协助办件内部审批系统—优化经办意见录入及修改功能 | 支持优化经办意见录入功能，增加相关数据字段及关联验证等，并提供意见的重新生成或编辑已有意见的选择功能。同时增加线性工程独立编号功能。 |
| 66 |  | 行政协助办件内部审批系统—已办页面功能调整 | 支持在已办页面中增加结构化经办意见的展示功能。 |
| 67 |  | 行政协助办件内部审批系统—增加用户的数据权限功能 | 支持增加工程条线的不同数据权限流程，按用户的权限生成线性或非线性的办理流程。 |
| 68 |  | 网站无障碍技术改造（二、三级标准要求）—二级标准改造 | 提供二级标准改造，包括非文本内容、装饰性内容访问、弹出干扰、新窗口、多媒体播放、输入提示、网页标题、正确导航标签、站内搜索和网站地图。 |
| 69 |  | 网站无障碍技术改造（二、三级标准要求）—三级标准改造 | 支持扩展音频描述、一致的布局和用户位置。在网页和移动应用中,预录视频中前景音频描述不足以传达视频意思时,应通过暂停,把同步媒体里所有预录的视频内容扩展音频描述提供出来。在网页和移动应用中,界面风格应保持一致,在多个界面重复出现的元素应该采用一致的布局。在同一网站中,不同类型的网页均应提供用户在网页中所处位置的信息。 |
| 70 | “一网统管”行业监管升级改造 | “一网统管”大屏可视化升级改造—新增可视化大屏专题分析—人防码综合分析可视化 | 展示包括人防码类型分析、人防码区域分析、人防码张贴量分析、人防码数量趋势分析等。 |
| 71 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—新增可视化大屏专题分析—市直属人防工程专题应用场景分析 | 实现市直属人防工程监督检查、物联感知、设施设备、智能预警等多维度分析。 |
| 72 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—新增可视化大屏专题分析—人防工程企业信用数据分析 | 针对人防工程的企业建立信用指标体系，从业企业包括施工承包商、民防设计单位、民防监理单位、防护设备企业、防护检测单位、审图机构、防化企业等。并对在建工程企业依据信用数据实现信用等级监测。 |
| 73 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—新增可视化大屏专题分析—人防工程防汛防台可视化 | 展示包括防台防汛专刊、值班专刊、处置专刊等。支持按照时间、区域等进行自定义筛选，支持可视化图表配置。 |
| 74 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—大屏展示权限配置 | 按照市级人防工程“一网统管”大屏可视化展示指标内容，面向16个区的人防工程“一网统管”大屏可视化展示内容进行个性化权限配置。 |
| 75 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—预警关联一键跳转 | 针对“一网统管”大屏可视化推送的给预警数据关联业务系统，按照预警来源对接各类预警源端系统，支持大屏一键跳转业务系统进行预警处置，大屏同步跟踪处置状态。 |
| 76 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—大屏指标管理—指标分组管理 | 支持将创建的指标大屏进行分组归类，实现指标分组创建、统计、编辑、删除和列表预览展示。 |
| 77 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—大屏指标管理—场景大屏目录 | 在已建的国动业务场景可视化分组目录下，分主题、分专题进行业务大屏可视化的创建，并提供国动场景列表展示、单个大屏预览、编辑修改、移动、发布、删除、共享等管理。 |
| 78 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—大屏指标管理—大屏指标自定义 | 提供大屏指标自定义功能，能够根据“一网统管”不同的场景进行大屏可视化指标的搭建。 |
| 79 |  | “一网统管”大屏可视化升级改造—可视化大屏个性化配置—大屏指标管理—大屏指标隐藏 | 支持在现有大屏的基础上，可根据展示需求对大屏中展示条目进行下载、隐藏等功能，并可一键将数据展示隐藏内容进行恢复。 |
| 80 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知数据存量接入 | 实现市直属工程各类物联感知历史数据的存量接入。 |
| 81 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知实时数据接入 | 实现基于消息队列，接入物联感知实时流数据，实现人防工程物联感知状态的实时监测。 |
| 82 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知设备数据接入 | 实现人防工程各类物联感知设备的基础数据进行接入 |
| 83 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知预警事件接入 | 实现物联感知预警事件数据进行统一接入 |
| 84 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知数据链路监测-物联感知数据源链路管理 | 物联感知数据源链路管理针对不同人防工程物联感知设备进行数据接入链路配置管理，支持数据源列表式展现，展现物联感知数据来源的同步状态、最后同步时间、同步类型等，支持对物联感知数据源进行修改和删除操作。 |
| 85 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知数据链路监测-物联感知数据链路同步配置 | 支持物联感知链路同步配置，支持全量同步和增量同步，增量同步包括自增ID和日期型字段进行增量判断，支持按照日期和自增ID的最大值开展同步数据的计算，也支持计算在相对时间范围的数据进行局部全量同步。 |
| 86 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知数据链路监测-物联感知数据链路任务监测 | 对于各类物联感知数据链路任务，提供可视化任务监测功能，支持任务创建、同步管理、任务调度等。支持任务检索、任务统计、同步记录和异常任务监测。 |
| 87 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知设备管理 | 为用户提供了全面的传感设备管理功能。通过传感设备列表，用户可以一目了然地了解所有传感设备的状态和信息。 |
| 88 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联感知数据管理 | 提供物联感知数据台账功能，能够查看各类物联感知的历史数据和实时数据。物联感知数据包括物联感知数据类型、地点信息、物联感知设备状态、最新预警信息、历史数据等，历史数据支持自定义筛选、支持数据导出。 |
| 89 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知数据接入与管理—物联预警台账管理 | 支持预警数据管理，包括物联感知预警，支持预警类别分类查看，支持预警标签，支持自定义筛选。 |
| 90 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警监测配置—预警规则设置和修改 | 物联感知预警基于各类物联感知设备预警阈值进行预警推送，可以进行预警规则设置和修改。支持对物联感知预警的推送规则进行配置，可设置重复告警的推送频次；支持设置推送的单位，针对频发告警和市级预警监测模型进行任务专项处置推送；针对重大物联感知预警进行应急处置推送，推送至市级处置平台进行应急处置。 |
| 91 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警监测配置—预警处置措施设置和修改 | 基于预警数据频次等可以进一步设置预警规则，一个预警频次阈值可被用于不同的预警规则。预警规则还可设置适用场景包括：监测时段（每天、工作日、非工作日）、监测时间（结合监测时段精确到分钟区间）、平急状态（平时阶段、平急转换阶段、应急阶段）、去重规则（时间区间去重、告警次数去重）、告警消息文字表达式等。 |
| 92 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—多次重复报警未处置 | 支持设置多次重复报警未处置阈值，针对不同类型的物联感知预警进行动态监管。 |
| 93 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—同一设备厂家误报 | 支持对同一类型的物联设备的各类厂家的误报数据进行比对，针对不同类型同一厂家的误报数据进行比对，综合发现误报较高的厂家进行监管。 |
| 94 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—同一批次设备误报 | 支持从历史数据中挖掘同一批次的的误报数据，支持从月度、季度、年度等时间维度进行误报比对分析。 |
| 95 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—同一工程频繁报警 | 支持分析同一工程的误报数据以及同类工程的误报数据，从而对工程物联误报进行数据监管。 |
| 96 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—同一承建单位误报 | 支持对物联感知预警数据从工厂承建单位维度进行统计分析，挖掘由于工程施工问题导致的误报。 |
| 97 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—物联设备保养监测 | 支持对物联设备的全生命周期建立监测模型，针对物联设备的使用时常和有效时常进行监管。 |
| 98 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—预警异常监测—应急状态监测模型 | 支持建立应急状态物联感知设备监测模型，针对应急状态新增的物联设备数据进行实时监测。 |
| 99 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知预警监测—物联预警推送及跟踪 | 支持对物联感知预警建立分级推送策略，针对市级预警、有条件接入区级物联网预警数据实行监测、跟踪，对接人防码平台，获取物联预警推送处置任务状态。 |
| 100 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—市级物联感知专项指标配置 | 依托物联监测数据和物联预警数据，重点关注市直属工程物联感知预警指标和处置情况。 |
| 101 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—区级物联感知专项指标配置 | 针对有条件接入的区级物联网数据，支持配置区级物联感知专项指标，按照市级物联感知监管要求，配置各区物联感知监管数据。 |
| 102 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—检查阶段配置 | 支持指将人防工程的监督检查过程划分为不同的阶段，如设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、维护保养阶段等。支持配置各类检查监督。 |
| 103 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—检查方向自定义 | 支持在每个检查阶段中，需要重点关注和检查的方向或方面。提供预设的检查方向选项。 |
| 104 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—检查依据自定义 | 支持用于判断人防工程是否符合相关标准和要求的具体规定或文件。按照人防工程建设依据、立项方案等进行检查依据配置。 |
| 105 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—检查问题描述自定义 | 支持对在监督检查过程中发现的问题进行具体、准确的描述。提供问题描述的模板或框架，包括问题发生的位置、时间、现象、影响等要素。 |
| 106 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—责任单位自定义 | 支持对人防工程中出现的问题负有直接责任或管理责任的单位或个人。列出可能涉及的责任单位选项。 |
| 107 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—检查问题类型自定义 | 支持对在监督检查过程中发现的问题进行分类和标识。列出常见的问题类型选项。 |
| 108 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—物联监管动态检查表单—问题措施自定义 | 支持在监督检查过程中发现的问题所采取的整改或纠正措施。提供问题措施的模板或建议方案。 |
| 109 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—人防工程监管运营报告—运营报告得分分析 | 支持对全市各区国动办的所有运营报告填报情况进行分析，并进行赋分，从而了解运营报告的总体填报质量，针对性的进行决策。 |
| 110 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—人防工程监管运营报告—分类查询 | 支持运营报告得分的分类查询。 |
| 111 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—人防工程监管运营报告—自动化数据填充 | 支持自动化数据填充，根据运营报告的统计计算逻辑进行自动的数据计算，并进行运营报告的数据填充。 |
| 112 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管应用—人防工程监管运营报告—运营报告下发/报告下载 | 支持运营报告下发，支持对各类运营报告下发到区级，运营报告下发支持附件。 |
| 113 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—人防工程级物联感知类数据展示—平时阶段运行状态 | 支持在常态状态下的工程物联数据展示，显示各单元的综合运行情况。 |
| 114 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—人防工程级物联感知类数据展示—应急状态阶段运行状态 | 支持对应急状态下的工程物联数据展示，显示各单元的综合运行情况。 |
| 115 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—人防工程级物联感知类数据展示-各防护单元数据总览 | 支持按单元和传感器的维度展示为分界，实时展示每个单元内外的传感器数据和预警信息。 |
| 116 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程平时管养工作分析—人防工程运行状态分析 | 支撑基于人防工程上报的隐患和预警数据，以及多维度多层级的评估规则 |
| 117 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程平时管养工作分析-各人防工程专项—通风系统性能分析 | 基于人防工程上报的应急状态风机系统平时开启数据、油尘滤网性能数据、滤毒器性能数据和风速风压数据，配合通风性能等级指标。 |
| 118 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程平时管养工作分析-各人防工程专项防护设备—防护门专项防护设备性能分析 | 基于人防工程上报的防护门的倾斜角度数据，给各人防工程的防护门的性能进行单扇评分和工程低分防护门数量占比评分。 |
| 119 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程平时管养工作分析—各民防工程除湿工作执行情况分析 | 基于人防工程上报的日常湿度数据，以及上海的实际天气情况，对各人防工程的内部平均湿度和人防设备最佳环境温度进行对比和评分。 |
| 120 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程平时管养工作分析-各民防工程专用房管理工作情况分析 | 后台定期自动运行分析。基于人防工程上报的人防专用房的人员入侵报警的频次，对各人防工程的专用房管理工作进行评分。 |
| 121 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—隐患多发性民防工程多维度分析 | 支持按照隐患和预警事件的发生数量进行排名，按行政区划、工程等级、用途、建成时间进行多维度筛选或统计的报表。 |
| 122 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—通风系统性能不佳的民防工程分析统计 | 基于各人防工程专项-通风系统性能研判的结果数据，按照评分从低到高排名，按行政区划、工程等级、用途、建成时间进行多维度筛选或统计的报表。 |
| 123 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—防护门性能不佳的民防工程分析统计 | 基于各民防工程专项-防护门性能研判的结果数据，按照评分从低到高排名，按行政区划、工程等级、用途、建成时间进行多维度筛选或统计的报表。 |
| 124 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—除湿工作不佳的民防工程分析统计 | 基于各人防工程除湿工作研判的结果数据，按照评分从低到高排名，按行政区划、工程等级、用途、建成时间进行多维度筛选或统计的报表。 |
| 125 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—专用房管理工作不佳的民防工程分析统计 | 基于各人防工程专用房管理研判的结果数据，按照评分从低到高排名，按行政区划、工程等级、用途、建成时间进行多维度筛选或统计的报表。 |
| 126 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—人防工程的隐患和预警事件处置时效分析 | 从隐患和预警种类、处置用时、超时/逾期时长、发生地点、管理单位发生数量进行多维度的钻取和数据汇总分析。 |
| 127 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—设施设备抢修工作报表 | 从抢修维修的设施设备种类、发生地点、工程建成时间、管理单位、发生数量进行多维度的钻取和数据汇总分析。 |
| 128 |  | 人防工程物联感知监管子系统—物联感知监管可视化—市直属人防工程安全和防护效能智能监管工作分析—人防工程应急状态进排风系统运行时长月报 | 汇总人防工程每月应急状态进排风系统运行时间的月报表，可以筛选未达到管理要求的。 |
| 129 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程二维层面绘制—层面数据接入 | 实现对采集人防工程层面构图数据接入 |
| 130 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程二维层面绘制—层面结构构建 | 针对对市直属14个人防工程，涉及的约30个层面。层面结构构建主要针对人防工程框架结构、屋面结构等进行建模。 |
| 131 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程二维层面绘制—层面布局绘制 | 针对对市直属14个人防工程，涉及的约30个层面。基于层面结构绘制层面布局。 |
| 132 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程二维层面绘制—层面模型渲染 | 针对对市直属14个人防工程，涉及的约30个层面。基于层面结构构建和布局绘制进行层面图层的渲染。 |
| 133 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程二维层面绘制—层面模型轻量化 | 针对对对市直属14个人防工程，涉及的约30个层面。针对二维层面模型进行轻量化处理，以便各类场景快速调用。 |
| 134 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程设施设备标注—静态数据标注 | 实现对人防工程静态数据进行标注。 |
| 135 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程设施设备标注—动态数据标注 | 实现对人防工程动态数据进行标注。 |
| 136 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—市直属人防工程设施设备标注—实景数据标注 | 实现对实景数据标注，基于人防工程现场采集照片信息进行标注。 |
| 137 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—模型操作 | 支持对二维地下空间平面模型进行放大、缩小、位置检索、测距、标记等功能，支持放大后对模型进行拖拽，支持选中模型区域进行查看。 |
| 138 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—楼层切换 | 提供二维地下空间平台模型提供地下楼层切换功能，展示所有可查看层面，例如B1、B2、B3等，点击各自楼层进行查看各层层面布局和区域信息等。 |
| 139 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—设施设备查看 | 支持在二维地下空间图层上查看地下工程设施设备信息，设施设备信息包括设施设备的名称、型号、安装日期、最后保养时间等，支持关联监督检查和物联感知事件，可以查看所有事件记录和详情。 |
| 140 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—物联预警详情 | 支持基于人防工程二维模型图层查看物联预警信息，物联预警信息精确到楼层和层面位置，可一键跳转到物联设备预警的位置，针对视频事件预警，支持调阅视频图像查看。 |
| 141 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—二维/三维切换 | 支持人防工程地下空间的二维和三维的切换，三维主要是人防工程BIM模型，支持在二维地图上一键切换到本人防工程的三维BIM模型。 |
| 142 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—最优路径推荐 | 基于人防工程二维地图，为监督检查提供最优路线推荐，最优路径推荐根据人防工程内部道路。 |
| 143 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—最短路径推荐 | 提供工程内容道路导航，以最快的时间达到预警地点。最短路径推荐基于人防工程内部道路，按照行走速度进行最短路径推荐。 |
| 144 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—应急状态模拟 | 支持人防工程二维层面的应急状态模拟，基于应急预案，在层面布局中显示可使用工程区域、可容纳人员数量等。 |
| 145 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—图层筛选查询 | 支持各类人防工程的各类图层筛选查询，包括基础信息图层、预警事件图层、物联感知图层、应急状态图层等。 |
| 146 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—空气综合质量热力图层 | 支持空气质量热力图层展示，按照空气质量等级进行颜色热力展示。 |
| 147 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—水浸热力图层 | 支持水浸热力图层展示，基于水浸传感器数据和层面模型，对各类区域的水浸情况进行颜色标注，针对有水浸的区域显示红色，并标注水浸信息。 |
| 148 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—微压差等级展示图层 | 支持微压差展示图层，基于微压差传感器数据，结合人防工程层面模型，对每个区域的微压差进行可视化展示。 |
| 149 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—温度热力图层 | 支持温度热力图层，基于温度传感器数据，结合人防工程层面模型，对人防工程各区域的温度情况进行可视化展示。 |
| 150 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—湿度热力图层 | 支持湿度热力图层，基于湿度传感器，结合人防工程层面模型，对人防工程各区域的湿度情况进行可视化展示。 |
| 151 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—易燃易爆气体浓度图层 | 支持易燃易爆气体浓度图层，结合人防工程层面模型，对人防工程各区域的易燃易爆气体浓度情况进行可视化展示。 |
| 152 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—毒害气体浓度图层 | 支持毒害气体浓度图层，结合人防工程层面模型，对人防工程各区域的毒害气体浓度情况进行可视化展示，可设定毒害气体浓度的显示等级。 |
| 153 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程二维地图应用（共性应用）—应急水箱水位展示图层 | 支持应急水箱水位可视化展示，针对应急状态设定水箱水位可视化展示图层，切换到应急状态基于水位传感器数据实时监测水箱水位情况。 |
| 154 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程图层应用服务—PC端图层服务 | 支持通过PC端查询某一市直属人防工程的监管地图详情，能够通过图层切换实现人防工程不同层面的详情查看。 |
| 155 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程图层应用服务—移动端图层服务 | 支持通过移动端查询某一市直属人防工程的监管地图详情，可通过图层切换实现人防工程不同层面的详情查看。 |
| 156 |  | 市直属人防工程监管“一张图”应用—人防工程图层应用服务—赋能一张图服务 | 能够将市直属人防工程监管地图封装为接口向一张图进行赋能，一张图将其纳入底层丰富图层支撑引擎，增强一张图的综合能力。 |
| 157 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台总览 | 支持按照时间段统计分析防汛防台的通知总数量、各风险等级类型占比、同环比分析、各区预案上传情况、灾情上报数量、各区演练数据汇总。 |
| 158 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—市级防汛防台通知接收 | 对接防汛指挥指挥部防汛防台平台，市国动办能够实时接收防汛指挥部下发的红、橙、黄、蓝不同等级防汛防台事件信息，实时了解当前各类防汛防台要求。同时，接收汛情灾情各类应急预警推送信息。 |
| 159 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台通知信息关联—风险等级关联 | 根据防汛指挥部推送的事件通知信息,评估出全市防汛防台风险等级，通知信息可以与风险等级进行关联,根据等级自动推送不同级别的预警通知。 |
| 160 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台通知信息关联—值班人员关联 | 获取防汛防台值班人员的通信录,并与通知信息关联。当发布预警通知时,可以自动推送给相关值班人员,确保信息及时传达。 |
| 161 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台通知流转—防汛防台信息推送 | 市国动办接收到防汛防台事件后，能够通过平台将事件详情信息推送至各区级单位，支持一键下发。 |
| 162 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台通知流转—防汛防台信息签收 | 区国动办单位相关责任人，可通过手机端或者PC端接收市国动推送的防汛防台事件信息，并可进行一键签收反馈。 |
| 163 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台通知流转—防汛防台预案上传 | 各区国动办能够自定义上传防汛防台预案，预案内容包括主要职责、各等级应急响应措施、值班人员等。 |
| 164 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—汛情灾情动态上报 | 支持汛情灾情数据报表、汛情灾情文件上传、汛情灾情研判报告功能。 |
| 165 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—应急响应支援模块 | 支持请求支援服务推送、应急抢修人员推送、人防码监督检查推送功能。 |
| 166 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台演练管理—演练数据上传 | 各区国动办可以通过系统上传防汛防台演练的各类资料,包括文字、图片、视频等。 |
| 167 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台演练管理—演练信息查询 | 各区国动办可以查询自己历史开展的防汛防台演练资料。 |
| 168 |  | 公用人防工程防汛防台专项应用—防汛防台演练管理—演练数据管理 | 系统提供演练资料的编辑、删除管理功能。管理员可以根据实际需求,对演练资料进行分类整理、归档保存。系统支持演练资料的分享、下载等功能,方便各方交流学习。 |
| 169 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划申报—整体规划要求编制与下发（市级） | 市级规划部门完成内审流程后，由经办人在系统内完成各区下一个五年计划的规划总数任务表编制，并配置开放填报时间段。 |
| 170 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划申报—规划内容填报与反馈 | 市级用户下发五年计划的规划总数任务表后，向区级用户发送待办提醒，提醒有待完成的规划任务。区级经办人根据规划要求，填报预期的项目名称、四至范围、工程面积估算、计划开工日期等规划具体内容。 |
| 171 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划项目调整—项目调剂与比对 | 市级经办人可根据实际需要（如中期评估），限时开放区级用户的规划项目调整功能。在预定时间内，区级用户调整后的规划内容与规划申报处理方式一致。 |
| 172 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划项目调整—地块补录 | 支持对于需要补录的规划地块，区级经办人先根据项目实际情况进行补录，在限时开放规划调整后，对补录的规划地块进行规划内容的补充申报。 |
| 173 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划项目调整—骨干工程项目关联与补录状态查询接口 | 提供增加骨干工程项目关联与补录状态查询接口，能够查询项目关联或申请补录的历史记录、操作人、时间等信息。 |
| 174 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划评估—规划统计分析 | 对全市五年规划的申报与执行情况进行统计分析，包括规划个数统计（总数与各骨干分类数）、面积（总数及各骨干分类数）、各区规划数量达标率、各区规划面积达标率以及五年规划内的规划趋势分析、布局分析。 |
| 175 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划评估—分析评估报告 | 提供根据预设的评估报告模板，汇总统计分析结果功能，并由市级经办人添加分析结论，形成市区两级的评估报告。 |
| 176 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划评估—现状骨干工程比对 | 支持将现状建成的骨干工程数据的图形显示及数据录入，与规划情况形成对照，辅助人工比对。 |
| 177 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程分布不合理提醒 | 能够设置针对骨干工程分布的判断规则，对骨干工程分布不合理的情况，在规划申报、调整、评估的过程中对分布不合理的规划进行标识、提醒。 |
| 178 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划历史与现状分析—规划历史记录追溯 | 对规划申报、批次调整的记录进行版本控制，能够在规划现状的基础上展示各版本历史记录进行叠加展示比对，实现整体规划变动记录的追溯。 |
| 179 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划历史与现状分析—规划现状看板与落实情况追踪提醒 | 支持通过甘特图等形式，形象展示五年规划的落实情况，若规划落实出现异常情况，市级经办人可手动向区级经办人发送相关的提醒进行落实情况的追踪跟进。 |
| 180 |  | 人防工程全流程管理子系统升级改造（人防工程规划）—人防骨干工程规划历史与现状分析—规划时空地图比对 | 支持对接大数据中心一张图的遥感影像地图能力，在现有政务地图的基础上，接入各个历史时期的航空影像或卫片影像，能够进行地图切换，辅助人工比对规划地块在各个时期的实际形态。 |
| 181 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—项目查询—条件查询 | 支持根据关键字（模糊）、来源、行政区划进行数据筛选。 |
| 182 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—项目查询—备案关联 | 支持在项目列表中选择需排查确认的项目点击备案关联，可取消备案关联。 |
| 183 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—排查确认—数据处理 | 支持对市本级和各区填报的人防工程审批验收闭环管理专项排查数据Excel表格进行人工处理 |
| 184 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—排查确认—数据匹配 | 系统将行政协助办件项目信息、人防工程结建方案、初步设计、许可证各阶段的项目信息与工程信息进行备案匹配，匹配成功的结果为已备案、未匹配上的为无数据。 |
| 185 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—排查确认—项目合并 | 支持根据项目项目填报时的序号，判定存在相同项目的情况，若为相同项目，系统能够自动进行项目合并。 |
| 186 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—排查确认—数据操作 | 提供查看并确认、备案关联以及备案登记功能，并对各项操作进行设置记录。 |
| 187 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—安质监排查—数据筛选 | 支持多条件数据筛选。 |
| 188 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—安质监排查—数据匹配 | 将市级及各区确认备案无数据的工程与报监台账数据进行比对，判断审批验收情况的监督档案号以及监管信息，监管信息比对结果为未建、过程监督、未备案。 |
| 189 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—安质监排查—项目填报及关联 | 支持项目信息填报及监督关联功能。 |
| 190 |  | 人防工程应建未建专项排查应用—数据统计 | 提供项目条件筛选进行不同维度的数据统计。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请8台服务器资源（虚拟机），配置需求为CPU336核 、内存832G、存储7100G。

向电子政务云申请PaaS服务资源操作系统服务-统信UOS、麒麟8套*年、中间件-东方通、普元、金蝶4套*年、安全防病毒(服务器端)8套*年、安全认证网关服务3套*年	、签名验签服务2套*年、可信密码服务2应用*年、时间戳服务1套*年	、身份认证服务-公务人员统一身份认证2应用*年、数字证书服务-SSL证书-单域名3张*年、数字证书服务-SSL证书-通配符3张*年、短信服务500000条、数据库服务-达梦、人大金仓2套*年。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

质保期为1年，在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：“一网通办”政务服务升级改造以及“一网统管”行业监管升级改造。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交验收通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（2）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行验收。

（3）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（4）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（5）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目要求在2025年完成项目验收。分阶段时间进度要求如下（具体可根据实际情况调整）：

系统建设：合同签订之日—7月份，完成需求调研、系统设计、系统开发等。

系统测试：8月份，完成系统配置、部署、系统接口实现、系统测试等。

系统试运行：提供至少一个月试运行，完成系统试运行和系统培训，发现并解决系统问题。

项目验收：11月份，完成项目专家验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于12人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发、实施等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 信息系统项目管理师、数据库系统工程师，十年以上政务类项目实施经验 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 |  | 至少1人驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发 | 不少于5人 |  | 至少2人驻场 |
| 实施 | 负责项目实施服务 | 不少于4人 |  | 至少2人驻场 |

团队成员具有高级信息系统项目管理师（除项目经理外）、中级系统集成项目管理工程师、中级数据库系统工程师、中级网络工程师的优先考虑。

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 信息系统项目管理师、数据库系统工程师，十年以上政务类项目实施经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求为三级。

商业密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中三级指标要求，梳理出本系统密码应用需求清单，如表所示。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 |
| --- | --- | --- |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 |
|  | 通信数据完整性 | 保证终端与平台服务器端通信过程中业务数据的机密性与完整性，防止数据泄露或被非授权篡改。 |
|  | 敏感信息或通信报文的机密性 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性，防止访问控制信息被非法篡改 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对使用政务办公网PC端浏览器登录的管理员的身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录 |
|  | 远程管理通道安全 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的系统资源访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改 |
|  | 日志记录完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的日志记录的完整性，防止被非授权篡改 |
|  | 重要可执行程序完整性、来源真实性 | 保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认互联网端、政务办公网PC端浏览器登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对统一身份认证系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护在客户端与服务器之间、应用系统之间的非安全网络信道中传输的和存储的用户登录身份鉴别信息、数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。