上海市大数据中心

数据运营服务第三方监管服务

（2025-2026年度）采购需求

# 项目概述

## 项目背景

为落实《上海市数据条例》、市政府《上海市公共数据库和一网通办管理办法》（沪府令9号）及市委办公厅、市政府办公厅《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办〔2019〕8号）等相关文件要求，更好地应对全市公共数据全生命周期管理工作中遇到的挑战，构建公共数据服务的生态系统，促进城市核心数据枢纽的建设，上海市大数据中心自2019年起即启动了数据运营服务试点项目，并在总结试点经验基础上于2020年5月正式启动数据运营服务工作。

5年来，数据运营服务工作取得了一系列成效，初步构建了城市级数据资源底座，发布了系列地方标准和地方标准化指导性技术文件，支撑公共数据的全生命周期管理；按照“应编尽编”“应归尽归”的原则逐步覆盖社保缴纳、公积金缴纳、结婚离婚、死亡、疫苗接种等公共服务数据，以及水、电、气等行业数据；依托市大数据资源平台对接全市16个区、56个部门，打通了国家、市、区三级交换通道；开展自然人、法人、空间地理三大综合库建设，推动各领域公共数据有效整合；深化专题库建设，有效支撑政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”等应用场景。

市大数据中心在深入分析现有信息化建设和运行模式的基础上，着眼于“快速响应、持续运营”的需求进一步提出“建设运营一体化服务”创新模式，以量化绩效评估为核心，以全面预算管理为目标，以连续性服务保障为愿景，全面规范建设运营一体化服务过程。

为了保障数据运营服务工作的高质量开展，上海市大数据中心建立了一套统一的服务标准和绩效管理机制，并通过数据运营服务项目的第三方监管服务，以绩效目标为导向，对投入人员、时间进度、服务质量及过程管理进行监管，并制定合理的评价体系，最终完成提升数据运营能力的目标。

## 是否接受联合体投标

本项目接受联合体投标

## 服务期限和地点

服务期限：12个月

服务地点：上海市大数据中心

## 采购金额、采购组织形式和采购方式

采购金额：1500万元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

# 第三方监管服务要求

## 服务内容

数据运营项目由上海市大数据中心作为业主单位委托数据服务集成商（含数据安全服务集成商，以下未特别说明时，数据服务集成商均含数据安全服务集成商）负责整体项目实施，第三方监管机构负责对集成商的服务过程与产出执行监管。市大数据中心制定并完善数据运营服务规范，分解本项目周期的工作目标发起服务任务并对服务任务的执行结果进行确认；服务集成商接收服务任务并且落实技术资源按照服务规范保质保量按时完成，另外配合市大数据中心及第三方监管的监督与考核工作。第三方监管对数据服务集成商在数据运营过程中的所有活动包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行监管，对监管过程中发现的问题提出整改建议并追踪整改结果，按照市大数据中心要求对服务任务执行验收，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

针对上海市大数据中心数据运营服务项目提供第三方监管服务，主要服务内容包括以下几部分：

### 全过程监督

中标人应协助招标人建立和完善运营服务管理和监督体系，针对数据服务集成商的运营服务全过程实现相关日常监督检查措施。中标人应当以月、周为频率，出具相关监管报告，帮助招标人开展数据运营项目管理，并提供相关监督管理意见。

#### 对象监督

对象监督包括对参与数据运营服务的数据服务集成商团队的日常监督。针对数据服务集成商的监督应建立考核体系，定期开展现场考勤检查、现场飞行检查。对监督检查过程中发现的需要整改的问题，应出具监督整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。

投标人应详细阐述对象监督的具体内容和具体方式。

#### 流程监督

流程监督是指对数据运营流程制定、执行等过程的监督。

招标人现已基本形成了数据运营相关流程体系，包括运营服务台管理流程、财务管理流程、持续性和可用性管理流程、服务级别SLA管理流程、事件管理流程、问题管理流程、变更与发布流程、配置管理流程等，并在数据运营管理平台进行流转。

中标人应协助招标人持续完善和优化相关流程规范和制度，并且按政策、合同（包括附件）、制度设定监管信息采集点，对工作流程中异常的情况和问题进行监督，对偏离情况出具监管整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。另外中标人还应对数据运营管理平台的使用情况进行定期的跟踪和分析，评估线上流程与数据运营工作开展的一致性。

#### 事件监督

事件监督是指针对运营服务过程中所发生的故障或其他需要处置的异常事件的监督管理。

中标人应协助招标人建立和完善各类故障和事件的处置机制，当事件发生时负责对事件及事件处置过程进行调查和分析，协助招标人分析确定事件等级和原因，对事件处置过程进行监督并界定集成商应承担的责任。

#### 投诉管理

投诉管理指对在运营服务过程中出现的投诉进行记录和分析，针对数据服务集成商的有责投诉出具监督整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。

全过程监督工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物 |  | 交付物要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运营商考核体系 | 详细阐述全方位考核机制文档。包括考核指标库、权重分配、评分标准、考核周期、数据来源等。 |
| 2 |  | 监督管理报告（周） | 每周生成的监督管理报告，包含：飞行检查（突击检查）记录与发现、运营商任务执行情况评估、关键考核指标达成情况分析以及发现的问题与风险概述。 |
| 3 |  | 监督管理报告（月） | 每月生成的监督管理报告。 |
| 4 |  | 事件（故障）分析报告 | 标准化的报告模板，用于记录和分析发生的运营事件/故障，包含：事件描述、时间线、根本原因分析、影响范围与等级评估、处置过程回顾、运营商责任界定分析和改进建议等。 |

### 闭环式管理

中标人应协助招标人实现对数据运营服务全过程的闭环管理，形成PDCA闭环管理机制，推动项目服务水平阶梯式上升。中标人负责执行运营服务过程中的日常跟踪，组织和支持项目周例会，对各项运营服务工作执行情况进行全过程跟踪，对会议内容做好记录，对数据运营重点工作的日常进展进行跟踪。

PDCA闭环管理包括计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action)等环节，中标人应建立项目全过程闭环管理的制度和机制，建立日常跟踪、周例会、专题会等机制，对各项运营服务工作的计划、实施进度、服务质量等进行监控和检查，形成PDCA总结报告，对各类整改要求和优化提升要求进行跟踪管理，不断促进集成商的运营服务管理水平和服务交付能力的提升。

闭环式管理工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务执行跟踪记录表 | 体现计划项执行进度、关键流程节点状态以及异常分析 |
| 2 | 整改与优化行动跟踪库 | 对于流程异常的节点提出整改要求，并且跟踪整改进度和整改效果 |
| 3 | 专题会议产出包 | 针对闭环工作中复杂专项任务，组织专题会议，生成会议纪要，并且跟踪落实会议成果 |

### 产出量评估

中标人应依据运营服务项目的合同、招标文件、投标文件、服务需求及实施方案、服务单交付物等有关资料，制定产出量评估的相关标准，按照结算周期，结合服务目录以及相关规范对数据服务集成商交付成果进行审核，明确各服务目录的有效产出。

产出量评估作为项目关键节点的重点工作，应满足以下要求：

- 按服务单开展产出量评估工作，收集服务单的相关需求、实施方案、交付物以及相关佐证资料；

- 依据相关规定建立服务单交付成果与服务目录各服务项的对应关系和产出量评估标准，评估确定每一个服务单的服务项有效交付数量；

- 对项目有效产出进行审查和核对，评估和确认相关扣减项内容，出具产出量评估报告，明确产出量评估意见。

- 按照运营管理要求，周期性开展产出量评估，并根据评估结果出具项目产出量评估报告。

产出量评估工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产出量评估标准 | 依据数据运营的制度性文件、采购文件和合同等制定服务目录的计量标准和评估标准。 |
| 2 | 服务单产出量评估报告 | 依据产出物评估准备，审查服务单的三要素材料、交付物和佐证材料等开展评估工作，形成服务单的产出量评估报告 |
| 3 | 产出量评估报告（按结算周期） | 汇总周期内所有服务单评估结果形成服务目录有效产出总量、 明确评估结论 |

### 质量评估

#### 数据质量监测与评估

中标人需综合采用数据抽查、配置检查、代码审查、功能与性能测试、文档审查及专家评审等方式，结合人工与自动化工具，对全链路数据质量开展全面检查或抽查。工作内容包括但不限于：对比数据需求与目标要求进行定量与定性评估；承担市大数据中心全链路数据质量监测与评估任务；跟踪数据质量问题整改落实情况。若现有质量工具无法满足需求，中标人须自备符合要求的数据质量评估工具。

（1）数据质量监测与评估方法的确认

中标人需协助招标人明确数据质量目标，并制定科学、合理、可行的评估方法。具体要求如下：

1.规则制定：基于招标人业务需求、管理制度及标准规范，构建覆盖全链路入湖数据的质量规则体系，包括业务指标（如数据一致性、完整性）和技术指标。规则需具备可操作性，能够深入生产过程（如数据融合治理逻辑）进行校验。2.模板化方案：制定服务单维度的数据质量规则方案模板，指导数据服务集成商完成规则制定，并据此开展第三方质量评估。3.全链路覆盖：确保质量监测覆盖从数据生产、加工到运营的全流程，包括但不限于数据融合、治理逻辑及共享分发环节。

（2）数据质量监测与评估实施

中标人需通过数字化工具对数据服务集成商的数据质量进行常态化监测与评估，具体要求包括：

1.定期评估与报告： 按数据更新频率（至少每两周一次）开展评估，形成包含总报告与分报告的评估报告体系，明确问题级别、原因分析及整改建议。跟踪集成商问题整改情况，在报告中体现整改进度与效果验证。2.服务单质量管控： 审核各服务单的数据质量工作方案，监督其执行过程，评价服务质量并出具专项报告。通过监测与评估，帮助集成商提升数据服务质量，确保全链路数据符合业务目标要求。3.工具与方法说明：投标人需详细阐述数据质量检查方案，包括信息化工具的技术参数、功能模块及适用场景，并说明监测与评估的具体方法（如抽样比例、校验方法、问题分级标准）。

（3）专项数据质量评估与提升

中标人需至少按照每两月一次的频率，开展专项数据质量评估与提升工作，针对招标人数据治理现状，开展全链路专项评估与提升工作，构建可持续优化的治理体系，围绕数据一致性、完整性、准确性、唯一性、有效性及及时性等维度，通过专项评估提升数据的准确性、融合效果及服务可用性。1.明确治理框架： 从数源端到共享需求端建立全链路检查机制，设计质量检测方案（如模拟数据异常注入测试）与跟踪反馈机制，形成数据治理立体透视图。2.通过PDCA闭环管理实现数据质量从规范制定到技术落地的敏捷适配。3.血缘分析与主动治理： 以数据血缘分析为基础，通过演练建立主动探查模式，识别潜在质量风险点（如数据链路中断、加工逻辑错误）。4.编制专项评估与提升方案，明确攻防方法论（如异常场景模拟、根因分析流程），输出实施过程材料与总结报告。

（4）数据质量检测与评估工作要求补充

1.前期规划

在服务周期启动后的前3个月内，中标人需完成以下工作：

制定《数据质量工作整体方案》，明确目标、范围、方法、工具及里程碑计划。

2.规则梳理和建立健全

规则分类：按数据生命周期阶段（采集、清洗、融合、共享）及业务领域（如自然人、法人）分类存储规则。

动态更新机制：每季度根据业务需求变化或评估结果优化规则库，新增或修订规则需经招标人审核。

需包含：规则清单；规则应用案例库；规则维护手册（更新流程、责任人及审批机制）。

3.过程管控

问题闭环管理：对发现的质量问题需建立工单系统，明确责任方、整改时限及验收标准，整改完成后需提交复验报告。

质量通报机制：每月向招标人提交月度数据质量情况分析，包括问题统计、趋势分析及改进建议。

文档管理：所有评估报告、整改记录及规则文件需按招标人要求归档。

4.输出管理、实施层面的数据质量管理工作的管理办法、实施手册等，分别明确中心内部、数据运营内部的管理边界、管理要求，形成相关质量工作模板。

5. 若现有质量工具不满足工作需求的情况下，中标人应自带数据质量评估工具。

#### 服务质量评估

中标人依据招标人运营服务相关政策和管理办法、合同、招标文件、投标文件和SLA服务协议等对数据服务集成商及其运营管理人员所提供运营服务管理质量进行全面评估。

服务管理质量评估按月度进行评估，主要针对数据服务集成商的运营服务管理水平进行月度考核，内容包括运营管理、现场管理、服务满意度等方面。

定期按照服务单维度评估服务管理质量，并出具相关评估意见，投标人应明确阐述其服务管理质量评估的内容和具体评估方案。

质量评估工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据质量工作整体方案 | 明确目标、范围、方法、工具及里程碑计划 |
| 2 | 周期性数据质量评估报告 | 按周出具全链路数据质量综合评估报告，应包含数据质量问题说明、根因分析、后果预测、整改建议 |
| 3 | 数据质量问题跟踪清单 | 动态更新的问题台账，包含：问题描述、责任方、严重等级、整改时限、整改进度、闭环验证记录等。 |
| 4 | 数据质量预防方案建议书 | 针对高频问题的建议工作方案，指导数据服务集成商建立质量预防机制，包含流程优化建议、技术控制点设计。 |
| 5 | 专项数据质量评估与提升方案 | 按需开展专项质量评估工作，编制定制化方案，包含：数据质量评估主题、专项评估模型、整改管理执行计划 |
| 6 | 数据质量问题整改验证报告 | 针对数据质量问题的专项验证文件，包含复测数据比对、业务场景影响消除证明、防复发机制确认等 |
| 7 | 服务单数据质量年度评估报告 | 在验收环节对服务单的数据质量情况开展评估，出具评估报告，包含：数据质量评估指标体系，评估得分、结论、问题和建议。 |
| 8 | 数据质量年度评估总报告 | 整个服务年度的数据质量总结性评估报告，包含：数据运营服务项目数据质量情况的整体评估指标、得分、结论、问题和建议。 |
| 9 | 月度服务质量评估指标 | 月度服务质量评估指标体系，需要明确指标项、指标权重、指标解释、评分标准、出具来源。 |
| 10 | 月度服务质量评估报告 | 按月出具月度服务质量评估报告，按指标进行打分，提出问题和建议。 |
| 11 | 服务满意度报告 | 定期开展服务满意度调查工作，设计服务满意度问卷，开展调查工作并给出分析。 |

### 技术支撑

中标人需协助招标人开展数据运营项目全流程的技术架构设计与评估，提供专业技术评审与攻关支持，同时承担数据安全管理体系的规划、监督及改进工作，确保数据运营项目的技术可行性、安全性及合规性。

（1）数据运营技术支撑

中标人需从技术架构设计、文档评审及技术攻关三方面提供支撑：

1.技术架构设计与评估：协助招标人制定数据运营项目的技术架构方案，包括数据采集、存储、处理、共享等环节的技术选型与流程设计。对架构方案的可行性、扩展性、性能及成本进行评估，提出优化建议。2.技术文档评审：对数据运营项目涉及的各类技术文档（包括服务单的技术方案、系统设计文档、接口规范等）进行技术合规性审查，重点审核技术方案的完整性、技术路线的合理性及风险控制措施。出具书面评审意见，明确文档修改建议及验收标准。3.重大技术攻关支持：提供数据治理、大数据处理、人工智能应用等领域的技术专家资源，协助招标人攻克数据运营项目中的重大技术难题。

（2）数据安全管理体系建设与监督

中标人需构建覆盖数据全生命周期的安全管理监管机制，具体要求如下：

1.现有安全策略评估与改进： 评估招标人现有运营服务安全策略的有效性，结合行业最佳实践及监管要求，对服务集成商提出针对性改进方案。2.安全合规性审核：对数据服务集成商和安全服务集成商的安全管理执行过程、运营服务的安全合规性及安全交付物进行审核。3.识别安全管理漏洞与风险点，提出整改路径与方案。4.安全管理制度监督：依据招标人安全管理制度和规范，审查制度、管理流程等文件的完整性、合规性，监督集成商的安全操作规程执行情况并提出整改意见。5.定期检查安全管理制度执行过程及安全隐患，督促整改措施落实并验证效果。

（3）数据安全专项管理与抽查

在数据安全标准与策略指导下，中标人需开展以下工作：1.数据访问授权管理：评估服务集成商的数据访问授权机制，确保用户权限与职责匹配。2.数据分类分级管控：审核数据分类分级标准的执行情况（如敏感数据标识、差异化保护措施），抽查分类分级结果的准确性。3.监管数据访问监控。4.抽查服务集成商检查到的平台系统漏洞以及数据安全问题的闭环管理情况。

（4）管理能力要求

投标人需满足以下管理能力要求：1.经验与能力证明：提供近三年参与的数据治理项目案例，包括但不限于技术架构设计、安全管理体系建设经验。2.详述团队技术能力。

（5）工作要求：

1.在服务启动后3个月内，中标人需提交工作整体方案，包括工作计划，明确目标、实施路径及里程碑节点。

2.过程管控与整改闭环

在数据安全标准与策略指导下，对数据服务集成商提供的数据访问授权、分类分级的控制、监管数据的访问等数据安全管理工作进行评估及抽查，以确保数据服务集成商的安全管理工作满足招标方数据安全的业务需要和监管需求，实现招标方对数据生存周期的数据安全管理。

3.培训与意识提升

每半年组织一次面向招标人及集成商的安全培训，内容包括数据安全法规解读、典型安全案例分析及实操演练。

技术支撑工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术支撑工作整体方案 | 明确工作计划，明确目标、实施路径及里程碑节点。 |
| 2 | 技术架构评估报告 | 对数据运营项目技术方案的深度评审意见，重点评估架构设计的合理性、扩展性及与招标人业务目标的匹配度，并针对服务单技术方案提出优化建议。 |
| 3 | 重大技术攻关方案 | 记录技术专家介入解决的重大难题清单、攻关方法论、实施路径及最终解决方案。 |
| 4 | 安全评估报告 | 明确安全评估方案、评估过程和结论，并提出问题、建议并且跟踪闭环。 |
| 5 | 数据安全控制评估报告 | 明确数据安全控制评估方案、评估过程和结论，并提出问题、建议并且跟踪闭环。 |

### 服务监理

在运营服务全过程的各个阶段遵循相关规范要求，依据合同、招投标文件、相关管理要求和规范，对数据服务集成商运营服务的关键性过程和阶段性成果进行审查和评估，检查其是否符合预定的质量要求，强化运营服务质量的事前控制、事中监管和事后评估。

监理工作应覆盖运营服务的前、中、后全生命周期过程，按照国家和上海市相关规定，依据项目立项文件、资金预算申请及批复文件、合同、招标文件、投标文件、相关需求和方案、验收材料等有关资料，对运营服务全过程的服务质量、经济活动、内部控制、风险管理等履行情况实施独立、客观的监督和评价，以促进招标人数据运营服务实现“质量、效率、效益”等目标，同时为外部审计提供可信赖的资料。

合规性审核服务工作贯穿运营服务的日常过程，在服务交付质量评估、项目付款、项目验收等关键性节点根据要求开展重点审核工作，在服务单的发放、交付等环节提出合规性的审核意见，并最终出具相关监理报告。

服务监理工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务评估表 | 按服务单开展，对每个服务单的关键绩效目标达成情况和交付物规范性审查。 |
| 2 | 监理工作记录 | 监理过程活动记录 |
| 3 | 监理报告 | 项目结束时输出，明确监理结论。 |

### 绩效评价

中标人应根据上海市委、市政府和市财政局对预算绩效管理的相关要求，按照《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》和上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》等文件规定，在数据运营服务期间配合招标人开展绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价工作。

中标人应协助招标人建立并完善数据运营项目整体绩效管理体系，体系内容包括：对数据运营项目的全过程跟踪及项目验收阶段的绩效评估、审核服务单绩效目标的定义合理性、对服务单在实施过程及验收阶段的绩效目标达成情况进行分析与评价

绩效评价服务应贯穿数据运营服务周期的全过程，在关键服务节点开展专项评价工作，包括：服务单的前评价、服务单的验收评价、数据运营项目的中期评审、项目的验收评价。

一、服务单绩效前评价

服务单绩效的前评价是指在服务单发放前，结合服务单审核流程进行的事前绩效评价，重点围绕以下方面进行论证：1.服务单的必要性：是否符合招标人业务发展需求，是否与数据运营战略目标一致；2.绩效目标合理性：目标设定是否科学、可量化、可衡量；3.实施方案合理性：是否具备可操作性和可实现性；4.工作量与资金估算合理性：是否与实际工作内容匹配；4.前评价应形成书面评价意见，作为服务单审批和实施的重要依据。

二、数据运营项目绩效中期评审

数据运营项目绩效的中期评审是指在项目进度过半时，对项目绩效目标的实现情况进行跟踪评价，重点包括：1.对项目阶段性目标的完成情况进行分析；2.对绩效目标的实现程度与偏差情况进行评估；3.对发现的问题提出整改建议；4.对后续工作提出优化建议和改进措施。4.中期评审应形成中期评审报告，为项目后续实施和资金使用提供决策支持。

三、服务单绩效评估

服务单绩效评估是指在服务单验收阶段，对服务单的全过程、产出和效益进行综合评价，形成绩效评价报告。

- 数据运营项目的绩效评估

数据运营项目绩效评估旨在全面检验项目在实施过程中是否达成合同约定的服务、数据及绩效目标，评估服务质量、管理规范、交付成果及实际效益，确保项目成果符合业务需求并具备可持续运营能力。评估内容包括目标达成情况、服务质量、管理规范性、交付成果及效益影响等方面，通过资料审查、现场检查、用户访谈、系统测试、绩效数据分析及合规性审计等方式开展。评估成果包括绩效评价报告、验收意见书、整改建议与跟踪表、数据资产登记表及服务成效总结报告。评估工作应客观公正、过程规范、结果可追溯，并作为项目验收和结算的重要依据，由中标人组织、招标人配合完成，评估应在项目正式验收前同步进行。

同时，中标人应当按需协助招标人开展数据治理主项项目的成本绩效评价工作，开展成本预算绩效评价分析，动态完善本市数字化领域成本标准，构建运维项目数据治理工作成本单价和工作量核算体系，优化数字化项目预算审核机制。研究数据专项绩效评价指标、成本核算方式、绩效成本评价机制等，并同步加强规范性工作建设。

绩效评价工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物名称 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绩效目标、绩效评价指标体系 | 产出数据运营项目以及各个服务单的绩效目标和绩效评价指标体系 |
| 2 | 服务单前评价审核意见 | 在服务单发放时输出，包含必要性、经济性、 目标值合理性、实施方案可行性的审核，并且明确审核结论。 |
| 3 | 绩效中期评审报告 | 在项目进度过半时输出，主要对绩效目标实现率进行分析，对于存在偏差的应该进行预警和分析，指出问题并提出建议。 |
| 4 | 服务单绩效评价报告 | 每个服务单验收时输出：主要对绩效目标的实现情况进行评价。 |
| 5 | 项目绩效评价报告 | 数据运营服务项目验收时输出：主要对绩效目标的实现情况进行评价 |

### 运营规范化服务

在规范化制度建立方面，中标人应协助招标人建立健全数据运营管理体制，协助制订和完善数据运营相关管理制度和标准规范，并在数据运营服务全过程期间提供制度和规范的执行指导，以保证运营服务项目相关的内部或外部人员能够充分理解相关要求、持续提升运营水平。

运营规范化服务工作需要输出以下工作产物，相关要求如下表：

| 序号 | 交付物 | 交付物说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据运营流程健全性报告 | 基于对招标人现有数据运营流程体系的评估分析，提出的具体流程优化、完善和标准化建议报告。 |
| 2 | 数据运营管理办法和细则修订建议 | 针对目前数据运营的流程体系提出具体修订的建议。 |

## 服务要求

1.在服务期内，按照招标人工作时间段，提供5×8小时的驻场服务。

2.按需提供7×24小时的1小时响应、2小时到现场的服务，如果逾期未作出响应，承担由于工作延误所造成的全部损失。

3.集成商开展重点保障工作时，中标人应同步实施全过程监管。

4.审核、评估类的服务内容原则上均应在资料（含补充资料）收集齐备后的7个工作日内完成；对于需要超过7个工作日完成的服务内容，投标人应分别明确其完工期限。

5.投标人应针对每一项服务内容提供详细的服务实施方案和实施计划，并保障各项服务均在计划期限内完成。

6.投标人应针对运营服务项目的阶段性验收、内部总验收、最终验收等阶段的第三方监管服务工作制订详细的实施方案，并就运营服务商的结算服务费发表审核意见。

## 培训要求

1、中标人需提供每年不低于6次的数据运营能力培训服务，培训对象为数据服务集成商，包含但不限于数据运营管理、质量、安全及业务能力培训，中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

2、投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出，并计入投标总价中。

## 支撑工具要求

除招标人已有的设施和工具外，中标人在实施第三方监管服务过程中所需的其它支撑工具均由中标人自行配备，且各类工具的使用均需事先征得招标人的同意。投标人应在投标文件中详细描述所需工具的架构和功能，并说明相关工具如何具体支撑哪一项服务内容。相关工具所涉及的费用均计入投标总价中，不单独报价。

## 服务组织和人员要求

中标人应当选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责数据运营第三方监管服务，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备32人，驻场至少11人，最低人员要求如下表所示：

| 序号 | 岗位分类要求 | 人员数量要求（名）/驻场人数(名) | 人员职责要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1/1 | 计算机相关专业硕士研究生以上学历，具备15年或以上数据相关工作经验。具有信息系统项目管理师资质证书. |
| 2 | 质量评估 | 8/3 | 计算机及相关专业，本科及以上学历，具有4年及以上数据质量评估，以及数据质量评估模型设计、实施数据质量检核工作经验。具备一定材料写作能力。熟悉下列一个或多个领域的技术：Spark、Hadoop、HBase、Rpython数据分析、flume、Kafka、TensorFlow； SQL、Python等语言，有一定开发能力；IT运维管理、治理或风险评估的国内国际标准，包括ISO20000、ISO27001、COBIT、等保、金融业信息技术风险管理。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，有较强的沟通、协调能力和学习能力，有良好的团队合作精神。负责按照要求完成数据质量检核等数据质量评估工作，并建立质量评估模型，在大数据资源平台部署质量检查工具，为数据资源质量提升提供专业性意见。驻场人员中，至少1人为信息系统项目管理师。 |
| 3 | 技术支撑 | 6/2 | 计算机及相关专业，本科及以上学历，具有4年及以上数据治理相关技术工作经验。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，有较强的沟通、协调能力和学习能力，有良好的团队合作精神。负责按照要求完成技术审查和技术攻关工作。至少2人为信息系统项目管理师。 |
| 4 | 全过程监督 | 2/1 | 具有4年及以上的合规性管理、人员场地合规性管理经验。有良好沟通能力，能够与市财政局、市审计局等部门进行沟通汇报。熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，有较强协调能力和学习能力，有良好的团队合作精神。负责按照中心的要求开展包括服务流程监督、数据服务集成商（含数据安全服务集成商）行为监督在内的服务监督，跟进流程推进进展，配合中心开展考核等工作；并按照中心的要求出具各类监督报告。 |
| 5 | 绩效评价 | 4/1 | 本科以上学历，具有4年及以上的项目绩效管理、绩效评估模型设计、撰写绩效评估报告经验，有良好文字攥写能力，能够将技术语言转换为业务语言。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，有较强的沟通、协调能力和学习能力，有良好的团队合作精神。负责完成服务单验收时的绩效评价工作，配合中心完成对数据服务集成商（含数据安全服务集成商）的绩效评价。 |
| 6 | 产出量评估 | 2/1 | 具备基于服务目录计价的运营类项目产出量评估工作经验；熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。有较强的逻辑能力，沟通能力，较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责对数据运营服务项目按服务目录的产出量进行评估。 |
| 7 | 服务监理 | 3/1 | 具备数据运营服务项目监理经验。熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。负责开展全过程监理工作，跟进数据运营各项服务任务；完成包括出具各类监理报告等工作。 |
| 8 | 闭环式管理 | 1/1 | 有较强的沟通能力，较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责配合中心完成数据运营服务的迭代更新，形成服务优化的闭环管理；并针对数据运营服务过程中的问题进行闭环跟踪管理。 |
| 9 | 运营规范化服务 | 2/0 | 具有制度、标准和规范的编制经验，有较强的沟通能力，较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责配合中心完成数据运营服务规范的编制和完善工作。 |
| 10 | 专家支撑 | 3/0 | 根据中心数据运营管理的要求，组织形成专家支撑组，在领域具有15年及以上工作经验，提供数据运营的相关专业性意见，尤其在技术评估和安全评估方面。另外还应负责相关的中心实际情况的调研工作，提供综合的体系化建议、规划与解决方案。 |

驻场期间投标方应按照采购方关于办公地点进出人员管理要求和工作环境管理要求驻场服务。

## 过程及验收管理

### （1）过程材料线上流转：应按照采购方要求督促数据服务集成商提供全过程材料线上流转的运营管理平台，该平台需满足数据服务集成商、第三方支撑单位和采购方等不同用户角色的使用要求，满足服务单发放流程、交付流程、阶段工作量结算、项目过程及验收管理的相关使用需求，相关文档应在运营管理平台进行流转和归档；

### （2）月度报告审核：在每个月服务结束后，督促数据服务集成商和安全服务集成商在下个月度10个工作日内提交月度报告至第三方支撑单位；并会同数据服务集成商和安全服务集成商提交月度报告后的10个工作日内完成审核且修改确认，完善后由第三方支撑单位提交至采购方；同时，第三方支撑单位一并提供自身工作月报。未按时提交以上材料将扣除第三方支撑单位月度服务费3%；

### （3）季度产出量总结报告及数据/安全质量报告：服务期内，每个季度服务结束后，在次月10个工作日内，督促数据服务集成商和安全服务集成商按照采购方要求按季度提交季度产出量材料及数据质量材料至第三方支撑单位。并会同数据服务集成商和安全服务集成商提交季度报告后的10个工作日内完成审核且修改确认，完善后由第三方支撑单位提交至采购方；未按时提交以上材料将扣除数据服务集成商及第三方月度服务费3%；

### （4）阶段工作量结算：在第9个月设置阶段工作验收节点，中标方应督促数据服务集成商和安全服务集成商在节点工作完成后的10个工作日内，按照采购方要求提交阶段总结报告、服务任务单完成情况、服务目录使用情况、过程证明材料和绩效指标完成情况等材料至第三方支撑单位；会同数据服务集成商和安全服务集成商提交相关材料后15个工作日内完成审核且修改确认，完善后由第三方支撑单位提交至采购方；同时，第三方支撑单位还应按阶段工作量验收情况，同步向采购方提供阶段监理报告、产出量报告、绩效评估报告、数据质量评估报告。未按时提交以上材料将扣除第三方支撑单位对应周期服务费3%；

### （5）项目验收：工作量结算与项目周期验收工作同步开展。应督促数据服务集成商和安全服务集成商在项目周期工作结束后的20个工作日内提交项目周期总结报告、服务任务单完成情况、服务目录使用情况、过程证明材料和绩效指标完成情况等材料至第三方监管。会同数据服务集成商和安全服务集成商提交相关材料后的15个工作日内完成审核并修改确认，完善后由第三方支撑单位提交至采购方；同时，第三方支撑单位还应按项目周期执行情况，同步向采购方提交项目周期监理报告、产出量报告、绩效评估报告、数据质量评估报告。未按时提交以上材料将扣除第三方支撑单位相应服务周期对应服务费3%。

## 报价方式

★投标人统一以《投标报价明细》表工作量作为报价基础，报价时，不得修改各项服务内容的预估工作量，不得超过各部分的最高限价，否则视为投标不响应。

| 序号 | 监管服务项 | 工作内容 | 产出物 | 产出物 | 最高限价（元） | 预估量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程监督 | 协助建立和完善运营服务管理和监督体系，针对数据服务集成商的运营服务全过程实现相关日常监督检查措施。中标人以周为频率，出具过程监管报告，协助开展数据运营项目管理，并提供相关监督管理意见。全过程监督工作内容至少包括对象监督、流程监督、事件监督和投诉管理。 | 运营商考核管理办法，按照数据运营服务项目包件一包件二，各1份，合计预估2份，包括考核流程、考核周期、考核指标及评分标准等。全过程监管报告，预估2个包件周报各50份，合计预估100份；2个包件月报各12份，合计预估24份；开发场地飞行检查报告，包件1，按周开展飞行检查预估50份，包件2，按月开展飞行检查，预估12份；事件（故障）分析报告，根据实际事件（故障）发生数量，按上个服务周期预估10份。 | 供应商考核管理办法（可执行的供应商评估体系与规则，除产出物以外，还应当完成以下工作：建立和完善运营服务管理和监督体系，明确规定了考核流程、考核周期、考核指标及评分标准，用于系统性地衡量和提升供应商服务质量。） | 19000 | 2 | 38000 |
|  |  |  |  | 全过程监管报告（日常运营监督的综合性报告，除产出物以外，还应当完成以下工作：包含对象监督、流程监督、事件监督和投诉管理等关键维度的监控状态与结果记录，按此开展相关的监管和闭环工作。） | 6000 | 124 | 744000 |
|  |  |  |  | 开发场地飞行检查报告（基于突击现场检查的安全合规性核查报告，除产出物以外，还应当完成以下工作：按场地安全管理要求重点抽查场内工作人员情况、红黄区的出入场记录以及云桌面账号的使用等核心项目。） | 2000 | 62 | 124000 |
|  |  |  |  | 事件（故障）分析报告（深入的诊断结论报告，除产出物以外，还应当完成以下工作：对事件（故障）过程进行调研复盘，分析直接和间接原因，明确定级，并据此提出问题和改进建议，以解决当前问题并预防未来发生。） | 9000 | 10 | 90000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 198 | 996000 |
| 2 | 闭环式管理 | 协助招标人实现对数据运营服务全过程的闭环管理，形成PDCA闭环管理机制，推动项目服务水平阶梯式上升。负责执行运营服务过程中的日常跟踪，组织和支持项目周例会，对各项运营服务工作执行情况进行全过程跟踪，对会议内容做好记录，对数据运营重点工作的日常进展进行跟踪。应建立项目全过程闭环管理的制度和机制，建立日常跟踪、周例会、专题会等机制，对各项运营服务工作的计划、实施进度、服务质量等进行监控和检查，形成PDCA闭环报告，对各类整改要求和优化提升要求进行跟踪管理，不断促进集成商的运营服务管理水平和服务交付能力的提升。 | 重点服务任务执行跟踪记录表，按周提交，包件1、包件2各50份，合计预估100份；整改与优化行动跟踪表，根据实际整改和优化项触发情况，按周提交，包件1、包件2合计50份；按周形成PDCA闭环报告，2个包件各50份，合计预估100份。形成PDCA项目总报告，2个包件各1份，合计2份。 | 重点服务任务执行跟踪记录表（除产出物以外，还应当完成以下工作：动态监控关键服务任务进展，明确重点服务任务的里程碑事件，对执行进度、完成情况等内容进行跟踪，并且督促集成商保质保量按期完成，确保核心工作按计划推进。） | 5000 | 100 | 500000 |
|  |  |  |  | 整改与优化行动跟踪表（除产出物以外，还应当完成以下工作：明确重点服务任务的里程碑事件，对执行进度、完成情况等内容进行跟踪，并且督促集成商保质保量按期完成，确保核心工作按计划推进。） | 4000 | 50 | 200000 |
|  |  |  |  | PDCA闭环报告（ 除产出物以外，还应当完成以下工作：针对特定周期或事件的改进循环总结，基于计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、处理(Act)方法论，分析执行结果与偏差，提出并跟踪改进措施，推动服务水平的单次提升循环。） | 2000 | 100 | 200000 |
|  |  |  |  | PDCA闭环总报告（ 一份周期性的服务管理全景总结，除产出物以外，还应当完成以下工作：汇总分析多个PDCA循环的执行成效与经验，评估整体服务水平提升情况，识别系统性改进方向，呈现阶梯式上升的演进趋势。） | 100000 | 2 | 200000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 252 | 1100000 |
| 3 | 产出量评估 | 中标人应依据运营服务项目的合同、招标文件、投标文件、服务需求及实施方案、服务单交付物等有关资料，制定产出量评估的相关标准，按照结算周期，结合服务目录以及相关规范对数据服务集成商交付成果进行审核，明确各服务目录的有效产出。应自带“产出量评估工具”开展产出量评估工作。 | 产出量评估标准，基于合同、招标文件、投标文件、服务需求、实施方案及交付物制定的可执行规范，明确各服务目录有效产出的定义和审核尺度，作为开展产出量评估工作的依据。包件1、包件2各1份，合计2份；服务单产出量评估报告，按实际发放的服务单数量，预计80份；产出量评估报告（按结算周期，预计2个结算周期）2个包件各2份，合计4份。 | 产出量评估标准（基于合同、招标文件、投标文件、服务需求、实施方案及交付物制定的可执行规范，除产出物以外，还应当完成以下工作：明确各服务目录有效产出的定义和审核尺度，作为开展产出量评估工作的依据。） | 200000 | 2 | 400000 |
|  |  |  |  | 服务单产出量评估报告（按结算周期生成的核验结果，除产出物以外，还应当完成以下工作：依据产出量评估标准和自带工具，结合服务目录及相关规范，对数据服务集成商当期的具体交付成果进行审核，明确并记录各服务目录的实际有效产出量。） | 12000 | 80 | 960000 |
|  |  |  |  | 产出量评估总报告（周期性的综合评估结论，除产出物以外，还应当完成以下工作：汇总分析各期服务单产出量评估结果，呈现整体交付成果的审核情况、有效产出达成度及趋势，为服务结算和服务管理优化提供依据。） | 50000 | 2 | 100000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 84 | 1460000 |
| 4 | 质量评估 | 包括数据质量和服务质量两大部分。其一数据质量工作要求中标人综合采用数据抽查、配置检查、代码检查、功能和性能测试、文档审查、专家评审等方式，采用人工和自动化工具对全链路数据质量进行全面检查或抽查，对比数据需求和目标要求对数据质量进行定量和定性评估。中标人承担市大数据中心全链路数据质量监测与评估工作，以及数据质量问题整改的跟踪。中标人应自带数据质量评估工具。其二服务质量部分中标人依据招标人运营服务相关政策和管理办法、合同、招标文件、投标文件和SLA服务协议等对数据服务集成商及其运营管理人员所提供运营服务管理质量进行全面评估。服务管理质量评估按月度进行评估，主要针对数据服务集成商的运营服务管理水平进行月度考核，内容包括运营管理、现场管理、服务满意度等方面。定期按照服务单维度评估服务管理质量，并出具相关评估意见，投标人应明确阐述其服务管理质量评估的内容和具体评估方案。 | 服务单技术方案前评审意见（包件1、包件2，预计80份）； 质量日常监控报告（包件1，共50份）； 数据质量检查报告（包件1，共50份）； 服务单数据质量评估报告（按实际涉及数据质量工作的服务单数量，包件1，预计20份）; 服务单平台质量评估报告(按实际涉及功能迭代的服务单数量，包件1，包件2，预计10份); 专项工作分析报告（包件1，预计80份）； 重点场景质量评估报告（包件1，预计50份）; 集成商服务质量评估报告（包件1、包件2，合计24份）； 服务单服务质量评估报告（一个服务单一份服务质量评估报告，预计至少80份）； 数据运营服务项目数据质量评估报告，按项目中期和终期提供（包件1，共2份）。 | 服务单技术方案前评审意见（除产出物以外，还应当完成以下工作：针对服务单的技术方案质量和安全合理性进行评估和审核） | 3600 | 80 | 288000 |
|  |  |  |  | 质量日常监控报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：按周对数据使用质量、运营服务质量、现场管理质量等进行检查） | 15000 | 50 | 750000 |
|  |  |  |  | 数据质量检查报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：按周对数据进行抽查，对数据质量进行定量和定性评估） | 10000 | 50 | 500000 |
|  |  |  |  | 服务单数据质量评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对涉及数据质量工作的服务单进行质量检查，如数据完整性等） | 20000 | 20 | 400000 |
|  |  |  |  | 服务单平台质量评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对涉及功能迭代的服务单进行平台功能和性能测试） | 20000 | 10 | 200000 |
|  |  |  |  | 专项工作分析报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对专项工作出具报告，如异议核实，供需对接等专项工作的整改情况） | 15000 | 80 | 1200000 |
|  |  |  |  | 重点场景质量评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对重点场景出具质量评估报告，如免申即享等重点场景的使用情况及异常数据分析） | 15000 | 50 | 750000 |
|  |  |  |  | 集成商服务质量评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：月度服务质量的综合考核结论，依据招标人政策、合同、SLA等，主要针对数据服务集成商的运营服务管理水平（包括运营管理、现场管理、服务满意度等方面）进行全面评估。） | 8000 | 24 | 192000 |
|  |  |  |  | 服务单服务质量评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：按服务单维度生成的服务管理质量专项评估意见，定期依据相关规范和要求，评估特定服务单执行过程中的服务管理质量状况。） | 8000 | 80 | 640000 |
|  |  |  |  | 数据运营服务项目数据质量评估总报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：按项目中期和终期提供数据运营服务项目的整体数据质量情况汇总，问题分析及后续建议。） | 80000 | 2 | 160000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 446 | 5080000 |
| 5 | 技术支撑 | 中标人应协助招标人开展数据运营项目所涉及的技术架构的设计支撑和评估工作。中标人对数据运营项目开展过程的各类技术文档包括服务单的技术方案开展评审，出具评审意见。中标人应提供技术专家协助招标人攻克数据运营项目中的重大技术难关。 中标人应依据相关管理制度和规范对集成商的安全管理工作、相关安全操作规程进行监督和评估，对安全管理制度和规范执行过程以及相关安全隐患、风险点进行检查并提出整改意见，督促整改措施的落实并检查，确保数据服务集成商和安全服务集成商开展的工作符合招标人的业务需求和监管要求，满足招标人数据全生命周期安全管理要求。 中标人应协助招标人评估现有运营服务相关安全策略并提出相应的改进方案，对数据服务集成商和安全服务集成商的安全管理执行过程、运营服务的安全合规性以及相关安全交付物进行审核和评估并提出安全改进路径和方案。 投标方在数据安全标准与策略指导下，评估服务集成商的数据访问授权机制，确保用户权限与职责匹配，审核数据分类分级标准的执行情况，抽查分类分级结果的准确性。监管数据访问监控。抽查服务集成商检查到的平台系统漏洞以及数据安全问题的闭环管理情况。 | 服务单安全评估报告（按实际涉及安全相关的服务单数量，包件1、包件2，预计15份）； 技术支撑持续改进建议（对现有运营服务相关技术方案进行技术支撑和改进建议，包件1、包件2，预计10份）； 日常安全监管技术支撑报告（包件1、包件2，预计30份）； 日常质量事件技术分析报告（包件1，预计35份）； 日常运维技术支撑报告（包件1，预计20份）； 数据运营服务项目安全评估总报告，按项目中期和终期提供，（包件1、包件2各2份，合计4份）。 | 服务单安全评估报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对涉及安全相关的服务单进行安全合规性、安全交付物检查） | 20000 | 15 | 300000 |
|  |  |  |  | 技术支撑持续改进建议（除产出物以外，还应当完成以下工作：对现有运营服务相关技术方案进行技术支撑和改进建议） | 10000 | 10 | 100000 |
|  |  |  |  | 日常安全监管技术支撑报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对安全隐患、风险点进行检查并跟踪整改情况） | 20000 | 30 | 600000 |
|  |  |  |  | 日常质量事件技术分析报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对日常质量事件进行问题分析和整改跟踪） | 20000 | 35 | 700000 |
|  |  |  |  | 日常运维技术支撑报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：对日常运维事件进行日志检查和根因分析） | 20000 | 20 | 400000 |
|  |  |  |  | 数据运营服务项目安全评估总报告（除产出物以外，还应当完成以下工作：按项目中期和终期提供数据运营服务项目的整体安全情况汇总，问题分析及后续建议。） | 80000 | 4 | 320000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 114 | 2420000 |
| 6 | 服务监理 | 在运营服务全过程的各个阶段遵循相关规范要求，依据合同、招投标文件、相关管理要求和规范，对数据服务集成商运营服务的关键性过程和阶段性成果进行审查和评估，检查其是否符合预定的质量要求，强化运营服务质量的事前控制、事中监管和事后评估。合规性审核服务工作贯穿运营服务的日常过程，在服务交付质量评估、项目付款、项目验收等关键性节点根据要求开展重点审核工作，在服务单的发放、交付等环节提出合规性的审核意见，并最终出具相关监理报告。 | 服务单中期监理报告，按照实际参与中期评审的服务单数量，预计40份以上；数据运营中期监理报告，按照数据运营服务项目2个包件各1份，合计2份；服务单监理报告，包1、包2预估80个服务单，80个监理报告；数据运营监理总报告，2个包件各1份，合计2份。 | 服务单中期监理报告（针对单个服务单执行过程的阶段性合规审查结果，除产出物以外，还应当完成以下工作：在服务单执行期间进行事中监管，依据合同、规范及管理要求检查关键过程与中间成果的符合性，提出监理意见。） | 10000 | 40 | 400000 |
|  |  |  |  | 数据运营中期监理报告（覆盖特定运营阶段的综合性合规评估，除产出物以外，还应当完成以下工作：强化运营服务质量的事前控制、事中监管，依据相关规范对关键过程、阶段性成果进行审查，提出明确的监理意见。） | 100000 | 2 | 200000 |
|  |  |  |  | 服务单监理报告（针对单个服务单最终交付成果的合规性结论，除产出物以外，还应当完成以下工作：在服务单交付环节进行事后评估，依据合同、招投标文件及相关规范审核其是否符合预定质量要求，最终出具该服务单的合规审核意见。） | 10000 | 80 | 800000 |
|  |  |  |  | 数据运营监理总报告（周期性的全局性合规评估总结，除产出物以外，还应当完成以下工作：汇总分析各服务单及中期监理结果，遵循相关规范要求对运营服务全过程进行事后评估，呈现整体合规性、风险状况及改进建议，支撑项目验收与服务管理优化。） | 100000 | 2 | 200000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 124 | 1600000 |
| 7 | 绩效评价 | 建立数据运营项目整体绩效管理体系，管理体系的内容包括：对数据运营项目开展过程跟踪及项目验收的绩效评估；审核服务单绩效目标定义合理性；对服务单实施过程及验收阶段的绩效目标达成情况行分析与评价。 绩效评价服务贯穿整个数据运营服务周期的全过程，关键服务节点包括数据运营项目的中期评审和验收评价以及服务单的前评价和验收评价。 服务单绩效的前评价指服务单发放时结合服务单审核流程进行前评价，针对服务单的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案合理性、工作量和资金估算合理性和可行性等内容进行论证，形成前评价意见。 数据运营项目绩效的中期评审是指在项目进度过半时对绩效目标的实现情况进行跟踪评价，并对跟踪评价结果和绩效目标的偏差进行分析，对存在的问题提出整改建议。 项目（服务单）绩效的验收评价指在项目（服务单）验收时针对项目（服务单）的过程、产出和效益等进行综合评价，形成绩效评价报告。包括对服务单涉及的应用场景进行合规性评审；对数据服务的调用合规性等方面进行绩效审查。数据运营绩效评价既贯穿在数据运营的日常过程中也需要依据业务需求着重开展重点工作。 | 服务单前评审意见，包1、包2预估80个服务单，80份评审意见；服务单中期评审意见，按照实际参与中期评审的服务单数量，预计40份；中期绩效跟踪报告，按照数据运营服务项目2个包件各1份，合计2份；服务单绩效评价报告，包1、包2预估80个服务单，预计80份评价报告；数据运营绩效评价报告，按照数据运营服务项目2个包件各1份，合计2份 | 服务单前评审意见（服务单发放前的绩效评审结论，除产出物以外，还应当完成以下工作：结合服务单审核流程，针对服务单的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案合理性、工作量和资金估算合理性与可行性进行论证，形成是否发放的评审意见。） | 4000 | 80 | 320000 |
|  |  |  |  | 服务单中期绩效评价报告（服务单执行过程中的绩效目标达成度评估，除产出物以外，还应当完成以下工作：在服务单实施阶段对绩效目标实现情况进行跟踪评价，分析偏差原因并提出整改建议，确保目标可控。） | 8000 | 40 | 320000 |
|  |  |  |  | 数据运营中期绩效跟踪报告（项目级阶段性绩效进展评估，除产出物以外，还应当完成以下工作：在数据运营项目中期对整体绩效目标的实现情况进行跟踪评价，分析偏差并提出系统性整改建议，支撑项目健康运行。） | 100000 | 2 | 200000 |
|  |  |  |  | 服务单绩效评价报告（ 一份服务单验收时的综合性绩效结论，除产出物以外，还应当完成以下工作：在服务单验收时针对其实施过程、产出成果和效益进行综合评价，形成最终绩效等级。） | 8000 | 80 | 640000 |
|  |  |  |  | 数据运营绩效评价报告（项目级周期性的全局绩效总结，除产出物以外，还应当完成以下工作：汇总分析各服务单绩效及日常/重点工作评价结果，对项目整体过程、产出和效益进行综合评价，呈现整体绩效水平、关键发现及改进方向，支撑项目最终验收与管理决策。） | 100000 | 2 | 200000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 204 | 1680000 |
| 8 | 运营规范化服务 | 协助招标人建立健全数据运营管理体制，协助制订和完善数据运营相关管理制度和标准规范，并在数据运营服务全过程期间提供制度和规范的执行指导，以保证运营服务项目相关的内部或外部人员能够充分理解相关要求、持续提升运营水平。 | 数据运营服务项目一共28个服务目录，按一个服务目录一个服务规范；数据运营规范执行报告，包1、包2各1个报告，合计2个；数据运营规范健全性评估报告，包1、包2各1个报告，合计2个 | 服务目录服务规范（可操作的具体业务指引文件，除产出物以外，还应当完成以下工作：制订和完善清晰定义各服务项的内容、流程、质量要求及执行标准，为服务交付提供明确依据和规范。） | 13000 | 28 | 364000 |
|  |  |  |  | 数据运营规范执行报告（定期或事件驱动的执行情况反馈，除产出物以外，还应当完成以下工作：在数据运营服务全过程期间提供制度和规范的执行指导，记录规范实际应用情况、发现的问题及改进建议，确保相关要求被充分理解并有效落实。） | 50000 | 2 | 100000 |
|  |  |  |  | 数据运营规范健全性评估报告（体系层面的诊断性结论，除产出物以外，还应当完成以下工作：协助招标人建立健全数据运营管理体制，对现有管理制度和标准规范的完整性、适用性与有效性进行评估，识别差距并提出优化建议，支撑运营水平的持续提升。） | 100000 | 2 | 200000 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 32 | 664000 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 1454 | 15000000 |

# 知识产权要求

中标人保证其所提供的服务和交付的成果不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为转移或授权许可使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

# 供应商要求

## ★实质性响应要求

★1.项目服务内容为针对上海市大数据中心数据运营相关供应商的综合监管工作，故上海市大数据中心数据运营项目和基础平台建设相关供应商及其关联企业不得参加本项目投标。若存在上述情况，由市大数据中心在本项目评标前出具书面文件予以确认。

★2. 应提供无条件响应本需求“七、违约责任”要求的承诺函。

## 应具备的综合能力

1. ISO9001 或GB/T19001-2016质量管理体系证书；

2. ISO27001 或GB/T22080-2016信息安全管理体系证书；

3.具有大数据治理相关方面专利优先考虑；

4.投标人具有近三年以来类似项目业绩的优先考虑。

# 项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，招标单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响招标单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

# 保密责任

1、中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

2、中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

3、中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

4、以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

5、中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

# 违约责任

上海市大数据中心数据运营项目第三方监管是为了全面规范数据运营服务，提升对数据服务集成商的专业性、规范性、法律遵从、质量控制、安全性等方面的评估、监督管理能力，对数据服务集成商的服务水平、服务质量、服务成效和安全指标等执行监管。如果由于第三方监管职责未到位导致的各项问题，招标人将根据问题严重程度进行相应处罚，具体如下：

| 序号 | 违约条件 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据运营出现数据质量问题，追溯原因是中标人质量评估工作范围内的，出现投诉并认定中标人有责。 | 10万/次 |
| 2 | 中标人技术支撑工作开展范围内，经过中标人系统、架构等相关技术评估，但仍出现因技术路线不匹配、架构不合理等技术原因导致治理工作效率降低或外部投诉或资源使用不合理的。 | 10万/次 |
| 3 | 驻场岗位每周驻场工作时间至少40小时，出现周工作时间不足40小时的。 | 1万/人次 |
| 4 | 中标人技术支撑工作中安全监管范围内，经过中标人安管监管但仍然出现安全问题，影响生产的。 | 10万/次 |
| 5 | 中标人应严格遵守数据运营相关安全管理要求，出现账号借用或者帐号使用超过责权设定的。 | 1万/次，并通报 |
| 6 | 中标人提供的服务与本招标需求服务要求存在偏差，但未导致重大及以上安全事故 | 2 万元/次 |
| 7 | 招标人对中标人本项目周期的监管服务的综合满意度低于80% | 当年监管服务结算金额的5% |
| 8 | 中标人的评价指标分值<80分 | 当年监管服务结算金额的5% |
| 9 | 中标人违反项目保密要求，但未导致重大及以上安全事故 | 2万元/次（若该违约金不足以弥补招标人因此遭受损失的，采购方有权要求中标人补足） |
| 10 | 违反项目知识产权要求 | 2万元/次（若该违约金不足以弥补招标人因此遭受损失的，采购方有权要求中标人补足） |
| 11 | 因中标人自身原因造成集成商出现重大及以上安全事故 | 3万元/次 |

# 评价指标

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务响应 | 30 | 响应时效性 | 10 | 及时响应甲方服务需求或者及时按照日常监管服务计划开展监管服务，每发生一起延期一周响应扣2分，扣完为止； |
|  |  | 响应有效性 | 10 | 及时制定合理的服务响应计划，投入适合的资源，每发生一起响应计划和资源投入不符合服务要求的扣除2分，扣完为止； |
|  |  | 需求满足情况 | 10 | 监管方案完全响应并满足服务需求，每发生一起监管方案不满足需求的扣除2分，扣完为止； |
| 服务交付 | 40 | 交付质量 | 10 | 应该完整交付监管交付物，每发生一起监管交付物缺失的扣除5分，每发生一起监管交付物内容不完整的扣除2分，扣完为止； |
|  |  |  | 10 | 要求整改的问题未按时完成整改的，每项每延迟一周扣2分，扣完为止； |
|  |  |  | 10 | 监管结论被甲方发现并查证存在有责质量问题，每次扣2分，扣完为止； |
|  |  | 交付时效 | 10 | 监管服务应及时完成交付，每延期1周扣2分，扣完为止； |
| 服务满意度 | 30 | 服务满意度 | 20 | 按照服务满意度评价结果对此项评分不扣分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①满意度＜60分的，扣20分； ②满意度≥60、＜80分的，扣10分； ③满意度≥80分的，不扣分。 |
|  |  | 有责投诉 | 10 | 在监管服务周期内未受到投诉或通报的，不扣分；每出现一次被甲方投诉的扣2分，扣完为止： |
| 其他加分扣分项 | N/A | 高水平规划方案或者合理化建议 | N/A | 乙方每提供一个高水平监管方案或者合理化建议，经甲方认可可奖励5—10分，单月奖励不超过10分。 |
| 合计（含加分、扣分的总分最高为100分） |  |  |  |  |

1.采购人有权根据项目情况调整考核指标和评分标准。

2.评价指标单次出现分值<60分或者连续两个月分值<70分或者服务周期内累计三次分值<70分的视为中标人第三方监管能力不合格，在扣除违约金基础上，招标人有权提出终止合同，责令中标人退出运营服务。

# 关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。