上海市城运中心“一网统管”视觉中枢子系统建设项目

采购需求

项目概况

建设背景

2023年初，上海市委书记陈吉宁在市城运中心、市大数据中心调研时指出：实现高效能治理，是超大城市抵御风险挑战、永葆生机活力、始终安定有序的根本支撑。要深入学习贯彻党的二十大和习 近 平总 书 记考察上海重要讲话精神，提高站位、深化认识，更好依托城市数字化转型和智慧城市建设，在科学化、精细化、智能化上下更大功夫，加强整体设计，不断迭代升级，持续提升政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”服务效能，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

按照《上海市委市政府2024年重点工作任务书》和《2024年上海市城市运行“一网统管”工作要点》的工作要求，要立足实战实效，建设城运视觉中枢，多维提升“一网统管”实战指挥调度效能。目前，全市已有各级各类视频监控图像近百万路，亟需以城市运行“一网统管”重点工作为关键抓手，以全市”一网统管”视频资源的高效互联、科学治理、联动共享和高效应用，最终形成上海市城运中心“视觉中枢”为核心业务联动各层级、各部门、各领域视频能力的领跑全国的城市数字化转型视频能力。

项目基本情况

建设期限：合同签订之日起6个月内

建设地点：上海市大数据中心

预算金额：14,609,657.00元

采购金额（最高限价）：14,609,657.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：城市智理时空一体化大系统

建设目标

建设目标

根据国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》、国家数据局《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》、上海市《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》和《上海市委市政府2024年工作任务书》等相关文件要求，依托本市现有视频资源，搭建视觉中枢系统。基于整体规划，聚焦完成市级城市运行管理中心视觉中枢的核心功能及能力搭建，通过构建围绕城运业务特色化视频应用、全链路视频安全、统一业务支撑和统一共享赋能四项能力，搭建满足未来城市运行“一网统管”实战指挥需求的视觉应用及共享中枢系统。

一、围绕城运业务“实战管用”打造特色化视频指挥赋能应用

按照市委、市政府主要领导在城市运行管理日常调度、重大保障和突发处置中的实战应用需求，及上海市城运中心指挥协调工作的实际需要，以全市已建”一网统管”视频资源为扎实基础，围绕“一网统管”业务实战打造特色化实战视频应用能力，并适度超前探索城运智能化应用场景。

二、夯实加强城运业务视频数据安全管理能力

依托政务外网现有安全基础设施条件，围绕视频“一网统管”联动应用的实战要求，进一步夯实城市运行管理视频数据联动应用过程中的视频数据安全管理能力，保障全市“一网统管”各单位在业务联动过程中的视频应用安全高效管控。

三、构建城运业务“一网统管”视频统一支撑能力

依托全市”一网统管”视频资源，通过构建市城运中心视觉应用共享中枢统一支撑能力，形成面向全市各主要“一网统管”单位的视频应用和共享联动体系。面向城运业务支撑和“一网统管”单位业务联动支撑，完善社会面各行业单位和互联网来源视频资源，构建围绕城市运行事件的视频多媒体库、城运移动指挥部智能拼控、业务联动申请管理等统一支撑能力，实现市城运中心与各城运业务单位高效联动指挥和实战应用。

四、围绕“一网统管”实战打造全网共振的视频统一赋能能力

按照“横向拉通、纵向赋能”的整体业务联动架构规划，通过构建丰富、多样和灵活的视频“业务+数据”统一赋能共享能力，并搭建体系化统一赋能态势分析能力，对以市城运为中心的全市“一网统管”联动单位的视频指挥协同形成持续赋能增效，最终实现全市 “一网统管”业务视频指挥联动良好局面。

业务及技术绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件产品购置完成率 | =100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | =100% |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | ≥99.9% |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | =100% |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 通过 |
| 6 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 通过 |
| 7 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 通过 |
| 8 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级保护 | 三级 |
| 9 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0次 |
| 10 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤6个月 |
| 11 | 通用指标 | 共性平台 | 系统共享水平 | 跨部门数据共享程度 | ≥80% |
| 12 | 通用指标 | 共性平台 | 数据质量水平 | 核心数据缺失率 | ≤4.5% |
| 13 | 通用指标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 统筹对接系统数量 | ≥30个 |
| 14 | 通用指标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 覆盖部门数量 | ≥15个 |
| 15 | 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 月活跃用户量 | ≥2500人次/月 |
| 16 | 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥100个 |
| 17 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 系统安全措施 | 有 |
| 18 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 有 |
| 19 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 有 |
| 20 | 通用指标 | 产出指标 | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | 7.1% |
| 21 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据风险监测覆盖率 | =100% |
| 22 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑视频并发路数 | ≥1250路 |
| 23 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑视频接入路数 | ≥60万路 |
| 24 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑视频加速路数 | ≥200路 |
| 25 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑视频转发路数 | ≥1250路 |
| 26 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑前端视频管理路数 | ≥1000路 |
| 27 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑同时在线用户数 | ≥1000人 |
| 28 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 支撑并发用户数 | ≥200个 |
| 29 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 复杂查询响应时间 | ≤5秒 |
| 30 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统视频开流时间 | ≤5秒 |
| 31 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统时钟精度 | ＜100毫秒 |
| 32 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现调阅视频资源种类目录数量 | ≥80种 |
| 33 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 全景分览下多模式视频播放切换和应用能力 | 实现 |
| 34 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现城运视频调阅处置场景（如：防汛防台、突发火灾、进博会等） | ≥10个 |
| 35 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现“一网统管”视频全域互联 | 实现 |
| 36 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现视频接入委办单位数量（含区级城运单位） | ≥25个 |
| 37 | 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提供视频转发服务委办单位数量（含区级城运单位） | ≥30个 |

项目建设内容

建设内容

市城运“一网统管”视觉中枢系统，旨在建成一套依托全市”一网统管”视频资源服务于“一网统管”城市运行管理业务的视频业务应用系统，具体建设内容包括以下：

视频应用：负责提供围绕城市运行管理的“一网统管”视觉中枢实战业务应用。

（1）视频指挥工作台，围绕城运大厅日常值班及事件处置工作，构建视频指挥工作台以提供分管领导专题化视频驾驶舱调阅能力，实现围绕全市高快速路交通事故告警、高德事故上报、120急救事件、消防事件等在内重点关注事件的事件追踪视频指挥应用模块。

（2）城运24小时，基于城市运行全天候、全周期、多维度体征，提供城运各主题节点的“城运24小时”视频调阅能力，着力构建城运日常视频预案积累和经验沉淀机制，为市委、市府主要领导各场景专项工作调度提供体系化、可视化、主题化的视频调阅能力。

（3）城运视频编辑应用，围绕市级城市运行管理中主要城际道口、市内交通、防汛防台等领导调度指挥要求，提供灵活便捷的视频画面编辑应用能力，打造视频数据弹幕编辑可视化、视频指挥画板可视化、视频布局可编辑化等视频编辑模块。

（4）城运智能化探索应用，按照“适度超前、探索创新”的原则，结合开源多模态大模型技术发展，以小范围视频资源为基础，轻量化搭建城运业务视频联动智能化应用，探索开展城市AI标签、机器找点和城运图生文数据集应用等创新应用，形成可面向全市“一网统管”单位联动共享的智能化应用成果。

统一支撑：负责“一网统管”视觉中枢的对城运内业务能力支撑及围绕城市运行管理的业务联动支撑。

（1）城运业务支撑，依托全市已建”一网统管”视频资源，实现本市”一网统管”视频资源的接入和流数据能力，形成满足本市”一网统管”视频资源接入规模和治理能效的流媒体联网和处理能力；完善本市社会面、行业单位和互联网的视频资源联网和流数据处理能力，通过对互联网行业专网公共视频数据的深化管理，实现对全市社会面互联网和行业专网视频资源基础数据、视频业务数据以及视频运营数据等全要素信息的深化管理；围绕市领导针对市城运中心指挥大厅及多场所移动指挥部工作开展的需要，提供不同场地大屏的视频上墙软件能力，实现不同指挥场所快速视频要素上屏的灵活搭建能力，为市政府各专项指挥移动指挥部提供视频能力支撑。

（2）联动业务支撑，按照全市各“一网统管”单位围绕城市运行管理的实战联动迫切需求，为高效提供和保障全市接入”一网统管”视频资源的实战实效，建设视频点位坐标纠偏和视频动静态加速管理模块；为实现全市各单位高效视频业务联动指挥，提供便捷化联动需求申请及业务联动管理模块，实现对城市运行管理“一网统管”的业务联动视频能力统一支撑。

统一赋能：负责“一网统管”视觉中枢实现全方位、各层级视频能力高效联动赋能的整体看板管理和多形式联动赋能的管理。通过构建视频赋能态势分析、视频协议赋能、多类别丰富视频能力和业务联动申请等支撑模块，基于统一赋能出口和统一协议标准，以全域统一的实名证书为基础构建横向到边、纵向到底的赋能体系，实现全市“一网统管”统一的视频能力业务赋能出口管理。

视频安全：负责提供“一网统管”视觉中枢的全链路多维度跨环节的视频应用安全管理，构建持续可靠的视频数据安全风控体系，实现视频图像数据在汇聚、存储、治理、应用过程中的全链路安全保障。负责全市基于“视觉中枢”进行的视频数据业务联动的用户权限和角色权限的精细化管理，通过构建用户分级配置、用户视频运行统计、功能权限、设备权限、服务权限和视频预案数据权限等在内的多层次、全方位权限体系，实现全市“一网统管”各部门基于统一共享中枢的视频能力有序联动。

软件开发清单

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频应用 | 三类突发事件信息智能定位 | 接入交通事故、消防突发事件、120急救事件，提供视频 POI 定位，实现快速撒点。 |
| 2 |  | 三类突发事件信息展示 | 列表展示三类事件信息，支持筛选检索，定时更新，可查详情。 |
| 3 |  | 三类突发事件视频联动 | 点击事件详情查看视频，自定义范围，智能排序，多图层显示。 |
| 4 |  | 三类突发事件视频GIS控制 | 实现按照摄像机位置类型进行图层控制；实现在gis地图上叠加里程桩信息、路况拥堵信息；实现在gis地图上对事件进行撒点，对对事件信息进行查看；实现展示地图上设备点位信息。 |
| 5 |  | 视频接力路线配置及管理 | 实现视频接力路线的配置及管理，含任务与线路增删改、信息配置、设备排序调整及任务查询调用。 |
| 6 |  | 视频接力任务执行 | 实现接力任务执行服务，含模拟 / 实时定位执行、自动 / 手动切视频画面。 |
| 7 |  | 调阅驾驶舱全景分览概览 | 实现全市视频全景分览检索、概览展示和检索应用，按领导分管展资源、做检索统计，还能统计区域设备、支持多方式搜设备并排序。 |
| 8 |  | 调阅驾驶舱视频播放组件 | 实现多模式视频播放切换和应用能力，含多画面显示、播放器画面增强，视频录像、截图、点位搜藏、历史回访、倍数播放等。 |
| 9 |  | 工作台视频全要素呈现 | 实现全天按各时段视频全要素呈现，含自动匹配视频、状态更新，支持业务切换，叠天气动效、显设备信息。 |
| 10 |  | 24小时工作台专题自动巡播 | 实现视频专题自动轮巡，能按日期选高优业务模式、按时点执行专题，自动更新时间轴并动态调编排位置。 |
| 11 |  | 24小时工作台时序控制 | 实现24h 工作台时间轴控制，日 / 月 / 重要节点视图各展信息并突出当前，支持拖动定位与专题快速切换。 |
| 12 |  | 视频专题编排管理 | 实现视频专题编排基础管理，支持卡片 / 列表展信息、自动生成封面，可执行编辑等操作，实现视频专题的克隆与查询。 |
| 13 |  | 视频专题编排配置 | 提供专题分组、运行周期、分组信息进行配置管理。 |
| 14 |  | 轮巡播放规则定义 | 实现专题编排下各分组下专题执行顺序定义，支持分组编号排序更新，可拖拽调视频顺序（跨分组），按分组顺序轮巡等。 |
| 15 |  | 业务模式管理 | 提供业务模式基础信息管理，实现以列表或卡片视图展示业务模式信息。 |
| 16 |  | 24小时应用配置 | 提供日常工作、重大节点、专项任务场景下业务信息配置管理，实现业务信息配置。 |
| 17 |  | 视频弹幕应用及显示控制 | 提供视频弹幕显示、位置、动效等控制能力，实现弹幕显隐、位置、轮播间隔等；实现视频轮播过程中快速弹幕编辑上屏，实现将视频AI标签作为弹幕显示应用； |
| 18 |  | 视频弹幕内容信息管理 | 实现自定义弹幕内容；实现配置弹幕内容是否全部用户可见；实现历史弹幕数据增、删、改等操作，实现列表展示全量弹幕数据； |
| 19 |  | 视频弹幕快速检索点位 | 提供通过视频弹幕内容快速检索定位视频点位能力，实现通过设备检索栏输入弹幕文字内容；实现相同视频弹幕内容视频点位快速一键轮巡播放、快速编组专题； |
| 20 |  | 视频指挥画板内容标注标记 | 实现在单个视频画面或多个视频画面内通过文字，划线，箭头等对指挥要素信息快速标注。 |
| 21 |  | 视频指挥画板内容管理 | 实现对已标注文字颜色进行配置；实现对已标注剪头、线条内容进行配置；实现一键清除设备上所有标注画板信息；实现已选中的单个标注信息快速删除和编辑； |
| 22 |  | 移动指挥部场所信息配置 | 实现移动指挥部视频布局配置管理，树形展示信息，支持编辑删除及布局统计。 |
| 23 |  | 移动指挥部屏幕布局管理 | 提供移动指挥部屏幕布局管理，实现对布局信息进行编辑、克隆、删除、设定默认布局操作；实现以卡片视图展示屏幕布局信息 |
| 24 |  | 移动指挥部屏幕布局配置 | 实现通过拖拽布局边缘，动态调整布局行和列间距大小；实现选定一个屏幕布局作为系统默认布局，实现系统初始化布局配置。 |
| 25 |  | 城市AI标签应用 | 提供AI标签视频点位智能化高效检索能力，实现按照智能打标、智能发现两类AI标签对视频进行快速检索。 |
| 26 |  | 智能打标任务管理 | 实现按照行政区划、类型、预案分组、快照分组等快速建立智能打标点位集合；实现快速创建智能打标AI标签任务。 |
| 27 |  | 城市AI标签生成 | 提供全市AI标签的结果生成和提取能力，实现图片理解任务从大模型理解结果中根据指标名称自动提取一个或多个指标的数值。 |
| 28 |  | 实时快照秒级更新 | 提供特定事发现场区域范围内视频点位、固定道路名称相似视频点位、特定标签筛选视频点位的快速建组，并通过“实时快照更新”实现不少于200个点位的瞬时（不超过60秒）快照拉取预览。 |
| 29 |  | 经典机器找点模型配置 | 提供不低于6个机器找点模型配置能力，实现机器找点算法与理解指标关联；支持组合创任务、推算法，展示快照及统计结果。 |
| 30 |  | 机器找点模型实时计算 | 实现多类视频点位快速计算与实时更新能力，实现模型计算结果与快照实时更新结果同步比对预览。 |
| 31 |  | 找点结果便捷处置 | 实现对任务快照图片进行转存至系统多媒体图片库；实现对任务快照关联设备进行历史录像存储，存储文件保存在系统多媒体视频库。 |
| 32 |  | 图生文数据集配置 | 提供设备理解结果信息管理。实现以设备为维度，自动关联设备所有的理解任务数据；实现以列表或卡片视图展示数据集信息；实现对数据集进行编辑、删除、查看详情操作；实现数据集类目管理；实现对类目进行新增子类目、删除、编辑、查询操作。 |
| 33 |  | 图生文内容管理 | 提供数据集版本信息管理。实现对数据集进行版本管理，包括新建、编辑、删除、查看详情操作，以及创建日期、版本号查询数据集版本功能。 |
| 34 |  | 图生文共享管理 | 实现数据集共享审核管理，含权限配置、申请操作与记录展示，支持申请撤回、查询及审核操作，可查自建数据集审核信息。 |
| 35 | 统一支撑 | 联动申请管理 | 提供根据申请单审批状态对申请单状态进行管理，审批通过后自动更新用户资源状态、创建临时角色及跨平台专题资源。 |
| 36 |  | 联动视频点位资源申请 | 提供平台内用户、跨平台用户、赋能用户设备资源申请管理，支持展示查询、撤回编辑、多方式查设备，配置权限及删除，跨平台用户可筛设备。 |
| 37 |  | 联动视频专题资源申请 | 提供跨平台用户专题资源申请管理。支持展示查询专题范围与申请信息，可配置、编辑、删除、撤回申请单。 |
| 38 |  | 联动视频API能力申请 | 提供赋能用户API接口调用资源申请管理。实现 API 接口列表展示与查询，支持赋能用户配置申请信息，可展示、编辑、删除、撤回申请单，允许二次编辑。 |
| 39 |  | 联动视频应用申请 | 提供平台内用户系统功能资源申请管理。支持平台内用户配置功能资源申请信息，可展示、编辑、删除、撤回申请单，允许二次编辑。 |
| 40 |  | 联动资源发布 | 提供设备资源和专题资源共享范围配置管理，实现展示设备资源共享范围。 |
| 41 |  | 联动申请审批 | 提供资源申请单审批管理，可列表查、多条件查申请，设备 / 功能申请各有展示，审核后站内消息通知申请人。 |
| 42 |  | 视频动静态加速支撑配置 | 提供视频点位动静态加速管理，实现重点视频点位快速开流。实现配置静态加速设备资源总量、动态加速设备资源总量及资源释放时间；实现新增、移除、导入加速设备。 |
| 43 |  | 视频动静态加速支撑统计 | 提供视频流加速处理的效果统计，支撑加速资源的配比合理性调整。实现静态加速统计，包括启动状态、取流状态、断流状态；实现动态加速统计，包括启动状态，取流状态、断流状态。 |
| 44 |  | 视频动静态加速任务管理 | 提供加速任务详情查看，包括加速设备的名称、加速类型、取流状态、断流时间、断流次数；实现按照加速类型、取流状态筛选查询当前加速处理的视频设备。 |
| 45 |  | 视频点位状态列表 | 提供视频点位坐标治理状态应用服务，实现未标点设备和已标点设备在设备资源树上区别展示；实现设备标点状态实时更新，未标点设备标记后变为已标点设备。 |
| 46 |  | 视频点位坐标修正 | 提供视频点位坐标修改应用服务，实现根据设备信息及标签信息查询设备标点状态；未标点设备，实现通过拖拽修改点位在gis地图上坐标位置；已标点设备，实现通过点击设备点位，gis地图上联动展示设备撒点信息，包括设备经纬度信息。 |
| 47 |  | 多媒体文件管理 | 提供视频、图片文件管理应用服务，实现多媒体浏览、多媒体收藏，多媒体详情查看，编辑、下载、分享、多组件检索能力。 |
| 48 |  | 多媒体关联事件配置 | 提供事件定义管理应用服务，实现按照事件管理多媒体资源，通过事件名称、事件创建日期、事件类型和上传来源查询筛选事件。 |
| 49 |  | 多媒体文件收藏管理 | 提供多媒体文件的用户收藏管理应用，包括：实现列表展示当前系统内多媒体图片、视频、事件收藏信息；实现通过多媒体/事件名称、创建日期、事件类型、上传来源查询筛选收藏信息。 |
| 50 |  | 文件资源统计分析 | 提供多媒体库综合分析应用，包括文件大小、共享情况、入库数量趋势、文件用途等维度分析统计。 |
| 51 |  | 视觉拼控分类管理 | 提供拼控模板分类管理，支持分类列表展示与增删改，模板卡片展示、删查与名称查询操作。 |
| 52 |  | 视觉拼控模板配置 | 提供拼控模板配置管理，支持多方式筛选查询设备、切换视图、调整 / 删除暂存架设备，配置模板基础信息与地图查看，实现清屏、配置天气 / 日历 / 图片 / 文本工具并预览文本。 |
| 53 |  | 视觉拼控执行应用 | 提供拼控执行管理，列表展示模板，自动切换设备，支持播放控制、扩展屏执行及快速切换上下页设备。 |
| 54 |  | 视频质量AI分析任务管理 | 提供 AI 视频质量分析应用，支持诊断任务管理、查询、统计，可配置参数，查看导出结果，以卡片列表展示详情。 |
| 55 |  | 视频质量AI分析结果统计 | 提供质量分析结果周期分析应用，多维度查询设备质量 / 信息，支持统计、导出及生成统计图，按故障类型分类统计。 |
| 56 |  | 社会面视频资源接入对接 | 提供社会面视频设备 / 平台接入管理，支持多协议接入与国标编号分配，同步设备、管理目录，可查同步记录及校验资源变化。 |
| 57 |  | 社会面视频资源治理-设备信息管理 | 实现为社会视频资源设备建立信息档案，提供展示查询、实时更新状态，监控异常，记维护变更，支持数据导出备份。 |
| 58 |  | 社会面视频资源治理-设备资源治理 | 提供按社会视频资源来源建立设备信息治理能力，包括针对获取的设备相关信息的自动校验、自动治理、手动治理；对下级平台上传的设备属性字段自动治理；字段映射、字段空值填充；添加治理规则，记录治理时间、治理前属性值、治理后属性值。 |
| 59 |  | 社会面视频资源治理-设备自动轮巡 | 提供社会面视频资源自动轮巡能力，支持任务配置、执行控制与结果管理，可查询、导出信息及查看详情。 |
| 60 | 统一赋能 | 赋能态势分析 | 提供视频资源整体态势展示，含多维度设备分析、流媒 / 加速资源使用，统计开流等数据并可视化，呈现平台资源总数。 |
| 61 |  | 赋能趋势分析 | 实现查看平台赋能系统、组织、用户的分布与使用，可视化展示并按频次排行，实现查看标签分布与检索趋势及服务统计。 |
| 62 |  | 视频应用协议共享-28181共享 | 提供GB/T 28181协议共享功能。 |
| 63 |  | 视频应用协议共享-RTSP共享 | 提供RTSP协议共享功能。 |
| 64 |  | 视频应用能力共享-视频播放器共享 | 提供视频播放器共享，支持第三方调用功能，可选视频服务接口，有多种开流机制，能配置流媒体最大并发调阅数量。 |
| 65 |  | 视频应用能力共享-iframe页面嵌入共享 | 提供系统视频应用的iframe页面嵌入的快捷共享能力。 |
| 66 | 视频安全 | 高频调用用户风险模型 | 对高频调用的用户进行自动识别；对高频调用的用户提示风险告警信息。 |
| 67 |  | 贴额调用用户风险模型 | 对调用次数贴近其调用额度的用户进行自动识别；对贴额调用的用户提示风险告警信息。 |
| 68 |  | 沉寂用户风险模型 | 对长期未使用系统服务的用户进行自动识别；对沉寂用户提示风险告警信息。 |
| 69 |  | 高频调用系统风险模型 | 对被高频率调用的系统进行自动识别；对被高频率调用的系统提示风险告警信息。 |
| 70 |  | 沉寂系统风险模型 | 对长期未被调用的系统进行自动识别；对长期未被调用的系统提示风险告警信息。 |
| 71 |  | 未授权角色风险模型 | 对长期未授权用户的角色信息进行自动识别；对长期未授权用户的功能角色提示风险告警信息。 |
| 72 |  | 高并发设备风险模型 | 对被高并发调阅的设备进行自动识别；对被高并发调阅的设备提示风险告警信息。 |
| 73 |  | 高频调用失败设备风险模型 | 对频繁出现调阅失败的设备进行自动识别；对高频调用失败设备提示风险告警信息。 |
| 74 |  | 高并发调用服务风险模型 | 对被高并发调用服务进行自动识别；对被高并发调用服务提示风险告警信息。 |
| 75 |  | 高频调用失败服务风险模型 | 对频繁出现调用失败的服务进行自动识别；对调用失败的服务提示风险告警信息。 |
| 76 |  | 沉寂服务风险模型 | 对长期未被调用的服务进行自动识别；对长期未被调用的服务提示风险告警信息。 |
| 77 |  | 风控指标 | 注册风险模型信息，包括风险模型名称、风险类型、风险识别项；配置风险模型规则，包括触发条件，风险处置人员。 |
| 78 |  | 告警管理 | 提供风险告警展示功能，列表展示风险告警；根据告警类型、时段和告警级别查询告警结果。 |
| 79 |  | 告警推送 | 对不同风险等级的告警信息，通知不同的相关人员；根据风险告警的类型、级别，将告警按照设定的策略推送给系统设定的处置人员。 |
| 80 |  | 风险概况 | 实现以统计看板了解系统风险与风控，可自定义周期查近周 / 月风险统计结果。 |
| 81 |  | 风控指数 | 实现查看风控综合指数与评级，雷达图展示风险类型指数，按周期展示指数变化趋势。 |
| 82 |  | 重大风险发现与处理 | 查看在统计周期内产生的重大风险的数量，以及各个风险检测对象中涉及重大风险的数量及环比涨跌幅，在统计周期内产生的重大风险的处理率，以及环比涨跌幅。 |
| 83 |  | 风险排行 | 查看统计周期内最高频的top10风险项及其预警次数，与最高频的top10预警对象及其预警次数。 |
| 84 |  | 地址映射 | 识别并区分设备或平台所在的不同网络环境，动态检测和更新网络环境信息，并提供接口供其他模块调用。 |
| 85 |  | 签名防伪 | 对接入设备进行身份验证，确保只有合法设备可以接入网络；对网络传输的信令数据进行数字签名，确保信令数据的真实性与完整性。 |
| 86 |  | 实时流水印叠加 | 支持配置实时流水印，可设启用状态、应用范围（全局 / 指定用户）、内容（可选信息 / 自定义）及样式。 |
| 87 |  | 录像水印叠加 | 支持配置录像水印，可设启用状态、应用范围（全局 / 指定用户）、内容（可选信息 / 自定义）及样式。 |
| 88 |  | 图片水印叠加 | 支持配置图片水印，可设启用状态、应用范围（全局 / 指定用户）、内容（可选信息 / 自定义）及样式。 |
| 89 |  | 视频文件水印配置 | 配置视频下载文件水印，包括是否启用、应用范围、水印内容，水印样式，水印内容实现选择所属组织、登录账号、用户姓等信息，也可自定义水印内容。 |
| 90 |  | 播放器水印配置 | 配置播放器水印，包括是否启用、应用范围、水印内容，水印样式，应用范围实现选择全局用户或者指定用户。 |
| 91 |  | 登录控制 | 已注册用户凭凭证登录，支持免密登录与超级免密登录。 |
| 92 |  | 统一认证 | 实现用户身份认证，通过集中管理身份信息来提高安全性，包括用户名和密码的验证、登录IP验证等。 |
| 93 |  | 数据鉴权 | 实现数据访问控制，根据用户的角色和权限分配相应的访问权限，确保用户只能访问他们被授权的资源。 |
| 94 |  | 白名单配置 | 实现IP白名单配置，在服务器或网络设备的配置中，实现只允许特定的IP地址或IP地址范围访问服务器或网络资源。 |
| 95 |  | 白名单统计 | 实现白名单查看详情、编辑、查询、删除操作，包括白名单名称、白名单类型、创建时间等，并提供查询功能。 |
| 96 |  | 系统日志采集 | 自动收集系统日志信息，包括硬件名称、硬件地址、操作时间、ip地址等。 |
| 97 |  | 操作日志采集 | 自动收集操作日志信息；包括操作人员、所属组织机构、操作时间、ip地址等。 |
| 98 |  | 国标网关日志采集 | 自动采集国标网关的日志流，并实现在日志服务中进行查询，包括全文检索、多关键词检索等操作。 |
| 99 |  | 日志分析 | 按照操作时间、模块名称、功能名称、操作人员、关联设备等查询日志信息；实现日志记录查询结果导出。 |
| 100 |  | 统一身份认证对接 | 与市级统一身份认证对接。 |
| 101 |  | 用户配置 | 实现用户创建账户，配置用户信息包括用户基本信息、用户授权信息和临时授权信息。 |
| 102 |  | 数据和隐私保护 | 实现创建用户时录入的身份证号和手机号做脱敏展示，手机号取4-7位标为星号，身份证号生日数字标为星号。 |
| 103 |  | 角色配置 | 实现角色增、删、改、查信息管理操作及可用状态控制；实现角色的一键禁用/启用功能。 |
| 104 |  | 颗粒度控制 | 实现对用户访问资源的权限进行细致的管理和控制，以确保用户只能访问到他们被授权的资源。 |
| 105 |  | 功能权限配置 | 实现功能权限配置，包括授权角色名称、可用状态，并提供查询功能。 |
| 106 |  | 设备权限配置 | 实现设备权限配置，包括授权角色名称、可用状态，并提供查询功能。 |
| 107 |  | 服务权限配置 | 实现服务权限配置，包括授权角色名称、可用状态，并提供查询功能。 |
| 108 |  | 专题权限配置 | 实现专题权限配置，包括授权角色名称、可用状态，并提供查询功能。 |
| 109 |  | 概况分析 | 展示用户统计信息，包括用户名称、组织机构、登录次数等。 |
| 110 |  | 行为分析 | 实时监控记录用户活动，可统计分析单个用户平台使用情况，展示数据并支持查询及结果导出。 |

产品软件购置清单

| 序号 | 软件名称 | 规格参数 | 数量 | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频管理网关 | 提供国标平台、国标设备接入管理能力，单套软件支持10万路设备接入管理，符合GB28181及GB35114标准的设备通道注册。 | 3 | 3 |
| 2 | 流媒体转发 | 提供高清视频流转发能力，支持国标、WS-MP4、HLS、FLV等格式输出，单套软件支持250路1080P高清码流转发。 | 5 | 3 |
| 3 | 视频快照 | 提供视频流抽帧能力，支持抽帧的范围、频率、周期等策略配置，单套软件支持5万路/天次。 | 2 | 3 |
| 4 | 视频加速 | 提供视频流端到端动静态加速处理能力，开流时间小于500ms，单套软件支持200路1080P高清视频码流加速处理。 | 1 | 3 |
| 5 | 视频存储管理 | 提供视频流存储、读取管理能力，支持AWS3、OSS等存储管理协议，单套软件支持20套专用存储转发软件管理。 | 1 | 3 |
| 6 | 专用存储转发 | 提供视频录像数据读取转发能力，支持播放、暂停、下载等业务，单套软件支持200路1080P高清视频码流输出。 | 1 | 3 |
| 7 | 视频水印处理 | 提供实时视频流、历史视频流叠加水印混合编码输出能力，单套软件支持25路1080P高清码流并发叠加水印输出。 | 2 | 3 |
| 8 | 视频管理网关 | 提供国标平台、国标设备接入管理能力，单套软件支持不低于1万路设备接入管理。 | 3 | 3 |
| 9 | 流媒体转发 | 提供高清视频流转发能力，支持国标、WS-MP4、HLS、FLV等格式输出，单套软件支持50路1080P高清码流转发。 | 5 | 3 |
| 10 | 视频数据质量检测算法授权 | 提供图像质量异常诊断能力，支持画面黑屏、偏色、模糊、遮挡、花屏、过曝检测。 | 200 | 3 |
| 11 | 视频画面OSD信息采集算法授权 | 提供图像OSD信息采集识别能力，支持时间戳、摄像机名称及OSD位置检测。 | 200 | 3 |

电子政务云资源需求

主机资源

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请31台服务器，其中政务外网22台服务器；政务云互联网区9台服务器。其中CPU 476核、内存866G、存储7800G。

| 序号 | 网络区域 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | CPU（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 前后端应用服务器 | 8 | 16 | 200 | 5 |
| 2 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 视频应用服务器，用于视频管理网关 | 16 | 32 | 200 | 3 |
| 3 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 视频应用服务器，用于流媒体转发 | 8 | 16 | 200 | 5 |
| 4 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 视频应用服务器，用于视频快照、加速 | 16 | 32 | 200 | 3 |
| 5 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 视频应用服务器，用于视频存储管理、存储转发 | 16 | 32 | 200 | 2 |
| 6 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 视频应用服务器，用于视频水印处理 | 50 | 32 | 200 | 2 |
| 7 | 政务外网 | 虚拟机 | 其他 | 数据库服务器 | 32 | 64 | 1000 | 2 |
| 8 | 互联网 | 虚拟机 | 应用服务器 | 用于视频管理网关 | 16 | 32 | 200 | 3 |
| 9 | 互联网 | 虚拟机 | 应用服务器 | 数据库 | 16 | 32 | 200 | 1 |
| 10 | 互联网 | 虚拟机 | 应用服务器 | 流媒体转发 | 8 | 26 | 200 | 5 |

PaaS服务资源

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关服务 | 1 | 套*年 |
| 2 | 签名验签服务 | 1 | 套*年 |
| 3 | 可信密码服务 | 1 | 应用*年 |
| 4 | 数字证书服务 - 证书介质（key） | 5 | 个 |
| 5 | 数字证书服务 - 公务人员证书（key） | 5 | 张*年 |
| 6 | 数字证书服务 - SSL证书-通配符 | 2 | 张*年 |
| 7 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 31 | 套*年 |
| 8 | 数据库服务-达梦、人大金仓 | 3 | 套*年 |
| 9 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 3 | 套*年 |

GPU资源

| 序号 | GPU类型 | 资源说明（填写GPU型号） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推理GPU | T4卡*8 | 1 | AI算法算力需求,使用T4卡 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。购置的成品软件质量保证期不低于3年。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

- 日常的应用维护服务

维护单位在接到相关的日常维护要求后，诊断问题，分别提供各类日常维护服务，并将维修结果及时回复。提供的日常服务包括：

- 供应商应设立专门的技术支持小组，指派专人常驻现场，为建设单位提供全面专业的技术支持。

- 对应用系统提供相关技术咨询、系统调整、应用升级、性能调优和定期（每月）检测维护的服务。

- 提供7*24*365小时专人电话支持服务。对于应用系统故障情况，查找原因，提出解决方案，并工作至故障消除，完全恢复正常服务为止。

- 无推诿承诺。即无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到通知后，项目开发小组与公司立刻响应派工程师到场，全力配合厂商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 在保修期结束前，进行一次全面检查，任何与要求不符的缺陷将由项目开发小组与公司负责修理，在修理之后，将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等制成报告，报告一式两份；如在保修期结束时仍未完成修理的，则保修期自动顺延到修理工作完成之后。

- 应用系统功能调整服务

供应商在接到相关业务部门书面形式描述的部分更改要求后，与相关业务部门一起对需求进行确认，并对应用系统修改功能的实现提出书面的方案，由相关业务部门协调对应用修改方案进行确认并反馈给维护单位。

由于业务调整，维护单位需要对应用系统进行相应的功能调整服务。提供的服务包括：

- 应用方案的提出和论证：结合系统原来设计的结构和总体框架，对变化的需求或增加的需求进行可行性分析，整理并提出可行的方案，并与业务部门或其他用户一起对方案进行论证和确认。

- 修改应用系统相关的技术文档：根据应用修改的实际情况变更相关的应用技术文档，包括：需求文档、分析设计文档、测试文档、使用手册。

- 应用实现：实现对应用系统功能的修改，包括：对应用程序进行修改或增加功能，对实际运行的数据库结构进行修改，修改数据的复制逻辑，修改、调整相关的字典设置，应用系统功能的测试。

- 调整后功能推广：新功能的推广使用，包括：版本的升级、编写功能更新的说明、必要的用户培训、功能试用期间的支持。

- 系统接口支持配合服务

由其他公司承担开发并需要与本系统衔接的系统，提供接口部分的技术支持和相关部分的实施配合。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日后6个月内完成项目建设及验收，分为4个阶段。

第一阶段为T0+30日，完成平台规划设计工作。

第二阶段为T0+140日，完成平台信息化各项能力的开发工作。

第三阶段为T0+170日，完成平台试运行及迭代工作。

第四阶段为T0+180日，完成验收工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于52人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书（高级）和系统架构师证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备产品经理工作经历 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 50人 | 具备研发工作经历，具有计算机类中、高级工程师、信息系统项目管理师、集成工程师、数据库工程师证书 | 部分驻场 （不少于20人） |

- 投标人应针对本项目提供不少于10人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于8人）（不低于1年）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备产品经理工作经历 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 8人 | 具备研发工作经历 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设。

商业密码应用需求

本项目应满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级信息系统要求。供应商应免费协助建设单位向上海市大数据中心申请商业密码应用的相关资源。供应商应配合第三方测评机构完成商用密码测评工作。

本系统的主要密码应用需求如下：

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障。 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录的完整性，防止被非授权篡改。 |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 | 保护视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改。 |  |
|  | 密码服务 | 不适用 |  |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保PC端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护PC端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障。 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护PC端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止敏感数据泄露。 | 无 |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障。 | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护PC端和服务端通信过程中网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供。 | 无 |
|  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求。 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 无 |
|  | 密码产品 | 客户端采用的安全浏览器、密码模块（二级）、USBKey达到GB/T 37092二级安全要求。 | 无 |
|  |  | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理员身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 | 本系统采用线下在甲方单位政务外网环境下登录堡垒机进行运维。 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记。 |
|  | 日志记录完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备中日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、来源真实性 | 保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 无 |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认PC端登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护PC端与服务端之间传输和存储的用户身份鉴别信息等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 无 |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 无 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

项目的变更、解除和终止

明确项目的变更、解除和终止的情形和处置方式。

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准