上海市住建委应急管理综合平台二期（2025年升级改造）项目

采购需求

目 录

一、 项目概况	1

二、 建设目标	1

三、 项目建设内容	2

3.1平台技术要求	2

3.2应用架构要求	2

3.3部署环境要求	2

3.4开发环境要求	2

3.5技术指标要求	2

3.6系统备份	3

3.7软件开发清单	3

四、 其他工作要求	6

4.1售后服务要求	6

4.2应急响应要求	6

4.3培训要求	6

4.4验收要求	7

4.5进度要求	8

4.6项目团队及驻场人员要求	8

4.7第三方测评要求	9

4.8技术文件要求	9

五、 供应商管理要求	10

六、 关于转让和分包的规定	10

七、 知识产权及保密要求	10

八、 项目的变更、解除和终止	12

九、 付款方式	12

十、 附录	12

项目概况

本项目在一期的基础框架上结合近年来最新的国家、地方及各级政府单位对于应急管理最新要求，针对应急管理、防汛防台、房屋高坠整治、应急指挥等业务场景进行整体规划，对“上海市住建委应急管理综合平台”进行全面升级。本项目将覆盖住建领域的建设管理、房屋管理与城管执法三个方面的9个行业，包含：房建工地、燃气、地下空间、道路照明、住宅小区、修缮工程、拆房工程、征收基地、城管执法。

建设期限：合同签订起五个月内完成（包含1月试运行）

建设地点：上海

预算金额：297.5万元

采购金额（最高限价）：297.5万元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体响应：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：“应用系统”大系统

建设目标

“上海市住建委应急管理综合平台”第二期建设旨在提高全市住建领域应急保障与实战指挥的综合能力。一、加强日常业务精细化管理，做好战前预防与准备，夯实应急基础信息，将日常业务成果有效应用到应急实战中；二、通过信息化平台提升房屋高坠隐患处置管理能力，让隐患信息精准到每一个小区门牌号，保障市民“头顶上的安全”；三、围绕“健全应急指挥体系，搭建‘1+1+N’应急指挥框架体系”的工作要求搭建可应用于突发事件应对处置的子系统，有效加强实战过程中的信息传递与行业内的协同联动效能；四、以国家、地方政策为指导依据，以委工作要求与规范文件为规划重点，实现防汛防台业务升级，提高风险感知与预测能力，加强灾害过程中各类灾情险情的应对与处置，对重大灾情险情实现快速直击现场，准确掌握处置动态；五、提高住建领域突发事件应对与处置能力，让事件信息传递更通畅，事故现场视频通讯更简便，指令下达更便捷。

项目建设内容

- 3.1平台技术要求

本系统必须运行在基于国产操作系统上，系统建设时需要定制对国产操作系统浏览器的适配开发，确保系统客户端能够在国产化操作系统上进行使用。

适配软件业务范围包括：数据库、中间件、虚拟化软件、存储备份软件、GIS产品、应用软件、大数据软件、HA软件等。

- 3.2应用架构要求

本项目按照“平台+应用+数据”的建设模式，基于J2EE标准进行开发，采取数据集中的系统结构，整体系统为B/S架构，采用客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构。同时以信创环境为基础，采用信创服务器、信创操作系统、信创数据库及信创中间件。

- 3.3部署环境要求

部署于上海市电子政务云，满足信创要求。

- 3.4开发环境要求

开发工具使用简易开发平台，应采用Java、JS、CSS、H5等语言进行开发。

平台基于JAVA建设，支持XML和Web Service、REST、ESB总线等主流数据接口，系统接口支持H5应用、原生App等扩展开发模式。

系统采用B/S体系结构，用户可以方便的通过多种浏览器获得各种信息，界面友好、美观。用户可快速搭建业务，定制业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动、系统数据备份等日常维护工作。

- 3.5技术指标要求

系统应支持7*24小时不间断运行。

系统容量：系统正常运行时至少满足2000总用户数、500用户同时在线并发要求，当系统容量超过上述情况时不能出现系统崩溃的现象。

一般性数据保存、修改、删除等操作的相应反馈速度，不超过3秒。

一般业务类普通应用查询平均不超过5秒。

统计分析类查询平均不超过8秒。

可靠性：系统应具有很强的防错、抗错能力。在7*24连续运行情况下，系统可靠性达到99.9%，平均故障修复时间小。

易用性：系统运行过程中应稳定、可靠、安全、实用，人机界面友好，检索查询灵活快捷。符合用户操作习惯，提供高质量的用户体验。对于新用户或不常使用的用户通过简单培训即可上手使用。

可维护性：业务应用具有监控、告警、日志等管理；支持应用自定义指标上报等。

- 3.6系统备份

提供安全可靠的数据备份与灾难恢复方案，确保数据安全完整，能够根据需要随时恢复文档。

对应用系统和数据库使用合理的备份策略，出现问题时应用系统可快速恢复。

备份不能影响现有系统的性能。

备份系统要求做到支持全备份、增量备份。

- 3.7软件开发清单

软件开发清单：

| 序号 | 建设内容 | 模块描述 | 是否核心业务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋高坠隐患排查处置子系统 | 工作首页：通过工作首页，相关业务工作人员可快速通过首页掌握概要信息，如：高坠隐患增量信息、隐患动态、处置动态、风险动态等；市级单位可一键提醒各区级单位开展工作；区级单位可掌握待确认信息情况。 |  |
| 2 |  | 房屋高坠隐患信息管理：对房屋高坠隐患排查处置相关信息进行处理，包含：存量信息编辑、增量信息添加或导入、隐患信息审核、隐患清单快速查询及导出。 | ● |
| 3 |  | 阶段总结：对外墙墙面及附属构件高空坠物隐患处置、外墙附着物高空坠物隐患处置进行阶段总结形成每月的统计汇总报表并支持报表导出。 | ● |
| 4 |  | 动态可视化报告：综合展示房屋高坠隐患排查处置工作动态，通过饼状图展示占比、折现图展示趋势、柱状图展示统计、数据报表展示同比或环比。 |  |
| 5 |  | 房屋高坠整治一张图：通过空间可视综合展示全市隐患房屋，并可进行综合查询，其中通过时间形成时空联动。 |  |
| 6 |  | 关联信息管理：通过对接住建领域现有住宅小区信息精准管理房屋高坠信息（物业信息对接）。对接渠道可包含市物业中心、市住建委政务信息资源共享交换系统。 | ● |
| 7 | 突发事件处置子系统 | 突发事件信息接报：汇聚接收来自委内不同渠道获取的与住建领域相关的突发事件信息（突发事件信息对接），如：城建服务热线、上海市物业服务热线等；并可对重复信息进行合并去重；记录由相关工作人员确认合适情况。 | ● |
| 8 |  | 辅助决策：可对接收的突发事件信息进行信息研判，如：初步判定事件等级，事件对周边的影响，建议下一步应对措施等；获取深基坑、玻璃幕墙等建设管理类监测信息，实时掌握安全情况（深基坑、玻璃幕墙系统对接）；获取信息感知，实时监测各类住建领域相关情况（委内信息感知系统对接） | ● |
| 9 |  | 突发事件一张图：实时展示当前全市住建领域发生的突发事件点位并可进行快速检索，如：周期、类型、等级；周边重点要素空间态势，检索指定半径范围内重点要素（工地、小区等），显示分布点位（可对接委CIM平台）；突发城市部件空间态势，检索城市部件（公共设施、道路交通等），显示分布点位（可对接委CIM平台）；应急资源空间态势，检索指定半径范围内，应急队伍、应急物资、应急专家、避难场所。 |  |
| 10 |  | 先期处置：依据辅助决策获取事态信息、研判分析结果，初步确认事故等级，并启动对应响应；启动响应后通知委内各单位相关领导或处置人员，通知各单位派遣人员前往现场，可在第一时间记录派遣人员到达情况。可对记录现场人员分组情况。 | ● |
| 11 |  | 协同指挥：委内事件指挥部门可下达指挥指令，发布处置要求，各单位参与事件处置人员可进行接收，并反馈情况；指挥人员依据现场需求派遣委内专业应急队伍；对于现场处置进展可进行及时记录。 | ● |
| 12 |  | 响应终止：突发事件处置结束后终止响应；现场应急队伍反馈归队情况，处置人员反馈处置情况。 | ● |
| 13 |  | 事件信息动态报告生成：自动生成事件实时信息形成动态小节，可包含：事件基本信息、处置进展信息、实时分析评估、专家意见、动态监测等；处置结束后形成最终小节并记录归档。 |  |
| 14 |  | 处置指挥演练管理：通过系统创建演练计划；启动演练、记录演练过程、形成演练小节。 | ● |
| 15 |  | 年度工作可视化分析：通过统计分析形成年度工作的图表，可包含：事件来源分析、事件类型分析、资源调用分析、重大民意分析等。 |  |
| 16 |  | 事件分级分类：响应等级判定条件配置、组织机构职责管理、事件关联资源管理、事件关联通讯录配置、重大保障日信息配置、事件处置流程配置。 |  |
| 17 | 专项应用子系统（防汛防台） | 防汛首页：通过工作首页各相关单位可快速掌握汛期需要开展的业务工作，包含：安全检查信息上报、灾情险情信息上报等；形成工作统计分析图表管理单位可掌握工作情况。 |  |
| 18 |  | 防汛动态发布：可发布防汛动态信息、如委防汛简报，防汛工作总结等； |  |
| 19 |  | 防汛安全检查管理：市、区行业行政责任单位或行业管理单位能将抽查的防汛防台安全检查工作汇总情况内容进行信息上报；市级单位可进行确认。 | ● |
| 20 |  | 易积水小区整治信息上报：住宅小区管理单位可对上报易积水小区，并对后续政治情况进行记录。 |  |
| 21 |  | 汛期风险评估模型：结合气象要素、住宅小区基础情况、历史灾情险情等相关信息建立风险评估模型，模型包含：易积水小区、房屋高坠风险小区。 | ● |
| 22 |  | 风险监测：通过模型计算输出风险清单，住宅小区管理单位可查看风险清单；对接获取本市潮位信息，依据监测点位进行风险提示（潮位监测信息对接）；对接本市气象预报数据形成逐小时气象预报（气象预报信息对接）。 | ● |
| 23 |  | 灾情险情信息管理：各行业对汛期发现的各类灾情险情进行上报，对需要重点关注的灾情险情可记录后续情况；获取住宅小区灾情险情（可获取物业小区灾情险情）；获取网格系统灾情险情（可对接网格系统）；对各类灾情险情进行图表分析；接入全市工地视频（可对接委内现有工地视频）。 | ● |
| 24 |  | 重点工地关注：获取委内重点工地信息与工地视频；获取建筑工地塔吊信息；关注重点工地台风期间人员撤离情况。 | ● |
| 25 |  | 灾后工作综合统计分析：统计汛期和台风期间各类工作情况，可包含：防汛安全检查、工地避险转移、灾情险情等，形成分析图表。 |  |

注：●为核心业务。

其他工作要求

- 4.1售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：日常监控巡检、系统扩容、应急演练与应急响应、安全扫描与加固、配置实施及管理、节假日保障、故障处理与响应。

- 4.2应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

- 4.3培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

- 4.4进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为合同签订之日起五个月内完成，分为五个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

第二阶段为2个月，完成数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为1个月，完成项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成各用户单位的试点和实施推广，计划分批开展实施推广，根据用户单位的使用反馈情况对系统进行优化完善，确保运维工作稳步开展。

第五阶段为第四阶段完成后1个月，完成实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

其中“专项应用子系统（防汛防台）”应在2025年进入汛期前可以投入试用。

- 4.5项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、安全工程师、研发、实施、测试等），项目组人员要求5人以上具有5年以上信息系统行业工作经验，响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 数量 | 人员实力要求 | 是否要求驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备计算机软件资格信息系统项目管理师证书，具有5年及以上行业内工作经验 | 是 |
| 项目规划师 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备计算机软件资格信息系统项目管理师证书，具有相关行业工作经验 | 是 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施 | 1人 | 具有相关行业工作经验 |  |
| 安全工程师 | 负责项目安全评估及策略制定 | 1人 | 具有相关行业工作经验 |  |
| 研发工程师 | 负责项目开发 | 3人 | 具有相关行业工作经验 |  |
| 实施工程师 | 负责项目实施 | 1人 | 具有相关行业工作经验 | 是 |
| 测试工程师 | 负责项目测试 | 1人 | 具有相关行业工作经验 | 是 |
| 保障工程师 | 负责现场保障 | 1人 | 具有相关行业工作经验 | 是 |

2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近半年依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 是否要求驻场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 是 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 是 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 是 |

- 4.6企业综合实力要求

- 供应商拥有应急管理、城市治理相关的计算机软件著作权登记证书的优先考虑

- 供应商拥有“软件企业证书”的优先考虑

- 供应商有ISO27001信息安全管理体系认证的优先考虑

- 4.7第三方测评要求

本项目要求通过第三方软测、安测、密测，相关测评费用由采购人承担。

- 4.8技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

－ 项目文档，应该包括：

（1）项目实施方案

（2）需求规格说明书

（3）系统总体设计说明书

（4）自测报告

（5）用户操作手册

（6）项目试运行报告

（7）应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准