保障性住房规划跟踪监测

采购需求

一、工作背景

为落实国家战略, 对标国际一流城市，解决现实瓶颈问题，发挥保障性住房和制造业产业用地的重要作用，开展本次规划研究工作。

《上海市城市总体规划（2017-2035年）》明确要推进产城融合、职住平衡的市域空间格局建设。为优化全市住房和产业空间布局，推动生产、生活空间有机协调，开展保障性住房和产业空间规划跟踪监测工作。住房方面，贯彻党中央关于推进保障性住房建设、促进房地产市场平稳健康发展和民生改善，推动建立房地产业转型发展新模式的重大决策部署，细化落实自然资源部关于做好保障性住房用地供应的配套政策要求。产业方面，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照市规划资源局工作推进总体安排，深刻领会发展先进制造业的重要意义和实践要求，需强化产业空间资源保障。

本次研究范围为上海市域范围内的保障性住房、现状产业用地和规划产业空间。

二、工作内容

本次工作包括2个子课题，即“保障性住房规划跟踪监测”和“全市制造业产业用地及空间专题研究”，各形成一份研究报告，具体包括：

保障性住房规划跟踪监测研究报告主要包括四个方面内容：一是保障性住房发展规模的合理性评价，针对近年新增的保障性住房发展用地、建筑量和套数规模，研判保障性住房发展规模与目标完成度。二是保障性住房空间布局评价，重点研究保障性住房供应与人口分布、城镇空间体系、公共服务设施、轨道交通条件和就业岗位等的匹配度。三是评价保障性住房供应结构，包括人群需求与户型配比之间的关系等。四是保障性住房发展对策，细化落实自然资源部关于做好保障性住房用地供应的配套政策要求。

全市制造业产业用地及空间专题研究报告主要包含四个方面内容：一是总体思路，对标中央和市委、市政府的最新要求，从产业空间的多项维度进行调研分析，形成基本判断，并提出优化思路与方向。二是基本判断，从数量规模、空间布局、产业绩效三个方面，研判全市的产业区块基本发展情况，摸清全市制造业产业用地的家底。三是潜力分析，从产业基础、发展条件、战略带动等方面，建立产业空间正负面评价清单，进行产业空间的潜力分析，研判未来发展导向。四是优化策略，从潜力空间引导与规划管理策略两方面提出全市制造业产业用地及空间的优化策略。

三、成果要求

成果形式包括打印的纸质文本和电子文件，电子文件应包括PDF文件和可编辑的WORD格式文件等。

四、服务期限

自合同签订之日起1个月内完成成果验收。

五、工作进度安排

第一阶段：

全市保障性住房现状调研及规划梳理，邀请管理部门、平台公司、典型企业进行座谈，发放问卷并回收统计分析，了解目前不同人群的住房需求；

全市制造业产业用地及空间调研，重点对接全市各区相关经信及规资部门，摸清产业空间底数。

第二阶段：

结合文献综述与国内外城市案例研究，分析总结其住房发展规划、政策等方面的经验，完成保障性住房规划和现状评估，形成初步成果；

重点评估产业区块，研判未来的新增产业潜力空间，形成初步成果。深化专题研究，进一步听取专家、各区意见，深化完善整体规划成果。

六、资质要求

投标人应具有国家行政主管部门颁发的《城乡规划编制资质证书》乙级及以上资质。

七、项目组人员要求

1、项目组人员数量和专业组成结构等方面应满足本项目服务需求，在服务期限内，项目组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。

2、项目负责人需从事相关技术工作八年以上，具有相关行业高级职称证书。

3、供应商提供负责本项目的服务团队人数（不包含项目负责人）不少于6人，具有相关行业高级职称证书，具有硕士及以上学历人数不少于4人的优先考虑。

八、企业工作能力要求

1、供应商五年内获得规划领域国家管理部门颁发的省部级及以上二等及以上奖励，或具有类似项目获奖证书的优先考虑。；

2、供应商具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

九、其他要求

投标人应按照委托方要求，负责项目进行过程中阶段性成果及最终成果的打印，承担打印费用，并承担专家评审等费用支出。