上海城市交通信息监控系统

（2025年升级改造）

采购需求

项目概况

项目背景&现状：

上海城市交通信息监控系统于2006年建设，其中涉及从业人员的从业人员受理发证系统（实现交通各行业从业人员行政审批受理、发证）和上海城市交通行业从业资格考试系统（实现考务管理和人员考试管理）未进行过升级改造。

市交通委交通从业人员业务被纳入市级重大民生保障数字化项目，《关于开展市级重大民生保障数字化项目(第一批)突发预案制定及相应灾备演练的通知》中提出：确保市级重大民生保障数宇化项目稳定性和可靠性，杜绝因信息系统故障而导致的为民服务“不能办、延期办”问题。

根据《上海政务服务“一网通办”统一受理平台对接技术规范》、《政务服务“一网通办”电子文件归档管理技术规范》等相关技术标准完善交通从业人员电子证照管理、“一网通办”政务服务等应用。

建设期限：自合同签订之日起10个月内

建设地点：上海市交通委

预算金额：1,381,000元

采购金额（最高限价）：1,381,000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：交通行业监管服务系统

建设目标

通过本次升级改造，实现以下目标：

1)	建设自助终端标准化功能接口：包括统一入口、统一加密、统一鉴权、统一异常处理、统一日志记录。

2)	从业人员受理发证系统升级：扩展从业人员受理发证系统功能，包括新增公交资格证、服务监督卡受理制证等业务，实现严重失信与行政处罚的锁停管理，优化返聘和解聘流程。

3)	考试与培训报名系统升级：对从业资格考试系统和培训报名系统进行升级改造，提高系统的用户友好性和服务效率。

4)	电子化证照与跨省通办：根据《综合运输服务“十四五”发展规划》精神，推广电子证照应用，实现道路运输从业人员证照的电子化，并推动跨省通办，优化服务流程，包括从业资格证的补发、换发、变更和注销等，减少办事时间，提高办事效率和政务服务效率。

5)	便民政务服务系统建设：按照交通运输部办公厅的要求，建设部省平台级交互服务，实现普通货运驾驶员从业资格网上申请等便民政务服务。

6)	“一网通办”服务升级：配合全市“一网通办”政务服务升级，实现交通行业从业人员高频事项的全程网上办理，提升服务的便捷性和效率。

7)	规范化与信息化管理：通过规范化和信息化手段，提高从业人员管理的规范性和透明度，增强服务能力。

8)	缴费系统非税改造：实现非税缴费线上支付，为从业人员提供更便捷的缴费渠道。

应用指标考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 支撑系统/ 数据库/中间件。 | 数字底座支撑能力 | 支撑业务数 室中 | 26 项，其中 沿用1项， 升级改造及新增25 项 |
|  | 通用指标 | 共性能力 | 平台整合能力 | 集约化程度 | 对接系统数 量约为3个系统 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合规率 | 100% |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 项目建设周期 | 10个月 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据准确性 | 95% |

业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 数量指标 | 支撑许可事项数量 | 大于30项 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 数量指标 | 办件量 | 一年大于2万件 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 数量指标 | 电子证照数据采集完成率 | 100% |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 数量指标 | 数据源覆盖度 | 95% |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 数量指标 | 采集数据量 | 1000GB左右 |

技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 95%以上 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 达标 |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试指标达标 | 达标 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标情况 | 达标 |

项目建设内容

主要建设内容

1、电子证照对接获取

依《关于加快推广应用道路运输电子证照提升数字化服务与监管能力的通知》文件要求，2022年底前，由各省级交通主管单位完成全国各省份省级电子证照系统的部署和安装，实现部省两级电子证照系统联网运行，实现与运政系统等相关系统的对接联网与业务协同。其中省级电子证照平台将依托于上海市电子证照库，基于《上海市电子证照库建设技术标准》规范对交通委行政许可涉及的53类证照进行制证归集，并通过综合业务平台按《道路运输电子证照工程应用技术规范》完成部级9类证照的对接互信工作。除此以外，结合行政许可日常操作需求增加网申及审批中的电子证照查询亮证、验真等应用功能，以及证照调用、归集日志记录查询与统计分析功能。

2、与全市“一网通办”对接网申改造

为贯彻落实市委、市政府关于《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》，着力推进“一网通办”改革向纵深发展，着力提升政务服务科学化、精细化、智能化水平，着力构建全方位服务体系，更好助力城市数字化转型要求。优化全流程一体化办事服务，巩固“好办”“快办”“智能办”“不见面办理”等改革成效。

3、交通部道路运输从业人员跨省通办改造

实现交通部“互联网道路运输便民政务服务系统”与各省际运政系统的业务接口互联互通通道，统一各省际运政系统对“便民服务”系统的对接模式，并采集各子系统的对接日志及数据报文。道路运输从业人员从业资格证业务办理数据包括道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员的从业资格证申领、补发换发、注销、信息变更、跨省转籍等业务办理。

4、交通部道路运输从业人员跨省转籍改造

通过互联网道路运输便民政务服务系统（以下简称“便民政务系统”）为道路运输从业人员（包括道路旅客运输驾驶员、道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运员和装卸管理人员，不包括巡游出租车、网约车、公交车驾驶员从业资格）跨省转籍提供网上办理服务，转籍时默认选择转出地发证机关发放的所有从业资格类别（不包括巡游出租车、网约车、公交车驾驶员从业资格）的办理转籍，不允许只转某个或某几个从业资格类别。

5、从业人员受理发证系统升级改造

在原有证件系统中新增扩容开发公交特有证件配发、人员锁停和人员返聘等从业人员管理业务，按照上海市“一网通办”和交通部从业人员跨省通办技术标准要求开发改造相关功能，更好地为社会公众、企业单位服务。

6、从业资格考试系统升级改造

在原有考试系统中扩容开发分考场开设相关功能，按照市财政要求对考试报名费用线上支付缴费进行非税改造。

7、培训报名系统新增

面向培训机构提供培训报名系统，用于人员培训报名和培训组织的管理。

8、系统架构升级

建设自助终端标准化功能接口，包括统一入口、统一加密、统一鉴权、统一异常处理、统一日志记录。

系统整体架构

本次建设将对交通从业人员相关的两个核心业务系统全面升级系统框架，进行国产化适配改造，对其中还未上云的系统迁至政务云环境。扩容从业人员证件管理、资格考试相关功能，按照市“一网通办”要求和交通部从业人员跨省通办要求完成功能改造和对接。

  - 技术路线

本项目系统部署在市电子政务云上。投标方需针对电子政务云资源需求，制定适合本项目的集成方案，系统架构设计，能够满足系统的完备性和可扩展性要求，完成应用软件部署、配置和联调，并负责应用系统的售后维护工作。

本项目应满足对于信创环境支持的基本要求。信创环境支持包括：国产数据库、国产操作系统、国产服务器、国产计算机、国产办公软件、国产外设设备以及相关国产化中间件软件、浏览器、插件等。本系统建成后，部署在上海市电子政务云环境上，并完全适配安全可靠终端的使用。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照对接获取 | 市大数据中心电子证照库-从业人员证照获取 | 获取全部证照目录、获取证照照面数据、获取证照基本信息、查询证照基本信息 |
| 2 |  | 市大数据中心电子证照库-证照状态变更及验证 | 变更证照状态、有效性验证 |
| 3 |  | 市大数据中心电子证照库-模板制证 | 制证（模板制证） |
| 4 |  | 市大数据中心电子证照库-获取证照缩略图 | 获取证照单页或组合的缩略图、一次性获取证照所有页的缩略图 |
| 5 |  | 市大数据中心电子证照库-用证对接 | 用证接口（通过事项获取该事项材料对应证照的清单列表） |
| 6 |  | 市大数据中心电子证照库-获取项目相关证书与照面数据 | 获取项目相关证书与照面数据、查询证照基本信息和证照缩略图、根据证书证照唯一编号获取信息以及缩略图 |
| 7 |  | 市大数据中心电子证照库-从业人员证照数据组装 | 5项人员证照数据组装 |
| 8 |  | 电子证照部级平台-电子证照文件上传 | 对接部新增、更新电子证照文件上传接口 |
| 9 |  | 电子证照部级平台-部电子证照信息获取 | 对接部电子证照变更记录接收接口、对接部电子证照信息获取接口 |
| 10 |  | 电子证照部级平台-模板调试数据组装 | 道路运输证模板调试，3类证照数据组装 |
| 11 | 与全市“一网通办”对接网申改造 | 好办快办应用功能开发-高频事项自动生成申请表 | 对于高频事项，系统对应具体事项自动生成事项所需的申请表，并提供申请表的下载、打印 |
| 12 |  | 好办快办应用功能开发-高频事项电子文书送达 | 依照一网通办和大数据中心的数据对接标准，将申请事项产生的电子文书发送至一网通办我的办件中，达成文书送达功能 |
| 13 |  | 好办快办应用功能开发-高频事项暂存、补正功能开发 | 为申请人提供事项信息填报暂存的功能，方便申请人在填报申请表时遇到不能一次性填写完成或临时离开时可以先保存当前已填写内容 |
| 14 |  | 好办快办应用功能开发-高频事项申请信息自动填充 | 对于高频事项，系统对应具体事项基于申请人的账号信息将可自动填入的信息自动填入申请表，减少申请人的信息输入量，方便申请人 |
| 15 |  | 全程网办功能改造-从业资格网上预约升级网上申请 | 提供申请人通过一网通办网上预约的通道 申请人选择预约办理时间，通过综合业务平台流转至从业资格系统，通过改造从业资格系统完成对事项的办理。 |
| 16 |  | 全程网办功能改造-道路客货运输驾驶员从业资格网申改造 | 道路客货运驾驶员从业资格涉及道路客货运两个行业驾驶员的补证、发证、换证、注销等7个业务情形 |
| 17 |  | 全程网办功能改造-道路危险货物运输驾驶员从业资格网申改造 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格涉及押运员、装卸管理员、驾驶员三类人员的发证、注销、换证等6个情形 |
| 18 |  | 全程网办功能改造-巡游出租汽车驾驶员从业资格网申改造 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格网申涉及驾驶员新增、注销、补证、换证4个业务情形 |
| 19 |  | 全程网办功能改造-网络预约出租汽车驾驶员网申改造 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格网申涉及驾驶员新增、注销、补证、换证4个业务情形 |
| 20 |  | 电子证照与纸质证照同步制发优化 | 结合电子证照库归集、实际办理流程中的证件打印环节、后台业务办理系统三个方面，把制证环节统一成同一个系统中必经的一个环节 |
| 21 |  | 统一预约及叫号系统对接-统一预约 | 利用统一预约的数据与叫号系统关联，对有预约的申请人在叫号时提供绿色通道。申请人在现场办理完预约的事项后通过办理时拿到的叫号关联实际办理的事项，可统计实际的预约到场率以及是否正确预约事项 |
| 22 |  | 统一预约及叫号系统对接-叫号系统对接 | 申请人通过职业资格中心的叫号机选取要排队办理的事项，同时在领取号码时与统一预约系统关联查找申请人是否有通过“一网通办”预约，若查到有预约则提供申请人绿色通道，可以优先前去窗口办理事项 |
| 23 | 交通部道路运输从业人员跨省通办改造 | 道路运输从业资格网上办理对接-道路运输从业资格网上申请 | 通过综合业务平台实时接收“便民服务”系统的路运输从业资格网上申请信息报文，将报文解析后接入事项道路运输从业资格申请受理事项。主要包含事项跨省受理页面的改造、跨省申请流程设计、审批流程改造等 |
| 24 |  | 道路运输从业资格网上办理对接-道路运输从业资格证补发网上办理 | 通过综合业务平台实时接收“便民服务”系统的路运输从业资格网上补发信息报文，将报文解析后接入事项道路运输从业资格申请受理事项，改造事项办理相关页面、功能和流程 |
| 25 |  | 道路运输从业资格网上办理对接-道路运输从业资格证换发网上办理 | 通过综合业务平台实时接收“便民服务”系统的路运输从业资格网上换发信息报文，将报文解析后接入事项道路运输从业资格申请受理事项，改造事项办理相关页面、功能和流程 |
| 26 |  | 道路运输从业资格网上办理对接-道路运输从业资格证注销网上办理 | 通过综合业务平台实时接收“便民服务”系统的路运输从业资格网上注销信息报文，将报文解析后接入事项道路运输从业资格申请受理事项，改造事项办理相关页面、功能和流程 |
| 27 |  | 业务办理进度-道路运输从业资格网上申请进度反馈 | 实时将道路运输从业资格网上申请进度反馈信息报文，通过综合业务平台将其转发至“便民服务”系统 |
| 28 |  | 业务办理进度-其他业务进度及结果 | 实时通过综合业务平台接收各省级运政业务子系统的进度及结果反馈信息报文，将其转发至“便民服务”系统 |
| 29 |  | 外省市业务撤销-业务撤销申请 | 实时通过综合业务平台接收“便民服务”系统的业务撤销申请报文，将其转发至各省级运政业务子系统 |
| 30 |  | 外省市业务撤销-业务撤销反馈 | 实时通过综合业务平台接收各省级运政业务子系统的业务撤销反馈信息报文，将其转发至“便民服务”系统 |
| 31 |  | 外省市业务撤销-业务回退申请 | 实时通过综合业务平台接收“便民服务”系统的业务回退申请报文 |
| 32 |  | 外省市业务撤销-业务回退反馈 | 实时通过综合业务平台接收各省级运政业务子系统的业务回退反馈信息报文，将其转发至“便民服务”系统 |
| 33 |  | 服务评价 | 服务评价数据生成、服务评价处理结果反馈 |
| 34 |  | 服务投诉 | 服务投诉数据生成、服务投诉处理结果反馈 |
| 35 | 交通部道路运输从业人员跨省转籍改造 | 转籍业务撤销-业务撤销申请 | 实时通过综合业务平台接收“便民服务”系统的转籍业务撤销申请报文，对报文内容予以解析后接入事项道路运输从业资格转籍撤销事项 |
| 36 |  | 转籍业务撤销-业务撤销反馈 | 上海作为转出地、转入地对转籍业务撤销结果予以反馈，分别对应转出地、转入地业务流程实时通过综合业务平台向“便民服务”系统反馈撤销结果信息 |
| 37 |  | 办理时效提醒 | 按照业务要求，在跨省转籍流转流程中对关键流程点办理时效进行判断和提醒 |
| 38 | 从业人员受理发证系统升级改造 | 出租汽车驾驶员管理-证件制作 | 出租车、网约车行业需要同步制作带有芯片的电子卡片。系统需要连接制卡机完成将相关信息写入芯片，同时完成电子卡面内容生成并套打 |
| 39 |  | 出租汽车驾驶员管理-出租法律文书纸质文书与电子文书出具 | 通过出具《行政许可受理通知书》或《行政许可不予受理决定书》、《行政许可材料补正告知书》《行政许可决定书》等生成、文书出具满足“一网通办”的规范性要求。法律文书可以纸质和电子形式出具。通过市“一网通办”办理的事项需要通过市“一网通办”平台以电子文书形式出具给当事人；通过窗口办理的事项，主要以纸质形式将文书出具给当事人 |
| 40 |  | 道路危险货运行业人员管理系统-危货法律文书纸质文书与电子文书出具 | 生成、文书出具满足“一网通办”的规范性要求。法律文书可以纸质和电子形式出具。通过市“一网通办”办理的事项需要通过市“一网通办”平台以电子文书形式出具给当事人；通过窗口办理的事项，主要以纸质形式将文书出具给当事人 |
| 41 |  | 道路运输从业人员资格管理-普货法律文书纸质文书与电子文书出具 | 生成、文书出具满足“一网通办”的规范性要求。法律文书可以纸质和电子形式出具。通过市“一网通办”办理的事项需要通过市“一网通办”平台以电子文书形式出具给当事人；通过窗口办理的事项，主要以纸质形式将文书出具给当事人 |
| 42 |  | 公交从业人员资格管理-新证 | 考试成绩合格受理新增申请，在证件系统中统一受理后制证。 |
| 43 |  | 公交从业人员资格管理-换证 | 校验继续教育信息，评估换证资格，在证件系统中统一受理后制证。 |
| 44 |  | 公交从业人员资格管理-补证 | 证件系统受理后，评估补证资格，在证件系统中统一受理后制证。 |
| 45 |  | 公交从业人员资格管理-培训合格证制作与领取管理 | 公交从业人员培训合格证需要同步制作带有芯片的电子卡片。 公交从业人员培训合格证一般由公交企业批量领取。 |
| 46 |  | 从业人员锁停-严重失信名单动态数据接入 | 通过受控字段方式，接入失信管理系统中人员严重失信情况 |
| 47 |  | 从业人员锁停-严重失信人员行政许可锁停限制 | 开发行政许可锁停业务模块，对于严重失信人员限制办理事项。增加失信受人员失信影响管理配置功能 |
| 48 |  | 从业人员锁停-行政许可审批期限自动延长 | 对于加强审核的惩戒手段，开发行政许可中审批期限自动延长功能 |
| 49 |  | 从业人员锁停-人性化失信人员办理提示、恢复引导 | 在申请人前往申请时，告知其受限情况，受限原因，解决方式。以不同颜色突出显示相关提示内容保证醒目可见 |
| 50 |  | 从业人员锁停-执法吊销人员证照动态数据接入 | 通过受控字段方式，实时接入执法总队的综合执法信息系统中的从业人员吊证情况。以证件类别和证件号关联人员 |
| 51 |  | 从业人员锁停-执法吊销证照人员锁停限制 | 增加正在办理过程中事项，个人证照被吊销的提示。增加网申页面中关于个人锁停的办理限制 |
| 52 |  | 从业人员锁停-执法吊销证照人员锁停限制解除 | 对于行政听证、行政复议和行政诉讼等原因会改变原处罚决定或撤案的，对已经做出吊销限制的人员解除限制 |
| 53 |  | 从业人员返聘管理 | 从业人员返聘、返聘从业人员解聘 |
| 54 | 从业资格考试系统升级改造 | 考试人员核验 | 在进入考场时、开考前、考试过程中调取前端人脸识别设备对人员身份进行验证，异常报警及过程数据全记录 |
| 55 |  | 考务题型升级-题库管理升级 | 对各行业各类别人员现有的题库管理进行升级，满足案例题管理要求 |
| 56 |  | 考务题型升级-试卷生成规则升级 | 同步升级试卷生成规则管理 |
| 57 |  | 分考场管理-分考场管控 | 对分考场基本信息和开设状态进行管理 |
| 58 |  | 分考场管理-分考场开考审核 | 对于分考场提交的开考申请予以审核，审核通过后分考场方可进行开考 |
| 59 |  | 分考场管理-分考场岗前考生监管 | 对分考场开考过程中的考生身份确认、考试机登录等进行监管和预警 |
| 60 |  | 分考场管理-分考场开考考题下发 | 对于审核通过且开考前监管没问题的分考场，系统自动根据考场申请的考试类别，从题库里按照规则下发考题 |
| 61 |  | 分考场管理-分考场统计分析 | 对各个分考场组织考试情况、参加考试人员情况、考试纪律情况和考试结果情况进行分类统计 |
| 62 |  | 分考场考试管理-分考场考试人员管理 | 通过培训的人员在分考场申请考试 |
| 63 |  | 分考场考试管理-分考场开班管理 | 根据考试中心开办计划，对各项培训进行开班，需要根据行业和培训岗位进行区分 |
| 64 |  | 分考场考试管理-分考场考试管理 | 分考场考试管理、岗前考生确认、复训考生确认、应会考试成绩确认 |
| 65 |  | 分考场考试管理-分考场考题生成管理 | 在考试中心下发的考题范围内，系统根据考题分数配置规则，自动为每位考员生成考题 |
| 66 |  | 非税电子缴款线上支付-非税系统交互 | 支持与市财政非税系统的数据对接和对账管理 |
| 67 |  | 非税电子缴款线上支付-单位管理器交互 | 对接单位管理器开具电子缴款书接口。单位业务系统通过单位开票管理器获取电子缴款书 |
| 68 |  | 非税电子缴款线上支付-电子缴款书管理 | 非税电子票据、缴款码撤销、电子缴款书冲红、线上支付电子票据开具 |
| 69 |  | 非税电子缴款线上支付-电子缴款书样式打印 | 根据非税票据电子化改造的需求，对电子缴款书的打印样式进行制作 |
| 70 |  | 非税电子缴款线上支付-电子缴款书交付 | 根据上海市财政对罚没款票据管理的要求，结合实际业务情况，从单位管理器获取电子缴款书pdf文件，并通知缴款人，并与业务流程关联 |
| 71 |  | 非税电子缴款线上支付-电子缴款书查验 | 对接财政网站等接口，实现电子缴款书查验服务，方便从业资格中心自主查验缴款书真伪，获取缴款书使用信息等 |
| 72 | 培训报名系统新增 | 公交人员培训报名 | 对公交驾驶员、售票员、调度人员的身份证识别，录入相应字段；单个采集人员照片，并通过高拍仪采集上海市公共汽车、电车客运从业人员报名表》、身份证明及复印件等电子档案素材文件材料。 |
| 73 |  | 客运人员培训报名 | 对大客、普客人员的身份证识别，录入相应字段；单个采集人员照片，并通过高拍仪采集从业资格考试申请表、身份证明复印件、机动车驾驶证复印件 、无重大以上交通责任事故记录证明等电子档案素材文件材料。 |
| 74 |  | 出租人员培训报名 | 对驾驶员、非沪籍、网络预约出租车、非沪籍网约车（巡转网）、非沪籍网约车（租转网）的身份证识别，录入相应字段；单个采集人员照片，并通过高拍仪采集《出租汽车驾驶员从业资格证申请表》、身份证明及复印件、机动车驾驶证原件及复印件、《出租汽车驾驶员从业资格证申请表》反面、初中以上学历证明及复印件等电子档案素材文件材料。 |
| 75 |  | 货运人员培训报名 | 对危险品驾驶、危险品押运、危险品管理的身份证识别，录入相应字段；单个采集人员照片，并通过高拍仪采集危险品押运、危险品管理需要额外采集相应的从业资格考试申请表、身份证明复印件、学历证明复印件、从业资格培训证明等档案信息等电子档案素材文件材料。 |
| 76 |  | 开班管理 | 对公交、客运、出租、货运人员培训开班和继续教育开班管理。各培训机构对培训开班计划进行录入或导入，对报名人员进行分类开班培训。各培训机构对继续教育开班计划进行录入或导入，继续教育开班是对之前已经考核过的在岗人员的再教育进行开班培训。 |
| 77 | 系统架构升级 | 自助终端标准化功能接口 | 包括统一入口、统一加密、统一鉴权、统一异常处理、统一日志记录 |
| 78 | 密码应用 | 密码应用开发 | 基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块 |

电子政务云资源需求

本次建设根据估算拟向电子政务云申请12台服务器资源，均为虚拟机。

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 数据服务器 | 16 | 64 | 5000 | 2 |
| 2 | 虚拟机 | 应用服务器 | 8 | 16 | 500 | 2 |
| 3 | 虚拟机 | 应用服务器 | 4 | 16 | 500 | 2 |
| 4 | 虚拟机 | 接口服务器 | 4 | 32 | 500 | 2 |
| 5 | 虚拟机 | 文件服务器 | 4 | 32 | 5000 | 1 |
| 6 | 虚拟机 | 应用服务器 | 4 | 32 | 500 | 2 |
| 7 | 虚拟机 | 接口服务器 | 8 | 32 | 500 | 1 |

本项目所需PaaS服务资源如下：

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 6 | 套*年 |
| 2 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 12 | 套*年 |
| 3 | 数据库服务-达梦、人大金仓 | 2 | 套*年 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：应用软件功能维护（修正错误、完善功能、业务开通）、日常维护（包括但不限于：现场值班工作需求、应用监控需求、客户端维护需求、电话支持需求、现场技术支持需求）、应用系统优化（包括但不限于：业务需求变更需求、新系统设计与实施需求）、数据库维护、业务培训和业务咨询及协作配合等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交验收通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行验收。

（4）自验收通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）验收通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待验收。招标方在收到验收通知后的20个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为10个月，分为4个阶段。

第一阶段，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，1个月。

第二阶段，完成各功能模块的开发6个月，。

第三阶段，进行项目功能试运行，完成系统完善和功能迭代，2个月。

第三阶段，开展项目测评，完成项目验收，1个月。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队，服务团队至少3人驻场，包括项目经理、技术负责人、产品经理、软件工程师等，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近三个月中任意一个月在职社保证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，5年以上软件开发/实施/服务经验，具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目整体技术设计及审核 | 1人 | 本科以上学历，5年以上软件开发/实施/服务经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历，5年以上软件开发/实施/服务经验 | 不驻场 |
| 软件工程师 | 负责项目具体开发 | 4人 | 本科以上学历，2年以上软件开发/实施/服务经验 | 至少2人驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于3人），至少2人驻场；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近三个月中任意一个月在职社保证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 本科以上学历 | 至少1人驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保二级要求建设。

商业密码应用需求

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括。

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保PC终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 |  |
|  | 通信数据完整性 | 保护终端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护PC终端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止重要数据泄露。 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界需确保访问控制信息的完整性 |  |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供 |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 保证用户执行关键操作的不可否认性 | 不适用 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准