上海市疾病预防控制局开办

配套信息化子系统建设项目

2024年度采购需求

上海市大数据中心

项目概况

面向“新型疾控”时代，为贯彻数字中国、健康中国战略，推进国家疾控局新发布业务领域工作方案有效执行，积极落实上海市《中共上海市委 上海市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》、《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）》等文件提出的“加快打造与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市功能定位相匹配的公共卫生体系，进一步提升本市公共卫生综合服务能力和公共卫生社会治理水平”要求，上海市亟需开展与疾控局新机构开办运行相配套的数字化、智慧化应用系统建设，以在超大城市日益复杂多变的公共卫生安全形势背景下，为本市新成立疾控局提供规范、高效的信息数据共享、各部门协同办公、内部控制管理、职责业务开展、领导辅助决策等各项工作的信息技术支撑，为按照国家要求推进疾病预防控制体系改革，建设医防融合、运转高效、响应及时的国际领先现代化疾病预防控制体系赋能增效。

建设期限：自合同签订之日起至2024年11月15日

建设地点：上海

预算金额：11086940元

采购金额（最高限价）：11086940元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：公共卫生综合管理系统

建设目标

为进一步健全上海市疾病预防控制网络，增强传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力，提高疫情防控和突发公卫事件应急处置水平，按照《上海市新型冠状病毒感染监测预警和应对处置工作方案》（沪肺炎防控办〔2023〕30 号，以下简称30号文）、国家疾控局《加快建设与完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的指导意见（征求意见稿）》（以下简称指导意见），本项目的主要建设目标为全力提升传染病疫情监测预警水平，提高突发公共卫生事件早期发现、平急转换、应急处置效率，增强本市疾病预防控制与应急处置的综合能力。

- 应用目标

（1）提供上海市疾控局对外信息交互窗口：实现上海市疾控局相关信息公开与透明化，为公众获取相关服务及参与监督本单位工作提供权威渠道，推进相关部门及机构共享信息、交流经验。

（2）提升业务辅助决策能级：汇聚整合传染病防控、免疫规划、学校卫生管理等业务大数据，提高本市相关疾病防控决策辅助水平，以数字转型赋能推进本市疾病防控管理向精细化、现代化发展。

（3）实现督导业务的智慧升级：依托智慧手段赋能现有关键督导业务场景智慧化升级，简化人员督导工作内容，改善人工或半人工为主的工作现状，显著推进医疗机构及基层按质按量完成相关疾病防控工作。

（4）提升卫生综合监督管理的前瞻性、精准性和高效性：在汇聚整合相关行政许可、专项执法、监督处罚、国抽市抽区抽等数据基础上，对卫生管理历史数据和实时数据进行深度挖掘分析，提速数据利用效率，提升卫生监督相关综合评估分析、问题跟踪及精细化监督管理。

（5）推进疾病防控数字转型升级：实施推动疾控体系改革、系统谋划疾控体系高质量发展新阶段，形成各项主题数据库和资源库等，构建多样化技术服务能力生态体系，夯实底层数据及技术支撑，赋能疾病防控数字转型。

- 绩效目标

（1）辅助决策应用：应用于传染病防控、应急处置、免疫规划、学校卫生、意外伤害预防等业务领域。

（2）业务督导应用：实现医院传染病防治和基层预防接种及结核病管理工作督导的全程信息化记录跟踪。

（3）综合监督管理应用：覆盖公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、餐饮具消毒卫生、传染病防治及公共卫生许可等监督管理业务。

（4）内部管理:实现新开办疾控局的核心内务运行数字一体化管理，实现移动办公，达到资源集约、风险内控、综合管理的目的。

- 技术目标

（1）平均响应速度：

- 业务操作中数据保存、修改、删除等操作的响应反馈速度，不超过3秒。

- 业务处理类系统中的简单查询速度，不超过3秒。

- 综合性查询、统计分析等复杂应用响应速度，不超过7秒。

（2）并发能力

- 支持总用户数不低于1000人，并发用户数不低于100人。

项目建设内容

项目整体架构

本项目总体架构设计符合系统安全标准规范和业务标准规范，在本项目建设过程中，按照政务信息系统整合“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”的“六统一”要求，建立数据的统一标准，便于形成跨系统的数据利用。

1、数据支撑层

围绕上海市疾控局综合管理及运营管理需求，实现一站式智能化数据资产开发管理，以统一数据资源管理，促进数据资源共享，提升数据分析效率，增强决策支持。

2、能力支撑层

面向上海市疾控局不同上层应用场景需求，实现对应用层的多样化服务能力支撑，包括通过业务流引擎灵活配置管理业务流、通过智能表单引擎快速配置生成报表、通过规则计算引擎自动计算指标结果、通过可视化分析引擎快速将数据指标转化为自适应数据分析图表、通过在线地图服务支撑空间分析，以及通过基础支撑平台打破各系统的界限，为各级别用户提供统一的工作平台。

- 应用层

市疾控局门户网站通过提供权威的疾病防控信息和在线服务，促进信息的整合与共享；业务督导应用通过信息化工具提升传染病防治和管理的标准化；辅助决策应用通过对历史数据和实时数据进行挖掘，为决策者提供支撑；综合监督管理应用利用各项管理业务数据进行深度分析，支撑卫生监督管理相关的综合评估分析、问题跟踪提示及精细化监督管理需求；运营管理应用通过内部系统规范工作流程，加强监督和执行力度，提高整体管理效率。这些应用共同推动市疾控局的业务流程自动化、数据共享及决策科学化。

4、数据共享层

本项目需实现内外部数据的共享交换，包括纵向与国家疾控局相关信息平台及区县疾控机构，横向与市疾控中心、市卫生监督所、市妇幼中心、市眼病防治中心、市口腔防治中心、市精防院、市化职院等相关职能机构，以及市应急局、市卫健委、市教委等外部委办信息平台数据的共享交换，根据国家要求支撑相关业务跨省市协同，及为上海市疾控局综合管理应用提供有效的数据支撑。

项目业务流程

本项目涉及的主要业务流程包括业务督导、辅助决策和综合监督，具体流程如下：

业务督导业务流程

- 制定督导计划：首先需制定一个详细的督导计划，明确督导的目标、内容和方法。

- 组建督导小组：然后根据督导计划，组建一个专门的督导小组负责实施督导工作。

- 启动督导工作：督导小组成立后，开始启动督导工作。

- 线上评估指标生成：督导工作启动后，进行线上评估，生成相关的评估指标。

- 现场核查：督导小组会进行现场核查，核实线上评估的结果，同时针对需现场核查评估内容，实施现场评估工作。

- 教育、宣传工作考察：在核查过程中，督导小组还会考察教育和宣传工作的执行情况。

- 反馈与整改指导：根据线上评估和现场核查的结果，督导小组会给出反馈，并对需要整改的地方进行指导。

- 督导报告撰写与提交：最后督导小组会撰写督导报告，总结督导过程和结果，并提交给相关部门。

辅助决策业务流程

- 问题定义与目标设定：首先需要明确要解决的问题和设定目标，这是整个决策过程的基础。

- 数据收集与整理：然后收集相关数据，并进行整理，为后续的数据分析做准备。

- 数据分析与建模：在数据整理完成后，进行数据分析，并结合相应的模型，以便更好地理解和解决问题。

- 情景模拟与预测：基于数据分析和模型，进行情景模拟和预测，以预估不同决策可能带来的结果。

- 决策选项生成与评估：根据情景模拟和预测的结果，形成不同的决策选项，并对这些选项进行评估。

- 可视化呈现与沟通：将决策过程和结果通过图表等形式进行可视化呈现，便于沟通和理解。

- 决策采纳与执行：最后根据评估结果，选择最佳的决策选项，并执行该决策。

综合监督管理业务流程

- 下发通知（先期暗访）：首先下发通知，进行先期暗访，了解被监督单位的基本情况。

- 检查实施：结合线上数据统计分析辅助及实地检查开展监督工作，包括查阅资料、现场查看、与相关人员座谈和取证材料及其他。

- 检查报告：根据检查结果，编写检查报告，如果发现违法行为，则进入下一步；如果没有发现违法行为，则结束流程。

- 处理决定：对于发现的违法行为，做出处理决定。如果被监督单位不服处理意见，则进入下一步；否则，继续执行处理决定。

- 行政复议/诉讼：如果被监督单位不服处理意见，可以进行行政复议或行政诉讼。

- 处理决定落实情况：无论是否经过复议或诉讼，最终都需要落实处理决定，并检查其执行情况。

- 小结：对整个监督过程进行小结，总结经验教训，为以后的工作提供参考。

项目技术路线

1、开发模式：前后端分离，前后端通过接口方式进行数据交互和通信。

2、前端技术：使用H5和JavaScript框架开发，通过反向代理访问后端服务。

3、后端技术：使用Java开发，部署在国产服务容器中，对外提供服务。

4、数据库：国产信创数据库，如达梦8.0版本或以上等。

5、操作系统：国产信创操作系统，如银河麒麟V10版本或以上等。

6、中间件：国产信创中间件，如国产TongWeb7.0版本或以上等。

7、身份认证：支持双因子方式身份鉴别。

8、加密技术：依托上海市政务云的安全认证网关建立基于国密算法的GMSSL安全信道，保护数据传输的保密性和完整性。

9、安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。

项目部署环境

本项目全面依托上海市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等基础设施由市电子政务云统一提供。系统需依据信创要求实现，按照上海市电子政务云相关管理要求，以及项目安全及密码应用需要完成环境及应用部署。

项目建设内容

本项目建设内容主要包括：

（1）疾控局门户网站

市疾控局门户网站作为新机构对外发布信息、在线服务及互动交流的权威窗口，一是为公众、相关机构、合作单位提供及时、准确、全面的疾病预防控制信息，实现信息公开与透明化；二是提供便捷化在线办事服务，方便公众，并结合反馈信息更好的了解公众需求，提升服务质量；三是增强互动与参与，不仅为疾控局决策提供参考，也为公众监督本机构工作提供渠道，提升公众参与度；四是整合资源与信息共享，依托本门户实现机构不同部门及下属机构活动信息与资源的整合发布。

（2）业务督导应用

提供常态化业务督导信息支撑工具，辅助疾控局相关机构规范、高效地对医院及基层传染病防治、预防接种、结核病管理工作完成情况、完成质量进行督导管理，实现由定期走访检查、手动记录分析上报向信息化系统跟踪分析辅助督导转变，推动医院和基层医疗机构的传染病防治、预防接种、结核病管理工作向标准化、规范化和科学化方向发展。业务督导内容包括医疗机构传染病报告督导、医疗机构场所消毒督导、院内感染情况督导、医疗机构传染病监测督导，基层预防接种疫苗接种点现场督导、接种档案督导等。

（3）辅助决策应用

根据市疾控局职责业务重点，结合本市疾控业务信息化建设基础，围绕传染病防控、应急处置、免疫规划、学校卫生和意外伤害预防等业务，通过相关疾控业务档案及画像管理、主题分析、综合分析、智能查询、报告生成及可视化展示等模块，进一步提升疾控领域信息综合利用和信息服务能力，高效支撑上海市疾控局重点职责业务的精细化管理。

（4）综合监督管理应用

根据市疾控局卫生管理职责业务重点，结合本市卫生监测及卫生监督信息化建设基础，围绕公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、餐饮具消毒卫生、传染病防治及公共卫生许可等监督管理业务，对卫生监督管理历史数据和实时数据进行深度挖掘和分析，提取出有价值的信息和规律，进而支撑综合评估分析、问题跟踪提示及监督管理需求。

（5）运营管理应用

形成以内控制度为指导、以预算管理为主线、以资金管控为核心、以业务流程为驱动、以风险管理为重点、以监督控制为手段的多维一体的运营管理体系，构建全面动态地反映单位的资金、资产、人员等核心资源信息的内控管理应用。运营管理将通过会议管理、资产管理、科研项目管理、知识库管理、职工个人成长管理、绩效考核、审计管理、移动办公（基于大数据中心一体化办公平台定制开发）等应用，达到资源集约、风险内控、科研创新和综合管理等目的，支撑新单位长效、稳定、安全运作。

（6）能力支撑

以统一、自动、智能、便捷、灵活开展工作为目标，实现对应用层的多样化服务能力支撑，包括通过业务流引擎灵活配置管理业务流，通过智能表单引擎快速配置生成报表，通过规则计算引擎自动计算指标结果，通过可视化分析引擎快速将数据指标转化为自适应数据分析图表，通过在线地图服务支撑空间分析，以及通过基础支撑平台打破各系统的界限，进而为各级别用户提供统一的工作平台。

（7）数据支撑

面向上层应用提供统一的数据交换协同及信息资源支撑。其中数据交换协同根据本项目业务督导、辅助决策、综合监督管理等应用系统数据需求，汇聚相关职能机构、下属机构、第三方委办等的相关业务数据，并实现内外部数据共享交换；数据资产管理则围绕疾控局综合管理及运营管理需求，构建一站式智能化数据资产开发管理平台。

（8）配套网络及安全系统建设

上海市疾控局作为新开办的单位，需要实现网络信息的政务外网接入，故拟购置1台核心交换机和2台楼层接入交换机用于疾控局用户各政务外网节点的接入，同时在信息安全方面，根据市政务外网接入要求，配置1台防火墙、1套IPS、1套日志审计以及1套上网行为管理系统，确保边界安全，配置1套终端安全管理系统、1套数据分类分级管理平台以及1套数据脱敏系统提升数据安全防护水平。

具体建设内容见软件开发清单、硬件购置清单、安全产品购置清单、网络通信链路清单：

软件开发清单

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾控局门户网站 | 网站设计与开发-页面开发 | 网站切图及开发实施、网站响应式开发、网站可见性优化、页面静态化处理 |
|  |  | 网站无障碍适老化应用-网站无障碍建设 | 页面无障碍改造，包括辅助工具、导航服务、信息重构等，确保色盲、色弱等视力有障碍人群无障碍地访问浏览站点 |
|  |  | 网站无障碍适老化应用-无障碍浏览工具条 | 纯文本通道、文字大小控制按钮、高对比度显示、辅助线、辅助线、拼写识别 |
|  |  | 网站无障碍适老化应用-有声网页播放 | 通过网页语音转换工具，浏览网页信息时，将文字信息转换成语音播放信息。 |
|  |  | 网站无障碍适老化应用-适老版建设 | 无障碍形象定制区域、适老版信息入口定制区域、信息公开定制区域、新闻资讯定制区域、其它内容板块定制区域 |
|  |  | 数据分析统计-用户访问情况统计 | 用户访问情况统计 |
|  |  | 数据分析统计-公众反馈信息分析 | 公众反馈信息分析 |
| 2 | 业务督导应用 | 医院传染病防治督导-传染病防治督导信息管理 | 基础数据维护、督导考核指标管理 |
|  |  | 医院传染病防治督导-督导活动管理 | 督导活动排期、督导结果录入、督导活动管理、结果申诉 |
|  |  | 医院传染病防治督导-综合分析 | 传染病报告督导分析、医疗机构场所消毒督导分析、院内感染情况督导分析、传染病监测督导分析 |
|  |  | 基层预防接种工作督导-预防接种基层信息 | 预防接种单位信息、接种单位人员信息、接种单位的信息化情况、接种单位的冷链设备情况 |
|  |  | 基层预防接种工作督导-接种督导任务计划 | 督导计划设置、督导文件管理、督导评分设计和发布 |
|  |  | 基层预防接种工作督导-接种督导任务执行管理 | 督导组员、车辆配置、时间安排、督导评分录入、督导照片管理、督导反馈交互 |
|  |  | 基层预防接种工作督导-接种督导评分和分析 | 疫苗接种点现场督导评分分析、接种档案督导评分分析、查漏补种督导评分分析、督导反馈整改分析 |
|  |  | 基层预防接种工作督导-接种督导移动端 | 督导计划查看、督导表填写、督导照片拍摄上传 |
|  |  | 基层结核病管理工作督导-督导指标管理 | 指标管理、督导评价知识库管理 |
|  |  | 基层结核病管理工作督导-督导活动管理 | 督导活动排期、督导结果录入、督导活动管理、结果申诉、整改履历管理、自查开展管理 |
|  |  | 基层结核病管理工作督导-综合分析 | 基层结核病工作组织管理督导、病例发现督导、化疗管理督导、政府减免工作落实督导、结核志愿者活动情况督导 |
| 3 | 辅助决策应用 | 慢性传染病防控-慢性传染病主题分析 | 慢性传染病指标数值分析、慢性传染病地图工具分析、慢性传染病图表分析 |
|  |  | 免疫规划-主题分析 | 疫苗接种、预防接种不良事件、免疫效果监测、疫苗追溯、冷链设备、档案管理、公众服务、疫苗有效性 |
|  |  | 免疫规划-智慧查询服务 | 接种单位查询、预防接种疫苗追溯查询、预防接种疫苗知识查询 |
|  |  | 免疫规划-综合分析 | 接种单位信息分析、受种者分析、疫苗分析、犬伤监测分析、预防接种不良事件监测分析（AEFI)、免疫效果监测分析、冷链设备分析、档案管理分析、疫苗接种率监测分析、趋势分析模块、疫苗计划执行情况分析、疫苗进销存统计分析、疫苗使用情况监测、疫苗供货情况分析、疫苗库存短缺预警、疫苗库存有效期预警、接种单位和人员承载量分析、异常接种情况风险分析、受种者依从性分析、疫苗利用率分析 |
|  |  | 学校卫生-学校卫生档案及画像管理 | 信息收集、档案管理、信息分析、问题反馈 |
|  |  | 学校卫生-学生卫生档案及画像管理 | 信息收集、档案管理、数据统计、健康信息分析、问题反馈、健康预警、定制健康计划、追踪评估、健康教育 |
|  |  | 学校卫生-主题分析 | 学校基本信息、因病缺课、常见病、传染病、伤害、健康体检、免疫规划预防接种、学生体质监测 |
|  |  | 意外伤害预防-伤害数据管理 | 伤害病例信息查询、伤害病例信息查重、伤害病例信息审核、伤害监测年度数据报告 |
|  |  | 意外伤害预防-质控 | 伤害监测工作人员培训管理、伤害病例及时率统计、伤害病例错误率统计、伤害病例漏报率统计 |
|  |  | 意外伤害预防-主题分析 | 伤害原因（性别分布）、伤害原因（年龄组分布）、分月份报告数、分医院报告数、分区县报告数、按照职业统计伤害原因分布、按照伤害发生地点统计伤害原因分布、按照伤害发生活动统计伤害原因分布、按照伤害意图统计伤害原因分布、按照伤害性质统计伤害原因分布、按照伤害部位统计伤害原因分布、按照严重程度统计伤害原因分布、按照治疗结局统计伤害原因分布、按照儿童就学情况统计伤害原因分布 |
| 4 | 综合监督管理应用 | 学校卫生综合监督管理-学校卫生监督检查评估分析 | 基于学校卫生监督检查评估和分析 |
|  |  | 学校卫生监督综合管理-学卫监督综合管理 | 学卫监督国抽市抽区抽数据分析、学卫监督提示信息生成、学卫提示信息分级推送规则、学卫专项执法数据采集和分析、学卫监督重点领域辅助分析 |
|  |  | 学校卫生监督综合管理-学校卫生监督可视化分析 | 教学卫生、饮水卫生、传染病防治 |
|  |  | 公共场所综合监督管理-公共场所综合监督管理 | 基于公共场所监督检查评估分析 |
|  |  | 公共场所综合监督管理-公共场所监督综合管理 | 场所监督国抽市抽区抽数据分析、场所监督提示信息生成、场所监督提示信息分级推送规则、公共场所专项执法数据采集和分析、问题跟踪和提示、公共场所监督重点领域辅助分析 |
|  |  | 公共场所综合监督管理-公共场所监督可视化分析 | 水质卫生、空气卫生、卫生管理 |
|  |  | 饮用水综合监督管理-饮用水监督检查评估分析 | 基于饮用水监督检查评估分析 |
|  |  | 饮用水综合监督管理-饮用水监督综合管理 | 饮用水监督国抽市抽区抽数据分析、饮用水监督提示信息生成、饮用水监督提示信息分级推送规则、饮用水专项执法数据采集和分析、饮用水监督问题跟踪和提示、饮用水监督重点领域辅助分析 |
|  |  | 饮用水综合监督管理-饮用水监督可视化分析 | 毒理学指标异常预警分析、微生物指标异常预警分析、感官性状和一般化学指标异常预警分析 |
|  |  | 职业卫生综合监督-职卫监督检查评估分析 | 基于职卫监督检查评估数据分析 |
|  |  | 职业卫生综合监督-职卫监督综合管理 | 职卫处罚和监督信息、职卫国抽市抽区抽数据分析 |
|  |  | 职业卫生综合监督-职卫监督统计分析 | 统计报图表生成、统计报告导出及打印 |
|  |  | 放射卫生综合监督-放射监督检查评估分析 | 基于放射监督检查评估分析 |
|  |  | 放射卫生综合监督-放射监督综合管理 | 放射监督国抽市抽区抽数据分析、放射处罚和监督信息 |
|  |  | 放射卫生综合监督-放射监督统计分析 | 放射监督统计报图表生成、放射监督统计报告导出及打印 |
|  |  | 公共卫生许可综合管理-行政许可数据分析 | 基于监督检查行政许可评估分析 |
|  |  | 公共卫生许可综合管理-行政许可综合查询 | 行政许可综合查询 |
|  |  | 公共卫生许可综合管理-行政许可统计分析 | 行政许可统计报图表生成、行政许可统计报告导出及打印 |
|  |  | 餐饮具消毒卫生综合管理-餐饮具消毒卫生监督检查评估分析 | 基于餐饮具消毒监督检查评估分析 |
|  |  | 餐饮具消毒卫生综合管理-餐饮具消毒卫生监督综合管理 | 餐饮具消毒卫生监督国抽市抽区抽数据分析、餐饮具消毒处罚和监督信息 |
|  |  | 餐饮具消毒卫生综合管理-餐饮具消毒卫生监督统计分析 | 餐饮具消毒卫生监督统计报图表生成、餐饮具消毒卫生监督统计报告导出及打印 |
|  |  | 传染病防治综合监督管理-传染病防治监督检查评估分析 | 基于传染病防治监督检查评估分析 |
|  |  | 传染病防治综合监督管理-传染病防治监督综合管理 | 传染病防治监督国抽市抽区抽数据分析、传染病防治专项执法数据采集和分析、传染病防治监督问题跟踪和提示、传染病防治监督重点领域辅助分析 |
|  |  | 传染病防治综合监督管理-传染病防治监督统计分析 | 传染病防治监督统计报图表生成、传染病防治监督统计报告导出及打印 |
| 5 | 运营管理应用 | 会议管理 | 议题管理、会议管理、会议室管理、会议执行、会议记要、会议统计、会议督办、会议通知 |
|  |  | 办公用品的管理和领用 | 用户管理、办公用品查询与展示、办公用品采购与入库、办公用品申领与审批、使用记录和归还、办公用品库存管理、统计和报表、接口和集成 |
|  |  | 政务公开 | 政务公开信息发布、在线查询与搜索、工作动态和新闻发布、互动与留言板、数据统计与分析、通知与提醒、多维度的信息分类、数据安全与权限管理、数据导出与共享、移动端适配 |
|  |  | 公卫三年行动计划管理 | 项目任务及计划发布、项目进度跟踪、项目经费执行管理、项目预算绩效管理、项目质控督导、项目质量控制及评价、统计分析及展示 |
|  |  | 资产管理 | 资产台账管理、资产采购管理、资产出入库管理、资产评估管理、资产维保管理、资产盘点管理、车辆管理、资产处置管理 |
|  |  | 科研项目管理 | 业务门户、基础数据、项目立项、计划管理、进度管控、经费管理、合同管理、重点实验室资源管理、临床研究管理、伦理管理、委外管理、采购管理、项目工时、项目信息、科研成果、成果报奖 |
|  |  | 知识库管理 | 知识库首页、智能搜索、我的收藏、Al问答机器人、知识导航、知识图谱、知识百科、网盘、知识上传、我的、知识维护管理 |
|  |  | 职工个人成长管理 | 个人档案管理、目标设定与计划、岗位培训与发展、绩效评估与反馈、职业规划与晋升、学术研究支持、职工反馈与交流、数据分析与报表 |
|  |  | 绩效考核 | 指标指定、执行管理、绩效评分、等次审定、绩效报表 |
|  |  | 审计管理 | 内部审计管理、内部审计作业、内部审计数据分析、内部审计关联内控、内部审计数据集成 |
|  |  | 移动办公 | 移动门户、移动审批、移动文档查询、移动日程、移动会议、移动新闻公告、移动搜索、移动扩展功能、移动集成 |
| 6 | 能力支撑 | 业务流引擎 | 定义工作流程、流程管理的分层级、流程类型定义、字段定义、动态定义群组、多节点定义、路由定义、条件规则管理、流程自动校验、反向维护 |
|  |  | 表单引擎 | 运营管理表单设计、综合管理表单设计、模板管理 |
|  |  | 规则计算引擎 | 指标字典、函数库、规则引擎管理、量化分析 |
|  |  | 集成应用体系 | 数据集成同步、SSO、单点登录、首页门户集成、流程操作第三方系统数据、第三方系统触发流程生成、第三方系统获取流程流转信息、标准化产品集成 |
|  |  | 基础支撑平台 | 统一门户集成、统一用户管理、统一授权管理、统一接入管理、单点登录管理、基础数据管理、安全日志审计 |
| 7 | 数据支撑 | 统一数据交换协同-多源数据汇聚 | 传染病防控数据、免疫规划数据、寄生虫病与地方病防治数据、学校卫生数据、意外伤害预防数据、环境卫生数据、公共场所卫生数据、饮用水卫生数据、职业卫生数据、放射卫生数据 |
|  |  | 统一数据交换协同-数据交换协同 | 与国家疾控局相关信息平台对接、与市疾控中心平台对接、与区县疾控机构系统对接、与市卫生监督所对接、与市化职院对接、与市妇幼中心对接、与市眼病防治中心对接、与市口腔防治中心对接、与市精防院对接、与市应急局对接、与市卫健对接、与市教委对接 |
|  |  | 数据资产管理平台-数据处理 | 数据处理项目构建（数据处理工作画布、画布页面管理、项目构建过程管理）、数据处理算法（单标处理算法集、多表处理算法集、字段处理算法集、脚本处理工具、结果实体化输出算法）、数据加工项目管理（项目分类管理、项目引用管理、项目调试管理、项目运行管理、项目检索管理）。 |
|  |  | 数据资产管理平台-数据治理 | 数据资源目录（资产概览、主目录、专题目录）、数据地图（资产血缘地图、数据地图管理、数据表查询、血缘依赖查询）、数据质量（数据质量概览、规则模版、规则管理、检验任务、检验数据表） |

硬件购置清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 交换机 | 交换容量47.7Tbps，包转发率10065Mpps；主控槽2个，3个业务板卡插槽；双电源，高度4U。 实配双主控，1张24千兆电20千兆光4万兆光口板，1张8万兆光接口板 设备功能： 1、支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等；支持IPv4和IPv6双协；支持RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等； 2、每板支持8k ACL，支持Ingress/Egress CAR，粒度8Kbps； 3、支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2； 4、支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联； 5、支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K； 6、每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 7、支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准； 8、支持PIM-DM、PIM-SM,支持MSDP，MP-BGP； 9、具备并配置二、三层MPLS VPN；支持分布式 MPLS VPN处理； 10、支持跨模块的端口聚合，可负载分担的聚合组数不小于128组； 11、支持VxLAN、802.1Qbg、DCB等；支持Openflow1.3协议标准； 12、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板的端口镜像；支持跨设备的端口镜像；支持流镜像到端口； 13、支持中文管理界面、RMON、NTP时钟，支持电源智能管理、WEB管理接口、支持SNMP v1/v2/v3、支持FTP、TFTP、Xmodem； 14、支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测 产品具备工信部《电信设备进网许可证》 | 1 | 台 |
| 2 | 网络设备 | 交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；接口24个千兆电口、4个千兆光口，高度1U，单电源 设备功能： 1、设备支持0℃~70℃宽温工作, 支持提供CNAS或CMA认可的第三方权威检测机构的出具的检测报告 2、设备支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图 3、设备的OSPF路由表容量≥12K，支持提供CNAS或CMA认可的第三方权威检测机构的出具的检测报告 4、设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，支持提供CNAS或CMA认可的第三方权威检测机构的出具的检测报告 5、设备支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 6、设备支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 7、设备支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 8、设备支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 9、设备支持STP、RSTP、MSTP 10、设备支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 11、设备支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 12、设备支持802.3az能效以太网技术，支持提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的测试报告 产品具备工信部《电信设备进网许可证》 | 2 | 台 |

安全产品购置清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 防火墙 | 国产化CPU，国产化操作系统 网络层吞吐78Gbps，应用层吞吐27Gbps, 最大并发连接数1200W，每秒新建连接数30W 接口16个千兆电口、16个万兆光口、2个100G口，扩展槽位数2，1U高度，双电源 特色功能： 1、设备支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查 2、设备支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间 3、设备支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。 4、设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个 5、设备在特征库升级时不影响系统转发 6、设备支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙 7、支持IP信誉黑名单 8、支持IPv6与IPv4互访 以上功能均具备CNAS标识机构检测报告 产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证-增强级》 | 1 | 台 |
| 2 | 边界安全 | 入侵防御产品（IPS） | 国产化CPU，国产化操作系统 吞吐量20Gbps，最大并发数800W，每秒新建数7W 接口16个千兆电口、16个万兆光口，扩展槽位数2，1U双电源 功能： 1、支持对HTTP协议进行访问管控，过滤JAVA Applets、ActiveX等插件，限制上传或者下载的文件大小以及文件类型，支持自定义关键字过滤 2、支持主动识别和防御恶意扫描行为，在不影响资产探活的情况下屏蔽资产的漏洞，并且可以针对Apache等服务版本号进行替换，迷惑攻击者，增加攻击难度 3、支持将两台设备进行虚拟化部署，实现设备一体化管理，资源共用 4、支持通过telnet/ssh的形式登录设备抓取数据流的交互过程，展示信息包括但不限于报文源/目的IP、协议、源/目的端口、源/目的MAC、入出接口、报文长度以及经过设备内部各个功能模块的匹配过程，方便进行故障定位 5、支持跨物理设备的端口聚合，扩展带宽节省链路资源以及方便部署 以上功能均具备CNAS和CMA认证的机构检测报告 6、入侵防御日志支持聚合发送，聚合条件包括源IP聚合、目的IP聚合、源端口聚合、目的端口聚合、协议聚合，同时发送的日志服务器不少于10个 7、病毒日志支持聚合发送，聚合条件包括源IP聚合、目的IP聚合、源端口聚合、目的端口聚合、协议聚合，发送的日志服务器不少于10个 8、支持针对银行卡号、身份证号、手机号码等敏感信息设定检测阈值进行防护 以上功能均具备设备功能截图 产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书 产品具备公安部销售许可证（三级） 配置3年特征库； | 1 | 套 |
| 3 | 安全管理与支持 | 安全审计产品 | 国产化CPU，国产化操作系统 2U标准机架式设备； 双电源，CPU：8核，内存32G，硬盘容量4T，接口8个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展槽； 处理性能：日志处理能力3000条/秒、日志存储能力3.4亿条/天；含110个设备接入授权 功能： 1、设备支持实时监控功能，可实时展示接收的日志信息，并且可以；根据日志名称、ip、类型等条件进行筛选展示 2、设备支持日志查询，可根据时间、IP、安全级别等信息进行查询。可针对查询到的日志结果进行导出 3、设备支持自定义审计策略。将根据日志的任意字段进行审计策略定制，并定义告警名称、告警级别、告警类型 4、设备支持列表查看命中审计策略的审计事件，且支持查看原始日志情况 5、设备支持被采设备无需安装代理；支持同一资产多种采集策略；支持多网卡同时采集日志，对应不同解析策略 6、设备支持标准化分析原始日志，且保留原始日志信息；标准化采集策略系统类型≥400种 7、设备支持从不同类型系统采集到的日志进行标准化分析，将不同格式日志映射到固定的解析字段中，标准化处理后的字段细粒度≥90 8、设备支持资产自动识别，可一键将资产加入列表并查看详情信息 以上功能均具备设备功能截图证明 | 1 | 套 |
| 4 | 主机及计算机环境安全 | 上网行为管理产品 | 国产化CPU，国产化操作系统 旁路性能（审计）2Gbps，串接性能（审计+流控）1.5Gbps，并发200W，新建1.5W 接口8个千兆电口、2个千兆光口，扩展槽位数2，1U双电源，实配3年特征库升级授权 特色功能： 1、设备支持策略路由协议、动态路由协议，包括RIP、OSPF、ISIS、BGP 2、设备支持自定义应用：支持通过IP+端口方式自定义网络应用及基于深度检测方式（应用特征）自定义网络应用 3、设备HTTP审计支持智能过滤，设备能够过滤掉大部分无用的日志，产生的日志都是用户访问页面的日志 4、设备支持用户新建连接、并发连接数分析及图表 5、设备支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计 6、设备支持即时通信审计：支持对通信类型、用户ID、动作、对端用户、内容、传输文件、时间的审计；对于使用用户较多的微信，支持微信UID的审计，便于定位用户 7、当用户命中URL过滤策略时，会向用户推送提示页面，提示页面禁止访问，推送页面可根据用户自定义设置 8、支持记录门户认证账号的最后一次的登陆时间，方便管理员清理长期未使用的账号，避免设备策略冗余 以上功能均具备设备功能截图证明; | 1 | 套 |
| 5 | 安全管理与支持 | 终端安全管理系统产品 | 终端安全防护系统。 抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击。提供集中的管理、监控、更新和部署等功能，并具备主机防火墙、爆发阻止、Web站点信誉服务、预测机器学习、行为监控、勒索病毒防护等能力。 | 1 | 套 |
| 6 | 其他安全产品 | 其他安全产品 | 数据分类分级管理平台 CPU：（8核心8线程）* 2；内存：64G 硬盘：4T；SSD：480G 接口：千兆电口*2，可扩展4槽位 1、支持对发现的数据服务与数据源、文件源进行对比，自动标记出未确认的数据服务，允许对其进行快速录入操作，生成新的数据源、文件源。 2、具备20+种国外内主流数据源资产测绘，4+种常见文件源的文件资产测绘；支持的数据源库。 3、支持原生内核驱动下的隐秘隧道模式连接数据源，满足特殊场景下的资产测绘；。 4、创建数据源时，实例支持手动录入与自动获取两种方式；手动录入时，可自动化的进行实例有效性校验，校验通过的可进行关联，并支持多次输入数据源实例进行关联；自动获取时自动校验连接配置信息，校验通过后获取访问账号可查看的数据源实例清单列表，通过自定义选择或全选方式，关联数据源下多个实例。 5、支持创建文件源时，进行高级配置，至少包括：扫描目录层级、扫描压缩文件、压缩文件扫描层数、多重解压、开启图片识别等维度配置。 6、支持内置多套行业化数据分类规则信息，至少包括：通用个人信息、医疗、教育等，并支持行业模块自定义 7、支持对数据分类规则进行数据权重标记，数据权重可选范围至少包括：一般、重要、核心等，并支持分类分级规范自定义，可根据需要新增、修改、注销、启用分类分级策略 8、支持在数据资产检测任务列表，对数据源下的所有实例进行检测，同时支持对展开的实例清单，选定具体实例进行检测执行； 9、支持任务形式的数据定位功能，定位指定数据的所处位置、出现次数等信息 10、支持全局维度的文件资产分布分析，至少包括：特征权重分布、特征Top、分级分布、分类Top等维度。 以上功能均具备设备功能截图证明 | 1 | 套 |
| 7 | 其他安全产品 | 其他安全产品 | 数据脱敏系统。 敏感数据自动识别：内置丰富的敏感发现规则，通过智能匹配识别敏感数据，实现脱敏工作自动化。 敏感数据安全管控：对敏感数据访问控制，防止敏感数据泄露、敏感数据任意被篡改、删除的情况，避免导致核心资产外泄。 丰富的脱敏算法：支持字符串类型、数据类型、日期类型数据脱敏，实现随机、转换、遮盖方式等多种脱敏效果。 脱敏日志审计：用户可以对运维人员操作数据库的日志进行查询和统计，实现对数据库进行审计的功能。 业务身份关联查询：针对不同的身份采用不同的动态脱敏策略，实现不同身份访问敏感数据，查询效果不同 | 1 | 套 |

网络通信链路清单

| 序号 | 网路类型 | 连接对象 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线网络 | 与国家疾控局的专线租用 国家疾控局专线租用（一年） | 1 | 条 |

电子政务云资源需求

本项目依托上海市电子政务云申请服务器资源为22台虚拟机，CPU2112核、内存8960GB、存储23200GB。项目实施过程中，按电子政务云平台提供的实际资源情况做调整。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)项目验收前提供至少1次系统操作培训。在12个月的质量保证期内，至少提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应提供培训签到表、培训记录和培训报告。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和系统管理员的日常应用维护培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标人递交初验申请，招标人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署手册》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。项目通过招标人组织的初验评审，并且所有初验材料通过验收后，视为初验通过。如有缺陷，招标人应向供应商出具书面意见，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标人信息系统已准备就绪等待终验。招标人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标人要求进行调整和细化。

项目总体建设周期计划分为2个阶段：

第一阶段为合同签订之日起至2024年9月底前，完成项目需求调研、设计、开发和测试等。

第二阶段为2024年10月至2024年11月15日前，完成项目试运行和验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于42人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具备信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统分析师资质证书 |  |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 39人 | 具有相关工作经验 |  |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 |  |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统分析师资质证书 |  |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 具有相关工作经验 |  |

等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。

商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准