上海市龙华烈士陵园

2025年景观提升项目

- 项目概况

1.1项目名称：上海市龙华烈士陵园景观提升项目

1.2招标人：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）

1.3本采购需求是本项目招标过程中的规定文件，是各投标单位编制投标文件的依据，是招标人与中标单位签订服务承包合同的依据，也是本项目文件的主要组成部分。

二、发包地块情况

上海市龙华烈士陵园位于上海市徐汇区龙华西路180号，原为国民党淞沪警备司令部旧址和龙华革命烈士就义地，是全国重点文物保护单位和重点烈士纪念建筑物保护单位，4A红色旅游景区，四星级公园，全国爱国主义教育基地，全国中小学生研学实践教育基地，国家一级博物馆。绿化按照一级绿地的管理要求进行管理，保障陵园庄重肃穆的绿化效果，提升英烈祭扫的环境氛围。

- 现场条件

3.1甲方提供水、电，不提供工具用房、办公场所、生活用房、施工机械等设施，中标公司自行安排。

3.2中标公司应重视施工、养护工人在现场操作时的安全问题，进行上岗安全知识教育，采取必要的安全保障措施。有相应的防疫物资和应对措施，满足甲方常态化防疫工作的开展。

3.3施工、养护工作中应配置统一工作服，注意文明用语，做到工完场清，妥善安排好工具的摆放和绿化垃圾的处置。高空作业、动火作业需手续办理后方可开工，安全保障物资应合规使用。高温天气注意避开高温时期进行室外作业，极端天气注意安全防范工作。

- 承包内容和范围

4.1景观提升项目内容为上海市龙华烈士陵园清明与9.30两次景观专项、2025年度园区景观提升布置的设计、施工服务及绿化材料采购（其中包括悠悠桃花道景观提升、樱花林下景观提升、园区部分点位红色氛围营造等内容）、除南大门立体雕塑外其他景观提升的养护，园内4棵古树名木的复壮工作；重大节点景观保障工作；景观提升项目对应的档案资料管理工作；重大节点园内景观绿化保障工作、部分绿化涉及标识的优化等。

4.2施工期间，若发生非业主方或自然因素，或因承包方管理不善造成绿地内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的）和建筑、道路地坪等设施损坏，均由中标公司负责补缺和修缮。

4.3景观提升作业区域内苗木淘汰以及少量苗木抽稀而产生的挖掘、移植等费用包含在报价中。因疏植而发生的多余苗木，其产权归甲方所有。

4.4包括防台防汛及按要求进行的演习活动等；包括要符合不断提高的服务（质量）要求；包括对发生的游客等安全问题的应对、应急措施。但是应要求进行的对外发生的防台防汛、抢险等的费用不包括。

4.5特殊情况下，如节假日、配合检查、市区局举办的各类“创建”活动等，甲方要求中标公司服从调配，中标公司须无条件听从。

4.6本项目有农药、肥料和覆盖物等施用工作。本项目每年用于绿地的肥料介质、植保等材料价格应当包含在投标总价中。须将材料样品报甲方审核通过后实施，以保障材料的质量。

五、承包期限和方式

5.1景观提升项目时长为自合同签订生效之日起至2025年11月30日。

5.2承包方式：采用包工包料方式。

5.3人员要求：

本项目配备管理人员不得少于4人，其中至少包括项目负责人、安全员、质量员、材料员各1名，并提供详细人员名单，未提供相关人员名单的视为未响应。施工等临时人员由中标方自行配备以满足项目需求为准。

项目负责人需专业对口，获得绿化管理局工程系列园林绿化专业中级及以上职称，具有本科及以上学历，年龄不高于50周岁，具备10年及以上绿化行业园林布展造景或者绿化改造服务经验。提供项目经理身份证复印件以及学历证书、职称证书、近3个月内任意1个月的应标公司在职社保记录、服务经历证明文件。其他人员根据作业的具体要求，其他临时工人数由投标单位自行核算申报。

附件一、技术规范（包括但不限于）

《园林植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011

《园林绿化养护标准》DG/TJ08-19-2023

《园林绿化养护技术规程》DG/TJ08-35-2014

《绿化植物保护技术规程》DG/TJ08-35-2014

《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011

《园林绿化工程施工质量验收标准》DG/TJ08-701-2010

《行道树养护技术规程》DG/TJ08-2105-2012

《行道树栽植技术规程》DG/TJ08-53-2016

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ08-231-2013

《园林绿化草坪建植和养护技术规程》DG/TJ08-67-2015

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《立体绿化技术规程》DG/TJ08-75-2014

《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》地方性法规

《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）

以上技术规程如有更新的，则按新标准执行

附件二、龙华烈士陵园景观提升项目要求

一、商务部分要求

  - 本项目不得转让或分包。

  - 报价要求：

1.2.1本项目投标方案由应标方自行踏勘场地后进行设计，并以该方案为基础进行投标报价。

1.2.2投标人应按照本招标文件明确的工作内容、范围和要求进行报价。参考上海市园林工程预算定额（2016）进行报价，满足《园林绿化养护标准》DG/TJ08-19-2023的要求。

1.2.3 投标人应按照采购人提供的设计要求、材料要求、质量标准填写所有项目的单价和总价，编制出符合采购文件规定的投标报价书。投标总价应包含完成项目所需设计费、材料费、服务费、运输费、现场搭建费、安全检验（自检及第三方检测）、验收配合、售后服务及为完成以上工作所需的人工、材料、机械、管理费、利润及各项税金等。

1.3 结算要求：

1.3.1 在不改变本项目景观提升要求的基础上，如果发现实施过程中存在问题、偏差或遗漏，允许中标人在实施过程中对本项目的设计进行必要修改，但必须征得采购人的同意，调整费用包含在结算总价中。

1.3.2 一般情况下,合同价在服务期限内不允许调整,但在实施过程中如有采购人原因导致的景观提升要求变更，数量和品种可按实调整，单价取定均以投标文件为准，投标文件中没有的单价，由当月工程信息价作参考。变更后结算价不得超过合同价。

1.3.3 投标人提供的服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的内容和质量等要求。

1.3.4若乙方未按活动节点及时完成景点建造，则视为单方面违约，按违约条款处置。

1.3.5 项目费用按季度实际执行进度进行支付，最终项目结算价格以审价价格为准。

二、技术部分要求

2.1 本项目施工现场管理机构拟派人员包含项目经理、安全员、质量员、材料员各1名并具有相关证书。项目经理需专业对口，获得绿化管理局工程系列绿化林业专业中级及以上职称，具有本科及以上学历，年龄不超过50周岁，具备10年及以上园林布展造景或者绿化改造服务经验。提供项目经理身份证复印件以及学历证书、职称证书、近3个月内任意1个月的应标公司在职社保记录、服务经历证明文件。项目人员需具有一定的园林布展造景、绿地改造相关服务经验，企业提供相关绿化类证书，有条件可提供相关业绩经验及获奖证明。

| # 岗位 | # 人数 | # 要求 |
| --- | --- | --- |
| # 项目经理 | # 1 | - 具有绿化管理局工程系列绿化林业专业中级及以上职称； - 具有本科及以上学历； - 年龄不超过50周岁； - 具备10年及以上园林布展造景或者绿化改造服务经验 |
| # 安全员 | # 1 | # 具有园林绿化工程从业人员——安全员证书。 |
| # 质量员 | # 1 | # 具有园林绿化工程从业人员——质量员证书。 |
| # 材料员 | # 1 | # 具有园林绿化工程从业人员——材料员证书。 |
| # 其他人员 | # 不限 | # 项目人员均具有1年及以上的园林布展造景、绿地改造服务经验的优先 |

2.2 对园区古树名木有专项复壮等方案。

2.3 对龙华烈士陵园清明景观专项、年度景观布置等项目的设计方案进行进一步的深化设计，由甲方对方案进行最终确认后实施施工。

2.3.1 清明绿化专项主要内容为结合清明重大节点，在南大门进行立体绿化雕塑建造，景点面积约为200平方米，绿雕高度约6米。充分结合龙陵的特色，进行氛围营造。夏季进行一次换花，维护周期持续到9月上旬。

2.3.2 930绿化专项主要内容为结合烈士纪念日与国庆节重大节点，在南大门进行庆贺花篮立体雕塑建造及花坛营造，花篮大小高度约为8.6*6.4H，花坛面积约200平方米。冬季进行一次换花，维护周期持续到3月下旬。

2.3.3 悠悠桃花道区域景观提升主要内容为充分考虑龙陵绿化现状及祭扫需求，对青少年广场东侧桃花区域进行景点营造，以提升祭扫环境及周边景观丰富度。区域面积约3000平方米。

2.3.4 红色氛围提升主要内容为对青少年广场西侧五角枫下区域进行景观改造。增加红色文化对场地的渗入和宣扬，提升场地的氛围感，使游览人群能增加游览体验，丰富该区域的景观内涵。该区域面积约100平方米。

2.3.5 樱花下区域景观提升主要内容为优化调整纪念堂大草坪区域的老化樱花，衔接场地原有花灌乔木，将区域更换为以梅为主题的景观区域。该区域面积为500平方米。

2.4 施工人员穿戴统一标志性工作服进行操作，应满足安全工作要求。

2.5 进场绿化材料需经过甲方验收，保证植株无病虫害，满足相应规格要求，并填报相关进场记录。

2.6 植物的日常施药及施肥费用，肥料的质量以及数量由甲方控制、审核使用。植物病虫害防治工作费用，使用的药剂质量、数量由甲方控制、审核使用。

2.7 针对节假日、极端天气等有对应的值班计划和绿化风险应急预案。

附件三、上海市龙华烈士陵园绿化施工及养护标准

上海市龙华烈士陵园绿化施工及养护标准

一、总则

1.1 上海市龙华烈士陵园负责园区绿化施工养护管理，现场施工养护单位作业必须服从管理。

1.2 本标准适用于上海市龙华烈士陵园内，由甲乙双方共同执行，应满足园区内部的定期检查要求。

二、景观面貌

2.1 古树名木

古树名木的复壮工作安排专人负责，并如实记录古树名木相关表单。古树名木应进行重点保护，不利古树名木生长的立地条件必须及时改善。生长日趋衰弱的古树名木,应组织有关人员制定复壮措施。

2.2 地被

生长季覆盖率高，黄土不裸露；花期正常，一致性高，同一品种花期间隔不超过5天；生长季无空秃、死亡植株；无残花，无黄叶、枯叶；无超过地被高度的杂草；无明显的病虫害危害症状。

2.3 草坪

色泽正常，高度一致，生长期无发黄现象；边缘清晰整齐，无生长至硬质景观上的现象发生；无双子叶杂草，无明显的单子叶杂草发生；无草屑残留，无明显枯枝、落叶覆盖；无明显的病虫害危害症状；无空秃超过0.5m2的现象。

2.4树穴

树穴大小适度，形状圆整，覆土厚度在植株最表层根系上的5cm以内；表面无杂草、草根、石块和其他杂物；表面土壤粒径不超过2cm；切边宽度、深度不超过5cm；树穴范围内无积水。

三、技术措施

3.1 设计

坚持以人为本的原则，在满足植物正常生长和园容景观面貌和谐优美的前提下，充分考虑和尊重游客活动需求，降低因施工给游客带来的不便；设计方案坚持因地制宜，充分利用园区现状景观，保持原有文化特色、风格和基本格局。

3.2 土壤

新开辟的种植区域需对种植土壤进行评估和改良；裸露地土壤必须保持疏松；乔灌木树穴松土须用小型锄头，避免伤害植物；灌溉后、雨后、被踩踏后必须及时松土。

3.3 底肥

植物在种植前进行土壤改良并施一次基肥，基肥需用腐熟的有机肥；乔灌木施肥范围在树冠垂直投影外围，开环状或半环状沟，深度30cm，平均用量为50kg/株；片植灌木、地被用量为5kg/m2，有条件的区域开小型沟穴埋入，其他的可撒施表面。

3.4 浇水和保湿

新种植物、地被和小型非片植型灌木进行浇水时必须控制水流压力，并选择管材口径在20-25mm之间的产品；浇灌大型乔木，大面积木本灌木时禁止使用直流型水枪；禁止长时间冲淋同一地点，浇水后植株不倒伏；对只需要喷雾保湿的植物，必须选择有半雾状功能的小型水枪；生长季节内的植物，除雨天外，乔灌木每周至少浇1次水，草本、地被等浅根系植物至少每周浇3次，旱季须每天早晚进行喷雾；无降雨的情况下，草坪每周必须浇水1次；高温季节禁止在上午9点至下午4点之间的时间段进行浇水；浇水后无积水现象。

3.5 病虫害防治

严格保证新种植物入场时无病虫害污染；严格按照甲方的要求配置药剂种类和保管领用农药，禁止使用有害剧毒农药；严格遵守药剂使用比例，配置时须使用有刻度标记的量杯；每次病虫害防治后必须提供防治记录表。

3.6 植物调整更换和补充

植物调整和补充需根据绿化部要求进行；调整和补充前须提供方案和详细的种植记录；起挖树苗的土球规格符合树木移植规定；外来苗木须备齐检疫证明。

3.7 土壤改良

板结硬化的裸土区域在植被恢复前首先需将地块土壤进行深翻改良，具体措施为加入10cm厚营养介质，再进行翻耕搅拌，翻耕深度为30-40cm；改良区域根据方案评估土壤问题根本原因后，按需实施改良计划。

3.8 覆盖物

对植被难以存活或不便种植植被的空秃地进行有机物覆盖；覆盖物入场保证无异味无污染无病虫害。

3.9 工完场清

施工废弃物随时清运，无留置超过2小时的现象；遇大型活动时施工产生的废弃物必须直接装车，无堆放现象；遗落在路面的废弃物及时清理，保证路面整洁。

3.10 废弃物处理

施工产生的废弃物根据园区垃圾要求分类堆放，保证废弃物堆放有序；绿化垃圾应及时驳运到绿化垃圾场地，绿化垃圾长度控制在1米内便于清运；农药空瓶等废弃物严格按照垃圾分类的方式进行管理和投放，形成闭环。

3.11 方案计划、总结与档案

景观提升施工前需提交完整的设计施工方案，经讨论通过后方可实施，项目完成后提交竣工图；配合园区质量管理体系各类档案记录完整，无遗漏和错记，定期提交绿化部归档。

四、管理要求

龙陵园区开放时间：6:00-17:30；纪念馆开放时间：9:00-16:30。施工时间在开放时间段内，若因工作需要提前或延后，需提前报备项目经理，再由项目经理报备甲方负责人。

制度化管理，工作人员行为举止、操作流程、工具摆放使用规范；劳动防护、设施、设备操作安全措施明确；用工合法合规，岗位配置足额，确保队伍稳定，不得违反劳动法相关用工规定。符合甲方ISO标准化管理要求。

4.1 岗位素质要求

严格履行考勤制度，着装标识统一规范，语言举止文明得体，安全措施落实到位；禁止赤膊、穿拖鞋等不雅行为发生；禁止在园内的各种桌椅上用餐、睡觉；禁止与游客发生争执；由于烈士陵园的特殊性，施工人员在陵园工作期间不得随意打闹、大声喧哗，墓地草坪除作业外不 得停留。

4.2 岗位配置要求

施工人员身体健康，五官端正，主动服务意识强，接受过上岗培训，无不良记录；注重人文关怀；对关键岗位、技术岗位的施工人员培训后才能上岗；保证从事本项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质要求；项目主要管理人员具有大专学历、中级及以上职称、景观施工服务管理经验的优先考虑；如需调整管理人员及技术骨干，应事先通报甲方，并得到甲方认可。

4.3 园区内施工人员管理制度

施工车辆入场前报甲方备案，入场后施工车辆要停放在陵园指定停放点，不得任意停放；室外休息不得任意在祭扫场地墓地草坪上停留。

4.4 肥料、药剂等耗材配置要求

肥料、药剂由中标公司提供，甲方提供存放点，并做好入库出库登记，便于管理；中标公司需落实肥料、农药的安全使用培训，由甲方监管，控制使用量；施工人员的工作制服、劳防用品等物品由中标公司负责提供。

4.5设备配置要求

据甲方绿化需求，涉及但不限于配备运输卡车、中型货运三轮电瓶车、运输三轮车、药水车、割草机、电焊机等机械设备，由中标公司提供并负责安全使用；操作规程安全有效，确保使用正常，无安全隐患。

4.6 规范管理制度要求

管理工作有章可循，考核有据可查。中标公司需建立和执行以下管理制度：工作人员行为规范及奖惩制度、员工培训制度、工作质量标准、工休时间规定、安全操作规程、物料领用制度、劳动防护及工伤处理制度、重大活动工作预案等。

4.7 安全管理措施要求

加强安全教育，落实安全操作规程，完善劳动防护、防暑降温条件，防范安全事故的发生；高温天气注意避开高温时期进行室外作业，极端天气注意安全防范工作。

4.7.1 劳动防护

作业前，劳动防护用品必须配备齐全。作业时，必须佩带相关的防护用具。

4.7.2 机械操作

工具随身携带，规范操作，统一管理，严禁随地乱放。园区作业时，长度超过2m以上的工具在不使用时必须平放在地面。

操作机械时必须，做好维护警示，注意周围情况，防止伤及他人，人员密集时应避开或停止操作。机械操作时必须佩带相关的防护用具。妥善安排好工具的摆放。

4.7.3 施工车辆

禁止车辆在园内鸣笛，园内车辆行驶速度小于15码，车辆行驶须避客让行，禁止车辆穿越人群，遇大量游客时必须停止行驶。园内车辆不得任意在祭扫平台、绿地草坪上行驶。

4.7.4 高空、动火作业

高空作业、动火作业需手续办理后方可开工，安全保障物资应合规使用。

高空作业必须持证上岗，离地面2m以上进行作业时必须佩戴安全带和安全帽；高空作业进行时，地面必须竖立警示牌或警示围栏，并有人员在地面进行协助、疏导。

4.8 作业制度

必须有明确的作业制度，作业制度的更改必须提前通知甲方。

重要节点期间除必要的浇水外不得进行大规模的、机械类的作业，浇水养护如用水泵建议在上午8点30分之前或在下午4点30分后进行。遇团队进行仪式或参观时，施工工作应注意机械噪音影响并适当采取避让措施。

古树名木的复壮工作安排专人负责，并如实记录古树名木相关表单。

绿化电子档案如实记录，若需砍伐、移除或补植树木，需在周工作计划表中提出工作申请，并填写相关记录，通知绿化电子档案管理人员及时进行档案更新

绿化垃圾应及时驳运到绿化垃圾场地，绿化垃圾长度控制在1米内便于清运。水管浇水拖管不得高于地面，拖管期间时刻留意游客安全。施工期间，若需长时间占用路面，需设置安全警戒线。农药使用时，注意防护用品的使用和区域警戒线的设置并填写ISO农药管理相关文件。

附件四、工作量清单

| 景观提升分项 | 明细 | 报价格式 |
| --- | --- | --- |
| 古树名木复壮 | 雪松、朴树、白皮松、黄杨 | 该项以固定金额4.6万的报价执行 |
| 清明绿化专项 | 大型立体绿化及主要场地布置 | 设计费、施工费分项报价 |
|  | 应季立体花坛换花 |  |
| 930绿化专项 | 大型立体绿化及主要场地布置 | 施工费 |
|  | 应季立体花坛换花 |  |
| 年度绿化景观布置 | 桃花道区域景观提升约3000㎡ | 设计费、施工费分项报价 |
|  | 红色氛围景观提升 约100㎡ | 设计费、施工费分项报价 |
|  | 樱花下区域景观提升 约500㎡ | 设计费、施工费分项报价 |

雪松

朴树

古树名木复壮

黄杨

白皮松

往年清明绿化专项示意

本年度9.30绿化专项示意

届时本项或有细微调整，以最终设计为准

桃花道区域景观提升场地示意

红色氛围景观提升场地示意

樱花下区域景观提升示意