上海公安大数据分析研判系统（升级改造）-软件开发

用户需求书

项目名称：上海公安大数据分析研判系统（升级改造）-软件开发

责任单位：上海市公安局数据处

目 录

第一章	背景与现状概述	4

第二章	目标与任务	4

2.1	建设目标	4

2.2	建设任务	5

2.3	建设规模	6

第三章	方案设计	6

3.1	系统回迁	6

3.1.1	大数据分析研判系统门户	7

3.1.2	模型构建模块	17

3.1.3	模型知识库模块	50

3.1.4	系统后台管理模块	52

3.1.5	跨平台模型迁移模块	55

3.2	系统升级	57

3.2.1	大屏工具模块	57

3.2.2	实战模型配置工具模块	61

3.2.3	模型运行监管模块	67

第四章	技术性能指标及配置要求	70

4.1	业务绩效目标	70

4.2	技术绩效目标	71

第五章	实施要求和技术服务要求	73

5.1	项目管理要求	73

5.2	项目进度要求	74

5.3	质量管理要求	75

5.4	项目文档要求	75

5.5	售后服务与培训要求	76

第六章	供应商与人员要求	77

6.1	项目团队要求	77

6.2	项目质保期间人员要求	79

6.3	供应商要求	79

第七章	项目验收	79

背景与现状概述

目前上海公安公安局已经基于感知网建设大数据分析研判系统，大数据分析研判系统可以面向民警提供一站式工作门户，既是大数据智能化应用的综合门户，也是民警个人使用的工作桌面，每个民警的角色、权限能根据人员的不同进行页面的定制，以获得“个人专属桌面”。门户包含个人首页、个人分析数据管理、应用管理、模型管理、申请审批、成效管理、分析任务管理、技战法交流等功能，并支持在门户里面进行待办任务、预警消息、系统消息等各类信息的推送提醒和系统公告的发布通告，提供大数据分析研判系统所有资源的统一访问入口，为民警提供大数据分析、应用的“一站式”服务。

本次项目要求对上海公安大数据分析研判系统进行信创的升级改造。严格按照公安部要求，通过全网统一演进规划。在现网业务不受影响的前提下，满足上海公安信息化业务升级对网络质量和网络安全的进一步要求，开展上海公安大数据分析研判系统迁网并对系统功能进行回迁升级工作。

目标与任务

建设目标

解决原大数据分析研判系统在建设运行过程中存在的问题，比如模型运行中缺乏调度及监管问题，导致平台内有大量的“死”模型在不停的消耗计算资源，对一些耗计算资源较小的模型或一些运行优先级较高的模型因为无法调度，导致这些提交运算的任务一直在排队处理。升级大屏工具模块，实现全量化指标的分析展示与大屏中业务数据可视化分析能力，辅助公安各业务警种的数据决策，通过自主可配置灵活搭建的大屏可视化工具，实现在数据决策上的速度与效率得到有效提升。

提升整体大数据分析研判平台的模型构建能力，在原有基础上进行丰富功能，增加流式数据的接入和模型构建能力，满足技术发展要求。同时优化模型构建的过程，在模型知识库模块中对原有数据接入的业务表进行数据解耦，对实体、关系和业务标签进行预先构建，精简数据建模的整体过程。

完成系统的信创环境改造适配，系统可在国产化的设备中稳定运行，同时完成原有项目中的数据和模型迁移，避免从新开始建设模型，浪费之前的建模成果。同时随着上海公安网络环境的迁移，现需完成信创环境适配工作，具体包括数据库适配、浏览器适配等，保障系统稳定运行。

建设任务

1、打造便捷易学的实战应用

以公安大数据智能化建设应用规划为顶层设计指导，结合我市业务应用现状，打造全警众创共享的开放环境，形成一批实用好用、贴近实战的全警通用技战法，需要针对不同的大数据分析研判场景提供一站式实战应用平台，需要为上层业务警种专业系统开发和相关功能调用提供支撑。

2、提升信息化应用和智能化水平

警力不足与警务工作任务繁重的问题长期困扰着公安机关各级人员，传统依靠人力的方式已经远远无法满足新时代对警务工作的要求，需要通过本项目的建设，大幅度提升全警的信息化应用和智能化水平。

3、赋能基层民警化解风险隐患

结合基层民警工作中对大数据分析的迫切需求，以公安海量数据为基础，构建各类风险隐患预知预警规则机制，通过大数据分析的技战法主动发现异常线索（可疑人员/车辆/行为）推送给基层民警，基层民警进行现场核实并有效处置后能够把结果反馈给相关部门进行处理，及时解决社会面风险隐患。

建设规模

本次系统升级改造主要建设大数据分析研判门户、模型构建、模型知识库、系统后台管理、跨平台模型迁移、大屏工具、实战模型配置工具、模型运行监管等共计8个模块。其中大数据分析研判系统门户、模型构建、模型知识库、系统后台管理、跨平台模型管理等5个模块及其子模块与功能应用均为原大数据分析研判系统在新一代公安信息网的回迁重塑。大屏工具、实战模型配置工具、模型运行监管等3个模块为本次升级内容，为全局各单位、各业务警种及各级公安单位部门的业务工作提供完善的大数据应用赋能服务。

方案设计

系统回迁

需要对原有功能进行回迁到公安网，对回迁的系统和功能模块要求满足信创改造要求，软件架构采用B/S架构，支持国产信创浏览器，完成国产化数据库和国产化中间件改造。

支持与零信任系统对接

需要对接零信任体系的用户认证、日志审计功能，对用户的身份信息进行验证，确保用户身份的准确性和合法性。

大数据分析研判系统门户

个人首页

- 个人信息

需要提供个人基础展示，主要包括姓名、日期、时间、职位、电话、邮箱、创建时间及状态展示。

- 我的数据

需要与公安大数据分析研判系统数据服务层对接，提供可展示目前民警个人拥有的数据种类数量，点击进入“我的数据”后可对数据进行管理。

- 我的应用

需要系统提供全面的应用管理功能，包括应用搜索、全部应用展示、最新应用发布、实战工具集成的展示、热门应用推荐、应用分类筛选以及详尽的应用详情页面。用户可以检索、浏览、收藏和定制应用，并能直接申请使用新应用或未获得权限的应用。

- 我的申请

需要展示目前用户个人发起的对数据、模型的申请总数，其中按照 申请的数据业务类型进行分类统计分析，对申请的状态（申请中、未通过、已通过）进行分类统计。

- 我的审批

需要展示系统对其他民警申请的数据和模型需求的审核统计，其中按照审核状态（通过、未通过、待审批）进行分类统计，同时按照审批状态，对不同业务类型的模型进行占比分析。

- 我的模型

需要对当前用户建设的模型按照上架模型以及未上架模型进行汇总统计，未上架模型根据月更新频次排序列表，模型头像统一，只展示模型名称和最近更新时间，点击可进入详情。

- 智能搜索入口

需要提供快速导航功能，提供“智能搜索”的快捷入口，检索后跳转到“智能搜索”应用查看搜索结果详情

- 全局用户动态

需要实现对当前全局用户数数据、在线用户数据以及总访问人数数据信息进行汇总展示。

- 数据申请榜

需要实现对全局用户数据申请使用数据信息进行汇总展示，包含月申请数据、周申请数据，并对相应的业务人员进行TOP排序。

- 模型创建榜单

需要实现对全局用户模型建设数据信息进行汇总展示，包含月建设数据、周建设数据，并对相应的业务人员进行TOP排序。

- 全局常用数据表

需要实现对近一个月全局常用申请次数前10数据表信息展示、支持人工推荐使用数据表信息以及自动推荐最新上架的10张数据表。

- 业务流程类消息对接

需要对数据申请、技战法申请、研判任务创建、研判任务分配等动作，以消息形式提醒民警，并支持点击导航进入。

- 交流流程类消息对接

需要实现平台内交流发帖、订阅类以及公告类等动作，以消息形式提醒民警，并支持点击导航进入。

- 指定模型预警

需要实现对指定的业务模型及结果数据进行定向跟踪，实时弹出消息提醒指定模型产生的结果数据，点击查看详情窗口。

- 智能推送消息

需要支持用户通过自主配置确定预警信息所推送的对象，支持推到业务系统、移动警务终端或者其他终端。

- 消息推送管理——推送用户设置管理

需要系统支持提供配置关注用户功能，支持对现有组织架构进行搜索、勾选等功能。支持添加匹配推送、直接推送、常用推送、用户标签选择等规则。

- 消息推送管理——送时间设置管理

需要支持自定义推送任务的开始时间和结束时间，时间颗粒度精确到秒级。需要通过可视化日历的方式供用户进行时间筛选，支持一键清空配置项。

- 消息推送管理——推送通道设置管理

需要系统提供邮件推送通道配置，提供自定义推送模板功能，需要支持多种时间周期设置。

系统需要具备消息提醒状态的开关控制，用户可以配置任务的起止时间，以及反馈设置。

- 我的战果

需要提供我的战果功能，支持展示模型分析结果在实际业务中取得的成效。

- 我的API

需要支持查看用户个人发布的以及我申请的API，以列表的方式展现API的事项内容。

- 我的订阅

需要提供我的订阅功能，实现对关注模型、应用服务、消息内容等进行订阅，订阅的内容有更新会有提示，点击可以查看订阅的更新内容。

- 自定义桌面

支持自定义桌面功能，进行可扩展性的外挂应用，实现不同应用模块的按需挂载，通过单点登录，民警可根据工作需要进行应用收藏、添加、移动、删除等操作，实现根据业务需求个性化定制个人的工作应用界面。

分析数据管理

- 数据搜索

系统需要支持关键字的方式进行搜索，支持全文搜索、模糊搜索。

- 数据分类

系统需要按照已有的编目业务域进行分类，同时也支持按照数据归属的警种来源进行分类。

- 热门数据

系统需要按照热度高低排序进行排列展示热门数据，展示数据的状态信息。

- 推荐数据

系统需要按照推荐高低排序进行排列展示热门数据，展示数据的状态信息。

- 最新入库

系统需要按照展示最新接入数据，展示数据的状态信息。

- 最新更新

系统需要展示对关注的数据表的最新更新状态。

- 个人数据

系统需要支持上传个人口袋数据。

- 对接编目系统

系统需要对接市局数据服务层编目系统，以编目的形式呈现平台所有数据资源情况。

- 数据专题分类

系统需要提供创建文件夹功能，对专题目录进行分类管理。并支持使用专题目录关键字进行检索查询。

- 数据上传

系统需要提供展示个人上传数据信息，只在个人当前用户展示上传数据信息。

- 数据检索

系统需要支持使用名称关键字方式检索。查询结果以列表形式进行展示相关信息。

- 数据新增

需要在已有数据专题目录上进行数据资源表的新增管理，支持编目工作，提供对数据的最新更新时间、表的存储空间进行详细展示。

- 数据移动

需要对以编目完成的数据资源进行数据移动管理和批量移动管理。

- 数据删除

需要系统支持从专题目录中可进行移除管理和批量移除管理。

- 数据共享

需要实现对当前用户对外共享的数据信息进行汇总展示，并可以记录留痕共享数据详情。

- 专题目录管理

需要系统支持根据数据资源使用频率对专题目录进行置顶、重命名和删除的管理操作。

- 数据申请

需要提供分析数据申请功能，提供分局单位或民警能够选择数据表或字段，并向市局数据处系统管理员发起数据资源申请，市局管理员进行审批，并完成用户授权。

- 数据审批

需要实现市局数据处对全体民警发起的数据资源申请进行集中审批，提供高效的分类展示。

- 个人数据自动注册

需要支持将个人上传的数据注册到数据台账中，并供管理员对数据目录进行管理、使用，开展数据的分类管理。

- 模型结果数据注册

需要支持将模型结果的数据注册到数据台账中，并供管理员对数据目录进行管理、使用，开展数据的分类管理。

- 动态授权

需要提供数据表权限申请、授权操作界面，并对数据表申请情况进行统计。

需要对数据表开放增加时限控制，已授权的数据表进行监测，长期未使用的数据表能够进行回收，实现动态授权。

模型管理

- 全部模型

系统需要能按分局、警种等分类展示模型，支持打标签和统计分析。用户可查看有权限的系统预置模型，订阅模型并查看技战法和分析结果。同时，提供关键字搜索功能，支持全文和模糊搜索。

- 我的模型

系统支持可以查看用户制作发布的模型、申请的模型、复制的模型、授权的模型。其中，复制的模型可调用模型中心的模型复用能力，直接替换表即可使用模型的复制。

- 模型制作

系统需要支持点击模型中心提供的“模型制作”模块即可跳转至“模型构建模块”应用的功能。

- 模型发布

系统需要支持模型发布流程，提交模型至中心，审批后该模型即可在模型中心中展示。

- 模型监控

系统需要监控每个已建模型的运行状态、运行时间等情况。

- 模型排名

系统需要对上架的模型可根据模型总体查看次数，关注次数，复制次数等指标，动态的最热模型排名。

- 模型分类

系统需要根据业务分类对上架模型进行分类管理，提供模型筛选。

- 模型积分

系统需要提供模型评价功能，提供打分功能，最佳为5星，最差为1星。累积计算总体评分情况。

- 模型评价

对模型的建设逻辑和展现方式，可进行自由的发表模型评价。针对已上线的模型清单，可对模型进行多次评价。评价方式支持对次模型进行星级评分和提交个人用户评价。

战果反馈实现模型战果的发布。通过模型评价，对模型的定量评分提供了非常重要的依据，同时可以让各个警种、各个层级民警对模型的使用方式、好坏优劣、优化改正等进行充分交流沟通。

- 模型更新

系统需要支持对上线后的模型也同步进行模型内容的更新展示。

- 模型推荐

系统需要提供模型智能推荐功能，通过分析为用户提供自动选择最优推荐结果进行模型推荐。包括同标签模型推荐、同表模型推荐和同类型模型推荐等。

- 模型下线

系统需要支持模型下线功能。

- 模型调度

系统需要支持用户自由配置数据源、算法、输出、预警等内容。

- 模型共享

系统需要支持将自己构建的模型共享给其他的民警和单位。

- 模型复用

针对用户在模型超市看到的模型需要在自己本地进行查看学习时，可使用模型复用功能将模型复制到本地，用户可在自己的平台使用该模型进行在线分析。

- 综合分析展示

系统需要直观分析已上架模型的分析展示，包括已上线模型数量、今日新增模型数量、模型历史访问量、模型今日访问量等模型上线的关键指标。

- 模型上线

系统提供模型上线功能，测试通过后进行上线审批，审批完之后即可上线。上线模型也支持同步进行模型内容的更新展示。

- 模型注册

系统需要支持通过模型新增来源对模型进行注册管理，添加不同平台的模型，实现统一注册管理。

申请与审批

- 我的申请

需要系统支持在各自职责任务范围内发起申请，支持数据申请、应用申请、模型申请、战果发布申请，不同的类型的申请可支持不同的模板。

需要系统支持与个人分析数据管理、应用管理、模型管理、成效管理等进行对接，以便自动导入数据、应用、模型、战果等基础信息，快速发起申请。

- 我的审批

系统需要提供审批功能，包含战果反馈、应用申请、数据申请、模型建设、模型需求（需求指派或者智能推荐）、协作请求等各种类型的审批。支持分级审核，审批人员对审批内容可以进行调整及填写意见，提供通过、退回功能。

战果申报

- 成效申报引导

系统需要提供成效申报引导，智能关联民警在系统中研判分析任务中的相关信息，通过引导完成战果申报填写。

- 成效申报填写

系统需要提供成功申报填写功能，支持对标题、类型、关联案件、警情、数据应用情况及战果等信息的录入和上传功能。

- 成效申报审批流配置

系统需要提供成效申报审批流的自定义配置。根据不同的成效类型，配置不同的审批流程，审批节点支持自定义配置多级审批节点。

- 成效审批及驳回

系统需要提供成效审批功能，根据权限能够查看成效申报的全部信息，成效审批功能支持审批、驳回两种操作。

- 成效展示

系统需要提供成效展示列表页面及成效详情页面。

- 成效评价

系统需要提供对成效评价的功能。用户可在成效详情页面对成效进行评分以及回复评论内容。

- 成效统计

提供成效统计页面，可以从成效申报市县、成效申报单位、成效类型、成效评价分数等维度进行查询，并以可视化图表的方式进行统计分析展现。

支持与交流

- 战果交流

需要提供民警的战果交流、技战法交流、应用交流、数据交流、建议反馈、要闻播报、他山之石、我的收藏等栏目的帖子发布功能，支持分类排序功能。

需要提供民警问题的提交、受理、反馈机制，并标记显示帖子的状态。

- 线上培训学习

需要提供在线警务建模课程内容，支持可以在线学习，并提供配套学习文档材料，包含操作手册以及函数数据等信息。

模型构建模块

分析数据接入

- 数据服务层数据映射

需要对接市局大数据分析研判系统的数据服务层，在不抽取数据和拷贝数据的前提下实现数据表映射。

- 个人数据上传

需要支持自有口袋数据以Excel/CSV等常见文件格式导入功能。

- 业务系统数据库对接

需要支持常见数据库的对接以及定时全量或增量的同步设置，支持JDBC数据库自动对接。

- 接口接入

需要支持接口方式接入数据。

- 数据表分组管理

需要提供数据表分组管理功能，可进行自定义分类文件夹，用户可自行开展归类整理，方便用户开展各类分组项目。

- 工作表列表

需要实现以数据表清单形式展示所有工作表信息，并实现数据总量统计和最近更新时间统计等功能。包含工作表名称、工作表ID、数据总量、最近更新时间等信息。

- 上传数据

需要实现上传Excel、CSV等文件格式数据资源上传接入，并支持批量上传接入。

- 数据表管理-预览查询

需要支持对系统中各类数据进行预览查看，支持设定过滤条件进行数据筛选查看。

- 数据表管理-更新记录

需要支持查看工作表的更新记录，包括工作表的更新时间与更新日志等内容。

- 数据表管理-高级设置

需要支持根据数据量对数据表的作用类型进行设置。支持高性能表、高频更新表及普通表等不同类型设置。

- 表转API

需要实现在建模的时候直接把api当源头表调用。

- 关联概况

需要实现关联概况功能，查看利用该数据源生成的图表信息。

- 新建图表

需要实现新建图表功能，实现多维可视化图表建设。并支持基础可视化分析图表以及经纬度可视化分析图表的快速创建，并保存的对应的文件夹。

- 数据接入概览——数据接入统计

需要根据接入数据源情况开展数据源统计展示，支持不同状态的占比情况。

- 数据接入概览——任务调度运行情况统计

需要系统基于不同接入数据源任务，开展任务调度运行情况统计。

- 数据接入概览——接入现状统计

需要通过数据接入时间为统计维度进行接入现状统计分析。

- 数据接入管理——数据源配置

需要支持适配对多源异构的数据源进行数据统一输出的目的，支持数据源配置功能。

- 数据接入管理——数据表配置

需要提供数据接入过程支持对数据表进行配置，支持构建规范的数据接入流程。

- 数据接入管理——数据源管理

需要支持对已接入数据源的在线管理。

- 接入任务管理-任务检索

需要支持根据任务的状态进行筛选，查看特定状态的任务情况，提供任务搜索功能，支持通过关键词匹配任务名称进行快速搜索。

- 接入任务管理-任务创建

需要实现创建基于数据单表或多源多表的同步接入任务，配置数据接入的处理流程，包括模板编排定义、执行计划配置等内容。

- 接入任务管理-同步配置

需要支持同步任务的开启与关闭、数据同步周期的设定、数据同步任务出发的时间节点。

- 接入任务管理-任务统计

需要任务统计是以数据同步任务视角开展统计展示，主要包括但不限于数据接入任务总数、同步进度、同步状态、最近同步时间。

- 接入任务管理-同步记录

需要提供查看任务同步记录，主要包括任务名称、同步状态、已完成同步数据表数量、同步任务耗时、同步开始时间和结束时间等信息。

- 任务调度

需要以列表形式展示所有数据同步任务情况；需要支持对数据同步任务进行配置；需要支持提供多种任务调度周期方式。

- 接入任务管理-异常任务

需要提供对不同错误信息进行预警展示，快速定位错误信息。

- 数据同步管理——数据全量同步

需要支持在接入数据时，使用数据全量同步功能，全量同步数据源表的所有历史数据。

- 数据同步管理——数据增量同步

需要支持选择增量条件（自增ID或日期字段），增量同步数据源表数据。

- 数据同步管理——数据定时同步

系统需要支持定时开启数据同步任务，主要包括按小时、按分钟、编写crontab表达式等方式配置数据定时同步任务。

- 数据同步管理——自定义筛选

需要系统支持选择任意/全部条件筛选特定时间段、特定类型的数据源进行同步。

- 数据同步管理——同步配置

需要支持同步任务的开启与关闭、数据同步周期的设定、数据同步任务出发的时间节点等配置。

- 分区存储管理

需要支持分区存储管理，支持按时间分区，对接入的数据按时间维度进行分区存放，并可进行增量分区存储输出，同时支持数据量、行去重、覆盖等参数的设置。

模型构建

- 单位数据接入——单位数据访问申请

需要支持单位数据接入功能，支持单位数据访问申请。

- 模型运行引擎

需要提供模型运行引擎，支持加载、解析、计划生成、调度、运行以及输出的执行。可以被加载到模型处理引擎，运行后生成模型结果。模型引擎主要功能包括模型调度、引擎管理、模型执行等功能模块。

- 模型个性化配置——一键布局

可通过一键布局将画布中的内容重新调整，使得整个自主分析研判过程布局清晰直观。

- 模型个性化配置——连线线型切换

系统支持模型连线方式的切换，主要包括直线、曲线

- 复制逻辑计算规则

需要支持在画布中复制并新增逻辑计算规则的节点。

- 删除逻辑计算规则

需要支持删除节点逻辑计算规则功能，并提示配置错误信息。

- 高亮路径

需要支持该算子的父级连接路径显示。

- 常用逻辑计算规则

需要支持用户将一些常用的算子放置到“常用逻辑计算规则”列表中。

- 节点标记

需要提供节点标记功能。

- 节点注释

需要支持对逻辑计算规则添加注释说明功能。

- 预览数据

需要支持预览某个节点执行后的结果数据。

- 重命名

需要对业务逻辑计算规则的重命名功能。

- 画布缩放

需要系统支持使用的画布支持画布缩放和图例功能。

- 画布图例

需要支持展示分析研判画布中，各类图例表达的准确含义。

- 鸟瞰图

需要提供鸟瞰图功能，实现模型全局的视野总览。

- 画布算子批量删除

需要提供在建模画布页面对模型算子批量删除功能。

- 运行模型

需要支持模型的自动和手动触发运行。

- 编辑模型

需要支持对已有模型可以进行可视化编辑处理功能，做到自动同步更新。

- 删除模型

需要支持批量、单个删除模型功能。

- 模型导出

需要支持将带有格式的模型直接导出功能。

- 模型更新

需要支持模型的手动更新和自动更新两种更新方式。

- 模型归类

需要系统支持使用文件夹的方式，对制作的模型结果进行归类保存。并支持通过移动模型的方式，对已归类的模型进行重新归类处理。

- 版本管理

需要支持查看模型的历史版本，包括历史版本号以及对应的版本名称、版本描述和版本发布时间等信息，了解模型的历史修改记录。

结果表管理

- 数据预览

需要实现对模型产生的结果表可以进行数据预览，其中数据预览包含结果表中的数据量、显示量、字段类型、字段描述、内容详情等。

- 关联授权

需要支持关联授权可查看使用此结果表创建的图表和使用此结果表创建的工作表。

- 授权概况

需要提供授权概况功能，可将此结果表授权给用户、角色、组或临时组，以及查看此结果表授权用户信息和数据授权范围信息等。

- 结果表导出

需要支持将结果表直接导出到本地使用。根据实际的用户权限，判定是否需要开展导出的审批配置。

- 图表可视化

需要用户可以直接依据该数据源创建图表，进行多维可视化分析图表创建。

模型调试模式

需支持模型调试模式功能，查看分析研判的各环节的数据表和逻辑计算规则，支持查看中间结果表的数量、预览数据，标记运行异常的节点。

流式模型构建

- 流式数据接入注册

需要支持多种格式流式数据的接入和注册功能。

- 流式数据表资源目录

需要支持对kafka内的流式数据进行映射，在流式数据源模块进行流式数据资源铺平列表展示。

- 流式数据表管理

需要支持查看、删除、编辑流式数据表，并支持多级文件夹功能。

- 流式数据表探查

需要支持流式数据表探查功能，对流式数据表名称、tb_id、字段名称、字段类型展示预览。

- 流式数据表重构

需要支持对流式数据表的名称、备注信息、分类标签信息进行编辑修改操作。

- 流式数据表迁移

需要支持对流式数据表的移动操作，迁移到不同文件夹。

- 流式数据表删除

需要支持对流式数据表的删除操作。

- 流式数据分析

需要支持用户可以通过简单的交互式操作，创建对流式表进行复杂处理分析过程的模型。

- 拖拉拽式分析

需要支持用户可以通过鼠标，自由拖拽所需数据表，和系统提供的逻辑计算规则简单快速的完成复杂的流式数据表处理过程的模型。

- 模型分类

需要提供选择创建流式模型分类进行进入流式分析研判过程。

- 维度修改逻辑计算规则

需要支持对已添加字段进行进行修改，包括字段名称、字段类型、字段描述、字段计算公式。

- 维度添加逻辑计算规则

需要支持对流式数据表的字段进行添加功能。

- 维度过滤逻辑计算规则

需要支持单一条件过滤、多条件过滤、表达式过滤等数据过滤方式。

- 维度交集逻辑计算规则

需要可以对流式数据表和普通表进行交集处理功能。

- 维度列式选择逻辑计算规则

需要根据建模需要可以对流式表字段列进行选择。

- 维度聚合逻辑计算规则

需要支持一个或多个维度对数据字段进行聚合处理。

- 数据格式校验逻辑计算规则

需要支持身份证号、护照号、车牌号、手机号等字段的正则校验，同步支持空字段或其他自定义字段检查规则。

- 半结构化文本转格式化逻辑计算规则

需要支持mongDB等列式存储格式的日志类半结构化文本转为结构化二维数据表处理。

- 流式模型多级文件夹自由保存变更

需要支持多级文件夹功能，可根据需要设置多级文件夹（最多支持5级），进行流式模型保存，易于查找管理。

- 模型元数据信息变更

需要提供对已有流式模型的元数据表信息变更功能。

- 模型过滤条件重构

需要提供对已有模型的过滤条件重构功能。

- 模型过程重构

需要提供对已有流式模型可以进行可视化编辑处理。

- 流式模型删除

需要提供了模型删除功能，用户可以将不需要的流式模型进行删除操作。

- 流式模型搜索

需要提供了针对模型的搜索功能。

- 流式模型输出方式

需要支持MySql服务、Http服务、Kafka服务方式。

- 流式模型输出方式Mysql服务配置设置

流式模型输出推送的MySql服务时需要支持配置相关的信息功能。

- 流式模型输出方式http服务配置设置

流式模型输出推送的http服务时需要支持配置相关的信息功能。

- 流式模型输出方式kafka服务配置设置

流式模型输出推送的kafka服务时需要支持配置相关的信息功能。

- 流式模型输出表状态管理

需要支持查看流式模型输出表状态，输出表有三种状态：更新中、暂停、故障。

- 流式模型标准输出

需要支持流式模型结果表以流式API形式输出功能。

- 流式模型输出落盘

需要支持流式模型结果表以分区形式转为MySql存储功能。

- 流式模型输出转输入

需要支持流式模型结果表以流式分析研判数据源的形式，循环进入流式分析研判平台，实现流式套流式的分析研判应用。

- 流式模型输出任务设置

需要提供流式输出任务开关功能，用户通过该功能模块可以在需要时开启任务和暂停任务。

- 流式模型输出信息探查

需要提供流式表数据探查功能，可以对流式数据表名称、tb_id、字段名称、字段类型、推送服务配置信息展示预览。

- 流式基础表信息查询

需要支持对存入大数据分析研判系统的数据基础表和合表进行信息查询和表处理。

- 流式表依赖关系查看

需要支持查看不同任务间的依赖关系。

- 流式表版本刷新

需要支持对已有流式数据表版本进行刷新。

- 流式合表任务队列监控

需要提供流式合表排队监控运维管理，以可视化方式监控合表任务队列信息。

- 流式合表任务查询

需要支持可视化方式查询合表任务。

- 异常信息监控查询

需要系统监控支持可视化方式查看异常流式基础表、合表、排队信息，查看合表排队信息。

- 异常信息邮件提醒

需要支持异常信息通过邮件发送到系统运维人员，包括系统异常、服务器异常等。

模型资产

- 模型目录

需要支持通过创建模型创建文件夹的方式进行模型目录分类，根据模型目录名称关键字可进行检索查看。

- 模型检索

需要支持通过模型名称关键字进行模型信息检索查看。

- 模型版本

需要提供模型版本管理，包括模型创建、导入、编辑、更新、模型调试、模型的版本管理等功能。

- 模型资产检索

需要系统支持使用模型关键字进行模型资产模糊检索，提供高级检索。

- 模型资产预览

需要系统支持以列表形式展示模型资产，并可预览查看模型资产详情。

- 模型结果定义

需要支持对模型结果数据进行标注和定义，添加定义信息，便于后续检索和快速查找。

- 模型结果管理

需要支持将模型分析结果数据进行统一管理，可以对结果数据进行分类保存。

- 模型结果推送

需要模型结果支持推送外部系统，实现统一的消息分发和推送。

- 模型结果统计

需要提供统计展示模型结果数据表，按照模型分类、结果数据总量等相关模型数据结果进行统计分析。

- 模型资产启更

需要针对已创建并暂停更新的模型资产，支持模型资产启更管理。

- 模型资产停更

需要针对系统中已设置更新方式的模型资产，支持模型资产停更管理。

- 模型资产删除

需要支持模型资产删除，并可批量删除模型资产信息。

- 建模流程指引

需要根据数据建模各环节需求，构建建模流程指引。

数据分析处理组件

- 业务逻辑规则分类

需要支持通过创建业务逻辑规则分类存储文件的方式进行业务逻辑规则分类管理。

- 业务逻辑贵规则检索

需要支持通过输入业务逻辑规则名称或业务逻辑规则描述关键字进行检索。也可根据业务逻辑规则状态检索。

- 业务逻辑规则创建——算子分类

需要支持业务逻辑规则创建的算子分类管理功能。

- 业务逻辑规则创建——参数配置

需要支持业务逻辑规则创建的参数配置功能。

- 业务逻辑规则创建——枚举值配置

需要支持业务逻辑规则创建的枚举值配置功能。

- 业务逻辑规则创建——虚拟表配置

需要支持业务逻辑规则创建的虚拟表配置功能。

- 业务逻辑规则创建——脚本配置

需要支持业务逻辑规则创建的脚本配置功能。

- 业务逻辑规则导入

需要支持业务逻辑规则导入功能。

- 业务逻辑规则导出

需要支持业务逻辑规则导出功能。

- 业务逻辑规则测试

需要提供业务逻辑规则创建成功后，支持配置业务逻辑规则进行在线调用测试。

- 业务逻辑规则启用

业务逻辑规则创建成功后，默认显示为“待使用”状态，需要提供业务逻辑规则进行启用功能。

- 业务逻辑规则禁用

需要提供对已启用的业务逻辑规则进行禁用功能。

- 业务逻辑规则编辑

需要支持针对已创建的业务逻辑规则，支持业务逻辑规则编辑。

- 业务逻辑规则复制

需要系统支持复制已创建完成的业务逻辑规则，包括业务逻辑规则全部脚本信息、业务逻辑规则使用到的虚拟表信息、业务逻辑规则参数配置信息等。

- 业务逻辑规则删除

需要支持业务逻辑规则创建发布后，支持对未发布的业务逻辑规则进行删除操作。

- 业务逻辑规则移动

需要支持对业务逻辑规则进行移动分类管理。

- 身份类业务逻辑规则

需要提供身份类业务逻辑规则根据对人员身份、地址身份、物品身份等分析场景构建业务逻辑规则功能。

- 行为类业务逻辑规则

需要根据用户分析目标群体的行为信息需求，可制定行为类业务逻辑规则功能。

- 关系类业逻辑规则

需要支持通过创建关系类业务逻辑规则，快速完成分析目标的关系输出。

- 数据抽样组件

需要对父节点的数据按照百分比或按照提样数量行随机抽取。

- HttpAPI组件

需要通过发送HTTP请求，将接口返回的数据提取到新增字段中。

- 空置率计算组件

需要对选定的字段进行空置率计算，计算的该字段下空值行数除以总行数。

- 聚合拼接组件

需要支持对父节点的数据按照指定的维度和拼接字段做按照维度聚合后的字段拼接（SQL语义等同于安维度GROUP BY后将拼接字段做采集）。

辅助运算工具

- 脚本工具

需要提供脚本工具，界面式SQL编写方式，完成数据的运算，并支持对SQL脚本结果进行数据预览展示。

- 语法校验

需要系统支持语法校验，自动对编写的SQL脚本进行异常语法校验。

- 语法帮助

需要系统支持语法帮助，针对SQL语法规则及关联运算提供语法示例。

- 报错指引

需要实现在模型管理界面，可以对模型报错后需要指引性提示。

数据导出管理

- 导出任务管理

需要数据导出服务以导出任务形式进行资源管理，根据不同数据服务需求，可进行任务的编辑和删除处理。

- 导出数据源管理

需要导出任务导出的数据源进行管理。

模型结果可视化

- 可视化在线分析

需要实现可视化在线分析具备多表联动分析功能，实现多图表的交互分析。支持一键图表切换，实时图表数据关联切换。

- 可视化图形自由切换

自由切换图表库需要支持20种以上的图表类型，每一种图表类型都有相应的维度、对比、数值的数量要求。

- 维度指标提示

需要支持根据选择可视化图形展示方式，提示所需数据维度以及指标个数；支持多种可视化图表的配置。

- 可视化图形提示

需要支持根据用户拖拽数据维度和指标个数，支持高亮显示可视化图形可以进行选择使用。

- 拖拽设置维度

需要支持将维度字段拖拽到对应的区域，即可立即获得可视化的数据展示。

- 拖拽设置数值

需要支持将数值字段拖拽到对应的区域，即可立即获得可视化的数据展示。

- 拖拽设置颜色

需要支持将数值统计字段拖拽到颜色编辑区域，通过选择颜色区域，选择不同的颜色进行多维度指标的显示。

- 拖拽进行筛选

需要支持将数值、维度等字段拖入筛选区域，编辑筛选条件，对数据进行筛选。

- 参数修改

需要支持参数修改功能实现维度和数值的实时数据预览，并支持字段名称的修改。

- 图表钻取

需要支持单个图表实现多层钻取配置展示功能，包括数据向上和向下的钻取交互分析展示，并实现数据排序及限制配置。

- 图表联动

需要支持多图表间支持通过联动的方式进行交互分析。多维数据可视化图表之间可以根据某一条件进行联动。

- 图表跳转

需要支持通过跳转的交互方式进行分析。跳转可以从一个分析结果，按照选中的某一结果条件跳转到另外一个分析结果。

- 图表的二度分析

需要实现图表的二度分析功能，实现通过框选的方式进行自主聚焦、任意维度的下钻、排除和表格展示功能。

- 字体设置

需要支持设置字体类型，包括宋体、微软雅黑、楷体等各种形式，支持调整字体的大小及颜色。

- 颜色设置

需要支持通过颜色来表示数据，方便更高效地区分和对比数据。

- 预警条件设置

需要支持设置预警条件的图表编辑界面，配置预警信息，填写预警名称，设置预警条件，并支持设置多个预警条件，对数据中有日期字段时，支持只对日期字段（按月）的最新日期实现预警。

- 辅助线设置

需要支持辅助线设置，帮助用户清晰地对比当前数据与目标值或计算值（例如平均值或最大最小值），让分析和数据阅览更加直观。

- 缩略轴设置

需要支持通过拖拽的形式，帮助用户缩小范围并以合适的密度查看数据，同时支持拖动固定范围进行阅览。

- 数值设置

需要支持设置数值字段的数据格式、别名、单位和详细描述，让数据以最合适的方式进行展示和解释，也支持对数值进行排序操作。

- 坐标轴设置

需要支持设置坐标轴的名称，单位，最大值和最小值，即支持坐标轴的显示范围，超出现实范围的内容将被截断。

- 图表样式设置

需要支持对于折线图、面积图和饼图，提供直线、曲线和饼状、环状不同的样式选择，用户可以根据自己的业务需求进行选择。

- 图表备注

需要支持添加图表备注，通过多行文本记录图表信息，备注可为该图表的背景、数据源、异常等信息。

- 数据标注

需要支持对某个数据进行备注，有助于更清晰了解该数据的详细信息。

- 显示图内总计

需要支持可以使用图内总计功能直接在图表的左上方显示当前图表的总计，平均值、最大值、最小值或最新值。

- 显示标签

需要支持显示标签功能，启动后支持图表的详细标签展示，主要包括标签及图表各维度的数值大小，用户可以设置图表中是否显示标签。

- 自动放大差异

需要支持在编辑图表工作时，支持自动放大差异值的功能，便于用户一目了然观察差异的数值，以便于更高效分析。

- 显示图表标签

需要支持标签及图表各维度的数值大小，用户可以设置图表中是否显示标签。

- 分析交互设置

系统需要支持将图表分享后，可根据用户自己需求进行分享或分配后允许自由分析操作。

- 自定义计算字段

系统需要提供新增字段功能，新增字段可以根据现有字段利用系统自带的计算函数进行设计。

- 分组字段

需要支持设置分组的字段类别和分组方式，在原有字段的基础上，进行分组字段的添加。

- 维度排序

需要支持维度自身进行排序，支持汇总指标的大小对维度进行排序展示，支持通过公式值进行排序。

- 自定义排序

需要支持用户自定义排序规则，可自定义维度或数值的排序方式，并设置不同排序规则的优先级。

- 筛选过滤配置——精确筛选

需要支持筛选字段类型为文本、日期和数字进行精确筛选，设置值相同，即可实现精确筛选。

- 筛选过滤配置——条件筛选

需要支持筛选字段类型为文本、日期和数字进行条件筛选，可设置大于（等于）、小于（等于）、不等于、不包括等条件。

- 筛选过滤配置——表达式筛选

需要支持在可视化制图过程中，支持图内筛选器和结果筛选器功能，进行数据的筛选配置展示。

- 普通筛选器

需要支持普通筛选器功能，实现根据不同字段的筛选配置。包括但不限于文本字段筛选、日期字段筛选、数值字段筛选等。

- 可视化制图筛选器——图内筛选器

需要支持用户在仪表盘直接进行筛选操作，作为图内筛选器直接添加至图表上。

- 可视化制图筛选器——结果筛选器

需要支持针对分析图表结果数据设置二次筛选。支持通过字段下拉菜单找到结果筛选器的选项，并设置筛选条件。

- 全局筛选

需要支持对可视化仪表盘提供全局筛选器，实现对其关联的所有图表进行数据统一筛选。

- 字符串处理函数

需要支持字符串处理函数包括字符串长度截取、字符串连接函数、字符串截取、字符串大写转换等。

- 日期处理函数

支持日期和时间函数包括UNIX时间戳转日期函数、日期时间转日期函数、日期转年函数、日期转月函数、日期转天函数功能。

- 数据类型转换函数

需要支持UPPER字符串大写转换功能。

- 科学计算函数

需要支持反余弦函数ASIN函数功能。

- 比较函数

需要支持DATEDIFF日期比较函数功能。

- 添加计算字段

需要支持在已有的数据字段基础上，通过调用字段计算函数库，计算得出额外的字段，实现分析字段的添加。

- 添加分组字段

需要支持添加分组字段，将原字段中的部分值作为“组”统一分析和查看。

- 字段个性化设置

需要支持针对新添加或原始的字段，提供字段别名、字段描述等的个性化配置。

- 字段计算函数库

需要提供字段计算函数库，便于进行分析分析新字段的添加，通过配置表达式进行新字段的计算，支撑复杂的数据分析展示需求。

- 可视化在线分析——自定义字段配置

需要支持根据数据表中已有字段自定义配置计算字段，并可进行可视化展示。

- 可视化在线分析——高级计算

需要提供6种计算方式，包括但不限于同比、环比、重复率、百分比、累计计算、移动计算等功能。

- 可视化图表库

需要可视化图表库支持的图表对象包括但不限于：内置图表、自定义图表、自由切换图表等。提供30种可视化图表样式，包括但不限于：表格、柱状图、散点图、饼图、百分比堆积柱状图、条形图、雷达图等。

- 表格

需要支持多维度多数值分布于行列中的传统表格展示方式。

- 指标卡

需要支持一定条件下数据总量的数字格式统计。

- 计量图

需要支持展示数值的具体值，同时可直观展示距离目标值的进度的计量图展示方式。

- 簇状柱形图

需要支持以长方形的长度为变量表达图形的统计报告图，由一系列高度不等的纵向条纹表示数据分布情况的展示方式。

- 堆积柱状图

需要实现在显示各维度字段数值的同时，支持展现出比中各部分在整体中的占比情况。

- 百分比堆积柱状图

需要支持使用类似柱状图的展示方式比对字段中各部分的具体占比信息。

- 瀑布图

需要支持采用绝对值与相对值的结合方式，用于表达数个特定数值之间的数量变化关系的瀑布图展示方式

- 条形图

需要支持使用宽度相同的条形的高度或者长短来表示数据多少的图形展示方式。

- 堆积条形图

需要支持展示各维度字段数值总数的同时，可显示对比字段在维度字段的占比情况展示方式。

- 百分比堆积条形图

需要支持展示各维度字段数值在整体百分比不变的情况下，可显示对比字段在维度字段的占比情况展示方式。

- 对比条形图

需要支持对两个种类数据进行分类对比的展示方式。

- 桑基图

实现需要图中延伸的分支的宽度对应数据流量的大小，进行可视化分析展示。

- 面积图

需要支持强调数量随时间变化而变化的程度，对于引起对总数趋势注意的展示方式。

- 堆积面积图

需要支持强调数量随时间变化而变化的程度。

- 百分比堆积面积图

需要支持强调数量随时间变化而百分比占比，对于显示部分与整体关系百分比的展示方。

- 矩形树图

需要支持以矩形式树状结构图有效地实现层次结构可视化的图表结构。

- 关系图

需要支持按照关系信息构建。

- 散点图

需要实现对撒点信息展示，并进行热点信息呈现。

- 饼图

需要支持显示一个数据系列中各项的大小与各项总和的比例。

- 旭日图

需要支持数据中层次结构中每个级别的比例通过一个圆环表示。

- 面积地图

需要支持数据中按照行政区字段在地图上进行分类，用颜色的深浅代表数值大小的展示方式。

- 气泡地图

需要支持数据在行政地图上以气泡大小形式进行展示。例如本市关注人出行GJ情况在本市行政地区出现情况分析。

- 双轴图

需要支持按照双轴呈现的方式展示。

- 漏斗图

需要支持在平面坐标系中的集合应为一个倒置的漏斗形。

- 词云

需要支持对数据中文本字段出现频率较高的“关键词”予以视觉上的突出。

- 雷达图

需要支持将各部分的数值集中画在一个圆形的图表上来表现各部分数值及所占比率的情况。

- 支持Echarts图表接入

需要支持开源可视化资源库Echarts对接，可以将Echarts里的开源图表集成到本平台。

- 支持D3图表接入

需要支持开源可视化资源库D3对接，可以将D3里的开源图表集成到本平台。

- 支持Vega脚本语言

需要支持Vega脚本语言的开发。提供使用Vega脚本语言编写前端代码的界面。

- 支持3D图形

需要支持开源可视化资源库D3对接，可以将D3里的开源图表集成到本平台。

- 可视化图形自由切换

需要支持20种图表类型，每一种图表类型都有相应的维度、对比、数值的数量要求。

- 维度指标提示

需要支持30余种可视化图表的配置。包括各图表使用规则及说明，如饼图支持1个维度和一个数值、0个维度和多个数值规则进行图表展示。

- 可视化图形提示

需要支持根据用户拖拽数据维度和指标个数，支持高亮显示可视化图形可以进行选择使用。

- GIS地图配置

需要支持创建图表时，选择地图图表，地图图表支持多个图层叠加，相同工作表可建立多个图层。

- 基础热力图

需要支持以基础热力高亮的形式表示各个区域中指标的高低分布情况，根据点分布的密集程度来进行热力分布渲染。

- 海量散点图

需要支持用于各类带经纬度数据在地图每个经纬度点位进行标记。

- 统计图

需要支持将不同的指标字段通过拖拽方式，选择需要的统计方式，即可根据维度字段形成统计图，支持饼图、柱图和条形图三种类型。

- 动态GJ图

需要支持用于各类带经纬度数据在地图上用于可以动态显示实体的运行GJ，并按时间粒度和时间间隔实现动画的播放，可自行设置循环播放。

- GJ热力图

需要支持GJ热力图支持使用时间粒度和时间间隔实现动画的播放，可自行设置循环播放。

- 仪表盘管理

需要实现仪表盘管理功能，包括仪表盘编辑、仪表盘共享、仪表盘复制、仪表盘移动、仪表盘删除、仪表盘全屏、仪表盘协同、设置隐藏等功能。

- 仪表盘编辑

需要支持已有仪表盘名称的编辑修改操作，并实现分类标签和仪表盘备注填写与修改。

- 仪表盘共享

需要支持用户自己建立的仪表盘可分享给同一企业域内的其他用户和群组。

- 仪表盘复制

需要支持用户自己建立的仪表盘可复制到该用户账户下的另外一个文件夹。

- 仪表盘移动

需要支持用户自己建立的仪表盘可移动到该用户账户下的另外一个文件夹，移动后的仪表盘存放位置同步更新接收共享仪表盘用户存放位置。

- 仪表盘删除

需要支持删除用户当前选择仪表盘的操作，删除后，共享给其他用户的仪表盘同步删除。

- 仪表盘全屏

根据屏幕分辨率的大小，支持仪表盘设置全屏模式，全屏模式下修改仪表盘底色主题，提供选择适配设备选项。

- 仪表盘协同

在管理员权限下，实现配置仪表盘协同功能，支持多个用户的协同操作、管理仪表盘，支持需协同仪表盘、协同人员的配置、删除。

- 设置隐藏

需要支持仪表盘设置文件夹或仪表盘隐藏，解决当仪表盘数量过多时，不便查找问题。

- 仪表盘导出

需要支持可视化仪表盘结果导出为PNG图片、PDF文件、Word等文件。可视化图表支持导出Excel。

- 仪表盘导入

需要支持将本地带有布局框架和数据配置格式的仪表盘批量导入进行复用。

- 仪表盘配置

需要提供通过选择已有的数据资源，利用系统内置的丰富的可视化图表，进行拖拽维度和数字进行可视化图表配置。

模型知识库模块

个人实体知识库

- 创建个人实体

系统需要提供创建个人实体功能，包括实体名称、实体描述、实体分类标签进行描述。

- 实体提取

需要基于标准库数据或主题表开展实体配置提取，实现实体统计、实体检索、实体配置展示、实体配置记录。

- 查看实体

系统需要针对已经构建及提取的实体，支持查看实体的具体内容及组成，了解该实体具体的数据信息。

基础关系知识库

- 创建关系分类

系统需要提供创建关系分类，需要定义关系分类名称、关系的起点实体、终点实体、标签关系方向以及标签分类描述。

- 创建关系

系统需要支持单一数据表开展关系构建功能，包括同行关系构建、跨行关系构建、关系配置等功能。

- 关系更新配置

系统需要提供两种关系更新方式，包括自动更新和定时更新。

- 关系配置概况

系统需要提供关系配置概况功能，展示该关系表的具体配置组成内容，包括关系涉及的实体信息、关系时间信息、以及具体的配置规则。

- 关系概览

系统需求支持多个维度对关系库进行统计概览展示，实现数据类别统计、已配置关系情况统计等。

- 关系查询

系统需要提供关系查询功能，支持关系分类快速查找同关系的起点和终点的关系数量及具体关系内容。支持对全文开展关系查询服务，提供分析、方向、状态等维度的过滤功能。

基础管理标签知识库

- 标签分类管理

系统需要提供标签分类管理功能，按照业务属性开展标签的分类，提供标签统一管理。

- 基础属性标签创建

系统需要提供数据表中的基础属性标签创建功能。

- 模型计算标签创建

系统需要根据业务需要，对选中的数据表进行规则计算，将结果通过标签输出。

- 标签表配置概况展示

系统需要提供标签表配置概况展示功能，具体包含该标签的基础信息以及相应的标签值信息。

- 标签检索

系统需要实现标签查询服务。

- 标签运行管理

系统需要提供对标签的运行管理，支持手动更新、自动更新、定时更新、暂停更新的更新设置。

系统后台管理模块

- 角色管理

需要实现对平台角色的管理功能，按照平台管理流、业务流以及功能权限要求，支持按照业务实际需要创建不同级别管理员角色，并提供对角色的权限管理功能。

- 用户管理

系统需要支持对用户进行添加、修改、删除等基础操作，包括添加/编辑用户、用户冻结、用户解冻等功能。支持设置角色操作，单个用户可设置多个角色和多个管理单位，列表展示序号、用户名、手机号等字段。

- 设置单位

系统需要实现展示单位的组织机构树，单个用户可管理多个单位。支持用户分组管理、添加/编辑分组、成员管理、删除分组。

- IP限制

系统需要支持ip限制功能，可以支持一人一地址，多人一地址功能。

- 权限管理

系统需要实现支持按照用户等级（市局、分局、一线民警）进行不同用户权限设置，

系统需要支持将平台权限划分为前台功能、后台功能，并将权限细化为二级子功能，针对每个功能项可实现启用/停用、公开/管控等状态设置，

需要实现向上级部门功能权限申请功能，并可以实现管理员支持对单个用户授权的数据表进行批量回收功能。

系统需要支持资源状态、管控状态、资源归属、资源名称等多种查询过滤功能。

- 工具管理

系统需要支持对应用中心中的各类研判工具进行管理。

- 流程管理

系统需要实现对平台相关模型发布流程、模型试用申请、数据资源申请、模型下线流程、战果申报等流程的管理功能，包括流程名称设置、流程层级设置，并支持对每个层级进行民警关联和角色关联功能。

- 公告管理

系统需要实现对统一门户的公告后台管理功能，包含公告的添加、编辑、查看、上下线等功能，并提供快速查询功能。

- 日志操作管理

需要实现系统的操作日志、运行日志、告警日志的统计采集汇聚。支持日志统一管理，提供日志下载和检索功能。

- 日志页面配置

需要系统提供统一日志配置管理界面可以配置。

- 数据导出溯源

系统需要支持导出数据结果的留存，并形成任务列表，支持查看任务时间、文件名称、任务类型、状态等信息。

- 主题/等级管理

需要系统支持主题管理和应用等级设置。主题应该包含不同主题颜色样式，供用户选择。应用等级设置可以用不同的颜色来配置。

- 安全管理

针对平台安全，需要提供全面的安全管理功能，包含访问限制、登录有效期设置、图表水印设置、共享设置、图表数据导出设置、工作表数据导出设置。

跨平台模型迁移模块

需要实现对目前基于感知网建设的风险评估类、社区服务类、管控治理类、打击类、预警类、监督管理类以及往年优秀模型七大类共计30000余个模型对应的模型结构及模型业务逻辑的迁移工作。

- 感知网模型数据获取

需要从原感知网大数据分析研判系统中将模型结构数据整理并做数据打包。

- 公安网用户域—数据中转库搭建

需要建立迁移对应中转库。

- 数据重定义处理

需要实现公安网数据库编码规则适配以及与新版平台的模型结构规则适配。

- 零信任应用访问通道对接

需要实现公安网用户域与数据域之间是通过零信任应用访问通道联通。

- 数据同步到公安网生产库

需要系统支持定时+手动触发任务两种形式完成数据同步工作。

- 模型归属权重定向匹配

需要将模型对应用户的权限进行重定向匹配。

- 模型正常运行日志反馈

需要在公安网平台重启模型时，做日志记录模型启动状态。

系统升级

大屏工具模块

大屏可视化搭建

大屏可视化搭建功能包含：

- 布局组件管理

系统需内置多种布局组件，涵盖多种3D背景、图文标题、图文部件、骨架布局和功能布局等组件，满足多样的大屏布局需求。

- 常规展示组件管理

系统需内置包括柱形图、折线图、饼图、散点图、多类型图和其他组件。

系统需提供基本折线与柱状图组合的多类型图，即双轴图组件。

系统需实现基本雷达图、漏斗图、多维漏斗图、箱线散点图等组件展示样式。

- 地图组件管理

系统需提供中国3D地图、GIS地图、统计地图等地图组件。

- 媒体组件管理

系统需提供多种媒体组件，涵盖图片组件、视频组件，满足不同场景的大屏展示需求。

- 关系组件管理

系统需内置多种关系组件，涵盖流程图组件、关系图组件、树图组件等关系组件。

- 数据展示组件管理

系统需提供文本组件、数据集组件、指标卡组件等数据组件。

- 图表元素

系统需要内置丰富的图表元素，根据需要选择图表展现。

- 标题元素

系统需要内置丰富的标题元素组件，包含图文标题组件、单位本标题组件。

- 多行文本元素

系统需要支持使用多行文本元素，将需要大屏展示的多行文本进行分行展示。

- 图片元素

系统需要提供大屏图片元素的统一集中管理，包括图片上传、图片列表、图片管理。

- 可视化大屏属性管理

需要系统支持可视化大屏属性管理主要包括可视化大屏列表管理、可视化大屏预览展示、可视化大屏编辑更新、可视化大屏检索、可视化大屏排序、可视化大屏删除。

- 大屏交互配置

需要系统支持交互配置主要包括自定义事件交互、回调参数交互、大屏联动交互、大屏钻取交互。

- 大屏动画配置

系统需要支持动画配置管理，主要包括绘制动画配置、转场动画配置、特效动画配置、动画效果取消。

- 字体资源库管理

系统需要提供大屏字体资源的统一集中管理，包括字体上传、字体列表、字体管理等，实现大屏字体的动态更新。

- 视频资源库管理

系统需要提供大屏视频资源的统一集中管理，包括视频上传、视频列表、视频管理，实现大屏模块中视频元素的动态更新配置。

- 业务大屏共享发布

系统需要支持将以完成的可视化展示大屏，通过用户、角色、组织架构等形式进行共享展示。并支持通过加密链接和嵌入第三方系统的代码方式进行发布展示。

- 项目业务分组管理

系统需要支持根据自身需要创建业务分组，将创建的大屏进行分组归类，使得项目有序且一目了然，便于可视化项目管理。

- 可视化大屏管理

系统需要提供可视化大屏创建管理、大屏模式选择、创建大屏项目、模板创建大屏、导入大屏复用、复制大屏复用、可视大屏终端交互功能。

- 版面配置管理

系统需要提供版面配置管理功能，包括版面屏幕大小配置、背景风格配置、缩放配置、封面配置、主题风格配置、滤镜配置。

- 样式配置管理

系统需要提供样式配置管理功能，包括单组件配置、页面组件配置、分组配置、全局配置、组件主题配置。

- 事件配置管理

系统需要提供事件配置管理功能，包括组件拖放配置、组件坐标配置、右键操作事件配置、多选操作事件配置、快捷键事件配置。

- 图层配置管理

系统需要提供图层配置管理功能，包括图层列表视图、图层匹配配置、图层顺序配置、图层隐藏配置、图层锁定配置、图层复制配置、图层拖拽配置、图层删除配置。

可视化对外服务

- 分析图表导出

系统需支持可视化分析图表的EXCEL数据导出、图片导出等输出方式。

- 可视化仪表盘导出

系统需支持可视化仪表盘导出图片、导出PDF、导出WORD、导出仪表盘、导入仪表盘等方式。

- API管理

系统需支持多种图表及仪表盘的API接口配置开发功能，包括分析图表访问API接口、分析图表内嵌接口、可视化仪表盘内嵌接口、预警通知API接口。

实战模型配置工具模块

实战工具配置

- 基础信息配置

需要实现对未发布的模型进行基础信息编辑，具体包含名称、分类、标签以及简介等四类信息。

- 输入信息配置

需要支持输入信息配置，配置具体实战工具所对应基础信息配置，可以配置项包含实战工具名称配置，需要支持中文、英文、数字、字符等多种组合方式。支持PNG、JPG等多种格式。

- 配置参数

需要支持对实战工具配置参数功能，可以结合应用基础属性机进行统一定义，包含数据表参数选择配置及输出字段配置。

需要根据分析的原始数据表信息以及对应的业务场景需要进行字段勾选配置，如字段类型选择、字段应用方式等内容。

需要根据分析的原始数据表信息以及对应的业务场景需要对输出的数据字段进行配置勾选。

实战工具管理

- 实战工具构建

需要支持实战工具的创建、删除、修改、查询、发布，并支持将实战工具按照类别进行分类展示。

- 实战工具状态管理

需要提供三种使用状态，分别为使用中、待使用、被禁用三类状态，实战工具首次被创建后，默认状态为“待使用”状态。

- 实战工具搜索

需要在搜索框中可以定向查找指定应用搜索，支持模糊搜索，可以根据用户输入的搜素内容进行快速的响应及页面查询结果信息展示。

- 实战工具统计概览

需要实现对当前用户权限下可用的工具信息以列表的形式进行汇总展示，包含总数、工具对应的使用次数以及模型信息概述信息展示等内容。

- 实战工具权限申请

需要根据用户需求设定审批权限，根据权限查看审批对应的工具情况显示，实现对个人申请提交的审批中的任务展示。

- 实战工具标签

需要对当前实战工具的所属标签信息展示，支持对工具的多个标签信息展示，通过标签可以了解工具的应用场景。

- 实战工具权限管理

需要对权限名称、权限描述、进行设定，提供进一步“添加权限组”的设置，支持以工作组形式完成用户关联，并可以对小组命名及业务概述。

- 实战工具目录

- 工具列表

需要实现列表支持按照多种维度进行展现，包括点赞次数对工具进行活跃度排名，也可根据用户关注类型主题、警种等为用户推荐相似类型的工具，也可展示最新上架的工具信息。

- 工具分类

需要通过分类的方式对工具进行有效管理，每一个工具都会设定一个或者多个类别属性，类别体系可以按照警种类型、案件类型、评价高低、活跃度、时间等维度进行管理。

- 工具概览

需要提供工具概览功能，分为基本指标、工具分类、各区概况、各单位工具和战果排名、各警种工具排名等。

- 实战工具档案

需要实现通过工具展示功能，展示模型核心技术细节，快速掌握工具价值。包括需求链介绍、工具介绍、关联表、关注用户、评价、复用、申请使用等。

- 实战工具推荐

需要系统提供工具智能推荐功能，智能推荐根据不同用户的浏览和下载行为以及不同工具之间的关联关系为用户自动推荐其关注的工具列表清单，自动选择最优推荐结果进行工具推荐。

需要支持用户在我的应用或者查看工具详情时，系统自动推荐相关工具清单，包括同标签工具推荐、同表工具推荐和同类型工具推荐等。

- 实战工具监测

需要通过内置评价标准可以对使用人员和工具创建人员进行评价，支持用户对工具效果进行评价。

- 个人空间

- 个人发布工具

需要支持个人发布提交的工具可以在我发布的工具模块进行集中的展示，分两个子模块，已通过工具模块和未通过工具模块。

- 个人工具申请

需要在我的工具申请模块查看个人提交的查看或者使用他人创建工具的申请列表。

- 个人关注模型

需要支持工具关注功能，方便下次快速查阅。

- 个人工具需求

需要用户可以在我的工具需求模块查看个人提交的工具需求，包括已通过工具需求和未通过工具需求两个子模块，对个人提交的工具需求审批状态及历史提交的工具需求进行管理。

- 工具需求池

用户在工具需求池模块可以查看个人可认领的需求列表，可展示需求详细描述、需求名称、需求所属警种类别、需求提交人、提交时间等。

- 个人待办任务

用户可以在我的待办任务模块查看个人任务列表，包括待处理任务和历史已完成任务两个子模块。

- 实战工具上线

针对用户已创建的工具进行上线管理，包括需求申请、需求审批、上线发布、上线测试、上线审批、在线运行和下线审核等。

- 实战工具共享

需提供实战工具的可复用功能。民警只需申请复用，经审批，即可将他人的实战工具复用至个人账号。

全息比对实战工具

需要建立批量、多维度的信息比对实战工具，实现快速、大批量数据的比对任务。实现对挂接的各类数据资源，包括数据连接、数据表、视图，数据集包括数据字段内容，提供交互式、图形化、可配置、可跟踪的数据实时在线比对功能。

- 数据库查询结果集比对

需要对资源数据进行检索，检索条件可依据侦查办案需要动态配置。需要提供查询过滤，可以从资源库中提取特定范围内的资源，制作数据打包集参与系统比对。

- 预置资源比对

需要系统可预先定义多个常用比对资源包进行固化。已设预置资源比对可直接参与比对。

- 人员数据比对

需要实现导入人员身份证号，系统自动批量比对，系统可将结果进行导出。

- 车辆数据比对

需要实现导入车辆车牌号，系统自动批量比对，系统可将结果进行导出。

- 比对方式

需要支持两张表进行交集、差集比对。

- 全文检索比对

需要实现与全文检索应用对接，实现从全文检索中获取比对数据资源。

- 循环比对

需要系统支持比对结果再次参与比对，比对层次、次数不受限制，比对来源不受限制。

- 比对结果展现形式

需要支持比对结果展现形式包含关联关系与数据包两种。

- 比对结果保存与导出

需要支持对比对过程进行保存，分步查阅比对结果，并支持结果导出，支持txt、excel、cvs、图片等方式。

- 比对结果筛查

需要系统提供比对结果筛查功能。筛查包含关联关系数筛查、实体类型筛查、关联频度筛查等。

- 比对结果推送

需要支持比对结果推送功能。

- 单表查询实战工具

需要系统可以根据当前查询的业务字段信息展示可以设置选择条件。

- 多表查询实战工具

需要可以根据具体分析计算的内容开展信息配置，应用配置可以展示当前应用涉及到的数据表内容以及任务列表信息配置相关信息。

- 比对结果接口封装

对基于大数据接口比对好的结果进行封装。

模型运行监管模块

- 基础信息展示

需要在线监测工作表使用情况，包括工作表所有者、工作表合表情况、数据量情况、创建时间、数据存储路径等。

- 模型结果表监控

需要对模型结果表的监控，对存储空间进行监控，可通过页面知晓当前数据库产生的结果表大小情况，运行失败提醒。

- 触发合表

需要对平台中使用的工作表数据，实现对该张合表的数据执行手动触发合表操作。

- 触发级联合表

需要实现对该张合表及与该张表相关联的数据执行手动触发级联合表操作。

- 工作表数据血缘关系

需要通过页面操作显示与该表相关联的工作表血缘关系，实现对其中单张表的详情查看操作。

- 数据表依赖关系查看

需要实现以DAG图的形式可视化查看依赖表关系，显示与该表相关联的工作表依赖关系，不同颜色显示每张工作表目前合表状态。

- 任务依赖关系查看

需要支持查看不同任务间的依赖关系，当前任务执行可能会依赖于其他执行中任务或执行失败任务的结果集。

- 僵尸模型

需要系统提供僵尸模型监测功能，可以实现对长期无人申请、使用的模型进行汇总展示。

- 后台数据查询

需要支持后台sql查询数据，显示包括字段名称及字段详情，并对查询的耗时进行显示。

- 刷新版本

需要对平台中使用的工作表数据，实现当前工作表数据在线清空缓存操作，并自动实现当前数据版本加1。

- 策略配置

需要实现当前工作表数据在线修改默认的合表策略，用于解决数据膨胀和合表超时的问题。

- 编辑定时配置

需实现对当前工作数据进行自定义合表任务时间的编辑，默认未设置定时时间。

- 执行引擎配置

需实现手动配置合表调优，默认使用Spark正常执行，其他包括编辑模型再次执行、屏蔽合表的执行、支持倾斜执行。

- 物化字段管理

需要在添加了计算字段后，对计算字段可实现在线物化的操作。

- 工作表映射

需要支持在线将工作表中各字段映射为密文对应的字段信息，以视图形式进行存储。

- 图表缓存设置

在仪表盘中制作的图表，通过配置仪表盘id或图表id，设置定时时间，选择刷新类型，指定刷新用户，完成图表的缓存创建操作，以达到降低图表或仪表盘加载时间效果。

对设置完成后的图表缓存信息，支持在线查看缓存详情，包括依赖类型、定时策略、刷新类型、刷新用户、最近刷新时间、创建时间，并支撑删除缓存信息。

- 合表队列监测

需要实现异常任务提前发现、紧急任务优先执行、堵塞任务快速解决等，发现异常，系统自动预警提醒所属用户，并根据异常程度自动启动任务kill、任务暂缓等动作，提供排队情况监测、异常基础表监测和异常信息邮件提醒。

- 组件运行监控

需要支持针对平台使用软硬件资源（服务资源）及各组件使用情况进行监控、评估和管理。

技术性能指标及配置要求

业务绩效目标

| 序号 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统应用 | 业务整体指标 | 系统用户并发 | 支持总用户数不少于50000人，并发用户数不少于2000人。 |
| 2 |  |  | 运行稳定目标 | 系统能全年稳定连续运行，故障时间不超过千分之一，导致业务连续停止时间不超过2小时，满足高峰时段数据交换的响应时间的要求。 |
| 3 |  |  | 系统交互目标 | 满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，便于操作使用，输出、输入快捷方便，图表展示直观清晰，检索和查询简单快捷。 |

技术绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统应用 | 系统性能指标 | 系统操作 | 登陆时间不超过2秒； 页面间跳转时间不超过2 秒； 一般性录入、提交，拖拽操作响应最长不超过1秒，查询统计类一般不超过5秒； 数据文件上传，1个excel文件/100万条/100MB，通过前端浏览器进行数据集导入，耗时≤10分钟； 计算查询，1张10亿条数据表，进行总行数统计，100并发，测试5分钟，平均响应时间≤10秒 |
| 2 |  |  | 系统并发数 | 支持总用户数不少于50000人，并发用户数不少于2000人。 |
| 3 |  |  | 计算效率 | 去重计算，对包含80亿条数据的表，先进行字段去重，再进行统计总行数，并将计算结果写入结果表的耗时小于等于1分钟； 聚合计算，1张表包含100亿条数据表，对表字段先聚合，后统计总行数，连续计算写入结果表，耗时≤160秒； 倾斜关联计算，将2张分别包含100万条/1亿条数据的表，先进行字段关联计算，再进行统计总行数，并将计算结果写入结果表的耗时应≤10秒。 |
| 4 |  |  | 可视化功能性能 | 在包含不小于100个组件的大屏情况下，获取大屏内全部数据接口返回耗时应能够≤1s； 在包含不小于100个组件的大屏情况下，修改组件样式的接口返回耗时应能够≤1s； 在包含不小于100个组件的大屏情况下，可视化界面渲染耗时应能够≤10s； GIS地图组件加载不小于5 万个散点时，可视化界面渲染耗时应能够≤5s。 |
| 5 |  |  | 可靠性 | 全年系统运行故障时间不超过千分之一； 业务连续停止时间不超过2小时。 |

实施要求和技术服务要求

项目管理要求

项目建设方应根据本项目的建设需求、技术要求、实施要求和其他要求，成立项目管理办公室，提出项目的组织架构、人员安排、职责分工等，并制定详细的项目计划与管理方案，确保项目的每个阶段都可严格管控，从而确保项目能够按照整体的进度完成。

项目要求建立完善的周报月报汇报制度和定期例会制度，及时汇报项目的进展情况并掌握风险，顺利推进项目的各个阶段工作。市公安局有对项目进度进行监督控制的职责和权利，建设方应全面配合，每周向市公安局提交一份最新进展情况报告。

项目应提供各种风险预测和控制方案建议。

项目应提供完善的变更管理，确保项目执行无偏差。

市公安局对项目组成员有甄选权力。项目组成员要求稳定，项目终验前原则上不得随意更换或退出项目组成员，若因特殊原因需调整，需经市公安局同意。如擅自变更或人员不能按时到位，将视作建设方违约处理。

项目进度要求

自合同签订生效之日起至2025年11月30日前完成本项目全部建设内容并通过验收（其中包含1个月试运行期）。

具体如下：

1.实施阶段。主要完成系统设计、应用系统开发和部署实施等工作。

2.试运行阶段。主要完成项目整体试运行，修正项目各组成部分联调中出现的问题，修正软件bug。试运行期为1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目整体验收。

3.项目验收阶段。根据市建设财力项目竣工验收的相关要求，开展项目第三方测评、项目内部验收、专项验收、项目审计和竣工验收等工作。本阶段在项目试运行期同步开展，试运行期结束后进行项目验收。

质量管理要求

项目的质量管理是确保项目按时保质的完成预期目标的重要手段，建设方应提供贯穿项目全过程的质量管理办法，确保项目工程的实施质量。

需提供需求阶段的详细质量管理办法。

需提供设计开发测试阶段的设计评审、变更管理、代码质量管理、测试质量管理等办法。

需提供版本迭代升级阶段的软件版本控制方法进行质量控制。

需提供项目各个阶段的各类文档管理和版本控制流程说明。

需提供项目竣工验收后的系统安全运行管理办法。

项目文档要求

需提供为实现本项目所搭建的所有软件的需求分析说明书（包括全面、准确的用例）。

需提供全套软件设计文档。技术文档应该完整、详细、准确。系统开发、运行中任何时候对应用软件进行补充、修改后，都需提交相应的详细技术文档。

提供的技术文档应能够满足市公安局对项目所需软件安装、使用、维护的需要。技术文档至少包括：

一、软件产品说明书（包括业务模型、功能模块、信息模型等及相关内容说明，内容描述至少到第二层级）

二、客户化开发手册（系统开发技术文档、客户化开发的标准要求、管控文档和库函数文档等，说明其支持的技术和开发框架等）

三、技术参考手册（包括系统设计方案、运行环境、系统结构、系统配置信息、硬件设备间连接资料和维护、故障排除等内容）

四、技术支持手册（包括技术支持联系人、技术支持方式、故障处理流程、故障申报表等内容）

五、系统安装手册

六、用户使用手册

七、应用软件二次开发所必须的相关工具、程序源代码和必要的代码存储介质，以及软件的基本数据结构和程序流程。

售后服务与培训要求

提供完善的售后服务体系，售后服务的内容应包括系统使用问题的咨询、故障投诉等的及时解答与解决。售后支付的方式包括但不仅限于电话、邮件、微信、QQ等，处理所有产品软件的维护服务，该服务必须是7*24小时。

在项目整体验收通过后，投标人必须提供3年的免费质保维护期，时间从项目验收合格之日起计算。

在保修期结束前，须由建设方工程师和市公安局代表对项目产品软件进行一次全面检查，任何缺陷必须由建设方负责修复，在修复之后，建设方因将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给市公安局，报告一式两份。

质保期内接到报修通知并确认报修后，保证及时响应，查找原因，提出解决方案，并工作至故障消除，完全恢复正常服务为止，修复时间一般应不超过4小时。

供应商需针对警务建模培训服务提供相应的线上学习培训平台，包括内外网学习培训平台地址或APP，以及提供相关的培训学习资料。

供应商与人员要求

项目团队要求

（1）拟投入本项目的主要实施及研发人员不少于50人(含项目经理)，其中本地现场实施及研发团队不少于15人。另配备驻场维护人员不少于1人，提供驻场维护人员需满足7*24小时的技术服务，针对重大活动保障提供上门响应服务。

（2）项目经理资质要求:项目经理应具备丰富的类似项目管理经验，投标人投标时，应提供具有信息系统项目管理师（高级）或其他相关专业证书，提供相关证书及社保证明。

（3）项目团队要求:投标人应选派具备有丰富的类似项目实施经验的技术工程师组成本项的实施团队。考虑到本项目为软件开发类项目，故要求本项目的实施团队具有较强的软件开发管理能力。项目团队的主要人员应提供相关职称证书：中级网络工程师证书、中级信息系统监理工程师、中级系统集成项目管理工程师、高级信息系统项目管理师、中级数据库系统工程师或其他相关专业证书，提供相关证书及社保证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量下限 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目服务人员的总体组织和管理，与用户及时沟通，对服务团队进行内部考核。 | 1人 | 1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业； 2、具有信息系统项目管理师（高级）或其他相关专业证书 3、具有5年以上政务信息系统开发项目且担任项目经理职务的工作经验。 | 驻场 |
| 数据工程师 | 负责模型逻辑设计、模型数据处理、数据模型开发以及数据模型验证工作。 | 1人 | 1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业； 2、具备3年以上政务信息化项目开发经验。 | 驻场 |
| 技术经理 | 提供项目技术服务，协助项目经理管理项目服务人员，与用户及时沟通； 负责系统升级改造技术实现，确定技术选型，并及时与用户单位进行设计确认。 | 1人 | 1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业； - 具备3年以上政务信息化产品经验； - 且具有类似项目管理经验。 | 驻场 |
| 实施工程师 | 负责项目产品部署，产品功能验证和系统联调工作。配合项目负责人记录并跟踪产品试运行过程记录。 | 2人 | - 本科及以上学历； - 具备2年以上政务信息化项目实施工作经验。 | 驻场 |
| 软件开发工程师 | 协助项目负责人团队完成产品开发并及时与用户单位进行产品功能确认。 | 40人 | 1、本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业； 2、具有1年以上政务信息化项目研发经验。 | 其中驻场5人 |
| 测试工程师 | 负责项目整体测试工作的开展。 | 5人 | 1、本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业； 2、具有1年以上政务信息化项目软件测试经验。 | 驻场 |

项目质保期间人员要求

项目质保期间应针对本项目提供不少于1人的项目服务团队。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量下限 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据工程师 | 负责项目产品部署，产品功能验证和系统联调工作。配合项目负责人记录并跟踪产品试运行过程记录。 | 1人 | 1、本科及以上学历； 2、具备2年以上政务信息化项目实施工作经验。 | 驻场 |

供应商要求

供应商应当具有类似项目建设经验，具有质量管理体系认证（ISO 9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC 20000）、信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001）、信息系统建设和服务能力（CS2级及以上）等相关证书的优先。

项目验收

项目建设完成后，项目实施方应对相关建设内容进行完整的系统测试，同步项目实施方提供系统测试文档和项目验收相关文档，并且对市公安局各使用单位的相关人员提供完善的培训。在测试无误后，向市公安局书面提出项目验收申请，市公安局在审查验收资料无误后同意召开项目验收会。

本项目的项目验收材料和文档包括但不限于：

- 需求分析说明书；

- 详细设计说明书；

- 功能测试报告、安全测试报告；

- 可运行系统的安装部署说明；

- 可运行的系统；

- 软件系统使用的全部软件工具的列表；

- 系统发布说明；

- 用户使用手册；

- 系统运行维护手册；

- 各种培训教材、培训光盘。

在项目验收过程中，市公安局根据以下验收标准，对本期项目所提供的数据回迁服务进行验收，具体的验收标准如下。