技术需求

目 录

一、 项目概况	1

二、 建设目标	2

三、 项目建设内容	3

四、 电子政务云资源需求	10

五、 其他工作要求	11

5.1售后服务要求	11

5.2应急响应要求	11

5.3培训要求	11

5.4验收要求	12

5.5进度要求	13

5.6项目团队人员要求	13

5.7等级保护要求	13

5.8软件测评要求	14

5.9安全测评要求	14

5.10商业密码应用需求	14

5.11技术文件要求	14

六、 供应商管理要求	14

七、 知识产权及保密要求	15

八、 项目的变更、解除和终止	16

九、 附录	17

项目概况

1.项目背景、现状

2021年6月，上海市结合本市全面推进数字化转型，印发《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》，工作方案紧扣“便捷化就医”主题，以服务场景和流程再造为突破口，全面提升群众就医体验，着眼于“就医难”“时间长”“缺少人性化”等痛点，聚焦精准预约、智能预问诊、互联互通互认、医疗付费“一件事”、电子病历卡与电子出院小结、线上申请核酸检测及疫苗接种、智慧急救七大重点场景，建成一批群众最关心、最直接、最受用的数字化应用。

为进一步贯彻落实“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，根据《“健康中国2030”规划纲要》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕29号）、上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》等文件精神。按照市卫生健康委等八部门联合印发的《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》相关要求，聚焦智能分诊导诊、智能院内导航、智能识别通行、医疗收费电子票据、智能诊后管理、基于区块链技术的中药代煎配送、便民“一键呼救”，进一步夯实普惠性、基础性、兜底性民心工程和民生实效，打造智慧医院数字化示范场景，进一步深化上海市级医院“便捷就医服务”数字化转型与数字医学创新发展新局面，打造更有温度的健康上海。

2023年上海市城市数字化转型工作领导小组办公室发布《2023年度上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》的通知，2024年上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班发布《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》的通知，总体建设目标为，持续深化“数字化转型、高质量发展、便捷化就医”主题，继续坚持“顶层设计、试点建设、快速复制”原则，依托本市“一网通办”“一网统管”等已有建设成果和“随申办”移动端总入口，通过多方位调研、多部门协作和多数据融合，夯实行业数字基座整合拓展“便捷就医服务”数字化转型 1.0 和 2.0 工作已有成果持续推进七大应用场景和两项创新亮点应用。

对照上海市“便捷就医服务”数字化转型1.0、2.0和3.0的场景建设要求，结合本中心的实际业务情况，在21个应用场景中，本中心已经完成9个应用场景建设任务，9个应用场景不适用，还有3个场景未完成建设任务，分别是智能预问诊、智能院内导航和医疗收费电子票据，其中医疗收费电子票据应用场景在其它项目中规划建设。

2.建设地点：上海市保健医疗中心（以下简称中心）

建设目标

本项目是中心“十四五”战略发展规划的重要组成部分，旨在推动“健康华疗、智慧华疗、生态华疗、品质华疗、人文华疗”建设，为服务对象提供个性化、高效、便捷、安全的智能导航、预问诊和健康管理服务。本项目将利用先进的信息技术、权威的智能算法，构建一套符合XC要求的便捷就医子系统，完成智能预问诊和智能院内导航两个“便捷就医服务”应用场景建设，完成“便捷就医服务”数字化转型1.0、2.0和3.0的场景建设任务，重点建设AR便捷就医空间、预问诊系统和公众服务平台，实现院内导航、预问诊等功能。另外，构建一个稳定、高效、可扩展的接口及应用平台，以支持各类公众服务应用的集成（如智能导航、电子票据、在线支付、报告查阅、用户认证、短信发送等）和交互，从而提供便捷、统一的公众服务体验。实现以下具体目标：

2.1构建AR便捷就医空间，改善服务对象就医体验

本中心地处太湖核心风景区，环境优美，室外面积较大，服务对象在室外游览、寻找就医场所时经常有“迷路”现象。通过AR、视觉识别等人工智能技术在导航领域的应用，通过还原制作院内楼宇、楼层等诊疗区域模型，基于自有移动端建设智能导航系统，来院患者通过语音或者文字输入即可查询实时位置信息，获取导航路径，解决患者院内“寻路难”“往返跑”烦恼，进一步提升患者院内就医通行效率和就医体验。切实解决医院楼宇室内复杂场景下，无法定位、难以导航的问题。减少用户在医院内的迷茫和困惑，提高就诊流程的效率和便捷性。

2.2建设预问诊系统，提高医疗服务质量和效率

预问诊系统允许患者在就诊前通过线上平台或移动应用填写自己的症状、病史等信息。这些信息随后会被发送给医生，使医生在患者实际就诊前就能对患者的病情有一个初步的了解，医生在接诊时就能更快地进入主题，减少不必要的询问时间，从而服务对象提高就诊效率。预问诊系统收集的患者信息可以为医生提供重要的诊断依据，通过分析患者的症状、病史等信息，医生可以更准确地判断患者的病情，制定更合理的治疗方案，从而提高医疗服务质量。预问诊系统可以减少患者在医院内的等待时间，帮助医院优化资源配置，减少不必要的浪费，降低医疗成本。

2.3搭建公众服务基础平台，提升线上服务的安全性和便捷性

公众服务基础平台旨在构建一个稳定、高效、可扩展的接口及应用平台，以支持各类公众服务应用的集成（如智能导航、预问诊、电子票据、在线支付、报告查阅、用户认证、短信发送等）和交互，从而提供便捷、统一的公众服务体验，具体目标如下：

提供标准化接口：制定并遵循统一的接口标准和规范，确保不同服务应用、子系统能够无缝对接。提供稳定、可靠的接口服务，确保服务的一致性和可靠性。

强化系统安全性：采用统一应用网关的安全技术和防护措施，保障接口平台的安全稳定运行。严格管理接口访问权限，防止未授权访问和数据泄露。

实现高效性能：优化接口设计和实现，确保接口响应速度快、处理能力强。提供负载均衡和容错机制，确保在高并发场景下接口服务的稳定性和可用性。

支持可扩展性：设计灵活的接口架构，支持新服务的快速接入和扩展，新的服务将以独立插件式方式不断扩展。

提升服务质量：提供完善的接口监控和日志记录功能，便于及时发现和解决问题，从而优化服务质量，提升用户体验和满意度。

通用业务抽象：将已有的、可重用的、分散在各子系统里业务过程抽象形成公共服务，后续进行统一集中调用。

项目建设内容

本项目利用先进的信息技术、权威的智能算法，构建一套符合XC要求的便捷就医子系统，完成智能预问诊和智能院内导航两个“便捷就医服务”应用场景建设，完成“便捷就医服务”数字化转型1.0、2.0和3.0的场景建设任务，重点建设AR便捷就医空间、预问诊系统和公众服务基础平台，实现院内导航、预问诊等功能，提高医疗服务的质量和效率，改善服务对象的就医体验。构建一个稳定、高效、可扩展的接口及应用平台，以支持各类公众服务应用的集成（如智能导航、预问诊、电子票据、在线支付、报告查阅、用户认证、短信发送等）和交互，从而提供便捷、统一的公众服务体验。

  - AR便捷就医空间

    - 智能AR导航

通过AR、视觉识别、视觉定位等人工智能在导航领域的应用，切实解决医院楼宇室内复杂场景下，无法定位、难以导航的问题，避免中心复杂场景下服务对象“迷路”情况。基于患者手机摄像头图像采集能力，运用图像识别、特征匹配的算法分析，精准定位到用户所在位置，辅以基于物理空间的增强现实能力，为用户提供便利、直观的AR增强现实的导航能力。

基础平台采用服务方式，进行高精度点云地图部署，支撑上层应用的计算、存储、网络需求。基于上海政务云部署建设，服务能使业务应用轻量化，降低建设、运维成本，同时便于迭代更新。

技术平台方面，基于Inception开放平台，提供 Tool、 Cloud等通用技术平台，支撑模型建图、渲染、特征提取、特征匹配等能力。Inception开发平台偏向于底层技术能力，对于终端用户不可见，使得用户可以无感知享受AR服务。

业务应用方面，提供AR导航应用系统，向医院提供高精度定位导航服务。终端能力方面，面向终端用户提供了包括手机、平板等移动设备的应用访问能力，并可通过微信小程序、微信公众号H5等方式进行应用承载，进行应用能力的呈现。

    - 智能导诊系统接口改造建设内容

（1）诊疗信息获取接口开发

科室与诊疗目的地信息集成：设计和开发与医院信息系统的接口，获取用户需要抵达的科室和下一步诊疗目的地的信息。

实时数据更新：确保诊疗信息的实时性，及时更新用户的诊疗路线和目标。

（2）智能导航服务集成

导航引擎集成：将智能导航引擎集成到导诊系统中，确保用户可以点击跳转到导航页面。

路径规划与显示：开发路径规划算法，显示用户从当前位置到目标地点的最佳路径。

（3）用户界面优化

交互界面设计：优化用户界面，确保导航信息的显示清晰、操作简单。

多平台支持：确保智能导诊系统能够在不同设备（如手机、平板）上无缝运行。

  - 预问诊系统

预问诊系统建设分为线上和线下两个部分。线上部分包括设计详细的预问诊问卷，通过公众服务基础平台集成问卷填写功能，并提供历史问卷导入功能，使客人可以在进入医生诊室前完成问卷，减少重复填写工作量。客人还可以在线查看历次问卷结果，确保数据安全和隐私。线下部分涉及医生站的病史录入模块升级，医生可以在客人进入诊室后，引入线上问卷结果，结合本次诊疗和历次病历，快速、准确地录入病史信息，并将结果发布到线上平台，方便客人下次引用。

此外，预问诊系统需要建立和维护一套灵活的规则体系，根据不同病症和诊疗需求设定预问诊流程，并进行动态调整和版本控制，确保科学性和有效性。系统集成与测试确保各模块和医院信息系统的无缝对接，功能和用户测试保证系统稳定可靠。通过操作培训和使用引导，医生和客人能熟练使用系统，从而实现医生与客人间的医疗业务路径共享协作，提高诊疗效率和用户体验。

公众服务基础平台问卷接入，用户在公众服务基础平台填写预问诊问卷，提交后将数据对接至HIS系统，支持用户确认问卷。

  - 公众服务基础平台

建立统一应用网关模块，对用户请求进行身份认证、权限校验；将用户请求路由到微服务，并实现负载均衡；对用户请求进行限流。统一处理身份认证与权限校验，确保只有经过认证和授权的用户才能访问系统资源。路由与负载均衡，作为所有请求的入口，根据一定规则将请求转发到相应的微服务，并在多个服务实例间实现负载均衡，以优化系统性能。

统一管理任务调度平台上的所有任务，负责触发调度执行。确保任务调度的统一性和可控性，支持任务的定时执行、手动触发等，并提供任务的监控和管理功能。

统一日志中心模块，集中管理系统的日志信息，方便查询、分析和监控。收集系统各部分的日志信息，包括访问日志、操作日志、错误日志等。提供日志查询、统计和分析功能，帮助管理员快速定位问题和优化系统性能。根据日志信息监控系统状态，发现异常情况时及时告警。

UI视觉交互统一，提升用户体验和系统的易用性，确保用户界面的统一性和一致性。通过统一的UI设计规范，确保不同模块或系统间的界面风格、操作流程、交互方式等保持一致，减少用户的学习成本和提高使用效率。

“主动健康”宣教平台，通过“主动健康”宣教平台建设，提升个体健康水平，预防和控制疾病。通过对人体主动施加可控刺激，促进人体多样化适应，实现人体机能的增强或慢病逆转。这包括通过生活方式调整、健康行为干预等手段，提升个体健康水平。

统一用户认证，实现用户身份的统一认证和管理，提高系统的安全性和易用性。用户只需进行一次身份验证，即可访问所有授权资源，无需在每个系统中重复输入用户名和密码等信息。这不仅可以提高用户的使用体验，还可以降低系统安全风险。

统一短信平台，提供统一的短信发送、接收、管理和统计功能，提高短信业务的效率和稳定性。通过提供统一的接口和管理界面，简化短信业务的管理和开发流程。同时，通过集中管理和优化资源配置，提高短信发送的效率和稳定性。

邮寄材料服务功能建设，当用户下单后，调用微信模板消息发至工作人员。消息内容如下：“单据号”、“下单时间”，“下单人”有一个单据待审核。待审核单据列表，在微信公众号上以表格展示所有待审核的单据。此功能受登录人角色权限控制，只有“邮寄管理员”角色用户有权限打开此列表。列表展示要素有“单据号”、“下单时间”，“下单人”，“支付金额”，“邮寄内容”。

满意度调查，建立问卷题库：建立多套题库，每套题库里包含N个题目。每个题目提供多个选项。用户直接在公众号上点击满意度调查，一一回答问题，提交后所有回答记录入库保存。管理员可以在后台查看每个用户提交的问卷数据，提供导出功能。提供问卷配置项，查看报告前先提示《健康体检自测问卷》，用户选择是则进入问卷后再查看报告，同时允许用户跳过《健康体检自测问卷》，《健康体检自测问卷》填写有效期设置填写一次可以在后续多长时间不用重复填写，《健康体检自测问卷》知情同意书内容维护，内容将在微信端展示。

以上三部分内容汇总功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AR便捷就医空间-用户应用端-目的地选取 | AR导航提供目的地位置选取、查找功能，通过搜索功能，可查询导航目的地，选择导航目的地后即可启动AR导航。 |
| 2 | AR便捷就医空间-用户应用端-视觉定位 | 基于AR视觉定位技术，通过手机摄像头实时扫描环境，定位当前具体所在位置。 |
| 3 | AR便捷就医空间-用户应用端-AR导航指引 | 在导航过程中，基于3维AR资源进行导航过程中的行走路线指引，包括直行、转弯、上下电梯、终点指示等。 |
| 4 | AR便捷就医空间-用户应用端-实景导航 | AR实景导航功能，通过移动设备摄像头获取的实时图像，在实景中进行路线、方向指引。 |
| 5 | AR便捷就医空间-用户应用端-定位指引 | 产品具备良好的视觉定位流程指引，包括引导用户抬起手机、移动手机扫描周围环境、跨楼层引导、定位成功及异常提醒等，降低用户使用门槛。 |
| 6 | AR便捷就医空间-用户应用端-快捷搜索地址 | 导航目的地可通过直观形式进行展现，可按目的地类型进行分类筛选、支持关键字搜索，便于快速找到目标终点。目的地选取界面要求简洁大方、体验良好。 |
| 7 | AR便捷就医空间-用户应用端-指示标识 | 导航过程中，通过AR指示牌、AR贴地箭头、AR转向指示等方式进行路线、方向指引，指引要求清晰直观、易于使用。 |
| 8 | AR便捷就医空间-用户应用端-剩余时间、距离提示 | 在导航行进过程中，支持行径方向、剩余距离、剩余时间显示，通过对终点剩余距离、剩余时间进行实时显示，以使用户直观了解到达目的地还需要走的距离及花费时间。 |
| 9 | AR便捷就医空间-用户应用端-导航纠偏 | AR导航支持偏移纠正、路径重规划、中断续航等能力。为了保证导航的持续性和稳定性，在AR导航过程中增加了自动定位校准策略，实现用户无感知持续定位。 |
| 10 | AR便捷就医空间-用户应用端-2D小地图展示 | 在导航过程中，系统支持AR导航实景地图与2D地图同时展示，便于用户了解自己当前所在位置以及即将行走路线等。 |
| 11 | AR便捷就医空间-用户应用端-2D小地图路径规划 | 导航过程中，还将通过静默定位、路径重规划等能力进行导航纠偏，当用户行走路径与导航路径不一致时，及时进行路线纠正，确保用户通过正确、最优路线达到目的地。 |
| 12 | 智能导诊系统接口改造 | 用户通过智能导诊应用，能够获取需要抵达的科室和下一步诊疗目的地的信息。改造智能导诊接口，使数据能够快速传输，提供智能导航功能服务。 |
| 13 | 预问诊系统-模板发布 | 问诊的问卷的模板发布给医生端，使得医生端的问卷保持最新。 |
| 14 | 预问诊系统-问诊信息录入 | 医生端使用模板录入和修改病人的问卷。 |
| 15 | 预问诊系统-问诊信息引用 | 医生端调用服务对象在公众号里填写的问卷信息。 |
| 16 | 预问诊系统-病史编辑器改造 | 修改病史录入界面，支持引入问诊信息，并可以按照设定的规则引入历史体检中的阳性结论。组合成相关输入项结果。 |
| 17 | 预问诊系统-病史规则管理 | 抽取病人历次检查中的体检结果。分析各类报告，按照设定的规则，智能生成本次病史。 |
| 18 | 预问诊系统-病史规则引擎 | 病史规则的维护界面，把医生可以理解的规则转换成可执行的标准SQL. |
| 19 | 预问诊系统-微信端问卷 | 预问诊问卷填写，需支持服务对象在公众号里填写问卷信息。 |
| 20 | 公众服务基础平台升级-统一应用网关模块 | 业务应用层之前加一层统一应用网关模块，将业务请求的入口统一至此模块访问，网关将统一上述问题，处理完这些内容后再将请求转发至具体的应用模块。 |
| 21 | 公众服务基础平台升级-统一任务调度模块 | 统一任务调度模块简介：集中化系统，自动执行并跟踪多阶段任务结果，支持短信回执查询、支付状态检查，适用于多节点部署和任务重复执行，优化业务流程。 |
| 22 | 公众服务基础平台升级-统一日志中心模块 | 统一日志中心模块，解决当前日志分散、单个日志过大、日志检索不方便的问题。将分散在各个应用节点的日志收集、形成索引并检索。 |
| 23 | 公众服务基础平台升级-UI视觉及交互统一 | UI视觉及交互统一，充分考虑服务对象体验，以用户良好体验交互为目标。针对当前公众号的视觉效果不统一、主题色过多问题提供统一交互和UI视觉提升建设。 |
| 24 | 公众服务基础平台升级-“主动健康”宣教平台 | 主“动”健康改造，利用中心的诊疗数据，进一步挖掘数据，根据健康指数数据、病历数据及长期的、大量的人员交互行为分析出用户关注的文章，结合大量的知识库沉淀，最终达到精准推荐知识图文。 |
| 25 | 公众服务基础平台升级-统一用户认证平台 | 通过升级让用户只需要在微信公众平台一次性实名认证即可在多个系统里一键登录，解决当前用户在不同的业务系统里认证需要用户多次认证的问题。 |
| 26 | 公众服务基础平台升级-统一短信平台 | 通过短信平台隔离具体的短信供应商，由短信平台去统一适配短信发送、回执查询、发送记录管理等，从而提升短信发送效率与稳定性。 |
| 27 | 公众服务基础平台升级-邮寄材料服务功能 | 当用户下单后微信消息提醒工作人员、工作人在线审核、审核通过时可以部分退款、审核通过时数据直达HIS平台，审核不通过时全额原路退款、审核结果以微信消息提醒用户、支持工作人员在手机或PC上操作。 |
| 28 | 公众服务基础平台升级-满意度调查 | 利用微信公众号收集用户对诊疗服务的满意度情况。要求调查问卷能阶段性更换、问卷结果数据能够查看、导出。 |

电子政务云资源需求

本项目所需的虚拟机资源，由电子政务云统筹提供。具体如下：

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 应用服务器 | 文件数据存储资源 | 8 | 16 | 1000 | 1 |
| 2 | 虚拟机 | 应用服务器 | 用以部署应用及数据库的服务器资源 | 16 | 64 | 300 | 8 |

其他工作要求

  - 5.1售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

维护小组下设中心系统维护小组、软件维护小组、技术支持小组和培训小组，负责处理维护过程的相关问题，定期为系统硬件设备、系统软件、应用系统提供运行维护。

  - 5.2应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

  - 5.3培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 5.4验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的一个月以上的信息系统试运行服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内向上级主管部门发起组织专家验收申请。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

  - 5.5进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期约为6个月。

第一阶段：采购及合同签订（2个月）；

第二阶段：项目启动及系统设计（1个月）；

第三阶段：系统开发与实施（2个月）；

第四阶段：验收（1个月）。

  - 5.6项目团队人员要求

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于5人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 3人 |

（2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |

  - 5.7等级保护要求

本项目等级保护要求：三级等保。

  - 5.8软件测评要求

项目验收时需通过软件测评，取得相应的测评报告。

  - 5.9安全测评要求

项目验收时需通过安全测评，取得相应的测评报告。

  - 5.10商业密码应用需求

项目验收时需通过商用密码评测，取得相应证书。

  - 5.11技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）	系统总体设计说明书

（3）	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质1套以及电子文件1套。

供应商管理要求

（1）在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

（2）成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（3）成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

（4）参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

（5）成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

（6）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的响应总报价中。

（7）本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

（8）供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）的优先考虑。

（9）供应商具备近三年类似业绩的优先考虑。

知识产权及保密要求

1.成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2.项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3.临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

附录

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准