上海市重型柴油车排放大数据智慧监管子系统建设项目

采购需求

上海市环境科学研究院

2025年4月

项目概况

加强柴油车污染治理力度和提升柴油车管理智慧化水平是当前深入打好蓝天保卫战的重点任务和内在要求。国务院出台的《空气质量持续改善行动计划》、生态环境部等部委出台的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》和《上海市清洁空气行动计划（2023-2025年）》均针对重型柴油车污染治理提出了新的要求，从过去的提升新车标准和淘汰老旧车辆为主向“车、油、路、企”全链条智慧化管理的转变。

上海市重型柴油车保有量高、使用强度高、排放控制水平低，是移动源污染防治的重中之重。但传统的定期排放检验、路查路检、黑烟抓拍等依赖人工路检路查的手段无法实现对全市海量柴油车的动态达标监管，难以适应形势发展需要。因此，亟需建立实现实时、高效监管常规的监管技术，利用上海市现有16.9万辆已经接入本市重型柴油车远程排放监控系统的运行和排放监控数据，深化大数据交叉、挖掘和应用，提升重型柴油车的监管效率。

为了持续改善上海市空气质量，降低重型柴油车环境影响，提升重型柴油车污染防治效能、提高重型柴车监管效率，亟需在本市原有重型柴油车远程排放监控系统基础上建设上海市重型柴油车排放大数据智慧监管子系统，实现移动源领域“车、油、路、企”各环节污染防治智慧化、自动化，实现精准治污、科学治污、依法治污。

是否按信’创要求建设：是

运维后所属大系统：科技信息管理系统

建设目标

本项目通过采集和融合重型柴油车相关多源数据，形成上海市重型柴油车排放大数据中心，助力长三角机动车一体化监管数据共享与整合及各城市间机动车污染防治合作与联合监管，实现长三角区域重型柴油车运行排放动态监控，全市、道路、重点点位及重点行业企业重型柴油车污染排放的实时智能监管及特征分析、活动预测，重型柴油车污染特征提取及尾气净化装置健康状态诊断管理，全市加油站闭环管理，石化化工行业企业挥发性化学品运输车辆运行和VOCs泄漏管控和预警，易扬尘行业渣土车车运行及扬尘管控和预警，重大活动和临时管控措施自动汇总评估等功能，提高重型柴油车污染防治管理和重大活动保障的科学化和精细化水平，有力支撑移动源污染防治管理的科学决策。

（一）绩效目标

1、整合上海市和长三角区域重型柴油车北斗定位监控数据、上海市OBD排放在线监控数据、关键点位地理信息数据、车辆货运单据信息，完成以下内容的建设：重型柴油车相关多源数据整合模块；区域重型柴油车动态运效行排放监控；重型柴油车排放健康状态诊断；全市加油车辆点位规范管理及劣质油品溯源；道路及重点点位重型柴油车流量排放预测；挥发性化学品运输车辆运行和VOCs泄露监控；易扬尘行业渣土车运行及扬尘监管；重大活动和临时管控措施自动汇总评估八大模块。

2、通过平台建设，实现移动源领域“车、油、路、企”各环节污染防治智慧化、自动化，实现精准治污、科学治污、依法治污，全面提高监管能力。

3、平台面向上海市机动车污染防治工作相关委办局和区县管理人员，使其能够实时了解污染状况，实现对高污染车辆、高排放路段、点位的精准识别、动态预测、提前预警，平台使用人员满意程度≥95%。

4、在生态环境方面，为提升全市重型柴油车及用车企业行业移动源污染防治能力和效率提供技术支撑；为持续降低全市和区域重型柴油车总体排放水平，重型柴油车排放污染防治智慧化管理提供技术支撑。

（二）技术目标

系统不存在空值的关键数据；系统登录响应时间≤3秒；系统支持最大的用户并发数50个；接入车辆数不小于18万的完成率不低于95%；支持柴油车接入数不小于20万辆。详细关键指标指标要求如下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统稳定性 | ≥99.9% |
|  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  | 密码测评 | 通过 |
|  |  | 安全测评 | 通过 |
|  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 产出时效 | 项目实施进度 | 12个月 |
|  | 监测监管系统水平 | 监测指标数量 | ≥29个 |
|  |  | 监测数据完整性 | ≥80% |
|  |  | 监测数据准确率 | ≥80% |
|  |  | 监测对象月均风险预警数量 | ≥200个/月 |
|  |  | 监测对象风险预警准确率 | ≥80% |
|  |  | 监测对象风险预警完整率 | ≥80% |
|  |  | 监测监管月均做出辅助决策数量 | ≥5个/月 |
|  | 数据服务与数据治理水平 | 数据源覆盖度 | ≥80% |
|  |  | 采集数据量 | ≥3.7TB |
|  |  | 平均每月治理数据量 | ≥3778GB/月 |
|  |  | 平均每月数据分析量 | ≥3778GB/月 |
|  |  | 数据被调用率 | ≥95% |
|  |  | 支撑系统业务数量（个） | ≥7个 |
|  | 产出质量 | 每周连续运行和服务小时数 | 168小时 |
|  |  | 支持在线用户数 | 100个 |
|  |  | 支持在线并发用户数 | 50个 |
|  |  | 系统登陆时间 | ≤3秒 |
|  |  | 系统故障平均间隔时间 | >100天 |
|  |  | 平均页面响应时间 | ≤5秒 |
|  | 社会效益 | 支持柴油车接入数 | ≥20万辆 |
|  |  | 年检站基础数据采集覆盖率 | ≥98% |
|  |  | 上海市重型柴油车所属企业覆盖率 | ≥90% |

项目建设内容

项目整体架构

在搭建平台架构时，基于分层建设理念，采用分布式架构方式，搭建由网络层、基础设施层、大数据管理层、支撑层及应用层共5层大数据架构，同时兼顾数据规范管理体系与平台安全保障体系。

网络层：兼容多种网络方式，包含通讯外网、无线网络、局域网及政务内网，满足多源数据融合需要。

基础设施层：包含基础系统软件、服务器、网络设备及车载排放监控设备，满足系统正常运行所需硬件及软件支持。

大数据管理层：包含数据规范、安全及应用管理、数据资源整合管理及数据交换共享管理，使用国产化服务器及国产化数据库，对海量数据进行随机性的实时读取/写入访问，保证数据的高可靠性、高性能、面向列及可伸缩性；用多任务并行的方式对海量数据进行计算，提升数据并行处理能力，提高安全性和数据处理规模，确保海量数据的安全高效接收及处理。

支撑层：对数据进行解析、清洗及融合处理后，开发数据分析算法，构建数据处理模型，根据业务及场景需要分析数据，支撑应用层正常运行。

应用层：面向“车-油-路-企”等对象的应用场景，为实现“车辆-企业-行业-区域”不同层级重型柴油车排放的全时空、全链条“科学化、精准化”监管，构建业务应用层，为用户提供可视化的数据BI应用看板，主要包含区域动态监控、车辆排放管理、油品管理、道路热点预测、VOCs及扬尘管控重点行业车辆管理以及重大活动和自动汇总评估等模块，可根据用户需要灵活组合展示。

本项目将完成其中主要模块的建设任务，具体任务详见3.6软件开发清单。

图1 平台架构

项目业务流程

整合采集的多源数据，根据不同业务场景需要开发各种分析算法，发现异常，及时报警提醒，同时推送相关执法部门。

图2 业务分析及预警处置流程

项目技术路线

1、开发模式：全栈模式，前后端耦合集成，保障技术一致性同时减少系统通讯开销。

2、前端技术：使用H5和JavaScript框架开发，通过反向代理访问后端服务。

3、后端技术：使用Java开发，部署在国产服务容器中，对外提供服务。

4、数据库：国产信’创数据库。

5、操作系统：国产信’创操作系统。

6、中间件：国产信’创中间件。

7、加密技术：数据传输加密采用国密SM算法，存储加密使用SM哈希校验。通过等保二级认证，日志留存≥6个月，并提供审计接口。

8、安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。

项目部署环境

本项目全面依托上海市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等基础设施由市电子政务云统一提供。系统需依据信’创要求实现，按照上海市电子政务云相关管理要求，以及项目安全及密码应用需要完成环境及应用部署。

项目建设内容

完成以下内容的建设：

（1）重型柴油车相关多源数据整合模块建设

实现重型柴油车北斗定位监控运行数据和车辆基础信息、挥发性化学品运输车辆运行和车辆信息、挥发性化学品运单信息、扬尘监控点位地理信息、长三角区域内活动的重型柴油车和非道路移动机械北斗定位监控运行数据信息的对接及数据融合管理。

（2）区域重型柴油车动态运行排放监控模块建设

实现长三角区域重型柴油车和非道路移动机械运行、排放情况计算，运行排放情况动态监控及多渠道动态推送。

（3）重型柴油车污染特征提取及尾气净化装置健康状态诊断模块建设

实现重型柴油车的NOx排放污染特征提取及SCR故障诊断、PM排放污染特征提取及DPF故障诊断、电控系统软件篡改识别和诊断及问题车辆维修整改建议和多渠道动态推送，精准识别和动态跟踪问题车辆，提供维修建议并主动推送维修信息，跟踪维修效果。

（4）全市加油车辆、点位规范管理及劣质油品溯源模块建设

实现全市汽柴油供销系统基础信息数据建立，全市社会加油站、内部加油站油品供油情况监控，全市异常油品供应行为识别和预警及全市劣质油品供应点位识别和推送。

（5）道路及重点点位重型柴油车流量、排放预测模块建设

实现全市重型柴油车运行排放预测“模型搭建-动态学习-参数更新”，全市区域、道路、点位的重型柴油车96小时逐时预报及城市重大活动交通管控措施预测、评估和推送。

（6）石化化工行业企业挥发性化学品运输车辆运行和VOCs泄漏管控和预警模块建设

实现挥发性化学品运输车辆及其相关行业企业基础数据库搭建，挥发性化学品重点生产、使用企业及其运行车辆集中活动区域识别及关键点位周边分VOCs物种的承运车辆活动水平和泄漏量和预警。

（7）易扬尘行业渣土车运行及扬尘管控和预警模块建设

实现渣土车、水泥搅拌车及其相关工地、码头、倾倒点基础数据库搭建，渣土车、水泥搅拌车集中活动热点识别及关键点位周边渣土车、水泥搅拌车活动情况和预警。

（8）重大活动和临时管控措施自动汇总评估模块建设

基于人工智能大模型和本地化知识库搭建报告生成智慧体，实现重型柴油车“车、油、路、企”监控和预警信息汇总，重大活动和临时管控评估报告自动生成及重大活动和临时管控评估报告自动多渠道推送。

软件开发清单

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、重型柴油车相关多源数据整合 | 重型柴油车北斗定位监控数据融合 | 开发重型柴油车北斗定位监控运行动态数据接口及车辆静态信息接口，通过动态数据接收网关服务及静态数据接收服务，实现实时动态接收上海市所有重型柴油车北斗定位监控数据、更新新注册车辆信息。 |
| 2 |  | 挥发性化学品运输监控数据融合 | 开发上海市挥发性化学品运输车辆运行监控数据接口及车辆静态信息接口，通过动态及静态数据接收服务，实现实时动态接收挥发性化学品运输车辆运行信息、更新新注册车辆。 |
| 3 |  | 挥发性化学品运单信息数据融合 | 开发上海市挥发性化学品运单信息数据接口，通过数据接收服务实现实时动态采集挥发性化学品运单信息。 |
| 4 |  | 扬尘点位地理信息数据融合 | 开发扬尘监控点位地理信息数据接口，通过数据接收服务实现动态更新上海市扬尘监控点位的地理位置信息。 |
| 5 |  | 长三角区域内活动重型柴油车北斗定位监控数据融合 | 开发长三角区域内活动重型柴油车北斗定位监控运行数据接收接口，通过动态数据接收网关服务，实现实时动态接收长三角区域内所有重型柴油车北斗定位监控数据。 |
| 6 |  | 数据融合管理 | 将重型柴油车北斗定位监控数据，化学品运输定位监控数据及长三角区域内的重型柴油车定位监控数据视作不同的数据源，放在同一个数据库进行管理，便于数据的交叉比对，分析融合，包含以下功能：北斗定位监控数据管理、静态车辆信息管理、化学品运单信息管理、扬尘点位信息管理。 |
| 7 | 二、区域重型柴油车动态运行排放监控 | 区域重型柴油车运行排放情况计算 | 基于长三角区域内活动的重型柴油车北斗定位监控运行数据，通过高精度机动车排放模型，实现区域内运行的重型柴油车逐车运行排放计算，进一步统计分析区域内重型柴油车整体运行情况。 |
| 8 |  | 区域重型柴油车运行排放情况动态监控 | 基于车辆基础信息、逐车运行排放数据及地理信息数据，通过大数据统计分析，实现不同省市县、不同车型、不同排放标准重型柴油车运行量、排放量的动态跟踪分析以及不同省市县、不同车型、不同排放标准重型柴油车运行、排放空间分布情况监控。 |
| 9 |  | 区域内重型柴油车运行、排放情况动态推送 | 基于分析出的重型柴油车排放情况，形成长三角区域重型柴油车运行排放分析报告文件，通过多渠道推送手段，实现区域重型柴油车运行、排放情况汇总报告的自动推送。 |
| 10 | 三、重型柴油车污染特征提取及尾气净化装置健康状态诊断 | 重型柴油车NOx排放污染特征提取及SCR故障诊断 | 基于车载远程排放监控终端采集的车辆发动机实时数据流、车辆SCR系统实时运行监控数据和定时故障代码信息数据，结合重型柴油车NOx排放污染特征提取算法及SCR系统健康诊断规则实现逐车NOx排放特征提取和车辆SCR系统健康状态诊断。 |
| 11 |  | 重型柴油车PM排放污染特征提取及DPF故障诊断 | 基于车载远程排放监控终端采集的车辆发动机实时数据流，车辆DPF运行、再生实时监控数据和定时故障代码信息，结合重型柴油车PM污染排放特征特征提取算法及DPF故障诊断规则，实现逐车颗粒物排放特征提取和车辆DPF系统健康状态诊断。 |
| 12 |  | 重型柴油车电控系统软件篡改识别和诊断 | 构建车辆ECU（电控系统）软件CVN（软件识别标定号）和CALID（校准识别码）数据库、通过监控CVN及CALID的变化情况结合重型柴油车反作弊算法，实现对车辆作弊行为的初步识别。识别作弊行为后，计算多作弊车辆的轨迹交叉点，动态滚动分析作弊场所。去往作弊场所且已识别有作弊行为的车辆，认定其为高度疑似软件篡改车辆。 |
| 13 |  | 问题车辆维修整改建议和动态推送 | 构建“健康状态-问题诊断-维修建议”知识库，根据重型柴油车SCR、DPF装置健康状态结果和软件篡改行为诊断结果，为每一辆存在排放问题的重型柴油车生成维修建议，并通过短信、微信公众号等多种渠道自动推送维修建议到车辆所有人，督促其维修车辆，降低车辆污染排放量。 |
| 14 | 四、全市加油车辆、点位规范管理及劣质油品溯源 | 全市汽柴油供销系统基础信息数据建立 | 建立全市油品贮库、社会加油站、合规内部加油站地理信息数据库，全市汽柴油运输车辆基础信息数据库以及全市内部加油站服务车辆注册系统。 |
| 15 |  | 全市社会加油站、内部加油站油品供油情况监控 | 基于汽柴油运输车辆运行轨迹、车辆运单信息，社会和内部加油站地理信息数据，通过监控社会和内部加油站进出车辆的活动情况，实现全市加油站油品供应情况的动态监控。 |
| 16 |  | 全市异常油品供应行为识别和预警 | 通过汽柴油运输车辆违规供油’行为识别算法,实现对汽柴油运输车辆在工地、堆场内部违规供油’行为的动态识别；基于内部加油站电子围栏和对应服务车辆注册信息，结合进入电子围栏车辆轨迹和所属企业数据，实现对内部加油站对外销售行为的动态识别和预警；建立预警规则，识别并定期推送异常油品供应行为线索。 |
| 17 |  | 全市劣质油品供应点位识别和推送 | 利用DPF健康状态诊断算法的获得的高背压问题车辆清单和其运行轨迹，与获得的异常油品供应行为点位进行比对，获得劣质油品供应点位及汽柴油运输车辆清单，通过多渠道主动推送线索给相应管理部门，提高劣质油品执法管理效率。 |
| 18 | 五、道路及重点点位重型柴油车流量、排放预测 | 排放预测模型搭建及动态更新 | 全市重型柴油车运行排放预测“模型搭建-动态学习-参数更新”。结合已有重型柴油车运行排放大数据分析情况，建立以CNN-LSTM算法为驱动核心的预测模型，实现预测模型的预测参数动态更新。 |
| 19 |  | 区域、道路、点位96小时逐时预报 | 全市区域、道路、点位的重型柴油车96小时逐时预报。建立重点预测区域、道路、点位数据库；通过订单式区域、道路和点位预报需求输入和绘制工具；按照订单要求动态输出各区域、不同排放标准、车型的运行、排放预测结果（24小时、48小时、72小时、96小时）。 |
| 20 |  | 城市重大活动交通管控措施预测、评估和推送 | 城市重大活动交通管控措施预测、评估和推送。建立基于预测结果偏离程度的临时管控措效果评价规则，结合预测结果和实时监控结果对管控效果进行评估，并通过短信、微信公众号等手段自动推送评估报告文件。 |
| 21 | 六、石化化工行业企业可挥发性化学品运输车辆运行和VOC泄露管控及预警 | 搭建化学品运输车辆及企业基础数据库 | 挥发性化学品运输车辆及其相关行业企业基础数据库搭建。建立全市易挥发性化学品运输车辆基础信息数据库、全市挥发性化学品运单信息提取规则库以及全市挥发性化学品生产、使用企业地理信息数据库。 |
| 22 |  | 化学品重点产用企业运行车辆集中活动区域识别 | 挥发性化学品重点生产、使用企业及其运行车辆集中活动区域识别。利用挥发性化学品运单信息及其运输车辆运行轨迹，定期更新全市分VOCs物种的挥发性化学品重点途径路段、集中区域。再结合挥发性化学品生产、使用企业信息，动态更新全市分VOCs物种的挥发性化学品动态生产、使用企业分布情况。 |
| 23 |  | 关键点位周边分VOCs物种的承运车辆活动水平和泄漏量和预警 | 包含点位周边车辆活动情况数据管理和泄露记录数据管理，建立物种泄漏预警规则，物种泄漏预警规则管理，关键点位周边物种泄漏预警及推送，关键点位周边物种泄漏预警及推送记录管理。 |
| 24 | 七、易扬尘行业渣土车运行及扬尘管控和预警 | 渣土车、水泥搅拌车及其相关工地、码头、倾倒点基础数据库搭建 | 渣土车、水泥搅拌车及其相关工地、码头、倾倒点基础数据库搭建。建立全市渣土车、水泥搅拌车车辆基础信息数据库以及全市工地、码头、倾倒点地理信息数据库。 |
| 25 |  | 渣土车、水泥搅拌车集中活动热点识别 | 渣土车、水泥搅拌车集中活动热点识别。利用渣土车、水泥搅拌车运行轨迹，结合车辆集中活动地智能识别算法，实现全市渣土车、水泥搅拌车途径热点路段、区域的定期更新。再结合工地、码头、倾倒点信息，动态更新全市热点工地。 |
| 26 |  | 关键点位周边渣土车、水泥搅拌车活动情况和预警 | 关键点位周边渣土车、水泥搅拌车活动情况和预警。利用渣土车、水泥搅拌车轨迹和道路扬尘排放量算法，获得关键点位周边500米、1000米、2000米范围相关车辆活动情况、扬尘量情况，建立预警规则，定期和预警情况下推送关键点位道路扬尘测算结果。 |
| 27 | 八、重大活动和临时管控措施自动汇总评估 | 重型柴油车监控预警信息共享 | 开发重型柴油车“车、油、路、企”监控和预警信息汇总接口，实现重型柴油车监控和预警信息的安全开放共享。开发“车、油、路、企”所有监控、分析、预警等信息标准API接口，提供对外数据共享接口，业务增加时，对外共享接口随之更新。 |
| 28 |  | 重大活动和临时管控评估报告自动生成 | 重大活动和临时管控评估报告自动生成。采用订单模式，平台可以按照订单要求配置评估报告及其简报的内容和版面，动态更新评估报告内容。 |
| 29 |  | 重大活动和临时管控评估报告自动推送 | 重大活动和临时管控评估报告自动推送。重大活动及临时管控报告生成后，可配置一种或多种推送渠道，实现按照配置定期通过短信、微信公众号、邮箱等手段自动推送评估结果给相应管理部门人员。 |

电子政务云资源需求

本项目依托上海市电子政务云申请服务器资源为6台虚拟机，CPU72核、内存512GB、存储19500GB。训练GPU，NVIDIA A100显卡一张。推理GPU，NVIDIA RTX4090显卡一张。项目实施过程中，按电子政务云平台提供的实际资源情况做调整。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）项目验收前提供至少1次系统操作培训。在12个月的质量保证期内，至少提供1次与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应提供培训签到表、培训记录和培训报告。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和系统管理员的日常应用维护培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收符合上海市数据局验收标准。

（2）通过密码、安全、软件测试。

（3）验收分初验和终验，软件开发完成率与项目验收合格率均需达到100%，系统稳定性需≥99.9%，数据安全事件发生次数0次。

（4）初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验申请，招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（5）初验时，供应商须提供软件文档包括但不限于《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署手册》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。项目通过招标方组织的初验评审，并且所有初验材料通过验收后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面意见，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（6）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（7）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（8）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（9）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（10）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期计划分为3个阶段：

第一阶段为合同签订之日起至2025年10月底前，完成项目需求调研、设计、和部分开发等。

第二阶段为合同签订之日起至2026年6月底前，完成项目需求开发和测试等。

第三阶段为2026年7月至2026年10月31日前，完成项目试运行和验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于14人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），其中至少3人驻场（含项目经理），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备计算机类高级职称，十年及以上信息化工作经历，担任过生态环境、交通等相关信息化项目负责人的优先 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具备计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发和实施 | 11人 | 具备计算机类、生态环境类、交通类等相关工作经验，具备相关专业高级职称的优先 | 其中2人驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量监管 | 1人 | 具备计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 具备计算机类、生态环境、交通类相关工作经验，具备相关专业高级职称的优先 | 其中1人驻场 |

等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护二级建设。

商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第二级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

－ 招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

供应商要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

8、供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001或GB/T22080）、环境管理体系认证证书（ISO14001)、质量管理体系认证证书（ISO9001或GB/T19001)的优先。

9、供应商具有机动车污染防治领域软件著作权或授权发明专利的优先。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准