上海市供水管理处业务管理信息系统（2025年升级改造）采购需求

项目概况

建设背景

上海市供水管理处业务管理信息系统包含两个行业管理应用软件系统：上海市取用水收费和业务管理系统、上海市居民住宅二次供水设施监管信息系统，于2016年合并投入使用。由于取用水开账业务发生变化，系统因建设年份过早，无法满足如新版水资源费开账、地下水回灌退费开账、自来水加价水费欠费催缴等业务需求，给日常管理工作造成了不便。

随着新一代信息技术的快速发展与信创战略的提出，各政企单位深入开展数字化转型工作与信创工作，即是完成“十四五”时期建设“数字中国”的重要战略任务，又是响应国家信息技术应用创新发展的要求。正是在此背景下，本项目提出对上海市供水管理处业务管理信息系统进行升级改造，既包含利用新技术、新模式对原有业务模块进行升级，也包含国产化适配改造，旨在确保日常供水管理处业务管理工作更顺畅的展开，以及业务应用能够在信创环境下正常运行，不出现信息安全、数据安全问题。

建设目标

本项目旨在对上海市供水管理处业务管理信息系统的业务管理模块进行升级改造，并根据账务管理的业务需求增加新版水资源费开账、地下水回灌退费开账、自来水加价水费欠费催缴等功能模块。同时，按照国家对信息化系统的信创改造相关要求，本项目还将落实上海市供水管理处业务管理信息系统业务模块的国产化适配改造任务，完成应用系统适配改造、数据库系统适配改造、国产密码应用开发等多项内容。确保整个系统最终能在国产化环境中正常运行，保障供水管理业务应用顺畅、安全开展。

建设内容与任务

本项目需要建设的内容与任务包括：

- 应用系统适配改造：按照信创改造工作要求对业务管理信息系统功能进行改造，包含原有两个行业管理软件（即上海市取用水收费和业务管理系统和上海市居民住宅二次供水设施监管信息系统）的所有功能，以保证业务管理信息系统符合信创改造工作要求的国产化操作系统、中间件及终端浏览器的平台环境，正常提供业务应用服务。

- 数据库系统适配改造：将系统所采用的数据库由Oracle改为国产数据库（RDS），并将历史数据迁移至国产数据库中，与改造后的应用系统程序进行联调、数据验证及测试。

- 地图服务适配改造：改造成国产化地图服务平台。

- 账务管理模块新增子功能开发：包括新版水资源费开账、抄表不开账、处罚开账、模拟开账、回灌退费、自来水加价水费欠费催缴功能。

- 国产密码应用开发：建立基于密码技术的统一支撑平台，支持高强度身份鉴别、数据完整性、数据保密性等安全功能。

现状分析

- 信息系统现状

上海市供水管理事务中心已建设有供水统一业务管理平台，以达到“统一门户管理、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一数据管理、统一安全防护”要求。近年来，供水管理事务中心陆续完成了供水管理信息系统、供水管理处业务管理信息系统、用水定额管理信息系统、取水超定额管理信息系统、取用水（设施）数字化动态监管子系统等与日常业务管理相关部分的系统建设。

本项目进行升级改造的业务管理信息系统是供水统一业务管理平台的子系统 。与供水统一业务管理平台系统存在用户、组织结构等基础信息共享，需要符合水务局“六个统一”的管理要求。

- 数据量情况

| 现有数据存储量（GB） | 85 |
| --- | --- |
| 系统正常运行所需的数据存储量（GB） | 10 |
| 三年内系统所需的存储（GB) | 115 |

业务需求

业务管理信息系统主要是市供水管理事务中心日常业务管理的操作平台之一，用户包括中心取水科、节水科、供水科、财务科、规划建设科、科技发展科核心业务人员，以及市供水管理事务中心、市水务局、市大数据中心等局属单位管理人员。其中，业务人员是系统的主要用户，依托系统加强对行业取用水收费与账务管理，行业动态规划，以及日常监督与考核工作；管理层领导及关联单位用户主要通过系统数据关键指标、业务报表与分析内容进行决策，推动行业监管进一步从经验管理向数据驱动转型。

总体技术要求

依据市经信委政务信息系统整合的需求，结合水务局及市供水事务管理中心的信息化规划发展，遵循上海市水务局的数据中心有关标准与规范，数据库基于市水务局数据中心进行建设，按照业务、政务管理等需要划分不同区域，进行统一数据交换、共享和管理。

系统架构要求

本项目为保证内外应用集成的标准化和安全性，需要满足市水务局、市供水管理事务中心相关技术规范，与上海市政务云规范实现自身的集成和部署，进行虚拟化的运行环境整合以及应用组件整合，并满足国产化要求。应用系统架构设计要求遵循“平台无关性原则”，符合“前后端分离”和“应用和数据分离”，有集群架构和数据备份的设计。

系统开发与运行环境要求

在系统设计建设过程中，满足上海市政务云相关技术规范要求，统筹考虑现有硬件、网络、产品软件、应用软件模块及数据资源的充分共享，要考虑到未来的可扩充性与可维护性的要求，节省工程投资，提高系统应用效能。

系统作为供水管理日常工作的平台，要求7*24小时的不间断运行，必须稳定可靠。

系统应基于B/S架构开发，方便将来在不同场景下展示。

性能要求

- 技术的先进性

- 系统应采用先进成熟的技术，以保证投资的有效性和延续性。

- 系统的稳定性

- 保证平台能够正常运作；

- 平台应能够7*24小时连续稳定工作；

- 软件版本升级或改造应在不影响业务的情况下进行，升级前应在测试环境中进行测试，测试通过之后才能上线运行。

- 系统的可维护性

- 系统应能使用户根据权限对数据进行查询及下载操作，同时方便系统管理员集中方对用户进行配置和管理。

- 服务响应时间及压力性能要求

- 系统应能承受大量基础数据加载，具备较快的反应速度。系统服务的响应时间小于等于3秒，系统应支持同时在线用户量约85人左右，支持并发用户量10人左右。

- 系统的兼容性

- 系统需要有较高的兼容性，可以运行在目前主流的国产浏览器上。

- 数据安全性

- 对系统中的部分敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。

安全要求

本项目应用系统部署在市政务云，各项安全措施应结合市政务云现有措施进行，并开展必要的补充完善。系统整体安全保护能力建设要满足系统安全等级二级内容。

除此，本项目要在严格遵守市水务局、市供水管理事务中心的网络安全管理办法、项目驻场人员管理办法、安全保密规定等相关要求下开展工作。对违反有关规定，造成网络设施损坏、网络感染计算机病毒、系统瘫痪、内部信息资源泄密等安全事故后果的，要按国家有关规定追究相应责任。

其它设计要求

供应商需满足以下设计要求：

- 方案符合实际需要，有较强的实效性和实用性；

- 方案设计先进合理，在保障成熟的前提下有一定的前瞻性和创新性；

- 在可靠性、安全性方面能提供较为完备的解决方案；

- 方案具有良好的扩展性，能满足不断发展的管理和服务的需求；

- 应用系统需通过相关的软件功能测试、安全测评、密码测评。

系统功能要求

- （一）上海市取用水收费和业务管理系统

基础信息管理

对原有基础信息管理模块进行适配改造，实现基础资料管理、取用水水价管理。

取用水户管理

对原有取用水户管理模块进行适配改造，实现取用水户户籍管理、取用水工程设施信息管理。

用水计划管理

对原有用水计划管理模块进行适配改造，实现用水定额管理、用水计划指标编制管理、用水计划指标网上申报、用水计划指标审批与核定管理、水平衡测试管理、电子监察等。

取水计划管理

对原有取水计划管理模块进行适配改造，实现地表水和地下水取水计划管理。

抄表管理

对原有抄表管理模块进行适配改造，实现自来水表务管理和取水(地表水、地下水)表务管理。

账务管理

对原有账务管理模块进行适配改造，实现开账管理、帐务处理、收费管理、账单单据管理、发票管理；并根据业务需求调整新增新版水资源费开账、抄表不开账、处罚开账、模拟开账、回灌退费、自来水加价水费欠费催缴。

应急预案管理

对原有应急预案管理模块进行适配改造，实现自来水用水应急预案管理和取水应急预案管理。

指标分析

对原有指标分析模块进行适配改造，实现取用水总量控制，取用水日常管理，取用水收支情况等相关指标的数据实施监测和统计,并针对取用水户的取用水情况进行评级分析。

报表管理

对原有报表管理模块进行适配改造，涉及计划用水报表约为100张、地表水报表25张、地下水报表55张。

统计查询

对原有统计查询模块进行适配改造，实现计划用水综合查询、地表水综合查询、地下水综合查询。

系统管理

对原有系统管理模块进行适配改造，实现严格的用户权限控制，包含组织机构管理、用户管理、角色管理、权限管理。

- （二）上海市居民二次供水设施监管信息系统

实时监测管理

对原有实时监测管理模块进行适配改造，实现对二次供水水质数据的实时监测，涉及数据异常通知、历史数据查询、数据导出。

数据接口

对原有数据接口模块进行适配改造，实现水务局、供水企业及相关管理部门的数据共享和交互。

地理信息查询

对原有地理信息查询模块进行适配改造，以地图可视化方式展现二次供水水质数据，实现指定小区定位、小区二次供水水质信息查询。

信息公开

对原有信息公开模块进行适配改造，显示各小区实时水质信息（总氯、浊度）数据，以及展示相关新闻、通知、政策法规内容。

设施改造进度管理

对原有设施改造进度管理模块进行适配改造，实现按照年度、区域查询相关计划，对计划进行管理修改，浏览各个小区工程进展的数据记录，并提供进度预警等。

设施运维管理

对原有设施运维管理模块进行适配改造，实现二次供水设备基础信息管理、设备档案管理、备品备件管理、维护计划管理。

密码应用建设要求

本系统的密码应用安全需要达到《密码应用基本要求》中二级指标要求。密码应用功能模块开发包括：业务重要数据安全传输模块，服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，重要可执行程序签名验签模块，用户访问控制信息签名验签模块，应用系统重要数据解密模块，应用系统重要数据签名验签模块。

数据交换共享要求

为实现政务数据打通与数据赋能，本项目涉及的上海市供水处业务管理信息系统经升级改造后将继续提供市水务局和市大数据中心的数据交换和共享功能，以实现上海市供水管理部门的协同管理。

项目实施要求

项目进度要求

2025年12月31日之前完成全部软件开发工作并通过验收（含不少于1个月试运行期）。

根据工期要求，供应商在合同生效后的10天内，应编制进度时间表，并递交给采购人审核。

供应商应合理安排工期，严格按照采购人、监理方批准的工程进度要求完成。对因设计变更、不可抗力等原因造成的工期延误，供应商应该及时报告采购人、监理方，经采购人认可后，工期顺延。

项目管理要求

- 项目管理目标

- 质量目标：系统运行稳定、达到设计要求，并圆满通过有关部门组织的验收；

- 进度目标：确保应用系统开发测试部署在预定的时间内完成。

- 项目管理工作内容

在本项目建设过程中，供应商应在项目管理领域需要完成的工作主要包括：

- 对整体项目进度和各分项目进度进行控制，保证项目按时提交；

- 组织协调项目各环节工作，保证项目顺利推进；

- 制定整体项目目标、分阶段目标和分项目目标，并制定各类目标相应的考核计划，规避各类项目风险保证项目质量；

- 管理项目团队的组织和人员，为项目提供组织保障。

质量管理要求

供应商应对质量标准的制定、现场作业质量管理、安全管理等建立完整有效的质量保证体系，制定质量保证计划。

验收标准按国家相应工程质量验收规范执行。

项目人员要求

供应商应充分证明项目组组成符合本项目建设要求。

供应商须服从业主单位和监理方的管理，做好与其他有关单位的协调配合，保证本项目质量、进度。在需求分析、架构设计等关键阶段实现驻场开发服务，系统驻场开发人员（含项目经理）大于等于6人，具有“计算机技术与软件专业技术资格”中级职称及以上人员不少于4人，项目经理提供全过程驻场开发服务。

为了有效地合作，顺利实施本项目，供应商需说明项目管理机构和人员组成。成交后，必须在合同生效后10天内将其项目管理机构和人员组成提供给业主单位，同时供应商必须委派其项目经理明确其授权范围。供应商不得随意变更项目经理。

项目完工验收前，供应商不得更换项目经理和主要技术负责人，如有特殊情况，应及时通知采购人和监理方，并附上拟更换人员的简历、学历证明、资格证明，经采购人审核同意后方可更换。

供应商不得代表采购人或以采购人名义做出任何承诺，否则一切后果由供应商承担。

以上个人资料需提供相关社保资质材料和资质证书复印件，原件备查。

在本项目实施期间，采购人和监理方有权指定其人员对供应商执行合同的情况进行检查和审计。

系统交付要求

供应商应提供完整的源代码和相应文档，包括但不限于《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《安装部署手册》、《试运行计划》、《试运行报告》、《培训报告》、《用户手册》。

测试要求

本项目系统需通过软件功能测试，系统安全测评和密码测评，且符合政务云的要求。

培训要求

培训内容要以会用、能用为目标，制订详细的、切实可行的培训计划，针对领导和管理人员层面、浏览操作人员层面、技术管理和维护人员层面等分别进行培训。培训过程应提供各类的培训资料给客户，培训资料以电子文档和纸质文档两种通用格式为主，结合多媒体介绍和演示进行。

供应商需合理安排课程，每个课程课时不少于2个工作日。

售后服务要求

供应商需编制详细的售后服务方案。

验收以后本项目至少需提供1年现场软件免费质保售后服务（包括系统功能调整，模块更新等），质保期内驻场售后服务人员不少于2人。

供应商能力要求

供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证优先考虑。