上海儿童医学中心张江院区信息开办项目

建设管理服务用户需求

- 项目概述

根据“上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心国家儿童医学中心（张江新院区）开办配套信息化项目”的建设内容，协助医院共同管理张江院区信息开办项目建设。主体项目建设内容：基础设施建设（机房建设、网络设备、基础硬件、基础软件、电话系统以及会议室系统)；智能专区建设(数字化手术室、医护对讲、床旁智能交互、智能输液报警、智能定位、智慧病区软件）；专用硬件配备（包括业务终端、通用终端、自助终端、信息发布设备、停车场诱导寻车、会诊业务终端、远程查房车（患者端）)；按照申康中心“三统一”新型智慧医院建设要求，构建智慧医疗、智慧服务、智慧管理"三位一体"的智慧医院，并根据本院需求构建智慧科研以及集团大数据平台来实现两院区统一管理与应用；信息安全建设，根据国家网络安全等级保护规范三级要求建设。

- 项目服务地点：上海儿童医学中心张江院区

- 项目服务内容

本项目主要内容为上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（一）项目实施、项目竣工交付使用阶段、项目验收提供管理服务，为上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（二）及上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（三）提供项目前期准备、项目实施、项目竣工交付使用、项目验收的全过程管理服务。

- 管理服务要求

### 管理服务范围及期限：

1.1 管理服务范围：为上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（一）项目实施、项目竣工交付使用阶段、项目验收提供管理服务，为上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（二）及上海儿童医学中心张江院区信息开办项目（三）提供项目前期准备、项目实施、项目竣工交付使用、项目验收的全过程管理服务，全面维护采购人本项目合法权益，帮助采购人尽可能实现预定的合理建设目标。

1.2 服务期限：从本项目管理服务委托合同签订之日起至合同内容履行完毕并经验收合格。

### 管理服务内容

- 根据本项目相关合同，复核项目付款申请、设备及材料等相关信息以及其他相关材料等。

- 负责对本项目建设质量、进度、投资及各类合同实施有效的管理，处理突发事件和各类问题，协调各参建单位之间的关系。

- 协助采购人监督、巡查项目实施现场，并做好检查记录。如发现安全隐患，应及时向承建单位和监理单位提出整改意见，督促限期整改并及时复查汇报整改结果。

- 建立、健全项目文档管理档案，指派专人负责建设项目的各类资料、合同等的收集、整理和存档工作。

- 组织制定初步验收及竣工验收的工作计划。

- 组织召开项目竣工验收会，并协助办理竣工验收手续。

- 根据相关财务制度，协助采购人完成资产登记工作。

- 督促各方完成项目资料整理和归档工作。

- 组织开展项目移交工作，收集、整理、存档项目完整的资料，负责办理相关竣工验收手续，并提交《项目管理服务总结报告》。

- 管理服务人员的要求

### 5.1 总体要求

投标单位需配备满足项目所需的项目管理服务团队。项目管理服务团队人员不少于20人，常驻现场人员5人以上，并必须保持相对稳定，未经采购人书面批准不得更换其项目管理人员。

### 5.2 项目经理资质要求

- 本项目经理必须为本单位在职员工，并具备人社部门、工信部门颁发的信息系统项目管理师证书，计算机专业高级职称证书，承担过至少10年信息化同类工程项目的实践经历的优先考虑。

- 本项目派驻的项目经理不得兼职本项目以外的项目管理服务工作。

- 本项目经理应具有较强的组织能力和协调能力，能够根据工程的实际情况及时地分析并预见影响工程质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。

### 5.3 其他服务人员的资质要求

- 本项目管理服务团队需专业配套齐全，年龄结构合理。服务团队成员需配备信息系统项目管理师、一级造价师、一级建造师、信息系统监理师、注册监理工程师、注册咨询师等成员。服务团队人员的数量和专业技术结构应满足项目的需求。各专业项目管理服务人员需具有相关资格证书，项目管理人员数量及工种应满足本项目管理工作需要。

- 项目管理人员有良好的职业道德和严谨的工作作风，在项目管理过程中不得向各承建单位、第三方服务单位、货物供应单位等介绍指定分包商和供应商。

六、验收要求

建设管理服务单位提交《项目管理服务总结报告》满足项目验收要求，且张江院区信息开办项目正式验收通过后，视同该项目建设管理服务工作通过验收。

七、服务承诺要求

投标单位需做出以下服务承诺：

7.1 组建一支有丰富经验的服务团队，致力于本项目建设。保证项目高质量按时完成，保证为采购人提供优质服务。

7.2 提供本市多种技术服务方式，包括现场服务（5*8小时）、电话支持（7*24小时）、响应时间1小时到现场等。

7.3 遵循守法、公平、公正、独立的原则进行项目管理服务。

7.4 不得以任何形式将本项目业务转包或分包给第三方。

7.5 投标单位承诺如违反项目合同规定、未遵守承诺、未能对工程中出现问题及时响应并造成采购人经济损失的，将根据相应责任向采购人进行赔偿。

7.6 知识产权承诺

1） 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、核心技术、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式等，但不限于上述形式）归采购人所有。投标单位向采购人交付的服务已享有知识产权的，采购人在许可范围内合理使用。

2） 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归采购人所有。未经采购人书面同意，投标单位不得以任何形式申请。

3） 投标单位不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经采购人书面同意，投标单位不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，投标单位则全额赔付采购人本项目成交金额以及投标单位通过侵害行为获得的全部收益

4） 没有采购人明示的书面同意，投标单位不能做出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

5） 投标单位提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由供应商承担，采购人不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

7.7 保密承诺

1)	投标单位承诺参与本项目的所有服务人员须严格保守与上海儿童医学中心张江院区信息开办项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购人及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购人及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果。

2） 投标单位不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

八、其他要求

投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书优先考虑；具有其他医院开办信息化及医疗行业项目管理经验的优先考虑。

本工程项目合同将采取闭口包干的性质，投标总价应包括项目管理服务全部内容。投标单位必须注意无论实际工程造价是否与估算造价有差距，或实施完成的总投资额度与批复的投资额度有任何的差异，或施工工期与计划工期不一致，包干管理服务费不允许额外收取费用。

投标单位不得从事与本项目有关的设备采购、系统集成和应用系统开发等相关任务的商务活动。