三分中心2024年信息系统

安全测评服务采购需求

上海市大数据中心

2024年

项目概述

项目背景：根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等要求，对上海市大数据中心三分中心主管的信息系统提供等级保护安全测评服务、密码应用安全性评估、新应用上线前的安全检测服务、数据安全风险评估服务。

测评服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日

测评服务地点：上海

组织形式：集中采购

测评服务采购方式：竞争性磋商

面向企业类型：各类供应商

是否接受联合体响应：否

服务范围

对三分中心主管的信息系统提供等级保护安全测评服务、密码应用安全性评估、新应用上线前的安全检测服务、数据安全风险评估服务。

系统重要等级

需要根据系统的业务特性确定具体类型，重要信息系统标准如下：

1、安全保护等级为第三级及以上的；

2、明确被定义为关键信息基础设施；

3、属于党政机关门户网站和重要新闻网站；或向公众提供水、电、气、热、健康码等服务的政务系统；或存储个人信息数量超过100万条的；或存储敏感个人信息数量超过10万条的；或存储中心重要数据超过10万条的；或服务用户数量超过1000万的；具有其它重要价值的；

4、其他一旦出现网络安全事件会造成重要或不可替代政务服务或监管活动整体中断或影响的；

5、涉密信息系统原则上为重要信息系统。

除上述情况以外的信息系统为一般信息系统。

根据以上标准，本项目信息系统重要等级分类如下：

| 序号 | 信息系统名称 | 重要性 | 测评需求 | 所属团队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 民政业务信息管理平台 | 重要 | 等保三级、密码应用测评 | 民政团队 |
|  | 民政协同办公平台 | 一般 | 等保二级 |  |
|  | 门户网站（民政） | 重要 | 等保三级、密码应用测评 |  |
|  | 社区事务受理系统 | 重要 | 等保三级、密码应用测评 |  |
|  | 劳动和社会保障管理信息系统 | 重要 | 等保三级 | 人社医保团队 |
|  | 居住证积分管理系统 | 重要 | 等保三级 |  |
|  | 电子政务云人社云分中心平台 | 重要 | 等保三级 |  |
|  | 上海市医疗保障局门户网站 | 一般 | 等保二级 |  |
|  | 上海市医疗保障局数字化工作平台 | 一般 | 等保二级 |  |
|  | 上海市医疗保障局财务内控管理平台 | 一般 | 等保二级 |  |
|  | 安置与就业创业管理系统 | 重要 | 等保三级 密码应用测评 | 退军融办团队 |
|  | 上海市退役军人综合管理平台 | 重要 |  |  |
|  | 军人退役“一件事”综合管理平台 | 重要 |  |  |
|  | 上海市退役军人事务局互联网应用子系统 | 重要 |  |  |
|  | 支撑管理平台 | 重要 |  |  |
|  | 上海市退役军人事务局政务协同办公系统 | 重要 |  |  |
|  | 上海市退役军人事务局政务协同办公大系统资金监管平台子系统 | 重要 | 拟定三级，等保测评（待验收后专家定级，需由服务商组织定级）、 密码应用测评 |  |
|  | 一网通办大系统上海退役军人互联网+云服务平台子系统 | 重要 | 拟定三级，等保测评（待验收后专家定级，需由服务商组织定级）、 密码应用测评 |  |
|  | 市退役军人事务局基础设施 | 一般 | 拟定二级，等保测评 |  |
|  | JMRH办非涉密信息建设项目 | 一般 | 拟定二级，等保测评 |  |

安全测评服务清单

| 序号 | 服务对象 | 系统名称 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保三级测评 | 民政业务信息管理平台 | 应在项目验收前顺利通过等保测评，并获取等保报告；对拟定级系统，配合相关定级备案材料的准备工作，协助等保测评定级备案。 |
|  |  | 门户网站（民政） |  |
|  |  | 社区事务受理系统 |  |
|  |  | 劳动和社会保障管理信息系统 |  |
|  |  | 居住证积分管理系统 |  |
|  |  | 电子政务云人社云分中心平台 |  |
|  |  | 安置与就业创业管理系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人综合管理平台 |  |
|  |  | 军人退役“一件事”综合管理平台 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局互联网应用子系统 |  |
|  |  | 支撑管理平台 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局政务协同办公系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局政务协同办公大系统资金监管平台子系统 |  |
|  |  | 一网通办大系统上海退役军人互联网+云服务平台子系统 |  |
| 2 | 等保二级测评 | 民政协同办公平台 | 应在项目验收前顺利通过等保测评，并获取等保报告；对拟定级系统，配合相关定级备案材料的准备工作，协助等保测评定级备案。 |
|  |  | 上海市医疗保障局门户网站 |  |
|  |  | 上海市医疗保障局数字化工作平台 |  |
|  |  | 上海市医疗保障局财务内控管理平台 |  |
|  |  | 市退役军人事务局基础设施 |  |
|  |  | JMRH办非涉密信息建设项目 |  |
| 3 | 密码应用安全性评估 | 民政业务信息管理平台 | 应在项目验收前顺利通过密码应用安全性评估，并获取密码应用安全性评估报告 |
|  |  | 门户网站（民政） |  |
|  |  | 社区事务受理系统 |  |
| 4 | 上线前的安全检测服务（含渗透测试） | 根据系统变更上线要求确定，系统清单见第2.1节 | 系统变更上线前完成 |
| 5 | 数据安全风险评估 | 重要信息系统一个 | 提供重要数据《数据安全风险评估报告》 |

测评服务需求

总体服务原则

保密原则：安全服务是一个长期的过程，对客户信息的保密尤为重要，除了保密协议的约束外，安全服务工程同时是一项重大而光荣的任务，安全服务人员应严格挑选，保障服务人员的可信度。

标准性原则：安全服务方案的设计与实施依据国内或国际的相关标准进行；

规范性原则：安全服务过程和文档设计遵循了多种安全标准，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制。

可控性原则：安全服务所使用的工具、方法和过程都事先与客户沟通确认，经双方认可后方可实施，服务进度遵守进度表的安排，保证对服务工作的可控性；

最小影响原则：提供所有安全服务的前提是要保障客户信息系统的业务连续性：任何服务项目都尽量不中断业务服务，如果确需中断业务服务，需经客户相关人员审核确认，同时对于占用网络或系统资源较大的服务项目，尽量避开业务高峰实施。

安全服务整体需求

等保测评及定级备案

- 服务内容

依据GB/T 22239-2019：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；GB/T 18336-2008《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》；DB31/T 272-2008《计算机信息系统安全测评通用技术规范》等相关标准和要求，对三分中心已定级备案（包括等保三级、等保二级）的信息系统开展信息系统等级保护测评，包括但不限于以下对象：从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等方面开展评估，提出整改建议，并按项目验收时间要求出具各系统相应的等级测评报告（具体的测评服务清单见2.2节）。

按照市大数据中心关于信息系统等保定级备案流程的具体要求，对三分中心拟定级系统，配合相关定级备案材料的准备工作，协助等保测评定级备案，包括但不限于组织专家评审会等。

- 服务方式

现场服务。

- 服务交付物

《网络安全等级保护测评报告》。

密码应用安全性评估

- 服务内容

依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等相关标准和要求，对三分中心的部分重要系统开展商用密码应用安全性评估，包括但不限于以下对象：从通用要求、物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等方面开展评估，并提出整改建议，按期出具相应报告（具体的密码应用安全性评估服务清单见2.2节）。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《密码应用安全性评估报告》。

上线前安全检测服务（含渗透测试）

- 服务内容

按照市大数据中心关于信息系统应用上线前的安全要求，对三分中心新上线的应用提供包含渗透测试在内的安全检测服务，并提供书面检测报告。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《上线前安全检测报告》

数据安全风险评估

- 服务内容

面向三分中心含重要数据的一个信息系统开展数据安全风险评估，围绕数据安全管理、数据处理活动安全、数据安全技术、个人信息保护等方面开展，发现数据安全隐患，提出数据安全管理和技术防护措施建议；风险评估报告应当包括处理的重要数据的种类、数量，开展数据处理活动的情况，面临的数据安全风险及其应对措施等。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《数据安全风险评估报告》。

服务质量考核要求

服务质量的考核结果将作为确认甲方需支付的最终合同总价的依据之一。

甲方需支付的最终合同总价，服务质量考核结果为优秀和良好的按成交金额的100%支付，服务质量考核结果为一般的按成交金额的97%支付。

考核标准如下：

（1）在履行期限内，服务提供方需遵循合同规定的五大总体服务原则。

（2）在履行期限内，服务提供方应当按照合同规定的频率和质量完成相关安排测评工作，并以书面形式向用户方递交对应的安全测评报告。

（3）在履行期限内，服务提供方应当积极与用户进行沟通，及时响应用户方测评工作安排，做好服务记录，并按照管理要求提供相关文档。用户满意度95%以上。

（4）在履行期限内，服务提供方提供的安全测评服务能够有效降低安全风险，提高安全管理水平。

（5）工作人员进入用户现场，遵守用户现场管理制度：包含不限于人员出勤制度、安全条例等。

（6）文档完整度和准确率大于95%。

优秀：考核满足上述6条标准。

良好：考核满足上述5条标准。

一般：考核满足上述4条标准。

验收要求

服务提供方应当于2024年11月15日前，以书面形式向采购人提交服务清单中所有系统的等保测评报告、密码评估报告；服务提供方应当按照与采购人约定的时间（在新应用上线时间之前），以书面形式提供上线前安全检测报告。

采购人在收到服务提供方提交的上述报告后，对服务提供方的工作进行验收。如属于服务提供方原因致使维护服务未能通过验收的，服务提供方应当在10个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。

服务组织和人员要求

选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的运行维护，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备5人，具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责本项目的人员管理、制定工作计划、协调对接等工作 | 1人 | / |
| 测评工程师 | 等保测评、密码评估、漏洞扫描、渗透性测试、上线前安全检测、数据安全风险评估等 | 4人 | / |

人员要求具体如下：

- 项目经理：具有8年及以上网络安全测评相关从业经验，具有人社部门颁发的高级工程师职称证书或信息安全等级测评师（高级）证书或注册信息安全专业人员（CISP）认证证书，具有商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书；

- 测评工程师：具有3年及以上网络安全测评或密码应用安全评估相关从业经验，具有信息安全等级测评师（中级及以上）证书、商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书。

服务提供方综合能力要求

- 供应商具有CNAS检验机构认可证书，具备CCRC信息安全服务资质认证证书的优先考虑，有类似本项目业绩。

项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响采购单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

保密责任

1、成交人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

2、成交人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交人人员或成交人合作方违反保密规定，成交人应承担连带责任。

3、成交人（含成交人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

4、以上内容的保密期限自成交人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

5、成交人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信、邮件等发送,造成的一切后果由成交人负责。

运维过程成交人如出现失、窃密事情，参照网络和数据安全事件处罚措施同等处置，具体处罚措施由中心保密管理部门确定。

违约责任

1、因服务提供方违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求服务提供方支付本项目费用总额不超过30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求服务提供方赔偿超过部分。若服务提供方违反保密义务，采购人还有权立即单方解除维护服务合同而不承担任何违约责任。

2、服务提供方有下列情形之一，采购人有权解除维护服务合同：

（1）服务提供方在服务周期内出现重大网络与信息安全事故；

（2）因服务提供方服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（3）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（4）违反或者未履行维护服务合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。