民政综合服务系统建设项目

（2025年升级改造）

采购需求

、项目概况

根据《“十四五”民政信息化发展规划》、《上海民政数字政府建设规划（2024-2026年）》，以及上海市民政局推进“一网通办”改革工作要点，民政综合服务系统拟开展民服务以及民政资金内控2项内容的建设。

1、民服务子系统建设

为扎实做好民政领域的政策归集与解读，更加精准的主动匹配服务对象需求，进一步拓展“免申即享”、“政策找人”事项覆盖范围，拟建设民政为民服务的统一“掌上”窗口——民服务子系统，作为民政领域业务服务资源供需对接的线上平台，提供政策解读宣传、政策在线体检、政策主动推送、政策关联服务，帮助服务对象更全面地了解民政领域业务政策，更加便捷、清晰地查询或申请各项民政服务。

2、上海市民政资金内控监管子系统升级改造

充分利用上海市民政资金内控监管子系统建设基础，进行“夯基础、补短板、强弱项”，进一步优化各专项资金业务系统之间的数据交换标准，优化交换流程，推动资金发放相关数据汇聚贯通，推进数据应用、融合，以及业务协同。根据业务流程和场景变化，进一步“查漏补缺”，强化转移支付资金收入、使用、发放过程中的监管手段和能力，进一步提升我市民政资金发放和监管过程中业务、财务的精准化、全面化、数字化管理水平，减轻基层工作人员负担，提升工作效率。

建设期限：从合同签订之日起7个月内完成（包含至少一个月的试运行）

建设地点：上海市

预算金额：1745000元

采购金额（最高限价）：1745000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：民政综合服务系统

、建设目标

立足于民政信息系统运行实际，对上海市民政综合服务系统进行升级改造，新建民服务子系统，打造民政为民服务的统一“掌上”窗口，升级资金内控支撑能力，提升民政工作的信息化服务、管理和业务水平，推进民政工作的数字化转型，促进民政事业高质量发展。

（一）应用指标

1、民服务子系统

依托市“随申办”APP统一入口，建设面向服务对象的民服务子系统前端应用，包括政策通、民服务、我的民政等3大类服务。后台管理，面向管理端提供政策管理、服务管理、统计查询、用户权限管理等功能，并与民政业务数据海进行对接，实现相关业务数据的共享交互。建设民服务智能问答大模型，提供知识库管理、语义分析管理功能。

2、上海市民政资金内控监管子系统

上海市民政资金内控监管子系统升级改造，完成资金发放过程管理、预算资金管理、区级调整预算管理、预算清算数据管理、资金发放数据交换标准管理共5个模块。

（二）技术指标

1、民服务子系统

前端总用户量≥5万人，后端用户量≥100人，满足不少于100个并发用户单笔业务处理，90%的响应时间≦3秒，具有跨平台性，能适配国产化环境，支持UNIX、LINUX和Windows操作系统，需通过第三方软件测评、密码测评及安全测评。

2、上海市民政资金内控监管子系统

系统总用户量>2000人员，满足不少于30个并发，90%的响应时间≤5秒，能适配国产化环境，需通过第三方软件测评、密码测评及安全测评。

（三）绩效目标

推进系统迭代升级，保证系统如期保质的建设完成。

1、持续打造“民服务·真为侬”服务品牌，搭建民政服务领域供需对接线上平台，进一步做好民政政策归集梳理和解读宣传，方便群众查询掌握；推进惠企利民政策和服务精准送达，让市民更加便捷地享受政务服务。

2、完善上海民政各业务领域内部之间、上海民政与协同部门和机构业务或系统之间的衔接和校验，规范业务操作，加强内控监督，提高资金管理水平，从而有效防止资金的“跑冒滴漏”。

、项目建设内容

技术路线

遵循上海民政一体化总体规划，主要技术路线如下：

- 采用微服务架构，以J2EE体系和Spring Boot框架为基础。

- 充分利用上海民政一体化平台提供的基础支撑能力进行开发。

（3）采用B/S模式进行实现，B端兼容IE、Chrome、Firefox、Safari等主流浏览器，S端支持Linux、Windows、Unix跨平台部署。

（4）移动端接入“随申办”，符合“随申办”接入规范。

（5）将AI人工智能技术应用于民政服务，建设民服务智能问答大模型。

（6）与外部系统之间的接口，支持根据情况采用Webservice接口技术和Restful接口技术。

（7）本项目拟部署于市电子政务云，采用云计算及虚拟化技术，充分利用云资源环境。

项目建设清单

民服务子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 民服务前端应用-政策通-热点资讯 | 展示最新或群众热点关注的民政政策及服务，提供图文查看、申请渠道入口或介绍，支持收藏功能。 |
| 2 | 民服务前端应用-政策通-政策解读 | 根据政策结构化的结果以及业务人员确认的内容，提供民政政策图文解读，支持“政策解读”专栏进入，“政策树”服务转入查看。 |
| 3 | 民服务前端应用-民服务-业务服务（救助、养老、残福、儿福4大板块） | 互联网访问用户通过随申办的“民服务”专栏进入后，按照四大民政服务板块，通过关联性图标和文字进入对应服务。 |
| 4 | 民服务前端应用-民服务-互动问答引导 | 通过业务板块进入后，自动弹出互动问答式引导，通过简要问题选择，完善基本信息和关注内容，包括基本问题和业务关联问题。 |
| 5 | 民服务前端应用-民服务-家庭成员维护 | 民服务支持添加家庭成员，认证成功后可查看家庭成员相关的民政服务。 |
| 6 | 民服务前端应用-民服务-民政“政策树”（4类业务政策树） | 1）政策树“果实”展示：政策树以“果实”的形式代表各项福利政策，通过“树”的形式汇聚展示4个领域的福利政策。 - 果实“颜色”关联个人业务状态：系统与民政一体化平台对接，获取最新的民政业务经办和服务现状，果实通过红、黄、绿三种颜色，展示不同的业务状态。 |
| 7 | 民服务前端应用-民服务-正在享受的政策查询 | 对于“红色果实”即正在享受的政策，可进入查看。系统根据用户业务享受状态最新情况，动态调整红色果实的颜色。 |
| 8 | 民服务前端应用-民服务-可能享受的政策测评（四类业务） | 支持四类业务政策树上所有政策的测评，每个政策的测评问题和逻辑判断均不同。 |
| 9 | 民服务前端应用-民服务-在线办服务 | 首页提供“在线办”专栏，系统对接3端（一网通办的支付宝端、微信端、随申办App端）的线上办件入口。 |
| 10 | 民服务前端应用-民服务-意见征集 | 提供意见征集模块，支持在线留言、提供建议或评价。 |
| 11 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的服务 | 查看本人享受的民政服务，包括业务状态和对应的业务经办信息。 |
| 12 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的账本 | 记录展示个人民政相关福利待遇的发放明细和数据统计。 |
| 13 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的意见反馈 | 我的意见反馈，可查看已提交、已反馈意见信息。 |
| 14 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的收藏 | 可查看在热点资讯、政策解读、常见问题中收藏的内容，支持取消收藏。 |
| 15 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的家庭成员 | 提供“我的家庭成员”管理，可查看或添加家庭成员。 |
| 16 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的信息 | 对个人基本信息进行维护管理。 |
| 17 | 民服务前端应用-个人中心（我的）-我的消息 | 可查看我的系统通知消息、业务状态消息、认证授权消息。 |
| 18 | 民服务后端管理-政策管理-热点资讯管理 | 为业务人员提供热点资讯编辑或导入、发布、下架服务。 |
| 19 | 民服务后端管理-政策管理-政策文件管理 | 与上海民政业务统一信息管理平台对接，获取政策树上需要展示的政策；并与民政业务数据海对接，获取政策结构化之后的信息。基于获取的政策数据，提供政策文件查询和管理功能。支持对政策增加解读。 |
| 20 | 民服务后端管理-政策管理-政策发布管理 | 对结构化之后的政策文件，提供政策发布样式预览、发布、修改和下架等管理功能。 |
| 21 | 民服务后端管理-政策管理-政策问答管理 | 提供政策有关常见问题的录入或导入，及维护管理。 |
| 22 | 民服务后端管理-政策管理-政策测评管理 | 业务人员可通过政策测评管理进行测评问题设置和更新管理，支持4类业务不同政策的测评问题设置和计算。 |
| 23 | 民服务后端管理-服务管理-互动引导问题设置 | 对于前端民服务的互动引导问题，提供基本问题和4类业务不同政策关联问题设置和更新维护。 |
| 24 | 民服务后端管理-服务管理-人员标签管理 | 1）系统对接自然人主题库，获取人员基本信息标签; 2）系统对接民政业务数据海，获取人员业务属性标签； 3）同时结合随申办前端，提供人员标签添加功能，即人员自己选择符合自己身份特征的标签，进行个人标签管理。 4）系统基于多来源标签，建立民服务标签管理体系。 |
| 25 | 民服务后端管理-服务管理-关联政策推送服务 | 系统建立关联政策匹配规则和推送方案，为服务对象推送个性化关联政策。 |
| 26 | 民服务后端管理-服务管理-在线意见处理 | 建立在线意见反馈的后台管理和回复闭环。 |
| 27 | 民服务后端管理-服务管理-消息服务管理 | 系统通过站内信面向用户推送消息，包括系统通知消息、业务状态消息、认证授权消息等。 |
| 28 | 民服务后端管理-统计查询-服务数据统计 | 提供民服务运行过程中有关数据的统计分析。 |
| 29 | 民服务后端管理-统计查询-标签分类统计 | 提供基于标签的服务对象分类统计功能。 |
| 30 | 民服务后端管理-用户权限管理-互联网访问用户权限管理和身份认证 | “民服务”前端应用接入“随申办”，因此与市“随申办”对接，对“民服务”访问用户的身份进行认证。 |
| 31 | 民服务后端管理-用户权限管理-政务网访问用户权限管理和身份认证 | 与上海市民政业务统一信息管理平台的用户体系对接，实现从统一平台进行单点登录，进行用户身份认证；后端管理基于统一平台的用户体系对本系统功能菜单的操作权限进行配置。 |
| 32 | 民服务后端管理-服务调用-与民政业务数据海对接 | 与民政业务数据海对接，获取民政服务对象人员标签和业务办结、资金发放信息。 |
| 33 | 民服务智能问答大模型-知识库管理-知识库管理 | 包括主题知识库管理、内部知识库、综合查询、知识库状态管理。 |
| 34 | 民服务智能问答大模型-知识库管理-语义分析管理 | 包括语义语料库管理、音视频分析管理、文本分割策略管理、文件的QA拆分管理、权限范围管理。 |

上海市民政资金内控监管子系统

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金发放过程管理-一户多卡银行账户变更审核管理 | 支持单个或批量提交、删除、审核变更单；待审核、已审核状态的单据无法删除；支持一户多卡导入模板管理；支持导入一户多卡申请文件；支持上传情况说明附件，支持将申请情况说明文件下载；支持按管理单位、档案类型、姓名、证件号码、审核状态进行查询。支持将查询结果导出为excel，可作为线下签字流程附件，也可以作为后续对变更记录进行批量抽检核查时使用。 |
| 2 | 资金发放过程管理-一户多卡银行账户新增审核管理 | 补贴资金发放过程中，补贴发放对象存在一户多卡的情况，由业务人员发起一户多卡账户新增申请，提交后进行后续审核、审批流程。 |
| 3 | 资金发放过程管理-机构账户统一信用代码管理 | 机构资金发放时，需要机构账户的统一信用代码作为唯一标识。通过系统进行统一维护，支持机构统一信用代码的新增、修改、删除、查询 |
| 4 | 资金发放过程管理-财政代发数据监管 | 根据财政平台批量代发文件格式，系统支持生成对应代发文件，并导出excel。包含1）代发文件生成。2）代发数据校验。3）财政平台转账统计。 |
| 5 | 资金发放过程管理-线下发放成功确认管理 | 因发放账户限制、现金发放等特殊原因无法通过系统线上完成发放的，由工作人员在系统中完成实发编制审核，线下实际完成发放动作后，再通过系统进行发放成功确认操作。包含1）线下发放成功确认单新增。2)线下发放成功确认审核、取消审核。3）实发单据和对象查询、线下发放记录确认单据查询、发放账户明细查询。4）线下发放确认单、发放账户明细列表保存列宽 。 |
| 6 | 资金发放过程管理-取消发放管理 | 资金发放过程中，因特殊原因需要取消发放的，由工作人员发起取消发放流程，提交取消发放申请。支持从之前生成的实发单中选择取消发放对象。支持单个或批量提交、删除单据；支持单个或批量审核单据；待审核、已审核状态的单据无法删除；支持按管理单位、财务账期、实发单据、资金科目、审核状态进行查询。支持将查询结果导出为excel。 |
| 7 | 资金发放过程管理-发放失败补发管理 | 对于发放失败的对象，经工作人员核实修正信息后，需要继续发放的，由工作人员发起失败补发流程。包含1）发放失败补发申请。2）发放失败补发审核（单个、批量）。3）发放失败补发记录查询、发放账户明细查询、发放对象明细查询。4）发放失败补发申请删除、修改。 |
| 8 | 资金发放过程管理-对公账户转账明细管理 | 个人补贴资金通过对公账户发放的，属于相对特殊的情况，需要进行单独查看和管理。支持按管理单位、财务账期、资金项目、发放状态等查询对公账户转账记录进行汇总统计。对公转账明细记录查询。支持按管理单位、财务账期、资金项目、证件号码、姓名等查询对公账户转账明细记录。 |
| 9 | 预算资金管理-预算项目模板管理 | 提供项目模板定义功能，支持对民政转移支付项目的清算周期、归口部门、项目概况、项目单位概况、项目实施方案、预算主要内容及资金测算依据、相关文件及佐证材料等内容进行定义，后续可调用模板编辑项目。支持模板的新增、修改、删除、查询操作。 |
| 10 | 预算资金管理-预算项目周期及清算周期管理 | 不同项目涉及不同的项目周期和清算周期，需要根据周期的不同对项目是否可以继续开展，对项目涉及的资金是否需要清算进行限制，同时系统根据选定的周期进行判断。支持查看和修改。 |
| 11 | 预算资金管理-项目清算额度管理 | 根据各项目的清算周期、预算金额、支出金额等规则，系统计算出项目清算额度的数字，用户可与手工账清算额度进行比对，对系统清算额度进行调整。 |
| 12 | 预算资金管理-预算填报审核管理 | 实现年度预算填报阶段，市财务-市业务-区业务-市业务-市财务之间的模板下发、预算填报、预算调整、预算告知数下发等环节的过程管理，包含市财务人员项目设定、市业务人员项目模板设定、市业务项目模板下发、区级预算填报提交、市区两级业务预算汇总计算、市级业务预算调整、市级财务汇总预算审核、市级财务汇总计算、项目预算单项或批量调整、预告知数下发等场景。 |
| 13 | 区级调整预算管理-区级项目结余资金管理 | 按照社会救助、儿童、养老、残疾人两补业务条线权限划分，业务人员对所属范围内的项目结余资金进行录入，支持根据项目周期、状态等选择项目，可查看项目预算金额、支出金额、细化金额等数据。可提供结余资金说明附件材料。提交后，按照社会救助、儿童、养老、残疾人两补业务条线权限划分，按流程对进行审核、审批。 |
| 14 | 区级调整预算管理-年度项目预算变更管理 | 区业务根据项目当年的资金实际和计划使用情况，进行项目预算资金调增、调减的申请，调整提交后由市业务进行审核。支持在预算变更申请时，上传说明材料附件。提交后，市业务人员对变更申请进行审核，通过或不通过操作。 |
| 15 | 区级调整预算管理-项目资金上缴管理 | 对于涉及项目资金上缴的情况，各区根据情况在系统中进行上缴金额登记，提交后进行复核流程。项目资金上缴申请记录查看 ，包含项目信息、上缴金额信息、上缴附件凭证信息等。项目资金上缴凭证附件上传。提交后，主管部门对项目资金上缴申请单据进行审核，支持审核通过或不通过操作。 |
| 16 | 区级调整预算管理-额度管理 | 对项目使用过程中，超出原定预算范围，需要优先调整额度，年底财力结算的项目进行管理，超出原预算的额度，由区级自行承担。申请额度后预计不再需要支出，对额度进行归还。项目额度查询、额度调整记录查询。根据登录账户权限，查看管辖范围内的项目额度和调整记录情况。 |
| 17 | 区级调整预算管理-项目分配资金细化管理 | 为更好的管理市级资金下达各发放单位的使用，根据业务的管理要求，区业务人员将下达的总项目额度进一步进行项目拆分和分配，并明确项目细化的使用范围。 |
| 18 | 区级调整预算管理-项目预算资金细化调整管理 | 在资金使用过程中，根据不同的需求，将细化管理的下达资金项目进行调整，关联调整后的项目细化范围。区业务可以根据不同的业务场景灵活进行过程调整。由于项目资金的分配情况，影响后续该项目资金的支出和项目清算金额，所以对细化金额的调整进行管控。 |
| 19 | 预算清算数据管理-市与区财力结算下达资金数据管理 | 对市级各项目财力结算下达金额，以及各区各项目财力结算下达情况进行汇总数据管理，用于各级对本级部门数据进行查询、核验，同时为来年预算申报时的各项目、资金分配提供依据。 |
| 20 | 预算清算数据管理-项目年初预算统计数据管理 | 对市级各项目年初预算金额，以及各区各项目年初预算情况进行汇总数据管理，用于各级对本级部门数据进行查询、核验，同时为来年预算申报时的各项目、资金分配提供依据。 |
| 21 | 预算清算数据管理-调整后预分配情况数据管理 | 对市级、各区各项目调整后预分配金额进行管理。项目调整后预分配统计。系统对项目调整后预分配金额进行汇总。 |
| 22 | 预算清算数据管理-预分配余额数据管理 | 对市级各项目预分配余额，以及各区各项目预分配余额情况进行汇总数据管理，用于各级对本级部门数据进行查询、核验，同时为来年预算申报时的各项目、资金分配提供依据。 |
| 23 | 预算清算数据管理-项目分配资金细化支出数据管理 | 分析业务管理项目要求，细化项目使用内容，根据细化项目的支出情况，分析项目细化的源头项目信息，及涉及的细化的支出管理情况。支持按资金来源、项目切换统计形式，支持元、万元切换显示数据。支持按项目导出、按资金来源导出。 |
| 24 | 预算清算数据管理-各区项目分配细化未支出资金数据管理 | 对各区各项目细化资金的未使用情况，进行汇总数据管理，用于各级对本级部门数据进行查询、核验，同时为来年预算申报时的各项目、资金分配提供依据。 |
| 25 | 预算清算数据管理-各区项目清算数据管理 | 对各区各项目第一次清算、第二次清算情况，进行汇总数据管理，用于各级对本级部门数据进行查询、核验，同时为来年预算申报时的各项目、资金分配提供依据。 |
| 26 | 预算清算数据管理-项目综合统计 | 对项目的应下达金额、年初预算金额、到账金额、调整后预算金额、支出金额、调整后预算余额、清算金额等进行汇总分析。支持按单位、部门、项目年度、项目状态、项目名称、资金来源等进行查询。支持按项目、资金来源方式切换统计方式。支持按照不同统计方式导出excel。 |
| 27 | 资金发放数据交换标准管理-账户稽核名单系统对接交换标准管理 | 业务系统推送已建档且需要稽核银行信息的对象明细（机构信息不校验），由本系统进行稽核。系统需根据各区签约银行判定推送数据中是否有未签约银行，若有未签约银行则在稽核异常接口返回失败原因本区未签约该银行。该区签约银行范围内其余比对账户稽核状态未稽核的定时报盘银行稽核。对与业务系统交换账户稽核名单的的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。 1）账户稽核名单交换标准查看、启用/关闭功能。用于查看账户稽核名单交换标准。对账户稽核名单交换标准启用、关闭。需要支持社救、残疾人两补、儿童、养老等不同业务或资金科目进行单独设置 2）账户稽核名单交换标准新增、修改、删除功能。对账户稽核名单交换标准进行修改、删除。 3）账户稽核名单交换标准字段定义。提供可视化界面，让用户可以定义数据字段的名称、数据类型、长度、是否必填等属性。 4）账户稽核名单交换标准字段映射。支持源系统字段与目标系统字段的映射配置，通过拖拽或选择方式建立映射关系。 5）账户稽核名单交换标准字段验证规则。允许用户为字段设置验证规则，如格式验证、长度验证等，确保数据质量。 |
| 28 | 资金发放数据交换标准管理-账户稽核名单导入标准管理 | 由于个人、机构所需字段不同，分别对手工导入的个人、机构账户稽核名单的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。 1）个人账户稽核名单交换标准查看新增、修改、删除、启用/关闭。需要支持社救、残疾人两补、儿童、养老等不同业务或资金科目进行单独设置。 2）机构账户稽核名单交换标准查看新增、修改、删除、启用/关闭。需要支持社救、残疾人两补、儿童、养老等不同业务或资金科目进行单独设置。 |
| 29 | 资金发放数据交换标准管理-资金发放名册系统对接交换标准管理 | 对业务系统每月推送资金发放数据标准进行管理。对与业务系统交换资金发放名册的的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。名册接收时，不做拆分处理。同步完成后，生成正常、补发的名单和失败重发的名单。失败重发名单，业务确认失败重发名单后，实发单内发放状态改为“待发放”，可以进行重发。重发数据确认重发时，通过资金ID找到上次发放数据，判断与上次发放数据的差异，单独标识发放方式变更（“个人转机构”“机构转个人”）或“变更银行类型”单独标记展示调整情况，并生成变更日志。接收有重发标志的数据时，判断原始资金id，只接收发放状态为发放失败的数据，其他状态“发放成功、不予发放”推送报文通知业务系统接收失败。 |
| 30 | 资金发放数据交换标准管理-资金发放名册导入标准管理 | 由于个人、机构所需字段不同，分别对与手工导入的个人、机构资金发放名册的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求 |
| 31 | 资金发放数据交换标准管理-取消实发资金交换标准管理 | 取消发放资格，由业务系统推送给本系统，本系统取消发放资金。根据推送资金信息每条发放资金id，推送信息。发放过程中（生成支付单后），不接收，反馈推送失败结果。只有待发放与发放失败接收取消发放数据，其他状态反馈业务系统推送失败。对与业务系统交换取消实发资金名单的的字段名称、字段格式、是否必填等标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。 |
| 32 | 资金发放数据交换标准管理-退款实发资金交换标准管理 | 业务系统发生退款资金情况，由业务系统送到本系统，由本系统进行同步录入。记录退款信息，区划信息，实发单信息，批次信息，退款对象退款相关字段记录。仅状态为发放成功的对象使用，发放过程中（生成支付单后），不接收，会推送失败。对与业务系统交换退款实发资金名单的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。支持对社救、儿童、残疾人两补、殡葬等业务的标准进行新增、修改、删除、查询。 |
| 33 | 资金发放数据交换标准管理-发放结果交换标准管理 | 本系统在实发之后，向业务系统推送本月实发明细的发放结果，根据资金名册批次推送，可能发放结果会进行调整，会多次推送。对与业务系统交换发放结果明细的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。支持对社救、儿童、残疾人两补、殡葬等业务的标准进行新增、修改、删除、查询。 |
| 34 | 资金发放数据交换标准管理-账户稽核结果交换标准管理 | 对与业务系统交换账户稽核结果的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。系统先判断业务系统推送的稽核信息中的银行类型，是否属于本区的签约银行。非签约银行、机构账户直接返给业务系统校验状态本区未签约该银行，属于本区的签约银行，系统自动报盘稽核。稽核文件回盘的系统推送报盘文件稽核结果，增加手动推送补充定时稽核和自动推送不完整的情况。 |
| 35 | 资金发放数据交换标准管理-批次作废交换标准管理 | 对与业务系统交换批次作废数据的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。将作废业务由本系统推送批次号（仅正常以及补发的批次可作废，直接同步作废资金批次），给到业务系统。作废批次后删系统里同步的资金记录。已操作实发需要修改数据（例如修改卡号、资金信息等，需要将实发全部退回后才能取消）。作废月名册档案批次时同步作废资金批次。重发批次没有作废，修改数据需重新拉取数据覆盖最新重发信息。没有支付中的数据，才可以进行作废处理。 |
| 36 | 资金发放数据交换标准管理-批次反馈交换标准管理 | 对与业务系统交换批次反馈数据的标准和格式进行管理，以便数据交换时按照标准进行转换和清洗，保证交换数据符合各自要求。双方接收到数据以后，推送数据检查后的异常明细。 |
| 37 | 资金发放数据交换标准管理-手工数据校验规则管理 | 由于个人、机构所需字段不同，同时社救、残疾人两补、儿童等不同业务或资金科目的校验要求不同，对导入的个人、机构数据校验规则进行管理。由于社救、残疾人两补、儿童等各业务涉及的数据字段项存在一定差异，管理需要针对各业务进行单独设置。 |
| 38 | 资金发放数据交换标准管理-文件导入导出管理 | 为资金发放、预算清算等业务过程中涉及文件导入导出场景，提供功能。包含1）财政报盘模板导入。2）财政报盘模板导出。3）财政报盘代发文件导出4）财政报盘代发结果文件导入。5）一户多卡变更名单导出。6）一户多卡新增名单导出。7）取消发放记录导出。8）发放失败补发记录导出。9）线下发放确认汇总记录导出。10）线下发放明细对象名单导出。11）对公转账记录导出。12）项目基本信息导出。13）项目预算绩效导出。14）区级预算项目上报数据导出。15）区级项目结余资金数据导出。16）年度项目预算变更记录导出。17）项目分配资金细化记录导出。18）项目预算资金细化调整记录导出。19）市与区财力结算下达资金数据导出。20）项目年初预算统计数据导出。21）调整后预分配情况数据导出。22）预分配余额数据导出。23）项目分配资金细化支出数据导出。24）各区项目分配细化未支出资金数据导出。25）各区项目清算数据导出。26）项目综合信息导出。27）个人类资金发放数据手工导入模板导入。28）个人类资金发放数据手工导入模板导出。29）机构类资金发放数据手工导入模板导入。30）机构类资金发放数据手工导入模板导出。 |
| 39 | 资金发放数据交换标准管理-附件管理 | 为资金发放、预算清算等业务过程中涉及附件进行管理。包含1）一户多卡变更附件管理。2）一户多卡新增附件管理。3）取消发放附件管理。4）项目预算调整附件管理。5）项目资金上缴凭证依据附件管理。6）项目额度调整附件管理。7）项目细化附件管理。 |

、电子政务云资源需求

（1）民服务子系统

民服务前端应用和后台管理，根据估算拟向市电子政务云申请10台服务器资源，CPU96核、内存,384G、存储2500G，均为虚拟机，同时根据需求，拟申请系统软件资源包括10套操作系统，2套数据库，以及3套中间件。

民服务智能问答大模型部分，根据估算拟向市电子政务云申请4台物理机资源，分别用于部署大模型应用和数据库服务，申请2台GPU服务器，用于大模型训练服务、推理服务，同时申请对应的系统软件资源。

（2）上海市民政资金内控监管子系统

根据项目前期资源现状，本次升级改造暂不申请服务器资源，后续再按需申请。

、其他工作要求

售后服务要求

（1）本项目从系统验收通过之日起1年内，供应商须提供免费运维服务。

（2）供应商须提供5×8小时本地语言（中文）支持，对系统发生影响到实时操作的故障，供应商需要在30分钟内响应，对需要进行现场维护的，在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案排除故障。修复时间一般不超过2个工作日。

（3）在系统维护期内供应商须提供电话支持、应急响应服务、季度巡检服务等，确保系统的正常运行。

（4）供应商须作出无推诿承诺。即提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应具有完善的培训体系，结合本项目的实际情况，制订全面、合理、符合项目情况的培训方案，需从培训目标、内容、地点、方式、课程安排、培训计划等方面进行详细的描述说明，保障在系统上线后，采购人能熟练、准确地使用、管理、维护系统成果。

（1）提供与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应配备培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

（1）验收合格的条件必须至少满足以下要求：已完成项目要求的全部软件开发和应用功能；试运行时性能满足合同要求；软件测试和试运行验收时出现的问题已被解决；按照上海市信息化建设项目的程序和要求，通过由业主方或相关主管部门组织的项目竣工验收。

（2）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（3）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（4）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

本项目总体建设周期为合同签订后7个月完成，分为5个阶段。

第一阶段为需求调研1个月，完成系统升级改造需求调研和分析。

第二阶段为系统设计1个月，完成系统设计。

第三阶段为系统开发与测试4个月，完成详细设计、代码开发和系统测试工作。

第四阶段为系统部署试运行1个月，完成系统安装部署和上线试运行。

项目团队及驻场人员要求

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队，驻场不少于3人。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明凭证）。

| 角色 | 主要职责 | 人员 数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 负责项目质量 和进度控制 | 1人 | 应具备本科或以上学历且有5 年以上从业经历，具有类似项目实施经验,持有信息系统项目管理师资格证书 | 不驻场 |
| 实施经理 | 负责项目需求评估、软件设计与开发 | 1人 | 应具备本科或以上学历，具有类似项目经验。 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施的指导与监督 | 1人 | 应具备本科或以上学历,持有系统架构设计师证书 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目 具体开发与实施 | 6人 | 至少2人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级资格证书 | 2人 驻场 |
| 测试 | 负责项目开发阶段测试工作 | 1人 | 应具备专科或以上学历，具有类似测试经验。 | 不驻场 |

（2）供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队，供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明凭证）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 负责项目质量 和进度控制 | 1 | 大学本科或以上学历，具有类似项目实施经验，持有信息系统项目管理师资格 | 不驻场 |
| 技术 工程师 | 负责项目运行维护 | 1 | / | 驻场 |

安全要求

安全设计要求

投标人须结合本项目应用场景，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。项目安全方案应满足等保三级要求。

商业密码应用需求

本次项目建设内容需要符合商业密码应用需求。采用密码技术对登陆用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；采用密码技术保证应用系统的访问控制信息的完整性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的机密性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的完整性。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

－项目文档，应该包括：

（1）需求说明书

（2）系统设计说明书

（3）应用功能清单

－采购人认为必要的其他文档，投标人根据实际情况提供，如下：

信息化项目全过程文档汇总清单

| 文档名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 实施前期阶段 |  |
| 工程开工报审、开工报告 | 项目概况、前期准备工作情况、单位三证合一、相关资质、项目人员名单、项目人员BM承诺书 |
| 需求分析、确认 | 项目描述、系统需求概述、系统功能需求 |
| 软件设计阶段 |  |
| 设计开发（编码）计划 | 各模块开发时间、人员安排、可系统演示的节点 |
| 开发量考核 | 人员考勤 |
| 概要设计说明书 | 概要设计评审（含总体设计、接口设计、应用系统设计） |
| 详细设计说明书 | 详细设计评审（含系统概述、系统环境、功能模块设计、代码设计） |
| 数据库结构设计说明书 | 数据库整体描述、E-R图或表关系、系统基本表、外部数据需求、数据归集方式选择等 |
| 实施阶段 |  |
| 总体实施方案 | / |
| 项目实施方案报审 | / |
| 实施计划 | 软件开发，系统测试，试运行计划等 |
| 系统集成方案 | 系统前期规划，人员配置、系统架构、网络端口地址、配置等 |
| 项目变更报审 | 按实际情况提供（含变更说明及清单、停产附厂商证明，需求变更需说明情况） |
| 项目阶段性报告 | / |
| 系统维护手册 | / |
| 系统上线保障方案 | 方案适用范围、保障措施、保障流程、人员分配 |
| 应急预案 | / |
| 测试方案 测试记录 测试报告 | 含测试环境、浏览器、目标、测试角色、测试地址、流程、内容、人员安排、问题记录等 |
| 培训材料 | 含培训手册、培训签到、培训内容讲义、培训反馈记录表等 |
| 试运行方案 试运行记录 试运行报告 | 含目的、期限、准备（人员、环境、培训管理、用户培训）、制度（职责、措施）、试运行内容、问题记录等 |
| 代码审计 渗透测试报告 | 重大项目原则上在上线前提供代码审计、渗透测试结果及整改复核情况 |
| 软件开发源代码 | 涉及到软件开发部分，源代码需要备份留存 |
| 验收阶段 |  |
| 初验申请 | （三方）项目初验检查情况及报告、第三方测评报告、用户报告 |
| 建设总结 | 建设情况（背景、批复、总投资、招投标、建设进度） 建设成果（建设目标和完成情况、总体架构、应用系统、硬件集成、系统安全建设、土建和配套工程、标准技术） 经验教训（总体架构、建设方案、项目实施、组织机制） 建设评价（项目总体、技术效果、环境影响、社会影响、可持续性） |

、供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标人如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

8.供应商具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书及与本项目需求相关的软件著作权证书（包括民政业务、资金内控类）的优先考虑。

、知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费/仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由成交供应商负责。